Приложение № 3

к постановлению администрации

городского округа Красногорск

от 09.01.2017 № 3/1

# План

противопаводковых мероприятий, проводимых в городском округе Красногорск

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка комплексных планов мероприятий по подготовке гидротехнических сооружений, плотин и водопропускных систем к пропуску весеннего паводка на подведомственных территориях, а также планов действий, взаимодействия, оповещения и эвакуации населения в случае возможного подтопления территорий. | Отдел гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации округа. Руководители организаций. Собственники ГТС. | февраль |  |
| 1.1 | Согласование собственниками ГТС комплексных планов мероприятий по подготовке гидротехнических сооружений, плотин и водопропускных систем к пропуску весеннего паводка на подведомственных территориях, а также планов действий, взаимодействия, оповещения и эвакуации населения в случае возможного подтопления территорий в отделе гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа Красногорск. |  | до 1 марта |  |
| 2 | Создание и содержание необходимых запасов строительных материалов для ликвидации угрозы размыва земляных плотин. Заключение договоров на их поставку с предприятий стройиндустрии (по необходимости). | Заместители главы администрации, начальники управлений и отделов администрации округа по своим направлениям деятельности и линии ответственности. Руководители организаций. Собственники ГТС. | до 15 апреля |  |
| 3 | Создание оперативных групп для осуществления мониторинга за подготовкой к паводковому периоду, проверки технического состояния гидротехнических сооружений, обеспечения безаварийного сброса паводковых вод и незамедлительного принятия мер по ликвидации нештатных аварийных ситуаций. Организация их работы. | Заместители главы администрации. Руководители организаций. Собственники ГТС. Руководители организаций, обеспечивающие содержание, обслуживание и эксплуатацию гидротехнических сооружений. | март-апрель |  |
| 4 | Организация наблюдения за состоянием гидротехнических сооружений и уровнем воды с предоставлением информации в МКУ «ЕДДС». | Заместители главы администрации. Руководители организаций. Собственники ГТС. | В паводковый период |  |
| 5 | Организация работ по регулярной очистке от мусора и льда мостовых переходов, водосточных труб, водосборных колодцев и перепускных труб плотин, лотков, коллекторов и т.п. | Руководители организаций, обеспечивающие содержание, обслуживание и эксплуатацию гидротехнических сооружений. Руководители организаций. Собственники ГТС. | Заблаговременно до начала и в период паводка |  |
| 6 | Организация работы с организациями, предприятиями, учреждениями, садоводческими товариществами по содержанию территорий, предупреждению образования несанкционированных стихийных свалок мусора и их ликвидации, а также очистке русел рек, проходящих вблизи территорий СНТ. | Заместители главы администрации. Руководители организаций. Собственники ГТС. Руководители организаций, обеспечивающие содержание, обслуживание и эксплуатацию гидротехнических сооружений. | март - май |  |
| 7 | Проведение мероприятий по недопущению попадания в реки и водоемы химически опасных веществ, отходов промышленного и сельскохозяйственного производства. | Заместители главы администрации. Руководители организаций. Собственники ГТС. Руководители организаций, обеспечивающие содержание, обслуживание и эксплуатацию гидротехнических сооружений. | постоянно |  |
| 8 | Мониторинг состояния гидротехнических сооружений на реках Банька, Синичка, Липка, Нахабинка, Грязева. | Противопаводковая комиссия городского округа Красногорск. Руководители организаций обеспечивающие содержание, обслуживание и эксплуатацию гидротехнических сооружений. Собственники ГТС. | до 15 марта |  |
| 9 | Проверка объектов жизнеобеспечения (электро-, тепло- водоснабжения) на предмет безаварийной работы (по необходимости). | Противопаводковая комиссия городского округа Красногорск. Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа. Руководители организаций обеспечивающие содержание, обслуживание и эксплуатацию гидротехнических сооружений. | март - апрель |  |
| 10 | Информирование населения городского округа Красногорск о прохождении весеннего паводка (подъеме паводковых вод), проводимой работе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, состоянии источников питьевого водоснабжения и качества воды в них. | Отдел гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации округа. МКУ «ЕДДС» Отдел по взаимодействию со СМИ и общественными организациями. Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Московской области. | В паводковый период |  |
| 11 | Обследование дорожного полотна, дорожных сооружений и мостов с целью определения их готовности к пропуску паводковых вод (по необходимости). | Отдел транспорта, связи и дорожной деятельности администрации округа. Руководители дорожных организаций (служб). | март - апрель. |  |
| 12 | Оборудование мест, вблизи населенных пунктов и автомобильных дорог знаками, указывающими на естественные и катастрофический уровни подъема паводковых вод. | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа. Отдел транспорта, связи и дорожной деятельности администрации округа. | март - апрель |  |
| 13 | Разработка плана выделения автотранспортной техники для вывоза населения из зоны возможного подтопления. | Отдел транспорта, связи и дорожной деятельности администрации округа. | до 10 марта |  |
| 14 | Контроль за очисткой колодцев, лотков, коллекторов и перепускных труб плотин от бытового мусора и льда. | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа. | до начала и в период паводка |  |
| 15 | Подготовка пунктов временного размещения населения (ПВР). | Эвакокомиссия (эвакоорганы) городского округа. | до 30 марта |  |
| 16 | Проверка состояния сил и средств постоянной готовности привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком. | Отдел гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации округа. | до 30 марта |  |
| 17 | Организация и осуществление взаимодействия с гидрометрическими постами, расположенными на р. Москва и р. Истра. Мониторинг паводковой обстановки. | Отдел гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации округа. МКУ «ЕДДС». | в период паводка |  |
| 18 | Контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории городского округа Красногорск. Проведение противоэпидемиологических мероприятий (при необходимости). Проведение лабораторных исследований воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. | Начальник территориального отдела территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Московской области в г.Лобня, г. Долгопрудный, г. Химки, Красногорском районе. | до начала и в период паводка по отдельному плану |  |
| 19 | Развертывание медицинских пунктов на ПВР для оказания медицинской помощи пострадавшим (по необходимости). | Начальник Управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций № 9 Министерства здравоохранения Московской области | в период паводка |  |
| 20 | Обеспечение охраны общественного порядка на ПВР жителей, отселяемых из зоны возможного подтопления и безопасности дорожного движения в зонах со сложной паводковой обстановкой (при необходимости). | Управление МВД России по Красногорскому району. | в период паводка |  |
| 21 | Обеспечение продуктами питания, предметами первой необходимости граждан, временно отселяемых из зоны подтопления (при необходимости). | Управление экономического и территориального развития администрации округа. | в период паводка |  |
| 22 | Организация и проведение занятий с учащимися учебных заведений городского округа по правилам поведения и мерам безопасности на реках и водоемах, в период весеннего половодья и паводка. | Руководители учебных учреждений округа. | в период весеннего половодья и паводка |  |