**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

19.03.2018 № 632/3

О внесении изменений в муниципальную программу

сельского поселения Ильинское Красногорского муниципального

района «Благоустройство территорий сельского поселения

Ильинское на 2017-2019 г.г.» и завершении

срока ее реализации

В связи с уточнением объемов финансирования мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территорий сельского поселения Ильинское на 2017-2019 г.г.», утвержденной постановлением администрации сельского поселения Ильинское от 14.10.2016 №103 (в редакции постановления администрации сельского поселения Ильинское от 13.12.2016 №135), п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в программу изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению.

2. В соответствии с п. 2.2 распоряжения администрации городского округа Красногорск Московской области от 16.08.2017 №540 «О назначении ответственных за сопровождение муниципальных программ поселений», завершить срок реализации муниципальной программы 31.12.2017 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красногорские вести» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Красногорск в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника территориального управления Ильинское Сергеева Д.А.

Глава городского округа Красногорск Р.Ф. Хабиров

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Красногорск

19.03.2018 № 632/3

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство территорий сельского поселения Ильинское**

**на 2017-2019 годы»**

*(утверждена пост. администрации сельского поселения Ильинское*

*от 14.10.2016 №103,в редакции постановления администрации*

*сельского поселения Ильинское от 13.12.2016 №135)*

1.**Паспорт муниципальной программы**

"Благоустройство территорий сельского поселения Ильинское 2017-2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа сельского поселения Ильинское «Благоустройство территорий сельского поселения Ильинское на 2017-2019 годы» (далее – Программа) | | | | |
| Цели муниципальной  программы | - комплексное решение проблемы обеспечения потребности сельского поселения Ильинское в среде проживания, отвечающей современным требованиям;  - улучшение качества комфортного проживания на территории сельского поселения Ильинское. | | | | |
| Задачи муниципальной  программы | 1. Обеспечение чистоты и порядка на территории сельского поселения Ильинское: - проведение мероприятий по очистке территорий населенных пунктов, расположенных на территории сельского поселения Ильинское; - обеспечение безопасного проживания жителей на территории сельского поселения Ильинское.  2. Ремонт существующих и строительство новых объектов и элементов благоустройства на территории сельского поселения Ильинское: - выявление потребности в реализации мероприятий по ремонту и модернизации имеющихся объектов и элементов благоустройства и перспективном строительстве новых; - осуществление работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов и элементов благоустройства, расположенных на территории сельского поселения Ильинское.  3.Ремонт и содержание ЛНО, оплата электроэнергии: - создание условий для энергосбережения в уличном освещении | | | | |
| муниципальный заказчик  муниципальной программы | Отдел благоустройства, связи и муниципального имущества | | | | |
| Сроки реализации  муниципальной программы | 2017 - 2019 г.г. | | | | |
| Перечень подпрограмм | - | | | | |
| Источники финансирования  муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | |
| Всего | Очередной  финансовый год 2017 | 1-й год  планового периода 2018 | 2-й год  планового периода 2019 | |
| Средства местного бюджета | 631817 | 159074 | 267273 |  | 205470 |
| Планируемые результаты  реализации муниципальной  программы (количественные и качественные показатели) | Обеспечение чистоты и порядка на территории поселения.  Увеличение доли благоустроенных территорий сельского поселения Ильинское. Увеличение доли энергосберегающих светильников и доли провода СИП в общем количестве светильников и в общей протяженности освещенных улиц на территории сельского поселения Ильинское | | | | |

2.Характеристика проблем, цели и задачи программы

Благоустройство территорий сельского поселения Ильинское относится к приоритетным задачам органов местного самоуправления и должно обеспечить благоприятные условия для развития экономики, социальной сферы поселения и повышения уровня жизни его жителей. В период 2017-2019 годы предстоит решить проблему благоустройства поселков, сел и деревень поселения.

Основные цели программы:

* обеспечение безопасности проживания и временного пребывания на территории сельского поселения Ильинское;
* повышение доступности территории муниципального образования для населения и хозяйствующих субъектов;
* улучшение качества комфортного проживания населения на территории сельского поселения Ильинское.

Достижение указанных целей Программы позволит достичь сбалансированности, эффективности развития социально-экономической сферы, обеспечивающей жизненно важные интересы жителей сельского поселения Ильинское. Такое достижение в рамках программы будет обеспечено выполнением следующих задач:

* + проведение комплексной оценки территории населенных пунктов, расположенных на территории сельского поселения Ильинское на предмет определения уровня соответствия их современным требованиям по безопасности и технического состояния объектов с учетом перспектив развития территории поселения;
  + определение потребности в реализации мероприятий по ремонту и модернизации имеющихся объектов благоустройства и перспективном строительстве новых;
  + осуществление работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов благоустройства, расположенных на территории сельского поселения Ильинское;
  + обеспечения чистоты и порядка на территории поселения;
  + создание условий для энергосбережения в уличном освещении на территории поселения.

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территорий сельского поселения Ильинское на 2017-2019 годы» планируется проведение благоустройства территории населенных пунктов поселения с оборудованием детских площадок, устройством муниципальных парков, созданием новых газонов, цветников, клумб, обустройством пешеходных зон, установкой ограждений. Новые детские и спортивные площадки будут устроены в д. Михалково, п. Инженерный, с. Ильинское, с. Петрово-Дальнее, п.Новый, д. Грибаново, д. Степановское, с.Николо-Урюпино. Постоянно будет производиться необходимый ремонт объектов и элементов благоустройства. Доля благоустроенных территорий в застроенной части территории поселения увеличится на 25%.

В период действия программы не менее 10% дворовых территорий ежегодно будут доводиться до нормативов обеспеченности элементами благоустройства (6 элементов) в соответствии с Законом Московской области от 30.12.2014г.

Все ремонтируемые и строящиеся детские и спортивные площадки будут оборудованы травмобезопасным покрытием.

Протяженность тротуаров, состоящих на балансе сельского поселения Ильинское - 15,8км (18960 кв.м.). За период действия Программы на территории поселения будет отремонтировано 2,5 км пешеходных тротуаров, что составит 15% от общей протяженности тротуаров и устроено 1,5 км новых тротуаров. Доля пешеходных дорожек с твердым покрытием, таким образом, достигнет 95% от общей протяженности тротуаров.

Все новые детские и спортивные площадки, пешеходные зоны будут освещены.

Муниципальные парки планируется обустроить в п.Архангельское (6 га) и в п.Мечниково (12 га). В селе Петрово-Дальнее будет проведена масштабная реконструкция футбольного поля с устройством покрытия «искусственная трава», устройством освещения, установкой трибун для зрителей.

В период действия Программы будет отремонтировано и устроено порядка 20 км линий наружного освещения. При ремонте и устройстве уличного освещения будут использованы только современные материалы: энергоэффективные светильники, самонесущие изолированные провода (СИП).

Обеспечение чистоты и порядка на территории поселения осуществляет муниципальное бюджетное предприятие «Ильинское подворье» в рамках муниципальных заданий, утвержденных распоряжением администрации сельского поселения Ильинское.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «Благоустройство территорий сельского поселения Ильинское на 2017-2019 годы» наименование муниципальной программы (подпрограммы) | | | | | | | | | |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | |
|
|
| Местный бюджет | Другие источники | 2017 | 2018 | 2019 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обеспечение чистоты и порядка на территории сельского поселения Ильинское | 204814 |  | 1) Обеспечение чистоты и порядка на территории сельского поселения Ильинское (100% требуемых объемов работ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Ильинское | 378335 |  | 1) Увеличение доли благоустроенных территорий в застроенной части сельского поселения Ильинское | % | 70 | 75 | 87 | 95 |
|  |  |  | 2) Доведение до нормативов обеспеченность дворовых территорий элементами благоустройства (Закон Московской области от 30.12.2014г.) | % | 23,81 | 39,68 | 55,56 | 71,43 |
| 3. | Ремонт и содержание ЛНО, оплата электроэнергии | 48668 |  | 1) Обеспечение доли современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения в объеме 100% | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2) Доведение доли самонесущего изолированного провода (СИП) в общей протяженности освещенных улиц, проездов, площадок, тротуаров до 100% | % | 98 | 98 | 100 | 100 |
| Итого | | 631817 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | | |
| «Благоустройство территорий сельского поселения Ильинское на 2017-2019 годы» | | | | | | | | | | |
| (наименование программы) | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| № п/п | Мероприятия | Источники финанси-рования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | Ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
| 2017 | | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1 Обеспечение чистоты и порядка на территории сельского поселения Ильинское | Средства местного бюджета | Декабрь 2019 | 69328 | 204814 | 72108 | | 63013 | 69693 |  |
|
| 1.1. | Мероприятие 1  Отлов безнадзорных животных | Средства местного бюджета | Декабрь 2016 | 400 | 1400 | 200 | | 600 | 600 | Начальник отдела благоустройства, связи и муниципального имущества |
| 1.2. | Мероприятие 2  Содержание таксофонов | Средства местного бюджета | Декабрь 2016 | 10 | 80 | 50 | | 15 | 15 | Начальник отдела благоустройства, связи и муниципального имущества |
| 1.3. | Мероприятие 3  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере благоустройства (выполнение МЗ МБУ «Ильинское подворье») | Средства местного бюджета | Декабрь 2019 | 39291 | 113550 | 37774 | | 37098 | 38678 | МБУ «Ильинское подворье» |
| 1.4. | Мероприятие 4  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере благоустройства (иные цели МБУ «Ильинское подворье») | Средства местного бюджета | Декабрь 2019 | 8430 | 14295 | 14295 | | - | - | МБУ «Ильинское подворье» |
| 1.5. | Мероприятие 5  Приобретение расходных материалов для проведения субботников | Средства местного бюджета | Декабрь 2019 | 197 | 1100 | 400 | | 300 | 400 | Начальник отдела благоустройства, связи и муниципального имущества |
| 1.6. | Мероприятие 6  Уборка незакрепленных за УК территорий, ликвидация стихийных навалов мусора | Средства местного бюджета | Декабрь 2019 | 20000 | 74389 | 19389 | | 25000 | 30000 | Администрация г.о.Красногорск, ТУ Ильинское г.о.Красногорск |
| 2. | Задача 2. Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Ильинское | Итого | Декабрь 2019 | 73146 | 378335 | 73765 | | 186700 | 117870 |  |
|
| 2.1. | Мероприятие 1  Ремонт и устройство детских и спортивных площадок, ремонт и устройство прочих элементов благоустройства (ограждения, газоны, МАФ и др.) | Средства местного бюджета | Декабрь 2019 | 58110 | 283165 | 73165 | | 100000 | 110000 | Начальник отдела благоустройства,  связи и муниципального имущества |
| 2.2. | Мероприятие 2  Ремонт и устройство тротуаров | Средства местного бюджета | Декабрь 2019 | 3770 | 11000 | - | | 5000 | 6000 | Начальник отдела благоустройства,  связи и муниципального имущества |
| 2.3 | Мероприятие 3 Обустройство муниципальных парков (ПСД и СМР) | Средства местного бюджета | Декабрь 2018 | - | 80000 | - | | 80000 | - | Начальник отдела благоустройства,  связи и муниципального имущества |
| 2.4 | Мероприятие 4  Технический надзор, за ходом и сроками выполнения работ по благоустройству территорий | Средства местного бюджета | Декабрь 2019 | 1232 | 4170 | 600 | | 1700 | 1870 | Начальник отдела благоустройства,  связи и муниципального имущества |
|  | **Задача 3.** **Ремонт и устройство ЛНО. Оплата электроэнергии** | Средства местного бюджета | Декабрь 2019 | 13659 | 48668 | 13201 | | 17560 | 17907 |  |
| 3.1 | Мероприятие 1 Ремонт и устройство ЛНО (ПСД и СМР) | Средства местного бюджета | Декабрь 2019 | 7800 | 26170 | 6170 | | 10000 | 10000 | Начальник отдела благоустройства,  связи и муниципального имущества |
| 3.2 | Мероприятие 2 Оплата электроэнергии | Средства местного бюджета | Декабрь 2019 | 6633 | 22158 | 7031 | | 7390 | 7737 | Отдел благоустройства |
| 3.3 | Мероприятие  Технический надзор за ходом и сроками выполнения работ по ремонту наружного освещения | Средства местного бюджета | Декабрь 2019 | 34 | 340 | - | | 170 | 170 | Начальник отдела благоустройства,  связи и муниципального имущества |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, | | | | | | | |
| НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | | | | |
| «Благоустройство территорий сельского поселения Ильинское на 2017-2019 годы» | | | | | | | |
| Наименование мероприятия программы | | Источник финансирования | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам  (тыс.руб.) | | | | |
| Мероприятия муниципальной программы | |  | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год |
|  | |  | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | |
| 1 | Обеспечение чистоты и порядка на территории сельского поселения Ильинское | Бюджет сельского поселения Ильинское | 72108 | | 63013 | | 69693 |
| 2 | Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Ильинское | Бюджет сельского поселения Ильинское | 73765 | | 186700 | | 117870 |
| 3 | Ремонт и устройство ЛНО. Оплата электроэнергии | Бюджет сельского поселения Ильинское | 13201 | | 17560 | | 17907 |
| Всего по годам (тыс.руб.) | | | **1**59074 | | 267273 | | 205470 |
| Всего по программе (тыс. руб.) | | | 631817 | | | | |

Обоснование расчета финансовых затрат:

- ремонт и устройство пешеходных тротуаров - на основании фактических затрат в 2016 году (1213,1 руб./кв.м. – капитальный ремонт тротуаров, 3404,5 руб./кв.м – устройство тротуаров с бордюром) с учетом индексов роста цен: 4,2% - 2017г., 5,5% - 2018г., 5,3% - 2019г.;

- ремонт и устройство линий наружного освещения (ЛНО) - на основании фактических затрат в 2016 году (1303,5 руб. за 1 м.п. – капитальный ремонт ЛНО, 1505,0 руб. за 1 п.м. – устройство ЛНО с учетом ПСД);

- благоустройство – на основании фактических затрат в 2016 году (например: 9488 руб. - за комплекс работ по устройству 1м2 детской площадки; 1959,7 руб. - установка 1 п.м. газонного ограждения и т.д.) с учетом индексов роста цен: 4,2% - 2017г., 5,5% - 2018г., 5,3% - 2019г.;

- оплата электроэнергии – на основании фактических затрат в 2016 году с учетом индекса роста цен: 6,0%-2017г., 5,1% - 2018г., 4,7% - 2019г.

- работы по содержанию объектов и элементов благоустройства, уличного освещения - на основании утвержденного распоряжением администрации от Расчета нормативных затрат на выполнение муниципального задания и содержание имущества МБУ «Ильинское подворье» сельского поселения Ильинское.

6.Организация управления программой, контроль и отчетность при реализации программы.

Управление реализацией Программы осуществляется муниципальным заказчиком – отделом благоустройства, связи и муниципального имущества администрации сельского поселения Ильинское, который осуществляет исполнение программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, внесение предложений по корректировке Программы. Ответственный исполнитель мероприятий - начальник отдела благоустройства, связи и муниципального имущества.

Координатором программы является заместитель главы администрации сельского поселения Ильинское, который осуществляет управление деятельностью исполнителей программных мероприятий. Координатор программы осуществляет контроль за выполнением мероприятий, направленных на реализацию Программы, при необходимости организует экспертные проверки хода реализации мероприятий Программы.

Финансовый контроль за целевым использованием средств возлагается на муниципальное казенное учреждение «Центр планирования, учета и обеспечения сельского поселения Ильинское» (МКУ «ЦПУ»)

Ежегодный годовой отчет о реализации программы готовит муниципальный заказчик – отдел благоустройства, связи и муниципального имущества администрации сельского поселения Ильинское. Отчет, составленный по установленной форме и согласованный с координатором программы, до 20 февраля года, следующего за отчетным, представляется в МКУ «ЦПУ».