О подготовке жилищно-коммунального  и энергетического хозяйства муниципального образования «Красногорский муниципальный район» к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года.

В целях подготовки жилищно-коммунального и энергетического хозяйства в Красногорском муниципальном районе к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года  постановляю:

- Утвердить комплексный план  мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2016/2017 годов по Красногорскому муниципальному району (Приложение №1).

- Образовать постоянно действующий штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года на объектах жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы независимо от их форм собственности.

3.  Утвердить состав комиссии по приемке готовности объектов жилищного фонда, социальной сферы, котельных и тепловых сетей к работе в осенне-зимнем периоде (Приложение 2).

4. Утвердить состав комиссии по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей, независимо от их форм собственности (Приложение 3).

5. Рекомендовать главам городских поселений Красногорского муниципального района разработать и до 22 апреля 2016 года представить в Управление ЖКХ и благоустройства администрации Красногорского муниципального района утвержденные комплексные планы мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда, социальной сферы, котельных и тепловых сетей к работе в осенне-зимнем периоде.

6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (Погодин Р.А.):

6.1. В срок до 22 апреля 2016 года провести проверки технического состояния объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Красногорского муниципального района, находящихся на балансе подведомственных организаций.

6.2. По результатам проверок в срок до 29 апреля 2016 года представить в Министерство ЖКХ Московской области комплексные планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в Красногорском муниципальном районе независимо от форм собственности к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года.

6.3. В срок до 09 сентября 2016 года представить в Министерство ЖКХ Московской области реестры актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей.

6.4. В срок до 16 сентября 2016 года обеспечить готовность объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в Красногорском муниципальном районе, а также нормативный запас жидкого (в том числе резервного) топлива на муниципальных котельных к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года и представить данную информацию в Министерство ЖКХ Московской области.

6.5. В срок до 20 сентября 2016 года представить в Министерство ЖКХ Московской области реестры паспортов готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы.

6.6. В срок до 01 октября 2016 года представить в Министерство ЖКХ Московской области реестры актов проведения пробных топок.

6.7. В срок до 14 октября 2016 года представить в Министерство ЖКХ Московской области акты и паспорта готовности теплоснабжающих организаций.

6.8. В срок до 14 октября 2016 года представить в Министерство энергетики Московской области акты и паспорта готовности электроснабжающих организаций.

6.9. В срок до 01 сентября 2016 года обеспечить контроль за формированием аварийных запасов материально-технических ресурсов в эксплуатирующих организациях, находящихся на территории Красногорского муниципального района для оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2016/2017 года.

6.10. В срок до 20 сентября 2016 года провести практические занятия с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры и энергетического хозяйства Красногорского муниципального района.

6.11. В срок до 03 июня 2016 года согласовать с Министерством энергетики Московской области  и поставщиками топливно-энергетических ресурсов предельные годовые объемы потребления (лимиты) природного газа для котельных, обеспечивающих бесперебойное теплоснабжение потребителей.

6.12. Обеспечить объекты коммунальной инфраструктуры бесперебойным электроснабжением от двух независимых взаимнорезервирующих источников электропитания с использованием устройств автоматического переключения или автономных источников электроснабжения аварийного резерва.

6.13. В период с 01 июня по 01 ноября 2016 года представлять в Министерство ЖКХ Московской области обобщенные статистические данные по Красногорскому муниципальному району по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7.

6.14. При подготовке паспортов готовности к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года указывать сведения о наличии договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, а также акты технического обслуживания внутридомового газового оборудования.

6.15. Обеспечить контроль за подготовкой ведомственного жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры.

6.16. Обеспечить контроль за своевременной оплатой муниципальными организациями потребленных топливно-энергетических ресурсов согласно заключенным договорам с поставщиками энергоносителей.

7. Руководителям теплоснабжающих и электроснабжающих предприятий, жилищного фонда и социальной сферы:

7.1. В срок до 22  апреля 2016 года совместно с администрациями городских и сельских поселений и администрацией Красногорского муниципального района провести проверки технического состояния объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Красногорского муниципального района, находящихся на балансе подведомственных организаций.

7.2. По результатам проверок в срок до 22 апреля 2016 года представить в Управление ЖКХ и благоустройства администрации Красногорского муниципального района комплексные планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в Красногорском муниципальном районе независимо от форм собственности к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года.

7.3. В срок до 06 сентября 2016 года представить в Управление ЖКХ и благоустройства администрации Красногорского муниципального района реестр актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей.

7.4. В срок до 16 сентября 2016 года обеспечить готовность объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в Красногорском муниципальном районе, а также нормативный запас жидкого (в том числе резервного) топлива на муниципальных котельных к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года и представить данную информацию в Управление ЖКХ и благоустройства администрации Красногорского муниципального района.

7.5. В срок до 16 сентября 2016 года представить в Управление ЖКХ и благоустройства администрации Красногорского муниципального района паспорта готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы.

7.6. В срок до 27 сентября 2016 года представить в Управление ЖКХ и благоустройства администрации Красногорского муниципального района акты проведения пробных топок.

7.7. В срок до 11 октября 2016 года представить в Управление ЖКХ и благоустройства администрации Красногорского муниципального района акты и паспорта готовности теплоснабжающих организаций.

7.8. В срок до 11 октября 2016 года представить в Управление ЖКХ и благоустройства администрации Красногорского муниципального района акты и паспорта готовности электроснабжающих организаций.

7.9. В срок до 01 сентября 2016 года обеспечить контроль за формированием аварийных запасов материально-технических ресурсов в эксплуатирующих организациях, находящихся на территории Красногорского муниципального района для оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2016/2017 года.

7.10. В срок до 20 сентября 2016 года совместно с Управлением ЖКХ и благоустройства администрации Красногорского муниципального района провести практические занятия с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры и энергетического хозяйства Красногорского муниципального района.

7.11. В срок до 01 июня 2016 года согласовать с Управлением ЖКХ и благоустройства администрации Красногорского муниципального района, Топливно-энергетическим комитетом Московской области и поставщиками топливно-энергетических ресурсов предельные годовые объемы потребления (лимиты) природного газа для котельных, обеспечивающих бесперебойное теплоснабжение потребителей.

7.12. Обеспечить объекты коммунальной инфраструктуры бесперебойным электроснабжением от двух независимых взаимнорезервирующих источников электропитания с использованием устройств автоматического переключения или автономных источников электроснабжения аварийного резерва.

7.13. В период с 01 июня по 01 ноября 2016 года представлять в Управление ЖКХ и благоустройства администрации Красногорского муниципального района  статистические данные по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7.

7.14. При подготовке паспортов готовности к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года указывать сведения о наличии договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, а также акты технического обслуживания внутридомового газового оборудования.

7.15. Обеспечить контроль за своевременной оплатой муниципальными организациями потребленных топливно-энергетических ресурсов согласно заключенным договорам с поставщиками энергоносителей.

8. Начальникам Управлений образования, по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта:

8.1. Предоставить планы мероприятий по подготовке подведомственных организаций к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года в Управление ЖКХ и благоустройства до 22 апреля 2016 года.

8.2. Обеспечить готовность к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года объектов социальной сферы.

9. Всем руководителям организаций и предприятий обеспечить 100% оплату текущих платежей за энергоносители.

10. Руководителям муниципальных учреждений обеспечить полное и своевременное выполнение требований теплоснабжающих организаций, связанных с подготовкой к зиме.

11. Признать утратившим силу постановление администрации Красногорского муниципального района от 24.04.2015 №587/4 «О подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства Красногорского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года».

12. Данное постановление опубликовать в газете «Красногорские вести».

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Красногорского муниципального района Николова В.В.

.

Глава Красногорского

муниципального района                                                                  М.В. Сапунов

Приложение №1

к постановлению администрации

Красногорского муниципального района

от_______________ №________________

Комплексный план мероприятий по подготовке

к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года

по Красногорскому муниципальному району.

- Организационные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить проект постановления Главы Красногорского муниципального района о подготовке ЖКХ и энергетического хозяйства района к работе в осенне-зимний период 2016-2017гг. | март-апрель | Николов В.В. Погодин Р.А. |
| 2 | Провести ряд совещаний с руководителями предприятий энергоснабжения, управляющих компаний и предприятий района по подготовке к работе в осенне-зимних условиях 2016-2017гг. | апрель-октябрь | Николов В.В. Погодин Р.А. |
| 3 | Организовать выступление в средствах массовой информации по вопросам подготовки к работе в осенне-зимних условиях: - Глав поселений района - Николов В.В..– зам. главы района и других руководителей предприятий района | май - октябрь | Николов В.В. Погодин Р.А. Светлаев Н.А. Хрустова В.А. Меняйло С.И. |
| 4 | Создать районную оперативную группу по подготовке ЖКХ к работе в осенне-зимних условиях 2016-2017гг. | апрель | Николов В.В. Погодин Р.А. |
| 5 | Провести совещание с руководителями предприятий, имеющими ведомственный жилой фонд, по подготовке к работе в осенне-зимний период | май-июнь | Погодин Р.А. |

- Объемы организационно-технических мероприятий по подготовке ЖКХ и энергетического хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года по Красногорскому муниципальному району.

| Жилищный фонд за исключением индивидуальных жилых домов | Котельные | Теплосети (в двухтрубном исчислении) | Замена ветхих тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) | Центральные тепловые пункты (ЦТП) | Водопроводные сети | Замена ветхих водопроводных сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего многоквартирных домов | всего | В том числе муниципальные | всего | В том числе муниципальные | всего | всего | В том числе муниципальные | всего | В том числе муниципальные | всего |
| ед. | ед. | км | км | ед. | км | км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1261 | 62 | 40 | 454,7 | 254,4 | 8,9 | 74 | 70 | 403,9 | 358,2 | 3,5 |

| Канализационные сети | Замена ветхих канализационных сетей | Канализационные насосные станции | Очистные сооружения канализации | Объемы заготовки основных видов топлива на отопительный период всего | Необходимые запасы резервного топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | В том числе муниципальные | всего | всего | В том числе муниципальные | всего | В том числе муниципальные | Жидкое топливо | уголь | В том числе к началу отопительного периода | Жидкое топливо |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жидкое топливо | уголь |  |
| км |  | ед. | ед. | тн |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 345,4 | 327,2 | 3,0 | 37 | 30 | 10 | 3 | 8987,0 | - | 8987,0 | - | 8987,0 |

Приложение №2

к постановлению администрации

Красногорского муниципального района

от _______________№________________

Состав комиссии по приемке готовности объектов

жилищного фонда, социальной сферы, котельных и тепловых сетей

к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года.

| № п/п | ФИО | Должность | Телефон | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Николов В.В. | Зам. главы администрации | 564 75 36 | Председатель комиссии |
| 2 | Погодин Р.А. | Начальник отдела организации содержания инж. сетей УЖКХ | 562 00 36 | Зам. председателя комиссии |
| 3 | Ковалева Г.М. | Начальник управления по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта | 563-31-74 | Член комиссии |
| 4 | Швейниц Т.В. | Начальник управления образования | 563 89 46 | Член комиссии |
| 5 | Гольцов А.В. | Зам. главы администрации г.п. Красногорск | 568 27 27 | Член комиссии |
| 6 | Шалыгин АА. | Зам. главы администрации г. п. Нахабино | 566 00 72 | Член комиссии |
| 7 | Федосеев П.А. | Начальник ж/д станции Павшино | 562 62 92 | Член комиссии |
| 8 | Абрамычев С.В. | Гл. инженер филиала ГУП газового хозяйства МО «Красногорский межрайонный трест газового хозяйства» | 562 41 21 | Член комиссии |
| 9 | Кива А.И.. | Ген. директор ОАО «КПЭС» | 562 32 53 | Член комиссии |
| 10 | Шейкин П.М. | Ген. директор ОАО «Водоканал» | 562 00 63 | Член комиссии |
| 11 | Самсонов С.Д. | Ген. директор ОАО «Красногорская Теплосеть» | 562 02 96 | Член комиссии |
| 12 | Прокудин Н.С. | Директор МУП «Жилищный трест» | 562 22 87 | Член комиссии |
| 13 | Перцев В.Л. | Директор ООО «Акватория» | 566 18 82 | Член комиссии |
| 14 | Струев В.А. | Директор МУП «НИС» | 566 21 91 | Член комиссии |
| 15 | Иванов И.А. | Гл. энергетик ОАО «Красногорский завод им. Зверева» | 563 23 84 | Член комиссии |
| 16 | Барыкин В.В. | Ген. Директор ОАО «ЭКК» | 561 10 00 | Член комиссии |
| 17 | Пилюс Г.В. | Гл. инженер ЗАО «Бецема» | 562 00 52 | Член комиссии |
| 18 | Проценко С.Н. | Зам. Директора ЗАО «Никольское» | 563 97 79 | Член комиссии |
| 19 | Сазонов Н.Б. | Тех. Директор ОАО «Красногорское агропромышленное общество» | 948 18 04 | Член комиссии |

Приложение №3

к постановлению администрации

Красногорского муниципального района

от______________№_________________

Состав комиссии по проведению

гидравлических испытаний тепловых сетей,

независимо от их форм собственности.

| № п/п | ФИО | Должность | Телефон | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Погодин Р.А. | Начальник отдела организации содержания инж. сетей УЖКХ | 562 00 36 | Председатель комиссии |
| 2 | Аксенов А.В. | Гл. инженер ОАО «Красногорская Теплосеть» | 562 02 96 | Член комиссии |
| 3 | Громов С.М. | Зам. гл. инженера по теплоснабжению ООО «Акватория» | 566 18 82 | Член комиссии |
| 4 | Улимов А.В. | Начальник аварийно-диспетчерской службы МУП Жилищный Трест | 562 22 87 | Член комиссии |