Приложение

к постановлению администрации

городского округа Красногорск

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРОЕКТ**

Муниципальная программа

«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»

2017 г.

**Паспорт муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды»**

**на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация городского округа Красногорск | | | | | |
| Разработчик программы | Управление благоустройства администрации городского округа Красногорск | | | | | |
| Цели  программы | * + 1. 1. Совершенствование внешнего благоустройства городского округа Красногорск,     2. 2. Придание художественной выразительности и эстетической привлекательности внешнего облика,     3. 3. Создание комфортных условий для массового отдыха граждан и обустройство зон отдыха | | | | | |
| Задачи программы | 1. Обеспечение формирования единого облика городского округа Красногорск,  2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского округа Красногорск, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории,  3. Адаптация городской среды для маломобильных групп населения, их беспрепятственный доступ и использование объектов благоустройства,  4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Красногорск | | | | | |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Количество и доля благоустроенных общественных территорий | шт / % | 5/ 50 | 4 / 55 | 7 / 60 | 4 / 65 | 4 / 70 |
| Количество и доля комплексно благоустроенных дворовых территорий | шт / % | 31 / 60 | 31 / 70 | 31 / 80 | 31 / 90 | 31 / 100 |
| Количество приобретенной техники для нужд внешнего благоустройства | ед. | 5 | - | - | - | - |
| Сроки реализации программы | 2018-2022 годы | | | | | |
| Источники финансирования программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Всего, в том числе по годам: | 3 352 982 | 1 732 445 | 693 377 | 927 160 | - | - |
| Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области | 211 109 | 3 703 | 3 703 | 3 703  200 000 | - | - |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 3 141 873 | 1 728 742 | 689 674 | 723 457 | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории городского округа Красногорск,  2. Улучшение внешнего облика городского округа Красногорск | | | | | |

**Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы**

Основным стратегическим направлением деятельности администрации городского округа Красногорск является обеспечение устойчивого развития территории административного центра округа - г. Красногорка и населенных пунктов пос. Нахабино и Отрадное, с. Ильинское, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие городской инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Площадь городского округа Красногорск составляет 223,39 км2, численность населения по состоянию на 01.01.2017 – 231 673 человек.

Понятие «благоустройство территории» появилось в действующем законодательстве сравнительно недавно. Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» под благоустройством территории поселения (городского округа) принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

В составе благоустройства территории должны решаться такие задачи, как комплексное колористическое решение застройки и ландшафта, озеленение и цветочное оформление территорий, упорядочение и оптимизация размещения средств наружной рекламы и информации, праздничное оформление, размещение объектов монументально-декоративного характера, упорядочение организации зон размещения и дизайнерское решение малых архитектурных форм, определение зон проведения реконструктивных работ с учетом местоположения объекта в исторической структуре, функционально-планировочной организации, архитектурно-пространственной структуре города.

Объектами комплексного благоустройства являются все элементы городского округа, ранжированные по уровням, т.е. комплексное благоустройство по сути охватывает всю территорию округа, микрорайоны и конкретные объекты. Исключение составляют только особо охраняемые природные территории, подлежащие экологической реабилитации и памятники культуры и архитектуры, требующие исключительно реставрационных работ.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

В настоящее время во многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, имеются детские игровые площадки с морально и физически устаревшим оборудованием, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов, недостаточное уличное освещение.

Существуют территории, требующие комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя ремонт и замену детского игрового и спортивного оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, дополнительных опор уличного освещения, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения и многое другое.

Во многих дворах отмечается недостаточное количество парковочных пространств, что приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта во дворовых территориях. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и направленные на поддержание уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия. Также одной из проблем благоустройства территории города является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходимо применять программно­целевой подход. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории города, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

* повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);
* запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;
* запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;
* сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории городского округа Красногорск.

Трудовое участие заинтересованных лиц может быть реализовано в следующих формах:

* выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории многоквартирного жилого дома к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы;
* предоставление строительных материалов, техники;
* обеспечение благоприятных условий для работы подрядных организаций.

Доля трудового участия заинтересованных лиц установлена в размере одного субботника для дворовой территории многоквартирного жилого дома.

Под субботником в настоящей программе понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории многоквартирного жилого дома к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.

Адресный перечень индивидуальных жилых строений (далее – ИЖС), подлежащих благоустройству не позднее 2022 года, формируется исходя из физического состояния объектов определенных по результатам инвентаризации.

Адресный перечень ИЖС, которые подлежат благоустройству за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (собственников (землепользователей) земельных участков) в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории городского округа Красногорск определяется планом мероприятий муниципальной программы, который формируется в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией округа.

**Основные цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной Программы**

Целью Программы является повышение уровня внешнего благоустройства территории городского округа Красногорск.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

* повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
* обеспечение надлежащего уровня уличного освещения территории городского округа,
* повышение уровня благоустройства общественных территорий (пешеходных зон, скверов, набережных, мест массового отдыха и т.д.);
* обеспечение чистоты и порядка на территориях общего пользования, объектах благоустройств городского округа Красногорск,
* повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Красногорск.

**Перечень программных мероприятий**

На реализацию задач Программы будут направлены следующие основные мероприятия:

Благоустройство дворовых территорий городского округа Красногорск.

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых определен Порядком предоставления субсидий из федерального и областного бюджета бюджету городского округа Красногорск на софинансирование расходных обязательств муниципального образования на поддержку муниципальных программ формирование современной городской среды и включает в себя:

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

* обустройство детской игровой площадки,
* обустройство уличного освещения,
* озеленение территории,
* установка информационного стенда,
* обустройство дополнительных парковочных мест,
* обустройство контейнерной площадки.

Дополнительный перечень работ включает следующее:

* оборудование спортивных площадок,
* обустройство площадок для выгула и (или) дрессировки животных,
* обустройство зоны тихого отдыха,
* иные работы в соответствии с пожеланиями жителей.

Стоимость работ по благоустройству дворовых территорий определяется сметным расчетом, составленным на основании ведомости дефектов.

Адресный перечень дворовых территорий формируется в соответствии с Положением о порядке представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», утвержденным постановлением администрации городского округа Красногорск.

Включение дворовой территории в муниципальную программу без согласования с заинтересованными лицами не допускается. В случае, если предложений по благоустройству дворовых территорий, соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение муниципальной общественной комиссии поступит на сумму большую, нежели предусмотрено в местном бюджете, будет сформирован отдельный перечень таких предложений для их первоочередного включения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы либо для финансирования в случае предоставления дополнительных средств из областного бюджета.

По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, подготавливается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн – проект.

**Благоустройство общественных территорий городского**

**округа Красногорск**

**(площадей, набережных, улиц, пешеходных зон,**

**скверов, бульваров и иных территорий)**

В качестве объектов благоустройства предлагаются для обсуждения и благоустройства следующие виды общественных территорий:

* благоустройство скверов,
* благоустройство бульваров,
* развитие въездных групп городского округа,
* обустройство набережной Москва – реки в мкр. Павшинская пойма,
* благоустройство зон отдыха населения (пляжей и т.п.),
* благоустройство территорий мемориальных комплексов,
* реконструкция пешеходных зон с устройством необходимых точек притяжения.

Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для маломобильных групп населения.

Перечень общественных территорий формируется в соответствии с Положением о порядке представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования или дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

* проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы,
* рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий, запланированных к комплексному благоустройству в соответствии с Положением о порядке представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы,
* рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в перечень общественных территорий, на которых планируется благоустройство в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы,
* подготовка и утверждение (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн - проектов благоустройства общественных пространств.

Проектирование благоустройства общественных пространств выполняется с учетом сложившейся градостроительной ситуации; природных особенностей территорий и максимально возможным сохранением зеленых насаждений; данных ландшафтного анализа территорий, рекреационной ёмкости и нагрузки территорий (реальной и прогнозируемой); потребностей разных групп населения, круглогодичного функционального использования территорий; сложившейся дорожно-тропиночной сети; максимальной логистической и функциональной увязки проектируемых территорий; минимальных затрат на дальнейшее обслуживание проектируемых территорий и отдельных объектов благоустройства и озеленения; подбора посадочного материала, устойчивого к воздействию агрессивной городской среды, а также требующего минимального полива; максимального использования многолетних культур; использования антивандальных материалов, в том числе посадочного, и элементов благоустройства.

Для обеспечения возможности инвалидов и других маломобильных групп населения вести независимый образ жизни и участвовать в жизни города при благоустройстве общественных и дворовых территорий предусматривается:

- устройство пандусов, дорожного покрытия, наружного освещения территории, установку малых архитектурных форм и скамей;

- оптимальное размещение и оборудование остановок общественного транспорта;

- оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного отдыха, визуальными и тактильными средствами ориентации, информации, а также средствами вертикальной коммуникации (подъёмниками, эскалаторами);

- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах, парках местного значения и лесопарков;

- увеличение количества парковочных мест для инвалидов с учётом реальной их необходимости.

Перечень мероприятий Программы

| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации подпрограммы** | **Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения** | **Источники финансирования** | **Срок исполнения мероприятий** | **Всего (тыс. руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы** | **Результаты выполнения мероприятий подпрограммы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **7** | **8** | **9** | **10** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | **Благоустройство общественных пространств (в т.ч. набережной Москва-реки в мкр. Павшинская пойма)** | Осуществление закупки, контроль исполнения | Средства бюджета городского округа Красногорск | 2018-2022 | **38 900** | **16 200** | **22 700** | **-** | **-** | **-** | Администрация городского округа Красногорск | Совершенствование внешнего благоустройства городского округа Красногорск |
| Средства бюджета Московской области | 2018-2022 | **-** | **-** | **-** | **200 000** | - | - |
| Средства федерального бюджета | 2018-2022 | **-** | **-** | **-** | - | - | - |
| Внебюджетные источники | 2018-2022 | **-** | **-** | **-** | - | - | - |
| 2 | **Комплексное благоустройство дворовых территорий** | Осуществление закупки, контроль исполнения | Средства бюджета городского округа Красногорск | 2018-2021 | **743 731** | **735 875** | **856,0** | **7 000** | **-** | **-** | Администрация городского округа Красногорск | Совершенствование внешнего благоустройства городского округа Красногорск |
| Средства бюджета Московской области | 2018-2022 | **-** | **-** | **-** | - | - | - |
| Средства федерального бюджета | 2018-2022 | **-** | **-** | **-** | - | - | - |
| Внебюджетные источники | 2018-2022 | **-** | **-** | **-** | - | - | - |
| 3 | **Организация сбора и вывоза строительного мусора** | Осуществление закупки, контроль исполнения | Средства бюджета городского округа Красногорск | 2018-2022 | **10 000** | **10 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | Администрация городского округа Красногорск | улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки |
| 4 | **Мероприятия по развитию благоустроенных территорий** | Осуществление закупки, контроль исполнения | Средства бюджета городского округа Красногорск | 2018-2022 | **63 449** | **63 110** | **-** | **339** | **-** | **-** | Администрация городского округа Красногорск | строительство новых пешеходных дорожек, установка новых МАФ, обустройство новых объектов |
| Средства бюджета Московской области | 2018-2022 | **-** | **-** | **-** | - | - | - |
| Внебюджетные источники | 2018-2022 | **-** | **-** | **-** | - | - | - |
| 5 | **Проектирование, строительство и реконструкция прочих объектов благоустройства** | Осуществление закупки, контроль исполнения | Средства бюджета го Красногорск | 2018-2022 | **100 000** | **100 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | Администрация городского округа Красногорск | Совершенствование внешнего благоустройства городского округа Красногорск |
| Средства бюджета Московской области | 2018-2022 | **-** | **-** | **-** | - | - | - |
| Внебюджетные источники | 2018-2022 | **-** | **-** | **-** | - | - | - |
| 6 | **Содержание объектов благоустройства и озеленения территории округа** | Осуществление закупки, контроль исполнения | Средства бюджета городского округа Красногорск | 2018-2022 | **1 726 090** | **641 030** | **517 530** | **567 530** | **-** | **-** | Администрация городского округа Красногорск | поддержание в надлежащем состоянии объектов благоустройства |
| Средства бюджета Московской области | 2018-2022 | **-** | **-** | **-** | - | - | - |
| Внебюджетные источники | 2018-2022 | **-** | **-** | **-** | - | - | - |
| 7 | **Отлов безнадзорных животных** | Осуществление закупки, контроль исполнения | Средства бюджета го Красногорск | 2018-2022 | - | - | - | - | - | - | Администрация городского округа Красногорск | улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки |
| Средства бюджета Московской области | 2018-2022 | **11 109** | **3 703** | **3 703** | **3 703** | - | - |
| 8 | **Обеспечение деятельности учреждений в сфере ЖКХ** | Осуществление закупки, контроль исполнения | Средства бюджета го Красногорск | 2018-2022 | **459 703** | **162 527** | **148 588** | **148 588** | - | - | Администрация городского округа Красногорск |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | | | | | **3 141 873** | **1 728 742** | **689 674** | **723 457** | **-** | **-** |  | |
| Средства бюджета Московской области | | | | | **211 109** | **3 703** | **3 703** | **3 703**  **200 000** | **-** | **-** |  | |
| Средства федерального бюджета | | | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | |
| Внебюджетные источники | | | | | **-** | **-** | **-** | - | - | - |  | |
| **ВСЕГО по Программе** | | | | | **3 352 982** | **1 732 445** | **693 377** | **927 160** | **-** | **-** |  | |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды» на 2018-2022 годы

Перечень

общественных пространств, запланированных к благоустройству в период с 2018 по 2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта благоустройства и адрес** | **Годы реализации** | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| 1 | сквер по ул. Речная (включая площадь Маяковского и площадь Оптиков) |  |  | + |  |  |
| 2 | набережная Москва-реки в мкр. Павшинская пойма | + | + |  |  |  |
| 3 | Яблоневый сквер | + |  |  |  |  |
| 4 | пешеходная зона от делового от ДЦ «Панорама» до ул. Братьев Горожанкиных, 25 в направлении ДЦ «Успенский» с выходом на ул. Вилора Трифонова |  |  | + |  |  |
| 5 | сквер вблизи ул. братьев Горожанкиных, 23-а | + |  |  |  |  |
| 6 | сквер вблизи ул. Успенская, 4 | + |  |  |  |  |
| 7 | пешеходная зона ул. Народного Ополчения |  |  |  | + |  |
| 8 | мемориальный комплекс по ул. Циолковского |  | + |  |  |  |
| 9 | пешеходная зона ул. Жуковского (от Волоколамского шоссе до ул. Циолковского, д. 15а) |  |  |  | + |  |
| 10 | овраг по ул. Железнодорожная, д.д. 28, 29 |  | + |  |  |  |
| 11 | пешеходная зона от ул. 50 летия Октября (магазин «Пятерочка») до ж/д платформы Красногорская |  |  |  | + |  |
| 12 | пешеходная зона ул. Карбышева (от Успенской церкви до КГБ № 1) |  | + |  |  |  |
| 13 | проезд ул. Ленина – ул. Карбышева (вблизи д. 19-в, Дом Быта) |  |  |  |  | + |
| 14 | пешеходная зона от д. 9 по ул. Вилора Трифонова до СНТ «Земледелец» и школы № 15 |  |  |  |  | + |
| 15 | пешеходная зона от Успенской церкви до поворота на мкр. Опалиха |  |  |  |  | + |
| 16 | пешеходная зона от АЗС «ТНК» до пос. Ново-Никольское |  |  |  |  | + |
| 17 | пешеходная зона от д. 15 по ул. Есенинская до ж/д платформы Опалиха |  |  | + |  |  |
| 18 | сквер у д. 10-а по ул. Вокзальная |  |  |  | + |  |
| 19 | пешеходная зона от ДГ «Сказочный» до пересечения ул. Первомайская с ул. Лесная с выходами на ул. Первомайская и ул. Лесная |  |  | + |  |  |
| 20 | спуск к Москва-реке в военном городке Павшино |  |  | + |  |  |
| 21 | пешеходная зона ул. Заводская – прибрежная полоса Москва-реки |  |  | + |  |  |
| 22 | пешеходная зона от ДЦ «Панорама» - ул. Губайлово, д. 56 - КГБ № 1 |  |  | + |  |  |
| 23 | пешеходная зона от ул. Братьев Горожанкиных до ул. Ленина, д.16 | + |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды» на 2018-2022 годы

Перечень

дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2018 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дворы, включенные в перечень по результатам голосования жителей на портале «Добродел»** | | **Дворы, включенные в перечень в соответствии с планом работ по благоустройству** | |
| 1 | ул. Заводская, 2, 4, 22 – ул. Строительная, 3, 5 | 1 | ул. Чайковского, 8, 8а, 10, 12 |
| 2 | ул. Ленина, 15, 15а, 17 | 2 | Волоколамское шоссе, 1, 1а, 1б, 2 – проезд Чехова, 3, 5 – ул. Чайковского, 6, 7 |
| 3 | Павшинский бульвар, 34 | 3 | Железнодорожный проезд, 7, 9, 11, 13 – ул. Жуковского, 8, 8а, 10 – ул. Железнодорожная, 9 |
| 4 | Красногорский бульвар, 18 | 4 | ул. Железнодорожная, 35а, 36а, 38, 38а – ул. 50 летия Октября, 2/37, 6 |
| 5 | Красногорский бульвар, 24 | 5 | пос. Архангельское, 12, 20, 21 |
| 6 | ул. Ткацкой фабрики, 18, 24 | 6 | пос. Архангельское, 23, 24, 25 |
| 7 | Южный бульвар, 2,4 – ул. Заводская, 31 | 7 | пос. Ильинское – Усово, ул. Верхняя стройка, 8, 8в, 16, 18 |
| 8 | ул.Железнодорожная, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а | 8 | с. Петрово-Дальнее, 1а |
| 9 | ул. Ленина, 21, 23, 25, 27, 29 | 9 | пос. Ильинское – Усово, ул. Новый поселок, 5-5а |
| 10 | ул. Красноармейская, 62, 64 | 10 | пос. Мечниково, 2 |
| 11 | ул. Ленина, 49, 51, 53, 55 | 11 | пос. Мечниково, 1 |
| 12 | ул. Комсомольская, 35, 37, 39 | 12 | пос. Ильинское – Усово, ул. Новый поселок, 11а, 11б |
| 13 | ул. Осенняя, 18 | 13 | ул. Чайковского, 21/2, 19 – Волоколамское шоссе, 10, 11/1 |
| 14 | ул. Железнодорожная, 1, 2, 3, 4, 5 – Железнодорожный проезд, 2 | 14 | ул. Железнодорожная, 29, 30, 31, 31а |
| 15 | ул. Карбышева, 11, 13, 15 | 15 | пос. Светлые горы, 9а, 24, 25 |
| 16 | пос. Светлые горы, 16, 17, 18 |