Приложение

к постановлению администрации

городского округа Красногорск

от 20.12.2019 № 3216/12

**Муниципальная программа**

**городского округа Красногорск**

**«Территориальное развитие»**

**на 2017-2021 годы**

г. Красногорск

2016

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК**

**"ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ"**

**НА 2017 - 2021 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации по вопросам архитектуры и строительства | | | | | |
| Муниципальный заказчик  муниципальной программы | Управление градостроительной деятельности администрации городского округа Красногорск | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Создание системы стратегического градостроительного планирования развития территорий округа, обеспечивающей формирование благоприятной среды жизнедеятельности, улучшение условий проживания населения, устойчивое развитие территории округа | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Территориальное развитие | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Средства бюджета городского округа Красногорск 1 | **89961** | **6 150** | **38 184** | **5490** | **25 637** | **14 500** |
| Внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Всего в том числе по годам | 89961 | **6 150** | **38 184** | **5490** | **25 637** | **14 500** |

**(1) – до 01.01.2018 г.** бюджет Красногорского муниципального района

**ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»**

В настоящее время интенсивное освоение территории городского округа Красногорск[[1]](#footnote-1), комплексное строительство жилья, объектов административно-делового назначения, а также выставочных и торгово-развлекательных комплексов обусловлено удобным месторасположением, в непосредственной близости от столицы, и размещением на территории городского округа Красногорск структурных подразделений Правительства Московской области.

Целью территориального планирования является устойчивое развитие городского округа Красногорск, обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности его населения, развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, эффективное использование территорий и рациональное использование природных ресурсов, сохранение историко-культурного и природного наследия.

**ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»**

Целью муниципальной программы «Территориальное развитие» является разработка схемы территориального развития городского округа Красногорск Московской области, определяющей направленность деятельности органов местного самоуправления городского округа Красногорск Московской области по непосредственному преобразованию пространственной организации городского округа Красногорск или инициированию осуществления таких преобразований, направленных на устойчивое развитие городского округа Красногорск Московской области в интересах настоящего и будущих поколений.

Кроме того, целью программы «Территориальное развитие», является обеспечение разработки документов территориального планирования и документов по планировке территории, направленных на реализацию политики пространственного развития городского округа Красногорск Московской области средствами градостроительства и архитектуры.

Программа «Территориальное развитие» направлена на реализацию следующих основных мероприятий:

* Подготовка градостроительной документации для обеспечения территориального развития городского округа Красногорск Московской области;
* Проведение внешней независимой строительной экспертизы в случае выявления нарушений градостроительных и иных норм;
* Подготовка документации по планировке и межеванию территорий при строительстве капитальных объектов социальной направленности и объектов индивидуального жилищного строительства в городском округе Красногорск Московской области.

**ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»**

**С УЧЁТОМ РЕАЛИЗАЦИИ**

В результате выполнения мероприятий муниципальной программы городского округа Красногорск «Территориальное планирование» проведены публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки (части территории) городского округа Красногорск Московской области (ПЗЗ) в количестве 44 шт., (постановление администрации городского округа Красногорск Московской области от 19.05.2017 № 340), утверждены ПЗЗ (Решение Совета депутатов городского округа Красногорск Московской области от 30.11.2017 № 322/20), утверждены местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования (Решение Совета депутатов городского округа Красногорск Московской области от 26.04.2018 № 434/26). В целях реализации социально значимых проектов выполнены два проекта планировки и проекта межевания территории (ППТ), утверждённые постановлениями администрации городского округа Красногорск, проведены внешние независимые экспертизы самовольно возведённых объектов для выявления нарушений градостроительных и иных норм по 7 объектам (представлены заключения выполненные АО «КТБ ЖБ»). Проведены публичные слушания по проекту генерального плана городского округа Красногорск в количестве 44 шт. (Распоряжение администрации городского округа Красногорск Московской области от 07.09.2018 № 546).

Кроме того планируется, что в результате выполнения муниципальной программы (МП) на территории городского округа Красногорск уменьшится число самовольных объектов и долгостроя, и в следствии выполнения МП будут подготовлены Проекты планировки территорий (ППТ) под размещение социально значимых объектов (детских садов, школ, территорий для многодетных семей г.о. Красногорск)

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК

«ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» НА 2017-2021 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты муниципальной программы | Тип показателя | Единица | Базовое | Планируемое значение показателя по годам | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **Показатель 1**  Наличие утвержденного генерального плана городского округа | Показатель муниципальной программы | да/нет | нет | нет | да | да | да | да | 1 |
| 2. | **Показатель 2**  Количество проведенных публичных слушаний по проекту генерального плана городского округа | Показатель муниципальной программы | шт. | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. | **Показатель 3**  Наличие утвержденных правил землепользования и застройки городского округа | Показатель муниципальной программы | да/нет | нет | да | да | да | да | да | 1 |
| 4. | **Показатель 4**  Количество проведенных публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки городского округа | Показатель муниципальной программы | шт. | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5. | **Показатель 5** Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования | Показатель муниципальной программы | да/нет | нет | нет | да | да | да | да | 1 |
| 6. | **Показатель 6**  Количество проведенных строительных экспертиз документации | Показатель муниципальной программы | шт. | 0 | 1 | 7 | 10 | 10 | 10 | 2 |
| 7. | **Показатель 7**  Количество выданных градостроительных планов земельных участков при индивидуальном жилищном строительстве | Показатель муниципальной программы | шт. | 40 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 3 |
| 8. | **Показатель 8**  Количество разработанных проектов планировки/проектов межевания территории | Показатель муниципальной программы | шт. | 0 | 0 | 11 | 2 | 8 | 3 | 3 |
| 9. | **Показатель 9**  Доля ликвидации долгостроев, самовольного строительства | Приоритетный целевой показатель | ед. | 0 | - | - | 7 | 8 | 15 | 2 |
| 10. | **Показатель 10**  Недопущение строительства объектов самовольной застройки | Приоритетный целевой показатель | балл | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 |

**МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Документация по территориальному планированию городского округа Красногорск включает в себя разработку ряда градостроительной документации.

Градостроительная документация разрабатывается на основании ряда градостроительных показателей.

При подготовке градостроительной документации, для обеспечения территориального развития городского округа Красногорск, предусматривается ряд мероприятий, в том числе:

- проведение публичных слушаний по проекту генерального плана городского округа Красногорск и по проекту правил землепользования и застройки городского округа Красногорск;

- утверждение генерального плана городского округа Красногорск и правил землепользования и застройки городского округа Красногорск;

- обеспечение подготовки местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Красногорск и их утверждение;

- проведение внешней независимой строительной экспертизы в случае выявления нарушений градостроительных и иных норм;

- разработка градостроительных планов земельных участков при индивидуальном жилищном строительстве;

- разработка проектов планировки и межевания территории;

- доля ликвидации долгостроев, самовольного строительства измеряется в **ед**. (единица)

Количество ликвидированных (снесённых или достроенных) объектов незавершенного строительства на территории городского округа Красногорск;

- недопущение строительства объектов самовольной застройки измеряется в баллах;

Расчёт значения показателя № 23 (10) измеряется по формуле**: I =2\*b1+0.5\*b2** где

**I** – итоговая оценка деятельности органов местного самоуправления по недопущению самовольного строительства ;

**b1** – количество объектов самовольной застройки, выявленных Главгосстройнадзором Московской области за отчётный период, по которым направлены уведомление о выявлении самовольной постройки в орган местного самоуправления, единиц; **b2** – количество объектов самовольной застройки, выявленных органом местного самоуправления за отчётный период до получения уведомления о выявлении самовольной постройки от Главгосстройнадзора Московской области;

Суммарное количество разработанных, утвержденных и выданных без взимания платы градостроительных планов земельных участков на весь срок действия программы составляет 840 (восемьсот сорок) штук**.**

**Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия муниципальной**

**подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы**

***Ответственный за выполнение мероприятия программы***:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной подпрограммы и направляет его заказчику муниципальной программы/подпрограммы;

2) определяет исполнителей мероприятия муниципальной подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и своевременно представляет заказчику муниципальной подпрограммы отчет о реализации мероприятий.

***Заказчик муниципальной программы*** осуществляет координацию деятельности заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Красногорск и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию программы, а также обеспечение достижения показателей реализации мероприятий муниципальной программы в целом.

**Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации**

**мероприятий муниципальной программы**

С целью контроля за реализацией муниципальной программы/подпрограммы заказчик ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме по формированию государственных программ Московской области автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление" (далее - подсистема ГАСУ МО):

1) оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы/подпрограммы по форме согласно [приложениям](#P1451) к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Красногорск (далее – Порядку), который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы/подпрограммы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

В срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, заказчик муниципальной программы/подпрограммы/ направляет оперативный (годовой) отчет на бумажном носителе за своей подписью с приложением аналитической записки в экономическое управление администрации городского округа Красногорск.

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

**«ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» НА 2017-2021 ГОДЫ**

| N п/п | Мероприятия | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2016 г. (тыс. руб.)[\*](#P981) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты  выполнения  мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | **Основное мероприятие 1**  Подготовка градостроительной документации для обеспечения территориального развития городского округа Красногорск Московской области | 2017-2021 | Бюджет  области  Бюджет  округа | **0** | **7 043** | В рамках бюджета Московской области, предусмотренных на исполнение полномочий | | | | | Правительство Московской области  Отдел по связям с общественностью  Отдел реализации градостроительной политики | Наличие утвержденного генерального плана городского округа  Наличие утвержденных правил землепользования и застройки городского округа  Достижение запланированного количества публичных слушаний по проекту генерального плана городского округа  Достижение запланированного количества публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки городского округа  Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования |
| **0** | **1 645** | **4 898** | **500** | **0** |
| 1.1. | Обеспечение разработки генерального плана и правил землепользования и застройки городского округа Красногорск Московской области | 2017-2020 | Бюджет  области |  |  | В рамках бюджета Московской области, предусмотренных на исполнение полномочий | | | | | Правительство Московской области |
|  |  |  |  |  |
| 1.2. | Обеспечение проведение публичных слушаний по проекту генерального плана городского округа Красногорск Московской области | 2017-2019 | Бюджет округа |  |  | В рамках средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя | | | | | Отдел по связям с общественностью |
|  |  |  |  |  |
| 1.3. | Обеспечение проведение  публичных слушаний по проекту правил  землепользования и застройки городского округа Красногорск Московской области | 2017 | Бюджет округа |  |  | В рамках средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя | | | | | Отдел по связям с общественностью |
|  |  |  |  |  |
| 1.4. | Обеспечение проведение публичных слушаний по проектам планировки и проектам межевания территории | 2017-2021 | Бюджет округа |  |  | В рамках средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя | | | | | Отдел по связям с общественностью |
|  |  |  |  |  |
| 1.5. | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Красногорск Московской области | 2017-2018 | Бюджет  округа | 0 | 1 645 | 0 | 1 645 | 0 | 0 | 0 | Отдел реализации градостроительной политики |
| 1.6 | Разработка схем улиц с нумерацией домов на территории городского округа Красногорск | 2017-2021 | Бюджет округа | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | Отдел реализации градостроительной политики |
| 1.7 | Формирование базы данных информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Московской области | 2017-2019 | Бюджет округа | 0 | 4 898 | 0 | 0 | 4898 | 0 | 0 | Отдел реализации градостроительной политики |  |
| 2. | **Основное мероприятие 2**  Проведение внешней независимой строительной экспертизы в случае выявления нарушений градостроительных и иных норм | 2017-2021 | Бюджет  округа | **0** | **18 538** | **300** | **3 253** | **385** | **9 600** | **5 000** | Отдел реализации градостроительной политики  Правовое управление | Достижение запланированного количество проведённых строительных экспертиз документации.  Недопущение строительства объектов самовольной застройки  Увеличение доли ликвидации долгостроев, самовольного строительства |
| 2.1. | Проведение внешней независимой строительной экспертизы в случае выявления нарушений градостроительных и иных норм (без конкретного адреса) | 2017-2021 | Бюджет  округа | 0 | 15 285 | 300 | 0 | 385 | 9 600 | 5 000 | Отдел реализации градостроительной политики |
| 2.2. | Проведение внешней независимой строительной экспертизы самовольно возведенных объектов для выявления нарушений градостроительных и иных норм по следующим адресам:  д. Гаврилково, СНТ Шарль Азнавур, уч. 30; д. Путилково, Путилковское шоссе, д. 85; Красногорский район, д. Степановское; г. Красногорск, мкр. Опалиха, Парковый тупик, д. 2; г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Горького, д. 10; Красногорский раойн, д. Путилково, уч. 151; Московская область, г. Красногорск, ул. Павшинская, д. 57. | 2018 | Бюджет  округа | 0 | 3 253 | 0 | 3 253 | 0 | 0 | 0 | Отдел реализации градостроительной политики |
| 2.3. | Снос самовольно возведенных объектов | 2019-2021 | Бюджет  округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел реализации градостроительной политики |
| 3. | **Основное мероприятие 3**  Подготовка документации по планировке и межеванию территорий при строительстве капитальных объектов социальной направленности и объектов индивидуального жилищного строительства в городском округе Красногорск Московской области | 2017-2021 | Бюджет  округа | **3 700** | **64380** | **5 850** | **33 286** | **207** | **15 537** | **9 500** | Отдел реализации градостроительной политики  Отдел строительства объектов социальной сферы | Достижение запланированного количества выданных градостроительных планов земельных участков при индивидуальном жилищном строительстве  Достижение запланированного количества разработанных проектов планировки /проектов межевания территории |
| 3.1. | Подготовка документации по планировке территории для обеспечения нормы градостроительного законодательства в части необходимости выдачи без взимания платы градостроительных планов земельных участков при индивидуальном жилищном строительстве | 2017-2021 | Бюджет  округа | 3 600 | 14 850 | 5 250 | 9 600 | 0 | 0 | 0 | Отдел реализации градостроительной политики |
| 3.2. | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории п. Архангельское (для размещения объектов образования) | 2017-2019 | Бюджет  округа | 0 | 1 348 | 0 | 1 348 | 0 | 0 | 0 | Отдел реализации градостроительной политики |
| 3.3 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории для размещения ДДОУ по ул. Чкалова р.п. Нахабино | 2017-2019 | Бюджет  округа | 100 | 1 395 | 0 | 1 395 | 0 | 0 | 0 | Отдел реализации градостроительной политики |
| 3.4. | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории для размещения производственной базы муниципального автотранспортного предприятия (МАТП) «Красногорское» и пожарного депо в мкр. Опалиха, ул. Светлая | 2017-2020 | Бюджет  округа | 0 | 4 484 | 0 | 2 242 | 0 | 2242 | 0 | Отдел реализации градостроительной политики |
| 3.5. | Разработка проекта планировки территории для размещения линейного объекта «Подъездной дороги к участкам многодетных» п. Светлые Горы | 2017-2019 | Бюджет  округа | 0 | 539 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | Отдел реализации градостроительной политики |
| 3.6. | Разработка проекта планировки территории малоэтажной жилой застройки по адресу: Московская область, Клинский район, городское поселение Высоковск, д. Колосово | 2017-2020 | Бюджет  округа | 0 | 6 166 | 0 | 3 083 | 0 | 3083 | 0 | Отдел реализации градостроительной политики |
| 3.7. | Разработка проекта планировки для реконструкции канализационного коллектора от КНС № 1 (мкр. Павшино) до врезки в Московскую канализацию на участке от вантузной камеры до комплекса зданий Правительства Московской области и дюкерного перехода через р. Москва | 2017-2019 | Бюджет  округа | 0 | 1 973 | 0 | 1 973 | 0 | 0 | 0 | Отдел реализации градостроительной политики |
| 3.8. | Изготовление топографических съемок земельных участков для разработки документаций по планировке территории | 2017-2021 | Бюджет  округа | 0 | 807 | 600 | 0 | 207 | 0 | 0 | Отдел реализации градостроительной политики |
| 3.9. | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории для реконструкции лыжного стадиона МАСОУ «Зоркий» под размещение многофункционального  лыжно-биатлонного комплекса круглогодичной эксплуатации (г. Красногорск, ул. Речная, д. 31, строение 1) | 2017-2020 | Бюджет  округа | 0 | 5 131 | 0 | 5 131 | 0 | 0 | 0 | Отдел реализации градостроительной политики |
| 3.10. | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории п. Архангельское (для размещения физкультурно-оздоровительного комплекса) | 2017-2020 | Бюджет  округа | 0 | 1 846 | 0 | 1 846 | 0 | 0 | 0 | Отдел реализации градостроительной политики |
| 3.11. | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 50:07:0010505:360, предназначенного для предоставления многодетным семьям городского округа Красногорск, расположенного по адресу: Волоколамский район, с/п Теряевское, в районе д. Кузяево | 2017-2020 | Бюджет  округа | 0 | 1 510 | 0 | 1 510 | 0 | 0 | 0 | Отдел реализации градостроительной политики |
| 3.12. | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 50:07:0010512:408, предназначенного для предоставления многодетным семьям городского округа Красногорск, расположенного по адресу: Волоколамский район, с/п Теряевское, в районе д. Кузяево | 2017-2020 | Бюджет  округа | 0 | 1 535 | 0 | 1 535 | 0 | 0 | 0 | Отдел реализации градостроительной политики |
| 3.13. | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 50:07:0010510:195, предназначенного для предоставления многодетным семьям городского округа Красногорск, расположенного по адресу: Волоколамский район, с/п Теряевское, в районе д. Кузяево | 2017-2020 | Бюджет  округа | 0 | 3 084 | 0 | 3 084 | 0 | 0 | 0 | Отдел реализации градостроительной политики |
| 3.14. | Разработка проектов планировки и проектов межевания территории (без конкретных адресов) | 2019-2021 | Бюджет  округа | 0 | 19 712 | 0 | 0 | 0 | 10 212 | 9 500 | Отдел реализации градостроительной политики |
| **Итого по программе:** | | | **Бюджет округа** | | **89 961** | **6 150** | **38 184** | **5 490** | **25 637** | **14 500** |  |  |

ОБОСНОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **мероприятия**  **программы** | **Источник**  **финанси-**  **рования** | **Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия** | **Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе**  **по годам (тыс. руб.)** | **Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия** |
| 1.5. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Красногорск Московской области | Бюджет  округа | Заключенный муниципальный контракт по результатам проведенного открытого конкурса. | **Всего:** - 1 645 |  |
| **2018 г.** - 1 645 |
| 1.6. Разработка схем улиц с нумерацией домов на территории городского округа Красногорск | Бюджет  округа | Объем работ включает в себя сбор исходных данных и анализ ситуации на соответствие с существующим положением и действующими нормативами; разработка и подготовка схем улиц с нумерацией домов | **Всего: -** 500  2020 г. - 500 |  |
| 1.7. Формирование базы данных информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Московской области | Бюджет  округа | Объем работ включает в себя сбор, систематизирование и формирование базы данных информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Московской области | **Всего : -** 4898  2019г. - 4898 |  |
| 2.1. Проведение внешней независимой строительной экспертизы в случае выявления нарушений градостроительных и иных норм (без конкретного адреса) | Бюджет  округа | Объем работ включает в себя сбор исходных данных и анализ ситуации на соответствие с действующими нормативами; подготовка заключения экспертизы. | **Всего:** - 15 300 |  |
| **2017 г. –** 300  **2019 г. –** 385  **2020 г. –** 9 600  **2021 г. –** 5 000 |
| 2.2. Проведение внешней независимой строительной экспертизы самовольно возведенных объектов для выявления нарушений градостроительных и иных норм по следующим адресам: д. Гаврилково, СНТ Шарль Азнавур, уч. 30; д. Путилково, Путилковское шоссе, д. 85; Красногорский район, д. Степановское; г. Красногорск, мкр. Опалиха, Парковый тупик, д. 2; г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Горького, д. 10; Красногорский раойн, д. Путилково, уч. 151; Московская область, г. Красногорск, ул. Павшинская, д. 57. | Бюджет  округа | Объем работ включает в себя сбор исходных данных и анализ ситуации на соответствие с действующими нормативами; подготовка заключения экспертизы. | **Всего:** - 3 253 |  |
| **2018 г. -** 3 253 |
| 2.3. Снос самовольно возведенных объектов | Бюджет  округа | Объем работ включает в себя снос объектов. | **Всего:** - 0 |  |
| **2019 г. –** 0 |
| 3.1. Подготовка документации по планировке территории для обеспечения нормы градостроительного законодательства в части необходимости выдачи без взимания платы градостроительных планов земельных участков при индивидуальном жилищном строительстве | Бюджет  округа | Объем работ включает в себя проведение инженерно-геодезических изысканий по созданию крупномасштабного топографического плана в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м, с нанесением информации о подземных/наземных коммуникациях, согласовании правильности их нанесения; изготовление градостроительного(-ых) плана(-ов) земельного(-ых) участка(-ов). | **Всего:** - 14 850 |  |
| **2017 г. -** 5 250  **2018 г. -** 9 600 |
| 3.2. Разработка проекта планировки и проекта межевания территории п. Архангельское (для размещения объектов образования) | Бюджет  округа | Заключенный муниципальный контракт по результатам проведенного открытого конкурса. | **Всего:** - 1 348 |  |
| **2018 г.** - 1 348  **2019 г.** - 0 |
| 3.3. Разработка проекта планировки и проекта межевания территории для размещения ДДОУ по ул. Чкалова р.п. Нахабино | Бюджет  округа | Заключенный муниципальный контракт по результатам проведенного открытого конкурса. | **Всего:** - 1 395 |  |
| **2018 г. -** 1 395  **2019 г. -** 0 |
| 3.4. Разработка проекта планировки и проекта межевания территории для размещения производственной базы муниципального автотранспортного предприятия (МАТП) «Красногорское» и пожарного депо в мкр. Опалиха, ул. Светлая | Бюджет  округа | Заключенный муниципальный контракт по результатам проведенного открытого конкурса. | **Всего:** - 4 484 |  |
| **2018 г. -** 2 242  **2020 г. -** 2 242 |
| 3.5. Разработка проекта планировки территории для размещения линейного объекта «Подъездной дороги к участкам многодетных» п. Светлые Горы | Бюджет  округа | Заключенный муниципальный контракт по результатам проведенного открытого конкурса. | **Всего:** - 539 |  |
| **2018 г. –** 539 |
| 3.6. Разработка проекта планировки территории малоэтажной жилой застройки по адресу: Московская область, Клинский район, городское поселение Высоковск, д. Колосово | Бюджет  округа | Заключенный муниципальный контракт по результатам проведенного открытого конкурса. | **Всего:** - 6 166 |  |
| **2018 г. -**3 083  **2020 г. -**3 083 |
| 3.7. Разработка проекта планировки для реконструкции канализационного коллектора от КНС № 1 (мкр. Павшино) до врезки в Московскую канализацию на участке от вантузной камеры до комплекса зданий Правительства Московской области и дюкерного перехода через р. Москва | Бюджет  округа | Заключенный муниципальный контракт по результатам проведенного открытого конкурса. | **Всего:** - 1937 |  |
| **2018 г. -** 1 973 |
| 3.8. Изготовление топографических съемок земельных участков для разработки документаций по планировке территорий | Бюджет  округа | Объем работ включает в себя проведение инженерно-геодезических изысканий по созданию крупномасштабного топографического плана в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м, с нанесением информации о подземных/наземных коммуникациях, согласовании правильности их нанесения. | **Всего:** - 807 |  |
| **2017 г. –** 600  2019г. - 207 |
| 3.9. Разработка проекта планировки и проекта межевания территории для реконструкции лыжного стадиона МАСОУ «Зоркий» под размещение многофункционального лыжно-биатлонного комплекса круглогодичной эксплуатации (г. Красногорск, ул. Речная, д. 31, строение 1) | Бюджет  округа | Заключенный муниципальный контракт по результатам проведенного открытого конкурса. | **Всего:** - 5 131 |  |
| **2018 г.** - 5 131  **2019 г.** - 0 |
| 3.10. Разработка проекта планировки и проекта межевания территории п. Архангельское (для размещения физкультурно-оздоровительного  комплекса) | Бюджет  округа | Заключенный муниципальный контракт по результатам проведенного открытого конкурса. | **Всего:** - 1 846 |  |
| **2018 г. -** 1 846  **2019 г. -** 0 |
| 3.11. Разработка проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 50:07:0010505:360, предназначенного для предоставления многодетным семьям городского округа Красногорск, расположенного по адресу: Волоколамский район, с/п Теряевское, в районе д. Кузяево | Бюджет  округа | Заключенный муниципальный контракт по результатам проведенного открытого конкурса. | **Всего:** - 1 510 |  |
| **2018 г. -** 1 510  **2019 г. -**  0 |
| 3.12. Разработка проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 50:07:0010512:408, предназначенного для предоставления многодетным семьям городского округа Красногорск, расположенного по адресу: Волоколамский район, с/п Теряевское, в районе д. Кузяево | Бюджет  округа | Заключенный муниципальный контракт по результатам проведенного открытого конкурса. | **Всего:** - 1 535 |  |
| **2018 г.** - 1 535  **2019 г.** - 0 |
| 3.13. Разработка проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 50:07:0010510:195, предназначенного для предоставления многодетным семьям городского округа Красногорск, расположенного по адресу: Волоколамский район, с/п Теряевское, в районе д. Кузяево | Бюджет  округа | Заключенный муниципальный контракт по результатам проведенного открытого конкурса. | **Всего:** - 3 084 |  |
| **2018 г. -** 3 084  **2019 г. -**  0 |
| 3.14. Разработка проектов планировки и проектов межевания территории (без конкретных адресов) | Бюджет  округа | Объем работ включает в себя разработку проектов планировки и проектов межевания территории. | **Всего:** - 19 712 |  |
| **2019 г. –**  0  **2020 г. –** 10212  **2021 г. –** 9 500 |

1. До 09.01.2017 – Красногорский муниципальный район [↑](#footnote-ref-1)