Муниципальной программой «Развитие транспортной системы на 2017г. были предусмотрены мероприятия по ремонту улично-дорожной сети на территории городского округа Красногорск Московской области. Для выполнения поставленных правительством Московской области задач в бюджетах было выделено 80,724 млн. рублей с учетом субсидии из бюджета Московской области в размере: 17,1 млн. рублей. Это позволило привести 76 231 м2 автомобильных и внутриквартальных дорог в нормативное состояние, в соответствие с требованиями к эксплуатационным характеристикам. В перечень автомобильных дорог вошло:

**Субсидии:**

**Всего: 18 автодорог**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность | Площадь | Статус |
| 1 | Московская область, Красногорский район, дорога от д.12 по ул.50 лет Октября до д.21 по ул.Пушкинская в г.Красногорск | 717 | 3 586 | Завершено, идет приемка |
| 2 | Московская область, Красногорский район, , проезд от д.19 до д.13 по ул.Московская в г.Красногорск | 74,6 | 373 | Завершено, идет приемка |
| 3 | Московская область, Красногорский район, проезд от д.42 до д.52 по ул.Московская в г.Красногорск | 143,6 | 718 | Завершено, идет приемка |
| 4 | Московская область, Красногорский район, пер. Московский, мкр. Опалиха в г. Красногорск | 57 | 285 | Завершено, идет приемка |
| 5 | Московская область, Красногорский район, пер. Чапаева, мкр. Опалиха в г. Красногорск | 136,2 | 681 | Завершено, идет приемка |
| 6 | Московская область, Красногорский район, ул. Заводская в г. Красногорск | 1085,4 | 5 427 | Завершено, идет приемка |
| 7 | Московская область, Красногорский район, ул. Старая Лесная, мкр. Опалиха в г. Красногорск | 264,8 | 1 324 | Завершено, идет приемка |
| 8 | Московская область, Красногорский район, дорога от д.4 до д.16 по ул.Успенская в г.Красногорск | 1203 | 6 015 | Завершено, идет приемка |
| 9 | Московская область, Красногорский район, ул.Циолковского в г.Красногорск | 833,4 | 4 167 | Завершено, идет приемка |
| 10 | Московская область, Красногорский район, ул. Челюскина, мкр. Опалиха в г. Красногорск | 220 | 1 100 | Завершено, идет приемка |
| 11 | Московская область, Красногорский р-н, сельское поселение Ильинское, д.Воронки, дорога в д.Воронки | 278,2 | 1 391 | Завершено, идет приемка |
| 12 | Московская область Красногорский р-н, с.п.Отрадненское, д.Марьино, ул.Полевая | 629,6 | 3 148 | Завершено, идет приемка |
| 13 | Московская область, Красногорский р-н, сельское поселение Ильинское, с.Петрово-Дальнее, дороги в с.Петрово-Дальнее, ул.Новый поселок | 263,4 | 1 317 | Завершено, идет приемка |
| 14 | Московская область, Красногорский р-н, сельское поселение Ильинское, дорога в с.Ильинское, ул.Набережная | 330,8 | 1 654 | Завершено, идет приемка |
| 15 | Московская область Красногорский р-н, с.п.Отрадненское, дорога в д. Старое Аристово,  проезд от д.11 вдоль к/поселка "Юлия" | 314,2 | 1 571 | Завершено, идет приемка |
| 16 | Московская область, Красногорский р-н, сельское поселение Ильинское, д. Грибаново, дорога в д.Грибаново, дорога от Ильинского шоссе до ул.Речная ( д.№85 ) | 233,4 | 1 167 | Завершено, идет приемка |
| 17 | Московская область Красногорский р-н, с.п.Отрадненское, дорога в д.Старое Аристово, проезд от д.24 до д.11 | 371 | 1 855 | Завершено, идет приемка |
| 18 | Московская область, Красногорский р-н, д.Глухово, ул.Набережная | 508,6 | 2 543 | Завершено, идет приемка |
|  | Всего | 7,664 км | 38 322 м2 |  |

**Городские ремонты:**

3 муниципальных контракта на автомобильные дороги:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Речная-ОКС | В работе | 3859 | 771,8 |
| 2 | ОКС-гаражи | В работе | 4946 | 989,2 |
| 3 | Подъезд к д. ивановское | В работе | 1743 | 348,6 |
| 4 | Подъезд к д. Гольево | В работе | 4706 | 941,2 |
| 5 | Проезд от д. 26А до д. 44 по ул. Ленина | В работе | 5575 | 1115 |
| 6 | Южный бульвар, от д. 31 по ул. Заводская | В работе | 3908 | 781,6 |
|  | Всего |  | 24737 м2 | 4,9474 км |

**Ремонты в сельских поселениях:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - ул. Набережная в с. Петрово-Дальнее с.п. Ильинское Красногорского района Московской области; | Завершено, идет приемка | 4825 | 965 |
| 2 | - ул. Колхозная в д. Ильинское с. п. Ильинское Красногорского района Московской области; | Завершено, идет приемка |
| 3 | - дорога № 4 в д. Захарково с. п. Ильинское Красногорского района Московской области | Завершено |
| 4 | - ул. Садовая в д. Дмитровское с. п. Ильинское Красногорского района Московской области; | Завершено |
| 5 | - ул. Советская в д. Глухово с. п. Ильинское Красногорского района Московской области. | Завершено |
| 6 | п. Истра. от д.12 до д.8 (участок от д.8 до гаражей) | В работе | 4760 | 952 |
| 7 | п. Истра, от Ильинского ш. (д.8) до д.10. | В работе |
| 8 | пос. им. И.И. Мечникова: от д.12 до д.18 (со съездом у д.8). | В работе |
| 9 | пос. им. И.И. Мечникова: от д.1 до д.18 (участок от д.3 до д.18) | В работе |
| 10 | Александровка, ул. Лесная | Завершено, идет приемка | 7703 | 1540,6 |
| 11 | д. Степановское, дорога от Ильинского ш. через с/т «Надежда» до с/т «Березка». | Завершено, идет приемка |
| 12 | д. Путилково, дорога к д.13, д. Путилково, Подъезд к ТРЦ «Вэй Парк». | В работе | 6026 | 1205,2 |
| 13 | Ангелово, ул. Школьная | В работе | 4468 | 893,6 |
|  | Всего: |  | 27 782 м2 | 5,5564 км |

Итого по округу:

Всего дорог 37, общей протяженностью 18,1 км общей площадью 76 231 м2.