УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Красногорск

Московской области

от _______________________

Муниципальная программа городского округа Красногорск Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

на 2023-2027 годы

Красногорск

2022

- Паспорт муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы городского округа Красногорск Московской области Тимошина Н.С. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск Московской области |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Красногорск |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |
| 1. Чистая вода | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск Московской области |  |  |  |  |  |
| 2. Системы водоотведения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск Московской области |  |  |  |  |  |
| 3. Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск Московской области |  |  |  |  |  |
| 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск Московской области |  |  |  |  |  |
| 6. Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск Московской области |  |  |  |  |  |
| 8. Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск Московской области |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Обеспечение населения чистой питьевой водой, строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | 2. Строительство, реконструкция и модернизация объектов очистки сточных вод, канализационных коллекторов, канализационных насосных станций, организация в границах городского округа водоотведения |  |  |  |  |  |
|  | 3. Развитие коммунального комплекса городского округа Красногорск, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, создание наиболее благоприятных и отвечающих современным требованиям условий проживания граждан. Основной задачей является обеспечение минимально необходимой устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в т.ч. прохождение очередного отопительного сезона без аварийных случаев |  |  |  |  |  |
|  | 5. Осуществление комплекса мер по энергосбережению, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях |  |  |  |  |  |
|  | 6. Обеспечение надёжности газоснабжения населения путём реализации мероприятий, направленных на содержание и текущий и капитальный ремонт объектов газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности городского округа Красногорск, а также бесхозных объектов газоснабжения, находящихся на территории городского округа Красногорск |  |  |  |  |  |
|  | 8. Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 2 747 749,68000 | 614 263,48000 | 786 896,72000 | 679 572,64000 | 224 199,88000 | 442 816,96000 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 3 721 343,76826 | 996 416,24526 | 608 955,22700 | 903 943,71000 | 938 313,19600 | 273 715,39000 |
| Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2 772 921,00000 | 2 772 921,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 149 197,00000 | 149 197,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего, в том числе по годам: | 9 391 211,44826 | 4 532 797,72526 | 1 395 851,94700 | 1 583 516,35000 | 1 162 513,07600 | 716 532,35000 |

2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей

В целях обеспечения своевременной подготовки инженерных сетей, объектов и сооружений к отопительному сезону ежегодно проводятся работы по капитальному и текущему ремонту, реконструкции, модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства. Администрацией городского округа Красногорск утверждается перечень основных мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства городского округа Красногорск к осенне-зимнему периоду, создается штаб по подготовке к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства, который обеспечивает оперативный контроль за ходом проводимых мероприятий ресурсоснабжающими предприятиями.

Основной задачей является обеспечение минимально необходимой устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в т.ч. прохождение очередного отопительного сезона без аварийных случаев.

Современное состояние муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Красногорск характеризуется высокой степенью износа основного и вспомогательного оборудования (для большинства объектов процент износа составляет 75%), обусловленного хроническим недофинансированием ремонтных работ по причине заниженных амортизационных отчислений, которые не в полном объеме учитывают затраты на эксплуатацию значительного числа объектов, не оформленных в муниципальную собственность в установленном порядке. Устаревшая система коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям. Следствием высокой степени износа существующих коммунальных сооружений и оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия теплоэнергетического оборудования, повышенная аварийность. Одновременно массовое строительство объектов жилищно-гражданского, производственного и другого назначения в городском округе Красногорск обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры. Планируемые к освоению новые площадки под жилые дома требуют дополнительной нагрузки на системы жизнеобеспечения. Реализация инвестиционных программ организаций коммунального комплекса позволит решить указанные проблемы, повысить надежность систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, обеспечить новые объекты застройки качественными коммунальными услугами.

Реализация инвестиционных мероприятий в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, реализуемых Акционерным обществом «Красногорская теплосеть» в границах муниципального образования городской округ Красногорск Московской области направлена на:

- отказ от покупки теплоэнергии от АО «Бецема» и увеличение собственного производства теплоэнергии;

- переключение и ликвидация малоэффективных источников, реконструкция тепловых сетей с целью повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения;

- увеличение мощностей в связи с массовым строительством объектов жилищно-гражданского и производственного назначения в городском округе Красногорск;

- замена изношенного основного и вспомогательного оборудования системы теплоснабжения;

- модернизацию устаревшей системы коммунальной инфраструктуры. "

Результат реализации мероприятий:

- снижение удельных расходов топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии;

- увеличение производства собственной теплоэнергии;

- повышение надежности и бесперебойности теплоснабжения потребителей;

- обеспечение новых объектов застройки качественными коммунальными услугами.

В настоящее время, рост тарифов на энергоресурсы, является основным фактором, влияющим на снижение социально-экономического развития городского округа Красногорск, конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития. Рост стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведет к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, которые приведут к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг, при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления, и снижению качества жизни населения:

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, физической культуры, спорта и работе с молодежью, вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по энергосбережению, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

Программа охватывает три основные группы потребителей: коммунальное хозяйство, жилищный фонд и бюджетная сфера.

- Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

городского округа Красногорск Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере

Критерии для выбора технических решений и очередности реализации мероприятий Программы устанавливаются на основе анализа следующих показателей:

- дефицит производственных мощностей и планируемые сроки ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства;

- дефицит пропускной способности коммунальных сетей в районах перспективной застройки;

- отсутствие структуры распределения коммунальных ресурсов в районах перспективной застройки;

- степень амортизации (первоочередной модернизации подлежат сети, элементы коммунального оборудования и отдельные объекты жилищного фонда, срок

эксплуатации которых превысил нормативный, а также теплоэнергетическое оборудование, имеющее коэффициент полезного действия менее 80%);

- объем снижения затрат при эксплуатации объекта инфраструктуры;

- количество потребителей - получателей жилищно-коммунальных услуг от модернизируемого объекта;

- экологический эффект от мероприятия.

Выполнение Программы должно обеспечить снижение уровня износа объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры в соответствии с отчетными показателями эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа. По каждому приоритетному направлению предусмотрена реализация конкретных мероприятий

4. Целевые показатели муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Муниципальная программа Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Красногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Региональный проект «Чистая вода» | % | 0,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,070 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 1.F5.01 1.02.01 1.02.06 |
| 2 | Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Региональный проект «Чистая вода» | % | 0,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,082 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 1.F5.01 1.02.01 |
| 3 | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Отраслевой | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2.01.03 2.02.01 2.02.02 |
| 4 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Приоритетный Отраслевой | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 3.05.01 3.05.03 3.05.04 |
| 5 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | Обращение | ед | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 3.01.01 3.02.01 3.02.10 3.02.11 3.04.02 3.04.03 |
| 6 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | Приоритетный Отраслевой | % | 46 | 48,4 | 45,78 | 55 | 60 | 65 | Управление образования; Управление культуры, туризма и молодежной политики; Управление по физической культуре и спорту | 5.01.11 |
| 7 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Приоритетный отраслевой | % | 97,14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования; Управление культуры, туризма и молодежной политики; Управление по физической культуре и спорту | 5.01.10 |
| 8 | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Приоритетный отраслевой | % | 69,72 | 77,22 | 77,87 | 77,22 | 77,22 | 77,22 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, специализированные организации | 5.02.01 |
| 9 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Приоритетный отраслевой | % | 50,79 | 51,29 | 53,12 | 54 | 55 | 56 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, специализированные организации | 5.03.01 |
| 10 | Доля газопроводов, переданных на техническое обслуживание специализированной организации | Отраслевой | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 5.02.02 6.01.02 |

5. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процент | Плановые значения показателя устанавливаются в соответствии с данными федерального проекта "Чистая вода" и государственной программой Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2023-2028 годы; фактически достигнутые (итоговые) значения показателя рассчитываются Управлением Роспотребнадзора по Московской области в соответствии с методическими рекомендациями МР 2.1.4.0143-19, утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Для плановых значений - государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2023-2028 годы; для фактических значений - предварительные данные оценки Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Управления Роспотребнадзора по Московской области, итоговые данные - годовая форма федерального статистического наблюдения N 18 "Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации", утвержденная приказом Росстата от 29.12.2017 N 885 "Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека федерального статистического наблюдения за санитарным состоянием субъекта Российской Федерации" | годовая |
|  | Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процент | Плановые значения показателя устанавливаются в соответствии с данными федерального проекта "Чистая вода" и государственной программой Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2023-2028 годы; фактически достигнутые (итоговые) значения показателя рассчитываются Управлением Роспотребнадзора по Московской области в соответствии с методическими рекомендациями МР 2.1.4.0143-19, утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Источник данных: для плановых значений - государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2023-2028 годы; для фактических значений - предварительные данные оценки Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Управления Роспотребнадзора по Московской области, итоговые данные - годовая форма федерального статистического наблюдения N 18 "Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации", утвержденная приказом Росстата от 29.12.2017 N 885 "Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека федерального статистического наблюдения за санитарным состоянием субъекта Российской Федерации" | годовая |
|  | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки | Единица | Определяется на основании данных о количестве построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | квартальная |
|  | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | процент | Значение показателя определяется как частное от деления значений «Пропущено сточных вод через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенной» на «Пропущено сточных вод через очистные сооружения», предусмотренные формами федерального статистического наблюдения, умноженное на 100 процентов. | Государственная автоматизированная система "Управление" Годовая форма федерального статистического наблюдения N 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)" | годовая |
|  | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | процент | Значение показателя в процентах определяется как отношение количества актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области к общему количеству документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, подлежащих обязательному утверждению, и рассчитывается по формуле: Д = (АСТС+АВСиВО+АПКР)×100%, 3 где Д - доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, подлежащих обязательному утверждению, процент; АСТС - количество актуальных схем теплоснабжения муниципальных образований Московской области, ед.; АСВСиВО - количество актуальных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Московской области, ед.; АПКР - количество актуальных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, ед.; 3 - количество видов документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области; N - количество муниципальных образований в Московской области, ед. | Государственная автоматизированная система «Управление» | годовая |
|  | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | Единица | Определяется на основании данных о количестве котельных и участков сетей (тепловых, водопроводных и канализационных), построенных, реконструированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | квартальная |
|  | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | процент | Днормгос = Кнормгос / Кгос x 100%, где: Днормгос - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D), процент; Кнормгос - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D) на конец отчетного периода, единица; Кгос - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности на конец отчетного периода, единица | Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области | годовая |
|  | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | процент | Опу = Кпу / Кмкд x 100%, где: Опу - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент; Кпу - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица; Кмкд - общее количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица | - Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области; 2)Государственная автоматизированная система «Управление». | квартальная |
|  | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | процент | Опу = Кпу / Кмкд x 100%, где: Опу - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент; Кпу - количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица; Кмкд - общее количество многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, единица | Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области». | квартальная |
|  | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | процент | Днорммкд = Кнорм / Кмкд x 100%, где: Днорммкд - доля многоквартирных домов, с присвоенными классами энергоэффективности, процент; Кнорммкд - количество многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности. на конец отчетного периода, единица; Кмкд - общее количество многоквартирных домов, единица | 1)Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области». | квартальная |
|  | Доля газопроводов, переданных на техническое обслуживание специализированной организации | процент | Д = М/К×100%, где Д - Доля газопроводов, переданных на техническое обслуживание специализированной организации; М - количество газопроводов, переданных на техническое обслуживание специализированной организации К – общее количество газопроводов, подлежащих передаче на техническое обслуживание специализированной организации и расположенных на территории городского округа | Отчётность ОМСУ | годовая |

6. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

| № п/п | № под-программы | № основного мероприятия | № меро- приятия | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | F5 | 01 | Построены и реконструированы (модернизированы) объекты питьевого водоснабжения и водоподготовки, находящиеся в муниципальной собственности и предусмотренные региональными программами | Ед. | Количественное значение построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, находящиеся в муниципальной собственности и предусмотренные региональными программами в отчётном периоде |
| 2 | 1 | 02 | 01 | Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности | Ед. | Количественное значение построенных и реконструированных объектов водоснабжения муниципальной собственности в отчётном периоде |
| 3 | 1 | 02 | 06 | Количество отремонтированных шахтных колодцев | Ед. | Количественное значение отремонтированных, шахтных колодцев отчётном периоде |
| 4 | 2 | 01 | 03 | Прием поверхностных сточных вод | % | Объем отведенных поверхностных сточных вод в отчётном периоде |
| 5 | 2 | 02 | 01 | Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции, | Ед. | Количественное значение построенных и реконструированных канализационных коллекторов, канализационных насосных станций |
| 6 | 2 | 02 | 02 | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные насосные станции | Ед. | Количественное значение приобретенных и введенных в эксплуатацию, капитально отремонтированных канализационных коллекторов и канализационных насосных станций |
| 7 | 3 | 01 | 01 | Построены и реконструированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности | Ед. | Количественное значение построенных и реконструированных объектов теплоснабжения муниципальной собственности в отчётном периоде |
| 8 | 3 | 02 | 01 | Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | Ед. | Количественное значение построенных и реконструированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в отчётном периоде |
| 9 | 3 | 02 | 10 | Построены и реконструированы сети теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | Ед. | Количественное значение построенных и реконструированных сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области |
| 10 | 3 | 02 | 11 | Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | Ед. | Количественное значение капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности |
| 11 | 3 | 04 | 02 | Построены и реконструированы объекты (системы) теплоснабжения | Ед. | Количественное значение построенных и реконструированных объектов (систем) теплоснабжения |
| 12 | 3 | 04 | 03 | Количество ресурсоснабжающих организаций, получивших субсидию | Ед. | Количественное значение ресурсоснабжающих организаций, получивших субсидию |
| 13 | 3 | 05 | 01 | Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов | Ед. | Значение показателя определяется как наличие утвержденной и актуализированной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» |
| 14 | 03 | 05 | 03 | Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | Ед. | Значение показателя определяется как наличие утвержденной в соответствии с п.5.1 статьи 26 главы 3 Градостроительного Кодекса РФ программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. |
| 15 | 03 | 05 | 04 | Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | Ед. | Значение показателя определяется как наличие утвержденной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (далее ППРФ 782) или актуализированной в соответствии с п. 8 ППРФ 782. |
| 16 | 5 | 01 | 10 | Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Ед. | Кпуоп = Кпуn - Кпуn-1, где: Кпуоп - количество установленных приборов учета в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в отчетном периоде, единица; Кпуn - количество установленных приборов учета в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на конец отчетного периода, единица; Кпуn-1 - количество установленных приборов учета в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на конец предыдущего отчетного периода, единица. Источник данных – (заполняется муниципальным образованием) |
| 17 | 5 | 01 | 11 | Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, B, C, D) | Ед. | Кздоп = Кздn - Кздn-1, где: Кздоп - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и и выше (А, B, C, D) в отчетном периоде, единица; Кздn - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с нормальным и выше классом энергетической эффективности (А, B, C, D) на конец отчетного периода, единица; Кздn-1 - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с нормальным и выше классом энергетической эффективности (А, B, C, D) на конец предыдущего отчетного периода, единица. Источник данных – (заполняется муниципальным образованием) |
| 18 | 5 | 02 | 01 | Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов | Ед. | Кмкдоп = Кмкдn - Кмкдn-1, где: Кмкдоп - количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов в отчетном периоде, единица; Кмкдn - многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица; Кмкдn-1 - многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов на конец предыдущего отчетного периода, единица. Источник данных – (заполняется муниципальным образованием) |
| 19 | 5 | 02 | 02 | Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | Ед. | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом |
| 20 | 5 | 03 | 01 | Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности | Ед. | КмкдЭЭоп = КмкдЭЭn - КмкдЭЭn-1, где: КмкдЭЭоп - количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности в отчетном периоде, единица; КмкдЭЭn – количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности на конец отчетного периода, единица; КмкдЭЭn-1 - количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности на конец предыдущего отчетного периода, единица. Источник данных – (заполняется муниципальным образованием) |
| 21 | 6 | 01 | 02 | Увеличение доли газопроводов, переданных на техническое обслуживание специализированной организации | % | Доля газопроводов, переданных на техническое обслуживание специализированной организации |

| 7. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 | 2026-2027 | Итого: | 65 003,24000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 65 003,24000 | Х |
|  | Основное мероприятие F5 ‒ Федеральный проект «Чистая вода» |  | Средства бюджета Московской области | 40 172,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 40 172,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 24 831,24000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 24 831,24000 |  |
| 1.1 | Мероприятие F5.01. | 2026-2027 | Итого: | 65 003,24000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 65 003,24000 | Управление ЖКХ |
|  | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения |  | Средства бюджета Московской области | 40 172,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 40 172,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 24 831,24000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 24 831,24000 |  |
|  | Построены и реконструированы (модернизированы) объекты питьевого водоснабжения и водоподготовки, находящиеся в муниципальной собственности и предусмотренные региональными программами, единиц | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 | 2023-2027 | Итого: | 380 792,07500 | 2 000,00000 | 971,68500 |  |  |  |  | 1 661,00000 | 100 661,00000 | 275 498,39000 | Х |
|  | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области |  | Средства бюджета Московской области | 231 440,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 61 182,00000 | 170 258,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 149 352,07500 | 2 000,00000 | 971,68500 |  |  |  |  | 1 661,00000 | 39 479,00000 | 105 240,39000 |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 | 2023-2027 | Итого: | 374 498,39000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 99 000,00000 | 275 498,39000 | Управление ЖКХ |
|  | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности |  | Средства бюджета Московской области | 231 440,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 61 182,00000 | 170 258,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 143 058,39000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 37 818,00000 | 105 240,39000 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности, единиц | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2 |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.06 | 2023-2027 | Итого: | 6 293,68500 | 2 000,00000 | 971,68500 |  |  |  |  | 1 661,00000 | 1 661,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ |
|  | Содержание и ремонт шахтных колодцев |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 6 293,68500 | 2 000,00000 | 971,68500 |  |  |  |  | 1 661,00000 | 1 661,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество отремонтированных шахтных колодцев, единиц | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Х |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | Итого: | 445 795,31500 | 2 000,00000 | 971,68500 |  |  |  |  | 1 661,00000 | 100 661,00000 | 340 501,63000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 271 612,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 61 182,00000 | 210 430,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 174 183,31500 | 2 000,00000 | 971,68500 |  |  |  |  | 1 661,00000 | 39 479,00000 | 130 071,63000 |  |

| 8. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Системы водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 | 2023-2027 | Итого: | 42 123,64400 | 10 530,64400 | 10 531,00000 |  |  |  |  | 10 531,00000 | 10 531,00000 | 0,00000 | Х |
|  | Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 42 123,64400 | 10 530,64400 | 10 531,00000 |  |  |  |  | 10 531,00000 | 10 531,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.03 | 2023-2027 | Итого: | 42 123,64400 | 10 530,64400 | 10 531,00000 |  |  |  |  | 10 531,00000 | 10 531,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ |
|  | Организация в границах городского округа водоотведения |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 42 123,64400 | 10 530,64400 | 10 531,00000 |  |  |  |  | 10 531,00000 | 10 531,00000 | 0,00000 |  |
|  | Прием поверхностных сточных вод, процент | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 | 2023-2027 | Итого: | 403 574,17955 | 52 271,53155 | 55 259,19200 |  |  |  |  | 0,00000 | 150 795,95600 | 145 247,50000 | Х |
|  | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области |  | Средства бюджета Московской области | 242 478,98000 | 32 032,31000 | 30 920,79000 |  |  |  |  | 0,00000 | 89 762,94000 | 89 762,94000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 161 095,19955 | 20 239,22155 | 24 338,40200 |  |  |  |  | 0,00000 | 61 033,01600 | 55 484,56000 |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 | 2023-2027 | Итого: | 102 549,20155 | 52 271,53155 | 50 277,67000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ |
|  | Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности |  | Средства бюджета Московской области | 62 953,10000 | 32 032,31000 | 30 920,79000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 39 596,10155 | 20 239,22155 | 19 356,88000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции, единиц | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 1 | 1 | Х | Х | 1 | 1 | Х | Х | Х |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.02 | 2023-2027 | Итого: | 301 024,97800 | 0,00000 | 4 981,52200 |  |  |  |  | 0,00000 | 150 795,95600 | 145 247,50000 | Управление ЖКХ |
|  | Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности |  | Средства бюджета Московской области | 179 525,88000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 89 762,94000 | 89 762,94000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 121 499,09800 | 0,00000 | 4 981,52200 |  |  |  |  | 0,00000 | 61 033,01600 | 55 484,56000 |  |
|  | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные насосные станции, единиц | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 3 |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  | Итого: | 445 697,82355 | 62 802,17555 | 65 790,19200 |  |  |  |  | 10 531,00000 | 161 326,95600 | 145 247,50000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 242 478,98000 | 32 032,31000 | 30 920,79000 |  |  |  |  | 0,00000 | 89 762,94000 | 89 762,94000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 203 218,84355 | 30 769,86555 | 34 869,40200 |  |  |  |  | 10 531,00000 | 71 564,01600 | 55 484,56000 |  |

| 9. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 | 2023-2027 | Итого: | 230 783,22000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 230 783,22000 | Х |
|  | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области |  | Средства бюджета Московской области | 142 624,02000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 142 624,02000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 88 159,20000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 88 159,20000 |  |
|  |  |  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 | 2023-2027 | Итого: | 230 783,22000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 230 783,22000 | Управление ЖКХ |
|  | Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности |  | Средства бюджета Московской области | 142 624,02000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 142 624,02000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 88 159,20000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 88 159,20000 |  |
|  |  |  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, единиц | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 | 2023-2027 | Итого: | 3 384 021,93000 | 785 896,39000 | 1 004 136,07000 |  |  |  |  | 1 197 394,35000 | 396 595,12000 | 0,00000 | Х |
|  | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области |  | Средства бюджета Московской области | 2 089 943,68000 | 581 140,17000 | 755 975,93000 |  |  |  |  | 679 572,64000 | 73 254,94000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 1 294 078,25000 | 204 756,22000 | 248 160,14000 |  |  |  |  | 517 821,71000 | 323 340,18000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 | 2023-2027 | Итого: | 2 730 670,65000 | 785 896,39000 | 1 004 136,07000 |  |  |  |  | 922 663,47000 | 17 974,72000 | 0,00000 | Управление ЖКХ |
|  | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности |  | Средства бюджета Московской области | 1 963 841,68000 | 581 140,17000 | 755 975,93000 |  |  |  |  | 616 521,64000 | 10 203,94000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 766 828,97000 | 204 756,22000 | 248 160,14000 |  |  |  |  | 306 141,83000 | 7 770,78000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, единиц | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2 | 1 | Х |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.02 | 2023-2027 | Итого: | 451 264,01000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 173 687,25000 | 277 576,76000 | 0,00000 | Управление ЖКХ |
|  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 451 264,01000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 173 687,25000 | 277 576,76000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.3 | Мероприятие 02.10 | 2024-2027 | Итого: | 116 698,87000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 58 349,43000 | 58 349,44000 | 0,00000 | Управление ЖКХ |
|  | Cтроительство и реконструкция сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области |  | Средства бюджета Московской области | 72 820,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 36 410,00000 | 36 410,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 43 878,87000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 21 939,43000 | 21 939,44000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Построены и реконструированы сети теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области, единиц | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | Х |  |
| 2.4 | Мероприятие 02.11 | 2024-2027 | Итого: | 85 388,40000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 42 694,20000 | 42 694,20000 | 0,00000 | Управление ЖКХ |
|  | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области |  | Средства бюджета Московской области | 53 282,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 26 641,00000 | 26 641,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 32 106,40000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 16 053,20000 | 16 053,20000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, единиц | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | Х |  |
| 3 | Основное мероприятие 04 | 2023-2027 | Итого: | 4 869 468,52230 | 3 675 468,52230 | 324 000,00000 |  |  |  |  | 370 000,00000 | 500 000,00000 | 0,00000 | Х |
|  | Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием финансовых инструментов "Инфраструктурного меню" |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 1 947 350,52230 | 753 350,52230 | 324 000,00000 |  |  |  |  | 370 000,00000 | 500 000,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2 772 921,00000 | 2 772 921,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники* | 149 197,00000 | 149 197,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3.1 | Мероприятие 04.02 | 2023-2027 | Итого: | 3 435 268,02230 | 3 435 268,02230 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ |
|  | Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности с привлечением средств займов Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 513 150,02230 | 513 150,02230 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2 772 921,00000 | 2 772 921,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники* | 149 197,00000 | 149 197,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты (системы) теплоснабжения, единиц | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | 8 | Х | Х | Х | 8 | Х | Х | Х |  |
| 3.2 | Мероприятие 04.03 | 2023-2027 | Итого: | 1 434 200,50000 | 240 200,50000 | 324 000,00000 |  |  |  |  | 370 000,00000 | 500 000,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ |
|  | Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 1 434 200,50000 | 240 200,50000 | 324 000,00000 |  |  |  |  | 370 000,00000 | 500 000,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество ресурсоснабжающих организаций, получивших субсидию, единиц | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | 3 | Х | Х | Х | 3 | 3 | 3 | Х |  |
| 4 | Основное мероприятие 05 | 2023-2027 | Итого: | 11 510,00000 | 3 790,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 3 860,00000 | 3 860,00000 | 0,00000 | Х |
|  | Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 11 510,00000 | 3 790,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 3 860,00000 | 3 860,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 4.1 | Мероприятие 05.01 | 2023-2027 | Итого: | 11 510,00000 | 3 790,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 3 860,00000 | 3 860,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ |
|  | Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 11 510,00000 | 3 790,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 3 860,00000 | 3 860,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов, единиц | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.3 | Мероприятие 05.03 | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ |
|  | Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов, единиц | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.2 | Мероприятие 05.04 | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ |
|  | Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) , единиц | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  | Итого: | 8 495 783,67230 | 4 465 154,91230 | 1 328 136,07000 |  |  |  |  | 1 571 254,35000 | 900 455,12000 | 230 783,22000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 232 567,70000 | 581 140,17000 | 755 975,93000 |  |  |  |  | 679 572,64000 | 73 254,94000 | 142 624,02000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 3 341 097,97230 | 961 896,74230 | 572 160,14000 |  |  |  |  | 891 681,71000 | 827 200,18000 | 88 159,20000 |  |
|  |  |  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2 772 921,00000 | 2 772 921,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники* | 149 197,00000 | 149 197,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

| 10. Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 | 2023-2027 | Итого: | 2 036,00000 | 1 082,00000 | 954,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Х |
|  | Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 2 036,00000 | 1 082,00000 | 954,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.10 | 2023-2027 | Итого: | 2 036,00000 | 1 082,00000 | 954,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования; Управление культуры, туризма и молодежной политики; Управление по физической культуре и спорту |
|  | Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы. |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 2 036,00000 | 1 082,00000 | 954,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, единиц | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 15 | 39 | Х | Х | Х | 39 | Х | Х | Х |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.11 | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования; Управление культуры, туризма и молодежной политики; Управление по физической культуре и спорту |
|  | Проведение энергоэффективных мероприятий в отношении ограждающих конструкций и внутренних инженерных систем муниципальных учреждений |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, B, C, D) , единица | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | 4 | Х | Х | Х | 4 | Х | Х | Х |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 | 2023-2027 | Итого: | 545,60000 | 545,60000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Х |
|  | Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 545,60000 | 545,60000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ |
|  | Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов, единица | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | 283 | Х | Х | Х | 283 | Х | Х | Х |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.02 | 2023-2027 | Итого: | 545,60000 | 545,60000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ |
|  | Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 545,60000 | 545,60000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов, единиц | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 220 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2 | Основное мероприятие 03 | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Х |
|  | Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1 | Мероприятие 03.01 | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ |
|  | Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности, единица | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | 36 | Х | Х | Х | 36 | Х | Х | Х |  |
| Итого по подпрограмме 5 |  |  | Итого: | 2 581,60000 | 1 627,60000 | 954,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 2 581,60000 | 1 627,60000 | 954,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

| 11. Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 | 2023-2027 | Итого: | 262,03741 | 122,03741 | 0,00000 |  |  |  |  | 70,00000 | 70,00000 | 0,00000 | Х |
|  | Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 262,03741 | 122,03741 | 0,00000 |  |  |  |  | 70,00000 | 70,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.02 | 2023-2027 | Итого: | 262,03741 | 122,03741 | 0,00000 |  |  |  |  | 70,00000 | 70,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ |
|  | Организация в границах городского округа газоснабжения населения |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 262,03741 | 122,03741 | 0,00000 |  |  |  |  | 70,00000 | 70,00000 | 0,00000 |  |
|  | Увеличение доли газопроводов, переданных на техническое обслуживание специализированной организации, % | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 100 | 100 | Х | Х | Х | 100 | 100 | Х | Х |  |
| Итого по подпрограмме 6 |  |  | Итого: | 262,03741 | 122,03741 | 0,00000 |  |  |  |  | 70,00000 | 70,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 262,03741 | 122,03741 | 0,00000 |  |  |  |  | 70,00000 | 70,00000 | 0,00000 |  |

| 12. Перечень мероприятий подпрограммы 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 02 | 2023-2027 | Итого: | 1 091,00000 | 1 091,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Х |
|  | Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  | Средства бюджета Московской области | 1 091,00000 | 1 091,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1 | Мероприятие 02.05 | 2023-2027 | Итого: | 1 091,00000 | 1 091,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ |
|  | Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом |  | Средства бюджета Московской области | 1 091,00000 | 1 091,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по подпрограмме 6 |  |  | Итого: | 1 091,00000 | 1 091,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 091,00000 | 1 091,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

- Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Красногорск, финансирование которых предусмотрено мероприятием F5.01 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения» подпрограммы 1 «Чистая вода»

| №№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Адрес объекта |  | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов | Откры-тие объекта/Завершение работ * | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. |  | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) |  | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации | Всего |  | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |  | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |  | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) |  | (тыс руб.) | (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 |
| 1. | Объект 1. | 5352 куб. м/сут | Г.о. Красногорск |  | Реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 30.11. 2028 | 130 006,48000 |  | 0 |  | Итого | 65 003,24000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 65 003,24000 |  | 65003,24000 |  | Администрация г.о. Красногорск |
|  | Реконструкция ВЗУ №5 г.о. Красногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Х | Х | Х |  | в том числе: | Х | Х | Х |  | 0 |  | Средства бюджета Московской области | 40 172,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 40 172,00000 |  | 40 172,00000 |  | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | Средства бюджета го Красногорск | 24 831,24000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 24 831,24000 |  | 24 831,24000 |  |  |
|  | Х | Х | Х |  | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х |  | Х |  | Всего: | 65003,24000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 65003,24000 |  | 65003,24000 |  | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 40172,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 40172,00000 |  | 283673,63000 |  | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета го Красногорск | 24831,24000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 24831,24000 |  | 40 172,00000 |  |  |
| Справочная таблица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество объектов |  |  | Всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |
| вводимых |  |  | х |  |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  |
| открываемых |  |  | х |  |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  |

14. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Красногорк, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01. «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы 1 «Чистая вода»

| №№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности |  | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Адрес объекта |  | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов* | Откры-тие объекта/Завершение работ * | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) |  |  | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации |  | Всего | 2023 | 2024 |  | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) |  | (тыс. руб.) |  | (тыс руб.) | (тыс. руб.) |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 18 |
| 1. | Объект 1. |  | 7500 куб. м/сут | г.Красногорск |  | Реконструкция | 20.01.2026-29.11.2027 | 30.11. 2027 | 198 000,00000 | 0 |  |  | Итого |  | 198000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 99000,00000 | 99000,00000 |  | - | Администрация г.о. Красногорск |
|  | ВЗУ г. Красногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Х |  | Х | Х |  | в том числе: | Х | Х | Х | 0 |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 122364,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 61182,00000 | 61182,00000 |  | - | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | Средства бюджета го Красногорск |  | 75636,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 37818,00000 | 37818,00000 |  |  |  |
| 2. | Объект 2. |  | 5000 куб. м/сут | Красно армейс кая г.о. Красногорск |  | Реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 30.11. 2028 | 134006,48000 | 0 |  |  | Итого |  | 67003,24000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 67003,24000 |  | 67003,24000 | Администрация г.о. Красногорск |
|  | Реконструк ция ВЗУ Красноармейская г.о. Красногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Х |  | Х | Х |  | в том числе: | Х | Х | Х | 0 |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 41408,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 41408,00000 |  | 41408,00000 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | Средства бюджета го Красногорск |  | 25595,24000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 25595,24000 |  | 25595,24000 |  |
| 3. | Объект 3. |  | 8000 куб. м/сут | г.Красногорск |  | Реконструкция | 20.01.2027-28.11.2027 | 30.11. 2027 | 109495,15000 | 0 |  |  | Итого |  | 109495,15000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 109495,15000 |  | - | Администрация г.о. Красногорск |
|  | Реконструк ция ВЗУ №9 г.о. Красногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Х |  | Х | Х |  | в том числе: | Х | Х | Х | 0 |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 67668,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 67668,00000 |  | - | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | Средства бюджета го Красногорск |  | 41827,15000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 | 41827,15000 |  |  |  |
|  | Х |  | Х | Х |  | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х | Х |  |  | Всего: |  | 374 498,39000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 99 000,00000 | 275 498,39000 |  | - | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 231 440,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 61 182,00000 | 170 258,00000 |  | - | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета го Красногорск |  | 143 058,39000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 37 818,00000 | 105 240,39000 |  |  |  |
| Справочная таблица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество объектов |  |  | Всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  | 2027 |  |  |
| вводимых |  |  | 2 |  |  |  |  |  | х | х |  | х |  |  |  | х |  | 2 |  |  |
| открываемых |  |  | 2 |  |  |  |  |  | х | х |  | х |  |  |  | х |  | 2 |  |  |

- Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Красногорк, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01 «Строительство, реконструкция канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности»

подпрограммы 2 «Системы водоотведения»

| №№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов* | Откры-тие объекта/Завершение работ * | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс руб.) | (тыс. руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Объект 1 Реконструкция участка канализационного коллектора от канализационной камеры № 92, ул. Лагерная до КНС № 5, ул. Красноармейская, пос. Нахабино | 444,05 м | ул. Лагерная, ул. Красноармейская, пос. Нахабино | Реконструкция | 07.06.2023-30.07.2024 | 31.07.2024 | 103 762,45000 | 0 | Итого | 102 549,20155 | 52 271,53155 | 50 277,67000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | Администра-ция г.о. Красногорск |
|  |  |  |  | в том числе: | Х | Х | Х | 0 | Средства бюджета Московской области | 62 953,10000 | 32 032,31000 | 30 920,79000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 39 596,10155 | 20 239,22155 | 19 356,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
|  |  |  |  | кроме того: строительный контроль | Х | Х | Х | 0 | Средства бюджета Московской области | 1 399,72000 | 1 399,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | Министерство ЖКХ МО |
|  | Х | Х | Х | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х | Х | Всего: | 102 549,20155 | 52 271,53155 | 50 277,67000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 62 953,10000 | 32 032,31000 | 30 920,79000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 39 596,10155 | 20 239,22155 | 19 356,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |

| Справочная таблица |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| вводимых | 1 | 1 | 1 | х | х | х |
| открываемых | 1 | х | 1 | х | х | х |

16. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Красногорк, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02.  «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности» подпрограммы 2 «Системы водоотведения»

| №№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов* | Откры-тие объекта/Завершение работ * | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс руб.) | (тыс. руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Объект 1. | 1,8 км | ул. Речная г. Красногорск | Капитальный ремонт | 20.01.2028-29.11.2028 | 30.11.2028 | 36001,00 | 0 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36 001,00000 | Администра-ция г.о. Красногорск |
|  | Капитальный ремонт коллекторов (внутриквартальный и магистральный) по адресу: г. Красногорск, ул. Речная 20, 19, 8 |  |  | в том числе: | Х | Х | Х | 0 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22464,62 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13536,38 | х |
| 2 | Объект 2. | 1610 м | ул. Октябрьская д.д. 14, 13, 15, 10, 9, 7, 6, 4, 3, 2, 1 г. Красногорска Московской области | Капитальный ремонт | 20.01.2025 – 29.11.2027 | 30.11.2027 | 111036,42 | 0 | Итого | 113 157,21600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 57 639,00600 | 55 518,21000 | - | Администра-ция г.о. Красногорск |
|  | Капитальный ремонт коллектора (внутриквартального и магистрального) по ул. Октябрьская д.д. 14, 13, 15, 10, 9, 7, 6, 4, 3, 2, 1 г. Красногорска Московской области |  |  | в том числе: | Х | Х | Х | 0 | Средства бюджета Московской области | 68 620,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 34 310,25000 | 34 310,25000 |  | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 44 536,71600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 23 328,75600 | 21 207,96000 |  |  |
| 3 | Объект 3 | 1100 м | ул. Пионерская г.о. Красногорск Московской области | Капитальный ремонт | 20.01.2025 – 29.11.2027 | 30.11.2027 | 74690,46 | 0 | Итого | 76 117,04800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 38 771,81800 | 37 345,23000 | - | Администра-ция г.о. Красногорск |
|  | Капитальный ремонт сети канализации по ул. Пионерская г.о. Красногорск Московской области |  |  | в том числе: | Х | Х | Х | 0 | Средства бюджета Московской области | 46 158,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 23 079,35000 | 23 079,35000 |  | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 29 958,34800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15 692,46800 | 14 265,88000 |  |  |
| 4 | Объект 4 | 3150 м | ул. Кирова г.о. Красногорск Московской области | Капитальный ремонт | 20.01.2025- 29.11.2027 | 30.11.2027 | 104 768,12 | 0 | Итого: | 106 769,19200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 54 385,13200 | 52 384,06000 | - | Администра-ция г.о. Красногорск |
|  | Капитальный ремонт сети канализации по ул. Кирова г.о. Красногорск Московской области |  |  | в том числе: | Х | Х | Х | 0 | Средства бюджета Московской области | 64 746,68000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 32 373,34000 | 32 373,34000 |  | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 42 022,51200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 011,79200 | 20 010,72000 |  |  |
|  | Х | Х | Х | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х | Х | Всего: | 296 043,45600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150 795,95600 | 145 247,50000 | 36 001,00000 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 179 525,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 89 762,94000 | 89 762,94000 | 22 464,62000 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 116 517,57600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 61 033,01600 | 55 484,56000 | 13 536,38000 | х |

| Справочная таблица |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| вводимых | 3 | Х | Х | Х | Х | 3 |
| открываемых | 3 | Х | Х | Х | Х | 3 |

17. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Красногорк, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01 «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

| №№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов* | Откры-тие объекта/Завершение работ * | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс руб.) | (тыс. руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Объект 1 | Строительство котельной общей мощностью 60 МВт; тепловая сеть в канале 2Д500 протяжённостью 150 м; электроснабжение (0,4кВ) – 500 м; газопровод – 230 м. | пос. Архангельское, городской округ Красногорск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2027-29.11.2028 | 30.11.2028 | 692776,78 | 0 | Итого | 144 278,37000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 144 278,37000 | 548 498,41000 | Администра-ция г.о. Красногорск |
|  | Реконструкция автоматизированной котельной с переключением существующей нагрузки и увеличением мощности до 60 МВт в пос. Архангельское, городской округ Красногорск ( в том числе ПИР) |  |  | в том числе | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 89 164,03000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 89 164,03000 | 338 972,01000 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 55 114,34000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 55 114,34000 | 209 526,40000 | х |
| 2 | Объект 2 | 0,05 км | пос. Архангельское, городской округ Красногорск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2027-29.11.2028 | 30.11.2028 | 288349,51 | 0 | Итого | 86 504,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 86 504,85000 | 201 844,66000 | Администра-ция г.о. Красногорск |
|  | ЦТП в пос. Архангельское, городской округ Красногорск (в том числе ПИР) |  |  | в том числе: | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 53 459,99000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 53 459,99000 | 124 739,99000 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 33 044,86000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 33 044,86000 | 77 104,67000 |  |
|  | Х | Х | Х | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х | Х | Всего: | 230 783,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 230 783,22000 | 750 343,07000 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 142 624,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 142 624,02000 | 463 712,00000 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 88 159,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 88 159,20000 | 286 631,07000 | х |

| Справочная таблица |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| вводимых | х | х | х | х | х | х |
| открываемых | х | х | х | х | х | х |

18. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Красногорк, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01 «Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

| №№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов* | Откры-тие объекта/Завершение работ * | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс руб.) | (тыс. руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Объект 1 | 394 п.м. | пос. Архангельское, городской округ Красногорск | Реконструкция ( в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2022-29.11.2025 | 30.11.2025 | 898 644,97000 | 217 055,72000 | Итого | 678 459,83000 | 173 509,40000 | 371 717,09000 | 133 233,34000 | 0,00000 | 0,00000 | - | Администра-ция г.о. Красногорск |
|  | Реконструкция наружных водопроводных и канализационных сетей в пос. Архангельское (на территории музея-усадьбы «Архангельское») по адресу: г.о. Красногорск, пос. Архангельское (1 и 2 этапы), в т.ч. ПИР |  |  | в том числе: | Х | Х | Х | 215 104,75205 | Средства бюджета Московской области | 671 175,23000 | 171 774,30000 | 367 499,93000 | 131 901,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 950,96000 | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 7 284,60000 | 1 735,10000 | 4 217,16000 | 1 332,34000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
|  |  |  |  | Кроме того: строительный контроль | Х | Х | Х | 3 129,42000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | Министерство ЖКХ МО |
| 2 | Объект 2 | 394 п.м. | пос. Архангельское, городской округ Красногорск | Реконструкция ( в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2022-29.11.2025 | 30.11.2025 | 1 454,00000 | 0,00000 | Итого | 727,00000 | 727,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | Администрация го Красногорск |
|  | Авторский надзор по объекту: Реконструкция наружных водопроводных и канализационных сетей в пос. Архангельское (на территории музея-усадьбы "Архангельское") по адресу: г.о. Красногорск, пос. Архангельское (1 и 2 этапы), в т.ч. ПИР |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: | Х | Х | Х |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 727,00000 | 727,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
| 3 | Объект 3 | 228,9 пог.м. | пос. Архангельское, городской округ Красногорск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2018-29.11. 2025 | 30.11.2025 | 2 273 054,53000 | 355 835,41000 | Итого | 1 920 521,56000 | 504 285,21000 | 632 418,98000 | 782 353,89000 | 1 463,48000 | 0,00000 | - | Администра-ция г.о. Красногорск |
|  | Реконструкция тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения (в том числе ПИР) по адресу: г.о. Красногорск, пос. Архангельское (1 и 2 этапы) |  |  | в том числе: | Х | Х | Х | 237 943,82000 | Средства бюджета Московской области | 1 178 714,61000 | 309 991,08000 | 388 476,00000 | 480 247,53000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 117 891,59000 | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 741 806,95000 | 194 294,13000 | 243 942,98000 | 302 106,36000 | 1 463,48000 | 0,00000 | - | х |
| 5 | Объект 4 |  | Красногорск | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения (в т.ч. ПИР) | 20.01.2025-29.11.2026 | 30.11.2026 | 23 587,48000 | 0,00000 | Итого | 23 587,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 076,24000 | 16 511,24000 | 0,00000 | - | Администра-ция г.о. Красногорск |
|  | Строительство сетей водопровода и канализации с устройством КНС мкр. Оптический (в т.ч. ПИР) |  |  | в том числе: | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 14 577,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 373,11000 | 10 203,94000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 9 010,43000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 703,13000 | 6 307,30000 | 0,00000 |  |  |
|  | Х | Х | Х | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х | Х | Всего: | 2 623 295,87000 | 678 521,61000 | 1 004 136,07000 | 922 663,47000 | 17 974,72000 | 0,00000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 864 466,89000 | 481 765,38000 | 755 975,93000 | 616 521,64000 | 10 203,94000 | 0,00000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 758 828,98000 | 196 756,23000 | 248 160,14000 | 306 141,83000 | 7 770,78000 | 0,00000 | - |  |

| Справочная таблица |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| вводимых | 3 | Х | Х | 2 | 1 | Х |
| открываемых | 3 | Х | Х | 2 | 1 | Х |

19. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Красногорк, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.10 «Cтроительство и реконструкция сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области» подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

| №№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов* | Откры-тие объекта/Завершение работ * | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс руб.) | (тыс. руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Объект 1 | 2386 пог.м | Красногорский р-н, с. Ильинское-усово, ул. Центральная усадьба | Реконструкция тепловой сети (в т.ч. ПИР) | 20.01.2025-14.10.2026 | 15.10.2026 | 116 698,87000 | 0,00000 | Итого | 116 698,87000 | 0,00000 | 0,00000 | 58 349,43000 | 58 349,44000 | 0,00000 | - | Администра-ция г.о. Красногорск |
|  | Реконструкция (проведение работ по техническому перевооружению) Красногорский р-н, с. Ильинское-Усово, ул. Центральная усадьба (в т.ч. ПИР) |  |  | в том числе: | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 72 820,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36 410,00000 | 36 410,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 43 878,87000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 939,43000 | 21 939,44000 | 0,00000 |  |  |
|  | Х | Х | Х | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х | Х | Всего: | 116 698,870000 | 0,00000 | 0,00000 | 58 349,43000 | 58 349,44000 | 0,00000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 72 820,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36 410,00000 | 36 410,00000 | 0,00000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 43 878,87000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 939,43000 | 21 939,44000 | 0,00000 | - |  |

| Справочная таблица |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| вводимых | 1 | Х | Х | Х | 1 | Х |
| открываемых | 1 | Х | Х | Х | 1 | Х |

20. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Красногорск, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.11

«Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области» подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

| №№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов* | Откры-тие объекта/Завершение работ * | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс руб.) | (тыс. руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Объект: 1 | 2,79 км | П. Нахабино, городской округ Красногорск | Капитальный ремонт (в том числе проектно-изыскательские работы) | 20.01.2025-14.10.2026 | 15.10.2026 | 85 388,40000 | 0,00000 | Итого | 85 388,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 42 694,20000 | 42 694,20000 | 0,00000 | - | Администрация го Красногорск |
|  | Капитальный ремонт тепловой сети г.о. Красногорск, р.п. Нахабино: ул. Парковая (от ЦТП 5305 до котельной 53); ул. Институтская (от ЦТП 5304 до ТК-13 (около музыкальной школы ул. Чкалова)) (в т.ч. ПИР) |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 53 282,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 26 641,00000 | 26 641,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 32 106,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 16 053,20000 | 16 053,20000 | 0,00000 |  |  |
|  | Х | Х | Х | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х | Х | Всего: | 85 388,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 42 694,20000 | 42 694,20000 | 0,00000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 53 282,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 26 641,00000 | 26 641,00000 | 0,00000 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 32 106,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 16 053,20000 | 16 053,20000 | 0,00000 | - |  |

| Справочная таблица |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| вводимых | 1 | Х | Х | Х | 1 | Х |
| открываемых | 1 | Х | Х | Х | 1 | Х |

21. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Красногорск, финансирование которых предусмотрено мероприятием 04.02 «Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности с привлечением средств займов Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

| №№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов* | Откры-тие объекта/Завершение работ * | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс руб.) | (тыс. руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Объект 1 Строительство и реконструкция системы теплоснабжения АО «Красногорская теплосеть» с целью отказа от покупки тепловой энергии от АО «Бецема» и увеличения собственного производства теплоэнергии; переключение и ликвидация малоэффективных источников, реконструкция тепловых сетей с целью повышения надёжности и энергетической эффективности системы теплоснабжения | 10,063 км | г. Красногорск | Строительство | 20.01. 2022-31.12. 2024 | 31.12.2024 | 3 725 251,92230 | 289 983,900000 | Итого: | 3 435 268,02230 | 3 435 268,02230 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | Администрация го Красногорск |
|  |  |  |  | в том числе: | Х | Х | Х | 0 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 513 150,02230 | 513 150,02230 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 289983,9 | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2 772 921,00000 | 2 772 921,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники* | 149 197,00000 | 149 197,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | х |
|  | Х | Х | Х | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х | Х | Всего: | 3 435 268,02230 | 3 435 268,02230 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 513 150,02230 | 513 150,02230 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2 772 921,00000 | 2 772 921,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники* | 149 197,00000 | 149 197,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |

| Справочная таблица |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| вводимых | 8 | х | 8 | х | х | х |
| открываемых | х | х | х | х | х | х |