Приложение

к постановлению администрации

городского округа Красногорск

от 14.10.2022 № 2249/10

(с изменениями, внесенными постановлением администрации от 27.03.2023 № 489/3, 27.06.2023 № 1306/6, 22.12.2023 № 3272/12, 26.12.2023 №3306/12,

16.01.2024 № 64/1, 25.03.2024 № 770/3, 28.06.2024 №1818/6, 18.09.2024 №2934/9, 06.11.2024 № 3749/11, 28.12.2024 №4478/12, 28.12.2024 №4479/12, 24.02.2025 №496/2)

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа городского округа Красногорск Московской области**

**«Экология и окружающая среда»**

**на 2023-2027 годы**

**Красногорск**

**2022**

1. **Паспорт муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области**

**«Экология и окружающая среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Красногорск Московской области Т.Н. Карабановский | | | | | |
| Заказчик муниципальной программы | Управление благоустройства администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1.Создание комфортных и безопасных условий для жизни и отдыха граждан. | | | | | |
| 2.Обеспечение безаварийной эксплуатации гидротехнических сооружений. | | | | | |
| 3.Обеспечение экологической безопасности на территории городского округа Красногорск и конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | |
| 1.Охрана окружающей среды | Управление благоустройства администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | |
| 2. Развитие водохозяйственного комплекса | Управление благоустройства администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | |
| 4. Развитие лесного хозяйства | Управление благоустройства администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1.Снижение экологических рисков негативного воздействия на окружающую среду, повышение уровня экологического образования и воспитания, экологической культуры населения, бережного отношения к окружающей среде. | | | | | |
| 2.Повышение доли гидротехнических сооружений, находящихся в нормативном состоянии.  Снижение количества гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, а также уменьшение рисков возникновения аварий на таких объектах.  Проведение мероприятий по увеличению протяженности реабилитированных, расчищенных водных объектов (участков) и рекреационного потенциала, улучшению экологического состояния водных объектов. | | | | | |
| 4.Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений. В рамках осуществления данных полномочий выполняются мероприятия по ликвидации отходов на лесных участках, в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | **Всего** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| Средства федерального бюджета | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | **115 566,07079** | 7 905,71000 | 4 317,59079 | 96 313,21000 | 3 514,78000 | 3 514,78000 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск  Московской области | **145 805,83309** | 13 764,00000 | 15 370,13309 | 76 549,70000 | 20 040,00000 | 20 082,00000 |
| Внебюджетные средства | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Всего, в том числе по годам:** | **261 371,90388** | **21 669,71000** | **19 687,72388** | **172 862,91000** | **23 554,78000** | **23 596,78000** |

**2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Экология и окружающая среда», в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей**

Городской округ Красногорск Московской области (далее-городской округ Красногорск) - один из самых урбанизированных и густонаселенных районов Московской области. Территория городского округа Красногорск составляет 223 квадратных километра. По территории городского округа проходят два автомобильных шоссе федерального значения – Волоколамское и Новорижское, а также Московская кольцевая автодорога, железнодорожная магистраль северо-западного направления.

Состояние окружающей среды – одна из наиболее острых социально-экономических проблем, прямо или косвенно затрагивающих интересы каждого человека. Высокая концентрация населения, промышленного потенциала, транспортных узлов и магистралей - главные причины складывающейся экологической ситуации, требующей постоянного внимания и решения вопросов по сохранению окружающей среды, природных водных объектов, особо охраняемых природных территорий. Города Московской области, примыкающие к МКAД, помимо собственных достаточно мощных источников влияния на окружающую среду, постоянно испытывают еще большее негативное воздействие от Москвы. Именно здесь оседает большая часть выбросов в атмосферу от столичных предприятий, здесь размещаются полигоны по захоронению бытовых отходов, сюда стекают сточные воды из московской канализации.

Экологические проблемы городского округа Красногорск типичны для многих районов ближайшего Подмосковья. К их числу относятся нерешенные проблемы утилизации и переработки отходов производства и потребления, загрязнение территорий несанкционированными свалками, неудовлетворительное состояние деревьев и кустарников, загрязнение атмосферного воздуха, почв, поверхностных и подземных вод, загрязнение водных объектов недостаточно очищенными сточными водами и бытовыми отходами и, как следствие, сокращение биологического разнообразия водоемов. Повышение качества окружающей среды неотделимо от повышения экологической культуры населения.

В связи с этим возрастает значимость разработки и реализации мер по улучшению качества окружающей среды, проведению воспитательной и образовательной работы с населением города.

Атмосферный воздух является одним из важнейших факторов среды обитания человека. Проблема загрязнения атмосферного воздуха - одна из ведущих экологических проблем в Московской области, в том числе в городском округе Красногорск.

Наибольший объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приходится на промышленные предприятия. Причем соседство с крупными автомагистралями и городом Москвой приводит к увеличению интенсивности автомобильного потока, и, как следствие, к усилению степени загрязнения воздуха. Все это обуславливает необходимость постоянного мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в округе. В 2020-2021 годах администрацией совместно с ГПБУ «Мособлэкомониторинг» проведено обследование территории округа на возможность установки станций мониторинга атмосферного воздуха. По результатам обследования, на территории округа установлены 4 станции мониторинга атмосферного воздуха.

Поверхность водоемов в городском округе Красногорск занимает более 15 % всей его территории. По территории округа протекают р. Москва, р. Сходня, р. Банька, р. Липка, р. Синичка, р. Нахабинка, р. Истра, р. Праслиха, р. Вороной Брод, р. Курица, р. Грязева, р. Мидка, р. Журавка, а также большое количество мелких рек, безымянных притоков, закрытых водоемов и природных родников.

Основными источниками загрязнения крупных водотоков округа остаются недостаточно очищенные хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды. Характерными загрязняющими веществами являются соединения азота и фосфора, взвешенные и органические вещества, нефтепродукты, фенолы, АПАВ, тяжелые металлы.

Основными причинами неудовлетворительного состояния водных объектов округа являются:

- физический износ очистных сооружений;

- нарушение норм содержания и эксплуатации автотранспорта, вызывающее распространение нефтепродуктов в водные объекты;

- несоблюдение санитарных норм населением, предприятиями местной промышленности, торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

В рамках государственной программы Московской области "Экология и окружающая среда Подмосковья" на 2017-2026 годы" проводятся работы по реабилитации рек Подмосковья. В 2019 году были проведены работы по восстановлению и экологической реабилитации реки Банька городского округа Красногорск. В 2022 году начаты работы по восстановлению реки Нахабинка городского округа Красногорск.

На территории городского округа расположено 26 гидротехнических сооружений (далее-ГТС), находящихся в муниципальной собственности. Все крупные ГТС в случае аварии, на которых в зону затопления попадут жилые дома и объекты жизнеобеспечения, относятся к 1-3 классам, имеют собственников, отраслевую принадлежность, находятся в удовлетворительном техническом состоянии и контролируются федеральными надзорными службами (Ростехнадзор, Ространснадзор).

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают безопасность ГТС, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, а также капитальный ремонт, консервацию и ликвидацию ГТС, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался и которые находятся на территориях субъектов Российской Федерации.

Таким образом, целесообразно проведение мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций на водных объектах, в том числе постановка на учет ГТС как бесхозяйных, проведение капитального ремонта ГТС, а также проведение работы с водопользователями с целью реализации ими планов по снижению объема загрязняющих веществ в стоках. В ходе реализации муниципальной программы планируется выявить все бесхозяйные ГТС, на которых необходимо проведение капитального ремонта, и провести капитальный ремонт наиболее опасных бесхозяйных ГТС.

Высокий уровень антропогенного воздействия и проявления неблагоприятных факторов природного характера оказывают сильное влияние на эстетическое и санитарное состояние лесов Московской области.

Для снижения негативных процессов в лесах Московской области: ухудшения санитарного состояния, высокой антропогенной, рекреационной нагрузки и пожарной опасности - необходимы работы по санитарно-оздоровительным мероприятиям, в том числе очищению лесных насаждений от мусора; охране лесов от пожаров.

Большое значение в сохранении экологического равновесия в городском округе Красногорск играют зеленые насаждения. В результате воздействия вредителей и болезней зеленых насаждений, антропогенных факторов, неблагоприятных погодных условий зеленые насаждения теряют свою биологическую устойчивость, становятся больными и аварийными. Их необходимо удалять и производить посадку новых зеленых насаждений, что будет способствовать восстановлению и санитарному оздоровлению лесов.

Состояние окружающей среды зависит от решения вопросов в области экологического образования, воспитания, развития экологической культуры и информирования населения. Приоритетность экологического образования официально закреплена Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". В Основах государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденных Президентом Российской Федерации 30.04.2012, указано, что достижение стратегической цели государственной политики в области экологического развития обеспечивается решением следующих основных задач: формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания; обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-сообществ в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности.

На территории округа создано 57 общественных объединений, школьных лесничеств, кружков экологической направленности. В школах регулярно проводятся экоуроки, посвященные вопросам охраны природы, основам экологической грамотности, а также вопросам обращения с отходами.

Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории городского округа Красногорск.

Целями муниципальной программы является обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду путем стабилизации экологической обстановки в городском округе Красногорск, ее улучшения на территориях с высокими уровнями загрязнения воздуха, водных объектов, а также повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Основные мероприятия муниципальной программы предусматривают: создание безопасной, благоприятной для обитания человека окружающей среды, отвечающей его базовым биологическим и эстетическим потребностям; предотвращение и минимизацию негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на человека и окружающую среду; сохранение и восстановление природной среды, оздоровление нарушенных природных экосистем; сохранение биоразнообразия животного и растительного мира округа; ликвидацию накопленного экологического ущерба, связанного с прошлой хозяйственной деятельностью; обеспечение баланса потребностей экономического благосостояния и экологического благополучия общества; создание качественной социальной инфраструктуры с целью обеспечения социальных потребностей человека; обеспечение участия и учет мнения граждан при принятии всех экологически значимых решений.

**3. Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Экология и окружающая среда» с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере**

В ходе осуществления мероприятий программы планируется проведение исследований окружающей природной среды (вода).

Проведение данных мероприятий позволит получить объективную информацию о состоянии водных объектов городского округа Красногорск и их изменении в течение периода реализации программы, а также более детально проанализировать факторы и источники негативного воздействия на водные объекты, расположенные в границах городского округа. Ежегодный мониторинг состояния 11 родников, расположенных в границах городского округа, позволяет определить пригодность использования воды из родников для хозяйственно-бытовых нужд.

Благодаря более широкому освещению в средствах массовой информации аспектов селективного сбора мусора, проводимых экологических акций и мероприятий, усилению агитации и пропаганды среди различных слоев населения необходимости сохранения природы и окружающей среды, общее количество участников мероприятий экологической направленности увеличится до 4 500 человек.

Проведение мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций на водных объектах позволит выполнить процедуры по постановке на учет гидротехнических сооружений (ГТС), расположенных на территории городского округа Красногорск, в качестве бесхозяйных и в дальнейшем планировать работы по их ремонту. По итогам реализации мероприятий программы планируется снижение количества гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, а также уменьшение рисков возникновения аварий на таких объектах. Кроме того, в результате выполнения мероприятий, предусмотренных программой, ожидается увеличение рекреационного потенциала и улучшение экологического состояния водных объектов, что позитивно отразится на социально-экономических условиях жизни населения.

Все это, а также проведение соответствующей работы с водопользователями по реализации ими планов по снижению объема загрязняющих веществ, модернизации, реконструкции существующих, строительству новых очистных сооружений будет способствовать недопущению возникновения непредвиденных ситуаций на водных объектах.

Программа направлена на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений. В рамках осуществления данных полномочий выполняются мероприятия по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов.

**4. Целевые показатели муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области**

**«Экология и окружающая среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | Ответственный  за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя  (Y.ХХ.ZZ) |
| **2023**  **год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1.Создание комфортных и безопасных условий для жизни и отдыха граждан**. | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | Отраслевой | ед. | 44 | 44 | 54 | 54 | 54 | 54 | Отдел реализации программ и экологии управления благоустройства | 1.01.01 |
| 2. | Численность населения, участвующего в мероприятиях по формированию экологической культуры и образования населения в сфере защиты окружающей среды | Отраслевой | чел. | 7500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | Отдел реализации программ и экологии управления благоустройства | 1.03.01 |
| **2.Обеспечение безаварийной эксплуатации гидротехнических сооружений.** | | | | | | | | | | | |
| 3. | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние и поддерживаемых в безаварийном режиме работы | Отраслевой | % | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | МБУ УКС | 2.01.04  2.01.05 |
| 4. | Реконструированы гидротехнические сооружения, находящиеся в муниципальной собственности | Отраслевой | шт | - | - | - | 2 | - | - | МБУ УКС | 2.01.04 |
| 5. | Количество прудов, на которых выполнены работы по очистке от мусора | Отраслевой | шт | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Управление благоустройства администрации городского округа Красногорск Московской области | 2 03.03 |
| **3.Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления.** | | | | | | | | | | | |
| 6. | Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов | Отраслевой | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление благоустройства администрации городского округа Красногорск Московской области | 4.01.06 |

**5. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Экология и окружающая среда»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | ед. | Показатель рассчитывается как суммарное количество реализованных мероприятий по исследованию состояния окружающей среды. | Акты выполненных работ по контрактам, а также отчеты о проведенных исследованиях. | годовая |
| 2. | Численность населения, участвующего в мероприятиях по формированию экологической культуры и образования населения в сфере защиты окружающей среды | чел. | Показатель рассчитывается по формуле: Cnas= Ch+Cэ Где , Ch – количество участников, выставок, семинаров; Cэ-количество участников экологических мероприятий | Акты выполненных работ, а также отчеты о мероприятиях с указанием количества участников | годовая |
| 3. | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние и поддерживаемых в безаварийном режиме работы | % | Показатель рассчитывается по формуле:  (Vгтс р / Vгтс общ) х 100, где:  Vгтс p - количество гидротехнических сооружений приведенных в безопасное техническое состояние и поддерживаемых в безаварийном режиме работы  Vгтс общ - количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности и находящиеся на содержании | Акты выполненных работ | годовая |
|  | Реконструированы гидротехнические сооружения, находящиеся в муниципальной собственности | шт | Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых реконструированы гидротехнические сооружения, находящиеся в муниципальной собственности, согласно актам выполненных работ | Акты выполненных работ | годовая |
| 4. | Количество прудов, на которых выполнены работы по очистке от мусора | шт | Показатель рассчитывается как суммарное количество прудов, на которых выполнены работы по очистке от мусора | Акты выполненных работ | годовая |
| 5. | Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов | % | Показатель рассчитывается по формуле: Cно = Nно / Nобщ x 100%, где:  Cно - доля ликвидированных отходов от объема отходов, подлежащих ликвидации в пределах выделенного финансирования; Nно - объем ликвидированных отходов, куб. м; Nобщ - объем отходов, подлежащих ликвидации в пределах выделенного финансирования, куб. м | Заполняется муниципальным образованием | квартальная |

4)4

**6. Методика определения результатов выполнения мероприятий «Экология и окружающая среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | № подпрограммы ХХ | № основного мероприятия YY | № мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1 | 01 | 01 | Проведены анализы качества воды | ед. | Показатель определяется как общее количество проведенных анализов. |
| 2. | 1 | 03 | 01 | Проведены экологические мероприятия | ед. | Показатель определяется как общее количество проведенных выставок и семинаров |
| 3. | 2 | 01 | 04 | Разработана проектная документация на реконструкцию гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности | ед. | Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых разработана проектная документация на реконструкцию гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности |
| Реконструированы гидротехнические сооружения, находящиеся в муниципальной собственности | ед. | Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых реконструированы гидротехнические сооружения, находящиеся в муниципальной собственности, согласно актам выполненных работ |
| 4. | 2 | 01 | 05 | Проведены обследования и выполнены работы (услуги) по содержанию гидротехнических сооружений | ед. | Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых проведены обследования и выполнены работы (услуги) по содержанию гидротехнических сооружений |
| 5. | 2 | 03 | 03 | Проведены работы по очистке прудов от мусора | ед | Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых проведены работы по очистке прудов от мусора |
| 6. | 4 | 01 | 06 | Объем ликвидированных отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда | куб.м | Определяется Закон Московской области № 245/2021-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов» |

**7. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | | | 2026год | 2027год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Основное мероприятие 01**  Проведение обследований состояния окружающей среды | 2023-2027 | **Итого:** | **3 428,00000** | **800,00000** | **428,00000** | **600,00000** | | | | | | | **800,00000** | **800,00000** | Х |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 3 428,00000 | 800,00000 | 428,00000 | 600,00000 | | | | | | | 800,00000 | 800,00000 |
| 1.1 | **Мероприятие 01.01**  Проведение анализов качества воды | 2023-2027 | **Итого:** | **3 428,00000** | **800,00000** | **428,00000** | **600,00000** | | | | | | | **800,00000** | **800,00000** | Отдел реализации программ и экологии управления благоустройства администрации г.о. Красногорск Московской обл. |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 3 428,00000 | 800,00000 | 428,00000 | 600,00000 | | | | | | | 800,00000 | 800,00000 |
| Проведены анализы качества воды, единица | Х | Х | **Всего** | **2023 год** | **2024 год** | **Итого 2025**  **год** | **В том числе:** | | | | | | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| 1  квартал | 1 полугодие | 9  месяцев | | 12  месяцев | |
| Х | 54 | 54 | 54 | Х | Х | Х | | 54 | | 54 | 54 |
| 2. | **Основное мероприятие 03**  Вовлечение населения в экологические мероприятия | 2023-2027 | **Итого:** | **2 395,47000** | **420,00000** | **577,60000** | **397,87000** | | | | | | | **500,00000** | **500,00000** | Х |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 2 395,47000 | 420,00000 | 577,60000 | 397,87000 | | | | | | | 500,00000 | 500,00000 |
| 2.1 | **Мероприятие 03.01**  Проведение экологических мероприятий, выставок, семинаров, в том числе «Дней защиты от экологической опасности» | 2023-2027 | **Итого:** | **2 395,47000** | **420,00000** | **577,60000** | **397,87000** | | | | | | | **500,00000** | **500,00000** | Отдел реализации программ и экологии управления благоустройства администрации г.о. Красногорск Московской обл. МКУ «ЦОД» |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск Московской области | 2 395,47000 | 420,00000 | 577,60000 | 397,87000 | | | | | | | 500,00000 | 500,00000 |
| Проведены экологические мероприятия, единица. | Х | Х | **Всего** | **2023 год** | **2024 год** | **Итого 2025**  **год** | **В том числе:** | | | | | | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| 1  квартал | 1 полугодие | | 9  месяцев | | 12  месяцев |
| Х | 15 | 15 | 15 | Х | 5 | | 10 | | 15 | 15 | 15 |
| **Итого по подпрограмме 1** | | | **Итого:** | **5 823,47000** | **1 220,00000** | **1 005,60000** | **997,87000** | | | | | | | **1 300,00000** | **1 300,00000** | Х |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск Московской области | 5 823,47000 | 1 220,00000 | 1 005,60000 | 997,87000 | | | | | | | 1 300,00000 | 1 300,00000 |

**8. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Основное мероприятие 01**  Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению | 2023-2027 | **Итого:** | **232 780,75309** | **12 544,00000** | **14 364,53309** | **168 350,22000** | | | | | | | | | | | | | **18 740,00000** | **18 782,00000** | Х |
| Средства бюджета Московской области | 92 798,39000 | 0,00000 | 0,00000 | 92798,39000 | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 139 982,36309 | 12 544,00000 | 14 364,53309 | 75 551,83000 | | | | | | | | | | | | | 18 740,00000 | 18 782,00000 |
| 1.1 | **Мероприятие 01.04**  Реконструкция гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации | 2023-2027 | **Итого:** | **153 028,75309** | **0,00000** | **2 584,53309** | **150 444,22000** | | | | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | МБУ УКС |
| Средства бюджета Московской области | 92 798,39000 | 0,00000 | 0,00000 | 92798,39000 | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 60 230,36309 | 0,00000 | 2 584,53309 | 57 645,83000 | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Разработана проектная документация на реконструкцию гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, единица | Х | Х | **Всего** | **2023 год** | **2024 год** | **Итого 2025**  **год** | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| 1  квартал | | | 1 полугодие | | 9  месяцев | | 12  месяцев | | |
| Х | Х | 1 | х | | | х | | | х | | х | | х | | | Х | Х |
|  | Реконструированы гидротехнические сооружения, находящиеся в муниципальной собственности, единица | Х | Х | Х | Х | Х | 2 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 2 | | | Х | Х |
| 1.3 | **Мероприятие 01.05**  Обследование и содержание гидротехнических сооружений | 2023-2027 | **Итого:** | **79 752,00000** | **12 544,00000** | **11 780,00000** | **17 906,00000** | | | | | | | | | | | | | **18 740,00000** | **18 782,00000** | МБУ КГС |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 79 752,00000 | 12 544,00000 | 11 780,00000 | 17 906,00000 | | | | | | | | | | | | | 18 740,00000 | 18 782,00000 |
| Проведены обследования и выполнены работы (услуги) по содержанию гидротехнических сооружений, единица | Х | Х | **Всего** | **2023 год** | **2024 год** | **Итого 2025**  **год** | | **В том числе:** | | | | | | | | | | | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| 1  квартал | | | 1 полугодие | | | | 9  месяцев | | | 12  месяцев |  |  |
| Х | 1 | 23 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 |
| 1.4 | **Основное мероприятие 03** Ликвидация последствий засорения водных объектов | 2024-2027 | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| **Мероприятие 03.03**  Проведение работ по очистке прудов от мусора | 2024-2027 | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | Управление благоустройства администрации городского округа Красногорск Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Проведены работы по очистке прудов от мусора,га | Х | Х | **Всего** | **2023 год** | **2024 год** | **Итого 2025**  **год** | **В том числе:** | | | | | | | | | | | | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| 1  квартал | | | 1 полугодие | | | 9  месяцев | | | | 12  месяцев | |  |  |  |
| Х | Х | 5,96 | 1,78 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 1,78 | | Х | Х |  |
| **Итого по подпрограмме 2** | | | **Итого:** | **232 780,75309** | **12 544,00000** | **14 364,53309** | **168 350,22000** | | | | | | | | | | | | | **18 740,00000** | **18 782,00000** | Х |
| Средства федерального бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 92 798,39000 | 0,00000 | 0,00000 | 92 798,39000 | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 139 982,36309 | 12 544,00000 | 14 364,53309 | 75 551,83000 | | | | | | | | | | | | | 18 740,00000 | 18 782,00000 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |  |

**Адресный перечень**

**объектов строительства (реконструкции)**

**муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.04**

**подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов\* | Открытие объекта/Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансиро-вания, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | **Всего** | **2023 год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026 год** | **2027**  **год** | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Гидроузел №2 на р. Липка в селе Николо-Урюпино в г.о. Красногорск Московской области | 2 элем | Николо-Урюпино | Реконструкция гидроузла № 2 | 10.06.2023-30.11.2025 | 2025 | **125504,53309** |  | **Итого:** | **125504,53309** | **0,00000** | **2584,53309** | **122920,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 75964,56000 | 0,00000 | 0,00000 | 75964,56000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 49539,97309 | 0,00000 | 2584,53309 | 46955,44000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| 2 | Гидроузел №4 на реке Липка в деревне Поздняково городского округа Красногорск Московской области | 2 элем | Поздняково | Реконструкция гидроузла № 4 | 02.06.2025-20.11.2025 | 2025 | **27239,22000** |  | **Итого:** | **27239,22000** | **0,00000** | **0,00000** | **27239,22000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 16833,83000 | 0,00000 | 0,00000 | 16833,83000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 10405,39000 | 0,00000 | 0,00000 | 10405,39000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| **ВСЕГО по мероприятию 01.04** | | | | | | | | | **Итого:** | **152743,75309** | **0,00000** | **2584,53309** | **150159,22000** | **0,00000** | **0,00000** |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 92798,39000 | 0,00000 | 0,00000 | 92798,39000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 59945,36309 | 0,00000 | 2584,53309 | 57360,83000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| вводимых | 2 | - | 0 | 2 | - | - |
| открываемых | 2 | - | 0 | 2 | - | - |

**9. Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Развитие лесного хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | | | | | **2026 год** | **2027 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **Основное мероприятие 01**  Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 2023-2027 | **Итого:** | **22 767,68079** | **7 905,71000** | **4 317,59079** | **3514,82000** | | | | | **3514,78000** | **3514,78000** | Х |
| Средства бюджета Московской области | 22 767,68079 | 7 905,71000 | 4 317,59079 | 3514,82000 | | | | | 3514,78000 | 3514,78000 |
| 1.1. | **Мероприятие 01.06**  Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов | 2023-2027 | **Итого:** | **22 767,68079** | **7 905,71000** | **4 317,59079** | **3514,82000** | | | | | **3514,78000** | **3514,78000** | Отдел реализации программ и экологии управления благоустройства администрации г.о. Красногорск Московской обл. |
| Средства бюджета Московской области | 22 767,68079 | 7 905,71000 | 4 317,59079 | 3514,82000 | | | | | 3514,78000 | 3514,78000 |
|  | Объем ликвидированных отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, куб.м | Х | Х | **Всего** | **2023 год** | **2024 год** | **Итого 2025**  **год** | **В том числе:** | | | | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| 1  квартал | 1 полугодие | 9  месяцев | 12  месяцев |
| Х | 2045 | 1902,66 | 1392,92 | Х | Х | Х | 1392,92 | 1392,92 | 1392,92 |
| **Итого по подпрограмме 4** | | | **Итого:** | **22 767,68079** | **7 905,71000** | **4 317,59079** | **3514,82000** | | | | | **3514,78000** | **3514,78000** | Х |
| Средства бюджета Московской области | 22 767,68079 | 7 905,71000 | 4 317,59079 | 3514,82000 | | | | | 3514,78000 | 3514,78000 |