|  |
| --- |
| Приложениек постановлению администрациигородского округа Красногорскот 31.07.2025 № \_\_\_\_\_ |

 **Изменения, которые вносятся в муниципальную программу городского округа Красногорск «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы.**

1. В разделе 1 муниципальной программы «Паспорт муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | **Всего** | **2023 год** | **2024 год**  | **2025 год**  | **2026 год**  | **2027 год** |
| Средства федерального бюджета | **196789,64000** | **106000,00000** | **90789,64000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Средства бюджета Московской области | **3272762,76000** | **156219,73000** | **904900,41000** | **1498515,40000** | **362457,05000** | **350670,17000** |
| Средства бюджета г.о. КрасногорскМосковской области | **22977336,73658** | **2198912,91501** | **4888696,08999** | **4906074,00470** | **5430464,44355** | **5553209,28333** |
| Внебюджетные средства | **451159,04000** | **102889,04000** | **60750,00000** | **287520,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Всего, в том числе по годам:** | **26898048,17658** | **2564021,68501** | **5945136,13999** | **6692109,40470** | **5792921,49355** | **5903879,45333** |

1. В разделе 7 муниципальной программы «Перечень мероприятий подпрограммы 1. «Комфортная городская среда»

строку 1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Основное мероприятие 01.** «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | 2023-2027 | **Итого** | **2967834,22275** | **184238,03189** | **1077315,79557** | **429747,01275** | **573928,05082** | **702605,33172** | **Х** |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | **551370,66000** | 66796,54000 | 472481,05000 | 12093,07000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | **2206463,56275** | 117441,49189 | 594834,74557 | 217653,94275 | 573928,05082 | 702605,33172 |
| Внебюджетные средства | **210000,00000** | 0,00000 | 10000,00000 | 200000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

строку 1.4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | **Мероприятие 01.20.**«Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)» | 2023-2024 | **Итого** | **1174946,68951** | **29931,00662** | **233728,67352** | **323834,55444** | **222452,45493** | **365000,00000** | Управление благоустройства, МКУ «парки Красногорска», МБУ «КГС» |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 45629,93803 | 548,77000 | 0,00000 | 45081,16803 | 0,00000 | 0,00000 | МБУ «КГС» |
| 26628,32597 | 4 828,70600 | 21 799,61997 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ «ЕСЗ» |
| 133327,10297 | 5 000,00000 | 91185,80639 | 31541,29658 | 2800,00000 | 2800,00000 | МАУК «Парки Красногорска» |
| 4962,19717 | 0,00000 | 4962,19717 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ДК «Подмосковье» |
| 65053,44820 | 19262,92290 | 994,72763 | 44795,79767 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ «УКС» |
| 685608,19265 | 290,60772 | 102326,47000 | 0,00000 | 219652,45493 | 362200,00000 | Администрация |
| 4876,14452 | 0,00000 | 2 459,85236 | 2416,29216 | 0,00000 | 0,00000 | УЖКХ |
| Внебюджетные средства | 210000,00000 | 0,00000 | 10000,00000 | 200 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, единица | Х | Х | **Всего** | **2023** **год** | **2024****год** | **Итого****2025** **год** | **В том числе:**  | **2026** **год** | **2027** **год** | Х |
| 1квартал | 1полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Х | 3 | 1 | 4 | Х | Х | Х | 4 | Х | Х |
| Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, единица | Х | Х | Х | 1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, единица | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, единица | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, единица | Х | Х | Х | 1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, единица | Х | Х | Х | 1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

строку 1.5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | **Мероприятие 01.21.**«Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета» | 2025-2027 | **Итого** | **74378,74820** | **29768,08000** | 33225,22158 | **11385,44662** | **0,00000** | **0,00000** | УЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 74378,74820 | 29768,08000 | 33225,22158 | 11385,44662 | 0,00000 | 0,00000 |
| Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета, единица | Х | Х | **Всего** | **2023** **год** | **2024****год** | **Итого****2025** **год** | **В том числе:** | **2026** **год** | **2027** **год** | Х |
| 1квартал | 1полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Х | 1 | 7 | 4 | Х | Х | Х | 4 | Х | Х |
| Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки, единица | Х | Х | Х | 1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Замена резинового покрытия на детских, игровых площадках, единица | Х | Х | Х | Х | Х | 4 | Х | Х | Х | 4 | Х | Х |

строку 2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| **2023****год** | **2024****год** | **2025** **год** | **2026** **год** | **2027** **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | **Основное мероприятие И4** "Формирование комфортной городской среды" | 2025-2027 | **Итого** | **2789070,94000** | **-** | **-** | **1575873,28000** | **615504,81000** | **597692,85000** | Х |
| Средства федерального бюджета | **0,00000** | **-** | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Средства бюджета Московской области | **2178138,21000** | **-** | **-** | **1468216,99000** | **360855,05000** | **349066,17000** |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | **610932,73000** | **-** | **-** | **107656,29000** | **254649,76000** | **248626,68000** |

строку 2.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | **Мероприятие И4.01** "Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий" | 2025-2027 | **Итого** | **2694231,44000** | **-** | **-** | **1545491,58000** | **583907,86000** | **564832,00000** | МАУК «Парки Красногорска»; МКУ«УКС» МКУ«ЕСЗ» |
| Средства федерального бюджета | **0,00000** | **-** | **-** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Средства бюджета Московской области | **2178138,21000** | **-** | **-** | **1468216,99000** | **360855,05000** | **349066,17000** |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | **516093,23000** | **-** | **-** | **77274,59000** | **223052,81000** | **215765,83000** |
| Благоустроены общественные территории, единица | Х | Х | **Всего** | **2023** **год** | **2024****год** | **Итого****2025****год** |  **В том числе:** | **2026** **год** | **2027** **год** | Х |
| 1квартал | 1полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| **Х** | - | - | **3** | **Х** | **Х** | **Х** | **3** | **1** | **1** |

строку «Итого по подпрограмме 1» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итого по подпрограмме 1.** | **Итого** | **6798159,41275** | **392252,68189** | **1910555,39557** | **2005620,29275** | **1189432,86082** | **1300298,18172** | Х |
| Средства федерального бюджета | **196789,64000** | **106000,00000** | **90789,64000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Средства бюджета Московской области | **3216739,89000** | **129841,59000** | **896667,02000** | **1480310,06000** | **360855,05000** | **349066,17000** |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | **3174629,88275** | **156411,09189** | **913098,73557** | **325310,23275** | **828577,81082** | **951232,01172** |
| Внебюджетные средства | **210000,00000** | **0,00000** | **10000,00000** | **200000,00000** | **0,00000** | **0,00000** |

**Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 01.21 «Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета»**

**подпрограммы 1. «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеобъекта/адрес  | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| **2023** **год** | **2024** **год** | **2025****год** | **2026** **год** | **2027** **год** |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | г.о. Красногорск ул.Маяковского и ул. Пионерская | 1 ед | Работы по замене ДИП | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | **29768,08000** | 0,00 |  **Итого** | **29768,08000** | **29768,08000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа  | 29768,08000 | 29768,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | г.о. Красногорск, д. Аристово, ЖК «Аристово –Митино» ул. Светлая 19,21,23 | 1ед | Работы по замене ДИП | 13.06.2024-28.06.2024 | 01.07.2024 | **4906,34916** | 0,00 |  **Итого** | **4906,34916** | **0,00000** | **4906,34916** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа  | 4906,34916 | 0,00000 | 4906,34916 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 32 | г.о. Красногорск, ЖК «Усово-Парк», проезд Невского, д.1 | 1ед | Работы по устройству ДИП | 10.06.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **2547,88976** | 0,00 |  **Итого** | **2547,88976** | **0,00000** | **2547,88976** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа  | 2547,88976 | 0,00000 | 2547,88976 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 42 | г.о. Красногорск, ЖК «Новая Опалиха» | 1ед | Работы по устройству ДИП | 10.06.2024-31.12.2024 | 31.10.2024 | **6322,26858** | 0,00 |  **Итого** | **6322,26858** | **0,00000** | **6322,26858** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа  | 6322,26858 | 0,00000 | 6322,26858 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 52 | г.о. Красногорск, ЖК «За Митино», Луговая д.7  | 1ед | Работы по устройству спортивной площадки | 10.06.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **3444,99365** | 0,00 |  **Итого** | **3444,99365** | **0,00000** | **3444,99365** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа  | 3444,99365 | 0,00000 | 3444,99365 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 62 | г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Красноармейская, д.62,64  | 1ед | Работы по устройству спортивной площадки | 10.06.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **3011,38314** | 0,00 |  **Итого** | **3011,38314** | **0,00000** | **3011,38314** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа  | 3011,383,14 | 0,00000 | 3011,38314 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 72 | г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Покровская, д.5 корп.4  | 1ед | Работы по устройству спортивной площадки | 10.06.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **4190,68400** | 0,00 |  **Итого** | **4190,68400** | **0,00000** | **4190,68400** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа  | 4190,68400 | 0,00000 | 4190,68400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8 | Г.о. Красногорск , КП «Петровски»" | 1ед | Работы по устройству спортивной площадки | 01.09.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **8801,65329** | 0,00 |  **Итого** | **8801,65329** | **0,00000** | **8801,65329** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа  | 8801,65329 | 0,00000 | 8801,65329 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9 | Г.о. Красногорск, с. Ильинское | 1ед | Работы по устройству спортивной площадки | 15.03.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | **7052,66617** | 0,00 |  **Итого** | **7052,66617** | **0,00000** | **0,00000** | **7052,66617** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа  | 7052,66617 | 0,00000 | 0,00000 | 7052,66617 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10 | Г.о. Красногорск, д. Сабурово, ул. Парковая д. 4,6 | 1ед | Работы по устройству спортивной площадки | 10.04.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | **1176,61327** | 0,00 |  **Итого** | **1176,61327** | **0,00000** | **0,00000** | **1176,61327** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа  | **1176,61327** | 0,00000 | 0,00000 | **1176,61327** | 0,00000 | 0,00000 |
| 11 | Г.о. Красногорск, ул. Заводская д.18, к.2 | 1ед | Работы по устройству спортивной площадки | 10.04.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | **1517,38462** | 0,00 |  **Итого** | **1517,38462** | **0,00000** | **0,00000** | **1517,38462** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа  | **1517,38462** | 0,00000 | 0,00000 | **1517,38462** | 0,00000 | 0,00000 |
| 12 | г.о Красногорск, д. Аристово ул.Светлая д. 29 | 1ед | Работы по устройству ДИП | 01.08.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | **1638,78256** | 0,00 |  **Итого** | **1638,78256** | 0,00000 | 0,00000 | **1638,78256** | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | **1638,78256** | 0,00000 | 0,00000 | **1638,78256** | 0,00000 | 0,00000 |  |
| **ВСЕГО по мероприятию 01.21** |  **Итого** | **74378,74820** | **29768,08000** | **33225,22158** | **11385,44662** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа  | **74378,74820** | 29768,08000 | 33225,22158 | 11385,44662 | 0,00000 | 0,00000 |

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
|  вводимых | 16 | 1 | 7 | 8 | - | - |
|  открываемых | 16 | 1 | 7 | 8 | - | - |

**Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием И4.01 "Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий" подпрограммы 1. «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеобъекта/адрес  | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01. 2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| **2023** **год** | **2024** **год** | **2025****год** | **2026** **год** | **2027** **год** |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Озеро Торфяное в р.п. Нахабино г.о. Красногорск | 2,3 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2024-29.11.2025 | 15.10.2025 | **247739,23000** | 0,00 | **Итого** | **242144,88000** | **0,00000** | **0,00000** | **242144,88000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 230037,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 230037,63000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 12107,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 12107,25000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2. | Площадь оптиков, расположенная по адресу г.о. Красногорск, г. Красногорск ул. Речная | 1 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2025-29.11..2026 | 15.10.2026 | **134820,00000** |  |  **Итого** | **134820,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **8820,00000** | **126000,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 8379,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8379,00000 | 77868,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 48573,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 441,00000 | 48132,00000 | 0,00000 |  |
| 23 | Красногорский городской парк по адресу: г. Красногорск между ул. Маяковского и ул. Пионерская | 30,7 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.07.2023-29.11.2026 | 15.10.2025 | **1121503,76000** | 30000,00000 |  **Итого** | **1094503,76000** | **0,00000** | **0,00000** | **827226,70000** | **267277,06000** | **0,00000** |  |
| 18450,00000 | Средства бюджета Московской области | 951042,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 785865,36000 | 165177,22000 | 0,00000 |  |
| 11550,00000 | Средства бюджета городского округа  | 143461,18000 | 0,00000 | 0,00000 | 41361,34000 | 102099,84000 | 0,00000 |  |
| 14 | Яблоневый сквер вдоль Волоколамского шоссе по адресу: г.Красногорск, ул. Школьная, 2-9 | 5,0 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2024-29.11.2025 | 15.10.2025 | **467300,00000** | 0,00 |  **Итого** | **467300,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **467300,00000** | **0,00000** | **0,00000** | 1 |
| Средства бюджета Московской области | 443935,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 443935,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 23365,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 23365,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 155 | Центральный бульвар вдоль ул. Речная , расположенный по адресу: г.о.Красногорск, г. Красногорск | 7,6 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2026-29.11.2027 | 15.10.2027 | **755462,80000** |  |  **Итого** | **755462,80000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | 190630,80000 | 564832,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 466876,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 117809,83000 | 349066,17000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 288586,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 72820,97000 | 215765,83000 |  |
| **ВСЕГО по мероприятию : И4.01** |  **Итого** | **2694231,44000** | **0,00000** | **0,00000** | **1545491,58000** | **583907,86000** | **564832,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 2178138,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 1468216,99000 | 360855,05000 | 349066,17000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 516093,23000 | 0,00000 | 0,00000 | 77274,59000 | 223052,81000 | 215765,83000 |  |

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
|  вводимых | 5 | - | - | 3 | 1 | 1 |
|  открываемых | 5 | - | - | 3 | 1 | 1 |

1. В разделе 8 муниципальной программы «Перечень мероприятий подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»»:

строку 1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Основное мероприятие 01**«Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области» | **2023-2027** | **Итого** | **18980706,57861** | **2005337,24052** | **3895765,43855** | **4339230,74520** | **4374834,63273** | **4365434,82161** | **Х** |
| Средства федерального бюджета  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | **33607,73000** | **3963,00000** | **8233,39000** | 18205,34000 | **1602,00000** | **1604,00000** |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | **18947098,84861** | **2001374,24052** | **3887532,04855** | 4321025,40520 | **4373232,63273** | **4363830,82161** |

строку 1.7 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7. | **Мероприятие 01.16.** «Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха)» | 2023-2027 | **Итого** | **3994657,00230** | **455936,23885** | **933947,86528** | **975546,21943** | **808738,69436** | **820487,98438** | Управление благоустройства; МКУ»ЕСЗ»; МБУ «КГС»;МАУК «ККДК Подмосковье» |
| Средства федерального бюджета |  0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области |  0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 3994657,00230 | 455936,23885 | 933947,86528 | 975546,21943 | 808738,69436 | 820487,98438 |
| Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м |  Х |  Х | **Всего** | **2023** **год** | **2024****год** | **Итого****2025****год** | **В том числе:** | **2026** **год** | **2027** **год** | Х |
| 1квартал | 1полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Х  | 923,39603 | 570,89963 | 570,89963 | Х | Х | Х | 570,89963 | 570,89963 | 570,89963 |

строку 1.8 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8. | **Мероприятие 01.17.**«Благоустройство дворовых территорий» | 2023-2027 | **Итого** | **592191,57712** | **57041,33574** | **77637,88672** | **112852,56078** | **161302,66973** | **183357,12415** | Управление благоустройства ; МБУ «КГС» |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 592191,57712 | 57041,33574 | 77637,88672 | 112852,56078 | 161302,66973 | 183357,12415 |
| Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области, единица | Х | Х | **Всего** | **2023** **год** | **2024****год** | **Итого****2025****год** | **В том числе:** | **2026** **год** | **2027** **год** | Х |
| 1квартал | 1полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Х | 8 | 16 | 159 | Х | Х | Х | 159 | 10 | 10  |

строку 1.9 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9. | **Мероприятие 01.18.**«Содержание парков культуры и отдыха»  | 2023-2027 | **Итого** | **1876532,50217** | **210557,39155** | **264494,33884** | **524200,41564** | **438298,41142** | **438981,94472** |  Управление благоустройства; МКУ «ЕСЗ»; МБУ «КГС»;МАУК «Парки красногорска» |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 1876532,50217 | 210557,39155 | 264494,33884 | 524200,41564 | 438298,41142 | 438981,94472 |
| Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, тыс. кв. м |  Х |  Х | **Всего** | **2023** **год** | **2024****год** | **Итого****2025****год** | **В том числе:** | **2026** **год** | **2027** **год** | Х |
| 1квартал | 1полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  Х | 1081,82 | 1440,129 | 1440,129 | Х | Х | Х | 1440,129 | 1440,129 | 1440,129 |

строку 1.12 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12. | **Мероприятие 01.21.**«Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения»  | 2023-2027 | **Итого** | **1768698,31403** | **253329,14012** | **277381,98450** | **428620,36767** | **389100,35277** | **420266,46897** |  Управление благоустройства ; Управление ЖКХ; МАУК «Парки Красногорска»; МБУ «КГС»    |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 1768698,31403 | 253329,14012 | 277381,98450 | 428620,36767 | 389100,35277 | 420266,46897 |
| Количество светильников, единица |  Х |  Х | **Всего** | **2023** **год** | **2024****год** | **Итого****2025****год** | **В том числе:** | **2026** **год** | **2027** **год** | Х |
| 1квартал | 1полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Х  | 36709 | 36871,00 | 36871,00 | Х | Х | Х | 36871,00 | 36871,00 | 36871,00  |

строку 1.21 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.21. | **Мероприятие 01.33.** «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения)» | 2025-2027 | **Итого** | **99629,77687** | - | - | **58562,77687** | **20131,00000** | **20939,00000** |   Управление благоустройства,    МБУ «КГС»    |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | - | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | - | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 99629,77687 | - | - | 58562,77687 | 20131,00000 | 20939,00000 |
| Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения) | Х | Х | **Всего** | **2023** **год** | **2024****год** | **Итого****2025****год** | **В том числе:** | **2026** **год** | **2027** **год** | Х |
| 1квартал | 1полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Х | - | - | 35 | Х | Х | Х | 35 | 15 | 15 |

в строку 1.24 внести новое мероприятие и изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.24. | **Мероприятие 01.36.**Улучшение визуального облика территорий муниципального образования (в том числе, украшение территорий) | 2025-2027 | **Итого** | **1487,65500** | - | - | **1487,65500** | **0,00000** | **0,00000** |   Управление благоустройства,    МБУ «КГС»    |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | - | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | - | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 1487,6550 | - | - | 1487,65500 | 0,00000 | 0,00000 |
| Улучшен визуальный облик территорий муниципального образования (в том числе, украшены территории), единица | Х | Х | **Всего** | **2023** **год** | **2024****год** | **Итого****2025****год** | **В том числе:** | **2026** **год** | **2027** **год** | Х |
| 1квартал | 1полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Х | - | - | 117 | Х | Х | Х | 117 | - | - |

строку 1.25 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.25 | **Мероприятие** 01.39. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП**)** | 2025-2027 | **Итого** | **91532,33555** | **-** | **-** | **29322,57476** | 30494,98013 | 31714,78066 | Управление благоустройства,    МКУ «ЕСЗ»; МБУ «КГС» |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | **-** | **-** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | **-** | **-** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 91532,33555 | **-** | **-** | 29322,57476 | 30494,98013 | 31714,78066 |
| Модернизированы детские игровые площадки установлены ранее с привлечением средств бюджета Московской области, единица | Х | Х | **Всего** | **2023** **год** | **2024****год** | **Итого****2025****год** | **В том числе:** | **2026** **год** | **2027** **год** | Х |
| 1квартал | 1полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Х | - | - | 2 | Х | Х | Х | 2 | 2 | 2 |
| Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, единица | Х | Х | Х | - | - | 2 | Х | Х | Х | 2 | 2 | 2 |

 дополнить строкой 1.26 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.26 | **Мероприятие** 01.40. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 2025-2027 | **Итого** | **7829,21245** | **-** | **-** | **2507,75224** | **2608,55887** | **2712,90134** | Управление благоустройства,    МКУ «ЕСЗ»; МБУ «КГС» |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | **-** | **-** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | **-** | **-** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 7829,21245 | **-** | **-** | 2507,75224 | 2608,55887 | 2712,90134 |
| Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, единица | Х | Х | **Всего** | **2023** **год** | **2024****год** | **Итого****2025****год** | **В том числе:** | **2026** **год** | **2027** **год** | Х |
| 1квартал | 1полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Х | - | - | 2 | Х | Х | Х | 2 | 2 | 2 |
| Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, единица | Х | Х | Х | - | - | 2 | Х | Х | Х | 2 | 2 | 2 |
| Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, единица | Х | Х | Х | - | - | 2 | Х | Х | Х | 2 | 2 | 2 |
| Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, единица | Х | Х | Х | - | - | 2 | Х | Х | Х | 2 | 2 | 2 |

строку «Итого по подпрограмме 2» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итого по подпрограмме 2** | **Итого** | **20099888,76382** | **2171769,00312** | **4034580,74442** | **4686469,11194** | **4603488,63273** | **4603581,27161** | Х |
| Средства федерального бюджета  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 56022,87000 | 26378,14000 | 8233,39000 | 18205,34000 | 1602,00000 | 1604,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 19802706,85382 | 2042501,82312 | 3975597,35442 | 4580743,77194 | 4601886,63273 | 4601977,27161 |
| Внебюджетные средства | 241159,04000 | 102889,04000 | 50750,00000 | 87520,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

1. Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области, с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 01.17 «Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов)» подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

строку 34 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Красногорск: с.Петрово-Дальнее п.Ленинский,18;д.Козино ул.Совхозная 6;д.Ст.Аристово,12;п.Светлые горы,1;Волоколамское ш.6;ул.Геологов,4к.2;ул.Дружная,1;ул.Карбышева,9;ул.Кирова,7;ул.Маяковского,2;ул.Народного Ополчения,33,34;ул.Оптический пер,5;ул.Папанина 37,ул.Чкалова,10;ул.Парковая,4;ул.Пионерская,12;ул.Ткацкой ф-ки,9;ул.Успенская,4,6;ул.Фабричная,19;мкр.Опалиха,ул.Мира,6;ул.Советская,2;ул.Заводская,27;ул.Первомайская,10;ул.Первомайская,14;ул.Железнодорожная,25;ул.Оптический пер,2;мкр.Опалиха,ул.Осенняя,18;ул.Осипенко,37;мкр.Опалиха,ул.Озерная,64;ул.Б.Комсомольская,22;мкр.Опалиха,ул.Опалиха,1;мкр.Павшинская пойма, б-р Красногорский,5;мкр.Павшинская пойма, б-р Красногорский,13,к.2;мкр.Павшинскаяпойма, б-р Красногорский,34;мкр.Павшинская пойма, б-р.Павшинский,20;д.Путилково,11;д.Ангелово,ул.Школьная д. 64;с.п.Отрадное, д.Сабурово,1;д.Путилково,ул.Садовая,62;д.Гаврилково,4,5;д.Коростово,1,2,3;д.Путилково,ул.Садовая,18;пос.Истра,1;п.Архангельское,5;с.Дмитровское, ул.Садовая,2;п.Ильинское-Усово, ул.Новый поселок,5;д.Грибаново,ул.Речная,83;с.Дмитровское,ул.Колхозная,92а;с.Ильинское,ул.Центральная Усадьба,1,2;п.Архангельское,24;р.п.Нахабино,ул.Новая Лесная,9;р.п.Нахабино, д.Желябино,ул.Совпартшкола,20;р.п.Нахабино,ул.Институтская,3а(5А);р.п.Нахабино,ул.Панфилова,19(12А);р.п.Нахабино,ул.Ленина,1;р.п.Нахабино, д.Желябино,между47а,49а;р.п.Нахабино,ул.Школьная,11;р.п.Нахабино,ул.Панфилова,20;р.п.Нахабино,ул.Парковая,3;р.п.Нахабино,ул.Красноармейская,4А.; г. о Красногорск, Ильинский бульвар, д.9; ул.Октябрьская, д.15; г.о. Красногорск, д. Путилково, ул.Сходненская, 21; д. Путилково, ул.Сходненская, д.27; д. Путилково, ул. 70-лет Победы, д. 2; д. Путилково, СпасоТушинский бульвар, д.9;д.Путилково, д. 10 | 59 | Работы по благоустройству | 20.06.2025- 30.12.2025 | 30.12.2025 | **19398,57810** | 0,00 | **Итого** | **19398,57810** | **0,00000** | **0,00000** | **19398,57810** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа  | **19398,57810** | 0,00000 | 0,00000 | **19398,57810** | 0,00000 | 0,00000 |

строку 35 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 935 | Адресный перечень будет сформирован после утверждения в ГП | 20 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2025- 30.10.2027 | 30.10.2027 | **344659,79388** | 0,00 | **Итого** | **344659,79388** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **161302,66973** | **183357,12415** |  |
| Средства бюджета городского округа  | **344659,79388** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 161302,66973 | 183357,12415 |

строку «ВСЕГО по мероприятию 01.17» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО по мероприятию 01.17** |  **Итого** | **592191,57712** | **57041,33574** | **77637,88672** | **112852,56078** | **161302,66973** | **183357,12415** |  |
| Средства бюджета городского округа  | 592191,57712 | 57041,33574 | 77637,88672 | 112852,56078 | 161302,66973 | 183357,12415 |

«Справочные таблицы» к мероприятию 01.17 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
|  вводимых | 203 | 8 | 16 | 166 | 10 | 10 |
|  открываемых | 203 | 8 | 16 | 166 | 10 | 10 |

1. Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области, по улучшению визуального облика территорий муниципального образования (в том числе, украшены территории), 01.36 «Улучшение визуального облика территорий муниципального образования (в том числе, украшение территорий))» подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | Адресный перечень формируется | 117 ед | Работы по благоустройству | 01.08.2025- 31.12.2025 | 31.12.2025 | **1487,65500** | 0,00 | **Итого** | **1487,65500** | **0,00000** | **0,00000** | **1487,65500** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа  | 1487,65500 | 0,00000 | 0,00000 | 1487,65500 | 0,00000 | 0,00000 |
| **ВСЕГО по мероприятию 01.36** | **Итого** | **1487,65500** | **0,00000** | **0,00000** | **1487,65500** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа  | 1487,65500 | 0,00000 | 0,00000 | 1487,65500 | 0,00000 | 0,00000 |  |

«Справочные таблицы» к мероприятию 01.36 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
|  вводимых | 117 | - | - | 117 | - | - |
|  открываемых | 117 | - | - | 117 | - | - |