Приложение к постановлению администрации городского округа Красногорск от 19.09.2025 № 2500/9

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу городского округа Красногорск «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы.

- В разделе 1 муниципальной программы «Паспорт муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы» изложить в следующей редакции:

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 196789,64000 | 106000,00000 | 90789,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 3272762,76000 | 156219,73000 | 904900,41000 | 1498515,40000 | 362457,05000 | 350670,17000 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 69418438,50217 | 2198912,91501 | 4888696,08999 | 4968390,96029 | 51809229,25355 | 5553209,28333 |
| Внебюджетные средства | 451159,04000 | 102889,04000 | 60750,00000 | 287520,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего, в том числе по годам: | 73353583,94217 | 2564021,68501 | 5945136,13999 | 6768860,36029 | 52171686,30355 | 5903879,45333 |

- В разделе 7 муниципальной программы «Перечень мероприятий подпрограммы 1. «Комфортная городская среда»

строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1. | Основное мероприятие 01. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | 2023-2027 | Итого | 3042717,82826 | 184238,03189 | 1077315,79557 | 504630,61826 | 573928,05082 | 702605,33172 | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 565804,66000 | 66796,54000 | 472481,05000 | 12093,07000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 2266913,16826 | 117441,49189 | 594834,74557 | 278103,54826 | 573928,05082 | 702605,33172 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 210000,00000 | 0,00000 | 10000,00000 | 200000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

строку 1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.3 | Мероприятие 01.13. «Создание сезонных ледяных катков» | 2023-2027 | Итого | 282714,18851 | 0,00000 | 25948,00000 | 71197,58851 |  |  |  |  | 89087,20000 | 96481,40000 | Управление благоустройства, ЖКХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 282714,18851 | 0,00000 | 25948,00000 | 71197,58851 |  |  |  |  | 89087,20000 | 96481,40000 |  |
|  | Созданы сезонные ледяные катки с обустройством сезонных площадок на летний период , единица | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | 3 | 3 | Х | Х | Х | 3 | 3 | 3 |  |

В строку 1.4 внести новое мероприятие и изложить в следующей редакции:

| 1.4 | Мероприятие 01.18. "Устройство сезонных площадок для пляжного волейбола" | 2023-2027 | Итого | 23356,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 23356,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 14434,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14434,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 8922,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8922,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Созданы сезонных волейбольные площадки с обустройством сезонных площадок на зимний период , единица | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | 1 | Х | Х | Х | 1 | Х | Х |  |

строку 1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.5 | Мероприятие 01.20. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)» | 2023-2024 | Итого | 1157298,34888 | 29931,00662 | 233728,67352 | 306186,21381 |  |  |  |  | 222452,45493 | 365000,00000 | Управление благоустройства, МКУ «парки Красногорска», МБУ «КГС» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 27981,59740 | 548,77000 | 0,00000 | 27432,82740 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | МБУ «КГС» |
|  |  |  |  | 26628,32597 | 4 828,70600 | 21 799,61997 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | МКУ «ЕСЗ» |
|  |  |  |  | 133327,10297 | 5 000,00000 | 91185,80639 | 31541,29658 |  |  |  |  | 2800,00000 | 2800,00000 | МАУК «Парки Красногорска» |
|  |  |  |  | 4962,19717 | 0,00000 | 4962,19717 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | ДК «Подмосковье» |
|  |  |  |  | 65053,44820 | 19262,92290 | 994,72763 | 44795,79767 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | МКУ «УКС» |
|  |  |  |  | 684469,53265 | 290,60772 | 102326,47000 | 0,00000 |  |  |  |  | 219652,45493 | 362200,00000 | Администрация |
|  |  |  |  | 4876,14452 | 0,00000 | 2 459,85236 | 2416,29216 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | УЖКХ |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 210000,00000 | 0,00000 | 10000,00000 | 200 000,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, единица | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 3 | 1 | 4 | Х | Х | Х | 4 | Х | Х |  |
|  | Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, единица | Х | Х | Х | 1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, единица | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, единица | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, единица | Х | Х | Х | 1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, единица | Х | Х | Х | 1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |

строку 1.8 изложить в следующей редакции:

| 1.8 | Мероприятие 01.23 "Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"" | 2025-2027 | Итого | 54640,78279 | - | - | 17128,45518 |  |  |  |  |  |  |  | 18388,39589 | 19123,93172 | УЖКХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | - | - | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | - | - | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 54640,78279 | - | - | 17128,45518 |  |  |  |  |  |  |  | 18388,39589 | 19123,93172 |  |
|  | Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город), единица | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | - | - | 8 | Х | Х |  | Х |  | 8 |  | 1 | 2 |  |

строку «Итого по подпрограмме 1» изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1. | Итого | 6873043,01826 | 392252,68189 | 1910555,39557 | 2080503,89826 | 1189432,86082 | 1300298,18172 | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства федерального бюджета | 196789,64000 | 106000,00000 | 90789,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 3231173,89000 | 129841,59000 | 896667,02000 | 1494744,06000 | 360855,05000 | 349066,17000 |  |
|  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 3235079,48826 | 156411,09189 | 913098,73557 | 385759,83826 | 828577,81082 | 951232,01172 |  |
|  | Внебюджетные средства | 210000,00000 | 0,00000 | 10000,00000 | 200000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Раздел Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области, с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 01.13 «Создание сезонных ледяных катков» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | г.о Красногорск, д. Путилково; мкр. Павшинская Пойма; р.п. Нахабино | 3 ед | Работы по созданию сезонных ледяных катков | 01.10.2024-31.12.2027 | 01.12.2027 | 268136,18851 | 0,00 | Итого | 282714,18851 | 0,00000 | 25948,00000 | 71197,58851 | 89087,20000 | 96481,40000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 282714,18851 | 0,00000 | 25948,00000 | 71197,58851 | 89087,20000 | 96481,40000 |  |
| ВСЕГО по мероприятию 01.13 |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 100187,58234 | 29768,08000 | 33225,22158 | 37194,28076 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 100187,58234 | 29768,08000 | 33225,22158 | 37194,28076 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Справочные таблицы:

| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых | 12 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| открываемых | 12 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |

Раздел Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,

с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 01.23 «Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» подпрограммы 1. «Комфортная городская среда» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ |  | Открытие объекта/ завершение работ |  | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) |  | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) |  | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Адресный перечень будет сформирован после утверждения в ГП | 9 ед | Работы по устройству систем наружного освещения | 10.01.2025-31.10.2027 |  | 31.10.2027 |  | 50787,22241 |  | 0,00 |  | Итого | 50787,22241 | 0,00000 | 0,00000 | 13274,8948 | 18388,39589 | 19123,93172 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 50787,22241 | 0,00000 | 0,00000 | 13274,8948 | 18388,39589 | 19123,93172 |  |
| 22. | г.о. Красногорск ул. Лесная д.9 | 1 ед | Работы по устройству систем наружного освещения | 01.03.2025-31.12.2025 |  | 31.12.2025 |  | 249,298761 |  | 0,00 |  | Итого | 249,298761 | 0,00000 | 0,00000 | 249,298761 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 249,298761 | 0,00000 | 0,00000 | 249,298761 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 43. | г.о Красногорск вдоль дороги от Изумрудных холмов до реки Банька | 1 ед | Работы по устройству систем наружного освещения |  | 01.06.2025-31.12.2025 |  | 331.12.2025 |  | 930,00000 |  | 00,00 | Итого | 930,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 930,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 930,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 930,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 44. | г.о. Красногорск, ул. Центральная, от д. 7 до д. 30А | 1 ед | Работы по устройству систем наружного освещения |  | 01.03.2025-31.12.2025 |  | 31.12.2025 |  | 2674261,62 |  | 00,00 | Итого | 2674,26162 | 0,00000 | 0,00000 | 2674,26162 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 2674,26162 | 0,00000 | 0,00000 | 2674,26162 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| ВСЕГО по мероприятию 01.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 54640,78279 | 0,00000 | 0,00000 | 17128,45518 | 18388,39589 | 19123,93172 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 54640,78279 | 0,00000 | 0,00000 | 17128,45518 | 18388,39589 | 19123,93172 |  |

Справочные таблицы:

| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых | 11 | - | - | 8 | 1 | 2 |
| открываемых | 11 | - | - | 8 | 1 | 2 |

- В разделе 8 муниципальной программы «Перечень мероприятий подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»»:

строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1. | Основное мероприятие 01 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области» | 2023-2027 | Итого | 65361338,73869 | 2005337,24052 | 3895765,43855 | 4341098,09528 | 50753599,44273 | 4365538,52161 | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 33607,73000 | 3963,00000 | 8233,39000 | 18205,34000 | 1602,00000 | 1604,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 65327731,00869 | 2001374,24052 | 3887532,04855 | 4322892,75528 | 50751997,44273 | 4363934,52161 |  |

строку 1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.5. | Мероприятие 01.09. «Устройство и модернизация контейнерных площадок» | 2023-2027 | Итого | 131087,78498 | 0,00000 | 44831,45041 | 46256,33457 |  |  |  |  | 20000,00000 | 20000,00000 | Управление ЖКХ; МБУ «КГС» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 23337,73000 | 0,00000 | 6732,39000 | 16 605,34000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 107750,05498 | 0,00000 | 38099,06041 | 29 650,99457 |  |  |  |  | 20000,00000 | 20000,00000 |  |
|  | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок, кв. м | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | 2501,85 | 1952,83 | Х | Х | Х | 1952,83 | 1952,83 | 1952,83 |  |

строку 1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.7. | Мероприятие 01.16. «Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха)» | 2023-2027 | Итого | 3947325,44251 | 455936,23885 | 933947,86528 | 928214,65964 |  |  |  |  | 808738,69436 | 820487,98438 | Управление благоустройства; МКУ»ЕСЗ»; МБУ «КГС»;МАУК «ККДК Подмосковье» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 3947325,44251 | 455936,23885 | 933947,86528 | 928214,65964 |  |  |  |  | 808738,69436 | 820487,98438 |  |
|  | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 923,39603 | 570,89963 | 570,89963 | Х | Х | Х | 570,89963 | 570,89963 | 570,89963 |  |

строку 1.8 изложить в следующей редакции:

| 1.8. | Мероприятие 01.17. «Благоустройство дворовых территорий» | 2023-2027 | Итого | 595396,77478 | 57041,33574 | 77637,88672 | 116057,75844 |  |  |  |  | 161302,66973 | 183357,12415 | Управление благоустройства ; МБУ «КГС» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 594272,70592 | 57041,33574 | 77637,88672 | 116057,75844 |  |  |  |  | 161302,66973 | 183357,12415 |  |
|  | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области, единица | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 8 | 16 | 159 | Х | Х | Х | 159 | 10 | 10 |  |

строку 1.12 изложить в следующей редакции:

| 1.12. | Мероприятие 01.21. «Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения» | 2023-2027 | Итого | 1772139,02766 | 253329,14012 | 277381,98450 | 432061,08130 |  |  |  |  | 389100,35277 | 420266,46897 | Управление благоустройства ; Управление ЖКХ; МАУК «Парки Красногорска»; МБУ «КГС» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 1772139,02766 | 253329,14012 | 277381,98450 | 432061,08130 |  |  |  |  | 389100,35277 | 420266,46897 |  |
|  | Количество светильников, единица | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 36709 | 36871,00 | 36871,00 | Х | Х | Х | 36871,00 | 36871,00 | 36871,00 |  |

строку «Итого по подпрограмме 2» изложить в следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 2 | Итого | 66480540,92391 | 2171769,00312 | 4034580,74442 | 4688356,46203 | 50982253,44273 | 4603581,27161 | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 56022,87000 | 26378,14000 | 8233,39000 | 18205,34000 | 1602,00000 | 1604,00000 |  |
|  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 66183359,01391 | 2042501,82312 | 3975597,35442 | 4582631,12203 | 50980651,44273 | 4601977,27161 |  |
|  | Внебюджетные средства | 241159,04000 | 102889,04000 | 50750,00000 | 87520,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Раздел Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области, с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 01.09 «Устройство и модернизация контейнерных площадок» подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) |  | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 91 | г. Красногорск, ул. 50 лет Октября, напротив д. 9 (возле магазина Боярин), г. Красногорск, ул. Вокзальная, д. 24, г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Институтская, д. 8, г. Красногорск, ул. Оптический пер., д. 5, г. Красногорск, ул. Вокзальная, д. 19 В (бункер под рогатку), . Красногорск, ул. Вокзальная, д. 8, г. Красногорск, ул. Школьная, д. 16, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. пр-д. Островского, д. 7, г. Красногорск, ул. Октябрьская, д. 1, г. Красногорск, ш. Ильинское, д. 12, ЖК Ильинский парк, г. Красногорск, ул. Народного Ополчения, д. 2Б, г.о. Красногорск, ул.Комсомольская, д. 17, г.о. Красногорск, с. Петрово-Дальнее, п. Ленинский, д. 18, г. Красногорск, ул. Пионерская, д. 12, г. Красногорск, ул. Пионерская, д. 15, г.о. Красногорск, д. Козино, ул. Совхозная, д.6 (только рогаткой), г.о. Красногорск, п. дачного хозяйства Архангельское, д. 5, г. Красногорск, ул. Волоколамское шоссе д. 1Б, г. Красногорск, ул. Железнодорожная, д. 9, г.о. Красногорск, ул. Железнодорожная, д. 31, г.о. Красногорск, мкр. Опалиха. ул. Озерная, возле д.20 КП ИЖС, г.о. Красногорск, д. Путилково, Путилковское шоссе, д. 11 (поворот на автосервис, г. Красногорск, мкр. Опалиха. ул. Папанина, между д.48 и д.52 КП ИЖС | 1301,53 кв.м (23 ед.) |  | 23.08.2024-31.12.2024 |  | 43786,25041 | 0,00 |  | Итого | 43786,25041 | 0,00000 | 43786,25041 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 6732,39000 | 0,00000 | 6732,39000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 37053,86041 | 0,00000 | 37053,86041 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 92 | г. Красногорск, мкр. Чернево-2, ул. Вилора Трифонова, д. 7, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Мира д.2 стр. 1, г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Новая Лесная, д.9, г.о. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 6, г. Красногорск, ул. Советская, д. 2, г.о. Красногорск, пос. Истра, д. 1, г. Красногорск, ул. Заводская, д. 27 МКД, г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул.Красноармейская, д. 4А, г.о. Красногорск, ул. Первомайская, д. 10, г. Красногорск, ул. Первомайская, д. 14,г. Красногорск, мкр. Павшинская пойма, б-р Красногорский, д. 5 (двор),г.о. Красногорск, п. Архангельское, д. 5,г.о. Красногорск, село Дмитровское, ул. Садовая, д. 2,г.о. Красногорск, п. Ильинское-Усово, ул. Новый поселок, д. 5 ( Ключ от шлагбаума брать в магазине ),г.о. Красногорск, с.п. Ильинское, п. Архангельское, д. 16 д.11,г.о. Красногорск, д. Гаврилково, Эдем. МУП,г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, д. Желябино, ул. Совпартшкола, д.20,г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Институтская, д. 3а(5А),г.о. Красногорск, ул. Железнодорожная, д.25,г.о. Красногорск, ул. Оптический пер., д. 2г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Панфилова, д. 19(12А),г.о. Красногорск, д. Путилково, д. 11,г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Осенняя, д.18,г.о. Красногорск , д. Ангелово, ул. Школьная д. 64,г. Красногорск, ул. Осипенгко, д.37 КП ИЖС, г.о. Красногорск, д. Грибаново, ул. Речная за домом 83, КП ИЖС,г.о. Красногорск, д. Ангелово, ул. Центральная, д.14,г.о. Красногорск , с. Дмитровское, ул. Колхозная, д. 92а,г.о. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Озерная возле д.64, КП ИЖС,г.о. Красногорск, с.п. Отрадное, д. Сабурово, КП возле д.1, г.о. Красногорск, пос. Светлые горы, д. 24,г.о. Красногорск, д. Путилково, ул. Садовая, д. 62 контейнерная площадка (код 3455),г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Ленина д.1 КП ИЖС (бункер под портал ),г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, д. Желябино, между д.47а и д.49а, КП ИЖС,г.о. Красногорск, ул. Б. Комсомольская, напротив д.22 КП ИЖС,г.о. Красногорск, с.п. Отрадное, д. Сабурово, д. 52 КП ИЖС,г.о. Красногорск, д. Гаврилково КП у д.4, 5,г.о. Красногорск, д. Коростово ,КП возле д. 1,2,3, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Опалиха (напротив д.1 по ул. Пушкина) КП ИЖС,г.о. Красногорск, с. Ильинское, ул. Центральная Усадьба, д. 1,2 КП ИЖС,г.о. Красногорск, ЖК "Аристово-Митино" ул. Светлая, д.23,г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Школьная, д. 11,г.о. Красногорск, д. Путилково, ул. Садовая, д. 18,г. Красногорск, мкр. Павшинская пойма, б-р Красногорский, д. 13, к. 2,г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Панфилова, д. 20, г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Парковая, д. 3, г.о. Красногорск, ЖК "Аристово-Митино", ул. Весенняя, д. 2,г.о. Красногорск, п. Архангельское, д. 24,г. Красногорск, мкр. Павшинская пойма, б-р Красногорский, д. 34 (55.822797, 37.376844); г. Красногорск, мкр. Павшинская пойма, б-р, Павшинский б-р, д. 20 | 2174,74 кв.м (50 ед.) |  | 23.08.2024-31.12.2025 |  | 45471,29000 | 0,00 |  | Итого | 46256,33457 | 0,00000 | 0,00000 | 46256,33457 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 16605,34000 | 0,00000 | 0,00000 | 16605,34000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 29650,99457 | 0,00000 | 0,00000 | 29650,99457 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3. | Г.о. Красногорск, д. Сабурово, ул. Парковая 23,27 | 87кв.м. (2шт) |  | 10.01.2024-31.12.2024 |  | 1045,20000 |  | 0,00 | Итого | 1045,20000 | 0,00000 | 1045,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 1045,20000 | 0,00000 | 1045,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 4. | Адресный перечень будет сформирован после утверждения в ГП | (98шт) |  | 10.01.2025-31.12.2027 |  | 40000,00000 |  | 00,00 | Итого | 40000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20000,00000 | 20000,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 40000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20000,00000 | 20000,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по мероприятию 01.09 |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 131087,78498 | 0,00000 | 44831,45041 | 46256,33457 | 20000,00000 | 20000,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 23337,73000 | 0,00000 | 6732,39 | 16605,34000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 107750,05498 | 0,00000 | 38099,06041 | 29650,99457 | 20000,00000 | 20000,00000 |  |

Справочные таблицы:

| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых | 172 | - | 25 | 49 | 49 | 49 |
| открываемых | 172 | - | 25 | 49 | 49 | 49 |

Раздел Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области, с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 01.17 «Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов)» подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | г.о. Красногорск, г. Красногорск ул. Светлая, д.1,2,3,4,5,7,10 г.о. Красногорск, г. Красногорск Подмосковный бульвар, д.1,3,5,7 г.о. Красногорск, г. Красногорск ул. Чайковского, д.13,11,9; пр-д Чехова д. 4,6; Волоколамское шоссе д.5/2,6,7/1; Строительный проезд д.3,5 г.о. Красногорск, г. Красногорск ул. Зверева д.2,4,6,8 г.о. Красногорск, г. Красногорск ул. Советская д.39,5, ул. Октябрьская д.19Б,19 г.о.Красногорск,г. Красногорск, ул. Советская д.9 г.о. Красногорск, г. Красногорск Павшинский бульвар д.7 г.о. Красногорск, рп Нахабино, ул. Институтская д.8 | 8 ед | Работы по благоустройству | 15.03.2023-15.10.2023 | 15.10.2023 | 57041,33574 | 0,00 | Итого | 57041,33574 | 57041,33574 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 57041,33574 | 57041,33574 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 82 | г.о. Красногорск, Павшинский бульвар д.24,26,28 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2024-15.10.2024 | 15.10.2024 | 9329,32342 | 0,00 | Итого | 9329,32342 | 0,00000 | 9329,32342 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 9329,32342 | 0,00000 | 9329,32342 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 83 | г.о. Красногорск, ул. Георгия Дмитрова д.д.1,3, ул. Железнодорожная,д.д.23,24 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2024-15.10.2024 | 15.10.2024 | 10420,92832 | 0,00 | Итого | 10420,92832 | 0,00000 | 10420,92832 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 10420,92832 | 0,00000 | 10420,92832 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 84 | г.о. Красногорск, д. Путилково, д.14,15 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2024-15.10.2024 | 15.10.2024 | 8296,71972 | 0,00 | Итого | 8296,71972 | 0,00000 | 8296,71972 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 8296,71972 | 0,00000 | 8296,71972 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 85 | г.о. Красногорск, п. Нахабино, ул. Молодежная, д.10 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2024-15.10.2024 | 15.10.2024 | 10509,29785 | 0,00 | Итого | 10509,29785 | 0,00000 | 10509,29785 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 10509,29785 | 0,00000 | 10509,29785 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 86 | г.о. Красногорск, пос. Мечниково, д.22 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2024-15.10.2024 | 15.10.2024 | 9427,21654 | 0,00 | Итого | 9427,21654 | 0,00000 | 9427,21654 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 9427,21654 | 0,00000 | 9427,21654 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 87 | г.о. Красногорск, ул. Садовая д.20 | 1 ед | Работы по благоустройству | 01.06.2024-15.07.2024 | 15.07.2024 | 2676,20733 | 0,00 | Итого | 2676,20733 | 0,00000 | 2676,20733 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 2676,20733 | 0,00000 | 2676,20733 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 8 | Г.о Красногорск,р.п. Нахабино, ул. Новая Лесная д.1А | 1 ед | Работы по благоустройству | 10.06.2024- 30.10.2024 | 30.10.2024 | 1866,13976 | 0,00 | Итого | 1866,13976 | 0,00000 | 1866,13976 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 1866,13976 | 0,00000 | 1866,13976 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 99 | Установка спортивных турников 52шт. | 52 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2024- 30.10.2024 | 30.10.2024 | 2383,71807 | 0,00 | Итого | 2383,71807 | 0,00000 | 2383,71807 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 2383,71807 | 0,00000 | 2383,71807 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 910 | Экспертиза | 5 ед | Экспертиза работ по благоустройству | 10.06.2024- 30.10.2024 | 30.10.2024 | 1100,00000 | 0,00 | Итого | 1100,000 | 0,00000 | 1100,000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 1100,000 | 0,00000 | 1100,000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 111 | Г.о. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Красноармейская 54 | 1ед. | Работы по благоустройству | 10.08.2024-30.10.2024 | 30.10.2024 | 411,74557 | 0,00 | Итого | 411,74557 | 0,00000 | 411,74557 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 411,74557 | 0,00000 | 411,74557 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 912 | Г.о Красногорск, ул. Кирова 1 | 1 ед | Работы по благоустройству | 10.08.2024-30.10.2024 | 30.10.2024 | 2631,81660 | 0,00 | Итого | 2631,81660 | 0,00000 | 2631,81660 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 2631,81660 | 0,00000 | 2631,81660 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 913 | Г.о Красногорск, ул. Речная 19 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 10.08.2024-30.10.2024 | 30.10.2024 | 335,37301 |  | Итого | 335,37301 | 0,00000 | 335,37301 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 335,37301 | 0,00000 | 335,37301 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 914 | Г.о. Красногорск ул. Светлая д.6 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 01.10.2024-30.10.2024 | 30.10.2024 | 2032,02925 | 0,00 | Итого | 2032,02925 | 0,00000 | 2032,02925 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 2032,02925 | 0,00000 | 2032,02925 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 915 | Г.о. Красногорск, вг Павшино вблизи д.6 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 01.10.2024-30.10.2024 | 30.10.2024 | 539,77963 | 0,00 | Итого | 539,77963 | 0,00000 | 539,77963 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 539,77963 | 0,00000 | 539,77963 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 916 | Г.о. Красногорск ул. Заводская 17,23 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 01.10.2024-30.10.2024 | 30.10.2024 | 2689,83270 | 0,00 | Итого | 2689,83270 | 0,00000 | 2689,83270 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 2689,83270 | 0,00000 | 2689,83270 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 917 | Г.о. Красногорск, ул. Школьная 20А | 1 ед. | Работы по благоустройству | 01.10.2024-30.10.2024 | 30.10.2024 | 632,61859 | 0,00 | Итого | 632,61859 | 0,00000 | 632,61859 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 632,61859 | 0,00000 | 632,61859 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 918 | Г.о. Красногорск, ул. Школьная в районе д.1 и д.4 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 01.10.2024-30.10.2024 | 30.10.2024 | 10806,40000 | 0,00 | Итого | 10806,40000 | 0,00000 | 10806,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 10806,40000 | 0,00000 | 10806,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 919 | Г.о Красногорск в/г Павшино вблизи д.6 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 20.10.2024-31.12.2024 | 30.12.2024 | 1548,74036 | 0,00 | Итого | 1548,74036 | 0,00000 | 1548,74036 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 1548,74036 | 0,00000 | 1548,74036 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 20 | Г. Красногорск вдоль ул. Школьная (ливневая канализация) | 1 ед. | Работы по благоустройству | 01.03.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | 27255,00000 | 0,00 | Итого | 27255,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 27255,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 27255,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 27255,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 21 | Устройство турников | 88 ед. | Работы по благоустройству | 01.03.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | 6292,00000 | 0,00 | Итого | 6292,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6292,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 6292,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6292,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 22 | Г.о. Красногорск, ул. Ленина, д. 49 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 15.03.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | 2 712,86770 | 0,00 | Итого | 2 712,86770 | 0,00000 | 0,00000 | 2 712,86770 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 2 712,86770 | 0,00000 | 0,00000 | 2 712,86770 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 23 | Г.о. Красногорск ул. Ленина, д. 44 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 15.03.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | 7 793,65228 | 0,00 | Итого | 7 793,65228 | 0,00000 | 0,00000 | 7 793,65228 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 7 793,65228 | 0,00000 | 0,00000 | 7 793,65228 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 24 | Г.о. Красногорск, Ильинский б-р, д. 6 (СОШ № 16) | 1 ед. | Работы по благоустройству | 15.03.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | 2 369,61224 | 0,00 | Итого | 2 369,61224 | 0,00000 | 0,00000 | 2 369,61224 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 2 369,61224 | 0,00000 | 0,00000 | 2 369,61224 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 25 | Г.о. Красногорск мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 10 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 15.03.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | 323, 27590 | 0,00 | Итого | 323, 27590 | 0,00000 | 0,00000 | 323, 27590 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 323, 27590 | 0,00000 | 0,00000 | 323, 27590 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 26 | Г.о. Красногорск, Оптический переулок, д. 3 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 15.03.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | 1080,49598 | 0,00 | Итого | 1080,49598 | 0,00000 | 0,00000 | 1080,49598 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 1080,49598 | 0,00000 | 0,00000 | 1080,49598 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 27 | Г.о. Красногорск, Оптический переулок, д. 7 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 15.03.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | 768,09815 | 0,00 | Итого | 768,09815 | 0,00000 | 0,00000 | 768,09815 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 768,09815 | 0,00000 | 0,00000 | 768,09815 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 28 | Г.о. Красногорск, в/г Павшино, д.2, 5, 6, 7, 14 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 15.03.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | 19 678, 26821 | 0,00 | Итого | 19 678, 26821 | 0,00000 | 0,00000 | 19 678, 26821 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 19 678, 26821 | 0,00000 | 0,00000 | 19 678, 26821 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 29 | Г.о. Красногорск, Красногорский бульвар, д. 6 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 15.03.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | 205, 36106 | 0,00 | Итого | 205, 36106 | 0,00000 | 0,00000 | 205, 36106 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 205, 36106 | 0,00000 | 0,00000 | 205, 36106 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 30 | Г.о. Красногорск, Ленина д.3 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 15.03.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | 3621,36336 | 0,00 | Итого | 3621,36336 | 0,00000 | 0,00000 | 3621,36336 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 3621,36336 | 0,00000 | 0,00000 | 3621,36336 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 31 | Г.о. Красногорск, пгт. Нахабино, ул. Институтская 2А | 1 ед. | Работы по благоустройству | 15.03.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | 5428,71322 | 0,00 | Итого | 5428,713226 | 0,00000 | 0,00000 | 5428,713226 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 5428,71322 | 0,00000 | 0,00000 | 5428,71322 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 32 | Г.о. Красногорск, КП «Петровский» | 1 ед.. | Работы по благоустройству | 19.05.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | 15299,41944 | 0,00 | Итого | 15299,41944 | 0,00000 | 0,00000 | 15299,41944 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 15299,41944 | 0,00000 | 0,00000 | 15299,41944 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 33 | Для дальнейшего распределения по объектам | 1 ед. | Работы по благоустройству | 01.03.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | 625,85513 | 0,00 | Итого | 625,85513 | 0,00000 | 0,00000 | 625,85513 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 625,85513 | 0,00000 | 0,00000 | 625,85513 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 34 | Красногорск: с.Петрово-Дальнее п.Ленинский,18;д.Козино ул.Совхозная 6;д.Ст.Аристово,12;п.Светлые горы,1;Волоколамское ш.6;ул.Геологов,4к.2;ул.Дружная,1;ул.Карбышева,9;ул.Кирова,7;ул.Маяковского,2;ул.Народного Ополчения,33,34;ул.Оптический пер,5;ул.Папанина 37,ул.Чкалова,10;ул.Парковая,4;ул.Пионерская,12;ул.Ткацкой ф-ки,9;ул.Успенская,4,6;ул.Фабричная,19;мкр.Опалиха,ул.Мира,6;ул.Советская,2;ул.Заводская,27;ул.Первомайская,10;ул.Первомайская,14;ул.Железнодорожная,25;ул.Оптический пер,2;мкр.Опалиха,ул.Осенняя,18;ул.Осипенко,37;мкр.Опалиха,ул.Озерная,64;ул.Б.Комсомольская,22;мкр.Опалиха,ул.Опалиха,1;мкр.Павшинская пойма, б-р Красногорский,5;мкр.Павшинская пойма, б-р Красногорский,13,к.2;мкр.Павшинскаяпойма, б-р Красногорский,34;мкр.Павшинская пойма, б-р.Павшинский,20;д.Путилково,11;д.Ангелово,ул.Школьная д. 64;с.п.Отрадное, д.Сабурово,1;д.Путилково,ул.Садовая,62;д.Гаврилково,4,5;д.Коростово,1,2,3;д.Путилково,ул.Садовая,18;пос.Истра,1;п.Архангельское,5;с.Дмитровское, ул.Садовая,2;п.Ильинское-Усово, ул.Новый поселок,5;д.Грибаново,ул.Речная,83;с.Дмитровское,ул.Колхозная,92а;с.Ильинское,ул.Центральная Усадьба,1,2;п.Архангельское,24;р.п.Нахабино,ул.Новая Лесная,9;р.п.Нахабино, д.Желябино,ул.Совпартшкола,20;р.п.Нахабино,ул.Институтская,3а(5А);р.п.Нахабино,ул.Панфилова,19(12А);р.п.Нахабино,ул.Ленина,1;р.п.Нахабино, д.Желябино,между47а,49а;р.п.Нахабино,ул.Школьная,11;р.п.Нахабино,ул.Панфилова,20;р.п.Нахабино,ул.Парковая,3;р.п.Нахабино,ул.Красноармейская,4А. | 59 | Работы по благоустройству | 20.06.2025- 30.12.2025 | 30.12.2025 | 19398,57810 | 0,00 | Итого | 19398,57810 | 0,00000 | 0,00000 | 19398,57810 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 19398,57810 | 0,00000 | 0,00000 | 19398,57810 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 935 | Адресный перечень будет сформирован после утверждения в ГП | 20 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2025- 30.10.2027 | 30.10.2027 | 344659,79388 | 0,00 | Итого | 344659,79388 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 161302,66973 | 183357,12415 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 344659,79388 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 161302,66973 | 183357,12415 |  |
| 136 | Г.о. Красногорск, ул. Головкина, д. 7, вблизи СНТ "Садовод - Сад 3" (примыкание к пляжу), г.о. Красногорск ул. Октябрьская д.14, ул. Пионерская д.д.12,14, ул. Маяковского д.2 вблизи Сливницы ОТ, г.о. Красногорск Ильинский бульвар д.9, г.о. Красногорск ул. Речная д.19, г.о. Красногорск ул. Октябрьская д.15, г.о. Красногорск мкр.Чернево, г.о. Красногорск ул. Ленина д.15, г.о. Красногорск с. Петрово-Дальнее, г.о. Красногорск пос. Архангельское, от школы им. Косыгина до зеленой зоны, г.о. Красногорск д. Путилково, ул. 70 лет Победы, д.3, г.о. Красногорск д. Путилково, ул. Сходненская, 3, г. Красногорск вблизи ул. Речная д.27 от гаражей до ДКЦ им.Рошаля, г. Красногорск, ул. Железнодорожная д.9, г. Красногорск, ул. Народного Ополчения, д. 5А до ул. Кирова, д. 7А,9,11,13,15,17, г. Красногорск, ул. Карбышева д. 19, г.о Красногорск, д. Путилково, ул. Ново-Тушинская напротив д.4, г.о Красногорск школа им. Наседкина, ул. Вокзальная, д.27а, г.о Красногорск, ул. Вокзальная д.15 к.4, г.о Красногорск, д. Путилково, ул. Ново-Тушинская напротив д.9 шкала Мозаика | 20 ед | Работы по благоустройству | 15.03.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | 36288,23506 |  | Итого | 36288,23506 | 0,00000 | 0,00000 | 36288,23506 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 36288,23506 | 0,00000 | 0,00000 | 36288,23506 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| ВСЕГО по мероприятию 01.17 |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 595396,77478 | 57041,33574 | 77637,88672 | 116057,75844 | 161302,66973 | 183357,12415 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 595396,77478 | 57041,33574 | 77637,88672 | 116057,75844 | 161302,66973 | 183357,12415 |  |

Справочные таблицы:

| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых | 203 | 8 | 16 | 166 | 10 | 10 |
| открываемых | 203 | 8 | 16 | 166 | 10 | 10 |