УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Красногорск

Московской области

от 22.10.2025 № 2827/10

Муниципальная программа городского округа Красногорск Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

на 2026-2030 годы

Красногорск

2025

- Паспорт муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Красногорск Московской области Горшкова Е.С. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы | Управление благоустройства администрации городского округа Красногорск Московской области |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Создание комфортных и безопасных условий для жизни и отдыха граждан. Совершенствование внешнего благоустройства городского округа Красногорск. Придание художественной выразительности и эстетической привлекательности внешнего облика округа. Создание комфортных условий для массового отдыха граждан и обустройство зон отдыха. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Красногорск. Создание комфортной городской световой среды. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |
| 1. Комфортная городская среда | Управление благоустройства администрации городского округа Красногорск Московской области. |  |  |  |  |  |
| 2 Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | Управление благоустройства администрации городского округа Красногорск Московской области. |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1.Благоустройство территории. |  |  |  |  |  |
|  | 2.Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства и мест массового пребывания населения для обеспечения благоприятных условий проживания граждан в т.ч. в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 063 797,39000 | 362 457,05000 | 350 670,17000 | 350 670,17000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 14969903,79021 | 5021885,22355 | 4974009,28333 | 4974009,28333 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего, в том числе по годам: | 16033701,18021 | 5384342,27355 | 5324679,45333 | 5324679,45333 | 0,00000 | 0,00000 |

2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» разработана с целью обеспечения комфортных условий проживания населения, повышения качества и условий жизни на территории городского округа Красногорск.

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления городского округа, в соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории. Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по озеленению, освещению, проведение объективного анализа современного состояния уровня благоустройства территории городского округа, определение наиболее проблемных мест, определение приоритетных направлений развития территории городского округа в целях создания современной городской среды, удобной и комфортной для проживания людей.

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» городского округа Красногорск состоит из подпрограмм:

-Комфортная городская включает в себя принципы развития городской среды, правила содержания муниципалитета, а также механизмы, согласно которым любые планы властей по изменению городской среды формируются с учетом мнения жителей. При этом дворы включаются в программу только по инициативе самих жителей.

Для достижения поставленной цели необходима реализация следующих основных мероприятий:

- повышение уровня благоустройства общественных территорий (пешеходных зон, скверов, бульваров, площадей, набережных, мест массового отдыха и т.д.);

- обеспечение надлежащего уровня уличного освещения территории городского округа,

- обеспечение чистоты и порядка на территориях общего пользования, объектах благоустройства городского округа Красногорск;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Красногорск.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы направлены следующие мероприятия:

Благоустройство дворовых территорий городского округа Красногорск.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

- ремонт покрытия дворовых территорий,

- обустройство уличного освещения,

- установка скамеек, урн.

Благоустройство территорий реализуется для того, чтобы обеспечить нормативное содержание территории округа и создать комфортные условия в местах проведения досуга людей.

-Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области направлена на обеспечение условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах, включает в себя мероприятия:

- ремонт подъездов в многоквартирных домах;

- установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов.

Целями подпрограммы является:

-приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах;

- создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Красногорск;

- повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов.

Для достижения поставленных целей необходима реализация основных мероприятий Подпрограммы «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах», «проведение капитального ремонта многоквартирных домов», что позволит создать условия для реализации жилищной реформы на территории Московской области, организации ремонта и надлежащего содержания жилищного фонда городского округа Красногорск Московской области.

-Обеспечивающая подпрограмма направлена на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, реализующего мероприятия программы в сфере ЖКХ и благоустройства на территории городского округа Красногорск.

Основным мероприятием подпрограммы, решение которой обеспечивает достижение цели подпрограммы, является «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления».

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года, за счет средств указанных лиц, в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории городского округа Красногорск, формируется исходя из физического состояния объектов определенных по результатам инвентаризации и определяется планом мероприятий муниципальной программы, в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией округа.

| № п/п | Наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершённого строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащие благоустройству. | Наименование объектов (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателе, которые подлежат благоустройству. | Вид работ | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Специализированный застройщик «Аристово-Сити» | Московская область, г.о. Красногорск, вблизи д. Аристово, ЖК «Аристово» | Земельный участок с кадастровым номером 50:11:0020218:1019 | Комплекс мероприятий по благоустройству и созданию территории общего пользования | 2029 |
| 2 | Администрация г.о. Красногорск | Московская область Красногорский район, г. Красногорск | Земельный участок с кадастровым номером 50:11:0010417:18267 | Благоустройство участка | 2026 |
| 3 | ООО СЗ «ДЖЕВОССЕТ» | Московская область, г.о. Красногорск, п. Отрадное | Земельный участок гослесфонда непосредственно примыкающий с юга к земельным участкам с кадастровыми номерами 50:11:0020306:742, 50:11:0020306:750, 50:11:0020306:4810 | Благоустройство парка | До 2027 |
| 4 | Администрация г.о. Красногорск | Московская область, г.о. Красногорск, пгт Нахабино, ул. Володарского, вблизи д. 3Б | Земельный участок площадью 1742 кв.м. | Благоустройство зоны тихого отдыха (с элементами детской игровой площадки) | 2027 |
| 5 | Администрация г.о. Красногорск | Московская область, го Красногорск, дер. Степановское, вблизи СТ Здоровье | Земельный участок площадью 775 кв.м. | Благоустройство детской и спортивной площадок | 2027 |

3. Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере

На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и поддержанию уровня комфортности проживания.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства городского округа невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления городского округа, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа. Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории городского округа, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Красногорск».

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

-повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

-запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

-запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

-сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории городского округа.

В целях повышения комфортности условий проживания граждан, эффективного расходования бюджетных средств городского округа и комплексного подхода к выполнению мероприятий по благоустройству дворовых территорий управляющими организациями совместно с собственниками помещений многоквартирных домов будут производиться сопутствующие работы по восстановлению отмосток, ремонту крылец, конструктивных элементов фасадов жилых домов, установке ограждений, формированию и озеленению клумб и газонов, выполняемые за счет средств на содержание и ремонт жилищного фонда.

В процессе реализации Программы могут проявиться риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, к числу которых относятся:

-бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

-социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий по благоустройству территории городского округа;

-управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы и недостаточным контролем за реализацией Программы.

В рамках мер по предотвращению указанных рисков и снижению вероятности возникновения неблагоприятных последствий предусмотрены следующие меры:

-оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы при её реализации;

-проведение регулярного анализа исполнения мероприятий Программы;

-информационно-разъяснительная работа в целях стимулирования активности граждан и организаций в реализации мероприятий Программы;

-создание системы оперативного контроля и мониторинга за реализацией Программы.

В результате реализации Программы ожидается:

-улучшение   эстетичного вида городской среды, в первую очередь в зонах наиболее активной посещаемости;

-улучшение организации пешеходных пространств в местах массовой посещаемости, единого ландшафтно-рекреационного пространства;

-увеличение   площади   озеленения   за счет "неорганизованных" территорий;

-совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления;

-улучшение экологической ситуации в городе;

-рациональное размещение детских и спортивных сооружений различных уровней;

-увеличение количества благоустроенных дворов;

-увеличение количества жителей городского поселения, участвующих в благоустройстве территории;

-увеличение площади зелёных насаждений в поселении;

-обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан;

-обеспечения безопасного передвижения на территории округа маломобильных групп населения;

-обеспечение надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме;

-установление необходимого баланса интересов собственников жилья в части стоимости и качества работ и услуг;

-обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной сферы;

-обеспечение надёжными и качественными услугами электроснабжения;

-развитие объектов уличного освещения, находящихся в собственности муниципального образования;

-развитие системы уличного освещения обеспечивается за счет осуществления деятельности по проектированию, строительству, реконструкции и модернизации систем;

-создание комфортных условий для жизни граждан в целом.

4. Целевые показатели муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя (Y.ХХ.ZZ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.Создание комфортных и безопасных условий для жизни и отдыха граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | Приоритетный, Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | ед. | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | Управление благоустройства | 1.И4.01 1.И4.05 |
| 2. | Количество установленных детских игровых площадок | Приоритетный, Обращение | ед. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | 1.01.21 |
| 3. | Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее | Отраслевой | % | 98,86 | 98,86 | 99,32 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | 1.01.23 |
| 4. | Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | Отраслевой | % | 97,42 | 97,43 | 97,78 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ | 1.01.23 |
| 5. | Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади зеленых насаждений | Отраслевой | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление благоустройства | 1.01.02 1.01.20 1.01.21 |
| 6. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Приоритетный, Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | 1.01.02 1.01.13 1.И4.01 1.И4.05 2.01.03 2.01.09 2.01.36 |
| 7. | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город | Приоритетный | ед | 8 | 1 | 2 | 2 | - | - | Управление ЖКХ | 1.01.23 |
| 2.Совершенствование внешнего благоустройства городского округа Красногорск. Придание художественной выразительности и эстетической привлекательности внешнего облика округа. Создание комфортных условий для массового отдыха граждан и обустройство зон отдыха. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Красногорск. Создание комфортной городской световой среды. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Доля дефектов асфальтового покрытия на дворовых территориях, устраненных в рамках выполнения работ по ямочному ремонту | Отраслевой | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление благоустройства | 2.01.32 |
| 9. | Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | Отраслевой | ед. | 18 | 27 | 27 | 27 | - | - | Управление благоустройства | 2.01.32 2.И4.01 |
| 10. | Устранены дефекты асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Отраслевой | кв м | 294,27 | 294,27 | 294,27 | 294,27 | - | - | Управление благоустройства | 2.01.32 |
| 11. | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах | Отраслевой | ед. | 24 | 15 | 15 | 15 | - | - | Управление благоустройства | 2.01.33 |
| 12. | Приобретена коммунальная техника | Отраслевой | ед | 55 | 55 | 55 | 55 | - | - | Управление благоустройства | 2.01.06 |
| 13. | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области | Отраслевой | ед | 159 | 10 | 10 | 10 | - | - | Управление благоустройства | 2.01.17 |
| 14. | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации за счет средств муниципального образования Московской области | Отраслевой | ед | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | 2.01.33 |
| 15. | Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержанных за счет бюджетных средств | Отраслевой | кв м | 0 | 1219265,33 | - | - | - | - | Управление благоустройства | 2.01.03 2.01.25 |
| 16. | Замена детских игровых площадок | Отраслевой | ед | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | Управление благоустройства | 2.01.34 2.01.35 |
| 17. | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Отраслевой | ед | 0 | 1383 | - | - | - | - | Управление благоустройства | 2.01.22 |
| 18. | Доля граждан, которым созданы условия для комфортного проживания в многоквартирных домах | Отраслевой | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление благоустройства | 2.02.01 2.03.04 2.01.24 |
| 19. | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Отраслевой | Тыс. кв. м | 6659,45 260 | 6659,45260 | 6659,45260 | 6659,45260 | - | - | Управление благоустройства | 2.01.15 2.01.16 2.01.18 2.01.19 |
| 20. | Заменена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Приоритетный, | ед | 900 | 900 | 900 | 900 | - | - | Управление благоустройства | 2.01.22 2.01.21 |
| 21. | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Отраслевой | ед | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | Управление благоустройства | 2.01.39 2.01.40 |
| 22. | Установка шкафов управления наружным освещением | Приоритетный, | ед | 29 | 29 | 29 | 29 | - | - | Управление благоустройства | 2.01.23 |

5. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования, заключенными в рамках реализации мероприятий И4.01, подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы, а также в соответствии с нормативами, установленными постановлением Правительства Московской области от 26.09.2019 № 646/33 «Об утверждении методик расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере благоустройства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов, и внесении изменений в методику расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» (в части реализации мероприятия И4.05 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы). Фактическое значение показателя определяется нарастающим итогом начиная с 2025 года как сумма количеств общественных территорий, на которых реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение фактических значений показателей подтверждается решениями муниципальных общественных комиссий, принятых по результатам осмотра благоустроенных общественных территорий. | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Квартальная |
| 2. | Количество установленных детских игровых площадок | ед. | Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по итогам голосования на портале «Добродел» в год, предшествующий году реализации. Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Квартальная |
| 3. | Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее | % | Фактическое значение показателя определяется как отношение суммы количества территорий общественного пользования в пределах городской черты, на которых проведены мероприятия по устройству наружного освещения в отчетном году и количества территорий общественного пользования в пределах городской черты, освещенных на начало отчетного года, к общему количеству территорий общественного пользования в пределах городской черты на начало отчетного года, умноженное на сто | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Годовая |
| 4. | Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | % | Фактическое значение показателя определяется как отношение суммы количества территорий общественного пользования вне пределов городской черты, на которых проведены мероприятия по устройству наружного освещения в отчетном году и количества территорий общественного пользования вне пределов городской черты, освещенных на начало отчетного года к общему количеству территорий общественного пользования вне пределов городской черты на начало отчетного года, умноженное на сто | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Годовая |
| 5. | Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади зеленых насаждений | % | Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади зеленых насаждений (процентов). Расчет индекса города осуществляется на основании значений индикаторов, предусмотренных перечнем индикаторов для расчета индекса городов, в части: индикатор характеризует долю озелененных территорий, открытых для жителей города, в общем количестве озелененных территорий. Sо/Sv*100, где: Sо - общая площадь зеленых насаждений, которая используется населением для отдыха, прогулок и развлечений (городские леса и лесопарки, районные парки культуры и отдыха, детские парки, сады (в том числе зоологические и ботанические), бульвары, скверы, расположенные в черте города, за исключением зеленых насаждений ограниченного пользования (расположенных на территориях учебных заведений, детских и лечебных учреждений, стадионов, домов отдыха, промышленных предприятий и др., предназначенных для ограниченного пользования) Sv - площадь всех зеленых насаждений в пределах городской черты (специально посаженные или естественные городские леса и лесопарки, зеленые защитные зоны, бульвары, скверы, сады и газоны, общегородские и районные парки культуры и отдыха, кладбища, насаждения в жилых районах, на приусадебных участках, внутриквартальное озеленение, ботанические и зоологические сады и другие виды озеленения ограниченного пользования и специального назначения (на территориях школ, лечебных и детских учреждений, стадионов, общественных зданий, промышленных предприятий и др.) | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Годовая |
| 6. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | Значение показателя рассчитывается по формуле: где: Dn - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых проводятся мероприятия, %; N - количество граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, тыс. чел., согласно официальным данным Росстата; Nу - количество граждан принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, тыс. чел. | Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.04.2019 № 228/пр «Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда» | Годовая |
| 7 | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | ед | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Предоставление отчетных данных форм в ГАС «Управление» | Годовая |
| 8. | Доля дефектов асфальтового покрытия на дворовых территориях, устраненных в рамках выполнения работ по ямочному ремонту | % | Значение показателя определяется по формуле: (Xдеф./Xплан.)*100 Xдеф. – площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий в рамках выполнения работ по ямочному ремонту за отчетный период. Xплан. – плановая площадь дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий подлежащая устранению в рамках выполнения работ по ямочному ремонту с привлечением субсидии в отчетном году Для Xдеф -Отчеты муниципальных образований Московской области. (Отчет предоставляется по форме и в сроки, предусмотренные в соглашениях о предоставлении субсидии на ямочный ремонт осфальтового покрытия дворовых территорий) Для Xплан-устанавливается результатом выполнения мероприятия государственной программы | Предоставление отчетных данных форм в ГАС «Управление» | Годовая |
| 9. | Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | ед | Фактическое значение определяется количеством благоустроенных дворовых территорий в отчетном периоде и подтверждается отчетом к соглашению о предоставлении субсидий. | Предоставление отчетных данных форм в ГАС «Управление» | Годовая |
| 10. | Устранены дефекты асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | кв. м | Фактическое значение определяется площадью отремонтированных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе внутриквартальных проездов в отчетном периоде и подтверждается отчетом к соглашению о предоставлении субсидий. | Предоставление отчетных данных форм в ГАС «Управление» | Годовая |
| 11. | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах | ед. | Фактическое значение определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом к соглашению о предоставлении субсидий. | Предоставление отчетных данных форм в ГАС «Управление» | Годовая |
| 12. | Приобретена коммунальная техника | ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Годовая |
| 13. | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области | ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | Предоставление отчетных данных форм в ГАС «Управление» | Годовая |
| 14. | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации за счет средств муниципального образования Московской области | ед. | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия за счет средств муниципального образования Московской области | Предоставление отчетных данных форм в ГАС «Управление» | Годовая |
| 15. | Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержанных за счет бюджетных средств | кв м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Годовая |
| 16. | Замена детских игровых площадок | ед | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Предоставление отчетных данных форм в ГАС «Управление» | Годовая |
| 17. | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | ед | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год | Предоставление отчетных данных форм в ГАС «Управление» | Годовая |
| 18. | Доля граждан, которым созданы условия для комфортного проживания в многоквартирных домах | % | Значение показателя рассчитывается по формуле: Дгрком = (ФКп+ФКмкд)/(ПКп+ПКмкд)*100%, где: Дгрком – доля граждан, которым комфортно проживать в МКД; ФКп – количество граждан, проживающих в подъездах, в которых завершен ремонт в отчетном периоде; ФКмкд – количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых выполнен капитальный ремонт в отчетном периоде; ПКп – количество граждан, проживающих в подъездах, завершение ремонта которых запланировано в отчетном году; ПКмкд – количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, завершение капитального ремонта которых запланировано в отчетном году; В случае совпадения адресов, в которых запланирован капитальный ремонт многоквартирного дома и ремонт подъездов, количество граждан считается однократно. | Предоставление отчетных данных форм в ГАС «Управление» | Годовая |
| 19. | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Годовая |
| 20. | Заменена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | ед | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год | Предоставление отчетных данных форм в ГАС «Управление» | Годовая |
| 21. | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | ед | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Предоставление отчетных данных форм в ГАС «Управление» | Годовая |
| 22. | Установка шкафов управления наружным освещением | ед | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Предоставление отчетных данных форм в ГАС «Управление» | Годовая |

6. Методика определения результатов выполнения мероприятий «Формирование современной комфортной городской среды»

| № п/п | № подпрограммы ХХ | № основного мероприятия YY | № мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1 | 01 | 02 | Благоустроены лесопарковые зоны | ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств лесопарковых зон, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства лесопарковых зон, принятые по результатам осмотра таких лесопарковых зон |
| 2 | 1 | 01 | 13 | Созданы сезонные ледяные катки с обустройством сезонных площадок на летний период | ед | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств созданных сезонных ледяных катков, на которых в отчетном периоде обустроены сезонные площадки на летний период. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении работ по созданию сезонных ледяных катков с обустройством сезонных площадок на летний период, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 3. | 1 | 01 | 20 | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | ед | Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |
|  |  |  |  | Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий | ед | Количество общественных территорий, для которых разработаны архитектурно-планировочная концепция и проектно-сметная документация по благоустройству |
|  |  |  |  | Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | ед | Количество общественных территорий благоустроенных с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
|  |  |  |  | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства | ед | Количество общественных территорий, для которых осуществлен строительный контроль |
|  |  |  |  | Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства | ед | Количество общественных территорий, для которых осуществлен авторский надзор за выполнением работ |
|  |  |  |  | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости | ед | Количество общественных территорий, для которых проведена проверка достоверности определения сметной стоимости |
| 4. | 1 | 01 | 21 | Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета | ед | Количество установленных детских, игровых площадок за счет средств местного бюджета |
|  |  |  |  | Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки | ед | Количество подготовленного асфальтобетонного покрытия под детские, игровые площадки |
|  |  |  |  | Замена резинового покрытия на детских, игровых площадках | ед | Количество детских, игровых площадок подлежащих к замене резинового покрытия |
| 5. | 1 | 01 | 23 | Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город) | ед. | Фактическое значение результата определяется количеством обустроенных объектов наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» в отчетном периоде |
| 6. | 1 | И4 | 01 | Благоустроены общественные территории | ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятые по результатам осмотра таких территорий. |
| 7. | 1 | И4 | 05 | Благоустроены общественные территории, площадью менее 0,5 га | ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га, принятые по результатам осмотра таких общественных территорий. |
| 8. | 2 | 01 | 03 | В муниципальных образованиях созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | ед | Фактическое значение результата определяется количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 15.05.2018 № 305/17 «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных отдельных государственных полномочий Московской области по созданию административных комиссий в Московской области» |
| 9. | 2 | 01 | 06 | Приобретена коммунальная техника | ед | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники |
| 10. | 2 | 01 | 09 | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок | кв.м | Фактическое значение результата определяется площадью территории, на которой устроены/модернизированы контейнерные площадки в отчетном периоде, и подтверждается отчетами муниципального образования Московской области. |
| 11. | 2 | 01 | 15 | Обеспечено содержание дворовых территорий | тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 12. | 2 | 01 | 16 | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства Московской области, за исключением парков культуры и отдыха. |
| 13. | 2 | 01 | 17 | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области | ед | Значение определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области |
| 14. | 2 | 01 | 18 | Обеспечено содержание парков культуры и отдыха | тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 15. | 2 | 01 | 19 | Обеспечено содержание внутриквартальных проездов | тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 16. | 2 | 01 | 21 | Количество светильников | ед | Фактическое значение результата определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 17. | 2 | 01 | 22 | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | ед | Фактическое значение результата определяется количеством замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения в отчетном периоде |
| 18. | 2 | 01 | 23 | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | ед | Фактическое значение результата определяется количеством установленных шкафов управления наружным освещением в отчетном периоде |
| 19 | 2 | 01 | 24 | Объем ликвидированных навалов мусора | куб. м | Значение определяется суммой объемов вывезенных несанкционированных навалов мусора с объектов благоустройства городского округа. |
| 20. | 2 | 01 | 25 | Количество организованных субботников и общественных работ | ед | Значение определяется фактическим количеством организованных субботников и общественных работ |
| 21. | 2 | 01 | 32 | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов (картами свыше 25 кв.м) | кв. м | Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов (картами свыше 25 кв.м.) в отчетном периоде. |
| 22. | 2 | 01 | 33 | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения) | ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций (без организации наружного освещения) на территории Московской области в отчетном периоде |
| 23. | 2 | 01 | 34 | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | ед | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, на которых выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, асфальтобетонное основание) в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
|  |  |  |  | Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | ед | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, на которых выполнены работы по устройству и (или) модернизации систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
|  |  |  |  | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | ед | Фактическое значение результата определяется количеством установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
|  |  |  |  | Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | ед | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, по которым получено заключение экспертизы в части соответствия выполненных работ условиям контракта в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 24. | 2 | 01 | 35 | Установлены детские игровые площадки в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | ед | Фактическое значение результата определяется количеством установленных детских игровых площадок в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) |
|  |  |  |  | Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | ед | Фактическое значение результата определяется количеством объектов с подготовленным твердым покрытием под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) |
| 25. | 2 | 01 | 36 | Улучшен визуальный облик территорий муниципального образования (в том числе, украшены территории) | ед | Значение определяется фактическим количеством территорий муниципального образования, визуальный облик которых был улучшен |
| 26. | 2 | 01 | 39 | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | ед | Значение определяется фактическим количеством модернизированных детских игровых площадок в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) |
|  |  |  |  | Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | ед | Фактическое значение результата определяется количеством объектов с подготовленным твердым покрытием под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) |
| 27. | 2 | 01 | 40 | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | ед | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, на которых выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, асфальтобетонное основание) в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
|  |  |  |  | Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | ед | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, на которых выполнены работы по устройству и (или) модернизации систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
|  |  |  |  | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | ед | Фактическое значение результата определяется количеством установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
|  |  |  |  | Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | ед | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, для которых осуществлен строительный контроль в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 28 | 2 | 02 | 01 | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | ед | Значение определяется фактическим количеством домов в которых проведен капитальный ремонт в текущем году |
| 29 | 2 | 03 | 04 | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах единица | ед | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в текущем году на территории муниципального образования в соответствии с адресным перечнем подъездов |
| 30 | 2 | И4 | 01 | Выполнен ремонт дворовых территорий | ед | Фактическое значение результата определяется количеством благоустроенных дворовых территорий в отчетном периоде |

7.Перечень мероприятий подпрограммы 1. «Комфортная городская среда»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  | 2029 год | 2030 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 01. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | 2026-2030 | Итого | 400908,55426 | 154097,89082 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123405,33172 | 123405,33172 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о Красногорск | 400908,55426 | 154097,89082 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123405,33172 | 123405,33172 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.02. Благоустройство лесопарковых зон | 2026-2030 | Итого | 41000,00000 | 41000,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | МАУК «Парки Красногорска» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск | 41000,00000 | 41000,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | Благоустроены лесопарковые зоны, единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год |  | 2028 год | 2029 год |  | 2030 год | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 1 |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | Х |  | Х |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.13. «Создание сезонных ледяных катков» | 2023-2027 | Итого | 282050,00000 | 89 087,20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 481,40000 | 96 481,40000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | Управление благоустройства, ЖКХ |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о.Красногорск | 282050,00000 | 89 087,20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 481,40000 | 96 481,40000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | Созданы сезонные ледяные катки с обустройством сезонных площадок на летний период , единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  | 2029 год | 2030 год |  |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 3 |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  | Х | Х |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 01.20. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)» | 2026-2030 | Итого | 21222,29493 | 5622,29493 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7800,00000 | 7800,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | Управление благоустройства, МКУ «парки Красногорска», МБУ «КГС» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о.Красногорск | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | МБУ «КГС» |
|  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | МКУ «ЕСЗ» |
|  |  |  |  | 8400,00000 | 2800,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2800,00000 | 2800,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | МАУК «Парки Красногорска» |
|  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | ДК «Подмосковье» |
|  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | МКУ «УКС» |
|  |  |  |  | 12822,29493 | 2822,29493 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000,00000 | 5000,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | Администрация |
|  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | УЖКХ |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  | 2029 год | 2030 год |  |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |
|  | Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  | 2029 год | 2030 год |  |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |
|  | Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  | 2029 год | 2030 год |  |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |
|  | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  | 2029 год | 2030 год |  |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |
|  | Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  | 2029 год | 2030 год |  |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |
|  | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  | 2029 год | 2030 год |  |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 01.21. «Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета» | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | Управление благоустройства |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета, единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  | 2029 год | 2030 год |  |  | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |
|  | Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки, единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  | 2029 год | 2030 год |  |  | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |
|  | Замена резинового покрытия на детских, игровых площадках | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  | 2029 год | 2030 год |  |  | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  | Х | Х |  |  |  |
| 1.7 | Мероприятие 01.23 "Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"" | 2026-2030 | Итого | 56636,25933 | 18 388,39589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 123,93172 | 19 123,93172 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | УЖКХ |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск | 56636,25933 | 18 388,39589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 123,93172 | 19 123,93172 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город), единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  | 2029 год | 2030 год |  |  | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 1 | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  | Х | Х |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие И4 "Формирование комфортной городской среды" | 2026-2030 | Итого | 1810890,51000 | 615 504,81000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 597 692,85000 | 597 692,85000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1058987,39000 | 360 855,05000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349 066,17000 | 349 066,17000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск | 751903,12000 | 254 649,76000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248 626,68000 | 248 626,68000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие И4.01 "Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий" | 2026-2030 | Итого | 1713571,86000 | 583 907,86000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 564 832,00000 | 564 832,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | МАУК «Парки Красногорска»; МКУ«УКС» МКУ«ЕСЗ» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1058987,39000 | 360 855,05000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349 066,17000 | 349 066,17000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск | 654584,47000 | 223 052,81000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 765,83000 | 215 765,83000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | Благоустроены общественные территории, единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  | 2029 год | 2030 год |  |  | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 1 | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Х | Х |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие И4.05 Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га) | 2026-2030 | Итого | 97318,65000 | 31 596,95000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 860,85000 | 32 860,85000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | МКУ«УКС» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск | 97318,65000 | 31 596,95000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 860,85000 | 32 860,85000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | Благоустроены общественные территории, площадью менее 0,5 га, единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  | 2029 год | 2030 год |  |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 1 |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | Х | Х |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1. |  |  | Итого | 2211799,06426 | 769602,70082 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 721098,18172 | 721098,18172 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1058987,39000 | 360 855,05000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349 066,17000 | 349 066,17000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск | 1152811,67426 | 408747,65082 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372032,01172 | 372032,01172 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,

с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 01.13 «Создание сезонных ледяных катков»

подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

| № п/п | Наименование объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 41 | г.о Красногорск, д. Путилково; мкр. Павшинская Пойма; р.п. Нахабино | 3 ед | Работы по созданию сезонных ледяных катков | 01.10.2024-31.12.2027 | 01.12.2027 | 185568,60000 | 0,00 | Итого | 185568,60000 | 89 087,20000 | 96 481,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 185568,60000 | 89 087,20000 | 96 481,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| ВСЕГО по мероприятию: 01.13 |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 185568,60000 | 89 087,20000 | 96 481,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 185568,60000 | 89 087,20000 | 96 481,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Справочные таблицы:

| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых | 6 | 3 | 3 | - | - | - |
| открываемых | 6 | 3 | 3 | - | - | - |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,

с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 01.23 «Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» подпрограммы 1. «Комфортная городская среда»

| № п/п | Наименование объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Адресный перечень будет сформирован после утверждения в ГП | 3 ед | Работы по устройству систем наружного освещения | 10.01.2025-31.10.2027 | 31.10.2027 | 37512,32761 | 0,00 | Итого | 37512,32761 | 18388,39589 | 19123,93172 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 37512,32761 | 18388,39589 | 19123,93172 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| ВСЕГО по мероприятию 01.23 |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 37512,32761 | 18388,39589 | 19123,93172 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 37512,32761 | 18388,39589 | 19123,93172 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Справочные таблицы:

| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых | 6 | 3 | 3 | - | - | - |
| открываемых | 6 | 3 | 3 | - | - | - |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,

с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием И4.01 "Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий" подпрограммы 1. «Комфортная городская среда»

| № п/п | Наименование объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Площадь оптиков, расположенная по адресу г.о. Красногорск, г. Красногорск ул. Речная | 1 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2025-29. 11.2026 | 15.10.2026 | 126000,00000 | 0,00000 | Итого | 126000,00000 | 126000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 77868,00000 | 77868,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 48132,00000 | 48132,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2. | Красногорский городской парк по адресу: г. Красногорск между ул. Маяковского и ул. Пионерская | 1 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2025-29. 11.2026 | 15.10.2026 | 267 277,06000 | 0,00000 | Итого | 267 277,06000 | 267 277,06000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 165 177,22000 | 165 177,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 102 099,84000 | 102 099,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3. | Центральный бульвар вдоль ул. Речная , расположенный по адресу: г.о.Красногорк, г. Красногорск | 7,6 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2026-29.11.2027 | 15.10.2027 | 755462,80000 | 0,00000 | Итого | 755462,80000 | 190630,80000 | 564832,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 466876,00000 | 117809,83000 | 349066,17000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 288586,80000 | 72820,97000 | 215765,83000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| ВСЕГО по мероприятию: И4.01 |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 1148739,86000 | 583907,86000 | 564832,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 709921,22000 | 360855,05000 | 349066,17000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 438818,64000 | 223052,81000 | 215765,83000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Справочные таблицы:

| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| открываемых | 3 | 2 | 1 | - | - | - |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,

с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием И4.05 «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га)» подпрограммы 1. «Комфортная городская среда»

| № п/п | Наименование объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Адресный перечень будет сформирован после утверждения в ГП | 2 ед | Работы по благоустройству | 01.01.2026-31.12.2027 | 31.12.2027 | 64457,80000 | 0,00 | Итого | 64457,80000 | 31596,95000 | 32860,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 64457,80000 | 31596,95000 | 32860,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| ВСЕГО по мероприятию И4.05 |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 64457,80000 | 31596,95000 | 32860,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 64457,80000 | 31596,95000 | 32860,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Справочные таблицы:

| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| открываемых | 2 | 1 | 1 | - | - | - |

8. Перечень мероприятий подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования |  | Всего (тыс. руб.) |  | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 01 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области» | 2026-2030 | Итого |  | 13117162,61595 |  | 4386085,57273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 365 538,52161 | 4 365 538,52161 | 0,00000 | 0,00000 |  | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск |  | 13117162,61595 |  | 4386085,57273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 365 538,52161 | 4 365 538,52161 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.03. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства» | 2026-2030 | Итого |  | 4810,00000 |  | 1 602,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 604,00000 | 1 604,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление благоустройства |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск |  | 4810,00000 |  | 1 602,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 604,00000 | 1 604,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | В муниципальных образованиях созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства единица | Х | Х |  | Всего |  | Итого 2026 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Х |  | 1 |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  | 1 |  | 1 | 1 | Х | Х |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.06 «Приобретение коммунальной техники»* |  | Итого |  | 666786,20000 |  | 286 387,60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 199,30000 | 190 199,30000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление благоустройства; МБУ «КГС» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск |  | 666786,20000 |  | 286 387,60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 199,30000 | 190 199,30000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Приобретена коммунальная техника, единица | Х | Х |  | Всего |  | Итого 2026 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Х |  | 55 |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  | 55 |  | 55 | 55 | Х | Х |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.09. «Устройство и модернизация контейнерных площадок» | 2026-2030 | Итого |  | 71250,94000 |  | 31250,94000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000,00000 | 20 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление ЖКХ; МБУ «КГС» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск |  | 71250,94000 |  | 31250,94000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000,00000 | 20 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок, кв. м | Х | Х |  | Всего |  | Итого 2026 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Х |  | 1952,83 |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  | 1952,83 |  | 1952,83 | 1952,83 | Х | Х |  |  |
| 1.4. | Мероприятие 01.15. «Содержание дворовых территорий» | 2026-2030 | Итого |  | 3585208,54065 |  | 1 190 306,94639 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 197 450,79713 | 1 197 450,79713 | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление благоустройства; МКУ»ЕСЗ»; МБУ «КГС» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск |  | 3585208,54065 |  | 1 190 306,94639 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 197 450,79713 | 1 197 450,79713 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м | Х | Х |  | Всего |  | Итого 2026 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Х |  | 3443,14863 |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  | 3443,14863 |  | 3443,14863 | 3443,14863 | Х | Х |  |  |
| 1.5. | Мероприятие 01.16. «Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха)» | 2026-2030 | Итого |  | 2449714,66316 |  | 808 738,69436 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 820 487,98438 | 820 487,98438 | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление благоустройства; МКУ»ЕСЗ»; МБУ «КГС»;МАУК «ККДК Подмосковье» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск |  | 2449714,66316 |  | 808 738,69436 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 820 487,98438 | 820 487,98438 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м | Х | Х |  | Всего |  | Итого 2026 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Х |  | 570,89963 |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  | 570,89963 |  | 570,89963 | 570,89963 | Х | Х |  |  |
| 1.6. | Мероприятие 01.17. «Благоустройство дворовых территорий» | 2026-2030 | Итого |  | 528016,91803 |  | 161 302,66973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183 357,12415 | 183 357,12415 | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление благоустройства ; МБУ «КГС» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск |  | 528016,91803 |  | 161 302,66973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183 357,12415 | 183 357,12415 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области, единица | Х | Х |  | Всего |  | Итого 2026 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Х |  | 10 |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  | 10 |  | 10 | 10 | Х | Х |  |  |
| 1.7. | Мероприятие 01.18. «Содержание парков культуры и отдыха» | 2026-2030 | Итого |  | 1316262,30086 |  | 438 298,41142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 438 981,94472 | 438 981,94472 | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление благоустройства; МКУ «ЕСЗ»; МБУ «КГС»;МАУК «Парки красногорска» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск |  | 1316262,30086 |  | 438 298,41142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 438 981,94472 | 438 981,94472 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, тыс. кв. м | Х | Х |  | Всего |  | Итого 2026 год |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Х |  | 1440,129 |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  | 1440,129 |  | 1440,129 | 1440,129 | Х | Х |  |  |
| 1.8 | Мероприятие 01.19. «Содержание внутриквартальных проездов» | 2026-2030 | Итого |  | 2026259,57000 |  | 672 625,77000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 676 816,90000 | 676 816,90000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление благоустройства ; МБУ «КГС» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск |  | 2026259,57000 |  | 672 625,77000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 676 816,90000 | 676 816,90000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Обеспечено содержание внутриквартальных проездов, тыс. кв. м | Х | Х |  | Всего |  | Итого 2026 год |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Х |  | 1205,27534 |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  | 1205,27534 |  | 1205,27534 | 1205,27534 | Х | Х |  |  |
| 1.9. | Мероприятие 01.21. «Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения» | 2026-2030 | Итого |  | 1229633,29067 |  | 389 100,35277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420 266,46897 | 420 266,46897 | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление благоустройства ; Управление ЖКХ; МАУК «Парки Красногорска»; МБУ «КГС» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск |  | 1229633,29067 |  | 389 100,35277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420 266,46897 | 420 266,46897 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Количество светильников, единица | Х | Х |  | Всего |  | Итого 2026 год |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Х |  | 36871 |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  | 36871 |  | 36871 | 36871 | Х | Х |  |  |
| 1.10 | Мероприятие 01.22. «Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения» | 2026-2030 | Итого |  | 116206,86600 |  | 37 976,10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 115,38300 | 39 115,38300 | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление благоустройства; МБУ «КГС» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск |  | 116206,86600 |  | 37 976,10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 115,38300 | 39 115,38300 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, единица | Х | Х |  | Всего |  | Итого 2026 год |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Х |  | 900 |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  | 900 |  | 900 | 900 | Х | Х |  |  |
| 1.11 | Мероприятие 01.23 "Установка шкафов управления наружным освещением" | 2026-2030 | Итого |  | 48379,74356 |  | 15 707,70906 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 336,01726 | 16 336,01726 | 0,00000 | 0,00000 |  | УЖКХ |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск |  | 48379,74356 |  | 15 707,70906 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 336,01726 | 16 336,01726 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Количество установленных шкафов управления наружным освещением, единица | Х | Х |  | Всего |  | Итого 2026 год |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Х |  | 29 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  | 29 |  | 29 | 29 | Х | Х |  |  |
| 1.12. | Мероприятие 01.24. «Ликвидация несанкционированных навалов мусора» | 2026-2030 | Итого |  | 447936,00000 |  | 149 312,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 312,00000 | 149 312,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление благоустройства ; МБУ «КГС»; МКУ «ЕСЗ» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск |  | 447936,00000 |  | 149 312,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 312,00000 | 149 312,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Объем ликвидированных навалов мусора, куб. м | Х | Х |  | Всего |  | Итого 2026 год |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Х |  | 60,7 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  | 60,7 |  | 60,7 | 60,7 | Х | Х |  |  |
| 1.13. | Мероприятие 01.25. «Организация общественных работ, субботников» | 2026-2030 | Итого |  | 8000,00000 |  | 2 600,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 700,00000 | 2 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление благоустройства МКУ «ЕСЗ» МКУ «ЦОД»; МБУ «КГС» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск |  | 8000,00000 |  | 2 600,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 700,00000 | 2 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Количество организованных субботников и общественных работ, единица | Х | Х |  | Всего |  | Итого 2026 год |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Х |  | 1 |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | 1 |  | 1 | 1 | Х | Х |  |  |
| 1.14 | Мероприятие 01.32. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (картами свыше 25 кв. м) | 2026-2030 | Итого |  | 1585,00000 |  | 515,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 535,00000 | 535,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление благоустройства, МБУ «КГС» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск |  | 1585,00000 |  | 515,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 535,00000 | 535,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м), кв.м. | Х | Х |  | Всего |  | Итого 2026 год |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Х |  | 294,27 |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | 294,27 |  | 294,27 | 294,27 | Х | Х |  |  |
| 1.15 | Мероприятие 01.33. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения) | 2026-2030 | Итого |  | 62003,00000 |  | 20 131,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 936,00000 | 20 936,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление благоустройства, МКУ «ЕСЗ»; МБУ «КГС» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск |  | 62003,00000 |  | 20 131,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 936,00000 | 20 936,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения), единица | Х | Х |  | Всего |  | Итого 2026 год |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Х |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | 15 |  | 15 | 15 | Х | Х |  |  |
| 1.16 | Мероприятие 01.34. Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 2026-2030 | Итого |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление благоустройства, МКУ «ЕСЗ»; МБУ «КГС» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, единица | Х | Х |  | Всего |  | Итого 2026 год |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, единица | Х | Х |  | Всего |  | Итого 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, единица | Х | Х |  | Всего |  | Итого 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, единица | Х | Х |  | Всего |  | Итого 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 1.17 | Мероприятие 01.35. Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) | 2026-2030 | Итого |  | 453150,68000 |  | 147 126,84000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 011,92000 | 153 011,92000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление благоустройства, МКУ «ЕСЗ»; МБУ «КГС» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск |  | 453150,68000 |  | 147 126,84000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 011,92000 | 153 011,92000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Установлены детские игровые площадки в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, единиц | Х | Х |  | Всего |  | Итого 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Х |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | 15 |  | 15 | 15 | Х | Х |  |  |
|  | Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, единиц | Х | Х |  | Всего |  | Итого 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Х |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | 15 |  | 15 | 15 | Х | Х |  |  |
| 1.18 | Мероприятие 01.36 Улучшение визуального облика территорий муниципального образования (в том числе, украшение территорий) | 2026-2030 | Итого |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление благоустройства, МКУ «КГС» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Улучшен визуальный облик территорий муниципального образования (в том числе, украшены территории), единица | Х | Х |  | Всего |  | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 1.19 | Мероприятие 01.39. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) | 2026-2030 | Итого |  | 93924,54143 |  | 30 494,98013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 714,78066 | 31 714,78066 | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление благоустройства, МКУ «ЕСЗ»; МБУ «КГС» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск |  | 93924,54143 |  | 30 494,98013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 714,78066 | 31 714,78066 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Модернизированы детские игровые площадки установлены ранее с привлечением средств бюджета Московской области, единица | Х | Х |  | Всего |  | Итого 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Х |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | 2 |  | 2 | 2 | Х | Х |  |  |
|  | Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, единица | Х | Х |  | Всего |  | Итого 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Х |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | 2 |  | 2 | 2 | Х | Х |  |  |
| 1.20 | Мероприятие 01.40. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 2026-2030 | Итого |  | 8034,36155 |  | 2 608,55887 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 712,90134 | 2 712,90134 | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление благоустройства, МКУ «ЕСЗ»; МБУ «КГС» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск |  | 8034,36155 |  | 2 608,55887 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 712,90134 | 2 712,90134 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, единица | Х | Х |  | Всего |  | Итого 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Х |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  | Х |  | 2 |  | 2 | 2 | Х | Х |  |  |
|  | Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, единица | Х | Х |  | Всего |  | Итого 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Х |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  | Х |  | 2 |  | 2 | 2 | Х | Х |  |  |
|  | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, единица | Х | Х |  | Всего |  | Итого 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Х |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  | Х | 2 |  | 2 | 2 | Х | Х |  |  |
|  | Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, единица | Х | Х |  | Всего |  | Итого 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Х |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  | Х | 2 |  | 2 | 2 | Х | Х |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 02 «Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» | 2026-2030 | Итого |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области» | 2026-2030 | Итого |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление благоустройства , МКУ «УКС» УЖКХ |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, единица | Х | Х |  | Всего |  | Итого 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 03 «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах» | 2026-2030 | Итого |  | 75190,50000 |  | 24 255,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 467,75000 | 25 467,75000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск |  | 75190,50000 |  | 24 255,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 467,75000 | 25 467,75000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 03.04. Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2026-2030 | Итого |  | 75190,50000 |  | 24 255,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 467,75000 | 25 467,75000 | 0,00000 | 0,00000 |  | Управление благоустройства , ЖКХ |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск |  | 75190,50000 |  | 24 255,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 467,75000 | 25 467,75000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах единица | Х | Х |  | Всего |  | Итого 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  |  |  |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Х |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  | Х | 30 |  | 30 | 30 | Х | Х |  |  |
| 4. | Основное мероприятие И4. «Формирование комфортной городской среды» | 2026-2030 |  | Итого |  | 629549,00000 | 204 399,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212 575,00000 | 212 575,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Х |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск |  | 629549,00000 | 204 399,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212 575,00000 | 212 575,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Мероприятие И4.01. Ремонт дворовых территорий | 2026-2030 |  | Итого |  | 629549,00000 | 204 399,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212 575,00000 | 212 575,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства , МБУ «КГС» |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск |  | 629549,00000 | 204 399,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212 575,00000 | 212 575,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Выполнен ремонт дворовых территорий, единица | Х |  | Х |  | Всего | Итого 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Х | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х | 27 |  | 27 | 27 | Х | Х |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  | Итого |  | 13821902,11595 | 4614739,57273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 603 581,27161 | 4 603 581,27161 | 0,00000 | 0,00000 |  | Х |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 4810,00000 | 1 602,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 604,00000 | 1 604,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск |  | 13817092,11595 | 4613137,57273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 601 977,27161 | 4 601 977,27161 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,

с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 01.09 «Устройство и модернизация контейнерных площадок» подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

| № п/п | Наименование объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) |  | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Адресный перечень будет сформирован после утверждения в ГП | (98шт) |  | 10.01.2025-31.12.2027 |  | 40000,00000 |  | 00,00 | Итого | 40000,00000 | 20000,00000 | 20000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 40000,00000 | 20000,00000 | 20000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| ВСЕГО по мероприятию 01.09 |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 40000,00000 | 20000,00000 | 20000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 40000,00000 | 20000,00000 | 20000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Справочные таблицы:

| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых | 98 | 49 | 49 | - | - | - |
| открываемых | 98 | 49 | 49 | - | - | - |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,

с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 01.17 «Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов)» подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

| № п/п | Наименование объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Адресный перечень будет сформирован после утверждения в ГП | 20 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2025- 30.10.2027 | 30.10.2027 | 344659,79388 | 0,00 | Итого | 344659,79388 | 161302,66973 | 183357,12415 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 344659,79388 | 161302,66973 | 183357,12415 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| ВСЕГО по мероприятию 01.17 |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 344659,79388 | 161302,66973 | 183357,12415 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 344659,79388 | 161302,66973 | 183357,12415 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Справочные таблицы:

| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых | 20 | 10 | 10 | - | - | - |
| открываемых | 20 | 10 | 10 | - | - | - |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области, с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 01.23 "Установка шкафов управления наружным освещением" подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

| № п/п | Наименование объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Адресный перечень будет сформирован после утверждения в ГП | 29 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2025- 30.10.2027 | 30.10.2027 | 32043,72632 | 0,00 | Итого | 32043,72632 | 15 707,70906 | 16 336,01726 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 32043,72632 | 15 707,70906 | 16 336,01726 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| ВСЕГО по мероприятию 01.23 |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 32043,72632 | 15 707,70906 | 16 336,01726 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 32043,72632 | 15 707,70906 | 16 336,01726 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Справочные таблицы:

| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых | 58 | 29 | 29 | - | - | - |
| открываемых | 58 | 29 | 29 | - | - | - |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области, с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 01.33.Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения) подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

| № п/п | Наименование объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Адресный перечень будет сформирован после утверждения в ГП | 30 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2025- 30.10.2027 | 30.10.2027 | 41067,00000 | 0,00 | Итого | 41067,00000 | 20 131,00000 | 20 936,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 41067,00000 | 20 131,00000 | 20 936,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| ВСЕГО по мероприятию 01.33 |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 41067,00000 | 20 131,00000 | 20 936,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 41067,00000 | 20 131,00000 | 20 936,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Справочные таблицы:

| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых | 30 | 15 | 15 | - | - | - |
| открываемых | 30 | 15 | 15 | - | - | - |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области, с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 01.35. Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

| № п/п | Наименование объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Адресный перечень будет сформирован после утверждения в ГП | 30ед | Работы по благоустройству | 09.01.2025-29.12.2027 | 01.09.2027 | 300138,76000 | 0,00 | Итого | 300138,76000 | 147126,84000 | 153011,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 300138,76000 | 147126,84000 | 153011,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| ВСЕГО по мероприятию 01.35 |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 300138,76000 | 147126,84000 | 153011,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 300138,76000 | 147126,84000 | 153011,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Справочные таблицы:

| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых | 30 | 15 | 15 | - | - | - |
| открываемых | 30 | 15 | 15 | - | - | - |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области, с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 01.39. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

| № п/п | Наименование объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Адресный перечень будет сформирован после утверждения в ГП | 4 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2026-31.10.2027 | 31.10.2027 | 62209,67079 | 0,00 | Итого | 62209,76079 | 30494,98013 | 31714,78066 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 62209,76079 | 30494,98013 | 31714,78066 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| ВСЕГО по мероприятию 01.39 |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 62209,76079 | 30494,98013 | 31714,78066 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 62209,76079 | 30494,98013 | 31714,78066 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Справочные таблицы:

| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
| открываемых | 4 | 2 | 2 | - | - | - |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области, с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 01.40. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

| № п/п | Наименование объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Адресный перечень будет сформирован после утверждения в ГП | 4 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2026-31.10.2027 | 31.10.2027 | 5321,46021 | 0,00 | Итого | 5321,46021 | 2608,55887 | 2712,90134 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 5321,46021 | 2608,55887 | 2712,90134 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| ВСЕГО по мероприятию 01.40 |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 5321,46021 | 2608,55887 | 2712,90134 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 5321,46021 | 2608,55887 | 2712,90134 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Справочные таблицы:

| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
| открываемых | 4 | 2 | 2 | - | - | - |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области, с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 03.04 "Ремонт подъездов в многоквартирных домах" подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

| № п/п | Наименование объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год | год | год | год | год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Адресный перечень будет сформирован после утверждения в ГП | 60 ед | Ремонт подъездов | 10.01.2026-31.10.2027 | 31.10.2027 | 49722,75000 | 0 | Итого | 49722,75000 | 24255,00000 | 25467,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 49722,75000 | 24255,00000 | 25467,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| ВСЕГО по мероприятию 03.04 |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 49722,75000 | 24255,00000 | 25467,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 49722,75000 | 24255,00000 | 25467,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Справочные таблицы:

| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых | 60 | 30 | 30 | - | - | - |
| открываемых | 60 | 30 | 30 | - | - | - |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области, с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием И4.01. Ремонт дворовых территорий подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

| № п/п | Наименование объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Адресный перечень будет сформирован после утверждения в ГП | 54ед | Работы по благоустройству | 10.01.2026-31.10.2027 | 31.10.2027 | 416974,00000 | 0,00 | Итого | 416974,00000 | 204399,00000 | 212575,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 416974,00000 | 204399,00000 | 212575,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| ВСЕГО по мероприятию И4.01 |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 416974,00000 | 204399,00000 | 212575,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 416974,00000 | 204399,00000 | 212575,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Справочные таблицы:

| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых | 54 | 27 | 27 | - | - | - |
| открываемых | 54 | 27 | 27 | - | - | - |