УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Красногорск

Московской области

от 22.10.2025 № 2827/10; от 18.12.2025 № 3360/12;

от 20.03.2026 № 625/3, от 22.04.2026 № 953/4;

от 26.06.2026 № 1591/6 , от 03.07.2026 № 1662/7;                              от 05.08.2026 № 1972/8, от 08.09.2026 № 2249/9; от 21.09.2026 № 2353/9; от ________________ №__________

Муниципальная программа городского округа Красногорск Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

на 2026-2030 годы

Красногорск

2025

- Паспорт муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Красногорск Московской области Горшкова Е.С. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы | Управление благоустройства администрации городского округа Красногорск Московской области |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Создание комфортных и безопасных условий для жизни и отдыха граждан. Совершенствование внешнего благоустройства городского округа Красногорск. Придание художественной выразительности и эстетической привлекательности внешнего облика округа. Создание комфортных условий для массового отдыха граждан и обустройство зон отдыха. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Красногорск. Создание комфортной городской световой среды. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |
| 1. Комфортная городская среда | Управление благоустройства администрации городского округа Красногорск Московской области. |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | Благоустройство территории. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Средства федерального бюджета | 13 305,25000 | 13 305,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 817 426,84000 | 346 101,76000 | 471 325,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 8 233 120,70422 | 1 975 574,13930 | 1 653 037,60573 | 1 534 836,31973 | 1 534 836,31973 | 1 534 836,31973 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего, в том числе по годам: | 9 063 852,79422 | 2 334 981,14930 | 2 124 362,68573 | 1 534 836,31973 | 1 534 836,31973 | 1 534 836,31973 |

2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» разработана с целью обеспечения комфортных условий проживания населения, повышения качества и условий жизни на территории городского округа Красногорск.

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления городского округа, в соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории. Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по озеленению, освещению, проведение объективного анализа современного состояния уровня благоустройства территории городского округа, определение наиболее проблемных мест, определение приоритетных направлений развития территории городского округа в целях создания современной городской среды, удобной и комфортной для проживания людей.

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» городского округа Красногорск состоит из подпрограммы:

- Комфортная городская среда включает в себя принципы развития городской среды, правила содержания муниципалитета, а также механизмы, согласно которым любые планы властей по изменению городской среды формируются с учетом мнения жителей. При этом дворы включаются в программу только по инициативе самих жителей.

Для достижения поставленной цели необходима реализация следующих основных мероприятий:

- благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области;

- обеспечение комфортной городской среды;

- формирование комфортной городской среды.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы направлены следующие мероприятия:

- благоустройство лесопарковых зон;

- благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха;

- благоустройство территорий общего пользования;

- создание сезонных ледяных катков;

- обустройство и установка детских, игровых площадок;

- устройство систем наружного освещения;

- содержание парков культуры и отдыха;

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

-замена детских игровых площадок на дворовых территориях;

- обустройство уличного освещения.

Благоустройство территорий реализуется для того, чтобы обеспечить нормативное содержание территории округа и создать комфортные условия в местах проведения досуга людей.

Целями подпрограммы является:

Создание комфортных и безопасных условий для жизни и отдыха граждан.

Совершенствование внешнего благоустройства городского округа Красногорск.

Придание художественной выразительности и эстетической привлекательности внешнего облика округа.

Создание комфортных условий для массового отдыха граждан и обустройство зон отдыха.

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Красногорск.

Создание комфортной городской световой среды.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2029 года, за счет средств указанных лиц, в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории городского округа Красногорск, формируется исходя из физического состояния объектов определенных по результатам инвентаризации и определяется планом мероприятий муниципальной программы, в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией округа.

| № п/п | Наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершённого строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащие благоустройству. | Наименование объектов (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателе, которые подлежат благоустройству. | Вид работ | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Специализированный застройщик «Аристово-Сити» | Московская область, г.о. Красногорск, вблизи д. Аристово, ЖК «Аристово» | Земельный участок с кадастровым номером 50:11:0020218:1019 | Комплекс мероприятий по благоустройству и созданию территории общего пользования | 2029 |
| 2 | Администрация г.о. Красногорск | Московская область Красногорский район, г. Красногорск | Земельный участок с кадастровым номером 50:11:0010417:18267 | Благоустройство участка | 2026 |
| 3 | ООО СЗ «ДЖЕВОССЕТ» | Московская область, г.о. Красногорск, п. Отрадное | Земельный участок гослесфонда непосредственно примыкающий с юга к земельным участкам с кадастровыми номерами 50:11:0020306:742, 50:11:0020306:750, 50:11:0020306:4810 | Благоустройство парка | До 2027 |
| 4 | Администрация г.о. Красногорск | Московская область, г.о. Красногорск, пгт Нахабино, ул. Володарского, вблизи д. 3Б | Земельный участок площадью 1742 кв.м. | Благоустройство зоны тихого отдыха (с элементами детской игровой площадки) | 2027 |
| 5 | Администрация г.о. Красногорск | Московская область, го Красногорск, дер. Степановское, вблизи СТ Здоровье | Земельный участок площадью 775 кв.м. | Благоустройство детской и спортивной площадок | 2027 |

3. Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере

На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и поддержанию уровня комфортности проживания.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства городского округа невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления городского округа, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа. Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории городского округа, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Красногорск».

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

-повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

-запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

-запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

-сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории городского округа.

В процессе реализации Программы могут проявиться риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, к числу которых относятся:

-бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

-социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий по благоустройству территории городского округа;

-управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы и недостаточным контролем за реализацией Программы.

В рамках мер по предотвращению указанных рисков и снижению вероятности возникновения неблагоприятных последствий предусмотрены следующие меры:

-оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы при её реализации;

-проведение регулярного анализа исполнения мероприятий Программы;

-информационно-разъяснительная работа в целях стимулирования активности граждан и организаций в реализации мероприятий Программы;

-создание системы оперативного контроля и мониторинга за реализацией Программы.

В результате реализации Программы ожидается:

-улучшение   эстетичного вида городской среды, в первую очередь в зонах наиболее активной посещаемости;

-улучшение организации пешеходных пространств в местах массовой посещаемости, единого ландшафтно-рекреационного пространства;

-улучшение экологической ситуации в городе;

-рациональное размещение детских и спортивных сооружений различных уровней;

-увеличение количества благоустроенных дворов;

-увеличение количества жителей городского округа, участвующих в благоустройстве территории;

-увеличение площади зелёных насаждений в городском округе;

-обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан;

-обеспечения безопасного передвижения на территории округа маломобильных групп населения;

-обеспечение надёжными и качественными услугами электроснабжения;

-развитие объектов уличного освещения, находящихся в собственности муниципального образования;

-развитие системы уличного освещения обеспечивается за счет осуществления деятельности по проектированию, строительству, реконструкции и модернизации систем;

-создание комфортных условий для жизни граждан в целом.

4. Целевые показатели муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя (Y.ХХ.ZZ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.Создание комфортных и безопасных условий для жизни и отдыха граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Приоритетный Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | ед. | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | Управление благоустройства | 1.И4.01, 1.И4.03, 1.И4.05, 1.01.20 1.01.27 1.01.30 1.01.31 |
| 2. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) | Приоритетный Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | 1.И4.04 |
| 3. | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | Приоритетный | ед | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Управление благоустройства | 1.01.23, 1.02.02 |
| 4. | Прирост среднего количества посещений парков культуры и отдыха в расчете на одного сотрудника | Отраслевой показатель | % | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Управление ЖКХ | 1.И4.01, 1.И4.04, 1.01.02, 1.01.05, 1.01.13, 1.02.09, 1.01.28 |
| 5. | Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Приоритетный | ед | 900 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | Управление благоустройства | 1.02.03 |
| 6. | Установка шкафов управления наружным освещением | Приоритетный | ед | 29 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | Управление благоустройства | 1.02.04 |
| 7. | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Отраслевой показатель | ед | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Управление ЖКХ | 01.02.07, 01.02.08 |
| 8. | Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования | Отраслевой показатель | ед | 15 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | Управление ЖКХ | 01.02.05, 01.02.06, 1.01.21 |

5. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования, заключенными в рамках реализации мероприятий И4.01, И4.03 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы, а также в соответствии с нормативами, установленными постановлением Правительства Московской области от 26.09.2019 № 646/33 «Об утверждении методик расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере благоустройства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов, и внесении изменений в методику расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» (в части реализации мероприятия И4.05 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы). Фактическое значение показателя определяется нарастающим итогом начиная с 2025 года как сумма количеств общественных территорий, на которых реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение фактических значений показателей подтверждается решениями муниципальных общественных комиссий, принятых по результатам осмотра благоустроенных общественных территорий. | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Квартальная |
| 2. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) | ед. | Фактическое значение показателя определяется нарастающим итогом начиная с 2025 года как сумма количеств реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. При этом под реализованным проектом понимается результат, достигнутый муниципальным образованием - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по завершению выполнения комплекса мероприятий, предусмотренного проектом создания комфортной городской среды, представленного в составе его заявки на участие в указанном конкурсе. | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Квартальная |
| 3. | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | ед | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Годовая |
| 4. | Прирост среднего количества посещений парков культуры и отдыха в расчете на одного сотрудника | % | Плановые значения показателя определяются с учетом ежегодного прироста среднего количества посещений парков культуры и отдыха в расчете на одного сотрудника в 5% по отношению к 2024. Базовое значение количества посещений парков культуры и отдыха в расчете на одного сотрудника за 2024 год (П24, ед.) рассчитывается по следующей формуле: П24 = Кп24/ С24, где: Кп24 – общее количество посещений парков культуры и отдыха за 2024 год; С24 – общее количество сотрудников парков культуры и отдыха. Фактическое значение показателя (ПТ, %) определяется по следующей формуле: ПТ = Пi/ П24×100 – 100, где: Пi - количество посещений парков культуры и отдыха в расчете на одного сотрудника за отчетный год, рассчитывается по следующей формуле: Пi = Кпi/Сi, где: Кпi – общее количество посещений парков культуры и отдыха за отчетный год; Сi – общее количество сотрудников парков культуры и отдыха. | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Годовая |
| 5. | Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | ед | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Годовая |
| 6. | Установка шкафов управления наружным освещением | ед | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.04.2019 № 228/пр «Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда» | Годовая |
| 7 | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | ед | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Предоставление отчетных данных форм в ГАС «Управление» | Годовая |
| 8. | Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования | ед | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Годовая |

6. Методика определения результатов выполнения мероприятий «Формирование современной комфортной городской среды»

| № п/п | № подпрограммы ХХ | № основного мероприятия YY | № мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1 | 01 | 02 | Благоустроены лесопарковые зоны | ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 2. | 1 | 01 | 05 | Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха | ед | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств зон для досуга и отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства зон для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, принятые по результатам осмотра таких зон |
| 3 | 1 | 01 | 13 | Созданы сезонные ледяные катки с обустройством сезонных площадок на летний период | ед | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств созданных сезонных ледяных катков, на которых в отчетном периоде обустроены сезонные спортивные игровые площадки на летний период. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении работ по созданию сезонных ледяных катков с обустройством сезонных спортивных игровых площадок на летний период, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 4. | 1 | 01 | 20 | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | ед. | Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы |
| 5. | 1 | 01 | 21 | Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета | ед | Количество детских, игровых площадок, установленных за счет средств местного бюджета |
| 6. | 1 | 01 | 23 | Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город) | ед | Фактическое достижение результата определяется количеством объектов, на которых проведены работы по устройству систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия «Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"» |
| 7. | 1 | 01 | 27 | Благоустроены лесопарковые зоны за счёт средств местного бюджета | ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств лесопарковых зон, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства лесопарковых зон, принятые по результатам осмотра таких лесопарковых зон. |
| 8. | 1 | 01 | 28 | Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха за счёт средств местного бюджета | ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств зон для досуга и отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства зон для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, принятые по результатам осмотра таких зон. |
| 9. | 1 | 01 | 30 | Созданы сезонные ледяные катки с обустройством сезонных площадок на летний период за счёт средств местного бюджета | ед | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств созданных сезонных ледяных катков, на которых в отчетном периоде обустроены сезонные спортивные игровые площадки на летний период. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении работ по созданию сезонных ледяных катков с обустройством сезонных спортивных игровых площадок на летний период, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 10. | 1 | 01 | 31 | Территории общего пользования, на которых устроены сезонные ледяные катки, за счет средств местного бюджета | ед | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств территорий общего пользования, на которых в отчетном периоде устроены сезонные ледяные катки. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении работ по устройству сезонных ледяных катков, принятых по результатам осмотра таких территорий |
| 11. | 1 | 02 | 02 | Количество светильников | ед | Фактическое значение количества светильников определяется на основании титульных списков средств наружного освещения объектов благоустройства |
| 12. | 1 | 02 | 03 | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | ед | Фактическое достижение результата определяется количеством замененных светильников в рамках реализации мероприятия «Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения» |
| 13. | 1 | 02 | 04 | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | ед | Фактическое достижение результата определяется количеством установленных шкафов управления наружным освещением с автоматической системой управления наружным освещением в рамках реализации мероприятия «Установка шкафов управления наружным освещением» |
| 14. | 1 | 02 | 05 | Выполнены работы по демонтажу (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание), устройству и (или) модернизация систем наружного освещения, установке камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», в рамках реализации мероприятия по замене детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования | ед | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, на которых выполнены работы по демонтажу (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, асфальтобетонное основание) устройству и (или) модернизации систем наружного освещения, установке камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», в рамках реализации мероприятия Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 15. | 1 | 02 | 06 | Установлены детские игровые площадки в рамках реализации мероприятия по замене детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования | ед | Фактическое значение результата определяется количеством установленных детских игровых площадок в рамках реализации мероприятия Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования (Установка ДИП) |
| 16. | 1 | 02 | 07 | Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области | ед | Фактическое значение результата определяется количеством модернизированных детских игровых площадок в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) |
| 17. | 1 | 02 | 08 | Выполнены работы по демонтажу (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание), устройству и (или) модернизации систем наружного освещения, установке камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | ед | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок на которых выполнены работы по демонтажу (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, асфальтобетонное основание), устройству и (или) модернизации систем наружного освещения, установке камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 18. | 1 | 02 | 09 | Обеспечено содержание парков культуры и отдыха | ед | Значение определяется как сумма площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 19. | 1 | И4 | 01 | Благоустроены общественные территории | ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 20. | 1 | И4 | 03 | Благоустроены скверы | ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств скверов, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства скверов, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 21. | 1 | И4 | 04 | Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении из бюджета Московской области субсидии бюджету муниципального образования Московской области, в срок, установленный Графиком реализации проекта на территории муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | ед | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств реализованных проектов создания комфортной городской среды. При этом под реализованным проектом понимается результат, достигнутый муниципальным образованием - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по завершению выполнения комплекса мероприятий, согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении межбюджетного трансферта между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области в срок, установленный Графиком реализации проекта на территории муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |
| 22. | 1 | И4 | 05 | Благоустроены общественные территории за счет средств местного бюджета | ед | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий муниципальных образований Московской области, благоустроенных за счет средств местного бюджета в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий муниципальных образований Московской области, принятые по результатам осмотра таких общественных территорий |

7.Перечень мероприятий подпрограммы 1. «Комфортная городская среда»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 01. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | 2026-2030 | Итого | 905469,83227 | 570665,68189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113371,15038 | 73811,00000 | 73811,00000 | 73811,00000 | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 41454,68000 | 41454,68000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о Красногорск | 864015,15227 | 529211,00189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113371,15038 | 73811,00000 | 73811,00000 | 73811,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.02. Благоустройство лесопарковых зон | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МАУК «Парки Красногорска» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Благоустроены лесопарковые зоны, единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.05. Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха | 2026-2030 | Итого | 43636,51000 | 43636,51000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства, ЖКХ |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 41454,68000 | 41454,68000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск | 2181,83000 | 2181,83000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 1 |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.13. «Создание сезонных ледяных катков» | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства, управление спорта |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о.Красногорск | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Созданы сезонные ледяные катки с обустройством сезонных площадок на летний период, единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.4 | Мероприятие 01.20. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)» | 2026-2030 | Итого | 179710,25190 | 1796961,10152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,15038 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства, МКУ «парки Красногорска», МБУ «КГС» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о.Красногорск | 20 395,49443 | 20 395,49443 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МБУ «КГС» |
|  |  |  |  | 73257,41696 | 73257,41696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МАУК «Парки Красногорска |
|  |  |  |  | 70290,91725 | 70290,91725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ «УКС» |
|  |  |  |  | 3 746,19280 | 3732,04242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,15038 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация |
|  |  |  |  | 12020,23046 | 12020,23046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МАУК "Арена им. В.В. Петрова" |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 4 |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.5 | Мероприятие 01.21. «Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета» | 2026-2030 | Итого | 158 694,94925 | 158 694,94925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск | 158 694,94925 | 158 694,94925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета, единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.6 | Мероприятие 01.23 "Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"" | 2026-2030 | Итого | 68092,29808 | 21 302,29808 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11357,00000 | 11811,00000 | 11811,00000 | 11811,00000 | УЖКХ |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск | 68092,29808 | 21 302,29808 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11357,00000 | 11811,00000 | 11811,00000 | 11811,00000 |  |
|  | Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город), единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 5 | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 1.7 | Мероприятие 01.27 Благоустройство лесопарковых зон за счет средств местного бюджета | 2026-2030 | Итого | 38960,91900 | 38960,91900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск | 38960,91900 | 38960,91900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Благоустроены лесопарковые зоны за счёт средств местного бюджета, единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 1 | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.8 | Мероприятие 01.28 Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха за счет средств местного бюджета | 2026-2030 | Итого | 69721,90404 | 69721,90404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск | 69721,90404 | 69721,90404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха за счёт средств местного бюджета, единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 1 | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.9 | Мероприятие 01.30 Создание сезонных ледяных катков за счёт средств местного бюджета | 2026-2030 | Итого | 346653,00000 | 58653,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102000,00000 | 62000,00000 | 62000,00000 | 62000,00000 | Управление спорта |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск | 346653,00000 | 58653,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102000,00000 | 62000,00000 | 62000,00000 | 62000,00000 |  |
|  | Созданы сезонные ледяные катки с обустройством сезонных площадок на летний период за счёт средств местного бюджета, единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 5 | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 1.10 | Мероприятие 01.31 Устройство сезонных ледяных катков за счёт средств местного бюджета | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление спорта |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Территории общего пользования, на которых устроены сезонные ледяные катки, за счет средств местного бюджета, единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2. | Основное мероприятие 02 Обеспечение комфортной городской среды |  | Итого | 6577438,13867 | 1202193,84741 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1128434,33207 | 1415603,31973 | 1415603,31973 | 1415603,31973 | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск | 6577438,13867 | 1202193,84741 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1128434,33207 | 1415603,31973 | 1415603,31973 | 1415603,31973 |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.02 Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2026-2030 | Итого | 2130920,36548 | 407795,51586 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 417149,84962 | 435325,00000 | 435325,00000 | 435325,00000 | Управление благоустройства ; Управление ЖКХ; МАУК «Парки Красногорска»; МБУ «КГС» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск | 2130920,36548 | 407795,51586 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 417149,84962 | 435325,00000 | 435325,00000 | 435325,00000 |  |
|  | Количество светильников, единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 36871 | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 36871 |  |  |  |  | 36871 | 36871 | 36871 | 36871 |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.03 Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 2026-2030 | Итого | 382972,00000 | 48394,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61293,00000 | 91095,00000 | 91095,00000 | 91095,00000 | Управление благоустройства; МБУ «КГС» УЖКХ |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск | 382972,00000 | 48394,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61293,00000 | 91095,00000 | 91095,00000 | 91095,00000 |  |
|  | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 1150 | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 1150 |  |  |  |  | 1150 | Х | Х | Х |  |
| 2.3 | Мероприятие 02.04 Установка шкафов управления наружным освещением | 2026-2030 | Итого | 122272,00000 | 23130,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24064,00000 | 25026,00000 | 25026,00000 | 25026,00000 | УЖКХ |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск | 122272,00000 | 23130,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24064,00000 | 25026,00000 | 25026,00000 | 25026,00000 |  |
|  | Количество установленных шкафов управления наружным освещением, единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 44 | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 44 | Х | Х | Х |  |
| 2.4 | Мероприятие 02.05 Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 2026-2030 | Итого | 45362,00000 | 9862,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8617,00000 | 8961,00000 | 8961,00000 | 8961,00000 | Управление благоустройства, МБУ «КГС» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск | 45362,00000 | 9862,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8617,00000 | 8961,00000 | 8961,00000 | 8961,00000 |  |
|  | Выполнены работы по демонтажу (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание), устройству и (или) модернизация систем наружного освещения, установке камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», в рамках реализации мероприятия по замене детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования, единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 6 | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| 2.5 | Мероприятие 02.06 Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования (Установка ДИП) | 2026-2030 | Итого | 447415,03827 | 86481,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75205,03827 | 95243,00000 | 95243,00000 | 95243,00000 | Управление благоустройства, МБУ «КГС» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск | 447415,03827 | 86481,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75205,03827 | 95243,00000 | 95243,00000 | 95243,00000 |  |
|  | Установлены детские игровые площадки в рамках реализации мероприятия по замене детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования, единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 12 | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| 2.6 | Мероприятие 02.07 Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) | 2026-2030 | Итого | 165108,00000 | 31085,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32530,00000 | 33831,00000 | 33831,00000 | 33831,00000 | Управление благоустройства, МБУ «КГС |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск | 165108,00000 | 31085,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32530,00000 | 33831,00000 | 33831,00000 | 33831,00000 |  |
|  | Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области, единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 2 | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 2.7 | Мероприятие 02.08 Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 2026-2030 | Итого | 14334,00000 | 2869,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2783,00000 | 2894,00000 | 2894,00000 | 2894,00000 | Управление благоустройства, МБУ «КГС» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск | 14334,00000 | 2869,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2783,00000 | 2894,00000 | 2894,00000 | 2894,00000 |  |
|  | Выполнены работы по демонтажу (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание), устройству и (или) модернизации систем наружного освещения, установке камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 2 | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 2.8 | Мероприятие 02.09 Содержание парков культуры и отдыха | 2026-2030 | Итого | 3269054,73492 | 592577,33155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 506792,44418 | 723228,31973 | 723228,31973 | 723228,31973 | Управление благоустройства; МАУК «Парки красногорска» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск | 3269054,73492 | 592577,33155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 506792,44418 | 723228,31973 | 723228,31973 | 723228,31973 |  |
|  | Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 12 | 3 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
| 3. | Основное мероприятие И4 "Формирование комфортной городской среды" | 2026-2030 | Итого | 1580944,82328 | 562 121,62000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 882557,20328 | 45422,00000 | 45422,00000 | 45422,00000 | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 13305,25000 | 13 305,25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 775972,16000 | 304 647,08000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 471325,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск | 791667,41328 | 244169,29000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411232,12328 | 45422,00000 | 45422,00000 | 45422,00000 |  |
| 3.1 | Мероприятие И4.01 "Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий" | 2026-2030 | Итого | 1294059,43000 | 520 126,62000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 773932,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МАУК «Парки Красногорска»; МКУ«УКС» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 13305,25000 | 13 305,25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 775972,16000 | 304 647,08000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 471325,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск | 504782,02000 | 202 174,29000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302607,73000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Благоустроены общественные территории, единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 2 | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Х | Х | Х |  |
| 3.2 | Мероприятие И4.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Благоустроены скверы, единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.3 | Мероприятие И4.04. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении из бюджета Московской области субсидии бюджету муниципального образования Московской области, в срок, установленный Графиком реализации проекта на территории муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.4 | Мероприятие И4.05 Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2026-2030 | Итого | 286885,39328 | 41995,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108624,39328 | 45422,00000 | 45422,00000 | 45422,00000 | МКУ «УКС» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск | 286885,39328 | 41995,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108624,39328 | 45422,00000 | 45422,00000 | 45422,00000 |  |
|  | Благоустроены общественные территории за счет средств местного бюджета, единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 1 |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| Итого по подпрограмме 1. |  |  | Итого | 9063852,79422 | 2 334981,14930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2124362,68573 | 1534836,31973 | 1534836,31973 | 1534836,31973 | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 13305,25000 | 13 305,25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 817426,84000 | 346 101,76000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 471325,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск | 8233120,70422 | 1 975 574,13930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1653037,60573 | 1534836,31973 | 1534836,31973 | 1534836,31973 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,

с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 01.05 «Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха» подпрограммы 1. «Комфортная городская среда»

| № п/п | Наименование объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Парк культуры и отдыха "Ивановские пруды" | 1 ед. | Работы по благоустройству | 10.01.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 43636,51000 | 0,00 | Итого | 43636,51000 | 43636,51000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 41454,68000 | 41454,68000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 2181,83000 | 2181,83000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| ВСЕГО по мероприятию 01.05 |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 43636,51000 | 43636,51000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 41454,68000 | 41454,68000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 2181,83000 | 2181,83000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Справочные таблицы к мероприятию 01.05:

| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых | 1 | 1 | - | - | - | - |
| открываемых | 1 | 1 | - | - | - | - |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,

с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 01.23 «Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» подпрограммы 1. «Комфортная городская среда»

| № п/п | Наименование объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ |  | Открытие объекта/ завершение работ |  | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) |  | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) |  | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | г. Красногорск, от платформы "Красногорская" до ул. Дачная 11а; с. Ангелово, ул. Школьная, д.42 (Ангеловская СОШ);д. Марьино, Центральная от д.20 до д.32 ; г. Красногорск, бул.Космонавтов,д.12; г. Красногорск, Пионерская, д.4 | 5 ед. | Установка систем наружного освещения | 10.01.2026-30.11.2026 |  | 01.12.2026 |  | 21012,67255 |  | 0,00 |  | Итого | 21 012,67255 | 21 012,67255 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 21 012,67255 | 21 012,67255 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2 | Адресный перечень будет сформирован после утверждения в ГП | 12 ед. | Работы по устройству систем наружного освещения | 10.01.2026-31.10.2030 |  | 31.10.2030 |  | 46 790,00000 |  | 0,00 |  | Итого | 46 790,00000 | 0,00000 | 11357,00000 | 11811,00000 | 11811,00000 | 11811,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 46 790,00000 | 0,00000 | 11357,00000 | 11811,00000 | 11811,00000 | 11811,00000 |  |
| 3 | Д. Бузланово, ул. Новый поселок; с. Ильинское ул. Центральная дорога от Опалиха ОЗ до Лесобережного от ТП-248818(тех. приз) | тех. приз | Установка систем наружного освещения |  | 10.01.2026-30.11.2026 |  | 001.12.2026 |  | 289,62553 |  | 00,00 | Итого | 289,62553 | 289,62553 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 289,62553 | 289,62553 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| ВСЕГО по мероприятию 01.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 68092,29808 | 21302,29808 | 11357,00000 | 11811,00000 | 11811,00000 | 11811,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 68092,29808 | 21302,29808 | 11357,00000 | 11811,00000 | 11811,00000 | 11811,00000 |  |

Справочные таблицы к мероприятию 01.23:

| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых | 17 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| открываемых | 17 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,

с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 02.05 «Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)» подпрограммы 1. «Комфортная городская среда»

| № п/п | Наименование объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | г. Красногорск, ул. Пушкинская, д. 21 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 01.05.2026-31.08.2026 | 01.09.2026 | 2465,50000 | 0,00 | Итого | 2465,50000 | 2465,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 2465,50000 | 2465,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2 | г. Красногорск, ул. Светлая, д. 8,9 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 01.05.2026-31.08.2026 | 01.09.2026 | 2054,58333 | 0,00 | Итого | 2054,58333 | 2054,58333 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 2054,58333 | 2054,58333 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3 | г. Красногорк, ул. Строительный проезд, д. 4А | 1 ед. | Работы по благоустройству | 01.05.2026-31.08.2026 | 01.09.2026 | 1438,20833 | 0,00 | Итого | 1438,20833 | 1438,20833 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 1438,20833 | 1438,20833 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 4 | г.о. Красногорк, пгт. Нахабино, ул. Инженерная, д. 3,5 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 01.05.2026-31.08.2026 | 01.09.2026 | 1027,29167 | 0,00 | Итого | 1027,29167 | 1027,29167 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 1027,29167 | 1027,29167 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 5 | г.о. Красногорк, пгт. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 44 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 01.05.2026-31.08.2026 | 01.09.2026 | 1643,66667 | 0,00 | Итого | 1643,66667 | 1643,66667 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 1643,66667 | 1643,66667 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 6 | г.о. Красногорк, с. Дмитровское, ул. Речная | 1 ед. | Работы по благоустройству | 01.05.2026-31.08.2026 | 01.09.2026 | 1232,75000 | 0,00 | Итого | 1232,75000 | 1232,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 1232,75000 | 1232,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 7 | Адресный перечень будет сформирован после утверждения в ГП | 24 ед. | Работы по благоустройству | 10.01.2027-31.10.2030 | 31.10.2030 | 35500,00000 | 0,00 | Итого | 35500,00000 | 0,00000 | 8617,00000 | 8961,00000 | 8961,00000 | 8961,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 35500,00000 | 0,00000 | 8617,00000 | 8961,00000 | 8961,00000 | 8961,00000 |  |
| ВСЕГО по мероприятию 02.05 |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 45362,00000 | 9862,00000 | 8617,00000 | 8961,00000 | 8961,00000 | 8961,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 45362,00000 | 9862,00000 | 8617,00000 | 8961,00000 | 8961,00000 | 8961,00000 |  |

Справочные таблицы к мероприятию 02.05:

| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| открываемых | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,

с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 02.06 «Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования (Установка ДИП)» подпрограммы 1. «Комфортная городская среда»

| № п/п | Наименование объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | г. Красногорск, ул. Пушкинская, д. 21 | 2 ед. | Работы по благоустройству | 01.05.2026-31.08.2026 | 01.09.2026 | 21620,25000 | 0,00 | Итого | 21620,25000 | 21620,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 21620,25000 | 21620,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2 | г. Красногорск, ул. Светлая, д. 8,9 | 2 ед. | Работы по благоустройству | 01.05.2026-31.08.2026 | 01.09.2026 | 18016,87500 | 0,00 | Итого | 18016,87500 | 18016,87500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 18016,87500 | 18016,87500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3 | г. Красногорк, ул. Строительный проезд, д. 4А | 2 ед. | Работы по благоустройству | 01.05.2026-31.08.2026 | 01.09.2026 | 12611,81250 | 0,00 | Итого | 12611,81250 | 12611,81250 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 12611,81250 | 12611,81250 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 4 | г.о. Красногорк, пгт. Нахабино, ул. Инженерная, д. 3,5 | 2 ед. | Работы по благоустройству | 01.05.2026-31.08.2026 | 01.09.2026 | 9008,43750 | 0,00 | Итого | 9008,43750 | 9008,43750 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 9008,43750 | 9008,43750 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 5 | г.о. Красногорк, пгт. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 44 | 2 ед. | Работы по благоустройству | 01.05.2026-31.08.2026 | 01.09.2026 | 14413,50000 | 0,00 | Итого | 14413,50000 | 14413,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 14413,50000 | 14413,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 6 | г.о. Красногорк, с. Дмитровское, ул. Речная | 2 ед. | Работы по благоустройству | 01.05.2026-31.08.2026 | 01.09.2026 | 10810,12500 | 0,00 | Итого | 10810,12500 | 10810,12500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 10810,12500 | 10810,12500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 7 | Адресный перечень будет сформирован после утверждения в ГП | 24 ед. | Работы по благоустройству | 10.01.2027-31.10.2030 | 31.10.2030 | 360934,03827 | 0,00 | Итого | 360934,03827 | 0,00000 | 75205,03827 | 95243,00000 | 95243,00000 | 95243,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 360934,03827 | 0,00000 | 75205,03827 | 95243,00000 | 95243,00000 | 95243,00000 |  |
| ВСЕГО по мероприятию 02.06 |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 447415,03827 | 86481,00000 | 75205,03827 | 95243,00000 | 95243,00000 | 95243,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 447415,03827 | 86481,00000 | 75205,03827 | 95243,00000 | 95243,00000 | 95243,00000 |  |

Справочные таблицы к мероприятию 02.06:

| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых | 36 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| открываемых | 36 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,

с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 02.07 «Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП)» подпрограммы 1. «Комфортная городская среда»

| № п/п | Наименование объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | г.о Красногорск, ул. Народного Ополчения, д. 21 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 01.05.2026-31.08.2026 | 01.09.2026 | 15542,500000 | 0,00 | Итого | 15542,500000 | 15542,500000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 15542,500000 | 15542,500000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2 | г.о Красногорск, ул. 50 лет Октября, д. 3 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 01.05.2026-31.08.2026 | 01.09.2026 | 15542,500000 | 0,00 | Итого | 15542,500000 | 15542,500000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 15542,500000 | 15542,500000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3 | Адресный перечень будет сформирован после утверждения в ГП | 8 ед. | Работы по благоустройству | 10.01.2027-31.10.2030 | 31.10.2030 | 134023,00000 | 0,00 | Итого | 134023,00000 | 0,00000 | 32530,00000 | 33831,00000 | 33831,00000 | 33831,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 134023,00000 | 0,00000 | 32530,00000 | 33831,00000 | 33831,00000 | 33831,00000 |  |
| ВСЕГО по мероприятию 02.07 |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 165108,00000 | 31085,00000 | 32530,00000 | 33831,00000 | 33831,00000 | 33831,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 165108,00000 | 31085,00000 | 32530,00000 | 33831,00000 | 33831,00000 | 33831,00000 |  |

Справочные таблицы к мероприятию 02.07:

| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| открываемых | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,

с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 02.08 «Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)» подпрограммы 1. «Комфортная городская среда»

| № п/п | Наименование объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | г.о Красногорск, ул. Народного Ополчения, д. 21 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 01.05.2026-31.08.2026 | 01.09.2026 | 1434,50000 | 0,00 | Итого | 1434,50000 | 1434,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 1434,50000 | 1434,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2 | г.о Красногорск, ул. 50 лет Октября, д. 3 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 01.05.2026-31.08.2026 | 01.09.2026 | 1434,50000 | 0,00 | Итого | 1434,50000 | 1434,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 1434,50000 | 1434,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3 | Адресный перечень будет сформирован после утверждения в ГП | 8 ед. | Работы по благоустройству | 10.01.2027-31.10.2030 | 31.10.2030 | 11465,00000 | 0,00 | Итого | 11465,00000 | 0,00000 | 2783,00000 | 2894,00000 | 2894,00000 | 2894,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 11465,00000 | 0,00000 | 2783,00000 | 2894,00000 | 2894,00000 | 2894,00000 |  |
| ВСЕГО по мероприятию 02.08 |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 14334,00000 | 2869,00000 | 2783,00000 | 2894,00000 | 2894,00000 | 2894,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 14334,00000 | 2869,00000 | 2783,00000 | 2894,00000 | 2894,00000 | 2894,00000 |  |

Справочные таблицы к мероприятию 02.08:

| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| открываемых | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,

с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием И4.01 "Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий" подпрограммы 1. «Комфортная городская среда»

| № п/п | Наименование объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Площадь оптиков, расположенная по адресу г.о. Красногорск, г. Красногорск ул. Речная | 1 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2025-29. 11.2026 | 15.10.2026 | 132804,00000 | 0,00000 | Итого | 132804,00000 | 132804,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 13305,25000 | 13305,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 68767,62000 | 68767,62000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 50731,13000 | 50731,13000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2. | Красногорский городской парк по адресу: г. Красногорск между ул. Маяковского и ул. Пионерская (1эт, 2эт) | 1 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2025-29. 11.2026 | 15.10.2026 | 335230,98000 | 0,00000 | Итого | 335230,98000 | 335230,98000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 204155,66000 | 204155,66000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 131075,32000 | 131075,32000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3. | Центральный бульвар вдоль ул. Речная , расположенный по адресу: г.о.Красногорк, г. Красногорск | 7,6 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2026-29.11.2027 | 15.10.2027 | 826024,45000 | 0,00000 | Итого | 826024,45000 | 52091,64000 | 773932,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 503048,88000 | 31723,80000 | 471325,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 322975,57000 | 20367,84000 | 302607,73000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| ВСЕГО по мероприятию: И4.01 |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 1294059,43000 | 520126,62000 | 773932,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 13305,25000 | 13305,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 775972,16000 | 304647,08000 | 471325,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 504782,02000 | 202174,29000 | 302607,73000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Справочные таблицы к мероприятию И4.01:

| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| открываемых | 3 | 2 | 1 | - | - | - |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,

с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием И4.05 «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета)» подпрограммы 1. «Комфортная городская среда»

| № п/п | Наименование объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Сквер по ул. Школьная, пгт. Нахабино | 1 ед. | Работы по благоустройству | 01.01.2026-01.11.2026 | 01.11.2026 | 41995,00000 | 0,00 | Итого | 41995,00000 | 41995,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 41995,00000 | 41995,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2 | Сквер п.г.т. Нахабино, ул. Институтская, сквер 300 летия Инженерных войск | 1 ед. | Работы по благоустройству | 01.01.2027-01.11.2027 | 01.11.2027 | 54312,19664 |  | Итого | 54312,19664 | 0,00000 | 54312,19664 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 54312,19664 | 0,00000 | 54312,19664 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3 | сквер Красный мишка, г. Красногорск | 1 ед. | Работы по благоустройству | 01.01.2027-01.11.2027 | 01.11.2027 | 54312,19664 |  | Итого | 54312,19664 | 0,00000 | 54312,19664 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 54312,19664 | 0,00000 | 54312,19664 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 4 | Адресный перечень будет сформирован после утверждения в ГП | 2 ед. | Работы по благоустройству | 01.01.2028-01.11.2030 | 01.11.2030 | 136266,00000 | 0,00 | Итого | 136266,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 45422,00000 | 45422,00000 | 45422,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 136266,00000 | 0,00000 | 43675,00000 | 45422,00000 | 45422,00000 | 45422,00000 |  |
| ВСЕГО по мероприятию И4.05 |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 286885,39328 | 41995,00000 | 108624,39328 | 45422,00000 | 45422,00000 | 45422,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 286885,39328 | 41995,00000 | 108624,39328 | 45422,00000 | 45422,00000 | 45422,00000 |  |

Справочные таблицы к мероприятию И4.05:

| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| открываемых | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |