Приложение к постановлению администрации городского округа Красногорск от _______________2026 № _____________

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу городского округа Красногорск

«Формирование современной комфортной городской среды» на 2026-2030 годы.

- В разделе 1 муниципальной программы «Паспорт муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «формирование современной городской среды» изложить в следующей редакции:

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 6146,09000 | 6146,09000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 791991,74000 | 320666,66000 | 471325,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 8223440,73443 | 1896449,08951 | 1722482,68573 | 1534836,31973 | 1534836,31973 | 1534836,31973 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего, в том числе по годам: | 9021578,56443 | 2223261,83951 | 2193807,76573 | 1534836,31973 | 1534836,31973 | 1534836,31973 |

- В разделе 4 целевые показатели муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» строку 8 изложить в следующей редакции:

| 8. | Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования | Отраслевой показатель | ед | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Управление ЖКХ | 01.02.05, 01.02.06, 1.01.21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- В разделе 7 муниципальной программы Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»:

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 01. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | 2026-2030 | Итого | 795343,08917 | 502553,08917 | 71357,00000 | 73811,00000 | 73811,00000 | 73811,00000 | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 41454,68000 | 41454,68000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о Красногорск | 753888,40917 | 461098,40917 | 71357,00000 | 73811,00000 | 73811,00000 | 73811,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

строку 1.5. изложить в следующей редакции:

| 1.5 | Мероприятие 01.20. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)» | 2026-2030 | Итого | 159632,67737 | 159632,67737 |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства, МКУ «парки Красногорска», МБУ «КГС» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о.Красногорск | 159632,67737 | 159632,67737 |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 3 | Х | Х | Х |  | 3 | Х | Х | Х | Х |  |

строку 1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.7 | Мероприятие 01.23 "Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"" | 2026-2030 | Итого | 57990,76276 | 11200,76276 |  |  |  |  | 11357,00000 | 11811,00000 | 11811,00000 | 11811,00000 | УЖКХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск | 57990,76276 | 11200,76276 |  |  |  |  | 11357,00000 | 11811,00000 | 11811,00000 | 11811,00000 |  |
|  | Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город), единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 3 | Х | Х | Х | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |

строку 1.9 изложить в следующей редакции:

| 1.9 | Мероприятие 01.28 Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха за счет средств местного бюджета | 2026-2030 | Итого | 69721,90404 | 69721,90404 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск | 69721,90404 | 69721,90404 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха за счёт средств местного бюджета, единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 1 | Х | Х | Х | 1 | Х | Х | Х | Х |  |

| 2. | Основное мероприятие 02 Обеспечение комфортной городской среды |  | Итого | 6763760,99526 | 1212108,08034 | 1304842,95573 | 1415603,31973 | 1415603,31973 | 1415603,31973 | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск | 6763760,99526 | 1212108,08034 | 1304842,95573 | 1415603,31973 | 1415603,31973 | 1415603,31973 |  |

строку 2.1. изложить в следующей редакции:

| 2.1 | Мероприятие 02.02 Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2026-2030 | Итого | 2140848,74879 | 417709,74879 |  |  |  |  | 417164,00000 | 435325,00000 | 435325,00000 | 435325,00000 | Управление благоустройства ; Управление ЖКХ; МАУК «Парки Красногорска»; МБУ «КГС» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск | 2140848,74879 | 417709,74879 |  |  |  |  | 417164,00000 | 435325,00000 | 435325,00000 | 435325,00000 |  |
|  | Количество светильников, единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 36871 | Х | Х | Х | 36871 | 36871 | 36871 | 36871 | 36871 |  |

| 3. | Основное мероприятие И4 "Формирование комфортной городской среды" | 2026-2030 | Итого | 1462474,48000 | 508600,67000 | 817607,81000 | 45422,00000 | 45422,00000 | 45422,00000 | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 6146,09000 | 6146,09000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 750537,06000 | 279211,98000 | 471325,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск | 705 791,33000 | 223242,60000 | 346282,73000 | 45422,00000 | 45422,00000 | 45422,00000 |  |

строку 3.1. изложить в следующей редакции:

|  | Мероприятие И4.01 "Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий" | 2026-2030 | Итого | 1240538,48000 | 466605,67000 |  |  |  |  | 773932,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МАУК «Парки Красногорска»; МКУ«УКС» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 6146,09000 | 6146,09000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 750537,06000 | 279211,98000 |  |  |  |  | 471325,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск | 483855,33000 | 181247,60000 |  |  |  |  | 302607,73000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Благоустроены общественные территории, единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 2 | Х | Х | Х | 2 | 1 | Х | Х | Х |  |

строку «Итого по программе 1» изложить   следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1. | Итого | 9021578,56443 | 2223261,83951 | 2193807,76573 | 1534836,31973 | 1534836,31973 | 1534836,31973 | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства федерального бюджета | 6146,09000 | 6146,09000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 791991,74000 | 320666,66000 | 471325,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Средства бюджета г.о. Красногорск | 8223440,73443 | 1896449,08951 | 1722482,68573 | 1534836,31973 | 1534836,31973 | 1534836,31973 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Строку « Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области, с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 01.23 «Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» подпрограммы 1. «Комфортная городская среда»» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) |  | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ |  | Открытие объекта/ завершение работ |  | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) |  | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) |  | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | г. Красногорск, от платформы "Красногорская" до ул. Дачная 11а; с. Ангелово, ул. Школьная, д.42 (Ангеловская СОШ);д. Марьино, Центральная от д.20 до д.32 | 3 ед. |  | Установка систем наружного освещения | 10.01.2026-30.11.2026 |  | 01.12.2026 |  | 10920,00000 |  | 0,00 |  | Итого | 10920,00000 | 10920,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 10920,00000 | 10920,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2 | Адресный перечень будет сформирован после утверждения в ГП | 12 ед. |  | Работы по устройству систем наружного освещения | 10.01.2026-31.10.2030 |  | 31.10.2030 |  | 46790,00000 |  | 0,00 |  | Итого | 46790,00000 | 0,00000 | 11357,00000 | 11811,00000 | 11811,00000 | 11811,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 46790,00000 | 0,00000 | 11357,00000 | 11811,00000 | 11811,00000 | 11811,00000 |  |
| 3 | Д. Бузланово, ул. Новый поселок; с. Ильинское ул. Центральная дорога от Опалиха ОЗ до Лесобережного от ТП-248818 |  | 3 ед. | Установка систем наружного освещения |  | 10.01.2026-30.11.2026 |  | 001.12.2026 |  | 280,76276 |  | 00,00 | Итого | 280,76276 | 280,76276 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 280,76276 | 280,76276 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| ВСЕГО по мероприятию 01.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 57990,76276 | 11200,76276 | 11357,00000 | 11811,00000 | 11811,00000 | 11811,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 57990,76276 | 11200,76276 | 11357,00000 | 11811,00000 | 11811,00000 | 11811,00000 |  |

Справочные таблицы к мероприятию 01.23:

| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| открываемых | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Строку «Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,

с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием И4.01 "Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий" подпрограммы 1. «Комфортная городская среда»» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Площадь оптиков, расположенная по адресу г.о. Красногорск, г. Красногорск ул. Речная | 1 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2025-29. 11.2026 | 15.10.2026 | 132804,00000 | 0,00000 | Итого | 132804,00000 | 132804,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 6146,09000 | 6146,09000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 75926,78000 | 75926,78000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 50731,13000 | 50731,13000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2. | Красногорский городской парк по адресу: г. Красногорск между ул. Маяковского и ул. Пионерская (1эт, 2эт) | 1 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2025-29. 11.2026 | 15.10.2026 | 281710,03000 | 0,00000 | Итого | 281710,03000 | 281710,03000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 171561,40000 | 171561,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 110148,63000 | 110148,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3. | Центральный бульвар вдоль ул. Речная , расположенный по адресу: г.о.Красногорк, г. Красногорск | 7,6 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2026-29.11.2027 | 15.10.2027 | 826024,45000 | 0,00000 | Итого | 826024,45000 | 52091,64000 | 773932,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 503048,88000 | 31723,80000 | 471325,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 322975,57000 | 20367,84000 | 302607,73000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| ВСЕГО по мероприятию: И4.01 |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 1240538,48000 | 466605,67000 | 773932,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 6146,09000 | 6146,09000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 750537,06000 | 279211,98000 | 471325,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 483855,33000 | 181247,60000 | 302607,73000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Справочные таблицы к мероприятию И4.01:

| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| открываемых | 3 | 2 | 1 | - | - | - |