Приложение

к постановлению администрации 															городского округа Красногорск 															Московской области

от _________ №_____________

- В Разделе 5. Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

строки 1 и 1.1 изложить в следующей редакции:

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 02 Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2020-2026 | Итого: | 949 242,51000 | 494 596,42000 |  |  |  |  | 454 646, 09000 | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 470 667,68000 | 470 667,68000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 478 574,83000 | 23 928,74000 |  |  |  |  | 454 646,09000 | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1 | Мероприятие 02.03 Капитальные вложения в объекты общего образования | 2024-2026 | Итого: | 949 242,51000 | 494 596,42000 |  |  |  |  | 454 646,09000 | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление градостроительного комплекса МКУ «Управление капитального строительства» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 470 667,68000 | 470 667,68000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 478 574,83000 | 23 928,74000 |  |  |  |  | 454 646,09000 | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Ведены в эксплуатацию объекты общего образования | х | х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | х | х | х | х | х | 1 | х | х | х |  |

2.Раздел 6. «Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.03 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) | Источники финансиро-вания, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 |  |  |  | 17 | 18 |
| 1 | Объект 2.03.2 СОШ на 1100 мест в мкр. Павшинская пойма (мкр.15), г.Красногорск (ПИР и строительство) | 1100 | Московская область, г. Красногорск, мкр. Павшинская пойма, (мкр. 15) | Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) | 31.03.2022 20.07.2027 | 01.09.2027 | 3 960 481,560 | 2987635,03000 | Итого: | 949 242,51000 | 494 596,42000 | 454 646,09000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительного комплекса МКУ «Управление капитального строительства» |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 958 385,77000 | Средства бюджета Московской области | 470 667,68000 | 470667,68000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 029 249,26000 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 478 574,83000 | 23 928,74000 | 454 646,09000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Кроме того: строительный контроль* |  |  |  | 24 630,75 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | Итого: | 949 242,51000 | 494 596, 42000 | 454 646, 09000 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 470 667,68000 | 470 667, 68000 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 478 574,83000 | 23 928,74000 | 454 646, 09000 |  |  |  | 0,00 |  |

Справочная таблица:

Таблица 1

| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых | 1 | х | 1 | х | х | х |
| открываемых | 1 | х | 1 | х | х | х |