Приложение к постановлению администрации городского округа Красногорск от _______________2026 № _____________

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу городского округа Красногорск

«Формирование современной комфортной городской среды» на 2026-2030 годы.

- В разделе 1 муниципальной программы «Паспорт муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «формирование современной городской среды» изложить в следующей редакции:

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 13305,25000 | 13305,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 817426,84000 | 346101,76000 | 471325,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 8300619,96670 | 1973628,32178 | 1722482,68573 | 1534836,31973 | 1534836,31973 | 1534836,31973 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего, в том числе по годам: | 9131352,05670 | 2333035,33178 | 2193807,76573 | 1534836,31973 | 1534836,31973 | 1534836,31973 |

- В разделе 7 муниципальной программы Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»:

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3. | Основное мероприятие И4 "Формирование комфортной городской среды" | 2026-2030 | Итого | 1515995,43000 | 562121,62000 | 817607,81000 | 45422,00000 | 45422,00000 | 45422,00000 | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 13305,25000 | 13305,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 775972,16000 | 304647,08000 | 471325,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск | 726718,02000 | 244169,29000 | 346282,73000 | 45422,00000 | 45422,00000 | 45422,00000 |  |

строку 3.1. изложить в следующей редакции:

|  | Мероприятие И4.01 "Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий" | 2026-2030 | Итого | 1294059,43000 | 520126,62000 |  |  |  |  | 773932,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МАУК «Парки Красногорска»; МКУ«УКС» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 13305,25000 | 13305,25000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 775972,16 | 304647,08000 |  |  |  |  | 471325,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск | 504782,02000 | 202174,29000 |  |  |  |  | 302607,73000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Благоустроены общественные территории, единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 2 | Х | Х | Х | 2 | 1 | Х | Х | Х |  |

строку «Итого по программе 1» изложить   следующей редакции:

| Итого по подпрограмме 1. | Итого | 9131352,05670 | 2333035,33178 | 2193807,76573 | 1534836,31973 | 1534836,31973 | 1534836,31973 | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства федерального бюджета | 13305,25000 | 13305,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 817426,84000 | 346101,76000 | 471325,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Средства бюджета г.о. Красногорск | 8300619,96670 | 1973628,32178 | 1722482,68573 | 1534836,31973 | 1534836,31973 | 1534836,31973 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Строку «Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,

с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием И4.01 "Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий" подпрограммы 1. «Комфортная городская среда»» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Площадь оптиков, расположенная по адресу г.о. Красногорск, г. Красногорск ул. Речная | 1 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2025-29. 11.2026 | 15.10.2026 | 132804,00000 | 0,00000 | Итого | 132804,00000 | 132804,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 13305,25000 | 13305,25000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 68767,62000 | 68767,62000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 50731,13000 | 50731,13000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2. | Красногорский городской парк по адресу: г. Красногорск между ул. Маяковского и ул. Пионерская (1эт, 2эт) | 1 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2025-29. 11.2026 | 15.10.2026 | 335230,98000 | 0,00000 | Итого | 335230,98000 | 335230,98000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 204155,66000 | 204155,66000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 131075,32000 | 131075,32000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3. | Центральный бульвар вдоль ул. Речная , расположенный по адресу: г.о.Красногорк, г. Красногорск | 7,6 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2026-29.11.2027 | 15.10.2027 | 826024,45000 | 0,00000 | Итого | 826024,45000 | 52091,64000 | 773932,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 503048,88000 | 31723,80000 | 471325,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 322975,57000 | 20367,84000 | 302607,73000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| ВСЕГО по мероприятию: И4.01 |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 1294059,43000 | 520126,62000 | 773932,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 13305,25000 | 13305,25000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 775972,16000 | 304647,08000 | 471325,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 504782,02000 | 202174,29000 | 302607,73000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Справочные таблицы к мероприятию И4.01:

| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| открываемых | 3 | 2 | 1 | - | - | - |