УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Красногорск

Московской области

от 12.01.2026 № 2/1; от 02.02.2026 №209/2;

от 27.03.2026 №688/3; от 07.04.2026№ 781/4; от 10.06.2026 № 1442/6; от _________№ _____

Муниципальная программа городского округа Красногорск Московской области

«Чистый округ»

на 2026-2030 годы

Красногорск

2026

1. Паспорт

муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области

«Чистый округ»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Красногорск Московской области Горшкова Е.С. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Управление благоустройства администрации городского округа Красногорск Московской области |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества жизни населения городского округа Красногорск Московской области путем поддержания в чистоте территорий городского округа и создания благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования» | Управление благоустройства администрации городского округа Красногорск Московской области. |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1.Подпрограмма I «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования» направлена на создание благоприятных и безопасных условий для проживания граждан, в т.ч. на комплексную модернизацию объектов общего пользования на дворовых территориях, поддержание в чистоте территорий городского округа, создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Красногорск Московской области |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Средства бюджета Московской области | 5005,00000 | 1667,00000 | 1668,00000 | 1670,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 15983251,67324 | 3242663,37324 | 3082871,87000 | 3219238,81000 | 3219238,81000 | 3219238,81000 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего, в том числе по годам: | 15988256,67324 | 3244330,37324 | 3084539,87000 | 3220908,81000 | 3219238,81000 | 3219238,81000 |

2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Настоящая муниципальная программа является продолжением Подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», утрачивающей силу с 01.01.2026.

За 2023 – 2025 годы в рамках реализации мероприятий Подпрограммы II муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», направленных на создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории городского округа Красногорск Московской области:

- проведены работы по комплексному благоустройству 32 дворовой территории;

- проведен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов общей площадью 4 321,4 кв. м.;

- благоустроено 39 пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием;

- обеспечено содержание в нормативном состоянии 7 878,72 тыс. кв. м. дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств;

Целью муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Чистый округ» (далее – муниципальная программа) является повышение качества жизни населения городского округа Красногорск Московской области путем поддержания в чистоте территорий городского округа и создания благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах.

Содержание территорий городского округа Красногорск осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», Правилами благоустройства территории городского округа Красногорск  Московской области, утвержденными решением Совета депутатов городского округа Красногорск Московской области от 24.09.2020 №411/34 (с последующими изменениями и дополнениями) и пр.

Реализация мероприятий Муниципальной программы направлена на создание условий для обеспечения дворовых территорий нормируемым (обязательным) комплексом элементов благоустройства и организации системной работы по содержанию дворовых территорий, территорий общего пользования городского округа Красногорск Московской области в нормативном состоянии, что позволяет решать проблемы, связанные с качественным состоянием существующих территорий общего пользования, приведением в нормативное состояние объектов общественного пользования на дворовых территориях, внутриквартальных проездов.

С целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня дворовых территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация дворовых территорий. По результатам инвентаризации формируется адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий.

Мероприятия муниципальной программы направлены на обеспечение комфортной среды проживания на территории городского округа Красногорск, создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах на территории городского округа.

Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2026 по 2030 годы обеспечит выход на целевые параметры развития и решение системных задач в сфере благоустройства и обеспечения комфортного проживания жителей городского округа Красногорск.

3. Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Чистый округ» с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере

На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и поддержанию уровня комфортности проживания.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства городского округа невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления городского округа, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа. Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории городского округа в рамках муниципальной программы «Чистый округ».

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории с учетом мнения граждан, а именно:

-повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

-запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

-запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

-сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории городского округа.

В целях повышения комфортности условий проживания граждан, эффективного расходования бюджетных средств городского округа и комплексного подхода к выполнению мероприятий по благоустройству дворовых территорий управляющими организациями совместно с собственниками помещений многоквартирных домов будут производиться сопутствующие работы по восстановлению отмосток, ремонту крылец, конструктивных элементов фасадов жилых домов, установке ограждений, формированию и озеленению клумб и газонов, выполняемые за счет средств на содержание и ремонт жилищного фонда.

В процессе реализации Программы могут проявиться риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, к числу которых относятся:

-бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

-социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий по благоустройству территории городского округа;

-управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы и недостаточным контролем за реализацией Программы.

В рамках мер по предотвращению указанных рисков и снижению вероятности возникновения неблагоприятных последствий предусмотрены следующие меры:

-оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы при её реализации;

-проведение регулярного анализа исполнения мероприятий Программы;

-информационно-разъяснительная работа в целях стимулирования активности граждан и организаций в реализации мероприятий Программы;

-создание системы оперативного контроля и мониторинга за реализацией Программы.

В результате реализации Программы ожидается:

-совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления;

-улучшение экологической ситуации в городе;

-увеличение количества благоустроенных дворов;

-увеличение количества жителей городского поселения, участвующих в благоустройстве территории;

-обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан;

-обеспечения безопасного передвижения на территории округа маломобильных групп населения;

-обеспечение надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме;

-установление необходимого баланса интересов собственников жилья в части стоимости и качества работ и услуг;

-обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной сферы;

-создание комфортных условий для жизни граждан в целом.

4. Целевые показатели муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Чистый округ»

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя* | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение ** | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  | Номера основных мероприятий, подпрограммы, оказывающие влияние на достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1. | Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории городского округа Красногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, которым созданы условия для комфортного проживания в многоквартирных домах | Отраслевой показатель | Процент | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.02.01, 1.02.06 |
| 1.2. | Обеспечено содержание дворовых территорий, общественных пространств и внутриквартальных проездов за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | Тыс.кв.м | Х | 5219,32360 | 5219,32360 | 5219,32360 | 5219,32360 | 5219,32360 | 1.И4.01, 1.01.01, 1.01.11, 1.01.12, 1.01.13,1.01.14, 1.01.15, 1.01.16, 1.01.17, 1.01.19,1.01.22, 1.01.23. 1.01.24, 1.01.25 |
| 1.3 | Приобретена коммунальная техника | Муниципальный (Отраслевой показатель) | Единица | Х | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 1.01.10 |

5. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы «Чистый округ»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, которым созданы условия для комфортного проживания в многоквартирных домах | Процент | Оп 100х(Крем/Кпл), где -Крем – количество подъездов, отремонтированных в текущем году; -Кпл – плановое количество подъездов, подлежащих ремонту на отчетный период. Под отчетным периодом следует понимать текущий год. В поле данного показателя вводится значение, соответствующее годовому плановому значению |
| 1.2. | Обеспечено содержание дворовых территорий, общественных пространств и внутриквартальных проездов за счет бюджетных средств | Тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, общественных пространств и внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области |
| 1.3 | Приобретена коммунальная техника | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники |

6. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы Городского округа Красногорск «Чистый округ»

| № п/п | № подпрограммы XХ | № основного мероприятия YY | № мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1 | И4 | 01 | Выполнен ремонт дворовых территорий | Ед. | Фактическое значение определяется количеством отремонтированных дворовых территорий на территории Московской области в отчетном периоде |
|  | 1 | 01 | 01 | В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, за счет средств местного бюджета | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 15.05.2018 № 305/17 «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области на обеспечение переданных отдельных государственных полномочий Московской области по созданию административных комиссий в Московской области» |
|  | 1 | 01 | 10 | Приобретены транспортные средства, коммунальная техника, специализированная техника | Шт. | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленных транспортных средств, коммунальной техники, специализированной техники |
|  | 1 | 01 | 11 | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м) | Кв.м. | Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов (картами свыше 25 кв. м) в отчетном периоде |
|  | 1 | 01 | 12 | Созданы и/или отремонтированы пешеходные коммуникации и/или тротуары (без организации наружного освещения) | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и/или отремонтированных пешеходных коммуникаций и/или тротуаров (без организации наружного освещения), в т.ч. вдоль автомобильных дорог на территории Московской области в отчетном периоде |
|  | 1 | 01 | 13 | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок | Шт. | Фактическое значение результата определяется площадью территории, на которой устроены/модернизированы контейнерные площадки в отчетном периоде, и подтверждается отчетами муниципального образования Московской области. |
|  | 1 | 01 | 14 | Выполнено устройство твердого покрытия подъездных путей у контейнерных площадок | Шт. | Фактическое значение результата определяется количеством устроенных твердых покрытий подъездных путей у контейнерных площадок в отчетном периоде. |
|  | 1 | 01 | 15 | Обеспечено содержание дворовых территорий | Тыс.кв.м. | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
|  | 1 | 01 | 16 | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | Тыс.кв.м. | Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства Московской области, за исключением парков культуры и отдыха. |
|  | 1 | 01 | 17 | Обеспечено содержание внутриквартальных проездов | Тыс.кв.м. | Значение определяется как сумма площадей внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
|  | 1 | 01 | 19 | Улучшен визуальный облик территорий муниципального образования (в том числе, украшены территории) | Ед. | Значение определяется фактическим количеством территорий муниципального образования, визуальный облик которых был улучшен. |
|  | 1 | 01 | 22 | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области. |
|  | 1 | 01 | 23 | Ликвидировано навалов мусора (в том числе строительного) | Куб.м. | Значение определяется суммой объемов вывезенных несанкционированных навалов мусора (в том числе строительного) с территорий муниципального образования. |
|  | 1 | 01 | 24 | Выполнена геодезическая схема ремонта дворовых территорий | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством выполненных геодезических схем дворовых территорий, на которых планируется ремонт в следующем году, в отчетном периоде и подтверждается письмами муниципального образования в Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. |
|  | 1 | 01.25 | 25 | Выполнена экспертиза асфальтового покрытия отремонтированных дворовых территорий | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством выполненной экспертиза асфальтового покрытия отремонтированных дворовых территорий в отчетном периоде и подтверждается письмами муниципального образования в Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. |
|  | 1 | 02 | 01 | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах | Ед. | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в текущем году на территории муниципального образования в соответствии с адресным перечнем подъездов. |
|  | 1 | 02 | 06 | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | Ед. | Значение определяется фактическим количеством домов, в которых проведен капитальный ремонт в текущем году |

7. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие И4. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2026-2030 | Итого | 955888,09170 | 174831,09170 |  |  |  |  |  |  |  |  | 189577,00000 | 197160,00000 | 197160,00000 | 197160,00000 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 955888,09170 | 174831,09170 |  |  |  |  |  |  |  |  | 189577,00000 | 197160,00000 | 197160,00000 | 197160,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1. | Мероприятие И4.01. Ремонт дворовых территорий | 2026-2030 | Итого | 955888,09170 | 174831,09170 |  |  |  |  |  |  |  |  | 189577,00000 | 197160,00000 | 197160,00000 | 197160,00000 | Управление благоустройства, МБУ «КГС» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 955888,09170 | 174831,09170 |  |  |  |  |  |  |  |  | 189577,00000 | 197160,00000 | 197160,00000 | 197160,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Выполнен ремонт дворовых территорий, ед. | 2026-2030 | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 9 | Х |  | Х |  |  | Х |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |
| 2. | Основное мероприятие 01. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | 2026-2030 | Итого | 14971982,87619 | 3052613,57619 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2884462,87000 | 3012748,81000 | 3011078,81000 | 3011078,81000 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5005,00000 | 1667,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1668,00000 | 1670,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 14966977,87619 | 3050946,57619 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2882794,87000 | 3011078,81000 | 3011078,81000 | 3011078,81000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1. | Мероприятие 01.01. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2026-2030 | Итого | 5005,00000 | 1667,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1668,00000 | 1670,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5005,00000 | 1667,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1668,00000 | 1670,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед. | 2026-2030 | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 1 | Х |  | Х |  | Х |  |  | 1 | 1 | 1 | Х | Х |  |
| 2.2 | Мероприятие 01.10. Приобретение транспортных средств, коммунальной техники, специализированной техники | 2026-2030 | Итого | 1460531,10570 | 270726,17785 |  |  |  |  |  |  |  |  | 299837,57570 | 299837,57570 | 297930,47645 | 292199,30000 | Управление благоустройства, МБУ «КГС» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 1460531,10570 | 270726,17785 |  |  |  |  |  |  |  |  | 299837,57570 | 299837,57570 | 297930,47645 | 292199,30000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Приобретены транспортные средства, коммунальная техника, специализированная техника, шт. | 2026-2030 | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 55 | Х | Х |  | Х |  |  | 55 |  | 55 | 55 | 55 | 55 |  |
| 2.3 | Мероприятие 01.11. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (картами свыше 25 кв. м) | 2026-2030 | Итого | 2463,13839 | 466,13839 |  |  |  |  |  |  |  |  | 485,00000 | 504,00000 | 504,00000 | 504,00000 | Управление благоустройства, МБУ «КГС» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 2463,13839 | 466,13839 |  |  |  |  |  |  |  |  | 485,00000 | 504,00000 | 504,00000 | 504,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м), кв.м. | 2026-2030 | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 294,27 | Х | Х |  | Х |  |  | 294,27 |  | 294,27 | 294,27 | 294,27 | 294,27 |  |
| 2.4 | Мероприятие 01.12. Создание и/или ремонт пешеходных коммуникаций и/или тротуаров (без организации наружного освещения) | 2026-2030 | Итого | 153871,81792 | 78772,81792 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18228,00000 | 18957,00000 | 18957,00000 | 18957,00000 | Управление благоустройства, МБУ «КГС» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 153871,81792 | 78772,81792 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18228,00000 | 18957,00000 | 18957,00000 | 18957,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Созданы и/или отремонтированы пешеходные коммуникации и/или тротуары (без организации наружного освещения), ед. | 2026-2030 | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 43 | Х | Х |  | Х |  |  | 43 |  | 32 | 32 | 32 | 32 |  |
| 2.5 | Мероприятие 01.13. Устройство и модернизация контейнерных площадок | 2026-2030 | Итого | 40687,06730 | 40687,06730 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ; МБУ «КГС» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 40687,06730 | 40687,06730 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок, шт. | 2026-2030 | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 54 | Х | Х |  | Х |  |  | 54 |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.6 | Мероприятие 01.14. Устройство твердого покрытия подъездных путей у контейнерных площадок | 2026-2030 | Итого | 8663,87552 | 8663,87552 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ; МБУ «КГС» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 8663,87552 | 8663,87552 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Выполнено устройство твердого покрытия подъездных путей у контейнерных площадок, шт. | 2026-2030 | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 54 | Х | Х |  | Х |  |  | 54 |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.7 | Мероприятие 01.15. Содержание дворовых территорий | 2026-2030 | Итого | 5470565,07469 | 1061552,13449 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1074194,62235 | 1108424,31430 | 1110331,41355 | 1116062,59000 | Управление благоустройства, МБУ «КГС» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 5470565,07469 | 1061552,13449 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1074194,62235 | 1108424,31430 | 1110331,41355 | 1116062,59000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м | 2026-2030 | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 3443,14863 | Х |  | Х |  |  | Х |  | 3443,14863 | 3443,14863 | 3443,14863 | 3443,14863 | 3443,14863 |  |
| 2.8. | Мероприятие 01.16. Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | 2026-2030 | Итого | 4057791,59088 | 792712,92893 |  |  |  |  |  |  |  |  | 785113,90195 | 826654,92000 | 826654,92000 | 826654,92000 | Управление благоустройства, МБУ «КГС» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 4057791,59088 | 792712,92893 |  |  |  |  |  |  |  |  | 785113,90195 | 826654,92000 | 826654,92000 | 826654,92000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м | 2026-2030 | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 570,89963 | Х |  | Х |  |  | Х |  | 570,89963 | 570,89963 | 570,89963 | 570,89963 | 570,89963 |  |
| 2.9 | Мероприятие 01.17. Содержание внутриквартальных проездов | 2026-2030 | Итого | 2826815,64067 | 539958,87067 |  |  |  |  |  |  |  |  | 536788,77000 | 583356,00000 | 583356,00000 | 583356,00000 | Управление благоустройства, МБУ «КГС» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 2826815,64067 | 539958,87067 |  |  |  |  |  |  |  |  | 536788,77000 | 583356,00000 | 583356,00000 | 583356,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Обеспечено содержание внутриквартальных проездов, тыс. кв. м | 2026-2030 | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 1205,27534 | Х |  | Х |  |  | Х |  | 1205,27534 | 1205,27534 | 1205,27534 | 1205,27534 | 1205,27534 |  |
| 2.10 | Мероприятие 01.19. Улучшение визуального облика территорий муниципального образования (в том числе, украшение территорий) | 2026-2030 | Итого | 84939,73645 | 61425,73645 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1980,00000 | 7178,00000 | 7178,00000 | 7178,00000 | Управление благоустройства, МБУ «КГС» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 84939,73645 | 61425,73645 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1980,00000 | 7178,00000 | 7178,00000 | 7178,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Улучшен визуальный облик территорий муниципального образования (в том числе, украшены территории), ед. | 2026-2030 | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 9 | Х |  | 7 |  |  | 9 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |
| 2.11 | Мероприятие 01.22. Благоустройство дворовых территорий | 2026-2030 | Итого | 22359,39295 | 22359,39295 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства, МБУ «КГС» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 22359,39295 | 22359,39295 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области, ед. | 2026-2030 | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 9 | Х |  | Х |  |  | Х |  | 9 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.12. | Мероприятие 01.23. Ликвидация несанкционированных навалов мусора (в том числе строительного) | 2026-2030 | Итого | 830835,00000 | 166167,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 166167,00000 | 166167,00000 | 166167,00000 | 166167,00000 | Управление благоустройства, МБУ «КГС» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 830835,00000 | 166167,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 166167,00000 | 166167,00000 | 166167,00000 | 166167,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Ликвидировано навалов мусора (в том числе строительного), куб. м | 2026-2030 | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 60,7 | Х |  | Х |  |  | Х |  | 60,7 | 60,7 | 60,7 | 60,7 | 60,7 |  |
| 2.13. | Мероприятие 01.24. Создание геодезических схем ремонта дворовых территорий | 2026-2030 | Итого | 6754,64897 | 6754,64897 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства, МБУ «КГС» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 6754,64897 | 6754,64897 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Выполнена геодезическая схема ремонта дворовых территорий, ед. | 2026-2030 | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 8 | Х |  | Х |  |  | Х |  | 8 | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.14. | Мероприятие 01.25. Экспертиза асфальтового покрытия отремонтированных дворовых территорий | 2026-2030 | Итого | 699,78675 | 699,78675 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства, МБУ «КГС» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 699,78675 | 699,78675 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Выполнена экспертиза асфальтового покрытия отремонтированных дворовых территорий, ед. |  | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 8 | Х |  | Х |  |  | Х |  | 8 | Х | Х | Х | Х |  |
| 3. | Основное мероприятие 02. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | 2026-2030 | Итого | 60385,70535 | 16885,70535 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10500,00000 | 11000,00000 | 11000,00000 | 11000,00000 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 60385,70535 | 16885,70535 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10500,00000 | 11000,00000 | 11000,00000 | 11000,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3.1. | Мероприятие 02.01. Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2026-2030 | Итого | 53628,00000 | 10128,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10500,00000 | 11000,00000 | 11000,00000 | 11000,00000 | Управление ЖКХ, МБУ «КГС» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 53628,00000 | 10128,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10500,00000 | 11000,00000 | 11000,00000 | 11000,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах ед. |  | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 43 | Х |  | Х |  |  | Х |  | 43 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| 3.2. | Мероприятие 02.06. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 2026-2030 | Итого | 6757,70535 | 6757,70535 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ, МБУ «КГС» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 6757,70535 | 6757,70535 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед. | 2026-2030 | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 1 | Х |  | Х |  |  | Х |  | 1 | Х | Х | Х | Х |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | Итого | 15988256,67324 | 3244330,37324 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3084539,87000 | 3220908,81000 | 3219238,81000 | 3219238,81000 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5005,00000 | 1667,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1668,00000 | 1670,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 15983251,67324 | 3242663,37324 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3082871,87000 | 3219238,81000 | 32192 38,81000 | 3219238,81000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия И4.01 «Ремонт дворовых территорий» подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строительства(кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капи-тального строи-тельства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.26 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | го Красногорск, г. Красногорск, ул. Успенская, д. 24 - ул. Братьев Горожанкиных, д. 15 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 10.01.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 25730,22718 | 0,00 | Итого | 25730,22718 | 25730,22718 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 25730,22718 | 25730,22718 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2 | г.о.Красногорск, г. Красногорск, ул. Вилора Трифонова, д.д. 3 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 10.01.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 9842,73974 | 0,00 | Итого | 9842,73974 | 9842,73974 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 9842,73974 | 9842,73974 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3 | г.о.Красногорск, г. Красногорск, ул. Вилора Трифонова, д.д. 4,6 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 10.01.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 19569,05766 | 0,00 | Итого | 19569,05766 | 19569,05766 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 19569,05766 | 19569,05766 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 4 | г.о.Красногорск, г. Красногорск, ул. Вилора Трифонова, д.д. 7 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 10.01.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 15378,70879 | 0,00 | Итого | 15378,70879 | 15378,70879 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 15378,70879 | 15378,70879 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 5 | г.о. Красногорск, Южный б-р, д.4 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 10.01.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 10155,10276 | 0,00 | Итого | 10155,10276 | 10155,10276 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 10155,10276 | 10155,10276 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 6 | г.о. Красногорск, Южный б-р, д.6, ул. Королева, д. 9 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 10.01.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 15417,28081 | 0,00 | Итого | 15417,28081 | 15417,28081 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 15417,28081 | 15417,28081 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 7 | г.о. Красногорск, ул. Ленина, д.34а, д. 34 б, д.36, д.38, д.38а, д.38б | 1 ед. | Работы по благоустройству | 10.01.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 22176,94962 | 0,00 | Итого | 22176,94962 | 22176,94962 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 22176,94962 | 22176,94962 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 8 | г.о.Красногорск, ул.Игната Титова, д.7, Подмосковный б-р, д.11 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 10.01.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 29716,79549 | 0,00 | Итого | 29716,79549 | 29716,79549 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 29716,79549 | 29716,79549 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 9 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, пос.Архангельское, д.д. 5,6,7,8,13 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 10.01.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 26844,22965 | 0,00 | Итого | 26844,22965 | 26844,22965 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 26844,22965 | 26844,22965 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 10 | Адресный перечень будет сформирован после утверждения в ГП | 36 ед. | Работы по благоустройству | 10.01.2027-15.10.2030 | 15.10.2030 | 781057,00000 | 0,00 | Итого | 781057,00000 | 0,00000 | 189577,00000 | 197160,00000 | 197160,00000 | 197160,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 781057,00000 | 0,00000 | 189577,00000 | 197160,00000 | 197160,00000 | 197160,00000 |  |
| ВСЕГО по мероприятию И4.01 |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 955888,09170 | 174831,09170 | 189577,00000 | 197160,00000 | 197160,00000 | 197160,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 955888,09170 | 174831,09170 | 189577,00000 | 197160,00000 | 197160,00000 | 197160,00000 |  |

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.11 «Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий

(картами свыше 25 кв. м)» подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капи-тального строи-тельства/ работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.26 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |  | 16 |  | 17 |
| 1 | Адресный перечень будет сформирован после утверждения в ГП | 1 ед. | Работы по ямочному ремонту | 10.01.2026-01.08.2030 | 01.08.2030 | 2463,13839 | 0,00 | Итого | 2463,13839 | 466,13839 | 485,00000 | 504,00000 | 504,00000 | 504,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 2463,13839 | 466,13839 | 485,00000 | 504,00000 | 504,00000 | 504,00000 |  |
| Всего по мероприятию 01.11: |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 2463,13839 | 466,13839 | 485,00000 | 504,00000 | 504,00000 | 504,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 2463,13839 | 466,13839 | 485,00000 | 504,00000 | 504,00000 | 504,00000 |  |

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.12 «Создание и/или ремонт пешеходных коммуникаций и/или тротуаров (без организации наружного освещения)» подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капи-тального строи-тельства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.26 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |  | 16 |  | 17 |
| 1 | го Красногорск, пгт. Нахабино, ул. Школьная, за д. 7а, 9, 11, вдоль ДОУ № 23 (55.840202, 37.140793 - 55.839837, 37.141598) | 1 ед. | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 982,32792 | 0,00 | Итого | 982,32792 | 982,32792 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 982,32792 | 982,32792 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2 | го Красногорск, пгт. Нахабино, ул. Институтская, д. 8А (55.839951, 37.181392 - 55.839660, 37.181427) | 1 ед. | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 1211,18211 | 0,00 | Итого | 1211,18211 | 1211,18211 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 1211,18211 | 1211,18211 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3 | го Красногорск, пгт. Нахабино, ул. Панфилова 11 (55.838816, 37.176510 - 55.838861, 37.176329) | 1 ед. | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 212,84852 | 0,00 | Итого | 212,84852 | 212,84852 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 212,84852 | 212,84852 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 4 | го Красногорск, г. Красногорск, от ул. Карбышева, д. 29/1 до ул. Карбышева, д. 33/1 (55.839618, 37.295682 - 55.839137, 37.293145) | 1 ед. | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 1960,50881 | 0,00 | Итого | 1960,50881 | 1960,50881 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 1960,50881 | 1960,50881 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 5 | го Красногорск, г. Красногорск, от Ленина, 18 до ул. Ленина, вл. 26 (55.829914, 37.305396 - 55.831005, 37.303714) | 1 ед. | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 2126,47384 | 0,00 | Итого | 2126,47384 | 2126,47384 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 2126,47384 | 2126,47384 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 6 | го Красногорск, г. Красногорск, ориентир Красногорский бульвар, 4, соор1 (55.816531, 37.358170 - 55.816804, 37.358474 | 1 ед. | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 524,78030 | 0,00 | Итого | 524,78030 | 524,78030 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 524,78030 | 524,78030 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 7 | го Красногорск, г. Красногорск, ул. Почтовая, 16 (55.815510, 37.351717 - 55.815411, 37.351505) | 1 ед. | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 228,14212 | 0,00 | Итого | 228,14212 | 228,14212 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 228,14212 | 228,14212 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 8 | го Красногорск пгт Путилково, ( вдоль «СОШ Ульяновская») (55.859577, 37.387770 - 55.859439, 37.389030) | 1 ед. | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 861,73840 | 0,00 | Итого | 861,73840 | 861,73840 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 861,73840 | 861,73840 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 9 | го Красногорск, пгт. Нахабино, ул. Молодежная, 1 (55.840205, 37.145373 - 55.840554, 37.145695) | 1 ед. | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 356,99798 | 0,00 | Итого | 356,99798 | 356,99798 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 356,99798 | 356,99798 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 10 | го Красногорск, г. Красногорск, Ильинское ш. от д.25 до с.31, тротуар вдоль Ильинского ш. от КНАУФ Гипс, центральный офис до остановочного павильона (55.809699, 37.337998 - 55.806801, 37.331121) | 1 ед. | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 6959,74094 | 0,00 | Итого | 6959,74094 | 6959,74094 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 6959,74094 | 6959,74094 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 11 | го Красногорск, г. Красногорск, ул.Ленина, 47, к.2, территория между жилыми домами (55.836365, 37.301389-55.836365, 37.301389-55.837397, 37.302829) | 1 ед. | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 3972,85917 | 0,00 | Итого | 3972,85917 | 3972,85917 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 3972,85917 | 3972,85917 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 12 | го Красногорск, г. Красногорск, ул. Карбышева, 25,27,29,33/2 (55.838903, 37.293799 - 55.838914, 37.299506) | 1 ед. | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 6276,59301 | 0,00 | Итого | 6276,59301 | 6276,59301 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 6276,59301 | 6276,59301 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 13 | го Красногорск, пгт. Нхабино, ул.Белобородова д. 12 вдоль дома (55.852471, 37.187774-55.852304, 37.188203-55.853023, 37.189118-55.853185, 37.188689) | 1 ед. | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 3670,34355 | 0,00 | Итого | 3670,34355 | 3670,34355 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 3670,34355 | 3670,34355 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 14 | го Красногорск, г. Красногорск, ул.Ленина, 15, дорожка от СОШ №11 к жилому дому (55.826568, 37.314194-55.826650, 37.316069-55.826354, 37.315347) | 1 ед. | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 4823,69807 | 0,00 | Итого | 4823,69807 | 4823,69807 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 4823,69807 | 4823,69807 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 15 | го Красногорск, , г Красногорск, ул. Успенская д.4, от д.4а по ул. Успенская до СОШ №15 (55.829549, 37.295599-55.829884, 37.296294-55.829102, 37.297566) | 1 ед. | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 7130,86941 | 0,00 | Итого | 7130,86941 | 7130,86941 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 7130,86941 | 7130,86941 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 16 | го Красногорск, г. Красногорск, ул. Успенская, 8 (дорожка вдоль СОШ №15) (55.828442, 37.292941-55.828285, 37.293100-55.828285, 37.293100) | 1 ед. | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 3221,60747 | 0,00 | Итого | 3221,60747 | 3221,60747 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 3221,60747 | 3221,60747 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 17 | го Красногорск, пгт. Нахабино, ул. Белобородова д. 10, вдоль дома (55.851837, 37.189474-55.852511, 37.190340) | 1 ед. | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 2678,01940 | 0,00 | Итого | 2678,01940 | 2678,01940 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 2678,01940 | 2678,01940 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 18 | го Красногорск, г Красногорск, Красногорский бульвар 17, дорожка вдоль СОШ №19 (55.819747, 37.373319 - 55.820153, 37.372858) | 1 ед. | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 1107,09928 | 0,00 | Итого | 1107,09928 | 1107,09928 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 1107,09928 | 1107,09928 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 19 | го Красногорск, пгт. Нахабино, ул. Белобородова д. 14, вдоль дома (55.853381, 37.186841-55.853277, 37.187154-55.853105, 37.186685) | 1 ед. | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 2167,14971 | 0,00 | Итого | 2167,14971 | 2167,14971 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 2167,14971 | 2167,14971 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 20 | го Красногорск, г. Красногорск, ул. Карбышева, 17, дорожка вдоль территории Лицея №4 (55.838183, 37.301750 - 55.839971, 37.301719) | 1 ед. | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 3523,43015 | 0,00 | Итого | 3523,43015 | 3523,43015 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 3523,43015 | 3523,43015 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 21 | го Красногорск, г Красногорск, Красногорский бульвар 10, вдоль ДИП (55.814611, 37.370268-55.814841, 37.370481-55.814802, 37.371013-55.814581, 37.370695) | 1 ед. | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 1100,27780 | 0,00 | Итого | 1100,27780 | 1100,27780 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 1100,27780 | 1100,27780 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 22 | го Красногорск, г Красногорск, тротуар ул. Речная 6 от дома к проезжей части (55.822439, 37.338285 - 55.823463, 37.337447) | 1 ед. | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 2347,13608 | 0,00 | Итого | 2347,13608 | 2347,13608 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 2347,13608 | 2347,13608 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 23 | го Красногорск, г. Красногорск, ул.Вокзальная 20/1, тротуар вдоль ул. Вокзальная (55.815029, 37.342859 - 55.814553, 37.341730) | 1 ед. | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 1453,34097 | 0,00 | Итого | 1453,34097 | 1453,34097 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 1453,34097 | 1453,34097 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 24 | го Красногорск, г Красногорск, Павшинский бульвар 1, вдоль ДИП (55.825452, 37.366420 - 55.824479, 37.366184) | 1 ед. | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 1533,17504 | 0,00 | Итого | 1533,17504 | 1533,17504 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 1533,17504 | 1533,17504 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 25 | го Красногорск, г Красногорск, Ильинский бульвар 7, вдоль спортивной площадки (55.818696, 37.372523-55.819061, 37.372838) | 1 ед. | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 1463,96252 | 0,00 | Итого | 1463,96252 | 1463,96252 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 1463,96252 | 1463,96252 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 26 | го Красногорск, г. Красногорск, ул.Карбышева, 2а (тротуар вдоль женской консультации по ул. Карбышева, от пешеходного перехода до остановки ул.Кирова) (55.834424, 37.307943 - 55.834923, 37.307019) | 1 ед. | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 1632,71881 | 0,00 | Итого | 1632,71881 | 1632,71881 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 1632,71881 | 1632,71881 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 27 | го Красногорск, г. Красногорск, ул. Карбышева, 27,27/1 (55.838923, 37.297048 - 55.839306, 37.296143) | 1 ед. | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 1099,57533 | 0,00 | Итого | 1099,57533 | 1099,57533 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 1099,57533 | 1099,57533 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 28 | го Красногорск, г. Красногорск, ул. Карбышева, 29 (55.837982, 37.295592-55.837982, 37.295592-55.838675, 37.295833-55.838750, 37.295650) | 1 ед. | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 3234,23392 | 0,00 | Итого | 3234,23392 | 3234,23392 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 3234,23392 | 3234,23392 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 29 | го Красногорск, г. Красногорск, ул. Карбышева, 25,27/1 (55.838920, 37.298242 - 55.839473, 37.297910) | 1 ед. | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 737,81763 | 0,00 | Итого | 737,81763 | 737,81763 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 737,81763 | 737,81763 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 30 | го Красногорск, г. Красногорск, ул. Карбышева, 27/1 (от спортплощадки к ДИП) (55.839199, 37.297736 - 55.839200, 37.297115) | 1 ед. | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 1245,23576 | 0,00 | Итого | 1245,23576 | 1245,23576 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 1245,23576 | 1245,23576 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 31 | го Красногорск, г. Красногорск, ул.Ленина, 39Б, дорожка вблизи торгового объекта (55.832561, 37.302861 - 55.832633, 37.302735) | 1 ед. | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 635,43751 | 0,00 | Итого | 635,43751 | 635,43751 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 635,43751 | 635,43751 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 32 | го Красногорск, г. Красногорск, ул. Карбышева, 27/1, между домом и ДИП (55.839174, 37.296473 - 55.839175, 37.296982) | 1 ед. | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 122,29639 | 0,00 | Итого | 122,29639 | 122,29639 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 122,29639 | 122,29639 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 33 | г.о Красногорск, д. Марьино, вдоль церкви | 1 ед. | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.04.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 1402,74843 | 0,00 | Итого | 1402,74843 | 1402,74843 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 1402,74843 | 1402,74843 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 34 | Г. Красногорск, Южный бульвар, д. 2 | 1 ед. | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.04.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 310,41214 | 0,00 | Итого | 310,41214 | 310,41214 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 310,41214 | 310,41214 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 35 | Г. Красногорск, ул. Парковая, д. 5А | 1 ед. | Работы по созданию и ремонту пешеходных 37коммуни38каций | 10.04.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 610,56622 | 0,00 | Итого | 610,56622 | 610,56622 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 610,56622 | 610,56622 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 36 | Г. Красногорск, от ул. Мира, д. 7 до магазина «Пятерочка» | 1 ед. | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.04.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 326,40754 | 0,00 | Итого | 326,40754 | 326,40754 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 326,40754 | 326,40754 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 37 | Пгт. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 66 к тротуару напротив д. 64 (вдоль ДИП) | 1 ед. | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.04.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 326,38655 | 0,00 | Итого | 326,38655 | 326,38655 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 326,38655 | 326,38655 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 38 | Г. Красногорск, ул. Школьная д.д. 20-20А до входа в Городской парк | 1 ед. | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.04.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 863,38655 | 0,00 | Итого | 863,38655 | 863,38655 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 863,38655 | 863,38655 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 39 | Г. Красногорск, ул. Дачная, д. 11А | 1 ед. | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.04.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 562,52829 | 0,00 | Итого | 562,52829 | 562,52829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 562,52829 | 562,52829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 40 | Тротуар от Яблоневого сквера до Знаменской Церкви | 1 ед. | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.04.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 1397,95224 | 0,00 | Итого | 1397,95224 | 1397,95224 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 1397,95224 | 1397,95224 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 41 | г. Красногорск, ул. Крайняя | 1 ед. | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.04.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 600, 00000 | 0,00 | Итого | 600, 00000 | 600 ,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 600 ,00000 | 600 ,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 42 | г. Красногорск, ул. Успенская, д.24, Братьев Горожанкиных, д.15 | 1 ед. | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.04.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 1 172,73729 | 0,00 | Итого | 1 172 ,73729 | 1 172 ,73729 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 1 172 ,73729 | 1 172 ,73729 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 43 | г. Красногорск, ильинское шоссе, вблизи остановки «Школа» | 1 ед. | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.04.2026-15.10.2026 | 15.10.2026 | 598,07475 | 0,00 | Итого | 598,07475 | 598,07475 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 598,07475 | 598,07475 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 44 | Адресный перечень будет сформирован после утверждения в ГП | 56 ед. | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2027-15.10.2030 | 15.10.2030 | 75099,00000 | 0,00 | Итого | 75099,00000 | 0,00000 | 18228,00000 | 18957,00000 | 18957,00000 | 18957,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 75099,00000 | 0,00000 | 18228,00000 | 18957,00000 | 18957,00000 | 18957,00000 |  |
| Всего по мероприятию 01.12: |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 156714,23619 | 81615,23619 | 18228,00000 | 18957,00000 | 18957,00000 | 18957,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 156714,23619 | 81615,23619 | 18228,00000 | 18957,00000 | 18957,00000 | 18957,00000 |  |

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.13

«Устройство и модернизация контейнерных площадок» подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капи-тального строи-тельства/ работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.26 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |  | 16 |  | 17 |
| 1 | г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Парковая, д. 21 | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-10.05.2026 | 10.05.2026 | 727,14449 | 0,00 | Итого | 727,14449 | 727,14449 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 727,14449 | 727,14449 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2 | г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Школьная д.91а КП ИЖС | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-10.05.2026 | 10.05.2026 | 727,14449 | 0,00 | Итого | 727,14449 | 727,14449 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 727,14449 | 727,14449 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3 | г.о. Красногорск. р.п. Нахабино, ул. Институтская, д. 9-15 | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-10.05.2026 | 10.05.2026 | 1431,44207 | 0,00 | Итого | 1431,44207 | 1431,44207 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 1431,44207 | 1431,44207 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 4 | г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. 35 км МПС (координаты 55.844611, 37.170921) | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-10.05.2026 | 10.05.2026 | 929,30476 | 0,00 | Итого | 929,30476 | 929,30476 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 929,30476 | 929,30476 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 5 | г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Парковая, д. 16 | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-10.05.2026 | 10.05.2026 | 1079,30790 | 0,00 | Итого | 1079,30790 | 1079,30790 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 1079,30790 | 1079,30790 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 6 | г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, на пересечении ул. Мичурина и ул. Фрунзе КП ИЖС | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-10.05.2026 | 10.05.2026 | 828,52026 | 0,00 | Итого | 828,52026 | 828,52026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 828,52026 | 828,52026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 7 | г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Новая, д. 6-10 | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-10.05.2026 | 10.05.2026 | 1043,01952 | 0,00 | Итого | 1043,01952 | 1043,01952 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 1043,01952 | 1043,01952 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 8 | г.о. Красногорск, д. Нефедьево (конечная остановка автобуса) | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-10.05.2026 | 10.05.2026 | 828,52026 | 0,00 | Итого | 828,52026 | 828,52026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 828,52026 | 828,52026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 9 | г.о. Красногорск, д. Ивановское, д. 28а | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-10.05.2026 | 10.05.2026 | 1043,01952 | 0,00 | Итого | 1043,01952 | 1043,01952 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 1043,01952 | 1043,01952 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 10 | г.о. Красногорск, п. Новый, ул. Сосновая, д. 6 | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-10.05.2026 | 10.05.2026 | 1043,01952 | 0,00 | Итого | 1043,01952 | 1043,01952 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 1043,01952 | 1043,01952 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 11 | г.о. Красногорск, п.д.х Архангельское, д. 17 | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-10.05.2026 | 10.05.2026 | 1079,30790 | 0,00 | Итого | 1079,30790 | 1079,30790 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 1079,30790 | 1079,30790 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 12 | г.о. Красногорск, пос. Архангельское, д. 39 | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-10.05.2026 | 10.05.2026 | 1154,79693 | 0,00 | Итого | 1154,79693 | 1154,79693 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 1154,79693 | 1154,79693 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 13 | г.о. Красногорск, п. Мечниково, д. 18 | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-10.05.2026 | 10.05.2026 | 1043,01952 | 0,00 | Итого | 1043,01952 | 1043,01952 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 1043,01952 | 1043,01952 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 14 | г.о. Красногорск, п. Мечниково, ул. Колхозная 55.747541, 37.173809 (новая КП) | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-10.05.2026 | 10.05.2026 | 401,35281 | 0,00 | Итого | 401,35281 | 401,35281 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 401,35281 | 401,35281 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 15 | г.о. Красногорск, п. Мечниково, д. 17 (новая КП) | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-10.05.2026 | 10.05.2026 | 401,35281 | 0,00 | Итого | 401,35281 | 401,35281 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 401,35281 | 401,35281 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 16 | г. Красногорск, ул. в.г Павшино, д. 18 (со стороны Москворецкого б-ра) | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-10.05.2026 | 10.05.2026 | 727,14449 | 0,00 | Итого | 727,14449 | 727,14449 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 727,14449 | 727,14449 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 17 | г. Красногорск, Военный городок Павшино, д. 3 | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-10.05.2026 | 10.05.2026 | 299,97704 | 0,00 | Итого | 299,97704 | 299,97704 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 299,97704 | 299,97704 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 18 | г. Красногорск, мкр. Павшинская пойма, ул. б-р Подмосковный, д. 12 | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-10.05.2026 | 10.05.2026 | 727,62948 | 0,00 | Итого | 727,62948 | 727,62948 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 727,62948 | 727,62948 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 19 | г. Красногорск, мкр. Павшинская пойма, б-р Красногорский, д. 10 | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-25.06.2026 | 25.06.2026 | 615,85207 | 0,00 | Итого | 615,85207 | 615,85207 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 615,85207 | 615,85207 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 20 | г. Красногорск, мкр. Павшинская пойма, б-р Ильинский, между д. 7 и д. 9 | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-25.06.2026 | 25.06.2026 | 502,13731 | 0,00 | Итого | 502,13731 | 502,13731 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 502,13731 | 502,13731 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 21 | г.о. Красногорск, мкр. Павшинская пойма, ул. Спасская, д. 4 | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-25.06.2026 | 25.06.2026 | 1004,27462 | 0,00 | Итого | 1004,27462 | 1004,27462 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 1004,27462 | 1004,27462 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 22 | г. Красногорск, мкр. Павшинская пойма, ул. Головкина, д. 7 | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-25.06.2026 | 25.06.2026 | 502,13731 | 0,00 | Итого | 502,13731 | 502,13731 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 502,13731 | 502,13731 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 23 | г.о. Красногорск, ул. Железнодорожная, д. 36а | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-25.06.2026 | 25.06.2026 | 1079,30790 | 0,00 | Итого | 1079,30790 | 1079,30790 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 1079,30790 | 1079,30790 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 24 | г. Красногорск, ул. Карбышева, д. 9 | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-25.06.2026 | 25.06.2026 | 877,14763 | 0,00 | Итого | 877,14763 | 877,14763 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 877,14763 | 877,14763 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 25 | г. Красногорск, ул. Волоколамское ш., д. 5-2 | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-25.06.2026 | 25.06.2026 | 929,30476 | 0,00 | Итого | 929,30476 | 929,30476 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 929,30476 | 929,30476 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 26 | г. Красногорск, ул. Маяковского, д. 1 | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-25.06.2026 | 25.06.2026 | 727,14449 | 0,00 | Итого | 727,14449 | 727,14449 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 727,14449 | 727,14449 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 27 | г. Красногорск, ул. Лесная, д. 9 | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-25.06.2026 | 25.06.2026 | 401,35281 | 0,00 | Итого | 401,35281 | 401,35281 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 401,35281 | 401,35281 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 28 | г. Красногорск, ул. Школьная, д. 20А | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-25.06.2026 | 25.06.2026 | 401,35281 | 0,00 | Итого | 401,35281 | 401,35281 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 401,35281 | 401,35281 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 29 | г. Красногорск, б-р Южный, д. 6 | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-25.06.2026 | 25.06.2026 | 502,13731 | 0,00 | Итого | 502,13731 | 502,13731 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 502,13731 | 502,13731 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 30 | г. Красногорск, ул. Заводская, д. 24 | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-25.06.2026 | 25.06.2026 | 401,35281 | 0,00 | Итого | 401,35281 | 401,35281 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 401,35281 | 401,35281 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 31 | г. Красногорск, ул. Карбышева, д.1-3 | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-25.06.2026 | 25.06.2026 | 401,35281 | 0,00 | Итого | 401,35281 | 401,35281 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 401,35281 | 401,35281 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 32 | г. Красногорск, Ильинский тупик, д. 13 | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-30.06.2026 | 30.06.2026 | 727,14449 | 0,00 | Итого | 727,14449 | 727,14449 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 727,14449 | 727,14449 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 33 | г. Красногорск, ул. Кирова, д. 7 | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-30.06.2026 | 30.06.2026 | 929,30476 | 0,00 | Итого | 929,30476 | 929,30476 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 929,30476 | 929,30476 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 34 | г. Красногорск, ул. Кирова, д. 5а-4 | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-30.06.2026 | 30.06.2026 | 401,35281 | 0,00 | Итого | 401,35281 | 401,35281 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 401,35281 | 401,35281 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 35 | г. Красногорск, ул. Заводская, д.18, к. 3 | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-30.06.2026 | 30.06.2026 | 929,30476 | 0,00 | Итого | 929,30476 | 929,30476 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 929,30476 | 929,30476 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 36 | г. Красногорск, ул. Королева, д. 9 | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-30.06.2026 | 30.06.2026 | 502,13731 | 0,00 | Итого | 502,13731 | 502,13731 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 502,13731 | 502,13731 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 37 | г. Красногорск, ул. Успенская, д. 8 | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-30.06.2026 | 30.06.2026 | 828,52026 | 0,00 | Итого | 828,52026 | 828,52026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 828,52026 | 828,52026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 38 | г. Красногорск, ул. Заводская, д.18, к. 1 | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-30.06.2026 | 30.06.2026 | 615,85207 | 0,00 | Итого | 615,85207 | 615,85207 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 615,85207 | 615,85207 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 39 | г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Алябьева, д. 1 | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-30.06.2026 | 30.06.2026 | 828,52026 | 0,00 | Итого | 828,52026 | 828,52026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 828,52026 | 828,52026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 40 | г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Мира, д.9 | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-30.06.2026 | 30.06.2026 | 615,85207 | 0,00 | Итого | 615,85207 | 615,85207 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 615,85207 | 615,85207 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 41 | г.о. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Ольховая, д. 5 | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-30.05.2026 | 30.05.2026 | 299,97704 | 0,00 | Итого | 299,97704 | 299,97704 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 299,97704 | 299,97704 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 42 | г. Красногорск, ул. Чайковского, д. 8а | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-30.05.2026 | 30.05.2026 | 1079,30790 | 0,00 | Итого | 1079,30790 | 1079,30790 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 1079,30790 | 1079,30790 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 43 | г. Красногорск, ул. Вокзальная, 10 | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-30.05.2026 | 30.05.2026 | 401,35281 | 0,00 | Итого | 401,35281 | 401,35281 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 401,35281 | 401,35281 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 44 | г. Красногорск, ул. Ленина, д. 24 (улица) | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-30.05.2026 | 30.05.2026 | 727,14449 | 0,00 | Итого | 727,14449 | 727,14449 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 727,14449 | 727,14449 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 45 | г.о. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Ольховая, КП ИЖС (возле Минимаркета) | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-30.05.2026 | 30.05.2026 | 1431,44207 | 0,00 | Итого | 1431,44207 | 1431,44207 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 1431,44207 | 1431,44207 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 46 | г. Красногорск, ул. Парковая, д. 8 (правая сторона) | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-30.05.2026 | 30.05.2026 | 727,62948 | 0,00 | Итого | 727,62948 | 727,62948 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 727,62948 | 727,62948 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 47 | г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Пришвина, д.4 КП 2 | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-30.05.2026 | 30.05.2026 | 502,13731 | 0,00 | Итого | 502,13731 | 502,13731 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 502,13731 | 502,13731 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 48 | г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Алябьева, д. 8 А | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-30.05.2026 | 30.05.2026 | 401,35281 | 0,00 | Итого | 401,35281 | 401,35281 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 401,35281 | 401,35281 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 49 | г. Красногорск, ул. Жуковского, д. 19 | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-30.05.2026 | 30.05.2026 | 727,62948 | 0,00 | Итого | 727,62948 | 727,62948 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 727,62948 | 727,62948 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 50 | г. Красногорск, ул. Парковая, д.5 | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-30.05.2026 | 30.05.2026 | 727,14449 | 0,00 | Итого | 727,14449 | 727,14449 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 727,14449 | 727,14449 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 51 | г. Красногорск, ул. Циолковского, д. 13 | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-30.05.2026 | 30.05.2026 | 1079,30790 | 0,00 | Итого | 1079,30790 | 1079,30790 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 1079,30790 | 1079,30790 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 52 | г. Красногорск, ул. пр-д Железнодорожный, д. 9 | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-30.05.2026 | 30.05.2026 | 1304,80007 | 0,00 | Итого | 1304,80007 | 1304,80007 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 1304,80007 | 1304,80007 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 53 | г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Лесопарковая, д. 20 | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-10.06.2026 | 10.06.2026 | 312,26787 | 0,00 | Итого | 312,26787 | 312,26787 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 312,26787 | 312,26787 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 54 | г. Красногорск, мкр. Павшинская пойма, б-р Павшинский, д. 34 | 1 ед. | Работы по устройству и модернизации контейнерных площадок | 10.01.2026-10.06.2026 | 10.06.2026 | 727,70638 | 0,00 | Итого | 727,70638 | 727,70638 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 727,70638 | 727,70638 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Всего по мероприятию 01.13: |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 40687,06730 | 40687,06730 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск Московской области | 40687,06730 | 40687,06730 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |