О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке территории городского округа Красногорск

В целях организации и проведения работ по благоустройству и санитарной очистке на территории городского округа Красногорск в соответствии с Законом Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области»:

1.Провести месячник по благоустройству и санитарной очистке территории городского округа Красногорск.

2.Закрепить территории, подлежащие уборке, в период проведения месячника по благоустройству за заместителями главы администрации городского округа Красногорск согласно приложению.

3. Управлению благоустройства организовать проведение субботников, в рамках месячника по благоустройству:

3.1. В срок до 06.04.2018г. подготовить и утвердить планы проведения комплекса работ по благоустройству территорий на 2018 год.

3.2. Провести санитарную уборку территорий, осуществить приведение фасадов зданий и жилых домов, а также прилегающих к ним территорий, их ограждений в надлежащее состояние до 29.04.2018г.

3.3. До 29.04.2018г. завершить комплекс работ по улучшению состояния воинских захоронений, памятников и мемориалов.

3.4. Провести субботники по санитарной уборке территории 14, 21 и 28 апреля 2018 года, а при необходимости, определить дополнительные дни их проведения.

3.5. В течение месячника и субботников представлять еженедельные отчеты 16, 23 апреля и 03 мая 2018 года об объемах выполненных работ с нарастающим итогом в Министерство ЖКХ Московской области, включая количество участников, использованной техники, объемы вывезенного мусора, площади убранной территории и фотоматериалы.

4. Управлению по культуре и делам молодежи (Ковалева Г.М.) организовать звуковое оформление мероприятий.

5. Управлению по инвестициям и развитию предпринимательства (Терян Н.А.) администрации городского округа Красногорск в местах проведения субботников обеспечить участников полевыми кухнями и напитками.

6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, независимо от организационно-правовой формы:

6.1. С 14 апреля по 28 апреля текущего года, а по необходимости и в последующие дни, провести месячник по благоустройству.

6.2. Принять меры по уборке и поддержанию санитарного состояния промышленных и закрепленных территорий.

7. Рекомендовать руководителям жилищно-эксплуатационных предприятий, независимо от ведомственной принадлежности:

7.1. Организовать работу по очистке внутриквартальных территорий, придомовых участков, скверов, газонов, проездов, а также ремонту спортивных сооружений, малых архитектурных форм, побелке стволов деревьев.  
 7.2. Разработать и представить в Управление благоустройства городского округа Красногорск график проведения субботников на территории жилищных участков с привлечением жителей в срок до 13.04.2018г. Провести разъяснительную работу среди жителей с целью привлечения их для участия в субботниках и месячнике по благоустройству. Обеспечить участников субботников и месячника по благоустройству уборочным инвентарем и автотранспортом для вывоза мусора, необходимыми материалами.

8. Рекомендовать руководителям дорожных организаций привести в порядок автобусные павильоны, дорожные знаки, очистить асфальтовое покрытие от снега и смёта, нанести дорожную разметку.

9. Управлению образования, Управлению культуры, отделу содействия здравоохранения Управления социальной поддержки населения, Комитету по физической культуре и спорту организовать работу по уборке территорий общеобразовательных школ, дошкольных, культурно-просветительских, лечебных и спортивных учреждений.

10. Рекомендовать балансодержателям территорий и домовладений, арендаторам земельных участков организовать работу по эвакуации брошенного и разукомплектованного автотранспорта, очистки от мусора и хлама, их вывозу.

11. С целью исключения пожаров, категорически запретить сжигание мусора в черте населенных пунктов.

12. Мусоровывозящим организациям обеспечить своевременный вывоз ТБО.

13. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Красногорские вести» и на официальном сайте администрации городского округа Красногорск в сети «Интернет».

14. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава городского

округа Красногорск Р.Ф. Хабиров

Исполнитель И.В. Кашин

Разослано: в дело-2, заместителям главы - 9, Ковалевой Г.М., Терян Н.А., УК, ТСЖ, ЖСК, предприятия, организации, редакция газеты «Красногорские вести».