**9. Перечень мероприятий подпрограммы 3**

**«Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия | | |
| 2023 год | 2024 год | | | | | | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | |  | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | | | | | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | | | |
| 1 | **Основное мероприятие 01**  Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествий) на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого: | 24507,30000 | 5454,50000 | 4763,20000 | | | | | | | 4763,20000 | | 4763,20000 | | 4763,20000 | | х | | | |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 24507,30000 | 5454,50000 | 4763,20000 | | | | | | | 4763,20000 | | 4763,20000 | | 4763,20000 | |
| 1.1 | **Мероприятие 01.01**  Поддержание в постоянной готовности МСОН | 2023-2027 | Итого: | 24077,30000 | 5024,50000 | 4763,20000 | | | | | | | 4763,20000 | | 4763,20000 | | 4763,20000 | | ЕДДС  ОГО | | | |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 12563,27600 | 3083,27600 | 2370,00000 | | | | | | | 2370,00000 | | 2370,00000 | | 2370,00000 | |
| 11514,02400 | 1941,22400 | 2393,20000 | | | | | | | 2393,20000 | | 2393,20000 | | 2393,20000 | |
| Обеспечена готовность технических средств оповещения, % | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | В том числе: | | | | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | х | | | |
| х | 80 | 85 | | 1 квартал | 1  полугодие | | 9  месяцев | 12  месяцев | 90 | | 95 | | 100 | |  | | | |
| 85 | 85 | | 85 | 85 |
| 1.2 | **Мероприятие 01.02**  Развитие и модернизация МСОН | 2023-2027 | Итого: | 430,00000 | 430,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | ОГО | | | |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 430,00000 | 430,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Развернуты современные технические средства оповещения, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | х | | | |
| х | х | 1 | 1 квартал | | 1  полугодие | | 9  месяцев | 12  месяцев | 1 | | 1 | | 1 | |  | | | |
| х | | 1 | | 1 | 1 |
| 2 | **Основное мероприятие 02**  Накопление, хранение и использование в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | х | | | |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| 2.1 | **Мероприятие 02.01**  Формирование, хранение, использование и восполнение запасов материально-технических, продовольственных и иных средств в целях гражданской обороны | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | ОГО | | | |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Приобретено материально-технических, продовольственных и иных средств, для целей гражданской обороны, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | х | | | |
| х | х | х | 1 квартал | | 1  полугодие | | 9  месяцев | 12  месяцев | х | | х | | х | |  | | | |
| х | | х | | х | х |
| 3 | **Основное мероприятие 03**  Развитие и совершенствование материально-технической базы учреждений в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 2023-2027 | Итого: | 21434,82700 | 3558,79500 | 4469,00800 | | | | | | | 4469,00800 | | 4469,00800 | | 4469,00800 | | х | | | |
| Средства бюджета г.о. Красногорск  Московской области | 21434,82700 | 3558,79500 | 4469,00800 | | | | | | | 4469,00800 | | 4469,00800 | | 4469,00800 | |
| 3.1 | **Мероприятие 03.01**  Обеспечение готовности объектов гражданской обороны | 2023-2027 | Итого: | 20473,99600 | 3394,36400 | 4269,90800 | | | | | | | 4269,90800 | | 4269,90800 | | 4269,90800 | | ОГО  МКУ ЕДДС | | | |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 17672,99600 | 2601,36400 | 3767,90800 | | | | | | | 3767,90800 | | 3767,90800 | | 3767,90800 | | МКУ ЕДДС  ОГО | | | |
| 2801,00000 | 793,00000 | 502,00000 | | | | | | | 502,00000 | | 502,00000 | | 502,00000 | |
| Количество объектов гражданской обороны, ед. | Х | Х |  | 2023 год | Итого 2024 год | | В том числе: | | | | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | х | | | |
| 7 | 7 | 7 | | 1 квартал | | 1  полугодие | 9  месяцев | 12  месяцев | 7 | | 7 | | 7 | |  | | | |
| 7 | | 7 | 7 | 7 |
| 3.2 | **Мероприятие 03.03**  Создание и содержание курсов гражданской обороны | 2023-2027 | Итого: | 598,83100 | 114,431000 | 121,10000 | | | | | | | 121,10000 | | 121,10000 | | 121,10000 | | х | | | |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 598,83100 | 114,431000 | 121,10000 | | | | | | | 121,10000 | | 121,10000 | | 121,10000 | |
| Подготовлено должностных лиц, чел. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | | | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | | х |
| х | 58 | 60 | 1 квартал | | 1  полугодие | | 9  месяцев | 12  месяцев | 60 | | 60 | | 60 | |  | | | |
| 10 | | 25 | | 45 | 60 |
| 3.3 | **Мероприятие 03.04**  Пропаганда знаний в области гражданской обороны | 2023-2027 | Итого: | 362,00000 | 50,00000 | 78,00000 | | | | | | | 78,00000 | | 78,00000 | | 78,00000 | | х | | | |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 362,00000 | 50,00000 | 78,00000 | | | | | | | 78,00000 | | 78,00000 | | 78,00000 | | х | | | |
| Издано журналов, агитационного материала, ед. | Х | Х |  | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | х | | | |
| х | х | х | 1 квартал | | 1  полугодие | | 9  месяцев | 12  месяцев |  | |  | |  | |  | | | |
| х | | х | | х | х |
|  | |  | |  | |  | | | |
|  | Итого по подпрограмме 3 | | Итого: | 45942,12700 | 9013,29500 | 9232,20800 | | | | | | | 9232,20800 | | 9232,20800 | | 9232,20800 | | х | | | |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 45942,12700 | 9013,29500 | 9232,20800 | | | | | | | 9232,20800 | | 9232,20800 | | 9232,20800 | | х | | | |