|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек постановлению администрациигородского округа КрасногорскМосковской области от № \_ |

**Муниципальная программа**

**городского округа Красногорск**

 **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**

**на 2020 - 2025 годы**

г.о. Красногорск

2019

**1.Паспорт**

**муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2025 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы переселения |  Заместитель главы администрации городского округа Красногорск Магомедов Т.М.  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы переселения (ответственный за реализацию муниципальной программы переселения, главный распорядитель бюджетных средств муниципальной программы переселения) |  Управление градостроительного комплекса администрации городского округа Красногорск |
| Цели и задачи муниципальной программы переселения | 1.Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий.2.Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.Качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;Координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Московской области;Переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы переселения | 1.«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 2. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы переселения | IV этап (2022-2023 гг.) |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы переселения, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| **Всего** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 216 459,09752 | 0,00000 | 0,00000 | 7 739,04019 | 208 720,05733 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 486 954,33369 | 0,00000 | 0,00000 | 239 092,29859 | 247 862,03510 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 190 006,91471 | 0,00000 | 0,00000 | 4 844,76500 | 185 162,14971 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 362 000,00000 | 42 000,00000 | 100 000,00000 | 220 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Всего, в том числе по годам:** | **1 255 420,34592** | **42 000,00000** | **100 000,00000** | **471 676,10378** | **641 744,24214** | **0,00000** | **0,00000** |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы переселения | **Всего** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| Расселен непригодный для проживания жилищный фонд (тыс. кв. м) | 12,83789 | 0,3105 | 1,3428 | 2,28259 | 7,9701 | 0,9319 | 0,00 |
| Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (тыс. человек) | 0,858 | 0,038 | 0,065 | 0,144 | 0,536 | 0,075 | 0,00 |

**2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка**

**основных проблем в указанной сфере**

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Решение вопроса ликвидации аварийного жилищного фонда требует комплексных программных методов, определяющих систему мероприятий по формированию жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Муниципальная программа городского округа Красногорск «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020–2025 годы (далее – муниципальная программа) определяет перечень многоквартирных домов.

Реализация муниципальной программы предполагается при предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда, созданного в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее также – Федеральный закон, фонд). Участниками региональной программы определены муниципальные образования Московской области, на территории которых расположены аварийные многоквартирные дома.

Полнота и достоверность сведений об аварийных многоквартирных домах обеспечивается участниками государственной программы путем непрерывного сбора данных о количестве жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, подлежащих расселению, их общей площади, количестве жителей, подлежащих переселению, о заявленных гражданами способах решения жилищного вопроса, и своевременного предоставления уточненных сведений об аварийных многоквартирных домах разработчику государственной программы для ее корректировки.

**3 . Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 1**

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 направлена на ликвидацию жилищного фонда, признанного до 01.01.2017 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Подпрограммой 1 предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на устранение существующих проблем в сфере аварийного жилищного фонда городского округа Красногорск Московской области посредством переселения граждан.

Основное мероприятие направлено на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017.

В ходе реализации Подпрограммы I осуществляются:

- финансовое и организационное обеспечение городского округа Красногорск Московской области в вопросе переселения граждан из аварийных многоквартирных домов;

- выполнение обязательств собственника по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях аварийных многоквартирных домов;

- обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, связанных с изъятием их жилых помещений для муниципальных нужд путем приобретения жилых помещений и (или) предоставления возмещения за жилые помещения;

- обеспечение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, благоустроенными жилыми помещениями, в соответствии с условиями и требованиями, установленными Федеральным законом. Жилые помещения, предоставляемые гражданам в рамках Подпрограммы 1, должны соответствовать Рекомендуемым требованиям к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, установленным в приложении № 2 к методическим рекомендациям по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.01.2019 № 65/пр;

- обеспечение целевого расходования средств, выделенных на приобретение жилых помещений и (или) предоставление возмещения за жилые помещения для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах;

- установление единого порядка реализации в муниципальных образованиях мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

**3.1. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер** с**оциально-экономического развития городского округа Красногорск, реализуемых в рамках Подпрограммы 1**

Концепция Подпрограммы 1 представляет собой цели, задачи, принципы, содержание, механизм организации, определения прогнозов и эффективности реализации основных направлений по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Красногорск Московской области, признанного таковым до 01.01.2017.

Мероприятия Подпрограммы 1 способствуют реализации на территории городского округа Красногорск Московской области в полном объеме положений Федерального закона.

Механизм реализации региональной программы предполагает оказание организационной и финансовой поддержки муниципальным образованиям Московской области на переселение граждан из аварийных многоквартирных жилых домов.

Исходя из общей площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, на расселение которых планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, и в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 16 Федерального закона региональная программа переселения распределена по этапам.

Размер этапа текущего года региональной программы переселения определяется в размере не менее частного от деления суммы средств Фонда, направляемых в текущем году на увеличение лимитов предоставления финансовой поддержки Московской области на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, средств бюджета Московской области и бюджетов муниципальных образований Московской области, рассчитанных с учетом доли софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 01.12.2018 № 2648-р, на среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Московской области, установленную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на I квартал 2019 года от 19.12.2018 № 822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года».

Расходование средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, осуществляется на:

а) приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц);

б) выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

в) строительство многоквартирных домов;

г) приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию.

Иные способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках региональной программы не допускаются.

Предоставление финансовой поддержки может осуществляться на выплату выкупной цены лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд.

Главным распорядителем средств Фонда, поступивших в областной бюджет, и средств бюджета муниципальных образований Московской области, направленных на реализацию мероприятий региональной программы, является Министерство строительного комплекса Московской области.

Поступившие в местные бюджеты средства Фонда и средства областного бюджета используются в порядке, предусмотренном Федеральным законом и Соглашением.

**4. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 2**

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 направлена на ликвидацию жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Подпрограммой 2 предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на устранение существующих проблем в сфере аварийного жилищного фонда городского округа Красногорск посредством переселения граждан.

Основное мероприятие направлено на переселение граждан из аварийного жилищного фонда только за счет средств консолидированного бюджета Московской области.

В ходе реализации Подпрограммы 2 осуществляются:

- финансовое и организационное обеспечение городского округа Красногорск в вопросе переселения граждан из аварийных многоквартирных домов;

- выполнение обязательств собственника по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях аварийных многоквартирных домов;

- обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, связанных с изъятием их жилых помещений для муниципальных нужд путем приобретения жилых помещений и (или) предоставления возмещения за жилые помещения;

- обеспечение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, благоустроенными жилыми помещениями, в соответствии с условиями и требованиями, установленными Федеральным законом;

- обеспечение целевого расходования средств, выделенных на приобретение жилых помещений и (или) предоставление возмещения за жилые помещения для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах;

- установление единого порядка реализации в муниципальных образованиях мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

**4.1 Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер** с**оциально-экономического развития городского округа Красногорск, реализуемых в рамках Подпрограммы 2**

Основными целями Подпрограммы 2 являются:

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий;

финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных жилых домов.

Основными задачами Подпрограммы 2 являются:

качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа Красногорск Московской области;

переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.

Перечень аварийных многоквартирных домов Подпрограммы 2 включает в себя аварийный жилищный фонд на территории Московской области, признанный таковым в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006
№ 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», сведения о котором получены от федеральных органов исполнительной власти, центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, с учетом перечня аварийных домов, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан, и рекомендованных государственной жилищной инспекцией к обязательному расселению.

Механизм реализации Подпрограммы 2 предполагает оказание организационной и финансовой поддержки муниципальным образованиям Московской области – участникам Подпрограммы II на переселение граждан из аварийных многоквартирных жилых домов.

Предоставление жилых помещений осуществляется в соответствии со статьями 32, 86 и 89 Жилищного кодекса.

При корректировке Подпрограммы 2 на основании письменных предложений органов местного самоуправления, а также согласно перечню, рекомендованному Государственной жилищной инспекцией, Министерством строительного комплекса Московской области проводится формирование перечня аварийных жилых помещений, подлежащих включению в Подпрограмму 2, с приложением обосновывающих документов, подтверждающих соответствие жилых помещений, находящихся в доме, признанном в установленном порядке аварийным, критериям включения в Подпрограмму 2.

**5. Цели и задачи муниципальной программы**

Целями муниципальной программы являются:

- обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий;

- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

В ходе реализации муниципальной программы осуществляются:

- финансовое и организационное обеспечение городского округа Красногорск в вопросе переселения граждан из аварийных многоквартирных домов;

- выполнение обязательств собственника по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях аварийных многоквартирных домов;

- обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, связанных с изъятием их жилых помещений для муниципальных нужд путем приобретения жилых помещений и (или) предоставления возмещения за жилые помещения;

- обеспечение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, благоустроенными жилыми помещениями в соответствии с условиями и требованиями, установленными Федеральным законом;

- обеспечение целевого расходования средств, выделенных на приобретение жилых помещений и (или) предоставление возмещения за жилые помещения для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах;

- установление единого порядка реализации в городском округе Красногорск мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Основными задачами муниципальной программы являются:

- качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории Московской области;

- переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.

**6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы**

1. Источниками финансирования муниципальной программы в части реализации Подпрограммы 1 являются средства Фонда, средства бюджета Московской области и средства бюджета муниципального образования городского округа Красногорск Московской области.

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы 1, составляет 838 920,34592тыс. рублей, в том числе:

486 954,33369 тыс. рублей - средства Фонда;

216 459,09752 тыс. рублей - средства бюджета Московской области на софинансирование мероприятий Подпрограммы 1 на оплату общей площади жилого помещения, равнозначной общей площади занимаемого жилого помещения (далее – средства бюджета Московской области);

135 506,91471тыс. рублей – средства бюджета городского округа Красногорск на софинансирование мероприятий Подпрограммы 1 на оплату общей площади жилого помещения, равнозначной общей площади занимаемого жилого помещения (далее – средства бюджета городского округа Красногорск).

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в рамках реализации Подпрограммы 1, установлена для Московской области приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2018 № 822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2019 года» в размере 61 040,00 тыс. руб.

Стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений по Московской области для жилых помещений, по которым контракты на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, на строительство многоквартирных домов, соглашения на выкуп жилых помещений или иные типы контрактов будут профинансированы после 01.01.2022 - 83 963,00 тыс. руб.

Объем финансирования на реализацию Подпрограммы 1 рассчитан исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в Подпрограмму 1, на стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений.

Объем долевого финансирования Подпрограммы 1 за счет средств федерального бюджета рассчитан с учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2018 № 2648-р и составляет 75 % от общей стоимости региональной программы; за счет средств консолидированного бюджета Московской области составляет 25 % от общей стоимости.

Планируемая стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, рассчитана исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в Подпрограмму 1, на предельную стоимость одного квадратного метра общей расселяемой площади жилых помещений, равную 108488,00 тыс. руб.

Планируемый размер возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемое в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, рассчитан исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в Подпрограмму 1, на предельную стоимость одного квадратного метра общей расселяемой площади жилых помещений, равную 83 963,00 тыс. руб.

Очередность участия в Подпрограмме 1 муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2025 годы» определена на основании пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон) исходя из запланированных объемов финансирования программных мероприятий, выбранных способов реализации мероприятий по переселению граждан с учетом степени готовности земельных участков под строительство домов и наличия инфраструктуры.

В случае заключения муниципального контракта на строительство домов или приобретение жилых помещений по цене, превышающей предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местного бюджета.

Подпрограмма 1 предусматривает предоставление местным бюджетам субсидий из областного бюджета в порядке, установленном Правительством Московской области.

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, возмещение за изымаемое жилое помещение определяется соглашением с собственником жилого помещения, при этом размер возмещения определяется на основании проведенной оценки выкупной стоимости изымаемого жилого помещения в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. В случае, если размер возмещения за изымаемое жилое помещение ниже стоимости планируемого к предоставлению жилого помещения, часть стоимости, составляющей разницу, может быть оплачена за счет средств собственника, приобретающего помещение.

Средства на строительство жилых помещений в рамках реализации Подпрограммы 1 расходуются в пределах цен, определенных исходя из стоимости заключённых контрактов.

Участники региональной программы вправе направлять на реализацию мероприятий региональной программы дополнительные средства из местных бюджетов и внебюджетных источников.

Министерство строительного комплекса Московской области осуществляет мониторинг и контроль за использованием субсидий их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета Московской области.

2. Финансирование муниципальной программы в части реализации Подпрограммы2 осуществляется за счет средств бюджета городского округа Красногорск и внебюджетных источников.

**7. Механизм реализации муниципальной программы**

При реализации мероприятий муниципальной программы необходимо исходить из следующих положений:

1. Принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет средств областного и местного бюджета, производятся в соответствии со статьями 32, 86 и частями 2,3 статьи 88, статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом:

- граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации имеют право на возмещение за изымаемые у них жилые помещения либо по соглашению им может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости;

- граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма, выселяемые в порядке, предусмотренном статьей 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление им другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению.

2. Гражданам, занимающим по договору социального найма жилые помещения в многоквартирных домах, которые признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, жилое помещение муниципального жилищного фонда может предоставляться по договору социального найма по норме предоставления, установленной муниципальными образованиями Московской области. В случае отсутствия подходящего по площади жилого помещения в связи с проектным решением, общая площадь жилого помещения может отличаться от установленной нормы предоставления не более чем на 10 процентов. При этом гражданам может быть предоставлено несколько жилых помещений, общая площадь которых не отличается от установленной нормы предоставления более чем на 10 процентов.

3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

- приобретение жилых помещений, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая строящиеся (создаваемые) многоквартирные дома с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц), или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при условии наличия положительного заключения государственной экспертизы проекта дома, а также у лиц, не являющихся застройщиком, в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию;

- строительство многоквартирных домов;

- выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. Жилые помещения, созданные либо приобретенные за счет средств, предусмотренных настоящей муниципальной программой, оформляются в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Организационные мероприятия по реализации муниципальной программы предусматривают следующие меры:

1. Информирование собственников и нанимателей жилых помещений аварийного жилищного фонда о порядке и условиях участия в муниципальной программе путем размещения публикаций в средствах массовой информации, на сайте администрации городского округа Красногорск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на телевидении и радио.

2. Сбор и обобщение информации о сносе жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции, и об использовании освобожденных земельных участков.

Городской округ Красногорск Московской области при подготовке документации на проведение закупок в целях реализации мероприятий муниципальной программы, за исключением контрактов на выкуп помещений у собственников и контрактов на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию, соблюдает следующие рекомендуемые требования, представленные в приложении № 2 к методическим рекомендациям по разработке региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда**»** по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным приказом Минстроя России от 31.01.2019 № 65/пр, а именно:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование рекомендуемого требования | Содержание рекомендуемого требования |
| 1 | Требования к проектной документации на дом | В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности устанавливаются таким образом, чтобы в процессе его строительства и эксплуатации оно было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды.Проектная документация разрабатывается в соответствии с требованиями:– постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; – Федерального закона от 22.07.2008 № 123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;– Федерального закона от 30.12.2009 № 384–ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;– СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;– СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»;– СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;– СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах»;– СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»;– СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;– СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;– СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения». Оформление проектной документации осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации».Планируемые к строительству (строящиеся) многоквартирные дома, указанные в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также подлежащие приобретению жилые помещения должны соответствовать положениям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.06.2010 № 64 (с изменениями и дополнениями).В отношении проектной документации на строительство многоквартирного дома, построенного многоквартирного дома, в котором приобретаются жилые помещения, рекомендуется обеспечить наличие положительного заключения проведенной в соответствии с требованиями градостроительного законодательства Российской Федерации экспертизы |
| 2 | Требование к конструктивному, инженерному и технологическому оснащению строящегося многоквартирного дома, введенного в эксплуатацию многоквартирного дома, в котором приобретается готовое жилье | В строящихся домах обеспечивается наличие:– несущих строительных конструкций, выполненных из следующих материалов:а) стены из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных панелей, монолитного железобетонного каркаса с заполнением;б) перекрытия из сборных и монолитных железобетонных конструкций;в) фундаменты из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций.Не рекомендуется строительство домов и приобретение жилья в домах, выполненных из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК), SIP панелей, металлических сэндвич панелей;– подключения к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям;– санитарного узла (раздельного или совмещенного), который должен быть внутриквартирным и включать ванну, унитаз, раковину;– внутридомовых инженерных систем, включая системы:а) электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной документацией); б) холодного водоснабжения;в) водоотведения (канализации);г) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);д) отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка коллективных или индивидуальных газовых котлов);е) горячего водоснабжения;ж) противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией);з) мусороудаления (при наличии в соответствии с проектной документацией);– в случае экономической целесообразности рекомендуется использовать локальные системы энергоснабжения;– принятых в эксплуатацию и зарегистрированных в установленном порядке лифтов (при наличии в соответствии с проектной документацией). Лифты рекомендуется оснащать:а) кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом;б) оборудованием для связи с диспетчером;в) аварийным освещением кабины лифта;г) светодиодным освещением кабины лифта в антивандальном исполнении;д) панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении;– внесенных в Государственный реестр средств измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, принятых в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующих установленным требованиям к классам точности общедомовых (коллективных) приборов учета электрической, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном теплоснабжении в установленных случаях);– оконных блоков со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;– освещения этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света, датчиков движения и освещенности;– при входах в подъезды дома освещения с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света и датчиков освещенности, козырьков над входной дверью и утепленных дверных блоков с ручками и автодоводчиком;– во входах в подвал (техническое подполье) дома металлических дверных блоков с замком, ручками и автодоводчиком;– отмостки из армированного бетона, асфальта, устроенной по всему периметру дома и обеспечивающей отвод воды от фундаментов;– организованного водостока;– благоустройства придомовой территории, в том числе наличие твердого покрытия, озеленения и малых архитектурных форм, площадок общего пользования различного назначения, в том числе детской игровой площадки с игровым комплексом (в соответствии с проектной документацией). |
| 3 | Требования к функциональному оснащению и отделке помещений | Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда рекомендуется использовать построенные и приобретаемые жилые помещения, расположенные на любых этажах дома, кроме подвального, цокольного, технического, мансардного, и:– оборудованные подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам внутриквартирными инженерными сетями в составе (не менее):а) электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения;б) холодного водоснабжения;в) горячего водоснабжения (централизованного или автономного);г) водоотведения (канализации);д) отопления (централизованного или автономного);е) вентиляции;ж) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);з) внесенными в Государственный реестр средств измерений, поверенными предприятиями-изготовителями, принятыми в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующими установленным требованиям к классам точности индивидуальными приборами учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) (в соответствии с проектной документацией);– имеющие чистовую отделку «под ключ», в том числе:а) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком;б) межкомнатные двери с наличниками и ручками;в) оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;г) вентиляционные решетки;д) подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры;е) установленные и подключенные к соответствующим внутриквартирным инженерным сетям:– звонковую сигнализацию (в соответствии с проектной документацией);– мойку со смесителем и сифоном;– умывальник со смесителем и сифоном;– унитаз с сиденьем и сливным бачком;– ванну с заземлением, со смесителем и сифоном;– одно-, двухклавишные электровыключатели;– электророзетки;– выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры;– газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением);– радиаторы отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией), а при автономном отоплении и горячем водоснабжении также двухконтурный котел;ж) напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, на балконе (лоджии), в остальных помещениях квартиры – из ламината класса износостойкости 22 и выше или линолеума на вспененной основе;з) отделку стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей (их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей (их) к ванне и умывальнику, отделка которых производится керамической плиткой); обоями в остальных помещениях;и) отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской, либо конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки). |
| 4 | Требования к материалам, изделиям и оборудованию | Проектом на строительство многоквартирного дома рекомендуется предусмотреть применение современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, изделий, технологического и инженерного оборудования. Строительство должно осуществляться с применением материалов и оборудования, обеспечивающих соответствие жилища требованиям проектной документации.  Выполняемые работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые помещения в котором приобретаются в соответствии с муниципальным контрактом в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также результаты таких работ должны соответствовать требованиям технических регламентов, требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов |
| 5 | Требование к энергоэффективности дома | Рекомендуется предусматривать класс энергетической эффективности дома не ниже «В» согласно Правилам определения класса энергетической эффективности, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 06.06.2016 № 399/пр «Об утверждении правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».Рекомендуется предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности дома:– предъявлять к оконным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования дополнительные требования, указанные выше; – производить установку в помещениях общего пользования, лестничных клетках, перед входом в подъезды светодиодных светильников с датчиками движения и освещенности; – проводить освещение придомовой территории с использованием светодиодных светильников и датчиков освещенности; – выполнять теплоизоляцию подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с проектной документацией); – проводить установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и другие, предусмотренные в проектной документации; – выполнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией); – проводить устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием автодоводчиками; – устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, устанавливать утепленные двери тамбура (входную и проходную) с автодоводчиками. Обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соответствии с разделом III Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.06.2016 № 399/пр «Об утверждении правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов». |
| 6 | Требования к эксплуатационной документации дома | Наличие паспортов и инструкций по эксплуатации предприятий изготовителей на механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное, включая лифтовое, оборудование, приборы учета использования энергетических ресурсов (общедомовые (коллективные) и индивидуальные) и узлы управления подачи энергетических ресурсов и т.д., а также соответствующих документов (копий документов), предусмотренных пунктами 24 и 26 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», включая Инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, выполненную в соответствии с пунктом 10.1 Градостроительного кодекса (Требования к безопасной эксплуатации зданий) и СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения» (в соответствии с проектной документацией).Наличие инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования. Комплекты инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования подлежат передаче Заказчику |

**8. Порядок проведения мониторинга и контроля за ходом реализации муниципальной программы и расходованием денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы**

Министерство строительного комплекса Московской области осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Московской области и иных привлекаемых для реализации государственной программы средств.

Государственный заказчик подпрограммы разрабатывает «дорожные карты» выполнения основных мероприятий подпрограммы в текущем году, содержащие перечень стандартных процедур, обеспечивающих их выполнение, с указанием предельных сроков исполнения и ответственных.

Требования и полномочия по формированию и утверждению «дорожных карт» установлены Порядком разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области».

Министерство строительного комплекса Московской области организует текущее управление реализацией государственной программы и взаимодействие с муниципальными образованиями Московской области – участниками государственной программы.

Министерство строительного комплекса Московской области осуществляет:

мониторинг реализации государственной программы на основе сбора и анализа представляемой органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области отчетности;

представление ежемесячно, ежеквартально и ежегодно в Министерство экономики и финансов Московской области, в Фонд отчетов о ходе выполнения государственной программы.

Администрация городского округа Красногорск осуществляет:

соблюдение предусмотренной частями 2,4,6-8 ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации процедуры, предшествующей изъятию жилого помещения у собственника;

приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных жилых домах, и (или) организацию строительства многоквартирных жилых домов;

выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

предоставление жилых помещений гражданам для переселения из аварийных многоквартирных жилых домов;

организацию и проведение информационно-разъяснительной работы по доведению до граждан целей государственной программы, условий, критериев вступления в государственную программу, а также освещение в средствах массовой информации итогов её реализации;

представление Министерству строительного комплекса Московской области отчетов о ходе реализации государственной программы и расходовании финансовых средств.

Мониторинг реализации государственной программы в части реализации региональной программы осуществляется Министерством строительного комплекса Московской области в непрерывном режиме посредством автоматизированной информационной системы «Реформа ЖКХ». Муниципальные образования Московской области ­– участники региональной программы обязаны поддерживать внесенные в автоматизированную информационную систему «Реформа ЖКХ» сведения в актуальном состоянии. Государственный заказчик региональной программы имеет право получить от участников региональной программы любого рода информацию, связанную с использованием средств, направленных на реализацию программных мероприятий.

**9. Планируемые показатели переселения граждан из аварийного**

**жилищного фонда**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь | Количество переселяемых жителей |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего по году | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего по году |
| кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по муниципальной программе переселения, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7732,84 | 0,00 | 0,00 | 7732,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 521 |
|  | Всего по этапу IV 2023 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7732,84 | 0,00 | 0,00 | 7732,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 521 |
| 1 | Итого по г.о. Красногорск Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7732,84 | 0,00 | 0,00 | 7732,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 521 |

**10. Адресный перечень многоквартирных домов,**

**признанных аварийными**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование населенного пункта муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | Планируемая дата окончания переселения |
| год | дата | площадь, кв. м | количество человек | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего подлежит переселению в 2023 гг. |  |  |  |  |  |
| По муниципальной программе переселения, в рамках которой предусмотрено софинансирование за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Итого  | Х | Х | Х | 7732,84 | 521 | Х |
| 1 | г.о. Красногорск Московской области | ул. Первомайская д.7 | 1930 | 26.07.2016 | 1627,47 | 105 | 31.12.2023 |
| 2 | г.о. Красногорск Московской области | ул. Первомайская д.11 | 1934 | 26.07.2016 | 3058,02 | 206 | 31.12.2023 |
| 3 | г.о. Красногорск Московской области | ул. Первомайская д.12 | 1934 | 26.07.2016 | 3047,35 | 210 | 31.12.2023 |

**11. Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Красногорск**

 **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**

**на 2020 - 2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы / подпрограммы (показатели реализации мероприятий) | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение по годам реализации | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1 «Обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |
| 1.1 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,73284 | 0,00 | 0,00 | 1.F3.04 |
| 1.2 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда  | Приоритетный,Отраслевой показатель | Тысяча человек | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,521 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» |  |  |
| 2.1 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | - | 0,00 | 0,26880 | 1,36614 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.F3.04 |
| 2.2 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | Отраслевой показатель | Тысяча человек | \_ | 0,00 | 0,02 | 0,077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет муниципальных программ | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | - | 0,00 | 0,00 | 0,2156 | 0,23726 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет муниципальных программ | Отраслевой показатель | Тысяча человек | - | 0,00 | 0,00 | 0,017 | 0,015 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2 | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | - | 0,3105 | 1,074 | 0,70085 | 0,00 | 0,9319 | 0,00 | 2.02.01 |
| 2.6 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2 | Отраслевой показатель | Тысяча человек | - | 0,038 | 0,045 | 0,050 | 0,00 | 0,075 | 0,00 | 2.02.01 |

**12. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы** **городского округа Красногорск**

 **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**

**на 2020 - 2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Методика расчета значений целевого показателя | Источник данных | Периодичность предоставления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
| 1.1. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | годовая |
| 1.2. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда  | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда граждан, с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | годовая |
| 2 | 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» |
| 2.1. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда в рамках договоров о развитии застроенной территории, инвестиционных контрактов | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | годовая |
| 2.2. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда в рамках договоров о развитии застроенной территории, инвестиционных контрактов | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | годовая |
| 2.3. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет муниципальных программ | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда в рамках муниципальных программ | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области; Ведомственные данные Администрации городского округа Красногорск | годовая |
| 2.4. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет муниципальных программ | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда в рамках муниципальных программ | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области; Ведомственные данные Администрации городского округа Красногорск | годовая |
| 2.5. | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2 | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | годовая |
| 2.6. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2 | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | годовая |

**13. Паспорт подпрограммы1. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на 2020-2025 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление градостроительного комплекса администрации городского округа Красногорск |
| Цели и задачи подпрограммы | Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 | IV этап (2022-2023 гг.) |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **Всего** |
| Всего:в том числе: | **0,00000** | **0,00000** | **251 676,10378** | **587 244,24214** | **0,00000** | **0,00000** | **838 920,34592** |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Администрация городского округа Красногорск | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 7 739,04019 | 208 720,05733 | 0,00000 | 0,00000 | 216 459,09752 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 4 844,76500 | 130 662,14971 | 0,00000 | 0,00000 | 135 506,91471 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00000 | 0,00000 | 239 092,29859 | 247 862,03510 | 0,00000 | 0,00000 | 486 954,33369 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной подпрограммы переселения | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **Итого** |
| Расселен непригодный для проживания жилищный фонд (тыс. кв. м) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,73284 | 0,00 | 0,00 | 7,73284 |
| Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (тыс. человек) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,521 | 0,00 | 0,00 | 0,521 |

**13.1 Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного**

**для проживания жилищного фонда»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие подпрограммы  | Сроки исполнения мероприя-тия | Источники финансирования | Всего(тыс.руб.) | Объемы финансирования по годам\*(тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия  |
| 2020год | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **Основное мероприятие F3**. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 2022-2025 | **Итого** | **838 920,34592** | **0,00000** | **0,00000** | **251  676,10378** | **587 244,24214** | **0,00000** | **0,00000** | Управление градостроительного комплексаУправление земельно-имущественных отношений |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области  | 216 459,09752 | 0,00000 | 0,00000 | 7 739,04019 | 208 720,05733 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 135 506,91471 | 0,00000 | 0,00000 | 4 844,76500 | 130 662,14971 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства фонда содействия реформированию ЖКХ | 486 954,33369 | 0,00000 | 0,00000 | 239 092,29859 | 247 862,03510 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | **Мероприятие F3.04** Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по IV этапу | 2022-2025 | **Итого** | **838 920,34592** | **0,00000** | **0,00000** | **251  676,10378** | **587 244,24214** | **0,00000** | **0,00000** | Управление градостроительного комплексаУправление земельно-имущественных отношений |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области  | 216 459,09752 | 0,00000 | 0,00000 | 7 739,04019 | 208 720,05733 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 135 506,91471 | 0,00000 | 0,00000 | 4 844,76500 | 130 662,14971 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства фонда содействия реформированию ЖКХ | 486 954,33369 | 0,00000 | 0,00000 | 239 092,29859 | 247 862,03510 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.1 | **Мероприятие F3.04.01**Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Первомайская, дд. 7, 11, 12 | 2022-2025 | **Итого** | **838 920,34592** | **0,00000** | **0,00000** | **251  676,10378** | **587 244,24214** | **0,00000** | **0,00000** | Управление градостроительного комплексаУправление земельно-имущественных отношений |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области  | 216 459,09752 | 0,00000 | 0,00000 | 7 739,04019 | 208 720,05733 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 135 506,91471 | 0,00000 | 0,00000 | 4 844,76500 | 130 662,14971 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства фонда содействия реформированию ЖКХ | 486 954,33369 | 0,00000 | 0,00000 | 239 092,29859 | 247 862,03510 | 0,00000 | 0,00000 |

**14. Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» на 2020-2025 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы  | Управление градостроительного комплекса администрации городского округа Красногорск, Управление земельно-имущественных отношений администрации городского округа Красногорск |
| Цели и задачи подпрограммы | Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.Качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;Координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Московской области;Переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | 2020-2023 гг. |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **Итого** |
| Администрация городского округа Красногорск | **Всего: в том числе:** | **42 000,00000** | **100 000,00000** | **220 000,00** | **54500,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **416500,00000**  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 54500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 54500,00000 |
| Внебюджетные средства | 42 000,00000 | 100 000,00000 | 220 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 362 000,00000 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной подпрограммы переселения | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **Итого** |
| Расселен непригодный для проживания жилищный фонд (тыс. кв. м) | 0,3105 | 1,3428 | 2,28259 | 0,23726 | 0,9319 | 0,00 | 5,10505 |
| Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (тыс. человек) | 0,038 | 0,065 | 0,144 | 0,015 | 0,075 | 0,00 | 0,337 |

**14.1 Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие подпрограммы  | Сроки исполнения мероприя-тия | Источники финансирования | Всего(тыс.руб.) | Объемы финансирования по годам\*(тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия  |
| **2020год** | **2021год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024год** | **2025 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **Основное мероприятие 02.** «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 2020-2025 | **Итого** | **266500,00000** | **42000,00000** | **70 000,00000** | **100000,00000** | **54500,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление градостроительного комплекса, Управление земельно-имущественных отношений |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 54500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 54500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 212 000,00000 | 42000,00000 | 70 000,00000 | 100000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | **Мероприятие 02.01.** Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 | 2020-2025 | **Итого** | **266,500,00000** | **42000,00000** | **70 000,00000** | **100000,00000** | **54500,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление градостроительного комплекса, Управление земельно-имущественных отношений |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета округа | 54500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 54500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 212 000,00000 | 42 000,00000 | 70 000,00000 | 100000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.1 | **Мероприятие 02.01.01.** Переселение граждан из аварийного жилищного фонда по адресу: Московская область, г. Красногорск, Парковая ул., дом № 6; Центральный проезд дома №№ 16,20 | 2020-2025 | **Итого** | **170 000,00000** | **0,00000** | **70000,00000** | **100000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление градостроительного комплекса,ООО «Факт», Управление земельно-имущественных отношений  |
| Внебюджетные источники | 170 000,00000 | 0,00000 | 70000,00000 | 100000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2, тыс.чел |  | Всего: | Х | 2020 год | 2021 год  | 2022 год | Итого2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | Х |
| I | II | III | IV |
| Х | Х | 0,045 | 0,050 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | **Мероприятие 02.01.02.** Переселение граждан из аварийного жилищного фонда по адресу: Московская область, Красногорский район, с. Петрово-Дальнее, ул. Колхозная, дома №№ 3,9А,11Б | 2020-2025 | Осуществить переселение планируется за счетмуниципального имущества:- в иное муниципальное жилье (имеющееся / планируемое к строительству / приобретаемое). | Управление земельно-имущественных отношений, Управление градостроительного комплекса |
| Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2, тыс.чел | Всего: | Х | 2020 год | 2021 год  | 2022 год | Итого2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | Х |
| I | II | III | IV |
| Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,075 | Х |
| 1.1.3 | **Мероприятие 02.01.03.** Переселение граждан из аварийного жилищного фонда по адресу: Московская область, р.п. Нахабино, ул. Железнодорожная, д. 15 | 2020-2025 | **Итого** | **42000,00000** | **42000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление градостроительного комплекса, ОАО «РЖД» |
| Внебюджетныеисточники | 42000,00000 | 42000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2, тыс.чел | Всего: | Х | 2020 год | 2021 год  | 2022 год | Итого2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | Х |
| I | II | III | IV |
| Х | 0,038 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4 | **Мероприятие 02.01.04.**Переселение граждан из аварийного жилищного фонда по адресу: Московская область,ул. Первомайская, д.7,11,12 | 2020-2025 | **Итого** | **54500,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **54500,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление градостроительного комплекса |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 54500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 54500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | **Основное мероприятие F3.** Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 2020-2025 | **Итого** | **150000,00000** | **0,00000** | **30000,00000** | **120 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление градостроительного комплекса, Управление земельно-имущественных отношений |
| Внебюджетные источники | 150000,00000 | 0,00000 | 30000,00000 | 120 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1 | **Мероприятие F3.01.**Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 | 2021-2025 | **Итого** | **150000,00000** | **0,00000** | **30000,00000** | **120 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление градостроительного комплекса, Управление земельно-имущественных отношений |
| Внебюджетные источники | 150000,00000 | 0,00000 | 30000,00000 | 120 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.1 | **Мероприятие F3.01.01** Переселение граждан из аварийного жилищного фонда по адресу: Московская область, г. Красногорск,ул. Почтовая, д. 39 | 2021-2025 | **Итого** | **150 000,00000** | **0,00000** | **30 000,00000** | **120 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление градостроительногокомплекса, ООО «Садовое кольцо МПС», Управление земельно-имущественных отношений |
| Внебюджетные источники | 150 000,00000 | 0,00000 | 30 000,00000 | 120 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников. тыс.чел. | Всего: | Х | 2020 год | 2021 год  | 2022 год | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | Х |
| I | II | III | IV |
| Х | Х | 0,02 | 0,077 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | **Мероприятие F3.01.02**Переселение граждан из аварийного жилищного фонда по адресу: Московская область, г. Красногорск, улица Парковая № 12; по Центральный проезд, дом № 26 | 2020-2025 | Осуществить переселение планируется за счетмуниципального имущества:- в иное муниципальное жилье (имеющееся / планируемое к строительству / приобретаемое). | Управление земельно-имущественных отношений, Управление градостроительного комплекса |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет муниципальных программ. тыс.чел. | Всего: | Х | 2020 год | 2021 год  | 2022 год | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | Х |
| I | II | III | IV |
| Х | Х | Х | Х | 0,015 | Х | Х | Х | 0,015 | Х | Х |
| 2.1.3 | **Мероприятие F3.01.03** Переселение граждан из аварийного жилищного фонда по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Первомайская, д. 10 | 2020-2025 | Осуществить переселение планируется за счетмуниципального имущества:- в иное муниципальное жилье (имеющееся / планируемое к строительству / приобретаемое). | Управление земельно-имущественных отношений, Управление градостроительного комплекса |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет муниципальных программ. тыс.чел. |  | Всего: | Х | 2020 год | 2021 год  | 2022 год | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | Х |
| I | II | III | IV |
| Х | Х | Х | 0,07 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4 | **Мероприятие F3.01.04** Переселение граждан из аварийного жилищного фонда по адресу: Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Опалиха,дома №№ 2,4,6,14 | 2020-2025 | Осуществить переселение планируется за счетмуниципального имущества:- в иное муниципальное жилье (имеющееся / планируемое к строительству / приобретаемое). | Управление земельно-имущественных отношений, Управление градостроительного комплекса |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет муниципальных программ тыс.чел. | Всего: | Х | 2020 год | 2021 год  | 2022 год | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | Х |
| I | II | III | IV |
| Х | Х | Х | 0,10 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

**15. План мероприятий по переселению граждан из аварийного**

**жилищного фонда**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование населенного пункта муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Источники финансирования программы | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений |
| Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: |
| собственность граждан | муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестор а по договору о развитии застроенной территории) |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по муниципальной программе переселения, в рамках которой предусмотрено софинансирование за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, в том числе: | 521 | 213 | 134 | 79 | 7732,84 | 4441,08 | 3291,76 | 838920,34592 | 486954,33369 | 216459,09752 | 135506,91471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по г.о. Красногорск Московской области | 521 | 213 | 134 | 79 | 7732,84 | 4441,08 | 3291,76 | 838920,34592 | 486954,33369 | 216459,09752 | 135506,91471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 | 22 | 3 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 | 81 | 31 | 24 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**16. План реализации мероприятий по переселению граждан**

**из аварийного жилищного фонда по способам переселения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование населенного пункта муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств |
| Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: |
| Выкуп жилых помещений у собственников | Договор о развитии застроенной территории | Переселение в свободный жилищный фонд | Строительство домов | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |
| в строящихся домах | в домах, введенных в эксплуатацию |
| Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость |
| кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по муниципальной программе переселения, в рамках которой предусмотрено софинансирование за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7732,84 | 7732,84 | 838920,34592 | 7732,84 | 838920,34592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 |  | 297,7 |  |  |  | 297,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 |  | 967,43 |  |  | 967,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по г.о. Красногорск Московской области | 0 | 1265,13 | 0 | 0 | 967,43 | 297,7 | 7732,84 | 7732,84 | 838920,34592 | 7732,84 | 838920,34592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**17. План-график реализации подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на 2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование населенного пункта/способ переселения | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) | Количество помещений (ед.) | Количество граждан (чел.) | Предоставляемая площадь (кв. м) | Образованы земельные участки под строительство | Оформлены права застройщика на земельные участки | Подготовлена проектная документация | Объявлен конкурс на строительство (приобретение) жилых помещений | Заключен контракт на строительство, договор на приобретение жилых помещений | Получено разрешение на строительство | Дом введен в эксплуатацию | Зарегистрировано право собственности городского округа Красногорск на жилые помещения | Завершено переселение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Этап IV: 2022-2023 года |
|  | **Всего по этапу IV 2023 года** | **7732,84** | **213** | **521** | **7732,84** | **30.10.2022** | **x** | **31.01.2023** | **01.11.2022** | **30.11.2022** | **15.02.2023** | **31.10.2023** | **15.11.2023** | **20.12.2023** |
|  | Итого по г.о. Красногорск Московской области | 7732,84 | 213 | 521 | 7732,84 | 30.10.2022 | x | 31.01.2023 | 01.11.2022 | 30.11.2022 | 15.02.2023 | 31.10.2023 | 15.11.2023 | 20.12.2023 |
|  | строительство многоквартирных домов | 7732,84 | 213 | 521 | 7732,84 | 30.10.2022 | x | 31.01.2023 | 01.11.2022 | 30.11.2022 | 15.02.2023 | 31.10.2023 | 15.11.2023 | 20.12.2023 |