**«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основных мероприятий муниципальной программы городского округа Красногорск**

 **«Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (Управление, отдел, ФИО)  | 2022 год (тыс. руб.) | Результат выполнения |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| **1** | **2** | 3 | 4 | **5** | **6** | **7** |
| **Подпрограмма 3 Строительство (реконструкция) объектов образования** |
| 1.1 Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | Управление градостроительного комплексаМКУ «УКС»Т.М.Магомедов | 0 | 0 | 74 284,05 | 119 230,32 | Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы |
| 1.3 Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | Управление градостроительного комплексаМКУ «УКС»Т.М.Магомедов | 93 485,37 | 100 000,00 | 100 000,00 | 341 413,29 | Строительство объектов, закупка оборудования и ввод в эксплуатацию. |
| 2.4 Капитальные вложения в объекты общего образования за счет средств местного бюджета | Управление градостроительного комплексаМКУ «УКС»Т.М.Магомедов | 0 | 0 | 74,00 | 0 | технологическое присоединение к инженерным сетям |
| 2.6 Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения за счет средств местного бюджета | Управление градостроительного комплексаМКУ «УКС»Т.М.Магомедов | 0 | 0 | 0 | 6 081,00 | технологическое присоединение к инженерным сетям |
| 2.8 Капитальные вложения в объекты общего образования за счет средств бюджетов муниципальныхобразований Московской области | Управление градостроительного комплексаМКУ «УКС»Т.М.Магомедов | 45 325,76 | 50 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | Строительство объекта |
| 2.10 Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | Управление градостроительного комплексаМКУ «УКС»Т.М.Магомедов | 25 000,00 | 28 728,11 | 100 000,00 | 899 830,12 | строительство объекта, оснащение оборудованием, ввод в эксплуатацию |
| 2.11 Капитальные вложения в объекты общего образования | Управление градостроительного комплексаМКУ «УКС»Т.М.Магомедов | 200 000,00 | 300 000,00 | 994 572,09 | 559 550,38 | ПИР, разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы, строительство объектов, оснащение оборудованием, ввод в эксплуатацию |
| 2.12 Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором за счет средств местного бюджета | Управление градостроительного комплексаМКУ «УКС»Т.М.Магомедов | 0 | 0 | 0 | 4200,00 | технологическое присоединение к инженерным сетям |
| 5.1 Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | Управление градостроительного комплексаМКУ «УКС»Т.М.Магомедов | 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 422 000,00 | Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы, строительство объектов, оснащение оборудованием, ввод в эксплуатацию |
| 6.1 Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | Управление градостроительного комплексаМКУ «УКС»Т.М.Магомедов | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 663 750,00 | Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы, строительство объектов, оснащение оборудованием, ввод в эксплуатацию  |
| E1.8 Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | Управление градостроительного комплексаМКУ «УКС»Т.М.Магомедов | 100 000,000 | 100 000,000 | 133 657,09 | 1 315 859,40 |  Строительство объекта, оснащение оборудованием, ввод в эксплуатацию |
| **Подпрограмма 5 Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта** |
| 2.1 Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников | Управление градостроительного комплексаМКУ «УКС»Т.М.Магомедов | 50 000,00 | 50 000,00 | 40 500,00 | 0,00 |  Строительство объектов, оснащение оборудованием, ввод в эксплуатацию |
| **Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма»** |
| 01.01.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства | Управление градостроительного комплексаМКУ «УКС»Т.М.Магомедов | 6000,00 | 7000,00 | 7385,25 | 5 994,95 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ «УКС» |