**«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основных мероприятий муниципальной программы городского округа Красногорск**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (Управление, отдел, ФИО) | 2022 год (тыс. руб.) | | | | Результат выполнения |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| **1** | **2** | 3 | 4 | **5** | **6** | **7** |
| **Подпрограмма 3 Строительство (реконструкция) объектов образования** | | | | | | |
| 1.1 Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | Управление градостроительного комплекса  МКУ «УКС»  Т.М.Магомедов | 0 | 0 | 76 637,77 | 100 00,00 | Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы |
| 1.3 Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | Управление градостроительного комплекса  МКУ «УКС»  Т.М.Магомедов | 50 000,00 | 150 000,00 | 250 000,00 | 206 166,58 | Строительство объектов, закупка оборудования и ввод в эксплуатацию. |
| 2.4 Капитальные вложения в объекты общего образования за счет средств местного бюджета | Управление градостроительного комплекса  МКУ «УКС»  Т.М.Магомедов | 0 | 0 | 74,00 | 0 | технологическое присоединение к инженерным сетям |
| 2.6 Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения за счет средств местного бюджета | Управление градостроительного комплекса  МКУ «УКС»  Т.М.Магомедов | 0 | 0 | 0 | 6 081,00 | технологическое присоединение к инженерным сетям |
| 2.8 Капитальные вложения в объекты общего образования за счет средств бюджетов муниципальных  образований Московской области | Управление градостроительного комплекса  МКУ «УКС»  Т.М.Магомедов | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 153 760,41 | Строительство объекта |
| 2.10 Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | Управление градостроительного комплекса  МКУ «УКС»  Т.М.Магомедов | 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 174 668,07 | строительство объекта, оснащение оборудованием, ввод в эксплуатацию |
| 2.11 Капитальные вложения в объекты общего образования | Управление градостроительного комплекса  МКУ «УКС»  Т.М.Магомедов | 200 000,00 | 300 000,00 | 800 000,00 | 758 296,97 | ПИР, разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы, строительство объектов, оснащение оборудованием, ввод в эксплуатацию |
| 2.12 Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором за счет средств местного бюджета | Управление градостроительного комплекса  МКУ «УКС»  Т.М.Магомедов | 0 | 0 | 0 | 4200,00 | технологическое присоединение к инженерным сетям |
| 5.1 Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | Управление градостроительного комплекса  МКУ «УКС»  Т.М.Магомедов | 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 353 000,00 | Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы, строительство объектов, оснащение оборудованием, ввод в эксплуатацию |
| 6.1 Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | Управление градостроительного комплекса  МКУ «УКС»  Т.М.Магомедов | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 192 750,00 | Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы, строительство объектов, оснащение оборудованием, ввод в эксплуатацию |
| E1.8 Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | Управление градостроительного комплекса  МКУ «УКС»  Т.М.Магомедов | 100 000,000 | 200 000,000 | 250 000,000 | 376 367,5 | Строительство объекта, оснащение оборудованием, ввод в эксплуатацию |
| Р2.02  Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Управление градостроительного комплекса  МКУ «УКС»  Т.М.Магомедов | 0 | 0 |  | 10000 | Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы |
| **Подпрограмма 5 Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта** | | | | | | |
| 2.1 Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников | Управление градостроительного комплекса  МКУ «УКС»  Т.М.Магомедов | 0 | 0 | 68 500,00 | 100 000,00 | Строительство объектов, оснащение оборудованием, ввод в эксплуатацию |
| **Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма»** | | | | | | |
| 01.01.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства | Управление градостроительного комплекса  МКУ «УКС»  Т.М.Магомедов | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 7773,20 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ «УКС» |