**«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основных мероприятий муниципальной программы городского округа Красногорск**

 **«Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (Управление, отдел, ФИО)  | 2023 год (тыс. руб.) | Результат выполнения |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| **1** | **2** | 3 | 4 | **5** | **6** | **7** |
| **Подпрограмма 3 Строительство (реконструкция) объектов образования** |
| 01.01Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | Управление градостроительного комплексаМКУ «УКС»Т.М.Магомедов | 101 632,22 | 900 000,00 | 900 000,00 | 316 172,71 | Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы, строительство объектов, закупка оборудования, ввод в эксплуатацию |
| 02.03Капитальные вложения в объекты общего образования | Управление градостроительного комплексаМКУ «УКС»Т.М.Магомедов | 210 558,31 | 526 405,98 | 1000 000,00 |  000 000,00 | Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы, строительство объектов |
| 02.05Капитальные вложения в объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой | Управление градостроительного комплексаМКУ «УКС»Т.М.Магомедов | 155 078,36 | 39 542,13 | 0 | 0 | строительство объекта, закупка оборудования, ввод в эксплуатацию |
| Е1.04Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | Управление градостроительного комплексаМКУ «УКС»Т.М.Магомедов | 110 041,76 | 200 000,00 | 200 000,00 | 162 911,96 | технологическое присоединение к инженерным сетям |
| 51.51Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | Управление градостроительного комплексаМКУ «УКС»Т.М. Магомедов | 127 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы, строительство объектов, оснащение оборудованием, ввод в эксплуатацию |
| 52.51Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | Управление градостроительного комплексаМКУ «УКС»Т.М. Магомедов | 500 000,00 | 549 750,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы, строительство объектов, оснащение оборудованием, ввод в эксплуатацию  |
| **Подпрограмма 5 Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта** |
| 51.51.Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников | Управление градостроительного комплексаМКУ «УКС»Т.М. Магомедов | 50 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 70 000,00 |  Строительство объектов, оснащение оборудованием, ввод в эксплуатацию |
| **Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма»** |
| 01.01.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства | Управление градостроительного комплексаМКУ «УКС»Т.М. Магомедов | 4 088,86 | 8 341,25 | 8 000,00 | 8 682,49 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ «УКС» |