УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Красногорск

Московской области

от 20.09.2024 № 2986/9

**Муниципальная программа городского округа Красногорск Московской области**

**«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

**на 2023-2027 годы**

**Красногорск**

**2022**

1. **Паспорт муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области**

**«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Красногорск Московской области Симкина М.А. | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Красногорск | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | |
| 1. Чистая вода | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | |
| 2. Системы водоотведения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | |
| 3. Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | |
| 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | |
| 6. Развитие газификации, топливозаправочного  комплекса и электроэнергетики | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | |
| 8. Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Обеспечение населения чистой питьевой водой, строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | | | | | |
| 2. Строительство, реконструкция и модернизация объектов очистки сточных вод, канализационных коллекторов, канализационных насосных станций, организация в границах городского округа водоотведения | | | | | |
| 3. Развитие коммунального комплекса городского округа Красногорск, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, создание наиболее благоприятных и отвечающих современным требованиям условий проживания граждан. Основной задачей является обеспечение минимально необходимой устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в т.ч. прохождение очередного отопительного сезона без аварийных случаев | | | | | |
| 5. Осуществление комплекса мер по энергосбережению, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях | | | | | |
| 6. Обеспечение надёжности газоснабжения населения путём реализации мероприятий, направленных на содержание и текущий и капитальный ремонт объектов газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности городского округа Красногорск, а также бесхозных объектов газоснабжения, находящихся на территории городского округа Красногорск | | | | | |
| 8. Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 2 755 637,84 | 614 263,48000 | 933 217,47000 | 704 157,93000 | 150 944,94000 | 353 054,02000 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск  Московской области | 3 768 417,22726 | 996 416,24526 | 397 143,48000 | 1 010 100,58600 | 1 146 526,08600 | 218 230,83000 |
| Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2 772 921,00000 | 2 772 921,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 149 197,00000 | 149 197,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего, в том числе по годам: | 9 446 173,06726 | 4 532 797,72526 | 1 330 360,95000 | 1 714 258,51600 | 1 297 471,02600 | 571 284,85000 |

**2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей**

В целях обеспечения своевременной подготовки инженерных сетей, объектов и сооружений к отопительному сезону ежегодно проводятся работы по капитальному и текущему ремонту, реконструкции, модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства. Администрацией городского округа Красногорск утверждается перечень основных мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства городского округа Красногорск к осенне-зимнему периоду, создается штаб по подготовке к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства, который обеспечивает оперативный контроль за ходом проводимых мероприятий ресурсоснабжающими предприятиями.

Основной задачей является обеспечение минимально необходимой устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в т.ч. прохождение очередного отопительного сезона без аварийных случаев.

Современное состояние муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Красногорск характеризуется высокой степенью износа основного и вспомогательного оборудования (для большинства объектов процент износа составляет 75%), обусловленного хроническим недофинансированием ремонтных работ по причине заниженных амортизационных отчислений, которые не в полном объеме учитывают затраты на эксплуатацию значительного числа объектов, не оформленных в муниципальную собственность в установленном порядке. Устаревшая система коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям. Следствием высокой степени износа существующих коммунальных сооружений и оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия теплоэнергетического оборудования, повышенная аварийность. Одновременно массовое строительство объектов жилищно-гражданского, производственного и другого назначения в городском округе Красногорск обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры. Планируемые к освоению новые площадки под жилые дома требуют дополнительной нагрузки на системы жизнеобеспечения. Реализация инвестиционных программ организаций коммунального комплекса позволит решить указанные проблемы, повысить надежность систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, обеспечить новые объекты застройки качественными коммунальными услугами.

Реализация инвестиционных мероприятий в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, реализуемых Акционерным обществом «Красногорская теплосеть» в границах муниципального образования городской округ Красногорск Московской области направлена на:

- отказ от покупки теплоэнергии от АО «Бецема» и увеличение собственного производства теплоэнергии;

- переключение и ликвидация малоэффективных источников, реконструкция тепловых сетей с целью повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения;

- увеличение мощностей в связи с массовым строительством объектов жилищно-гражданского и производственного назначения в городском округе Красногорск;

- замена изношенного основного и вспомогательного оборудования системы теплоснабжения;

- модернизацию устаревшей системы коммунальной инфраструктуры. "

Результат реализации мероприятий:

- снижение удельных расходов топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии;

- увеличение производства собственной теплоэнергии;

- повышение надежности и бесперебойности теплоснабжения потребителей;

- обеспечение новых объектов застройки качественными коммунальными услугами.

В настоящее время, рост тарифов на энергоресурсы, является основным фактором, влияющим на снижение социально-экономического развития городского округа Красногорск, конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития. Рост стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведет к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, которые приведут к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг, при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления, и снижению качества жизни населения:

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, физической культуры, спорта и работе с молодежью, вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по энергосбережению, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

Программа охватывает три основные группы потребителей: коммунальное хозяйство, жилищный фонд и бюджетная сфера.

1. **Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы**

**городского округа Красногорск Московской области**

**«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере**

Критерии для выбора технических решений и очередности реализации мероприятий Программы устанавливаются на основе анализа следующих показателей:

- дефицит производственных мощностей и планируемые сроки ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства;

- дефицит пропускной способности коммунальных сетей в районах перспективной застройки;

- отсутствие структуры распределения коммунальных ресурсов в районах перспективной застройки;

- степень амортизации (первоочередной модернизации подлежат сети, элементы коммунального оборудования и отдельные объекты жилищного фонда, срок

эксплуатации которых превысил нормативный, а также теплоэнергетическое оборудование, имеющее коэффициент полезного действия менее 80%);

- объем снижения затрат при эксплуатации объекта инфраструктуры;

- количество потребителей - получателей жилищно-коммунальных услуг от модернизируемого объекта;

- экологический эффект от мероприятия.

Выполнение Программы должно обеспечить снижение уровня износа объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры в соответствии с отчетными показателями эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа. По каждому приоритетному направлению предусмотрена реализация конкретных мероприятий

**4. Целевые показатели муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Муниципальная программа Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | Ответственный  за достижение показателя | Номер подпрограммы мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Красногорск | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Региональный проект «Чистая вода» | % | 0,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,070 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 1.F5.01  1.02.01  1.02.06 |
| 2 | Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Региональный проект «Чистая вода» | % | 0,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,082 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 1.F5.01  1.02.01 |
| 3 | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Отраслевой | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2.01.03  2.02.01  2.02.02 |
| 4 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Приоритетный  Отраслевой | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 3.05.01  3.05.03  3.05.04 |
| 5 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | Обращение | ед | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 3.01.01  3.02.01  3.02.10  3.02.11  3.04.02  3.04.03 |
| 6 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | Приоритетный  Отраслевой | % | 46 | 48,4 | 45,78 | 55 | 60 | 65 | Управление образования; Управление культуры, туризма и молодежной политики; Управление по физической культуре и спорту | 5.01.11 |
| 7 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Приоритетный  отраслевой | % | 97,14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования; Управление культуры, туризма и молодежной политики; Управление по физической культуре и спорту | 5.01.10 |
| 8 | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Приоритетный  отраслевой | % | 69,72 | 77,22 | 77,87 | 77,22 | 77,22 | 77,22 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, специализированные организации | 5.02.01 |
| 9 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Приоритетный  отраслевой | % | 50,79 | 51,29 | 53,12 | 54 | 55 | 56 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, специализированные организации | 5.03.01 |
| 10 | Доля газопроводов, переданных на техническое обслуживание специализированной организации | Отраслевой | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 5.02.02  6.01.02 |

**5. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | Плановые значения показателя устанавливаются в соответствии с данными федерального проекта "Чистая вода" и государственной программой Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2023-2028 годы; фактически достигнутые (итоговые) значения показателя рассчитываются Управлением Роспотребнадзора по Московской области в соответствии с методическими рекомендациями МР 2.1.4.0143-19, утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Для плановых значений - государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2023-2028 годы; для фактических значений - предварительные данные оценки Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Управления Роспотребнадзора по Московской области, итоговые данные - годовая форма федерального статистического наблюдения N 18 "Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации", утвержденная приказом Росстата от 29.12.2017 N 885 "Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека федерального статистического наблюдения за санитарным состоянием субъекта Российской Федерации" | годовая |
|  | Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | Плановые значения показателя устанавливаются в соответствии с данными федерального проекта "Чистая вода" и государственной программой Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2023-2028 годы; фактически достигнутые (итоговые) значения показателя рассчитываются Управлением Роспотребнадзора по Московской области в соответствии с методическими рекомендациями МР 2.1.4.0143-19, утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Источник данных: для плановых значений - государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2023-2028 годы; для фактических значений - предварительные данные оценки Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Управления Роспотребнадзора по Московской области, итоговые данные - годовая форма федерального статистического наблюдения N 18 "Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации", утвержденная приказом Росстата от 29.12.2017 N 885 "Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека федерального статистического наблюдения за санитарным состоянием субъекта Российской Федерации" | годовая |
|  | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | Значение показателя определяется как частное от деления значений «Пропущено сточных вод через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенной» на «Пропущено сточных вод через очистные сооружения», предусмотренные формами федерального статистического наблюдения, умноженное на 100 процентов. | Государственная автоматизированная система "Управление"  Годовая форма федерального статистического наблюдения N 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)" | годовая |
|  | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | % | Значение показателя в процентах определяется как отношение количества актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области к общему количеству документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, подлежащих обязательному утверждению, и рассчитывается по формуле:  Д = (АСТС+АВСиВО+АПКР)×100%,  3  где  Д - доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, подлежащих обязательному утверждению, процент;  АСТС - количество актуальных схем теплоснабжения муниципальных образований Московской области, ед.;  АСВСиВО - количество актуальных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Московской области, ед.;  АПКР - количество актуальных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, ед.;  3 - количество видов документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области;  N - количество муниципальных образований в Московской области, ед. | Государственная автоматизированная система «Управление» | годовая |
|  | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | Ед. | Определяется на основании данных о количестве котельных и участков сетей (тепловых, водопроводных и канализационных), построенных, реконструированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | квартальная |
|  | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше  (А, B, C, D) | % | Днормгос = Кнормгос / Кгос x 100%, где:  Днормгос - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D), процент;  Кнормгос - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D) на конец отчетного периода, единица;  Кгос - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности на конец отчетного периода, единица | Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области | годовая |
|  | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | % | Опу = Кпу / Кмкд x 100%, где:  Опу - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент;  Кпу - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица;  Кмкд - общее количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица | 1. Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области;   2)Государственная автоматизированная система «Управление». | квартальная |
|  | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | % | Опу = Кпу / Кмкд x 100%, где:  Опу - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент;  Кпу - количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица;  Кмкд - общее количество многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, единица | Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области». | квартальная |
|  | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | % | Днорммкд = Кнорм / Кмкд x 100%, где:  Днорммкд - доля многоквартирных домов, с присвоенными классами энергоэффективности, процент;  Кнорммкд - количество многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности. на конец отчетного периода, единица;  Кмкд - общее количество многоквартирных домов, единица | 1)Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области». | квартальная |
|  | Доля газопроводов, переданных на техническое обслуживание специализированной организации | % | Д = М/К×100%, где  **Д** - Доля газопроводов, переданных на техническое обслуживание специализированной организации;  **М** - количество газопроводов, переданных на техническое обслуживание специализированной организации  **К** – общее количество газопроводов, подлежащих передаче на техническое обслуживание специализированной организации и расположенных на территории городского округа | Отчётность ОМСУ | годовая |

**6. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | № под-программы | № основного мероприятия | № меро-  приятия | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | F5 | 01 | Построены и реконструированы (модернизированы) объекты питьевого водоснабжения и водоподготовки, находящиеся в муниципальной собственности и предусмотренные региональными программами | Ед. | Количественное значение построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, находящиеся в муниципальной собственности и предусмотренные региональными программами в отчётном периоде |
| 2 | 1 | 02 | 01 | Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности | Ед. | Количественное значение построенных и реконструированных объектов водоснабжения муниципальной собственности в отчётном периоде |
| 3 | 1 | 02 | 06 | Количество отремонтированных шахтных колодцев | Ед. | Количественное значение отремонтированных, шахтных колодцев отчётном периоде |
| 4 | 2 | 01 | 03 | Прием поверхностных сточных вод | % | Объем отведенных поверхностных сточных вод в отчётном периоде |
| 5 | 2 | 02 | 01 | Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции, | Ед. | Количественное значение построенных и реконструированных канализационных коллекторов, канализационных насосных станций |
| 6 | 2 | 02 | 02 | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные насосные станции | Ед. | Количественное значение приобретенных и введенных в эксплуатацию, капитально отремонтированных канализационных коллекторов и канализационных насосных станций |
| 7 | 3 | 01 | 01 | Построены и реконструированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности | Ед. | Количественное значение построенных и реконструированных объектов теплоснабжения муниципальной собственности в отчётном периоде |
| 8 | 3 | 02 | 01 | Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | Ед. | Количественное значение построенных и реконструированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в отчётном периоде |
| 9 | 3 | 02 | 10 | Построены и реконструированы сети теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | Ед. | Количественное значение построенных и реконструированных сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области |
| 10 | 3 | 02 | 11 | Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | Ед. | Количественное значение капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности |
| 11 | 3 | 04 | 02 | Построены и реконструированы объекты (системы) теплоснабжения | Ед. | Количественное значение построенных и реконструированных объектов (систем) теплоснабжения |
| 12 | 3 | 04 | 03 | Количество ресурсоснабжающих организаций, получивших субсидию | Ед. | Количественное значение ресурсоснабжающих организаций, получивших субсидию |
| 13 | 3 | 05 | 01 | Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов | Ед. | Значение показателя определяется как наличие утвержденной и актуализированной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» |
| 14 | 03 | 05 | 03 | Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | Ед. | Значение показателя определяется как наличие утвержденной в соответствии с п.5.1 статьи 26 главы 3 Градостроительного Кодекса РФ программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. |
| 15 | 03 | 05 | 04 | Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | Ед. | Значение показателя определяется как наличие утвержденной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (далее ППРФ 782) или актуализированной в соответствии с п. 8 ППРФ 782. |
| 16 | 5 | 01 | 10 | Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Ед. | Кпуоп = Кпуn - Кпуn-1, где:  Кпуоп - количество установленных приборов учета в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений  в отчетном периоде, единица;  Кпуn - количество установленных приборов учета в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на конец отчетного периода, единица;  Кпуn-1 - количество установленных приборов учета в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на конец предыдущего отчетного периода, единица.  Источник данных – (заполняется муниципальным образованием) |
| 17 | 5 | 01 | 11 | Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, B, C, D) | Ед. | Кздоп = Кздn - Кздn-1, где:  Кздоп - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и и выше (А, B, C, D) в отчетном периоде, единица;  Кздn - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с нормальным и выше классом энергетической эффективности (А, B, C, D) на конец отчетного периода, единица;  Кздn-1 - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с нормальным и выше классом энергетической эффективности (А, B, C, D) на конец предыдущего отчетного периода, единица.  Источник данных – (заполняется муниципальным образованием) |
| 18 | 5 | 02 | 01 | Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов | Ед. | Кмкдоп = Кмкдn - Кмкдn-1, где:  Кмкдоп - количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов в отчетном периоде, единица;  Кмкдn - многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица;  Кмкдn-1 - многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов на конец предыдущего отчетного периода, единица.  Источник данных – (заполняется муниципальным образованием) |
| 19 | 5 | 02 | 02 | Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | Ед. | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом |
| 20 | 5 | 03 | 01 | Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности | Ед. | КмкдЭЭоп = КмкдЭЭn - КмкдЭЭn-1, где:  КмкдЭЭоп - количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности в отчетном периоде, единица;  КмкдЭЭn – количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности на конец отчетного периода, единица;  КмкдЭЭn-1 - количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности на конец предыдущего отчетного периода, единица.  Источник данных – (заполняется муниципальным образованием) |
| 21 | 6 | 01 | 02 | Увеличение доли газопроводов, переданных на техническое обслуживание специализированной организации | % | Доля газопроводов, переданных на техническое обслуживание специализированной организации |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Чистая вода»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Мероприятие подпрограммы** | **Сроки исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Всего  (тыс. руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятия** |
| **2023 год** | **2024 год** | | | | | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | | | | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Основное мероприятие 01 | 2026-2027 | Итого: | 65 003,24000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 65003,24000 | Х |
| Основное мероприятие F5 ‒ Федеральный проект «Чистая вода» | Средства бюджета  Московской области | 40 172,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 40172,00000 |
| Средства бюджета г. о. Красногорск  Московской области | 24 831,24000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 24831,24000 |
| 1.1 | Мероприятие F5.01. | 2026-2027 | Итого: | 65 003,24000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 65003,24000 | Управление ЖКХ |
| Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Средства бюджета  Московской области | 40 172,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 40172,00000 |
| Средства бюджета г. о. Красногорск  Московской области | 24 831,24000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 24831,24000 |
| Построены и реконструированы (модернизированы) объекты питьевого водоснабжения и водоподготовки, находящиеся в муниципальной собственности и предусмотренные региональными программами, единиц | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Основное мероприятие 02 | 2023-2027 | Итого: | **380 881,39000** | 2 000,00000 | **1 061,00000** | | | | | 1 661,00000 | 100661,00000 | 275 498,39000 | Х |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | Средства бюджета  Московской области | 231 440,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 61182,00000 | 170 258,00000 |
| Средства бюджета г. о. Красногорск  Московской области | **149 441,39000** | 2 000,00000 | **1 061,00000** | | | | | 1 661,00000 | 39479,00000 | 105 240,39000 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 | 2023-2027 | Итого: | 374 498,39000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 99000,00000 | 275 498,39000 | Управление ЖКХ |
| Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | Средства бюджета  Московской области | 231 440,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 61182,00000 | 170 258,00000 |
| Средства бюджета г. о. Красногорск  Московской области | 143 058,39000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 37818,00000 | 105 240,39000 |
| Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности, единиц | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2 |
| 2.2 | Мероприятие 02.06 | 2023-2027 | Итого: | **6 383,00000** | 2 000,00000 | **1 061,00000** | | | | | 1 661,00000 | 1661,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ |
| Содержание и ремонт шахтных колодцев | Средства бюджета  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г. о. Красногорск  Московской области | **6 383,00000** | 2 000,00000 | **1 061,00000** | | | | | 1 661,00000 | 1661,00000 | 0,00000 |
| Количество отремонтированных шахтных колодцев, единиц | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Х | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Х | Х |
| Итого по подпрограмме 1 | | | Итого: | **445 884,63000** | 2 000,00000 | **1 061,00000** | | | | | 1 661,00000 | 100661,00000 | 340 501,63000 |  |
| Средства бюджета  Московской области | 271 612,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 61182,00000 | 210 430,00000 |
| Средства бюджета г. о. Красногорск  Московской области | **174 272,63000** | 2 000,00000 | **1 061,00000** | | | | | 1 661,00000 | 39479,00000 | 130 071,63000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Системы водоотведения»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Мероприятие подпрограммы** | **Сроки исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Всего  (тыс. руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятия** |
| **2023 год** | **2024 год** | | | | | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | | | | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Основное мероприятие 01 | 2023-2027 | Итого: | 42123,64400 | 10530,64400 | 10 531,00000 | | | | | 10531,00000 | 10531,00000 | 0,00000 | Х |
| Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | Средства бюджета  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г. о. Красногорск  Московской области | 42123,64400 | 10530,64400 | 10 531,00000 | | | | | 10531,00000 | 10531,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | Мероприятие 01.03 | 2023-2027 | Итого: | 42123,64400 | 10530,64400 | 10 531,00000 | | | | | 10531,00000 | 10531,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ |
| Организация в границах городского округа водоотведения | Средства бюджета  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г. о. Красногорск  Московской области | 42123,64400 | 10530,64400 | 10 531,00000 | | | | | 10531,00000 | 10531,00000 | 0,00000 |
| Прием поверхностных сточных вод, процент | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Основное мероприятие 02 | 2023-2027 | Итого: | **445 195,11355** | 52271,53155 | **87 728,57000** | | | | | 154 396,05600 | 150 795,95600 | 0,00000 | Х |
| Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | Средства бюджета  Московской области | 264 943,6000 | 32032,31000 | 51 138,95000 | | | | | 92 009,40000 | 89 762,94000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г. о. Красногорск  Московской области | **180 248,51355** | 20239,22155 | **36 589,62000** | | | | | 62 386,65600 | 61 033,01600 | 0,00000 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 | 2023-2027 | Итого: | 102 549,20155 | 52271,53155 | 50 277,67000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ |
| Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности | Средства бюджета  Московской области | 62 953,10000 | 32032,31000 | 30 920,79000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г. о. Красногорск  Московской области | 39 596,10155 | 20239,22155 | 19 356,88000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции, единиц | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Х | 1 | 1 | Х | Х | 1 | 1 | Х | Х | Х |
| 2.2 | Мероприятие 02.02 | 2023-2027 | Итого: | **342 642,91200** | 0,00000 | **37 450,90000** | | | | | 154 396,05600 | 150 795,95600 | 0,00000 | Управление ЖКХ |
| Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности | Средства бюджета  Московской области | 201 990,50000 | 0,00000 | 20 218,16000 | | | | | 92 009,40000 | 89 762,94000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г. о. Красногорск  Московской области | **140 652,41200** | 0,00000 | **17 232,74000** | | | | | 62 386,65600 | 61 033,01600 | 0,00000 |
| Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные насосные станции, единиц | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 3 | Х |
| Итого по подпрограмме 2 | | | Итого: | **487 315,75755** | 62802,17555 | **98 259,57000** | | | | | 164927,05600 | 161326,95600 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета  Московской области | 264943,60000 | 32032,31000 | 51138,95000 | | | | | 92009,40000 | 89762,94000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г. о. Красногорск  Московской области | **222 372,15755** | 30769,86555 | **47 120,62000** | | | | | 72917,65600 | 71564,01600 | 0,00000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Мероприятие подпрограммы** | **Сроки исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Всего  (тыс. руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятия** |
| **2023 год** | **2024 год** | | | | | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | | | | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | **Основное мероприятие 01** | 2023-2027 | **Итого:** | **1 019 026,04000** | **0,00000** | **0,00000** | | | | | **258 153,23000** | **530 089,59000** | **230 783,22000** | Х |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | Средства бюджета  Московской области | **142 624,02000** | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 142 624,02000 |
| Средства бюджета г. о. Красногорск  Московской области | **876 402,02** | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 258 153,23000 | 530 089,59000 | 88 159,20000 |
| Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники\* | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 | 2023-2027 | Итого: | 1 019 026,04000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 258 153,23000 | 530 089,59000 | 230 783,22000 | Управление ЖКХ |
| Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности | Средства бюджета  Московской области | 142 624,02000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 142 624,02000 |
| Средства бюджета г. о. Красногорск  Московской области | 876 402,02000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 258 153,23000 | 530 089,59000 | 88 159,20000 |
| Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники\* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Построены и реконструированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, единиц | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | **Основное мероприятие 02** | 2023-2027 | **Итого:** | **2 920 481,15000** | **785896,39000** | **1 217 534,05000** | | | | | **915 587,23000** | **1 463,48000** | **0,00000** | Х |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | Средства бюджета  Московской области | **2 075 367,22000** | 581140,17000 | 882 078,52000 | | | | | 612 148,53000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г. о. Красногорск  Московской области | **845 113,93000** | 204756,22000 | 335 455,53000 | | | | | 303 438,70000 | 1463,48000 | 0,00000 |
| Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Внебюджетные источники\* | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 | 2023-2027 | Итого: | 2 718 393,65000 | 785 896,39000 | 1 015 446,55000 | | | | | 915 587,23000 | 1463,48000 | 0,00000 | Управление ЖКХ |
| Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | Средства бюджета  Московской области | 1 949 264,63000 | 581 140,17000 | 755 975,93000 | | | | | 612 148,53000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г. о. Красногорск  Московской области | 769 129,02000 | 204 756,22000 | 259 470,62000 | | | | | 303 438,70000 | 1463,48000 | 0,00000 |
| Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники\* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, единиц | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Х | Х | 1 | Х | Х | Х | 1 | 2 | Х | Х |
| 2.2 | Мероприятие 02.10 | 2024-2027 | Итого: | 116 699,10000 | 0,00000 | 116 699,10000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ |
| Cтроительство и реконструкция сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | Средства бюджета  Московской области | 72 820,23000 | 0,00000 | 72 820,23000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г. о. Красногорск  Московской области | 43 878,87000 | 0,00000 | 43 878,87000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники\* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Построены и реконструированы сети теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области, единиц | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Х | Х | 1 | Х | Х | Х | 1 | Х | Х | Х |
| 2.2 | Мероприятие 02.11 | 2024-2027 | Итого: | 85 388,40000 | 0,00000 | 85 388,40000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | Средства бюджета  Московской области | 53 282,36000 | 0,00000 | 53 282,36000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г. о. Красногорск  Московской области | 32 106,04000 | 0,00000 | 32 106,04000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники\* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, единиц | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Х | Х | 1 | Х | Х | Х | 1 | Х | Х | Х |
| 3 | **Основное мероприятие 04** | 2023-2027 | **Итого:** | **4 558 020,85230** | **3 675 468,52230** | **12 552,33000** | | | | | **370 000,00000** | **500 000,00000** | **0,00000** | Х |
| Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием финансовых инструментов "Инфраструктурного меню" | Средства бюджета  Московской области | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г. о. Красногорск  Московской области | **1 635 902,85230** | 753 350,52230 | **12 552,33000** | | | | | 370 000,00000 | 500 000,00000 | 0,00000 |
| Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | **2 772 921,00000** | 2 772 921,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Внебюджетные источники\* | **149 197,00000** | 149 197,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3.1 | Мероприятие 04.02 | 2023-2027 | Итого: | 3 435 268,02230 | 3 435 268,02230 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ |
| Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности с привлечением средств займов Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Средства бюджета  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г. о. Красногорск  Московской области | 513 150,02230 | 513 150,02230 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2 772 921,00000 | 2 772 921,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники\* | 149 197,00000 | 149 197,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Построены и реконструированы объекты (системы) теплоснабжения, единиц | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Х | Х | 8 | Х | Х | Х | 8 | Х | Х | Х |
| 3.2 | Мероприятие 04.03 | 2023-2027 | Итого: | **1 122 752,83000** | 240 200,50000 | **12 552,33000** | | | | | 370 000,00000 | 500 000,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ |
| Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | Средства бюджета  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г. о. Красногорск  Московской области | **1 122 752,83000** | 240 200,50000 | **12 552,33000** | | | | | 370 000,00000 | 500 000,00000 | 0,00000 |
| Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники\* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество ресурсоснабжающих организаций, получивших субсидию, единиц | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Х | Х | 3 | Х | Х | Х | 3 | Х | Х | Х |
| 4 | **Основное мероприятие 05** | 2023-2027 | **Итого:** | **10 510,00000** | **3 790,00000** | **0,00000** | | | | | **3 860,00000** | **3 860,00000** | **0,00000** | Х |
| Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | Средства бюджета  Московской области | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г. о. Красногорск  Московской области | **11 510,00000** | 3 790,00000 | **0,00000** | | | | | 3 860,00000 | 3 860,00000 | 0,00000 |
| Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Внебюджетные источники\* | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 4.1 | Мероприятие 05.01 | 2023-2027 | Итого: | **11 510,00000** | 3 790,00000 | **0,00000** | | | | | 3 860,00000 | 3 860,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ |
| Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | Средства бюджета  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г. о. Красногорск  Московской области | **11 510,00000** | 3 790,00000 | **0,00000** | | | | | 3 860,00000 | 3 860,00000 | 0,00000 |
| Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники\* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов, единиц | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4.2 | Мероприятие 05.03 | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ |
| Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | Средства бюджета  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г. о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники\* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов, единиц | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.3 | Мероприятие 05.04 | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ |
| Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | Средства бюджета  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г. о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники\* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов), единиц | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Итого по подпрограмме 3 | | | Итого: | **8 509 038,04230** | 4 465 154,91230 | **1 230 086,38000** | | | | | 1 547 600,46000 | 1 035 413,07000 | 230 783,22000 |  |
| Средства бюджета  Московской области | 2 217 991,24000 | 581 140,17000 | 882 078,52000 | | | | | 612 148,53000 | 0,00000 | 142 624,02000 |
| Средства бюджета г. о. Красногорск  Московской области | **3 368 928,80230** | 961 896,74230 | **348 007,86000** | | | | | 935 451,93000 | 1 035 413,07000 | 88 159,20000 |
| Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2 772 921,00000 | 2 772 921,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники\* | 149 197,00000 | 149 197,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

1. **Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие подпрограммы** | **Сроки исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Всего  (тыс. руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятия** |
| **2023 год** | **2024 год** | | | | | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | | | | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Основное мероприятие 01 | 2023-2027 | Итого: | 2 036,00000 | 1 082,00000 | 954,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Х |
| Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | Средства бюджета  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г. о. Красногорск  Московской области | 2 036,00000 | 1 082,00000 | 954,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | Мероприятие 01.10 | 2023-2027 | Итого: | 2 036,00000 | 1 082,00000 | 954,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования;  Управление культуры,  туризма и молодежной  политики;  Управление по физической  культуре и спорту |
| Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы. | Средства бюджета  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г. о. Красногорск  Московской области | 2 036,00000 | 1 082,00000 | 954,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, единица | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Х | 15 | 39 | Х | Х | Х | 39 | Х | Х | Х |
| 1.2 | Мероприятие 01.11 | 2024-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования;  Управление культуры,  туризма и молодежной  политики;  Управление по физической  культуре и спорту |
| Проведение энергоэффективных мероприятий в отношении ограждающих конструкций и внутренних инженерных систем муниципальных учреждений | Средства бюджета  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г. о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, B, C, D) , единица | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Х | - | 4 | Х | Х | Х | 4 | Х | Х | Х |
| 2 | Основное мероприятие 02 | 2023-2027 | Итого: | 545,60000 | 545,60000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Х |
| Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | Средства бюджета  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г. о. Красногорск  Московской области | 545,60000 | 545,60000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 | 2024-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ |
| Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | Средства бюджета  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г. о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов, единица | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Х | - | 283 | Х | Х | Х | 283 | Х | Х | Х |
| 2.2 | Мероприятие 02.02 | 2023-2027 | Итого: | 545,60000 | 545,60000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ |
| Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | Средства бюджета  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 |  |  |
| Средства бюджета г. о. Красногорск  Московской области | 545,60000 | 545,60000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 |  |  |
| Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов, единица | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Х | 220 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Основное мероприятие 03 | 2024-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Х |
| Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | Средства бюджета  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г. о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1 | Мероприятие 03.01. Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области | 2024-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ |
|  | Средства бюджета  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г. о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности, единица | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Х | Х | 36 | Х | Х | Х | 36 | Х | Х | Х |
| Итого по подпрограмме 5 | | | Итого: | 2 581,60000 | 1 627,60000 | 954,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г. о. Красногорск  Московской области | 2 581,60000 | 1 627,60000 | 954,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

1. **Перечень мероприятий подпрограммы 6**

**«Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие подпрограммы** | **Сроки исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Всего  (тыс. руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятия** |
| **2023 год** | **2024 год** | | | | | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | | | | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Основное мероприятие 01 | 2026-2027 | Итого: | **262,03741** | 122,03741 | **0,00000** | | | | | 70,00000 | 70,00000 | 0,00000 | Х |
| Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | Средства бюджета  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г. о. Красногорск  Московской области | **262,03741** | 122,03741 | **0,00000** | | | | | 70,00000 | 70,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | Мероприятие 01.02 | 2026-2027 | Итого: | **262,03741** | 122,03741 | **0,00000** | | | | | 70,00000 | 70,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ |
| Организация в границах городского округа газоснабжения населения | Средства бюджета  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г. о. Красногорск  Московской области | **262,03741** | 122,03741 | **0,00000** | | | | | 70,00000 | 70,00000 | 0,00000 |
| Увеличение доли газопроводов, переданных на техническое обслуживание специализированной организации, процент | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Х | 100 | 100 | Х | Х | Х | 100 | 100 | Х | Х |
| Итого по подпрограмме 6 | | | Итого: | **262,03741** | 122,03741 | **0,00000** | | | | | 70,00000 | 70,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г. о. Красногорск  Московской области | **262,03741** | 122,03741 | **0,00000** | | | | | 70,00000 | 70,00000 | 0,00000 |

1. **Перечень мероприятий подпрограммы 8**

**«Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие подпрограммы** | **Сроки исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Всего  (тыс. руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятия** |
| **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Основное мероприятие 02 | 2023-2027 | Итого: | 1 091,00000 | 1 091,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Х |
| Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Средства бюджета  Московской области | 1 091,00000 | 1 091,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г. о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | Мероприятие 02.05 | 2023-2027 | Итого: | 1 091,00000 | 1 091,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ |
| Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом | Средства бюджета  Московской области | 1 091,00000 | 1 091,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г. о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по подпрограмме 6 | | | Итого: | 1 091,00000 | 1 091,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета  Московской области | 1 091,00000 | 1 091,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г. о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

1. **Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Красногорск, финансирование которых предусмотрено мероприятием F5.01 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения» подпрограммы 1 «Чистая вода»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Адрес объекта | | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов | Откры-тие объекта/Завершение работ \* | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации | Всего | | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| (тыс. руб.) | | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | | (тыс руб.) | (тыс. руб.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | | 17 | | 18 |
| 1. | Объект 1. | 5352 куб. м/сут | Г.о. Красногорск | | Реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 30.11.  2028 | 130 006,48000 | | 0 | | Итого | 65 003,24000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 65 003,24000 | | 65003,24000 | | Администрация г.о. Красногорск |
| Реконструкция ВЗУ №5 г.о. Красногорск |
|  | Х | Х | Х | | в том числе: | Х | Х | Х | | 0 | | Средства бюджета Московской области | 40 172,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 40 172,00000 | | 40 172,00000 | | х |
| 0 | | Средства бюджета го Красногорск | 24 831,24000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 24 831,24000 | | 24 831,24000 | |
|  | Х | Х | Х | | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х | | Х | | Всего: | 65003,24000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 65003,24000 | | 65003,24000 | | х |
| Средства бюджета Московской области | 40172,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 40172,00000 | | 283673,63000 | | х |
| Средства бюджета го Красногорск | 24831,24000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 24831,24000 | | 40 172,00000 | |
| Справочная таблица | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| Количество объектов | | | Всего, в том числе по годам реализации | | | | | 2023 | | 2024 | | | 2025 | | | | 2026 | | | 2027 | |
| вводимых | | | х | | | | | х | | х | | | х | | | | х | | | х | |
| открываемых | | | х | | | | | х | | х | | | х | | | | х | | | х | |

**14. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Красногорк, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01. «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы 1 «Чистая вода»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Адрес объекта | | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов\* | Откры-тие объекта/Завершение работ \* | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | | | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации | | Всего | 2023 | 2024 | | 2025 | | 2026 | 2027 | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | | (тыс. руб.) | | (тыс руб.) | (тыс. руб.) | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | | 11 | 12 | 13 | | 14 | | 15 | 16 | | 17 | 18 |
| 1. | Объект 1. | | 7500 куб. м/сут | г.Красногорск | | Реконструкция | 20.01.2026-29.11.2027 | 30.11.  2027 | 198 000,00000 | 0 | | | Итого | | 198000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | | 99000,00000 | 99000,00000 | | - | Администрация г.о. Красногорск |
| ВЗУ г. Красногорск | |
|  | Х | | Х | Х | | в том числе: | Х | Х | Х | 0 | | | Средства бюджета Московской области | | 122364,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | | 61182,00000 | 61182,00000 | | - | х |
| 0 | | | Средства бюджета го Красногорск | | 75636,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | | 37818,00000 | 37818,00000 | |
| 2. | Объект 2. | | 5000 куб. м/сут | Красно армейс кая г.о. Красногорск | | Реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 30.11.  2028 | 134006,48000 | 0 | | | Итого | | 67003,24000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 67003,24000 | | 67003,24000 | Администрация г.о. Красногорск |
| Реконструк  ция ВЗУ Красноармейская г.о. Красногорск | |
|  | Х | | Х | Х | | в том числе: | Х | Х | Х | 0 | | | Средства бюджета Московской области | | 41408,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 41408,00000 | | 41408,00000 | х |
| 0 | | | Средства бюджета го Красногорск | | 25595,24000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 25595,24000 | | 25595,24000 |
| 3. | Объект 3. | | 8000 куб. м/сут | г.Красногорск | | Реконструкция | 20.01.2027-28.11.2027 | 30.11.  2027 | 109495,15000 | 0 | | | Итого | | 109495,15000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 109495,15000 | | - | Администрация г.о. Красногорск |
| Реконструк  ция ВЗУ №9 г.о. Красногорск | |
|  | Х | | Х | Х | | в том числе: | Х | Х | Х | 0 | | | Средства бюджета Московской области | | 67668,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 67668,00000 | | - | х |
| 0 | | | Средства бюджета го Красногорск | | 41827,15000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | 41827,15000 | |
|  | Х | | Х | Х | | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х | Х | | | Всего: | | **374 498,39000** | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** | | **99 000,00000** | **275 498,39000** | | - | х |
| Средства бюджета Московской области | | **231 440,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** | | **61 182,00000** | **170 258,00000** | | - | х |
| Средства бюджета го Красногорск | | **143 058,39000** | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** | | **37 818,00000** | **105 240,39000** | |
| Справочная таблица | | |  | | | | | |  |  | |  | | | |  | |  | | |
| Количество объектов | | | Всего, в том числе по годам реализации | | | | | | 2023 | 2024 | | 2025 | | | | 2026 | | 2027 | | |
| вводимых | | | 2 | | | | | | х | х | | х | | | | х | | 2 | | |
| открываемых | | | 2 | | | | | | х | х | | х | | | | х | | 2 | | |

1. **Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Красногорк, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01 «Строительство, реконструкция канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности»**

**подпрограммы 2 «Системы водоотведения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов\* | Откры-тие объекта/Завершение работ \* | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс руб.) | (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Объект 1  Реконструкция участка канализационного коллектора от канализационной камеры № 92, ул. Лагерная до КНС № 5, ул. Красноармейская, пос. Нахабино | 444,05 м | ул. Лагерная, ул. Красноармейская, пос. Нахабино | Реконструкция | 07.06.2023-30.07.2024 | 31.07.2024 | 103 762,45000 | 0 | Итого | 102 549,20155 | 52 271,53155 | 50 277,67000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | Администра-ция г.о. Красногорск |
| в том числе: | Х | Х | Х | 0 | Средства бюджета Московской области | 62 953,10000 | 32 032,31000 | 30 920,79000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 39 596,10155 | 20 239,22155 | 19 356,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
| кроме того: строительный контроль | Х | Х | Х | 0 | Средства бюджета Московской области | 1 399,72000 | 1 399,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | Министерство ЖКХ МО |
|  | Х | Х | Х | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х | Х | Всего: | **102 549,20155** | **52 271,53155** | **50 277,67000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | - | х |
| Средства бюджета Московской области | **62 953,10000** | **32 032,31000** | **30 920,79000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | - | х |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | **39 596,10155** | **20 239,22155** | **19 356,88000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | - | х |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Справочная таблица |  |  |  |  |  |  |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| вводимых | 1 | 1 | 1 | х | х | х |
| открываемых | 1 | х | 1 | х | х | х |

**16. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Красногорк, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02. «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности» подпрограммы 2 «Системы водоотведения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Адрес объекта | | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов\* | Откры-тие объекта/Завершение работ \* | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | | | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации | | Всего | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| (тыс. руб.) | | (тыс. руб.) | | (тыс. руб.) | | (тыс. руб.) | | (тыс руб.) | | (тыс. руб.) | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | 18 |
| 1. | Объект 1.  Капитальный ремонт коллекторов (внутриквартальный и магистральный) по адресу: г. Красногорск, ул. Речная 20, 19, 8 | | 1,8 км | ул. Речная г. Красногорск | | Капитальный ремонт | 20.10.2024-29.11.2025 | 30.11.  2025 | 36001,00000 | | | 0 | | Итого | | **36 001,00000** | | 0,00000 | | **32 400,90000** | | 3 600,10000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | - | Администрация г.о. Красногорск |
| в том числе: | Х | Х | Х | | | 0 | | Средства бюджета Московской области | | 22 464,62000 | | 0,00000 | | 20 218,16000 | | 2 246,46000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | - | х |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | | **13 536,38000** | | 0,00000 | | **12 182,74000** | | 1 353,64000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | - | х |
| 2. | Объект 2.  Капитальный ремонт коллектора (внутриквартального и магистрального) по ул. Октябрьская д.д. 14, 13, 15, 10, 9, 7, 6, 4, 3, 2, 1 г. Красногорска Московской области | | 1610 м | ул. Октябрьская д.д. 14, 13, 15, 10, 9, 7, 6, 4, 3, 2, 1 г. Красногорска Московской области | | Капитальный ремонт | 20.01.2025 – 29.11.2026 | 30.11.2026 | 111036,42 | | | 0 | | Итого | | 115 278,01200 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 57 639,00600 | | 57 639,00600 | | 0,00000 | | - | Администрация г.о. Красногорск |
| в том числе: | Х | Х | Х | | | 0 | | Средства бюджета Московской области | | 68 620,50000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 34 310,25000 | | 34 310,25000 | | 0,00000 | |  | х |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | | 46 657,51200 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 23 328,75600 | | 23 328,75600 | | 0,00000 | |
| 3. | Объект 3.  Капитальный ремонт сети канализации по ул. Пионерская г.о. Красногорск Московской области | | 1100 м | ул. Пионерская г.о. Красногорск Московской области | | Капитальный ремонт | 20.01.2025 – 29.11.2026 | 30.11.2026 | 74690,46 | | | 0 | | Итого | | 77 543,63600 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 38 771,81800 | | 38 771,81800 | | 0,00000 | | - | Администрация г.о. Красногорск |
| в том числе: | Х | Х | Х | | | 0 | | Средства бюджета Московской области | | 46 158,70000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 23 079,35000 | | 23 079,35000 | | 0,00000 | |  | х |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | | 31 384,93600 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 15 692,46800 | | 15 692,46800 | | 0,00000 | |
| 4. | Объект 4.  Капитальный ремонт сети канализации по ул. Кирова г.о. Красногорск Московской области | | 3150 м | ул. Кирова г.о. Красногорск Московской области | | Капитальный ремонт | 20.01.2025- 29.11.2026 | 30.11.2026 | 104 768,12 | | | 0 | | Итого: | | 108 770,26400 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 54 385,13200 | | 54 385,13200 | | 0,00000 | | - | Администрация г.о. Красногорск |
| в том числе: | Х | Х | Х | | | 0 | | Средства бюджета Московской области | | 64 746,68000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 32 373,34000 | | 32 373,34000 | | 0,00000 | |  | х |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | | 44 023,58400 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 22 011,79200 | | 22 011,79200 | | 0,00000 | |
|  | Х | | Х | Х | | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х | | | Х | | Всего: | | **337592,91200** | | **0,00000** | | **32400,90000** | | **154 396,05600** | | **150 795,95600** | | **0,00000** | | - | х |
| Средства бюджета Московской области | | **201 990,50000** | | **0,00000** | | **20 218,16000** | | **92 009,40000** | | **89 762,94000** | | **0,00000** | | - | х |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | | **135602,41200** | | **0,00000** | | **12182,74000** | | **62 386,65600** | | **61 033,01600** | | **0,00000** | | - | х |
| Справочная таблица | | |  | | | | |  |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| Количество объектов | | | Всего, в том числе по годам реализации | | | | | 2023 | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | |
| вводимых | | | 4 | | | | | х | | | х | | | | 1 | | | | 3 | | | | х | |
| открываемых | | | 4 | | | | | х | | | х | | | | 1 | | | | 3 | | | | х | |

**17. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Красногорк, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01 «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов\* | Откры-тие объекта/Завершение работ \* | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс руб.) | (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Объект 1  Реконструкция автоматизированной котельной с переключением существующей нагрузки и увеличением мощности до 60 МВт в пос. Архангельское, городской округ Красногорск ( в том числе ПИР) | Строительство котельной общей мощностью 60 МВт; тепловая сеть в канале 2Д500 протяжённостью 150 м; электроснабжение (0,4кВ) – 500 м; газопровод – 230 м. | пос. Архангельское, городской округ Красногорск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2027-  29.11.2028 | 30.11.2028 | 692 776,78000 | 0 | Итого | 382 122,62000 | 0,00000 | 0,00000 | 54 725,61000 | 183 118,64000 | 144 278,37000 | 548 498,41000 | Администра-ция г.о. Красногорск |
| в том числе | Х | Х | Х | х | Средства бюджета Московской области | 89 164,03000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 89 164,03000 | 338 972,01000 | х |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 292 958,59000 | 0,00000 | 0,00000 | 54 725,61000 | 183 118,64000 | 55 114,34000 | 209 526,40000 | х |
| 2. | Объект 2  ЦТП в пос. Архангельское, городской округ Красногорск (в том числе ПИР) | 0,05 км | пос. Архангельское, городской округ Красногорск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2027  29.11.2028 | 30.11.  2028 | 288  349,51000 | 0 | Итого | 636 903,42000 | 0,00000 | 0,00000 | 203 427,62000 | 346 970,95000 | 86 504,85000 | 201 844,66000 | Администра-ция г.о. Красногорск |
| в том числе: | х | х | х | х | Средства бюджета Московской области | 53 459,99000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 53 459,99000 | 124 739,99000 | х |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 583 443,43000 | 0,00000 | 0,00000 | 203 427,62000 | 346 970,95000 | 33 044,86000 | 77 104,67000 |
|  | Х | Х | Х | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х | Х | Всего: | **1 019 626,04000** | **0,00000** | **0,00000** | **258 153,23000** | **530 089,59000** | **230 783,22000** | **750 343,07000** | х |
| Средства бюджета Московской области | **142 624,02000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **142 624,02000** | **463 712,00000** | х |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | **876 402,02000** | **0,00000** | **0,00000** | **258 153,23000** | **530 089,59000** | **88 159,20000** | **286 631,07000** | х |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Справочная таблица |  |  |  |  |  |  |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| вводимых | х | х | х | х | х | х |
| открываемых | х | х | х | х | х | х |

**18. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Красногорк, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01 «Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов\* | Откры-тие объекта/Завершение работ \* | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс руб.) | (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | **Объект 1** | 394 п.м. | пос. Архангельское, городской округ Красногорск | Реконструкция ( в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2022-29.11.2025 | 30.11.  2025 | 898644,97000 | 217 055,72000 | Итого | 678 459,83000 | 173 509,40000 | 371 717,09000 | 133 233,34000 | 0,00000 | 0,00000 | - | Администра-ция г.о. Красногорск |
| Реконструкция наружных водопроводных и канализационных сетей в пос. Архангельское (на территории музея-усадьбы «Архангельское») по адресу: г.о. Красногорск, пос. Архангельское (1 и 2 этапы), в т.ч. ПИР | в том числе: | Х | Х | Х | 215 104,75205 | Средства бюджета Московской области | 671 175,23000 | 171 774,30000 | 367 499,93000 | 131 901,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
| 1 950,96000 | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 7 284,60000 | 1 735,10000 | 4 217,16000 | 1 332,34000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
| Кроме того: строительный контроль | Х | Х | Х | 3 129,42000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | Министерство ЖКХ МО |
| 2 | **Объект 2** | 394 п.м. | пос. Архангельское, городской округ Красногорск | Реконструкция ( в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2022-29.11.2025 | 30.11.  2025 | 1 454,00000 | 0,00000 | Итого | 727,00000 | 727,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | Администрация го Красногорск |
| Авторский надзор по объекту: Реконструкция наружных водопроводных и канализационных сетей в пос. Архангельское (на территории музея-усадьбы "Архангельское") по адресу: г.о. Красногорск, пос. Архангельское (1 и 2 этапы), в т.ч. ПИР |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| в том числе: | Х | Х | Х |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 727,00000 | 727,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
| 3 | **Объект 3** | 228,9 пог.м. | пос. Архангельское, городской округ Красногорск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2018-29.11. 2025 | 30.11.  2025 | 2273054,53 | 355 835,41000 | Итого | 1 920 521,56000 | 504 285,21000 | 632 418,98000 | 782 353,89000 | 1 463,48000 | 0,00000 | - | Администра-ция г.о. Красногорск |
| Реконструкция тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения (в том числе ПИР) по адресу: г.о. Красногорск, пос. Архангельское (1 и 2 этапы) | в том числе: | Х | Х | Х | 237 943,82000 | Средства бюджета Московской области | 1 178 714,61000 | 309 991,08000 | 388 476,00000 | 480 247,53000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
| 117 891,59000 | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 741 806,95000 | 194 294,13000 | 243 942,98000 | 302 106,36000 | 1 463,48000 | 0,00000 | - | х |
| 4 | **Объект 4**  Строительство сетей водоснабжения и водоотведения Красногорск-Митино Центр "Лохматый Ангел" , в т.ч. ПИР |  | Красногорск-Митино | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения (в т.ч. ПИР) | 2024 | 2024 | 11310,48000 | 0,00000 | Итого: | 11310,48000 | 0,00000 | 11310,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| в том числе: | х | х | х | х | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 11310,48000 | 0,00000 | 11310,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Х | Х | Х | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х | Х | Всего: | **2 611 018,87000** | **678 521,61000** | **1 015 446,55000** | **915 587,23000** | **1 463,48000** | **0,00000** | **-** |  |
| Средства бюджета Московской области | **1 849 889,84000** | **481 765,38000** | **755 975,93000** | **612 148,53000** | **0,00000** | **0,00000** | **-** |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | **761 129,03000** | **196 756,23000** | **259 470,62000** | **303 438,70000** | **1 463,48000** | **0,00000** | **-** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Справочная таблица |  |  |  |  |  |  |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| вводимых | 3 | Х | 1 | 2 | Х | Х |
| открываемых | 3 | Х | 1 | 2 | Х | Х |

**19. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Красногорк, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.10 «Cтроительство и реконструкция сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области» подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов\* | Откры-тие объекта/Завершение работ \* | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс руб.) | (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | **Объект 1** | 2386 пог.м | Красногорский р-н, с. Ильинское-усово, ул. Центральная усадьба | Реконструкция тепловой сети (в т.ч. ПИР) | 20.01.2024-14.10.2024 | 15.10.2024 | 116 699,10000 | 0,00000 | Итого | 116 699,10000 | 0,00000 | 116 699,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | Администра-ция г.о. Красногорск |
| Реконструкция (проведение работ по техническому перевооружению) Красногорский р-н, с. Ильинское-Усово, ул. Центральная усадьба (в т.ч. ПИР) | в том числе: | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 72 820,23000 | 0,00000 | 72 820,23000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 43 878,87000 | 0,00000 | 43 878,87000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Х** | **Х** | **Х** | **Всего по мероприятию:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Всего:** | **116 699,10000** | **0,00000** | **116 699,10000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **-** |  |
| **Средства бюджета Московской области** | **72 820,23000** | **0,00000** | **72 820,23000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **-** |  |
| **Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области** | **43 878,87000** | **0,00000** | **43 878,87000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **-** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Справочная таблица |  |  |  |  |  |  |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| вводимых | 1 | Х | 1 | Х | Х | Х |
| открываемых | 1 | Х | 1 | Х | Х | Х |

**20. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Красногорск, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.11**

**«Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области» подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов\* | Откры-тие объекта/Завершение работ \* | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс руб.) | (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | **Объект: 1** | 2,79 км | П. Нахабино, городской округ Красногорск | Капитальный ремонт (в том числе проектно-изыскательские работы) | 20.01.2024-  14.10.2024 | 15.10.2024 | 85388,40000 |  | Итого | 85 388,40000 | 0,00000 | 85 388,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | Администрация го Красногорск |
| Капитальный ремонт тепловой сети г.о. Красногорск, р.п. Нахабино: ул. Парковая (от ЦТП 5305 до котельной 53); ул. Институтская (от ЦТП 5304 до ТК-13 (около музыкальной школы ул. Чкалова)) (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 53 282,36000 | 0,00000 | 53 282,36000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 32 106,04000 | 0,00000 | 32 106,04000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Х | Х | Х | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х | Х | Всего: | **85 388,40000** | **0,00000** | **85 388,40000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | - |  |
| Средства бюджета Московской области | **53 282,36000** | **0,00000** | **53 282,36000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | - |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | **32 106,04000** | **0,00000** | **32 106,04000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Справочная таблица |  |  |  |  |  |  |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| вводимых | 1 | Х | 1 | Х | Х | Х |
| открываемых | 1 | Х | 1 | Х | Х | Х |

**21. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Красногорск, финансирование которых предусмотрено мероприятием 04.02 «Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности с привлечением средств займов Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»**

**подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов\* | Откры-тие объекта/Завершение работ \* | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс руб.) | (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Объект 1  Строительство и реконструкция системы теплоснабжения АО «Красногорская теплосеть» с целью отказа от покупки тепловой энергии от АО «Бецема» и увеличения собственного производства теплоэнергии; переключение и ликвидация малоэффективных источников, реконструкция тепловых сетей с целью повышения надёжности и энергетической эффективности системы теплоснабжения | 10,063 км | г. Красногорск | Строительство | 20.01. 2022-31.12. 2024 | 31.12.2024 | 3 725 251,92230 | 289 983,900000 | Итого: | 3 435 268,02230 | 3 435 268,02230 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | Администрация го Красногорск |
| в том числе: | Х | Х | Х | 0 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
| 0 | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 513 150,02230 | 513 150,02230 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
| 289983,9 | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2 772 921,00000 | 2 772 921,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | х |
|  | Внебюджетные источники\* | 149 197,00000 | 149 197,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | х |
|  | Х | Х | Х | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х | Х | Всего: | 3 435 268,02230 | 3 435 268,02230 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 513 150,02230 | 513 150,02230 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
| Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2 772 921,00000 | 2 772 921,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники\* | 149 197,00000 | 149 197,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Справочная таблица |  |  |  |  |  |  |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| вводимых | 8 | х | 8 | х | х | х |
| открываемых | х | х | х | х | х | х |