|  |
| --- |
| Приложение № 1  к постановлению администрации  городского округа Красногорск  от 29.07.2022  № 1820/7 |

**муниципальная программа**

**городского округа красногорск**

**«**развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса**»**

на 2020-2024 годы

2019 г.

**Паспорт**

**муниципальной программы городского округа Красногорск**

**«РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА**» **на 2020-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Красногорск Соболев И.И. | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление транспорта, связи и дорожной деятельности администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1.Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения  2.Обеспечение нормативного состояния и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения  3.Повышение безопасности дорожного движения. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования»  Подпрограмма II «Дороги Подмосковья»  Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | **Всего:** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| Средства бюджета Московской области | 1 290 044,00 | 154 264,00 | 257 782,00 | 655 053,00 | 103 819,00 | 119 126,00 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 4 235 905,41 | 654 161,29 | 855 426,99 | 922 725,38 | 901 399,75 | 902 192,00 |
| Всего по Программе, в том числе по годам | **5 525 949,41** | **808 425, 29** | **1 113 208,99** | **1 577 778,38** | **1 005 218,75** | **1 021 318,00** |

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,**

**том числе формулировка основных проблем, инерционный прогноз его развития, описание цели муниципальной программы.**

Дорожно-транспортный комплекс является составной частью производственной инфраструктуры городского округа Красногорск. Его устойчивое и эффективное развитие – необходимое условие обеспечение темпов экономического роста и повышение качества жизни населения.

Основную роль в обеспечении потребностей населения в перевозках на территории городского округа Красногорск играет автомобильный транспорт общего пользования, выполняющий более 50 процентов от общего объема пассажирских перевозок. На долю железнодорожного транспорта приходится около 35 процентов объема пассажирских перевозок. Основные пассажиропотоки сконцентрированы на направлениях, обеспечивающих связи городского округа Красногорск с городом Москвой, что во многом предопределило выраженное радиальное развитие маршрутной сети основных видов пассажирского транспорта.

В целях улучшения качества транспортного обслуживания и доступности транспортных услуг для населения Московской области в период 2020-2024 годов планируется ежегодное проведение анализа маршрутов регулярных перевозок, на которых предоставляются меры социальной поддержки, в целях оптимизации и увеличения их количества.

На сегодняшний день в системе пассажирских перевозок автомобильным транспортом вводятся высокие стандарты оказания услуг:

\* повышение безопасности подвижного состава;

\* приспособленность подвижного состава к перевозке маломобильных категорий граждан;

\* оснащение транспортных средств оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;

\* наличие на транспортных средствах системы кондиционирования воздуха;

\* экологический стандарт не ниже Евро 3;

\* возможность безналичной оплаты проезда при перевозках пассажиров, в том числе с применением единой транспортной карты Московской области.

Маршрутная сеть городского округа Красногорск активно и динамично развивается, в настоящее время реестр маршрутов регулярных перевозок включает 75 автобусных маршрутов общей протяженности около 695км. Транспортное облуживание населения осуществляют 19 предприятий не государственной формы собственности. Из них 32 маршрута работают в режиме регулярных перевозок по регулируемым тарифам (осуществляют перевозку пассажиров с предоставлением льгот). На всех маршрутах задействовано 394 единицы, автобусов из них:

• большого класса – **57** ед.

• среднего класса – **76** ед.

• малого класса - **261** ед.

Железнодорожный транспорт используется для обеспечения радиальных перевозок между муниципальными районами Московской области и городом Москвой. По территории городского округа Красногорск проходят железнодорожные пути Московско - Рижского направления Московской железной дороги. На территории городского округа Красногорск находится две железнодорожные станции – «Павшино», «Нахабино» и три платформы «Красногорская», «Опалиха» и «Аникеевка».

В 2019 году начато строительство Московского центрального диаметра-МЦД-2 «Нахабино-Подольск» с устройством 2-х новых станций «Пенягино» и «Волоколамская». В 2020 году по линии МЦД-2 планируется запустить новые, более комфортные и скоростные электропоезда «Иволга». Интервал движения этих электропоездов будет составлять 6-7 минут

По состоянию на 01.10.2019 года протяженность дорог, находящихся на территории городского округа Красногорск, составляет 469 км, из них:

- Федерального значения – 30,35км.

- Регионального значения – 119,07км.

- Местного значения – 319,582 км.

Вместе с тем состояние дорожно-транспортного комплекса городского округа Красногорск не соответствует потребностям социально-экономического развития, дефицит провозных и пропускных способностей существует на всех видах транспорта. Это снижает мобильность населения, препятствует развитию бизнеса, сдерживает привлечение инвестиций и приводит к снижению конкурентоспособности экономики городского округа Красногорск.

К основным проблемам развития дорожно-транспортного комплекса в настоящее время можно отнести:

• недостаточный темп развития транспортной инфраструктуры от темпов социально-экономического развития округа;

• недостаточный уровень развития альтернативных видов транспорта.

Большая часть автомобильных дорог на территории городского округа Красногорск была построена в середине прошлого века и пропускная способность их практически исчерпана. Максимальный уровень загрузки превышает нормативный в 1,5 раза. В результате, в «пиковое» время скорость движения на участках автомобильных дорого составляет 5-10 км/час.

Одной из актуальных задач развития транспортного комплекса Московской области является формирование устойчиво функционирующих городских транспортных систем, которые позволяют удовлетворять транспортный спрос с минимальными временными потерями (без заторов), с минимальным экологическим и физическим ущербом для здоровья населения и окружающей среды. В дорожно-транспортном комплексе практически не находят широкого применения системы интегрированной логистики, объединяющие элементы транспортной, складской, таможенной и распределительной инфраструктуры, которые в развитых странах являются в настоящее время основой логистической системы.

Несмотря на принятые в последнее время меры по повышению безопасности дорожного движения, ее уровень остается низким.

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности в городском округе Красногорск, следует отнести:

• нарушение требований безопасности дорожного движения со стороны участников движения (управление транспортным средством в нетрезвом виде, превышение скорости движения, выезд на полосу встречного движения и т. д);

• низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;

• недостаточный уровень дорожного хозяйства;

• несовершенство технических средств организации дорожного хозяйства;

• недостаточная информированность населения о правилах безопасности дорожного движения.

В 2018 году на дорогах городского округа Красногорск произошло 93 дорожно-транспортных происшествия, в которых 6 человек погибло и 114 получили ранения.

В рамках Программы реализуются мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальное образование | Принадлежность дорог | Количество ДТП | | | Погибло | | | Ранено | | | Погибло детей | | | Ранено детей | | |
| 1 | городской округ Красногорск |  | 2018 | 2019 | % | 2018 | 2019 | % | 2018 | 2019 | % | 2018 | 2019 | % | 2018 | 2019 | % |
| Федеральные | 20 | 25 | 25 | 0 | 2 | 200 | 27 | 33 | 22,22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33,3 |
| Областные | 58 | 52 | -10,3 | 6 | 6 | 0 | 68 | 64 | -5,88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | -50 |
| Муниципальные | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 100 | 10 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -75 |
| Иная | 5 | 6 | 20 | 0 | 1 | 100 | 9 | 5 | -44,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 |
| **Всего** | **93** | **93** | **0** | **6** | **10** | **66,7** | **114** | **114** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13** | **8** | **38,5** |

Основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения является:

• приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности;

• приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного движения над ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении;

• соблюдение интересов граждан, общества и государства при обеспечении безопасности дорожного движения;

• программно-целевой подход к деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения.

В городском округе Красногорск осуществляют деятельность 86 муниципальных образовательных учреждения с пребыванием детей школьного и дошкольного возраста, в которых имеется следующее оборудование:

• в 41 МБОУ округа – 82 уголка по БДД;

• в 31 МБОУ округа – 11 велогородков и ремонт оборудования для практических занятий с детьми по ПДД в 3 МБОУ;

• в 33 МБОУ округа созданы отряды юных инспекторов движения (ЮИД);

• в 14 МБОУ округа функционирует кабинет по БДД;

• для 36 МБОУ округа закуплены и пошиты 243 комплекта формы для отрядов ЮИД

• для 50 МБОУ округа закуплены комплекты светоотражающих жилетов.

• во всех МБОУ и МБДОУ округа ежегодно проводится подписка на периодические издания по тематике БДД;

Основная доля ДТП и пострадавших в них людях приходится на автомобильный транспорт. Аварийность в населенных пунктах и на дорогах является одной из серьезнейших социально-экономических проблем. Московская область является одним из неблагоприятных регионов России по количеству дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий. Из-за нарушений правил дорожного движения пешеходами совершается около 20% ДТП от общего их количества.

Половина всех ДТП, совершенных по вине пешеходов (в том числе детей и подростков), происходит при переходе ими проезжей части в неустановленном месте. Каждое двенадцатое дорожно-транспортное происшествие происходит с участием детей до 16 лет. Заметно обостряется ситуация из-за высокого уровня дорожно-транспортного травматизма в населенных пунктах. Именно здесь совершается около 50% всех ДТП. Высокий уровень ДТП с участием пешеходов (в том числе детей и подростков) – наиболее насущная проблема городов, по которым проходят как магистрали федерального значения (М-9 «Балтия» и Ильинское шоссе), так и областного (Волоколамское и Пятницкое шоссе). Основные причины совершения ДТП – отсутствие достаточного количества переходов в разных уровнях с дорогой, дорожных ограждений, наружного электроосвещения, а также массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников дорожного движения и низкий уровень подготовки участников дорожного движения. В условиях ограниченных средств на развитие улично-дорожной сети, решение вопросов упорядоченного движения транспорта и пешеходов (в том числе детей и подростков), сокращение числа ДТП возможно только за счет широкого внедрения рациональных методов и применения современных технических средств и систем организации движения.

Высокие темпы жилищного строительства и прироста транспортного парка городского округа Красногорск создает дополнительные предпосылки осложнения дорожно-транспортной обстановки. Ежегодно транспортный парк городского округа Красногорск увеличивается на 2-3 процента (порядка 5 тысяч ед. автотранспорта). Основной рост транспортного парка приходится на индивидуальных владельцев транспортных средств. Именно эта категория участников движения сегодня определяет и в будущем будут определять порядок на дорогах. На долю этой категории водителей в настоящее время приходится более 90 процентов дорожно-транспортных происшествий, совершенных по причине нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации (ПДД).

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных и внутриквартальных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории городского округа Красногорск, а также элементов их обустройства, требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, мостов, тротуаров, обочин, автопавильонов, по проведению работ по текущему ремонту покрытия дорог, промывке, очистки сети ливневой канализации, замену дорожных знаков, дорожных ограждений, сигнальных столбиков, а также по замене, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений.

**Перечень подпрограмм муниципальной программы**

**«РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА»**

Муниципальная программа **«РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА»** городского округа Красногорск состоит из двух подпрограмм и обеспечивающей подпрограммы:

1. Подпрограмма I «ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ»

2. Подпрограмма II «ДОРОГИ ПОДМОСКОВЬЯ»

3. Подпрограмма V «ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА»

**Подпрограмма I** «**ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ**»

Направлена на повышение доступности и качества транспортных услуг для населения, в том числе для льготных категорий граждан;

\* организацию транспортного обслуживания населения в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров;

\* транспортное обслуживание мероприятий;

\* обновление подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта и городского наземного транспорта;

Мероприятия подпрограммы направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования, в том числе путем обновления парка транспорта общего пользования на условиях областной поддержки.

Данная подпрограмма отражает конечные планируемые результаты развития пассажирского транспорта общего пользования, увеличения пропускной способности и улучшения функционирования сети автомобильных дорог местного значения, создания и функционирования парковок общего пользования, обеспечения безопасности дорожного движения и снижения смертности от дорожно - транспортных происшествий в городском округе Красногорск на период до 2024 года.

Достижение целей обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных мероприятий.

Основными мероприятиями по развитию пассажирского транспорта являются:

• организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров

**Подпрограмма II «ДОРОГИ ПОДМОСКОВЬЯ»**

Особое внимание уделяется развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, обеспечению нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, обеспечению сельских населенных пунктов круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области.

**Общая характеристика основных мероприятий программы**

**«РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА»**

Планируемые денежные средства из бюджета округа позволят проводить текущее содержание, ремонт и устройство новых дорог городского округа Красногорск.

Эти мероприятия не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов и комплексного подхода.

Мероприятия программы структурированы по разделам и объемам их финансирования по годам и представлены в разделе «Перечень мероприятий программы» (далее – Перечень мероприятий).

В разделе программы Перечень мероприятий содержатся основные мероприятия, необходимые для достижения поставленных в программе целей.

При реализации мероприятий программы должны использоваться следующие принципы:

- принцип структурной оптимизации - приведение в соответствие структуры городских пространств и изменившегося характера их использования;

- принцип образной идентичности - создание городской среды, обладающей индивидуальностью и образным разнообразием;

- принцип социальной ответственности - формирование городской среды, обеспечивающей реальные нужды населения и отвечающей интересам различных возрастных и социальных групп.

**Прогноз развития соответствующей сферы реализации программы**

реализации Программы ожидается:

• увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям Московской области;

• ремонт автомобильных дорог;

• строительство и реконструкция автомобильных дорог;

• устройство парковок (парковочных мест) общего пользования;

• устройство перехватывающих парковок у железнодорожных станций;

• нормативное содержание и ремонт внутриквартальных дорог.

Основными мероприятиями по обеспечению безопасности дорожного движения, снижению смертности от дорожно- транспортных происшествий и детского дорожно-транспортного травматизма, в рамках мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, являются:

• устройство ИДН (искусственная дорожная неровность);

• установка дорожных знаков;

• установка перильных ограждений пешеходного типа, МБО (металлическое барьерное ограждение);

• устройство тротуаров;

• устройство заездных карманов и посадочных площадок;

• нанесение дорожной разметки на автодорогах общего пользования местного значения и пешеходных переходах;

• разработка проектов организации дорожного движения;

• оборудование велогородков и транспортных площадок для занятий с детьми при образовательных учреждениях;

• оборудование кабинетов БДД (безопасность дорожного движения) в образовательных учреждениях;

• приобретение учебников и методической литературы по БДД для образовательных учреждений;

• моделирование и изготовление форменной одежды для членов отрядов ЮИД (юный инспектор движения) образовательных учреждений;

• приобретение комплектов светоотражающих жилетов.

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

**«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

| **№ п/п** | **Планируемые результаты реализации муниципальной**  **программы(подпрограммы)**  **(Показатели реализации мероприятий)** | **Тип показателя** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя на начало реализации программы** | **Планируемое значение показателя по годам реализации** | | | | | **Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования»** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | Обращения губернатора Московской области  Приоритетный | % | 84,7 | 90 | 90 | 93 | 93 | 93 | 02  Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров |
| 1.2 | Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчётов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 02  Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров |
| **Подпрограмма II «Дороги Подмосковья»** | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы)  или Соглашение с ФОИВ  Приоритетный | км/пог.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного  значения |
| 2.2. | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы)  или Соглашение  Приоритетный | км/тыс.кв.м | 12,89/90,229 | 12,93/90,5019 | 25,402/  177,83884 | 19,399/130,778 | 8,451/52,659 | 8,451/52,659 | 05  Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения |
| 2.3. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | Соглашение | км/тыс.кв.м | - | - | 1,822/12,75233 | - | - | - | 05  Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения |
| 2.4. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ | Соглашение | км/тыс.кв.м | - | - | 2,399/16,79195 | - | - | - | 05  Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения |
| 2.5. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Рейтинг -50  Приоритетный | чел/100 тыс.  населения | 9,5 | 2,48 | 2,22 | 1,998 | 1,998 | 1,998 | 05  Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения |
| 2.6. | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | м/места | 150 | 210 | 84 | 84 | 84 | 84 | 05  Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения |

**Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы**

**«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

| **№ п/п** | **Наименование показателя, характеризующего**  **реализацию задач программы** | **Единица измерения** | **Методика расчета показателя** | **Источник данных** | **Период представления отчетности** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования»** | | | |  |
| 1. | Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | % | Показатель рассчитывается по городским округам Московской области по формуле:  **Ср = Рдв \* 100%**  Ср – процент соблюдения расписания на муниципальных маршрутах.\* Рдв (регулярность движения) – отношение фактического количества пройденных регулярных отметок (остановок) к плановому количеству отметок (остановок). | Региональная навигационно-информационная система Московской области | Каждый квартал |
| 2. | Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчётов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | % | Показатель равен отношению количества пассажиров, оплативших свой проезд посредством безналичных расчетов, к общему количеству платных пассажиров, умноженному на 100 процентов | По результатам ведомственных отчетов | Конец года |
| **Подпрограмма II «Дороги Подмосковья»** | | | | | |
| 1. | Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения (при наличии объектов в программе) | км / пог.м. | Определяется исходя из планов на соответствующий год строительства (реконструкции) автомобильных дорог местного значения | Проектно-сметная документация по объектам, входящим в план по вводу в эксплуатацию после строительства (реконструкции) автомобильных дорог местного значения на соответствующий год | Конец года |
| 2. | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог местного значения (оценивается на конец года) | км/тыс.кв.м | Определяется исходя из планов на соответствующий год ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог местного значения | Проектно-сметная документация по объектам, входящим в план ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог местного значения на соответствующий год | Конец года |
| 3. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | км/тыс.кв.м | Определяется исходя из планов на соответствующий год ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | Проектно-сметная документация по объектам, входящим в план ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог на соответствующий год | Конец  года |
| 4. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ | км/тыс.кв.м | Определяется исходя из планов на соответствующий год ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических некоммерческих объединений товариществ | Проектно-сметная документация по объектам, входящим в план ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог на соответствующий год | Конец  года |
| 5. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел/100 тыс.  населения | Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения | Статистические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации | Каждый  квартал |
| 6. | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года) | м/места | Значение показателя определяется прямым счетом в виде количества машиномест, запланированных к созданию на улично-дорожной сети местного значения в очередном году | Показатель характеризует количество создаваемых парковочных мест на улично-дорожной сети местного значения на территории муниципального образования Московской области за отчетный период | Конец года |
| 7. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года(справочно) | км | Определяется по фактическому значению автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям за отчетный год | Форма № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них», по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области по состоянию на 1 января отчетного года | 1 квартал |
| 8. | Протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (справочно) | км | Определяется по фактическому значению автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований на основе вещного права (например, на балансе муниципального образования, в хозяйственном ведении, в оперативном управлении, в казне муниципального образования) и (или) включенных в утвержденный перечень автомобильных дорог общего пользования | Форма № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них», по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области по состоянию на 1 января отчетного года | 1 квартал |

**Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия муниципальной подпрограммы**

**с муниципальным заказчиком муниципальной программы**

***Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы***:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной подпрограммы и направляет его заказчику муниципальной программы/ подпрограммы;

2) определяет исполнителей мероприятия муниципальной подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и своевременно представляет заказчику муниципальной подпрограммы отчет о реализации мероприятий, отчет об исполнении «Дорожных карт», а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

***Заказчик муниципальной программы*** осуществляет координацию деятельности заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Красногорск и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию программы, а также обеспечение достижения показателей реализации мероприятий муниципальной программы в целом.

**Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы**

С целью контроля за реализацией муниципальной программы заказчик ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСу МО:

1) оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы/подпрограммы, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы/подпрограммы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

2) оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:

- наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

- перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

- анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

Ежегодно в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, направляет в экономическое управление годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки ее эффективности (на бумажном носителе за своей подписью), содержащий:

- аналитическую записку с указанием степени достижения запланированных результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы, общего объема фактически произведенных расходов, в том числе в разрезе по источникам финансирования,

- таблицу с указанием данных по использованию средств бюджета городского округа Красногорск и иных средств, привлеченных для реализации муниципальной программы источников по каждому мероприятию и в целом по программе, данных по мероприятиям, из них по незавершенным в утвержденные сроки с указанием причин невыполнения и предложений по дальнейшей реализации, данных по запланированным результатам реализации муниципальной программы (по результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их достижению).

**Паспорт подпрограммы I «Пассажирский транспорт общего пользования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Управление транспорта, связи и дорожной деятельности администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | | |
| Источники  финансирования подпрограммы по годам реализации и  главным распорядителям  бюджетных средств,  в том числе по годам | Главный  распорядитель бюджетных средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **Итого:** |
| Администрация городского округа Красногорск | Всего,  в том числе | **76 398,00** | **74 863,00** | **90 707,35** | **125 718,75** | **126 842,00** | **494 529,10** |
| Средства бюджета Московской области | 75 614,00 | 17 519,00 | 20 861,00 | 28 912,00 | 29 177,00 | 172 083,00 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 784,00 | 57 344,00 | 69 846,35 | 96 806,75 | 97 665,00 | 322 446,10 |

**Общая характеристика сфер реализации подпрограммы I «Пассажирский транспорт общего пользования»,**

**основные проблемы, решаемые посредством мероприятий**

Целью подпрограммы является повышение доступности и качества транспортных услуг для населения городского округа Красногорск.

Основными мероприятиями подпрограммы, решение которых обеспечивает достижение цели подпрограммы, являются:

1. Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров Московской области

**Перечень мероприятий подпрограммы I «Пассажирский транспорт общего пользования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия подпрограммы** | **Срок исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Всего, (тыс.руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятия**  **подпрограммы** | **Результаты выполнения мероприятия подпрограммы** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | **Основное мероприятие 02**  Организация транспортного обслуживания населения | 2020-2024 | **Итого:** | **494 529,10** | **76 398,00** | **74 863,00** | **90 707,35** | **125 718,75** | **126 842,00** | УТСиДД | Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчётов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года  Соблюдение расписания на автобусных маршрутах |
| Средства бюджета МО | 172 083,00 | 75 614,00 | 17 519,00 | 20 861,00 | 28 912,00 | 29 177,00 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 322 446,10 | 784,00 | 57 344,00 | 69 846,35 | 96 806,75 | 97 665,00 |
| 1.1. | **Мероприятие 02.01**  Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 2020-2024 | **Итого:** | **494 529,10** | **76 398,00** | **74 863,00** | **90 707,35** | **125 718,75** | **126 842,00** | УТСиДД | Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчётов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года  Соблюдение расписания на автобусных маршрутах |
| Средства бюджета МО | 172 083,00 | 75 614,00 | 17 519,00 | 20 861,00 | 28 912,00 | 29 177,00 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 322 446,10 | 784,00 | 57 344,00 | 69 846,35 | 96 806,75 | 97 665,00 |

**Паспорт подпрограммы II «Дороги Подмосковья»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление транспорта, связи и дорожной деятельности администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | | | |
| Источники  финансирования подпрограммы по годам реализации и  главным распорядителям  бюджетных средств,  в том числе по годам: | Главный  распорядитель бюджетных средств | Источник  финансирования | Расходы (год/тыс. рублей) | | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Итого:** |
| Администрация городского округа Красногорск  Управление образования | Всего,  в том числе: | **732 027,29** | **1 038 345,99** | **1 487 071,03** | **879 500,00** | **894 476,00** | **5 031 420,31** |
| Средства бюджета Московской области | 78 650,00 | 240 263,00 | 634 192,00 | 74 907,00 | 89 949,00 | 1 117 961,00 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 653 377,29 | 798 082,99 | 852 879,03 | 804 593,00 | 804 527,00 | 3 913 459,31 |

**Общая характеристика сфер реализации подпрограммы II «Дороги Подмосковья»,**

**основные проблемы, решаемые посредством мероприятий**

Целью подпрограммы является обеспечение ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог на территории городского округа Красногорск.

Основным мероприятием подпрограммы, решение которой обеспечивает достижение цели подпрограммы, является Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения.

**Перечень мероприятий подпрограммы II «Дороги Подмосковья»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации подпрограммы** | **Срок исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Всего, (тыс.руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятий** | | **Результат выполнения мероприятия подпрограммы** |
| **2020** | **2021** | **2022** | | **2023** | | **2024** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | **9** | | **10** | **11** | | **12** |
| 1. | **Основное мероприятие 02** Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного  значения | 2020-2024 | **Итого:** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **200,00** | | **0,00** | | **0,00** | МКУ «ЕСЗ» | | Увеличениеобъёмов ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1. | **Мероприятие 02.02**  Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | **Итого:** | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 0,00 | | 0,00 | **МКУ «ЕСЗ»** | | Увеличениеобъёмов ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. | **Основное мероприятие 05** Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | 2020-2024 | **Итого:** | **5 031 220,31** | **732 027,29** | **1 038 345,99** | **1 486 871,03** | | **879 500,00** | | **894 476,00** | УТСиДД  **МКУ «ЕСЗ»** | | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения  Снижение смертности, парковки  Создание парковочного пространства |
| Средства бюджета МО | 1 117 961,00 | 78 650,00 | 240 263,00 | 634 192,00 | | 74 907,00 | | 89 949,00 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 3 913 259,31 | 653 377,29 | 798 082,99 | 852 679,03 | | 804 593,00 | | 804 527,00 |
| 2.1. | **Мероприятие 05.01**  Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2020-2024 | **Итого:** | **1 235 260,00** | **82 790,00** | **216 840,00** | **667 571,00** | | **121 800,00** | | **146 259,00** | УТСиДД  **МКУ «ЕСЗ»** | | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Средства бюджета МО | 78 650,00 | 78 650,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | УТСиДД | |
| Средства бюджета МО | 1 005 046,00 | 0,00 | 205 998,00 | 634 192,00 | | 74 907,00 | | 89 949,00 | **МКУ «ЕСЗ»** | |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 4 140,00 | 4 140,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | УТСиДД | |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 147 424,00 | 0,00 | 10 842,00 | 33 379,00 | | 46 893,00 | | 56 310,00 | **МКУ «ЕСЗ»** | |
| 2.2. | **Мероприятие 05.02**  Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | **Итого:** | **33 613,05** | **0,00** | **32 863,00** | **750,05** | | **0,00** | | **0,00** | УТСиДД  МКУ «ЕСЗ» | | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | УТСиДД | |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 1 613,05 | 0,00 | 863,00 | 750,05 | | 0,00 | | 0,00 | МКУ «ЕСЗ» | |
| 2.3 | **Мероприятие 05.03**  Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | 2020-2024 | **Итого:** | **15 179,00** | **0,00** | **15 179,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | МКУ «ЕСЗ» | | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Средства бюджета МО | 15 027,00 | 0,00 | 15 027,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.4 | **Мероприятие 05.04**  Финансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | **Итого:** | **600,00** | **0,00** | **600,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | МКУ «ЕСЗ» | | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.5 | **Мероприятие 05.05**  Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 2020-2024 | **Итого:** | **3 675 752,04** | **646 540,29** | **746 898,77** | **791 651,98** | | **749 643,00** | | **741 018,00** | УТСиДД  МКУ «ЕСЗ» | | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 3 675 752,04 | 646 540,29 | 746 898,77 | 791 651,98 | | 749 643,00 | | 741 018,00 |
| 2.6 | **Мероприятие**  **05.05.01**  Содержание автомобильных дорог | 2020-2024 | **Итого:** | **1 742 479,10** | **351 217,95** | **339 082,37** | **397 065,28** | | **329 713,00** | | **325 400,50** | УТСиДД МКУ «ЕСЗ» | | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 382 764,74 | 351 217,95 | 31 546,79 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | УТСиДД | |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 1 359 714,36 | 0,00 | 307 535,58 | 397 065,28 | | 329 713,00 | | 325 400,50 | **МКУ «ЕСЗ»** | |
| 2.7 | **Мероприятие 05.05.02**  Содержание  внутри  квартальных дорог | 2020-2024 | **Итого:** | **1 706 928,71** | **250 421,07** | **356 242,23** | **357 353,91** | | **373 612,00** | | **369 299,50** | УТСиДД  МКУ «ЕСЗ» | | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | **МКУ «ЕСЗ»** | |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 288 235,64 | 250 421,07 | 37 814,57 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | **УТСиДД** | |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 1 418 693,07 | 0,00 | 318 427,66 | 357 353,91 | | 373 612,00 | | 369 299,50 | **МКУ «ЕСЗ»** | |
| 2.8 | **Мероприятие**  **05.05.03**  Обслуживание сетей ливневой канализации и  очистных сооружений | 2020-2024 | **Итого:** | **153 585,84** | **17 783,00** | **33 802,84** | **34 000,00** | | **34 000,00** | | **34 000,00** | УТСиДД  МКУ«ЕСЗ | | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 19 385,09 | 17 783,00 | 1 602,09 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | УТСиДД | |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 134 200,75 | 0,00 | 32 200,75 | 34 000,00 | | 34 000,00 | | 34 000,00 | **МКУ «ЕСЗ»** | |
| 2.9 | **Мероприятие**  **05.05.04**  Ремонт автомобильных дорог общего пользования | 2020-2024 | **Итого:** | **39 605,94** | **7 657,00** | **9 694,15** | **2 864,79** | | **9 695,00** | | **9 695,00** | УТСиДД,  МКУ ЕСЗ | | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 7 657,00 | 7 657,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | УТСиДД | |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 31 948,94 | 0,00 | 9 694,15 | 2 864,79 | | 9 695,00 | | 9 695,00 |  | |  |
| **МКУ «ЕСЗ»** | |
| 2.10 | **Мероприятие**  **05.05.05**  Ремонт  внутри  квартальных дорог | 2020-2024 | **Итого:** | **8 144,36** | **0,00** | **2 530,36** | **368,00** | | **2 623,00** | | **2 623,00** | МКУ «ЕСЗ» | | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 8 144,36 | 0,00 | 2 530,36 | 368,00 | | 2 623,00 | | 2 623,00 |
| 2.11 | **Мероприятие**  **05.05.06**  Паспортизация и оформление права собственности объектов дорожного хозяйства | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | МКУ «ЕСЗ» | | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.12 | **Мероприятие**  **05.05.07**  Проектирование, строительство (реконструкция)  автомобильных дорог общего пользования и объектов дорожного хозяйства | 2020-2024 | **Итого:** | **8 109,00** | **8 109,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | УТСиДД  МКУ «ЕСЗ» | | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | **МКУ «ЕСЗ»** | |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | МКУ «ЕСЗ» | |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 8 109,00 | 8 109,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | **УТСиДД** | |
| 2.13 | **Мероприятие**  **05.05.08**  Проектирование, строительство  (реконструкция) ливневой канализации. | 2020-2024 | **Итого:** | **16 899,09** | **11 352,27** | **5 546,82** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **УЖКХ** | | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 16 899,09 | 11 352,27 | 5 546,82 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.14 | **Мероприятие**  **05.06**  Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2020-2024 | **Итого:** | **16 510,37** | **2 697,00** | **1 720,37** | **6 493,00** | | **2 800,00** | | **2 800,00** | УТСиДД  МКУ «ЕСЗ» | | Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 11 113,37 | 0,00 | 920,37 | 6 193,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | **МКУ «ЕСЗ»** | |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 1 997,00 | 1 697,00 | 0,00 | 300,00 | | 0,00 | | 0,00 | **УТСиДД** | |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 3 400,00 | 1000,00 | 800,00 | 0,00 | | 800,00 | | 800,00 | **УО** | |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | **МБУ «КГС»** | |
| 2.15 | **Мероприятие**  **05.07**  Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | 2020-2024 | **Итого:** | **31 872,85** | **0,00** | **4 811,85** | **17 405,00** | | **5 257,00** | | **4 399,00** | МКУ «ЕСЗ» | | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети |
| Средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 31 872,85 | 0,00 | 4 811,85 | 17 405,00 | | 5 257,00 | | 4 399,00 |
| 2.16 | **Мероприятие**  **05.08**  Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ | 2020-2024 | **Итого:** | **19 433,00** | **0,00** | **19 433,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | МКУ «ЕСЗ» | | Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий |
| Средства бюджета МО | 19 238,00 | 0,00 | 19 238,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.17 | **Мероприятие 05.51**  Разработка проектов организации дорожного движения | 2020-2024 | **Итого:** | **3 000,00** | **0,00** | **0,00** | | **3 000,00** | **0,00** | **0,00** | | | МКУ «ЕСЗ» | Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий |
| Средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Адресный перечень капитального ремонта (ремонта)объектов

муниципальной собственности городского округа Красногорск, финансирование которых предусмотрено

мероприятием 05.01. «Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» подпрограммы II «Дороги Подмосковья»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | | Виды работ (капитальный ремонт /ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ (км/тыс.кв.м) | Период проведения работ | Профинансировано на 01.01.2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | **Объект 5.1.1**  Московская область, городской округ Красногорск, г.Красногорск, ул.Авангардная | | ремонт | 0,199/1,3923 | 2021 | 0 | **Итого** | **1 560,26** | **0,00** | **1 560,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 482,25 | 0,00 | 1 482,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 78,01 | 0,00 | 78,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | **Объект 5.1.2**  Московская область, г.Красногорск, ул.Ленина | | ремонт | 0,998/6,989 | 2021 | 0 | **Итого** | **7 262,89** | **0,00** | **7 262,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 6 899,75 | 0,00 | 6 899,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 363,14 | 0,00 | 363,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | **Объект 5.1.3**  Московская область, г.Красногорск, пр.Чехова | | ремонт | 0,232/1,6245 | 2021 | 0 | **Итого** | **1 414,69** | **0,00** | **1 414,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 343,96 | 0,00 | 1 343,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 70,73 | 0,00 | 70,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | **Объект 5.1.4**  Московская область, Красногорский район,д.Сабурово,проезд от д.42 до кладбища | | ремонт | 0,157/1,099 | 2021 | 0 | **Итого** | **91,94** | **0,00** | **91,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 87,34 | 0,00 | 87,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 4,60 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | **Объект 5.1.5**  Московская область, Красногорский район,д.Сабурово, проезд от д.142 до д.134 | | ремонт | 0,144/1,008 | 2021 | 0 | **Итого** | **807,27** | **0,00** | **807,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 766,91 | 0,00 | 766,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 40,36 | 0,00 | 40,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | **Объект 5.1.6**  Московская область, Красногорский район, д.Сабурово, ул.Солнечная | | ремонт | 0,242/1,695 | 2021 | 0 | **Итого** | **1 462,53** | **0,00** | **1 462,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 389,40 | 0,00 | 1 389,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 73,13 | 0,00 | 73,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | **Объект 5.1.7**  Московская область, Красногорский район, дорога от Пятницкого шоссе к СНТ "Гея" вблизи д.Аристово | | ремонт | 0,215/1,506 | 2021 | 0 | **Итого** | **1 377,26** | **0,00** | **1 377,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 308,39 | 0,00 | 1 308,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 68,87 | 0,00 | 68,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | **Объект 5.1.8**  Московская область, г.Красногорск, мкр.Опалиха,ул.Пушкина | | ремонт | 0,157/1,102 | 2021 | 0 | **Итого** | **2205,30** | **0,00** | **2205,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 2095,03 | 0,00 | 2095,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 110,27 | 0,00 | 110,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | **Объект 5.1.9**  Московская область, г.Красногорск, мкр.Опалиха,ул.Садовая | | ремонт | 0,251/1,76 | 2021 | 0 | **Итого** | **1 412,99** | **0,00** | **1 412,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 342,34 | 0,00 | 1 342,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 70,65 | 0,00 | 70,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | **Объект 5.1.10**  Московская область, г.Красногорск, мкр.Опалиха,ул.Куйбышева | | ремонт | 0,124/0,869 | 2021 | 0 | **Итого** | **1041,78** | **0,00** | **1041,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 989,69 | 0,00 | 989,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 52,09 | 0,00 | 52,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | **Объект 5.1.11**  Московская область, городской округ Красногорск, д.Захарково,проезд от д.79 до д.253 | | ремонт | 0,356/2,492 | 2021 | 0 | **Итого** | **1252,55** | **0,00** | **1252,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1189,92 | 0,00 | 1189,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 62,63 | 0,00 | 62,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | **Объект 5.1.12**  Московская область, городской округ Красногорск, от д.Ивановское до СНТ "Красногорский садовод" | | ремонт | 0,321/2,25 | 2021 | 0 | **Итого** | **2671,25** | **0,00** | **2671,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 2537,69 | 0,00 | 2537,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 133,56 | 0,00 | 133,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | **Объект 5.1.13**  Московская область, городской округ Красногорск, д.Гольево,подъезд №1 | | ремонт | 0,252/1,765 | 2021 | 0 | **Итого** | **985,54** | **0,00** | **985,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 936,26 | 0,00 | 936,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 49,28 | 0,00 | 49,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | **Объект 5.1.14**  Московская область, городской округ Красногорск, пос.Горки-6, дорога от уч.15 до д.9 | | ремонт | 0,404/2,829 | 2021 | 0 | **Итого** | **2 235,69** | **0,00** | **2 235,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 123,91 | 0,00 | 2 123,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 111,78 | 0,00 | 111,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | **Объект 5.1.15**  Московская область, городской округ Красногорск,пос.Горки-6, дорога вдоль д.29, д.38, д.5а | | ремонт | 0,221/1,55 | 2021 | 0 | **Итого** | **1 131,52** | **0,00** | **1 131,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 074,95 | 0,00 | 1 074,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 56,57 | 0,00 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | **Объект 5.1.16**  Московская область, городской округ Красногорск, пос.Горки-6, дорога от дома 35 до уч. 6 | | ремонт | 0,152/1,061 | 2021 | 0 | **Итого** | **810,69** | **0,00** | **810,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 770,15 | 0,00 | 770,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 40,54 | 0,00 | 40,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | **Объект 5.1.17**  Московская область, городской округ Красногорск, пос.Горки-6, дорога от д.9 в сторону леса | | ремонт | 0,08/0,56 | 2021 | 0 | **Итого** | **493,03** | **0,00** | **493,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 468,38 | 0,00 | 468,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 24,65 | 0,00 | 24,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | **Объект 5.1.18**  Московская область, городской округ Красногорск, пос.Горки-6, дорога от Ильинского шоссе до д.9 | | ремонт | 0,271/1,897 | 2021 | 0 | **Итого** | **1929,78** | **0,00** | **1929,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1833,29 | 0,00 | 1833,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 96,49 | 0,00 | 96,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | **Объект 5.1.19**  Московская обл., Красногорский р-н,р.п.Нахабино, ул. Школьная | | ремонт | 0,72/5,04 | 2021 | 0 | **Итого** | **4 620,82** | **0,00** | **4 620,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 4 389,78 | 0,00 | 4 389,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 231,04 | 0,00 | 231,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | **Объект 5.1.20**  Московская обл., Красногорский р-н,р.п.Нахабино, пер.Пионерский | | ремонт | 0,07/0,4915 | 2021 | 0 | **Итого** | **368,36** | **0,00** | **368,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 349,94 | 0,00 | 349,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 18,42 | 0,00 | 18,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | **Объект 5.1.21**  Московская обл., Красногорский район,пос.Нахабино, ул.Пионерская | | ремонт | 0,074/0,518 | 2021 | 0 | **Итого** | **387,04** | **0,00** | **387,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 367,69 | 0,00 | 367,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 19,35 | 0,00 | 19,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | **Объект 5.1.22**  Московская обл., Красногорский р-н,  р.п. Нахабино,  ул. Свердлова | | ремонт | 0,175/1,224 | 2021 | 0 | **Итого** | **970,66** | **0,00** | **970,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 922,13 | 0,00 | 922,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 48,53 | 0,00 | 48,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | **Объект 5.1.23**  Московская обл., Красногорский р-н,р.п.Нахабино, ул.Гражданская | | ремонт | 0,183/1,28 | 2021 | 0 | **Итого** | **1053,32** | **0,00** | **1053,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1000,65 | 0,00 | 1000,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 52,67 | 0,00 | 52,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | **Объект 5.1.24**  Московская область,Красногорский район, от автодороги "Волоколамское шоссе- Козино-Нефедьево" д.Нефедьево до СНТ "Икар" | | ремонт | 0,189/1,32 | 2021 | 0 | **Итого** | **771,79** | **0,00** | **771,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 733,20 | 0,00 | 733,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 38,59 | 0,00 | 38,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 | **Объект 5.1.25**  Московская область, Красногорский р-н, дер.Степановское, дорога от д.66 до ВЗУ | | ремонт | 0,385/2,696 | 2021 | 0 | **Итого** | **2810,42** | **0,00** | **2810,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 2669,90 | 0,00 | 2669,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 140,52 | 0,00 | 140,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 | **Объект 5.1.26**  Московская область, Красногорский р-н, дер.Степановское, дорога от ВЗУ до с/т "Здоровье" | | ремонт | 0,179/1,25 | 2021 | 0 | **Итого** | **64,36** | **0,00** | **64,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 61,14 | 0,00 | 61,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 3,22 | 0,00 | 3,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 27 | **Объект 5.1.27**  Московская область,Красногорский р-н,дер.Грибаново,ул.Ленина | | ремонт | 0,384/2,685 | 2021 | 0 | **Итого** | **1621,07** | **0,00** | **1621,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1540,02 | 0,00 | 1540,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 81,05 | 0,00 | 81,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 28 | **Объект 5.1.28**  Московская область,Красногорский р-н,дер.Грибаново, ул.Народная | | ремонт | 0,324/2,269 | 2021 | 0 | **Итого** | **1358,02** | **0,00** | **1358,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1290,12 | 0,00 | 1290,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 67,90 | 0,00 | 67,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 | **Объект 5.1.29**  Московская область, городской округ Красногорск, с.Николо-Урюпино, подъезд к кладбищу | | ремонт | 0,161/1,128 | 2021 | 0 | **Итого** | **698,28** | **0,00** | **698,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 663,36 | 0,00 | 663,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 34,92 | 0,00 | 34,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 | **Объект 5.1.30**  Московская область,городской округ Красногорск, с.Петрово-Дальнее, ул.Александровская | | ремонт | 0,919/6,43 | 2021 | 0 | **Итого** | **6127,61** | **0,00** | **6127,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 5821,23 | 0,00 | 5821,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 306,38 | 0,00 | 306,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | **Объект 5.1.31**  Московская область,городской округ Красногорск, от Новорижского ш. по ул. Новый поселок до д.1 д.Бузланово | | ремонт | 0,12/0,843 | 2021 | 0 | **Итого** | **70,23** | **0,00** | **70,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 66,72 | 0,00 | 66,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 3,51 | 0,00 | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 | **Объект 5.1.32**  Московская область, городской округ Красногорск, от съезда с Новорижского шоссе до д.Ивановское | | ремонт | 0,492/3,441 | 2021 | 0 | **Итого** | **3856,54** | **0,00** | **3856,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 3663,71 | 0,00 | 3663,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 192,83 | 0,00 | 192,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 33 | **Объект 5.1.33**  Московская область,городской округ Красногорск, г.Красногорск, проезд от ул.Павшинская до д.146 по ул.Центральная | | ремонт | 0,261/1,825 | 2021 | 0 | **Итого** | **1939,21** | **0,00** | **1939,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1842,25 | 0,00 | 1842,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 96,96 | 0,00 | 96,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 34 | **Объект 5.1.34**  Московская область, городской округ Красногорск, с.Николо-Урюпино, ул. Садовая | | ремонт | 0,12/0,84 | 2021 | 0 | **Итого** | **737,37** | **0,00** | **737,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 700,50 | 0,00 | 700,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 36,87 | 0,00 | 36,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 35 | **Объект 5.1.35**  Московская область, городской округ Красногорск, мкр. Павшинская пойма, от пересечения Красногорского бульвара с Павшинским бульваром до д.34 | | ремонт | 1,299/9,096 | 2021 | 0 | **Итого** | **7745,69** | **0,00** | **7745,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 7358,41 | 0,00 | 7358,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 387,28 | 0,00 | 387,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 36 | **Объект 5.1.36**  Московская обл., Красногорский р-н, р.п. Нахабино, ул. Набережная | | ремонт | 0,15/1,052 | 2021 | 0 | **Итого** | **578,84** | **0,00** | **578,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 549,90 | 0,00 | 549,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 28,94 | 0,00 | 28,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 37 | **Объект 5.1.37**  Московская область, Красногорский район, от автодороги "Волоколамское шоссе-Козино-Нефедьево" д.Нефедьево до СНТ "Полянка" | | ремонт | 0,636/4,454 | 2021 | 0 | **Итого** | **2797,35** | **0,00** | **2797,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 2657,48 | 0,00 | 2657,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 139,87 | 0,00 | 139,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 38 | **Объект 5.1.38**  Московская обл., Красногорский р-н, р.п. Нахабино, ул. Дачная (2-ой участок) | | ремонт | 0,229/1,6 | 2021 | 0 | **Итого** | **1041,37** | **0,00** | **1041,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 989,30 | 0,00 | 989,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 52,07 | 0,00 | 52,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 39 | **Объект 5.1.39**  Московская обл., Красногорский р-н, р.п. Нахабино, ул. Дорожная | | ремонт | 0,247/1,732 | 2021 | 0 | **Итого** | **1168,20** | **0,00** | **1168,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1109,79 | 0,00 | 1109,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 58,41 | 0,00 | 58,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 40 | **Объект 5.1.40**  Московская обл., Красногорский р-н, р.п. Нахабино, ул. Кирова | | ремонт | 0,15/1,05 | 2021 | 0 | **Итого** | **785,93** | **0,00** | **785,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 746,64 | 0,00 | 746,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 39,29 | 0,00 | 39,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 41 | **Объект 5.1.41**  Московская обл., Красногорский р-н,р.п.Нахабино,пр.1-й Кировский | | ремонт | 0,07/0,492 | 2021 | 0 | **Итого** | **398,84** | **0,00** | **398,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 378,90 | 0,00 | 378,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 19,94 | 0,00 | 19,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 | **Объект 5.1.42**  Московская обл., Красногорский р-н,р.п.Нахабино,пр.2-й Кировский | | ремонт | 0,064/0,451 | 2021 | 0 | **Итого** | **504,83** | **0,00** | **504,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 479,59 | 0,00 | 479,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 25,24 | 0,00 | 25,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 43 | **Объект 5.1.43**  Московская обл., Красногорский р-н, р.п. Нахабино, ул. Калинина | | ремонт | 0,232/1,624 | 2021 | 0 | **Итого** | **1104,76** | **0,00** | **1104,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1049,52 | 0,00 | 1049,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 55,24 | 0,00 | 55,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 44 | **Объект 5.1.44**  Московская обл., Красногорский р-н,р.п.Нахабино, пер. Комсомольский | | ремонт | 0,107/0,749 | 2021 | 0 | **Итого** | **537,79** | **0,00** | **537,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 510,90 | 0,00 | 510,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 26,89 | 0,00 | 26,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 45 | **Объект 5.1.45**  Московская обл., Красногорский р-н, р.п. Нахабино, ул. Мира | | ремонт | 0,194/1,358 | 2021 | 0 | **Итого** | **1069,43** | **0,00** | **1069,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1015,97 | 0,00 | 1015,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 53,46 | 0,00 | 53,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 46 | **Объект 5.1.46**  Московская обл., Красногорский р-н, р.п. Нахабино, ул. Труда | | ремонт | 0,16/1,117 | 2021 | 0 | **Итого** | **713,80** | **0,00** | **713,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 678,11 | 0,00 | 678,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 35,69 | 0,00 | 35,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 47 | **Объект 5.1.47**  Московская обл., Красногорский р-н, р.п. Нахабино, ул. Тургенева | | ремонт | 0,463/3,24 | 2021 | 0 | **Итого** | **1919,33** | **0,00** | **1919,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1823,36 | 0,00 | 1823,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 95,97 | 0,00 | 95,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 48 | **Объект 5.1.48**  Московская область, г.Красногорск, д. Гольево, подъезд | | ремонт | 1,483/10,3818 | 2021 | 0 | **Итого** | **9812,05** | **0,00** | **9812,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 9321,45 | 0,00 | 9321,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 490,60 | 0,00 | 490,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 49 | **Объект 5.1.49**  Московская область, г.Красногорск, подъезд к д.Ивановское | | ремонт | 0,272/1,9072 | 2021 | 0 | **Итого** | **1875,96** | **0,00** | **1875,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1782,16 | 0,00 | 1782,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 93,80 | 0,00 | 93,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 50 | **Объект 5.1.50**  Московская область, Красногорский р-н, дер. Поздняково, ул. Советская | | ремонт | 0,444/3,108 | 2021 | 0 | **Итого** | **1664,81** | **0,00** | **1664,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1581,57 | 0,00 | 1581,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 83,24 | 0,00 | 83,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 51 | **Объект 5.1.51**  Московская область, Красногорский р-н, с. Дмитровское, ул. Дачная | | ремонт | 0,175/1,222 | 2021 | 0 | **Итого** | **1046,50** | **0,00** | **1046,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 994,18 | 0,00 | 994,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 52,32 | 0,00 | 52,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 52 | **Объект 5.1.52**  Московская область, Красногорский р-н, дер. Поздняково, ул. Набережная | | ремонт | 0,172/1,207 | 2021 | 0 | **Итого** | **832,90** | **0,00** | **832,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 791,25 | 0,00 | 791,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 41,65 | 0,00 | 41,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 53 | **Объект 5.1.53**  Московская область, Красногорский р-н, дер. Поздняково, дорога ведущая от ул. Набережная к ул. Животноводов | | ремонт | 0,321/2,244 | 2021 | 0 | **Итого** | **1804,25** | **0,00** | **1804,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1714,04 | 0,00 | 1714,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 90,21 | 0,00 | 90,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 54 | **Объект 5.1.54**  Московская область, Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Вилора Трифонова, от Волоколамского ш.-деловой центр "Успенский"-СНТ "Вахтанговец" | | ремонт | 0,651/4,554 | 2021 | 0 | **Итого** | **3571,05** | **0,00** | **3571,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 3392,50 | 0,00 | 3392,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 178,55 | 0,00 | 178,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 55 | **Объект 5.1.55**  Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Есенинская | | ремонт | 0,727/5,09 | 2021 | 0 | **Итого** | **4162,76** | **0,00** | **4162,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 3954,63 | 0,00 | 3954,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 208,13 | 0,00 | 208,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 56 | **Объект 5.1.56**  Московская область, Красногорский район, д.Сабурово, проезд от торгового павильона к д.41 | | ремонт | 0,21/1,47 | 2021 | 0 | **Итого** | **1068,81** | **0,00** | **1068,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1015,37 | 0,00 | 1015,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 53,44 | 0,00 | 53,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 57 | **Объект 5.1.57**  Московская область, Красногорский р-н, р.п. Нахабино пер. Вокзальный (участок 1) | | Капитальный ремонт | 0,079/0,55045 | 2021 | 0 | **Итого** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 58 | **Объект 5.1.58**  Московская область, Красногорский р-н, пос. Нахабино, ул. Московская | | Капитальный ремонт | 0,232/1,6263 | 2021 | 0 | **Итого** | **967,06** | **0,00** | **967,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 918,71 | 0,00 | 918,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 48,35 | 0,00 | 48,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 59 | **Объект 5.1.59**  Московская область, Красногорский район, дорога от ул. Опалиха п. Опалиха через ж/д переезд по ул. Ольховая д. Гореносово до СНТ "Опалиха" | | ремонт | 0,116/0,815 | 2021 | 0 | **Итого** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 60 | **Объект 5.1.60**  Московская область, г.Красногорск, от ст. Павшино  до ГСК «Экран 2» (вдоль ж/д) | | ремонт | 0,074/0,5164 | 2021 | 0 | **Итого** | **1 574,23** | **0,00** | **1574,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1495,51 | 0,00 | 1495,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 78,52 | 0,00 | 78,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 61 | **Объект 5.1.61**  Московская область, Красногорский р-н, дер. Ивановское, от госпиталя до платформы Красногорская | | ремонт | 0,315/2,202 | 2021 | 0 | **Итого** | **4 005,82** | **0,00** | **4 005,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 3805,53 | 0,00 | 3805,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 200,29 | 0,00 | 200,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 62 | **Объект 5.1.62**  Московская область, Красногорский р-н дер. Ивановское, ул. Центральная | | ремонт | 0,2/1,3996 | 2021 | 0 | **Итого** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 63 | **Объект 5.1.63**  Московская область, Красногорский район, Павшинская пойма, ул. им. Зверева, от дублера Волоколамского шоссе до Красногорского бульвара | | ремонт | 0,026/0,183 | 2021 | 0 | **Итого** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 64 | **Объект 5.1.64**  Московская область, Красногорский район, Павшинская пойма, улица им. Зверева, от улицы им. Зверева до дублера  Волоколамского шоссе | | ремонт | 0,334/2,337 | 2021 | 0 | **Итого** | **1522,69** | **0,00** | **1522,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1446,55 | 0,00 | 1446,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 76,14 | 0,00 | 76,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 65 | **Объект 5.1.65**  Московская область, городской округ Красногорск, дорога на СНТ "Урожай" до автомобильной дороги Аникеевка-Нахабино | | ремонт | 2,537/  17,76 | 2021 | 0 | **Итого** | **19 045,24** | **0,00** | **19 045,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 18 092,97 | 0,00 | 18 092,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 952,27 | 0,00 | 952,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 66 | **Объект 5.1.66**  Московская область, Красногорский р-н, р.п. Нахабино, пер. Вокзальный (участок 2) | | ремонт | 0,224/  1,5688 | 2021 | 0 | **Итого** | **1830,28** | **0,00** | **1830,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1738,77 | 0,00 | 1738,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 91,51 | 0,00 | 91,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 67 | **Объект 5.1.67**  Московская область, Красногорский район, пос. Нахабино, ул. Малая | | Капитальный ремонт | 0,376/  2,635 | 2021 | 0 | **Итого** | **1506,00** | **0,00** | **1506,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1430,69 | 0,00 | 1430,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 75,31 | 0,00 | 75,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 68 | **Объект 5.1.68**  Московская область, Красногорский район, пос. Нахабино, ул. Лесная | | Капитальный ремонт | 0,584/  4,091 | 2021 | 0 | **Итого** | **2919,18** | **0,00** | **2919,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 2773,22 | 0,00 | 2773,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 145,96 | 0,00 | 145,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 69 | **Объект 5.1.69**  Московская область, Красногорский район, р.п. Нахабино, ул. Учительская | | Капитальный ремонт | 0,176/  1,23 | 2021 | 0 | **Итого** | **856,94** | **0,00** | **856,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 814,09 | 0,00 | 814,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 42,85 | 0,00 | 42,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 70 | **Объект 5.1.70**  Московская область, Красногорский район, дорога от ул. Опалиха п. Опалиха через ж/д переезд по ул. Ольховая д. Гореносово до СНТ "Опалиха" | | Капитальный ремонт | 0,135/  0,948 | 2021 | 0 | **Итого** | **2095,97** | **0,00** | **2095,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1991,17 | 0,00 | 1991,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 104,80 | 0,00 | 104,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 71 | **Объект 5.1.71**  Московская область, мкр.Опалиха, д.10 (парковка вдоль автодороги , ул. Опалиха) | | Капитальный ремонт | 0,135/  0,947 | 2021 | 0 | **Итого** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 72 | **Объект 5.1.72**  Московская область, городской округ Красногорск, от автомобильной дороги "Дорога на СНТ "Урожай" до автомобильной дороги "Аникеевка-Нахабино" до КПП ЖК Опалиха О3 | | Капитальный ремонт | 0,158/  1,1094 | 2021 | 0 | **Итого** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 73 | **Объект 5.1.73**  Московская область, городской округ Красногорск, дорога на СНТ "Урожай" до автомобильной дороги Аникеевка-Нахабино | | Капитальный ремонт | 0,841/  5,888 | 2021 | 0 | **Итого** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 74 | **Объект 5.1.74**  Московская область, г. Красногорск, ул. Почтовая | | ремонт | 0,571/  3,998 | 2021 | 0 | **Итого** | **3948,47** | **0,00** | **3948,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 3751,05 | 0,00 | 3751,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 197,42 | 0,00 | 197,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 75 | **Объект 5.1.75**  Московская область, городской округ Красногорск, г. Красногорск подъезд к д. № 17а (со стороны ж/д) ул. Вокзальная | | Капитальный ремонт | 0,36/  2,519 | 2021 | 0 | **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 76 | **Объект 5.1.76**  Московская область,городской округ Красногорск, от а/д ОКС-гаражи до Автотехцентра | | Капитальный ремонт | 0,504/  3,526 | 2021 | 0 | **Итого** | **4367,70** | **0,00** | **4367,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 4149,41 | 0,00 | 4149,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 218,29 | 0,00 | 218,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 77 | **Объект 5.1.77**  Нераспределенный остаток | |  |  |  |  | **Итого** | **68 393,11** | **0,00** | **68 393,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 64 973,36 | 0,00 | 64 973,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 3419,75 | 0,00 | 3419,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 78 | | **Объект 5.1.78**  Московская область, городской округ Красногорск, р.п Нахабино ул. Дзержинского | ремонт | 0,196/  1,37 | 2022 | 0 | **Итого** | **1 549,07** | **0,00** | **0,00** | **1 463,87** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 471,62 | 0,00 | 0,00 | 1 390,68 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 77,45 | 0,00 | 0,00 | 73,19 | 0,00 | 0,00 |  |
| 79 | | **Объект 5.1.79**  Московская область, Красногорский р-н, д. Сабурово, проезд от ул. Центральная до кладбища | ремонт | 0,301/  2,104 | 2022 | 0 | **Итого** | **2 345,55** | **0,00** | **0,00** | **2 216,55** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 228,27 | 0,00 | 0,00 | 2 105,72 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 117,28 | 0,00 | 0,00 | 110,83 | 0,00 | 0,00 |  |
| 80 | | **Объект 5.1.80**  Московская область, Красногорский р-н, с. Ангелово, проезд от ул. Центральная, дер. Марьино до ул. Школьной в с. Ангелово у здания администрации | ремонт | 0,11/  0,772 | 2022 | 0 | **Итого** | **966,61** | **0,00** | **0,00** | **913,44** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 918,28 | 0,00 | 0,00 | 867,77 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 48,33 | 0,00 | 0,00 | 45,67 | 0,00 | 0,00 |  |
| 81 | | **Объект 5.1.81**  Московская область, Красногорский район, д. Александровка. ул. Лесная | ремонт | 0,189/  1,322 | 2022 | 0 | **Итого** | **1 403,01** | **0,00** | **0,00** | **1 325,85** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 332,86 | 0,00 | 0,00 | 1 259,56 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 70,15 | 0,00 | 0,00 | 66,29 | 0,00 | 0,00 |  |
| 82 | | **Объект 5.1.82**  Московская область, городской округ Красногорск, мкр-н Опалиха, от автомобильной дороги ул. Чапаева до д. 13 Широкий переулок | ремонт | 0,123/  0,861 | 2022 | 0 | **Итого** | **1 089,43** | **0,00** | **0,00** | **1 029,51** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 034,96 | 0,00 | 0,00 | 978,04 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 54,47 | 0,00 | 0,00 | 51,47 | 0,00 | 0,00 |  |
| 83 | | **Объект 5.1.83**  Московская область, городской округ Красногорск, от съезда с Новорижского шоссе до д. Ивановское | ремонт | 0,6/4,2 | 2022 | 0 | **Итого** | **4 993,61** | **0,00** | **0,00** | **4 718,97** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 4 743,93 | 0,00 | 0,00 | 4 483,02 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 249,68 | 0,00 | 0,00 | 235,95 | 0,00 | 0,00 |  |
| 84 | | **Объект 5.1.84**  Московская область, городской округ Красногорск, от д.164 до д.102 д. Тимошкино Красногорского района Московская область | ремонт | 0,35/  2,448 | 2022 | 0 | **Итого** | **2 770,69** | **0,00** | **0,00** | **2 618,30** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 632,15 | 0,00 | 0,00 | 2 487,38 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 138,54 | 0,00 | 0,00 | 130,91 | 0,00 | 0,00 |  |
| 85 | | **Объект 5.1.85**  Московская обл., Красногорский район, р.п. Нахабино, пер. Лесной | ремонт | 0,171/  1,2 | 2022 | 0 | **Итого** | **1 339,59** | **0,00** | **0,00** | **1 265,91** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 272,61 | 0,00 | 0,00 | 1 202,61 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 66,98 | 0,00 | 0,00 | 63,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| 86 | | **Объект 5.1.86**  Московская область, городской округ Красногорск, д.Аристово, ул. Тихий переулок | ремонт | 0,17/  1,188 | 2022 | 0 | **Итого** | **1 258,30** | **0,00** | **0,00** | **1 189,09** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1195,38 | 0,00 | 0,00 | 1129,64 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 62,92 | 0,00 | 0,00 | 59,45 | 0,00 | 0,00 |  |
| 87 | | **Объект 5.1.87**  Московская область, городской округ Красногорск, дорога от Волоколамского шоссе до СНТ "Лесная поляна" | ремонт | 1,385/  9,692 | 2022 | 0 | **Итого** | **9 784,21** | **0,00** | **0,00** | **9 246,08** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 9 295,00 | 0,00 | 0,00 | 8 783,77 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 489,21 | 0,00 | 0,00 | 462,31 | 0,00 | 0,00 |  |
| 88 | | **Объект 5.1.88**  Дорога-дублер по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, г.Красногорск, ул. Игоря Мерлушкина д.12,д.10,д.8,д.6 стр.1,д.6,д.4,д.3 стр.1,д.3,д.2 стр.1,д.2, д.1 и бульвар Космонавтов д.1,д.2,д.3,д.4,д.4а,д.4 стр.1,д.5,д.6,д.7,д.7 стр.1,д.8,д.8А,д.9,д.11,д.11 стр.1,д.13,д.15,д.17 | ремонт | 1,102/  7,713 | 2022 | 0 | **Итого** | **11 709,37** | **0,00** | **0,00** | **11 065,36** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 11 123,90 | 0,00 | 0,00 | 10 512,09 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 585,47 | 0,00 | 0,00 | 553,27 | 0,00 | 0,00 |  |
| 89 | | **Объект 5.1.89**  Московская область, городской округ  Красногорск, п. Архангельское, ул. Петровская | ремонт | 0,359/  2,511 | 2022 | 0 | **Итого** | **2 800,61** | **0,00** | **0,00** | **2 646,57** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 660,58 | 0,00 | 0,00 | 2 514,24 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 140,03 | 0,00 | 0,00 | 132,33 | 0,00 | 0,00 |  |
| 90 | | **Объект 5.1.90**  Московская область, городской округ Красногорск, д. Захарково, проезд от д.242 до д.295 по ул. Цветочная | ремонт | 0,157/  1,1 | 2022 | 0 | **Итого** | **1 243,65** | **0,00** | **0,00** | **1 175,25** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1181,47 | 0,00 | 0,00 | 1 116,49 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 62,18 | 0,00 | 0,00 | 58,76 | 0,00 | 0,00 |  |
| 91 | | **Объект 5.1.91**  Московская обл., Красногорский р-н, р.п. Нахабино, ул. Заводская | ремонт | 0,044/  0,31 | 2022 | 0 | **Итого** | **370,93** | **0,00** | **0,00** | **350,53** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 352,38 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 18,55 | 0,00 | 0,00 | 17,53 | 0,00 | 0,00 |  |
| 92 | | **Объект 5.1.92**  Московская область,Красногорский р-н, дер. Грибаново, от Ильинского шоссе до ул. Речная д. 85 | ремонт | 0,259/  1,816 | 2022 | 0 | **Итого** | **2 003,65** | **0,00** | **0,00** | **1 893,45** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 903,47 | 0,00 | 0,00 | 1 798,77 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 100,18 | 0,00 | 0,00 | 94,68 | 0,00 | 0,00 |  |
| 93 | | **Объект 5.1.93**  Московская область, городской округ Красногорск, д.Аристово, ул. Весенняя | ремонт | 0,447/  3,126 | 2022 | 0 | **Итого** | **3 237,14** | **0,00** | **0,00** | **3 059,10** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 3 075,28 | 0,00 | 0,00 | 2 906,14 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 161,86 | 0,00 | 0,00 | 152,96 | 0,00 | 0,00 |  |
| 94 | | **Объект 5.1.94**  Московская область, Красногорский р-н, р.п. Нахабино, пер. Вокзальный (участок 1) | Кап.  ремонт | 0,079/  0,55 | 2022 | 0 | **Итого** | **868,78** | **0,00** | **0,00** | **968,21** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 825,34 | 0,00 | 0,00 | 919,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 43,44 | 0,00 | 0,00 | 48,41 | 0,00 | 0,00 |  |
| 95 | | **Объект 5.1.95**  Московская область, Красногорский район, дорога от ул. Опалиха п. Опалиха через ж/д переезд по ул. Ольховая д. Гореносово до СНТ "Опалиха | Кап.  ремонт | 0,116/  0,815 | 2022 | 0 | **Итого** | **2 249,08** | **0,00** | **0,00** | **2 546,86** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 136,63 | 0,00 | 0,00 | 2 419,52 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 112,45 | 0,00 | 0,00 | 127,34 | 0,00 | 0,00 |  |
| 96 | | **Объект 5.1.96**  Московская область, мкр. Опалиха,д.10 (парковка вдоль автодороги, ул. Опалиха) | Кап.  ремонт | 0,135/  0,947 | 2022 | 0 | **Итого** | **1 577,38** | **0,00** | **0,00** | **1 790,03** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 498,51 | 0,00 | 0,00 | 1 700,53 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 78,87 | 0,00 | 0,00 | 89,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| 97 | | **Объект 5.1.97**  Московская область, городской округ Красногорск, от автомобильной дороги "Дорога на СНТ "Урожай" до автомобильной дороги "Аникеевка-Нахабино" до КПП ЖК Опалиха О3 | Кап. ремонт | 0,846  /1,184 | 2022 | 0 | **Итого** | **4 223,00** | **0,00** | **0,00** | **4 117,71** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 4 011,85 | 0,00 | 0,00 | 3 911,82 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 211,15 | 0,00 | 0,00 | 205,89 | 0,00 | 0,00 |  |
| 98 | | **Объект 5.1.98**  Московская область, городской округ Красногорск, дорога на СНТ "Урожай" до автомобильной дороги Аникеевка-Нахабино | Кап.  ремонт | 1,013/  5,34 | 2022 | 0 | **Итого** | **13 956,20** | **0,00** | **0,00** | **16 293,03** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 13 258,39 | 0,00 | 0,00 | 15 478,38 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 697,81 | 0,00 | 0,00 | 814,65 | 0,00 | 0,00 |  |
| 99 | | **Объект 5.1.99**  Московская область, городской округ Красногорск, г. Красногорск подъезд к д. № 17а (со стороны ж/д) ул. Вокзальная | Кап.  ремонт | 0,299/  2,09 | 2022 | 0 | **Итого** | **3 626,30** | **0,00** | **0,00** | **4 427,51** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 3 444,99 | 0,00 | 0,00 | 4 206,14 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 181,31 | 0,00 | 0,00 | 221,38 | 0,00 | 0,00 |  |
| 100 | | **Объект 5.1.100**  Московская область, городской округ Красногорск, от Волоколамского шоссе до мкр. Митино-О2 | Кап.  ремонт | 6,50 | 2022 | 0 | **Итого** | **505 692,96** | **0,00** | **0,00** | **430 000,00** | **75 692,96** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 455 050,97 | 0,00 | 0,00 | 408 499,80 | 46 551,17 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 50 641,99 | 0,00 | 0,00 | 21 500,20 | 29 141,79 | 0,00 |  |
| 101 | | **Объект 5.1.101**  Московская область, Красногорский р-н, д. Тимошкино, от д.17 до д.1Б | ремонт | 0,224 | 2022 | 0 | **Итого** | **1 481,00** | **0,00** | **0,00** | **1 481,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 406,95 | 0,00 | 0,00 | 1 406,95 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 74,05 | 0,00 | 0,00 | 74,05 | 0,00 | 0,00 |  |
| 102 | | **Объект 5.1.102**  Московская область, Красногорский р-н, дер. Александровка, ул. Колхозная | ремонт | 0,129 | 2022 | 0 | **Итого** | **865,65** | **0,00** | **0,00** | **865,65** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 822,37 | 0,00 | 0,00 | 822,37 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 43,28 | 0,00 | 0,00 | 43,28 | 0,00 | 0,00 |  |
| 103 | | **Объект 5.1.103**  Московская область, городской округ Красногорск, от д.102 до д.82,91,99  д. Тимошкино, Красногорского района Московской области | ремонт | 0,464 | 2022 | 0 | **Итого** | **2 986,28** | **0,00** | **0,00** | **2 986,28** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 836,97 | 0,00 | 0,00 | 2 836,97 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 149,31 | 0,00 | 0,00 | 149,31 | 0,00 | 0,00 |  |
| 104 | | **Объект 5.1.104**  Московская область ,Красногорский р-н, дер. Александровка, ул. Песчаная | ремонт | 0,144 | 2022 | 0 | **Итого** | **961,29** | **0,00** | **0,00** | **961,29** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 913,22 | 0,00 | 0,00 | 913,22 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 48,07 | 0,00 | 0,00 | 48,07 | 0,00 | 0,00 |  |
| 105 | | **Объект 5.1.105**  Московская обл., Красногорский р-н, дер. Козино, ул. Центральная | ремонт | 0,423 | 2022 | 0 | **Итого** | **2 741,21** | **0,00** | **0,00** | **2 741,21** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 604,15 | 0,00 | 0,00 | 2 604,15 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 137,06 | 0,00 | 0,00 | 137,06 | 0,00 | 0,00 |  |
| 106 | | **Объект 5.1.106**  Московская область, городской округ Красногорск, д.Аристово, ул. Светлая | ремонт | 0,914 | 2022 | 0 | **Итого** | **5 861,10** | **0,00** | **0,00** | **5 861,10** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 5 568,04 | 0,00 | 0,00 | 5 568,04 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 293,06 | 0,00 | 0,00 | 293,06 | 0,00 | 0,00 |  |
| 107 | | **Объект 5.1.107**  Московская область, г.Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных | ремонт | 0,397 | 2022 | 0 | **Итого** | **4 313,54** | **0,00** | **0,00** | **4 313,54** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 4 097,86 | 0,00 | 0,00 | 4 097,86 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 215,68 | 0,00 | 0,00 | 215,68 | 0,00 | 0,00 |  |
| 108 | | **Объект 5.1.108**  Московская область, Красногорский р-н, дер. Воронки, дорога | ремонт | 0,676 | 2022 | 0 | **Итого** | **4 542,63** | **0,00** | **0,00** | **4 542,63** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 4 315,50 | 0,00 | 0,00 | 4 315,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 227,13 | 0,00 | 0,00 | 227,13 | 0,00 | 0,00 |  |
| 109 | | **Объект 5.1.109**  Московская область, городской округ Красногорск, с. п. Ильинское, п. Мечниково, проезд вокруг дома 27 | ремонт | 0,453 | 2022 | 0 | **Итого** | **4 441,33** | **0,00** | **0,00** | **4 441,33** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 4 219,26 | 0,00 | 0,00 | 4 219,26 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 222,07 | 0,00 | 0,00 | 222,07 | 0,00 | 0,00 |  |
| 110 | | **Объект 5.1.110**  Московская область, городской округ Красногорск, проезд ул. Речная- гаражи | ремонт | 0,400 | 2022 | 0 | **Итого** | **5 868,22** | **0,00** | **0,00** | **5 868,22** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 5 574,80 | 0,00 | 0,00 | 5 574,81 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 293,41 | 0,00 | 0,00 | 293,41 | 0,00 | 0,00 |  |
| 111 | | **Объект 5.1.111**  Московская область, городской округ Красногорск, от а/д «Речная-гаражи» до парковки | ремонт | 0,391 | 2022 | 0 | **Итого** | **6 316,02** | **0,00** | **0,00** | **6 316,02** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 6 000,22 | 0,00 | 0,00 | 6 000,22 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 315,80 | 0,00 | 0,00 | 315,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| 112 | | **Объект 5.1.112**  Нераспределенный остаток средств  на 2022 год |  |  | 2022 | 0 | **Итого** | **120 871,55** | **0,00** | **0,00** | **120 871,55** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 114 827,74 | 0,00 | 0,00 | 114 827,74 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 6 043,81 | 0,00 | 0,00 | 6 043,81 | 0,00 | 0,00 |  |
| 113 | | **Объект 5.1.113**  Нераспределенный остаток средств  на 2023 год |  |  | 2023 | 0 | **Итого** | **46 107,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46 107,04** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 28 355,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 355,83 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 17 751,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 751,21 | 0,00 |  |
| 114 | | **Объект 5.1.114**  Объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, предусмотренный в местном бюджете на 2024 год |  |  | 2024 |  | **Итого** | **146 259,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **146 259,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 89 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 949,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 56 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 310,00 |  |
| **Всего по мероприятию:** | | | | | | | **Всего:** | **1 152 470,00** | **0,00** | **216 840,00** | **667 571,00** | **121 800,00** | **146 259,00** |  |
|  | | | | | | | Средства бюджета Московской области | 1 005 046,00 | 0,00 | 205 998,00 | 634 192,00 | 74 907,00 | 89 949,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 147 424,00 | 0,00 | 10 842,00 | 33 379,00 | 46 893,00 | 56 310,00 |  |

Адресный перечень капитального ремонта (ремонта)объектов

муниципальной собственности городского округа Красногорск, финансирование которых предусмотрено

мероприятием 05.02. «Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета» подпрограммы II «Дороги Подмосковья»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование объекта  (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт /ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Профинансировано на 01.01.2020  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | **Объект 5.2.1**  Выполнение проектно-изыскательских работ и получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги протяженностью 5270,0 м, расположенной по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, от Волоколамского шоссе до мкр. Митино-О2 | Капитальный ремонт | 5270м | 2020-2024 | 0 | **Итого** | **33 613,05** | **0,00** | **32 863,00** | **750,05** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 33 613,05 | 0,00 | 32 863,00 | 750,05 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Всего по мероприятию:** | | | | | | **Всего**: | **33 613,05** | **0,00** | **32 863,00** | **750,05** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | | | | | Средства бюджета городского округа Красногорск | 33 613,05 | 0,00 | 32 863,00 | 750,05 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень капитального ремонта (ремонта)объектов

муниципальной собственности городского округа Красногорк, финансирование которых предусмотрено

мероприятием 05.03. «Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан» подпрограммы II «Дороги Подмосковья»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование объекта  (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт /ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Профинансировано на 01.01.2020  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | **Объект 5.3.1**  Московская область, городской округ Красногорск от автодороги "Веледниково-Лешково" до СНТ "Рябинушка" | ремонт | 0,775/  5,427(км/тыс.кв.м) | 2021 | 0 | **Итого** | **4 654,71** | **0,00** | **4 654,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 4608,08 | 0,00 | 4608,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 46,63 | 0,00 | 46,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | **Объект 5.3.2**  Московская область, городской округ Красногорск, от автодороги "Лешково-Петрово Дальнее" до СНТ "Рябинушка" до КПП ДНП "Вымпел | ремонт | 1,071/  7,5(км/тыс.кв.м) | 2021 | 0 | **Итого** | **6 207,64** | **0,00** | **6 207,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 6 145,45 | 0,00 | 6 145,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 62,19 | 0,00 | 62,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | **Объект 5.3.3**  Московская область, городской округ Красногорск, подъездная дорога от "Ильинское ш.-Дмитровское-Тимошкино" д. Тимошкино до СНТ "Земля" | ремонт | 0,089/0,625(км/тыс.кв.м) | 2021 | 0 | **Итого** | **1 021,36** | **0,00** | **1 021,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 011,13 | 0,00 | 1 011,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 10,23 | 0,00 | 10,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | Объект 5.3.4 Нераспределенный остаток | | | | | **Итого** | **3 295,29** | **0,00** | **3 295,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 3 262,34 | 0,00 | 3 262,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 32,95 | 0,00 | 32,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Всего по мероприятию:** | | | | | | **Всего**: | **15 179,00** | **0,00** | **15 179,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | | | | | Средства бюджета Московской области | 15 027,00 | 0,00 | 15 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)

муниципальной собственности городского округа Красногорк, финансирование которых предусмотрено

мероприятием 05.05.07. «Проектирование, строительство(реконструкция)автомобильных дорог общего пользования и объектов дорожного хозяйства» подпрограммы II «Дороги Подмосковья»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Направление инвестирования, Наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы проектирования/строительства реконструкции объектов муниципальной собственности | | Мощность /прирост мощности  объекта(кв. метр, погонный метр, место, койко- место и т.д. | Предельная стоимость объекта, тыс.руб | Профинансировано на 01.01.2020  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | **Объект 5.5.7.1**  Выполнение проектно-изыскательских работ и получение положительного заключения государственной экспертизы на строительство участка автомобильной дороги по адресу: г.о. Красногорск, дорога от СНТ Урожай до а/д Аникеевка-Нахабино (до пересечения с а/д от с. Николо-Урюпино до пос. Нахабино) | 2020-2024 | | 637 м | 10 676,38 | 2567,38 | Итого | 8 109,00 | 8 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 8 109,00 | 8 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | **Объект 5.5.7.2**  Выполнение проектно-изыскательских работ и получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции автомобильной дороги расположенной по адресу:  «Московская обл., г. Красногорск, ул. Вокзальная» | 2020-2024 | | 0 | 0,00 | 0,00 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | **Объект 5.5.7.3**  Выполнение проектно-изыскательских работ и получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции автомобильной дороги расположенной по адресу: «Московская обл., г.Красногорск, ул. Заводская» | 2020-2024 | | 164 м | 32 000,00 | 0,00 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **4**  4. | **Объект 5.5.7.4**  Корректировка проектной документации экспертизы на строительство участка автомобильной дороги по адресу: г.о. Красногорск, дорога от СНТ Урожай до а/д Аникеевка-Нахабино (до пересечения с а/д от с. Николо- Урюпино до пос. Нахабино) | |  |  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по мероприятию:** | | | | | | | **Всего:** | **8 109,00** | **8 109,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | | | | | | Средства бюджета городского округа Красногорск | 8 109,00 | 8 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)

муниципальной собственности городского округа Красногорк, финансирование которых предусмотрено

мероприятием 05.05.08. «Проектирование, строительство(реконструкция) ливневой канализации»

подпрограммы II «Дороги Подмосковья»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Направление инвестирования, Наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы проектирования/строительства реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность /прирост мощности  объекта(кв. метр, погонный метр, место, койко- место и т.д. | Предельная стоимость объекта, тыс.руб | Профинансировано на 01.01.2020  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | **Объект 5.5.8.1**  Выполнение работ по строительству сетей ливневой канализации на территории городского округа Красногорск (микрорайон Южный) | 2020-2024 | 1400 м | 14 072,67 | 0,00 | Итого | 14 072,67 | 9 939,06 | 4 133,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 14 072,67 | 9 939,06 | 4 133,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | **Объект 5.5.8.2**  Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: прокладка ливневой канализации для ликвидации зон подтопления в районе ул. Ленина, ул. Комсомольская, ул. 50 лет Октября. г. Красногорск. | 2020-2024 | 1750 м  450 м | 1 407,76 | 0,00 | Итого | 1 407,76 | 703,88 | 703,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 407,76 | 703,88 | 703,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | **Объект 5.5.8.3**  Разработка изыскательской и проектно-сметной документации на магистральные сети дождевой канализации диаметром 500 мм для отвода дождевых и талых вод с территории жилых микрорайонов Чернево-1,Чернево-2, г. Красногорск | 2020-2024 | 1800 м  400 м | 1 418,66 | 0,00 | Итого | 1 418,66 | 709,33 | 709,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 418,66 | 709,33 | 709,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по мероприятию:** | | | | | | **Всего** | **16 899,09** | **11 352,27** | **5 546,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
|  | | | | | | Средства бюджета городского округа Красногорск | 16 899,09 | 11 352,27 | 5 546,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Адресный перечень капитального ремонта (ремонта)объектов

муниципальной собственности городского округа Красногорк, финансирование которых предусмотрено

мероприятием 05.08. «Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ»

подпрограммы II «Дороги Подмосковья»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование объекта  (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт /ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Профинансировано на 01.01.2020  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | **Объект 5.8.1**  Московская область, Красногорский район , от автодороги "Ильинское шоссе" (в сторону п.Истра) до СНТ "Лесное"" | ремонт | 00,113/0,79217 (км/тыс.кв.м) | 2021 | 0 | **Итого** | **761,74** | **0,00** | **761,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 754,11 | 0,00 | 754,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 7,63 | 0,00 | 7,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | **Объект 5.8.2**  Московская область, Красногорский район, от автодороги "Ильинское шоссе" в сторону п. Истра до СНТ "Кольчиха", | ремонт | 0,257/1,79606 (км/тыс.кв.м) | 2021 | 0 | **Итого** | **1 741,64** | **0,00** | **1 741,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1724,19 | 0,00 | 1724,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 17,45 | 0,00 | 17,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | **Объект 5.8.3**  Московская область, Красногорский район , дорога от д.178 д. Тимошкино до СНТ "Золотой ранет" | ремонт | 0,440/3,07996 (км/тыс.кв.м) | 2021 | 0 | **Итого** | **2 929,73** | **0,00** | **2 929,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 900,38 | 0,00 | 2 900,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 29,35 | 0,00 | 29,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **4.** | **Объект 5.8.4**  Московская область, Красногорский район , от автодороги "Волоколамское шоссе-Козино-Нефедьево" д. Желябино до СНТ "Дорожник" | ремонт | 0,221/  1,5478 (км/тыс.кв.м) | 2021 | 0 | **Итого** | **1 513,38** | **0,00** | **1 513,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1498,22 | 0,00 | 1498,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 15,16 | 0,00 | 15,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **5.** | **Объект 5.8.5**  Московская область, Красногорский район , от дороги ведущей к СНТ "Полянка" до СНТ "Тонус" вблизи д. Нефедьево | ремонт | 0,189/  1,32096 (км/тыс.кв.м) | 2021 | 0 | **Итого** | **1303,08** | **0,00** | **1303,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1290,02 | 0,00 | 1290,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 13,06 | 0,00 | 13,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **6.** | **Объект 5.8.6**  Московская область, городской округ Красногорск, подъездная дорога к СНТ "Росинка"от съезда с а/д М9 "Москва Рига" в сторону п. Нахабино | ремонт | 0,268/1,875(км/тыс.кв.м) | 2021 | 0 | **Итого** | **1776,65** | **0,00** | **1776,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1758,85 | 0,00 | 1758,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 17,80 | 0,00 | 17,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **7.** | **Объект 5.8.7**  Московская область, Красногорский район , от а/д "Дмитровское-Тимошкино" с. Дмитровское до СНТ "Зелёный ветер" | ремонт | 0,747/  5,232 (км/тыс.кв.м) | 2021 | 0 | **Итого** | **4 888,59** | **0,00** | **4 888,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 4 839,62 | 0,00 | 4 839,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 48,97 | 0,00 | 48,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **8.** | **Объект 5.8.8**  Московская область, Красногорский район,от дороги ведущей к СНТ "Зелёный ветер" до СНТ "Истра" вблизи с. Дмитровское | ремонт | 0,164/1,148 (км/тыс.кв.м) | 2021 | 0 | **Итого** | **1 100,99** | **0,00** | **1 100,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 089,96 | 0,00 | 1089,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 11,03 | 0,00 | 11,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **9.** | Объект 5.8.9 Нераспределенный остаток | | | | | **Итого** | **3 417,20** | **0,00** | **3 417,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 3 382,65 | 0,00 | 3 382,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 34,55 | 0,00 | 34,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Всего по мероприятию:** | | | | | | **Итого** | **19 433,00** | **0,00** | **19433,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | | | | | Средства бюджета Московской области | 19 238,00 | 0,00 | 19 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

**Паспорт подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление транспорта, связи и дорожной деятельности администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | | | |
| Источники  финансирования подпрограммы по годам реализации и  главным распорядителям  бюджетных средств,  в том числе по годам: | Главный  распорядитель бюджетных средств | Источник  финансирования | Расходы (год/тыс. рублей) | | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **всего** |
| администрация городского округа Красногорск | Всего,  в том числе: | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Общая характеристика сфер реализации подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»,**

**основные проблемы, решаемые посредством мероприятий**

Целью подпрограммы является обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, реализующего мероприятия программы в сфере транспорта, связи и дорожной деятельности на территории городского округа Красногорск.

Основным мероприятием подпрограммы, решение которой обеспечивает достижение цели подпрограммы, является «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления».

**Перечень мероприятий Обеспечивающей подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Всего, (тыс.руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятий** | **Результат выполнения мероприятия программы** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1 | **Основное мероприятие 01.** Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | МБУ «КГС» | Обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | **Мероприятие 01.02**  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | МБУ «КГС» | Обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |