УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Красногорск

Московской области

от 14.10.2022 № 2259/10 (с изменениями: от 01.02.2023 № 114/2; от 15.03.2023 № 393/3 от 23.03.2023 № 459/3; от 31.03.2023 № 535/3; от 03.04.2023 № 556/4; от 07.04.2023 № 604/4; от 14.04.2023 № 652/4; от 28.04.2023 № 776/4; от 17.05.2023 № 907/5, от 31.05.2023 № 1058/5; от 23.06.2023 № 1275/6, от 06.07.2023 № 1394/7; от 26.07.2023 № 1595/7; от 09.08.2023 № 1754/8; от 18.08.2023 № 1837/8; от 29.09.2023 № 2200/9; от 09.10.2023 № 2288/10)

**Муниципальная программа городского округа Красногорск Московской области**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

**на 2023-2027 годы**

**Красногорск**

**2022**

1. **Паспорт муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Красногорск С.А. Каменева | | | | | |
| Заказчик муниципальной программы | Управление благоустройства администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Создание комфортных и безопасных условий для жизни и отдыха граждан  Совершенствование внешнего благоустройства городского округа Красногорск  Придание художественной выразительности и эстетической привлекательности внешнего облика округа  Создание комфортных условий для массового отдыха граждан и обустройство зон отдыха  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Красногорск  Создание комфортной городской световой среды  Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | |
| 1. Комфортная городская среда | Управление благоустройства администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | |
| 2 Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | Управление благоустройства администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1.Благоустройство территории | | | | | |
| 2.Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства и мест массового пребывания населения для обеспечения благоприятных условий проживания граждан в т.ч. в многоквартирных домах | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | **Всего** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| Средства федерального бюджета | **295512,15000** | **106000,00000** | **189512,15000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Средства бюджета Московской области | **1311912,60000** | **165373,52000** | **693227,54000** | **338363,54000** | **114948,00000** | **0,00000** |
| Средства бюджета г.о. Красногорск  Московской области | **7512071,98814** | **2082108,95814** | **2686650,95000** | **2672260,08000** | **71052,00000** | **0,00000** |
| Внебюджетные средства | **278969,04000** | **102889,04000** | **88560,00000** | **87520,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Всего, в том числе по годам:** | **9398465,77814** | **2456371,51814** | **3657950,64000** | **3098143,62000** | **186000,00000** | **0,00000** |

**2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей**

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» разработана с целью обеспечения комфортных условий проживания населения, повышения качества и условий жизни на территории городского округа Красногорск.

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления городского округа, в соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории. Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по озеленению, освещению, проведение объективного анализа современного состояния уровня благоустройства территории городского округа, определение наиболее проблемных мест, определение приоритетных направлений развития территории городского округа в целях создания современной городской среды, удобной и комфортной для проживания людей.

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» городского округа Красногорск состоит из подпрограмм:

-Комфортная городская включает в себя принципы развития городской среды, правила содержания муниципалитета, а также механизмы, согласно которым любые планы властей по изменению городской среды формируются с учетом мнения жителей. При этом дворы включаются в программу только по инициативе самих жителей.

Для достижения поставленной цели необходима реализация следующих основных мероприятий:

- повышение уровня благоустройства общественных территорий (пешеходных зон, скверов, бульваров, площадей, набережных, мест массового отдыха и т.д.);

- обеспечение надлежащего уровня уличного освещения территории городского округа,

- обеспечение чистоты и порядка на территориях общего пользования, объектах благоустройства городского округа Красногорск;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Красногорск.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы направлены следующие мероприятия:

Благоустройство дворовых территорий городского округа Красногорск.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

- ремонт покрытия дворовых территорий,

- обустройство уличного освещения,

- установка скамеек, урн.

Благоустройство территорий реализуется для того, чтобы обеспечить нормативное содержание территории округа и создать комфортные условия в местах проведения досуга людей.

-Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области направлена на обеспечение условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах, включает в себя мероприятия:

- ремонт подъездов в многоквартирных домах;

- установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов.

Целями подпрограммы является:

-приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах;

- создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Красногорск;

- повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов.

Для достижения поставленных целей необходима реализация основных мероприятий Подпрограммы «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах», «проведение капитального ремонта многоквартирных домов», что позволит создать условия для реализации жилищной реформы на территории Московской области, организации ремонта и надлежащего содержания жилищного фонда городского округа Красногорск Московской области.

-Обеспечивающая подпрограмма направлена на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, реализующего мероприятия программы в сфере ЖКХ и благоустройства на территории городского округа Красногорск.

Основным мероприятием подпрограммы, решение которой обеспечивает достижение цели подпрограммы, является «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления».

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года, за счет средств указанных лиц, в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории городского округа Красногорск, формируется исходя из физического состояния объектов определенных по результатам инвентаризации и определяется планом мероприятий муниципальной программы, в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией округа.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершённого строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащие благоустройству. | Наименование объектов (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателе, которые подлежат благоустройству. | Вид работ | Год реализации |
| 1 | Индивидуальный предприниматель Вагин Михаил Владимирович | Московская область, городской округ Красногорск, д. Грибаново, ул. Рябиновая | Земельный участок с кадастровым номером 50:11:0050115:622 | Озеленение территории | 2024 |

**3. Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере**

На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и поддержанию уровня комфортности проживания.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства городского округа невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления городского округа, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа. Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории городского округа, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Красногорск».

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

-повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

-запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

-запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

-сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории городского округа.

В целях повышения комфортности условий проживания граждан, эффективного расходования бюджетных средств городского округа и комплексного подхода к выполнению мероприятий по благоустройству дворовых территорий управляющими организациями совместно с собственниками помещений многоквартирных домов будут производиться сопутствующие работы по восстановлению отмосток, ремонту крылец, конструктивных элементов фасадов жилых домов, установке ограждений, формированию и озеленению клумб и газонов, выполняемые за счет средств на содержание и ремонт жилищного фонда.

В процессе реализации Программы могут проявиться риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, к числу которых относятся:

-бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

-социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий по благоустройству территории городского округа;

-управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы и недостаточным контролем за реализацией Программы.

В рамках мер по предотвращению указанных рисков и снижению вероятности возникновения неблагоприятных последствий предусмотрены следующие меры:

-оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы при её реализации;

-проведение регулярного анализа исполнения мероприятий Программы;

-информационно-разъяснительная работа в целях стимулирования активности граждан и организаций в реализации мероприятий Программы;

-создание системы оперативного контроля и мониторинга за реализацией Программы.

В результате реализации Программы ожидается:

-улучшение эстетичного вида городской среды, в первую очередь в зонах наиболее активной посещаемости;

-улучшение организации пешеходных пространств в местах массовой посещаемости, единого ландшафтно-рекреационного пространства;

-увеличение площади озеленения за счет "неорганизованных" территорий;

-совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления;

-улучшение экологической ситуации в городе;

-рациональное размещение детских и спортивных сооружений различных уровней;

-увеличение количества благоустроенных дворов;

-увеличение количества жителей городского поселения, участвующих в благоустройстве территории;

-увеличение площади зелёных насаждений в поселении;

-обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан;

-обеспечения безопасного передвижения на территории округа маломобильных групп населения;

-обеспечение надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме;

-установление необходимого баланса интересов собственников жилья в части стоимости и качества работ и услуг;

-обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной сферы;

-обеспечение надёжными и качественными услугами электроснабжения;

-развитие объектов уличного освещения, находящихся в собственности муниципального образования;

-развитие системы уличного освещения обеспечивается за счет осуществления деятельности по проектированию, строительству, реконструкции и модернизации систем;

-создание комфортных условий для жизни граждан в целом.

**4. Целевые показатели муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | Ответственный  за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя  (Y.ХХ.ZZ) |
| **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1.Создание комфортных и безопасных условий для жизни и отдыха граждан** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий. | Приоритетный,  Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | ед. | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Управление благоустройства | 1.F2.01  1.F2.02  1.F2.03  1.01.24 |
| 2. | Количество установленных детских игровых площадок | Приоритетный, Обращение | ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | 1.01.21 |
| 3. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Приоритетный, Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | 1.F2.05 |
| 4. | Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее | Приоритетный,  Отраслевой | % | 98,86 | 98,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | 1.01.04  1.01.22 |
| 5. | Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | Приоритетный,  Отраслевой | % | 97,42 | 97,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ | 1.01.04 |
| 6 | Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади зеленых насаждений | Отраслевой | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | 1.01.02  1.01.20  1.01.21 |
| **2.Совершенствование внешнего благоустройства городского округа Красногорск.**  **Придание художественной выразительности и эстетической привлекательности внешнего облика округа.**  **Создание комфортных условий для массового отдыха граждан и обустройство зон отдыха.**  **Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Красногорск.**  **Создание комфортной городской световой среды.**  **Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах.** | | | | | | | | | | | |
| 7. | Доля дефектов асфальтового покрытия на дворовых территориях, устраненных в рамках выполнения работ по ямочному ремонту | Приоритетный,  Отраслевой | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление благоустройства | 2.01.01 |
| 8. | Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | Приоритетный,  Отраслевой | ед. | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | 2.F2.01 |
| 9. | Устранены дефекты асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Приоритетный,  Отраслевой | м2 | 0 | 4027,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | 2.01.01 |
| 10. | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации | Приоритетный,  Отраслевой | ед. | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | 2.01.02 |
| 11. | Приобретена коммунальная техника | Отраслевой | ед | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Управление благоустройства | 2.01.04 |
| 12. | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области | Отраслевой | ед | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | 2.01.17 |
| 13. | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации за счет средств муниципального образования Московской области | Отраслевой | ед | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | 2.01.02 |
| 14. | Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержанных за счет бюджетных средств | Отраслевой | м2 | 0 | 1219265,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | 2.01.03  2.01.15  2.01.16  2.01.18  2.01.19  2.01.25 |
| 15. | Замена детских игровых площадок | Приоритетный,  Отраслевой | ед | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | 2.01.20 |
| 16. | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Приоритетный,  Отраслевой | ед | 0 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | 2.01.22 |
| 17 | Доля граждан, которым созданы условия для комфортного проживания в многоквартирныхдомах | Отраслевой | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление благоустройства | 2.02.01,  2.03.01 |

**5. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.01, F2.02, F2.03, F2.06 основного мероприятия F2-«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Квартальная |
| 2. | Количество установленных детских игровых площадок | ед. | Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по итогам голосования на портале «Добродел» в год, предшествующий году реализации.  Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Квартальная |
| 3. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | ед. | Рассчитывается как сумма реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Предоставление отчетных данных форм в ГАС «Управление» | Годовая |
| 4. | Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее | % | Фактическое значение показателя определяется как отношение суммы количества территорий общественного пользования в пределах городской черты, на которых проведены мероприятия по устройству наружного освещения в отчетном году и количества территорий общественного пользования в пределах городской черты, освещенных на начало отчетного года, к общему количеству территорий общественного пользования в пределах городской черты на начало отчетного года, умноженное на сто | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Годовая |
| 5. | Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | % | Фактическое значение показателя определяется как отношение суммы количества территорий общественного пользования вне пределов городской черты, на которых проведены мероприятия по устройству наружного освещения в отчетном году и количества территорий общественного пользования вне пределов городской черты, освещенных на начало отчетного года к общему количеству территорий общественного пользования вне пределов городской черты на начало отчетного года, умноженное на сто | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Годовая |
| 6. | Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади зеленых насаждений | % | Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади зеленых насаждений (процентов).  Расчет индекса города осуществляется на основании значений индикаторов, предусмотренных перечнем индикаторов для расчета индекса городов, в части: индикатор характеризует долю озелененных территорий, открытых для жителей города, в общем количестве озелененных территорий.    Sо/Sv\*100, где:  Sо - общая площадь зеленых насаждений, которая используется населением для отдыха, прогулок и развлечений (городские леса и лесопарки, районные парки культуры и отдыха, детские парки, сады (в том числе зоологические и ботанические), бульвары, скверы, расположенные в черте города, за исключением зеленых насаждений ограниченного пользования (расположенных на территориях учебных заведений, детских и лечебных учреждений, стадионов, домов отдыха, промышленных предприятий и др., предназначенных для ограниченного пользования)  Sv - площадь всех зеленых насаждений в пределах городской черты (специально посаженные или естественные городские леса и лесопарки, зеленые защитные зоны, бульвары, скверы, сады и газоны, общегородские и районные парки культуры и отдыха, кладбища, насаждения в жилых районах, на приусадебных участках, внутриквартальное озеленение, ботанические и зоологические сады и другие виды озеленения ограниченного пользования и специального назначения (на территориях школ, лечебных и детских учреждений, стадионов, общественных зданий, промышленных предприятий и др.) | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Годовая |
| 7. | Доля дефектов асфальтового покрытия на дворовых территориях, устраненных в рамках выполнения работ по ямочному ремонту | % | Значение показателя определяется по формуле:  (Xдеф./Xплан.)\*100  Xдеф. – площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий в рамках выполнения работ по ямочному ремонту за отчетный период.  Xплан. – плановая площадь дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий подлежащая устранению в рамках выполнения работ по ямочному ремонту с привлечением субсидии в отчетном году  Для Xдеф -Отчеты муниципальных образований Московской области.  (Отчет предоставляется по форме и в сроки, предусмотренные в соглашениях о предоставлении субсидии на ямочный ремонт осфальтового покрытия дворовых территорий)  Для Xплан-устанавливается результатом выполнения мероприятия государственной программы | Предоставление отчетных данных форм в ГАС «Управление» | Годовая |
| 8. | Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | ед | Фактическое значение определяется количеством благоустроенных дворовых территорий в отчетном периоде и подтверждается отчетом к соглашению о предоставлении субсидий. | Предоставление отчетных данных форм в ГАС «Управление» | Годовая |
| 9. | Устранены дефекты асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | кв. м | Фактическое значение определяется площадью отремонтированных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе внутриквартальных проездов в отчетном периоде и подтверждается отчетом к соглашению о предоставлении субсидий. | Предоставление отчетных данных форм в ГАС «Управление» | Годовая |
| 10. | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации | ед. | Фактическое значение определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом к соглашению о предоставлении субсидий. | Предоставление отчетных данных форм в ГАС «Управление» | Годовая |
| 11. | Приобретена коммунальная техника | ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Годовая |
| 12. | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области | ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | Предоставление отчетных данных форм в ГАС «Управление» | Годовая |
| 13. | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации за счет средств муниципального образования Московской области | ед. | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия за счет средств муниципального образования Московской области | Предоставление отчетных данных форм в ГАС «Управление» | Годовая |
| 14. | Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержанных за счет бюджетных средств | м2 | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Годовая |
| 15 | Замена детских игровых площадок | ед | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Предоставление отчетных данных форм в ГАС «Управление» | Годовая |
| 16. | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | ед | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год | Предоставление отчетных данных форм в ГАС «Управление» | Годовая |
| 17. | Доля граждан, которым созданы условия для комфортного проживания в многоквартирныхдомах | % | Значение показателя рассчитывается по формуле:  Дгрком = (ФКп+ФКмкд)/(ПКп+ПКмкд)\*100%, где:  Дгрком – доля граждан, которым комфортно проживать в МКД;  ФКп – количество граждан, проживающих в подъездах, в которых завершен ремонт в отчетном периоде;  ФКмкд – количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых выполнен капитальный ремонт в отчетном периоде;  ПКп – количество граждан, проживающих в подъездах, завершение ремонта которых запланировано в отчетном году;  ПКмкд – количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, завершение капитального ремонта которых запланировано в отчетном году;  В случае совпадения адресов, в которых запланирован капитальный ремонт многоквартирного дома и ремонт подъездов, количество граждан считается однократно. | Предоставление отчетных данных форм в ГАС «Управление» | Годовая |

**6. Методика определения результатов выполнения мероприятий «Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | № подпрограммы ХХ | № основного мероприятия YY | № мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1 | F2 | 01 | Благоустроены общественные территории с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | ед. | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий»  Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которые в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятых по результатам осмотра таких территорий. |
| 2. | 1 | F2 | 02 | Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области | ед. | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий»  Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которые в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятых по результатам осмотра таких территорий. |
| 3. | 1 | F2 | 03 | Благоустроены скверы | ед. | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий»  Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств скверов, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства скверов, принятые по результатам осмотра таких территорий. |
| 4. | 1 | F2 | 05 | Реализованы проекты благоустройства в муниципальных образованиях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды с использованием средств федерального бюджета | ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. При этом под реализованным проектом понимается результат достигнутый муниципальным образованием- победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по завершению выполнения комплекса мероприятий предусмотренного проектом создания комфортной городской среды, представленного в составе его заявки на участие в указанном конкурсе. |
| 5. | 1 | 01 | 02 | Благоустроены лесопарковые зоны | ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств лесопарковых зон, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства лесопарковых зон, принятые по результатам осмотра таких лесопарковых зон. |
| 6. | 1 | 01 | 04 | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности. | ед | Фактическое достижение результата определяется как сумма количества территорий общественного пользования в пределах городской и вне городской черты, на которых устроено наружное освещение на конец года. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащих решения о завершении мероприятий по устройству систем наружного освещения на территориях в пределах городской черты и вне городской черты на конец года, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 7. | 1 | 01 | 20 | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | ед | Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |
| Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий | ед | Количество общественных территорий, для которых разработаны архитектурно-планировочная концепция и проектно-сметная документация по благоустройству |
| Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | ед | Количество общественных территорий благоустроенных с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства  и оценка качества выполненных работ | ед | Количество общественных территорий, для которых осуществлен строительный контроль |
| Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства | ед | Количество общественных территорий, для которых осуществлен авторский надзор за выполнением работ |
| Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости | ед | Количество общественных территорий, для которых проведена проверка достоверности определения сметной стоимости |
| 8. | 1 | 01 | 21 | Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета | ед | Количество установленных детских, игровых площадок за счет средств местного бюджета |
| Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки | ед | Количество подготовленного асфальтобетонного покрытия под детские, игровые площадки |
| 9. | 1 | 01 | 22 | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета | ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количества территорий общественного пользования в пределах городской и вне городской черты, на которых устроено наружное освещение на конец года. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащих решения о завершении мероприятий по устройству систем наружного освещения на территориях в пределах городской черты и вне городской черты на конец года, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 10. | 2 | F2 | 01 | Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | ед | Фактическое значение результата определяется количеством благоустроенных дворовых территорий в отчетном периоде и подтверждается отчетом к соглашению о предоставлении субсидий. |
| 11. | 2 | 01 | 01 | Устранены дефекты асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | кв.м | Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе внутриквартальных проездов в отчетном периоде и подтверждается отчетом к соглашению о предоставлении субсидий. |
| 12. | 2 | 01 | 02 | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации | ед | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом к соглашению о предоставлении субсидий. |
| Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации за счет средств муниципального образования Московской области | ед | Значение определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия за счет средств муниципального образования Московской области |
| 13. | 2 | 01 | 03 | В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | ед | Фактическое значение результата определяется количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 15.05.2018 № 305/17 «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных отдельных государственных полномочий Московской области по созданию административных комиссий в Московской области» |
| 14 | 2 | 01 | 04 | Приобретена коммунальная техника | ед | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники |
| 15. | 2 | 01 | 15 | Площадь дворовых территорий, содержащихся за счет бюджетных средств | кв. м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа |
| 16. | 2 | 01 | 16 | Площадь общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств (за исключением парков культуры и отдыха) | кв. м | Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа, за исключением парков культуры и отдыха. |
| 17. | 2 | 01 | 17 | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области | ед | Значение определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области |
| 18. | 2 | 01 | 18 | Площадь парков культуры и отдыха, содержащихся за счет бюджетных средств | кв. м | Значение определяется как сумма площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа. |
| 19. | 2 | 01 | 19 | Площадь внутриквартальных проездов, содержащихся за счет бюджетных средств | кв. м | Значение определяется как сумма площадей внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа |
| 20. | 2 | 01 | 20 | Замена детских игровых площадок | ед | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 21. | 2 | 01 | 21 | Количество светильников | ед | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 22. | 2 | 01 | 22 | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | ед | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год |
| 23. | 2 | 01 | 24 | Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок | ед | Значение определяется фактическим количеством объектов (дворовые территории, общественные пространства), на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок |
| 24. | 2 | 01 | 25 | Количество организованных субботников и общественных работ | ед | Значение определяется фактическим количеством организованных субботников и общественных работ |
| 25. | 2 | 02 | 01 | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | ед | Информация о достигнутом значении мероприятия предоставляется Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |
| 26. | 2 | 03 | 01 | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах | ед | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в 2023 году на территории городского округа в соответствии с адресным перечнем подъездов |

**7.Перечень мероприятий подпрограммы 1. «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| **2023**  **год** | | | | | | | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **Основное мероприятие 01.** Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | **Итого** | **880876,51792** | **151703,94029** | | | | | | | **729172,57763** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Х |
| Средства федерального бюджета | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Средства бюджета Московской области | **516001,24000** | **71796,54000** | | | | | | | **444204,70000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | **364875,27792** | **79907,40029** | | | | | | | **284967,87763** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 1.1 | **Мероприятие 01.02.** Благоустройство лесопарковых зон | 2023-2027 | **Итого** | **826 867,97000** | **108 090,12000** | | | | | | | **718 777,85000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | МАУК «Парки Красногорска» |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 511 004,39000 | 66799,69000 | | | | | | | 444204,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 315 863,58000 | 41290,43000 | | | | | | | 274573,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены лесопарковые зоны, единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | | | | | | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| Х | Х | Х | Х | Х | | Х | | 1 | 1 | Х | Х |
| 1.2 | **Мероприятие 01.04**. Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2023-2027 | **Итого** | **16656,17000** | **16656,17000** | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление благоустройства |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | **4996,85000** | 4996,85000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | **11659,32000** | 11659,32000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности, единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | | | | | | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| Х | 5 | Х | Х | Х | | 5 | | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | **Мероприятие 01.20.** Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 2023-2027 | **Итого** | **19469,10265** | **19074,37502** | | | | | | | **394,72763** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление благоустройства, МКУ «парки Красногорска», МБУ «КГС» |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | **19469,10265** | **19074,37502** | | | | | | | **394,72763** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | | | | | | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | 1  полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| Х | 3 | Х | Х | | 3 | | Х | Х | Х | Х | Х |
| Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | | | | | | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | 1  полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| Х | 1 | Х | Х | | 1 | | Х | Х | Х | Х | Х |
| Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | | | | | | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | 1  полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| Х | Х | Х | Х | | Х | | Х | Х | Х | Х | Х |
| Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства  и оценка качества выполненных работ, единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | | | | | | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | 1  полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| Х | Х | Х | Х | | Х | | Х | 1 | Х | Х | Х |
| Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | | | | | | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | 1  полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| Х | 1 | Х | Х | | Х | | 1 | Х | Х | Х | Х |
| Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | | | | | | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | 1  полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| Х | 1 | Х | Х | | Х | | 1 | Х | Х | Х | Х |
| 1.4 | **Мероприятие 01.21.**  Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | **Итого** | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление благоустройства |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета, единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | | | | | | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | 1  полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| Х | Х | Х | Х | | Х | | Х | Х | Х | Х | Х |
| Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки, единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | | | | | | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | 1  полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| Х | Х | Х | Х | | Х | | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5 | **Мероприятие 01.22.**  Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | **Итого** | **17883,27527** | **7883,27527** | | | | | | | **10000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление благоустройства |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 17883,27527 | 7883,27527 | | | | | | | 10000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета, единица. | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 году** | **В том числе по кварталам:** | | | | | | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| Х | 5 | Х | Х | Х | | 5 | | Х | Х | Х | Х |
| 2. | **Основное мероприятие F2.**  Формирование комфортной городской среды | 2023-2027 | **Итого** | **1604328,86000** | **208014,65000** | | | | | | | **686071,97000** | **524242,24000** | **186000,00000** | **0,00000** | Х |
| Средства федерального бюджета | **295512,15000** | **106000,00000** | | | | | | | **189512,15000** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | **736455,06000** | **63045,04000** | | | | | | | **234480,32000** | **323981,70000** | 114948,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | **572361,65000** | **38969,61000** | | | | | | | **262079,50000** | **200260,54000** | 71052,00000 | 0,00000 |
| 2.1 | **Мероприятие F2.01**. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2023-2027 | **Итого** | **408871,97000** | **0,00000** | | | | | | | **408871,97000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | МАУК «Парки Красногорска»; МКУ«УКС» МКУ«ЕСЗ» |
| Средства федерального бюджета | **189512,15000** | 0,00000 | | | | | | | **189512,15000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 63170,72000 | 0,00000 | | | | | | | 63170,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 156189,10000 | 0,00000 | | | | | | | 156189,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены общественные территории с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | | | | | | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| Х | Х | Х | Х | Х | | Х | | 2 | Х | Х | Х |
| 2.2 | **Мероприятие F2.02.** Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2023-2027 | **Итого** | **989456,89000** | **102014,65000** | | | | | | | **277200,00000** | **424242,24000** | **186000,00000** | **0,00000** | МАУК «Парки Красногорска»; МКУ«УКС» |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | **611484,34000** | 63045,04000 | | | | | | | 171309,60000 | 262181,70000 | 114948,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 377972,55000 | 38969,61000 | | | | | | | 105890,40000 | 162060,54000 | 71052,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области, единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | | | | | | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| Х | 2 | Х | Х | Х | | 2 | | 1 | 2 | 1 | Х |
| 2.3 | **Мероприятие F2.03.** Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 2023-2027 | **Итого** | **100000,0000** | **0,00000** | | | | | | | **0,00000** | **100000,0000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление благоустройства |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 61800,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 61800,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 38200,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 38200,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены скверы, единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | | | | | | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| Х | Х | Х | Х | Х | | Х | | Х | 2 | Х | Х |
| 2.4 | **Мероприятие F2.05.** Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2023-2027 | **Итого** | **106 000,00000** | **106 000,00000** | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление благоустройства, МАУК Парки Красногорска |
| Средства федерального бюджета | 106 000,00000 | 106 000,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Реализованы проекты благоустройства в муниципальных образованиях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды с использованием средств федерального бюджета, единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | | | | | | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| Х | 1 | Х | Х | Х | | 1 | | Х | Х | Х | Х |
| **Итого по подпрограмме 1.** | | | **Итого** | **2485205,37792** | **359718,59029** | | | | | | | **1415244,54763** | **524242,24000** | **186000,00000** | **0,00000** | Х |
| Средства федерального бюджета | **295512,15000** | **106000,00000** | | | | | | | **189512,15000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Средства бюджета Московской области | **1252456,30000** | **134841,58000** | | | | | | | **678685,02000** | **323981,70000** | **114948,00000** | **0,00000** |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | **937236,92792** | **118877,01029** | | | | | | | **547047,37763** | **200260,54000** | **71052,00000** | **0,00000** |

**Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 01.02 «Благоустройство лесопарковых зон»**

**подпрограммы 1.«Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Благоустройство Опалиховского лесопарка по адресу: Московская область, г.о Красногорск | 1 ед | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2022-28.11.2024 | 29.11.2024 | 861945,00000 | 59700,00000 | **Итого** | **802245,00000** | **99999,50000** | **702245,50000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| 36715,50000 | Средства бюджета Московской области | 495787,40000 | 61799,69000 | 433987,71000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 22984,50000 | Средства бюджета городского округа | 306457,60000 | 38199,81000 | 268257,79000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | Благоустройство лесопарковой зоны по адресу:Московская область, г.о. Красногорск, п.Нахабино | 1 ед | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2023-30.08.2025 | 30.08.2025 | 24622,97000 | 0,00000 | **Итого** | **24622,97000** | **8090,62000** | **16532,35000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 15216,99000 | 5000,00000 | 10216,990000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 9405,98000 | 3090,62000 | 6315,36000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| **ВСЕГО по мероприятию 01.02** | |  |  |  |  |  |  | **Итого** | **826867,97000** | **108090,12000** | **718777,85000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 511004,39000 | 66799,69000 | 444204,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 315863,58000 | 41290,43000 | 274573,15000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
| открываемых | 2 | - | 1 | 1 | - | - |

**Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 01.04 «Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»»**

**подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 41 | г.о Красногорск, ул. Парковая, 5,5а,6 до входа в парк | 1 ед | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 5 712,09 | 0,00 | **Итого** | **5712,10000** | **5712,10000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1713,63000 | 1713,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 3998,470000 | 3998,470000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2 | Красногорск ул. Кирова, д.7 –ул. Народного Ополчения, д.5 (ост. Химчистка) | 1 ед | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 2 603,27 | 0,00 | **Итого** | **2603,27000** | **2603,27000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 780,98000 | 780,98000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 1822,29000 | 1822,29000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 83 | Нахабино ул .Панфилова, д.11(дорожка со стороны дс№23 | 1 ед | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 1293,50 | 0,00 | **Итого** | **1293,50000** | **1293,50000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 388,05000 | 388,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 905,45000 | 905,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 14 | Красногорск, ул. Вокзальная, д 11,12,23,24 | 1 ед | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 5 107,99 | 0,00 | **Итого** | **5108,00000** | **5108,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1532,40000 | 1532,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 3575,60000 | 3575,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 25 | Путилково ул. Сходненская, дд.23,21 | 1 ед | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 1939,30 | 0,00 | **Итого** | **1939,30000** | **1939,30000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 581,79000 | 581,79000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 1357,51000 | 1357,51000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| ВСЕГО по мероприятию: **01.04** | |  |  |  |  |  |  | **Итого** | 16 656,17000 | 16 656,17000 | **0,00** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 4996,85000 | 4996,85000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 11659,32000 | 11659,32000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество объектов** | **Всего, том числе по годам реализации:** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| вводимых | 5 | 5 | - | - | - | - |
| открываемых | 5 | 5 | - | - | - | - |

**Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием F2.01 «Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий»**

**подпрограммы 1. «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01. 2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Озеро Торфяное в р.п. Нахабино г.о. Красногорск | 1 ед | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2024-15.10.2024 | 18.10.2024 | 208871,97 | 0,00 | **Итого** | **208871,97000** | **0,00000** | **208871,97000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства федерального бюджета | 96812,15000 | 0,00000 | 96812,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 32270,72000 | 0,00000 | 32270,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 79789,10000 | 0,00000 | 79789,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2. | Набережная в Павшинской пойме (Живописная бухта вдоль Павшинского бульвара) | 1 ед | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 11.07.2023-16.10.2024 | 19.10.2024 | 200000,00 | 0,00 | **Итого** | **200000,00000** | **0,00000** | **200000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства федерального бюджета | 92700,00000 | 0,00000 | 92700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 30900,00000 | 0,00000 | 30900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 76400,00000 | 0,00000 | 76400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| **ВСЕГО по мероприятию : F2.01** | |  |  |  |  |  |  | **Итого** | **408871,97000** | **0,00000** | **408871,97000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства федерального бюджета | 189512,15000 | 0,00000 | 189512,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 63170,72000 | 0,00000 | 63170,72000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 156189,10000 | 0,00000 | 156189,10000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество объектов** | **Всего, том числе по годам реализации:** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| вводимых | 2 | - | 2 | - | - | - |
| открываемых | 2 | - | 2 | - | - | - |

**Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием F2.02 «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий»**

**подпрограммы 1. «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01. 2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Яблоневый сквер вдоль Волоколамского шоссе по адресу: г.Красногорск, ул. Школьная, 2-9 | 1 ед | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 31.10.2025-16.10.2026 | 19.10.2026 | 186000,00000 | 0,00 | **Итого** | **186000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **186000,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 114948,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 114948,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 71052,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 71052,00000 | 0,00000 |  |
| 22 | Красногорский городской парк по адресу: г. Красногорск между ул. Маяковского и ул. Пионерская | 1 ед | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 11.07.2024-16.10.2025 | 19.10.2025 | 584400,00000 | 30000,00000 | **Итого** | **554400,00000** | **0,00000** | **277200,00** | **277200,00** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| 18450,00000 | Средства бюджета Московской области | 342619,20000 | 0,00000 | 171309,60000 | 171309,60000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 11500,00000 | Средства бюджета городского округа | 211780,80000 | 0,00000 | 105890,40000 | 105890,40000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 33 | Набережная в Павшинской пойме (Живописная бухта вдоль Павшинского бульвара) | 1 ед | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 11.07.2023-16.10.2024 | 19.10.2024 | 23036,65000 | 0,00 | **Итого** | **23036,65000** | **23036,65000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 14236,64000 | 14236,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 8800,01000 | 8800,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 44 | Живописная бухта по адресу: Мякининское шоссе, д3 (второй этап) | 1 ед | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 31.10.2024-16.10.2025 | 19.10.2025 | 147042,24000 | 0,00 | **Итого** | **147042,24** | **0,00000** | **0,00000** | **147042,24** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 90872,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 90872,10000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 56170,14000 | 0,00000 | 0,00000 | 56170,14000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 55 | Липовая роща, по адресу: ул. Липовой рощи 2к2 | 1 ед | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 10.01.2023-15.10.2023 | 18.10.2023 | 378075,29000 | 299097,29\* | **Итого** | 78978,00 | 78978,00 | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| 187534,00000 | Средства бюджета Московской области | 48808,40000 | 48808,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 111563,29000 | Средства бюджета городского округа | 30169,60000 | 30169,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| **ВСЕГО по мероприятию F2.02** | |  |  |  |  |  |  | **Итого** | **989456,89000** | **102014,65000** | **277200,00000** | **424242,24000** | **186000,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 611484,34000 | 63045,04000 | 171309,60000 | 262181,70000 | 114948,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 377972,55000 | 38969,61000 | 105890,40000 | 162060,54000 | 71052,00000 | 0,00000 |  |

\*\*В 2022 году благоустройство объекта осуществлялось Одинцовским городским округом в рамках мероприятия F2.23 подпрограммы I «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 864/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Формирование комфортной городской среды». В настоящее время объект находится на территории городского округа Красногорск, в связи с изменением местоположения границы между Одинцовским городским округом и городским округом Красногорск.

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество объектов** | **Всего, том числе по годам реализации:** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| вводимых | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | - |
| открываемых | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | - |

**Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием F2.03 «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)»**

**подпрограммы 1. «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 41 | Сквер Инженерным войскам по адресу: г.о. Красногорск, р.п. Нахабино | 1 ед | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2025-15.10.2025 | 18.10.2025 | 60000,00000 | 0,00 | **Итого** | **60000,0000** | **0,00000** | **0,00000** | **60000,0000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 37080,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 37080,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 22920,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 22920,0000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2 | Сквер по адресу: г.о. Красногорск, д. Путилково, д. 24 | 1 ед | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2025-15.10.2025 | 18.10.2025 | 40000,00000 | 0,00 | **Итого** | **40000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **40000,0000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 24720,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 24720,0000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 15280,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 15280,0000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| ВСЕГО по мероприятию: **F2.03** | |  |  |  |  |  |  | **Итого** | **100000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **100000,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 61800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 61800,0000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 38200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 38200,0000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество объектов** | **Всего, том числе по годам реализации:** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| вводимых | 2 | - | - | 2 | - | - |
| открываемых | 2 | - | - | 2 | - | - |

**Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием F2.05 «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»**

**подпрограммы 1. «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 41 | Благоустройство набережной реки Синичка по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, г. Красногорск | 1 ед | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 10.05.2023-01.11.2023 | 03.11.2023 | 106000,00000 | 0,00 | **Итого** | **106000,00000** | **106000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства федерального бюджета | 106000,00000 | 106000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| ВСЕГО по мероприятию: **F2.05** | |  |  |  |  |  |  | **Итого** | **106000,00000** | **106000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства федерального бюджета | 106000,00000 | 106000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество объектов** | **Всего, том числе по годам реализации:** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| вводимых | 1 | 1 | - | - | - | - |
| открываемых | 1 | 1 | - | - | - | - |

**8. Перечень мероприятий подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
|
| **2023**  **год** | | | | | | | **2024**  **год** | **2025 год** | **2026 год** | | **2027 год** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
|
| 1. | **Основное мероприятие 01** Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | **Итого** | **6516409,95222** | **1926660,27985** | | | | | | | **2132006,09237** | **2457743,58000** | **0,00000** | | **0,00000** | Х |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | **9374,01000** | **7654,01000** | | | | | | | **860,00000** | **860,00000** | **0,00000** | | **0,00000** |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | **6507035,94222** | **1919006,26985** | | | | | | | **2131146,09237** | **2456883,58000** | **0,00000** | | **0,00000** |
| 1.1. | **Мероприятие 01.01.** Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2023-2027 | **Итого** | **5 529,24000** | **5 529,24000** | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** | МКУ «ЕСЗ» |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 3 417,07 000 | 3 417,07000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 2112,17000 | 2 112,17000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Устранены дефекты асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта, кв. м | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | | **В том числе по кварталам** | | | | | **2024**  **год** | **2025 год** | **2026 год** | | **2027 год** | Х |
| 1  квартал | 1  полугодие | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Х | 4027,13 | | Х | 2013,56 | | 2013,57 | Х | Х | Х | Х | | Х |
| 1.2. | **Мероприятие 01.02.** Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023-2027 | **Итого** | **10241,25237** | **10241,25237** | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** | МКУ «ЕСЗ» |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | **2652,94000** | 2652,94000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | **7588,31237** | 7588,31237 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | | **В том числе по кварталам** | | | | | **2024**  **год** | **2025 год** | **2026 год** | | **2027 год** | Х |
| 1  квартал | 1  полугодие | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Х | 12 | | Х | Х | | 12 | Х | Х | Х | Х | | Х |
| Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации за счет средств муниципального образования Московской области, единица. | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | | **В том числе по кварталам** | | | | | **2024**  **год** | **2025 год** | **2026 год** | | **2027 год** | Х |
| 1  квартал | 1  полугодие | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Х | 4 | | Х | Х | | 4 | Х | Х | Х | Х | | Х |
| 1.3. | **Мероприятие 01.03.**  Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2023-2027 | **Итого** | **3304,00000** | **1584,00000** | | | | | | | **860,00000** | **860,00000** | **0,00000** | | **0,00000** | Управление благоустройства |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | **3304,00000** | 1584,00000 | | | | | | | 860,00 000 | 860,00 000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства,  единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | | **В том числе по кварталам** | | | | | **2024**  **год** | **2025 год** | **2026 год** | | **2027 год** | Х |
| 1  квартал | 1  полугодие | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Х | 1 | | Х | 1 | | Х | Х | 1 | 1 | Х | | Х |
| 1.4 | 01.04 "Приобретение коммунальной техники" |  | **Итого** | **52669,00000** | **18841,00000** | | | | | | | **25371,00000** | **8457,00000** | **0,00000** | | **0,00000** | Управление благоустройства; МБУ «КГС» |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | **52669,00000** | 18841,00000 | | | | | | | 25371,00000 | 8457,00000 | **0,00000** | | **0,00000** |
| Приобретена коммунальная техника, единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | | **В том числе по кварталам** | | | | | **2024**  **год** | **2025 год** | **2026 год** | | **2027 год** | Х |
| 1  квартал | 1  полугодие | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Х | 15 | | Х | Х | | 15 | Х | 1 | 1 |  | |  |
| 1.5. | **Мероприятие 01.15.**  Содержание дворовых территорий | 2023-2027 | **Итого** | **2262045,32771** | **760770,27137** | | | | | | | **742549,52817** | **758725,52817** | **0,00000** | | **0,00000** | Управление благоустройства; МКУ»ЕСЗ»; МБУ «КГС» |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | **2262045,32771** | **760770,27137** | | | | | | | **742549,52817** | **758725,52817** | **0,00000** | | **0,00000** |
| Площадь дворовых территорий, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | | **В том числе по кварталам** | | | | | **2024**  **год** | **2025 год** | **2026 год** | | **2027 год** | Х |
| 1  квартал | 1  полугодие | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Х | 294787,48 | | Х | Х | | Х | 294787,48 | 293779,55 | 293779,55 | Х | | Х |
| 1.6. | **Мероприятие 01.16.** Содержание в чистоте территории городского округа (общественные пространства) | 2023-2027 | **Итого** | **1538865,92716** | **476775,85669** | | | | | | | **455769,67142** | **606320,39905** | **0,00000** | | **0,00000** | Управление благоустройства; МКУ»ЕСЗ»; МБУ «КГС»;МАУК «ККДК Подмосковье» |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | **1538865,92716** | **476775,85669** | | | | | | | **455769,67142** | **606320,39905** | **0,00000** | | **0,00000** |
| Площадь общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств (за исключением парков культуры и отдыха), кв. м | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | | **В том числе по кварталам** | | | | | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | | **2027 год** | Х |
| 1  квартал | 1  полугодие | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Х | 923396,03 | | Х | Х | | Х | 923396,03 | 919138,40 | 1191865,67 | Х | | Х |
| 1.7. | **Мероприятие 01.17.**  Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов) | 2023-2027 | **Итого** | **325846,49574** | **57191,33574** | | | | | | | **52715,70000** | **215939,46000** | **0,00000** | | **0,00000** | Управление благоустройства |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | **325846,49574** | **57191,33574** | | | | | | | **52715,70000** | **215939,46000** | **0,00000** | | **0,00000** |
| Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области, единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам** | | | | | | **2024**  **год** | **2025 год** | **2026 год** | | **2027 год** | Х |
| 1  квартал | | | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Х | 1 | Х | | | Х | 1 | Х | Х | 7 | Х | | Х |
| 1.8. | **Мероприятие 01.18.** Содержание парков культуры и отдыха | 2023-2027 | **Итого** | **581398,47911** | **185939,53355** | | | | | | | **197729,47278** | **197729,47278** | **0,00000** | | **0,00000** | Управление благоустройства; МКУ «ЕСЗ»; МБУ «КГС»;МАУК «Парки красногорска» |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | **581398,47911** | **185939,53355** | | | | | | | **197729,47278** | **197729,47278** | 0,00000 | | 0,00000 |
| Площадь парков культуры и отдыха, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | | **В том числе по кварталам** | | | | | **2024**  **год** | **2025 год** | **2026 год** | | **2027 год** | Х |
| 1  квартал | 1  полугодие | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Х | 1081,82 | | Х | Х | | Х | 1081,82 | 1071,25 | 1071,25 | Х | | Х |
| 1.9 | **Мероприятие 01.19.** Содержание объектов дорожного хозяйства (внутриквартальные проезды) | 2023-2027 | **Итого** | **675477,00000** | **0,00000** | | | | | | | **336388,00000** | **339089,00000** | **0,00000** | | **0,00000** | Управление благоустройства |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | **675477,00000** | **0,00000** | | | | | | | **336388,00000** | **339089,00000** | **0,00000** | | **0,00000** |
| Площадь внутриквартальных проездов, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | | **В том числе по кварталам** | | | | | **2024**  **год** | **2025 год** | **2026 год** | | **2027 год** | Х |
| 1  квартал | 1  полугодие | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Х | Х | | Х | Х | | Х | Х | 1 | 1 | Х | | Х |
| 1.10. | **Мероприятие 01.20.**  Замена и модернизация детских игровых площадок | 2023-2027 | **Итого** | **40661,78176** | **40661,78176** | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** | Управление благоустройства |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | **40661,78176** | **40661,78176** | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** |
| Замена детских игровых площадок, единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | | **В том числе по кварталам** | | | | | **2024**  **год** | **2025 год** | **2026 год** | | **2027 год** | Х |
| 1  квартал | 1  полугодие | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Х | 2 | | Х | Х | | Х | 2 | Х | Х | Х | | Х |
| 1.11. | **Мероприятие 01.21.** Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2023-2027 | **Итого** | **759538,36672** | **254554,92672** | | | | | | | **247491,72000** | **257491,72000** | **0,00000** | | **0,00000** | Управление благоустройства ; МАУК «Парки Красногорска» |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | **759538,36672** | **254554,92672** | | | | | | | **247491,72000** | **257491,72000** | **0,00000** | | **0,00000** |
| Количество светильников, единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | | **В том числе по кварталам** | | | | | **2024**  **год** | **2025 год** | **2026 год** | | **2027 год** | Х |
| 1  квартал | 1  полугодие | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Х | 36726,00 | | Х | Х | | Х | 36726,00 | 35462,51 | 35462,51 | Х | | Х |
| 1.12 | **Мероприятие 01.22.**  Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 2023-2027 | **Итого** | **23000,03770** | **0,03770** | | | | | | | **11500,00000** | **11500,00000** | **0,00000** | | **0,00000** | Управление благоустройства |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | **23000,03770** | **0,03770** | | | | | | | **11500,00000** | **11500,00000** | **0,00000** | | **0,00000** |
| Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | | **В том числе по кварталам** | | | | | **2024**  **год** | **2025 год** | **2026 год** | | **2027 год** | Х |
| 1  квартал | 1  полугодие | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Х | 0 | | Х | Х | | 0 | Х | 1383 | 1383 | Х | | Х |
| 1.13. | **Мероприятие 01.24.**  Ликвидация несанкционированных навалов мусора | 2023-2027 | **Итого** | **235098,69245** | **113536,69245** | | | | | | | **60781,00000** | **60781,00000** | **0,00000** | | **0,00000** | Управление благоустройства ; МБУ «КГС»; МКУ «ЕСЗ» |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | **235098,69245** | **113536,69245** | | | | | | | **60781,00000** | **60781,00000** | **0,00000** | | **0,00000** |
| Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок, единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам** | | | | | | **2024**  **год** | **2025 год** | **2026 год** | | **2027 год** | Х |
| 1  квартал | | 1  полугодие | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Х | 5 | 1 | | 1 | | 1 | 2 | 5 | 5 | Х | | Х |
| 1.14. | **Мероприятие 01.25.**  Организация общественных работ, субботников | 2023-2027 | **Итого** | **2734,35150** | **1034,35150** | | | | | | | **850,00000** | **850,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | Управление благоустройства |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | **2734,35150** | **1034,35150** | | | | | | | **850,00000** | **850,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |
| Количество организованных субботников и общественных работ, единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам** | | | | | | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | | Х |
| 1  квартал | | 1  полугодие | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Х | 8 | Х | | 8 | | Х | Х | 8 | 8 | Х | Х | |
| 2. | **Основное мероприятие 02** Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2023-2027 | **Итого** | **28188,24800** | **21430,44800** | | | | | | | **0,00000** | **6757,80000** | **0,00000** | **0,00000** | | Х |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 28188,24800 | 21430,44800 | | | | | | | 0,00000 | 6757,80000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 2.1. | **Мероприятие 02.01.**  Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2023-2027 | **Итого** | **28188,24800** | **21430,44800** | | | | | | | **0,00000** | **6757,80000** | **0,00000** | **0,00000** | | Управление благоустройства , МКУ «УКС»  УЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | **28188,24800** | **21430,44800** | | | | | | | **0,00000** | **6757,80000** | **0,00000** | **0,00000** | |
| Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | | **В том числе по кварталам** | | | | | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | | Х |
| 1  квартал | 1  полугодие | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Х | 6 | | Х | Х | | 2 | 4 | Х | 1 | Х | Х | |
| 3. | **Основное мероприятие 03** Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 | **Итого** | **331500,00000** | **111400,00000** | | | | | | | **110700,00000** | **109400,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | Х |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Средства бюджета Московской области | **27204,36000** | 0,00000 | | | | | | | 13682,52000 | 13521,84000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | **25326,60000** | 8510,96000 | | | | | | | 8457,48000 | 8358,16000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Внебюджетные средства | **278969,04000** | 102889,04000 | | | | | | | 88560,00000 | 87520,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| 3.1. | **Мероприятие 03.01**.  Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 | **Итого** | **331500,00000** | **111400,00000** | | | | | | | **110700,00000** | **109400,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | Управление благоустройства  , ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Средства бюджета Московской области | **27204,36000** | 0,00000 | | | | | | | 13682,52000 | 13521,84000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | **25326,60000** | 8510,96000 | | | | | | | 8457,48000 | 8358,16000 | 0,00000 | 0,00000 | |
|  | Внебюджетные средства | **278969,04000** | 102889,04000 | | | | | | | 88560,00000 | 87520,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах, единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | | **В том числе по кварталам** | | | | | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | | Х |
| 1  квартал | 1  полугодие | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Х | 111 | | Х | 5 | | 41 | 65 | 111 | 110 | Х | Х | |
| 4. | **Основное мероприятие F2.** Формирование комфортной городской среды | 2023-2027 | **Итого** | **37162,20000** | **37162,20000** | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | Х |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Средства бюджета Московской области | 22877,93000 | 22877,93000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 14284,27000 | 14284,27000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 4.1. | **Мероприятие F2.01.** Ремонт дворовых территорий | 2023-2027 | **Итого** | **37162,20000** | **37162,20000** | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | Управление благоустройства |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Средства бюджета Московской области | 22877,93000 | 22877,93000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 14284,27000 | 14284,27000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | | **В том числе по кварталам** | | | | | **2024**  **год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | | Х |
| 1  квартал | 1  полугодие | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Х | 8 | | Х | Х | | 4 | 4 | Х | Х | Х | Х | |
| **Итого по подпрограмме 2.** | | | **Итого** | **6913260,40022** | **2096652,92785** | | | | | | | **2242706,09237** | **2573901,38000** | **0,00000** | **0,00000** | | Х |
| Средства федерального бюджета | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | |
| Средства бюджета Московской области | **59456,30000** | **30531,94000** | | | | | | | **14542,52000** | **14381,84000** | **0,00000** | **0,00000** | |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | **6574835,06022** | **1963231,94785** | | | | | | | **2139603,57237** | **2471999,54000** | **0,00000** | **0,00000** | |
| Внебюджетные средства | **278969,04000** | **102889,04000** | | | | | | | **88560,00000** | **87520,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |

**Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 01.02 «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций»**

**подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, от д.9 по ул.Институтская, к ГБУЗ Красногорская городская больница (поликлиника №4) (участок №1) 55.838929, 37.179049; 55.838922, 37.179514 | 1 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | **258,81000** | 0,00 | Итого | **258,81000** | **258,81000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 159,94000 | 159,94000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 98,870000 | 98,870000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | Г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, от д.9 по ул.Институтская, к ГБУЗ Красногорская городская больница (поликлиника №4) (участок №2) 55.838789, 37.179184; 55,839154, 37.180489 | 1 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | **813,74000** | 0,00 | Итого | **813,74000** | **813,74000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 502,89000 | 502,89000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 310,85000 | 310,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | Г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, от д.9 по ул.Институтская, к ГБУЗ Красногорская городская больница (поликлиника №4) (участок №3) 55.839154, 37.180489; 55.838959, 37.180664 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | 31.10.2023 | **172,54000** | 0,00 | Итого | **172,54000** | **172,54000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 106,62000 | 106,62000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 65,92000 | 65,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | Г.о. Красногорск, г.красногорск ул. Вокзальная д.1,2 (участок №1) 55.813342, 37.336721, 55.812752, 37.337311 | 1 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | **666,63000** | 0,00 | Итого | **666,63000** | **666,63000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 411,97000 | 411,97000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 254,66000 | 254,66000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 55 | Г.о. Красногорск, г.красногорск ул. Вокзальная д.1,2 (участок №2) 55.813426, 37.337238, 55.183077, 37.337162 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | 31.10.2023 | **274,50000** | 0,00 | Итого | **274,50000** | **274,50000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 169,64000 | 169,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 104,86000 | 104,86000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6 | Г.о.Красногорск,г. Красногорск, от д.10 по ул. Жуковского до  Д.11 по Железнодорожному проезду 55.815363, 37.325982; 55.814815, 37.327211 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | 31.10.2023 | **781,19000** | 0,00 | Итого | **781,19000** | **781,19000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 482,77000 | 482,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 298,42000 | 298,42000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7 | Г.о. Красногорск, с. Петрово-Дальнее, ул. Колхозная,д.33 (учаток№1) 55.748960, 37.165378; 55.748945, 37.165685 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | 31.10.2023 | **133,33000** | 0,00 | Итого | **133,33000** | **133,33000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 82,39000 | 82,39000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 50,94000 | 50,94000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 88 | Г.о. Красногорск, с. Петрово-Дальнее, ул. Колхозная,д.33 (учаток№2) 55.748944, 37.165708; 55.748883, 37.166351 | 1 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | **227,45000** | 0,00 | Итого | **227,45000** | **227,45000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 140,56000 | 140,56000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 86,89000 | 86,89000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9 | г.о. Красногорск, с. Дмитровское, ул. Центральная, д. 43 (участок 1) 55.757080, 37.121551, 55.756869, 37.121617 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | 31.10.2023 | **149,02000** | 0,00 | Итого | **149,02000** | **149,02000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 92,09000 | 92,09000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 56,93000 | 56,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 110 | г.о. Красногорск, с. Дмитровское, ул. Центральная, д. 43 (участок 2) 55.757080, 37.121551, 55.756869, 37.121617 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | 31.10.2023 | **47,07000** | 0,00 | Итого | **47,07000** | **47,07000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 29,08000 | 29,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 17,99000 | 17,99000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, территория между д.2 по ул. Чайковского, и Котельной № 6 (Участок №1) 55.817582, 37.340346; 55.817614, 37.339715 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | 31.10.2023 | **321,56000** | 0,00 | Итого | **321,56000** | **321,56000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 198,72000 | 198,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 122,84000 | 122,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 112 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, территория между д.2 по ул. Чайковского, и Котельной № 6 (Участок №2) 55.817582, 37.340346; 55.817994, 37.339729 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | 31.10.2023 | **447,04000** | 0,00 | **Итого** | **447,04000** | **447,04000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 276,27000 | 276,27000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 170,77000 | 170,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 113 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, территория между д.2 по ул. Чайковского, и Котельной № 6 (Участок №3) | 1 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 250,00000 | 0,00 | **Итого** | **250,00000** | **250,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 250,00000 | 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 114 | г.о. Красногорск, с. Петрово-Дальнее, ул. Колхозная,д.33 (учаток№3) | 1 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 32,01100 | 0,00 | **Итого** | 32,01100 | 32,01100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 32,01100 | 32,01100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15 | г.о. Красногорск, ул. Пришвина д.8,10 | 1 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 878,55269 | 0,00 | **Итого** | 878,55269 | 878,55269 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 878,55269 | 878,55269 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 116 | Экспертиза |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 142,17098 | 142,17098 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 117 | Исполнительный лист ФС 02980847 |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 3514,94770 | 3514,94770 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 18 | Г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Братьев Волковых (Березовая роща) | 1 ед | Работы по благоустройству | 01.09.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 940,22000 | 0,00 | **Итого** | 940,22000 | 940,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 940,22000 | 940,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19 | Г.о. Красногорск, р.п Нахабино, д. Козино, ул. Совхозная д. 7 | 1ед. | Работы по благоустройству | 01.09.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 190,47 | 0,00 | **Итого** | 190,47000 | 190,47000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 190,47000 | 190,47000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| **ВСЕГО по мероприятию 01.02** | |  |  |  |  |  |  | Итого | **10241,25237** | **10241,25237** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | **2652,94000** | **2652,94000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | **7588,31237** | **7588,31237** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

**Адресный перечень общественных территорий, вынесенных на рейтинговое голосование, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке** **в 2023-2027 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Победитель рейтингового голосования** | | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| 1. | Обустройство Опалиховского лесопарка | **V** | **V** |  |  |  |
| 2. | «Благоустройство Торфяного озера по адресу: г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, Торфяной переулок |  |  | **V** |  |  |

**Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 01.20 «Замена и модернизация детских игровых площадок»**

**подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1  1. | г.о. Красногорск ул.Светлая д.17,19, 21, 23 | 1 ед | Работы по замене ДИП | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 12579,61176 | 0,00 | Итого | **12579,61176** | **12579,61176** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 12579,61176 | 12579,61176 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | г.о. Красногорск ул.Маяковского и ул. Пионерская | 1 ед | Работы по замене ДИП | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | **28082,17000** | 0,00 | Итого | **28082,17000** | **28082,17000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 28082,17000 | 28082,17000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **ВСЕГО по мероприятию 01.20** | |  |  |  |  |  |  | Итого | **40661,78176** | **40661,78176** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | **0,00000** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | **40661,78176** | **40661,78176** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых | 1 | 1 | - | - | - | - |
| открываемых | 1 | 1 | - | - | - | - |

**Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 02.01 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области»**

**подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | г.о. Красногорск, дер. Аристово, ул. Светлая, д. 1 | 1 ед | Лифтовое оборудование | 10.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 250,00000 | 0,00 | Итого | **250,00000** | **250,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | **250,00000** | **250,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | г.о. Красногорск, дер. Аристово, ул. Светлая, д. 5 | 1 ед | Лифтовое оборудование | 10.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 100,00000 | 0,00 | Итого | **100,00000** | **100,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | **100,00000** | **100,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | г.о. Красногорск, дер. Аристово, ул. Луговая, д. 1 | 1 ед | кровля | 10.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 2040,00053 | 0,00 | Итого | **2040,00053** | **2040,00053** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | **2040,00053** | 2040,00053 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | г.о. Красногорск, дер. Аристово, ул. Садовая, д. 4 | 1 ед | кровля | 10.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 2220,00000 | 0,00 | Итого | **2220,00000** | **2220,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 2220,00000 | 2220,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 55 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ш. Волоколамское, д. 4 | 1 ед | Ремонт чердачных перекрытий | 10.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | **12239,34000** | 0,00 | Итого | **12239,34000** | **12239,34000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 12239,34000 | 12239,34000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6  6. | г. Красногорск, ул. Заводская, д.27, подъезд 1, г. Красногорск, ул Ленина, д.24, подъезд 3, г. Красногорск. Ленина, д.53, подъезд 1, г. Красногорск, Красногорский бульвар, д.26, подъезд 2, г. Красногорск, ул. Ленина, д.27, подъезд 5, г. Красногорск, Красногорский бульвар, д.18, подъезд 4, г. Красногорск, ул. Ленина, д.27, подъезд 5, г. Красногорск, ул. Вокзальная, д.15к1, рп. Нахабино, ул. Школьная, д.10, г. Красногорск, ул. В.Трифонова, д.9, кв.206, г. Красногорск, ул. Светлая, д.8, кв.9, г. Красногорск, ул. Светлая, д.8, кв.75, г. Красногорск, ул. Королева, д.1 | 14 ед | Установка пандусов | с даты заключения контракта по 31.10.2023 | 31.10.2023 | 4042,33147 | 0,00 | Итого | **4042,33147** | **4042,33147** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 4042,33147 | 4042,33147 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | г. Красногорск, ул. Комсомольская 13 | 1 ед | Ремонт панельного фасада | 01.08.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | **538,77600** | 0,00 | Итого | **538,77600** | **538,77600** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 538,77600 | 538,77600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 58 | г Красногорск, ул Пионерская, д. 14 | 1 ед | Кап. ремонт общего имущества МКД | 10.01.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | 6757,80000 | 0,00 | Итого | 6757,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 6757,80000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 6757,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 6757,80000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **ВСЕГО по мероприятию 02.01** | |  |  |  |  |  |  | Итого | **28188,24800** | **21430,44800** | **0,00000** | 6757,80000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | **0,00000** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | **28188,24800** | **21430,44800** | 0,00000 | 6757,80000 | 0,00000 | 0,00000 |

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых | 6 | 5 | - | 1 | - | - |
| открываемых | 6 | 5 | - | 1 | - | - |

**Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области, с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 03.01 "Ремонт подъездов в многоквартирных домах" подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| год | год | год | год | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Карбышева, д. 27, к.1, п. 1 | 1 ед | Ремонт подъездов | 10.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 1300,00000 | 0 | Итого | 1300,00000 | 1300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 260,00000 | 260,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетный источник | 1040,00000 | 1040,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Карбышева, д. 27, к.1, п. 2 | 1 ед | Ремонт подъездов | 10.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 1300,00000 | 0 | Итого | 1300,00000 | 1300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 260,00000 | 260,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетный источник | 1040,00000 | 1040,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Карбышева, д. 27, к.1, п. 3 | 1 ед | Ремонт подъездов | 10.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 1300,00000 | 0 | Итого | 1300,00000 | 1300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 260,00000 | 260,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетный источник | 1040,00000 | 1040,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Карбышева, д. 27, к.1, п. 4 | 1 ед | Ремонт подъездов | 10.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 1300,00000 | 0 | Итого | 1300,00000 | 1300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 260,00000 | 260,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетный источник | 1040,00000 | 1040,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Карбышева, д. 27, к.1, п. 5 | 1 ед | Ремонт подъездов | 10.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 1300,00000 | 0 | Итого | 1300,00000 | 1300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 260,00000 | 260,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетный источник | 1040,00000 | 1040,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, п. Новый, д. 23 п.2 | 1 ед | Ремонт подъездов | 10.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 480,00000 | 0 | Итого | 480,00000 | 480,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 96,00000 | 96,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетный источник | 384,00000 | 384,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, п. Новый, д. 23 п.3 | 1 ед | Ремонт подъездов | 10.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 480,00000 | 0 | Итого | 480,00000 | 480,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 96,00000 | 96,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетный источник | 384,00000 | 384,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, п. Новый, д. 23 п.4 | 1 ед | Ремонт подъездов | 10.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 480,00000 | 0 | Итого | 480,00000 | 480,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 96,00000 | 96,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетный источник | 384,00000 | 384,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9 | г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Парковая, д. 11, п. 1  г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Парковая, д. 11, п. 2  г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Парковая, д. 11, п. 3  г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Панфилова, д. 15, п. 1  г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Панфилова, д. 15, п. 2  г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Панфилова, д. 15, п. 3  г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Панфилова, д. 15, п. 4  г.о. Красногорск, г. Красногорск, п. Новый, д. 23А п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, п. Новый, д. 23А п. 2  г.о. Красногорск, г. Красногорск, п. Новый, д. 23А п. 3  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 47, к. 3, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 47, к. 3, п. 4  г.о. Красногорск, г. Красногорск, пр-д Железнодорожный, д. 7, п. 3  г.о. Красногорск, г. Красногорск, пр-д Железнодорожный, д. 3, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, пр-д Железнодорожный, д. 3, п. 2  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Успенская, д. 11, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, б-р Космонавтов, д. 4 , п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, б-р Космонавтов, д. 4, п. 2  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Циолковского, д. 8, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 15, п. 2  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 15, п. 3  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 15, п. 4  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 15, п. 6  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Пушкинская, д. 19, п. 2  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Железнодорожная, д. 24, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Железнодорожная, д. 7, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Королева, д. 7, п. 3  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Королева, д. 7, п. 4  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Дачная, д. 11 п. 2  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Дачная, д. 11 п. 3  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября, д. 8, п. 3  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября, д. 8, п. 4  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября, д. 8, п. 5  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.1Б, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 1, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 1, п. 2  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 1, п. 3  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 1, п. 4  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 2, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 2, п. 2  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 3, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 3, п. 2  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 3, п. 3  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 3, п. 4  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 4, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 4, п. 2  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 4А, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 5, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 5, п. 2  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 5, п. 3  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 5, п. 4  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 5, п. 5  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 5, п. 6  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 5, п. 7  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 5, п. 8  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 5, п. 9  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 5, п. 10  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 5, п. 11  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 5, п. 12  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 5, п. 13  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 10А, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 10Б, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Карбышева, д. 1, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Карбышева, д. 1, п. 3  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Карбышева, д. 1, п. 4  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Карбышева, д. 3, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Карбышева, д. 3, п. 2  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Карбышева, д. 3, п. 3  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Карбышева, д. 3, п. 4  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Кирова, д. 7, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Кирова, д. 7, п. 2  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Кирова, д. 7, п. 3  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Кирова, д. 9, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Кирова, д. 9, п. 2  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Кирова, д. 9, п. 3  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Кирова, д. 17, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Кирова, д. 17, п. 2  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Кирова, д. 17, п. 3  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Кирова, д. 17, п. 4  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Кирова, д. 15, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Кирова, д. 15, п. 2  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Кирова, д. 15, п. 3  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Кирова, д. 15, п. 4  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Кирова, д. 19, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Кирова, д. 19, п. 2  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Кирова, д. 19, п. 3  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Кирова, д. 19, п. 4  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Кирова, д. 21, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Кирова, д. 21, п. 2  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Кирова, д. 21, п. 3  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Кирова, д. 21, п. 4  г.о. Красногорск, п. Ильинское, п. Архангельское, д. 38, п. 1  г.о. Красногорск, п. Ильинское, п. Архангельское, д. 38, п. 2  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Светлая, д. 1, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Светлая, д. 1, п. 2  г.о. Красногорск, г. Красногорск, пер. Оптический, д. 5, п. 3  г.о. Красногорск, г. Красногорск, пер. Оптический, д. 5, п. 4  г.о. Красногорск, г. Красногорск, б-р Южный, д. 2, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, б-р Южный, д. 2, п. 2  г.о. Красногорск, г. Красногорск, б-р Южный, д. 2, п. 3  г.о. Красногорск, г. Красногорск, б-р Южный, д. 2, п. 4 | 103 ед | Ремонт подъездов | 10.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | 103460,00000 | 0 | Итого | 103460,00000 | 103460,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 6922,96000 | 6922,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетный источник | 96537,04000 | 96537,04000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 10. | Без распределения по адресам | 221 ед | Ремонт подъездов | 10.01.2024-31.12.2025 | 31.12.2025 | 220100,00000 | 0 | Итого | 220100,00000 | 0,00000 | 110 700,00000 | 109 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 0 | Средства бюджета Московской области | 27204,36000 | 0,00000 | 13682,52000 | 13521,84000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 0 | Средства бюджета городского округа | 16815,64000 | 0,00000 | 8457,48000 | 8358,16000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 0 | Внебюджетный источник | 176080,00000 | 0,00000 | 88560,00000 | 87520,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| **ВСЕГО по мероприятию 03.01** | |  |  |  |  |  |  | Итого | 331500,00000 | 111400,00000 | 110 700,00000 | 109 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 27204,36000 | 0,00000 | 13682,52000 | 13521,84000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 25326,60000 | 8510,96000 | 8457,48000 | 8358,16000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетный источник | 278969,04000 | 102889,04000 | 88560,00000 | 87520,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых | 332 | 111 | 111 | 110 | - | - |
| открываемых | 332 | 111 | 111 | 110 | - | - |

**Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием F2.1 «Ремонт дворовых территорий»**

**подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | г.о. Красногорск, г. Красногорск ул. Светлая, д.1,2,3,4,5,7,10 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | 31.12.2023 | **7393,96000** | 0,00 | Итого | **7393,96000** | **7393,96000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 4551,90000 | 4551,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 2842,06000 | 2842,06000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | г.о. Красногорск, г. Красногорск Подмосковный бульвар, д.1,3,5,7 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | 31.12.2023 | 4083,33000 | 0,00 | Итого | 4083,33000 | 4083,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2513,79000 | 2513,79000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 1569,54000 | 1569,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | г.о. Красногорск, г. Красногорск ул. Чайковского, д.13,11,9; пр-д Чехова д. 4,6; Волоколамское шоссе д.5/2,6,7/1; Строительный проезд д.3,5 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | 31.12.2023 | 7457,50000 | 0,00 | Итого | 7457,50000 | 7457,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 4591,02000 | 4591,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 2866,48000 | 2866,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | г.о. Красногорск, г. Красногорск ул. Зверева д.2,4,6,8 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | 31.12.2023 | **4095,96000** | 0,00 | Итого | **4095,96000** | **4095,96000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2521,57000 | 2521,57000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 1574,39000 | 1574,39000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 55 | г.о. Красногорск, г. Красногорск ул. Советская д.39,5, ул. Октябрьская д.19Б,19 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | 31.12.2023 | **3251,24000** | 0,00 | Итого | **3251,24000** | **3251,24000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2001,54000 | 2001,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 1249,70000 | 1249,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6 | г.о.Красногорск,г. Красногорск, ул. Советская д.9 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | 31.12.2023 | **1992,15000** | 0,00 | Итого | **1992,15000** | **1992,15000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1226,41000 | 1226,41000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 765,74000 | 765,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7 | г.о. Красногорск, г. Красногорск Павшинский бульвар д.7 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | 31.12.2023 | **3159,71000** | 0,00 | Итого | **3159,71000** | **3159,71000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1945,19000 | 1945,19000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 1214,52000 | 1214,52000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 88 | г.о. Красногорск, рп Нахабино, ул. институтская д.8 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | 31.12.2023 | **5728,35000** | 0,00 | Итого | **5728,35000** | **5728,35000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 3526,51000 | 3526,51000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 2201,84000 | 2201,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **ВСЕГО по мероприятию F2.01** | |  |  |  |  |  |  | Итого | **37162,20000** | **37162,20000** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 22877,93000 | 22877,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 14284,27000 | 14284,27000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых | 8 | 8 | - | - | - | - |
| открываемых | 8 | 8 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |