Приложение

к постановлению администрации

городского округа Красногорск

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**городского округа Красногорск**

**«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»**

**на 2020-2024 годы**

**2019г.**

**Паспорт муниципальной программы городского округа Красногорск**

**«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации городского округа Красногорск Барило Н.С. | | | | | |
| Муниципальный заказчик  муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Красногорск | | | | | |
| Перечень подпрограмм | 1. Чистая вода 2. Системы водоотведения 3. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности   VI. Развитие газификации  VIII. Обеспечивающая подпрограмма | | | | | |
| Источники финансирования  муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Средства Федерального бюджета | 55 375,10 | 0 | 9 171,50 | 46 203,60 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 1 694 740,73 | 97 021,30 | 36 762,96 | 452 260,07 | 923 601,40 | 185 095 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 979 438,91 | 308 302,29 | 892 336,19 | 398 544,88 | 215 016,09 | 165 239,46 |
| Внебюджетные источники | 11 996,82 | 0 | 0 | 0 | 11 996,82 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 3 741 551,56 | 405 323,59 | 938 270,65 | 897 008,55 | 1 150 614,31 | 350 334,46 |

**Общая характеристика сферы реализации программы, основные проблемы**

**и целесообразность их решения.**

Основными ресурсоснабжающими предприятиями городского округа Красногорск являются АО «Красногорская теплосеть», АО «Водоканал», ООО «Котельная Павшино», АО «Водоканал Павшино», АО «Красногорскэнергосбыт», АО «Мособлэнерго». Производственная деятельность предприятий направлена на обеспечение надлежащей эксплуатации и функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В целях обеспечения своевременной подготовки инженерных сетей, объектов и сооружений к отопительному сезону ежегодно проводятся работы по капитальному и текущему ремонту, реконструкции, модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства. Администрацией городского округа Красногорск утверждается перечень основных мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства городского округа Красногорск к осенне-зимнему периоду, создается штаб по подготовке к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства, который обеспечивает оперативный контроль за ходом проводимых мероприятий ресурсоснабжающими предприятиями.

Основной задачей является обеспечение минимально необходимой устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в т.ч. прохождение очередного отопительного сезона без аварийных случаев.

Современное состояние муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Красногорск характеризуется высокой степенью износа основного и вспомогательного оборудования (для большинства объектов процент износа составляет 75%), обусловленного хроническим недофинансированием ремонтных работ по причине заниженных амортизационных отчислений, которые не в полном объеме учитывают затраты на эксплуатацию значительного числа объектов, не оформленных в муниципальную собственность в установленном порядке. Устаревшая система коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям. Следствием высокой степени износа существующих коммунальных сооружений и оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия теплоэнергетического оборудования, повышенная аварийность. Одновременно массовое строительство объектов жилищно-гражданского, производственного и другого назначения в городском округе Красногорск обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры. Планируемые к освоению новые площадки под жилые дома требуют дополнительной нагрузки на системы жизнеобеспечения. Реализация инвестиционных программ организаций коммунального комплекса позволит решить указанные проблемы, повысить надежность систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, обеспечить новые объекты застройки качественными коммунальными услугами.

В настоящее время, рост тарифов на энергоресурсы, является основным фактором, влияющим на снижение социально-экономического развития городского округа Красногорск, конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития. Рост стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведет к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, которые приведут к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг, при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления, и снижению качества жизни населения:

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, физической культуры, спорта и работе с молодежью, вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по энергосбережению, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

Программа охватывает три основные группы потребителей: коммунальное хозяйство, жилищный фонд и бюджетная сфера.

**Коммунальный комплекс.**

Эксплуатацию и обслуживание инженерных сетей и сооружений коммунального назначения, и предоставления услуг по водо-, тепло-, электроснабжению и водоотведению населению, объектам социальной сферы и прочим потребителям городского округа Красногорск осуществляется в основном ресурсоснабжающими предприятиями - АО «Красногорская теплосеть», АО «Водоканал», ООО «Котельная Павшино», АО «Водоканал Павшино», АО «Красногорскэнергосбыт», АО «Мособлэнерго». Затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов данных организаций.

В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. На предприятиях постоянно создаются условия для повышения эффективности использования энергетических ресурсов посредством применения эффективных и высокоресурсных материалов и оборудования.

**Жилищный фонд.**

Основной задачей в жилищном фонде является реализация комплекса мер, направленных на приведение показателей энергоемкости к современным требованиям, поэтапной реализации проектов высокой энергетической эффективности на объектах муниципальной собственности. В результате проведения данных мероприятий темп роста стоимости жилищных услуг для граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, не должен превысить индекса потребительских цен за соответствующий период.

Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде необходимо:

- принять меры по приватизации муниципального жилищного фонда;

- активизировать работу по реформированию отношений в сфере управления жилищным фондом,

- обеспечить в рамках муниципального заказа применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципального жилищного фонда;

- создать условия для обеспечения жилищного фонда муниципального образования приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потреблении тепловой энергии, перехода на расчеты между населением и поставщиками коммунальных ресурсов, исходя из показаний приборов учета;

- обеспечить доступ населения муниципального образования к информации по энергосбережению.

Для реализации комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать работу по:

- внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов;

- регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения;

- оптимизации работы вентиляционных систем;

- внедрению частотно-регулируемых приводов на электрооборудовании;

- автоматизации включения-выключения внешнего освещения подъездов;

- внедрению энергоэффективного внутриподъездного освещения;

- модернизации тепловых пунктов;

- утеплению чердачных перекрытий и подвалов;

- утеплению входных дверей и окон;

- промывке систем центрального отопления;

- утеплению фасадов;

- замене трубопроводов внутренних систем тепло- и водоснабжения с применением современных материалов и оборудования по балансировке и регулировке температурного режима.

Механизм осуществление данных мероприятий предусматривает реализацию программы с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.

**Бюджетная сфера.**

В соответствии с требованиями федерального законодательства в области энергосбережения бюджетными учреждениями подведомственными управлению образования городского округа Красногорск на начало реализации Программы выполнены энергоэффективные мероприятия в рамках реализации муниципальной программы городского округа Красногорск «Энергосбережение», в которой предусмотрены капитальные ремонты, реконструкция и строительство новых объектов, с применением новых энергоэффективных технологий, в частности замена систем отопления, установки пластиковых окон, а также полная замена всех электрических сетей в учреждениях с применением современных энергосберегающих и энергоэффективных материалов.

**Перечень подпрограмм и краткое их описание**

Для достижения цели муниципальной программы городского округа Красногорск «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" на 2020-2024 годы в состав Программы входят следующие подпрограммы:

1. «Чистая вода».

2. «Системы водоотведения».

3. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами».

4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

5. «Развитие газификации».

6. «Обеспечивающая подпрограмма».

**Обобщенная характеристика основных мероприятий**

В целях обеспечения комфортных условий проживания, повышения качества и условий жизни населения, рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на территории городского округа Красногорск, а также создание условий для перевода экономики муниципального образования на энергосберегающий путь развития на территории городского округа Красногорск необходимо реализовать следующие основные мероприятия:

1. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения;

2. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод;

3. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций;

4. Строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры;

5. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности;

6. Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства;

7. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области;

8. Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде;

9. Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов;

10. Строительство газопроводов в населенных пунктах;

Сроки реализации муниципальной программы: 2020-2024 годы.

**Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы.**

1. Муниципальным заказчиком и разработчиком муниципальной программы является Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск (далее Управление ЖКХ).
2. Исполнителями подпрограмм и мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы является администрация городского округа Красногорск, организации всех форм собственности, привлекаемые в соответствии с законодательством.

Муниципальный заказчик для реализации программы и подпрограмм:

- формирует перечень мероприятий муниципальной программы и подпрограмм;

- разрабатывает прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- готовит предложения по привлечению средств федерального и областного бюджетов для финансирования мероприятий муниципальной программы, заключает соглашения (договоры) о намерениях, передаче субсидий из бюджета Московской области;

- определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы, обеспечивает взаимодействие между исполнителями мероприятий подпрограмм и координацию их действий по реализации подпрограмм;

- осуществляет контроль реализации муниципальной программы и подпрограмм, целевым и эффективным использованием средств бюджета городского округа Красногорск, бюджета Московской области, выделенных на реализацию мероприятий программы, подпрограмм.

Ответственность за реализацию и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы, подпрограмм несет Управление ЖКХ администрации городского округа Красногорск.

2. С целью контроля за реализацией Программы муниципальный заказчик представляет отчеты о ходе исполнения Программы: по итогам полугодия, по итогам года и по окончании срока реализации Программы в отдел муниципальных программ и целевых показателей администрации городского округа Красногорск.

З. Представление муниципальным заказчиком отчета по итогам за полугодие.

Муниципальный заказчик по итогам за полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчётным полугодием, направляет в отдел муниципальных программ и целевых показателей администрации городского округа Красногорск оперативный отчет.

4.Представление отчета по итогам года.

Ежегодно в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, муниципальный заказчик направляет в отдел муниципальных программ и целевых показателей администрации городского округа Красногорск годовой отчет.

5. После окончания срока реализации Программы муниципальный заказчик в срок до 1 марта года, следующего за отчётным, представляет в отдел муниципальных программ и целевых показателей администрации городского округа Красногорск итоговый отчет для оценки эффективности реализации Программы.

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Красногорск**

**«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»**

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы/подпрограммы (показатели реализации мероприятий) | Тип показателя | Единица измерения | | Базовое значение на начало реализации программы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | | | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| **1.** | **Подпрограмма I. «Чистая вода»** | | | | | | | | | | | | | | | | **х** |
| 1.1 | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | Региональный проект «Чистая вода» | | %/чел. | 0 | | 0 | | 0 | 0,006 | | 0 | | 0 | | Основное мероприятие 02.  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области  Основное мероприятие F5 - Федеральный проект «Чистая вода» в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» | |
| 1.2. | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | Обращение Губернатора Московской области | | единица | 1 | | 3 | | 2 | 0 | | 0 | | 0 | | Основное мероприятие 02.  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | |
| **2.** | **Подпрограмма II. «Системы водоотведения»** | | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | **х** | |
| 2.1. | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью. | Отраслевой | | ед./тыс. куб. м | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 1/481,04 | | 0 | | Основное мероприятие 01 - Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | |
| 2.2. | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций, единиц | Обращение Губернатора Московской области | | единица | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | 0 | | 0 | | Основное мероприятие 02.  Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | |
| 2.3. | Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод | Региональный проект «Оздоровление Волги» | | куб.км/год | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0,481 | | 0 | | Основное мероприятие 01 - Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | |
| 3. | **Подпрограмма III. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Приоритетный  Целевой показатель | | %. | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | Основное мероприятие 05.  Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | |
| 3.2. | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | Обращение Губернатора Московской области | | единица | 6 | | 1 | | 2 | 1 | | 2 | | 1 | | Основное мероприятие 02 - Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области | |
| 3.3. | Количество созданных и восстановленных объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории военных городков Московской области | Обращение Губернатора Московской области | | единица | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | Основное мероприятие 03.  Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | |
| 3.4 | Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию | По соглашению | | Тыс. руб. | 0 | | 9 000 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | Основное мероприятие 04  Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства | |
| **4.** | **Подпрограмма IV. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Приоритетный  Целевой показатель | | % | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | Основное мероприятие 01.  Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | |
| 4.2. | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | Приоритетный  Целевой показатель | | % | 46,5 | | 38 | | 35 | 50 | | 55 | | 60 | | Основное мероприятие 01.  Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | |
| 4.3. | Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | Приоритетный  Целевой показатель | | % | 79,3 | | 78,57 | | 80,04 | 81,97 | | 84,10 | | 89,60 | | Основное мероприятие 02.  Организация учёта энергоресурсов в жилищном фонде | |
| 4.4. | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Приоритетный  Целевой показатель | | % | - | | 48,30 | | 50,80 | 47,05 | | 48,30 | | 49,50 | | Основное мероприятие 03.  Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | |
| 5. | **Подпрограмма VI. Развитие газификации** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Доля газопроводов, переданных на техническое обслуживание специализированной организации | Целевой показатель | | % | - | | - | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | Основное мероприятие 01 «Строительство газопроводов в населенных пунктах» | |

**Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы**

**«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Подпрограмма I «Чистая вода»** | | | | | |
| 1.1 | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | %/чел. | Определяется как отношение численности населения, обеспеченного доброкачественной и условно-доброкачественной питьевой водой, к общей численности населения | | Государственная автоматизированная система «Управление»  Источник данных – стат. форма № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации» | *годовая* |
| 1.2. | Количество созданных и восстановленных ВЗУ. ВНС и станций водоподготовки | Ед. | | Определяется на основании данных о количестве ВЗУ, ВНС, станций очистки питьевой воды, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| **2** | **Подпрограмма II «Системы водоотведения»** | | | | | |
| 2.1 | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью. | ед./тыс. куб. м | | Определяется на основании данных о количестве объектов очистки сточных вод, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 2.2. | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | Ед. | | Определяется на основании данных о количестве коллекторов (участков) и КНС, построенных, реконструированных, отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 2.3 | Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод | куб.км/год | | Порядок расчета: Показатель (Р, куб.км в год) рассчитывается нарастающим итогом как сумма мощностей введенных в эксплуатацию вновь построенных и реконструированных (модернизированных) очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства, обеспечивающих соблюдение нормативов допустимых сбросов, в том числе реконструированных (модернизированных) на принципах использования наилучших доступных технологий, в рамках выполнения мероприятий в соответствии с Планом мероприятий, приведенным в приложении № 1 к паспорту федерального проекта «Оздоровление Волги», по формуле:  Описание: Об утверждении официальной статистической методологии расчета показателя ,где:  Pij- мощность введенных в эксплуатацию вновь построенных и реконструированных (модернизированных) очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства в количестве i, обеспечивающих соблюдение нормативов сбросов, в том числе реконструированных (модернизированных) на принципах использования наилучших доступных технологий, определяемая по данным актов ввода таких объектов в эксплуатацию и разрешений на их ввод в эксплуатацию, но не более значения, учтенного в качестве базового значения, реализуемого в j-ом году, куб.км в год;  j = 2019, ..., k (с 2019 года по отчетный год);  k - отчетный год;  nj - количество очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства, эксплуатируемых по итогам проведения мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) таких очистных сооружений, в том числе реконструированных (модернизированных) на принципах использования наилучших доступных технологий, организуемых и проводимых в j-ом году, субъектами Российской Федерации - участниками федерального проекта «Оздоровление Волги», указанными в приложении № 2 к его паспорту, шт. | Источник данных: для плановых значений – паспорт федерального проекта «Оздоровление Волги»; для фактических значений – предварительные данные оценки Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Управления Роспотребнадзора по Московской области, годовая форма федерального статистического наблюдения № 2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды» - информация о годовых объемах нормативно очищенных сточных вод, пропущенных через очистные сооружения канализации. | *годовая* |
| **3** | **Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»** | | | | | |
| 3.1 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | % | | Д = (АСТС+АВСиВО+АПКР)×100%, где  3  Д - доля актуальных документов в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании, подлежащих обязательному утверждению, процентов;  АСТС - актуализированная в установленный срок схема теплоснабжения;  АВСиВО - актуализированная схема водоснабжения и водоотведения;  АПКР - актуализированная программа комплексного развития инженерной инфраструктуры. | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 3.2 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | Ед. | | Определяется на основании данных о количестве котельных и участков сетей (тепловых, водопроводных и канализационных), построенных, реконструированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 3.3 | Количество созданных и восстановленных объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории военных городков Московской области | Ед. | | Определяется на основании данных о построенных, реконструированных и отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры на территории ОМСУ в военных городках | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 3.4 | Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию | Тыс. руб. | | Определяется на основании данных о просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежемесячная* |
| **4** | **Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | | | | | |
| 4.1 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | % | | Д = М×100%, где  К  **Д** - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов  **М** - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  **К** - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципалитета. | 1. Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области;   2)Государственная автоматизированная система «Управление». | *ежеквартальная* |
| 4.2 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше  (А, B, C, D) | % | | Д = М×100%, где  К  **Д** - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D);  **М** - Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с определенным классом энергетической эффективности (А, B, C, D);  **К** - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, расположенных на территории муниципалитета. | Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области | *ежегодная* |
| 4.3 | Бережливый учет – Оснащённость многоквартирных домов общедомовыми приборами учёта | % | | Д = М×100%, где  К  **Д** - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  **М** - количество многоквартирных домов , оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  **К** - количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета, процент | Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области». | *ежеквартальная* |
| 4.4 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | % | | Д = М×100%, где  К  **Д** - доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности;  **М** - количество многоквартирных домов с определенным классом энергетической эффективности на территории муниципальных образований;  **К** - количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета. | 1)Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области». | *ежеквартальная* |
| ***Подпрограмма VI. Развитие газификации*** | | | | | | |
| 6.1 | Доля газопроводов, переданных на техническое обслуживание специализированной организации | % | | Д = М×100%, где  К  **Д** - Доля газопроводов, переданных на техническое обслуживание специализированной организации;  **М** - количество газопроводов, переданных на техническое обслуживание специализированной организации  **К** – общее количество газопроводов, подлежащих передаче на техническое обслуживание специализированной организации и расположенных на территории городского округа | Отчётность ОМСУ | *Годовая* |

**Паспорт подпрограммы I «Чистая вода»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик  подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный  распорядитель бюджетных  средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
| Администрация городского округа Красногорск | Всего:  в том числе: | 6 243 | 196 433,02 | 103 749,57 | 2 000 | 2 000 | 310 425,59 |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 9 171,5 | 46 203,60 | 0 | 0 | 55 375,10 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 3 057,17 | 16 208,45 | 0 | 0 | 19 265,62 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 6 243 | 184 204,35 | 41 337,52 | 2 000 | 2 000 | 235 784,87 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Общая характеристика сферы реализации подпрограммы I «Чистая вода», основные проблемы и целесообразность их решения.**

Обеспечение населения чистой питьевой водой является одним из важнейших направлений социально-экономического развития городского округа Красногорск. Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье населения и качество жизни. Отсутствие чистой воды является основной причиной распространения кишечных инфекций, гепатита и болезней желудочно-кишечного тракта, увеличивается степень риска возникновения водно-зависимых патологий и усиливается воздействие на организм человека канцерогенных и мутагенных факторов. До 20 % всех заболеваний может быть связано с неудовлетворительным качеством воды. В отдельных случаях отсутствие доступа к чистой воде приводит к массовым заболеваниям и распространению эпидемий.

Основными ресурсоснабжающими предприятиями являются АО «Водоканал» АО «Водоканал Павшино». Производственная деятельность предприятий направлена на обеспечение надлежащей эксплуатации и функционирования систем водоснабжения и канализации.

**Водоснабжение, водоотведение.**

Систему водоснабжения и водоотведения городского округа Красногорск составляют 60 водозаборных узлов, 36 насосных станций водопровода, 38 канализационных насосных станций, 419,1 км водопроводных сетей, 345,4 км канализационных сетей. Водоучет ведется на протяжении всего технологического процесса: приборы учета воды установлены на всех ВЗУ, на входе в накопительные резервуары, на выходе насосных станций. К приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса относятся совершенствование технологии подготовки питьевой воды, реконструкция, модернизация и строительство водопроводных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды.

**Обобщённая характеристика основных мероприятий**

Целью подпрограммы I «Чистая вода» является обеспечение потребителей городского округа Красногорск питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно- эпидемиологическими правилами и нормами.

Для достижения указанной цели необходимо выполнение основного мероприятия: «Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения» и реализация Федерального проекта «Чистая вода».

**Перечень мероприятий подпрограммы I «Чистая вода»**

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **Основное мероприятие 02.**  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого: | 189 451,45 | 6 243 | 176 613,45 | 2 595,00 | 2 000 | 2 000 | Управление ЖКХ | Увеличение количества созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки. |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 189 451,45 | 6 243 | 176 613,45 | 2 595,00 | 2 000 | 2 000 |
| 1.1. | **Мероприятие 02.01.**  Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | 2020-2024 | Итого: | 166 201,45 | 6 243 | 159 958,45 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ | Пуск в работу 4 (четырёх) объектов водоснабжения, в том числе:  2021-4 ед. |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 166 201,45 | 6 243 | 159 958,45 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | **Мероприятие 02.02**  Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | 2020-2024 | Итого: | 13 855 | 0 | 13 855 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ | Пуск в работу 1 объекта водоснабжения, в том числе:  2021 – 1 ед. |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 13 855 | 0 | 13 855 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | **Мероприятие 02.03.**  Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев» | 2020  -  2024 | Итого: | 8 800 | 0 | 2 800 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | Управление ЖКХ |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 8 800 | 0 | 2 800 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 1.4 | **Мероприятие 02.05.**  Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения за счёт средств местного бюджета | 2022  -  2024 | Итого: | 595 | - | - | 595 | 0 | 0 | Управление ЖКХ |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 595 | - | - | 595 | 0 | 0 |
| 2 | **Федеральный проект F5** Реализация федерального проекта «Чистая вода» в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» | 2021-2024 | Итого: | 120 974,14 | 0 | 19 819,57 | 101 154,57 | 0 | 0 | Управление ЖКХ | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения |
| Средства Федерального бюджета | 55 375,10 | 0 | 9 171,50 | 46 203,60 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 19 265,62 | 0 | 3 057,17 | 16 208,45 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 46 333,42 | 0 | 7 590,90 | 38 742,52 | 0 | 0 |
| 2.1 | **Мероприятие F5.01** «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения» | 2020-2024 | Итого: | 120 974,14 | 0 | 19 819,57 | 101 154,57 | 0 | 0 | Управление ЖКХ | Пуск в работу 1 объекта водоснабжения, в том числе:  2022 – 1 ед. |
| Средства Федерального бюджета | 55 375,10 | 0 | 9 171,50 | 46 203,60 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 19 265,62 | 0 | 3 057,17 | 16 208,45 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 46 333,42 | 0 | 7 590,90 | 38 742,52 | 0 | 0 |

**Паспорт подпрограммы II «Системы водоотведения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик  подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный  распорядитель бюджетных  средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
| Администрация городского округа Красногорск | Всего:  в том числе: | 147 190,91 | 51 320,45 | 109 878,70 | 95 095,73 | 11 753 | 415 238,79 |
| Средства бюджета Московской области | 82 782 | 0 | 18 885,93 | 44 067,17 | 0 | 145 735,10 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 64 408,91 | 51 320,45 | 90 992,77 | 39 031,74 | 11 753 | 257 506,87 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 11 996,82 | 0 | 11 996,82 |

**Общая характеристика сферы реализации подпрограммы II «Системы водоотведения», основные проблемы и целесообразность их решения.**

Проблема очистки сточных вод является одним из основных вопросов экологической безопасности. К сожалению, и в промышленных масштабах, и в условиях применения бытовых канализационных сетей достаточно часто уделяется недостаточное количество внимания очистке стоков. В систему центральной канализации зачастую попадают всевозможные отходы, в которых значительно превышаются предельно допустимые показатели сточных вод по различным критериям. Очистка сточных вод проводится с целью устранения вредных и опасных свойств, которые могут привести к пагубным последствиям в окружающей среде. Применение технологий очистки направлено на нейтрализацию, обезвреживание или утилизацию вредных компонентов.

В настоящий момент в городском округе Красногорск существуют технические и технологические проблемы в системах водоотведения:

- канализационные сети имеют высокий процент износа и требуют реконструкции;

- степень очистки сточных вод, в ряде случаев, не отвечает нормативным требованиям.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставляемых услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

**Обобщённая характеристика основных мероприятий**

Целью подпрограммы II «Системы водоотведения» является очистка сточных вод до нормативных значений.

Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующего основного мероприятия:

- Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории го Красногорск.

**Перечень мероприятий подпрограммы II «Системы водоотведения»**

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **Основное мероприятие 01.**  Строительство, реконструкция (модернизация),  капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию  объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого: | 66 523,07 | 10 158 | 10 448,25 | 10 866 | 23 297,82 | 11 753 | Управление ЖКХ | Увеличение количества созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью  Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 54 526,25 | 10 158 | 10 448,25 | 10 866 | 11 301 | 11 753 |
| Внебюджетные средства | 11 996,82 | 0 | 0 | 0 | 11 996,82 | 0 |
| 1.1. | **Мероприятие 01.01.**  Организация в границах городского округа водоотведения | 2020 - 2024 | Итого: | 54 526,25 | 10 158 | 10 448,25 | 10 866 | 11 301 | 11 753 | Управление ЖКХ |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 54 526,25 | 10 158 | 10 448,25 | 10 866 | 11 301 | 11 753 |
| 1.2 | **Мероприятие 01.02.**  Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод | 2023 | Итого: | 11 996,82 | 0 | 0 | 0 | 11 996,82 | 0 | Управление ЖКХ | Ввод в эксплуатацию 1 объекта, в том числе:  2023 – 1 ед. |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 11 996,82 | 0 | 0 | 0 | 11 996,82 | 0 |
| 2. | **Основное мероприятие 02.**  Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований  Московской области | 2020 - 2024 | Итого: | 348 715,72 | 137 032,91 | 40 872,20 | 99 012,70 | 71 797,91 | 0 | Управление ЖКХ | Увеличение количества построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций |
| Средства бюджета Московской области | 145 735,10 | 82 782 | 0 | 18 885,93 | 44 067,17 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 202 980,62 | 54 250,91 | 40 872,20 | 80 126,77 | 27 730,74 | 0 |  |
| 2.1. | **Мероприятие 02.01.**  Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | 2020 - 2024 | Итого: | 86 313,64 | 0 | 20 998,20 | 65 315,44 | 0 | 0 | Управление ЖКХ |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 86 313,64 | 0 | 20 998,20 | 65 315,44 | 0 | 0 | Капитальный ремонт 1 объекта, в том числе:  2022 – 1 ед. |
| 2.2. | **Мероприятие 02.02.**  Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | 2020 -2024 | Итого: | 262 402,08 | 137 032,91 | 19 874 | 33 697,26 | 71 797,91 | 0 | Управление ЖКХ; Управление градостроительной деятельности |  |
| Средства бюджета Московской области | 145 735,10 | 82 782 | 0 | 18 885,93 | 44 067,17 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 116 666,98 | 54 250,91 | 19 874 | 14 811,33 | 27 730,74 | 0 |

**Паспорт подпрограммы III**

**«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик  подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и  главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный  распорядитель бюджетных  средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
| Администрация городского округа Красногорск | Всего:  в том числе: | 245 057,68 | 665 971,44 | 617 976,88 | 1 020 719,58 | 303 782,46 | 2 853 508,04 |
| Средства бюджета Московской области | 13 607,30 | 26 070,05 | 416 800,69 | 878 805,23 | 184 366 | 1 519 649,27 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 231 450,38 | 639 901,39 | 251 176,19 | 141 914,35 | 119 416,46 | 1 383 858,77 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Общая характеристика сферы реализации подпрограммы III**

**«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»,**

**основные проблемы и целесообразность их решения.**

Развитие коммунального комплекса городского округа Красногорск направлено на повышение качества жилищно-коммунальных услуг, создание наиболее благоприятных и отвечающих современным требованиям условий проживания граждан.

Эксплуатацию и обслуживание инженерных сетей и сооружений коммунального назначения, и предоставления услуг по водо-, тепло-, электроснабжению и водоотведению населению, объектам социальной сферы и прочим потребителям городского округа Красногорск осуществляют в основном АО «Красногорская теплосеть», АО «Водоканал», ООО «Котельная Павшино», АО «Водоканал Павшино», АО «Красногорскэнергосбыт», АО «Мособлэнерго».

Производственная деятельность данных предприятий направлена на обеспечение надлежащей эксплуатации и функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и энергоснабжения.

В целях обеспечения своевременной подготовки инженерных сетей, объектов и сооружений к отопительному сезону ежегодно проводятся работы по капитальному и текущему ремонту, реконструкции, модернизации объектов ЖКХ.

Администрацией городского округа Красногорск утверждается перечень основных мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства городского округа Красногорск к осенне-зимнему периоду, создается штаб по подготовке к отопительному периоду объектов ЖКХ, который обеспечивает оперативный контроль за ходом проводимых мероприятий ресурсоснабжающими предприятиями.

Основной задачей является обеспечение минимально необходимой устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в т.ч. прохождение очередного отопительного сезона без аварийных случаев.

Современное состояние муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Красногорск характеризуется высокой степенью износа основного и вспомогательного оборудования (для большинства объектов процент износа составляет 75%), обусловленного хроническим недофинансированием ремонтных работ по причине заниженных амортизационных отчислений, которые не в полном объеме учитывают затраты на эксплуатацию значительного числа объектов, не оформленных в муниципальную собственность в установленном порядке.

Устаревшая система коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям. Следствием высокой степени износа существующих коммунальных сооружений и оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия теплоэнергетического оборудования, повышенная аварийность.

Одновременно массовое строительство объектов жилищно-гражданского, производственного и другого назначения в поселениях района обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры. Планируемые к освоению новые площадки под жилые дома требуют дополнительной нагрузки на системы жизнеобеспечения.

Реализация инвестиционных программ организаций коммунального комплекса позволит решить указанные проблемы, повысить надежность систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, обеспечить новые объекты застройки качественными коммунальными услугами.

**Обобщённая характеристика основных мероприятий**

Целью подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» является повышение качества жилищно-коммунальных услуг и создание наиболее благоприятных и отвечающих современным требованиям условий проживания населения городского округа Красногорск.

Для достижения указанной цели необходимо выполнение основного мероприятия:

* Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории го Красногорск.

**Перечень мероприятий подпрограммы III**

**«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»**

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **Основное мероприятие 02.**  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение,  монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого: | 2 321 466,23 | 106 376,68 | 344 470,63 | 554 116,88 | 1016719,58 | 299 782,46 | Управление ЖКХ | Увеличение количества созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 1 510 649,27 | 4 607,30 | 26 070,05 | 416 800,69 | 878 805,23 | 184 366 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 810 816,96 | 101 769,38 | 318 400,58 | 137 316,19 | 137 914,35 | 115 416,46 |
| Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | **Мероприятие 02.01**  Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | 2020-2024 | Итого: | 0,60 | 0 | 0,60 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ | Проведение работ по капитальному ремонту 1 объекта, в том числе в 2020 – 1 ед. |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 0,60 | 0 | 0,60 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | **Мероприятие 02.02.**  Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | 2020-2024 | Итого: | 1911813,63 | 5 721,68 | 35 473,03 | 554 116,88 | 1016719,58 | 299 782,46 | Управление ЖКХ | Ввод 7 объектов коммунальной инфраструктуры:  2020 – 1 ед.;  В 2021 – 2 ед.;  В 2022 – 1 ед.;  В 2023 – 2 ед.;  В 2024 – 1 ед.; |
| Средства бюджета Московской области | 1 510 649,27 | 4 607,30 | 26 070,05 | 416 800,69 | 878 805,23 | 184 366 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 401 164,36 | 1 114,38 | 9 402,98 | 137 316,19 | 137 914,35 | 115 416,46 |
| 2. | **Мероприятие 02.05.**  Организация в границах городского округа теплоснабжения населения | 2020-2024 | Итого: | 408 997 | 100 000 | 308 997 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 408 997 | 100 000 | 308 997 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | **Мероприятие 02.51**  Содержание и ремонт шахтных колодцев | 2020-2024 | Итого: | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | **Мероприятие 02.52.**  Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 2020-2024 | Итого: | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Основное мероприятие 03.**  Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности. | 2020-2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ | Увеличение количества созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков МО |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Мероприятие 03.01**  Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | 2020-2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ | Выполнение работ по восстановлению 0 объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Основное мероприятие 04**  Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства | 2020-2024 | Итого: | 561 961 | 135 621 | 316 340 | 110 000 | 0 | 0 | Управление ЖКХ | Погашение просроченной задолженности перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Московской области. |
| Средства бюджета Московской области | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 552 961 | 126 621 | 316 340 | 110 000 | 0 | 0 |
|  | **Мероприятие 04.02**  Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 2020-2024 | Итого: | 552 961 | 126 621 | 316 340 | 110 000 | 0 | 0 | Управление ЖКХ |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 552 961 | 126 621 | 316 340 | 110 000 | 0 | 0 |
|  | **Мероприятие 04.05**  Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию | 2020 - 2024 | Итого: | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | **Основное мероприятие 05.**  Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2020-2024 | Итого: | 20 080,81 | 3 060 | 5 160,81 | 3 860 | 4 000 | 4 000 | Управление ЖКХ | Увеличение доли актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 20 080,81 | 3 060 | 5 160,81 | 3 860 | 4 000 | 4 000 |
| 3.1.1. | **Мероприятие 05.01.**  Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 2020-2024 | Итого: | 6 920 | 3 060 | 0 | 3 860 | 0 | 0 | Управление ЖКХ |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 6 920 | 3 060 | 0 | 3 860 | 0 | 0 |
|  | **Мероприятие 05.02**  Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 2020-2024 | Итого: | 10 270,81 | 0 | 2 270,81 | 0 | 4 000 | 4 000 | Управление ЖКХ |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 10 270,81 | 0 | 2 270,81 | 0 | 4 000 | 4 000 |
|  | **Мероприятие 05.03**  Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2020-2024 | Итого: | 2 890 | 0 | 2 890 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 2 890 | 0 | 2 890 | 0 | 0 | 0 |

**Паспорт подпрограммы IV**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик  подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и  главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный  распорядитель бюджетных средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
| Администрация городского округа Красногорск,  Управление образования | Всего: в том числе: | 6 200 | 23 883,74 | 14 559,10 | 32 000 | 32 000 | 108 642,84 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 6 973,74 | 0 | 0 | 0 | 6 973,74 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 6 200 | 16 910 | 14 559,10 | 32 000 | 32 000 | 101 669,10 |

**Общая характеристика сферы реализации подпрограммы IV**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», основные проблемы и целесообразность их решения.**

В настоящее время, рост тарифов на энергоресурсы, является основным фактором, влияющим на снижение социально-экономического развития городского округа Красногорск, конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванного ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития.

Рост стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведет к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, которые приведут к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения:

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, физической культуры, спорта и делам молодежи, вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по энергосбережению, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

**Коммунальный комплекс.**

Эксплуатацию и обслуживание инженерных сетей и сооружений коммунального назначения, и предоставления услуг по водо-, тепло-, электроснабжению и водоотведению населению, объектам социальной сферы и прочим потребителям городского округа Красногорск осуществляется в основном ресурсоснабжающими предприятиями - АО «Красногорская теплосеть», АО «Водоканал», ООО «Котельная Павшино», АО «Водоканал Павшино», АО «Красногорскэнергосбыт», АО «Мособлэнерго».

Затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов данных организаций. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. На предприятиях постоянно создаются условия для повышения эффективности использования энергетических ресурсов посредством применения эффективных и высокоресурсных материалов и оборудования.

**Жилищный фонд.**

Основной задачей в жилищном фонде является реализация комплекса мер, направленных на приведение показателей энергоемкости к современным требованиям, поэтапной реализации проектов высокой энергетической эффективности на объектах муниципальной собственности.

В результате проведения данных мероприятий темп роста стоимости жилищных услуг для граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, не должен превысить индекса потребительских цен за соответствующий период.

Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде необходимо:

- принять меры по приватизации муниципального жилищного фонда;

- активизировать работу по реформированию отношений в сфере управления жилищным фондом;

- обеспечить в рамках муниципального заказа применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципального жилищного фонда;

- создать условия для обеспечения жилищного фонда муниципального образования приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потреблении тепловой энергии, перехода на расчеты между населением и поставщиками

коммунальных ресурсов, исходя из показаний приборов учета;

- обеспечить доступ населения муниципального образования к информации по энергосбережению.

Для реализации комплекса энерго-ресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать работу по:

- внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов;

- регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения;

- оптимизации работы вентиляционных систем;

- внедрению частотно-регулируемых приводов на электрооборудовании;

- автоматизации включения-выключения внешнего освещения подъездов;

- внедрению энергоэффективного внутриподъездного освещения;

- модернизации тепловых пунктов;

- утеплению чердачных перекрытий и подвалов;

- утеплению входных дверей и окон;

- промывке систем центрального отопления;

- утеплению фасадов;

- замене трубопроводов внутренних систем тепло- и водоснабжения с применением современных материалов и оборудования по балансировке и регулировке температурного режима.

Механизм осуществление данных мероприятий предусматривает реализацию программы с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.

**Бюджетная сфера.**

В соответствии с требованиями федерального законодательства в области энергосбережения бюджетными учреждениями подведомственными управлению образования городского округа Красногорск на начало реализации Программы выполнены энергоэффективные мероприятия в рамках реализации муниципальной программы городского округа Красногорск «Энергосбережение», в которой предусмотрены капитальные ремонты, реконструкция и строительство новых объектов, с применением новых энергоэффективных технологий, в частности замена систем отопления, установки пластиковых окон, а также полная замена всех электрических сетей в учреждениях с применением современных энергосберегающих и энергоэффективных материалов.

**Обобщённая характеристика основных мероприятий**

Основной целью подпрограммы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на территории городского округа Красногорск, также создание условий для перевода экономики муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации подпрограммы в сферах деятельности муниципальных предприятий, организаций и учреждений, реализующих свою деятельность на территории городского округа, необходимо выполнение следующих основных мероприятий:

- Организация учета энергетических ресурсов в бюджетной сфере;

- Организация учета энергетических ресурсов в жилищном фонде;

- Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере.

**Перечень мероприятий подпрограммы IV**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | **Основное мероприятие 01.**  Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 2020-2024 | Итого: | 88 684,00 | 6 200 | 16 910 | 1 574,00 | 32 000 | 32 000 | Управление образования; Управление культуры, туризма и молодежной политики; Управление по физической культуре и спорту | Увеличение доли зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащённых приборами учёта потребляемых энергетических ресурсов  Увеличение доли зданий, строений, сооружений, муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше  (А, B, C, D) |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 88 684,00 | 6 200 | 16 910 | 1 574,00 | 32 000 | 32 000 |
| 1.1. | **Мероприятие 01.01.**  Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | 2020-2022 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования; Управление культуры, туризма и молодежной политики; Управление по физической культуре и спорту |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | **Мероприятие 01.04.**  Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 2020-2024 | Итого: | 1 386 | 0 | 1 386 | 0 | 0 | 0 | Управление образования; Управление культуры, туризма и молодежной политики; Управление по физической культуре и спорту |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 1 386 | 0 | 1 386 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | **Мероприятие 01.06.**  Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | 2020-2024 | Итого: | 1 224 | 0 | 1 224 | 0 | 0 | 0 | Управление образования; Управление культуры, туризма и молодежной политики; Управление по физической культуре и спорту |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 1 224 | 0 | 1 224 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | **Мероприятие 01.10.**  Установка, замена, поверка приборов учёта энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 2020-2024 | Итого: | 86 074 | 6 200 | 14 300 | 1 574,00 | 32 000 | 32 000 | Управление образования; Управление культуры, туризма и молодежной политики; Управление по физической культуре и спорту |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 86 074 | 6 200 | 14 300 | 1 574,00 | 32 000 | 32 000 |
| 2 | **Основное мероприятие 02.**  Организация учёта энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 2020-2024 | Итого: | 19 958,84 | 0 | 6 973,74 | 12 985,10 | 0 | 0 | Управление образования; Управление культуры, туризма и молодежной политики; Управление по физической культуре и спорту | Бережливый учет – Увеличение оснащенности многоквартирных домов общедомовыми приборами  учета |
| Средства бюджета Московской области | 6 973,74 | 0 | 6 973,74 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 12 985,10 | 0 | 0 | 12 985,10 | 0 | 0 |
| 2.1. | **Мероприятие 02.01.**  Установка, замена, поверка общедомовых приборов учёта энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 2020-2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ, Управление культуры, туризма и молодежной политики, ресурсоснабжающие организации |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | **Мероприятие 02.02.**  Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 2022-2024 | Итого: | 12 985,10 | - | - | 12 985,10 | 0 | 0 | Управление ЖКХ, специализированные организации | Увеличение оснащенности жилых помещений (квартир) отдельной категории граждан анализаторами утечки газа с целью обеспечения безопасности. |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 12 985,10 | - | - | 12 985,10 | 0 | 0 |
| 2.1. | **Мероприятие 02.03.**  Возмещение специализированным организациям недополученных доходов, возникающих при выполнении работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов отдельным категориям граждан | 2021 | Итого: | 6 973,74 | 0 | 6 973,74 | - | - | - | Управление ЖКХ, специализированные организации | Увеличение оснащенности жилых помещений (квартир) отдельной категории граждан анализаторами утечки газа с целью обеспечения безопасности. |
| Средства бюджета Московской области | 6 973,74 | 0 | 6 973,74 | - | - | - |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 3 | **Основное мероприятие 03**.  Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 2020-2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования; Управление культуры, туризма и молодежной политики; Управление по физической культуре и спорту | Увеличение доли многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Мероприятие 03.01.**  Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | 2020-2024 | Итого: | Мероприятие не требует финансирования | | | | | | Управление ЖКХ, управляющие организации |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | Мероприятие не требует финансирования | | | | | |

**Паспорт подпрограммы VI**

**«Развитие газификации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик  подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и  главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный  распорядитель бюджетных  средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
| Администрация городского округа Красногорск | Всего:  в том числе: | 0 | 0 | 479,30 | 70,00 | 70,00 | 619,30 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 0 | 0 | 479,30 | 70,00 | 70,00 | 619,30 |

**Общая характеристика сферы реализации подпрограммы VI**

**«Развитие газификации». основные проблемы, решаемые посредством мероприятий**

Целью подпрограммы является обеспечение надёжности газоснабжения населения путём реализации мероприятий, направленных на содержание и текущий и капитальный ремонт объектов газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности городского округа Красногорск, а также бесхозных объектов газоснабжения, находящихся на территории городского округа Красногорск.

Основным мероприятием подпрограммы, решение которой обеспечивает достижение цели подпрограммы, является «Строительство газопроводов в населенных пунктах»

**Перечень мероприятий подпрограммы VI**

**«Развитие газификации»**

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **Основное мероприятие 01.**  Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | 2020-2024 | Итого: | 619,30 | 0 | 0 | 479,30 | 70,00 | 70,00 | Управление  ЖКХ | Увеличение доли газопроводов, переданных на техническое обслуживание специализированной организации |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 619,30 | 0 | 0 | 479,30 | 70,00 | 70,00 |
| 1.1. | **Мероприятие 01.02.**  Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 2020-2024 | Итого: | 619,30 | 0 | 0 | 479,30 | 70,00 | 70,00 | Управление  ЖКХ |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 619,30 | 0 | 0 | 479,30 | 70,00 | 70,00 |

**Паспорт подпрограммы VIII**

**«Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик  подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и  главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный  распорядитель бюджетных  средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
| Администрация городского округа Красногорск | Всего:  в том числе: | 632 | 662 | 365 | 729 | 729 | 3 117 |
| Средства бюджета Московской области | 632 | 662 | 365 | 729 | 729 | 3 117 |

**Общая характеристика сферы реализации подпрограммы VIII**

**«Обеспечивающая подпрограмма». основные проблемы, решаемые посредством мероприятий**

Целью подпрограммы является обеспечение деятельности отдела административно-технического надзора управления благоустройства администрации городского округа Красногорск, реализующего мероприятия муниципальной программы на территории городского округа Красногорск.

Основным мероприятием подпрограммы, решение которой обеспечивает достижение цели подпрограммы, является «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления».

**Перечень мероприятий подпрограммы VIII**

**«Обеспечивающая подпрограмма»**

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **Основное мероприятие 01.**  Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2020-2024 | Итого: | 3 117 | 632 | 662 | 365 | 729 | 729 | Управление благоустройства,  Отдел административно-технического надзора |  |
| Средства бюджета Московской области | 3 117 | 632 | 662 | 365 | 729 | 729 |
| 1.1. | **Мероприятие 01.01.**  Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2020-2024 | Итого: | 1 294 | 632 | 662 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства,  Отдел административно-технического надзора |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 294 | 632 | 662 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | **Мероприятие 01.26**  Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом | 2022-2024 | Итого: | 1 823 | 0 | 0 | 365 | 729 | 729 | Управление ЖКХ |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 823 | 0 | 0 | 365 | 729 | 729 |

**Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Красногорк, финансирование которых предусмотрено подпрограммой I «Чистая вода»**

**мероприятием 02.01. «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ реконструкции муниципальной собственности | | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | | Профинансировано на 01.01.2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования | | | Финансирование, тыс. рублей | | | | | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | |
| Всего | | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | 13 | | 14 | |
|  |  |  | |  | |  | |  | Всего по мероприятию | | | 166 201,45 | | 6 243 | | 159 958,45 | | 0 | 0 | 0 | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | Средства Федерального бюджета | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | Средства бюджета Московской области | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | Средства бюджета г.о. Красногорск | | | 166 201,45 | | 6 243 | | 159 958,45 | | 0 | 0 | 0 | |  | |
| 1. | **Объект 2.1.1.**  Строительство станции обезжелезивания ВЗУ № 8 п. Отрадное | 2020-2024 | | 6000 м3/сут | | 98 163 | | 0 | Итого | | | 98 163 | | 0 | | 98 163 | | 0 | 0 | 0 | |  | |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | | | 98 163 | | 0 | | 98 163 | | 0 | 0 | 0 | |  | |
| 2. | **Объект 2.1.2**  Строительство водопровода п. Ильинское-Усово г.о. Красногорск | 2020-2024 | | 486,3п.м | | 34 257,45 | | 0 | Итого | | | 34 257,45 | | 4 681 | | 29 576,45 | | 0 | 0 | 0 | |  | |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | | | 34 257,45 | | 4 681 | | 29 576,45 | | 0 | 0 | 0 | |  | |
| 3. | **Объект 2.1.3**  Строительство водопроводных сетей для подключения участков многодетных семей | 2020-2024 | | 2131,15 п.м. | | 29 614 | | 0 | Итого | | | 29 614 | | 0 | | 29 614 | | 0 | 0 | 0 | |  | |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | | | 29 614 | | 0 | | 29 614 | | 0 | 0 | 0 | |  | |
| 4. | **Объект 2.1.4**  Реконструкция ВЗУ д. Тимошкино | | 2020-2024 | | 600 м3/сут | | 1 840 | 0 | | Итого | 1 840 | | 0 | | 1 840 | | 0 | | 0 | 0 |  | |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 1 840 | | 0 | | 1 840 | | 0 | | 0 | 0 |  | |
| 5. | **Объект 2.1.5\***  Проектирование реконструкции водопроводных сетей в мкр. Опалиха | | 2020-2024 | | 2550,6 п.м. | | 2 922 | 0 | | Итого | 2 327 | | 1 562 | | 765 | | 0 | | 0 | 0 |  | |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 2 327 | | 1 562 | | 765 | | 0 | | 0 | 0 |

* **С 27.01.2022 финансирование по объекту перенесено на мероприятие 02.05. «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения» подпрограммы I «Чистая вода».**
* **Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Красногорк, финансирование которых предусмотрено подпрограммой I «Чистая вода»**
* **мероприятием 02.02. «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ реконструкции муниципальной собственности | | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | | Профинансировано на 01.01.2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования | | | Финансирование, тыс. рублей | | | | | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | |
| Всего | | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | 13 | | 14 | |
|  |  |  | |  | |  | |  | Всего по мероприятию | | | 13 855 | | 0 | | 13 855 | | 0 | 0 | 0 | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | Средства Федерального бюджета | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | Средства бюджета Московской области | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | Средства бюджета г.о. Красногорск | | | 13 855 | | 0 | | 13 855 | | 0 | 0 | 0 | |  | |
| 1. | **Объект 2.2.1**  Восстановительные работы и наладка станции обезжелезивания ВЗУ д. Путилково | | 2020-2021 | | 3000 м3/сут | | 13 855 | 0 | | Итого | 13 855 | | 0 | | 13 855 | | 0 | | 0 | 0 |  | |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 13 855 | | 0 | | 13 855 | | 0 | | 0 | 0 |

**Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Красногорк, финансирование которых предусмотрено подпрограммой I «Чистая вода»**

**мероприятием 02.05. «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов водоснабжения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ реконструкции муниципальной собственности | | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | | Профинансировано на 01.01.2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования | | | Финансирование, тыс. рублей | | | | | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | |
| Всего | | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | 13 | | 14 | |
|  |  |  | |  | |  | |  | Всего по мероприятию | | | 595 | | - | | - | | 595 | 0 | 0 | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | Средства бюджета г.о. Красногорск | | | 595 | | - | | - | | 595 | 0 | 0 | |  | |
| 5. | **Объект 2.5.1**  Проектирование реконструкции водопроводных сетей в мкр. Опалиха\* | | 2022 | | 2550,6 п.м. | | 2 922 | 0 | | Итого | 595 | | - | | - | | 595 | | 0 | 0 |  | |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 595 | | - | | - | | 595 | | 0 | 0 |

**\*Финансирование перенесено с мероприятия 02.01 на 02.05**

**Адресный перечень объектов строительства (реконструкции), финансирование которых предусмотрено подпрограммой I «Чистая вода», мероприятием F5.01 – «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных со строительством и реконструкцией**

**объектов водоснабжения», основного мероприятия F5 – «Реализация Федерального проекта «Чистая вода» в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда»»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ реконструкции муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию: | 120 974,14 | 0 | 19 819,57 | 101 154,57 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства Федерального бюджета | 55 375,10 | 0 | 9 171,50 | 46 203,60 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 19 265,62 | 0 | 3 057,17 | 16 208,45 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск | 46 333,42 | 0 | 7 590,90 | 38 742,52 | 0 | 0 |  |
| 1. | **Объект F5.1.1** Реконструкция водопроводных сетей в мкр. Опалиха, расположенных по адресу: Московская область, г/о Красногорск, мкр. Опалиха | 2020-2022 | 2251 м | 120 974,14 | 0 | Итого | 120 974,14 | 0 | 19 819,57 | 101 154,57 | 0 | 0 |  |
| Средства Федерального бюджета | 55 375,10 | 0 | 9 171,50 | 46 203,60 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 19 265,62 | 0 | 3 057,17 | 16 208,45 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 46 333,42 | 0 | 7 590,90 | 38 742,52 | 0 | 0 |  |

**Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Красногорк, финансирование которых предусмотрено подпрограммой II «Системы водоотведения»**

**мероприятием 01.02. «Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ реконструкции муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию | 11996,82 | 0 | 0 | 0 | 11996,82 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 11996,82 | 0 | 0 | 0 | 11996,82 | 0 | 0 |
| 1. | **Объект 1.2.1.**  Модернизация очистных сооружений д. Путилково г.о. Красногорск | 2023 | 481,04 | 11 996,82 | 0 | Итого | 11996,82 | 0 | 0 | 0 | 11996,82 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 11996,82 | 0 | 0 | 0 | 11996,82 | 0 | 0 |

**Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Красногорк, финансирование которых предусмотрено подпрограммой II «Системы водоотведения»**

**мероприятием 02.01. «Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Профинансировано на 01.01.2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | | | | | | Остаток сметной стоимости, тыс. руб. | |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | | 14 | |
|  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию | 86 313,64 | 0 | 20 998,2 | 65 315,44 | 0 | | 0 | |  | |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск | 86 313,64 | 0 | 20 998,2 | 65 315,44 | 0 | | 0 | |  | |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  | |
| 1. | **Объект: 2.1.1** Капитальный ремонт и замена оборудования на КНС мкр. Опалиха, ул. Лебедева | капитальный ремонт и замена оборудования | 500 м3/сут | 2021 | 0 | Итого | 2 993 | 0 | 2 993 | 0 | 0 | | 0 | |  | |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 2 993 | 0 | 2 993 | 0 | 0 | | 0 | |  | |
| 2. | **Объект: 2.1.2** Капитальный ремонт и замена оборудования на КНС №2 мкр. Павшинская пойма | капитальный ремонт и замена оборудования | 1600 м3/сут | 2021 | 0 | Итого | 35 173,64 | 0 | 18 005,2 | 17 168,44 | | 0 | | 0 | |  | |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 35 173,64 | 0 | 18 005,2 | 17 168,44 | | 0 | | 0 | |  | |
| 3. | **Объект: 2.1.3**  Капитальный ремонт участка канализационного коллектора Д 700 мм протяжённостью 135 п.м. в р.п. Нахабино на ул. Поселковая | Капитальный ремонт | 135 п.м. | 2022 | 0 | Итого | 48 147 | 0 | 0 | 48 147 | | 0 | | 0 | |  | |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 48 147 | 0 | 0 | 48 147 | | 0 | | 0 | |

**Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Красногорк, финансирование которых предусмотрено подпрограммой II «Системы водоотведения»**

**мероприятием 02.02. «Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций объектов водоснабжения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ реконструкции муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования | | | Финансирование, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | | |
| Всего | | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | | | 13 | | | 14 | | |
|  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию | | | 262 402,08 | | 137 032,91 | | 19 874 | | 33 697,26 | 71 797,91 | | | | 0 | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | | | 145 735,10 | | 82 782 | | 0 | | 18885,93 | 44067,17 | | | | 0 | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск | | | 116 666,98 | | 54 250,91 | | 19 874 | | 14 811,33 | 27 730,74 | | | | 0 | | |  | | |
| 1. | **Объект 2.2.1.**  Реконструкция участка канализационного коллектора п. Нахабино, ул. Лагерная ДУ 1400 мм. | 2020-2024 | 646,2 п.м. | 16 947 | 0 | Итого | | | 16 947 | | 0 | | 16 947 | | 0 | 0 | | | | 0 | | |  | | |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | | | 16 947 | | 0 | | 16 947 | | 0 | 0 | | | | 0 | | |  | | |
| 2. | **Объект 2.2.2.**  Проектирование системы водоотведения ул. Фруктовая, ул. Счастливая, ул. Запрудная мкр. Опалиха | 2020-2024 | D=200мм | 9 020,97 | 0 | Итого | | | 9 020,97 | | 7 381 | | 820 | | 819,97 | | | 0 | | | 0 | | |  | | |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | | | 9 020,97 | | 7 381 | | 820 | | 819,97 | | | 0 | | | 0 | | |  | | |
| 3. | **Объект 2.2.3.**  Проектирование канализационной сети от д. Ивановское до точки врезки в коллектор Д900 в районе Новорижского шоссе в г.о. Красногорск Московской области | 2020-2024 | 7706 м2 | 3 514,00 | 0 | Итого | | | 3 514,00 | | 900,48 | | 1 307 | | 1306, 52 | | | 0 | | | 0 | | |  | | |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | | | 3 514,00 | | 900,48 | | 1 307 | | 1 306,52 | | | 0 | | | 0 | | |  | | |
| 4. | **Объект 2.2.4.**  Проектирование системы водоотведения в д. Желябино | 2020-2021 | 150 м3/сут | 8 800,95 | 0 | | Итого | 8 800,95 | | 7 201 | | 800 | | 799,95 | | | 0 | | 0 | | |  | | |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 8 800,95 | | 7 201 | | 800 | | 799, 95 | | | 0 | | 0 | | |  | | |
| 5. | **Объект 2.2.5.**  Реконструкция канализационного коллектора 2Ф-1200 мм от КНС-1 Павшино до врезки в Московскую систему канализации на участке от точки «А» в районе вантузной камеры на левом берегу реки Москвы до камеры с регулирующими задвижками у пешеходного моста на правом берегу с дюкерным переходом через реку Москву | 2020 | D=1200 мм | 1 141 472,49 | 1 019 922,06 | | Итого | 121 550,43 | | 121 550,43 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |  | | |
| 622 647,40 | | Средства бюджета Московской области | 82 782 | | 82 782 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 397 274,66 | | Средства бюджета г.о. Красногорск | 38 768,43 | | 38 768,43 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 6. | **Объект 2.2.6**  Реконструкции участка канализационного коллектора от канализационной камеры №92, ул. Лагерная до КНС №5, ул. Красноармейская, пос. Нахабино | 2022-2023 | 444,05 м | 102 362,73 | 0 | | Итого | 102 362,73 | |  | |  | | 30708,82 | | | 71653,91 | |  | | |  | | |
| 0 | | Средства бюджета Московской области | 62 953,10 | |  | |  | | 18885,93 | | | 44067,17 | |  | | |
| 0 | | Средства бюджета г.о. Красногорск | 39 409,63 | |  | |  | | 11822,89 | | | 27586,74 | |  | | |
| 7. | **Объект 2.2.7**  Авторский надзор за выполнением работ по реконструкции участка канализационного коллектора от канализационной камеры №92, ул. Лагерная до КНС №5, ул. Красноармейская, пос. Нахабино | 2022-2023 | 444,05 м | 206 | 0 | | Итого | 206 | | 0 | | 0 | | 62 | | | 144 | | 0 | | |  | | |
| 0 | | Средства бюджета г.о. Красногорск | 206 | | 0 | | 0 | | 62 | | | 144 | | 0 | | |

**Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)**

**муниципальной собственности городского округа Красногорк, финансирование которых предусмотрено подпрограммой III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»**

**мероприятием 02.02. «Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ реконструкции муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию: | 1 911 813,63 | 5 721,68 | | 35 473,03 | 554 116,88 | 1 016 719,58 | 299 782,46 |  | |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 510 649,27 | 4 607,30 | | 26 070,05 | 416 800,69 | 878 805,23 | 184366 |  | |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск | 401 164,36 | 1 114,38 | | 9 402,98 | 137 316,19 | 137 914,35 | 115 416,46 |  | |
| 1. | **Объект 2.2.1.** Строительство автоматизированной котельной с переключением существующей нагрузки и увеличением мощности до 60 МВт в пос. Архангельское, городской округ Красногорск (в том числе ПИР) | 2020-2024 | 60 МВт | 1100,65 | 1100,65 | Итого | 1 100,65 | 1 100,65 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 1 100,65 | 1 100,65 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 2. | **Объект 2.2.2.**  Реконструкция тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения (в том числе ПИР) по адресу: городской округ Красногорск, пос. Архангельское (1 и 2 этапы) | 2020-2024 | 9086 п.м. | 1 011 917 | 50 947,55 | Итого | 960969,45 | | 0 | 0 | 324 390,24 | 336796,75 | 299782,46 |  | |
| 50 437,82 | Средства бюджета Московской области | 590996 | | 0 | 0 | 199 500 | 207130,00 | 184366 |  | |
| 509,73 | Средства бюджета г.о. Красногорск | 369973,45 | | 0 | 0 | 124 890,24 | 129666,75 | 115416,46 |  | |
|  | **Объект: 2.2.3**  Авторский надзор по объекту: "Реконструкция тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения (в том числе ПИР) по адресу: городской округ Красногорск, пос. Архангельское)" | 2020-2024 | 9086 п.м. | 1 472,00 | 0 | Итого | 1 472,00 | | 0 | 0 | 736 | 736 | 0 |  | |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 1 472,00 | | 0 | 0 | 736 | 736 | 0 |  | |
| 3. | **Объект 2.2.4.**  Реконструкция с увеличением мощности ЦТП ПДХ Архангельское, ЦТП N 4, с отключением и выводом из эксплуатации ЦТП N 3 с последующим его демонтажом по адресу: пос. Архангельское, г.о. Красногорск (ПИР), в том числе погашение кредиторской задолженности за выполненные работы, но не оплаченные в размере 3268,20 тыс. руб., из них Средства бюджета Московской областисковской области - 3268,0 тыс. руб., средства бюджета муниципального образования - 0,20 тыс. руб. | 2020-2024 | 8,38 Гкал/час | 25 646,85 | 21025,82 | Итого | 4 621,03 | | 4 621,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 20 769,49 | Средства бюджета Московской области | 4 607,30 | | 4 607,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256,33 | Средства бюджета г.о. Красногорск | 13,73 | | 13,73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | **Объект 2.2.5**  Проектирование реконструкции котельной ЖК «Эдем» | 2020-2022 | 2,13 МВт | 6 544,37 | 0 | Итого | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | **Объект 2.2.6**  Реконструкция наружных водопроводных и канализационных сетей в пос. Архангельское (на территории музея-усадьбы "Архангельское") по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, пос. Архангельское | 2020-2021 | 802,4 п.м. | 6 107 | 0 | Итого | 6 107 | | 0 | 6 107 | 0 | 0 | 0 |  | |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 6 107 | | 0 | 6 107 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | **Объект 2.2.7**  Реконструкция тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения по адресу: г.о. Красногорск, музей-усадьба Архангельское и прилегающая застройка (2 этап) | 2020-2021 | 228,9 п.м. | 26 330,75 | 0 | Итого | 26 330,75 | | 0 | 26 330,75 | 0 | 0 | 0 |  | |
| Средства бюджета Московской области | 26 070,05 | | 0 | 26 070,05 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 260,70 | | 0 | 260,70 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | **Объект 2.2.8**  Реконструкция автоматизированной котельной с переключением существующей нагрузки и увеличением мощности до 60 МВт в пос. Архангельское, городской округ Красногорск (в том числе ПИР) | 2020-2023 | 60 МВт | 0 | 0 | Итого | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| Средства бюджета Московской области | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | **Объект 2.2.9**  Строительство магистральной тепловой сети между котельными №2 и №7, в том числе ПИР | 2021-2022 | 5460 п.м. | 11 803,28 | 0 | Итого | 11 803,28 | | 0 | 3 035,28 | 8 768 | 0 | 0 |  | |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 11 803,28 | | 0 | 3 035,28 | 8 768 | 0 | 0 |
| 9. | **Объект 2.2.10**  Реконструкция наружных водопроводных и канализационных сетей в пос. Архангельское (на территории музея-усадьбы "Архангельское") по адресу: г.о. Красногорск, пос. Архангельское (1 и 2 этапы), в т.ч. ПИР | 2022-2023 | 394 п.м. | 901 084,89 | 0 | Итого | 897 955,47 | | 0 | 0 | 219 495,64 | 678 459,83 | 0 |  | |
| Средства бюджета Московской области | 888 975,92 | | 0 | 0 | 217 300,69 | 671 675,23 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 8 979,55 | | 0 | 0 | 2 194,95 | 6 784,60 | 0 |
| 10. | **Объект 2.2.11**  Авторский надзор по объекту: Реконструкция наружных водопроводных и канализационных сетей в пос. Архангельское (на территории музея-усадьбы "Архангельское") по адресу: г.о. Красногорск, пос. Архангельское (1 и 2 этапы), в т.ч. ПИР | 2022-2023 | 394 п.м. | 1 454 | 0 | Итого | 1 454 | | 0 | 0 | 727 | 727 | 0 |  | |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 1 454 | | 0 | 0 | 727 | 727 | 0 |