**12. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

**12.1. Паспорт подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление градостроительной деятельности администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация городского округа Красногорск | Всего: в том числе: | 967086,81 | 5373625,08 | 4550525,77 | 3330706,06 | 4044481,44 | 18266425,16 |
| Средства федерального бюджета | 18198,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18198,75 |
| Средства бюджета Московской области | 71190,07 | 1018577,81 | 441999,46 | 1003007,23 | 923840,65 | 3458615,22 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 323697,99 | 445547,27 | 76526,31 | 871698,83 | 2480640,79 | 4198111,19 |
| Внебюджетные источники | 554000,00 | 3909500,00 | 4032000,00 | 1456000,00 | 640000,00 | 10591500,00 |

**12.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 3**

Реализация Подпрограммы 3 предусматривает реализацию мероприятий, которые обеспечат развитие сферы дошкольного образования Московской области и предоставление всем детям в возрасте от 2 месяцев до 7 лет доступности получения услуг дошкольного образования. Будет продолжено развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек). В ряде муниципальных образований Московской области будут осуществлены меры по развитию инфраструктуры дошкольного образования.

Для обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет будут реализованы мероприятия по созданию объектов дошкольного образования, включая реконструкцию со строительством пристроек.

Мероприятия Подпрограммы 3 реализуются в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы».

В Московской области в системе общего образования на начало 2018/2019 учебного года работают 1382 муниципальные школы с общим контингентом обучающихся - 836 тыс. детей, из них во вторую смену – 6 %. Третья смена отсутствует.

Вторая смена продолжает существовать в 35 городских округах и 10 муниципальных районах Московской области. В 2018 году в две смены работали 225 школ, или 16 % от общего количества школ.

Московская область находится в числе лидеров по строительству новых школ в Российской Федерации. В 2018 году за счет средств бюджета Московской области проведены строительство и реконструкция 8 зданий школ на 3434 места.

В то же время при существующей инфраструктуре с учетом демографического роста контингента школьников в ряде муниципальных образований остается риск обучения во вторую смену.

Анализ текущей численности обучающихся с 1 по 11 (12) классы в разрезе каждого муниципального образования, а также данные прогноза социально-экономического развития Московской области на 2017-2020 годы по каждой возрастной группе от рожденного населения и до 17 лет включительно позволяют сделать прогнозный расчет динамики роста численности школьников. Данные анализа показывают, что к 2024 году контингент школьников увеличится на 240000 человек.

Техническое состояние многих школьных зданий не соответствует современным требованиям. Всего на конец 2018 года функционировало 1382 школы, из них более 300 зданий школ с износом более 70 %.

Сложившаяся ситуация вызвана тем, что многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века и даже существенно раньше и не отвечают современным требованиям, предъявляемым к таким объектам. Необходим плановый вывод зданий школ, имеющих высокий уровень износа, из эксплуатации и перевод обучающихся в новые здания.

В сложившейся ситуации в рамках Государственной программы, муниципальных программ, «дорожных карт» муниципальных образований уже запланированы мероприятия по введению новых мест (за счет строительства новых школ, реконструкций школьных зданий, увеличения учебных площадей путем пристроек к зданиям, строительства новых зданий школ взамен изношенных).

Так, в 2019-2025 годах планируются: строительство и реконструкция 173 новых зданий школ.

Таким образом, необходимость реализации основных мероприятий Подпрограммы 3 обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования.

**Организация строительства (реконструкции) объектов**

**дошкольного образования**

По данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкцию) объектов дошкольного образования.

**Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования**

**за счет внебюджетных источников**

Основное мероприятие направлено на строительство (реконструкцию) объектов общего образования за счет внебюджетных источников.

**Организация строительства (реконструкции) объектов**

**дополнительного образования**

По данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкцию) школ искусств в целях софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Московской области на осуществление мероприятий по строительству организаций дополнительного образования, осуществляющих деятельность в сфере культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области.

**Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования**

**за счет внебюджетных источников**

Основное мероприятие направлено на строительство (реконструкцию) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников.

**Федеральный проект «Современная школа»**

Федеральный проект направлен на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, в рамках реализации соглашения, заключенного между Правительством Московской области и Министерством Просвещения Российской Федерации. Также по данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты общего образования на софинансирование обеспечения проектно-изыскательских работ, строительства и (или) реконструкции зданий (сооружений) для объектов общего образования и (или) строительства пристроек к школам в целях обеспечения конституционных прав граждан на общедоступное общее образование.

**Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»**

Федеральный проект направлен на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в рамках реализации соглашения, заключенного между Правительством Московской области и Министерством Просвещения Российской Федерации.

**12.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сферы**с**оциально-экономического развития городского округа Красногорск, реализуемых в рамках Подпрограммы 3**

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы образования, реализуемые в рамках подпрограммы, основаны на необходимости развития и совершенствования системы образования в соответствии с потребностями населения городского округа Красногорск, требованиями законодательства Российской Федерации, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, необходимостью выполнения Указов Президента Российской Федерации, устанавливающих требования к сфере образования и с целями национального проекта «Образования».

Предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению подпрограммы, заключение соглашений, необходимых для реализации подпрограммы, включая организацию экспертизы заявок на участие в подпрограмме и результатов работ. Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

Органы местного самоуправления городского округа Красногорск разрабатывают меры, направленные на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, которые включают в себя в том числе следующие мероприятия по модернизации уже существующей инфраструктуры общего образования городского округа Красногорск (строительство новых зданий школ (пристроя к зданиям), проведение реконструкции, возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению.

**12.4. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 2020-2024 годы | Итого: | 2042995,19 | 12000,00 | 115627,68 | 323943,01 | 907012,72 | 684411,78 | МКУ «УКС» |  |
| Средства бюджета Московской области | 1438821,57 | 0,00 | 81830,81 | 295145,46 | 651198,23 | 410647,07 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 604173,62 | 12000,00 | 33796,87 | 28797,55 | 255814,49 | 273764,71 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 2020-2024 годы | Итого: | 1404668,56 | 12000,00 | 29490,00 | 36000,00 | 642766,78 | 684411,78 | МКУ «УКС» | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств-  4единицы  В том числе:  2024 г.-4 единицы |
| Средства бюджета Московской области | 832411,44 | 0,00 | 0,00 | 21600,00 | 400164,37 | 410647,07 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 572257,12 | 12000,00 | 29490,00 | 14400,00 | 242602,41 | 273764,71 |
| 1.2 | Мероприятие 01.03. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | 2020-2024 годы | Итого: | 638326,63 | 0,00 | 86137,68 | 287943,01 | 264245,94 | 0,00 | МКУ «УКС» | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств-  2единицы  В том числе: 2022г.-1 единица,  2023г.-1 единица |
| Средства бюджета Московской области | 606410,13 | 0,00 | 81830,81 | 273545,46 | 251033,86 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 31916,50 | 0,00 | 4306,87 | 14397,55 | 13212,08 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2020-2022 годы | Итого: | 2426000,66 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 | 592000,00 | 1794000,66 | МКУ «УКС» |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 2426000,66 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 | 592000,00 | 1794000,66 |
| 2.1 | Мероприятие 02.02. Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 2020-2024 годы | Итого: | 2426000,66 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 | 592000,00 | 1794000,66 | МКУ «УКС» | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования – 4 единицы.  В том числе:  2024г.-4 единицы |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 2426000,66 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 | 592000,00 | 1794000,66 |
| 4 | Основное мероприятие 05. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | 2020-2024 годы | Итого | 2834000,00 | 502000,00 | 933000,00 | 712000,00 | 502000,00 | 185000,00 | МКУ «УКС» |  |
| Внебюджетные источники | 2834000,00 | 502000,00 | 933000,00 | 712000,00 | 502000,00 | 185000,00 |
| 4.1 | Мероприятие 05.01. Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | 2020-2024 годы | Итого | 2834000,00 | 502000,00 | 933000,00 | 712000,00 | 502000,00 | 185000,00 | МКУ «УКС» | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования, -14единиц.  В том числе:  2020г.-1 единица  2021г.-5 единиц  2022г.-2 единицы  2023г.-3 единицы  2024г.-3 единиц |
| Внебюджетные источники | 2834000,00 | 502000,00 | 933000,00 | 712000,00 | 502000,00 | 185000,00 |
| 5 | Основное мероприятие 06. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | 2020-2024 годы | Итого: | 7092500,00 | 870000,00 | 2555000,00 | 2819500,00 | 518000,00 | 330000,00 | МКУ «УКС» |  |
| Внебюджетные источники | 7092500,00 | 870000,00 | 2555000,00 | 2819500,00 | 518000,00 | 330000,00 |
| 5.1 | Мероприятие 06.01. Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | 2020-2024 годы | Итого: | 7702500,00 | 52000,00 | 2976500,00 | 3320000,00 | 954000,00 | 455000,00 | МКУ «УКС» | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования -7единиц.  В том числе:  2020г.-1 единица  2021г.-0 единиц  2022г.-1 единица  2023г.-4 единицы  2024г.-1 единица |
| Внебюджетные источники | 7702500,00 | 52000,00 | 2976500,00 | 3320000,00 | 954000,00 | 455000,00 |
| 6 | Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа» | 2020-2024 годы | Итого | 3036865,73 | 232023,23 | 1348497,40 | 154582,76 | 375693,34 | 926069,00 | МКУ «УКС»  Управление градостроительной деятельности |  |
| Средства бюджета Московской области | 1957693,23 | 9089,65 | 936747,00 | 146854,00 | 351809,00 | 513193,58 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1079172,50 | 222933,58 | 411750,40 | 7728,76 | 23884,34 | 412875,42 |
| 6.2 | Мероприятие Е1.02. Капитальные вложения в объекты общего образования | 2020-2024 годы | Итого | 2043741,63 | 225923,23 | 1348497,40 | 0,00 | 15000,00 | 454321,00 | МКУ «УКС»  Управление градостроительной деятельности | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования – 3 единицы.  В том числе  2021г.-2 единицы  2025г.-1 единица |
| Средства бюджета Московской области | 1090782,23 | 9089,65 | 936747,00 | 0,00 | 9150,00 | 135795,58 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 952959,40 | 216833,58 | 411750,40 | 0,00 | 5850,00 | 318525,42 |
| 6.3 | Мероприятие Е1.03. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | 2020-2024 годы | Итого: | 477848,00 | 6100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471748,00 | МКУ «УКС» | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования -1 единица.  В том числе:  2025г.-1 единица |
| Средства бюджета Московской области | 377398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377398,00 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 100450,00 | 6100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94350,00 |
| 6.4 | Мероприятие Е1.04. Капитальные вложения в объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой | 2020-2024 годы | Итого: | 515276,10 | 0,00 | 0,00 | 154582,76 | 360693,34 | 0,00 | МКУ «УКС» | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования -1 единица.  В том числе:  2023г.-1 единица |
| Средства бюджета Московской области | 489513,00 | 0,00 | 0,00 | 146854,00 | 342659,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 25763,10 | 0,00 | 0,00 | 7728,76 | 18034,34 | 0,00 |
| 7 | Основное мероприятие Р2. Федеральный проект «Содействие занятости» | 2020-2024 годы | Итого: | 169063,58 | 169063,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС» |  |
| Средства бюджета Московской области | 62100,42 | 62100,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 18198,75 | 18198,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 88764,41 | 88764,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | Мероприятие Р2.02. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 2020-2024 годы | Итого: | 169063,58 | 169063,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС» | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования -  2020г.-1 единица |
| Средства бюджета Московской области | 62100,42 | 62100,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 18198,75 | 18198,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 88764,41 | 88764,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**12.5. Адресные перечни объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено Подпрограммой 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

**12.5.1. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы проектирования/ строительства/ реконструкции/ объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование  (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| 1.1 | Детский сад на 320 мест по адресу: Московская обл,  г.о. Красногорск,  р.п. Нахабино  (ПИР и строительство) | 2020-2024 | 320 | 455649,97 | 0,00 | Итого: | 439060,51 | 3000,00 | 0,00 | 10000,00 | 200608,76 | 225451,75 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 263642,61 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 122371,56 | 135271,05 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 175417,90 | 3000,00 | 0,00 | 4000,00 | 78237,20 | 90180,70 |  |
| 1.2 | Детский сад на 280 мест по адресу: Московская обл.,  г.о. Красногорск,  д. Путилково  (ПИР и строительство) | 2020-2024 | 280 | 400876,28 | 0,00 | Итого: | 400876,28 | 3000,00 | 0,00 | 10000,00 | 190322,02 | 197554,26 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 244928,77 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 120396,21 | 118532,56 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 155947,51 | 3000,00 | 0,00 | 4000,00 | 69925,81 | 79021,70 |  |
| 1.3 | Детский сад на 180 мест по адресу: Московская обл., г.о. Красногорск, п. Архангельское  (ПИР и строительство) | 2020-2024 | 180 | 282621,15 | 0,00 | Итого: | 282366,15 | 3000,00 | 14745,00 | 8000,00 | 125918,13 | 130703,02 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 161920,69 | 0,00 | 0,00 | 4800,00 | 78698,88 | 78421,81 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 120445,46 | 3000,00 | 14745,00 | 3200,00 | 47219,25 | 52281,21 |  |
| 1.4 | Детский сад на 250 мест по адресу: Московская обл.,  г.о. Красногорск, п. Новый  (ПИР и строительство) | 2020-2024 | 250 | 282620,62 | 0,00 | Итого: | 282365,62 | 3000,00 | 14745,00 | 8000,00 | 125917,87 | 130702,75 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 161919,37 | 0,00 | 0,00 | 4800,00 | 78697,72 | 78421,65 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 120446,25 | 3000,00 | 14745,00 | 3200,00 | 47220,15 | 52281,10 |  |
| 2 | Всего по мероприятию: | | | | 0,00 | Всего: | 1404668,56 | 12000,00 | 29490,00 | 36000,00 | 642766,78 | 684411,78 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 832411,44 | 0,00 | 0,00 | 21600,00 | 400164,37 | 410647,07 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 572257,12 | 12000,00 | 29490,00 | 14400,00 | 242602,41 | 273764,71 |  |

**12.5.2. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.03 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы проектирования/ строительства/ реконструкции/ объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2021 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование  (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| 1.1 | Детский сад на 320 мест по адресу: Московская обл., г.о. Красногорск, вблизи д.Глухово | 2020-2023 | 320 | 372929,5 | 0,00 | Итого: | 372929,50 | 0,00 | 0,00 | 108683,56 | 264245,94 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 354283,32 | 0,00 | 0,00 | 103249,46 | 251033,86 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 18646,18 | 0,00 | 0,00 | 5434,10 | 13212,08 | 0,00 |  |
| 1.2 | Дошкольная образовательная организация на 235 мест по адресу: Московская обл.,  Красногорский муниципальный район, сельское поселение Отрадненское, д.Путилково, корпус 25 | 2020-2022 | 235 | 372929,5 | 0,00 | Итого: | 265397,13 | 0,00 | 86137,68 | 179259,45 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 252126,81 | 0,00 | 81830,81 | 170296,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 13270,32 | 0,00 | 4306,87 | 8963,45 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Всего по мероприятию: | | | | 0,00 | Всего: | 638326,63 | 0,00 | 86137,68 | 287943,01 | 264245,94 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 606410,13 | 0,00 | 81830,81 | 273545,46 | 251033,86 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 31916,50 | 0,00 | 4306,87 | 14397,55 | 13212,08 | 0,00 |  |

**12.5.5. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы проектирования/ строительства/ реконструкции/ объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование  (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| 1.1 | Пристройка к МБОУ Архангельская СОШ им.А.Н.Косыгина на 400 мест  по адресу: Московская обл., г.о.Красногорск, п.Архангельское  (ПИР и строительство) | 2020-2024 | 400 | 500000,00 | 0,00 | Итого: | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 185000,00 | 295000,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 185000,00 | 295000,00 |  |
| 1.2 | Общеобразовательная школа на 825 мест  по адресу: Московская обл., г.о.Красногорск, р.п.Нахабино, ул.11Саперов,д.6  (ПИР и строительство) | 2021-2024 | 825 | 900000,00 | 0,00 | Итого: | 900000,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 407000,00 | 473000,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 900000,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 407000,00 | 473000,00 |  |
| 1.3 | Пристройка  на 300 мест к МБОУ Ульяновская СОШ по адресу: Московская обл.,  г.о.Красногорск, д.Путилково  (ПИР и строительство) | 2024 | 300 | 526000,66 | 0,00 | Итого: | 526000,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526000,66 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 526000,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526000,66 |  |
| 1.4 | Пристройка к МБОУ Ильинская СОШ на 400 мест  по адресу: Московская обл, г.о.Красногорск, с.Ильинское  (ПИР и строительство) | 2024 | 400 | 500000,00 | 0,00 | Итого: | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 |  |
| 2 | Всего по мероприятию: | | | | 0,00 | Всего: | 2426000,66 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 | 592000,00 | 1794000,66 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 2426000,66 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 | 592000,00 | 1794000,66 |  |

**12.5.8. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Е1.02 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы проектирования/ строительства/ реконструкции/ объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование  (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| 1.1 | Школа на 550 мест по адресу: Московская обл., р.п. Нахабино, ул. Молодежная, д. 1  (ПИР и строительство) | 2017-2021 | 550 | 809148,79 | 6051,46 | Итого: | 846521,18 | 161741,45 | 684779,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 366665,29 | 3355,14 | 363310,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6051,46 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 479855,89 | 158386,31 | 321469,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: оплата за подключение к инженерным сетям |  |  |  | 6051,46 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 4200,00 | 0,00 | 4200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Общеобразовательная школа на 825 мест  по адресу: Московская обл., Красногорский район, вблизи г.Красногорск[[1]](#footnote-1)  (ПИР и строительство) | 2018-2021 | 825 | 847819,52 | 149848,52 | Итого: | 724899,46 | 61181,79 | 663717,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 148842,33 | Средства бюджета Московской области | 578436,85 | 5000,00 | 573436,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1006,19 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 146462,61 | 56181,79 | 90280,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: оплата за подключение к инженерным сетям |  |  |  | 4913,82 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 2730,00 | 0,00 | 2730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Школа на 1100 мест  по адресу: Московская обл., г.Красногорск, Павшинская пойма  (ПИР и строительство) | 2020-2025 | 1100 | 1329023,99 | 0,00 | Итого: | 472320,99 | 2999,99 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 454321,00 | 856703,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 145680,09 | 734,51 | 0,00 | 0,00 | 9150,00 | 135795,58 | 522589,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 326640,90 | 2265,48 | 0,00 | 0,00 | 5850,00 | 318525,42 | 334114,00 |
| 2 | Всего по мероприятию: | | | | 30210,32 | Всего: | 2043741,63 | 225923,23 | 1348497,40 | 0,00 | 15000,00 | 454321,00 |  |
| 3355,13 | Средства бюджета Московской области | 1090782,23 | 9089,65 | 936747,00 | 0,00 | 9150,00 | 135795,58 |  |
| 26855,19 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 952959,40 | 216833,58 | 411750,40 | 0,00 | 5850,00 | 318525,42 |  |

**12.5.10. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Е1.03 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы проектирования/ строительства/ реконструкции/ объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование  (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| 1 | Пристройка на 300 мест к МБОУ СОШ № 15 по адресу: Московская обл., г.Красногорск,  ул. Успенская,  д. 20  (ПИР и строительство) | 2017-2025 | 300 | 631874,94 | 9746,44 | Итого: | 477848,00 | 6100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471748,00 | 144280,50 |
| 7797,15 | Средства бюджета Московской области | 377398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377398,00 | 103190,70 |
| 1949,29 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 100450,00 | 6100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94350,00 | 47189,80 |
| в том числе: оплата за подключение к инженерным сетям |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Красногорск | 6100,00 | 6100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Всего по мероприятию: | | | | 0,00 | Всего: | 477848,00 | 6100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471748,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 377398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377398,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 100450,00 | 6100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94350,00 |  |

**12.5.11. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Е1.04 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы проектирования/ строительства/ реконструкции/ объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование  (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| 1 | Блок начальных классов на 300 мест  по адресу: г.о.Красногорск ЖК«Митино Парк» | 2020-2023 | 300 | 515276,10 | 0,00 | Итого: | 515276,10 | 0,00 | 0,00 | 154582,76 | 360693,34 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 489513,00 | 0,00 | 0,00 | 146854,00 | 342659,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 25763,10 | 0,00 | 0,00 | 7728,76 | 18034,34 | 0,00 |  |
| 2 | Всего по мероприятию: | | | | 0,00 | Всего: | 515276,10 | 0,00 | 0,00 | 154582,76 | 360693,34 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 489513,00 | 0,00 | 0,00 | 146854,00 | 342659,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 25763,10 | 0,00 | 0,00 | 7728,76 | 18034,34 | 0,00 |  |

**12.5.14. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Р2.02 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы проектирования/ строительства/ реконструкции/ объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | | Профинанси-ровано на 01.01.2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование  (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| 1 | Дошкольное образовательное учреждение на 125 мест по адресу: Московская обл.,  г.о.Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Горького, д. 4  (ПИР и строительство) | 2018-2020 | 125 | 246901,02 | | 196991,13 | Итого: | 169063,58 | 169063,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 62665,99 | Средства бюджета Московской области | 62100,42 | 62100,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 41644,24 | Средства федерального бюджета | 18198,75 | 18198,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 92680,90 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 88764,41 | 88764,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: оплата за технологическое присоединение к инженерным сетям |  |  |  | |  | Средства бюджета городского округа Красногорск | 9313,88 | 9313,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Всего по мероприятию: | | | | 196991,13 | | Всего: | 169063,58 | 169063,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 62665,99 | | Средства бюджета Московской области | 62100,42 | 62100,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 41644,24 | | Средства федерального бюджета | 18198,75 | 18198,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 92680,90 | | Средства бюджета городского округа Красногорск | 88764,41 | 88764,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

**12.6. Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 05.01 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы проектирования/ строительства/ реконструкции/ объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование  (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| 1.1 | Дошкольное образовательное учреждение на 320 мест по адресу:  г.о. Красногорск, вблизи р.п. Нахабино | 2019-2020 | 320 | 320000,00 | 178000,00 | Внебюджетные средства | 142000,00 | 142000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Дошкольное образовательное учреждение на 230 мест по адресу:  г.о. Красногорск, д.Глухово | 2022-2023 | 230 | 207000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 207000,00 | 0,00 | 0,00 | 85000,00 | 122000,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест по адресу:  г.о. Красногорск, ЖК«Большое Путилково» | 2019-2021 | 250 | 290000,00 | 20000,00 | Внебюджетные средства | 270000,00 | 26000,00 | 244000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4 | Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест по адресу:  г.о. Красногорск, ЖК«Большое Путилково» | 2021-2022 | 250 | 250000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 250000,00 | 0,00 | 125000,00 | 125000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5 | Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест по адресу:  г.о. Красногорск, ЖК«Большое Путилково» | 2022-2023 | 250 | 250000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 250000,00 | 0,00 | 0,00 | 125000,00 | 125000,00 | 0,00 |  |
| 1.6 | Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест по адресу:  г.о. Красногорск, ЖК«Большое Путилково» | 2023-2024 | 250 | 250000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 250000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125000,00 | 125000,00 |  |
| 1.7 | Дошкольное образовательное учреждение на 312 мест по адресу:  г.о. Красногорск, коммунальная зона Красногорск - Митино | 2018-2020 | 312 | 312000,00 | 144000,00 | Внебюджетные средства | 144000,00 | 144000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.8 | Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест по адресу:  г.о.Красногорск, мкр. Опалиха, ЖК«Серебрица» | 2018-2021 | 250 | 290000,00 | 44000,00 | Внебюджетные средства | 224000,00 | 50000,00 | 174000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.9 | Дошкольное образовательное учреждение на 300 мест по адресу:  г.о.Краногорск, пос.Ильинское-Усово, ЖК«Ильинские луга» | 2019-2020 | 300 | 300000,00 | 171000,00 | Внебюджетные средства | 117000,00 | 117000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.10 | Дошкольное образовательное учреждение на 340 мест по адресу:  г.о.Краногорск, пос.Ильинское-Усово, ЖК«Ильинские луга» | 2021-2022 | 340 | 340000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 340000,00 | 0,00 | 170 000,0 | 170000,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.11 | Дошкольное образовательное учреждение на 200 мест по адресу:  г.о.Красногорск, пос.Отрадное | 2021-2023 | 200 | 240000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 240000,0 | 0,00 | 80000,00 | 80000,0 | 80000,0 | 0,00 |  |
| 1.12 | Дошкольное образовательное учреждение на 120 мест по адресу:  г.о.Красногорск, с.Ангелово | 2019-2021 | 120 | 130000,00 | 86000,00 | Внебюджетные средства | 37000,00 | 5000,00 | 32000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.13 | Дошкольное образовательное учреждение на 154 мест по адресу:  г.о. Красногорск, с.Ангелово | 2021-2022 | 154 | 154000,0 | 0,00 | Внебюджетные средства | 154000,00 | 0,00 | 77000,00 | 77000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.14 | Дошкольное образовательное учреждение на 60 мест по адресу:  г.о. Красногорск, вблизи р.п. Нахабино | 2017-2021 | 60 | 60000,00 | 8000,00 | Внебюджетные средства | 49000,00 | 18000,00 | 31000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.15 | Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест по адресу: г.о. Красногорс, у пос. Новое Аристово | 2020-2024 | 160 | 160000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 160000,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 60000,00 |  |
| 2 | Всего по мероприятию: | | | |  | Всего: | 2834000,00 | 502000,00 | 933000,00 | 712000,00 | 502000,00 | 185000,00 |  |
|  | Внебюджетные средства | 2834000,00 | 502000,00 | 933000,00 | 712000,00 | 502000,00 | 185000,00 |  |

**12.7. Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 06.01 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы проектирования/ строительства/ реконструкции/ объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование  (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| 1.1 | Общеобразовательная школа на 900 мест по адресу: г.о.Красногорск, вблизи р.п. Нахабино | 2021-2022 | 900 | 900000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 900000,00 | 0,00 | 450000,00 | 450000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Общеобразовательная школа на 1150 мест по адресу: г.о.Красногорск , д,Глухово | 2021-2022 | 1150 | 977500,0 | 0,00 | Внебюджетные средства | 977500,00 | 0,00 | 340000,00 | 637500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Общеобразовательная школа на 1250 мест по адресу:  г.о. Красногорск, ЖК«Большое Путилково» | 2021-2022 | 1250 | 1250000,0 | 0,00 | Внебюджетные средства | 1250000,00 | 0,00 | 625000,00 | 625000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4 | Общеобразовательная школа на 825 мест по адресу: г.о.Красногорск,  мкр. Опалиха,  ЖК«Серебрица» | 2028-2021 | 825 | 750000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 750000,00 | 52000,00 | 698000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5 | Общеобразовательная школа на 1500 мест по адресу: г.о.Красногорск, пос.Ильинское-Усово ЖК«Ильинские луга» | 2020-2022 | 1500 | 1327000,0 | 0,00 | Внебюджетные средства | 1327000,00 | 0,00 | 663500,00 | 663500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6 | Общеобразовательная школа на 1375 мест по адресу: г.о.Красногорск , пос.Отрадное | 2022-2024 | 1100 | 1375000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 1320000,00 | 0,00 | 0,00 | 460000,00 | 460000,00 | 455000,00 |  |
| 1.7 | Общеобразовательная школа на 568 мест по адресу: г.о. Красногорск, с.Ангелово | 2021-2023 | 568 | 568000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 568000,00 | 0,00 | 0,00 | 284000,00 | 284000,00 | 0,00 |  |
| 1.8 | Общеобразовательная школа на 550 мест по адресу: г.о. Красногорск, квартал №2 мкр.№10 «Брусчатый поселок» | 2021-2023 | 550 | 610000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 610000,00 | 0,00 | 200000,00 | 200000,00 | 210000,00 | 0,00 |  |
| 2 | Всего по мероприятию: | | | |  | Всего: | 7702500,00 | 52000,00 | 2976500,00 | 3320000,00 | 954000,00 | 455000,00 |  |
|  | Внебюджетные средства | 7702500,00 | 52000,00 | 2976500,00 | 3320000,00 | 954000,00 | 455000,00 |  |

1. Средства в объеме 344240,0 тыс.руб. получены из федерального бюджета в 2018 году в рамках государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 790/39 [↑](#footnote-ref-1)