«Утверждаю»

Глава городского округа Красногорск

07.07.2017 года 			  ______________________ Р.Ф. Хабиров

ПРОТОКОЛ

рабочего совещания по вопросам дорожной деятельности (автодорог федерального, регионального и местного значения), а также  принятия мер по недопущению отстоя большегрузного транспорта, перемещения брошенных и разукомплектованных транспортных средств и недопущения парковки автомобилей на газонах, тротуарах и участках с зелеными насаждениями и на территории городского округа Красногорск.

Председательствовал:

- А.В. Пастушенко, заместитель главы администрации.

Присутствовали:

- М.И. Мосин, начальник отдела дорожной деятельности, управления транспорта, связи и дорожной деятельности;

- С.С. Кирюшин, заместитель начальника ТО № 29 Госадмтехнадзора МО;

- В.В. Чурсин, эксперт дорожного хозяйства ФКУ ФУАД  «Центральная Россия» Федерального дорожного агентства

(ФКУ «Центравтомагистраль»);

- Н.А. Харитонова, ГБУ МО «МОСАВТОДОР»;

- Р.К.  Рамазанов, начальник ЕЛЦ  ПАО «КМЗ».

- В. В. Леонов, советник главы администрации г.о. Красногорск;

- Д.Д. Зайцевский, государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по Красногорскому р-ну.

| № | Вопросы с указанием адресов | Решение, план работ, сроки | организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усилить контроль по качеству содержания автодорог регионального значения находящихся на балансе ГБУ МО «Мосавтодор». | Продолжить работу | ГБУ МО «Мосавтодор» |
| 2 | Работа по устройству дождевой решетки расположенной на пересечении Пенягинского шоссе и Волоколамского шоссе при движении в сторону г. Москвы справа. | Работа выполнена | МБУ «КГС» |
| 3 | Произвести работы по косметическому ремонту автобусных павильонов, покраска старых урн на автобусных остановках и провести мойку павильонов. | Работы выполнены частично, продолжить работы | ГБУ МО «Мосавтодор» |
| 4 | Работа по уборке асфальтной крошки, после устройства ИН на ул. Октябрьская в сторону платформы Красногорская. | Работа выполнена | ГБУ МО «Мосавтодор» |
| 5 | Произвести работы по восстановлению колесо – отбойного бруса на автодороге регионального значения напротив д. 7 по ул. Народного Ополчения | Работа выполнена | ГБУ МО «Мосавтодор» |
| 6 | Работы по благоустройству в полосе отвода железнодорожных путей расположенных на Волоколамском шоссе напротив ст. Павшино. | -Работы по благоустройству выполнены; -приведение в нормативное состояние шлагбаумов и поста охраны в срок до 28.07.2017 года | ПАО «КМЗ» |
| 7 | Работа по благоустройству (перильных ограждений» в полосе отвода железнодорожных путей расположенных на Волоколамском шоссе напротив ст. Павшино. | Работа выполнена | МБУ «КГС» |
| 8 | Работы по благоустройству в полосе отвода железнодорожных путей расположенных на ст. Павшино по ул. Железнодорожная. | -Работы по благоустройству выполнены; -приведение в нормативное состояние шлагбаумов в срок до 28.07.2017 года | ПАО «КМЗ» |
| 9 | Работа по благоустройству в полосе отвода железнодорожных путей расположенных на ст. Павшино по ул. Железнодорожная. | Работа выполнена | МБУ «КГС» |
| 10 | Работа по благоустройству в полосе отвода железнодорожных путей расположенных на Оптическом проезде. | Работа выполнена | ПАО «КМЗ» |
| 11 | Работа по благоустройству участка проезжей части, а/д Волоколамского шоссе км 24+104 (лево) в зоне пешеходного перехода вблизи ресторана Макдоналдс. | Запрос направлен | Администрация городского округа Красногорск направить запрос, ГБУ МО «Мосавтодор» приступить к работам |
| 12 | Работа по приведению в нормативное состояние (покраска и восстановление) железнодорожного моста на пересечении Волоколамского шоссе и Пенягинского шоссе. | Письмо направлено | Администрация городского округа Красногорск |
| 13 | Работа по откосу зеленых насаждений вдоль железнодорожных путей на пересечении Волоколамского шоссе и Пенягинского шоссе. | Письмо направлено | Администрация городского округа Красногорск |
| 14 | Организовать выездное совещание по вопросам выездного совещания по Протоколу от 29.07.2017 года. Представителям ФКУ ФУАД «Центральная Россия» и ГБУ МО «Мосавтодор» предоставить паспорта дороги Волоколамского ш., Ильинского ш., ПОДД и информацию по съездам с вышеуказанных автодорог | 12.07.2017 года в 10.00 с приглашением следующих организаций: -МБУ «КГС»; -ГБУ МО «Мосавтодор»; -ГИБДД УМВД России по Красногорскому району; -ТО № 29 Госадмтехнадзор; -МКУ «УЖКХ»; - ФКУ ФУАД «Центральная Россия» | Администрация городского округа Красногорск |
| 15 | Работа по установлению владельца ТС «автодача» расположенного на пересечении Подмосковного и Ильинского бульваров | Направить запрос в ОГИБДД УМВД России по Красногорскому району | Администрация городского округа Красногорск |
| 16 | Рассмотреть вопрос и предоставить информацию ГБУ МО «Мосавтодор», где необходимо установить ИН на автодорогах регионального значения | 07.07.2017г-14.07.2017г. | Администрация городского округа Красногорск |
| 17 | Информацию, полученную от ГБУ МО «Мосавтодор» принять к сведению: - 1 этап устройство тротуара (участок км. 27+200, право) от поворота ул. Новая Опалиха до автобусной остановки «Леспаркроз» по движению в сторону г. Москвы; - 1 этап устройство тротуара (участок км. 29+225 – км. 29+700, лево) от ул. Озерная до ЖК «Рижский квартал» по движению из г. Москвы; - 1 этап устройство тротуара (участок км. 3+940 – км. 4+030, право) Ильинское ш. – Дмитровское – Маслово; - 1 этап приведение в нормативное состояние двух автобусных остановок «Санаторий Светлые горы, Аристово» в соответствии с ГОСТ от д. Аристова по Пятницкому шоссе в сторону Московской области; - 2 этап устройство тротуара от ТК «Отрада» в сторону поворота на Митинское кладбище по движению в сторону г. Москвы слева. | Направить информацию в СМИ | Администрация городского округа Красногорск |
| 18 | Организовать выездное совещание по Распоряжению Д.В. Пестова по вопросам выявления владельцев линий освещений на автодороге регионального значения «Волоколамское ш. – Нефедьево – Козино» | Направить приглашение в следующие службы: - г.о. Администрация управления ЖКХ; - г.о. Администрация управления транспорта, связи и дорожной деятельности. | ГБУ МО «Мосавтодор» |

Доклад осуществлял: А.А. Киселев,

1) В период времени с 30.06.2017 г. по 06.07.2017 г. перемещено брошенного (бесхозяйного) автотранспорта в 	количестве 7 шт.:

-г. Красногорск, Красногорский бульвар, д. 19, ИЖ г.н. В381РМ18;

-г. Красногорск, ул. Красногорский бульвар, д. 19, Ваз 2108 г.н. О762ОВ76;

-г. Красногорск, Южный бульвар, д. 6, Ваз 21099 г.н. М977НВ150;

-г.о. Красногорск, пос. Нахабино, ул. Панфилова, д. 28, МЗМА г.н. 5414ЮВП;

-г.о. Красногорск, пос. Нахабино, ул. Молодежная, д. 10, Ваз 2104 без г.н.;

-г. Красногорск, ТЦ «Пассаж», Крайслер без г.н.;

2)Расклеено уведомлений о необходимости убрать автомобиль 20 шт., работа введется;

3)Собственниками убрано ТС в количестве 8шт:

-г.о Красногорск, д. Воронки, 4 а/м;

-г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 12, Ауди без г.н.;

-г.о. Красногорск, Нахабино, ул. Школьная, Ваз 2104 г.н. М557ВК31

-г. Красногорск, ул. Народного Ополчения, д. 33, Собаль г.н. К420ОЕ90

-г. Красногорск, Красногорский бульвар, д. 11, УАЗ после аварии без г.н.

4) Итого:

- в период времени с 06.04.2017 года по 07.07.2017 года перемещено 72 ТС;

- в период времени с 06.04.2017 года по 07.07.2017 с собственниками ТС проведена беседа, в результате чего убрано 127 ТС;

- в период времени с 06.04.2017 года по 07.07.2017 расклеено уведомлений о необходимости убрать автомобиль 278 шт.;

Доклад осуществлял: Д.Д. Зайцевский,

1) Сотрудниками ГИБДД УМВД России по Красногорскому району в период времени с 30.06.2017 года по 06.07.2017 года наложено административных штрафов:

-ст. 12.16.4 КоАП РФ 53 владельцев ТС на общую сумму 79 500 рублей;

-ст. 12.19.2 КоАП РФ 3 владельца ТС на общую сумму 15 000 рублей;

-ст. 12.19.3 КоАП РФ 114 владельцев ТС на общую сумму 114 000 рублей;

-ст. 12.19.3.1 КоАП РФ 0 владелец ТС;

-ст. 12.19.3.2 КоАП РФ 0 владельцев ТС;

-ст. 12.19.4 КоАП РФ 0 владельцев ТС.

2) Итого: привлечено 170 владельцев ТС на общую сумму 208 500 рублей.

3) В период времени с 01.01.2017 года по 06.07.2017 сотрудниками ГИБДД УМВД России по Красногорскому району наложено административных штрафов:

-ст. 12.16.4 КоАП РФ 2860 владельцев ТС на общую сумму 4 353 000 рублей;

-ст. 12.19.2 КоАП РФ 198 владельцев ТС на общую сумму 990 000 рублей;

-ст. 12.19.3 КоАП РФ 1891 владельцев ТС на общую сумму 1 891 000 рублей;

-ст. 12.19.3.1 КоАП РФ 70 владельцев ТС на общую сумму 70 000 рублей;

-ст. 12.19.3.2 КоАП РФ 120 владельцев ТС на общую сумму 180 000 рублей;

-ст. 12.19.4 КоАП РФ 50 владельцев ТС на общую сумму 100 000 рублей.

4) Итого привлечено 5129 владельцев ТС на общую сумму 7 584 000 рублей.

Доклад осуществлял: С.С. Кирюшин,

1) В период времени с 15.06.2017 года по 22.06.2017 года:

-вынесено постановлений ЭЦП (газон) – выявлено 57 фактов, по данным фактам 30 владельцев ТС привлечены к административной ответственности на сумму 30 000 рублей. По 27 владельцев ТС, направлены запросы в ГИБДД;

-вынесено постановлений ЭЦП (большегруз)-0;

2) Итого:

-вынесено постановлений о штрафах ЭЦП (газон) в период времени с 01.04.2017 года по 06.07.2017 года – 765 на сумму 1 984 000 рублей;

-с начала года – 915 автовладельцев привлечено на 2 189 000 рублей;

-итого вынесено постановлений ЭЦП (большегруз)-29.

| 1 | Продолжить работу по перемещение брошенного и разукомплектованного транспорта на территории городского округа Красногорска. | 07.07.2017г-14.07.2017г | Администрация городского округа Красногорск, МБУ «КГС» |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Продолжить работы по выявлению большегрузного ТС и расклейке объявлений о том, что администрацией г.о. Красногорск организована площадка для отстоя большегрузного транспорта на специализированной стоянке в пос. Нахабино | 07.07.2017г-14.07.2017г | МБУ «КГС» |
| 3 | Продолжить работу по выявлению и недопущению парковки автотранспорта на газонах, тротуарах и участках с зелеными насаждениями, а также в нарушении дорожных знаков ПДД РФ. | 07.07.2017г-14.07.2017г | ТО № 29 Госадмтехнадзора МО и ГИБДД УМВД России по Красногорскому району МО |
| 4 | Продолжить работы по установке ограждающих столбиков и полусфер в мкр. Павшинская пойма. | Работы ведутся | МБУ «КГС» |
| 5 | Подготовить нормативный документ по перемещению автомобилей брошенного и разукомплектованного транспорта на территории городского округа Красногорска и расположенных на участках с зелеными насаждениями (газонах). | Работа ведется | Администрация городского округа Красногорск |

Протокол вел: А.А. Киселев