**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 04.06.2019 № 1165/6

О подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства городского округа Красногорск к осенне-зимнему периоду 2019/2020 годов

В целях подготовки жилищно-коммунального и энергетического хозяйства городского округа Красногорск к осенне-зимнему периоду 2019/2020 годов, во исполнение Распоряжения Правительства Московской области от 14.05.2019 №340-РП «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года», **постановляю:**

1.Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов по городскому округу Красногорск (Приложение №1).

2.Утвердить состав комиссии по приемке готовности объектов теплосетевого хозяйства (котельные и тепловые сети) к работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов (Приложение №2).

2.1.Утвердить состав комиссии по приемке готовности объектов жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов (Приложение №3).

2.2.Утвердить состав комиссии по приемке готовности объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов (Приложение №4).

3.Утвердить состав постоянно действующего штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и объектов социальной сферы независимо от их форм собственности по городскому округу Красногорск (Приложение №5).

4.Утвердить план-график по подготовке жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2019/2020 годов (Приложение №6). Ответственность за непредоставления необходимого комплекта документов несет управляющая организация в соответствии с действующим законодательством.

5.Утвердить форму акта проверки готовности к отопительному периоду 2019/2020гг (Приложение №7).

6.Утвердить форму паспорта готовности многоквартирного дома к эксплуатации в осенне-зимний период (Приложение №8).

7.Утвердить требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии (Приложение №9).

8.Признать утратившими силу постановление администрации городского округа Красногорск от 30.05.2019 №1117/5 «О подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства городского округа Красногорск к осенне-зимнему периоду 2019/2020 годов».

9.Данное постановление опубликовать в газете «Красногорские вести» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Красногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Красногорск В.В. Абраменкова.

Глава городского округа Красногорск Э.А. Хаймурзина

Верно

Заместитель начальника

управления делами-начальник общего отдела Л.В. Пшонкина

Исполнитель И.И. Гуреев

Разослано: в дело-2, в прокуратуру, Абраменкову, Тельбухову, Гурееву, Комловскому, Соловьеву, Цуканову, Иванову, Белянскому, РСО, УК, Красногорские вести

Приложение к бланку №006368

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

**Проекта постановления о подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства городского округа Красногорск к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Результат согласования, в том числе суть возражений и (или) предложений | Фамилия и должность лица, осуществляющего согласование | Личная подпись |
|  |  | И.И. Гуреев –  начальник управления ЖКХ |  |
|  |  | Правовое управление |  |
|  |  | В.В. Абраменков  первый заместитель главы администрации |  |

Ответственный за согласование: А.П. Агарков

Управление ЖКХ

Телефон: 8(495)562-00-36

Приложение №1

к постановлению администрации

городского округа Красногорск

от 04.06.2019 № 1165/6

Комплексный план мероприятий по подготовке

к работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов

по городскому округу Красногорск

1. Начальникам территориальных управлений и МКУ «Единая служба заказчика» в части города Красногорск разработать и до 31 мая 2019 года представить в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск утвержденные комплексные планы мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда, социальной сферы, котельных и тепловых сетей к работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов.
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства (Гурееву И.И.):

2.1. В период с 20 мая до 30 июня провести проверки технического состояния объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Красногорск, находящихся на балансе подведомственных организаций.

2.2. По результатам проверок представить в Министерство энергетики Московской области комплексные планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в городском округе Красногорск независимо от форм собственности к осенне-зимнему периоду 2019/2020 годов.

2.3. В срок до 01 сентября 2019 года представить в Министерство энергетики Московской области реестры актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей.

2.4. В срок до 01 сентября 2019 года обеспечить готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетического хозяйства и социальной сферы в городском округе Красногорск, а также нормативный запас жидкого (в том числе резервного) топлива на муниципальных котельных к осенне-зимнему периоду 2019/2020 годов и представить данную информацию в Министерство энергетики Московской области.

2.5. В срок до 20 сентября 2019 года представить в Министерство энергетики Московской области реестры паспортов готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы.

2.6. В срок до 01 октября 2019 года представить в Министерство энергетики Московской области реестры актов проведения пробных топок.

2.7. В срок до 15 октября 2019 года представить в Министерство энергетики Московской области акты и паспорта готовности теплоснабжающих организаций.

2.8. В срок до 15 октября 2019 года представить в Министерство энергетики Московской области акты и паспорта готовности электроснабжающих организаций.

2.9. В срок до 01 сентября 2019 года обеспечить контроль за формированием аварийных запасов материально-технических ресурсов в эксплуатирующих организациях, находящихся на территории городского округа Красногорск для оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2019/2020 годов.

2.10. В срок до 20 сентября 2019 года провести практические занятия с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры и энергетического хозяйства городского округа Красногорск.

2.11. Согласовать с Министерством энергетики Московской области и поставщиками топливно-энергетических ресурсов предельные годовые объемы потребления (лимиты) природного газа для котельных, обеспечивающих бесперебойное теплоснабжение потребителей.

2.12. Обеспечить объекты коммунальной инфраструктуры бесперебойным электроснабжением от двух независимых взаимнорезервирующих источников электропитания с использованием устройств автоматического переключения или автономных источников электроснабжения аварийного резерва.

2.13. В период с 01 июня по 01 ноября 2019 года представлять в Министерство энергетики Московской области обобщенные статистические данные по городскому округу Красногорск по форме федерального государственного статистического наблюдения №1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 №7.

2.14. При подготовке паспортов готовности многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду 2019/2020 годов указывать сведения о наличии договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, а также акты технического обслуживания внутридомового газового оборудования.

2.15. Обеспечить контроль за подготовкой ведомственного жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры.

2.16. Обеспечить контроль за своевременной оплатой муниципальными организациями потребленных топливно-энергетических ресурсов согласно заключенным договорам с поставщиками энергоносителей.

3. Руководителям ресурсоснабжающих организаций:

3.1. Совместно с территориальными управлениями и администрацией городского округа Красногорск провести проверки технического состояния объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Красногорск, находящихся на балансе подведомственных организаций.

3.2. По результатам проверок представить в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск комплексные планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в городском округе Красногорск независимо от форм собственности к осенне-зимнему периоду 2019/2020 годов.

3.3. В срок до 01 сентября 2019 года представить в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск реестр актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей.

3.4. В срок до 01 сентября 2019 года обеспечить готовность объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в городском округе Красногорск, а также нормативный запас жидкого (в том числе резервного) топлива на муниципальных котельных к осенне-зимнему периоду 2019/2020 годов и представить данную информацию в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск.

3.5. В срок до 26 сентября 2019 года представить в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск акты проведения пробных топок.

3.6. В срок до 27 сентября 2019 года представить в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск акты и паспорта готовности теплоснабжающих организаций.

3.7. В срок до 10 октября 2019 года представить в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск акты и паспорта готовности электроснабжающих организаций.

3.8. В срок до 01 сентября 2019 года обеспечить контроль за формированием аварийных запасов материально-технических ресурсов в эксплуатирующих организациях, находящихся на территории городского округа Красногорск для оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2019/2020 годов.

3.9. В срок до 20 сентября 2019 года совместно с Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск провести практические занятия с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры и энергетического хозяйства городского округа Красногорск.

3.10. Согласовать с Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск, Министерством энергетики Московской области и поставщиками топливно-энергетических ресурсов предельные годовые объемы потребления (лимиты) природного газа для котельных, обеспечивающих бесперебойное теплоснабжение потребителей.

3.11. Обеспечить объекты коммунальной инфраструктуры бесперебойным электроснабжением от двух независимых взаимнорезервирующих источников электропитания с использованием устройств автоматического переключения или автономных источников электроснабжения аварийного резерва.

3.12. В период с 01 июня по 01 ноября 2019 года представлять в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск статистические данные по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 №7.

3.13. Обеспечить контроль за своевременной оплатой муниципальными организациями потребленных топливно-энергетических ресурсов согласно заключенным договорам с поставщиками энергоносителей.

4. Начальникам Управления образования, Управления по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта, отдела содействия здравоохранению Управления по социальным вопросам:

4.1. Предоставить графики подготовки объектов социальной сферы подведомственных организаций к осенне-зимнему периоду 2019/2020 годов в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск (Приложение).

4.2. Обеспечить готовность к осенне-зимнему периоду 2019/2020 годов объектов социальной сферы.

4.3. В срок до 10 сентября 2019 года представить в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск паспорта готовности.

5. Руководителям управляющих организаций:

5.1. В срок до 10 сентября 2019 года представить в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск паспорта готовности жилищного фонда;

5.2. Представить в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск в срок до 10 сентября 2019 года реестры актов проверок и паспортов готовности к осенне-зимнему периоду 2019/2020 годов объектов жилищного фонда и социальной сферы;

5.3. При подготовке паспортов готовности к осенне-зимнему периоду 2019/2020 годов указывать сведения о наличии договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, а также акты технического обслуживания внутридомового газового оборудования;

6. Руководителям организаций и предприятий обеспечить 100% оплату текущих платежей за энергоносители.

7. Руководителям бюджетных организаций обеспечить полное и своевременное выполнение требований теплоснабжающих организаций, связанных с подготовкой к зиме.

Приложение к бланку №006368

Приложение №2

к постановлению администрации

городского округа Красногорск

от 04.06.2019 № 1165/6

Состав комиссии по приемке готовности объектов теплосетевого хозяйства (котельные и тепловые сети) к работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов по городскому округу Красногорск

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии: | Первый заместитель главы администрации  В.В. Абраменков |
| Заместитель председателя  Комиссии | Начальник управления ЖКХ администрации  И.И. Гуреев |
| Члены комиссии:  Руководитель теплоснабжающей организации  Представитель Министерства  энергетики Московской области  (по согласованию)  Представитель управления по технологическому и экологическому надзору федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Московской области (по согласованию)  Директор МКУ «Единая служба заказчика»  Э.В. Иванов  (на территории г. Красногорск) | Заместитель начальника управления ЖКХ – начальник отдела ОСИС  С.А. Голощапов  Начальник территориального управления Нахабино  Б.Е. Соловьев (на подведомственной территории)  Начальник территориального управления Ильинское  М.В. Комловский (на подведомственной территории)  Начальник территориального управления Отрадненское  В.А. Цуканов (на подведомственной территории) |

Приложение к бланку №006368

Приложение №3

к постановлению администрации

городского округа Красногорск

от 04.06.2019 № 1165/6

Состав комиссии по приемке готовности объектов жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов по городскому округу Красногорск

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии: | Первый заместитель главы администрации  В.В. Абраменков |
| Заместитель председателя  Комиссии: | Начальник управления ЖКХ администрации  И.И. Гуреев |
| Члены комиссии:  Начальник отдела эксплуатации жилых помещений управления ЖКХ  О.А. Рожкова  Руководитель теплоснабжающей организации  Представитель Министерства  энергетики Московской области  (по согласованию)  Представитель управления по технологическому и экологическому надзору федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Московской области (по согласованию)  Заведующий территориальным отделом №15 ГУМО «Государственная жилищная инспекция Московской области»  С.В. Белянский  Директор МКУ «Единая служба заказчика»  Э.В. Иванов  (на территории г. Красногорск) | Заместитель начальника управления ЖКХ – начальник отдела ОСИС  С.А. Голощапов  Начальник территориального управления Нахабино  Б.Е. Соловьев (на подведомственной территории)  Начальник территориального управления Ильинское  М.В. Комловский (на подведомственной территории)  Начальник территориального управления Отрадненское  В.А. Цуканов (на подведомственной территории) |

Приложение к бланку №006368

Приложение №4

к постановлению администрации

городского округа Красногорск

от 04.06.2019 № 1165/6

Состав комиссии по приемке готовности объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов по городскому округу Красногорск

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии: | Первый заместитель главы администрации  В.В. Абраменков |
| Заместитель председателя  Комиссии: | Начальник управления ЖКХ администрации  И.И. Гуреев |
| Члены комиссии:  Начальник отдела эксплуатации жилых помещений управления ЖКХ  О.А. Рожкова  Руководитель теплоснабжающей организации  Представитель Министерства  энергетики Московской области  (по согласованию)  Представитель управления по технологическому и экологическому надзору федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Московской области (по согласованию)  Директор МКУ «Единая служба заказчика»  Э.В. Иванов  (на территории г. Красногорск) | Заместитель начальника управления ЖКХ – начальник отдела ОСИС  С.А. Голощапов  Начальник управления образования администрации  Н.С. Тимошина (по объектам образования)  Начальник управления по культуре администрации Г.М. Ковалева (по объектам культуры)  Начальник управления по социальным вопросам администрации  Э.К. Кавалерская (по социальным объектам и объектам здравоохранения)  Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации  Д.А. Лопатин (по спортивным объектам)  Начальник территориального управления Нахабино  Б.Е. Соловьев (на подведомственной территории)  Начальник территориального управления Ильинское  М.В. Комловский (на подведомственной территории)  Начальник территориального управления Отрадненское  В.А. Цуканов (на подведомственной территории) |

Приложение к бланку №006368

Приложение №5

к постановлению администрации

городского округа Красногорск

от 04.06.2019 № 1165/6

Состав постоянно действующего штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019/20202 годов на объектах жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и объектов социальной сферы независимо от их форма собственности по городскому округу Красногорск

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии: | Первый заместитель главы администрации  В.В. Абраменков |
| Заместитель председателя  Комиссии: | Начальник управления ЖКХ администрации  И.И. Гуреев |
| Члены комиссии:  Генеральный директор  ПАО «Красногорская теплосеть»  Д.В. Левин  Заведующий территориальным отделом №15 ГУМО «Государственная жилищная инспекция Московской области»  С.В. Белянский  Директор МКУ «Единая служба заказчика»  Э.В. Иванов  (на территории г. Красногорск)  Начальник территориального управления Нахабино  Б.Е. Соловьев (на подведомственной территории)  Начальник территориального управления Ильинское  М.В. Комловский (на подведомственной территории)  Начальник территориального управления Отрадненское  В.А. Цуканов (на подведомственной территории) | Заместитель начальника управления ЖКХ – начальник отдела ОСИС  С.А. Голощапов  Начальник отдела эксплуатации жилых помещений управления ЖКХ  О.А. Рожкова  Начальник управления образования администрации  Н.С. Тимошина (по объектам образования)  Начальник управления по культуре администрации Г.М. Ковалева (по объектам культуры)  Начальник управления по социальным вопросам администрации  Э.К. Кавалерская (по социальным объектам и объектам здравоохранения)  Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации  Д.А. Лопатин (по спортивным объектам) |

Приложение к бланку №006368

Приложение №6

к постановлению администрации

городского округа Красногорск

от 04.06.2019 № 1165/6

ПЛАН-ГРАФИК

по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес объекта | Управляющая (эксплуатирующая) организация | Дата сдачи паспорта | Ответственный |
| 1 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Чкалова, д. 1 | ООО "УК "Чкаловская" | 04.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 2 | Красногорский г.о. | ул. Железнодорожная, д. 32А | ООО УК "Жилищный трест и К" | 04.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 3 | Красногорский г.о. | ул. Железнодорожная, д. 30 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 04.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 4 | Красногорский г.о. | ул. Железнодорожная, д. 31 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 04.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 5 | Красногорский г.о. | ул. Железнодорожная, д. 38А | ООО УК "Жилищный трест и К" | 04.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 6 | Красногорский г.о. | ул. Г. Димитрова, д. 1 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 04.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 7 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 5 | ООО УК "Жилищный Трест и К" | 04.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 8 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 7 | ООО УК "Жилищный Трест и К" | 04.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 9 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 13 | ООО УК "Жилищный Трест и К" | 04.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 10 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Чкалова, д. 2 | ООО "УК "Чкаловская" | 04.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 11 | Красногорский г.о. | ул. Железнодорожная, д. 35А | ООО УК "Жилищный трест и К" | 04.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 12 | Красногорский г.о. | ул. Вокзальная, д. 7 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 05.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 13 | Красногорский г.о. | ул. Вокзальная, д. 8 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 07.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 14 | Красногорский г.о. | ул. Игоря Мерлушкина, д. 12 | ООО "Управление и Эксплуатация Недвижимости "Эталон" | 07.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 15 | Красногорский г.о. | ул. Вокзальная, д. 9 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 10.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 16 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Чкалова, д. 3 | ООО "УК "Чкаловская" | 10.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 17 | Красногорский г.о. | ул. Космонавтов бульвар, д. 13 | ООО "Управление и Эксплуатация Недвижимости "Эталон" | 10.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 18 | Красногорский г.о. | д. Козино, ул. Совхозная, д. 4Б | ООО "УК "Акватория" | 11.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 19 | Красногорский г.о. | д. Козино, ул. Совхозная, д. 6 | ООО "УК "Акватория" | 11.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 20 | Красногорский г.о. | д. Козино, ул. Совхозная, д. 7 | ООО "УК "Акватория" | 11.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 21 | Красногорский г.о. | д. Козино, ул. Совхозная, д. 10 | ООО "УК "Акватория" | 11.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 22 | Красногорский г.о. | д. Козино, ул. Совхозная, д. 120 | ООО "УК "Акватория" | 11.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 23 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Совпартшкола, д. 6 | ООО "УК "Акватория" | 11.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 24 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. 35 КМ, д. 1 | ООО "УК "Акватория" | 11.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 25 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. 35 КМ, д. 2 | ООО "УК "Акватория" | 11.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 26 | Красногорский г.о. | ул. Вокзальная, д. 10 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 12.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 27 | Красногорский г.о. | п. Мечниково, д. 3 | ООО УК "Жилищник" | 12.06.2019 | ТУ Ильинское |
| 28 | Красногорский г.о. | п. Мечниково, д. 4 | ООО УК "Жилищник" | 12.06.2019 | ТУ Ильинское |
| 29 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Институтская, д. 1 | ООО "УК НКС" | 14.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 30 | Красногорский г.о. | ул. Вокзальная, д. 11 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 14.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 31 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 11А | ООО УК "Жилищный Трест и К" | 14.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 32 | Красногорский г.о. | ул. Космонавтов бульвар, д. 11 | ООО "Управление и Эксплуатация Недвижимости "Эталон" | 14.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 33 | Красногорский г.о. | Ильинский бульвар, д. 2А | ООО "Сфера" | 15.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 34 | Красногорский г.о. | Красногорский бульвар, д. 3 | ООО "Сфера" | 15.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 35 | Красногорский г.о. | с.п.Отрадненское, п. Светлые горы, д. 1 | МУП "РСП" | 15.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 36 | Красногорский г.о. | с.п.Отрадненское, п. Светлые горы, д. 4 | МУП "РСП" | 15.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 37 | Красногорский г.о. | с.п.Отрадненское, п. Светлые горы, д. 5 | МУП "РСП" | 15.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 38 | Красногорский г.о. | с.п.Отрадненское, п. Светлые горы, д. 6 | МУП "РСП" | 15.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 39 | Красногорский г.о. | с.п Отрадное, д. Сабурово, ул. Парковая, д. 1 | ООО "ГОРОДОК" | 15.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 40 | Красногорский г.о. | д. Сабурово, ул. Парковая, д. 2 | ООО "Вектор Сервис" | 15.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 41 | Красногорский г.о. | д. Сабурово, ул. Парковая, д. 15 | ООО "Вектор Сервис" | 15.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 42 | Красногорский г.о. | д. Сабурово, ул. Сиреневая, д. 3 | ООО "УКВЭРС" | 15.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 43 | Красногорский г.о. | д. Сабурово, ул. Сиреневая, д. 4 | ООО "УКВЭРС" | 15.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 44 | Красногорский г.о. | д. Аристово, пер. Тихий, д. 6 | ЖСК "Новое Аристово" | 15.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 45 | Красногорский г.о. | д. Аристово, пер. Тихий, д. 1 | ЖСК "Новое Аристово" | 15.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 46 | Красногорский г.о. | д. Аристово, пер. Тихий, д. 2 | ЖСК "Новое Аристово" | 15.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 47 | Красногорский г.о. | д. Аристово, пер. Тихий, д. 4 | ЖСК "Новое Аристово" | 15.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 48 | Красногорский г.о. | д. Аристово, ул. Светлая, д. 1 | ЖСК "Новое Аристово" | 15.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 49 | Красногорский г.о. | д. Аристово, ул. Светлая, д. 2 | ЖСК "Новое Аристово" | 15.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 50 | Красногорский г.о. | с. Ангелово, МФЖК "Ангелово-Резиденц", д. 81 | ООО ДЭЗ "Отрадное" | 15.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 51 | Красногорский г.о. | с. Ангелово, МФЖК "Ангелово-Резиденц", д. 82 | ООО УК "Ангелово-Резиденц" | 15.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 52 | Красногорский г.о. | с. Ангелово, МФЖК "Ангелово-Резиденц", д. 85 | ООО УК "Ангелово-Резиденц" | 15.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 53 | Красногорский г.о. | с. Ангелово, МФЖК "Ангелово-Резиденц", д. 81 | ООО УК "Ангелово-Резиденц" | 15.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 54 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Александра Шишкина, д. 28 | МУП "РСП" | 17.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 55 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Александра Шишкина, д. 29 | МУП "РСП" | 17.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 56 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Александра Шишкина, д. 30 | МУП "РСП" | 17.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 57 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Александра Шишкина, д. 31 | МУП "РСП" | 17.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 58 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Александра Шишкина, д. 32 | МУП "РСП" | 17.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 59 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Лермонтова, д. 1 | МУП "РСП" | 17.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 60 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Лермонтова, д. 3 | МУП "РСП" | 17.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 61 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Лермонтова, д. 4 | МУП "РСП" | 17.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 62 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Лермонтова, д. 8 | МУП "РСП" | 17.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 63 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Лермонтова, д. 9 | МУП "РСП" | 17.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 64 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Лермонтова, д. 10 | МУП "РСП" | 17.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 65 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Лермонтова, д. 11 | МУП "РСП" | 17.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 66 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Лермонтова, д. 13 | МУП "РСП" | 17.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 67 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Лермонтова, д. 15 | МУП "РСП" | 17.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 68 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Лермонтова, д. 16 | МУП "РСП" | 17.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 69 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Лермонтова, д. 17 | МУП "РСП" | 17.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 70 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Лермонтова, д. 18 | МУП "РСП" | 17.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 71 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Лермонтова, д. 19 | МУП "РСП" | 17.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 72 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Лермонтова, д. 20 | МУП "РСП" | 17.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 73 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Некрасова, д. 1 | МУП "РСП" | 17.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 74 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Некрасова, д. 2 | МУП "РСП" | 17.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 75 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Некрасова, д. 3 | МУП "РСП" | 17.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 76 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Некрасова, д. 4 | МУП "РСП" | 17.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 77 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Некрасова, д. 5 | МУП "РСП" | 17.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 78 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Некрасова, д. 6 | МУП "РСП" | 17.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 79 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Некрасова, д. 8 | МУП "РСП" | 17.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 80 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Некрасова, д. 10 | МУП "РСП" | 17.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 81 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Новая Московская, д. 62 | МУП "РСП" | 17.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 82 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Новая Московская, д. 66 | МУП "РСП" | 17.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 83 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Новая Московская, д. 70 | МУП "РСП" | 17.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 84 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Новая Московская, д. 72 | МУП "РСП" | 17.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 85 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Новая Московская, д. 76 | МУП "РСП" | 17.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 86 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Чкалова, д. 5 | ООО "УК "Чкаловская" | 17.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 87 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Железнодорожная, д. 1 | ООО "УК "Акватория" | 17.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 88 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Железнодорожная, д. 2 | ООО "УК "Акватория" | 17.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 89 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Железнодорожная, д. 3 | ООО "УК "Акватория" | 17.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 90 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Железнодорожная, д. 4 | ООО "УК "Акватория" | 17.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 91 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Железнодорожная, д. 5 | ООО "УК "Акватория" | 17.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 92 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Железнодорожная, д. 7 | ООО "УК "Акватория" | 17.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 93 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Железнодорожная, д. 8 | ООО "УК "Акватория" | 17.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 94 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Железнодорожная, д. 9 | ООО "УК "Акватория" | 17.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 95 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Железнодорожная, д. 10 | ООО "УК "Акватория" | 17.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 96 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Железнодорожная, д. 12 | ООО "УК "Акватория" | 17.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 97 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Железнодорожная, д. 13 | ООО "УК "Акватория" | 17.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 98 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Железнодорожная, д. 14 | ООО "УК "Акватория" | 17.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 99 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Железнодорожная, д. 16 | ООО "УК "Акватория" | 17.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 100 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Железнодорожная, д. 17 | ООО "УК "Акватория" | 17.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 101 | Красногорский г.о. | ул. Космонавтов бульвар, д. 8 | ООО "Управление и Эксплуатация Недвижимости "Эталон" | 17.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 102 | Красногорский г.о. | Павшинский бульвар, д. 20 | ООО УК "Сервис Дом" | 17.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 103 | Красногорский г.о. | Красногорский бульвар, д. 7 | ООО УК "Сервис Дом" | 17.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 104 | Красногорский г.о. | ул. Пушкинская, д. 21 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 18.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 105 | Красногорский г.о. | п. Мечниково, д. 18 | ООО УК "Жилищник" | 18.06.2019 | ТУ Ильинское |
| 106 | Красногорский г.о. | ул. Александра Блока, д. 5 | ООО "СервисГрад" | 18.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 107 | Красногорский г.о. | ул. Александра Блока, д. 3 | ООО "СервисГрад" | 18.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 108 | Красногорский г.о. | ул. Вокзальная, д. 11/1 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 19.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 109 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Институтская, д. 2 | ООО "УК НКС" | 20.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 110 | Красногорский г.о. | ул. Успенская, д. 12 | ООО УК "Красногорский жилищный трест сервис" | 20.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 111 | Красногорский г.о. | ул. Железнодорожная, д. 5 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 20.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 112 | Красногорский г.о. | Волоколамское ш., д. 1 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 20.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 113 | Красногорский г.о. | Волоколамское ш., д. 3 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 20.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 114 | Красногорский г.о. | ул. Чайковского, д. 2 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 20.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 115 | Красногорский г.о. | Проезд Чехова, д. 3 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 20.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 116 | Красногорский г.о. | Проезд Чехова, д. 4 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 20.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 117 | Красногорский г.о. | Проезд Чехова, д. 5 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 20.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 118 | Красногорский г.о. | Проезд Чехова, д. 6 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 20.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 119 | Красногорский г.о. | ул. Железнодорожная, д. 23 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 20.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 120 | Красногорский г.о. | ул. Железнодорожная, д. 24 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 20.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 121 | Красногорский г.о. | ул. Железнодорожная, д. 38 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 20.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 122 | Красногорский г.о. | ул. Г. Димитрова, д. 9 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 20.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 123 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 25 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 20.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 124 | Красногорский г.о. | ул. Игоря Мерлушкина, д. 1 | ООО "Управление и Эксплуатация Недвижимости "Эталон" | 20.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 125 | Красногорский г.о. | ул. Александра Блока, д. 7 | ООО "СервисГрад" | 20.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 126 | Красногорский г.о. | ул. Александра Блока, д. 9 | ООО "СервисГрад" | 20.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 127 | Красногорский г.о. | ул. Им. Зверева, д. 6 | ООО УК "Сервис Дом" | 20.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 128 | Красногорский г.о. | Подмосковный бульвар, д. 14 | ООО УК "Сервис Дом" | 20.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 129 | Красногорский г.о. | ул. Железнодорожная, д. 3 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 21.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 130 | Красногорский г.о. | Волоколамское ш., д. 1б | ООО УК "Жилищный трест и К" | 21.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 131 | Красногорский г.о. | ул. 50 лет Октября, д. 2/37 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 21.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 132 | Красногорский г.о. | ул. Дачная, д. 11 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 21.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 133 | Красногорский г.о. | ул. Г. Димитрова, д. 11 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 21.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 134 | Красногорский г.о. | ул. Вокзальная, д. 12 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 21.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 135 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 23 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 21.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 136 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 29 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 21.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 137 | Красногорский г.о. | ул. Игоря Мерлушкина, д. 3 | ООО "Управление и Эксплуатация Недвижимости "Эталон" | 21.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 138 | Красногорский г.о. | ул. Железнодорожная, д. 2 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 23.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 139 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Оптиков, д. 1 | МУП "РСП" | 24.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 140 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Оптиков, д. 3 | МУП "РСП" | 24.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 141 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Оптиков, д. 4 | МУП "РСП" | 24.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 142 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Оптиков, д. 7 | МУП "РСП" | 24.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 143 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Оптиков, д. 9 | МУП "РСП" | 24.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 144 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Оптиков, д. 10 | МУП "РСП" | 24.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 145 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Оптиков, д. 14 | МУП "РСП" | 24.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 146 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Оптиков, д. 16 | МУП "РСП" | 24.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 147 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Оптиков, д. 18 | МУП "РСП" | 24.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 148 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Оптиков, д. 20 | МУП "РСП" | 24.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 149 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Оптиков, д. 22 | МУП "РСП" | 24.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 150 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Свердлова, д. 1 | МУП "РСП" | 24.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 151 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Свердлова, д. 3 | МУП "РСП" | 24.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 152 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Свердлова, д. 4 | МУП "РСП" | 24.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 153 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Свердлова, д. 5 | МУП "РСП" | 24.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 154 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Свердлова, д. 6 | МУП "РСП" | 24.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 155 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Свердлова, д. 7 | МУП "РСП" | 24.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 156 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Свердлова, д. 8 | МУП "РСП" | 24.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 157 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Свердлова, д. 9 | МУП "РСП" | 24.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 158 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Свердлова, д. 11 | МУП "РСП" | 24.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 159 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Свердлова, д. 12 | МУП "РСП" | 24.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 160 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Свердлова, д. 13 | МУП "РСП" | 24.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 161 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Свердлова, д. 16 | МУП "РСП" | 24.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 162 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Свердлова, д. 17 | МУП "РСП" | 24.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 163 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Свердлова, д. 18 | МУП "РСП" | 24.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 164 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Свердлова, д. 19 | МУП "РСП" | 24.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 165 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Физкультурный переулок, д. 2 | МУП "РСП" | 24.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 166 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Физкультурный переулок, д. 3 | МУП "РСП" | 24.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 167 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Физкультурный переулок, д. 4 | МУП "РСП" | 24.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 168 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Физкультурный переулок, д. 5 | МУП "РСП" | 24.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 169 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Физкультурный переулок, д. 6 | МУП "РСП" | 24.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 170 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Физкультурный переулок, д. 7 | МУП "РСП" | 24.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 171 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Чапаева, д. 58 | МУП "РСП" | 24.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 172 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Чапаева, д. 59 | МУП "РСП" | 24.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 173 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Чапаева, д. 60 | МУП "РСП" | 24.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 174 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Чапаева, д. 67 | МУП "РСП" | 24.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 175 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Широкий переулок, д. 4 | МУП "РСП" | 24.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 176 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Опалиха, д. 7 | МУП "РСП" | 24.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 177 | Красногорский г.о. | ул. Комсомольская, д. 33/13 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 24.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 178 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 15 | ООО УК "Жилищный Трест и К" | 24.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 179 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 17 | ООО УК "Жилищный Трест и К" | 24.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 180 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 25 | ООО УК "Жилищный Трест и К" | 24.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 181 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Институтская, д. 10 | ООО "УК "Чкаловская" | 24.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 182 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 7А | ООО "УК"ФЕНИКС" | 24.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 183 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 7Б | ООО "УК"ФЕНИКС" | 24.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 184 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Институтская, д. 3А | ООО "УК НКС" | 25.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 185 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Садовая, д. 1 | ООО "УК НКС" | 25.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 186 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Садовая, д. 2 | ООО "УК НКС" | 25.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 187 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Садовая, д. 3 | ООО "УК НКС" | 25.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 188 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Садовая, д. 4 | ООО "УК НКС" | 25.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 189 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Садовая, д. 5 | ООО "УК НКС" | 25.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 190 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Садовая, д. 6 | ООО "УК НКС" | 25.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 191 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Садовая, д. 7 | ООО "УК НКС" | 25.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 192 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Садовая, д. 8 | ООО "УК НКС" | 25.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 193 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Садовая, д. 10 | ООО "УК НКС" | 25.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 194 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Садовая, д. 12 | ООО "УК НКС" | 25.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 195 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Садовая, д. 14 | ООО "УК НКС" | 25.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 196 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Садовая, д. 16 | ООО "УК НКС" | 25.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 197 | Красногорский г.о. | ул. Железнодорожная, д. 7 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 25.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 198 | Красногорский г.о. | ул. Железнодорожная, д. 8 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 25.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 199 | Красногорский г.о. | ул. Железнодорожная, д. 4 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 25.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 200 | Красногорский г.о. | ул. Железнодорожная, д. 9 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 25.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 201 | Красногорский г.о. | ул. Комсомольская, д. 31 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 25.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 202 | Красногорский г.о. | п. Мечниково, д. 1 | ООО УК "Жилищник" | 25.06.2019 | ТУ Ильинское |
| 203 | Красногорский г.о. | п. Мечниково, д. 5 | ООО УК "Жилищник" | 25.06.2019 | ТУ Ильинское |
| 204 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Институтская, д. 4 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 25.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 205 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 15 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 25.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 206 | Красногорский г.о. | ул. Комсомольская, д. 23 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 26.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 207 | Красногорский г.о. | ул. Вокзальная, д. 13 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 26.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 208 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 5 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 26.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 209 | Красногорский г.о. | ул. Игоря Мерлушкина, д. 4 | ООО "Управление и Эксплуатация Недвижимости "Эталон" | 26.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 210 | Красногорский г.о. | ул. Успенская, д. 8 | ООО УК "Красногорский жилищный трест сервис" | 27.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 211 | Красногорский г.о. | ул. Железнодорожная, д. 1, корп. 3 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 27.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 212 | Красногорский г.о. | ул. Циолковского, д. 20/2 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 27.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 213 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 15А | ООО УК "Жилищный Трест и К" | 27.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 214 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Институтская, д. 5 | ООО "УК НКС" | 28.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 215 | Красногорский г.о. | ул. Чайковского, д. 6 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 28.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 216 | Красногорский г.о. | ул. Чайковского, д. 13 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 28.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 217 | Красногорский г.о. | ул. Комсомольская, д. 35 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 28.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 218 | Красногорский г.о. | ул. Комсомольская, д. 39 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 28.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 219 | Красногорский г.о. | ул. Вокзальная, д. 13/1 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 28.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 220 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Зеленая, д. 1 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 28.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 221 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Зеленая, д. 2 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 28.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 222 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Зеленая, д. 3 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 28.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 223 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Зеленая, д. 3А | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 28.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 224 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Зеленая, д. 4 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 28.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 225 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Зеленая, д. 5 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 28.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 226 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Зеленая, д. 6 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 28.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 227 | Красногорский г.о. | рп, Нахабино, ул. Зеленая, д. 7 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 28.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 228 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Зеленая, д. 8 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 28.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 229 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Зеленая, д. 10 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 28.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 230 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Зеленая, д. 11 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 28.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 231 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Зеленая, д. 12 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 28.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 232 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Зеленая, д. 13 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 28.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 233 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Зеленая, д. 14 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 28.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 234 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Садовая, д. 9 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 28.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 235 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Садовая, д. 11 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 28.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 236 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Садовая, д. 13 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 28.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 237 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Садовая, д. 15 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 28.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 238 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Садовая, д. 17 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 28.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 239 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Садовая, д. 19 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 28.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 240 | Красногорский г.о. | д. Козино, ул. Совхозная, д. 1А | ООО "УК "Акватория" | 28.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 241 | Красногорский г.о. | ул. Игоря Мерлушкина, д. 2 | ООО "Управление и Эксплуатация Недвижимости "Эталон" | 28.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 242 | Красногорский г.о. | ул. Успенская, д. 11 | ООО "ЭК Солид" | 28.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 243 | Красногорский г.о. | с.п.Отрадненское, п. Светлые горы, д. 8 | МУП "РСП" | 30.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 244 | Красногорский г.о. | с.п.Отрадненское, п. Светлые горы, д. 9 | МУП "РСП" | 30.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 245 | Красногорский г.о. | с.п.Отрадненское, п. Светлые горы, д. 9А | МУП "РСП" | 30.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 246 | Красногорский г.о. | с.п.Отрадненское, п. Светлые горы, д. 12 | МУП "РСП" | 30.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 247 | Красногорский г.о. | п. Архангельское, д. 37 | ТСЖ "Архангельское" | 30.06.2019 | ТУ Ильинское |
| 248 | Красногорский г.о. | с.п Отрадное, д. Сабурово, ул. Парковая, д. 8 | ООО "ГОРОДОК" | 30.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 249 | Красногорский г.о. | с.п Отрадное, д. Сабурово, ул. Парковая, д. 9 | ООО "ГОРОДОК" | 30.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 250 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Полюсная, д. 1 | ООО "Нормаль" | 30.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 251 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Полюсная, д. 3 | ООО "Нормаль" | 30.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 252 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Северная, д. 39 | ООО "Нормаль" | 30.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 253 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Северная, д. 53А | ООО "Нормаль" | 30.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 254 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Северная, д. 53 | ООО "Нормаль" | 30.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 255 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Северная, д. 55 | ООО "Нормаль" | 30.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 256 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Северная, д. 57/21 | ООО "Нормаль" | 30.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 257 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Большевистская, д. 12 | ООО "Нормаль" | 30.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 258 | Красногорский г.о. | д. Сабурово, ул. Парковая, д. 7 | ООО "Вектор Сервис" | 30.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 259 | Красногорский г.о. | д. Сабурово, ул. Парковая, д. 11 | ООО "Вектор Сервис" | 30.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 260 | Красногорский г.о. | д. Сабурово, ул. Парковая, д. 12 | ООО "УКВЭРС" | 30.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 261 | Красногорский г.о. | ул. Железнодорожная, д. 25 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 30.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 262 | Красногорский г.о. | ул. Железнодорожная, д. 25А | ООО УК "Жилищный трест и К" | 30.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 263 | Красногорский г.о. | ул. Железнодорожная, д. 26 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 30.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 264 | Красногорский г.о. | ул. Железнодорожная, д. 27 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 30.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 265 | Красногорский г.о. | ул. Железнодорожная, д. 29 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 30.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 266 | Красногорский г.о. | д. Аристово, ул. Светлая, д. 3 | ЖСК "Новое Аристово" | 30.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 267 | Красногорский г.о. | д. Аристово, ул. Светлая, д. 4 | ЖСК "Новое Аристово" | 30.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 268 | Красногорский г.о. | д. Аристово, ул. Светлая, д. 5 | ЖСК "Новое Аристово" | 30.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 269 | Красногорский г.о. | д. Аристово, ул. Светлая, д. 7 | ЖСК "Новое Аристово" | 30.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 270 | Красногорский г.о. | д. Аристово, ул. Светлая, д. 8 | ЖСК "Новое Аристово" | 30.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 271 | Красногорский г.о. | д. Аристово, ул. Светлая, д. 9 | ЖСК "Новое Аристово" | 30.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 272 | Красногорский г.о. | п. Отрадное, д. 2 | ООО "УК Отрада" | 30.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 273 | Красногорский г.о. | п. Отрадное, д. 3 | ООО "УК Отрада" | 30.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 274 | Красногорский г.о. | п. Отрадное, д. 4 | ООО "УК Отрада" | 30.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 275 | Красногорский г.о. | п. Отрадное, д. 5 | ООО "УК Отрада" | 30.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 276 | Красногорский г.о. | ул. Молодежная, д. 2 | ООО "УК Отрада" | 30.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 277 | Красногорский г.о. | ул. Пятницкая, д. 2 | ООО "УК Отрада" | 30.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 278 | Красногорский г.о. | ул. Пятницкая, д. 6 | ООО "УК Отрада" | 30.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 279 | Красногорский г.о. | ул. Пятницкая, д. 8 | ООО "УК Отрада" | 30.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 280 | Красногорский г.о. | ул. Пятницкая, д. 14 | ООО "УК Отрада" | 30.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 281 | Красногорский г.о. | д. Сабурово, ул. Садовая, д. 2 | ООО "Эксплуатация 214" | 30.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 282 | Красногорский г.о. | д. Сабурово, ул. Садовая, д. 4 | ООО "Эксплуатация 214" | 30.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 283 | Красногорский г.о. | д. Сабурово, ул. Садовая, д. 6 | ООО "Эксплуатация 214" | 30.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 284 | Красногорский г.о. | д. Сабурово, ул. Садовая, д. 8 | ООО "Эксплуатация 214" | 30.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 285 | Красногорский г.о. | д. Сабурово, ул. Садовая, д. 10 | ООО "Эксплуатация 214" | 30.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 286 | Красногорский г.о. | д. Сабурово, ул. Садовая, д. 12 | ООО "Эксплуатация 214" | 30.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 287 | Красногорский г.о. | д. Сабурово, ул. Садовая, д. 14 | ООО "Эксплуатация 214" | 30.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 288 | Красногорский г.о. | д. Сабурово, ул. Садовая, д. 16 | ООО "Эксплуатация 214" | 30.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 289 | Красногорский г.о. | д. Сабурово, ул. Луговая, д. 1 | ООО "Эксплуатация 214" | 30.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 290 | Красногорский г.о. | д. Сабурово, ул. Луговая, д. 3 | ООО "Эксплуатация 214" | 30.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 291 | Красногорский г.о. | д. Сабурово, ул. Луговая, д. 5 | ООО "Эксплуатация 214" | 30.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 292 | Красногорский г.о. | д. Сабурово, ул. Луговая, д. 9 | ООО "Эксплуатация 214" | 30.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 293 | Красногорский г.о. | д. Сабурово, ул. Луговая, д. 7 | ООО "Эксплуатация 214" | 30.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 294 | Красногорский г.о. | п. Отрадное, ул. Айвазовского, д. 5 | ООО ДЭЗ "Отрадное" | 30.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 295 | Красногорский г.о. | п. Отрадное, ул. Айвазовского, д. 7 | ООО ДЭЗ "Отрадное" | 30.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 296 | Красногорский г.о. | п. Отрадное, ул. Айвазовского, д. 1 | ООО ДЭЗ "Отрадное" | 30.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 297 | Красногорский г.о. | с. Ангелово, МФЖК "Ангелово-Резиденц", д. 80 | ООО УК "Ангелово-Резиденц" | 30.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 298 | Красногорский г.о. | с. Ангелово, МФЖК "Ангелово-Резиденц", д. 83 | ООО УК "Ангелово-Резиденц" | 30.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 299 | Красногорский г.о. | с. Ангелово, МФЖК "Ангелово-Резиденц", д. 84 | ООО УК "Ангелово-Резиденц" | 30.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 300 | Красногорский г.о. | п. Отрадное, д. 11, корп. 1 | ТСЖ "Отрадное" | 30.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 301 | Красногорский г.о. | д. Путилково, д. 11 | ТСЖ "Путилково" | 30.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 302 | Красногорский г.о. | д. Путилково, ул. Томаровича, д. 1 | ТСЖ "Путилково-Люкс" | 30.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 303 | Красногорский г.о. | д. Путилково, ул. Садовая, д. 19 | ТСЖ "Садовая 19" | 30.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 304 | Красногорский г.о. | д. Путилково, д. 7 | ООО УК "Сервис Дом" | 30.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 305 | Красногорский г.о. | д. Путилково, д. 8 | ООО УК "Сервис Дом" | 30.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 306 | Красногорский г.о. | д. Путилково, д. 9 | ООО УК "Сервис Дом" | 30.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 307 | Красногорский г.о. | ул. Вилора Трифонова, д. 4 | ООО "Красногорская коммунальная система" | 01.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 308 | Красногорский г.о. | ул. Вилора Трифонова, д. 6 | ООО "Красногорская коммунальная система" | 01.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 309 | Красногорский г.о. | ул. Вилора Трифонова, д. 8 | ООО "Красногорская коммунальная система" | 01.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 310 | Красногорский г.о. | ул. Вилора Трифонова, д. 7 | ООО "Красногорская коммунальная система" | 01.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 311 | Красногорский г.о. | Красногорский бульвар, д. 6 | ООО "Сфера" | 01.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 312 | Красногорский г.о. | Красногорский бульвар, д. 8 | ООО "Сфера" | 01.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 313 | Красногорский г.о. | Красногорский бульвар, д. 10 | ООО "Сфера" | 01.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 314 | Красногорский г.о. | Красногорский бульвар, д. 34 | ООО "Сфера" | 01.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 315 | Красногорский г.о. | ул. Им. Головкина, д. 7 | ООО "Сфера" | 01.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 316 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Братьев Волковых, д. 1 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 01.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 317 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Институтская, д. 13, корп. 3 | ООО "УК "Чкаловская" | 02.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 318 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Молодежная, д. 2 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 02.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 319 | Красногорский г.о. | ул. Речная, д. 2 | ООО "ДЭЗ" | 02.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 320 | Красногорский г.о. | ул. Речная, д. 3 | ООО "ДЭЗ" | 02.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 321 | Красногорский г.о. | ул. Речная, д. 4 | ООО "ДЭЗ" | 02.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 322 | Красногорский г.о. | ул. Речная, д. 5 | ООО "ДЭЗ" | 02.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 323 | Красногорский г.о. | ул. Речная, д. 6 | ООО "ДЭЗ" | 02.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 324 | Красногорский г.о. | ул. Речная, д. 7 | ООО "ДЭЗ" | 02.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 325 | Красногорский г.о. | ул. Вокзальная, д. 14 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 03.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 326 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Молодежная, д. 10 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 03.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 327 | Красногорский г.о. | ул. Космонавтов бульвар, д. 1 | ООО "Управление и Эксплуатация Недвижимости "Эталон" | 03.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 328 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Институтская, д. 8А | ООО "УК НКС" | 04.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 329 | Красногорский г.о. | ул. Комсомольская, д. 13 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 04.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 330 | Красногорский г.о. | п. Мечниково, д. 6 | ООО УК "Жилищник" | 04.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 331 | Красногорский г.о. | п. Мечниково, д. 7 | ООО УК "Жилищник" | 04.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 332 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Инженерная. д. 3 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 04.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 333 | Красногорский г.о. | ул. Комсомольская, д. 15 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 05.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 334 | Красногорский г.о. | ул. Вокзальная, д. 15 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 05.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 335 | Красногорский г.о. | с. Петрово - Дальнее, ул. Новый посёлок, д. 5А | ООО УК "Жилищник" | 05.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 336 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Новая, д. 2 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 05.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 337 | Красногорский г.о. | ул. Космонавтов бульвар, д. 4 | ООО "Управление и Эксплуатация Недвижимости "Эталон" | 05.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 338 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Школьная, д. 9 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 08.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 339 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Институтская, д. 9 | ООО "УК НКС" | 09.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 340 | Красногорский г.о. | ул. Комсомольская, д. 17 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 09.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 341 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. 11 Сапёров, д. 1 | ООО "УК "Чкаловская" | 09.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 342 | Красногорский г.о. | ул. Вокзальная, д. 15/1 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 10.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 343 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 21 | ООО УК "Жилищный Трест и К" | 10.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 344 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Школьная, д. 10 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 10.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 345 | Красногорский г.о. | ул. Космонавтов бульвар, д. 6 | ООО "Управление и Эксплуатация Недвижимости "Эталон" | 10.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 346 | Красногорский г.о. | ул. Комсомольская, д. 27 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 11.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 347 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Школьная, д. 7 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 11.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 348 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 4 | ООО "УК "Акватория" | 11.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 349 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 5А | ООО "УК "Акватория" | 11.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 350 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 15 | ООО "УК "Акватория" | 11.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 351 | Красногорский г.о. | ул. Согласия, д. 4 | ЗАО "КРАУС-М" | 11.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 352 | Красногорский г.о. | ул. Согласия, д. 5 | ЗАО "КРАУС-М" | 11.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 353 | Красногорский г.о. | ул. Согласия, д. 6 | ЗАО "КРАУС-М" | 11.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 354 | Красногорский г.о. | ул. Согласия, д. 7 | ЗАО "КРАУС-М" | 11.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 355 | Красногорский г.о. | ул. Согласия, д. 9 | ЗАО "КРАУС-М" | 11.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 356 | Красногорский г.о. | ул. Согласия, д. 10 | ЗАО "КРАУС-М" | 11.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 357 | Красногорский г.о. | ул. Вокзальная, д. 16 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 12.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 358 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Школьная, д. 7Б | ООО "УК"ФЕНИКС" | 12.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 359 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Школьная, д. 7А | ООО "УК"ФЕНИКС" | 12.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 360 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Совпартшкола, д. 18 | ООО "УК "Акватория" | 12.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 361 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Совпартшкола, д. 19 | ООО "УК "Акватория" | 12.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 362 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Совпартшкола, д. 20 | ООО "УК "Акватория" | 12.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 363 | Красногорский г.о. | ул. Речная, д. 20, корп. 2 | ООО "Свой Дом" | 12.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 364 | Красногорский г.о. | ул. Речная, д. 20, корп. 4 | ООО "Свой Дом" | 12.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 365 | Красногорский г.о. | ул. Лесная, д. 10 | ООО "Свой Дом" | 12.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 366 | Красногорский г.о. | ул. Лесная, д. 13 | ООО "Свой Дом" | 12.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 367 | Красногорский г.о. | ул. 50 лет Октября, д. 7А | ООО "Жилэксплуатация" | 13.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 368 | Красногорский г.о. | ул. 50 лет Октября, д. 10 | ООО "Жилэксплуатация" | 13.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 369 | Красногорский г.о. | ул. Лесная, д. 3 А | ООО УК "Жилищный Трест и К" | 14.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 370 | Красногорский г.о. | ул. Советская, д. 1 | ООО УК "Жилищный Трест и К" | 14.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 371 | Красногорский г.о. | Красногорский бульвар, д. 26 | ООО "Сфера" | 15.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 372 | Красногорский г.о. | Красногорский бульвар, д. 28 | ООО "Сфера" | 15.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 373 | Красногорский г.о. | Красногорский бульвар, д. 32 | ООО "Сфера" | 15.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 374 | Красногорский г.о. | с.п.Отрадненское, п. Светлые горы, д. 13 | МУП "РСП" | 15.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 375 | Красногорский г.о. | с.п.Отрадненское, п. Светлые горы, д. 16 | МУП "РСП" | 15.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 376 | Красногорский г.о. | с.п.Отрадненское, п. Светлые горы, д. 17 | МУП "РСП" | 15.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 377 | Красногорский г.о. | с.п.Отрадненское, п. Светлые горы, д. 18 | МУП "РСП" | 15.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 378 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Институтская, д. 6 | ООО "УК НКС" | 15.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 379 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 2 | ООО "Нормаль" | 15.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 380 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 4 | ООО "Нормаль" | 15.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 381 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 6 | ООО "Нормаль" | 15.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 382 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 10 | ООО "Нормаль" | 15.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 383 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Мира, д, 14 | ООО "Нормаль" | 15.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 384 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 16 | ООО "Нормаль" | 15.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 385 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 18 | ООО "Нормаль" | 15.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 386 | Красногорский г.о. | д. Путилково, ул. Новотушинская, д. 3 | ООО «УК АВГУСТ ЖКХ» | 15.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 387 | Красногорский г.о. | д. Сабурово, ул. Парковая, д. 4 | ООО "Вектор Сервис" | 15.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 388 | Красногорский г.о. | д. Сабурово, ул. Парковая, д. 13 | ООО "Вектор Сервис" | 15.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 389 | Красногорский г.о. | д. Сабурово, ул. Парковая, д. 14 | ООО "УКВЭРС" | 15.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 390 | Красногорский г.о. | д. Сабурово, ул. Парковая, д. 20 | ООО "УКВЭРС" | 15.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 391 | Красногорский г.о. | ул. Железнодорожная, д. 6 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 15.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 392 | Красногорский г.о. | ул. Железнодорожная, д. 28 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 15.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 393 | Красногорский г.о. | ул. Железнодорожная, д. 29А | ООО УК "Жилищный трест и К" | 15.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 394 | Красногорский г.о. | ул. Железнодорожная, д. 30А | ООО УК "Жилищный трест и К" | 15.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 395 | Красногорский г.о. | ул. Циолковского, д. 8 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 15.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 396 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 60 | ООО "УК "Акватория" | 15.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 397 | Красногорский г.о. | ул. Космонавтов бульвар, д. 5 | ООО "Управление и Эксплуатация Недвижимости "Эталон" | 15.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 398 | Красногорский г.о. | ул. Парковая, д. 1Г | ИП Беличенко | 15.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 399 | Красногорский г.о. | ул. Парковая, д. 1Б | ИП Беличенко | 15.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 400 | Красногорский г.о. | ул. Парковая, д. 1А | ИП Беличенко | 15.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 401 | Красногорский г.о. | ул. Парковая, д. 1В | ИП Беличенко | 15.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 402 | Красногорский г.о. | д. Аристово, ул. Светлая, д. 11 | ЖСК "Новое Аристово" | 15.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 403 | Красногорский г.о. | д. Аристово, ул. Светлая, д. 13 | ЖСК "Новое Аристово" | 15.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 404 | Красногорский г.о. | д. Аристово, ул. Светлая, д. 15 | ЖСК "Новое Аристово" | 15.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 405 | Красногорский г.о. | д. Аристово, ул. Светлая, д. 17 | ЖСК "Новое Аристово" | 15.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 406 | Красногорский г.о. | д. Аристово, ул. Светлая, д. 19 | ЖСК "Новое Аристово" | 15.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 407 | Красногорский г.о. | д. Аристово, ул. Светлая, д. 21 | ЖСК "Новое Аристово" | 15.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 408 | Красногорский г.о. | п. Отрадное, ул. Кленовая, д. 3 | ООО "В ЛЕСУ" | 15.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 409 | Красногорский г.о. | п. Отрадное, ул. Лесная, д. 16 | ООО "В ЛЕСУ" | 15.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 410 | Красногорский г.о. | п. Отрадное, ул. Лесная, д. 17 | ООО "В ЛЕСУ" | 15.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 411 | Красногорский г.о. | п. Отрадное, ул. Лесная, д. 18 | ООО "В ЛЕСУ" | 15.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 412 | Красногорский г.о. | д. Путилково, ул. Братцевская, д. 6 | ООО "ГС-Эксплуатация" | 15.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 413 | Красногорский г.о. | д. Путилково, ул. Братцевская, д. 8 | ООО "ГС-Эксплуатация" | 15.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 414 | Красногорский г.о. | д. Путилково, ул. Братцевская, д. 10 | ООО "ГС-Эксплуатация" | 15.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 415 | Красногорский г.о. | д. Путилково, ул. Братцевская, д. 12 | ООО "ГС-Эксплуатация" | 15.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 416 | Красногорский г.о. | п. Отрадное, д. 6 | ООО "УК Отрада" | 15.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 417 | Красногорский г.о. | п. Отрадное, д. 7 | ООО "УК Отрада" | 15.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 418 | Красногорский г.о. | п. Отрадное, д. 8 | ООО "УК Отрада" | 15.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 419 | Красногорский г.о. | п. Отрадное, д. 9 | ООО "УК Отрада" | 15.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 420 | Красногорский г.о. | ул. Клубная, д. 4 | ООО "УК Отрада" | 15.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 421 | Красногорский г.о. | ул. Клубная, д. 6 | ООО "УК Отрада" | 15.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 422 | Красногорский г.о. | ул. Клубная, д. 7 | ООО "УК Отрада" | 15.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 423 | Красногорский г.о. | ул. Клубная, д. 8 | ООО "УК Отрада" | 15.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 424 | Красногорский г.о. | ул. Клубная, д. 9 | ООО "УК Отрада" | 15.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 425 | Красногорский г.о. | д. Путилково, ул. Новотушинская, д. 6 | ООО "УК Сервис 24" | 15.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 426 | Красногорский г.о. | д. Путилково, ул. Новотушинская, д. 5 | ООО "УК Сервис 24" | 15.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 427 | Красногорский г.о. | д. Путилково, ул. Новотушинская, д. 4 | ООО "УК Сервис 24" | 15.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 428 | Красногорский г.о. | с. Ангелово, МФЖК "Ангелово-Резиденц", д. 20 | ООО УК "Ангелово-Резиденц" | 15.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 429 | Красногорский г.о. | с. Ангелово, МФЖК "Ангелово-Резиденц", д. 34 | ООО УК "Ангелово-Резиденц" | 15.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 430 | Красногорский г.о. | с. Ангелово, МФЖК "Ангелово-Резиденц", д. 45 | ООО УК "Ангелово-Резиденц" | 15.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 431 | Красногорский г.о. | с. Ангелово, МФЖК "Ангелово-Резиденц", д. 46 | ООО УК "Ангелово-Резиденц" | 15.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 432 | Красногорский г.о. | ул. Первомайская, д. 5 | ООО "ДЭЗ" | 15.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 433 | Красногорский г.о. | ул. Первомайская, д. 7 | ООО "ДЭЗ" | 15.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 434 | Красногорский г.о. | ул. Первомайская, д. 10 | ООО "ДЭЗ" | 15.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 435 | Красногорский г.о. | ул. Первомайская, д. 11 | ООО "ДЭЗ" | 15.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 436 | Красногорский г.о. | ул. Первомайская, д. 12 | ООО "ДЭЗ" | 15.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 437 | Красногорский г.о. | ул. Первомайская, д. 14 | ООО "ДЭЗ" | 15.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 438 | Красногорский г.о. | ул. Первомайская, д. 15 | ООО "ДЭЗ" | 15.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 439 | Красногорский г.о. | ул. Первомайская, д. 16 | ООО "ДЭЗ" | 15.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 440 | Красногорский г.о. | ул. Лесная, д. 15 | ТСЖ "Успех" | 15.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 441 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 34 | ТСЖ "Сокол" | 15.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 442 | Красногорский г.о. | ул. Спасская, д. 1, корп. 1 | ТСЖ "Спасский мост" | 15.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 443 | Красногорский г.о. | ул. Спасская, д. 1, корп. 2 | ТСЖ "Спасский мост" | 15.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 444 | Красногорский г.о. | ул. Спасская, д. 1, корп. 3 | ТСЖ "Спасский мост" | 15.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 445 | Красногорский г.о. | Подмосковный бульвар, д. 8 | ООО УК "Протон" | 15.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 446 | Красногорский г.о. | Ильинский бульвар, д. 3 | ООО УК "Протон" | 15.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 447 | Красногорский г.о. | Подмосковный бульвар, д. 9 | ООО УК "Протон" | 15.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 448 | Красногорский г.о. | Ильинский бульвар, д. 5 | ООО УК "Протон" | 15.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 449 | Красногорский г.о. | ул. Успенская, д. 16 | ООО УК "Красногорский Жилищный трест сервис" | 16.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 450 | Красногорский г.о. | п. Мечниково, д. 8 | ООО УК "Жилищник" | 16.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 451 | Красногорский г.о. | п. Мечниково, д. 9 | ООО УК "Жилищник" | 16.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 452 | Красногорский г.о. | п. Мечниково, д. 10 | ООО УК "Жилищник" | 16.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 453 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Советская, д. 28 | ООО "УК "Акватория" | 16.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 454 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Совпартшкола, д. 10 | ООО "УК "Акватория" | 16.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 455 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Совпартшкола, д. 12 | ООО "УК "Акватория" | 16.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 456 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Совпартшкола, д. 13 | ООО "УК "Акватория" | 16.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 457 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, Островского проезд, д. 19 | ООО УК "Вертикаль" | 16.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 458 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Геологов, д. 17 | ООО "Свой Дом" | 16.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 459 | Красногорский г.о. | ул. 50 лет Октября, д. 6 | ООО "Жилэксплуатация" | 16.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 460 | Красногорский г.о. | ул. 50 лет Октября, д. 8 | ООО "Жилэксплуатация" | 16.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 461 | Красногорский г.о. | ул. Железнодорожная, д. 27А | ООО "Жилэксплуатация" | 16.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 462 | Красногорский г.о. | ул. Согласия, д. 11 | ЗАО "КРАУС-М" | 16.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 463 | Красногорский г.о. | ул. Согласия, д. 13 | ЗАО "КРАУС-М" | 16.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 464 | Красногорский г.о. | ул. Согласия, д. 14 | ЗАО "КРАУС-М" | 16.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 465 | Красногорский г.о. | ул. Согласия, д. 15 | ЗАО "КРАУС-М" | 16.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 466 | Красногорский г.о. | ул. Согласия, д. 16 | ЗАО "КРАУС-М" | 16.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 467 | Красногорский г.о. | ул. Согласия, д. 17 | ЗАО "КРАУС-М" | 16.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 468 | Красногорский г.о. | ул. Согласия, д. 19 | ЗАО "КРАУС-М" | 16.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 469 | Красногорский г.о. | с. Дмитровское, ул. Молодежная, д. 7 | МБУ "КГС" | 16.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 470 | Красногорский г.о. | с. Дмитровское, ул. Молодежная, д. 7А | МБУ "КГС" | 16.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 471 | Красногорский г.о. | с. Дмитровское, ул. Молодежная, д. 8 | МБУ "КГС" | 16.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 472 | Красногорский г.о. | с. Дмитровское, ул. Молодежная, д. 9 | МБУ "КГС" | 16.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 473 | Красногорский г.о. | с. Дмитровское, ул. Молодежная, д. 9А | МБУ "КГС" | 16.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 474 | Красногорский г.о. | с. Дмитровское, ул. Садовая, д. 1 | МБУ "КГС" | 16.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 475 | Красногорский г.о. | с. Дмитровское, ул. Садовая, д. 2 | МБУ "КГС" | 16.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 476 | Красногорский г.о. | с. Дмитровское, ул. Садовая, д. 3 | МБУ "КГС" | 16.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 477 | Красногорский г.о. | с. Дмитровское, ул. Колхозная, д. 92А | МБУ "КГС" | 16.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 478 | Красногорский г.о. | п. Ильинское-Усово, ул. Верхняя Стройка, д. 6 | МБУ "КГС" | 16.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 479 | Красногорский г.о. | п. Ильинское-Усово, ул. Верхняя Стройка, д. 7 | МБУ "КГС" | 16.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 480 | Красногорский г.о. | п. Ильинское-Усово, ул. Верхняя Стройка, д. 8 | МБУ "КГС" | 16.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 481 | Красногорский г.о. | п. Ильинское-Усово, ул. Верхняя Стройка, д. 8А | МБУ "КГС" | 16.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 482 | Красногорский г.о. | п. Ильинское-Усово, ул. Верхняя Стройка, д. 8Б | МБУ "КГС" | 16.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 483 | Красногорский г.о. | п. Ильинское-Усово, ул. Верхняя Стройка, д. 8В | МБУ "КГС" | 16.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 484 | Красногорский г.о. | п. Ильинское-Усово, ул. Верхняя Стройка, д. 10 | МБУ "КГС" | 16.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 485 | Красногорский г.о. | п. Ильинское-Усово, ул. Верхняя Стройка, д. 11 | МБУ "КГС" | 16.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 486 | Красногорский г.о. | п. Ильинское-Усово, ул. Верхняя Стройка, д. 12 | МБУ "КГС" | 16.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 487 | Красногорский г.о. | п. Ильинское-Усово, ул. Верхняя Стройка, д. 13 | МБУ "КГС" | 16.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 488 | Красногорский г.о. | п. Ильинское-Усово, ул. Верхняя Стройка, д. 15 | МБУ "КГС" | 16.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 489 | Красногорский г.о. | п. Ильинское-Усово, ул. Верхняя Стройка, д. 16 | МБУ "КГС" | 16.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 490 | Красногорский г.о. | п. Ильинское-Усово, ул. Верхняя Стройка, д. 17 | МБУ "КГС" | 16.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 491 | Красногорский г.о. | п. Ильинское-Усово, ул. Верхняя Стройка, д. 18 | МБУ "КГС" | 16.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 492 | Красногорский г.о. | ул. Жуковского, д. 8А | ООО УК "Жилищный трест и К" | 17.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 493 | Красногорский г.о. | Железнодорожный проезд, д. 7 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 17.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 494 | Красногорский г.о. | Железнодорожный проезд, д. 3 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 17.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 495 | Красногорский г.о. | ул. Чайковского, д. 7 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 17.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 496 | Красногорский г.о. | ул. Циолковского, д. 10 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 17.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 497 | Красногорский г.о. | ул. Вокзальная, д. 20 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 17.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 498 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. 11 Сапёров, д. 3 | ООО "УК "Чкаловская" | 17.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 499 | Красногорский г.о. | ул. Космонавтов бульвар, д. 7 | ООО "Управление и Эксплуатация Недвижимости "Эталон" | 17.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 500 | Красногорский г.о. | ул. Вокзальная, д. 17А | ООО "СЕРВИС365" | 17.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 501 | Красногорский г.о. | ул. Песочная, д. 7/2 | ООО "ДЭЗ" | 17.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 502 | Красногорский г.о. | Оптический переулок, д. 1 | ООО "ДЭЗ" | 17.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 503 | Красногорский г.о. | Оптический переулок, д. 2 | ООО "ДЭЗ" | 17.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 504 | Красногорский г.о. | Оптический переулок, д. 3 | ООО "ДЭЗ" | 17.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 505 | Красногорский г.о. | Оптический переулок, д. 4 | ООО "ДЭЗ" | 17.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 506 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Опалиха, д. 2 | ООО "ДЭЗ" | 17.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 507 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Опалиха, д. 4 | ООО "ДЭЗ" | 17.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 508 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Опалиха, д. 6 | ООО "ДЭЗ" | 17.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 509 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Опалиха, д. 14 | ООО "ДЭЗ" | 17.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 510 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Опалиха, д. 16 | ООО "ДЭЗ" | 17.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 511 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Опалиха, д. 18 | ООО "ДЭЗ" | 17.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 512 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Опалиха, д. 20 | ООО "ДЭЗ" | 17.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 513 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Опалиха, д. 22 | ООО "ДЭЗ" | 17.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 514 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Опалиха, д. 24 | ООО "ДЭЗ" | 17.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 515 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Опалиха, д. 26 | ООО "ДЭЗ" | 17.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 516 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Опалиха, д. 28 | ООО "ДЭЗ" | 17.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 517 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Опалиха, д. 30 | ООО "ДЭЗ" | 17.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 518 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Опалиха, д. 32 | ООО "ДЭЗ" | 17.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 519 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Опалиха, д. 34 | ООО "ДЭЗ" | 17.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 520 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Опалиха, д. 36 | ООО "ДЭЗ" | 17.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 521 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Опалиха, д. 38 | ООО "ДЭЗ" | 17.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 522 | Красногорский г.о. | Павшинский бульвар, д. 32 | ТСЖ «Павшино-32» | 17.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 523 | Красногорский г.о. | Павшинский бульвар, д. 18 | ООО УК "Протон" | 17.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 524 | Красногорский г.о. | Павшинский бульвар, д. 30 | ООО УК "Протон" (ТСН (Ж) «Павшино-30») | 17.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 525 | Красногорский г.о. | Павшинский бульвар, д. 6 | ООО УК "Протон" | 17.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 526 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 19 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 18.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 527 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Институтская, д. 5А | ООО "УК"ФЕНИКС" | 18.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 528 | Красногорский г.о. | ул. Оранжерейная, д. 5 | ТСЖ "Оранжерейная 5" (ООО УК Вертикаль) | 18.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 529 | Красногорский г.о. | Оптический переулок, д. 5 | ООО "ДЭЗ" | 18.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 530 | Красногорский г.о. | Оптический переулок, д. 6 | ООО "ДЭЗ" | 18.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 531 | Красногорский г.о. | Оптический переулок, д. 7 | ООО "ДЭЗ" | 18.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 532 | Красногорский г.о. | Оптический переулок, д. 8 | ООО "ДЭЗ" | 18.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 533 | Красногорский г.о. | Подмосковный бульвар, д. 9 | ТСЖ "Подмосковный" | 18.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 534 | Красногорский г.о. | ул. 50 лет Октября, д. 7Б | ООО "УК КОМФОРТ" | 18.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 535 | Красногорский г.о. | ул. Комсомольская, д. 37 | ООО "УК КОМФОРТ" | 18.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 536 | Красногорский г.о. | ул. Комсомольская, д. 43 | ООО "УК КОМФОРТ" | 18.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 537 | Красногорский г.о. | ул. Комсомольская, д. 45 | ООО "УК КОМФОРТ" | 18.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 538 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 13 | ООО "УК НКС" | 19.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 539 | Красногорский г.о. | ул. Циолковского, д. 12 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 19.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 540 | Красногорский г.о. | ул. Вокзальная, д. 22 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 19.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 541 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. 11 Сапёров, д. 2 | ООО "Домоуправление 2" | 19.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 542 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Инженерная, д. 5 | ООО "Домоуправление 2" | 19.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 543 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Институтская, д. 2А | ООО "УК"ФЕНИКС" | 19.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 544 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Институтская, д. 3 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 19.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 545 | Красногорский г.о. | ул. Пионерская, д. 17А | ООО "Эксплуатация-сервис МОИС 1" | 19.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 546 | Красногорский г.о. | ул. Дачная, д. 5 | ООО "ЮИТ СитиСервис" | 19.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 547 | Красногорский г.о. | ул. Заводская, д. 31 | ЖСК "Машиностроитель" | 19.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 548 | Красногорский г.о. | ул. Королева, д. 7 секции 5 и 6 | ТСЖ "Южное-7" | 19.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 549 | Красногорский г.о. | Оптический проезд, д. 16 | ООО "ДЭЗ" | 19.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 550 | Красногорский г.о. | Оптический переулок, д. 7/1 | ООО "ДЭЗ" | 19.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 551 | Красногорский г.о. | Оптический переулок, д. 5/1 | ООО "ДЭЗ" | 19.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 552 | Красногорский г.о. | Оптический переулок, д. 3/1 | ООО "ДЭЗ" | 19.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 553 | Красногорский г.о. | ул. Школьная, д. 6 | НКО ТСЖ "Наш Дом" | 19.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 554 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 20 | ООО "Нормаль" | 20.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 555 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 22 | ООО "Нормаль" | 20.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 556 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 24 | ООО "Нормаль" | 20.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 557 | Красногорский г.о. | ул. Игоря Мерлушкина, д. 6 | ООО "Управление и Эксплуатация Недвижимости "Эталон" | 20.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 558 | Красногорский г.о. | ул. Железнодорожная, д. 36А | ООО УК "Жилищный трест и К" | 21.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 559 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 38Б | ООО "СКС УК" | 21.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 560 | Красногорский г.о. | ул. Комсомольская, д. 49 | ООО "Жилэксплуатация" | 21.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 561 | Красногорский г.о. | ул. Почтовая, д. 16 | ООО "Жилэксплуатация" | 21.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 562 | Красногорский г.о. | ул. Чайковского, д. 10 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 22.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 563 | Красногорский г.о. | ул. Железнодорожная, д. 34А | ООО УК "Жилищный трест и К" | 22.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 564 | Красногорский г.о. | ул. Железнодорожная, д. 31А | ООО УК "Жилищный трест и К" | 22.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 565 | Красногорский г.о. | ул. Железнодорожная, д. 33 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 22.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 566 | Красногорский г.о. | ул. Циолковского, д. 14 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 22.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 567 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Институтская, д. 7 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 22.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 568 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 9 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 22.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 569 | Красногорский г.о. | ул. Парковая, д. 5А | ИП Беличенко | 22.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 570 | Красногорский г.о. | ул. Парковая, д. 5В | ИП Беличенко | 22.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 571 | Красногорский г.о. | ул. Парковая, д. 5Г | ИП Беличенко | 22.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 572 | Красногорский г.о. | ул. Парковая, д. 5Б | ИП Беличенко | 22.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 573 | Красногорский г.о. | ул. Октябрьская, д. 1 | ООО "ДЭЗ" | 22.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 574 | Красногорский г.о. | ул. Октябрьская, д. 2 | ООО "ДЭЗ" | 22.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 575 | Красногорский г.о. | ул. Октябрьская, д. 3 | ООО "ДЭЗ" | 22.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 576 | Красногорский г.о. | ул. Октябрьская, д. 5 | ООО "ДЭЗ" | 22.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 577 | Красногорский г.о. | ул. Октябрьская, д. 6 | ООО "ДЭЗ" | 22.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 578 | Красногорский г.о. | ул. Октябрьская, д. 7 | ООО "ДЭЗ" | 22.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 579 | Красногорский г.о. | ул. Октябрьская, д. 9 | ООО "ДЭЗ" | 22.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 580 | Красногорский г.о. | ул. Кирова, д. 1 | ООО "ДЭЗ" | 22.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 581 | Красногорский г.о. | ул. Кирова, д. 2 | ООО "ДЭЗ" | 22.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 582 | Красногорский г.о. | ул. Кирова, д. 3 | ООО "ДЭЗ" | 22.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 583 | Красногорский г.о. | ул. Кирова, д. 19 | ООО "ДЭЗ" | 22.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 584 | Красногорский г.о. | ул. Кирова, д. 21 | ООО "ДЭЗ" | 22.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 585 | Красногорский г.о. | ул. в/г Павшино, д. 5 | ТСН «Городок 517» | 22.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 586 | Красногорский г.о. | Красногорский бульвар, д. 17 | ООО "Свой Дом" | 22.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 587 | Красногорский г.о. | Подмосковный бульвар, д. 7 | ООО "Свой Дом" | 22.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 588 | Красногорский г.о. | Подмосковный бульвар, д. 4 | ООО "Свой Дом" | 22.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 589 | Красногорский г.о. | Павшинский бульвар, д. 12 | ООО "Свой Дом" | 22.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 590 | Красногорский г.о. | Подмосковный бульвар, д. 6 | ООО "Свой Дом" | 22.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 591 | Красногорский г.о. | Подмосковный бульвар, д. 2 | ООО "Свой Дом" | 22.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 592 | Красногорский г.о. | ул. Им. Зверева, д. 2 | ООО "Свой Дом" | 22.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 593 | Красногорский г.о. | Павшинский бульвар, д. 11 | ООО "Свой Дом" | 22.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 594 | Красногорский г.о. | Ильинский бульвар, д. 8 | ООО "Свой Дом" | 22.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 595 | Красногорский г.о. | п. Ильинское-Усово, ул. Новый поселок, д. 1 | МБУ "КГС" | 22.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 596 | Красногорский г.о. | п. Ильинское-Усово, ул. Новый поселок, д. 2 | МБУ "КГС" | 22.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 597 | Красногорский г.о. | п. Ильинское-Усово, ул. Новый поселок, д. 3 | МБУ "КГС" | 22.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 598 | Красногорский г.о. | п. Ильинское-Усово, ул. Новый поселок, д. 4 | МБУ "КГС" | 22.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 599 | Красногорский г.о. | п. Ильинское-Усово, ул. Новый поселок, д. 5 | МБУ "КГС" | 22.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 600 | Красногорский г.о. | п. Ильинское-Усово, ул. Новый поселок, д. 5А | МБУ "КГС" | 22.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 601 | Красногорский г.о. | п. Ильинское-Усово, ул. Новый поселок, д. 8А | МБУ "КГС" | 22.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 602 | Красногорский г.о. | п. Ильинское-Усово, ул. Новый поселок, д. 11А | МБУ "КГС" | 22.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 603 | Красногорский г.о. | п. Ильинское-Усово, ул. Новый поселок, д. 11Б | МБУ "КГС" | 22.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 604 | Красногорский г.о. | п. Ильинское-Усово, ул. Центральная Усадьба, д. 1 | МБУ "КГС" | 22.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 605 | Красногорский г.о. | п. Ильинское-Усово, ул. Центральная Усадьба, д. 2 | МБУ "КГС" | 22.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 606 | Красногорский г.о. | с. Ильинское, ул. Ленина, д. 5 | МБУ "КГС" | 22.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 607 | Красногорский г.о. | с. Петрово-Дальнее, ул. Колхозная, д. 3 | МБУ "КГС" | 22.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 608 | Красногорский г.о. | с. Петрово-Дальнее, ул. Колхозная, д. 9А | МБУ "КГС" | 22.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 609 | Красногорский г.о. | с. Петрово-Дальнее, ул. Колхозная, д. 11Б | МБУ "КГС" | 22.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 610 | Красногорский г.о. | с. Петрово-Дальнее, ул. Поселок Ленинский, д. 16 | МБУ "КГС" | 22.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 611 | Красногорский г.о. | с. Петрово-Дальнее, ул. Поселок Ленинский, д. 17 | МБУ "КГС" | 22.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 612 | Красногорский г.о. | с. Петрово-Дальнее, ул. Поселок Ленинский, д. 18 | МБУ "КГС" | 22.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 613 | Красногорский г.о. | с. Петрово-Дальнее, ул. Поселок Ленинский, д. 19 | МБУ "КГС" | 22.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 614 | Красногорский г.о. | с. Петрово-Дальнее, ул. Поселок Ленинский, д. 20 | МБУ "КГС" | 22.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 615 | Красногорский г.о. | с. Петрово-Дальнее, ул. Поселок Ленинский, д. 21 | МБУ "КГС" | 22.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 616 | Красногорский г.о. | с. Петрово-Дальнее, ул. Поселок Ленинский, д. 22 | МБУ "КГС" | 22.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 617 | Красногорский г.о. | с. Петрово-Дальнее, ул. Поселок Ленинский, д. 23 | МБУ "КГС" | 22.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 618 | Красногорский г.о. | с. Петрово-Дальнее, ул. Поселок Ленинский, д. 24 | МБУ "КГС" | 22.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 619 | Красногорский г.о. | с. Петрово-Дальнее, ул. Поселок Ленинский, д. 25 | МБУ "КГС" | 22.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 620 | Красногорский г.о. | с. Петрово-Дальнее, ул. Поселок Ленинский, д. 26 | МБУ "КГС" | 22.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 621 | Красногорский г.о. | с. Петрово-Дальнее, ул. Поселок Ленинский, д. 27 | МБУ "КГС" | 22.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 622 | Красногорский г.о. | с. Петрово-Дальнее, ул. Поселок Ленинский, д. 28 | МБУ "КГС" | 22.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 623 | Красногорский г.о. | с. Петрово-Дальнее, ул. Поселок Ленинский, д. 29 | МБУ "КГС" | 22.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 624 | Красногорский г.о. | с. Петрово-Дальнее, ул. Поселок Ленинский, д. 30 | МБУ "КГС" | 22.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 625 | Красногорский г.о. | с. Петрово-Дальнее, ул. Поселок Ленинский, д. 31 | МБУ "КГС" | 22.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 626 | Красногорский г.о. | с. Петрово-Дальнее, ул. Поселок Ленинский, д. 32 | МБУ "КГС" | 22.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 627 | Красногорский г.о. | с. Петрово-Дальнее, ул. Поселок Ленинский, д. 33 | МБУ "КГС" | 22.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 628 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 13А | ООО "УК НКС" | 23.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 629 | Красногорский г.о. | п. Мечниково, д. 11 | ООО УК "Жилищник" | 23.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 630 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 66 | ООО "УК "Чкаловская" | 23.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 631 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Институтская, д. 13, корп.1 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 23.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 632 | Красногорский г.о. | ул. Пионерская, д. 1 | ООО "ДЭЗ" | 23.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 633 | Красногорский г.о. | ул. Пионерская, д. 2 | ООО "ДЭЗ" | 23.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 634 | Красногорский г.о. | ул. Пионерская, д. 3 | ООО "ДЭЗ" | 23.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 635 | Красногорский г.о. | ул. Пионерская, д. 4 | ООО "ДЭЗ" | 23.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 636 | Красногорский г.о. | ул. Пионерская, д. 6 | ООО "ДЭЗ" | 23.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 637 | Красногорский г.о. | ул. Пионерская, д. 7 | ООО "ДЭЗ" | 23.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 638 | Красногорский г.о. | ул. Пионерская, д. 8 | ООО "ДЭЗ" | 23.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 639 | Красногорский г.о. | ул. Пионерская, д. 9 | ООО "ДЭЗ" | 23.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 640 | Красногорский г.о. | ул. Кирова, д. 5 | ООО "ДЭЗ" | 23.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 641 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Ольховая, д. 4 | ООО "ДЭЗ" | 23.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 642 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Ольховая, д. 5 | ООО "ДЭЗ" | 23.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 643 | Красногорский г.о. | ул. Дачная, д. 9 | ТСЖ "Дачная, 9" | 23.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 644 | Красногорский г.о. | ул. Успенская, д. 6 | ТСН (ТСЖ) "Успенская 6" | 23.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 645 | Красногорский г.о. | с. Петрово-Дальнее, ул. Поселок Ленинский, д. 1 | МБУ "КГС" | 23.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 646 | Красногорский г.о. | с. Петрово-Дальнее, ул. Поселок Ленинский, д. 2 | МБУ "КГС" | 23.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 647 | Красногорский г.о. | с. Петрово-Дальнее, ул. Поселок Ленинский, д. 3 | МБУ "КГС" | 23.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 648 | Красногорский г.о. | с. Петрово-Дальнее, ул. Поселок Ленинский, д. 5 | МБУ "КГС" | 23.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 649 | Красногорский г.о. | с. Петрово-Дальнее, ул. Поселок Ленинский, д. 6 | МБУ "КГС" | 23.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 650 | Красногорский г.о. | с. Петрово-Дальнее, ул. Поселок Ленинский, д. 8 | МБУ "КГС" | 23.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 651 | Красногорский г.о. | с. Петрово-Дальнее, ул. Поселок Ленинский, д. 9 | МБУ "КГС" | 23.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 652 | Красногорский г.о. | с. Петрово-Дальнее, ул. Поселок Ленинский, д. 14В | МБУ "КГС" | 23.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 653 | Красногорский г.о. | с. Петрово-Дальнее, ул. Поселок Ленинский, д. 15 | МБУ "КГС" | 23.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 654 | Красногорский г.о. | ул. Жуковского, д. 10 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 24.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 655 | Красногорский г.о. | ул. Циолковского, д. 16 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 24.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 656 | Красногорский г.о. | ул. Вокзальная, д. 24 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 24.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 657 | Красногорский г.о. | ул. Игоря Мерлушкина, д. 8 | ООО "Управление и Эксплуатация Недвижимости "Эталон" | 24.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 658 | Красногорский г.о. | ул. Лесная, д. 3 | ООО "ДЭЗ" | 24.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 659 | Красногорский г.о. | ул. Лесная, д. 5 | ООО "ДЭЗ" | 24.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 660 | Красногорский г.о. | ул. Лесная, д. 6 | ООО "ДЭЗ" | 24.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 661 | Красногорский г.о. | ул. Лесная, д. 7 | ООО "ДЭЗ" | 24.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 662 | Красногорский г.о. | ул. Лесная, д. 9 | ООО "ДЭЗ" | 24.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 663 | Красногорский г.о. | ул. Кирова, д. 7 | ООО "ДЭЗ" | 24.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 664 | Красногорский г.о. | ул. Кирова, д. 9 | ООО "ДЭЗ" | 24.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 665 | Красногорский г.о. | ул. Кирова, д. 11 | ООО "ДЭЗ" | 24.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 666 | Красногорский г.о. | Подмосковный бульвар, д. 1 | ТСЖ "Подмосковье" | 24.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 667 | Красногорский г.о. | ул. Комсомольская, д. 47 | ООО "Жилэксплуатация" | 24.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 668 | Красногорский г.о. | ул. Молодежная, д. 2 | ООО "Жилэксплуатация" | 24.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 669 | Красногорский г.о. | ул. Молодежная, д. 4 | ООО "Жилэксплуатация" | 24.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 670 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Ткацкая фабрика, д. 18 | ООО УК "НКС" | 25.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 671 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Ткацкая фабрика, д. 23 | ООО УК "НКС" | 25.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 672 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Ткацкая фабрика, д. 24 | ООО УК "НКС" | 25.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 673 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Ткацкая фабрика, д. 3А | ООО УК "НКС" | 25.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 674 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Новая Опалиха, д. 3 | ТСН ТСЖ "Новая Опалиха. Дом 3" | 25.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 675 | Красногорский г.о. | п. Мечниково, д. 12 | ООО УК "Жилищник" | 25.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 676 | Красногорский г.о. | п. Мечниково, д. 13 | ООО УК "Жилищник" | 25.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 677 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 4А | ООО "УК"ФЕНИКС" | 25.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 678 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино ул. Новая Лесная, д. 7 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 25.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 679 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 44 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 25.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 680 | Красногорский г.о. | ул. Лесная, д. 12 | ООО УК "Вертикаль" | 25.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 681 | Красногорский г.о. | ул. Лесная, д. 14 | ООО УК "Вертикаль" | 25.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 682 | Красногорский г.о. | ул. Октябрьская, д. 14 | ООО "ДЭЗ" | 25.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 683 | Красногорский г.о. | ул. Октябрьская, д. 15 | ООО "ДЭЗ" | 25.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 684 | Красногорский г.о. | ул. Маяковского, д. 1 | ООО "ДЭЗ" | 25.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 685 | Красногорский г.о. | ул. Маяковского, д. 2 | ООО "ДЭЗ" | 25.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 686 | Красногорский г.о. | ул. Кирова, д. 13 | ООО "ДЭЗ" | 25.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 687 | Красногорский г.о. | ул. в/г Павшино, д. 2 | ООО "УК КОМФОРТ" | 25.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 688 | Красногорский г.о. | ул. в/г Павшино, д. 6 | ООО "УК КОМФОРТ" | 25.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 689 | Красногорский г.о. | ул. в/г Павшино, д. 7 | ООО "УК КОМФОРТ" | 25.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 690 | Красногорский г.о. | ул. в/г Павшино, д. 14 | ООО "УК КОМФОРТ" | 25.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 691 | Красногорский г.о. | ул. в/г Павшино, д. 17 | ООО "УК КОМФОРТ" | 25.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 692 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 9А | ООО "УК НКС" | 26.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 693 | Красногорский г.о. | ул. Чайковского, д. 18 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 26.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 694 | Красногорский г.о. | ул. Циолковского, д. 18 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 26.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 695 | Красногорский г.о. | ул. Вокзальная, д. 25 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 26.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 696 | Красногорский г.о. | ул. Заводская, д. 18, корп. 1 | ООО "Темир Транс Групп" (ООО УК "Легенда") | 26.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 697 | Красногорский г.о. | ул. Заводская, д. 18, корп. 2 | ООО "Темир Транс Групп" (ООО УК "Легенда") | 26.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 698 | Красногорский г.о. | ул. Молодежная, д. 3 | ООО "ОБРАЗЦОВО" | 26.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 699 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Новая Опалиха, д. 14 | ТСН ТСЖ "Новая Опалиха 14" | 26.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 700 | Красногорский г.о. | ул. Советская, д. 2 | ООО "ДЭЗ" | 26.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 701 | Красногорский г.о. | ул. Пионерская, д. 12 | ООО "ДЭЗ" | 26.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 702 | Красногорский г.о. | ул. Пионерская, д. 14 | ООО "ДЭЗ" | 26.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 703 | Красногорский г.о. | ул. Пионерская, д. 16 | ООО "ДЭЗ" | 26.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 704 | Красногорский г.о. | ул. Пионерская , д. 18 | ООО "ДЭЗ" | 26.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 705 | Красногорский г.о. | ул. Пионерская , д. 20 | ООО "ДЭЗ" | 26.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 706 | Красногорский г.о. | ул. Кирова, д. 15 | ООО "ДЭЗ" | 26.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 707 | Красногорский г.о. | ул. Кирова, д. 17 | ООО "ДЭЗ" | 26.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 708 | Красногорский г.о. | ул. Строительная, д. 3А | ТСЖ "Прогресс" | 26.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 709 | Красногорский г.о. | ул. Строительная, д. 3 | ТСЖ "Прогресс" | 26.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 710 | Красногорский г.о. | Бульвар южный, д. 2 | ООО "УК НТК" | 26.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 711 | Красногорский г.о. | ул. Игоря Мерлушкина, д. 10 | ООО "Управление и Эксплуатация Недвижимости "Эталон" | 27.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 712 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 49 | ЖСК "Зоркий-2" | 27.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 713 | Красногорский г.о. | Павшинский бульвар, д. 43 | ТСН "Красногорье "Делюкс" | 27.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 714 | Красногорский г.о. | Павшинский бульвар, д. 21 | ТСН "Красногорье "Делюкс" | 27.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 715 | Красногорский г.о. | Павшинский бульвар, д. 23 | ТСН "Красногорье "Делюкс" | 27.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 716 | Красногорский г.о. | Павшинский бульвар, д. 35 | ТСН "Красногорье "Делюкс" | 27.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 717 | Красногорский г.о. | Павшинский бульвар, д. 37 | ТСН "Красногорье "Делюкс" | 27.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 718 | Красногорский г.о. | Павшинский бульвар, д. 39 | ТСН "Красногорье "Делюкс" | 27.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 719 | Красногорский г.о. | Павшинский бульвар, д. 41 | ТСН "Красногорье "Делюкс" | 27.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 720 | Красногорский г.о. | Павшинский бульвар, д. 47 | ТСН "Красногорье "Делюкс" | 27.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 721 | Красногорский г.о. | ул. Им. Головкина, д. 1 | ТСН "Красногорье "Делюкс" | 27.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 722 | Красногорский г.о. | ул. Им. Головкина, д. 2 | ТСН "Красногорье "Делюкс" | 27.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 723 | Красногорский г.о. | ул. Им. Головкина, д. 3 | ТСН "Красногорье "Делюкс" | 27.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 724 | Красногорский г.о. | ул. Им. Головкина, д. 4 | ТСН "Красногорье "Делюкс" | 27.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 725 | Красногорский г.о. | ул. Им. Головкина, д. 8 | ТСН "Красногорье "Делюкс" | 27.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 726 | Красногорский г.о. | Павшинский бульвар, д. 17 | ТСН ТСЖ "Дом на набережной" | 28.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 727 | Красногорский г.о. | ул. Циолковского, д. 2/35 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 29.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 728 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Институтская, д. 10А | ООО "УК"ФЕНИКС" | 29.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 729 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 17 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 29.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 730 | Красногорский г.о. | ул. Королева, д. 9 | ТСЖ "Южный, 47" | 29.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 731 | Красногорский г.о. | Южный бульвар, д. 4 | ТСЖ "Южный, 47" | 29.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 732 | Красногорский г.о. | Южный бульвар, д. 6 | ТСЖ "Южный, 47" | 29.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 733 | Красногорский г.о. | ул. Пионерская, д. 10 | ООО "ДЭЗ" | 29.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 734 | Красногорский г.о. | ул. Пионерская, д. 15 | ООО "ДЭЗ" | 29.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 735 | Красногорский г.о. | ул. Пионерская, д. 17 | ООО "ДЭЗ" | 29.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 736 | Красногорский г.о. | ул. Кирова, д. 5А | ООО "ДЭЗ" | 29.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 737 | Красногорский г.о. | ул. Павшинская, д. 2 | ТСН "ТСЖ "Павшинская 2" | 29.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 738 | Красногорский г.о. | с.п.Отрадненское, п. Светлые горы, д. 20 | МУП "РСП" | 30.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 739 | Красногорский г.о. | с.п.Отрадненское, п. Светлые горы, д. 21 | МУП "РСП" | 30.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 740 | Красногорский г.о. | с.п.Отрадненское, п. Светлые горы, д. 22 | МУП "РСП" | 30.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 741 | Красногорский г.о. | с.п.Отрадненское, п. Светлые горы, д. 23 | МУП "РСП" | 30.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 742 | Красногорский г.о. | п. Архангельское, д. 40 | ТСЖ "Архангельское" | 30.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 743 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 5 1 | ООО "Нормаль" | 30.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 744 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 5 2 | ООО "Нормаль" | 30.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 745 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 7 | ООО "Нормаль" | 30.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 746 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 9 | ООО "Нормаль" | 30.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 747 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Осенняя, д. 16 | ООО "Нормаль" | 30.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 748 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Осенняя, д. 18 | ООО "Нормаль" | 30.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 749 | Красногорский г.о. | д. Путилково, ул. Новотушинская, д. 2 | ООО «УК АВГУСТ ЖКХ» | 30.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 750 | Красногорский г.о. | ул. Успенская, д. 28 | ООО УК "Красногорский жилищный трест сервис" | 30.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 751 | Красногорский г.о. | д. Сабурово, ул. Парковая, д. 3 | ООО "Вектор Сервис" | 30.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 752 | Красногорский г.о. | д. Сабурово, ул. Парковая, д. 6 | ООО "Вектор Сервис" | 30.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 753 | Красногорский г.о. | д. Сабурово, ул. Парковая, д. 22 | ООО "УКВЭРС" | 30.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 754 | Красногорский г.о. | ул. Чайковского, д. 19 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 30.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 755 | Красногорский г.о. | ул. Чайковского, д. 21, корп. 2 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 30.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 756 | Красногорский г.о. | ул. Г. Димитрова, д. 5 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 30.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 757 | Красногорский г.о. | ул. Г. Димитрова, д. 3 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 30.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 758 | Красногорский г.о. | ул. Г. Димитрова, д. 7 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 30.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 759 | Красногорский г.о. | д. Путилково, Садовая, д. 20 | ООО "Путилково Сервис" | 30.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 760 | Красногорский г.о. | д. Путилково, Садовая, д. 22 | ООО "Путилково Сервис" | 30.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 761 | Красногорский г.о. | д. Путилково, Путилковское ш., д. 4, корп. 1 | ООО "Путилково Сервис" | 30.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 762 | Красногорский г.о. | д. Путилково, Путилковское ш., д. 4, корп. 2 | ООО "Путилково Сервис" | 30.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 763 | Красногорский г.о. | д. Путилково, д. 24 | ООО "Путилково Сервис" | 30.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 764 | Красногорский г.о. | с. Петрово - Дальнее, д. 1А | ООО УК "Жилищник" | 30.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 765 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Железнодорожная, д. 15 | ООО "УК "Акватория" | 30.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 766 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Широкая, д. 5 | ЖСК "Диалог" | 30.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 767 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Широкая, д. 5А | ЖСК "Диалог-М" | 30.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 768 | Красногорский г.о. | д. Аристово, ул. Светлая, д. 23 | ЖСК "Новое Аристово" | 30.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 769 | Красногорский г.о. | д. Аристово, ул. Светлая, д. 27 | ЖСК "Новое Аристово" | 30.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 770 | Красногорский г.о. | д. Аристово, ул. Светлая, д. 29 | ЖСК "Новое Аристово" | 30.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 771 | Красногорский г.о. | д. Аристово, ул. Весенняя, д. 2 | ЖСК "Новое Аристово" | 30.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 772 | Красногорский г.о. | д. Аристово, ул. Весенняя, д. 3 | ЖСК "Новое Аристово" | 30.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 773 | Красногорский г.о. | д. Аристово, ул. Весенняя, д. 4 | ЖСК "Новое Аристово" | 30.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 774 | Красногорский г.о. | с. Ангелово, МФЖК "Ангелово-Резиденц", д. 38 | ООО УК "Ангелово-Резиденц" | 30.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 775 | Красногорский г.о. | с. Ангелово, МФЖК "Ангелово-Резиденц", д. 39 | ООО УК "Ангелово-Резиденц" | 30.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 776 | Красногорский г.о. | с. Ангелово, МФЖК "Ангелово-Резиденц", д. 40 | ООО УК "Ангелово-Резиденц" | 30.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 777 | Красногорский г.о. | д. Путилково, д. 10 | ООО УК "Сервис Дом" | 30.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 778 | Красногорский г.о. | д. Путилково, д. 12 | ООО УК "Сервис Дом" | 30.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 779 | Красногорский г.о. | д. Путилково, д. 13 | ООО УК "Сервис Дом" | 30.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 780 | Красногорский г.о. | д. Путилково, д. 14 | ООО УК "Сервис Дом" | 30.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 781 | Красногорский г.о. | Москворецкий бульвар, д. 1 | ТСЖ "Москворецкий Бульвар" | 30.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 782 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 11 | ООО "УК НКС" | 31.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 783 | Красногорский г.о. | Железнодорожный проезд, д. 11 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 31.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 784 | Красногорский г.о. | ул. Жуковского, д. 6 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 31.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 785 | Красногорский г.о. | Железнодорожный проезд, д. 1 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 31.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 786 | Красногорский г.о. | ул. Жуковского, д. 4 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 31.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 787 | Красногорский г.о. | Волоколамское ш., д. 7 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 31.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 788 | Красногорский г.о. | ул. Чайковского, д. 8 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 31.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 789 | Красногорский г.о. | ул. Чайковского, д. 8А | ООО УК "Жилищный трест и К" | 31.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 790 | Красногорский г.о. | ул. Жуковского, д. 8 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 31.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 791 | Красногорский г.о. | Железнодорожный проезд, д. 2 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 31.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 792 | Красногорский г.о. | Железнодорожный проезд, д. 5 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 31.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 793 | Красногорский г.о. | ул. Чайковского, д. 14 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 31.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 794 | Красногорский г.о. | ул. Комсомольская, д. 5 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 31.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 795 | Красногорский г.о. | ул. Комсомольская, д. 19 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 31.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 796 | Красногорский г.о. | ул. Вокзальная, д. 27 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 31.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 797 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 5А | ООО УК "Жилищный Трест и К" | 31.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 798 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 5Б | ООО УК "Жилищный Трест и К" | 31.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 799 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 23 | ООО УК "Жилищный Трест и К" | 31.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 800 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 33 | ООО УК "Жилищный Трест и К" | 31.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 801 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 70 | ООО "УК "Чкаловская" | 31.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 802 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Чкалова, д. 7 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 31.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 803 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Институтская, д. 8 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 31.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 804 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Институтская, д. 13А | ООО "УК"ФЕНИКС" | 31.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 805 | Красногорский г.о. | ул. Школьная, д. 12 | ЖСК "Зенит-2" | 31.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 806 | Красногорский г.о. | ул. Школьная, д. 20А | ЖСК "Зенит-2" | 31.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 807 | Красногорский г.о. | Красногорский бульвар, д. 25 | ТСН "ТСЖ Красногорский-25" | 31.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 808 | Красногорский г.о. | п. Мечниково, д. 27 | ТСН "ЖК Петровский" | 31.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 809 | Красногорский г.о. | ул. Вилора Трифонова, д. 3 | ООО "Красногорская коммунальная система" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 810 | Красногорский г.о. | ул. Вилора Трифонова, д. 1 | ООО "Красногорская коммунальная система" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 811 | Красногорский г.о. | ул. Светлая, д. 9 | ООО "Красногорская коммунальная система" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 812 | Красногорский г.о. | ул. Светлая, д. 8 | ООО "Красногорская коммунальная система" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 813 | Красногорский г.о. | ул. Светлая, д. 7 | ООО "Красногорская коммунальная система" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 814 | Красногорский г.о. | Красногорский бульвар, д. 36 | ООО "Сфера" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 815 | Красногорский г.о. | Павшинский бульвар, д. 34 | ООО "Сфера" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 816 | Красногорский г.о. | Павшинский бульвар, д. 36 | ООО "Сфера" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 817 | Красногорский г.о. | Павшинский бульвар, д. 38 | ООО "Сфера" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 818 | Красногорский г.о. | Павшинский бульвар, д. 15 | ООО "Сфера" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 819 | Красногорский г.о. | Железнодорожный проезд, д. 13 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 820 | Красногорский г.о. | Железнодорожный проезд, д. 9 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 821 | Красногорский г.о. | п. Мечниково, д. 14 | ООО УК "Жилищник" | 01.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 822 | Красногорский г.о. | п. Мечниково, д. 15 | ООО УК "Жилищник" | 01.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 823 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Королева, д. 1 | ООО УК "Европа" | 01.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 824 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Королева, д. 3 | ООО УК "Европа" | 01.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 825 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 49 | ООО "УК "Акватория" | 01.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 826 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 51 | ООО "УК "Акватория" | 01.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 827 | Красногорский г.о. | ул. Народного Ополчения, д. 3 | ООО "ДЭЗ" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 828 | Красногорский г.о. | ул. Народного Ополчения, д. 4 | ООО "ДЭЗ" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 829 | Красногорский г.о. | ул. Народного Ополчения, д. 5А | ООО "ДЭЗ" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 830 | Красногорский г.о. | ул. Народного Ополчения, д. 5 | ООО "ДЭЗ" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 831 | Красногорский г.о. | ул. Народного Ополчения, д. 6 | ООО "ДЭЗ" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 832 | Красногорский г.о. | ул. Народного Ополчения, д. 8 | ООО "ДЭЗ" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 833 | Красногорский г.о. | ул. Народного Ополчения, д. 11 | ООО "ДЭЗ" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 834 | Красногорский г.о. | ул. Народного Ополчения, д. 12 | ООО "ДЭЗ" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 835 | Красногорский г.о. | ул. Народного Ополчения, д. 13 | ООО "ДЭЗ" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 836 | Красногорский г.о. | ул. Народного Ополчения, д. 14 | ООО "ДЭЗ" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 837 | Красногорский г.о. | ул. Народного Ополчения, д. 16 | ООО "ДЭЗ" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 838 | Красногорский г.о. | ул. Народного Ополчения, д. 17 | ООО "ДЭЗ" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 839 | Красногорский г.о. | ул. Народного Ополчения, д. 23 | ООО "ДЭЗ" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 840 | Красногорский г.о. | ул. Народного Ополчения, д. 24 | ООО "ДЭЗ" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 841 | Красногорский г.о. | ул. Народного Ополчения, д. 25 | ООО "ДЭЗ" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 842 | Красногорский г.о. | ул. Народного Ополчения, д. 27 | ООО "ДЭЗ" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 843 | Красногорский г.о. | ул. Народного Ополчения, д. 28 | ООО "ДЭЗ" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 844 | Красногорский г.о. | ул. Народного Ополчения, д. 29 | ООО "ДЭЗ" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 845 | Красногорский г.о. | ул. Народного Ополчения, д. 30 | ООО "ДЭЗ" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 846 | Красногорский г.о. | ул. Народного Ополчения, д. 31 | ООО "ДЭЗ" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 847 | Красногорский г.о. | ул. Народного Ополчения, д. 32 | ООО "ДЭЗ" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 848 | Красногорский г.о. | ул. Народного Ополчения, д. 33 | ООО "ДЭЗ" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 849 | Красногорский г.о. | ул. Народного Ополчения, д. 35 | ООО "ДЭЗ" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 850 | Красногорский г.о. | Центральный проезд, д. 9 | ООО "ДЭЗ" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 851 | Красногорский г.о. | Центральный проезд, д. 10 | ООО "ДЭЗ" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 852 | Красногорский г.о. | Центральный проезд, д. 11 | ООО "ДЭЗ" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 853 | Красногорский г.о. | Центральный проезд, д. 13 | ООО "ДЭЗ" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 854 | Красногорский г.о. | Центральный проезд, д. 14 | ООО "ДЭЗ" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 855 | Красногорский г.о. | Центральный проезд, д. 15 | ООО "ДЭЗ" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 856 | Красногорский г.о. | Центральный проезд, д. 16 | ООО "ДЭЗ" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 857 | Красногорский г.о. | Центральный проезд, д. 20 | ООО "ДЭЗ" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 858 | Красногорский г.о. | Центральный проезд, д. 23 | ООО "ДЭЗ" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 859 | Красногорский г.о. | Центральный проезд, д. 26 | ООО "ДЭЗ" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 860 | Красногорский г.о. | ул. Парковая, д. 1 | ООО "ДЭЗ" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 861 | Красногорский г.о. | ул. Парковая, д. 2 | ООО "ДЭЗ" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 862 | Красногорский г.о. | ул. Парковая, д. 3 | ООО "ДЭЗ" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 863 | Красногорский г.о. | ул. Парковая, д. 4 | ООО "ДЭЗ" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 864 | Красногорский г.о. | ул. Парковая, д. 5 | ООО "ДЭЗ" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 865 | Красногорский г.о. | ул. Парковая, д. 6 | ООО "ДЭЗ" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 866 | Красногорский г.о. | ул. Парковая, д. 12 | ООО "ДЭЗ" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 867 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Геологов, д. 1 | ООО "ДЭЗ" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 868 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Геологов, д. 2 | ООО "ДЭЗ" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 869 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Геологов, д. 3 | ООО "ДЭЗ" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 870 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Геологов, д. 4 | ООО "ДЭЗ" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 871 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Геологов, д. 4А | ООО "ДЭЗ" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 872 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Геологов, д. 5 | ООО "ДЭЗ" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 873 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Геологов, д. 10А | ООО "ДЭЗ" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 874 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Геологов, д. 10Б | ООО "ДЭЗ" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 875 | Красногорский г.о. | ул. Карбышева, д. 1 | ООО "ДЭЗ" | 01.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 876 | Красногорский г.о. | д. Бузланово, мкр. Западный остров, корп. 1 | ТСН "Западный остров" | 01.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 877 | Красногорский г.о. | д. Бузланово, мкр. Западный остров, корп. 2 | ТСН "Западный остров" | 01.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 878 | Красногорский г.о. | ул. Комсомольская, д. 3 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 02.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 879 | Красногорский г.о. | ул. Вокзальная, д. 29 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 02.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 880 | Красногорский г.о. | ул. Народного Ополчения, д. 34 | ООО "ДЭЗ" | 02.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 881 | Красногорский г.о. | ул. Народного Ополчения, д. 36 | ООО "ДЭЗ" | 02.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 882 | Красногорский г.о. | ул. Карбышева, д. 3 | ООО "ДЭЗ" | 02.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 883 | Красногорский г.о. | ул. Спасская, д. 4 | ООО "Красногорье-ДЭЗ" | 05.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 884 | Красногорский г.о. | ул. Спасская, д. 6 | ООО "Красногорье-ДЭЗ" | 05.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 885 | Красногорский г.о. | ул. Спасская, д. 8 | ООО "Красногорье-ДЭЗ" | 05.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 886 | Красногорский г.о. | ул. Спасская, д. 10 | ООО "Красногорье-ДЭЗ" | 05.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 887 | Красногорский г.о. | ул. Спасская, д. 12 | ООО "Красногорье-ДЭЗ" | 05.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 888 | Красногорский г.о. | ул. Игната Титова, д. 3 | ООО "Красногорье-ДЭЗ" | 05.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 889 | Красногорский г.о. | ул. Игната Титова, д. 7 | ООО "Красногорье-ДЭЗ" | 05.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 890 | Красногорский г.о. | ул. Им. Егорова, д. 3 | ООО "Красногорье-ДЭЗ" | 05.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 891 | Красногорский г.о. | ул. Им. Егорова, д. 5 | ООО "Красногорье-ДЭЗ" | 05.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 892 | Красногорский г.о. | Павшинский бульвар, д. 1 | ООО "Красногорье-ДЭЗ" | 05.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 893 | Красногорский г.о. | Павшинский бульвар, д. 3 | ООО "Красногорье-ДЭЗ" | 05.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 894 | Красногорский г.о. | Павшинский бульвар, д. 5 | ООО "Красногорье-ДЭЗ" | 05.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 895 | Красногорский г.о. | Павшинский бульвар, д. 7 | ООО "Красногорье-ДЭЗ" | 05.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 896 | Красногорский г.о. | Подмосковный бульвар, д. 11 | ООО "Красногорье-ДЭЗ" | 05.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 897 | Красногорский г.о. | с. Петрово-Дальнее, терр. ФГУП РУ ЛОК, д. 2 | ООО "Эксплуатирующая организация Петрово-Дальнее" | 05.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 898 | Красногорский г.о. | п. Новый, д. 1 | ЖЭ(К)О №25 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЗВО) | 05.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 899 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Королева, д. 5 | ООО УК "Европа" | 05.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 900 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Королева, д. 6 | ООО УК "Европа" | 05.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 901 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Парковая, д. 13 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 05.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 902 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Парковая, д. 13А | ООО "УК"ФЕНИКС" | 05.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 903 | Красногорский г.о. | ул. Народного Ополчения, д. 37 | ООО "ДЭЗ" | 05.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 904 | Красногорский г.о. | ул. Народного Ополчения, д. 38 | ООО "ДЭЗ" | 05.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 905 | Красногорский г.о. | ул. Карбышева, д. 7 | ООО "ДЭЗ" | 05.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 906 | Красногорский г.о. | ул. Карбышева, д. 9 | ООО "ДЭЗ" | 05.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 907 | Красногорский г.о. | ул. Карбышева, д. 11 | ООО "ДЭЗ" | 05.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 908 | Красногорский г.о. | ул. Карбышева, д. 13 | ООО "ДЭЗ" | 05.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 909 | Красногорский г.о. | ул. Карбышева, д. 15 | ООО "ДЭЗ" | 05.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 910 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Дежнёва, д. 2 | ООО "Территория Комфорта-Опалиха" | 05.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 911 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Дежнёва, д. 4 | ООО "Территория Комфорта-Опалиха" | 05.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 912 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Дежнёва, д. 6 | ООО "Территория Комфорта-Опалиха" | 05.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 913 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Дежнёва, д. 8 | ООО "Территория Комфорта-Опалиха" | 05.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 914 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Дежнёва, д. 9 | ООО "Территория Комфорта-Опалиха" | 05.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 915 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Дежнёва, д. 10 | ООО "Территория Комфорта-Опалиха" | 05.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 916 | Красногорский г.о. | ул. Комсомольская, д. 7 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 06.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 917 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Королева, д. 7 | ООО УК "Европа" | 06.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 918 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Королева, д. 8 | ООО УК "Европа" | 06.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 919 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Парковая, д. 16 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 06.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 920 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Парковая, д. 17 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 06.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 921 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 52А | ООО "УК "Акватория" | 06.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 922 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 52Б | ООО "УК "Акватория" | 06.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 923 | Красногорский г.о. | ул. Кирова, д. 26 | ООО "ДЭЗ" | 06.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 924 | Красногорский г.о. | ул. Кирова, д. 28 | ООО "ДЭЗ" | 06.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 925 | Красногорский г.о. | ул. Кирова, д. 30 | ООО "ДЭЗ" | 06.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 926 | Красногорский г.о. | Волоколамское ш., д. 4 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 07.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 927 | Красногорский г.о. | Ильинское ш., д. 1 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 07.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 928 | Красногорский г.о. | п. Новый, д. 2 | ЖЭ(К)О №25 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЗВО) | 07.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 929 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Парковая, д. 20 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 07.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 930 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Парковая, д. 15 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 07.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 931 | Красногорский г.о. | ул. Комсомольская, д. 9 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 08.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 932 | Красногорский г.о. | п. Мечниково, д. 16 | ООО УК "Жилищник" | 08.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 933 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Школьная, д. 8 | ООО "Домоуправление 2" | 08.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 934 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Школьная, д. 11 | ООО "Домоуправление 2" | 08.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 935 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Школьная, д. 15 | ООО "Домоуправление 2" | 08.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 936 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Королева, д. 9 | ООО УК "Европа" | 08.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 937 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Королева, д. 11 | ООО УК "Европа" | 08.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 938 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Парковая, д. 3 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 08.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 939 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Парковая, д. 7 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 08.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 940 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Дежнёва, д. 12 | ООО "Территория Комфорта-Опалиха" | 08.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 941 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Дежнёва, д. 13 | ООО "Территория Комфорта-Опалиха" | 08.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 942 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Дежнёва, д. 15 | ООО "Территория Комфорта-Опалиха" | 08.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 943 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Пришвина, д. 3 | ООО "Территория Комфорта-Опалиха" | 08.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 944 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Пришвина, д. 4 | ООО "Территория Комфорта-Опалиха" | 08.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 945 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Пришвина, д. 9 | ООО "Территория Комфорта-Опалиха" | 08.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 946 | Красногорский г.о. | Волоколамское ш., д. 5 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 09.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 947 | Красногорский г.о. | Волоколамское ш., д. 6 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 09.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 948 | Красногорский г.о. | ул. 50 лет Октября, д. 1 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 09.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 949 | Красногорский г.о. | ул. 50 лет Октября, д. 1А | ООО УК "Жилищный трест и К" | 09.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 950 | Красногорский г.о. | Ильинское ш., д. 2 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 09.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 951 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Инженерная, д. 4, корп. 1 | ООО "УК "Чкаловская" | 09.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 952 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Парковая, д. 9 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 09.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 953 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Парковая, д. 11 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 09.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 954 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 54 | ООО "УК "Акватория" | 09.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 955 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 55 | ООО "УК "Акватория" | 09.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 956 | Красногорский г.о. | ул. Речная, д. 19 | ООО "ДЭЗ" | 09.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 957 | Красногорский г.о. | ул. Школьная, д. 8 | ООО "ДЭЗ" | 09.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 958 | Красногорский г.о. | ул. Школьная, д. 10 | ООО "ДЭЗ" | 09.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 959 | Красногорский г.о. | ул. Школьная, д. 14 | ООО "ДЭЗ" | 09.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 960 | Красногорский г.о. | ул. Школьная, д. 16 | ООО "ДЭЗ" | 09.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 961 | Красногорский г.о. | ул. Школьная, д. 18 | ООО "ДЭЗ" | 09.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 962 | Красногорский г.о. | ул. Школьная, д. 20 | ООО "ДЭЗ" | 09.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 963 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 65 | ООО "ДЭЗ" | 09.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 964 | Красногорский г.о. | ул. Карбышева, д. 33 | ООО "ДЭЗ" | 09.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 965 | Красногорский г.о. | ул. Карбышева, д. 33/1 | ООО "ДЭЗ" | 09.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 966 | Красногорский г.о. | ул. Карбышева, д. 33/2 | ООО "ДЭЗ" | 09.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 967 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Ткацкая фабрика, д. 4А | ООО УК "НКС" | 10.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 968 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Благовещенская, д. 6 | ООО УК "НКС" | 10.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 969 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Благовещенская, д. 8 | ООО УК "НКС" | 10.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 970 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Благовещенская, д. 12 | ООО УК "НКС" | 10.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 971 | Красногорский г.о. | ул. Заводская, д. 4 | ТСЖ "Южный" | 10.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 972 | Красногорский г.о. | ул. Братьев Горожанкиных, д. 4 | ООО "ДЭЗ-сервис" | 12.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 973 | Красногорский г.о. | ул. Братьев Горожанкиных, д. 16 | ООО "ДЭЗ-сервис" | 12.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 974 | Красногорский г.о. | ул. Братьев Горожанкиных, д. 23 | ООО "ДЭЗ-сервис" | 12.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 975 | Красногорский г.о. | ул. Братьев Горожанкиных, д. 24 | ООО "ДЭЗ-сервис" | 12.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 976 | Красногорский г.о. | ул. Братьев Горожанкиных, д. 26 | ООО "ДЭЗ-сервис" | 12.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 977 | Красногорский г.о. | ул. Братьев Горожанкиных, д. 28 | ООО "ДЭЗ-сервис" | 12.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 978 | Красногорский г.о. | ул. Братьев Горожанкиных, д. 30 | ООО "ДЭЗ-сервис" | 12.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 979 | Красногорский г.о. | ул. Братьев Горожанкиных, д. 32 | ООО "ДЭЗ-сервис" | 12.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 980 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 30А | ООО "ДЭЗ-сервис" | 12.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 981 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 30Б | ООО "ДЭЗ-сервис" | 12.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 982 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 34А | ООО "ДЭЗ-сервис" | 12.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 983 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 36 | ООО "ДЭЗ-сервис" | 12.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 984 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 38 | ООО "ДЭЗ-сервис" | 12.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 985 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 38А | ООО "ДЭЗ-сервис" | 12.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 986 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 42 | ООО "ДЭЗ-сервис" | 12.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 987 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 44 | ООО "ДЭЗ-сервис" | 12.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 988 | Красногорский г.о. | ул. Успенская, д. 26 | ООО "ДЭЗ-сервис" | 12.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 989 | Красногорский г.о. | ул. Успенская, д. 32 | ООО "ДЭЗ-сервис" | 12.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 990 | Красногорский г.о. | ул. Народного Ополчения, д. 2Б | ООО "УК ДЭЗ "Брусчатый" | 12.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 991 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Институтская, д. 11 | ООО "УК НКС" | 12.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 992 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Институтская, д. 13, корп. 2 | ООО "УК НКС" | 12.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 993 | Красногорский г.о. | ул. Железнодорожная, д. 1Б | ООО УК "Жилищный трест и К" | 12.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 994 | Красногорский г.о. | Строительный проезд, д. 3 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 12.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 995 | Красногорский г.о. | ул. Циолковского, д. 4 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 12.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 996 | Красногорский г.о. | п. Новый, д. 4 | ЖЭ(К)О №25 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЗВО) | 12.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 997 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Королева, д. 13 | ООО УК "Европа" | 12.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 998 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Белобородова, д. 2 | ООО УК "Европа" | 12.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 999 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Парковая, д. 19 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 12.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1000 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Парковая, д. 4 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 12.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1001 | Красногорский г.о. | ул. Циолковского, д. 17 | ЖСК "Зенит-К" | 12.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1002 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 63 | ООО "ДЭЗ" | 12.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1003 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 67 | ООО "ДЭЗ" | 12.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1004 | Красногорский г.о. | ул. Карбышева, д. 35/69 | ООО "ДЭЗ" | 12.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1005 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 22 | ООО "ДЭЗ" | 12.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1006 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 24 | ООО "ДЭЗ" | 12.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1007 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 26 | ООО "ДЭЗ" | 12.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1008 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 26А | ООО "ДЭЗ" | 12.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1009 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 28 | ООО "ДЭЗ" | 12.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1010 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 30 | ООО "ДЭЗ" | 12.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1011 | Красногорский г.о. | Центральный проезд, д. 1 | ООО "Р.К.Х." | 12.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1012 | Красногорский г.о. | Центральный проезд, д. 2 | ООО "Р.К.Х." | 12.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1013 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Дежнёва, д. 11 | ООО "Территория Комфорта" | 12.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1014 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Пришвина, д. 1, корп. 1 | ООО "Территория Комфорта" | 12.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1015 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Пришвина, д. 1, корп. 2 | ООО "Территория Комфорта" | 12.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1016 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Пришвина, д. 2 | ООО "Территория Комфорта" | 12.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1017 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Пришвина, д. 6 | ООО "Территория Комфорта" | 12.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1018 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Белобородова, д. 4 | ООО УК "Европа" | 13.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1019 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Белобородова, д. 6 | ООО УК "Европа" | 13.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1020 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Парковая, д. 12 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 13.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1021 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Парковая, д. 18 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 13.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1022 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Новая Лесная, д. 1 | ООО "УК "Акватория" | 13.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1023 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Новая Лесная, д. 1А | ООО "УК "Акватория" | 13.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1024 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Новая Лесная, д. 3 | ООО "УК "Акватория" | 13.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1025 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Новая Лесная, д. 5 | ООО "УК "Акватория" | 13.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1026 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Новая Лесная, д. 9 | ООО "УК "Акватория" | 13.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1027 | Красногорский г.о. | ул. Парковая, д. 3А | ООО "Р.К.Х." | 13.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1028 | Красногорский г.о. | ул. Парковая, д. 3Б | ООО "Р.К.Х." | 13.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1029 | Красногорский г.о. | Строительный проезд, д. 5 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 14.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1030 | Красногорский г.о. | ул. 50 лет Октября, д. 3А | ООО УК "Жилищный трест и К" | 14.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1031 | Красногорский г.о. | ул. 50 лет Октября, д. 3 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 14.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1032 | Красногорский г.о. | Ильинское ш., д. 3 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 14.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1033 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Парковая, д. 5 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 14.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1034 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Парковая, д. 6 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 14.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1035 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 59 | ООО "УК "Акватория" | 14.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1036 | Красногорский г.о. | ул. Братьев Горожанкиных, д. 2 | ООО "ДЭЗ" | 14.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1037 | Красногорский г.о. | ул. Братьев Горожанкиных, д. 6 | ООО "ДЭЗ" | 14.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1038 | Красногорский г.о. | ул. Братьев Горожанкиных, д. 10 | ООО "ДЭЗ" | 14.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1039 | Красногорский г.о. | ул. Братьев Горожанкиных, д. 14 | ООО "ДЭЗ" | 14.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1040 | Красногорский г.о. | ул. Братьев Горожанкиных, д. 15 | ООО "ДЭЗ" | 14.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1041 | Красногорский г.о. | ул. Братьев Горожанкиных, д. 18 | ООО "ДЭЗ" | 14.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1042 | Красногорский г.о. | ул. Братьев Горожанкиных, д. 20 | ООО "ДЭЗ" | 14.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1043 | Красногорский г.о. | ул. Вилора Трифонова, д. 9 | ООО "Р.К.Х." | 14.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1044 | Красногорский г.о. | ул. Вокзальная, д. 1 | МУП "Жилищный трест" | 15.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1045 | Красногорский г.о. | ул. Вокзальная, д. 2 | МУП "Жилищный трест" | 15.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1046 | Красногорский г.о. | ул. Вокзальная, д. 3 | МУП "Жилищный трест" | 15.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1047 | Красногорский г.о. | ул. Вокзальная, д. 4 | МУП "Жилищный трест" | 15.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1048 | Красногорский г.о. | ул. Вокзальная, д. 5 | МУП "Жилищный трест" | 15.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1049 | Красногорский г.о. | ул. Вокзальная, д. 6 | МУП "Жилищный трест" | 15.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1050 | Красногорский г.о. | д. Гаврилково, ЭЖК "ЭДЕМ" 1 квартал, д. 3 | МУП "Жилищный трест" | 15.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1051 | Красногорский г.о. | д. Гаврилково, ЭЖК "ЭДЕМ" 2 квартал, д. 1 | МУП "Жилищный трест" | 15.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1052 | Красногорский г.о. | д. Гаврилково, ЭЖК "ЭДЕМ" 20 квартал, д. 4 | МУП "Жилищный трест" | 15.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1053 | Красногорский г.о. | д. Гаврилково, ЭЖК "ЭДЕМ" 20 квартал, д. 5 | МУП "Жилищный трест" | 15.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1054 | Красногорский г.о. | д. Гаврилково, ЭЖК "ЭДЕМ" 3 квартал, д. 2 | МУП "Жилищный трест" | 15.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1055 | Красногорский г.о. | ул. Карбышева, д. 15, корп. 2 | ООО "Комфорт" | 15.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1056 | Красногорский г.о. | ул. Карбышева, д. 17 | ООО "Комфорт" | 15.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1057 | Красногорский г.о. | ул. Карбышева, д. 17, корп. 2 | ООО "Комфорт" | 15.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1058 | Красногорский г.о. | ул. Карбышева, д. 19 | ООО "Комфорт" | 15.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1059 | Красногорский г.о. | ул. Карбышева, д. 23, корп. 1 | ООО "Комфорт" | 15.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1060 | Красногорский г.о. | ул. Карбышева, д. 23, корп. 2 | ООО "Комфорт" | 15.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1061 | Красногорский г.о. | Красногорский бульвар, д. 14 | ООО "Сфера" | 15.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1062 | Красногорский г.о. | Красногорский бульвар, д. 18 | ООО "Сфера" | 15.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1063 | Красногорский г.о. | Красногорский бульвар, д. 20 | ООО "Сфера" | 15.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1064 | Красногорский г.о. | Красногорский бульвар, д. 46 | ООО "Сфера" | 15.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1065 | Красногорский г.о. | Красногорский бульвар, д. 48 | ООО "Сфера" | 15.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1066 | Красногорский г.о. | с.п.Отрадненское, п. Светлые горы, д. 24 | МУП "РСП" | 15.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1067 | Красногорский г.о. | с.п.Отрадненское, п. Светлые горы, д. 25 | МУП "РСП" | 15.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1068 | Красногорский г.о. | с.п.Отрадненское, д. Аристово, д. 18А | МУП "РСП" | 15.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1069 | Красногорский г.о. | ул. Новая, д. 5 | МУП "РСП" | 15.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1070 | Красногорский г.о. | ул. Новая, д. 4 | МУП "РСП" | 15.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1071 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 11 | ООО "Нормаль" | 15.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1072 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 13 | ООО "Нормаль" | 15.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1073 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 17 | ООО "Нормаль" | 15.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1074 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 19 | ООО "Нормаль" | 15.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1075 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, Островского проезд, д. 7 | ООО "Нормаль" | 15.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1076 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Пушкина, д. 25А | ООО "Нормаль" | 15.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1077 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Пушкина, д. 25Б | ООО "Нормаль" | 15.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1078 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Чапаева, д. 61А | ООО "Нормаль" | 15.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1079 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 35 | ООО УК "Красногорский жилищный трест сервис" | 15.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1080 | Красногорский г.о. | д. Сабурово, ул. Парковая, д. 5 | ООО "Вектор Сервис" | 15.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1081 | Красногорский г.о. | д. Сабурово, ул. Парковая, д. 23 | ООО "УКВЭРС" | 15.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1082 | Красногорский г.о. | ул. Циолковского, д. 15 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 15.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1083 | Красногорский г.о. | д. Путилкво, д.10Ф | ООО "Путилково Сервис" | 15.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1084 | Красногорский г.о. | п. Мечниково, д. 17 | ООО УК "Жилищник" | 15.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1085 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Белобородова, д. 8 | ООО УК "Европа" | 15.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1086 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Белобородова, д. 10 | ООО УК "Европа" | 15.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1087 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Парковая, д. 8 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 15.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1088 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Парковая, д. 10 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 15.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1089 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Парковая, д. 14 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 15.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1090 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Школьная, д. 1А | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 15.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1091 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Школьная, д. 3А | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 15.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1092 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Молодёжная, д. 4 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 15.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1093 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Молодёжная, д. 6 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 15.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1094 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Новая, д. 1 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 15.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1095 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Новая, д. 4 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 15.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1096 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Новая, д. 5 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 15.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1097 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Карбышева, д. 1 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 15.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1098 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Карбышева, д. 3 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 15.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1099 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Карбышева, д. 5 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 15.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1100 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Парковая, д. 21 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 15.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1101 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Дачная, д. 1А | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 15.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1102 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Дачная, д. 3А | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 15.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1103 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 44, корп. 1 | ООО "УК "Акватория" | 15.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1104 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 47 | ООО "УК "Акватория" | 15.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1105 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 50 | ООО "УК "Акватория" | 15.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1106 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 52 | ООО "УК "Акватория" | 15.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1107 | Красногорский г.о. | д. Путилково, Спасо-Тушинский бульвар, д. 2 | ООО "УК"Престиж Сити" | 15.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1108 | Красногорский г.о. | д. Путилково, ул. 70-летия Победы, д. 3 | ООО "УК"Престиж Сити" | 15.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1109 | Красногорский г.о. | д. Аристово, ул. Весенняя, д. 5 | ЖСК "Новое Аристово" | 15.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1110 | Красногорский г.о. | д. Аристово, ул. Весенняя, д. 6 | ЖСК "Новое Аристово" | 15.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1111 | Красногорский г.о. | д. Аристово, ул. Весенняя, д. 7 | ЖСК "Новое Аристово" | 15.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1112 | Красногорский г.о. | д. Аристово, ул. Весенняя, д. 8 | ЖСК "Новое Аристово" | 15.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1113 | Красногорский г.о. | п. Отрадное, ул. Кленовая, д. 1 | ООО "Комфорт Эстейт" | 15.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1114 | Красногорский г.о. | п. Отрадное, ул. Кленовая, д. 2 | ООО "Комфорт Эстейт" | 15.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1115 | Красногорский г.о. | п. Отрадное, ул. Кленовая, д. 5 | ООО "Комфорт Эстейт" | 15.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1116 | Красногорский г.о. | п. Отрадное, ул. Кленовая, д. 6 | ООО "Комфорт Эстейт" | 15.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1117 | Красногорский г.о. | ул. Пятницкая, д. 12 | ООО "УК АЛЛЮР" | 15.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1118 | Красногорский г.о. | д. Путилково, Спасо-Тушинский бульвар, д. 9 | ООО "ХаусМастер24" | 15.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1119 | Красногорский г.о. | д. Путилково, ул. 70-летия Победы, д. 1 | ООО "ХаусМастер24" | 15.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1120 | Красногорский г.о. | д. Путилково, ул. Сходненская, д. 1 | ООО "ХаусМастер24" | 15.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1121 | Красногорский г.о. | д. Путилково, ул. Сходненская, д. 3 | ООО "ХаусМастер24" | 15.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1122 | Красногорский г.о. | д. Путилково, ул. Сходненская, д. 5 | ООО "ХаусМастер24" | 15.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1123 | Красногорский г.о. | д. Путилково, ул. Сходненская, д. 7 | ООО "ХаусМастер24" | 15.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1124 | Красногорский г.о. | д. Путилково, Спасо-Тушинский бульвар, д. 5 | ООО "ХаусМастер24" | 15.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1125 | Красногорский г.о. | д. Путилково, ул. 70-летия Победы, д. 2 | ООО "ХаусМастер24" | 15.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1126 | Красногорский г.о. | д. Путилково, ул. Сходненская, д. 23 | ООО "ХаусМастер24" | 15.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1127 | Красногорский г.о. | д. Путилково, ул. Сходненская, д. 25 | ООО "ХаусМастер24" | 15.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1128 | Красногорский г.о. | д. Путилково, ул. Сходненская, д. 27 | ООО "ХаусМастер24" | 15.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1129 | Красногорский г.о. | с. Ангелово, МФЖК "Ангелово-Резиденц", д. 36 | ООО УК "Ангелово-Резиденц" | 15.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1130 | Красногорский г.о. | с. Ангелово, МФЖК "Ангелово-Резиденц", д. 41 | ООО УК "Ангелово-Резиденц" | 15.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1131 | Красногорский г.о. | с. Ангелово, МФЖК "Ангелово-Резиденц", д. 42 | ООО УК "Ангелово-Резиденц" | 15.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1132 | Красногорский г.о. | д. Гаврилково, ЭЖК "Эдем", квартал 1, д. 6 | ТСЖ "Эдем" | 15.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1133 | Красногорский г.о. | д. Путилково, д. 15 | ООО УК "Сервис Дом" | 15.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1134 | Красногорский г.о. | д. Путилково, ул. Садовая, д. 18 | ООО УК "Сервис Дом" | 15.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1135 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Пришвина, д. 5 | ООО "Территория Комфорта-Экогород" | 15.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1136 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Пришвина, д. 11 | ООО "Территория Комфорта-Экогород" | 15.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1137 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Пришвина, д. 13 | ООО "Территория Комфорта-Экогород" | 15.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1138 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 12 | ООО "УК НКС" | 16.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1139 | Красногорский г.о. | ул. Чайковского, д. 12 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 16.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1140 | Красногорский г.о. | Волоколамское ш., д. 8 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 16.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1141 | Красногорский г.о. | Ильинское ш., д. 4 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 16.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1142 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. 11 Саперов, д. 8 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 16.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1143 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. 11 Саперов, д. 10 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 16.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1144 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. 11 Саперов, д. 12 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 16.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1145 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 57 | ООО "УК "Акватория" | 16.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1146 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 58 | ООО "УК "Акватория" | 16.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1147 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 61 | ООО "УК "Акватория" | 16.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1148 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 27 | ООО УК "Жилищный Трест и К" | 18.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1149 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 29 | ООО УК "Жилищный Трест и К" | 18.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1150 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 31 | ООО УК "Жилищный Трест и К" | 18.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1151 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 14 | ООО "УК НКС" | 19.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1152 | Красногорский г.о. | Волоколамское ш., д. 10 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 19.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1153 | Красногорский г.о. | Волоколамское ш., д. 11, корп. 1 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 19.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1154 | Красногорский г.о. | ул. 50 лет Октября, д. 5 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 19.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1155 | Красногорский г.о. | п. Новый, д. 7 | ЖЭ(К)О №25 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЗВО) | 19.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1156 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Новая, д. 6 | ЖЭ(К)О №25 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЗВО) | 19.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1157 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Инженерная, д. 4, корп. 2 | ООО "УК "Чкаловская" | 19.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1158 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Белобородова, д. 12 | ООО УК "Европа" | 19.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1159 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Белобородова, д. 14 | ООО УК "Европа" | 19.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1160 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 53 | ООО "УК "Акватория" | 19.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1161 | Красногорский г.о. | п. Отрадное, ул. 2-я Усадебная, д. 1 | ООО "УК Отрада" | 19.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1162 | Красногорский г.о. | Павшинский бульвар, д. 16 | ООО "ПрофЖилАльянс" | 20.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1163 | Красногорский г.о. | Ильинский бульвар, д. 2 | ООО "ПрофЖилАльянс" | 20.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1164 | Красногорский г.о. | ул. Им. Зверева д. 4 | ООО "Альтернатива-Профи" | 20.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1165 | Красногорский г.о. | Подмосковный бульвар, д. 3 | ООО "Альтернатива-Профи" | 20.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1166 | Красногорский г.о. | д. Сабурово, ул. Парковая, д. 10 | ООО "Вектор Сервис" | 20.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1167 | Красногорский г.о. | ул. 50 лет Октября, д. 7 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 20.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1168 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 12А | ЖЭ(К)О №25 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЗВО) | 20.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1169 | Красногорский г.о. | Строительный проезд, д. 4 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 21.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1170 | Красногорский г.о. | Строительный проезд, д. 4А | ООО УК "Жилищный трест и К" | 21.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1171 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Институтская д. 15 | ЖЭ(К)О №25 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЗВО) | 21.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1172 | Красногорский г.о. | ул. Вокзальная, д. 19 | МУП "Жилищный трест" | 22.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1173 | Красногорский г.о. | ул. Вокзальная, д. 19А | МУП "Жилищный трест" | 22.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1174 | Красногорский г.о. | ул. Вокзальная, д. 19Б | МУП "Жилищный трест" | 22.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1175 | Красногорский г.о. | ул. Вокзальная, д. 19В | МУП "Жилищный трест" | 22.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1176 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 1 | ООО "УК НКС" | 22.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1177 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 3А | ООО "УК НКС" | 22.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1178 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 4 | ООО "УК НКС" | 22.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1179 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 6 | ООО "УК НКС" | 22.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1180 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 8 | ООО "УК НКС" | 22.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1181 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 10 | ООО "УК НКС" | 22.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1182 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 16 | ООО "УК НКС" | 22.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1183 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 18 | ООО "УК НКС" | 22.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1184 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 20 | ООО "УК НКС" | 22.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1185 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Парковая, д. 18А | ООО "УК НКС" | 22.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1186 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Стадионная, д. 2А | ООО "УК НКС" | 22.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1187 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Стадионная, д. 2Б | ООО "УК НКС" | 22.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1188 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Стадионная, д. 2В | ООО "УК НКС" | 22.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1189 | Красногорский г.о. | п. Мечниково, д. 20 | ООО УК "Жилищник" | 22.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1190 | Красногорский г.о. | п. Мечниково, д. 21 | ООО УК "Жилищник" | 22.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1191 | Красногорский г.о. | п. Мечниково, д. 22 | ООО УК "Жилищник" | 22.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1192 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 33 | ООО "УК "Акватория" | 22.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1193 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 35 | ООО "УК "Акватория" | 22.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1194 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 22 | ООО "УК НКС" | 23.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1195 | Красногорский г.о. | ул. Чайковского, д. 9 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 23.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1196 | Красногорский г.о. | ул. Чайковского, д. 11 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 23.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1197 | Красногорский г.о. | ул. Пушкинская, д. 19 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 23.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1198 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 37 | ООО "УК "Акватория" | 23.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1199 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 39 | ООО "УК "Акватория" | 23.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1200 | Красногорский г.о. | п. Архангельское, д. 36 | МБУ "КГС" | 23.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1201 | Красногорский г.о. | п. Архангельское, д. 34 | МБУ "КГС" | 23.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1202 | Красногорский г.о. | п. Архангельское, д. 9 | МБУ "КГС" | 23.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1203 | Красногорский г.о. | п. Архангельское, д. 12 | МБУ "КГС" | 23.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1204 | Красногорский г.о. | п. Архангельское, д. 20 | МБУ "КГС" | 23.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1205 | Красногорский г.о. | п. Архангельское, д. 28 | МБУ "КГС" | 23.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1206 | Красногорский г.о. | п. Архангельское, д. 29 | МБУ "КГС" | 23.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1207 | Красногорский г.о. | пдх. Архангельское, д. 1 | МБУ "КГС" | 23.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1208 | Красногорский г.о. | пдх. Архангельское, д. 2 | МБУ "КГС" | 23.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1209 | Красногорский г.о. | пдх. Архангельское, д. 3 | МБУ "КГС" | 23.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1210 | Красногорский г.о. | пдх. Архангельское, д. 5 | МБУ "КГС" | 23.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1211 | Красногорский г.о. | пдх. Архангельское, д. 7 | МБУ "КГС" | 23.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1212 | Красногорский г.о. | Красногорский бульвар, д. 24 | ООО "Сфера" | 25.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1213 | Красногорский г.о. | Красногорский бульвар, д. 50 | ООО "Сфера" | 25.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1214 | Красногорский г.о. | д. Сабурово, Вишневый проезд, д. 1 | ООО "УКВЭРС" | 25.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1215 | Красногорский г.о. | п. Отрадное, ул. 2-я Усадебная, д. 2 | ООО "УК АЛЛЮР" | 25.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1216 | Красногорский г.о. | п. Отрадное, ул. 2-я Усадебная, д. 4 | ООО "УК АЛЛЮР" | 25.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1217 | Красногорский г.о. | п. Отрадное, д. 10 | ООО "УК Отрада" | 25.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1218 | Красногорский г.о. | п. Отрадное, д. 11 | ООО "УК Отрада" | 25.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1219 | Красногорский г.о. | п. Отрадное, д. 12 | ООО "УК Отрада" | 25.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1220 | Красногорский г.о. | п. Отрадное, д. 12А | ООО "УК Отрада" | 25.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1221 | Красногорский г.о. | п. Отрадное, ул. 2-я Усадебная, д. 3 | ООО "УК Отрада" | 25.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1222 | Красногорский г.о. | п. Отрадное, ул. 2-я Усадебная, д. 5 | ООО "УК Отрада" | 25.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1223 | Красногорский г.о. | п. Отрадное, ул. 2-я Усадебная, д. 9 | ООО "УК Отрада" | 25.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1224 | Красногорский г.о. | п. Отрадное, ул. 2-я Усадебная, д. 7 | ООО "УК Отрада" | 25.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1225 | Красногорский г.о. | д. Путилково, ул. Сходненская, д. 31 | ООО "ХаусМастер24" | 25.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1226 | Красногорский г.о. | д. Путилково, ул. Сходненская, д. 29 | ООО "ХаусМастер24" | 25.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1227 | Красногорский г.о. | д. Путилково, ул. Сходненская, д. 33 | ООО "ХаусМастер24" | 25.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1228 | Красногорский г.о. | д. Путилково, ул. 70-летия Победы, д. 4 | ООО УК "ПИК-Комфорт" | 25.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1229 | Красногорский г.о. | д. Путилково, ул. Сходненская, д. 21 | ООО УК "ПИК-Комфорт" | 25.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1230 | Красногорский г.о. | д. Путилково, Спасо-Тушинский бульвар, д. 8 | ООО УК "ПИК-Комфорт" | 25.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1231 | Красногорский г.о. | д. Путилково, ул. Сходненская, д. 17 | ООО УК "ПИК-Комфорт" | 25.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1232 | Красногорский г.о. | д. Путилково, ул. Сходненская, д. 19 | ООО УК "ПИК-Комфорт" | 25.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1233 | Красногорский г.о. | д. Путилково, Спасо-Тушинский бульвар, д. 7 | ООО УК "ПИК-Комфорт" | 25.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1234 | Красногорский г.о. | д. Путилково, Спасо-Тушинский бульвар, д. 3 | ООО УК "ПИК-Комфорт" | 25.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1235 | Красногорский г.о. | д. Путилково, ул. Сходненская, д. 11 | ООО УК "ПИК-Комфорт" | 25.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1236 | Красногорский г.о. | д. Путилково, ул. Сходненская, д. 13 | ООО УК "ПИК-Комфорт" | 25.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1237 | Красногорский г.о. | д. Путилково, ул. Сходненская, д. 35 | ООО УК "ПИК-Комфорт" | 25.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1238 | Красногорский г.о. | д. Аристово, ул. Светлая, д. 25 | Самоуправление | 25.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1239 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Геологов, д. 4/2 | ООО УК "НКС" | 26.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1240 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Геологов, д. 4/3 | ООО УК "НКС" | 26.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1241 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Геологов, д. 2А | ООО УК "НКС" | 26.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1242 | Красногорский г.о. | ул. Чайковского, д. 16 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 26.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1243 | Красногорский г.о. | ул. 50 лет Октября, д. 4 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 26.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1244 | Красногорский г.о. | Ильинское ш., д. 6 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 26.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1245 | Красногорский г.о. | п.Ильинское-Усово, пр. Александра Невского, д.2 | ООО "РЭУ №27" | 26.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1246 | Красногорский г.о. | п.Ильинское-Усово, пр. Александра Невского, д.3 | ООО "РЭУ №27" | 26.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1247 | Красногорский г.о. | п.Ильинское-Усово, пр. Александра Невского, д.4 | ООО "РЭУ №27" | 26.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1248 | Красногорский г.о. | п.Ильинское-Усово, пр. Александра Невского, д.5 | ООО "РЭУ №27" | 26.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1249 | Красногорский г.о. | п.Ильинское-Усово, пр. Александра Невского, д.6 | ООО "РЭУ №27" | 26.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1250 | Красногорский г.о. | п.Ильинское-Усово, пр. Александра Невского, д.7 | ООО "РЭУ №27" | 26.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1251 | Красногорский г.о. | п.Ильинское-Усово, пр. Александра Невского, д.8 | ООО "РЭУ №27" | 26.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1252 | Красногорский г.о. | п. Новый, д. 12 | ЖЭ(К)О №25 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЗВО) | 26.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1253 | Красногорский г.о. | п. Новый, д. 23А | ЖЭ(К)О №25 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЗВО) | 26.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1254 | Красногорский г.о. | п. Архангельское, д. 3 | ЖЭ(К)О №25 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЗВО) | 26.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1255 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Школьная, д. 5 | ООО "УК "Чкаловская" | 26.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1256 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Королева, д. 2 | ООО УК "Европа" | 26.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1257 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Белобородова, д. 1 | ООО УК "Европа" | 26.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1258 | Красногорский г.о. | п. Новый, д. 6 | ООО "УК "Акватория" | 26.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1259 | Красногорский г.о. | п. Новый, д. 23 | ООО "УК "Акватория" | 26.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1260 | Красногорский г.о. | п. Новый, д. 8, корп. 1 | ООО "УК "Феникс" | 26.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1261 | Красногорский г.о. | п. Новый, д. 8, корп. 2 | ООО "УК "Феникс" | 26.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1262 | Красногорский г.о. | п. Новый, д. 8, корп. 3 | ООО "УК "Феникс" | 26.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1263 | Красногорский г.о. | Ильинский тупик, д. 11 | МУП "Жилищный трест" | 27.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1264 | Красногорский г.о. | Ильинский тупик, д. 13 | МУП "Жилищный трест" | 27.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1265 | Красногорский г.о. | д. Гольево, ул. Колхозная, д. 1 | МУП "Жилищный трест" | 27.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1266 | Красногорский г.о. | д. Гольево, ул. Колхозная, д. 2 | МУП "Жилищный трест" | 27.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1267 | Красногорский г.о. | ул. Заводская, д. 17 | МУП "Жилищный трест" | 27.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1268 | Красногорский г.о. | ул. Центральная д. 63Б | МУП "Жилищный трест" | 27.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1269 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Институтская, д. 4А | ООО "УК НКС" | 27.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1270 | Красногорский г.о. | п. Истра, д. 1 | МБУ "КГС" | 27.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1271 | Красногорский г.о. | п. Истра, д. 2 | МБУ "КГС" | 27.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1272 | Красногорский г.о. | п. Истра, д. 3 | МБУ "КГС" | 27.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1273 | Красногорский г.о. | п. Истра, д. 4 | МБУ "КГС" | 27.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1274 | Красногорский г.о. | п. Истра, д. 5 | МБУ "КГС" | 27.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1275 | Красногорский г.о. | п. Истра, д. 6 | МБУ "КГС" | 27.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1276 | Красногорский г.о. | п. Истра, д. 7 | МБУ "КГС" | 27.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1277 | Красногорский г.о. | п. Истра, д. 8 | МБУ "КГС" | 27.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1278 | Красногорский г.о. | п. Истра, д. 9 | МБУ "КГС" | 27.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1279 | Красногорский г.о. | п. Истра, д. 11 | МБУ "КГС" | 27.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1280 | Красногорский г.о. | п. Истра, д. 12 | МБУ "КГС" | 27.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1281 | Красногорский г.о. | п. Истра, д. 13 | МБУ "КГС" | 27.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1282 | Красногорский г.о. | п. Истра, д. 14 | МБУ "КГС" | 27.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1283 | Красногорский г.о. | п. Истра, д. 15 | МБУ "КГС" | 27.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1284 | Красногорский г.о. | п. Истра, д. 16 | МБУ "КГС" | 27.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1285 | Красногорский г.о. | п. Истра, д. 17 | МБУ "КГС" | 27.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1286 | Красногорский г.о. | п. Истра, д. 18 | МБУ "КГС" | 27.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1287 | Красногорский г.о. | п. Истра, д. 19 | МБУ "КГС" | 27.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1288 | Красногорский г.о. | п. Истра, д. 20 | МБУ "КГС" | 27.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1289 | Красногорский г.о. | п. Истра, д. 21 | МБУ "КГС" | 27.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1290 | Красногорский г.о. | п. Истра, д. 22 | МБУ "КГС" | 27.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1291 | Красногорский г.о. | п. Истра, д. 30 | МБУ "КГС" | 27.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1292 | Красногорский г.о. | д. Поздняково, ул. Центральная, д. 1А | МБУ "КГС" | 27.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1293 | Красногорский г.о. | пдх. Архангельское, д. 9 | МБУ "КГС" | 27.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1294 | Красногорский г.о. | п. Новый, д. 9 | ООО "УК "Феникс" | 27.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1295 | Красногорский г.о. | п. Новый, д. 10 | ООО "УК "Феникс" | 27.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1296 | Красногорский г.о. | п. Новый, д. 11 | ООО "УК "Феникс" | 27.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1297 | Красногорский г.о. | Ильинское шоссе, д. 12 | ООО " Технологии комфорта" | 28.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1298 | Красногорский г.о. | Ильинское шоссе, д. 14 | ООО " Технологии комфорта" | 28.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1299 | Красногорский г.о. | Ильинское шоссе, д. 16 | ООО " Технологии комфорта" | 28.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1300 | Красногорский г.о. | Ильинское шоссе, д. 18 | ООО " Технологии комфорта" | 28.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1301 | Красногорский г.о. | ул. Строительная, д. 5 | ТСЖ "Красная горка+" | 28.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1302 | Красногорский г.о. | ул. Успенская, д. 24 | ООО УК "Красногорский жилищный трест сервис" | 28.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1303 | Красногорский г.о. | ул. Железнодорожная, д. 1А | ООО УК "Жилищный трест и К" | 28.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1304 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Новая, д. 8 | ООО "Домоуправление 2" | 28.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1305 | Красногорский г.о. | ул. Первомайская, д. 9 | ООО "Зенит-Стройсервис" | 29.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1306 | Красногорский г.о. | ул. Школьная, д. 16А | ООО "Зенит-Стройсервис" | 29.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1307 | Красногорский г.о. | ул. Школьная, д. 7 | ТСЖ "ЖК" Парковый" | 29.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1308 | Красногорский г.о. | ул. Школьная, д. 9 | ТСЖ "ЖК" Парковый" | 29.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1309 | Красногорский г.о. | ул. Школьная, д. 11 | ТСЖ "ЖК" Парковый" | 29.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1310 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 27 | ООО "УК НКС" | 29.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1311 | Красногорский г.о. | Подмосковный бульвар, д. 12 | ООО "ГОРОДОК" | 29.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1312 | Красногорский г.о. | Красногорский бульвар, д. 19 | ООО "ГОРОДОК" | 29.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1313 | Красногорский г.о. | ул. Жуковского, д. 19 | ООО "ГОРОДОК" | 29.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1314 | Красногорский г.о. | п. Мечниково, д.25 | ТСЖ "Лесная Усадьба" | 29.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1315 | Красногорский г.о. | ул. Карбышева, д. 25 | ООО "Комфорт" | 30.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1316 | Красногорский г.о. | ул. Карбышева, д. 27 | ООО "Комфорт" | 30.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1317 | Красногорский г.о. | ул. Карбышева, д. 27, корп. 1 | ООО "Комфорт" | 30.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1318 | Красногорский г.о. | ул. Карбышева, д. 29 | ООО "Комфорт" | 30.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1319 | Красногорский г.о. | ул. Карбышева, д. 29, корп. 1 | ООО "Комфорт" | 30.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1320 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 47 | ООО "Комфорт" | 30.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1321 | Красногорский г.о. | ул. Авангардная, д. 2 | ООО "ЭКСперт-Сервис" | 30.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1322 | Красногорский г.о. | ул. Авангардная, д. 3 | ООО УК "ЖК АРТ" | 30.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1323 | Красногорский г.о. | ул. Авангардная, д. 4 | ООО "ЭКСперт-Сервис" | 30.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1324 | Красногорский г.о. | ул. Авангардная, д. 5 | ООО "ЭКСперт-Сервис" | 30.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1325 | Красногорский г.о. | ул. Авангардная, д. 6 | ООО "ЭКСперт-Сервис" | 30.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1326 | Красногорский г.о. | ул. Авангардная, д. 8 | ООО "ЭКСперт-Сервис" | 30.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1327 | Красногорский г.о. | ул. Авангардная, д. 10 | ООО "ЭКСперт-Сервис" | 30.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1328 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Новая Опалиха, д. 1 | ТСН ТСЖ "Новая Опалиха" | 30.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1329 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Новая Опалиха, д. 4 | ТСН ТСЖ "Новая Опалиха" | 30.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1330 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Новая Опалиха, д. 6 | ТСН ТСЖ "Новая Опалиха" | 30.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1331 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Новая Опалиха, д. 8 | ТСН ТСЖ "Новая Опалиха" | 30.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1332 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Новая Опалиха, д. 10 | ТСН ТСЖ "Новая Опалиха" | 30.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1333 | Красногорский г.о. | мкр. Опалиха, ул. Новая Опалиха, д. 12 | ТСН ТСЖ "Новая Опалиха" | 30.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1334 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 4Б | ООО "УК НКС" | 30.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1335 | Красногорский г.о. | ул. Советская, д. 9 | ООО «Жилищный комплекс» | 30.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1336 | Красногорский г.о. | ул. Советская, д. 39 | ООО «Жилищный комплекс» | 30.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1337 | Красногорский г.о. | ул. Октябрьская, д. 19Б | ООО «Жилищный комплекс» | 30.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1338 | Красногорский г.о. | ул. Школьная, д. 2 | ООО «Жилищный комплекс» | 30.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1339 | Красногорский г.о. | ул. Школьная, д. 4 | ООО «Жилищный комплекс» | 30.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1340 | Красногорский г.о. | п. Архангельское, д. 35 | ТСЖ "Архангельское" | 30.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1341 | Красногорский г.о. | Волоколамское ш., д. 1А | ООО УК "Жилищный трест и К" | 30.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1342 | Красногорский г.о. | ул. Железнодорожная, д. 1 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 30.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1343 | Красногорский г.о. | ул. Почтовая, д. 39 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 30.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1344 | Красногорский г.о. | ул. Рублевское предместье, д. 3, корп. 1 | ООО "РУ-ЭКС" | 30.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1345 | Красногорский г.о. | ул. Рублевское предместье, д. 3, корп. 2 | ООО "РУ-ЭКС" | 30.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1346 | Красногорский г.о. | ул. Рублевское предместье, д. 5, корп. 1 | ООО "РУ-ЭКС" | 30.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1347 | Красногорский г.о. | ул. Рублевское предместье, д. 5, корп. 2 | ООО "РУ-ЭКС" | 30.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1348 | Красногорский г.о. | ул. Рублевское предместье, д. 6, корп. 1 | ООО "РУ-ЭКС" | 30.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1349 | Красногорский г.о. | ул. Рублевское предместье, д. 6, корп. 2 | ООО "РУ-ЭКС" | 30.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1350 | Красногорский г.о. | ул. Рублевское предместье, д. 7, корп. 1 | ООО "РУ-ЭКС" | 30.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1351 | Красногорский г.о. | ул. Рублевское предместье, д. 7, корп. 2 | ООО "РУ-ЭКС" | 30.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1352 | Красногорский г.о. | ул. Рублевское предместье, д. 8, корп. 1 | ООО "РУ-ЭКС" | 30.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1353 | Красногорский г.о. | ул. Рублевское предместье, д. 8, корп. 2 | ООО "РУ-ЭКС" | 30.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1354 | Красногорский г.о. | ул. Рублевское предместье, д. 8, корп. 3 | ООО "РУ-ЭКС" | 30.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1355 | Красногорский г.о. | ул. Рублевское предместье, д. 9, корп. 1 | ООО "РУ-ЭКС" | 30.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1356 | Красногорский г.о. | ул. Рублевское предместье, д. 9, корп. 2 | ООО "РУ-ЭКС" | 30.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1357 | Красногорский г.о. | ул. Рублевское предместье, д. 10, корп. 1 | ООО "РУ-ЭКС" | 30.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1358 | Красногорский г.о. | ул. Рублевское предместье, д. 10, корп. 2 | ООО "РУ-ЭКС" | 30.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1359 | Красногорский г.о. | ул. Рублевское предместье, д. 11, корп. 1 | ООО "РУ-ЭКС" | 30.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1360 | Красногорский г.о. | ул. Рублевское предместье, д. 11, корп. 2 | ООО "РУ-ЭКС" | 30.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1361 | Красногорский г.о. | ул. Рублевское предместье, д. 12, корп. 1 | ООО "РУ-ЭКС" | 30.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1362 | Красногорский г.о. | ул. Рублевское предместье, д. 12, корп. 2 | ООО "РУ-ЭКС" | 30.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1363 | Красногорский г.о. | ул. Рублевское предместье, д. 14, корп. 1 | ООО "РУ-ЭКС" | 30.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1364 | Красногорский г.о. | ул. Рублевское предместье, д. 14, корп. 2 | ООО "РУ-ЭКС" | 30.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1365 | Красногорский г.о. | ул. Рублевское предместье, д. 14, корп. 3 | ООО "РУ-ЭКС" | 30.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1366 | Красногорский г.о. | ул. Рублевское предместье, д. 16, корп. 1 | ООО "РУ-ЭКС" | 30.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1367 | Красногорский г.о. | ул. Рублевское предместье, д. 16, корп. 2 | ООО "РУ-ЭКС" | 30.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1368 | Красногорский г.о. | ул. Рублевское предместье, д. 16, корп. 3 | ООО "РУ-ЭКС" | 30.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1369 | Красногорский г.о. | ул. Рублевское предместье, д. 28 | ООО "РУ-ЭКС" | 30.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1370 | Красногорский г.о. | ул. Рублевское предместье, д. 30 | ООО "РУ-ЭКС" | 30.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1371 | Красногорский г.о. | ул. Школьная, д. 1 | ТСЖ "Школьная-1" | 30.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1372 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 63 | ООО "УК "Акватория" | 30.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 1373 | Красногорский г.о. | с. Петрово-Дальнее, ул. Суворовская, д. 4 | АО "Вектор Плюс" | 30.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1374 | Красногорский г.о. | с. Петрово-Дальнее, ул. Суворовская, д. 6 | АО "Вектор Плюс" | 30.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1375 | Красногорский г.о. | д. Глухово, ул. Рублевское предместье, д. 4, корп. 1 | ТСЖ "РП-41" | 30.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1376 | Красногорский г.о. | д. Глухово, ул. Рублевское предместье, д. 4, корп. 2 | ТСЖ "РП-42" | 30.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1377 | Красногорский г.о. | д. Глухово, ул. Рублевское предместье, д. 6, корп. 3 | ТСЖ "РП-63" | 30.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1378 | Красногорский г.о. | ул. Им. Зверева, д. 8 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1379 | Красногорский г.о. | Подмосковный бульвар, д. 5 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1380 | Красногорский г.о. | Подмосковный бульвар, д. 10 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1381 | Красногорский г.о. | Подмосковный бульвар, д. 13 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1382 | Красногорский г.о. | Ильинский бульвар, д. 4 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1383 | Красногорский г.о. | Ильинский бульвар, д. 9 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1384 | Красногорский г.о. | Красногорский бульвар, д. 5 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1385 | Красногорский г.о. | Красногорский бульвар, д. 9 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1386 | Красногорский г.о. | Красногорский бульвар, д. 11 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1387 | Красногорский г.о. | Красногорский бульвар, д. 13, корп. 1 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1388 | Красногорский г.о. | Красногорский бульвар, д. 13, корп. 2 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1389 | Красногорский г.о. | Красногорский бульвар, д. 21 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1390 | Красногорский г.о. | Павшинский бульвар, д. 4 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1391 | Красногорский г.о. | Павшинский бульвар, д. 24 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1392 | Красногорский г.о. | Павшинский бульвар, д. 26 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1393 | Красногорский г.о. | Павшинский бульвар, д. 28 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1394 | Красногорский г.о. | Павшинский бульвар, д. 40 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1395 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 37 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1396 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 39 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1397 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 41 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1398 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 47/1 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1399 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 47/2 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1400 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 45 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1401 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 51 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1402 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 53 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1403 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 55 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1404 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 57 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1405 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 59 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1406 | Красногорский г.о. | ул. Светлая, д. 1 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1407 | Красногорский г.о. | ул. Светлая, д. 10 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1408 | Красногорский г.о. | ул. Успенская, д. 4 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1409 | Красногорский г.о. | ул. Пионерская, д. 19 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1410 | Красногорский г.о. | ул. Народного Ополчения, д. 21 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1411 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Ткацкая фабрики, д. 1А | МУП "РСП" | 31.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1412 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Ткацкая фабрики, д. 2А | МУП "РСП" | 31.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1413 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Ткацкая фабрики, д. 7 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1414 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Ткацкая фабрики, д. 11 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1415 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Ткацкая фабрики, д. 12 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1416 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Ткацкая фабрики, д. 13 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1417 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Ткацкая фабрики, д. 14 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1418 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, ул. Ткацкая фабрики, д. 15 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1419 | Красногорский г.о. | мкр.Опалиха, дом отдыха "Опалиха" 7 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1420 | Красногорский г.о. | п. Архангельское, д. 1 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1421 | Красногорский г.о. | п. Архангельское, д. 2 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1422 | Красногорский г.о. | п. Архангельское, д. 4 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1423 | Красногорский г.о. | п. Архангельское, д. 5 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1424 | Красногорский г.о. | п. Архангельское, д. 6 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1425 | Красногорский г.о. | п. Архангельское, д. 7 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1426 | Красногорский г.о. | п. Архангельское, д. 8 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1427 | Красногорский г.о. | п. Архангельское, д. 10 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1428 | Красногорский г.о. | п. Архангельское, д. 11 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1429 | Красногорский г.о. | п. Архангельское, д. 14 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1430 | Красногорский г.о. | п. Архангельское, д. 15 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1431 | Красногорский г.о. | п. Архангельское, д. 16 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1432 | Красногорский г.о. | п. Архангельское, д. 17 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1433 | Красногорский г.о. | п. Архангельское, д. 21 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1434 | Красногорский г.о. | п. Архангельское, д. 22 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1435 | Красногорский г.о. | п. Архангельское, д. 23 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1436 | Красногорский г.о. | п. Архангельское, д. 24 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1437 | Красногорский г.о. | п. Архангельское, д. 25 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1438 | Красногорский г.о. | п. Архангельское, д. 26 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1439 | Красногорский г.о. | п. Архангельское, д. 27 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1440 | Красногорский г.о. | п. Архангельское, д. 30 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1441 | Красногорский г.о. | п. Архангельское, д. 31 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1442 | Красногорский г.о. | п. Архангельское, д. 32 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1443 | Красногорский г.о. | п. Архангельское, д. 33 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1444 | Красногорский г.о. | п. Архангельское, д. 38 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1445 | Красногорский г.о. | п. Архангельское, д. 39 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1446 | Красногорский г.о. | пдх. Архангельское, д. 4 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1447 | Красногорский г.о. | пдх. Архангельское, д. 6 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1448 | Красногорский г.о. | пдх. Архангельское, д. 10 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1449 | Красногорский г.о. | п. Инженерный -1, д. 1 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1450 | Красногорский г.о. | п. Инженерный -1, д. 2 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1451 | Красногорский г.о. | п. Инженерный -1, д. 3 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1452 | Красногорский г.о. | п. Инженерный -1, д. 4 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1453 | Красногорский г.о. | п. Инженерный -1, д. 5 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1454 | Красногорский г.о. | п. Инженерный -1, д. 6 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1455 | Красногорский г.о. | п. Инженерный -1, д. 7 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1456 | Красногорский г.о. | п. Инженерный -1, д. 12 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1457 | Красногорский г.о. | п. Инженерный -1, д. 51 | МУП "РСП" | 31.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1458 | Красногорский г.о. | п. Петрово-Дальнее, ул. Колхозная, д. 33А | МУП "РСП" | 31.08.2019 | ТУ Ильинское |
| 1459 | Красногорский г.о. | с. Ангелово, МФЖК "Ангелово-Резиденц", д. 37 | ООО УК "Ангелово-Резиденц" | 31.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1460 | Красногорский г.о. | с. Ангелово, МФЖК "Ангелово-Резиденц", д. 47 | ООО УК "Ангелово-Резиденц" | 31.08.2019 | ТУ Отрадненское |
| 1461 | Красногорский г.о. | ул. Светлая, д. 5 | ООО "Красногорская коммунальная система" | 01.09.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1462 | Красногорский г.о. | ул. Светлая, д. 4 | ООО "Красногорская коммунальная система" | 01.09.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1463 | Красногорский г.о. | ул. Светлая, д. 2 | ООО "Красногорская коммунальная система" | 01.09.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1464 | Красногорский г.о. | ул. Светлая, д. 3 | ООО "Красногорская коммунальная система" | 01.09.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1465 | Красногорский г.о. | ул. Светлая, д. 6 | ООО "Красногорская коммунальная система" | 01.09.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1466 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 49А | ООО «Пик-Комфорт» | 01.09.2019 | ТУ Нахабино |
| 1467 | Красногорский г.о. | п. Инженерный-1, д. 11 | ООО "ГУЖФ" | 01.09.2019 | ТУ Ильинское |
| 1468 | Красногорский г.о. | п. Инженерный-1, д. 16 | ООО "ГУЖФ" | 01.09.2019 | ТУ Ильинское |
| 1469 | Красногорский г.о. | п. Новый, д. 19 | ООО "ГУЖФ" | 01.09.2019 | ТУ Ильинское |
| 1470 | Красногорский г.о. | п. Новый, д. 20 | ООО "ГУЖФ" | 01.09.2019 | ТУ Ильинское |
| 1471 | Красногорский г.о. | п. Новый, д. 22 | ООО "ГУЖФ" | 01.09.2019 | ТУ Ильинское |
| 1472 | Красногорский г.о. | ул. Кирова, д. 4 | ООО "УК Авангард" | 01.09.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1473 | Красногорский г.о. | Павшинский бульвар, д. 45 | Самоуправление | 01.09.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1474 | Красногорский г.о. | ул. в/г. Павшино, д. 3 | ООО " Технологии комфорта" | 03.09.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1475 | Красногорский г.о. | ул. в/г. Павшино, д. 15 | ООО " Технологии комфорта" | 03.09.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1476 | Красногорский г.о. | ул. в/г. Павшино, д. 16 | ООО " Технологии комфорта" | 03.09.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1477 | Красногорский г.о. | ул. в/г. Павшино, д. 18 | ООО " Технологии комфорта" | 03.09.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1478 | Красногорский г.о. | ул. Парковая, д. 8 | ООО "УК "Парковые Аллеи" | 05.09.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1479 | Красногорский г.о. | пдх. Архангельское, д. 9 | ООО "УК НТК" | 05.09.2019 | ТУ Ильинское |
| 1480 | Красногорский г.о. | пдх. Архангельское, д. 13 | ООО "УК НТК" | 05.09.2019 | ТУ Ильинское |
| 1481 | Красногорский г.о. | пдх. Архангельское, д. 8 | ООО "УК НТК" | 05.09.2019 | ТУ Ильинское |
| 1482 | Красногорский г.о. | пдх. Архангельское, д. 14 | ООО "УК НТК" | 06.09.2019 | ТУ Ильинское |
| 1483 | Красногорский г.о. | пдх. Архангельское, д. 15 | ООО "УК НТК" | 06.09.2019 | ТУ Ильинское |
| 1484 | Красногорский г.о. | пдх. Архангельское, д. 16 | ООО "УК НТК" | 06.09.2019 | ТУ Ильинское |
| 1485 | Красногорский г.о. | пдх. Архангельское, д. 17 | ООО "УК НТК" | 06.09.2019 | ТУ Ильинское |
| 1486 | Красногорский г.о. | пдх. Архангельское, д. 18 | ООО "УК НТК" | 06.09.2019 | ТУ Ильинское |
| 1487 | Красногорский г.о. | п. Архангельское, д. 13 | ООО "УК НТК" | 06.09.2019 | ТУ Ильинское |
| 1488 | Красногорский г.о. | п. Мечниково, д.2 | ТСЖ "Надежда" | 08.09.2019 | ТУ Ильинское |
| 1489 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Школьная, д. 13 | ТСЖ "Школьнная" | 09.09.2019 | ТУ Нахабино |
| 1490 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 62 | ТСЖ "Нахабинка" | 09.09.2019 | ТУ Нахабино |
| 1491 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 64 | ТСЖ "Нахабинка" | 09.09.2019 | ТУ Нахабино |
| 1492 | Красногорский г.о. | рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 24 | ЖСК "ЛУЧ" | 09.09.2019 | ТУ Нахабино |
| 1493 | Красногорский г.о. | ул. Железнодорожная, д. 26А | ЖСК "ЗЕНИТ" | 10.09.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1494 | Красногорский г.о. | ул. Железнодорожная, д. 28А | ЖСК "ЗЕНИТ" | 10.09.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1495 | Красногорский г.о. | ул. Железнодорожная, д. 32 | ЖСК "ЗЕНИТ" | 10.09.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1496 | Красногорский г.о. | ул. Железнодорожная, д. 34 | ЖСК "ЗЕНИТ" | 10.09.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1497 | Красногорский г.о. | ул. Г. Димитрова, д. 4 | ЖСК "ЗЕНИТ" | 10.09.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1498 | Красногорский г.о. | ул. Г. Димитрова, д. 6 | ЖСК "ЗЕНИТ" | 10.09.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1499 | Красногорский г.о. | ул. Г. Димитрова, д. 8 | ЖСК "ЗЕНИТ" | 10.09.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1500 | Красногорский г.о. | ул. Г. Димитрова, д. 10 | ЖСК "ЗЕНИТ" | 10.09.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1501 | Красногорский г.о. | ул. Комсомольская, д. 25 | ЖСК "ЗЕНИТ" | 10.09.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1502 | Красногорский г.о. | ул. Комсомольская, д. 29 | ЖСК "ЗЕНИТ" | 10.09.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1503 | Красногорский г.о. | ул. Циолковского, д. 22 | ЖСК "ЗЕНИТ" | 10.09.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1504 | Красногорский г.о. | п. Мечниково, д. 25 | ТСЖ "ЛЕСАЯ УСАДЬБА" | 10.09.2019 | ТУ Ильинское |
| 1505 | Красногорский г.о. | ул. Ленина, д. 47/3 | ЖСК "Зоркий-3" | 13.09.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1506 | Красногорский г.о. | ул. Братьев Горожанкиных, д. 8 | ЖСК "Зоркий" | 13.09.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1507 | Красногорский г.о. | ул. Народного Ополчения, д. 18А | ООО "УК "Парковые Аллеи" | 15.09.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1508 | Красногорский г.о. | ул. Лесная, д. 17 | ТСЖ "Радость" | 07.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1509 | Красногорский г.о. | ул. Королева, д. 1 | ООО УК "Южный" | 30.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1510 | Красногорский г.о. | ул. Королева, д. 2 | ООО УК "Южный" | 30.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1511 | Красногорский г.о. | ул. Заводская, д. 29 | ООО УК "Южный" | 30.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1512 | Красногорский г.о. | ул. Промышленная, д. 42 | ООО УК "Южный" | 30.06.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1513 | Красногорский г.о. | ул. Королева, д. 5 | ООО УК "Южный" | 31.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1514 | Красногорский г.о. | ул. Королева, д. 7 | ООО УК "Южный" | 31.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1515 | Красногорский г.о. | ул. в/г Павшино, д. 2Б | ООО УК "Южный" | 31.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1516 | Красногорский г.о. | ул. в/г Павшино, д. 19 | ООО УК "Южный" | 31.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1517 | Красногорский г.о. | Ильинское ш., д. 2А | ООО УК "Южный" | 31.07.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1518 | Красногорский г.о. | ул. Заводская, д. 2 | ООО УК "Южный" | 31.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1519 | Красногорский г.о. | ул. Заводская, д. 22 | ООО УК "Южный" | 31.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1520 | Красногорский г.о. | ул. Заводская, д. 23 | ООО УК "Южный" | 31.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1521 | Красногорский г.о. | ул. Заводская, д. 24 | ООО УК "Южный" | 31.08.2019 | МКУ ЕСЗ |
| 1522 | Красногорский г.о. | ул. Заводская, д. 27 | ООО УК "Южный" | 31.08.2019 | МКУ ЕСЗ |

Приложение к бланку №006368

Приложение №7

к постановлению администрации

городского округа Красногорск

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2019/2020годов

Городской округ Красногорск \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г

Наименование Объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес Объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель теплоснабжающей организации ПАО «Красногорская теплосеть»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (фамилия, имя, отчество)

Представитель абонента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(должность) (фамилия, имя, отчество)

далее совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт о том, что Сторонами проведено обследование объекта, предъявленного после проведения работ по подготовке к отопительному периоду 2019-2020 годов.

Выполнены следующие работы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гидропневматическая промывка системы  отопления | Акт № \_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г |  |
| 2. | Гидравлическое испытание системы  отопления | Акт № \_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г |  |
| 3. | Гидропневматическая промывка системы  ГВС | Акт № \_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г |  |
| 4. | Гидравлическое испытание системы  ГВС | Акт № \_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г |  |
| 5. | Наличие акта сверки по задолженности перед РСО | Акт № \_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г |  |
|  |  |  |  |
| Проведена проверка (обследование) состояния следующего имущества: | | | |
|  |  |  |  |
|  | Имущество | Состояние | Примечание  (акт, предписание, гарантийное письмо) |
| 1. | Внутренняя система отопления и ГВС | неудовлетворительно/удовлетворительно  (не нужное зачеркнуть) |  |
| 2. | Наружная ТС, тепловая камера | неудовлетворительно/удовлетворительно  (не нужное зачеркнуть) |  |
| 3. | Тепловая изоляция трубопроводов | неудовлетворительно/удовлетворительно  (не нужное зачеркнуть) |  |
| 4. | Запорная и регулирующая арматура | неудовлетворительно/удовлетворительно  (не нужное зачеркнуть) |  |
| 5. | Гидроизоляция теплового ввода | неудовлетворительно/удовлетворительно  (не нужное зачеркнуть) |  |
| 6. | Подвальное помещение | неудовлетворительно/удовлетворительно  (не нужное зачеркнуть) |  |
| 7. | Расчётное дроссельное устройство | неудовлетворительно/удовлетворительно  (не нужное зачеркнуть) |  |
| 8. | Прибор учёта тепловой энергии | неудовлетворительно/удовлетворительно  (не нужное зачеркнуть) |  |
| 9. | КИП и А | неудовлетворительно/удовлетворительно  (не нужное зачеркнуть) |  |
| 10. | Паспорт теплопотребляющих установок, принципиальные схемы, инструкции для обслуживающего персонала и соответствие их действительности | отсутствует/имеется/соответствует  (не нужное зачеркнуть) |  |
| 11. | Договор с РСО | отсутствует/имеется/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (не нужное зачеркнуть) |  |
| 12. | Задолженность абонента за поставленную тепловую энергию | отсутствует/имеется  (не нужное зачеркнуть) |  |

Абонент несет в полном объеме ответственность за техническое состояние теплопотребляющих установок.

При несанкционированных изменениях схем присоединения систем отопления, вентиляции или ГВС ответственность за надежность и качество теплоснабжения объектов возлагается на владельцев теплопотребляющих установок.

Представитель Представитель

Абонента Теплоснабжающей организации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к бланку №006368

Приложение №8

к постановлению администрации

городского округа Красногорск

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

город \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ район \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

1. **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

1. Адрес многоквартирного дома \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Год постройки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Характеристика объекта:

износ в % \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этажность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подъездов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наличие подвалов, цокольных этажей, м2, общей площади \_\_\_\_\_\_\_\_

количество квартир \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (шт.)

общая полезная площадь объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (кв. м)

жилая площадь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (кв. м)

нежилая площадь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в том числе под производственные нужды \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (кв. м) 4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Источники:

теплоснабжения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ газоснабжения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

твердого и жидкого топлива \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

энергоснабжения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Системы АПЗ и дымоудаления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г., срок действия \_\_\_\_года (лет)

7. Акт технического обслуживания внутридомового газового оборудования от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

8. Акт проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов от \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**II. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПРОШЕДШЕГО 20\_\_\_\_\_\_\_\_г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Основные виды неисправностей (аварий) | Дата | Причина возникновения | Отметка о выполненных работах по ликвидации |
|  |  |  |  |  |

**III. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 20\_\_\_\_\_\_\_\_ г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию | Единицы измерения | Всего по плану подготовки к зиме | | Выполнено при подготовке к зиме | Оценка результатов готовности (удовл./ неудовл.) |
| 1. | Объем работ |  |  | |  |  |
| 2. | Ремонт кровли | кв.м |  | |  |  |
| 3. | Ремонт чердачных помещений, в том числе:  - утепление (засыпка) чердачного перекрытия  - изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков | кв.м  м.п |  | |  |  |
| 4. | Ремонт фасадов, в том числе:  - ремонт и покраска  - герметизация швов  - ремонт водосточных труб  - утепление оконных проемов  - утепление дверных проемов | кв.м  м.п  м.п  шт.  шт. |  | |  |  |
| 5. | Ремонт подвальных помещений, в том числе:  - изоляция трубопроводов  - ремонт дренажных и водооотводящих устройств | м.п.  м.п. |  | |  |  |
| 6. | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе:  - отмостков  - приямков | кв.м  кв.м |  | |  |  |
| 7. | Ремонт инженерного оборудования, в том числе:  1) центрального отопления: радиаторов  трубопроводов  запорной арматуры  промывка и опрессовка.  2) котельных:  котлов на газовом топливе  то же, на угле  тепловых пунктом  элеваторных узлов.  3) горячего водоснабжения: трубопроводов  запорной арматуры  промывка и опрессовка.  4) водопровода:  ремонт и замена арматуры  ремонт и изоляция труб.  5) канализации:  ремонт трубопроводов  ремонт колодцев  промывка системы,  6) электрооборудования:  световой электропроводки  силовой электропроводки  вводных устройств  электрощитовых  электродвигателей | шт.  м.п  шт.  м.п  шт.  шт.  шт.  шт.  м.п  шт.  м.п  шт.  м.п  м.п  шт.  м.п  м.п  м.п  шт.  шт.  шт. |  | |  |  |
| 8. | Другие работы |  |  |  | |  |
| 9. | Обеспеченность объекта |  |  |  | |  |

котельных топливом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать запас в днях)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (тыс. куб. м)

горюче-смазочными материалами и бензином \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (тыс. усл. т)

пескосоляной смесью и химреагентами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (тыс. куб. м)

инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий \_\_\_\_\_ (шт.)

**IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 20\_\_\_\_\_\_\_\_ г.**

Комиссия в составе:

руководителя управляющей организации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

членов комиссии:

- представителей собственников помещений в многоквартирном доме (совета многоквартирного дома):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- представителей специализированных организаций

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - представителей муниципального образования

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к эксплуатации в осенне-зимний период подготовлен.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) подпись ФИО

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) подпись ФИО

\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) подпись ФИО

\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) подпись ФИО

\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) подпись ФИО

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

**Разрешаю** эксплуатацию данного дома в осенне-зимний период 20\_\_\_\_\_ г.

**Глава муниципального образования** (заместитель)

\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) подпись ФИО

Приложение к бланку №006368

Приложение

к комплексному плану мероприятий

по подготовке к работе в осенне-

зимний период 2019/2020 года

по городскому округу Красногорск

ПЛАН-ГРАФИК

по подготовке объектов социальной сферы эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 гг

Объекты культуры



Приложение к бланку №006368

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МАУК ККДК «Подмосковье» | г. Красногорск Ул. Ленина, д.3 | г.Красногорск |
| 2 | филиал МАУК ККДК:(КЦ) | г. Красногорск Ул. Вокзальная 10-а | г.Красногорск |
| Культурный центр «Красногорье» |
| 3 | Филиал МАУК ККДК | Пос. Архангельское, д.17-а | с.п. Ильинское |
| (КЦ )Культурный центр «Архангельское» |
| 4 | «Светик семицветик» | г. Красногорск Южный бульвар д.4 | г.Красногорск |
| Филиал МАУК ККДК |
| 5 | МУДО «Красногорская ДМШ» | г.Красногорск, ул. Вокзальная, д.27-а | г.Красногорск |
| 6 | МУДО «Красногорска детская художественная школа» | г.Красногорск | г.Красногорск |
| Филиал | И Мерлушкина 2 |
| 7 | МУДО «Детская хоровая школа «Алые паруса» | г.Красногорск, ул. Ленина, д.30-В | г.Красногорск |
| 8 | МУДО «Нахабинская школа искусств» | Пос. Нахабино, ул. Чкалова, д.4 | р.п.Нахабино |
| Чкалова д.6 |
| 9 | МУДО «Петрово-Дальневская школа искусств», сельская | С. Петрово-Дальнее, ул. Школьная | с.п. Ильинское |
| Филиал в КЦ «Архангельское» |
|  |
| 10 | СДК «Луч» | С. Петрово-Дальнее, ул. Центральная, д.21 | с.п. Ильинское |
| 11 | СДК «Поздняково» | Д. Поздняково | с.п. Ильинское |
| 12 | МУК «Центр культуры и досуга» | д. Путилково ул. Томировича д1 | с.п. Отрадненское |
| 13 | МУК «Центр культуры и досуга» (сельское поселение Отрадненское) | Пос. Отрадное **29д** | с.п. Отрадненское |
| 14 | МАУ «Культурно – досуговый клуб «Мечта» ( рабочий поселок Нахабино) | р.п.Нахабино, Красноармейская,д.44 | р.п.Нахабино |
| 15 | МАУ «Культурно – досуговый клуб «Мечта» филиал | р.п. Нахабино ул. Чкалова 7 | р.п.Нахабино |
| 16 | МУК «КЦБС» (13-30) | Ул.Димитрова,д.9 | г.Красногорск |
| Центральная районная библиотека |
| 17 | Городская библиотека №6 | Ильинское шоссе, д.12 | г.Красногорск |
| 18 | Павшинская городская библиотека №2 | Вокзальная 10-а | г.Красногорск |
| 19 | Нахабинская городская библиотека | Нахабино. Вокзальный пер.25-а-отдельное здание | р.п.Нахабино |
| 20 | Городская библиотека №1 | Ул.Кирова, д.2 | г.Красногорск |
| 21 | Детская библиотека №20 | Ул. Пионерская,д.9 | г.Красногорск |
| 22 | Грибановская сельская библиотека | С.Дмитровское | с.п. Ильинское |
| 23 | Ильинская сельская библиотека | Пос. Ильинское-Усово | с.п. Ильинское |
| Отдельное здание |
| 24 | Ильинско-Усовская сельская библиотека | Пос. Ильинское-Усово, ДК | с.п. Ильинское |
| 25 | Петрово-Дальневская сельская библиотека | П-Д, ул.Новый поселок, д.5-а | с.п. Ильинское |
| 26 | Коростовская сельская библиотека | П/о Отрадное, Светлые горы . Отдельное здание | с.п. Отрадненское |
| 27 | Грибановская сельская библиотека | С.Дмитровское | с.п. Ильинское |
| 28 | Петрово-Дальневская сельская библиотека | П-Д, ул.Новый поселок, д.5-а | с.п. Ильинское |
| 29 | Коростовская сельская библиотека | П/о Отрадное, Светлые горы . Отдельное здание | с.п. Отрадненское |
| 30 | Марьинская сельская библиотека | Пос.Отрадное,д.1 | с.п. Отрадненское |
| 31 | Архангельская сельская библиотека | Пос.Архангельское, д.17-а | с.п. Ильинское |
| 32 | Муниципальное учреждение «Молодежный клуб «Досуг» | Красногорск, ул.Лесная ,д.9 | г.Красногорск |
| 33 | Сектор МУ «Досуг» Лад | П. Опалиха. ул.Геологов, д.3 | г.Красногорск |
| 34 | Сектор МУ «Досуг» | Красногорск, Оптический пер.д.8 | г.Красногорск |
| 35 | Сектор МУ «Досуг» | Красногорск,ул.Ленина,д.5 | г.Красногорск |
| 36 | Сектор МУ «Досуг» | Красногорск.ул.Кирова,д.1 | г.Красногорск |
| 37 | Сектор МУ «Досуг» | Красногорск. Ул.Ленина 39 | г.Красногорск |
| 38 | Сектор МУ «Досуг» | Красногорск | г.Красногорск |
| Ильинское шоссе д. 6 |
| 39 | Сектор МУ «Досуг» | г. Красногорск | г.Красногорск |
| Оптический пер.7 |
| 40 | Сектор МУ «Досуг» | г. Красногорск | г.Красногорск |
|  |
| 41 | Сектор МУ «Досуг» | Г.О. Красногорск | р.п.Нахабино |
| Нахабино ул.Чкалова д.7 |
| 42 | Сектор МУ «Досуг» | Г.О. Красногорск | г.Красногорск |
| Д. Путилково |
| Ул.Садоваяд.18 |
| 43 | Сектор МУ «Досуг» | Красногорск | г.Красногорск |
| ул. Чайковского д.12 |
| 44 | МАУК КВК «Знаменское-Губайлово» | Ул.Райцентр д 9 | г.Красногорск |
| образование | Ул.Райцентр д 8 |
| 45 | МУК «Районный центр культуры «Купина» | Нахабино | р.п.Нахабино |
| Чкалова 6 |

Приложение к бланку №006368

Объекты спорта



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное автономное  спортивно-оздоровительное учреждение «Зоркий» | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 37 | Красногорск |
| 1.1. | Лыжный стадион | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 37 | Красногорск |
| 1.2. | Спортивный комплекс "Красногорск" | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Вокзальная, д. 25 А корп. 1 | Красногорск |

Приложение к бланку №006368

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Стадион "Зоркий" | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Пионерская, д. 31 | Красногорск |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение комплексная спортивная школа олимпийского резерва «Зоркий» | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Пионерская, д. 31 | Красногорск |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Пионерская, д. 11А | Красногорск |
| 4 | Автономное учреждение «Красногорский спортивно-оздоровительный центр» | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Советская, д. 15. | Красногорск |
| 5 | Муниципальное автономное  учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Нахабино» | 143433, Московская обл., г. Красногорск, рабочий поселок Нахабино, улица Инженерная, дом 7 | Нахабино |
| 6 | Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Петрово-Дальнее» | 143422, Московская обл., Красногорский район, с. Петрово-Дальнее, ул. Школьная, д.18А | Ильинское |
| 7 | Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Опалиха» | 143400, Московская область, г. Красногорск, Опалиха, ул. Есенинская, д.13 | Красногорск |

Приложение к бланку №006368

Объекты социальной защиты населения



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственное казенное учреждение социального обслуживания Московской области "Красногорский социально реабилитационный центр для несовершеннолетних" | 143403, Московская обл., Красногорск, ул. Центральный проезд д. 25 | г.Красногорск |
| 2 | Государственное казенное учреждение Московской области Красногорский центр занятости населения | 143402, Московская обл., г.Красногорск, ул. Жуковского, д.6 | г.Красногорск |
| 3 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области "Красногорский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" | 143402, Московская обл., г. Красногорск, ул. Октябрьская, д.1 | г.Красногорск |

Приложение к бланку №006368

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Красногорское управление социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области | Московская область, Красногорск, Волоколамское шоссе, 8 | г.Красногорск |
| 5 | Филиал №23 Московское областное региональное отделение Фонда социального страхования РФ | 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д.1А | г.Красногорск |
| 6 | Управление опеки и попечительства Министерства образования Московской области по городскому округу Красногорск | 143409 Московская область, г. Красногорск, ул. Успенская, д.8, 1 этаж, помещение № 13 | г.Красногорск |
| 7 | Главное управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 9 по г. Москве и Московской области | 143402, Московская обл, г Красногорск, ул. Чайковского, д 11 | г.Красногорск |
| 8 | Красногорское управление ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области | 143400, Московская область, г. Красногорск, ул. Железнодорожная, д. 38а | г.Красногорск |

Приложение к бланку №006368

Объекты образования



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ СОШ №1 | 143400, Московская область, г.Красногорск, ул. Первомайская, д.13 | г.Красногорск |
| 2 | МБОУ гимназия №2 | 143400, Московская область, г.Красногорск, ул. Карбышева, д.5 | г.Красногорск |
| 3 | МБОУ СОШ №3 | 143400, Московская область, г.Красногорск, ул. Кирова, д.23 | г.Красногорск |
| 4 | МБОУ лицей №4 | 143400, Московская область, г.Красногорск, ул. Карбышева, д.21 | г.Красногорск |
| 5 | МБОУ гимназия №5 | 143400, Московская область, г.Красногорск, ул. Комсомольская, д.7-А | г.Красногорск |
| 6 | МБОУ гимназия №6 | 143400, Московская область, г.Красногорск, ул. Комсомольская, д. 41 | г.Красногорск |
| 7 | МБОУ гимназия 7 | 143402, Московская область, г.Красногорск, ул. Чайковского, д. 12а | г.Красногорск |
| 8 | МБОУ СОШ №8 | 143400, Московская область, г.Красногорск, ул. Пионерская, д. 11 | г.Красногорск |
| 9 | МБОУ СОШ №9 | 143400, Московская область, г.Красногорск, ул. Вокзальная, д. 19 | г.Красногорск |
| 10 | МБОУ СОШ №10 с УИОП | 143400, Московская область, г.Красногорск, ул. Ленина, д. 32 | г.Красногорск |
| 11 | МБОУ СОШ №11 | 143400, Московская область, г.Красногорск, ул. Ленина, д. 9 | г.Красногорск |
| 12 | МБОУ СОШ №12 | 143400, Московская область г.Красногорск, Южный бульвар, д. 3, д.3а. | г.Красногорск |
| 13 | МБОУ СОШ №14 | 143400, Московская область г.Красногорск, ул. Игната Титова, д.5 | г.Красногорск |
| 14 | МБОУ СОШ № 15 | 143400, Московская область г.Красногорск, ул. Успенская, д. 20 | г.Красногорск |
| 15 | МБОУ СОШ №16 | 143405, Московская область г.Красногорск, Ильинский бульвар, д.6 | г.Красногорск |

Приложение к бланку №006368

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | МБОУ НОШ №17 | 143405, Московская область г.Красногорск, бульвар Космонавтов, д.2 | г.Красногорск |
| 17 | МБОУ СОШ №18 | 143405, Московская область г.Красногорск, бульвар Космонавтов, д.9 | г.Красногорск |
| 18 | МБОУ СОШ №19 | 143405, Московская область г.Красногорск, ул. Игната Титова, д.10 | г.Красногорск |
| 19 | МБОУ СОШ №20 | 143441, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, Спасо-Тушинский бульвар, д.4 | с.п. Отрадненское |
| 20 | МБОУ Опалиховская СОШ | 143400, Московская область г.Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Чапаева, д. 59 | г.Красногорск |
| 21 | МБОУ Опалиховская гимназия | 143400, Московская область г.Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 15 | г.Красногорск |
| 22 | МБО лицей №1 п.Нахабино | 143430, Московская область, Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. 11 Сапёров, д 6 | р.п. Нахабино |
| 23 | МБОУ Нахабинская СОШ №2 | 143430, Московская область, Красногорский р-н, п.Нахабино, ул. Институтская, д. 21 А(н/ш) ул.Институтская, д.10б | р.п. Нахабино |
| 24 | МБОУ Нахабинская СОШ №3 с УИОП | 143430, Московская область, Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 56 | р.п. Нахабино |
| 25 | МБОУ "Нахабинская гимназия №4" | 143430, Московская область, Красногорский р-н, п. Нахабино, ул.Школьная,д.6 | р.п. Нахабино |
| 26 | МБОУ Ангеловская СОШ | 143412, Московская область, Красногорский р-н, дер. Ангелово | с.п. Отрадненское |
| 27 | МБОУ Архангельская СОШ им. А.Н.Косыгина | 143420, Московская область, Красногорский р-н, п. Архангельское | с.п. Ильинское |
| 28 | МБОУ Петрово-Дальневская СОШ | 143430, Московская область, Красногорский р-н, с. Петрово-Дальнее, ул. Школьная | с.п. Ильинское |
| 29 | МБОУ Ильинская СОШ | 143421, Московская область, Красногорский р-н, п. Ильинское-Усово, ул. Новый посёлок, д. 11в | с.п. Ильинское |
| 30 | МБОУ Николо-Урюпинская ООШ | 143421, Московская область, Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино, ул. Сокольники, д. 1 | с.п. Ильинское |
| 31 | МБОУ Ульяновская СОШ | 143441, Московская область, Красногорский р-н, д. Путилково, д. 53 | с.п. Отрадненское |
| 32 | МБОУ "Образовательный центр "Созвездие" | 143400, Московская область, г. Красногорск, ул. Народного ополчения, д.7 | г. Красногорск |
| 33 | МБОУ "Начальная школа-детский сад" | 143400, Московская область, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября | г. Красногорск |
| 34 | МБДОУ дс №2 | 143406 Московская обл., г.Красногорск, ул.Димитрова д.7а. | г. Красногорск |

Приложение к бланку №006368

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | МБДОУ дс №3 | 143405 Московская обл., г.Красногорск, ул.Вокзальная | г. Красногорск |
| 36 | МБДОУ дс №4 | 143430, Россия, Московская область, Красногорский р-н, д. Козино, ул. Школьная д.1г. | р.п. Нахабино |
| 37 | МБДОУ дс №5 | 143406 Московская обл., г.Красногорск, ул.Циолковского, д.1а. | г. Красногорск |
| 38 | МБДОУ дс №6 | 143422 Московская обл. Красногорский район, с. Петрово-Дальнее, ул.Садовая | с.п. Ильинское |
| 39 | МБДОУ дс №7 | 143420 Московская обл. Красногорский район, п.Архангельское | с.п. Ильинское |
| 40 | МБДОУ дс №8 | 143408 Московская обл., г. Красногорск, бульвар Космонавтов, д.3; бульвар Космонавтов, д. 5. | г. Красногорск |
| 41 | МБДОУ дс №9 | 143400 Московская обл. г.Красногорск, Оптический пер., д.10 | г. Красногорск |
| 42 | МБДОУ дс №10 | 143400, Московская область, г.Красногорск, ул. Циолковского, д.20-а. | г. Красногорск |
| 43 | МБДОУ дс №11 | 143400, Московская область, г.Красногорск, ул. Чайковского, д.21-а. | г. Красногорск |
| 44 | МБДОУ дс №12 | 143400, Московская область, г.Красногорск, ул. Карбышева, д.3А | г. Красногорск |
| 45 | МБДОУ дс №13 | 143430, Московская область, Красногорский р-н, п. Нахабино, Лесной переулок, д.10; п. Нахабино, ул. Панфилова, д.1 | р.п. Нахабино |
| 46 | МБДОУ дс №14 | 143432, Московская область, Красногорский р-н, п. Нахабино, ул.Парковая, д.6а. | р.п. Нахабино |
| 47 | МБДОУ дс №15 | 143400, Московская область, г.Красногорск, ул. Вокзальная, д.18 | г. Красногорск |
| 48 | МБДОУ дс №16 | 143421, МО, Красногорский район, п. Ильинское-Усово, ул. Новый поселок | с.п. Ильинское |
| 49 | МБДОУ дс №17 | 143441,Московская область, Красногорский р-н, д. Путилково; д. Путилково, ул.Садовая, д.20; д. Путилково, ул.70 летия Победы,д.2а., д. Путилково, ул. Путилковское ш., д.4, кор.2, пом.2. | с.п. Отрадненское |
| 50 | МБДОУ дс №18 | 143422 , Московская область, Красногорский р-н, п. Мечниково | с.п. Ильинское |
| 51 | МБДОУ дс №19 | 143405, Московская область, г.Красногорск, Павшинский б-р, дом 42; г.Красногорск, ул.Авангардная, д. 1. | г. Красногорск |
| 52 | МБДОУ дс №20 | 143444,Московская область, г.Красногорск, мкр.Опалиха, ул.Есенинская, д 3 | г. Красногорск |
| 53 | МБДОУ дс №21 | 143441, Московская область, Красногорский р-н, п. Отрадное; Красногорский р-н, д. Сабурово, ул.Парковая, д.10. | с.п. Отрадненское |
| 54 | МБДОУ дс №22 | 143405, Московская область, г.Красногорск, ул. Игната Титова, дом. 8 | г. Красногорск |
| 55 | МБДОУ дс №23 | 143430, Московская область, Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Братьев Волковых, д.2 | г. Красногорск |
| 56 | МБДОУ дс №24 | 143405 Московская область, г.Красногорск, Южный бульвар д. 2А | г. Красногорск |
| 57 | МБДОУ дс №25 | 143400 Московская область, г.Красногорск, ул. Карбышева д.12 | г. Красногорск |
| 58 | МБДОУ дс №26 | 143400, Московская область, г.Красногорск, ул.Ленина, д.61, корп.1. | г. Красногорск |

Приложение к бланку №006368

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 59 | МБДОУ дс №27 | 143444, Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул.Геологов, д. 8 | г. Красногорск |
| 60 | МБДОУ дс №28 | 143400, Московская область, г.Красногорск, ул. Ленина, д.61,корп.2. | г. Красногорск |
| 61 | МБДОУ дс №29 | 143405, Московская область, г. Красногорск, Красногорский б-р, дом 15 | г. Красногорск |
| 62 | МБДОУ дс №30 | 143400, Московская область, г.Красногорск, проезд Чехова, д.7-а. | г. Красногорск |
| 63 | МБДОУ дс №31 | 143400, Московская область, г.Красногорск, ул.Чайковского, д.13а. | г. Красногорск |
| 64 | МБДОУ дс №32 | 143400, Московская обл., г.Красногорск, ул.Октябрьская, д.8, ул. Пионерская, д.25 | г. Красногорск |
| 65 | МБДОУ дс №33 | 143400, Московская обл., г.Красногорск, ул.Успенская, д.32 | г. Красногорск |
| 66 | МБДОУ дс №34 | 143404, Московская обл., г.Красногорск, ул.Ленина, 17а. | г. Красногорск |
| 67 | МБДОУ дс №35 | 143400, Московская область, г.Красногорск, ул. Вокзальная, д.25-А. | г. Красногорск |
| 68 | МБДОУ дс №36 | 143400, Московская область, г.Красногорск, ул. Бр. Горожанкиных д.12 | г. Красногорск |
| 69 | МБДОУ дс №37 | 143400, Московская область, г.Красногорск, в/г Павшино | г. Красногорск |
| 70 | МБДОУ дс №38 | 143400, Московская область, г.Красногорск, ул. Королева, д.1-а | г. Красногорск |
| 71 | МБДОУ дс №39 | 143400, Московская область, г.Красногорск, ул.Карбышева,д.36 | г. Красногорск |
| 72 | МБДОУ дс №40 | 143444, Московская область, г.Красногорск, мкр Опалиха, ул.Горького, д.4; мкр Опалиха, ул.Дежнева, д. 14 | г. Красногорск |
| 73 | МБДОУ дс №41 | 143430,Московская обл., Красногорский р-н, п.Нахабино, ул.Красноармейская, д.48 | р.п. Нахабино |
| 74 | МБДОУ дс №42 | 143405, Московская область, г.Красногорск, ул.Спасская, д.5 | г. Красногорск |
| 75 | МБДОУ дс №43 | 143400, Московская область, г.Красногорск, ул. Бр. Горожанкиных, д.22 | г. Красногорск |
| 76 | МБДОУ дс №44 | 143403, Московская область, г.Красногорск, ул.Большая Комсомольская, д.13. Ул.Большая Комсомольская, д. 13 А | г. Красногорск |
| 77 | МБДОУ дс №45 | 143430, Московская обл. Красногорский р-н, п.Нахабино,ул.Молодежная,д.8 | р.п. Нахабино |
| 78 | МБДОУ дс №46 | 143405, Московская область, г.Красногорск, ул. Игната Титова, дом 4 | г. Красногорск |
| 79 | МБДОУ дс №47 | 143409, Московская область, г.Красногорск, ул. Вилора Трифонова д.2 | г. Красногорск |
| 80 | МБДОУ дс №48 | 143430, Московская обл., Красногорский р-н, п.Нахабино, ул.Школьная,12 | р.п. Нахабино |
| 81 | МБДОУ дс №49 | 143405, М.О, г.Красногорск, Подмосковный бульвар, д.5А.; Московская область, г.Красногорск, Красногорский бульвар, д. 22а | г. Красногорск |
| 82 | МБДОУ дс №50 | 143405, Московская область, г.Красногорск, Павшинский бульвар, д.10; Красногорский бульвар, д.16а. | г. Красногорск |
| 83 | МБДОУ дс №51 | 143441, Московская область, Красногорский район, с.п. Отрадненское, д. Путилково, ул. 70-летие Победы, д.1А | с.п. Отрадненское |
| 84 | МБДОУ дс №52 | 143444, МО, г.Красногорск, мкр Опалиха, ул. Ткацкой фабрики, д.4 б | г. Красногорск |
| 85 | МБДОУ дс №53 | Московская область, г.Красногорск, ул. Лесная, д.4 а. | г. Красногорск |

Приложение к бланку №006368

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 86 | МБОУ СОШ Мозаика | М.О., г.о. Красногорск, д. Путилково, ул. Новотушинская, д.9 | с.п. Отрадненское |
| 87 | МБУ ДО "Центр творчества" | М.О., г.Красногорск, ул.Райцентр, д.8 | г. Красногорск |

Объекты здравоохранения



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГБУЗ МО Красногорская городская больница №1 | г.о. Красногорск, ул. Карбышева д.4 | г.Красногорск |
| 2 | г.о. Красногорск, ул. Карбышева д.2 |
| 3 | г.о. Красногорск, ул. Карбышева д.2а |
| 4 | г.о. Красногорск, ул. Речная 27 |
| 5 | г.о. Красногорск, ул. Октябрьская 17 |
| 6 | г.о. Красногорск, ул. Ленина 55 |
| 7 | г.о. Красногорск, ул.Ткацкая фабрика 18, пом.1 |
| 8 | г.о. Красногорск, ул.Ткацкая фабрика 23, пом.1 |
| 9 | г.о. Красногорск, ул.Чайковского 12 |
| 10 | г.о. Красногорск, с. Петрово-Дальнее | с.п. Ильинское |

Приложение к бланку №006365

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | г.о. Красногорск, пос. Истра пом.1 (ФАП) | с.п. Ильинское |
| 12 | г.о. Красногорск, пос. Ильинское – Усово, ул. Новый Поселок, 6 (ФАП) | с.п. Ильинское |
| 13 | г.о. Красногорск п. Светлые горы (ФАП) | с.п. Ильинское |
| 14 | г.о. Красногорск ,п. Отрадное,д1 | с.п. Ильинское |
| 15 | ГБУЗ МО «Красногорская городская больница №2» | г.о. Красногорск, ул. Карбышева д.4 | г. Красногорск |
| 16 | г.о. Красногорск, ул. Ленина, д.15А | г. Красногорск |
| 17 | г.о. Красногорск, ул. Пионерская, д.21 | г. Красногорск |
| 18 | г.о. Красногорск, в/г Павшино, Ильинское ш. д.2В | г. Красногорск |
| 19 | г.о. Красногорск, ул. Кирова, д.30А | г. Красногорск |
| 20 | г.о. Красногорск, Павшинский б-р, д.9 | г. Красногорск |
| 21 | г.о. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Мира, д.3 | г. Красногорск |
| 22 | г.о. Красногорск, РП Нахабино, ул. Институтская, д. 9А | р.п. Нахабино |
| 23 | г.о. Красногорск, РП Нахабино, ул. Институтская, д. 9Б | р.п. Нахабино |
| 24 | ГАУЗ МО "КСП им. Л.Ф. Смуровой" | г.о. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 4 | г.Красногорск |
| 25 | ГБУЗ МО "Красногорский кожно-венерологический диспансер" | Красногорск, ул. Циолковского,д.15А | г.Красногорск |
| 26 | ГБУЗ МО "Московская областная станция скорой медицинской помощи" | г.о. Красногорск, ул. Знаменская, д. 3; | г.Красногорск |

Приложение к бланку №006368

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 |  | г.о. Красногрск, рп Нахабино, ул.Панфилова,д.21 | р.п. Нахабино |

График подготовки котельных к ОЗП 2019/2020 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование РСО** | **Котельная** | **Адрес котельной, ЦТП** | **Дата отключения** | **Дата включения** | **Территориальная принадлежность** |
| 1 | ПАО "Красногорская теплосеть" | Котельная №1 | МО, г. Красногорск, ул. Жуковского, (д. 9) | 13.05.2019 | 21.05.2019 | Красногорск |
| 2 | ПАО "Красногорская теплосеть" | ЦТП 1 | г.Красногорск, ул.Жуковского, (д. 9) | 05.08.2019 | 09.08.2019 | Красногорск |
| 3 | ПАО "Красногорская теплосеть" | ЦТП 2 | г.Красногорск, ул.Циолковского, около д.15 | 24.06.2019 | 28.06.2019 | Красногорск |
| 4 | ПАО "Красногорская теплосеть" | ЦТП 3 | г.Красногорск, ул.Циолковского, (около д. 4) | 08.07.2019 | 12.07.2019 | Красногорск |
| 5 | ПАО "Красногорская теплосеть" | ЦТП 4 | г.Красногорск, ул.Г.Димитрова, (у д. 4) | 27.05.2019 | 31.05.2019 | Красногорск |
| 6 | ПАО "Красногорская теплосеть" | ЦТП 5 | г.Красногорск, ул.Школьная, у дома №7 | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Красногорск |
| 7 | ПАО "Красногорская теплосеть" | Котельная №2 | МО, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (рядом с д. 7) | 13.05.2019 | 21.05.2019 | Красногорск |

Приложение к бланку №006368

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | ПАО "Красногорская теплосеть" | ЦТП 5 | г.Красногорск, ул.Г.Димитрова, (около д. 1) | 22.07.2019 | 26.07.2019 | Красногорск |
| 9 | ПАО "Красногорская теплосеть" | ЦТП 6 | г.Красногорск, ул.Г.Димитрова, (около д. 7) | 29.07.2019 | 02.08.2019 | Красногорск |
| 10 | ПАО "Красногорская теплосеть" | ЦТП 7 | г.Красногорск, ул.Г.Димитрова, (около д. 35 ул. Комсомольская) | 03.06.2019 | 07.06.2019 | Красногорск |
| 11 | ПАО "Красногорская теплосеть" | ЦТП 8 | г.Красногорск, ул.Железнодорожная, (около д. 30а) | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Красногорск |
| 12 | ПАО "Красногорская теплосеть" | ЦТП 9 | г.Красногорск, ул.Железнодорожная, (около д. 36а) | 02.09.2019 | 06.09.2019 | Красногорск |
| 13 | ПАО "Красногорская теплосеть" | ЦТП 10 | г.Красногорск, ул.Комсомольская, (около д. 43) | 26.08.2019 | 30.08.2019 | Красногорск |
| 14 | ПАО "Красногорская теплосеть" | ЦТП 11 | г.Красногорск, ул.50 лет Октября, (около д. 7) | 01.07.2019 | 05.07.2019 | Красногорск |
| 15 | ПАО "Красногорская теплосеть" | ЦТП 12 | г.Красногорск, ул.50 лет Октября, (около д. 7а) | 01.07.2019 | 05.07.2019 | Красногорск |
| 16 | ПАО "Красногорская теплосеть" | ЦТП 18 | г.Красногорск, ул.Ленина, около д.5а | 10.06.2019 | 14.06.2019 | Красногорск |
| 17 | ПАО "Красногорская теплосеть" | ЦТП 19 | г.Красногорск, ул.Ленина, около д.15, 15а | 15.07.2019 | 19.07.2019 | Красногорск |
| 18 | ПАО "Красногорская теплосеть" | ЦТП 20 | г.Красногорск, ул.Ленина, около д.7, 13 | 12.08.2019 | 16.08.2019 | Красногорск |
| 19 | ПАО "Красногорская теплосеть" | ЦТП 21 | г.Красногорск, ул.Ленина, около д.31 | 19.08.2019 | 23.08.2019 | Красногорск |

Приложение к бланку №006368

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | ПАО "Красногорская теплосеть" | Котельная №4 | МО, г. Красногорск, мкр.Опалиха, ул. Новая Московская, (д. 60А) | 01.07.2019 | 14.07.2019 | Красногорск |
| 21 | ПАО "Красногорская теплосеть" | Котельная №5 | МО, г. Красногорск, ул.Светлая, д. 1 | 17.06.2019 | 30.06.2019 | Красногорск |
| 22 | ПАО "Красногорская теплосеть" | Котельная №6 | МО, г. Красногорск, ул. Чайковского (рядом с д. 6) | 13.05.2019 | 26.05.2019 | Красногорск |
| 23 | ПАО "Красногорская теплосеть" | Котельная №7 | МО, г. Красногорск, ул. Карбышева (напротив д. 11) | 24.05.2019 | 01.06.2019 | Красногорск |
| 24 | ПАО "Красногорская теплосеть" | ЦТП 1 | г.Красногорск, ул.Ленина, около д. 37 | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Красногорск |
| 25 | ПАО "Красногорская теплосеть" | ЦТП 2 | г.Красногорск, ул.Ленина д. около д.47, корпус 3 | 24.06.2019 | 28.06.2019 | Красногорск |
| 26 | ПАО "Красногорская теплосеть" | ЦТП 3 | г.Красногорск, ул. Карбышева, около д.17 | 01.07.2019 | 05.07.2019 | Красногорск |
| 27 | ПАО "Красногорская теплосеть" | ЦТП 4 | г.Красногорск, ул. Карбышева, около д.25 | 08.07.2019 | 12.07.2019 | Красногорск |
| 28 | ПАО "Красногорская теплосеть" | ЦТП 5 | г.Красногорск, ул. Карбышева, около д.29 | 15.07.2019 | 19.07.2019 | Красногорск |
| 29 | ПАО "Красногорская теплосеть" | ЦТП 6 | г.Красногорск, ул.Народного Ополчения, около д. 2а | 22.07.2019 | 26.07.2019 | Красногорск |
| 30 | ПАО "Красногорская теплосеть" | ЦТП 7 | г.Красногорск, ул.Ленина, около д. 45 | 29.07.2019 | 02.08.2019 | Красногорск |
| 31 | ПАО "Красногорская теплосеть" | ЦТП 8 | г.Красногорск, ул.Братьев Горожанкиных, д.2Б | 05.08.2019 | 09.08.2019 | Красногорск |

Приложение к бланку №006368

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | ПАО "Красногорская теплосеть" | ЦТП 9 | г.Красногорск, ул.Братьев Горожанкиных, д.2Б | 12.08.2019 | 16.08.2019 | Красногорск |
| 33 | ПАО "Красногорская теплосеть" | ЦТП 10 | г.Красногорск, ул.Ленина, около д. 36 | 19.08.2019 | 23.08.2019 | Красногорск |
| 34 | ПАО "Красногорская теплосеть" | ЦТП 12 | г.Красногорск, ул.Успенская, около д. 4 | 26.08.2019 | 30.08.2019 | Красногорск |
| 35 | ПАО "Красногорская теплосеть" | ЦТП 14 | г.Красногорск, ул.Парковая, мкр.№10 "Брусчатый поселок", ул. Парковая, около д. 1 | 26.08.2019 | 30.08.2019 | Красногорск |
| 36 | ПАО "Красногорская теплосеть" | Котельная №8 | МО, с. Ангелово (ул. Центральная, у школы: ул. Школьная д. 42) | 13.05.2019 | 26.05.2019 | ТУ Отрадненское |
| 37 | ПАО "Красногорская теплосеть" | Котельная №9 | МО, г. Красногорск (Железнодорожный проезд д. 4) | 24.05.2019 | 06.06.2019 | Красногорск |
| 38 | ПАО "Красногорская теплосеть" | Котельная №10 | МО, г. Красногорск, ул. Вокзальная (д. 17А) | 10.06.2019 | 23.06.2019 | Красногорск |
| 39 | ПАО "Красногорская теплосеть" | Котельная №11 | МО, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Мира (у д. 16) | 06.08.2019 | 19.08.2019 | Красногорск |
| 40 | ПАО "Красногорская теплосеть" | Котельная №12 | МО, г. Красногорск, мкр. Южный, (у д/с 38 ул. Королева, 1А) | 20.05.2019 | 02.06.2019 | Красногорск |
| 41 | ПАО "Красногорская теплосеть" | Котельная №14 | МО, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 25 | 06.08.2019 | 19.08.2019 | Красногорск |
| 42 | ПАО "Красногорская теплосеть" | Котельная №15 | МО, г. Красногорск, ул. Знаменская, д. 3 | 13.05.2019 | 26.05.2019 | Красногорск |
| 43 | ПАО "Красногорская теплосеть" | Котельная №16 | МО, г.Красногорск, Ильинский тупик, д.6 | 20.05.2019 | 02.06.2019 | Красногорск |

Приложение к бланку №006368

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | ПАО "Красногорская теплосеть" | Котельная №17 | МО, г.Красногорск, ул. Светлая (недалеко от д. 8 ул. Виола Трифонова) | 17.06.2019 | 30.06.2019 | Красногорск |
| 45 | ПАО "Красногорская теплосеть" | Котельная №18 | МО, с. Петрово-Дальнее (пос. Ленинский, ул. Садовая, около д. 9) | 14.05.2019 | 27.05.2019 | ТУ Ильинское |
| 46 | ПАО "Красногорская теплосеть" | Котельная №19 | МО, г. Красногорск, пер. Оптический, д. 15 | 24.05.2019 | 06.06.2019 | Красногорск |
| 47 | ПАО "Красногорская теплосеть" | Котельная №20 | МО, с. Ильинское-Усово, ул. Центральная усадьба у гаража и пож. депо | 17.06.2019 | 30.06.2019 | ТУ Ильинское |
| 48 | ПАО "Красногорская теплосеть" | Котельная №21 | МО, д. Поздняково, дом б/н (около ж/д № 1А ул. Центральная) | 13.05.2019 | 26.05.2019 | ТУ Ильинское |
| 49 | ПАО "Красногорская теплосеть" | ЦТП № 4801 | г. Красногорск | 03.06.2019 | 16.06.2019 | Красногорск |
| 50 | ПАО "Красногорская теплосеть" | Котельная №23 | МО, г. Красногорск, мкр. Чернево-2 (около д. 5 ул. Успенская) | 18.06.2019 | 01.07.2019 | Красногорск |
| 51 | ПАО "Красногорская теплосеть" | Котельная №24 | МО, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Геологов, д. 6в | 17.06.2019 | 30.06.2019 | Красногорск |
| 52 | ПАО "Красногорская теплосеть" | Котельная №25 | МО, г. Красногорск, мкр. Чернево-2 (напротив д. 24, ул. Успенская) | 10.06.2019 | 23.06.2019 | Красногорск |
| 53 | ПАО "Красногорская теплосеть" | Котельная №26 | МО, г. Красногорск, ул. Строительная, д. 10 | 01.07.2019 | 14.07.2019 | Красногорск |
| 54 | ПАО "Красногорская теплосеть" | ЦТП № 4802 | г. Красногорск | 10.06.2019 | 23.06.2019 | Красногорск |
| 55 | ПАО "Красногорская теплосеть" | Котельная №27 | МО, пос. Светлые Горы (рядом научный центр биомедицины) | 21.05.2019 | 03.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 56 | ПАО "Красногорская теплосеть" | Котельная №28 | МО, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Мира у д.6 | 17.07.2019 | 30.07.2019 | Красногорск |

Приложение к бланку №006368

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | ПАО "Красногорская теплосеть" | Котельная №29 | МО, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Есенинская, д. 3Б | 03.07.2019 | 16.07.2019 | Красногорск |
| 58 | ПАО "Красногорская теплосеть" | Котельная №30 | МО, г. Красногорск, ул. Почтовая, у дома №41 | 13.05.2019 | 26.05.2019 | Красногорск |
| 59 | ПАО "Красногорская теплосеть" | Котельная №31 | МО, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Ольховая (около ж/д 4) | 03.07.2019 | 16.07.2019 | Красногорск |
| 60 | ПАО "Красногорская теплосеть" | ЦТП № 2201, 2202 | МО, пос. Путилково | 03.06.2019 | 16.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 61 | ПАО "Красногорская теплосеть" | ЦТП № 4701 | г.Красногорск, ул.Пионерская (баня) | 13.06.2019 | 26.06.2019 | Красногорск |
| 62 | ПАО "Красногорская теплосеть" | ЦТП № 4702 | г.Красногорск, ул.Пионерская, у д.12 | 13.06.2019 | 26.06.2019 | Красногорск |
| 63 | ПАО "Красногорская теплосеть" | ЦТП № 4703 | г.Красногорск, ул.Речная, у дома 6 | 13.06.2019 | 26.06.2019 | Красногорск |
| 64 | ПАО "Красногорская теплосеть" | ЦТП № 4704 | г.Красногорск, ул.Первомайская, д.10, пом.1 | 13.06.2019 | 26.06.2019 | Красногорск |
| 65 | ПАО "Красногорская теплосеть" | ЦТП № 4705 | г.Красногорск, ул.Школьная, у д.№18 | 13.06.2019 | 26.06.2019 | Красногорск |
| 66 | ПАО "Красногорская теплосеть" | Котельная №32 | МО, с. Дмитровское, ул. Колхозная, д. 92 | 14.05.2019 | 27.05.2019 | ТУ Ильинское |
| 67 | ПАО "Красногорская теплосеть" | Котельная №37 | МО, г. Красногорск, ул. Пионерская, д. 20 | 13.05.2019 | 26.05.2019 | Красногорск |
| 68 | ПАО "Красногорская теплосеть" | Котельная №38 | МО, г. Красногорск, мкр. Южный (рядом с д. 27 ул. Заводская) | 22.07.2019 | 04.08.2019 | Красногорск |
| 69 | ПАО "Красногорская теплосеть" | Котельная №39 | МО, г. Красногорск, ул. Центральная, д. 68А | 13.05.2019 | 26.05.2019 | Красногорск |

Приложение к бланку №006368

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | ПАО "Красногорская теплосеть" | Котельная №40 | п. Архангельское | 17.06.2019 | 30.06.2019 | ТУ Ильинское |
| 71 | ПАО "Красногорская теплосеть" | Котельная №41 | МО, д. Путилково, ул. Братцевская, стр. 2 | 17.06.2019 | 30.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 72 | ПАО "Красногорская теплосеть" | Котельная №50 | МО, пос. Николо-Урюпино, в/г 8/1, литера 724а | 08.07.2019 | 21.07.2019 | ТУ Ильинское |
| 73 | ПАО "Красногорская теплосеть" | Котельная №53 | МО, рп. Нахабино, ул. Парковая, в/г 4а КЭЧ, (у д. Исаково, Истринского р-на) | 13.06.2019 | 26.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 74 | ПАО "Красногорская теплосеть" | Котельная №54 | МО, рп. Нахабино, ул. Парковая, в/г 4а КЭЧ, (у д. Исаково, Истринского р-на) | 13.06.2019 | 26.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 75 | ПАО "Красногорская теплосеть" | Котельная №55 | МО, д. Козино, ул. Совхозная, д. 1в | 15.08.2019 | 28.08.2019 | ТУ Нахабино |
| 76 | ПАО "Красногорская теплосеть" | Котельная №56 | МО, рп. Нахабино, ул. Вокзальная, д. 11 | 03.07.2019 | 16.07.2019 | ТУ Нахабино |
| 77 | ПАО "Красногорская теплосеть" | Котельная №57 | МО, рп. Нахабино, ул. Советская, д. 99 | 30.05.2019 | 12.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 78 | ПАО "Красногорская теплосеть" | Котельная №58 | МО, пос. Желябино (ул. Совпартшколы, около д. 20) | 30.05.2019 | 12.06.2019 | ТУ Нахабино |
| 79 | ПАО "Красногорская теплосеть" | Котельная №60 | Московская обл., г.Красногорск, мкр.Опалиха, ул.Пришвина, д.21 | 15.06.2019 | 28.06.2019 | Красногорск |
| 80 | ООО "Котельная Павшино" | котельная | МО, г. Красногорск, Красногорский б-р, 4, сооруж. 1 | 17.06.2019 | 01.07.2019 | Красногорск |
| 81 | АО "Никольское" | котельная | МО, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул.Ткацкой фабрики д.9 | 17.06.2019 | 30.06.2019 | Красногорск |
| 82 | АО "ГТС" | котельная | МО, г. Красногорск, Павшинский б-р, д.4 соор.1 | 01.07.2019 | 14.07.2019 | Красногорск |

Приложение к бланку №006368

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | АО НАТЭК Инвест Энерго | котельная | МО, г. Красногорск, б-р Строителей,2 | 22.05.2019 | 28.05.2019 | Красногорск |
| 84 | АО НАТЭК Инвест Энерго | котельная | МО, г. Красногорск, б-р Строителей,2 | 26.08.2019 | 02.09.2019 | Красногорск |
| 85 | ООО "ЭнергоИнвест" | котельная | МО, г. Красногорск, ул. Светлая, 3А стр1 | 20.05.2019 | 03.06.2019 | Красногорск |
| 86 | ООО "Проектстройальянс" | котельная | МО, г. Красногорск, ул. Центральная, 3А стр.1 | 01.07.2019 | 14.07.2019 | Красногорск |
| 87 | ТСН Западный Остров 1 | котельная | МО, д. Бузланово, мкр. Западный остров, к.1 | 17.06.2019 | 30.06.2019 | ТУ Ильинское |
| 88 | ТСН Западный Остров 2 | котельная | МО, д. Бузланово, мкр. Западный остров, к.2 | 01.06.2019 | 14.06.2019 | ТУ Ильинское |
| 89 | ООО "Самолет Энерго" | котельная | д. Путилково | 03.06.2019 | 17.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 90 | ООО "НИГО-М" | котельная | МО, Городской округ Красногорск п. Отрадное ул. Пятницкая д.7 | 20.05.2019 | 03.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 91 | ООО "ТермоТрон" | котельная | д. Путилково | 17.07.2019 | 30.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 92 | ООО "Теплосервис-М" | котельная | пос. Отрадное | 14.06.2019 | 28.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 93 | ООО "ТЭСИС" | котельная | Красногорский район, с/п Отрадненское вблизи деревни Марьино | 18.07.2019 | 31.07.2019 | ТУ Отрадненское |
| 94 | ТСЖ "Эдем" | котельная | д. Гаврилково | 03.06.2019 | 17.06.2019 | ТУ Отрадненское |
| 95 | ООО "Маркет Трейд Центр" | котельная | д. Путилково | 15.07.2019 | 29.07.2019 | ТУ Отрадненское |

Приложение к бланку №006368

Приложение №9

к постановлению администрации

городского округа Красногорск

от 04.06.2019 № 1165/6

Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

1)Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2)Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3)Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4)Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5)Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6)Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7)Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8)Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9)Работоспособность защиты систем теплопотребления;

10)Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11)Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12)Плотность оборудования тепловых пунктов;

13)Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14)Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15)Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16)Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

Приложение к бланку №006368