Приложение № 1к постановлению администрации городского округа

1. В паспорте муниципальной программы городского округа Красногорск «Цифровое муниципальное образование» на 2020 ‑ 2024 годы «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Средства бюджета городского округа | 1 420 671,000 | 279 216,000 | 276 213,000 | 285 976,000 | 289 633,000 | 289 633,000 |
| Средства бюджета Московской области | 45 713,190 | 18 030,000 | 1 245,000 | 26438,190 | - | - |
| Средства Федерального бюджета | 29 985,560 | - | - | 29985,560 | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| Всего, в том числе по годам: | 1 496 369,750 | 297 246,000 | 277 458,000 | 342 399,750 | 289 633,000 | 289 633,000 |

**Планируемые результаты реализации программы**

**«Цифровое муниципальное образование»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя  (на начало реализации программы)  2019 г. | | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| **ПодпрограммаI «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг (минута) | Указной | минута | 4,4 | 11,5 | | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 02 |
| 1.2 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных муниципальных услуг | Указной | % | 95,4 | 94,6 | | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 01,02 |
| 1.3 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | Указной | % | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 03 |
| 1.4 | Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11,5 минут. | Отраслевой | % | – | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 |
| 1.5 | Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ | Отраслевой | % | 97,5 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 02 |

2. Паспорт подпрограммы I **«**Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Сектор муниципальных услуг администрации городского округа Красногорск | | | | | | | |
| Источники финансирования программы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,  в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг». | Администрация городского округа Красногорск | Всего:  в том числе: | 262 706 | 253 443 | 253 443 | 261 943 | 261 943 | 1 293 478 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 252 097 | 253 443 | 253 443 | 261 943 | 261 943 | 1 282 869 |
| Средства бюджета Московской области | 10 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 609 |

3.Перечень мероприятий подпрограммы I «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Срок исполне-ния меро­приятия (годы) | Источники финансирования | Объем финанси-рования меропри-ятия в 2019 году (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего (тыс. руб.) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 01.  Реализация общесистемных мер по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Красногорск, МБУ МФЦ |  |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01  Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе обеспечение их предоставления без привязки к месту регистрации, по жизненным ситуациям | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Красногорск, МБУ МФЦ | Разработаны нормативно правовые акты, направленные на внедрение оптимизированного порядка предоставления государственных и муниципальных услуг |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета района Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие 01.02  Оперативный мониторинг качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна» | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Красногорск, МБУ МФЦ | Проведен мониторинг качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна» |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Красногорск, МБУ МФЦ |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие 02. Организация деятельности Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2020-2024 | Итого | 255 374 | 1291552 | 260780 | 253443 | 253443 | 261943 | 261943 | Администрация городского округа Красногорск, МБУ МФЦ | Обеспечена деятельность МФЦ |
| Средства бюджета городского округа | 249 802 | 1282133 | 251361 | 253443 | 253443 | 261943 | 261943 | Администрация городского округа Красногорск, МБУ МФЦ |
| Средства бюджета Московской области | 5572 | 9419 | 9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Красногорск, МБУ МФЦ |
| 2.1 | Мероприятие 02.01  Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих на территории Московской области, по реализации мероприятий, направленных на повышении уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | 2020-2024 | Итого | 1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Красногорск, МБУ МФЦ | В МФЦ проведены мероприятия, направленные на повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
| Средства бюджета городского округа | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Красногорск, МБУ МФЦ |
| Средства бюджета Московской области | 1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Красногорск, МБУ МФЦ |
| 2.2 | Мероприятие 02.02  Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2020-2024 | Итого | 4 623 | 5754 | 5754 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Красногорск, МБУ МФЦ | В МФЦ осуществлены выплаты стимулирующего характера, относимые к затратам на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам МФЦ |
| Средства бюджета городского округа | 232 | 288 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Красногорск, МБУ МФЦ |
| Средства бюджета Московской области | 4 391 | 5 466 | 5 466 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Мероприятие 02.03  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений-многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | 2020-2024 | итого | 209 526 | 1 042 613 | 206 661 | 208 988 | 208 988 | 208 988 | 208 988 | Администрация городского округа Красногорск, МБУ МФЦ | Обеспечена деятельность МФЦ |
| Средства бюджета городского округа | 209 526 | 1 042 613 | 206 661 | 208 988 | 208 988 | 208 988 | 208 988 | Администрация городского округа Красногорск, МБУ МФЦ |
| 2.4 | Мероприятие 02.04  Обеспечение оборудованием и поддержание работоспособности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. | 2020-2024 | итого | 40 032 | 239 023 | 44 203 | 44 455 | 44 455 | 52 955 | 52 955 | Администрация городского округа Красногорск, МБУ МФЦ | МФЦ обеспечено оборудованием и поддерживается работоспособность многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. |
| Средства бюджета городского округа | 40 032 | 239 023 | 44 203 | 44 455 | 44 455 | 52 955 | 52 955 | Администрация, городского округа Красногорск, МБУ МФЦ |
| 2.5 | Мероприятие 02.05  «Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих на территории Московской области, по обеспечению консультирования работниками МФЦ граждан в рамках Единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области». | 2020 | итого |  | 4162 | 4 162 |  |  |  |  | Администрация, городского округа Красногорск, МБУ МФЦ | Осуществлены дополнительные выплаты работникам МФЦ, обеспечивающим консультирование граждан в рамках Единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления, муниципальных образований Московской области |
| Средства бюджета городского округа |  | 209 | 209 |  |  |  |  | Администрация, городского округа Красногорск, МБУ МФЦ |
| Средства бюджета Московской области |  | 3 953 | 3 953 |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 03  Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг |  | Итого | 13 952 | 1 926 | 1 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация, городского округа Красногорск, МБУ МФЦ |  |
| Средства бюджета городского округа | 9 545 | 736 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация, городского округа Красногорск, МБУ МФЦ |
| Средства бюджета Московской области | 4 407 | 1 190 | 1 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация, городского округа Красногорск, МБУ МФЦ |
| 3.1. | Мероприятие 03.01  Создание новых офисов многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и дополнительных окон доступа к услугам в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 2020-2024 | Итого | 13 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация, городского округа Красногорск, МБУ МФЦ | Созданы дополнительные офисы и дополнительные окна доступа в МФЦ |
| Средства бюджета городского округа | 9 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация, городского округа Красногорск, МБУ МФЦ |
| Средства бюджета Московской области | 4 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Мероприятие 03.02  Дооснащение материально-техническими средствами-приобретение программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 2020-2024 | итого | 0 | 1 926 | 1 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация, городского округа, МБУ МФЦ | В офисах МФЦ организовано предоставление государственной услуги МВД России по оформлению и выдаче паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих электронный носитель информации |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 736 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация, городского округа, МБУ МФЦ |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 1190 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация, городского округа Красногорск, МБУ МФЦ |

4. Паспорт подпрограммы II «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | | администрация городского округа Красногорск Московской области | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств (далее - ГРБС) | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области | Всего по всем ГРБС подпрограммы | Всего, в том числе: | 34 540,000 | 24 015,000 | 88 956,750 | 27 690,000 | 27 690,000 | 202 891,750 |
| Средства бюджета Московской области | 7 421,000 | 1 245,000 | 26 438,190 | - | - | 35 104,190 |
| Средства Федерального бюджета | - | - | 29 985,560 | - | - | 29 985,560 |
| Средства бюджета го Красногорск | 27 119,000 | 22 770,000 | 32 533,000 | 27 690,000 | 27 690,000 | 137 802,000 |
|  | Всего, в том числе: | 34 540,000 | 24 015,000 | 88 956,750 | 27 690,000 | 27 690,000 | 202 891,750 |
| Администрация го Красногорск | Средства бюджета Московской области | 7 421,000 | 1 245,000 | 26 438,190 | - | - | 35 104,190 |
| Средства Федерального бюджета | - | - | 29 985,560 | - | - | 29 985,560 |
| Средства бюджета го Красногорск | 400,000 | 400,000 | 400,480 | 400,000 | 400,000 | 2 000,480 |
| в том числе Управление ЖКХ | 2 038,000 | - | - | - | - | 2 038,000 |
| МКУ "ЦОД" | 20 677,000 | 20 576,000 | 19 556,000 | 27 290,000 | 27 290,000 | 115 389,000 |
| Управление образования | 4 004,000 | 1 794,000 | 12 576,520 | - | - | 18 374,520 |

5. Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Мероприятия по реализации, программы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2019 году (тыс. рублей) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1.** | **Основное мероприятие 01. Информационная инфраструктура** | **2020-2024** | **Итого, в том числе:** | **25 683,000** | **61 009,000** | **13 517,000** | **9 456,000** | **8 436,000** | **14 800,000** | **14 800,000** |  |
| **Средства бюджета го Красногорск \*** | **25 683,000** | **61 009,000** | **13 517,000** | **9 456,000** | **8 436,000** | **14 800,000** | **14 800,000** | **МКУ "ЦОД"** |
| **Внебюджетные источники** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Обеспечение доступности для населения муниципального образования Московской области современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет | 2020-2024 | Итого, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | Управление транспорта, связи и дорожной деятельности |
| Средства бюджета го Красногорск \* | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 3 232,000 | 15 763,000 | 3 463,000 | 3 350,000 | 3 350,000 | 2 800,000 | 2 800,000 |  |
| Средства бюджета го Красногорск \* | 3 232,000 | 15 763,000 | 3 463,000 | 3 350,000 | 3 350,000 | 2 800,000 | 2 800,000 | МКУ "ЦОД" |
| 1.3. | Мероприятие 01.03. Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней | 2020-2024 | Итого, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Средства бюджета го Красногорск \* | - | - | - | - | - | - | - | МКУ "ЦОД" |
| 1.4. | Мероприятие 01.04. Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 22 451,000 | 45 246,000 | 10 054,000 | 6 106,000 | 5 086,000 | 12 000,000 | 12 000,000 |  |
| Средства бюджета го Красногорск \* | 22 451,000 | 45 246,000 | 10 054,000 | 6 106,000 | 5 086,000 | 12 000,000 | 12 000,000 | МКУ "ЦОД" |
| **2.** | **Основное мероприятие 02. Информационная безопасность** | **2020-2024** | **Итого, в том числе:** | **1 947,000** | **22 936,480** | **1 976,000** | **5 240,000** | **5 240,480** | **5 240,000** | **5 240,000** |  |
| **Средства бюджета го Красногорск \*** | **380,000** | **2 000,480** | **400,000** | **400,000** | **400,480** | **400,000** | **400,000** | **Отдел информатизации и защиты информации** |
| **1 567,000** | **20 936,000** | **1 576,000** | **4 840,000** | **4 840,000** | **4 840,000** | **4 840,000** | **МКУ "ЦОД"** |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 1 947,000 | 22 936,480 | 1 976,000 | 5 240,000 | 5 240,480 | 5 240,000 | 5 240,000 |  |
| Средства бюджета го Красногорск \* | 380,000 | 2 000,480 | 400,000 | 400,000 | 400,480 | 400,000 | 400,000 | Отдел информатизации и защиты информации |
| 1 567,000 | 20 936,000 | 1 576,000 | 4 840,000 | 4 840,000 | 4 840,000 | 4 840,000 | МКУ "ЦОД" |
| **3.** | **Основное мероприятие 03. Цифровое государственное управление** | **2020-2024** | **Итого, в том числе:** | **20 574,000** | **33 444,000** | **5 584,000** | **6 280,000** | **6 280,000** | **7 650,000** | **7 650,000** |  |
| **Средства бюджета го Красногорск \*** | **4 974,000** | **33 444,000** | **5 584,000** | **6 280,000** | **6 280,000** | **7 650,000** | **7 650,000** | **МКУ "ЦОД"** |
| **15 600,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **Управление транспорта, связи и дорожной деятельности** |
| 3.1. | Мероприятие 03.01. Обеспечение программными продуктами | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 3 907,000 | 21 250,000 | 4 390,000 | 4 280,000 | 4 280,000 | 4 150,000 | 4 150,000 |  |
| Средства бюджета го Красногорск \* | 3 907,000 | 21 250,000 | 4 390,000 | 4 280,000 | 4 280,000 | 4 150,000 | 4 150,000 | МКУ "ЦОД" |
| 3.2. | Мероприятие 03.02. Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2020-2024 | Итого, в том числе: | - | 3 000,000 | - | - | - | 1 500,000 | 1 500,000 |  |
| Средства бюджета го Красногорск \* | - | 3 000,000 | - | - | - | 1 500,000 | 1 500,000 | МКУ "ЦОД" |
| 3.3. | Мероприятие 03.03. Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 16 667,000 | 9 194,000 | 1 194,000 | 2 000,000 | 2 000,000 | 2 000,000 | 2 000,000 |  |
| Средства бюджета го Красногорск \* | 1 067,000 | 9 194,000 | 1 194,000 | 2 000,000 | 2 000,000 | 2 000,000 | 2 000,000 | МКУ "ЦОД" |
| 15 600,000 | - | - | - | - | - | - | Управление транспорта, связи и дорожной деятельности |
| **4.** | **Основное мероприятие 04. Цифровая культура** | **2020-2024** | **Итого, в том числе:** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **Управление по культуре и делам молодежи** |
| **Средства бюджета го Красногорск \*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4.1. | Мероприятие 04.01. Обеспечение муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | 2020-2024 | Итого, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | Управление по культуре и делам молодежи |
| Средства бюджета го Красногорск \* | - | - | - | - | - | - | - |
| **5.** | **Основное мероприятие D2. Федеральный проект «Информационная инфраструктура»** | **2020-2024** | **Итого, в том числе:** | **2 133,000** | **6 302,000** | **2 099,000** | **2 102,000** | **2 101,000** | **-** | **-** | **Управление образования** |
| **Средства бюджета го Красногорск \*** | **433,000** | **5 100,000** | **1 700,000** | **1 700,000** | **1 700,000** | **-** | **-** |
| **Средства бюджета Московской области \*\*** | **1 700,000** | **1 202,000** | **399,000** | **402,000** | **401,000** | **-** | **-** |
| 5.1. | Мероприятие D2.01. Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в сеть "Интернет" | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 2 133,000 | 6 302,000 | 2 099,000 | 2 102,000 | 2 101,000 | - | - | Управление образования |
| Средства бюджета го Красногорск \* | 433,000 | 5 100,000 | 1 700,000 | 1 700,000 | 1 700,000 | - | - |
| Средства бюджета Московской области \*\* | 1 700,000 | 1 202,000 | 399,000 | 402,000 | 401,000 | - | - |
| **6.** | **Основное мероприятие D6. Федеральный проект «Цифровое государственное управление»** | **2020-2024** | **Итого, в том числе:** | **10 850,000** | **5 335,000** | **5 335,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **Управление ЖКХ** |
| **Средства бюджета го Красногорск \*** | **7 853,000** | **2 038,000** | **2 038,000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Средства бюджета Московской области \*\*** | **2 997,000** | **3 297,000** | **3 297,000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 6.1. | Мероприятие D6.01. Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 10 850,000 | 5 335,000 | 5 335,000 | - | - | - | - | Управление ЖКХ |
| Средства бюджета го Красногорск | 7 853,000 | 2 038,000 | 2 038,000 | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области \*\* | 2 997,000 | 3 297,000 | 3 297,000 | - | - | - | - |
| **7.** | **Основное мероприятие E4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»** | **2020-2024** | **Итого, в том числе:** | **33 631,000** | **74 768,270** | **6 932,000** | **937,000** | **66 899,270** | **-** | **-** | **Управление образования** |
| **Средства бюджета го Красногорск \*** | **10 996,000** | **13 364,520** | **2 394,000** | **94,000** | **10 876,520** | **-** | **-** |
| **Средства бюджета Московской области \*\*** | **17 784,000** | **31 418,190** | **4 538,000** | **843,000** | **26 037,190** | **-** | **-** |
| **Средства Федерального бюджета** | **4 851,000** | **29 985,560** | **-** | **-** | **29 985,560** | **-** | **-** |
| 7.1. | Мероприятие E4.01. Обеспечение современными аппаратно-программными комплексами общеобразовательных организаций в Московской области | 2020-2024 | Итого, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | Управление образования |
| Средства бюджета го Красногорск \* | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области \*\* | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | Мероприятие E4.02. Обеспечение современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации муниципальных организаций Московской области | 2020-2024 | Итого, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Средства бюджета го Красногорск \* | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области \*\* | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета го Красногорск \* | - | - | - | - | - | - | - | Министерство образования |
| Средства бюджета Московской области \*\* | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета го Красногорск \* | - | - | - | - | - | - | - | Министерство физической культуры и спорта |
| Средства бюджета Московской области \*\* | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.3. | Мероприятие E4.03. Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 3 824,000 | 30 976,000 | 6 029,000 | - | 24 947,000 | - | - | Управление образования |
| Средства бюджета го Красногорск \* | 1 462,000 | 12 084,000 | 2 304,000 | - | 9 780,000 | - | - |
| Средства бюджета Московской области \*\* | 2 362,000 | 18 892,000 | 3 725,000 | - | 15 167,000 | - | - |
| 7.4. | Мероприятие E4.04. Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 22 339,000 | - | - | - | - | - | - | Управление образования |
| Средства бюджета го Красногорск \* | 8 534,000 | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области \*\* | 13 805,000 | - | - | - | - | - | - |
| 7.5. | Мероприятие E4.05. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 7 468,000 | 40 980,270 | - | - | 40 980,270 | - | - | Управление образования |
| Средства бюджета го Красногорск \* | 1 000,000 | 999,520 | - |  | 999,520 | - | - |
| Средства бюджета Московской области \*\* | 1 617,000 | 9 995,190 | - |  | 9 995,190 | - | - |
| Средства Федерального бюджета | 4 851,000 | 29 985,560 | - | - | 29 985,560 | - | - |
| 7.6. | Мероприятие E4.06. Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 2020-2024 | Итого, в том числе: | - | 1 909,000 | - | 937,000 | 972,000 | - | - | Управление образования |
| Средства бюджета го Красногорск \* | - | 191,000 |  | 94,000 | 97,000 | - | - |
| Средства бюджета Московской области \*\* | - | 1 718,000 |  | 843,000 | 875,000 | - | - |
|  |  |  | Итого: | **94 818,000** | **202 891,750** | **34 540,000** | **24 015,000** | **88 956,750** | **27 690,000** | **27 690,000** |  |
|  |  |  | Средства бюджета го Красногорск | **380,000** | **2 000,480** | **400,000** | **400,000** | **400,480** | **400,000** | **400,000** | Администрация го Красногорск |
|  |  |  | **7 853,000** | **2 038,000** | **2 038,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | в том числе Управление ЖКХ |
|  |  |  | **32 224,000** | **115 389,000** | **20 677,000** | **20 576,000** | **19 556,000** | **27 290,000** | **27 290,000** | МКУ "ЦОД" |
|  |  |  | **11 429,000** | **18 374,520** | **4 004,000** | **1 794,000** | **12 576,520** | **-** | **-** | Управление образования |
|  |  |  | **15 600,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Управление транспорта, связи и дорожной деятельности |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области \*\* | **2 997,000** | **3 297,000** | **3 297,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | Управление ЖКХ |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области \*\* | **19 484,000** | **31 807,190** | **4 124,000** | **1 245,000** | **26 438,190** | **-** | **-** | Управление образования |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | **4 851,000** | **29 985,560** | **-** | **-** | **29 985,560** | **-** | **-** | Управление образования |
|  |  |  | Внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | \* финансирование в пределах средств на обеспечение деятельности администрации, ее отраслевых (функциональных) органов и подведомственных учреждений или предусмотрено в других муниципальных программах го Красногорск. | | | | | | | | | |
|  |  | \*\* Объем финансирования мероприятий из средств бюджета Московской области будет уточнен после получения уведомлений о бюджетных ассигнованиях. | | | | | | | | | |
|  |  | Примечание: - в случае необходимости объемы финансирования мероприятий могут быть изменены в установленном порядке. | | | | | | | | | |