|  |
| --- |
| Приложениек постановлению администрациигородского округа Красногорскот\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Муниципальная программа**

**городского округа Красногорск**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

**на 2020 -2024 годы**

2019 г.

**Паспорт**

**муниципальной программы городского округа Красногорск**

**«Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации городского округа Красногорск по жилищно-коммунальному хозяйству |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление благоустройства администрации городского округа Красногорск |
| Цели муниципальной программы | Создание комфортных и безопасных условий для жизни и отдыха гражданСовершенствование внешнего благоустройства городского округа КрасногорскПридание художественной выразительности и эстетической привлекательности внешнего облика округаСоздание комфортных условий для массового отдыха граждан и обустройство зон отдыхаПовышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа КрасногорскСоздание комфортной городской световой средыСоздание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» Подпрограмма II «Благоустройство территорий» Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. руб.) |
| **Всего:** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 3 998 787,00 | 1 355 384,00 | 1 303 339,00 | 1 340 064,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 712 251,63 | 643 217,17  | 13 027,31 | 56 007,15 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Программе, в том числе по годам | 4 792 038,63 | 2 079 601,17 | 1 316 366,31 | 1 396 071,15 | 0,00 | 0,00 |

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной комфортной городской среды».**

В целях реализации национального проекта "Жилье и городская среда", предусмотренного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - Минстрой Российской Федерации) разработан федеральный проект "Формирование комфортной городской среды".

С 2017 года Московская область является участником федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", нацеленного на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по благоустройству.

Реализация национального проекта и приоритетных федеральных проектов предусматривает предоставление из федерального бюджета субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Московской области, связанных с реализацией государственных программ Московской области и муниципальных программ, направленных на выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и дворовых территорий муниципальных образований.

Итогом реализации федерального проекта станет:

- улучшение внешнего облика населенных пунктов городского округа Красногорск;

- повышение общественной значимости благоустройства городской среды, повышение качества жизни, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Российской Федерации на территории округа;

- увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории округа.

 Одним из стратегических направлений деятельности администрации городского округа Красногорск является обеспечение устойчивого развития территории округа, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие городской инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения, решение задач в сфере благоустройства и создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан в МКД.

Приоритетом реализации программы является комплексность работ при проведении благоустройства, эффективность расходования федеральной субсидии, субсидии из бюджета Московской области. Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на их реализацию, и будет способствовать созданию комфортных условий для жизни граждан в целом на территории городского округа путем формирования современной комфортной городской среды.

 Площадь городского округа Красногорск составляет порядка 225 км2, численность населения по состоянию на 01.01.2019 – 263143 человека.

Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» под благоустройством территории городского округа принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

В составе благоустройства территории должны решаться такие задачи, как комплексное колористическое решение застройки и ландшафта, озеленение и цветочное оформление территорий, упорядочение и оптимизация размещения средств наружной рекламы и информации, праздничное оформление, размещение объектов монументально-декоративного характера, упорядочение организации зон размещения и дизайнерское решение малых архитектурных форм, определение зон проведения реконструктивных работ с учетом местоположения объекта в исторической структуре, функционально-планировочной организации, архитектурно-пространственной структуре города.

Объектами комплексного благоустройства являются все элементы городского округа, ранжированные по уровням, то есть комплексное благоустройство, по сути, охватывает всю территорию округа, микрорайоны и конкретные объекты. Исключение составляют только особо охраняемые природные территории, подлежащие экологической реабилитации и памятники культуры и архитектуры, требующие исключительно реставрационных работ.

Важнейшей задачей администрации городского округа Красногорск является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

С 2018 года благодаря реализации муниципальной программы ведется активная работа по устранению недостатков дворовых территорий, на которых отсутствуют скамейки, урны, беседки, имеются детские игровые площадки с морально и физически устаревшим оборудованием, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов, отмечается недостаточный уровень освещенности.

Существуют территории, требующие комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя ремонт и замену детского игрового и спортивного оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, дополнительных опор уличного освещения, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения и многое другое.

Во многих дворах отмечается недостаточное количество парковочных пространств, что приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на дворовых территориях. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и поддержанию уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов, износу объектов благоустройства способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия. Также одной из проблем благоустройства территории округа является негативное и небрежное отношение некоторых жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры их поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

Муниципалитет вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы:

- территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом.

- дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий не предусмотрено.

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий, мест массового отдыха населения и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходимо применять программно-­целевой подход. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания и отдыха граждан.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам повышения качества благоустройства, санитарного состояния территории города, создания комфортных условий проживания и отдыха населения осуществима в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

* повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);
* запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;
* запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;
* сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории городского округа Красногорск.

Трудовое участие заинтересованных лиц, в том числе добровольцев (волонтёров), может быть реализовано в следующих формах:

* выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории многоквартирного жилого дома к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы;
* предоставление строительных материалов, техники;
* обеспечение благоприятных условий для работы подрядных организаций.

Доля трудового участия заинтересованных лиц установлена в размере одного субботника для дворовой территории многоквартирного жилого дома.

Под субботником в настоящей программе понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории многоквартирного жилого дома к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.

Адресный перечень индивидуальных жилых строений (далее – ИЖС), подлежащих благоустройству не позднее 2024 года, формируется исходя из физического состояния объектов определенных по результатам инвентаризации.

Адресный перечень ИЖС, которые подлежат благоустройству за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (собственников (землепользователей) земельных участков) в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории городского округа Красногорск определяется планом мероприятий муниципальной программы, который формируется в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией округа.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года, за счет средств указанных лиц, в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории городского округа Красногорск, формируется исходя из физического состояния объектов определенных по результатам инвентаризации и определяется планом мероприятий муниципальной программы, в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией округа.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года, за счет средств указанных лиц:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащие благоустройству | Наименование объектов (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству | Вид работ | Год реализации |
| 1. | ТСН «ТСЖ Красногорский -25» | Красногорск, Красногорский б-р, д.25 | Дворовая территория | Озеленение территории, высадка кустарников  | 2020 |
| 2. | ООО «Факт» | Красногорск, ул. Народного Ополчения, д.1а, 2а  | Дворовая территория | Озеленение территории | 2020 |

Состояние окружающей среды – одна из наиболее острых социально-экономических проблем, прямо или косвенно затрагивающих интересы каждого человека.

Экологические проблемы городского округа Красногорск типичны для многих районов ближайшего Подмосковья. К их числу относятся нерешенные проблемы утилизации и переработки отходов производства и потребления, загрязнение территорий несанкционированными свалками, неудовлетворительное состояние деревьев и кустарников, загрязнение почв, поверхностных и подземных вод. Повышение качества окружающей среды неотделимо от повышения экологической культуры населения.

Одной из социально-экологических проблем городского округа Красногорск в настоящее время является утилизация отходов производства и потребления. С учетом сложившейся ситуации в вопросе обращения с отходами, необходимо проводить ремонт контейнерных площадок, приобретать и устанавливать контейнеры на необорудованных площадках с целью реализации проекта по раздельному сбору отходов от населения.

Большое значение в сохранении экологического равновесия в городском округе Красногорск играют зеленые насаждения. В результате воздействия вредителей и болезней зеленых насаждений, антропогенных факторов, неблагоприятных погодных условий зеленые насаждения теряют свою биологическую устойчивость, становятся больными и аварийными. Необходимо удалить больные и аварийные деревья и кустарники и произвести посадку новых зеленых насаждений, что будет способствовать восстановлению и санитарному оздоровлению лесов.

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» городского округа Красногорск (далее - программа) являются:

- синхронизация выполнения работ в рамках программы с реализуемыми в городском округе Красногорск федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов;

- синхронизация реализации мероприятий программы с реализуемыми в городском округе Красногорск мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

**Перечень подпрограмм муниципальной программы**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» городского округа Красногорск состоит из трёх подпрограмм и обеспечивающей подпрограммы:

1. Подпрограмма I «Комфортная городская среда»

2. Подпрограмма II «Благоустройство территорий»

3. Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»

4. Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»

**Подпрограмма I «Комфортная городская среда»**

Целью подпрограммы является создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха граждан, а также повышение уровня внешнего благоустройства территории городского округа Красногорск.

Для достижения поставленной цели необходима реализация следующих основных мероприятий:

- повышение уровня благоустройства общественных территорий (пешеходных зон, скверов, бульваров, площадей, набережных, мест массового отдыха и т.д.);

- обеспечение надлежащего уровня уличного освещения территории городского округа,

- обеспечение чистоты и порядка на территориях общего пользования, объектах благоустройства городского округа Красногорск,

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Красногорск.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы направлены следующие мероприятия:

1. Благоустройство дворовых территорий городского округа Красногорск.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

- ремонт покрытия дворовых проездов,

- обустройство уличного освещения,

- установка скамеек, урн.

Дополнительный перечень работ включает следующее:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок,

- обустройство автомобильных парковок,

- озеленение территорий.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ, приведена в нижеследующей таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения (руб.) |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов | м2 | 1 849,0 |
| 2 | Обустройство уличного освещения дворовых территорий | 1 опора | 61 600,0 |
| 3 | Установка скамьи | 1 скамья | 6 576,0 |
| 4 | Установка урны | 1 урна | 5 067,0 |
| 5 | Оборудование детской или спортивной площадки | м2 | 9 695,00 |
| 6 | Обустройство автомобильной парковки | м2 | 1 355,00 |
| 7 | Озеленение территории | м2 | 1 173,00 |

Адресный перечень дворовых территорий (Приложение 1) формируется в соответствии с Положением о порядке предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденным постановлением администрации городского округа Красногорск.

Включение дворовой территории в муниципальную программу без согласования с заинтересованными лицами не допускается. В случае, если предложений по благоустройству дворовых территорий, соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение муниципальной общественной комиссии, поступит на сумму большую, нежели предусмотрено в местном бюджете, будет сформирован отдельный перечень таких предложений для их первоочередного включения в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды» либо для финансирования в случае предоставления дополнительных средств из областного бюджета.

По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, подготавливается и утверждается (с учетом мнения представителей заинтересованных лиц) дизайн – проект благоустройства дворовой территории.

В рамках реализации программы реализуются мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых со финансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.

Также необходимо отметить, согласно подпункту 4 пункта 3 статьи 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации образование земельного участка в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, осуществляется исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.

В соответствии с частью 9 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации при подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

При этом согласно части 6 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации в градостроительном регламенте Правил землепользования и застройки в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

1. Благоустройство общественных территорий городского округа Красногорск реализуется в соответствии с адресным перечнем, который формируется в соответствии с Положением о порядке предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденным постановлением администрации городского округа Красногорск (Приложение 2).

В качестве объектов благоустройства предлагаются для обсуждения и благоустройства следующие виды общественных территорий:

* благоустройство скверов, бульваров, площадей,
* обустройство Набережной р.Москва в мкр. Павшинская пойма,
* благоустройство зон массового отдыха населения (пляжей и т.п.),
* благоустройство территорий мемориальных комплексов,
* реконструкция пешеходных зон с устройством необходимых точек притяжения;
* обустройство «тихих зон» для отдыха.

Проектирование благоустройства общественных территорий выполняется с учетом сложившейся градостроительной ситуации; природных особенностей территорий и максимально возможным сохранением зеленых насаждений; данных ландшафтного анализа территорий, рекреационной ёмкости и нагрузки территорий (реальной и прогнозируемой); потребностей различных групп населения, круглогодичного функционального использования территорий; сложившейся дорожно-тропиночной сети; максимальной логистической и функциональной увязки проектируемых территорий; минимальных затрат на дальнейшее обслуживание проектируемых территорий и отдельных объектов благоустройства и озеленения; подбора посадочного материала, устойчивого к воздействию агрессивной городской среды, а также требующего минимального полива; максимального использования многолетних культур; использования антивандальных материалов, в том числе посадочного, и элементов благоустройства.

Проведение мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений для маломобильных групп населения.

Для обеспечения возможности инвалидов и других маломобильных групп населения вести независимый образ жизни и участвовать в жизни города при благоустройстве вышеуказанных пространств предусматривается:

* устройство пандусов, дорожного покрытия, наружного освещения территории, установка малых архитектурных форм и скамей;
* оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного отдыха, визуальными и тактильными средствами ориентации, размещение информации, оборудование средствами вертикальной коммуникации (подъёмниками, эскалаторами);
* оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах, парках местного значения и лесопарках;
* увеличение количества парковочных мест для инвалидов с учётом реальной их необходимости.
1. Формирование комфортной городской световой среды.

Необходимо отметить, что существующая система уличного освещения морально устарела и физически изношена, в связи с чем, отмечается снижение уровня нормативной освещённости улиц округа. Актуальным вопросом остается обновление парка световых приборов с внедрением нового поколения светотехнического оборудования, отвечающего современным требованиям по дизайну, экономичности и антивандальности, в которых используются высокоэкономичные источники, с продолжительным сроком службы и высокой световой отдачей.

**Подпрограмма II «Благоустройство территорий»**

Подпрограмма направлена на благоустройство территорий. Комплексный подход к благоустройству обеспечивает ремонт и замену детского игрового и спортивного оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, дополнительных опор уличного освещения, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения, увеличение парковочных пространств на дворовых территориях и многое другое.

 Целями подпрограммы являются:

- обеспечение надлежащего содержания объектов внешнего благоустройства

 - обеспечение экологической безопасности окружающей среды

Основным мероприятием Подпрограммы, которое обеспечивает достижение её целей, является «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования».

 Для достижения поставленных целей необходима реализация следующих мероприятий:

 - содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий;

 - приобретение оборудования для обустройства специализированных площадок для сбора и хранения мусора, ремонт контейнерных площадок;

 - Организация благоустройства территории городского округа (вывоз снега);

- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере благоустройства;

- Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения;

- Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий

**Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»**

Подпрограмма направлена на обеспечение условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах, включает в себя мероприятия:

- Ремонт подъездов в многоквартирных домах;

- Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов.

Целями подпрограммы является:

-приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах;

- создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Красногорск;

- повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов.

Основным мероприятием Подпрограммы, которое обеспечивает достижение её целей, является «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах».

Для достижения поставленных целей необходима реализация основных мероприятий Подпрограммы «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах», «проведение капитального ремонта многоквартирных домов», что позволит создать условия для реализации жилищной реформы на территории Московской области, организации ремонта и надлежащего содержания жилищного фонда городского округа Красногорск Московской области.

**Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»**

**Цели муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»**

 Реализация муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» направлена на создание безопасных и комфортных условий для жизни и отдыха граждан, создание и обустройство зон массового отдыха, повышение уровня внешнего благоустройства территории городского округа Красногорск, а также на обеспечение комфортного проживания жителей в многоквартирных домах.

 **Общая характеристика основных мероприятий программы**

 **«Формирование современной комфортной городской среды»**

Планируемые денежные средства из бюджета округа позволят проводить текущее содержание, ремонт и устройство новых объектов благоустройства, объектов электросетевого хозяйства, так же ряд мероприятий по капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов.

Эти мероприятия не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов и комплексного подхода.

Мероприятия программы структурированы по разделам и объемам их финансирования по годам и представлены в разделе «Перечень мероприятий программы» (далее – Перечень мероприятий).

В разделе программы Перечень мероприятий содержатся основные мероприятия, необходимые для достижения поставленных в программе целей.

При реализации мероприятий программы должны использоваться следующие принципы:

- принцип структурной оптимизации - приведение в соответствие структуры городских пространств и изменившегося характера их использования;

- принцип образной идентичности - создание городской среды, обладающей индивидуальностью и образным разнообразием;

- принцип социальной ответственности - формирование городской среды, обеспечивающей реальные нужды населения и отвечающей интересам различных возрастных и социальных групп.

**Прогноз развития соответствующей сферы.**

В результате реализации Программы ожидается:

* Улучшение эстетичного вида городской среды, в первую очередь в зонах наиболее активной посещаемости;
* Улучшение организации пешеходных пространств в местах массовой посещаемости, единого ландшафтно-рекреационного пространства;
* Увеличение площади озеленения за счет "неорганизованных" территорий;
* Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления;
* Улучшение экологической ситуации в городе;
* Рациональное размещение детских и спортивных сооружений различных уровней;
* Увеличение количества благоустроенных дворов;
* Увеличение количества жителей городского поселения, участвующих в благоустройстве территории;
* Увеличение площади зелёных насаждений в поселении;
* Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан;
* Обеспечения безопасного передвижения на территории округа маломобильных групп населения;
* Обеспечение надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме;
* Установление необходимого баланса интересов собственников жилья в части стоимости и качества работ и услуг;
* Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной сферы;
* Обеспечение надёжными и качественными услугами электроснабжения;
* Развитие объектов уличного освещения, находящихся в собственности муниципального образования;
* Развитие системы уличного освещения обеспечивается за счет осуществления деятельности по проектированию, строительству, реконструкции и модернизации систем;
* Создание комфортных условий для жизни граждан в целом.

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

| **№ п/п** | **Показатель** | **Тип показателя** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя (на начало реализации программы)** | **Планируемое значение показателя по годам реализации** | **Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы** | **Периодичность предоставления отчетности** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1.** | **Подпрограмма I «Комфортная городская среда»**  |  |
| 1.1. | 2020 Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: | Указ 204 | ед. | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | Основное мероприятие F2 | годовая |
| парки | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| скверы | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| площади | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные  | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | 2020 Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | Указ 204 | ед. | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | Основное мероприятие F2 | годовая |
| 1.3 | 2020 Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | Указ 204 | ед. | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | Основное мероприятие F2 | годовая |
| 1.4. | 2020 Количество установленных детских игровых площадок | Обращение Губернатора МО | ед. | 32 | 32 | 34 | 34 | 21 | 0 | Основное мероприятие F2 | годовая |
| 1.5. | 2020 Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | Обращение Губернатора МО | % | 70/222 | 73/254 | 80/288 | 90/322 | 100/343 | 100 | Основное мероприятие F2 | годовая |
| 1.6. | 2020 Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | отраслевой показатель  | ед. | 29 | 7 | 4 | 4 | - | - | Основное мероприятие F2 | годовая |
| 1.7. | 2020 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | Указ 204 | % | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие F2 | квартальная |
| 1.8. | 2020 Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | Соглашение с ФОИВ | % | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие F2 | годовая |
| 1.9. | 2020 Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | показатель приоритетно-целевой | % | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | Основное мероприятие F2 | годовая |
| 1.10. | 2020 Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | показатель приоритетно-целевой | % | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | Основное мероприятие F2 | годовая |
| **2.** | **Подпрограмма II «Благоустройство территорий»** |  |
| 2.1. | Доля приведённых контейнерных площадок к Стандарту РСО | показатель приоритетно-целевой(Рейтинг -50) | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01 | годовая |
| **3.** | **Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»** |  |
| 3.1. | Количество отремонтированных подъездов МКД | Обращение Губернатора МО | ед. | 300 | - | - | - | - | - | 01 | годовая |
| 3.2. | Количество МКД, в которыхпроведен капитальный ремонт врамках региональной программы | Обращение Губернатора МО | ед. | 12 | - | - | - | - | - | 02 | годовая |

**Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

| **Наименование показателя, характеризующего****реализацию задач программы** | **Единица измерения** | **Алгоритм формирования показателя** **и методологические пояснения**  | **Источник информации** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма I «Комфортная городская среда»**1. **Показатели, направленные на реализацию основного мероприятия**

**«Формирование комфортной городской среды»** |
| 1.1. 2020 Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства, на основании планов по благоустройству, утвержденных администрацией городского округа Красногорск  | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск |
| 1.2. 2020 Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | ед. | Плановое значение показателя определяется на основании утвержденных администрацией городского округа Красногорск планов по благоустройству общественных пространств | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск |
| 1.3. 2020 Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | ед. | Плановое значение показателя определяется на основании утвержденных администрацией городского округа Красногорск планов по благоустройству общественных пространств | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск |
| 1.4. 2020 Количество установленных детских игровых площадок | ед. | Плановое значение показателя определяется на основании программного обращения Губернатора Московской области "Наше Подмосковье. Новая реальность - Новые возможности" в соответствии с адресным перечнем детских игровых площадок, сформированным администрацией городского округа Красногорск. | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск |
| 1.5. 2020 Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | %/ед. | Значение определяется как отношение количества благоустроенных дворовых территорий к общему количеству дворовых территорий | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск |
| 1.6. 2020 Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | ед. | Плановое значение показателя определяется исходя из количества объектов электросетевого хозяйства вновь построенных и (или) подвергшихся капитальному ремонту | Сводные сведения от Управления ЖКХ администрации го Красногорск |
| 1.7. 2020 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | % | Рассчитывается по формуле: Р=Кжит/Ч\*100% , гдеР- доля жителей;Кжит- количество жителей, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в текущем году, чел.;Ч – численность населения городского округа Красногорск старше 14 лет на 01.01.2018, чел. | Данные администрации городского округа Красногорск |
| 1.8. 2020 Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | % | Рассчитывается по формуле: Dркот=Pкот/Pр\*100% , гдеDркот- доля реализованных комплексных проектов в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий Pкот - количество реализованных в течение планового года комплексных проектов благоустройства общественных территорий Pр — общее количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | Данные управления благоустройства администрации городского округа Красногорск |
| 1.9. 2020 Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | % | Но = Фо / Нп x 100,где:Но - соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха;Нп - нормативная потребность;Фо - фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха(в городских округах на 2019 год Норматив обеспеченности парками культуры и отдыха : 1 ПКиО на 30 тыс.жителей, т.е. в г.о. Красногорск "Численность постоянного населения на 01.01.2017г. " 262971 чел. - Нормативная потребность - 8 ед. Фактическая обеспеченность парками - 5 единиц , Дефицит -3). | Данные МАУК «Парки Красногорска»Форма федерального статистического наблюдения N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)", утвержденная приказом Росстата от 30.12.2015 N 671 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры" |
| 1.10. 2020 Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | % | Кпп%=Ко/Кп х 100%,где:Кпп% - количество посетителей по отношению к базовому году;Ко – количество посетителей вотчетном году, тыс. человек;Кп – количество посетителей вбазовом году, тыс. человек |
| **Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»**1. **Показатели, характеризующие реализацию основного мероприятия**

**«Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах»** |
| 3.1.Количество отремонтированных подъездов МКД |  ед. | Значение показателя определяется согласно программе ремонта подъездов на двухлетний период, утвержденной комиссией в составе представителей Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, Муниципального жилищного контроля, администрации городского округа Красногорск | Сводные сведения от Управления ЖКХ администрации го Красногорск |
| 3.2. Количество МКД, в которыхпроведен капитальный ремонт врамках региональной программы |  ед. | Количество фактически отремонтированных многоквартирных домов, внесённых в региональную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы»  | НО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области» |

**Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия муниципальной подпрограммы**

**с муниципальным заказчиком муниципальной программы**

***Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы***:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной подпрограммы и направляет его заказчику муниципальной программы/ подпрограммы;

2) определяет исполнителей мероприятия муниципальной подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и своевременно представляет заказчику муниципальной подпрограммы отчет о реализации мероприятий, отчет об исполнении «Дорожных карт», а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

***Заказчик муниципальной программы*** осуществляет координацию деятельности заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Красногорск и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию программы, а также обеспечение достижения показателей реализации мероприятий муниципальной программы в целом.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с «Дорожными картами», оценивается по [форме](#P1412) согласно приложению № 8 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Красногорск, утвержденного постановлением администрации городского округа Красногорск от 19.03.2019 №509/3 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Красногорск».

**Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы**

 С целью контроля за реализацией муниципальной программы заказчик ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСу МО:

1) оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы/подпрограммы, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы/подпрограммы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

2) оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:

- наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

- перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

- анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

Ежегодно в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, направляет в экономическое управление годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки ее эффективности (на бумажном носителе за своей подписью), содержащий:

- аналитическую записку с указанием степени достижения запланированных результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы, общего объема фактически произведенных расходов, в том числе в разрезе по источникам финансирования,

- таблицу с указанием данных по использованию средств бюджета городского округа Красногорск и иных средств, привлеченных для реализации муниципальной программы источников по каждому мероприятию и в целом по программе, данных по мероприятиям, из них по незавершенным в утвержденные сроки с указанием причин невыполнения и предложений по дальнейшей реализации, данных по запланированным результатам реализации муниципальной программы (по результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их достижению).

**Паспорт подпрограммы I «Комфортная городская среда»**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление благоустройства администрации городского округа Красногорск |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителямбюджетных средств,в том числе по годам | Главныйраспорядитель бюджетных средств | Источникфинансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| **Всего:** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| администрация городского округа Красногорск | Всего,в том числе: | 1 371 717,74 | 867 231,78 | 207 715,81 | 296 770,15 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 604 217,10 | 160 246,00 | 203 208,10 | 240 763,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 686 500,64 | 625 985,78 | 4 507,71 | 56 007,15 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Общая характеристика сфер реализации подпрограммы I «Комфортная городская среда»,**

**основные проблемы, решаемые посредством мероприятий**

 Целью подпрограммы является повышение уровня внешнего благоустройства территории городского округа Красногорск.

 Основными мероприятиями подпрограммы, решение которых обеспечивает достижение цели подпрограммы, являются:

1. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области

1. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"

**Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс.руб.)** | **Всего, (тыс.руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | **Ответственный за выполнение мероприятий** | **Результат выполнения мероприятия программы** |
| **2 020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | ***Основное мероприятие F2*** *Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"(Приложения 1,2,3 «Адресный перечень» на 2020 -2024 гг)*  | 2020-2024 | **Итого по Мероприятию F2** | **843 429,00** | **756 149,62** | **7 414,00** | **79 865,38** | **0,00** | **0,00** |   | Увеличение количества: благоустроенных общественных территорий (пространств); разработанных концепций благоустройства общественных территорий; разработанных проектов благоустройства общественных территорий; установленных детских игровых площадок; объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту. Обеспечение обустроенными дворовыми территориями. Увеличение доли: граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет; реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий. Достижение соответствия нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха. Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха. |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | **75 928,36** | **49 163,84** | **2 906,29** | **23 858,23** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета МО |  | **686 500,64** | **625 985,78** | **4 507,71** | **56 007,15** | **0,00** | **0,00** |
| Средства федерального бюджета |  | **81 000,00** | **81 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | *Реализация программ формирования современной городской среды* | 2020-2024 | ***Итого по п 1.1.*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности |
| Средства бюджета МО |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | *Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий в рамках подготовки к празднованию юбилеев муниципальных образований Московской области* | 2020-2024 | ***Итого по п 1.2.*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |   |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |   | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | Управление градостроительной деятельности |
| Средства бюджета МО |   | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.3. | *Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий* | 2020-2024 | ***Итого по п 1.3.*** | ***729 701,27*** | ***729 701,27*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | *19 875,00* | ***28 029,27*** | ***28 029,27*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Средства бюджета МО | *94 406,25* | ***620 672,00*** | ***620 672,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Средства федерального бюджета | *283 218,75* | ***81 000,00*** | ***81 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |   | *1 010,11* | 1 010,105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МАУК "Парки Красногорска" |
| *1 010,11* | 1 010,105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" |
| *26 009,06* | 26 009,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности |
|   |   | *0,00* | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" |
| *0,00* | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МАУК "Парки Красногорска" |
| *0,00* | 351 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности |
| *0,00* | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности |
| Средства федерального бюджета |   | *0,00* | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности |
| 1.5. | *Ремонт дворовых территорий* | 2020-2024 | ***Итого по п 1.5.*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |   | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" |
| Средства бюджета МО | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.6. | *Приобретение коммунальной техники* | 2020-2024 | ***Итого по п 1.6.*** | ***32 497,70*** | ***8 598,35*** | ***7 414,00*** | ***16 485,35*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 4 786,46 | *12 653,12* | *3 284,57* | *2 906,29* | *6 462,26* | *0,00* | *0,00* | МКУ "ЕСЗ го Красногорск" |
| Средства бюджета МО | 7 743,54 | *19 844,58* | *5 313,78* | *4 507,71* | *10 023,09* | *0,00* | *0,00* |
| 1.8. | *Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха* | 2020-2024 | ***Итого по п 1.8.*** | ***17 850,000*** | ***17 850,000*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |   |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | *17 850,000* | *17 850,000* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  МАУК "Парки Красногорска" |
| Средства бюджета МО |   | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.9. | *Премирование победителей смотра-конкурса «Парки Подмосковья»* | 2020-2024 | ***Итого по п 1.9.*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | *0,00* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | МАУК "Парки Красногорска" |
| Средства бюджета МО |   | *0,00* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 1.11. | *Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области* | 2020-2024 | ***Итого по п 1.11.*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 455,00 | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" |
| Средства бюджета МО | 45 045,00 | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.12. | *Обустройство и установка детских игровых площадок на территории парков культуры и отдыха Московской области* | 2020-2024 | ***Итого по п 1.12.*** | ***19 500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***19 500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |   | *195,00* | *0,00* | *0,00* | *195,00* | *0,00* | *0,00* | МАУК "Парки Красногорска" |
| Средства бюджета МО | *19 305,00* | *0,00* | *0,00* | *19 305,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.13. | *Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"* | 2020-2024 | ***Итого по п 1.13.*** | ***43 880,03*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***43 880,03*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |   | *17 200,97* | *0,00* | *0,00* | *17 200,97* | *0,00* | *0,00* | Управление ЖКХ |
| Средства бюджета МО | *26 679,06* | *0,00* | *0,00* | *26 679,06* | *0,00* | *0,00* |
| 2. | ***Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области»*** | 2020-2024 | **Итого по Мероприятию №01** | **528 288,74** | **111 082,16** | **200 301,81** | **216 904,77** | **0,00** | **0,00** |   | Совершенствование внешнего благоустройства городского округа Красногорск. Обеспечение надлежащего содержания объектов внешнего благоустройства. Приведение к нормативному состоянию объектов благоустройства.  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | **528 288,74** | **111 082,16** | **200 301,81** | **216 904,77** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета МО |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства федерального бюджета |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1. | *Комплексное благоустройство территорий за счет средств местного бюджета\** | 2020-2024 | ***Итого по п 2.1.*** | ***325 288,74*** | ***13 082,16*** | ***143 801,81*** | ***168 404,77*** | ***0,00*** | ***0,00*** |   |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |   | *325 288,74* | *13 082,16* | *143 801,81* | *168 404,77* | *0,00* | *0,00* | МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" |
| Средства бюджета МО |   | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 2.2. | *Устройство контейнерных площадок за счет средств местного бюджета* | 2020-2024 | ***Итого по п 2.2.*** | ***23 000,00*** | ***20 000,00*** | ***3 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 23 023,00 | *23 000,00* | *20 000,00* | *3 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МКУ "ЕСЗ го Красногорск" |
| Средства бюджета МО |   | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 2.3. | *Обустройство мест массового отдыха населения* | 2020-2024 | ***Итого по п 2.3.*** | ***85 500,00*** | ***28 500,00*** | ***28 500,00*** | ***28 500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |   |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | 85 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" |
| 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ "КГС" (ЦС) |
| 2.4. | *Благоустройство общественных территорий за счет средств местного бюджета\*\** | 2020-2024 | ***Итого по п 2.4.*** | ***94 500,00*** | ***49 500,00*** | ***25 000,00*** | ***20 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |   |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | 94 500,00 | 29 500,00 | 25 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" |
| 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности |
| **Итого по подпрограмме I, в том числе:** | **1 371 717,74** | **867 231,78** | **207 715,81** | **296 770,15** | **0,00** | **0,00** |   |   |
| *Средства бюджета г.о. Красногорск* | *604 217,10* | *160 246,00* | *203 208,10* | *240 763,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Средства бюджета МО* | *686 500,64* | *625 985,78* | *4 507,71* | *56 007,15* | *0,00* | *0,00* |
| *Средства федерального бюджета* | *81 000,00* | *81 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

 *\*Перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает:*

*-инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы, разработку проектно-сметной документации;*

*-установку ограждений (в том числе декоративных), заборов;*

*-закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования;*

*-озеленение;*

*-мощение и укладку иных покрытий;*

*-укладку асфальта;*

*-устройство дорожек, в том числе велосипедных;*

*-установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное;*

*-установку информационных стендов и знаков;*

*-установку контейнерных площадок;*

*-установку детских игровых площадок.*

*-установку лавочек (скамеек) и урн*

*-ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий;*

 *-обустройство автомобильных парковок*

*Выполнение вышеперечисленных работ не должно быть связано с дорожной деятельностью.*

*\*\* Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий включает:*

*-инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы, разработку проектно-сметной документации;*

*-установку ограждений (в том числе декоративных), заборов;*

*-закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования;*

*-озеленение;*

*-мощение и укладку иных покрытий;*

*-укладку асфальта;*

*-устройство дорожек, в том числе велосипедных;*

*-установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное;*

*-установку информационных стендов и знаков;*

*-изготовление и установку стел;*

*-изготовление, установку или восстановление произведений монументально-декоративного искусства;*

*-замену инженерных коммуникаций при необходимости для проведения работ по благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции;*

*приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 N 10-116/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство общественных территорий муниципальных образований, имеющей положительное заключение органа государственной экспертизы);*

*-ремонт дорог, ремонт автомобильных дорог, уширение дорог и устройство тротуаров (в случае если указанные виды работ предусмотрены концепциями благоустройства общественных территорий муниципальных образований Московской области, согласованными художественным советом Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области до 1 января 2019 года или с 15 февраля 2019 года Экспертным советом.*

*- работы по берегоукреплению (при необходимости осуществления таковых для проведения работ по благоустройству) в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции.*

*- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (при необходимости осуществления таковых для проведения работ по благоустройству)*

**Паспорт подпрограммы II «Благоустройство территорий»**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление благоустройства администрации городского округа Красногорск |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителямбюджетных средств,в том числе по годам: | Главныйраспорядитель бюджетных средств | Источникфинансирования | Расходы (год/тыс. рублей) |
| **ВСЕГО:** | **2020**  | **2021**  | **2022**  | **2023**  | **2024**  |
| администрация городского округа Красногорск | Всего,в том числе: | 2 941 077,00 | 1 042 138,00 | 952 138,00 | 946 801,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 2 941 077,00 | 1 042 138,00 | 952 138,00 | 946 801,00 | 0,00 | 0,00 |

**Общая характеристика сфер реализации подпрограммы II «Благоустройство территорий»,**

**основные проблемы, решаемые посредством мероприятий**

 Целью подпрограммы является обеспечение надлежащего содержания объектов благоустройства и территории городского округа Красногорск.

 Основным мероприятием подпрограммы, решение которой обеспечивает достижение цели подпрограммы, является «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования».

**Перечень мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территорий»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс.руб.)** | **Всего, (тыс.руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | **Ответственный за выполнение мероприятий** | **Результат выполнения мероприятия программы** |
| **2 020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | ***Основное мероприятие 01. "Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования"*** | 2020-2024 | **Итого по Мероприятию №01** | **2 941 077,00** | **1 042 138,00** | **952 138,00** | **946 801,00** | **0,00** | **0,00** |   |  Обеспечение надлежащего содержания объектов внешнего благоустройства. |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | **2 941 077,00** | **1 042 138,00** | **952 138,00** | **946 801,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | *Организация благоустройства территории городского округа (Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий)* | 2020-2024 | ***Итого по п 1.1.*** | ***1 192 600,00*** | ***397 900,00*** | ***389 850,00*** | ***404 850,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 282 724,00 | *1 192 600,00* | *397 900,00* | *389 850,00* | *404 850,00* | *0,00* | *0,00* | МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" |
| 1.2. | *Организация благоустройства территории городского округа (Содержание лесного участка "Изумрудные холмы")* | 2020-2024 | ***Итого по п 1.2.*** | ***18 000,00*** | ***6 000,00*** | ***6 000,00*** | ***6 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 6 600,00 | *18 000,00* | *6 000,00* | *6 000,00* | *6 000,00* | *0,00* | *0,00* | МБУ "КГС" (ЦС) |
| 1.3. | *Организация благоустройства территории городского округа (Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения)* | 2020-2024 | ***Итого по п 1.3.*** | ***568 353,00*** | ***189 451,00*** | ***189 451,00*** | ***189 451,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |   | *568 353,00* | *189 451,00* | *189 451,00* | *189 451,00* | *0,00* | *0,00* | Управление ЖКХ |
| 1.4. | *Организация благоустройства территории городского округа (Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения)* | 2020-2024 | ***Итого по п 1.4.*** | ***70 674,00*** | ***45 337,00*** | ***25 337,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |   | *70 674,00* | *45 337,00* | *25 337,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | Управление ЖКХ |
| 1.6. | *Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства* | 2020-2024 | ***Итого по п 1.6.*** | ***920 000,00*** | ***320 000,00*** | ***300 000,00*** | ***300 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 291 474,26 | *920 000,00* | *320 000,00* | *300 000,00* | *300 000,00* | *0,00* | *0,00* | МБУ "КГС" (ЦС- МЗ) |
| 1.7. | *Организация благоустройства территории городского округа (Организация оплачиваемых общественных работ, субботников)* | 2020-2024 | ***Итого по п 1.7.*** | ***9 000,00*** | ***3 000,00*** | ***3 000,00*** | ***3 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |   | *9 000,00* | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0 | 0 |  МКУ "ЕСЗ го Красногорск" |
| 1.8. | *Организация благоустройства территории городского округа (Вывоз навалов мусора и снега)* | 2020-2024 | ***Итого по п 1.8.*** | ***130 500,00*** | ***48 500,00*** | ***38 500,00*** | ***43 500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |   | *130 500,00* | *48 500,00* | *38 500,00* | *43 500,00* | *0,00* | *0,00* | МКУ "ЕСЗ го Красногорск" |
| 1.9. | *Организация благоустройства территории городского округа (Ремонт памятников, обелисков, мемориальных комплексов)* | 2020-2024 | ***Итого по п 1.9.*** | ***30 000,00*** | ***30 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |   | *30 000,00* | *30 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | Управление благоустройства |
| 1.10. | *Организация благоустройства территории городского округа (Мероприятия по выполнению наказов избирателей)* | 2020-2024 | ***Итого по п 1.10.*** | ***950,00*** | ***950,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |   | *950,00* | *950,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МКУ "ЕСЗ го Красногорск" |
| 1.11. | *Организация благоустройства территории городского округа (Мероприятия по выполнению наказов избирателей)* | 2020-2024 | ***Итого по п 1.11.*** | ***1 000,00*** | ***1 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |   | *1 000,00* | *1 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МАУК "Парки Красногорска" |
| **Итого по подпрограмме II, в том числе:** | **2 941 077,00** | **1 042 138,00** | **952 138,00** | **946 801,00** | **0,00** | **0,00** |   |   |
| *Средства бюджета г.о. Красногорск* | *2 941 077,00* | *1 042 138,00* | *952 138,00* | *946 801,00* | *0,00* | *0,00* |

**Паспорт подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителямбюджетных средств,в том числе по годам: | Главныйраспорядитель бюджетных средств | Источникфинансирования | Расходы (год/тыс. рублей) |
| **ВСЕГО:** | **2020**  | **2021**  | **2022**  | **2023**  | **2024**  |
| администрация городского округа Красногорск | Всего,в том числе: | 110 243,89 | 47 231,39 | 33 512,50 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 84 492,90 | 30 000,00 | 24 992,90 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 25 750,99 | 17 231,39 | 8 519,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Общая характеристика сфер реализации подпрограммы III**

 **«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»,**

**основные проблемы, решаемые посредством мероприятий**

Подпрограмма направлена на обеспечение условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах, включает в себя мероприятия:

- Ремонт подъездов в многоквартирных домах;

 - Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов.

Целью подпрограммы является:

- приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах;

- создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Красногорск;

- повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов.

Основным мероприятием Подпрограммы, которое обеспечивает достижение её цели, является «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах».

**Перечень мероприятий подпрограммы III**

**«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс.руб.)** | **Всего, (тыс.руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | **Ответственный за выполнение мероприятий** | **Результат выполнения мероприятия программы** |
| **2 020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1 | ***Основное мероприятие 01. "Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах"*** | 2020-2024 | **Итого по Мероприятию № 01** | ***51 895,00*** | **27 882,50** | **14 012,50** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** |   | *Увеличение количества отремонтированных подъездов в МКД.*   |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 52568 | ***26 144,01*** | **10 651,11** | **5 492,90** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета МО | 2782,85 | ***25 750,99*** | **17 231,39** | **8 519,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Внебюджетные источники  | 752 909,00 | ***0,00*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | *Ремонт подъездов в многоквартирных домах* | 2020-2024 | ***Итого по п 1.1.*** | ***51 895,00*** | ***27 882,50*** | ***14 012,50*** | ***10 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 24 902,00 | *26 144,01* | 10 651,11 | 5 492,90 | 10 000,00 | 0 | 0 | Управление ЖКХ |
| Средства бюджета МО | 2782,85 | *25 750,99* | 17 231,39 | 8519,6 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники (в рамках региональной программы) | 4 977,00 | *0,00* | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | *Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета* | 2020-2024 | ***Итого по п 1.2.*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 23 180,00 | *0,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Управление ЖКХ |
| Средства бюджета МО | 0,00 | *0,00* | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники (в рамках региональной программы) | 246 841,03 | *0,00* | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***Основное мероприятие 02. "Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области"*** | 2020-2024 | **Итого по Мероприятию № 02** | ***58 348,89*** | ***19 348,89*** | ***19 500,00*** | ***19 500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |   | *Увеличение количества МКД, в которых проведен капитальный ремонт.*    |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 52568 | ***58 348,89*** | **19 348,89** | **19 500,00** | **19 500,00** | **0,00** | **0,00** |   |
| Средства бюджета МО | 2782,85 | ***0,00*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Внебюджетные источники  | 752 909,00 | ***0,00*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1. | *Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области* | 2020-2024 | ***Итого по п 2.1.*** | ***58 348,89*** | ***19 348,89*** | ***19 500,00*** | ***19 500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |   |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 24 902,00 | *58 348,89* | 19 348,89 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0 | 0 |   |
| Средства бюджета МО | 2782,85 | *0,00* | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники (в рамках региональной программы) | 4 977,00 | *0,00* | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО по Подпрограмме III, в т.ч.:**  | **110 243,89** | **47 231,39** | **33 512,50** | **29 500,00** | **0,00** | **0,00** |   |   |
| *Средства бюджета г.о. Красногорск* | *84 492,90* | *30 000,00* | *24 992,90* | *29 500,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Средства бюджета МО* | *25 750,99* | *17 231,39* | *8 519,60* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Внебюджетные источники*  | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

**Паспорт подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление благоустройства |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителямбюджетных средств,в том числе по годам: | Главныйраспорядитель бюджетных средств | Источникфинансирования | Расходы (год/тыс. рублей) |
| **ВСЕГО:** | **2020**  | **2021**  | **2022**  | **2023**  | **2024**  |
| администрация городского округа Красногорск | Всего,в том числе: | 369 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 369 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 |

**Общая характеристика сфер реализации Обеспечивающей подпрограммы,**

 **основные проблемы, решаемые посредством мероприятий**

 Целью подпрограммы является обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, реализующего мероприятия программы в сфере ЖКХ и благоустройства на территории городского округа Красногорск.

 Основным мероприятием подпрограммы, решение которой обеспечивает достижение цели подпрограммы, является «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления».

**Перечень мероприятий Обеспечивающей подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс.руб.)** | **Всего, (тыс.руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | **Ответственный за выполнение мероприятий** | **Результат выполнения мероприятия программы** |
| **2 020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1 | ***Основное мероприятие 01. "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления"*** | 2020-2024 | **Итого по Мероприятию № 01** | ***369 000,00*** | **123 000,00** | **123 000,00** | **123 000,00** | **0,00** | **0,00** |   |   |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |   | ***369 000,00*** | **123 000,00** | **123 000,00** | **123 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | *Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства* | 2020-2024 | ***Итого по п 1.1.*** | ***369 000,00*** | ***123 000,00*** | ***123 000,00*** | ***123 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |   |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  122 000,00 | *369 000,00* | 123 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 0 | 0 | МКУ "ЕСЗ го Красногорск" | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
| ***ИТОГО по Обеспечивающей подпрограмме, в т.ч.:***  | **369 000,00** | **123 000,00** | **123 000,00** | **123 000,00** | **0,00** | **0,00** |   |   |
| *Средства бюджета г.о. Красногорск* | *369 000,00* | *123 000,00* | *123 000,00* | *123 000,00* | *0,00* | *0,00* |   |   |

Приложение 1.

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Адресный перечень дворовых территорий г.о. Красногорск, сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2018-2024 годах*** |
| **№** | **Адрес двора, включенного в комплексное благоустройство территории/ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов дворовых территорий (КБДТ/асф)** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **КБДТ/асф** | **КБДТ/асф** | **КБДТ/асф** | **КБДТ/асф** | **КБДТ/асф** | **КБДТ/асф** | **КБДТ/асф** |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Красногорск, ул. Карбышева, д.23к.1, д.23к.2, д.27к.1, д.29к.1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | г.Красногорск, ул. Карбышева, д. 33, 33/1, 33/2, 35 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 3 | г.Красногорск, ул. Карбышева, д. 27, д. 29 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 4 | г.Красногорск, ул. Карбышева, д. 19, д. 25 |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Карбышева, д. 15/2, 17, 17/2 |   | КБДТ |   |   |   |   |   |
| 6 | г. Красногорск, ул. Карбышева, д. 11, 13, 15 | КБДТ/асф |   |   |   |   |   |   |
| 7 | г.Красногорск, ул. Карбышева, д.3, ул. Кирова, д.30 (2 очередь) | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 8 | г.Красногорск, ул. Кирова д.26, 28 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 9 | го Красногорск, ул. Ленина, д.д. 57, 59, 63, 65, 67 |   |   | КБДТ |   |   |   |   |
| 10 | г.Красногорск, ул. Ленина, д.47, 59 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 11 | г. Красногорск, ул. Ленина, д. 49, 51, 53, 55 | КБДТ/асф |   |   |   |   |   |   |
| 12 | г.Красногорск, ул. Ленина, д.47к1, 47к2, 47/к3 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 13 | г.Красногорск, ул. Ленина, д.45 |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 | г.Красногорск, ул. Ленина д.37, д.39, д.41 |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | г.Красногорск, ул. Успенская, д.28, д.32 |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 | г.Красногорск, ул. Успенская д.26, ул. Братьев Горожанкиных, д.23 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 17 | г.Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, д. 15 |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 | г.Красногорск, ул. Успенская, д.8, 12, 16 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 19 | го Красногорск, ул. Карбышева, д.д.7, 9 |   |   | КБДТ |   |   |   |   |
| 20 | г.Красногорск, ул. Успенская, д.4, 6 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 21 | г.Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, д.24, 26, 28, 30, 32 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 22 | г.Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, д.14, 16, 18, 20 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 23 | г.Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, д.2, д.4, д.6, д.8, д.10 |   |   |   |   |   |   |   |
| 24 | го Красногорск, ул. Ленина, д.д. 42, 44 |   |   | КБДТ |   |   |   |   |
| 25 | г.Красногорск, ул. Ленина, д.22, д.22а, д.24, д.24а, д.26 |   |   |   |   |   |   |   |
| 26 | г.Красногорск, ул. Ленина, д.34а, 36, 38, 38а, 38б | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 27 | г.Красногорск, ул. Ленина, д.30а, 30б, 34, 34б | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 28 | г.Красногорск, ул. Ленина, д.26а, д.28, д.30 |   |   |   |   |   |   |   |
| 29 | г.Красногорск, ул. Вилора Трифонова, д. 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 30 | г.Красногорск, ул. Вилора Трифонова, д. 3, 4, 6, 7 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 31 | г.Красногорск, ул. Светлая, д. 2, 3, 4, 5, 7 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 32 | го Красногорск, ул. Вилора Трифонова, д.8 |   |   | КБДТ |   |   |   |   |
| 33 | го Красногорск, ул. Ленина, д. 35 |   |   | КБДТ |   |   |   |   |
| 34 | г.Красногорск, ул. Ленина, д.31, д.33 |   |   |   |   |   |   |   |
| 35 | г. Красногорск, ул. Ленина, д. 21, 23, 25, 27, 29 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 36 | г. Красногорск, ул. Ленина, д. 15, 15а, 17 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 37 | г.Красногорск, ул. Ленина. д.5, д.5а, д.7, д.13 |   |   |   |   |   |   |   |
| 38 | г.Красногорск, ул. Ленина, д. 11а, д. 5б |   |   |   |   |   |   |   |
| 39 | г.Красногорск, ул. Комсомольская, д. 43, д. 45, д. 47, д. 49, ул.50 лет Октября, д.8,10 |   |   |   |   |   |   |   |
| 40 | г.Красногорск, ул. Железнодорожная, д. 1а, д. 1б |   |   |   |   |   |   |   |
| 41 | г. Красногорск, ул. Железнодорожная, д. 35а, 36а, 38, 38а; ул. 50 лет Октября, д. 2/37, 6 | КБДТ/асф |   |   |   |   |   |   |
| 42 | г.Красногорск, ул. Железнодорожная, д. 32, д. 32А, д. 33, д. 34, д. 34А |   |   |   |   |   |   |   |
| 43 | г. Красногорск, ул. Железнодорожная, д. 29, 30, 31, 31а | КБДТ/асф |   |   |   |   |   |   |
| 44 | г. Красногорск, ул. Железнодорожная, д. 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а | КБДТ/асф |   |   |   |   |   |   |
| 45 | г.Красногорск, ул. Димитрова, д. 1, 3, 5, 7, ул. Железнодорожная, д. 23, 24, 25, 25А | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 46 | г.Красногорск, ул. Комсомольская, д. 35, 37, 39 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 47 | г.Красногорск, ул. Комсомольская, д. 33/13, ул. Димитрова, д. 9, д. 11 |   |   |   |   |   |   |   |
| 48 | г.Красногорск, ул. Комсомольская, д. 3, ул. Циолковского, д. 2/35, д. 4 |   |   |   |   |   |   |   |
| 49 | г.Красногорск, ул. Комсомольская, д. 5, д. 7, д. 9 |   |   |   |   |   |   |   |
| 50 | г.Красногорск, ул. Комсомольская, д. 13, 15, 17, 19 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 51 | г.Красногорск, ул. Комсомольская, д. 23, 25, 27, 29, 31- ул. Димитрова, д. 4, 6, 8, 10 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 52 | г.Красногорск, ул. Циолковского, д. 8, 10, 12, 13 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 53 | г.Красногорск, ул. Циолковского, д. 14, 15, 16, 17 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 54 | г.Красногорск, ул. Циолковского, д. 18, д. 20, д. 22 |   |   |   |   |   |   |   |
| 55 | г.Красногорск, ул. Циолковского, д. 15, д.17 |   |   |   |   |   |   |   |
| 56 | г.Красногорск, ул. 50 лет Октября, д. 1, 1а, 3, 3а, 5, 7 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 57 | г. Красногорск, Волоколамское шоссе, д. 1, 1а, 1б, 2, 3, 4/1; пр. Чехова, д. 3, 5; ул. Чайковского, д. 2, 6, 7 | КБДТ/асф |   |   |   |   |   |   |
| 58 | г. Красногорск, ул. Чайковского, д. 21/2, 19; Волоколамское шоссе, д. 10, 11/1 | КБДТ/асф |   |   |   |   |   |   |
| 59 | г.Красногорск, проезд Чехова, д. 3, 5 - ул. Чайковского, д. 6, 7 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 60 | г.Красногорск, ул. Пушкинская, д. 19, д. 21, ул. 50 лет Октября, д. 7б |   |   |   |   |   |   |   |
| 61 | го Красногорск, ул. Дачная, д. 11, 9, ул. 50 летия Октября, д. 7а |   |   | КБДТ |   |   |   |   |
| 62 | г. Красногорск, Железнодорожный проезд, д. 7, 9, 11, 13; ул. Жуковского, д. 8а, 8, 10; ул. Железнодорожная, д. 9 | КБДТ/асф |   |   |   |   |   |   |
| 63 | г.Красногорск, ул. Железнодорожная, д. 7, д. 8 |   |   |   |   |   |   |   |
| 64 | г.Красногорск, ул. Чайковского, д. 14, д. 16, д. 18, ул. Жуковского, д. 4, д. 6, Железнодорожный п-д, д. 1, д. 3, д. 5 |   |   |   |   |   |   |   |
| 65 | г. Красногорск, Железнодорожный проезд, д. 2 - ул. Железнодорожная, д. 5, 4, 3, 2, 1  | КБДТ/асф |   |   |   |   |   |   |
| 66 | г. Красногорск, ул. Чайковского, д. 8, 8а, 10, 12 | КБДТ/асф |   |   |   |   |   |   |
| 67 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Заводская, д. 27, ул. Королева, д. 1,2 |   | КБДТ |   |   |   |   |   |
| 68 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Королева, д. 5,7, ул. Промышленная, д.42 |   | КБДТ |   |   |   |   |   |
| 69 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 12,14,16,18 |   | КБДТ/асф |   |   |   |   |   |
| 70 | г. Красногорск, Южный бульвар, д. 2, 4, 6, ул. Королева, д.9, ул. Заводская, д. 29, 31 | КБДТ/асф |   |   |   |   |   |   |
| 71 | г. Красногорск, ул. Заводская, д. 22, 2, 4; ул. Строителей, д. 3, 5 | КБДТ/асф |   |   |   |   |   |   |
| 72 | г.Красногорск, ул. Заводская, д. 17, д. 23, д. 24 |   |   |   |   |   |   |   |
| 73 | Оптический переулок, д.5, д.5, к.1, д.7, д.7, к.1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 74 | г.Красногорск, Оптический пер., д. 1, д. 3, д. 3, к 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 75 | г.Красногорск, Оптический пер., д.16 |   |   |   |   |   |   |   |
| 76 | г.Красногорск, ул. Речная, д. 2, д. 3, Оптический пер., д. 2, д. 4 |   |   |   |   |   |   |   |
| 77 | г.Красногорск, ул. Речная, д. 6, д. 4 |   |   |   |   |   |   |   |
| 78 | г.Красногорск, ул. Речная, д. 4, д. 5, Оптический пер., д. 6, д. 8 |   |   |   |   |   |   |   |
| 79 | г.Красногорск, ул. Вокзальная, д. 3, 2, 7, 6, 1, 4, 5  | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 80 | г.Красногорск, ул. Вокзальная, д. 19, 19а, 19б, 19в  | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 81 | г.Красногорск, ул. Вокзальная, д. 10а, 11, 12, 22, 24 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 82 | го Красногорск, ул. Вокзальная, д.д. 13, 14, 15, 16 |   |   | КБДТ |   |   |   |   |
| 83 | г.Красногорск, ул.Вокзальная д.25, Ильинское шоссе д.6 |   |   |   |   |   |   |   |
| 84 | г.Красногорск, Ильинское шоссе, д. 4 |   |   |   |   |   |   |   |
| 85 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Вокзальная, д. 27,29, Ильинское шоссе, д. 1,2,3 |   | КБДТ/асф |   |   |   |   |   |
| 86 | г.Красногорск, ул. Школьная, д. 1, 2, 4 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 87 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Школьная, д. 6,8,10,12,14 |   | КБДТ |   |   |   |   |   |
| 88 | г.Красногорск, ул. Школьная, д. 7, 9, 11 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 89 | го Красногорск, Красногорский бульвар, д.д. 46,48,50 |   |   | КБДТ |   |   |   |   |
| 90 | го Красногорск, Красногорский бульвар, д.36 |   |   | КБДТ |   |   |   |   |
| 91 | г.Красногорск, Красногорский б-р, к. 26, д. 28, д. 32, д. 34 |   |   |   |   |   |   |   |
| 92 | г.Красногорск, Красногорский бульвар, д. 20, 24 | КБДТ/асф |   |   |   |   |   |   |
| 93 | г.Красногорск, Красногорский бульвар, д.18, 14 | КБДТ/асф |   |   |   |   |   |   |
| 94 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, Красногорский бульвар, д.10 |   | КБДТ |   |   |   |   |   |
| 95 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, Павшинский бульвар, д. 30,32,40 |   | КБДТ |   |   |   |   |   |
| 96 | г.Красногорск, Павшинский бульвар, д. 34, 36 | КБДТ/асф |   |   |   |   |   |   |
| 97 | го Красногорск, Павшинский бульвар, д. 17 |   |   | КБДТ |   |   |   |   |
| 98 | го Красногорск, Павшинский бульвар, д. 15 |   |   | КБДТ |   |   |   |   |
| 99 | г.Красногорск, Красногорский б-р, д.13к1, 13к2, Ильинский бульвар, д.8 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 100 | г.Красногорск, Красногорский б-р, д.17, Ильинский б-р, д.7, д.9, Павшинский б-р, д.11 |   |   |   |   |   |   |   |
| 101 | г.Красногорск, Подмосковный б-р, д.10 |   |   |   |   |   |   |   |
| 102 | г.Красногорск, Красногорский бульвар, д. 19, 21, Подмосковный бульвар, д.12, 14 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 103 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, Подмосковный бульвар, д. 13 |   | КБДТ |   |   |   |   |   |
| 104 | г.Красногорск, Подмосковный б-р, д.11, ул. Игната Титова, д.7 |   |   |   |   |   |   |   |
| 105 | г.Красногорск, ул. Игната Титова, д. 3, ул. Спасская, д.6, 8, 10, 12 |   |   |   |   |   |   |   |
| 106 | г.Красногорск, ул. Егорова, д.5, ул. Спасская, д. 4 |   |   |   |   |   |   |   |
| 107 | г.Красногорск, Павшинский б-р, д. 1, ул. Егорова, д.3 |   |   |   |   |   |   |   |
| 108 | г.Красногорск, Павшинский б-р, д.3, д.5 |   |   |   |   |   |   |   |
| 109 | г.Красногорск, Павшинский б-р, д. 7 |   |   |   |   |   |   |   |
| 110 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, Красногорский бульвар, д. 8 |   | КБДТ |   |   |   |   |   |
| 111 | г.Красногорск, Павшинский б-р, д. 4, ул. Зверева, д. 6, д. 8 |   |   |   |   |   |   |   |
| 112 | г.Красногорск, Павшинский бульвар, д. 6 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 113 | г.Красногорск, ул. Зверева, д. 2, 4, 6, 8 (со стороны улицы) | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 114 | г.Красногорск, Подмосковный б-р, д. 8 |   |   |   |   |   |   |   |
| 115 | г.Красногорск, Ильинский тупик, д. 13 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 116 | г.Красногорск, Павшинский б-р, д. 12, Ильинский б-р, д. 5 |   |   |   |   |   |   |   |
| 117 | г.Красногорск, Павшинский бульвар, д. 8, 12, Подмосковный бульвар, д. 6, 4 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 118 | г.Красногорск, Ильинский бульвар, д. 3, 5, Подмосковный бульвар, д. 2 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 119 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, Ильинский бульвар, д. 2а |   | КБДТ |   |   |   |   |   |
| 120 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, Павшинский бульвар, д. 16,18,20 |   | КБДТ |   |   |   |   |   |
| 121 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, Красногорский бульвар, д. 6 |   | КБДТ |   |   |   |   |   |
| 122 | г.Красногорск, ул. Оранжерейная, д. 1, д. 5, ул. Кирова, д. 2 |   |   |   |   |   |   |   |
| 123 | г.Красногорск, ул. Кирова, д. 5а, д. 4, д. 3 |   |   |   |   |   |   |   |
| 124 | г.Красногорск, ул. Центральный проезд, д. 1, 2, ул. Лесная, д. 10, 12, 14 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 125 | г.Красногорск, ул. Народного ополчения, д. 33, 34, 35, 36, 37, 38 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 126 | г.Красногорск, ул. Кирова, д. 19, д. 21 |   |   |   |   |   |   |   |
| 127 | г.Красногорск, ул. Кирова, д. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 5а | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 128 | г.Красногорск, ул.Пионерская, д.12, 14, ул. Маяковского, д. 2, ул. Октябрьская, д. 14 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 129 | г.Красногорск, ул. Пионерская д. 16, ул. Октябрьская, д. 15, ул. Маяковского, д. 1 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 130 | г.Красногорск, ул. Пионерская, д. 18, д. 20 |   |   |   |   |   |   |   |
| 131 | г.Красногорск, ул. Первомайская, д. 14, 15, 16 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 132 | г.Красногорск, ул. Речная, д. 20, к.1-4 |   |   |   |   |   |   |   |
| 133 | г.Красногорск, ул. Речная, д.19 |   |   |   |   |   |   |   |
| 134 | г.Красногорск, ул. Первомайская, д. 11, д. 12 |   |   |   |   |   |   |   |
| 135 | г.Красногорск, ул. Первомайская, д. 5, 7 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 136 | г.о. Красногорск, в/г Павшино, д. 16,18,3,15,17 |   | КБДТ/асф |   |   |   |   |   |
| 137 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Лесная, д. 3,3а, ул. Советская, д. 2 |   | КБДТ |   |   |   |   |   |
| 138 | г.Красногорск, ул. Лесная, д. 3, д. 3а |   |   |   |   |   |   |   |
| 139 | г.Красногорск, ул. Пионерская, д. 17, д. 19 |   |   |   |   |   |   |   |
| 140 | г.Красногорск, ул. Пионерская, д. 9, д. 15 |   |   |   |   |   |   |   |
| 141 | г.Красногорск, ул. Пионерская, д. 8, 10, ул. Октябрьская, д. 6, 7, 9 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 142 | г.Красногорск, ул. Пионерская, д. 4, д. 6 |   |   |   |   |   |   |   |
| 143 | г.Красногорск, ул. Октябрьская, д. 3, д. 5 |   |   |   |   |   |   |   |
| 144 | г.Красногорск, ул. Октябрьская, д. 1, д. 2, ул. Пионерская, д. 1, д. 2, д. 3 |   |   |   |   |   |   |   |
| 145 | г.Красногорск, ул. Школьная, д. 12, д. 14, д. 16, д. 16а, д. 18, д. 20, д. 20а |   |   |   |   |   |   |   |
| 146 | г.Красногорск, ул.Геологов, д. 10а, 10б | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 147 | г.Красногорск, ул. Мира, д.д. 10, 14 |   |   |   |   |   |   |   |
| 148 | го Красногорск, ул. Мира, д.д. 16, 18, 20, 22, 24 |   |   | КБДТ |   |   |   |   |
| 149 | г.Красногорск, ул.Геологов, д.1, 3  | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 150 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Северная, д. 53а,53,55,57/2, ул. Осенняя, 16 |   | КБДТ/асф |   |   |   |   |   |
| 151 | г. Красногорск, ул. Осенняя, д. 18 | КБДТ/асф |   |   |   |   |   |   |
| 152 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, проезд Островского, д.19 |   | КБДТ |   |   |   |   |   |
| 153 | г.Красногорск, ул.Северная, д.55, д. 57/2, д. 53 |   |   |   |   |   |   |   |
| 154 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Полюсная, д. 1,3, ул. Чкалова, д. 24, ул. Северная, д. 37,39 |   | КБДТ/асф |   |   |   |   |   |
| 155 | го Красногорск, ул. Мира, д.д. 2, 4, 6, 10, 14 |   |   | КБДТ |   |   |   |   |
| 156 | г.Красногорск, ул.Благовещенская, д.8, 6 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 157 | го Красногорск, ул. Благовещенская, д. 12 |   |   | КБДТ |   |   |   |   |
| 158 | г. Красногорск, ул. Ткацкой фабрики, д. 18, 24 | КБДТ/асф |   |   |   |   |   |   |
| 159 | г. Красногорск, ул. Ткацкой фабрики, д. 1а, 2а, 3а, 4а | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 160 | Ильинское шоссе, д. 2а, в/г Павшино, д. 2б, 19 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 161 | в/г Павшино, д. 2, 5, 6, 14 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 162 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Опалиха, д. 26,28 |   | КБДТ/асф |   |   |   |   |   |
| 163 | г.Красногорск, ул.Светлая, д.6, 8, 9 |   |   |   |   |   |   |   |
| 164 | п.Нахабино, Институтская, д.1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 165 | го Красногорск, р.п.Нахабино, Институтская, д.2, 2А | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 166 | п.Нахабино, Институтская, д.3А, д.4 |   |   |   |   |   |   |   |
| 167 | п.Нахабино, Институтскя, д.5 |   |   |   |   |   |   |   |
| 168 | п.Нахабино, Институтская, д.8 |   |   |   |   |   |   |   |
| 169 | п.Нахабино, Институтская, д.8А |   |   |   |   |   |   |   |
| 170 | го Красногорск, р.п.Нахабино, ул. Институтская, д.6, 7 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 171 | п.Нахабино, Институтская, д.9 |   |   |   |   |   |   |   |
| 172 | п.Нахабино, Институтская, д.10А |   |   |   |   |   |   |   |
| 173 | го Красногорск, р.п.Нахабино, Институтская, д.13/3 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 174 | го Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Институтская, д.д. 13/1, 13/2 |   |   | КБДТ |   |   |   |   |
| 175 | п.Нахабино, Институтская, д.11, д.4А + Панфилова, д.1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 176 | п.Нахабино, Институтская, д.86 |   |   |   |   |   |   |   |
| 177 | го Красногорск, р.п.Нахабино, Чкалова, д.1, 2, 3 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 178 | г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Чкалова, д. 5,7 |   | КБДТ |   |   |   |   |   |
| 179 | п.Нахабино, Панфилова, д.15, д.17, д.19 |   |   |   |   |   |   |   |
| 180 | г.о. Красногорск, р.п.Нахабино, ул. Панфилова, д. 27,29 |   | КБДТ |   |   |   |   |   |
| 181 | г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Панфилова, д. 23, 25 |   | КБДТ |   |   |   |   |   |
| 182 | го Красногорск, р.п.Нахабино, Панфилова, д.25, 27 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 183 | п.Нахабино, Панфилова, д.13А, д.9А |   |   |   |   |   |   |   |
| 184 | п.Нахабино, Панфилова, д.13 |   |   |   |   |   |   |   |
| 185 | го Красногорск, р.п.Нахабино, Панфилова, д.11 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 186 | п.Нахабино, Панфилова, д.7А, д.7Б, д.9 |   |   |   |   |   |   |   |
| 187 | го Красногорск, р.п.Нахабино, Панфилова, д.12, 14, 24, 22 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 188 | п.Нахабино, Панфилова, д.5, д.3А |   |   |   |   |   |   |   |
| 189 | п.Нахабино, Панфилова, д.4, д.6, д.8, д.10 |   |   |   |   |   |   |   |
| 190 | п.Нахабино, Панфилова, д.20, д.16, д.18 |   |   |   |   |   |   |   |
| 191 | го Красногорск, р.п.Нахабино, ул. 11 Саперов, д.8, 10, 12 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 192 | го Красногорск, р.п.Нахабино, ул. 11 Саперов, д.3 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 193 | го Красногорск, р.п.Нахабино, ул. Карбышева, д.3, 5 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 194 | го Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Парковая, д.д. 3, 4, 7, 19 |   |   | КБДТ |   |   |   |   |
| 195 | п.Нахабино, Парковая, д.8, д.9, д.10 |   |   |   |   |   |   |   |
| 196 | го Красногорск, р.п.Нахабино, ул. Парковая, д.13, 13А | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 197 | п.Нахабино, Парковая, д.5, д.6 |   |   |   |   |   |   |   |
| 198 | п.Нахабино, Парковая, д.17  |   |   |   |   |   |   |   |
| 199 | п.Нахабино, Парковая, д.12, д.18 |   |   |   |   |   |   |   |
| 200 | го Красногорск, р.п.Нахабино, Парковая, д.18А | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 201 | п.Нахабино, Парковая, д.21 |   |   |   |   |   |   |   |
| 202 | го Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Инженерная, д.д. 4/1, 4/2 |   |   | КБДТ |   |   |   |   |
| 203 | п.Нахабино, Школьная, д.1А, д.3А |   |   |   |   |   |   |   |
| 204 | го Красногорск, р.п.Нахабино, ул. Новая, д.1, 2, 4, 5 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 205 | п.Нахабино, Молодежная, д.10 |   |   |   |   |   |   |   |
| 206 | п.Нахабино, Молодежная, д.2, д.4, д.6 + Школьная, д.5 |   |   |   |   |   |   |   |
| 207 | п.Нахабино, Школьная, д.7А, 7Б, 7 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 208 | г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Школьная, д.8 |   | КБДТ |   |   |   |   |   |
| 209 | п.Нахабино, Братьев Волковых, д.1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 210 | п.Нахабино, Школьная, д.9 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 211 | г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Школьная, д. 11,15 |   | КБДТ |   |   |   |   |   |
| 212 | п.Нахабино, Школьная, д.13 |   |   |   |   |   |   |   |
| 213 | п.Нахабино, Школьная, д.10 |   |   |   |   |   |   |   |
| 214 | го Красногорск, р.п.Нахабино, Новая, д.8 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 215 | п.Нахабино. Советская, д.28 |   |   |   |   |   |   |   |
| 216 | п.Нахабино, Красноармейская, д.4, д.4А, д.4Б |   |   |   |   |   |   |   |
| 217 | п.Нахабино, Красноармейская, д.5А |   |   |   |   |   |   |   |
| 218 | г. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 62, 64 | КБДТ/асф |   |   |   |   |   |   |
| 219 | п.Нахабино, Красноармейская, д.58, д.60 |   |   |   |   |   |   |   |
| 220 | п.Нахабино, Красноармейская, д.70 |   |   |   |   |   |   |   |
| 221 | п.Нахабино, Красноармейская, д.66 |   |   |   |   |   |   |   |
| 222 | го Красногорск, р.п.Нахабино, Красноармейская, д.44/1 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 223 | п.Нахабино, Красноармейская, д.44 |   |   |   |   |   |   |   |
| 224 | п.Нахабино, Красноармейская, д.33, д.35, д.37 |   |   |   |   |   |   |   |
| 225 | г.о. Красногорск, р.п.Нахабино, ул. Красноармейская, д. 37, 39 |   | КБДТ/асф |   |   |   |   |   |
| 226 | п.Нахабино, Красноармейская, д.49 |   |   |   |   |   |   |   |
| 227 | п.Нахабино, Красноармейская, д.47 |   |   |   |   |   |   |   |
| 228 | го Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Красноармейская, д.д. 51, 53, 55 |   |   | КБДТ |   |   |   |   |
| 229 | го Красногорск, р.п.Нахабино, Красноармейская, д.57, 61 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 230 | п.Нахабино, Красноармейская, д.52Б, д.52А, д.63 |   |   |   |   |   |   |   |
| 231 | п.Нахабино, Красноармейская, д.50, д.52, д.54 |   |   |   |   |   |   |   |
| 232 | го Красногорск, р.п.Нахабино, Новая Лесная, д.1, 3, 5 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 233 | п.Нахабино, Новая Лесная, д.1А, д.9 |   |   |   |   |   |   |   |
| 234 | п.Нахабино, Новая Лесная, д.7 |   |   |   |   |   |   |   |
| 235 | п.Нахабино, Совпартшкола, д.18, д.19, д.20 |   |   |   |   |   |   |   |
| 236 | п.Нахабино, Совхозная, д.7 |   |   |   |   |   |   |   |
| 237 | п.Нахабино, Совхозная, д.6, д.4Б, д.10 |   |   |   |   |   |   |   |
| 238 | г.о. Красногорск, д. Путилково, д. 7,8,9 |   | КБДТ/асф |   |   |   |   |   |
| 239 | д. Путилково, д.14,15 |   |   |   |   |   |   |   |
| 240 | д.Путилково, ул.Братцевская, д.6,8,10,12 |   |   |   |   |   |   |   |
| 241 | г.о. Красногорск, д. Путилково, ул. Садовая, д. 18 |   | КБДТ/асф |   |   |   |   |   |
| 242 | го Красногорск, д. Путилково, д. 10,12 |   |   | КБДТ |   |   |   |   |
| 243 | п. Отрадное, д.1,2 |   |   |   |   |   |   |   |
| 244 | п. Отрадное, д.3,4,5,6 |   |   |   |   |   |   |   |
| 245 | п.Отрадное, д.7,8,9 |   |   |   |   |   |   |   |
| 246 | п.Отрадное, д.10 |   |   |   |   |   |   |   |
| 247 | п.Отрадное, д.11 |   |   |   |   |   |   |   |
| 248 | п.Отрадное, д.12,12а |   |   |   |   |   |   |   |
| 249 | п. Светлые Горы, д.5,6 |   |   |   |   |   |   |   |
| 250 | п.Светлые Горы, д.1,9,12,20,21 |   |   |   |   |   |   |   |
| 251 | п.Светлые Горы, д.8,22,23 |   |   |   |   |   |   |   |
| 252 | го Красногорск, пос. Светлые горы, д. 9а, 24, 25 | КБДТ/асф |   |   |   |   |   |   |
| 253 | го Красногорск, пос. Светлые горы, д. 16, 17, 18 | КБДТ/асф |   |   |   |   |   |   |
| 254 | д. Путилково, ул.Садовая, д.19 |   |   |   |   |   |   |   |
| 255 | Московская область, Красногорский район, пос.Истра, дома 1-15 |   |   |   |   |   |   |   |
| 256 | поселок дачного хозяйства Архангельское, д.1-5 |   |   |   |   |   |   |   |
| 257 | поселок дачного хозяйства Архангельское, д.6-9 |   |   |   |   |   |   |   |
| 258 | поселок дачного хозяйства Архангельское, д.15 |   |   |   |   |   |   |   |
| 259 | поселок дачного хозяйства Архангельское, д.16 |   |   |   |   |   |   |   |
| 260 | поселок дачного хозяйства Архангельское, д.17 |   |   |   |   |   |   |   |
| 261 | поселок дачного хозяйства Архангельское, д.18 |   |   |   |   |   |   |   |
| 262 | поселок дачного хозяйства Архангельское, д.10, 13, 14 |   |   |   |   |   |   |   |
| 263 | поселок Архангельское, д.9 |   |   |   |   |   |   |   |
| 264 | поселок Архангельское, д.3,4,10 |   |   |   |   |   |   |   |
| 265 | го Красногорск, пос. Архангельское, д. 12, 20, 21, 22 | КБДТ/асф |   |   |   |   |   |   |
| 266 | го Красногорск, пос. Архангельское, д. 23, 24, 25 | КБДТ/асф |   |   |   |   |   |   |
| 267 | поселок Архангельское, д.2,5-8,13 |   |   |   |   |   |   |   |
| 268 | го Красногорск, поселок Архангельское, д. 14, д. 17, д. 11 |   |   | КБДТ |   |   |   |   |
| 269 | поселок Архангельское, д.22 |   |   |   |   |   |   |   |
| 270 | поселок Архангельское, д.26-30,1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 271 | поселок Архангельское, д.31-40 |   |   |   |   |   |   |   |
| 272 | пос.Истра, дома 16-17 |   |   |   |   |   |   |   |
| 273 | пос.Истра, дома 18-19 |   |   |   |   |   |   |   |
| 274 | пос.Истра, дома 20-22 |   |   |   |   |   |   |   |
| 275 | с.Петрово-Дальнее, пос.Ленинский, д.16-19 |   |   |   |   |   |   |   |
| 276 | г.о. Красногорск, с. Петрово-Дальнее, пос.Ленинский, д. 20,27 |   | КБДТ |   |   |   |   |   |
| 277 | с.Петрово-Дальнее, пос.Ленинский, д.28-30 |   |   |   |   |   |   |   |
| 278 | с.Петрово-Дальнее, пос.Ленинский, д.31 |   |   |   |   |   |   |   |
| 279 | с.Петрово-Дальнее, пос.Ленинский, д.32 |   |   |   |   |   |   |   |
| 280 | с.Петрово-Дальнее, пос.Ленинский, д.33 |   |   |   |   |   |   |   |
| 281 | с.Дмитровское, ул.Молодежная, 7-9 |   |   |   |   |   |   |   |
| 282 | г.о. Красногорск, д.Поздняково, ул. Центральная, д. 1а |   | КБДТ/асф |   |   |   |   |   |
| 283 | го Красногорск, пос. Ильинское-Усово, ул. Верхняя стройка, д. 8, 8в, 16, 18 | КБДТ/асф |   |   |   |   |   |   |
| 284 | пос.Ильинское-Усово, ул.Новый поселок, д.1, 2 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 285 | пос.Ильинское-Усово, ул.Новый поселок, д.3 |   |   |   |   |   |   |   |
| 286 | пос.Ильинское-Усово, ул.Новый поселок, д.4 |   |   |   |   |   |   |   |
| 287 | пос. Ильинское-Усово, ул. Новый поселок, д. 5, 5а | КБДТ/асф |   |   |   |   |   |   |
| 288 | пос. Ильинское-Усово, ул. Новый поселок, д. 11а, 11б | КБДТ/асф |   |   |   |   |   |   |
| 289 | го Красногорск, пос.Инженерный-1, в/г 8/1, д.1 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 290 | г.о. Красногорск, пос. Инженерный-1, д.4 |   | КБДТ |   |   |   |   |   |
| 291 | пос.Новый д.1-2 |   |   |   |   |   |   |   |
| 292 | г.о. Красногорск, пос. Новый, д. 4, 8, 10 |   | КБДТ |   |   |   |   |   |
| 293 | го Красногорск, пос.Новый д.11 | КБДТ |   |   |   |   |   |   |
| 294 | пос.Новый д.12 |   |   |   |   |   |   |   |
| 295 | го Красногорск, пос. Новый, д. 23-23а |   |   | КБДТ |   |   |   |   |
| 296 | пос.Мечниково, д.6-7 |   |   |   |   |   |   |   |
| 297 | пос.Мечниково, д.8-9 |   |   |   |   |   |   |   |
| 298 | г.о. Красногорск, пос. Мечниково, 10,11,13,14,4,5 |   | КБДТ |   |   |   |   |   |
| 299 | го Красногорск, пос. Мечниково, д. 15, д. 12, д. 3 |   |   | КБДТ |   |   |   |   |
| 300 | го Красногорск, пос. Мечниково, д. 16, д. 17, д. 20 |   |   | КБДТ |   |   |   |   |
| 301 | пос.Мечниково, д.18 |   |   |   |   |   |   |   |
| 302 | пос.Мечниково, д.22 |   |   |   |   |   |   |   |
| 303 | го Красногорск, пос.Мечниково, д.1 | КБДТ/асф |   |   |   |   |   |   |
| 304 | го Красногорск, пос.Мечниково, д.2 | КБДТ/асф |   |   |   |   |   |   |
| 305 | с.Петрово-Дальнее, ул.Новый поселок, д.5а-пос.Мечниково д.21 |   |   |   |   |   |   |   |
| 306 | го Красногорск, с. Петрово-Дальнее, д. 1а | КБДТ/асф |   |   |   |   |   |   |
| 307 | с.Петрово-Дальнее, ул.Колхозная, д.33а |   |   |   |   |   |   |   |
| 308 | пос.Мечниково, д.25 |   |   |   |   |   |   |   |
| 309 | го Красногорск, д. Путилково, Путилковское шоссе, д. 4, корпус 1-2 |   |   | КБДТ |   |   |   |   |
| 310 | го Красногорск, Ильинский бульвар, д. 7 (со стороны бульвара) |   |   | КБДТ |   |   |   |   |
| 311 | го Красногорск, д. Путилково, д. 24 |   |   | КБДТ |   |   |   |   |
| 312 | го Красногорск, ул. Вилора Трифонова, д. 9 |   |   | КБДТ |   |   |   |   |
| 313 | го Красногорск, ул. Речная, д.д. 3, 4 |   |   | КБДТ |   |   |   |   |
| 314 | го Красногорск, ул. Вокзальная, д.д. 11/1, 13/1, 15/1 |   |   | КБДТ |   |   |   |   |
| 315 | го Красногорск, ул. Мира, д.д. 5, 5/1, 5/2 |   |   | КБДТ |   |   |   |   |
| 316 | го Красногорск, дер. Глухово, напротив д. 19, 20 |   |   | КБДТ |   |   |   |   |
| 317 | го Красногорск, ул. Лесная, д.д. 5,9 |   |   | КБДТ |   |   |   |   |

Приложение 2.

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Адресный перечень общественных территорий, вынесенных на рейтинговое голосование, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке******в 2020-2024 годах*** |
| **№** | **Победитель рейтингового голосования** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1. | Обустройство Аллеи «Женщин» на Подмосковном бульваре (мкр.Павшинская Пойма) | **V** |   |   |   |   |
| 2. | Обустройство Лесопарка «Изумрудные холмы»  | **V** |  |  |  |  |
| 3. | Обустройство площадки для скейтборда (территория «Яблоневый сквер») | **V** |  |  |  |  |
| 4. | «Благоустройство Торфяного озера по адресу: г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, Торфяной переулок | **V** |  |  |  |  |
| 5. | Благоустройство Красногорского городского парка по адресу: г.о. Красногорск, г.Красногорск, в границах ул.Маяковского и ул.Пионерская | **V** |  |  |  |  |
| 6. | Обустройство набережной Москвы-реки в мкр.Павшинская пойма | **V** |  |  |  |  |
| 7. | Обустройство пешеходной зоны в д.Сабурово |  | **V** |  |  |  |
| 8. | Обустройства пруда на ул.Озерная (мкр.Опалиха) |  |  | **V** |  |  |

Приложение 3.

|  |
| --- |
|  ***Адресный перечень территорий для размещения "Губернаторских ДИП" в го Красногорск в 2020 году***  |
|  |  |  |  |  |
| **№** | **Наименование муниципального образования (городской округ / муниципальный район)** | **Адрес** | **Площадь, кв. м** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | го Красногорск | р.п. Нахабино, ул. Горем - 28, вблизи д. 23 | 450,00 |
| 2 | го Красногорск | р.п. Нахабино, ул. Заречная | 450,00 |
| 3 | го Красногорск | г. Красногорск, ул. Головкина, д. 7 | 450,00 |
| 4 | го Красногорск | г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 4 | 450,00 |
| 5 | го Красногорск | г. Красногорск, ул.Победы, д.д. 7,9 | 450,00 |
| 6 | го Красногорск | г. Красногорск, ул. Успенская, д. 11 | 450,00 |
| 7 | го Красногорск | г. Красногорск, ул. Светлая, д. 6 | 450,00 |
| 8 | го Красногорск | г. Красногорск, ул. Жуковского, д. 4 | 450,00 |
| 9 | го Красногорск | г. Красногорск, ул. Железнодорожная, д. 32а | 450,00 |
| 10 | го Красногорск | г. Красногорск, пересечение ул. Чапаева и ул. Свердлова | 450,00 |
| 11 | го Красногорск | г. Красногорск, ул. Геологов, д. 4, корпус 3 | 450,00 |
| 12 | го Красногорск | д. Поздняково, ул. Центральная | 450,00 |