Приложение

к постановлению администрации

городского округа Красногорск

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**городского округа Красногорск**

**«Энергосбережение»**

**на 2017-2021 годы**

Красногорск

2016

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы городского округа Красногорск**

**«Энергосбережение»**

**на 2017-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации городского округа Красногорск по жилищно-коммунальному хозяйству | | | | | |
| Заказчик муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Экономия потребления энергоресурсов в муниципальной бюджетной сфере и в жилищном фонде городского округа Красногорск | | | | | |
| Перечень подпрограмм | «Энергосбережение» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Средства бюджета го Красногорск**\*** | 587 113 | 39 801 | 201 898 | 164 686 | 176 778 | 3 950 |
| Средства бюджета Московской области | 30 868,87 | 30 868,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 617 981,87 | 70 669,87 | 201 898 | 164 686 | 176 778 | 3 950 |
| \* - до 01.01.18г. – средства бюджета Красногорского муниципального района | | | | | | |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 2017 год | | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный суммарный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 0,29 | | 0,028 | 0,027 | 0,026 | 0,025 |
| Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 0,056 | | 0,054 | 0,052 | 0,050 | 0,048 |
| Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | 3,52 | | 3,42 | 3,32 | 3,32 | 3,32 |
| Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество энергосервисных договоров заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Доля зданий, строений, сооружений, занимаемых организациями бюджетной сферы, оборудованных автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП) | 38,7 | | 45,7 | 52,7 | 59,7 | 66,7 |
| Доля приборов учета энергетических ресурсов в общем объеме приборов учета энергетических ресурсов, охваченных автоматизированными системами контроля учета энергетических ресурсов | 38,7 | | 45,7 | 52,7 | 59,7 | 66,7 |
| Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения | 8 | | 7 | 6 | 5 | 4 |
| Доля приборов учета энергетических ресурсов в общем объеме приборов учета энергетических ресурсов, охваченных автоматизированными системами контроля учета энергетических ресурсов | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Снижение смертности при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах за счет доведения уровня освещенности до нормативного | 1,01 | | 0,81 | 0,81 | 0,60 | 0,54 |
| Количество зданий, строений, сооружений, памятников, на которых проведены мероприятия по оснащению архитектурно-художественным освещением | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 |

**Общие характеристики сферы реализации муниципальной программы**

В настоящее время экономика и бюджетная сфера городского округа Красногорск характеризуются повышенной энергоемкостью по сравнению со средними показателями Российской Федерации.

Рост стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведет к следующим негативным последствиям:

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта и в муниципальном жилищном фонде и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по энергосбережению, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и, прежде всего, в учреждениях бюджетной сферы и в муниципальном жилищном фонде.

**Прогноз развития реализации муниципальной программы**

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- наличия в муниципальных учреждениях и в муниципальных многоквартирных жилых домах энергетических паспортов и актов энергетических обследований;

- сокращения удельных показателей энергопотребления учреждений бюджетной сферы и жилого фонда на 15 процентов по сравнению с 2016 годом (базовый год);

- снижения затрат окружного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями и жилым фондом и сокращения бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление муниципальными учреждениями и в жилом фонде в результате реализации энергосберегающих мероприятий.

В конечном итоге реализация Программы позволит системно решать накопившиеся проблемы и выйти на заданные, утвержденные Правительством Российской Федерации, параметры ежегодного снижения энергоемкости потребляемых ресурсов на 3 процента с обеспечением к 2021 году снижения энергоемкости на 15 процентов.

**Основные цели и задачи Программы.**

Основной целью Программы является экономия потребления энергоресурсов в социальной сфере и в жилом фонде городского округа Красногорск.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующую задачу:

Создание условий для энергосбережения в бюджетной сфере и в жилом фонде городского округа Красногорск.

Для решения данной задачи необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии все муниципальные учреждения, общедомовыми приборами учета все многоквартирные жилые дома и перейти на расчеты с поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

Учитывать показатели энергетической эффективности приборов и оборудования при закупках для муниципальных нужд.

Внедрение современных технологий энергосбережения в муниципальных учреждениях путем реализации инвестиционных проектов и программ в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов во всех муниципальных учреждениях и в жилищном фонде.

Пропаганда повышения энергетической эффективности и энергосбережения путем вовлечения всех групп потребителей в энергосбережение:

-подготовка кадров в области энергосбережения, в том числе включение в программы по повышению квалификации учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов, проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведениях;

-внедрение элементов системы энергетического менеджмента в муниципальных учреждениях;

-участие в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

-разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов.

Организовать нормирование и лимитирование потребления энергетических ресурсов в бюджетной сфере.

Организовывать разработку документов территориального планирования с учетом требований энергетической эффективности.

**Источники финансирования Программы.**

Источниками финансирования Программы являются бюджет городского округа Красногорск, бюджет Красногорского муниципального района, бюджеты городских и сельских поселений Красногорского муниципального района а также предприятий ЖКХ, бюджет Московской области и привлеченные инвестиции.

**Планируемые результаты реализации муниципальной**

**программы «Энергосбережение»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы/ подпрограммы | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы/ подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| Бюджет округа (района) | Другие источники (в разрезе) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | ***Задача 1***  Создание условий для энергосбережения в бюджетной сфере городского округа Красногорск | 103 389 | 0 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальный учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный суммарный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | % | 0,029 | 0,029 | 0,028 | 0,027 | 0,026 | 0,025 |
| Количество энергосервисных договоров заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | ***Задача 2***  Создание условий для энергосбережения в многоквартирных домах городского округа Красногорск | 0 | 0 | Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Гкал/м2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах (в расчете на 1 м2 общей площади) | %. | 0,056 | 0,054 | 0,052 | 0,050 | 0,050 | 0,049 |
| 3. | ***Задача 3***  Создание условий для энергосбережения в уличном освещении на территории городского округа Красногорск | 469 774 | Бюджет МО 30868,87 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | Т у.т./млн.Гкал | 3,62 | 3,52 | 3,42 | 3,32 | 3,28 | 3,22 |
| Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения | Ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения | % | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 |
| Снижение смертности при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах за счёт доведения уровня освещённости до нормативного | % | 1,01 | 0,81 | 0,81 | 0,60 | 0,54 | 1,01 |
| Количество зданий, строений сооружений, памятников, на которых проведены мероприятия по оснащению архитектурно-художественным освещением. | Шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

**Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы**

**городского округа Красногорск «Энергосбережение»**

Формула расчета показателей реализации программы «Энергосбережение»:

Уд=V

S

Где:

Уд - удельный расход энергетических ресурсов;

V – объем потребления энергетических ресурсов за отчетный период;

S – соответствующая площадь обеспечиваемая соответствующим энергоресурсом.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.

1.Значение показателя:

0,9 <= I <= 1,1.

э

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

2.Значение показателя:

0,8 <= I < 0,9.

э

Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.

3.Значение показателя:

I < 0,8.

э

Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.

**Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий муниципальной программы**

**с заказчиком муниципальной программы**

1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляется координатором и заказчиком муниципальной программы.

2. Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности заказчика муниципальной программы в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает в установленном порядке согласование проекта постановления администрации городского округа Красногорск об утверждении муниципальной программы;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы;

6) утверждение "Дорожных карт", подготовленных заказчиками совместно с ответственными исполнителями, и отчетов об их исполнении.

3. Заказчик муниципальной программы:

1) разрабатывает муниципальную программу;

2) обеспечивает реализацию муниципальной программы;

3) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы

4) обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение мероприятий муниципальной программы, а также координацию их действий по реализации муниципальной программы;

5) разрабатывает и согласовывает с ответственными исполнителями "Дорожные карты" и готовит отчеты об их исполнении;

6) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

7) готовит и представляет координатору программы и в управление экономического и территориального развития отчет о реализации муниципальной программы, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

8) размещает на официальном сайте администрации района в сети Интернет утвержденную муниципальную программу и при внесении изменений - ее актуальную версию;

9) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации.

10) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о реализации программы в установленные сроки (для ввода данных в подсистему ГАСУ МО отдельным распорядительным актом назначается ответственное должностное лицо).

4. Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы и направляет его заказчику муниципальной программы;

2) определяет исполнителей мероприятия муниципальной программы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятий, отчет об исполнении "Дорожных карт", а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

5. Заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию программы, а также обеспечение достижения показателей реализации мероприятий муниципальной программы в целом.

6. Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с "Дорожными картами", сформированными по установленной [форме](#P1412) согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Красногорск, утверждённому постановлением администрации городского округа Красногорск от 1725/07 от 31.07.2017.

7. "Дорожные карты" и изменения, вносимые в них, разрабатываются заказчиком муниципальной программы и (или) ответственным за выполнение мероприятий по согласованию с заказчиком муниципальной программы и утверждаются координатором муниципальной программы.

"Дорожная карта" разрабатывается по основным мероприятиям программы сроком на один год.

8. Все "Дорожные карты" при реализации основных мероприятий согласовываются с экономическим и финансовым управлениями администрации городского округа Красногорск.

**Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий**

**муниципальной программы**

С целью контроля за реализацией муниципальной программы/подпрограммы заказчик ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО:

1) оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы/подпрограммы, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы/подпрограммы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

2) оперативный (годовой) [отчет](#P1662) о выполнении муниципальной программы/подпрограммы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

В срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет оперативный (годовой) отчет на бумажном носителе за своей подписью с приложением аналитической записки в экономическое управление.

В соответствии с действующим законодательством контрольно-счетная палата городского округа Красногорск может осуществлять контроль, за реализацией муниципальной программы, в том числе в форме экспертизы.

**Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение» на 2017-2021 годы**

| N п/п | Мероприятия | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)[\*](#P981) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты  выполнения  мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021  год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 |
| 1. | ***Задача 1***  Создание условий для энергосбережения в бюджетной сфере городского округа Красногорск | 2017-2021 | **Итого** | 13245 | **107 339** | **19800** | **27 863** | **27 863** | **27 863** | **3 950** | | Управление  Образования,  Управление по культуре, делам молодежи,  Комитет по физической культуре и спорту | * Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальный учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов * Удельный суммарный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) * Количество энергосервисных договоров заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями |
| Средства бюджета го Красногорск | 13245 | **107 339** | 19800 | 27 863 | 27 863 | 27 863 | 3 950 | |
| 1.1. | Проведение обязательного энергетического обследования | 2017-2021 | Средства бюджета го Красногорск | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | Управление  Образования,  Управление по культуре, делам молодежи,  Комитет по физической культуре и спорту |  |
| 1.2 | Приобретение, установка, замена (модернизация) энергосберегающих светильников и энергосберегающих ламп для наружного освещения и в помещениях | 2017-2021 | **Итого** | 2 900 | **15 788** | **3 000** | **3 646** | **3 646** | **3 646** | **1 850** | | Управление  Образования,  Управление по культуре, делам молодежи,  Комитет по физической культуре и спорту |  |
| 1.3 | Установка автоматизированных узлов управления системами теплоснабжения (АУУ), индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и модернизация внутренних инженерных сетей и систем | 2017-2021гг. | Средства бюджета го Красногорск | **6 000** | **63 300** | **12300** | **17 000** | **17 000** | **17 000** | **0** | | Управление  Образования,  Управление по культуре, делам молодежи,  Комитет по физической культуре и спорту |  |
| 1.4 | Приобретение, установка, замена (модернизация) приборов и узлов учета коммунальных ресурсов и регулирования подачи тепловой энергии в помещениях, выполнение поверки приборов учета, работ по диспетчеризации приборов и узлов учета коммунальных ресурсов, регулирования подачи тепловой энергии, установка систем АИИС КУЭ (АСКУЭ), ежегодная проверка КИПа | 2017-2020 | Средства бюджета го Красногорск | 0 | **28 251** | **4 500** | **7 217** | **7 217** | **7 217** | **2 100** | | Управление  Образования,  Управление по культуре, делам молодежи,  Комитет по физической культуре и спорту |  |
| **2.** | ***Задача 2***  Создание условий для энергосбережения в жилищном фонде городского округа Красногорск | 2017-2021 | Бюджеты поселений | 0 | 0 | В пределах средств на основную деятельность исполнителей | | | | | | предприятия ЖКХ |  |
| 2.1. | Оснащение общедомовыми приборами учета энергоресурсов многоквартирных жилых домов:  - тепловая энергия;  - горячая вода;  - холодная вода;  -электро- энергия | 2017-2021 | Бюджеты исполнителей | 0 | 0 | В пределах средств на основную деятельность исполнителей | | | | | | предприятия ЖКХ |
| 2.2 | Проведение энергетического обследования в муниципальном жилищном фонде | 2017-2021 | Бюджеты исполнителей | 0 | 0 | В пределах средств на основную деятельность исполнителей | | | | | | предприятия ЖКХ |
| **3.** | ***Задача 3***  Создание условий для энергосбережения в уличном освещении на территории городского округа Красногорск | 2017-2021 | Всего  Средства бюджета МО  Средства бюджета го Красногорск  Средства бюджетов основных исполнителей | 0  0  0  0 | 510642,87  30868, 87  479 774  В пределах средств на основную деятельность исполнителей | 50869,87  30868, 87  20 001,00  В пределах средств на основную деятельность исполнителей | 174035  0  174035  В пределах средств на основную деятельность исполнителей | 136823  0  136823  В пределах средств на основную деятельность исполнителей | 148915  0  148915  В пределах средств на основную деятельность исполнителей | | 0  0  0  В пределах средств на основную деятельность исполнителей | УЖКХ округа, ТУ Нахабино |  |
|  |  |
| 3.1. | Замена уличных светильников на энергосберегающие | 2017 | Бюджеты основных исполнителей | 0 | 0 | В пределах средств на основную деятельность исполнителей | | | | | | Поселения района | Увеличение доли современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения |
| 3.2 | Устройство линии наружного освещения на наиболее опасных участках улично-дорожной сети | 2017 | Бюджеты основных исполнителей | 0 | 0 | В пределах средств на основную деятельность исполнителей | | | | | | Поселения района | Увеличение доли освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц   * Увеличение доли улиц, проездов, набережных, площадей прошедших светотехническое обследование в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей |
| 3.3. | Заключение энергосервисных договоров для реализации энергосберегающих мероприятий | 2017 | Бюджеты основных исполнителей | 0 | 0 | В пределах средств на основную деятельность исполнителей | | | | | | Поселения района | Снижение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 м2 освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам |
| 3.4. | Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» | 2017-2021 | **Всего** | **0** | **60869,87** | **50869,87** | **10 000** | **0** | **0** | | **0** | УЖКХ округа, ТУ Нахабино | Снижение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 м2 освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам |
| Средства бюджета го Красногорск | 0 | 30001,00 | 20001,00 | 10 000 | 0 | 0 | | 0 |
| Средства бюджета МО | 0 | 10314,96 | 30868, 87 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3.4.1 | Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» на территории Ильинское, Отрадненское, город Красногорск | 2017-2021 | **Всего** | **0** | **58869,87** | **50869,87** | **8 000** | **0** | **0** | | **0** | УЖКХ округа |  |
| Средства бюджета го Красногорск | 0 | 28001 | 20001,00 | 8 000 | 0 | 0 | | 0 |
| Средства бюджета МО | 0 | 30868, 87 | 30868, 87 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3.4.2 | Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» на территории Нахабино | 2017-2021 | **Всего** | **0** | **2 000** | **0** | **2 000** | **0** | **0** | | **0** | ТУ Нахабино |  |
| Средства бюджета го Красногорск | 0 | 2 000 | - | 2 000 | 0 | 0 | | 0 |
| Средства бюджета МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **3.5** | Оплата уличного освещения | 2018-2020 | **Средства бюджета го Красногорск** | **0** | **242 648** | **-** | **79 925** | **82 723** | **80 000** | | **0** | УЖКХ округа, ТУ Нахабино | Снижение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 м2 освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам |
| **3.5.1** | Оплата уличного освещения Ильинское, Отрадненское, город Красногорск | 2018-2020 | Средства бюджета го Красногорск | 0 | 198 136 | - | 68 475 | 69 498 | 60 163 | | 0 | УЖКХ округа | Снижение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 м2 освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам |
| **3.5.2** | Оплата уличного освещения Нахабино | 2018-2020 | Средства бюджета го Красногорск | 0 | 44 512 | - | 11 450 | 13 225 | 19 837 | | 0 | ТУ Нахабино | Снижение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 м2 освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам |
| **3.6.** | Обслуживание уличного освещения | 2018-2020 | Бюджет го Красногорск | 0 | **164 010** | **-** | **54 010** | **54 000** | **56 000** | | **0** | УЖКХ округа, ТУ Нахабино | Снижение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 м2 освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам |
| **3.6.1** | Обслуживание уличного освещения Ильинское, Отрадненское, город Красногорск | 2018-2020 | Бюджет го Красногорск | 0 | **143 658** | **-** | **47 226** | **47 216** | **49 216** | | **0** | УЖКХ округа |  |
| **3.6.2** | Обслуживание уличного освещения Нахабино | 2018-2020 | Бюджет го Красногорск | 0 | **20 352** | **-** | **6 784** | **6 784** | **6 784** | | **0** | ТУ Нахабино |  |
| **3.7** | Проектирование и устройство новых линий уличного освещения | 2018-2020 | Бюджет го Красногорск | 0 | 42 815 | - | 30 000 | 0 | 12 815 | | 0 | УЖКХ округа, ТУ Нахабино | Снижение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 м2 освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам |
| **3.7.1** | Проектирование и устройство новых линий уличного освещения Ильинское, Отрадненское, город Красногорск | 2018-2020 | Бюджет го Красногорск | 0 | 40 815 | - | 28 000 | 0 | 12 815 | | 0 | ТУ Нахабино |  |
| **3.7.1** | Проектирование и устройство новых линий уличного освещения Нахабино | 2018-2020 | Бюджет го Красногорск | 0 | 2 000 | - | 2 000 | 0 | 0 | | 0 | ТУ Нахабино |  |
| **3.8** | Техприсоединение энергопринимающих устройств | 2017 | Бюджет го Красногорск | 0 | 300 | - | 100 | 100 | 100 | | 0 | УЖКХ |  |
| **4** | ***Задача 4***  Подготовка кадров в области энергосбережения | 2017-2021 | Средства бюджета го Красногорск | 0 | 0 | В пределах средств на основную деятельность исполнителей | | | | | | Организации бюджетной и социальной сферы |  |
| 4.1. | Проведение обучения сотрудников бюджетных и социальных учреждений городского округа Красногорск, ответственных за энергосбережение | 2017-2021 | Средства районного бюджета | 0 | 0 | В пределах средств на основную деятельность исполнителей | | | | | | Организации бюджетной и социальной сферы |  |
| **Итого:** | | | **617 981,87** | | | **70669,87** | **201898** | **164686** | **176778** | **3 950** | |  |  |