Приложение

к постановлению администрации

городского округа Красногорск

от « 03 » октября 2017 г. № 2291/10

Муниципальная программа

городского округа Красногорск

«Территориальное развитие»

на 2017 - 2021 годы

г. Красногорск

2017

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК

"ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ"

НА 2017 - 2021 ГОДЫ

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации по вопросам архитектуры и строительства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы | Управление градостроительной деятельности администрации городского округа Красногорск |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Создание системы стратегического градостроительного планирования развития территорий округа, обеспечивающей формирование благоприятной среды жизнедеятельности, улучшение условий проживания населения, устойчивое развитие территории округа |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Территориальное развитие |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Средства бюджета городского округа Красногорск 1 | 143 678 | 6 150 | 56 528 | 37 000 | 41 000 | 3 000 |
| Всего, в том числе по годам: | 143 678 | 6 150 | 56 528 | 37 000 | 41 000 | 3 000 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы: |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Показатель 1 Наличие утвержденного генерального плана городского округа (ед. изм. да/нет) |  | нет | да | да | да | да |
| Показатель 2 Количество проведенных публичных слушаний по проекту генерального плана городского округа (ед. изм. шт.) |  | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 3 Наличие утвержденных правил землепользования и застройки городского округа (ед. изм. да/нет) |  | да | да | да | да | да |
| Показатель 4 Количество проведенных публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки городского округа (ед. изм. шт.) |  | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 5 Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования (ед. изм. да/нет) |  | нет | да | да | да | да |
| Показатель 6 Количество проведенных строительных экспертиз документации (ед. изм. шт.) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 7 Количество выданных градостроительных планов земельных участков при индивидуальном жилищном строительстве (ед. изм. шт.) |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Показатель 8 Количество разработанных проектов планировки\проектов межевания территории (ед. изм. шт.) |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |

(1) – до 01.01.2018 г. бюджет Красногорского муниципального района

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

В настоящее время интенсивное освоение территории городского округа Красногорск, комплексное строительство жилья, объектов административно-делового назначения, а также выставочных и торгово-развлекательных комплексов обусловлено удобным месторасположением, в непосредственной близости от столицы, и размещением на территории городского округа Красногорск структурных подразделений Правительства Московской области.

Целью территориального планирования является устойчивое развитие городского округа Красногорск, обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности его населения, развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, эффективное использование территорий и рациональное использование природных ресурсов, сохранение историко-культурного и природного наследия.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Целью муниципальной программы «Территориальное развитие» является разработка схемы территориального развития городского округа Красногорск Московской области, определяющей направленность деятельности органов местного самоуправления городского округа Красногорск Московской области по непосредственному преобразованию пространственной организации городского округа Красногорск или инициированию осуществления таких преобразований, направленных на устойчивое развитие городского округа Красногорск Московской области в интересах настоящего и будущих поколений.

Кроме того, целью программы «Территориальное развитие», является обеспечение разработки документов территориального планирования и документов по планировке территории, направленных на реализацию политики пространственного развития городского округа Красногорск Московской области средствами градостроительства и архитектуры.

Программа «Территориальное развитие» направлена на решение следующих задач:

- Подготовка градостроительной документации для обеспечения территориального развития городского округа Красногорск Московской области;

- Проведение внешней независимой строительной экспертизы в случае выявления нарушений градостроительных и иных норм;

- Подготовка документации по планировке и межеванию территорий при строительстве капитальных объектов социальной направленности и объектов индивидуального жилищного строительства в городском округе Красногорск Московской области.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации 2016 г.) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет округа | Другие источники |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 Подготовка градостроительной документации для обеспечения территориального развития городского округа Красногорск Московской области | 1 936 | 0 | Показатель 1 Наличие утвержденного генерального плана муниципального образования | да\нет | нет | нет | да | да | да | да |
|  |  |  |  | Показатель 2 Количество проведенных публичных слушаний по проекту генерального плана городского округа | шт. | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Показатель 3 Наличие утвержденных правил землепользования и застройки муниципального образования | да\нет | нет | да | да | да | да | да |
|  |  |  |  | Показатель 4 Количество проведенных публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки городского округа | шт. | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Показатель 5 Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования | да\нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 2. | Задача 2 Проведение внешней независимой строительной экспертизы в случае выявления нарушений градостроительных и иных норм | 300 | 0 | Показатель 6 Количество проведенных строительных экспертиз документации | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Задача 3 Подготовка документации по планировке и межеванию территорий при строительстве капитальных объектов социальной направленности и объектов индивидуального жилищного строительства в городском округе Красногорск Московской области | 141 442 | 0 | Показатель 7 Количество выданных градостроительных планов земельных участков при индивидуальном жилищном строительстве | шт. | 40 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|  |  |  |  | Показатель 8 Количество разработанных проектов планировки\проектов межевания территории | шт. | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Документация по территориальному планированию городского округа Красногорск включает в себя разработку ряда градостроительной документации.

Градостроительная документация разрабатывается на основании ряда градостроительных показателей.

При подготовке градостроительной документации, для обеспечения территориального развития городского округа Красногорск, предусматривается ряд мероприятий, в том числе:

- проведение публичных слушаний по проекту генерального плана городского округа Красногорск и по проекту правил землепользования и застройки городского округа Красногорск;

- утверждение генерального плана городского округа Красногорск и правил землепользования и застройки городского округа Красногорск;

- обеспечение подготовки местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Красногорск и их утверждение;

- проведение внешней независимой строительной экспертизы в случае выявления нарушений градостроительных и иных норм;

- разработка градостроительных планов земельных участков при индивидуальном жилищном строительстве;

- разработка проектов планировки и межевания территории.

Суммарное количество разработанных, утвержденных и выданных без взимания платы градостроительных планов земельных участков на весь срок действия программы составляет 2040 (две тысячи сорок) штук.

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия муниципальной

подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной подпрограммы и направляет его заказчику муниципальной программы/подпрограммы;

2) определяет исполнителей мероприятия муниципальной подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и своевременно представляет заказчику муниципальной подпрограммы отчет о реализации мероприятий, отчет об исполнении "Дорожных карт", а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

Заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Красногорск и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию программы, а также обеспечение достижения показателей реализации мероприятий муниципальной программы в целом.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с "Дорожными картами", сформированными по форме согласно приложению № 8 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Красногорск.

"Дорожные карты" и изменения, вносимые в них, разрабатываются заказчиком муниципальной программы/подпрограммы и (или) ответственным за выполнение мероприятий по согласованию с заказчиком муниципальной программы и утверждаются координатором муниципальной программы.

"Дорожная карта" разрабатывается по основным мероприятиям программы/подпрограммы сроком на один год.

Все "Дорожные карты" при реализации основных мероприятий согласовываются с экономическим управлением, финансовым управлением администрации городского округа Красногорск.

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации

мероприятий муниципальной программы

С целью контроля за реализацией муниципальной программы/подпрограммы заказчик ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме по формированию государственных программ Московской области автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление" (далее - подсистема ГАСУ МО):

1) оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы/подпрограммы по форме согласно приложениям № 9 и № 10 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Красногорск (далее – Порядку), который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы/подпрограммы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

2) оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы/подпрограммы по объектам строительства (в случае наличия Адресного перечня объектов), реконструкции и капитального ремонта по форме согласно приложению № 11 к Порядку, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

В срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, заказчик муниципальной программы/подпрограммы направляет оперативный (годовой) отчет на бумажном носителе за своей подписью с приложением аналитической записки в экономическое управление администрации городского округа Красногорск.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» НА 2017-2021 ГОДЫ

| N п/п | Мероприятия | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2016 г. (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1 Подготовка градостроительной документации для обеспечения территориального развития городского округа Красногорск Московской области | 2017-2021 | Бюджет области Бюджет округа | 0 | 1 936 | В рамках бюджета Московской области, предусмотренных на исполнение полномочий |  |  |  |  | Правительство Московской области Отдел по связям с общественностью Отдел реализации градостроительной политики |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 1 936 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. | Обеспечение разработки генерального плана и правил землепользования и застройки городского округа Красногорск Московской области | 2017-2018 | Бюджет области |  |  | В рамках бюджета Московской области, предусмотренных на исполнение полномочий |  |  |  |  | Правительство Московской области |  |
| 1.2. | Обеспечение проведение публичных слушаний по проекту генерального плана городского округа Красногорск Московской области | 2017-2018 | Бюджет округа |  |  | В рамках средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя |  |  |  |  | Отдел по связям с общественностью |  |
| 1.3. | Обеспечение проведение публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки городского округа Красногорск Московской области | 2017 | Бюджет округа |  |  | В рамках средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя |  |  |  |  | Отдел по связям с общественностью |  |
| 1.4. | Обеспечение проведение публичных слушаний по проектам планировки и проектам межевания территории | 2017-2021 | Бюджет округа |  |  | В рамках средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя |  |  |  |  | Отдел по связям с общественностью |  |
| 1.5. | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Красногорск Московской области | 2017-2018 | Бюджет округа | 0 | 1 936 | 0 | 1 936 | 0 | 0 | 0 | Отдел реализации градостроительной политики |  |
| 2. | Задача 2 Проведение внешней независимой строительной экспертизы в случае выявления нарушений градостроительных и иных норм | 2017-2021 | Бюджет округа | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел реализации градостроительной политики Правовое управление |  |
| 2.1. | Проведение внешней независимой строительной экспертизы в случае выявления нарушений градостроительных и иных норм | 2017-2021 | Бюджет округа | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел реализации градостроительной политики |  |
| 3. | Задача 3 Подготовка документации по планировке и межеванию территорий при строительстве капитальных объектов социальной направленности и объектов индивидуального жилищного строительства в городском округе Красногорск Московской области | 2017-2021 | Бюджет округа | 3 700 | 141 442 | 5 850 | 54 592 | 37 000 | 41 000 | 3 000 | Отдел реализации градостроительной политики Отдел строительства объектов социальной сферы |  |
| 3.1. | Подготовка документации по планировке территории для обеспечения нормы градостроительного законодательства в части необходимости выдачи без взимания платы градостроительных планов земельных участков при индивидуальном жилищном строительстве | 2017-2021 | Бюджет округа | 3 600 | 98 723 | 5 250 | 12 473 | 37 000 | 41 000 | 3 000 | Отдел реализации градостроительной политики |  |
| 3.2. | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории п. Архангельское (для размещения объектов образования) | 2017-2018 | Бюджет округа | 0 | 2 882 | 0 | 2 882 | 0 | 0 | 0 | Отдел реализации градостроительной политики |  |
| 3.3 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории для размещения ДДОУ по ул. Чкалова р.п. Нахабино | 2017-2018 | Бюджет округа | 100 | 4 960 | 0 | 4 960 | 0 | 0 | 0 | Отдел реализации градостроительной политики |  |
| 3.4. | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории для размещения производственной базы муниципального автотранспортного предприятия (МАТП) «Красногорское» и пожарного депо в мкр. Опалиха, ул. Светлая | 2017-2018 | Бюджет округа | 0 | 2 990 | 0 | 2 990 | 0 | 0 | 0 | Отдел реализации градостроительной политики |  |
| 3.5. | Разработка проекта планировки территории для размещения линейного объекта «Подъездной дороги к участкам многодетных» п. Светлые Горы | 2017-2018 | Бюджет округа | 0 | 539 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | Отдел реализации градостроительной политики |  |
| 3.6. | Разработка проекта планировки территории малоэтажной жилой застройки по адресу: Московская область, Клинский район, городское поселение Высоковск, д. Колосово | 2017-2018 | Бюджет округа | 0 | 4 111 | 0 | 4 111 | 0 | 0 | 0 | Отдел реализации градостроительной политики |  |
| 3.7. | Разработка проекта планировки для реконструкции канализационного коллектора от КНС № 1 (мкр. Павшино) до врезки в Московскую канализацию на участке от вантузной камеры до комплекса зданий Правительства Московской области и дюкерного перехода через р. Москва | 2017-2018 | Бюджет округа | 0 | 1 973 | 0 | 1 973 | 0 | 0 | 0 | Отдел реализации градостроительной политики |  |
| 3.8. | Изготовление топографических съемок земельных участков для разработки документаций по планировке территории | 2017-2021 | Бюджет округа | 0 | 918 | 600 | 318 | 0 | 0 | 0 | Отдел реализации градостроительной политики |  |
| 3.9. | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории для реконструкции лыжного стадиона МАСОУ «Зоркий» под размещение многофункционального лыжно-биатлонного комплекса круглогодичной эксплуатации (г. Красногорск, ул. Речная, д. 31, строение 1) | 2017-2018 | Бюджет округа | 0 | 9 896 | 0 | 9 896 | 0 | 0 | 0 | Отдел реализации градостроительной политики |  |
| 3.10. | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории п. Архангельское (для размещения физкультурно-оздоровительного комплекса) | 2017-2018 | Бюджет округа | 0 | 3 904 | 0 | 3 904 | 0 | 0 | 0 | Отдел реализации градостроительной политики |  |
| 3.11. | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 50:07:0010505:360, предназначенного для предоставления многодетным семьям городского округа Красногорск, расположенного по адресу: Волоколамский район, с/п Теряевское, в районе д. Кузяево | 2017-2018 | Бюджет округа | 0 | 2 230 | 0 | 2 230 | 0 | 0 | 0 | Отдел реализации градостроительной политики |  |
| 3.12. | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 50:07:0010512:408, предназначенного для предоставления многодетным семьям городского округа Красногорск, расположенного по адресу: Волоколамский район, с/п Теряевское, в районе д. Кузяево | 2017-2018 | Бюджет округа | 0 | 2 161 | 0 | 2 161 | 0 | 0 | 0 | Отдел реализации градостроительной политики |  |
| 3.13. | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 50:07:0010510:195, предназначенного для предоставления многодетным семьям городского округа Красногорск, расположенного по адресу: Волоколамский район, с/п Теряевское, в районе д. Кузяево | 2017-2018 | Бюджет округа | 0 | 4 291 | 0 | 4 291 | 0 | 0 | 0 | Отдел реализации градостроительной политики |  |
| 3.14. | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории для реконструкции примыкания к автомобильной дороге «ММК - Павловская Слобода – Нахабино» на км 16+700 (право) | 2017-2018 | Бюджет округа | 0 | 1 864 | 0 | 1 864 | 0 | 0 | 0 | Отдел реализации градостроительной политики |  |
| Итого по программе: |  |  | Бюджет округа |  | 143 678 | 6 150 | 56 528 | 37 000 | 41 000 | 3 000 |  |  |

ОБОСНОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование мероприятия программы | Источник финанси- рования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Красногорск Московской области | Бюджет округа | Коммерческие предложения | Всего: - 1936 |  |
|  |  |  | 2018 г. - 1936 |  |
| 2.1. Проведение внешней независимой строительной экспертизы в случае выявления нарушений градостроительных и иных норм | Бюджет округа | Объем работ включает в себя сбор исходных данных и анализ ситуации на соответствие с действующими нормативами; подготовка заключения экспертизы. | Всего: - 300 |  |
|  |  |  | 2017 г. - 300 |  |
| 3.1. Подготовка документации по планировке территории для обеспечения нормы градостроительного законодательства в части необходимости выдачи без взимания платы градостроительных планов земельных участков при индивидуальном жилищном строительстве | Бюджет округа | Объем работ включает в себя проведение инженерно-геодезических изысканий по созданию крупномасштабного топографического плана в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м, с нанесением информации о подземных/наземных коммуникациях, согласовании правильности их нанесения; изготовление градостроительного(-ых) плана(-ов) земельного(-ых) участка(-ов). | Всего: - 98723 |  |
|  |  |  | 2017 г. - 5250 2018 г. - 12473 2019 г. - 37000 2020 г. - 41000 2021 г. - 3000 |  |
| 3.2. Разработка проекта планировки и проекта межевания территории п. Архангельское (для размещения объектов образования) | Бюджет округа | Коммерческие предложения | Всего: - 2882 |  |
|  |  |  | 2018 г. - 2882 |  |
| 3.3. Разработка проекта планировки и проекта межевания территории для размещения ДДОУ по ул. Чкалова р.п. Нахабино | Бюджет округа | Коммерческие предложения | Всего: - 4960 |  |
|  |  |  | 2018 г. - 4960 |  |
| 3.4. Разработка проекта планировки и проекта межевания территории для размещения производственной базы муниципального автотранспортного предприятия (МАТП) «Красногорское» и пожарного депо в мкр. Опалиха, ул. Светлая | Бюджет округа | Коммерческие предложения | Всего: - 2990 |  |
|  |  |  | 2018 г. – 2990 |  |
| 3.5. Разработка проекта планировки территории для размещения линейного объекта «Подъездной дороги к участкам многодетных» п. Светлые Горы | Бюджет округа | Заключенный муниципальный контракт по результатам проведенного открытого конкурса. | Всего: - 539 |  |
|  |  |  | 2018 г. – 539 |  |
| 3.6. Разработка проекта планировки территории малоэтажной жилой застройки по адресу: Московская область, Клинский район, городское поселение Высоковск, д. Колосово | Бюджет округа | Коммерческие предложения | Всего: - 4111 |  |
|  |  |  | 2018 г. – 4111 |  |
| 3.7. Разработка проекта планировки для реконструкции канализационного коллектора от КНС № 1 (мкр. Павшино) до врезки в Московскую канализацию на участке от вантузной камеры до комплекса зданий Правительства Московской области и дюкерного перехода через р. Москва | Бюджет округа | Заключенный муниципальный контракт по результатам проведенного открытого конкурса. | Всего: - 1973 |  |
|  |  |  | 2018 г. – 1973 |  |
| 3.8. Изготовление топографических съемок земельных участков для разработки документаций по планировке территорий | Бюджет округа | Объем работ включает в себя проведение инженерно-геодезических изысканий по созданию крупномасштабного топографического плана в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м, с нанесением информации о подземных/наземных коммуникациях, согласовании правильности их нанесения. | Всего: - 918 |  |
|  |  |  | 2017 г. – 600 2018 г. – 318 |  |
| 3.9. Разработка проекта планировки и проекта межевания территории для реконструкции лыжного стадиона МАСОУ «Зоркий» под размещение многофункционального лыжно-биатлонного комплекса круглогодичной эксплуатации (г. Красногорск, ул. Речная, д. 31, строение 1) | Бюджет округа | Коммерческие предложения | Всего: - 9896 |  |
|  |  |  | 2018 г. – 9896 |  |
| 3.10. Разработка проекта планировки и проекта межевания территории п. Архангельское (для размещения физкультурно-оздоровительного комплекса) | Бюджет округа | Коммерческие предложения | Всего: - 3904 |  |
|  |  |  | 2018 г. – 3904 |  |
| 3.11. Разработка проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 50:07:0010505:360, предназначенного для предоставления многодетным семьям городского округа Красногорск, расположенного по адресу: Волоколамский район, с/п Теряевское, в районе д. Кузяево | Бюджет округа | Коммерческие предложения | Всего: - 2230 |  |
|  |  |  | 2018 г. – 2230 |  |
| 3.12. Разработка проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 50:07:0010512:408, предназначенного для предоставления многодетным семьям городского округа Красногорск, расположенного по адресу: Волоколамский район, с/п Теряевское, в районе д. Кузяево | Бюджет округа | Коммерческие предложения | Всего: - 2161 |  |
|  |  |  | 2018 г. – 2161 |  |
| 3.13. Разработка проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 50:07:0010510:195, предназначенного для предоставления многодетным семьям городского округа Красногорск, расположенного по адресу: Волоколамский район, с/п Теряевское, в районе д. Кузяево | Бюджет округа | Коммерческие предложения | Всего: - 4291 |  |
|  |  |  | 2018 г. – 4291 |  |
| 3.14. Разработка проекта планировки и проекта межевания территории для реконструкции примыкания к автомобильной дороге «ММК - Павловская Слобода – Нахабино» на км 16+700 (право) | Бюджет округа | Коммерческие предложения | Всего: - 1864 |  |
|  |  |  | 2018 г. – 1864 |  |