|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации  городского округа Красногорск  Московской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Муниципальная программа**

**Красногорского муниципального района**

**«Жилище»**

**на 2017 - 2021 годы**

г. Красногорск

2017

**Паспорт муниципальной программы**

**Красногорского муниципального района «ЖИЛИЩЕ»**

**на 2017-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом | | | | | |
| Заказчики муниципальной программы | - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Красногорск Московской области (далее КУМИ);  - Управление градостроительной деятельности администрация городского округа Красногорск Московской области (далее - отдел строительства) | | | | | |
| Цели муниципальной программы | - Развитие жилищного строительства на территории городского округа Красногорск Московской области, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности.  - Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных жилых домов.  - Создание муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.  - Решение вопросов по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц их числа.  - Решение жилищных вопросов по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан (учителей, врачей, молодых учителей), нуждающихся в улучшении жилищных условий.  - Решение вопросов по улучшению жилищных условий семей, имеющих семь и более детей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.  - Решение вопросов по обеспечению жильем граждан, состоящих на очереди по улучшению жилищных условий.  - Реализация государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | **Подпрограмма I** «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»;  **Подпрограмма II** «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья»;  **Подпрограмма III** «Обеспечение жильем молодых семей»;  **Подпрограмма IV** «Обеспечение жильем детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа»;  **Подпрограмма V** «Социальная ипотека»;  **Подпрограмма VI** «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей;  **Подпрограмма VII** «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»;  **Подпрограмма VIII** «Предоставление жилых помещений гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий». | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| **Всего** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Средства районного бюджета** | 302 250,08 | 148 531,4 | 153 718,68 | 0 | 0 | 0 |
| **Муниципальное имущество округа** | 1 470 000 | 100 000 | 565 000 | 425 000 | 380 000 | 0 |
| **Средства бюджетов поселений района**  **итого: в том числе** | 42 013 | 14 273 | 13 870 | 13 870 | 0 | 0 |
| *Городское поселение*  *Красногорск* | 38 732 | 13 046 | 12 843 | 12 843 | 0 | 0 |
| *Городское поселение*  *Нахабино* | 3 281 | 1 227 | 1 027 | 1 027 | 0 | 0 |
| *Сельское поселение*  *Ильинское* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Сельское поселение*  *Отрадненское* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Средства бюджета Московской области**  **итого: в том числе** | 428 158,7 | 197 568,7 | 204 257 | 26 333 | 0 | 0 |
| *Красногорский район* | 387 769,4 | 184 919,4 | 190 387 | 12 463 | 0 | 0 |
| *Городское поселение*  *Красногорск* | 37 176,5 | 11 490,5 | 12 843 | 12 843 | 0 | 0 |
| *Городское поселение*  *Нахабино* | 3 212,8 | 1 158,8 | 1 027 | 1 027 | 0 | 0 |
| *Сельское поселение*  *Ильинское* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Сельское поселение*  *Отрадненское* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Средства федерального бюджета**  **итого: в том числе** | 384 392,1 | 362 046,1 | 11 173 | 11 173 | 0 | 0 |
| *Красногорский район* | 357 370 | 357 370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Городское поселение*  *Красногорск* | 25 231,7 | 4 247,7 | 10 492 | 10 492 | 0 | 0 |
| *Городское поселение*  *Нахабино* | 1 790,4 | 428,4 | 681 | 681 | 0 | 0 |
| *Сельское поселение*  *Ильинское* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Сельское поселение*  *Отрадненское* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Внебюджетные источники** | 147 721 000 | 26 136 500 | 28 928 800 | 30 385 500 | 31 650 000 | 30 620 200 |
| **Другие источники** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего, в том числе по годам:** | 150 347 813,88 | 26 958 919,2 | 29 876 818,68 | 30 861 876 | 32 030 000 | 30 620 200 |
| **Планируемые результаты реализации муниципальной программы** | **2017** | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| ***Подпрограмма I*** |  | |  |  |  |  |
| Годовой объем ввода жилья (тыс.кв.м.) | 736,8 | | 797,3 | 826,5 | 831,2 | 837,4 |
| Объем ввода в эксплуатацию жилья в рамках подпрограммы I «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» (тыс.кв.м) | 188,8 | | 112 | 0 | 0 | 0 |
| Доля ввода в эксплуатацию жилья по стандартам эконом-класса в общем объеме вводимого жилья (процент) | 8,1 | | 7,8 | 7,7 | 7,8 | 8,0 |
| Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса (тыс.кв.м.) | 60,0 | | 62,0 | 64,0 | 65,0 | 67,0 |
| Доля ввода в эксплуатацию индивидуального жилищного строительства в общем объеме вводимого жилья (процент) | 6,2 | | 6,0 | 6,1 | 6,4 | 6,6 |
| Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств (тыс.кв.м) | 45,37 | | 47,95 | 50,4 | 52,95 | 55,4 |
| Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья (рублей) | 126423 | | 126713 | 132098 | 140090 | 151367 |
| Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, относительно уровня 2012 года (процент) | 88,1 | | 83,7 | 83 | 83,5 | 85,7 |
| Уровень обеспеченности населения жильем (кв.м.) | 46,63 | | 44,34 | 42,20 | 40,17 | 39,35 |
| Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи (лет) | 7,5 | | 7,2 | 7 | 6,7 | 6,5 |
| Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда (процент) | 6,6 | | 7,1 | 7,3 | 7,4 | 7,5 |
| ***Подпрограмма II*** | **2017** | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (человек) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (кв.м.) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (штук) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный вес расселенного аварийного жилого фонда в общем объеме аварийного фонда, включенного в программу «Переселение граждан из аварийного фонда» (процент) | 29,4 | | 38,6 | 58,8 | 71,4 | 100 |
| Площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен (кв.м.) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации инвестиционных контрактов в отчетном  периоде (кв.м.) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации договоров развития застроенных территорий в отчетном периоде (кв.м.) | 2 195,8 | | 4 407,7 | 0 | 0 | 0 |
| Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда за счет муниципального имущества | 129 | | 0 | 218 | 205 | 119 |
| Площадь расселенных помещений, за счет муниципального имущества | 2 284 | | 0 | 3 170,4 | 3 165,7 | 1 794,6 |
| Количество расселенных помещений, за счет муниципального имущества | 43 | | 0 | 48 | 48 | 24 |
| ***Подпрограмма III*** | **2017** | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (семей)  Всего: в том числе: | 23 | | 23 | 23 | 0 | 0 |
| *Городское поселение Красногорск* | 21 | | 21 | 21 | 0 | 0 |
| *Городское поселение Нахабино* | 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (процент)  Всего: в том числе: | 100 | | 100 | 100 | 0 | 0 |
| *Городское поселение Красногорск* | 100 | | 100 | 100 | 0 | 0 |
| *Городское поселение Нахабино* | 100 | | 100 | 100 | 0 | 0 |
| ***Подпрограмма IV*** | **2017** | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году (человек) | 9 | | 9 | 3 | 0 | 0 |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года (человек) | 0 | | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году. | 100 | | 78 | 100 | 0 | 0 |
| ***Подпрограмма V*** | **2017** | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Количество участников подпрограммы «Социальная ипотека», получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (человек) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Подпрограмма VI*** | **2017** | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных семьям имеющим, семь и более детей (штук) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Подпрограмма VII*** | **2017** | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета (человек) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета (человек) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета (человек) | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Подпрограмма VIII*** | **2017** | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Количество семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий (семей) | 1389 | | 1289 | 1189 | 1039 | 839 |
| Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями (семей) | 40 | | 40 | 35 | 30 | 30 |
| Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями, к общему количеству семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий в муниципальном образовании (процент) | 3 | | 3 | 3 | 3 | 4 |

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы**

Муниципальная программа Красногорского муниципального района Московской области «Жилище» на 2017-2021 годы (далее - Программа) разработана на основании Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=AAFC5037EE94254B73883C64A6E3F9F30E02B84B10BE8804FB9372C547w0I0I) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=AAFC5037EE94254B73883C64A6E3F9F30E02BF4016B58804FB9372C54700772E3905F40277B8ACEDw8I8I) "Жилище" на 2015-2020 годы, государственной [программы](consultantplus://offline/ref=AAFC5037EE94254B73883D6AB3E3F9F30E0CBE4B14B08804FB9372C54700772E3905F40277B8ACEDw8I9I) Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы, адресной программы Московской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы", Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», постановления администрации Красногорского муниципального района от 23.09.2016 №1997/9 «Об утверждении перечня муниципальных программ Красногорского муниципального района, подлежащих реализации в период с 2017 по 2021 гг.».

Программа направлена на решение наиболее важных социально-экономических, градостроительных и жилищных вопросов городского округа Красногорск Московской области путем обеспечения жилыми помещениями населения, проживающего в ветхом и аварийном фонде, обеспечения жильем молодых семей, улучшения жилищных условий семей, имеющих семь и более детей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, улучшение жилищных условий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, граждан, уволенных с военной службы, обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшение жилищных условий врачей и учителей, граждан Красногорского района, состоящих на очереди по улучшению жилищных условий.

**Основные цели и задачи Программы**

**Цели Программы:**

|  |
| --- |
| - Развитие жилищного строительства на территории городского округа Красногорск Московской области, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности.  - Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных жилых домов.  - Создание муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.  - Решение вопросов по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа.  - Решение жилищных вопросов по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан (учителей, врачей, молодых учителей), нуждающихся в улучшении жилищных условий.  - Решение вопросов по улучшению жилищных условий семей, имеющих семь и более детей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.  - Реализация государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством. |

- Решение вопросов по обеспечению жильем граждан, состоящих на очереди по улучшению жилищных условий.

**Задачи Программы:**

- Повышение уровня обеспеченности населения городского округа Красногорск жильем.

- Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания.

- Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилых помещений или строительство индивидуального жилого дома.

- Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

- Предоставление государственной поддержки в виде компенсации на погашение основного долга по ипотечному жилищному кредиту.

- Предоставление жилищных субсидий семьям, имеющим семь и более детей.

- Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законодательством.

- Предоставление жилых помещений, гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий.

**Перечень основных мероприятий подпрограмм:**

[**Подпрограмма I**](file:///F:\ПРОГРАММА%20ЖИЛИЩЕ%20текстовая%20часть.doc#Par1010) "Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»:

создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное строительство;

обеспечение защиты прав граждан на жилище.

[**Подпрограмма II**](file:///F:\ПРОГРАММА%20ЖИЛИЩЕ%20текстовая%20часть.doc#Par1010)"Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья»:

переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

[**Подпрограмма III**](file:///F:\ПРОГРАММА%20ЖИЛИЩЕ%20текстовая%20часть.doc#Par1010) "Обеспечение жильем молодых семей»:

оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

[**Подпрограмма IV**](file:///F:\ПРОГРАММА%20ЖИЛИЩЕ%20текстовая%20часть.doc#Par1010) "Обеспечение жильем детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа":

оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.

[**Подпрограмма**](file:///F:\ПРОГРАММА%20ЖИЛИЩЕ%20текстовая%20часть.doc#Par1010) **V** "Социальная ипотека»:

предоставление субсидии на погашение основного долга по ипотечному жилищному кредиту на приобретение (строительство) жилого помещения.

[**Подпрограмма**](file:///F:\ПРОГРАММА%20ЖИЛИЩЕ%20текстовая%20часть.doc#Par1010) **VI** "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей":

предоставление семьям, имеющим семь и более детей, жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

[**Подпрограмма**](file:///F:\ПРОГРАММА%20ЖИЛИЩЕ%20текстовая%20часть.doc#Par1010) **VII** "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»:

оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой отечественной войны 1941-1945 годов»;

оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 №342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан».

[**Подпрограмма**](file:///F:\ПРОГРАММА%20ЖИЛИЩЕ%20текстовая%20часть.doc#Par1010) **VIII** "Предоставление жилых помещений гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий»:

предоставление жилых помещений гражданам городского округа Красногорск, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий.

**Планируемые результаты реализации муниципальной**

**программы Красногорского муниципального района «ЖИЛИЩЕ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы/ подпрограммы | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы/ подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| Бюджет района | Другие источники (в разрезе) | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Подпрограмма I** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ***Задача 1***  Повышение уровня обеспеченности населения городского округа Красногорск жильем | 302 250,08 | 300 531,4 – средства бюджета Московской области;  344 240 – средства федерального бюджета;  140 691 000 – внебюджетные источники | | Годовой объем ввода жилья | тыс.кв.м. |  | 736,8 | 797,3 | 826,5 | 831,2 | 837,4 |
| Объем ввода в эксплуатацию жилья в рамках подпрограммы I «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» | тыс.кв.м. |  | 188,8 | 112 | 0 | 0 | 0 |
| Доля ввода в эксплуатацию жилья по стандартам эконом-класса в общем объеме вводимого жилья | процент |  | 8,1 | 7,8 | 7,7 | 7,8 | 8,0 |
| Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса | тыс.кв.м. |  | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 65,0 | 67,0 |
| Доля ввода в эксплуатацию индивидуального жилищного строительства в общем объеме вводимого жилья | процент |  | 6,2 | 6,0 | 6,1 | 6,4 | 6,6 |
| Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств | тыс.кв.м |  | 45,37 | 47,95 | 50,4 | 52,95 | 55,4 |
| Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья | рублей |  | 126423 | 126713 | 132098 | 140090 | 151367 |
| Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, относительно уровня 2012 года | процент |  | 88,1 | 83,7 | 83 | 83,5 | 85,7 |
| Уровень обеспеченности населения жильем | кв.м. |  | 46,63 | 44,34 | 42,20 | 40,17 | 39,35 |
| Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. с учетом среднего годового совокупного дохода семьи | лет |  | 7,5 | 7,2 | 7 | 6,7 | 6,5 |
| Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | процент |  | 6,6 | 7,1 | 7,3 | 7,4 | 7,5 |
| 2. | **Подпрограмма II** | | | | |  |  | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 0 | ***Задача 1***  Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания | 0 | 6 030 000 - внебюджетные источники  1 470 000 – муниципальное имущество округа | | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | человек |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | кв.м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | штук |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный вес расселенного аварийного жилого фонда в общем объеме аварийного фонда, включенного в программу «Переселение из аварийного фонда» | процент |  | 29,4 | 38,6 | 58,8 | 71,4 | 100 |
| Площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен | кв.м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации договоров развития застроенных территорий в отчетном периоде | кв.м. |  | 2 195,8 | 4 407,7 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации инвестиционных контрактов в отчетном  периоде | кв.м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда за счет муниципального имущества | человек |  | 129 | 0 | 218 | 205 | 119 |
| Площадь расселенных помещений, за счет муниципального имущества | кв.м. |  | 2 284 | 0 | 3 170,4 | 3 165,7 | 1 794,6 |
| Количество расселенных помещений, за счет муниципального имущества | штук |  | 43 | 0 | 48 | 48 | 24 |
| 3. | **Подпрограмма III** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ***Задача 1***  Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | 0 | | 27 022,1 – средства федерального бюджета;  40 389,3 – средства бюджета Московской области;  42 013 – средства бюджетов поселений | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (семей),  всего:  в том числе: | семей | 22 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 |
| *Красногорский район* |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Городское поселение Красногорск* |  | 16 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| *Городское поселение Нахабино* |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия  Всего: в том числе: | процент | 70 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| *Красногорский район* |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Городское поселение Красногорск* |  | 22,64 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| *Городское поселение Нахабино* |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 4. | **Подпрограмма IV** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ***Задача 1***  Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. | 0 | | 87 238 - средства бюджета Московской области | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | человек | 3 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года | человек | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году. | процент | 100 | 75 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 5. | **Подпрограмма V** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ***Задача 1***  Предоставление государственной поддержки в виде компенсации на погашение основного долга по ипотечному жилищному кредиту. | 0 | | 0 | Количество участников подпрограммы «Социальная ипотека», получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | **Подпрограмма VI** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ***Задача 1***  Предоставление жилищных субсидий семьям, имеющим семь и более детей. | 0 | | 0 | Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных семьям, имеющим семь и более детей | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | **Подпрограмма VII** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ***Задача 1***  Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | 0 | | 13 130 средства федерального бюджета | Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета. | человек | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | **Подпрограмма VIII** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ***Задача 1***  Предоставление жилых помещений, гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий. | 0 | | 1 000 000 - внебюджетные источники | Количество семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий | семей | 1667 | 1417 | 1289 | 1189 | 1039 | 839 |
| Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями | семей | 60 | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 |
| Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями, к общему количеству семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий в муниципальном образовании | процент | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |

**Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы «Жилище»**

**Подпрограмма I:**

***1.1. Годовой объем ввода жилья***

1.1.1 Исходные данные: при расчете значения целевого показателя применяются данные о вводе жилья (тыс. кв. м).

Источник данных - территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Московской области (далее - орган государственной статистики).

1.1.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя по городскому округу Красногорск: значение целевого показателя ежегодно рассчитывается органом государственной статистики.

1.1.3. Значения целевого показателя: годовой объем ввода жилья на территории городского округа Красногорск в 2017 году – 736,8 тыс. кв. м, в 2018 году – 797,3 тыс. кв. м, в 2019 году – 826,5 тыс. кв. м, в 2020 году – 831,2 тыс. кв. м, в 2021 году – 837,4 тыс. кв. м.

***1.2. Объем ввода в эксплуатацию жилья в рамках подпрограммы I «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»***

При расчете значения целевого показателя применяются полученные от застройщиков данные о вводе жилья (тыс. кв. м) в рамках реализации инвестиционных контрактов, предусматривающих выполнение мероприятий, включенных в данную подпрограмму.

***1.3 Доля ввода в эксплуатацию жилья по стандартам эконом-класса в общем объеме вводимого жилья***

1.3.1. Исходные данные: при расчете значения целевого показателя применяются данные о вводе в эксплуатацию жилья, соответствующего установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти стандартам эконом-класса (тыс. кв. м).

Источник данных – администрация городского округа Красногорск, орган государственной статистики.

1.3.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя: значение целевого индикатора рассчитывается как отношение объема годового ввода в эксплуатацию жилья, соответствующего установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти стандартам эконом-класса, к общему объему годового ввода жилья в Московской области, выраженное в процентах.

1.3.3. Значения целевого показателя: доля ввода в эксплуатацию жилья по стандартам эконом-класса в общем объеме вводимого жилья на территории городского округа Красногорск в 2017 году – 8,1 процент, в 2018 году – 7,8 процентов, в 2019 году – 7,7 процентов, в 2020 году – 7,8 процентов, в 2021 году – 8,0 процентов.

***1.4(1). Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса***

1.4(1).1. Исходные данные: при расчете значения целевого показателя применяются данные о вводе жилья, соответствующего установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти стандартам экономического класса (тыс. кв. м).

Источник данных - администрация городского округа Красногорск Московской области.

1.4(1).2. Значения целевого показателя: объем ввода жилья по стандартам эконом-класса на территории городского округа Красногорск в 2017 году – 60,0 тыс. кв. м., в 2018 году – 62,0 тыс. кв. м., в 2019 году – 64,0 тыс. кв. м., в 2020 году – 65,0 тыс. кв. м., в 2021 году – 67,0 тыс. кв. м.

***1.5. Доля ввода в эксплуатацию индивидуального жилищного строительства в общем объеме вводимого жилья***

1.5.1. Исходные данные: при расчете значения целевого показателя применяются данные о вводе индивидуального жилищного строительства (тыс. кв. м), а также об общем вводе жилья на территрии района.

Источник данных – администрация городского округа Красногорск Московской области; о вводе индивидуального жилищного строительства в Московской области (тыс. кв. м) – источник данных – орган государственной статистики; об общем объеме ввода жилья на территории городского округа Красногорск (тыс. кв. м) – источник данных – орган государственной статистики.

1.5.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя: значение целевого индикатора ежегодно рассчитывается как отношение объема годового ввода индивидуального жилищного строительства к общему объему годового ввода жилья.

1.5.3. Значения целевого показателя: доля ввода в эксплуатацию индивидуального жилищного строительства в общем объеме вводимого жилья на территории городского округа Красногорск должна составить в 2017 году – 6,2 %, в 2018 году – 6,0 %, в 2019 году – 6,1 %, в 2020 году – 6,4 %, в 2021 году – 6,6 %.

***1.6. Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств***

При расчете значения целевого показателя применяются данные о вводе индивидуального жилищного строительства (тыс. кв. м). Источник данных - территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Московской области (далее - орган государственной статистики).

***1.7. Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья***

1.7.1. Исходные данные: при расчете значения целевого показателя применяются данные о средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке (все типы квартир) в многоквартирных домах на территории городского округа Красногорск (рублей).

Источник данных - орган государственной статистики.

1.7.2. Значение целевого показателя: средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья: в 2017 году – 126423 рублей, в 2018 году – 126713 рублей, в 2019 году –132098 рублей, в 2020 году –140090 рублей, в 2021 году – 151367 рублей.

***1.8(1). Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья относительно уровня 2012 года***

1.8(1).1. Исходные данные: при расчете значения целевого показателя применяются данные о средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке (все типы квартир) в городском округе Красногорск (рублей); о средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке (все типы жилья) в 2012 году с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "строительство".

Источник данных - орган государственной статистики.

1.8(1).2. Алгоритм расчета значения целевого показателя по городскому округу Красногорск:

Целевой показатель рассчитывается как отклонение среднего значения стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке (все типы квартир) в Красногорском районе Московской области от средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке (все типы квартир) в 2012 году с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "строительство", выраженное в процентах.

1.8(1).3. Значения целевого показателя: средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья относительно уровня 2012 года: в 2017 году – 88,1 процент, в 2018 году – 83,7 процентов, в 2019 году - 83 процента, в 2020 году – 83,5 процентов, в 2021 году – 85,7 процентов.

***1.9. Уровень обеспеченности населения жильем***

1.9.1. Исходные данные: при расчете целевого показателя применяются данные об обеспеченности населения жильем. Источник данных - орган государственной статистики.

1.9.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя по Московской области:

значение целевого показателя ежегодно рассчитывается органом государственной статистики.

1.9.3. В случае если на дату расчета значения целевого показателя отсутствуют опубликованные в статистических сборниках данные об обеспеченности населения жильем, целевой показатель рассчитывается по формуле:



где:

ОЖ - уровень обеспеченности населения жильем в городском округе Красногорск;

ПЛОЩ - общая площадь жилищного фонда в городском округе Красногорск на конец года;

НАС - общая численность населения городского округа Красногорск на конец года.

1.8.4. Значение целевого показателя

К концу 2021 года уровень обеспеченности населения жильем в городском округе Красногорск Московской области составит ориентировочно 39,35 кв.м на человека.

***1.10. Количество лет, необходимое семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи***

1.10.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:

средняя рыночная стоимость 1 кв.м жилья в городском округе Красногорск (в рублях в среднем за год). Рассчитывается как среднее арифметическое средних цен на первичном и вторичном рынках жилья. Источник данных - орган государственной статистики;

среднедушевые денежные доходы (в рублях в месяц на человека в среднем за год): в связи с отсутствием показателя по Красногорскому району, принимается показатель по Московской области.

1.10.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя в среднем по городскому округу Красногорск.

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение средней по городскому округу Красногорск рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м к среднему годовому совокупному денежному доходу семьи из 3 человек.

1.10.3. Значение целевого показателя.

Количество лет, необходимое семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м, с учетом среднего годового совокупного дохода семьи (коэффициент доступности жилья) в 2017 году – 7,5 года, в 2018 году – 7,2 года, в 2019 году – 7,0 лет, в 2020 году – 6,7 лет, в 2021 году – 6,5 лет.

***1.11. Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда***

1.11.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:

- общая площадь жилых домов, введенная в год в городском округе Красногорск Московской области (тыс. кв. м);

- общая площадь жилищного фонда городского округа Красногорск Московской области (тыс. кв. м).

Источник данных - орган государственной статистики.

1.11.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя по городскому округу Красногорск Московской области.

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение общей площади жилых домов, введенных в год по району, к общей площади жилищного фонда района.

1.11.3. Значения целевого показателя.

Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда составит: в 2017 году - 6,6 процента, в 2018 году - 7,1 процента, в 2019 году - 7,3 процента, в 2020 году - 7,4 процента, в 2021 году – 7,5 процента.

**Подпрограмма II**

Показатели:

***количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (человек)***: значение показателя определяется в соответствии с данными адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы»;

***площадь расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (кв.м.)***: значение показателя определяется в соответствии с данными адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы»;

***количество расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (штук)***: значение показателя определяется в соответствии с данными адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы»;

***удельный вес расселенного аварийного жилого фонда в общем объеме аварийного фонда, включенного в программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (процент):*** показатель рассчитывается как отношение запланированного к расселению аварийного жилищного фонда на конец отчетного периода к общей площади аварийного жилищного фонда на начало года, в процентах.

***площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен (кв.м.)*** при расчете значения показателя применяются данные администрации городского округа Красногорск;

***площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации договоров развития застроенных территорий в отчетном периоде (кв.м.)*** при расчете значения показателя применяются данные администрации городского округа Красногорск;

***площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации инвестиционных контрактов в отчетном периоде (кв.м.)*** при расчете значения показателя применяются данные администрации городского округа Красногорск;

***количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда за счет муниципального имущества (чел.)*** при расчете значения показателя применяются данные администрации городского округа Красногорск;

***площадь расселенных помещений, за счет муниципального имущества округа (кв.м.)*** при расчете значения показателя применяются данные администрации городского округа Красногорск;

***количество расселенных помещений, за счет муниципального имущества округа (шт.)*** при расчете значения показателя применяются данные администрации городского округа Красногорск.

**Подпрограмма III**

Показатели:

***Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения*** ***(семей)***: при расчете значения показателя используются данные, предоставленные поселениями Красногорского муниципального района.

***Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (процент)***: указанный показатель рассчитывается путем деления количества молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в отчетном периоде, на общее количество молодых семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Статистические данные предоставляются ежемесячно.

**Подпрограмма IV**

Показатели:

***Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году;***

***Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года***

При расчете значения показателей применяются данные о количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, предоставленные управлением опеки и попечительства по городскому округу Красногорск Министерства образования Московской области.

Данные сведения формируются путем анализа списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в городском округе Красногорск.

Указанные списки формируются ежегодно.

***Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями:*** указанный показатель рассчитывается путем деления общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном периоде, на общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение помещениями возникло и не реализовано в отчетном году.

**Подпрограмма V**

Показатели:

***количество участников подпрограммы «Социальная ипотека», получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кркдиту (человек)***. Значение показателя рассчитывается на основе данных о количестве оплаченных и использованных свидетельств о праве на получение участниками [Подпрограммы](consultantplus://offline/ref=FFC4FB34FEE51DFB8E845B4AE592E328EF0AA525C7FA90CAA059E3DA5EAF3A9C0B152BD79F6E61E5tAZ7M) жилищной субсидии на погашение первоначального по ипотечному жилищному кредиту на приобретение (строительство) жилого помещения;

**Подпрограмма VI**

Показатель:

***количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных семьям, имеющим семь и более детей (штук)***.

При расчете значения показателя применяются данные отдела по обеспечению нуждающихся в жилых помещениях комитета по управлению имуществом администрации городского округа Красногорск о семьях, имеющих семь и более детей. Сведения предоставляются по мере необходимости.

**Подпрограмма VII**

Показатели:

***количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета" (человек)***: при расчете значения показателя применяются данные отдела по обеспечению нуждающихся в жилых помещениях комитета по управлению имуществом администрации городского округа Красногорск о количестве ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями, в том числе за счет средств федерального бюджета в соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=E75DCE910239C11E698A0B164CB1E72F603B1563F968C28EC474DE35i3H1N) Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=E75DCE910239C11E698A0B164CB1E72F6B3E1C6CF8659F84CC2DD23736i5H8N) от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах".

***количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета (человек)***: при расчете значения показателя применяются данные отдела по обеспечению нуждающихся в жилых помещениях комитета по управлению имуществом администрации городского округа Красногорск о количестве инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=B37D7C767FBF3DB85E4E8945AAB5AEEA20C517FCBDF196E075E3FAA889VDF9N) от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=B37D7C767FBF3DB85E4E8945AAB5AEEA23CD16F2B6F096E075E3FAA889VDF9N) от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

***количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета (человек)***: при расчете значения показателя применяются данные отдела по обеспечению нуждающихся в жилых помещениях комитета по управлению имуществом администрации городского округа Красногорск о количестве граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=A44E339E8C1CC46A10A493614390E73B3C58157C5206022BE48F42ABADfBABN) от 08.12.2010 N 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан".

**Подпрограмма VIII**

Показатели:

***количество семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий (семей)***: при расчете значения указанного показателя используются данные отдела по обеспечению нуждающихся в жилых помещениях комитета по управлению имуществом администрации городского округа Красногорск;

***количество семей, обеспеченных жилыми помещениями (семей):*** при расчете значения указанного показателя используются данные отдела по обеспечению нуждающихся в жилых помещениях комитета по управлению имуществом администрации городского округа Красногорск;

***доля семей, обеспеченных жилыми помещениями, к общему количеству семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий в муниципальном образовании***: значение показателя рассчитывается как отношение количества семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации [Подпрограммы](consultantplus://offline/ref=EDEF53507FCEDE986586E44CE9B1F88D8CBB10056CC62A1794FFE525EE41963C0244F25EF47C91725EM1M), к общему количеству семей, стоящих в очереди на улучшеник жилищных условий.

Статистические данные обновляются ежегодно.

**Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия муниципальной подпрограммы**

**с муниципальным заказчиком муниципальной программы**

***Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы***:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной подпрограммы и направляет его заказчику муниципальной программы/ подпрограммы;

2) определяет исполнителей мероприятия муниципальной подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и своевременно представляет заказчику муниципальной подпрограммы отчет о реализации мероприятий, отчет об исполнении "Дорожных карт", а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

***Заказчик муниципальной программы*** осуществляет координацию деятельности заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Красногорского муниципального района и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию программы, а также обеспечение достижения показателей реализации мероприятий муниципальной программы в целом.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с "Дорожными картами", сформированными по [форме](#P1412) согласно приложению № 8 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красногорского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Красногорского муниципального района от 18.12.2015 №2368/12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красногорского муниципального района».

"Дорожные карты" и изменения, вносимые в них, разрабатываются заказчиком муниципальной программы/подпрограммы и (или) ответственным за выполнение мероприятий по согласованию с заказчиком муниципальной программы и утверждаются координатором муниципальной программы.

"Дорожная карта" разрабатывается по основным мероприятиям программы/подпрограммы сроком на один год.

Все "Дорожные карты" при реализации основных мероприятий согласовываются с управлением экономического и территориального развития, финансовым управлением администрации городского округа Красногорск.

**Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий**

**муниципальной программы**

С целью контроля за реализацией муниципальной программы/подпрограммы заказчик ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме по формированию государственных программ Московской области автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление" (далее - подсистема ГАСУ МО):

1) оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы/подпрограммы по форме согласно [приложениям № 9](#P1451) и [№ 10](#P1551) к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красногорского муниципального района, утвержденному постановлением администрации Красногорского муниципального района от 18.12.2015 №2368/12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красногорского муниципального района» (далее – Порядку), который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы/подпрограммы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

2) оперативный (годовой) [отчет](#P1662) о выполнении муниципальной программы/подпрограммы по объектам строительства (в случае наличия Адресного перечня объектов), реконструкции и капитального ремонта по форме согласно приложению № 11 к Порядку, который содержит:

- наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

- перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

- анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

В срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, заказчик муниципальной программы/подпрограммы направляет оперативный (годовой) отчет на бумажном носителе за своей подписью с приложением аналитической записки в управление экономического и территориального развития администрации городского округа Красногорск.

**Паспорт подпрограммы I**

**«Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства**

**и развитие застроенных территорий»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик подпрограммы | | отдел строительства | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы | | Повышение уровня обеспеченности населения Красногорского муниципального района жильем | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник  финансирования | РыРРасходы (тыс. руб.) | | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Итого** |
| «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развития застроенных территорий» | Хозяйствующие субьекты | Всего:  в том числе: | 26 376 802,8 | 27 165 518,68 | 28 105 500 | 29 820 000 | 30 170 200 | 141 638 021,48 |
| Средства районного бюджета 2 | 148 531,4 | 153 718,68 3 | 0 | 0 | 0 | 302 250,08 |
| Средства бюджета Московской области | 147 531,4 | 153 000 | 0 | 0 | 0 | 300 531,4 |
| Средства федерального бюджета 1 | 344 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 240 |
| Внебюджетные источники | 25 736 500 | 26 858 800 | 28 105 500 | 29 820 000 | 30 170 200 | 140 691 000 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | | | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | |
| Годовой объем ввода жилья (тыс.кв.м.) | | | | 736,8 | 797,3 | 826,5 | 831,2 | 837,4 | |
| Объем ввода в эксплуатацию жилья в рамках подпрограммы I «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» (тыс.кв.м) | | | | 188,8 | 112 | 0 | 0 | 0 | |
| Доля ввода в эксплуатацию жилья по стандартам эконом-класса в общем объеме вводимого жилья (процент) | | | | 8,1 | 7,8 | 7,7 | 7,8 | 8,0 | |
| Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса (тыс.кв.м.) | | | | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 65,0 | 67,0 | |
| Доля ввода в эксплуатацию индивидуального жилищного строительства в общем объеме вводимого жилья (процент) | | | | 6,2 | 6,0 | 6,1 | 6,4 | 6,5 | |
| Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств (тыс.кв.м) | | | | 45,37 | 47,95 | 50,4 | 52,95 | 55,4 | |
| Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья (рублей) | | | | 126423 | 126713 | 132098 | 140090 | 151367 | |
| Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, относительно уровня 2012 года (процент) | | | | 88,1 | 83,7 | 83 | 83,5 | 85,7 | |
| Уровень обеспеченности населения жильем (кв.м.) | | | | 46,63 | 44,34 | 42,20 | 40,17 | 39,35 | |
| Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи (лет) | | | | 7,5 | 7,2 | 7 | 6,7 | 6,5 | |
| Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда (процент) | | | | 6,6 | 7,1 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | |

1 Объемы финансирования из федерального бюджета подлежат уточнению по результатам рассмотрения заявки, поданной в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, для участия в подпрограмме "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2015-2020 годы", путем внесения изменений в Подпрограмму 1;

2 В том числе иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования Московской области в размере 147 531,4 тыс. рублей в 2017 году и 153 000 тыс. рублей в 2018 году, перечисляемые в бюджет Московской области в соответствии с соглашением, заключаемым Министерством строительного комплекса Московской области. Объем софинансирования мероприятия за счет средств бюджета муниципального образования Московской области в 2017 году составляет не менее 1 000 тыс. рублей, в 2018 году – не менее 718,68 тыс. рублей;

3 Объемы финансирования из бюджета муниципального образования Московской области подлежат уточнению по результатам рассмотрения заявки, поданной в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, для участия в подпрограмме "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2015-2020 годы", путем внесения изменений в Подпрограмму 1.

**Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации в развитии жилищного строительства,**

**с учетом реализации подпрограммы I**

Основными проблемами в жилищной сфере являются недостаточный уровень обеспеченности жителей городского округа Красногорск жильем, его низкая доступность.

Также проблемой является отсутствие средств на строительство объектов социальной и дорожной инфраструктуры, необходимых для обеспечения комплексного освоения и развития территорий. Это приводит к отставанию строительства объектов социальной сферы, автодорог.

При существующих проблемах в финансовом секторе, в том числе и связанных с удорожанием кредитных займов (ипотечного кредитования), в строительной отрасли возможна остановка строительства значительного количества объектов жилищного назначения и, как следствие, появление проблемных объектов и пострадавших граждан-соинвесторов.

Подпрограмма 1, исходя из тенденций развития строительного комплекса и строительства жилья в городском округе Красногорск, призвана в рамках основных направлений, определенных государственными и федеральными целевыми программами, обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения существующих проблемных вопросов в этой сфере.

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит обеспечить баланс между объемами жилищного строительства и создаваемой социальной инфраструктурой в микрорайонах комплексной застройки.

Комплексное развитие застроенных территорий позволяет в числе других решать вопросы ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда.

В условиях отсутствия бюджетного жилищного строительства создание инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному освоению земельных участков и развитию застроенных территорий осуществляется за счет средств инвесторов и местных бюджетов.

**Планируемые результаты реализации подпрограммы I**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы/ подпрограммы | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам  реализации | | | | |
| Бюджет района | Другие источники (в разрезе) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | ***Задача 1***  Повышение уровня обеспеченности населения городского округа Красногорск жильем | 302 250,08 | 300 531,4 – средства бюджета Московской области;  344 240 – средства йфедерального бюджета;  140 691 000 – внебюджетные источники | Годовой объем ввода жилья | тыс. кв.м. |  | 736,8 | 797,3 | 826,5 | 831,2 | 837,4 |
| Доля ввода в эксплуатацию жилья по стандартам эконом-класса в общем объеме вводимого жилья (процент) | процент |  | 8,1 | 7,8 | 7,7 | 7,8 | 8,0 |
| Объем ввода в эксплуатацию жилья в рамках подпрограммы I «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» (тыс.кв.м) | тыс. кв.м. |  | 188,8 | 112 | 0 | 0 | 0 |
| Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса | тыс.кв.м. |  | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 65,0 | 67,0 |
| Доля ввода в эксплуатацию индивидуального жилищного строительства в общем объеме вводимого жилья | процент |  | 6,2 | 6,0 | 6,1 | 6,4 | 6,6 |
| Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств | тыс.кв.м |  | 45,37 | 47,95 | 50,4 | 52,95 | 55,4 |
| Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья | рублей |  | 126423 | 126713 | 132098 | 140090 | 151367 |
| Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, относительно уровня 2012 года | процент |  | 88,1 | 83,7 | 83 | 83,5 | 85,7 |
| Уровень обеспеченности населения жильем | кв.м. |  | 46,63 | 44,34 | 42,20 | 40,17 | 39,35 |
| Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи | лет |  | 7,5 | 7,2 | 7 | 6,7 | 6,5 |
| Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | процент |  | 6,6 | 7,1 | 7,3 | 7,4 | 7,5 |

**Перечень мероприятий подпрограммы I**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты  выполнения  мероприятий подпрограммы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | ***Задача 1:***  Повышение уровня обеспеченности населения городского округа Красногорск (создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное строительство) | 2017-2021 | Итого | 141 638 021,48 | 26 376 802,8 | 27 165 518,68 | 28 105 500 | 29 820 000 | 30 170 200 | Отдел строительства |  |
| Средства районного бюджета | 302 250,08 | 148 531,4 | 153 718,68 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 300 531,4 | 147 531,4 | 153 000 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 344 240 | 344 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 140 691 000 | 25 736 500 | 26 858 800 | 28 105 500 | 29 820 000 | 30 170 200 |
| 1.1. | ***Основное мероприятие:***  создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное строительство |  | Итого | 141 638 021,48 | 26 376 802,8 | 27 165 518,68 | 28 105 500 | 29 820 000 | 30 170 200 | Отдел строительства |  |
| Средства районного бюджета | 302 250,08 | 148 531,4 | 153 718,68 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 300 531,4 | 147 531,4 | 153 000 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 344 240 | 344 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 140 691 000 | 25 736 500 | 26 858 800 | 28 105 500 | 29 820 000 | 30 170 200 |
| 1.1.1. | Строительство объектов жилья на территории городского округа Красногорск |  | Итого | 140 691 000 | 25 736 500 | 26 858 800 | 28 105 500 | 29 820 000 | 30 170 200 | Отдел строительства |  |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 140 691 000 | 25 736 500 | 26 858 800 | 28 105 500 | 29 820 000 | 30 170 200 |
| 1.1.2. | Строительство общеобразовательной школы на 825 мест учащихся по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи г. Красногорска |  | Итого | 646 490,08 | 492 771,4 | 153 718,68 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства |  |
| Средства районного бюджета | 1 718,68 | 1 000 | 718,68 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 300 531,4 | 147 531,4 | 153 000 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 344 240 | 344 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Предоставление межбюджетного трансферта бюджету Московской области на строительство объекта «Общеобразовательная школа на 825 мест учащихся по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи г. Красногорска» в целях обеспечения установленного уровня софинансирования со средствами федерального бюджета |  | Итого | 300 531,4 | 147 531,4 | 153 000 | 0 | 0 | 0 | Администрация го Красногорск |  |
| Средства районного бюджета | 300 531,4 | 147 531,4 | 153 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Мониторинг ввода жилья, в том числе экономического класса, построенного за счет внебюджетных источников финансирования |  | Итого | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность  исполнителей | | | | | | Отдел строительства |  |
| Средства районного бюджета | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность  исполнителей | | | | | |

**Паспорт подпрограммы II**

**«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик подпрограммы | | Отдел строительства | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | | Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в городском округе Красногорск посредством ликвидации жилищного фонда, отнесенного к категории ветхого, а также в установленном порядке признанного аварийным. | | | | | | | |
| Задача 1 | | Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник  финансирования |  | | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Итого** |
| «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» | Администрация городского округа Красногорск | Всего:  в том числе: | 300 000 | 2 435 000 | 2 505 000 | 2 010 000 | 250 000 | 7 500 000 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства  бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальное имущество городского округа Красногорск | 100 000 | 565 000 | 425 000 | 380 000 | 0 | 1 470 000 |
| Внебюджетные источники | 200 000 | 1 870 000 | 2 080 000 | 1 630 000 | 250 000 | 6 030 000 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | | | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | |
| Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Площадь расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Количество расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Удельный вес расселенного аварийного жилого фонда в общем объеме аварийного фонда, включенного в программу | | | | 29,4 | 38,6 | 58,8 | 71,4 | 100 | |
| Площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации договоров развития застроенных территорий в отчетном периоде | | | | 2 195,8 | 4 407,7 | 0 | 0 | 0 | |
| Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации инвестиционных контрактов в отчетном периоде | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда за счет муниципального имущества округа | | | | 129 | 0 | 218 | 205 | 119 | |
| Площадь расселенных помещений, за счет муниципального имущества округа | | | | 2 284 | 0 | 3 170,4 | 3 165,7 | 1 794,6 | |
| Количество расселенных помещений, за счет муниципального имущества округа | | | | 43 | 0 | 48 | 48 | 24 | |

**Характеристика проблемы в сфере переселения граждан из ветхих**

**и аварийных многоквартирных домов на территории городского округа Красногорск**

**и прогноз развития ситуации с учетом реализации Подпрограммы II**

В городском округе Красногорск Московской области на сегодняшний день имеется значительное количество ветхих многоквартирных домов, а также признанных в установленном действующим законодательством порядке аварийными и подлежащими сносу.

Ветхое состояние здания - состояние, при котором конструкции здания и здание в целом имеет износ: для каменных домов - свыше 70 %, деревянных домов со стенами из местных материалов, а также мансард - свыше 65%, основные несущие конструкции сохраняют прочность, достаточную для обеспечения устойчивости здания, однако здание перестает удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям.

Подпрограмма II разработана в целях реализации задач, поставленных Президентом Российской Федерации в [Указе](consultantplus://offline/ref=9A0021D21FECE660BD5C3DB16E52D453FC3CDD1E780CB47B0D2C56115BpCrDG) от 07.05.2012 N 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Основными целями Подпрограммы являются: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из ветхих и аварийных многоквартирных домов. Основной задачей при этом является координация решения финансовых и организационных вопросов расселения ветхого и аварийного жилищного фонда. Применение программного метода при решении таких вопросов окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие округа.

Результатом реализации подпрограммы является обеспечение жителей округа, переселяемых из ветхого и аварийного жилищного фонда, благоустроенным жильем.

**Планируемые результаты реализации подпрограммы II**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы/ подпрограммы | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| Бюджет района | Другие источники (в разрезе) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | ***Задача 1***  Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания | 0 | 6 030 000 – внебюджетные источники  1 470 000 – муниципальное имущество округа | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | человек |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | кв.м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | штук |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный вес расселенного аварийного жилого фонда в общем объеме аварийного фонда, включенного в программу | процент |  | 29,4 | 38,6 | 58,8 | 71,4 | 100 |
| Площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен | кв.м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации договоров развития застроенных территорий в отчетном периоде | кв.м. |  | 2 195,8 | 4 407,7 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации инвестиционных контрактов в отчетном периоде | кв.м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда за счет муниципального имущества | человек |  | 129 | 0 | 218 | 205 | 119 |
|  |  |  |  | Площадь расселенных помещений, за счет муниципального имущества | кв.м. |  | 2 284 | 0 | 3 170,4 | 3 165,7 | 1 794,6 |
|  |  |  |  | Количество расселенных помещений, за счет муниципального имущества | штук |  | 43 | 0 | 48 | 48 | 24 |

**Цели и задачи подпрограммы**

Основной целью подпрограммы является обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в городском округе Красногорск посредством ликвидации жилищного фонда, отнесенного к категории ветхого, а также в установленном порядке признанного аварийным.

Задача подпрограммы – переселение граждан из ветхого и аварийного жилья на территории городского округа Красногорск.

Массовое отселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, большая часть жилых домов которого представлена деревянными и насыпными домами (построенными более семидесяти лет назад, с износом, превышающим допустимые пределы), в новые благоустроенные помещения должно способствовать снижению социальной напряженности определенных слоев населения, малоимущих граждан, в том числе пенсионеров и ветеранов, не имеющих достаточных средств для улучшения жилищных условий.

Реализация подпрограммы требует комплексного подхода к ее решению и заключается в следующем:

- в совершенствовании сложившейся системы расселения, направленной на обеспечение высокого качества городской среды, приоритетного развития социальной сферы, строительство муниципальных домов (квартир), строительство инженерных сетей и сооружений, благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий;

- в обеспечении перехода от частичного (выборочного) расселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда к масштабным решениям, позволяющим целенаправленно изменять структуру жилищного фонда путем как полной ликвидации ветхого и аварийного жилья в центральной части округа, так и уменьшения количества ветхого и аварийного жилищного фонда в округе в целом;

- реализация подпрограммы должна способствовать устойчивому развитию жилищного строительства в поселении.

Подпрограмма обеспечивает:

- благоприятный инвестиционный климат в сфере жилищного строительства в городском округе Красногорск;

- устойчивое финансовое положение предприятий и организаций, участвующих в выполнении мероприятий, установленных в настоящей программе;

- уменьшение экономических потерь и снижение затрат в сфере жилищного строительства путем широкого использования современных строительных материалов, оборудования, а также применения прогрессивных технологий в строительстве с учетом самобытности и архитектурной выразительности при проектировании новых жилых домов.

**Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Подпрограммой на период 2017-2021 гг. предусматривается:

- снос 109 ветхих и аварийных многоквартирных домов;

- переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда около 6 тыс. человек (жителей планируется переселить в жилые помещения, построенные за счет бюджетных средств муниципального образования, построенные в рамках реализации договоров о развитии застроенных территорий, а также путем предоставления жилья, находящегося в муниципальной собственности).

На основе проведенного анализа жилищного фонда на территории городского округа Красногорск, оценки привлекательности месторасположения города, непосредственной близости от Москвы, наличия развитой транспортной инфраструктуры, необходимой для жилищного строительства, а также прогнозируемой конъюнктуры рынка жилья, особенно в его центральной части, с учетом проекта Генерального плана городского округа Красногорск определены основные направления реализации подпрограммы:

- информирование населения путем опубликования решений администрации о развитии застроенных территорий и сносе части существующей жилой застройки через СМИ, на публичных слушаниях, с целью выяснения мнения граждан о строительстве социального жилья и объектов социальной сферы на месте сносимого фонда;

- разработка проектно-сметной документации по строительству объектов социальной сферы, социального, коммерческого жилья на месте сносимого ветхого и аварийного жилищного фонда с обязательным проведением ее экспертизы в установленном порядке;

- разграничение взаимоотношений застройщиков, инвесторов, проектировщиков, строительных и иных фирм, осуществляющих проектирование и строительство социального, коммерческого жилья, а также социальной и инженерной инфраструктуры на месте освобождаемых от ветхого и аварийного фонда территорий;

- регулирование взаимоотношений между заказчиками-застройщиками и гражданами, желающими улучшить свои жилищные условия за счет собственных или заемных средств, или имеющими законное право на получение дополнительной жилой площади.

Основной социальный эффект от реализации подпрограммы ожидается в повышении комфортности и безопасности жилья, предоставлении населению отвечающих современным потребностям социальных услуг и благ, рост социально-экономических показателей городского округа Красногорск в целом.

Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактических значений показателей с их плановыми значениями.

Перечень программных мероприятий, объемы их финансирования, сроки выполнения, этапы работ и их очередность могут корректироваться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области, решениями администрации округа, с учетом предложений инвесторов, застройщиков, заказчиков, жителей города.

**Перечень мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  | Всего |  | 7 500 000 | 300 000 | 2 435 000 | 2 505 000 | 2 010 000 | 250 000 |  |  |
| 1. | Задача 1  Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания |  | Итого |  | 7 500 000 | 300 000 | 2 435 000 | 2 505 000 | 2 010 000 | 250 000 |  |  |
| Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное имущество городского округа Красногорск |  | 1 470 000 | 100 000 | 565 000 | 425 000 | 380 000 |  |
| Внебюджетные источники |  | 6 030 000 | 200 000 | 1 870 000 | 2 080 000 | 1 630 000 | 250 000 |
| 1.1. | Основное мероприятие  Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда |  | Итого |  | 7 500 000 | 300 000 | 2 435 000 | 2 505 000 | 2 010 000 | 250 000 |  |  |
| Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное имущество городского округа Красногорск |  | 1 470 000 | 100 000 | 565 000 | 425 000 | 380 000 |  |
| Внебюджетные источники |  | 6 030 000 | 200 000 | 1 870 000 | 2 080 000 | 1 630 000 | 250 000 |
| 1.1.1. | Переселение граждан из ветхого жилищного фонда по адресу: Московская область, г.Красногорск, ул. Вокзальная, дд. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (серии К-7) | Реализация договора о развитии застроенной территории | Итого |  | 3 300 000 |  | 1 000 000 | 1 300 000 | 1 000 000 |  | ООО «Финанс-консалт», выигравшее на аукционе право и заключившее с администрацией Договор развития застроенной территории | Обеспечение граждан благоустроенным жильем |
| Внебюджетные источники | 2017-2021 | 3 300 000 |  | 1 000 000 | 1 300 000 | 1 000 000 |  |
| 1.1.2. | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда по адресу: Московская область, г. Красногорск, квартал № 1 мкр. № 10 «Брусчатый поселок», занятый жилыми домами по ул. Народного Ополчения №№ 1, 2, 4, 6, 8; по улице Парковая №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6; по Центральному проезду №№ 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20 | Реализация договора о развитии застроенной территории | Итого |  | 900 000 |  | 300 000 | 300 000 | 300 000 |  | ООО «Факт», выигравшее на аукционе право и заключившее с администрацией Договор развития застроенной территории | Обеспечение граждан благоустроенным жильем |
| Внебюджетные источники | 2017-2021 | 900 000 |  | 300 000 | 300 000 | 300 000 |  |
| 1.1.3. | Пересселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда по адресу: Московская область, г. Красногорск, квартал № 2 мкр. № 10 «Брусчатый поселок», занятый жилыми домами по ул. Народного Ополчения №№ 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19; по улице Парковая №№ 7, 12, 13; по Центральному проезду №№ 23, 26; по ул. Ремесленная № 8 | Реализация договора о развитии застроенной территории | Итого |  | 850 000 | 150 000 | 350 000 | 250 000 | 100 000 |  | ООО «Парк», выигравшее на аукционе право и заключившее с администрацией Договор развития застроенной территории | Обеспечение граждан благоустроенным жильем |
| Внебюджетные источники | 2017-2020 | 850 000 | 150 000 | 350 000 | 250 000 | 100 000 |  |
| 1.1.4. | Переселение граждан из ветхого жилищного фонда по адресу: Московская область, г. Красногорск, квартал № 3 мкр. № 10 «Брусчатый поселок», занятый жилыми домами по улице Народного Ополчения №№ 3, 5, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 | Предоставление жилья гражданам, проживающим в ветхом жилищном фонде, в связи со сносом | Итого |  | 200 000 | 50 000 |  | 150 000 |  |  | Администрация городского округа Красногорск | Обеспечение граждан благоустроенным жильем |
| Муниципальное имущество городского округа Красногорск | 2017-2020 | 200 000 | 50 000 |  | 150 000 |  |  |
| 1.1.5. | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда по адресу: Московская область, г. Красногорск,поселок МПС, д. 11; ул. Почтовая, д. 39 | Реализация договора о развитии застроенной территории | Итого |  | 70 000 | 50 000 | 20 000 |  |  |  | ООО «Садовое кольцо МПС», выигравшее на аукционе право и заключившее с администрацией поселения Договор развития застроенной территории | Обеспечение граждан благоустроенным жильем |
| Внебюджетные источники | 2017-2018 | 70 000 | 50 000 | 20 000 |  |  |  |
| 1.1.6. | Переселение граждан из ветхого жилищного фонда по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Маяковского, дд. 1, 2 | Предоставление жилья гражданам, проживающим в ветхом жилищном фонде, в связи со сносом | Итого |  | 200 000 |  |  | 100 000 | 100 000 |  | Администрация городского округа Красногорск | Обеспечение граждан благоустроенным жильем |
| Муниципальное имущество городского округа Красногорск | 2017-2021 | 200 000 |  |  | 100 000 | 100 000 |  |
| 1.1.7. | Переселение граждан из аварийного жилого дома по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Первомайская, д. 10 | Предоставление жилья гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде, в связи со сносом | Итого |  | 20 000 | 20 000 |  |  |  |  | Администрация городского округа Красногорск | Обеспечение граждан благоустроенным жильем |
| Муниципальное имущество городского округа Красногорск | 2017-2018 | 20 000 | 20 000 |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Переселение граждан из ветхого жилищного фонда по адресу: Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Ткацкой фабрики, дд. 7, 11, 12, 13, 14, 15 | Предоставление жилья гражданам, проживающим в ветхом жилищном фонде, в связи со сносом | Итого |  | 200 000 |  |  |  | 200 000 |  | Администрация городского округа Красногорск | Обеспечение граждан благоустроенным жильем |
| Муниципальное имущество городского округа Красногорск | 2017-2021 | 200 000 |  |  |  | 200 000 |  |
| 1.1.9. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда по адресу: Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Опалиха,дома №№ 2, 4, 6, 14, 16, 18 | Предоставление жилья гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде, в связи со сносом | Итого |  | 20 000 | 20 000 |  |  |  |  | Администрация городского округа Красногорск | Обеспечение граждан благоустроенным жильем |
| Муниципальное имущество городского округа Красногорск | 2017-2018 | 20 000 | 20 000 |  |  |  |  |
|  |
| 1.1.10. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда по адресу: Московская область, г. Красногорск,ул. Почтовая, дд. 22Б, 22В |  | Итого |  | 10 000 | 10 000 |  |  |  |  | Администрация городского округа Красногорск | Обеспечение граждан благоустроенным жильем |
| Муниципальное имущество городского округа Красногорск |  | 10 000 | 10 000 |  |  |  |  |
| 1.1.11. | Переселение граждан из ветхого жилого дома по адресу: Московская область, г. Красногорск,мкр. Опалиха, ул. Мира,дом № 22 | Предоставление жилья гражданам, проживающим в ветхом жилищном фонде, в связи со сносом | Итого |  | 50 000 |  |  |  | 50 000 |  | Администрация городского округа Красногорск | Обеспечение граждан благоустроенным жильем |
| Муниципальное имущество городского округа Красногорск | 2017-2021 | 50 000 |  |  |  | 50 000 |  |
| 1.1.12. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Первомайская, жилые дома №№ 7, 11, 12 | Предоставление жилья гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде, в связи со сносом | Итого |  | 500 000 |  | 500 000 |  |  |  | Администрация городского округа Красногорск | Обеспечение граждан благоустроенным жильем |
| Муниципальное имущество городского округа Красногорск | 2017-2019 | 500 000 |  | 500 000 |  |  |  |
| 1.1.13. | Пересселение граждан из ветхого жилищного фонда по адресу: Московская область, Красногорский район, п. Отрадное, дд. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | Реализация договора о развитии застроенной территории | Итого |  | 850 000 |  | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 250 000 | ООО «Отрада Девелопмент», выигравшее на аукционе право и заключившее с администрацией Договор развития застроенной территории | Обеспечение граждан благоустроенным жильем |
| Внебюджетные источники | 2017-2021 | 850 000 |  | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 250 000 |
| 1.1.14. | Переселение граждан из ветхого жилищного фонда по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Лесная, дд. 6, 7 | Предоставление жилья гражданам, проживающим в ветхом жилищном фонде, в связи со сносом | Итого |  | 50 000 |  | 50 000 |  |  |  | Администрация городского округа Красногорск | Обеспечение граждан благоустроенным жильем |
| Муниципальное имущество городского округа Красногорск | 2017-2021 | 50 000 |  | 50 000 |  |  |  |
| 1.1.15. | Переселение граждан из ветхого жилищного фонда по адресу: Московская область, Красногорский район, с. Дмитровское, ул. Садовая, дд. 1, 2, 3 | Предоставление жилья гражданам, проживающим в ветхом жилищном фонде, в связи со сносом | Итого |  | 60 000 |  |  | 60 000 |  |  | Администрация городского округа Красногорск | Обеспечение граждан благоустроенным жильем |
| Муниципальное имущество городского округа Красногорск | 2017-2021 | 60 000 |  |  | 60 000 |  |  |
| 1.1.16. | Переселение граждан из ветхого жилищного фонда по адресу: Московская область, Красногорский район, с. Петрово-Дальнее, ул. Колхозная, дома №№ 3, 9А, 11Б | Предоставление жилья гражданам, проживающим в ветхом жилищном фонде, в связи со сносом | Итого |  | 45 000 |  |  | 45 000 |  |  | Администрация городского округа Красногорск | Обеспечение граждан благоустроенным жильем |
| Муниципальное имущество городского округа Красногорск | 2017-2021 | 45 000 |  |  | 45 000 |  |  |
| 1.1.17. | Переселение граждан из ветхого жилищного фонда по адресу: Московская область, Красногорский район, с. Ильинское-Усово, ул. Центральная усадьба, дд. 1, 2 | Предоставление жилья гражданам, проживающим в ветхом жилищном фонде, в связи со сносом | Итого |  | 15 000 |  | 15 000 |  |  |  | Администрация городского округа Красногорск | Обеспечение граждан благоустроенным жильем |
| Муниципальное имущество городского округа Красногорск | 2017-2021 | 15 000 |  | 15 000 |  |  |  |
| 1.1.18. | Переселение граждан из ветхого жилищного фонда по адресу: Московская область, Красногорский район, п. Нахабино, пер. Вокзальный, дд. 25/1,25/2; ул. Красноармейская, дд. 15,33 | Предоставление жилья гражданам, проживающим в ветхом жилищном фонде, в связи со сносом | Итого | 2017-2021 | 60 000 |  |  | 30 000 | 30 000 |  | ООО «Облинвест», выигравшее на аукционе право и заключившее с администрацией Договор развития застроенной территории | Обеспечение граждан благоустроенным жильем |
| Внебюджетные источники |  | 60 000 |  |  | 30 000 | 30 000 |  |
| 1.1.19. | Переселение граждан из ветхого жилищного фонда по адресу: Московская область, Красногорский район, п. Нахабино, ул. Стадионная, дд. 2А, 2Б, 2В | Предоставление жилья гражданам, проживающим в ветхом жилищном фонде, в связи со сносом | Итого |  | 40 000 |  |  | 40 000 |  |  | Администрация городского округа Красногорск | Обеспечение граждан благоустроенным жильем |
| Муниципальное имущество городского округа Красногорск | 2017-2021 | 40 000 |  |  | 40 000 |  |  |
| 1.1.20. | Переселение граждан из ветхого жилищного фонда по адресу: Московская область, Красногорский район, п. Нахабино, ул. Железнодорожная, дд. 10, 12, 13 | Предоставление жилья гражданам, проживающим в ветхом жилищном фонде, в связи со сносом | Итого |  | 30 000 |  |  |  | 30 000 |  | Администрация городского округа Красногорск | Обеспечение граждан благоустроенным жильем |
| Муниципальное имущество городского округа Красногорск | 2017-2021 | 30 000 |  |  |  | 30 000 |  |
| 1.1.21. | Переселение граждан из ветхого жилого дома по адресу: Московская область, Красногорский район,п. Нахабино, ул. Совпартшкола,дом № 12 | Предоставление жилья гражданам, проживающим в ветхом жилищном фонде, в связи со сносом | Итого |  | 30 000 |  |  | 30 000 |  |  | Администрация городского округа Красногорск | Обеспечение граждан благоустроенным жильем |
| Муниципальное имущество городского округа Красногорск | 2017-2021 | 30 000 |  |  | 30 000 |  |  |

**Ресурсное обеспечение подпрограммы**

В соответствии с бюджетным законодательством и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», условиями настоящей подпрограммы, договорами о развитии застроенной территории финансирование (направление инвестиций) должно осуществляться поэтапно.

В рамках подпрограммы необходимо осуществить:

- строительство нового жилья под расселение;

- строительство социальных объектов, общеобразовательных школ, детских дошкольных образовательных учреждений, других социально значимых объектов в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- распределение финансовых и материальных средств на 2017-2021 гг. (стоимости муниципального имущества, финансовых средств инвесторов для строительства жилья) в соответствии с перечнем мероприятий подпрограммы.

Объем финансирования и материальных средств настоящей подпрограммы составляет 7 500 000 млн. руб.

Размеры бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, определяются решениями о бюджете на соответствующий финансовый год. Муниципальное имущество (жилые помещения), направляемое на реализацию подпрограммы, определяется постановлениями, издаваемыми главой городского округа Красногорск.

При соответствующем решении бюджетные ассигнования могут быть направлены на финансирование:

- приобретения жилья;

- обследования ветхого жилищного фонда;

- разработки и согласования проектов планировки застройки микрорайонов;  
 - проектирования муниципальных домов, получение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

- строительства муниципального жилья;

- ликвидации (сноса) ветхих и аварийных строений;

- разработки и согласования проектов внеплощадочных инженерных сетей и сооружений застраиваемых микрорайонов;

- строительства инженерных сетей и сооружений;

- проектирования и строительства объектов социальной сферы.

Ежегодный размер бюджетных и инвестиционных средств, а также перечень муниципального жилья, направляемого на реализацию подпрограммы, утверждаются решениями Администрации и инвесторами соответственно.

Конечным результатом подпрограммы является обеспечение жильем около 6000 жителей городского округа Красногорск, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде.

Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактических значений показателей с их плановыми значениями.

**Паспорт подпрограммы III**

**«Обеспечение жильем молодых семей»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик подпрограммы | | КУМИ | | | | | | | |
| Задача 1 | | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Ра Расходы (тыс. рублей)сходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| «Обеспечение жильем молодых семей» | Администрация городского округа Красногорск | Всего:  в том числе: | **31 598,4** | **38 913** | **38 913** | **0** | **0** | **109 424,4** |
| Средства районного бюджета | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства бюджетов поселений  всего:  в том числе | **14 273** | **13 870** | **13 870** | **0** | **0** | **42 013** |
| *Городское поселение*  *Красногорск* | 13 046 | 12 843 | 12 843 | 0 | 0 | 38 732 |
| *Городское поселение Нахабино* | 1 227 | 1 027 | 1 027 | 0 | 0 | 3 281 |
| Средства бюджета Московской области  Всего: в том числе: | **12 649,3** | **13 870** | **13 870** | **0** | **0** | **40 389,3** |
| *Городское поселение*  *Красногорск* | 11 490,5 | 12 843 | 12 843 | 0 | 0 | 37 176,5 |
| *Городское поселение Нахабино* | 1 158,8 | 1 027 | 1 027 | 0 | 0 | 3 212,8 |
| Средства федерального бюджета  Всего: в том числе: | **4 676,1** | **11 173** | **11 173** | **0** | **0** | **27 022,1** |
| *Городское поселение*  *Красногорск* | 4 247,7 | 10 492 | 10 492 | 0 | 0 | 25 231,7 |
| *Городское поселение Нахабино* | 428,4 | 681 | 681 | 0 | 0 | 1 790,4 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (семей),  всего:  в том числе: | | | | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
| *Городское поселение Красногорск* | | | | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
| *Городское поселение Нахабино* | | | | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, всего:  в том числе: | | | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| *Городское поселение Красногорск* | | | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| *Городское поселение Нахабино* | | | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | |

**Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации с учетом реализации Подпрограммы III**

В городском округе Красногорск Московской области на сегодняшний день проживает более 8000 молодых семей. Под молодой семьей понимается семья, возраст супругов в которой не превышает 35 лет, либо не полная семья, состоящая из одного молодого родителя, возраст которого не превышает 35 лет и одного и более детей.

Даже имея достаточный уровень дохода для приобретения собственного жилья, получения ипотечного жилищного кредита, молодые семьи не могут оплатить первоначальный взнос при его получении. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации и помощь со стороны органов местного самоуправления в предоставлении средств на улучшение жилищных условий, а также на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов на приобретение или строительство индивидуального жилья, будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в стране. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.

Основными принципами реализации Подпрограммы III являются:

* добровольность участия в Подпрограмме молодых семей;
* признание молодой семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации;
* наличие у семьи доходов либо иных денежных средств, либо имущества, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты (получения ипотечного жилищного кредита или займа на рыночных условиях);
* возможность для молодых семей реализовать свое право на улучшение жилищных условий в рамках Подпрограммы только один раз.

Условиями прекращения реализации Подпрограммы III являются досрочное достижение цели и задач Подпрограммы, а также изменение механизмов реализации государственной жилищной политики.

Участники Подпрограммы III.

* молодые семьи при условии, что возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия решения о включении молодой семьи – участницы Подпрограммы в список претендентов на получение социальных выплат в планируемом году не превышает 35 лет.
* молодая семья, признанная нуждающейся в улучшении жилищных условий в порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
* молодая семья признанная имеющей доходы либо иные денежные средства, либо имущество, достаточное для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Источниками финансирования подпрограммы являются: средства федерального бюджета, бюджета Московской области, направляемые в бюджеты городских/сельских поселений Красногорского муниципального района, а также муниципальные бюджеты городских/сельских поселений Красногорского муниципального района.

Социальная выплата предоставляется на приобретение у любых физических (за исключением близких родсквенников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных братьев сестер), и (или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынке жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства на территории Московской области, отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение (далее - социальная выплата).

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья. Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Московской области устанавливается Правительством Московской области в соответствии со средней рыночной стоимостью 1 кв. м общей площади жилья.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:

- для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) – 42 кв. м;

- для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов 1 и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей), – по 18 кв. м на каждого члена семьи.

Размер социальных выплат, условия их получения и использования участниками Подпрограммы, порядок предоставления дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении или удочерении) ребенка, порядок формирования списка молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и форма этого списка, порядок и условия признания молодой семьи имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, в рамках реализации Подпрограммы III, порядок предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджетам городских и сельских поселений Красногорского муниципального района на реализацию Подпрограммы устанавливаются и определяются в соответствии с правилами, утвержденными федеральной и областной подпрограммами.

После приобретения или строительства жилья молодые семьи снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

В случае если молодая семья занимала жилое помещение по договору специализированного найма, она обязана его освободить. Датой расторжения договора найма специализированного жилого помещения является дата регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение, а при строительстве индивидуального жилого дома - окончание срока действия свидетельства на право получения социальной выплаты. Проблема помощи молодым семьям является важной социальной проблемой и ее решение программным методом оказывает существенное положительное влияние на социальное благополучие городского округа Красногорск.

**Планируемые результаты реализации подпрограммы III**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Показатель реализации мероприятий муниципальной подпрограммы | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| Бюджет района | Другие источники (в разрезе) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | ***Задача 1*** Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | 0 | 27 022,1 – средства федерального бюджета;  40 389,3 – средства бюджета Московской области;  42 013 – средства бюджетов поселений | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, всего:  в том числе: | семей | 22 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 |
| *Красногорский район* |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Городское поселение*  *Красногорск* |  | 16 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| *Городское поселение*  *Нахабино* |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, всего:  в том числе: | процент | 70 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| *Красногорский района* |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Городское поселение*  *Красногорск* |  | 22,64 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| *Городское поселение*  *Нахабино* |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |

**Перечень мероприятий подпрограммы III**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2016 году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы/подпрограммы | Результаты  выполнения  мероприятий подпрограммы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | ***Задача 1:*** предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | 2017-2021 | Итого:  в том числе: | 26 928,673 | **109 424,4** | **31 598,4** | **38 913** | **38 913** | **0** | **0** | КУМИ |  |
| Средства районного бюджета | 584,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета поселений  Всего:  в том числе | 9 619,022 | ***42 013*** | ***14 273*** | ***13 870*** | ***13 870*** | ***0*** | ***0*** |
| *Городское поселение*  *Красногорск* | 7 990,1 | 38 732 | 13 046 | 12 843 | 12 843 | 0 | 0 |
| *Городское поселение*  *Нахабино* | 1628,922 | 3 281 | 1 227 | 1 027 | 1 027 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области  Всего:  в том числе: | 10 203,822 | **40 389,3** | **12 649,3** | **13 870** | **13 870** | **0** | **0** |
| *Красногорский район* | 584,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Городское поселение*  *Красногорск* | 7 990,1 | 37 176,5 | 11 490,5 | 12 843 | 12 843 | 0 | 0 |
| *Городское поселение*  *Нахабино* | 1628,922 | 3 212,8 | 1158,8 | 1 027 | 1 027 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  Всего:  в том числе: | 6 521,029 | **27 022,1** | **4 676,1** | **11 173** | **11 173** | **0** | **0** |
| *Красногорский район* | 372,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Городское поселение*  *Красногорск* | 5 109,5 | 25 231,7 | 4 247,7 | 10 492 | 10 492 | 0 | 0 |
| *Городское поселение*  *Нахабино* | 1038,629 | 1 790,4 | 428,4 | 681 | 681 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1. | **Основное мероприятие** Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство ндивидуального жилого дома. | 2017-2021 | Итого:  в том числе: | 26 928,673 | **109 424,4** | **31 598,4** | **38 913** | **38 913** | **0** | **0** | КУМИ |  |
| Средства районного бюджета | 584,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета поселений  Всего:  в том числе | 9619,022 | ***42 013*** | ***14 273*** | ***13 870*** | ***13 870*** | ***0*** | ***0*** |
| *Городское поселение*  *Красногорск* | 7 990,1 | 38 732 | 13 046 | 12 843 | 12 843 | 0 | 0 |
| *Городское поселение*  *Нахабино* | 1628,922 | 3 281 | 1 227 | 1 027 | 1 027 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области  Всего:  в том числе: | 10 203,822 | ***40 389,3*** | ***12 649,3*** | ***13 870*** | ***13 870*** | ***0*** | ***0*** |
| *Красногорский район* | 584,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Городское поселение*  *Красногорск* | 7 990,1 | 37 176,5 | 11 490,5 | 12 843 | 12 843 | 0 | 0 |
| *Городское поселение*  *Нахабино* | 1628,922 | 3 212,8 | 1158,8 | 1 027 | 1 027 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  Всего:  в том числе: | 6 521,029 | ***27 022,1*** | ***4 676,1*** | ***11 173*** | ***11 173*** | ***0*** | ***0*** |
| *Красногорский район* | 372,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Городское поселение*  *Красногорск* | 5 109,5 | 25 231,7 | 4 247,7 | 10 492 | 10 492 | 0 | 0 |
| *Городское поселение*  *Нахабино* | 1038,629 | 1 790,4 | 428,4 | 681 | 681 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | 2017-2021 | Итого:  в том числе: | 26 928,673 | **109 424,4** | **31 598,4** | **38 913** | **38 913** | **0** | **0** | КУМИ |  |
| Средства районного бюджета | 584,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета поселений  всего:  в том числе: | 9 619,022 | ***42 013*** | ***14 273*** | ***13 870*** | ***13 870*** | ***0*** | ***0*** |
| *Городское поселение*  *Красногорск* | 7 990,1 | 38 732 | 13 046 | 12 843 | 12 843 | 0 | 0 |
| *Городское поселение*  *Нахабино* | 1628,922 | 3 281 | 1 227 | 1027 | 1027 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области  Всего:  в том числе: | 10 203,822 | ***40 389,3*** | ***12 649,3*** | ***13 870*** | ***13 870*** | ***0*** | ***0*** |
| *Красногорский район* | 584,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Городское поселение*  *Красногорск* | 7 990,1 | 37 176,5 | 11 490,5 | 12 843 | 12 843 | 0 | 0 |
| *Городское поселение*  *Нахабино* | 1628,922 | 3 212,8 | 1 158,8 | 1 027 | 1 027 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  Всего:  в том числе: | 6 521,029 | ***27 022,1*** | ***4 676,1*** | ***11 173*** | ***11 173*** | ***0*** | ***0*** |
| *Красногорский район* | 372,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Городское поселение*  *Красногорск* | 5 109,5 | 25 231,7 | 4 247,7 | 10 492 | 10 492 | 0 | 0 |
| *Городское поселение*  *Нахабино* | 1038,629 | 1 790,4 | 428,4 | 681 | 681 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 1.1.2. | Привлечение собственных и заемных средств молодых семей для приобретения жилого помещения или строительсттво индивидуального жилого дома | 2017-2021 | Итого | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | КУМИ |  |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Организация работы по выдаче свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. | 2017-2021 | Итого | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | КУМИ |  |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета поселений: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Методика расчета значений показателей реализации подпрограммы III**

Показатели:

***Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения*** ***(семей)***: при расчете значения показателя используются данные, предоставленные поселениями Красногорского муниципального района.

***доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (процент)***: указанный показатель рассчитывается путем деления количества молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в отчетном периоде, на общее количество молодых семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Статистические данные предоставляются поселениями ежемесячно.

**Паспорт подпрограммы IV**

**«Обеспечение жильем детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик подпрограммы | | КУМИ | | | | | | | |
| Задача 1 | | Предоставление жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования |  | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Админстрация городского округа Красногорск | Всего:  в том числе: | 37 388 | 37 387 | 12 463 | 0 | 0 | 87 238 |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 37 388 | 37 387 | 12 463 | 0 | 0 | 87 238 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | | | | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года | | | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году. | | | | 100 | 78 | 100 | 0 | 0 | |

**Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации с учетом реализации**

**подпрограммы IV**

Подпрограмма IV «Обеспечение жильем детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа городского округа Красногорск Московской области разработана в целях реализации Федерального закона от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Закона Московской области от 29.12.2007 №248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», постановлением Правительства Московской области от 13.02.2013 №75/5 «О мерах по реализации Закона Московской области «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», постановлением Правительства Московской области от 14.05.2008 №349/16 «О порядке расходования субвенций из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в том числе средств, перечисляемых из федерального бюджета», постановлением администрации Красногорского муниципального района от 20.09.2013 №2192/9 «Об утверждении порядка предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, проживающим на территории городского округа Красногорск. Подпрограмма IV направлена на решение одного из наиболее важных социальных вопросов городского округа Красногорск. Механизм реализации Подпрограммы IV предполагает оказание государственной и муниципальной поддержки детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лиц из их числа. Учитывая важность решения поставленной задачи по предоставлению жилья детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, администрация городского округа Красногорск заблаговременно планирует приобретение квартир, предназначенных для детей.

Проблема обеспечения жилыми помещениями детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей одна из наиболее важных социальных проблем и ее решение программным методом оказывает существенное положительное влияние на социальное благополучие городского округа Красногорск.

**Планируемые результаты реализации подпрограммы IV**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | | Показатель реализации мероприятий муниципальной подпрограммы | | Единица измерения | | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | | | | | |
| Бюджет района | Другие источники (в разрезе) | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| 1. | ***Задача 1***  Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. | | 0 | 87 238 - средства бюджета Московской области | | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | | человек | | 3 | | 9 | | 9 | | 3 | | 0 | | 0 | |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года | | человек | | 0 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | |
|  |  |  | | |  | | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году | | процент | | 100 | | 100 | | 78 | | 100 | | 0 | | 0 |

**Перечень мероприятий подпрограммы IV**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2016 году (тыс. руб.)[\*](#P981) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты  выполнения  мероприятий подпрограммы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | ***Задача 1***  Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лиц из их числа по договорам социального найма специализированных жилых помещений | 2017-2021 | Итого | 12501,9 | ***87 238*** | ***37 388*** | ***37 387*** | ***12 463*** | ***0*** | ***0*** | КУМИ |  |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 12501,90 | 87 238 | 37 388 | 37 387 | 12 463 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | **Основное мероприятие**  Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа | 2017-2021 | Итого | 12501,9 | **87 238** | **37 388** | **37 387** | **12 463** | 0 | 0 | КУМИ |  |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 12501,9 | **87 238** | **37 388** | **37 387** | **12 463** | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Приобретение жилых помещений на первичном и вторичном рынках в муниципальную собственность для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2017-2021 | Итого | 12501,9 | **87 238** | **37 388** | **37 387** | **12 463** | **0** | **0** | КУМИ |  |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 12501,9 | 87 238 | 37 388 | 37 387 | 12 463 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КУМИ |  |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы IV**

Показатели:

***Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом годуколичество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями;***

***Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года;***

при расчете значения показателей применяются данные о количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, предоставленные управлением опеки и попечительства по городскому округу Красногорск Министерства образования Московской области.

Данные сведения формируются путем анализа списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в городском округе Красногорск.

Указанные списки формируются ежегодно.

***Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями:*** указанный показатель рассчитывается путем деления общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном периоде, на общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано в отчетном году.

**Паспорт подпрограммы V**

**«Социальная ипотека»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик подпрограммы | | КУМИ | | | | | | | |
| Задача 1 | | Предоставление государственной поддержки в виде компенсации на погашение основного долга по ипотечному жилищному кредиту | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| «Социальная ипотека» | Администрация городского округа Красногорск | Всего:  в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Количество участников подпрограммы «Социальная ипотека», получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации с учетом реализации подпрограммы V**

На территории городского округа Красногорск расположено 8 муниципальных лечебно-профилактических учреждений, 31 муниципальное образовательное учреждение, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, где осуществляют свою профессиональную деятельность 574 врачей и 1123 учителей. 245 молодых учителей в возрасте до 35 лет. В последние годы ощущается нехватка и отток квалифицированных кадров из сферы образования, здравоохранения и их последовательный переход в другие сферы профессиональной деятельности. В качестве основных причин сотрудники образовательных учреждений и учреждений здравоохранения все чаще ставят во главу угла неспособность решения ими жилищной проблемы. Ряд задач по решению жилищных проблем учителей и врачей учреждений здравоохранения и образования городского округа Красногорск осуществляется путем предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в случае, если учителя и медики встали на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.03.2005 или были признаны малоимущими и нуждающимися после 01.03.2005.

Однако следует отметить ряд объективных проблем, обуславливающих длительный срок, порой превышающий 20 лет, нахождения учителя или медика в очереди до ее подхода, отсутствие в большинстве случаев у данной категории граждан с 01.03.2005 оснований для признания их малоимущими в силу наличия уровня доходов, превышающего пороговое значение малоимущести. Как правило, граждане указанных категорий не имеют доступа и на рынок ипотечного кредитования ввиду неспособности накопить на первоначальный взнос, минимальный размер которого в настоящее время составляет 20 процентов от стоимости жилья. Средний размер процентной ставки колеблется на уровне 11-13 процентов годовых, что в итоге создает непосильные условия для приобретения собственного жилья. Только государственная и муниципальная поддержка по оплате (частичной оплате) первоначального взноса и компенсация части расходов по уплате процентов по выдаваемым ипотечным кредитам могут переломить ситуацию и помочь гражданам улучшить жилищные условия.

Государственная поддержка, оказываемая в рамках и на условиях государственной программы Московской области "Жилище" и входящих в нее подпрограмм ["Социальная ипотека"](consultantplus://offline/ref=4D38803DD22FB1BA94811DABFF3FB97DE939E444EAF704AD3384DD3A031D54D4B9A6FBE1EC9BC79DpCK9N) и "[Обеспечение](consultantplus://offline/ref=4D38803DD22FB1BA94811DABFF3FB97DE939E444EAF704AD3384DD3A031D54D4B9A6FBE1EC9ACF9CpCKEN) жилыми помещениями отдельных категорий граждан за счет жилищного фонда Московской области" (в 2013 году долгосрочная целевая [программа](consultantplus://offline/ref=4D38803DD22FB1BA94811DABFF3FB97DE938E64EE6F904AD3384DD3A031D54D4B9A6FBE1EC9BCF9BpCK7N) Московской области "О поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов на 2013-2024 годы") (далее - Областные подпрограммы) и муниципальная поддержка, оказываемая в рамках настоящей подпрограммы Красногорского муниципального района (далее - Муниципальная Подпрограмма), позволит снизить затраты граждан на приобретение (строительство) жилого помещения, тем самым повышая уровень доступности ипотечного жилищного кредитования, оказать положительное влияние на укрепление кадрового потенциала в городском округе Красногорск , привлечь в сферу жилищного строительства дополнительные средства, что в свою очередь окажет положительный эффект на экономику района и Московской области в целом. Наибольшей эффективности реализации мероприятий Подпрограммы V возможно достичь за счет привлечения средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета Красногорского муниципального района и внебюджетных источников софинансирования (средств кредитных организаций, собственных средств граждан). Необходимость устойчивого функционирования системы мер по поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения их жилищной проблемы, поскольку эта проблема: является одной из приоритетных, и ее решение позволит обеспечить улучшение жилищных условий и качества жизни граждан; не может быть решена в пределах одного финансового года и требует бюджетных расходов в течение нескольких лет;

носит комплексный характер, и ее решение окажет влияние на рост социального благополучия и общее экономическое развитие городского округа Красногорск и Московской области в целом.

Целью Подпрограммы является поддержка отдельных категорий учителей, врачей и молодых учителей при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов.

Основной задачей муниципальной подпрограммы является оказание муниципальной поддержки путем предоставления жилищной субсидии для отдельных категорий учителей и врачей городского округа Красногорск при приобретении (строительстве) ими жилья.

Жилищные субсидии используются участниками Подпрограммы на оплату (частичную оплату) первоначального взноса при оформлении ипотечного жилищного кредита, привлекаемого в целях приобретения жилого помещения на основании договора купли-продажи жилого помещения, договора участия в долевом строительстве или строительства (реконструкции) индивидуального жилого дома (далее - приобретение, строительство жилого помещения) и на частичное погашение основной части долга по ипотечному жилищному кредиту.

Основными принципами реализации Подпрограммы являются: добровольность участия в Подпрограмме; возможность реализовать право на государственную и муниципальную поддержку за счет бюджетных средств при улучшении жилищных условий в рамках Подпрограммы только один раз.

Участие в Подпрограмме могут принять граждане Российской Федерации при наличии следующих оснований в совокупности:

1) принятые на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или признанные администрациями городских/сельских поселений Красногорского муниципального района нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены [статьей 51](consultantplus://offline/ref=4D38803DD22FB1BA94811CA5EA3FB97DE936E146E6F804AD3384DD3A031D54D4B9A6FBE1EC9BCC9DpCKEN) Жилищного кодекса Российской Федерации. При этом признание их малоимущими не требуется;

2) имеющие доходы либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой жилищной субсидии;

3) имеющие место жительства в Московской области не менее 10 лет;

4) являющиеся:

а) учителями государственных образовательных учреждений Московской области и муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, для которых работа в образовательных учреждениях является основным местом работы, имеющие педагогический стаж работы не менее 5 лет (далее - учителя);

б) врачами государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Московской области и врачами государственных учреждений социального обслуживания Московской области, для которых работа в указанных учреждениях является основным местом работы, имеющие стаж работы в отрасли в соответствующих отраслях не менее 5 лет (далее - врачи).

При условии поступления в бюджет Московской области средств федерального бюджета на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита участниками Подпрограммы могут стать также молодые, в возрасте до 35 лет, учителя государственных образовательных учреждений Московской области и муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (далее - молодые учителя).

Участниками Подпрограммы могут быть молодые учителя при наличии следующих оснований в совокупности:

1) поставленные на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года или признанные администрациями городских/сельских поселений Красногорского муниципального района нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены [статьей 51](consultantplus://offline/ref=4D38803DD22FB1BA94811CA5EA3FB97DE936E146E6F804AD3384DD3A031D54D4B9A6FBE1EC9BCC9DpCKEN) Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. При этом признание их малоимущими не требуется;

2) имеющие место жительства на территории Московской области не менее пяти лет;

3) имеющие педагогический стаж работы не менее 1 года;

4) заключившие кредитный договор (договор займа) о предоставлении денежных средств с ипотечной организацией.

Проблема помощи учителям, врачам, молодым учителям является важной социальной проблемой и ее решение программным методом оказывает существенное положительное влияние на социальное благополучие городского округа Красногорск.

**Планируемые результаты реализации подпрограммы V**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Показатель реализации мероприятий муниципальной подпрограммы | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| Бюджет района | Другие источники (в разрезе) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | ***Задача 1***  Предоставление государственной поддержки в виде компенсации на погашение основного долга по ипотечному жилищному кредиту | 0 | 0 | Количество участников подпрограммы «Социальная ипотека», получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Перечень мероприятий подпрограммы V**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2016 году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты  выполнения  мероприятий подпрограммы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | ***Задача 1***  Предоставление государственной поддержки в виде компенсации на погашение основного долга по ипотечному жилищному кредиту | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КУМИ |  |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | **Основное мероприятие:** Предоставление субсидии на погашение основного долга по ипотечному жилищному кредиту на приобретение (строительство) жилого помещения | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КУМИ |  |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Предоставление участникам подпрограммы компенсаций основного долга по ипотечному жилищному кредиту | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КУМИ |  |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы V**

Показатели:

***Количество участников подпрограммы «Социальная ипотека», получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилишщному кредиту (человек)***: значение показателя рассчитывается на основе данных о количестве оплаченных и использованных свидетельств о праве на получение участниками [Подпрограммы](consultantplus://offline/ref=FFC4FB34FEE51DFB8E845B4AE592E328EF0AA525C7FA90CAA059E3DA5EAF3A9C0B152BD79F6E61E5tAZ7M)  жилищной субсидии на погашение первоначального по ипотечному жилищному кредиту на приобретение (строительство) жилого помещения.

**Паспорт подпрограммы VI**

**«Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик подпрограммы | | КУМИ | | | | | | | |
| Задача 1 | | Предоставление жилищной субсидии семьям, имеющим семь и более детей | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | к Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей | Администрация городского округа Красногорск | Всего:  в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных семьям, имеющим семь и более детей | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**Характеристика проблем в сфере обеспечения жильем семей, имеющих семь и более детей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в администрации городского округа Красногорск, и прогноз развития ситуации с учетом реализации подпрограммы VI**

Подпрограмма VI разработана в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" и улучшения жилищных условий семей, имеющих семь и более детей, в Московской области.

Механизм реализации Подпрограммы VI предполагает оказание государственной и муниципальной поддержки семьям, имеющим семь и более детей, нуждающимся в улучшении жилищных условий, путем предоставления им жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

Условия предоставления жилищной субсидии, порядок формирования списков многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях, порядок определения размера жилищной субсидии, порядок предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований, организация работы по выдаче свидетельств и порядок предоставления отчетности устанавливаются Правилами предоставления жилищных субсидий многодетным семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

В связи с недостаточностью собственных средств большинство многодетных семей не в состоянии самостоятельно решить жилищную проблему, в том числе и с привлечением ипотечного кредита. Несмотря на увеличение объемов средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, направляемых на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством Московской области, проблема обеспечения жилыми помещениями вышеуказанных категорий граждан остается одной из наиболее острых социальных проблем, и ее решение программно-целевым методом окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие городского округа Красногорск.

В городском округе Красногорск на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, семей, имеющих семь и более детей, не имеется.

**Планируемые результаты реализации подпрограммы VI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы/ подпрограммы | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы/ подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| Бюджет района | Другие источники (в разрезе) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | ***Задача 1***  Предоставление жилищных субсидий семьям, имеющим семь и более детей. | 0 | 0 | Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных семьям имеющим семь и более детей | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Перечень мероприятий подпрограммы VI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2016 году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты  выполнения  мероприятий подпрограммы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | ***Задача 1:*** Предоставление жилищной субсидии семьям, имеющим семь и более детей | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КУМИ | Рост количества свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных семьям, имеющим семь и более детей |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | **Основное меропритие**предоставление семьям, имеющим семь и более детей, жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КУМИ |  |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Организация работы по выдаче свидетельства о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КУМИ |  |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Предоставление жилищной субсидии семьям, имеющим семь и более детей,  на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КУМИ |  |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Методика расчета значений показателей реализации подпрограммы VI**

Показатель:

***количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных семьям, имеющим семь и более детей*** (штук).

При расчете значения показателя применяются данные городского округа Красногорск о семьях, имеющих семь и более детей. Сведения предоставляются по мере необходимости.

**Паспорт подпрограммы VII**

**«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик подпрограммы | | КУМИ | | | | | | | |
| Задача 1 | | Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | Администрация городского округа Красногорск | Всего:  в том числе: | 13 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 130 |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 13 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 130 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Количество ветеранов и инвалидов Великой отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Количество граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |

**Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации с учетом реализации подпрограммы VII**

Подпрограмма VII разработана в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», Федерального закона от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», закона Московской области от 26 июля 2006 года №125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов», Федерального закона от 08.12.2010 №342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан».

Подпрограмма VII направлена на решение одного из наиболее важных социальных вопросов городского округа Красногорск.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» необходимо завершить обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны.

Механизм реализации Подпрограммы предполагает оказание государственной и муниципальной поддержки ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей инвалидов в улучшении жилищных условий, гражданам, уволенным с военной службы и приравненным к ним лицам, ветеранам Великой Отечественной войны путем предоставления единовременной социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставления жилых помещений.

По состоянию на 01.07.2017 в городском округе Красногорск Московской области на учете состоит три семьи граждан, уволенных с военной службы.

Несмотря на увеличение объемов средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, направленных на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством Московской области, проблема обеспечения жилыми помещениями вышеуказанных категорий граждан остается одной из наиболее острых социальных проблем и ее решение программным методом окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие.

Цель Подпрограммы VII – решение вопросов по улучшению жилищных условий семей ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в администрации городского округа Красногорск.

Задача Подпрограммы - предоставление семьям ветеранов, инвалидов и семьям, имеющим детей инвалидов, граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях жилых помещений или социальную выплату на приобретение жилого помещения.

Механизм реализации Подпрограммы VII предполагает приобретение жилых помещений городским округом Красногорск с целью передачи жилья отдельным категориям граждан, установленных федеральным законодательством. Жилые помещения могут приобретаться у любых физических и (или) юридических лиц как на первичном, так и на вторичном рынке жилья, отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение.

Механизм реализации Подпрограммы предполагает оказание поддержки ветеранам, инвалидам, семьям, имеющим детей инвалидов, гражданам, уволенным с военной службы, в улучшении жилищных условий путем предоставления средств бюджета на право получения социальных выплат или на приобретения жилья.

Социальная выплата, предоставляется ветеранам, инвалидам, семьям, имеющим детей инвалидов, гражданам, уволенным с военной службы для приобретения у любых физических и (или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынке жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение (далее - социальная выплата).

Размер социальных выплат, условия их получения и использования участниками Подпрограммы, порядок предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджету Красногорского муниципального района на реализацию Подпрограммы VII устанавливаются и определяются в соответствии с правилами, утвержденными федеральной и областной подпрограммами.

После приобретения или строительства жилья ветераны, инвалиды, семьи, имеющие детей инвалидов, граждане, уволенные с военной службы, снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Подпрограмма VII направлена на решение одного из наиболее важных социальных вопросов городского округа Красногорск, ее решение программным методом оказывает существенное положительное влияние на социальное благополучие городского округа Красногорск.

**Планируемые результаты реализации подпрограммы VII**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Показатель реализации мероприятий муниципальной подпрограммы | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| Бюджет района | Другие источники (в разрезе) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | ***Задача 1***  Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, утвержденных федеральным законодательством | 0 | 0 | Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета. | человек | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Перечень мероприятий подпрограммы VII**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2016 году (тыс. руб.)[\*](#P981) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты  выполнения  мероприятий подпрограммы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | ***Задача 1***  Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | 2017-2021 | Итого | 9714 | 13 130 | 13 130 | **0** | **0** | **0** | **0** | КУМИ |  |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 9714 | 13 130 | 13 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | **Основное мероприятие**: Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой отечественной войны 1941-1945 годов» | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КУМИ |  |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Обеспечение жильем отделных категорий граждан, установленных Феральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой отечественной войны 1941-1945 годов». | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КУМИ |  |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | **Основное мероприятие**: Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КУМИ |  |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Обеспечение жильем отделных категорий граждан, установленных Феральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КУМИ |  |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | **Основное мероприятие**: Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной служюы, и приравненным к ним лиц, в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 №342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» | 2017-2021 | Итого | 9714 | 13 130 | 13 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | КУМИ |  |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 9714 | 13 130 | 13 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1. | Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненным к ним лиц жильем, в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 №342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» | 2017-2021 | Итого | 9714 | 13 130 | 13 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | КУМИ |  |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 9714 | 13 130 | 13 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Методика расчета значений показателей реализации подпрограммы VII**

Показатели:

***Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета" (человек)***. При расчете значения показателя применяются данные отдела по обеспечению нуждающихся в жилых помещениях комитета по управлению имуществом администрации городского округа Красногорск о количестве ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями, в том числе за счет средств федерального бюджета в соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=E75DCE910239C11E698A0B164CB1E72F603B1563F968C28EC474DE35i3H1N) Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=E75DCE910239C11E698A0B164CB1E72F6B3E1C6CF8659F84CC2DD23736i5H8N) от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах".

***Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета (человек)***. При расчете значения показателя применяются данные отдела по обеспечению нуждающихся в жилых помещениях комитета по управлению имуществом администрации городского округа Красногорск о количестве инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=B37D7C767FBF3DB85E4E8945AAB5AEEA20C517FCBDF196E075E3FAA889VDF9N) от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=B37D7C767FBF3DB85E4E8945AAB5AEEA23CD16F2B6F096E075E3FAA889VDF9N) от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

***Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета (человек)***. При расчете значения показателя применяются данные отдела по обеспечению нуждающихся в жилых помещениях комитета по управлению имуществом администрации городского округа Красногорск о количестве граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=A44E339E8C1CC46A10A493614390E73B3C58157C5206022BE48F42ABADfBABN) от 08.12.2010 N 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан".

**Паспорт подпрограммы VIII**

**«Предоставление жилых помещений гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик подпрограммы | | КУМИ | | | | | | | |
| Задача 1 | | Предоставление жилых помещений гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| Предоставление жилых помещений гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий | Администрация городского округа Красногорск | Всего:  в том числе: | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 1 000 000 |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 1 000 000 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Количество семей стоящих в очереди на улучшение жилищных условий | | | | 1389 | 1289 | 1189 | 1039 | 839 | |
| Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями | | | | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 | |
| Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями, к общему количеству семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий в муниципальном образовании | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |

**Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации с учетом реализации подпрограммы VIII**

Подпрограмма VIII разработана в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы, постановления Правительства Московской области от 29.08.2012 №1064/32 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Московской области «Жилище», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», постановлением администрации Красногорского муниципального района от 25.04.2013 №1005/4 «Об утверждении порядка целевых программ Красногорского муниципального района, их разработки, реализации и оценки эффективности». Подпрограмма направлена на решение одного из наиболее важных социальных вопросов городского округа Красногорск.

Механизм реализации Подпрограммы VIII предполагает оказание муниципальной поддержки гражданам, состоящим на очереди по улучшению жилищных условий. Учитывая важность решения, поставленной задачи по предоставления жилья очередникам, администрация городского округа Красногорск заблаговременно планирует формирование муниципального жилищного фонда квартир, предназначенных для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Указанный муниципальный жилищный фонд формируется из жилых помещений, поступающих в муниципальную собственность в результате исполнения инвестиционных контрактов, проектов застроенных территорий и других источников.

Проблема обеспечения жилыми помещениями очередников одна из наиболее важных социальных проблем и ее решение программным методом оказывает существенное положительное влияние на социальное благополучие.

**Планируемые результаты реализации подпрограммы VIII**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Показатель реализации мероприятий муниципальной подпрограммы | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| Бюджет района | Другие источники (в разрезе) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | ***Задача 1***  Предоставление жилых помещений, гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий. | 0 | 1000000 - внебюджетные источники | Количество семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий | семей | 1247 | 1389 | 1289 | 1189 | 1039 | 839 |
| Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями | семей | 20 | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 |
| Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями, к общему количеству семей  стоящих в очереди на улучшение жилищных условий в муниципальном образовании | процент | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |

**Перечень мероприятий подпрограммы VIII**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2016 году (тыс. руб.)[\*](#P981) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы/подпрограммы | Результаты  выполнения  мероприятий подпрограммы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | ***Задача 1***  Предоставление жилых помещений гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий | 2017-2021 | Итого | 65030 | 1000000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | КУМИ |  |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 65030 | 1000000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| 1.1. | **Основное меоприятие**Предоставление жилых помещений гражданам стоящим в очереди на улучшение жилищных условий | 2017-2021 | Итого | 65030 | 1000000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | КУМИ |  |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 65030 | 1000000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |

**Методика расчета значений показателей реализации подпрограммы VIII**

Показатели:

***количество семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий (семей)***: при расчете значения указанного показателя используются данные отдела по обеспечению нуждающихся в жилых помещениях комитета по управлению имуществом администрации городского округа Красногорск;

***количество семей, обеспеченных жилыми помещениями (семей)***: при расчете значения указанного показателя используются данные отдела по обеспечению нуждающихся в жилых помещениях комитета по управлению имуществом администрации городского округа Красногорск;

***доля семей, обеспеченных жилыми помещениями, к общему количеству семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий в муниципальном образовании(процент)***: значение показателя рассчитывается как отношение количества семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации [Подпрограммы](consultantplus://offline/ref=EDEF53507FCEDE986586E44CE9B1F88D8CBB10056CC62A1794FFE525EE41963C0244F25EF47C91725EM1M), к общему количеству семей, стоящих в очереди на улучшеник жилищных условий.

Статистические данные обновляются ежегодно.