|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации  городского округа Красногорск  Московской области    от № \_ |

**Муниципальная программа**

**городского округа Красногорск**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**

**на 2020 - 2025 годы**

г.о. Красногорск

2019

**1.Паспорт**

**муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы переселения | Заместитель главы администрации городского округа Красногорск Магомедов Т.М. | | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы переселения (ответственный за реализацию муниципальной программы переселения, главный распорядитель бюджетных средств муниципальной программы переселения) | Управление градостроительного комплекса администрации городского округа Красногорск | | | | | | |
| Цели и задачи муниципальной программы переселения | 1.Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.  Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий.  2.Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.  Качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;  Координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Московской области;  Переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах | | | | | | |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы переселения | 1.«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»  2. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы переселения | IV этап (2020-2023 гг.) | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы переселения, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | |
| **Всего** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 125 063,69573 | 0,00000 | 0,00000 | 7 739,04019 | 117 324,65554 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 610066,80846 | 0,00000 | 0,00000 | 239 092,29859 | 370974,50987 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 210317,98023 | 0,00000 | 0,00000 | 4 844,76500 | 205473,21523 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 527 000,00000 | 42 000,00000 | 100 000,00000 | 220 000,00000 | 12 000,00000 | 153 000,00000 | 0,00000 |
| **Всего, в том числе по годам:** | **1 472 448,48442** | **42 000,00000** | **100 000,00000** | **471 676,10378** | **705 772,38064** | **153 000,00000** | **0,00000** |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы переселения | **Всего** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| Расселен непригодный для проживания жилищный фонд (тыс. кв. м) | 12,78685 | 0,3105 | 1,3428 | 2,28259 | 0,26219 | 8,58877 | 0,00 |
| Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (тыс. человек) | 0,867 | 0,038 | 0,065 | 0,144 | 0,017 | 0,603 | 0,00 |

**2. Характеристика текущего состояния жилищного фонда на территории городского округа Красногорск**

Муниципальная программа городского округа Красногорск Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (далее – Муниципальная программа) разработана с целью обеспечения расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Целями Муниципальной программы являются:

- обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий;

- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

В ходе реализации Муниципальной программы осуществляются:

выполнение обязательств собственника по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях аварийных многоквартирных домов;

обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, связанных с изъятием их жилых помещений для муниципальных нужд путем приобретения жилых помещений и (или) предоставления возмещения за жилые помещения;

обеспечение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, благоустроенными жилыми помещениями. Жилые помещения, предоставляемые гражданам в рамках Муниципальной программы, должны соответствовать рекомендуемым требованиям к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, установленным в приложении № 2 к методическим рекомендациям по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.01.2019 № 65/пр;

обеспечение целевого расходования средств, выделенных на приобретение жилых помещений и (или) предоставление возмещения за жилые помещения для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах.

Мониторинг текущего состояния жилищного фонда на территории городского округа Красногорск Московской области по состоянию на 01.08.2022 в соответствии с реестром "Сведения об общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, которые признаны в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации" выявил площадь аварийного жилищного фонда на территории городского округа Красногорск Московской области, признанного таковым до 01.01.2017 - 1283789 тыс. кв. м. Данный аварийный фонд подлежит расселению за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), за счет средств бюджета Московской области, за счет бюджета городского округа Красногорск и за счет внебюджетных источников.

Площадь аварийного жилищного фонда на территории городского округа Красногорск Московской области, признанного таковым после 01.01.2017, включенного в муниципальную программу, составляет 1,67746 тыс. кв. м. Данный аварийный фонд подлежит расселению за счет средств бюджета Московской области и из местного бюджета городского округа Красногорск.

Полнота и достоверность сведений об аварийных многоквартирных домах поддерживается регулярным сбором данных о количестве жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, подлежащих расселению, их общей площади, количестве жителей, подлежащих переселению, о заявленных гражданами способах решения жилищного вопроса и своевременного предоставления уточненных сведений об аварийных многоквартирных домах разработчику муниципальной программы для ее корректировки.

Достижение показателей, установленных соглашением "О реализации регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" на территории Московской области" до 31.12.2025, планируется за счет реализации Подпрограммы 1, Подпрограммы 2."

Решение вопроса ликвидации аварийного жилищного фонда требует комплексных программных методов, определяющих систему мероприятий по формированию жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

**3 . Критерии очередности участия в муниципальной программе с учетом степени готовности земельных участков под строительство домов, наличия инфраструктуры**

Очередность участия в Подпрограммах 1 и 2 в региональной программе муниципальных образований Московской области определена на основании [пункта 2 статьи 16](consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE8A30A9F8DF2B325FD7124C700309B3E0BBF80325C6151663F37C937B00DC7A926270224399608E3E1BDA4B7B3D00GB07M) Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон) исходя из запланированных объемов финансирования программных мероприятий, выбранных способов реализации мероприятий по переселению граждан с учетом степени готовности земельных участков под строительство домов и наличия инфраструктуры.

**4. Порядок определения размера возмещения за изымаемое жилое помещение**

Планируемая стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, рассчитана исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в муниципальную программу, на предельную стоимость одного квадратного метра общей расселяемой площади жилых помещений равную 108 488 рублям с 01.09.2022 год.

Планируемый размер возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемое в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, рассчитан исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, на предельную стоимость одного квадратного метра общей расселяемой площади жилых помещений равную 488 рублям с 01.09.2022 год.

В случае заключения муниципального контракта на строительство домов или приобретение жилых помещений по цене, превышающей предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местного бюджета.

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации возмещение за изымаемое жилое помещение определяется соглашением с собственником жилого помещения, при этом размер возмещения определяется на основании проведенной оценки выкупной стоимости изымаемого жилого помещения в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. В случае, если размер возмещения за изымаемое жилое помещение ниже стоимости планируемого к предоставлению жилого помещения, часть стоимости, составляющей разницу может быть оплачена за счет средств собственника, приобретающего помещение.

Средства на строительство жилых помещений расходуются участниками муниципальной программы в пределах цен, определенных исходя из стоимости заключённых контрактов.

**5. Обоснование объема средств на реализацию муниципальной программы с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда**

Источниками финансирования муниципальной программы являются средства бюджета Московской области и средства бюджета городского округа Красногорск Московской области.

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, составляет 1 472 448,48442 тыс. рублей, в том числе:

610066,80846 тыс. рублей - средства фонда содействия реформированию ЖКХ;

125063,69573 тыс. рублей - средства бюджета Московской области на софинансирование мероприятий региональной программы на оплату общей площади жилого помещения, равнозначной по общей площади занимаемого жилого помещения (далее – средства бюджета Московской области);

210317,98023 тыс. рублей – средства бюджета городского округа Красногорск Московской области на софинансирование мероприятий региональной программы на оплату общей площади жилого помещения, равнозначной по общей площади занимаемого жилого помещения;

527 000,00000 тыс. рублей – внебюджетные источники средств.

При реализации мероприятий муниципальной программы необходимо исходить из следующих положений:

1. Принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет средств областного и местных бюджетов, производятся в соответствии со статьями 32, 86 и частями 2, 3 статьи 88, статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом:

- граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации имеют право на возмещение за изымаемые у них жилые помещения либо по соглашению им может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости;

- граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма, выселяемые в порядке, предусмотренном статьей 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление им другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению.

2. Гражданам, занимающим по договору социального найма жилые помещения муниципального жилищного фонда, которые признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, жилое помещение муниципального жилищного фонда может предоставляться по договору социального найма по норме предоставления, установленной муниципальными образованиями Московской области. В случае отсутствия подходящего по площади жилого помещения в связи с проектным решением, общая площадь жилого помещения может отличаться от установленной нормы предоставления не более чем на 10 процентов. При этом гражданам может быть предоставлено несколько жилых помещений, общая площадь которых не отличается от установленной нормы предоставления более чем на 10 процентов.

3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

- приобретение жилых помещений, в том числе:

- в многоквартирных домах;

- в многоквартирных домах у застройщика (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая строящиеся (создаваемые) многоквартирные дома с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц), или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при условии наличия положительного заключения государственной экспертизы проекта дома;

- строительство многоквартирных домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. Жилые помещения, созданные либо приобретенные за счет средств, предусмотренных настоящей государственной программой, оформляются в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

**6. Объем долевого финансирования за счет средств Московской области и (или) средств бюджетов муниципальных образований Московской области мероприятий на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, рассчитанный в соответствии с предельным уровнем софинансирования расходных обязательств Московской области из федерального бюджета, а также предельными уровнями софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области, установленными на очередной финансовый год и плановый период, на весь период действия программы в разбивке по ее этапам**

Уровень долевого финансирования за счет средств Московской области и средств местного бюджета установлен распоряжением Министерства экономики и финансов Московской области об утверждении предельных уровней софинансирования расходных обязательств муниципального образования Московской области из бюджета Московской области на соответствующий год и плановый период.

Объем долевого финансирования за счет средств Московской области и средств местного бюджета мероприятий на реализацию Подпрограммы 1 представлен "Расчет объема финансовых средств на реализацию Подпрограммы 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2020-2025 годы".

Объем долевого финансирования за счет средств внебюджетных источников мероприятий на реализацию Подпрограммы 2 представлен "Перечень аварийных многоквартирных домов с учетом фактического финансирования по годам".

**7. Планируемые показатели переселения граждан из аварийного**

**жилищного фонда**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь | | | | | | | Количество переселяемых жителей | | | | | | |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего по году | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего по году |
| кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Всего по муниципальной программе переселения, в т.ч.: | 310,5 | 1 342,8 | 2 282,59 | 262,77 | 8 588,77 | 0,00 | 12 786,85 | 35 | 65 | 144 | 17 | 603 | 0 | 867 |
|  | Всего по этапу IV 2022-2023 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,03 | 7 497,81 | 0,00 | 7 669,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 508 | 0 | 519 |
| 1 | Итого по г.о. Красногорск Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,03 | 7 497,81 | 0,00 | 7 669,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 508 | 0 | 519 |
|  | Всего по этапу 2020-2025 г. | 310,5 | 1 342,8 | 2 282,59 | 90,16 | 1 090,96 | 0,00 | 5 117,01 | 38 | 65 | 144 | 6 | 95 | 0 | 348 |
| 2 | Итого по г.о. Красногорск Московской области | 310,5 | 1 342,8 | 2 282,59 | 90,16 | 1 090,96 | 0,00 | 5 117,01 | 38 | 65 | 144 | 6 | 95 | 0 | 348 |

**8. Адресный перечень многоквартирных домов,**

**признанных аварийными**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование населенного пункта муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | | Планируемая дата окончания переселения |
| год | дата | площадь, кв. м | количество человек | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего подлежит переселению в 2020-2025 гг. | | |  |  |  |  |  |
| По муниципальной программе переселения (IV этап), в рамках которой предусмотрено софинансирование за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, в том числе: | | |  |  |  |  |  |
|  | Итого | Х | Х | Х | 7 497,81 | 508 | Х |
| 1 | г.о. Красногорск Московской области | ул. Первомайская д.7 | 1930 | 26.07.2016 | 1 438,44 | 94 | 31.12.2024 |
| 2 | г.о. Красногорск Московской области | ул. Первомайская д.11 | 1934 | 26.07.2016 | 3 012,02 | 204 | 31.12.2024 |
| 3 | г.о. Красногорск Московской области | ул. Первомайская д.12 | 1934 | 26.07.2016 | 3047,35 | 210 | 31.12.2024 |
|  | По муниципальной программе переселения (IV этап), без финансовой поддержки Фонда содействия реформированию ЖКХ, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | Х | Х | Х | 172,03 | 11 | Х |
| 1 | г.о. Красногорск Московской области | ул. Первомайская д.7 | 1930 | 26.07.2016 | 172,03 | 11 | 31.12.2023 |
|  | По иным программам г.о. Красногорск, в рамках которой не предусмотрено финансирование из Фонда содействия реформированию ЖКХ, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.о. Красногорск Московской области | Парковая ул., дом № 6 | 1940 | 02.03.2019 | 599,7 | 41 | 31.12.2024 |
| 2 | г.о. Красногорск Московской области | Центральный проезд дом № 16 | 1938 | 01.03.2019 | 588,5 | 31 | 31.12.2022 |
| 3 | г.о. Красногорск Московской области | Центральный проезд дом № 20 | 1949 | 03.03.2019 | 489,21 | 28 | 31.12.2022 |
| 4 | с. Петрово-Дальнее, Красногорский район, Московской области | ул. Колхозная, дома № 3 | 1975 | 24.05.2018 | 485,2 | 38 | 31.12.2024 |
| 5 | с. Петрово-Дальнее, Красногорский район, Московской области | ул. Колхозная, дома №,9А | 1968 | 24.05.2018 | 342 | 15 | 31.12.2024 |
| 6 | с. Петрово-Дальнее, Красногорский район, Московской области | ул. Колхозная, дома №11Б | 1924 | 24.05.2018 | 292 | 22 | 31.12.2024 |
| 7 | р.п. Нахабино, Красногорский район, Московской области | ул. Железнодорожная, д. 15 | 1925 | 09.12.2019 | 310,5 | 38 | 31.12.2020 |
| 8 | г.о. Красногорск Московской области | ул. Почтовая, д. 39 | 1957 | 07.12.2016 | 1634,94 | 97 | 31.12.2022 |
| 9 | г.о. Красногорск Московской области | улица Парковая №12 | 1940 | 19.10.2015 | 39.26 | 5 | 31.12.2023 |
| 10 | г.о. Красногорск Московской области | Центральный проезд, дом № 26 | 1952 | 19.10.2015 | 50,90 | 1 | 31.12.2023 |
| 11 | г.о. Красногорск Московской области | ул. Первомайская, д. 10 | 1932 | 30.03.2015 | 75,8 | 7 | 31.12.2022 |
| 12 | мкр. Опалиха, г.о. Красногорск Московской области | ул. Опалиха, дома № 2 | 1931 | 23.11.2016 | 74,4 | 6 | 31.12.2024 |
| 13 | мкр. Опалиха, г.о. Красногорск Московской области | ул. Опалиха, дома № 4 | 1973 | 23.11.2016 | 169,5 | 9 | 31.12.2024 |
| 14 | мкр. Опалиха, г.о. Красногорск Московской области | ул. Опалиха, дома № 6 | 1971 | 05.08.2013 | 41,6 | 3 | 31.12.2022 |
| 15 | мкр. Опалиха, г.о. Красногорск Московской области | ул. Опалиха, дома № 14 | 1958 | 01.09.2014 | 120,6 | 7 | 31.12.2022 |

**9. Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Красногорск**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**

**на 2020 - 2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы / подпрограммы (показатели реализации мероприятий) | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1 «Обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | | | | | | | | |  |  |
| 1.1 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17203 | 7,49781 | 0,00 | 1.F3.04, 1.01.02 |
| 1.2 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Приоритетный,  Отраслевой показатель | Тысяча человек | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,011 | 0,508 | 0,00 |
|  | 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» | | | | | | | | |  |  |
| 2.1 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | - | 0,00 | 0,26880 | 1,36614 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.F3.01 |
| 2.2 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | Отраслевой показатель | Тысяча человек | \_ | 0,00 | 0,020 | 0,077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет муниципальных программ | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | - | 0,00 | 0,00 | 0,2156 | 0,00 | 0,2439 | 0,00 |
| 2.4 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет муниципальных программ | Отраслевой показатель | Тысяча человек | - | 0,00 | 0,00 | 0,017 | 0,00 | 0,015 | 0,00 |
| 2.5 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2 | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | - | 0,3105 | 1,074 | 0,70085 | 0,09016 | 0,84706 | 0,00 | 2.02.01 |
| 2.6 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2 | Отраслевой показатель | Тысяча человек | - | 0,038 | 0,045 | 0,050 | 0,006 | 0,080 | 0,00 | 2.02.01 |

**10. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы** **городского округа Красногорск**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**

**на 2020 - 2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Методика расчета значений целевого показателя | Источник данных | Периодичность предоставления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | | | | |
| 1.1. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Тысяча  квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | годовая |
| 1.2. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда граждан, с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | годовая |
| 2 | 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» | | | | |
| 2.1. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда в рамках договоров о развитии застроенной территории, инвестиционных контрактов | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | годовая |
| 2.2. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда в рамках договоров о развитии застроенной территории, инвестиционных контрактов | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | годовая |
| 2.3. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет муниципальных программ | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда в рамках муниципальных программ | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области; Ведомственные данные Администрации городского округа Красногорск | годовая |
| 2.4. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет муниципальных программ | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда в рамках муниципальных программ | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области; Ведомственные данные Администрации городского округа Красногорск | годовая |
| 2.5. | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2 | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | годовая |
| 2.6. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2 | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | годовая |

**11. Паспорт подпрограммы 1. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на 2020-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление градостроительного комплекса администрации городского округа Красногорск | | | | | | | | |
| Цели и задачи подпрограммы | Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.  Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий. | | | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 | IV этап (2022-2023 гг.) | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **Всего** |
| Всего:  в том числе: | **0,00000** | **0,00000** | **251 676,10378** | **693772,38064** | **0,00000** | **0,00000** | **945448,48442** |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Администрация городского округа Красногорск | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 7 739,04019 | 117 324,65554 | 0,00000 | 0,00000 | 125 063,69573 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 4 844,76500 | 205473,21523 | 0,00000 | 0,00000 | 210317,98023 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00000 | 0,00000 | 239 092,29859 | 370 974,50987 | 0,00000 | 0,00000 | 610 066,80846 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной подпрограммы переселения | | | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **Итого** |
| Расселен непригодный для проживания жилищный фонд (тыс. кв. м) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17203 | 7,49781 | 0,00 | 7,66984 |
| Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (тыс. человек) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,011 | 0,508 | 0,00 | 0,519 |

**12. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного**

**для проживания жилищного фонда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприя-тия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) | Объемы финансирования по годам\* (тыс.руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2020год | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **Основное мероприятие F3**. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 2022-2025 | **Итого** | **813422,41128** | **0,00000** | **0,00000** | **251  676,10378** | **561 746,30750** | **0,00000** | **0,00000** | Управление градостроительного комплекса  Управление земельно-имущественных отношений  МКУ «УКС» |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 125 063,69573 | 0,00000 | 0,00000 | 7 739,04019 | 117 324,65554 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 78291,90709 | 0,00000 | 0,00000 | 4 844,76500 | 73 447,14209 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства фонда содействия реформированию ЖКХ | 610066,80846 | 0,00000 | 0,00000 | 239 092,29859 | 370 974,50987 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | **Мероприятие F3.04** Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по IV этапу | 2022-2025 | **Итого** | **813422,41128** | **0,00000** | **0,00000** | **251  676,10378** | **561 746,30750** | **0,00000** | **0,00000** | Управление градостроительного комплекса  Управление земельно-имущественных отношений  МКУ «УКС» |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 125 063,69573 | 0,00000 | 0,00000 | 7 739,04019 | 117 324,65554 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 78291,90709 | 0,00000 | 0,00000 | 4 844,76500 | 73 447,14209 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства фонда содействия реформированию ЖКХ | 610066,80846 | 0,00000 | 0,00000 | 239 092,29859 | 370 974,50987 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.1 | **Мероприятие F3.04.01**  Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Первомайская, дд. 7, 11, 12 | 2022-2025 | **Итого** | **813422,41128** | **0,00000** | **0,00000** | **251  676,10378** | **561 746,30750** | **0,00000** | **0,00000** | Управление градостроительного комплекса  Управление земельно-имущественных отношений  МКУ «УКС» |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 125 063,69573 | 0,00000 | 0,00000 | 7 739,04019 | 117 324,65554 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 78291,90709 | 0,00000 | 0,00000 | 4 844,76500 | 73 447,14209 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства фонда содействия реформированию ЖКХ | 610066,80846 | 0,00000 | 0,00000 | 239 092,29859 | 370 974,50987 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | **Основное мероприятие 01.**  Реализация мероприятий по предоставлению субсидии гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений | **2023-2025** | **Итого:** | **132026,07314** | **0,00000** | **0,00000** | 0,00000 | **132026,07314** | **0,00000** | **0,00000** | Управление градостроительного комплекса |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | **132026,07314** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **132026,07314** | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1 | **Мероприятие 01.02.** Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств местного бюджета | **2023-2025** | **Итого:** | **132026,07314** | **0,00000** | **0,00000** | 0,00000 | **132026,07314** | **0,00000** | **0,00000** | Управление градостроительного комплекса |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | **132026,07314** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **132026,07314** | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

**13. Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» на 2020-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление градостроительного комплекса администрации городского округа Красногорск,  Управление земельно-имущественных отношений администрации городского округа Красногорск | | | | | | | | |
| Цели и задачи подпрограммы | Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.  Качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;  Координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Московской области;  Переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах | | | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | 2020-2024 гг. | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **Итого** |
| Администрация городского округа Красногорск | **Всего: в том числе:** | **42 000,00000** | **100000,00000** | **220 000,00** | **12 000,00000** | **153 000,00000** | **0,00000** | **527 000,00000** |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | **0,00000** |
| Внебюджетные средства | 42 000,00000 | 100000,00000 | 220000,00000 | 12 000,00000 | 153 000,00000 | 0,00000 | 527 000,00000 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной подпрограммы переселения | | | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **Итого** |
| Расселен непригодный для проживания жилищный фонд (тыс. кв. м) | | | 0,3105 | 1,3428 | 2,28259 | 0,09016 | 1,09096 | 0,00 | 5,11701 |
| Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (тыс. человек) | | | 0,038 | 0,065 | 0,144 | 0,006 | 0,095 | 0,00 | 0,348 |

**14. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприя-тия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) | Объемы финансирования по годам\* (тыс.руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| **2020год** | **2021год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024год** | **2025 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **Основное мероприятие 02.** «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 2020-2025 | **Итого** | **377 000,00000** | **42000,00000** | **70 000,00000** | **100000,00000** | **12 000,00000** | **153 000,00000** | **0,00000** | Управление градостроительного комплекса, Управление земельно-имущественных отношений |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 212 000,00000 | 42000,00000 | 70 000,00000 | 100000,00000 | 12 000,00000 | 153 000,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | **Мероприятие 02.01.** Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 | 2020-2025 | **Итого** | **377 000,00000** | **42000,00000** | **70 000,00000** | **100000,00000** | **12 000,00000** | **153 000,00000** | **0,00000** | Управление градостроительного комплекса, Управление земельно-имущественных отношений |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 377 000,00000 | 42 000,00000 | 70 000,00000 | 100000,00000 | 12 000,00000 | 153 000,00000 | 0,00000 |
| 1.1.1 | **Мероприятие 02.01.01.** Переселение граждан из аварийного жилищного фонда по адресу: Московская область, г. Красногорск, Парковая ул., дом № 6; Центральный проезд дома №№ 16,20 | 2020-2025 | **Итого** | **335 000,00000** | **0,00000** | **70 000,00000** | **100000,00000** | **12 000,00000** | **153 000,00000** | **0,00000** | Управление градостроительного комплекса,  ООО «Факт», Управление земельно-имущественных отношений |
| Внебюджетные источники | 335 000,00000 | 0,00000 | 70 000,00000 | 100000,00000 | 12 000,00000 | 153 000,00000 | 0,00000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2, тыс.чел |  | Всего: | Х | 2020 год | 2021 год | | | | 2022 год | | | | Итого  2023 год | | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | Х |
| I | | | | | II | | III | | | IV |
| Х | Х | 0,045 | | | | 0,050 | | | | Х | | | | Х | | | | | Х | | Х | | | Х | 0,005 | Х |
| 1.1.2 | **Мероприятие 02.01.02.** Переселение граждан из аварийного жилищного фонда по адресу: Московская область, Красногорский район, с. Петрово-Дальнее, ул. Колхозная, дома №№ 3,9А,11Б | 2020-2025 | Осуществить переселение планируется за счет  муниципального имущества:  - в иное муниципальное жилье (имеющееся / планируемое к строительству / приобретаемое). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление земельно-имущественных отношений, Управление градостроительного комплекса |
| Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2, тыс.чел | Всего: | Х | 2020 год | | | 2021 год | 2022 год | | Итого  2023 год | | | | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | Х |
| I | | | | | II | | III | | IV | | |
| Х | Х | | | Х | Х | | Х | | | | | | Х | | | | | Х | | Х | | Х | | | 0,075 | Х |
| 1.1.3 | **Мероприятие 02.01.03.** Переселение граждан из аварийного жилищного фонда по адресу: Московская область, р.п. Нахабино, ул. Железнодорожная, д. 15 | 2020-2025 | **Итого** | **42000,00000** | **42000,00000** | | | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | Управление градостроительного комплекса, ОАО «РЖД» |
| Внебюджетные  источники | 42000,00000 | 42000,00000 | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2, тыс.чел | Всего: | Х | 2020 год | | | 2021 год | 2022 год | | Итого  2023 год | | | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | Х |
| I | | | | | | | II | III | | | IV | |
| Х | 0,038 | | | Х | Х | | Х | | | | | Х | | | | | | | Х | Х | | | Х | | Х | Х |
| 2 | **Основное мероприятие F3.** Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 2020-2025 | **Итого** | **150000,00000** | **0,00000** | | | **30000,00000** | **120 000,00000** | | **0,00000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | Управление градостроительного комплекса, Управление земельно-имущественных отношений |
| Внебюджетные источники | 150000,00000 | 0,00000 | | | 30000,00000 | 120 000,00000 | | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1 | **Мероприятие F3.01.**  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 | 2021-2025 | **Итого** | **150000,00000** | **0,00000** | | | **30000,00000** | **120 000,00000** | | **0,00000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | Управление градостроительного комплекса, Управление земельно-имущественных отношений |
| Внебюджетные источники | 150000,00000 | 0,00000 | | | 30000,00000 | 120 000,00000 | | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.1 | **Мероприятие F3.01.01** Переселение граждан из аварийного жилищного фонда по адресу: Московская область, г. Красногорск,ул. Почтовая, д. 39 | 2021-2025 | **Итого** | **150 000,00000** | **0,00000** | | | **30 000,00000** | **120 000,00000** | | **0,00000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | Управление градостроительногокомплекса, ООО «Садовое кольцо МПС», Управление земельно-имущественных отношений |
| Внебюджетные источники | 150 000,00000 | 0,00000 | | | 30 000,00000 | 120 000,00000 | | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников. тыс.чел. | Всего: | Х | 2020 год | | | 2021 год | 2022 год | | Итого 2023 год | | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | Х |
| I | | | | | | II | | III | IV | | | | |
| Х | Х | | | 0,020 | 0,077 | | Х | | | | Х | | | | | | Х | | Х | Х | | | | | Х | Х |
| 2.1.2 | **Мероприятие F3.01.02**  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда по адресу: Московская область, г. Красногорск, улица Парковая № 12; по Центральный проезд, дом № 26 | 2020-2025 | Осуществить переселение планируется за счет  муниципального имущества:  - в иное муниципальное жилье (имеющееся / планируемое к строительству / приобретаемое). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление земельно-имущественных отношений, Управление градостроительного комплекса |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет муниципальных программ. тыс.чел. | Всего: | Х | 2020 год | | | 2021 год | 2022 год | | | | Итого  2023 год | | | | | | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | Х |
| I | | II | | III | | IV | |
| Х | Х | | | Х | Х | | | | 0,006 | | | | | | | | Х | | Х | | Х | | 0,006 | | Х | Х |
| 2.1.3 | **Мероприятие F3.01.03** Переселение граждан из аварийного жилищного фонда по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Первомайская, д. 10 | 2020-2025 | Осуществить переселение планируется за счет  муниципального имущества:  - в иное муниципальное жилье (имеющееся / планируемое к строительству / приобретаемое). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление земельно-имущественных отношений, Управление градостроительного комплекса |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет муниципальных программ. тыс.чел. |  | Всего: | Х | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | | Итого  2023 год | | | | | | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | Х |
| I | | | II | | III | | | IV |
| Х | Х | | Х | | 0,007 | | | Х | | | | | | | | Х | | | Х | | Х | | | Х | Х | Х |
| 2.1.4 | **Мероприятие F3.01.04** Переселение граждан из аварийного жилищного фонда по адресу: Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Опалиха,дома №№ 2,4,6,14 | 2020-2025 | Осуществить переселение планируется за счет  муниципального имущества:  - в иное муниципальное жилье (имеющееся / планируемое к строительству / приобретаемое). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Управление земельно-имущественных отношений, Управление градостроительного комплекса |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет муниципальных программ тыс.чел. | Всего: | Х | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | | Итого  2023 год | | | | | | | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | Х |
| I | | | | II | | III | | IV | |
| Х | Х | | Х | | 0,010 | | | Х | | | | | | | Х | | | | Х | | Х | | Х | | 0,015 | Х |

**15. План мероприятий по переселению граждан из аварийного**

**жилищного фонда**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование населенного пункта муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Источники финансирования программы | | | | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств | | | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений | | |
| Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Всего: | в том числе: | | | Всего: | в том числе: | | Всего: | в том числе: | |
| собственность граждан | муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестор а по договору о развитии застроенной территории) |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по муниципальной программе переселения, в рамках которой предусмотрено софинансирование за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | 508 | 208 | 131 | 77 | 7497,81 | 4249,18 | 3248,63 | 813 422,41128 | 610 066,80846 | 125 063,69573 | 78 291,90709 | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по муниципальной программе переселения, без финансовой поддержки Фонда содействия реформированию ЖКХ | 11 | 4 | 3 | 1 | 172,03 | 111,80 | 60,23 | - | - | - | - | 12096,412 | - | 12096,412 | - | - | - |
|  | Итого по г.о. Красногорск Московской области | 519 | 212 | 134 | 78 | 7669,84 | 4360,98 | 3308,86 | 813 422,41128 | 610 066,80846 | 125 063,69573 | 78 291,90709 | 12096,412 | - | 12096,412 | - | - | - |

**16. План реализации мероприятий по переселению граждан**

**из аварийного жилищного фонда по способам переселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование населенного пункта муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | | | | | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств | | | | | | | | | | |
| Всего: | в том числе: | | | | Всего: | | | в том числе: | | | | | | | |
| Выкуп жилых помещений у собственников | | Договор о развитии застроенной территории | Переселение в свободный жилищный фонд | Строительство домов | | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: | | | | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | |
| в строящихся домах | | в домах, введенных в эксплуатацию | |
| Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость |
| кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по муниципальной программе переселения, в рамках которой предусмотрено софинансирование за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - | - | - | - | 7 497,81 | 7 497,81 | 813 422,41128 | 7 497,81 | 813 422,41128 | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по муниципальной программе переселения, без финансовой поддержки Фонда содействия реформированию ЖКХ | 172,03 | - | - | - | - | 172,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | По иным программам г.о. Красногорск, в рамках которой не предусмотрено финансирование из Фонда содействия реформированию ЖКХ, в том числе: | 5 117,01 | - | - | - | 5 117,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по г.о. Красногорск Московской области | 12 786,85 | - | - | - | 5 117,01 | 172,03 | 7 497,81 | 7 497,81 | 813 422,41128 | 7 497,81 | 813 422,41128 | - | - | - | - | - | - |

**17. План-график реализации подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на 2023-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование населенного пункта/способ переселения | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) | Количество помещений (ед.) | Количество граждан (чел.) | Предоставляемая площадь (кв. м) | Образованы земельные участки под строительство | Оформлены права застройщика на земельные участки | Подготовлена проектная документация | Объявлен конкурс на строительство (приобретение) жилых помещений | Заключен контракт на строительство, договор на приобретение жилых помещений | Получено разрешение на строительство | Дом введен в эксплуатацию | Зарегистрировано право собственности городского округа Красногорск на жилые помещения | Завершено переселение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Этап IV: 2022-2024 года | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по IV этапу** | **7669,84** | **212** | **519** | **7669,84** | **30.10.2022** | **x** | **31.01.2023** | **01.11.2022** | **30.11.2022** | **15.02.2023** | **31.10.2023** | **15.11.2023** | 31.12.2024 |
|  | строительство многоквартирных домов | 7 497,81 | 208 | 508 | 7 497,81 | 30.10.2022 | x | 31.01.2023 | 01.11.2022 | 30.11.2022 | 15.02.2023 | 31.10.2023 | 15.11.2023 | 31.12.2024 |
|  | переселение в свободный жилищный фонд | 172,03 | 4 | 11 | 172,03 | х | х | х | х | х | х | х | х | 30.12.2023 |