УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Красногорск

Московской области от 14.10.2022 № 2256/10

с изменениями от 08.02.2023 № 159/2, от 28.03.2023 № 503/3, от 05.04.2023 № 583/4, от 04.05.2023 № 812/5, от 14.06.2023 № 1134/6, от 31.08.2023 № 1959/8, от 28.09.2023 № 2185/9, от 05.10.2023 № 2270/10, от 02.11.2023 № 2658/11, от 10.11. 2023 № 2745/11, от 15.12.2023 № 3172/12

**Муниципальная программа городского округа Красногорск Московской области**

**«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»** **на 2023-2027 годы**

**Красногорск**

**2022**

 **1.Паспорт муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области**

**«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Красногорск Зеленев Д.В.  |
| Муниципальный заказчик программы | Управление транспорта, связи и дорожной деятельности администрации городского округа Красногорск Московской области |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения |
| 2. Обеспечение нормативного состояния и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 3. Повышение безопасности дорожного движения. |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |
| 1. «Пассажирский транспорт общего пользования» | Управление транспорта, связи и дорожной деятельности администрации городского округа Красногорск Московской области |
| 2. «Дороги Подмосковья» | Управление транспорта, связи и дорожной деятельности администрации городского округа Красногорск Московской области |
| Краткая характеристика подпрограмм |  1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия подпрограммы направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования. |
|  2. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, безопасности дорожного движения. |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 463 622,00000 | 347 306,00000 | 29 177,00000 | 29 009,00000 | 29 065,00000 | 29 065,00000 |
| Средства бюджета г.о. КрасногорскМосковской области | 4 027 125,89781 | 1 072 442,89781 | 647 230,00000 | 735 921,00000 | 785 766,00000 | 785 766,00000 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего, в том числе по годам: | 4 490 747,89781 | 1 419 748,89781 | 676 407,00000 | 764 930,00000 | 814 831,00000 | 814 831,00000 |

**2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»,**

**в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей**

Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной системы городского округа, оказывающей огромное влияние на ее социальное и экономическое развитие. Ежегодно происходит прирост автомобильного транспорта, соответственно растет и интенсивность автомобильного движения.

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом (далее - аварийность), в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Пассажирский транспорт общего пользования - важнейшая составная часть инфраструктуры городского округа Красногорск. Задачи, стоящие перед пассажирским транспортным комплексом, неразрывно связаны с социально-экономическим развитием округа.

На сегодняшний день существующая маршрутная сеть в целом охватывает все населенные пункты округа, соединяет их с центром – городом Красногорск. Одним из наиболее значимых компонентов при оценке качества предоставляемых транспортных услуг является культура обслуживания пассажиров, которая на сегодняшний день приобретает все большее значение в работе общественного пассажирского транспорта.

Обеспечение безопасности дорожного движения, снижение уровня аварийности, своевременное и качественное удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках, а также обеспечение населения дорожной сетью, приведение дорог и инфраструктуры в соответствие современным требованиям являются одним из приоритетных направлений в деятельности администрации городского округа Красногорск.

Существующая дорожная сеть и объекты инфраструктуры пока не обеспечивают растущие потребности населения и не отвечают нормативным требованиям. Автомобильные дороги подвержены постоянному изменению технико-эксплуатационного состояния, в связи с чем для соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов работ. В условиях ограниченных средств на развитие улично-дорожной сети решение вопросов упорядоченного движения транспорта и пешеходов, сокращение числа дорожно- транспортных происшествий возможно только за счет широкого внедрения рациональных методов и применения современных технических средств и систем организации движения. Их устройство должно быть, в первую очередь связано с местами концентрации ДТП.

В рамках реализации муниципальной программы будут проводиться мероприятия по ремонту автомобильных дорог городского округа Красногорск.

При формировании подпрограмм муниципальной программы заложены принципы максимального охвата всех сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов. Подпрограммы будут реализованы в установленной сфере деятельности уполномоченных органов муниципальной власти. Последовательность выполнения мероприятий подпрограмм определяется уполномоченными органами муниципальной власти - главными распорядителями бюджетных средств муниципального образования Московской области.

 1. Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» направлена на повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия подпрограммы направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования, в том числе путем обновления парка транспорта общего пользования на условиях государственной поддержки.

 2. В рамках реализации подпрограммы «Дороги Подмосковья» особое внимание уделяется развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, обеспечению нормативного состояния автомобильных дорог местного значения.

Представленная структура муниципальной программы позволяет сконцентрировать ресурсы на приоритетных мероприятиях и существенно упростить процедуры мониторинга, актуализации и корректировки муниципальной программы, повысить эффективность управления ее реализацией.

 Сферой реализации подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» является деятельность органов местного самоуправления по организации транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров. Целью подпрограммы является повышение доступности и качества транспортных услуг для населения, развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей оптимизацию пассажиропотоков и сокращение транспортных издержек.

Задачами подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» является повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия подпрограммы направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшения качества предоставляемых услуг, снижения транспортных расходов, повышения качества услуг и безопасности транспорта общего пользования, в том числе путем обновления парка транспорта общего пользования.

Целью подпрограммы «Дороги Подмосковья» является реализация мероприятий по обеспечению нормативного состояния и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышению уровня безопасности.

Задачей подпрограммы «Дороги Подмосковья» является обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог.

 Условиями достижения целей Программы является организации работы по следующим направлениям:

* предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
* сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, за счет создания системы непрерывного обучения детей в школах и детский садах правилам безопасного поведения на дорогах и улицах;
* совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населённых пунктах;

- оптимизация маршрутной сети, обновление подвижного состава.

**3. Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса**» **с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере**

 Комплексный подход к решению проблем дорожно-транспортного комплекса городского округа Красногорск Московской области в рамках Программы позволит в основном преодолеть инфраструктурные ограничения экономического роста в период реализации Программы, обеспечить сбалансированное развитие транспортной системы и удовлетворить возрастающий спрос на транспортные услуги. При этом важнейшее значение будет иметь «инфраструктурный эффект» формирования городского округа Красногорск, связанный с реализацией проектов строительства инфраструктуры федерального и регионального значения.

Возможны два варианта решения проблем в сфере дорожно-транспортного комплекса городского округа Красногорск.

Первый вариант предусматривает развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа Красногорск как самостоятельной системы. Особенность первого варианта заключается в отсутствии координации развития инфраструктуры всех уровней на территории городского округа. К основным рискам реализации данного варианта можно отнести неопределенность объемов частных инвестиций с возможным прекращением финансирования и неправильным выбором приоритетных направлений инвестирования. Кроме того, при отсутствии поддержки из регионального бюджета возрастают риски, обусловленные ухудшением экономической ситуации в городском округе Красногорск. Такой вариант малоэффективен, поскольку вложение средств будет осуществляться только в коммерчески эффективные инвестиционные проекты, что приведет к дальнейшему обострению проблем, связанных с несистемным развитием транспортного комплекса городского округа Красногорск.

Второй вариант решения проблем предполагает разработку мероприятий по развитию дорожно-транспортного комплекса на основе программно-целевого подхода, предусматривающего: комплексный характер решаемой проблемы, что обусловлено, с одной стороны, сложной структурой транспортного комплекса, объединяющего в единую систему отдельные виды транспорта, с другой стороны, его особой ролью как инфраструктурной отрасли, обеспечивающей условия для экономического роста и повышения качества жизни населения; концентрацию ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение системной проблемы в целом; реализацию механизмов государственной поддержки, управления и координацию действий участников Программы; увязку приоритетов развития региональных транспортных систем, федеральных транспортных систем Московской области. Программа представляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, направленных на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития городского округа Красногорск. Реализация Программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач

Программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

сокращение финансирования из бюджетов всех уровней, которое прямо влияет на возможность реализации инвестиционных проектов развития дорожно-транспортного комплекса; недостаточную гибкость, а также длительность процедур внесения изменений в региональные целевые программы, учитывающих корректировку объемов финансирования из средств бюджетов всех уровней; несвоевременное принятие нормативных правовых актов, длительность и сложность

проведения ведомственных согласований, процедур государственной экспертизы, которые будут сдерживать реализацию проектов по развитию транспортной инфраструктуры, в первую очередь в части землепользования, привлечения частных инвестиций и реализации проектов государственно-частного партнерства, развития конкурентного рынка на всех видах транспорта; несбалансированное распределение финансовых средств по мероприятиям Программы в

соответствии с ожидаемыми конечными результатами Программы.

Анализ преимуществ и рисков представленных вариантов решения проблемы позволяет сделать вывод о предпочтительности второго варианта с использованием программно-целевого метода, направленного на создание условий для формирования современного дорожно-транспортного комплекса городского округа Красногорск.

**4. Целевые показатели муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса**»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя  |
| **2023 год** | **2024 год** | **2025 год**  | **2026 год** | **2027 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения |
| 1 | Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | Отраслевой показатель | % | \*значение будет уточнено после утверждения методики ведомством | \*значение будет уточнено после утверждения методики ведомством | \*значение будет уточнено после утверждения методики ведомством | \*значение будет уточнено после утверждения методики ведомством | \*значение будет уточнено после утверждения методики ведомством | \*значение будет уточнено после утверждения методики ведомством | УТСиДД | 1.02.04 |
| 2. Обеспечение нормативного состояния и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | «Соглашение» | км | 0 | 0,337 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТСиДД | 2.02.01, 2.02.02 |
| 3 | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | «Соглашение» |  м2 | 160862,40 | 160862,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТСиДД | 2.04.01, 2.04.032.04.07, 2.04.08 |
| 3. Повышение безопасности дорожного движения  |
| 4 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Региональный проект «Безопасность дорожного движения» | чел/100 тыс.населения | 2,22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | УТСиДД | 2.04.09 |

 **5. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | % | Определяется соотношением количества маршрутов в муниципальных контрактах к количеству маршрутов, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | Заключенные муниципальные контракты с транспортными организациями | Годовая |
| 2 | Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Определяется исходя из планов на соответствующий год строительства (реконструкции) автомобильных дорог местного значения | Проектно-сметная документация по объектам, входящим в план по вводу в эксплуатацию после строительства (реконструкции) автомобильных дорог местного значения на соответствующий год | Годовая |
| 3 | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог местного значения (оценивается на конец года) | м2 | Определяется исходя из планов на соответствующий год ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог местного значения | Проектно-сметная документация по объектам, входящим в план ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог местного значения на соответствующий год | Годовая |
| 4 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях  | чел/100 тыс.населения | Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. P - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения;Np - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на отчетную дату;Pнас - данные Мособлстата о численности населения в муниципальном образовании Московской области на начало отчетного года;105 - постоянный коэффициент | Статистические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации | Годовая |

**6. Методика определения результатов выполнения мероприятий**

**«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № подпрограммы  | № основного мероприятия  | № мероприятия  | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1 | 02 | 04 | Обеспечено выполнения транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными государственными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | % | Определяется как отношение фактического объема транспортной работы к объему транспортной работы, установленному в государственном контракте на территории муниципального образования Московской области |
| 2. | 2 | 02 | 01 | Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Определяется исходя из проектно-сметной документации по объектам дорожного хозяйства местного значения, входящим в план по вводу в эксплуатацию после строительства (реконструкции) на соответствующий год с привлечением субсидии из Дорожного фонда Московской области |
| 3. | 2 | 02 | 02 | Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения  | км | Определяется исходя из проектно-сметной документации по объектам дорожного хозяйства местного значения, входящим в план по вводу в эксплуатацию после строительства (реконструкции) на соответствующий год с привлечением субсидии из Дорожного фонда Московской области |
| 4. | 2 | 04 | 01 | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | м2 | Определяется исходя из планов на соответствующий год по площади ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог общего пользования местного значения (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения) |
| 5. | 2  | 04 | 03 | Заключение государственной экспертизы проектнойдокументации в части проверки достоверности определения сметнойстоимости работ по объектам: «Капитальный ремонт автомобильной дороги«Московская область, г. Красногорск, пр. Строительный, ул. Жуковского», Авторский надзор по объекту: капитальный ремонт «автомобильной дороги от Волоколамского шоссе до мкр. Митино-О2», Оказание услуг по экспертизе качества выполненных работ и испытанию дорожно-строительных материалов после капитального ремонта и ремонта дорог общего пользования местного значения | м2 | Определяется исходя из планов на соответствующий год по площади ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог общего пользования местного значения (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения) |
| 6. | 2 | 04 | 07 | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети  | шт | Определяется прямым счетом в виде количества машиномест, запланированных к созданию на улично-дорожной сети местного значения в текущем году  |
| 7. | 2 | 04 | 08 | Обеспечение реализации мероприятий по содержанию и ремонту дорог общего пользования местного значения, содержанию и ремонту внутриквартальных дорог, обслуживание сетей ливневой канализации | % | Процент выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами  |
| 8. | 2 | 04 | 09 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел./100 тыс. населения | Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения |

**7. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»**

 [[1]](#footnote-1)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Основное мероприятие 02**Организация транспортного обслуживания населения | 2023-2027 | **Итого:** | **631 388,75000** | **125 718,75000** | **126 842,00000** | **126 124,00000** | **126 352,00000** | **126 352,00000** | УТСиДД |
| Средства бюджета Московской области | 145 228,00000 | 28 912,00000 | 29 177,00000 | 29 009,00000 | 29 065,00000 | 29 065,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 486 160,75000 | 96 806,75000 | 97 665,00000 | 97 115,00000 | 97 287,00000 | 97 287,00000 |
| 1.1 | **Мероприятие 02.04**Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 2023-2027 | **Итого:** | **631 388,75000** | **125 718,75000** | **126 842,00000** | **126 124,00000** | **126 352,00000** | **126 352,00000** | УТСиДД |
| Средства бюджета Московской области | 145 228,00000 | 28 912,00000 | 29 177,00000 | 29 009,00000 | 29 065,00000 | 29 065,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 486 160,75000 | 96 806,75000 | 97 665,00000 | 97 115,00000 | 97 287,00000 | 97 287,00000 |
| Обеспечено выполнения транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, % | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | 75 | 75 | 75 |  |
| Х | 75 | 75 | Х | Х | Х | 75 |
|  | **Итого по подпрограмме 1** | **Итого:** | **631 388,75000** | **125 718,75000** | **126 842,00000** | **126 124,00000** | **126 352,00000** | **126 352,00000** | Х |
| Средства бюджета Московской области | 145 228,00000 | 28 912,00000 | 29 177,00000 | 29 009,00000 | 29 065,00000 | 29 065,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск  | 486 160,75000 | 96 806,75000 | 97 665,00000 | 97 115,00000 | 97 287,00000 | 97 287,00000 |

|  |
| --- |
| **8. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»** |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Основное мероприятие 02** Строительство и реконструкция автомобильных дорог местногозначения | 2023-2027 | **Итого:** | **23 000, 00000** | **23 000, 00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | УТСиДД МКУ «ЕСЗ» |
| Средства бюджета Московской области | 21 850, 00000 | 21 850, 00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ «ЕСЗ» |
| Средства бюджета г.о. Красногорск  | 1 150, 00000 | 1 150, 00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ «ЕСЗ» |
| 1.1 | **Мероприятие 02.01.** Строительство (реконструкция) объектов дорожного хозяйства местного значения | 2023-2027 | **Итого:** | **23 000, 00000** | **23 000, 00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | МКУ «ЕСЗ» |
| Средства бюджета Московской области | 21 850, 00000 | 21 850, 00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск  | 1 150, 00000 | 1 150, 00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого2024 год | В том числе | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| Х | 0,337 | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | Х | Х | Х |  |
| Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | **Мероприятие 02.02**Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | УТСиДДМКУ «ЕСЗ» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ «ЕСЗ» |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ «ЕСЗ» |
|  | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого2024 год | В том числе | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| Х | Х | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | Х | Х | Х |  |
| Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | **Основное мероприятие 04** Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | 2023-2027 | **Итого:** | **3 836 359,14781** | **1 271 030,14781** | **549 565,00000** | **638 806,00000** | **688 479,****00000** | **688 479,****00000** | УТСиДДМКУ «ЕСЗ»МБУ «КГС» |
| Средства бюджета Московской области | 296 544,00000 | 296 544,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск  | 3 539 815,14781 | 974 486,14781 | 549 565,00000 | 638 806,00000 | 688 479,00000 | 688 479,00000 |
| 2.1 | **Мероприятие 04.01**Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2027 | **Итого:** | **1 522 714,00000** | **479 845,00000** | **168 950,00000** | **258 191,00000** | **307 864,00000** | **307 864,00000** | УТСиДДМКУ «ЕСЗ» |
| Средства бюджета Московской области | 296 544,00000 | 296 544,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск | 1 226 170,00000 | 183 301,00000 | 168 950,00000 | 258 191,00000 | 307 864,00000 | 307 864,00000 |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого2024 год | В том числе  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| Х | 160862,40 | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | Х | Х | Х |  |
| 104136,00 | Х | Х | Х | 104136,00 |
| 2.2 | **Мероприятие 04.03** «Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета» | 2023-2027 | **Итого:** | **7 186,34841** | **7 186,34841** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | МКУ «ЕСЗ» |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск | 7 060,71033 | 7 060,71033 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск | 125,63808 | 125,63808 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | УТСиДД |
|  | Заключение государственной экспертизы проектнойдокументации в части проверки достоверности определения сметнойстоимости работ по объектам: «Капитальный ремонт автомобильной дороги«Московская область, г.Красногорск, пр. Строительный», «автомобильной дороги от Волоколамского шоссе до мкр. Митино-О2», Авторский надзор по объекту: капитальный ремонт «автомобильной дороги от Волоколамского шоссе до мкр. Митино-О2», Оказание услуг по экспертизе качества выполненных работ и испытанию дорожно-строительных материалов после капитального ремонта и ремонта дорог общего пользования местного значения, шт. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| Х | 4 | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | Х | Х | Х |  |
| Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3 | **Мероприятие 04.07**Создание и функционирования парковок (парковочных мест) | 2023-2027 | **Итого:** | **6 123,85526** | **6 123,85526** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | МКУ «ЕСЗ» |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск | 6 123,85526 | 6 123,85526 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети, шт. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| Х | 53 | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | Х | Х | Х |  |
| Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4 | **Мероприятие 04.08**Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 2023-2027 | **Итого:** | **2 279 268,****95206** | **756 808,95206** | **380 615,00000** | **380 615,00000** | **380 615,00000** | **380 615,00000** | Х |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск  | 2 180 065,45013 | 657 605,45013 | 380 615,00000 | 380 615,00000 | 380 615,00000 | 380 615,00000 | МКУ «ЕСЗ» |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск | 99 102,54513 | 99 102,54513 | 0,00000 |  0,00000 |  0,00000 | 0,00000 | МБУ «КГС» |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск | 100,95680 | 100,95680 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | УТСиДД |
| ***В том числе по видам работ(услуг):*** |
| *2.4.1* | *Содержание автомобильных дорог, в том числе:*  | *2023-2027* | ***Итого:*** | ***1 693 219, 44465*** | ***306 759,44465*** | ***346 615,00000*** | *346 615,00000* | *346 615,00000* | *346 615,00000* | Х |
| *Средства бюджета**г.о. Красногорск* | *1 684 733,**85660* | *298 273,85660* | *346 615,00000* | *346 615,00000* | *346 615,00000* | *346 615,00000* | *МКУ «ЕСЗ»* |
| *Средства бюджета**г.о. Красногорск* | *100,95680* | *100,95680* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *УТСиДД* |
| *Средства бюджета**г.о. Красногорск* | *8 384,63125* | *8 384,63125* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* |  *0,00000* | *МБУ «КГС»* |
| *2.4.2* | *Содержание внутриквартальных дорог, в том числе:* | *2023-2027* | ***Итого:*** | ***395 133,06161*** | ***395 133,06161*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | Х |
| *Средства бюджета**г.о. Красногорск* | *304 415,14773* | *304 415,14773* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *МКУ «ЕСЗ»* |
| *Средства бюджета**г.о. Красногорск* | *90 717,91388* | *90 717,91388* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *МБУ «КГС»* |
| *2.4.3* | *Ремонт автомобильных дорог общего пользования* | *2023-2027* | *Средства бюджета**г.о. Красногорск* | ***18 060,77100*** | ***18 060,77100*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | *МКУ «ЕСЗ»* |
| *2.4.4* | *Ремонт внутриквартальных дорог* | *2023-2027* | *Средства бюджета**г.о. Красногорск* | ***2 855,67480*** | ***2 855,67480*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | *МКУ «ЕСЗ»* |
| *2.4.5* | *Обслуживание сетей ливневой канализации и очистных сооружений* | *2023-2027* | *Средства бюджета**г.о. Красногорск* | ***170 000,00000*** | ***34 000,00000*** | ***34 000,00000*** | ***34 000,00000*** | ***34 000,00000*** | ***34 000,00000*** | *МКУ «ЕСЗ»* |
|  | Обеспечение реализации мероприятий по содержанию и ремонту дорог общего пользования местного значения, содержанию и ремонту внутриквартальных дорог, обслуживание сетей ливневой канализации, % | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| Х | 100 | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | Х | Х | Х |  |
| 100 | Х | Х | Х | 100 |
| 2.5 | **Мероприятие****04.09**Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2023-2027 | **Итого:** | **21 065,99208** | **21 065,99208** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | *МКУ «ЕСЗ»**УТСиДД* |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | *МКУ «ЕСЗ»* |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск  | 21 065,99208 | 21 065,99208 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | *УТСиДД* |
| ***В том числе по видам работ(услуг):*** |
| *2.5.1* | *Разработка проектов организации дорожного движения* |  | ***Итого:*** | ***2 047,99626*** | ***2 047,99626*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | *УТСиДД* *МКУ «ЕСЗ»* |
| *Средства бюджета**г.о. Красногорск* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *УТСиДД* |
| *Средства бюджета**г.о. Красногорск* | *2 047,99626* | *2 047,99626* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *МКУ «ЕСЗ»* |
| *2.5.2* | *Остальные мероприятия по обеспечению организации дорожного движения* |  | ***Итого:*** | ***19 017,99582*** | ***19 017,99582*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | *МКУ «ЕСЗ» УТСиДД* |
| *Средства бюджета**г.о. Красногорск* | *19 017,99582* | *19 017,99582* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *МКУ «ЕСЗ»* |
| *Средства бюджета**г.о. Красногорск* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *УТСиДД* |
|  | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел./100 тыс. населения  | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| Х | 2 | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | Х | Х | Х |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого****по подпрограмме 2** | Итого: | **3 859 359,14781** | **1 294 030,14781** | **549 565,00000** | **638 806,00000** | **688 479,****00000** | **688 479,****00000** | Х |
| Средства бюджета Московской области | 318 394,00000 | 318 394,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск  | 3 540 965,14781 | 975 636,14781 | 549 565,00000 | 638 806,00000 | 688 479,00000 | 688 479,00000 |

 Адресный перечень по строительству (реконструкции) объектов

 муниципальной собственности городского округа Красногорск, финансирование которых предусмотрено

мероприятием 02.01. «Софинансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения» подпрограммы II «Дороги Подмосковья»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт /ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 6 |  7 |  8 |  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1 | **Объект 2.1.1**Строительство участка автомобильной дороги по адресу: Московская область, городской округ Красногорск дорога на СНТ "Урожай" до а/д Аникеевка-Нахабино (до пересечения с а/д от с. Николо-Урюпино до п. Нахабино) | Строительство (реконструкция) |  337м | 2022-2023 | 22 768,65 | **Итого** | **23 000,00** | **23 000,00** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 21 850,00 | 21 850,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Всего по мероприятию: | Итого | **23000,00** | **23000,00** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 21850,00 | 21850,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

 Адресный перечень по строительству (реконструкции) объектов

 муниципальной собственности городского округа Красногорск, финансирование которых предусмотрено

мероприятием 02.02. «Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета» подпрограммы II «Дороги Подмосковья»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт /ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 6 |  7 |  8 |  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1 | **Объект 2.1.1**Строительство участка автомобильной дороги по адресу: Московская область, городской округ Красногорск дорога на СНТ "Урожай" до а/д Аникеевка-Нахабино (до пересечения с а/д от с. Николо-Урюпино до п. Нахабино) | Строительство (реконструкция) |  337м | 2022-2023 | 22 768,65000 | **Итого** | **0,00000** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Всего по мероприятию: | Итого | **0,00000** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Адресный перечень капитального ремонта (ремонта)объектов

 муниципальной собственности городского округа Красногорск, финансирование которых предусмотрено

мероприятием 04.01. «Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» подпрограммы II «Дороги Подмосковья»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт /ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ (м2) | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | **Объект 4.1.1**Московская область, г.Красногорск, ул. Крайняя | ремонт | 2322 | 2023 | **Итого** | **3 581,96000** | **3 581,96000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| Средства бюджета Московской области | 2 213,65000 | 2 213,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 368,31000 | 1 368,31000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 2 | **Объект 4.1.2** Московская область,Красногорский р-н, дер. Грибаново, ул. Речная | ремонт | 2457 | 2023 | **Итого** | **3 606,75000** | **3 606,75000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| Средства бюджета Московской области | 2 228,97000 | 2 228,97000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 377,78000 | 1 377,78000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 3 |  **Объект 4.1.3** Московская область,городской округ Красногорск, г.Красногорск, ул. Игоря Мерлушкина д.12, д.10, д.8, д.6 стр.1, д.6, д.4, д.3 стр.1, д.3, д.2 стр.1,д.2, д.1 и бульвар Космонавтов д.1, д.2, д.3, д.4, д.4а, д.4 стр.1, д.5 д.6, д.7, д.7 стр.1,д.8, д.8а,д.9,д.11, д.11 стр.1,д.13,д.15,д.17 (проезды). | ремонт | 2100 | 2023 | **Итого** | **4 270,18000** | **4 270,18000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| Средства бюджета Московской области | 2638,97000 | 2638,97000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1631,21000 | 1631,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 4 | **Объект 4.1.4**Московская область,Красногорский р-н, п. Нахабино по ул. 2я Волоколамская | ремонт | 920 | 2023 | **Итого** | **1 380,02000** | **1 380,02000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| Средства бюджета Московской области | 852,85000 | 852,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 527,17000 | 527,17000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 5 | **Объект 4.1.5**Московская обл.,Красногорский р-н, р.п. Нахабино, ул. Молодежная | ремонт | 4502 | 2023 | **Итого** | **10 007,89000** | **10 007,89000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| Средства бюджета Московской области | 6 184,87000 | 6 184,87000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 3 823,02000 | 3 823,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 6 | **Объект 4.1.6**Московская область, г.Красногорск, бульвар Москворецкий, от Ильинского шоссе до ГСК | ремонт | 600 | 2023 | **Итого** | **950,36000** | **950,36000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| Средства бюджета Московской области | 587,32000 | 587,32000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 363,04000 | 363,04000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 7 | **Объект 4.1.7**Московская область, Красногорский район, п.Нахабино, ул.Совхозная, д.Козино с тротуаром | ремонт | 3098 | 2023 | **Итого** | **4 383,02000** | **4 383,02000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| Средства бюджета Московской области | 2 708,70000 | 2 708,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 674,32000 | 1 674,32000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 8 |  **Объект 4.1.8**Московская область, Красногорский р-н, с. Петрово-Дальнее, ул. Школьная , д. 18 А | ремонт | 1280 | 2023 | **Итого** | **1 793,60000** | **1 793,60000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| Средства бюджета Московской области | 1 108,44000 | 1 108,44000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 685,16000 | 685,16000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 9 | **Объект 4.1.9**Московская область, Красногорский р-н, с.Николо-Урюпино, (с ул. Сокольники к школе) | ремонт | 489,80 | 2023 | **Итого** | **588,15000** | **588,15000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| Средства бюджета Московской области | 363,47000 | 363,47000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 224,68000 | 224,68000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 10 | **Объект 4.1.10**Московская область,Красногорский р-н, пос. Архангельское, от Ильинского шоссе до культурного центра | ремонт | 14769 | 2023 | **Итого** | **23 539,14000** | **23 539,14000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| Средства бюджета Московской области | 14 547,17000 | 14 547,17000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 8 991,97000 | 8 991,97000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 11 | **Объект 4.1.11**Московская область, г. Красногорск, проезд к гидроузлу №5 | ремонт | 4161 | 2023 | **Итого** | **3 950,38000** | **3 950,38000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| Средства бюджета Московской области | 2441,33000 | 2441,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1509,05000 | 1509,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 12 | **Объект 4.1.12**Московская область, г. Красногорск, проезд от д.17 по ул. Пионерская до д.18 по ул. Школьная | ремонт | 1325 | 2023 | **Итого** | **2 945,26000** | **2 945,26000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| Средства бюджета Московской области | 1 820,17000 | 1 820,17000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 125,09000 | 1 125,09000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 13 |  **Объект 4.1.13**Московская область, г.Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Благовещенская | ремонт | 7583,6 | 2023 | **Итого** | **17 333,99000** | **17 333,99000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| Средства бюджета Московской области | 10 712,39000 | 10 712,39000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 6 621,60000 | 6 621,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 14 | **Объект 4.1.14**Московская область, Красногорский р-н, с. Ильинское, (проезды между улицами) | ремонт | 2430 | 2023 | **Итого** | **3 382,01000** | **3 382,01000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| Средства бюджета Московской области | 2 090,08000 | 2 090,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 291,93000 | 1 291,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 15 | **Объект 4.1.15**Московская область, г.Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Горького | ремонт | 720 | 2023 | **Итого** | **902,17000** | **902,17000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| Средства бюджета Московской области | 557,54000 | 557,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 344,63000 | 344,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 16 | **Объект 4.1.16**Московская область, г.Красногорск, мкр. Опалиха, пер. Тихий | ремонт | 704 | 2023 | **Итого** | **1 262,93000** | **1 262,93000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| Средства бюджета Московской области | 780,49000 | 780,49000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 482,44000 | 482,44000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 17 | **Объект 4.1.17**Московская обл., Красногорский р-н, дер. Козино, ул. Летняя  | ремонт | 2140 | 2023 | **Итого** | **2 966,56000** | **2 966,56000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| Средства бюджета Московской области  | 1 833,33000 | 1 833,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 133,23000 | 1 133,23000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 18 | **Объект 4.1.18**Московская область,Красногорский р-н, дер. Глухово, ул. Луговая | ремонт | 3105 | 2023 | **Итого** | **4 213,48000** | **4 213,48000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| Средства бюджета Московской области | 2 548,31000 | 2 548,31000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 575,17000 | 1 575,17000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 19 | **Объект 4.1.19**Московская область,Красногорский р-н, с. Дмитровское, проезд от ул. Колхозная до ул. Дачная | ремонт | 1300 | 2023 | **Итого** | **1 950,83000** | **1 950,83000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| Средства бюджета Московской области | 1205,61000 | 1205,61000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 745,22000 | 745,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 20 |  **Объект 4.1.20**Московская обл., Красногорский р-н, дер. Козино ,(подъездная дорога к кладбищу) | ремонт | 750 | 2023 | **Итого** | **947,38000** | **947,38000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| Средства бюджета Московской области | 585,48000 | 585,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 361,90000 | 361,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 21 | **Объект 4.1.21**Московская область, Красногорский р-н, д. Тимошкино, от д. 79 до д. 49А | ремонт | 2154 | 2023 | **Итого** | **2 996,27000** | **2 996,27000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| Средства бюджета Московской области | 1 851,69000 | 1 851,69000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 144,58000 | 1 144,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 22 |  **Объект 4.1.22**Московская область,городской округ Красногорск, д. Тимошкино, от дома 102 до дома 210 в ДНП "Высотка" | ремонт | 1100 | 2023 | **Итого** | **1 180,51000** | **1 180,51000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 729,55000 | 729,55000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 450,96000 | 450,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 23 |  **Объект 4.1.23**Московская область,Красногорский р-н, д. Тимошкино, от д. 47 до д. 21 | ремонт | 2044 | 2023 | **Итого** | **2 504,20000** | **2 504,20000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| Средства бюджета Московской области | 1 547,59000 | 1 547,59000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 956,61000 | 956,61000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 24 | **Объект 4.1.24**Московская обл., Красногорский р-н, дер. Желябино, ул. Центральная | ремонт | 3450 | 2023 | **Итого** | **4 922,10000** | **4 922,10000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| Средства бюджета Московской области | 3 041,85000 | 3 041,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 880,25000 | 1 880,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 25 | **Объект 4.1.25**Московская область,Красногорский р-н, дер. Марьино, ул. Горная | ремонт | 1552 | 2023 | **Итого** | **1 763,84000** | **1 763,84000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| Средства бюджета Московской области | 1 090,05000 | 1 090,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 673,79000 | 673,79000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 26 | **Объект 4.1.26**Московская область, городской округ Красногорск, д.Аристово, дорога к КП "Горки-5" | ремонт | 4580 | 2023 | **Итого** | **6 350,76000** | **6 350,76000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| Средства бюджета Московской области | 3 924,76000 | 3 924,76000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 2 426,00000 | 2 426,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 27 | **Объект 4.1.27**Московская область,Красногорский р-н, дер. Грибаново, дорога от Ильинского шоссе до ул. Речная д.83 | ремонт | 1416 | 2023 | **Итого** | **2 141,34000** | **2 141,34000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| Средства бюджета Московской области | 1 323,34000 | 1 323,34000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 818,00000 | 818,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 28 | **Объект 4.1.28**Московская область,Красногорский р-н, дер. Сабурово, проезд от д. 39 к д.42 | ремонт | 1500 | 2023 | **Итого** | **2 119,13000** | **2 119,13000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| Средства бюджета Московской области | 1 309,62000 | 1 309,62000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 809,51000 | 809,51000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 29 | **Объект 4.1.29**Московская область,Красногорский р-н, дер. Путилково, дорога от д.130 до д.131 | ремонт | 1234 | 2023 | **Итого** | **1 793,26000** | **1 793,26000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| Средства бюджета Московской области | 1 108,23000 | 1 108,23000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 685,03000 | 685,03000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 30 | **Объект 4.1.30**Московская область,Красногорский р-н, дер. Захарково, ул. без названия 2 | ремонт | 2400 | 2023 | **Итого** | **3 361,08000** | **3 361,08000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| Средства бюджета Московской области | 2 077,14000 | 2 077,14000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 283,94000 | 1 283,94000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 31 | **Объект 4.1.31**Московская область, городской округ Красногорск, д. Захарково, проезд от д. 79 до д. 253 | ремонт | 1624 | 2023 | **Итого** | **2 142,09000** | **2 142,09000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| Средства бюджета Московской области | 1323,81000 | 1323,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 818,28000 | 818,28000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 32 | **Объект 4.1.32**Московская обл., Красногорский р-н, р.п. Нахабино, ул. Садовая | ремонт | 960 | 2023 | **Итого** | **1 414,31000** | **1 414,31000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| Средства бюджета Московской области | 874,04000 | 874,04000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 540,27000 | 540,27000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 33 | **Объект 4.1.33**Московская обл., Красногорский р-н, р.п. Нахабино, ул. Зеленая | ремонт | 2350 | 2023 | **Итого** | **3 196,37000** | **3 196,37000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| Средства бюджета Московской области | 1975,35000 | 1975,35000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1221,02000 | 1221,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 34 | **Объект 4.1.34**Московская область, г.Красногорск, ул. Песочная | ремонт | 2196 | 2023 | **Итого** | **3 138,89000** | **3 138,89000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| Средства бюджета Московской области | 1 939,83000 | 1 939,83000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 199,06000 | 1 199,06000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 35 | **Объект 4.1.35**Московская обл., г.о Красногорск, мкрн. Опалиха, ул. Новая Лесная | ремонт | 2332 | 2023 | **Итого** | **3 207,35000** | **3 207,35000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| Средства бюджета Московской области | 1 982,14000 | 1 982,14000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 225,21000 | 1 225,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 36 | **Объект 4.1.36**Московская обл., г.о Красногорск, мкрн. Опалиха ул. Полякова | ремонт | 2640 | 2023 | **Итого** | **3 777,89000** | **3 777,89000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| Средства бюджета Московской области | 2 334,73000 | 2 334,73000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 443,16000 | 1 443,16000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 37 | **Объект 4.1.37**Московская обл., г.о Красногорск, мкрн. Опалиха, ул. Лебедева | ремонт | 1350 | 2023 | **Итого** | **1 822,09000** | **1 822,09000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| Средства бюджета Московской области | 1 126,05000 | 1 126,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 696,04000 | 696,04000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 38 | **Объект 4.1.38**Московская область,Красногорский район, вблизи д.Путилково, ул. Новотушинская от д.2 до д.5 | ремонт | 800 | 2023 | **Итого** | **1 239,65000** | **1 239,65000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| Средства бюджета Московской области | 766,10000 | 766,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 473,55000 | 473,55000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 39 | **Объект 4.1.39**Московская область, Красногорский район, р.п. Нахабино, ул .Новая | ремонт | 4900 | 2023 | **Итого** | **12 148,30000** | **12 148,30000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| Средства бюджета Московской области | 7 507,64000 | 7 507,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 4 640,66000 | 4 640,66000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 40 | **Объект 4.1.40**Московская область, Красногорский район, вблизи д. Сабурово | ремонт | 1960 | 2023 | **Итого** | **4 477,17000** | **4 477,17000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| Средства бюджета Московской области | 2 766,89000 | 2 766,89000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 710,28000 | 1 710,28000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 41 |  **Объект 4.1.41**Московская область, городской округ Красногорск, с.Ильинское, проезд от а-д Глухово-Николо-Урюпино до а-д Ильинское шоссе от ЖК "Рублевское Предместье", вдоль д-с "Остров детства", пожарной части и далее к Ильинскому шоссе | ремонт | 3074 | 2023 | **Итого** | **7 007,97000** | **7 007,97000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| Средства бюджета Московской области | 4 330,92000 | 4 330,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 2 677,05000 | 2 677,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 42 | **Объект 4.1.42**Московская область, г.Красногорск,пр. Строительный | Кап ремонт | 4129 | 2023 | **Итого** | **8 835,95000** | **8 835,95000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| Средства бюджета Московской области | 5 460,61000 | 5 460,61000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 3 375,34000 | 3 375,34000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 43 | **Объект 4.1.43**Московская область, г.о. Красногорск, мкрн. Опалиха, ЖК "Опалиха О3" ул. Пришвина | ремонт | 6100 | 2023 | **Итого** | **9 716,52000** | **9 716,52000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 6 004,80000 | 6 004,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 3 711,72000 | 3 711,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 44 | **Объект 4.1.44**Московская область, городской округ Красногорск, от Волоколамского шоссе до мкр.Митино-О2 | капремонт | 45495 | 2023 | **Итого** | **284 879,11000** | **284 879,11000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 176055,09000 | 176055,09000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 108824,02000 | 108824,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 45 | **Объект 4.1.45**нераспределенный остаток на 2023 год | ремонт | 0 | 2023 | **Итого** | **505,28000** | **505,28000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 312,46000 | 312,46000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 192,82000 | 192,82000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 46 | **Объект 4.1.46**Объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, предусмотренный в местном бюджете на 2024 год | Х | Х | 2023 | **Итого** | **168 950,00000** |  **0,00000** | **168 950,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **0,00000** | **0,00000** |   |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 168 950,00000 | 0,00000 | 168 950,00000 | 0,00000 | **0,00000** | **0,00000** |   |
| 47 | **Объект 4.1.47**Объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, предусмотренный в местном бюджете на 2025 год | Х | Х | 2023 | **Итого** | **258 191,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **258 191,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 258 191,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 258 191,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 48 | **Объект 4.1.48**Московская область, г.Красногорск, Павшинская пойма,3-я очередь строительства мкр.4, проезд 6311(ПК36-ПК55), (ПК0-ПК23), проезд 6315 (лево/право), проезд 6312 | ремонт |  | 2023 | **Итого** | **6 646,72000** | **6 646,72000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |   |
| Средства бюджета Московской области | 4 107,67000 | 4 107,67000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 2 539,05000 | 2 539,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 49 | **Объект 4.1.49**Московская область, г. Красногорск, ул. Центральная | ремонт | 742 | 2023 | **Итого** | **1 383,33000** | **1 383,33000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 854,90000 | 854,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 528,43000 | 528,43000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| 50 | **Объект 4.1.50**Московская область, г. Красногорск, мкр-н Опалиха. ул. Спортивная | ремонт | 808 | 2023 | **Итого** | **1 307,46000** | **1 307,46000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 808,01000 | 808,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 499,45000 | 499,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 51 | **Объект 4.1.51**Объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, предусмотренный в местном бюджете на 2026 год | Х | Х | 2023 | **Итого** |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **307 864,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 307 864,00000 | 0,00000 |
| 52 | **Объект 4.1.52**Объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, предусмотренный в местном бюджете на 2027 год | Х | Х | 2023 | **Итого** | **307 864,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **307 864,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 307 864,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 307 864,00000 |   |
|  | **Всего по мероприятию:** | **Всего**: | 1 522 714,00000 | **479 845,00000** | **168 950,00000** | **258 191,00000** | **307 864,00000** | **307 864,00000** |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 296 544,00000 | 296 544,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 226 170,00000 | 183 301,00000 | 168 950,00000 | 258 191,00000 | 307 864,00000 | 307 864,00000 |

 Адресный перечень капитального ремонта (ремонта)объектов

 муниципальной собственности городского округа Красногорск, финансирование которых предусмотрено

мероприятием 04.03. «Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт /ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работм2 | Период проведения работ | Профинансировано на 01.01.2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 6 |  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | **Объект 4.3.1**Проведение государственной экспертизы проектнойдокументации в части проверки достоверности определения сметнойстоимости работ по объектам: «Капитальный ремонт автомобильной дороги«Московская область, г.Красногорск, пр. Строительный, ул. Жуковского»  | Капитальный ремонт |  9328 | 2023 | 0 | **Итого** | **201,00000** | **201,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 201,00000 | 201,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3. | **Объект 4.3.2**Авторский надзор по объекту: капитальный ремонт автомобильной дороги по адресу Московская область, городской округ Красногорск, от Волоколамского шоссе до мкр.Митино-О2 | Капитальный ремонт | 45495 | 2023 | 0 | **Итого** | **1000,00000** | **1000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1000,00000 | 1000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 4. | **Объект 4.3.3**Оказание услуг по экспертизе качества выполненных работ и испытанию дорожно-строительных материалов после капитального ремонта и ремонта дорог общего пользования местного значения | Ремонт, капитальный ремонт | 163296, 400 | 2023 | 0 | **Итого** | **5 385,34841** | **5 385,34841** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 5 385,34841 | 5 385,34841 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 5. | **Объект 4.3.4**Проведение государственной экспертизы проектнойдокументации в части проверки достоверности определения сметнойстоимости работ по объектам: «Капитальный ремонт автомобильной дороги«Московская область, г.Красногорск, , от Волоколамского шоссе до мкр.Митино-О2» | Капитальный ремонт | 45495 | 2023 | 0 | **Итого** | **600,00000** | **600,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 600,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по мероприятию:** | **Всего**: | **7 186,34841** | **7 186,34841** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
|  | Средства бюджета городского округа Красногорск | 7 186,34841 | 7 186,34841 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

1. Управление транспорта, связи и дорожной деятельности администрации городского округа Красногорск Московской области [↑](#footnote-ref-1)