УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Красногорск

Московской области

от №

**Муниципальная программа городского округа Красногорск Московской области**

**«Цифровое муниципальное образование»**

**на 2023-2027 годы**

**Красногорск**

**2022**

**1. Паспорт муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области**

**«Цифровое муниципальное образование»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Красногорск Шувалов М.Н. | | | | | | |
| Заказчик муниципальной программы | Отдел муниципальных услуг администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1.Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг | | | | | | |
| 2.Повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в городском округе Красногорск Московской области и создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для развития цифровой экономики | | | | | | |
| 3. Повышение уровня сохранности документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | | |
| 1.Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Отдел муниципальных услуг администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | | |
| 2.Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области | Управление делами администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | | |
| 3.Обеспечивающая подпрограмма | Отдел муниципальных услуг администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | | |
| 4.Развитие архивного дела | Архивный отдел администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1.Реализация общесистемных мер по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании Московской области.  Организация деятельности МФЦ.  Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в МФЦ. | | | | | | |
| 2.Реализация федеральных и региональных проектов в сфере информационных технологий, в том числе по увеличению числа граждан, пользующихся электронными сервисами учреждений ОМСУ городского округа Красногорск Московской области. | | | | | | |
| 3.Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | | | | | | |
| 4. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в муниципальном архиве муниципального образования, оказание государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | **Всего** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | |
| Средства федерального бюджета | 2 608,55550 | 0,00000 | 2 608,55550 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Средства бюджета Московской области | **34 792,51850** | 6 631,00000 | 7 706,51850 | 8 123,00000 | 6 166,00000 | 6 166,00000 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск  Московской области | **1 431 305,25185** | 275 078,30000 | 275 493,95185 | 313 199,00000 | 283 767,00000 | 283 767,00000 |
| Внебюджетные средства | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Всего, в том числе по годам:** | **1 468 706,32585** | **281 709,30000** | **285809,02585** | **321 322,00000** | **289 933,00000** | **289 933,00000** |

**2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Цифровое муниципальное образование», в том числе формировка основных проблем в указанной сфере, описание целей.**

В настоящее время урегулировано большинство вопросов, возникающих в рамках использования информационно-телекоммуникационных технологий в различных сферах деятельности.

Однако регуляторная и нормативная среда сферы реализации муниципальной программы имеет ряд недостатков, в ряде случаев создавая существенные барьеры на пути формирования новых институтов цифровой экономики, развития информационно-телекоммуникационных технологий и связанных с ними видов экономической деятельности.

Городской округ Красногорск по своему развитию и экономическому потенциалу входит в число наиболее развитых муниципальных образований Подмосковья.

Данные тенденции обуславливают необходимость дальнейшего развития информационной и технологической инфраструктуры, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг для увеличения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в округе.

Одним из ключевых направлений по созданию благоприятных условий для проживания и развития экономической деятельности на территории городского округа Красногорск является достижение целей программы: снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров (далее – МФЦ), повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в городском округе Красногорск Московской области и создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для развития цифровой экономики.

Приоритеты государственной политики Московской области в сфере государственного управления – это, прежде всего, повышение уровня жизни населения и улучшение условий ведения предпринимательской деятельности. Совершенствование системы государственного управления является общегосударственной задачей, которая поставлена перед органами власти всех уровней.

К ведущим показателям, характеризующим качество жизни, относятся: качество муниципального управления, качество и доступность государственных и муниципальных услуг, предоставляемых как гражданам, так и организациям, эти показатели определяют доверие населения к органам исполнительной власти.

Недостатки муниципального управления являются одним из главных факторов, негативно влияющих на отношение граждан, представителей бизнеса (на предпринимательский климат) к органам государственной власти (далее – ОГВ), местного самоуправления (далее ОМСУ), падение доверия граждан к государственным институтам и государственным (муниципальным) служащим.

Неэффективная система предоставления государственных (муниципальных) услуг характеризуется, как территориально разобщённая, непрозрачная, затянутая по срокам и сложная по процедурам.

Требуют решений следующие проблемные вопросы, влияющие на качество предоставления государственных (муниципальных) услуг: привлечение заявителей к сбору различного рода документов и справок, избыточное количество используемых бумажных форм документов при установлении, оформлении или подтверждении прав заявителей на получение услуг; многозвенность процедур предоставления государственных (муниципальных) услуг, приводящая к увеличению срока подготовки документа, являющегося результатом предоставления услуги; несогласованность графиков работы органов публичной власти и организаций, принимающих участие в предоставлении услуг; недостаточное применение информационно-коммуникационных технологий для обеспечения эффективного взаимодействия с целью предоставления сложных услуг.

Решение задач программы осуществляется посредством реализации мероприятий подпрограмм.

Они направлены на повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг путем совершенствования нормативных правовых актов городского округа Красногорск Московской области, развития системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе посредством многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Красногорск, рост доступности и качества предоставляемых образовательных услуг на территории округа, создание инфраструктуры экосистемы цифровой экономики во всех сферах социально-экономической деятельности.

В целях совершенствования государственного управления в Московской области реализуются комплекс программных мероприятий. Данная работа ведется в рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в адрес государственных органов власти субъектов Российской Федерации по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

Работа осуществляется по следующим направлениям:

* организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
* совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг;
* развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры городского округа Красногорск Московской области;
* - создание, развитие и обеспечение функционирования единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры (далее – ИКТ) ОМСУ;
* - обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в информационных системах (далее – ИС), используемых ОМСУ муниципального образования Московской области;
* - обеспечение подключения к региональным межведомственным информационным системам и сопровождение пользователей ОМСУ муниципального образования Московской области;
* - внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности образовательных услуг населению городского округа Красногорск Московской области;
* - развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории городского округа Красногорск Московской области;
* - развитие сети волоконно-оптических линий связи для обеспечения возможности жителей городского округа пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет не менее чем 2 оператора связи;
* - обеспечение муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.

Реализация данных направлений позволит повысить уровень удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, снизить время ожидания при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, достичь требований по комфортности и доступности МФЦ, обеспечить полный доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

В результате реализации мероприятий достигаются следующие результаты:

совершенствуется системы управления муниципального образования Московской области;

снижаются административные барьеры, повышается качество и доступность предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании Московской области;

внедряются в деятельность ОМСУ муниципального образования Московской области технологии цифровой экономики и современные методы управления;

внедряются и используются информационные системы и информационные ресурсы Московской области, обеспечивающие эффективное взаимодействие ОМСУ муниципального образования Московской области с центральными исполнительными органами государственной власти Московской области (далее ЦИОГВ), ОГВ Московской области, населением и организациями.

Разрешаются проблемные вопросы, оказывающие влияние на социально-экономическое развитие городского округа Красногорск Московской области:

-создается система интерактивной информационно-справочной поддержки населения по вопросам оказания государственных, муниципальных и других услуг;

- для дальнейшего развития информированности населения, осуществляется поддержание в актуальном состоянии официального информационного сайта городского округа Красногорск Московской области, его модернизация для предоставления информации о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления и обеспечения доступа к муниципальным ресурсам;

-в рамках полноценного информационного взаимодействия в городском округе Красногорск Московской области развивается система межведомственного электронного взаимодействия, основной целью, которой является технологическое обеспечение информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме;

- обеспечивается информационная безопасность систем в соответствии с требованиями нормативно правовых актов, Указов президента РФ, Федеральных законов о мерах по обеспечению информационной безопасности, при которой создаваемые информационные системы должны быть аттестованы и обеспечивают безопасность конфиденциальной информации, в том числе персональных данных населения, находящихся в информационных системах городского округа Красногорск;

- устраняются существующие диспропорции в оснащении образовательных учреждений современным компьютерным и мультимедийным оборудованием;

- несмотря на значительный рост информационной грамотности муниципальных служащих, в связи с широкомасштабным внедрением ИКТ в деятельность органов местного самоуправления городского округа Красногорск Московской области, осуществляется непрерывное совершенствование навыков и повышения уровня образованности муниципальных служащих по работе с ИКТ.

Архивный фонд Московской области – исторически сложившаяся и постоянно пополняющаяся совокупность архивных документов, отражающих материальную и духовную жизнь общества, имеющих историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное значение, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия Московской области и составной частью Архивного фонда Российской Федерации, относящихся к информационным ресурсам Московской области и подлежащих постоянному хранению.

В условиях информатизации общества, совершенствования функциональных требований к системам электронного документооборота необходимо проведение мероприятий, направленных на оборудование архивов современными системами хранения электронных документов.

Целью муниципальной подпрограммы является повышение уровня сохранности, эффективности использования и расширение доступа к документам Архивного фонда Московской области и другим архивным документам.

Основными мероприятиями Подпрограммы являются:

хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах;

временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах.

**3. Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Цифровое муниципальное образование», с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере**

Концепция решения проблем в сфере местного самоуправления, в условиях цифровой экономики основывается на программно-целевом методе и состоит в реализации в период с 2023 по 2027 год муниципальной программы «Цифровое образование», которая включает подпрограммы, направленные на реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих одновременное решение существующих проблем в сфере совершенствования системы оказания государственных муниципальных услуг и внедрение цифровых технологий.

Программный сценарий развития сферы муниципального управления характеризуется устойчивостью решений, принятых на пятилетний период, по совершенствованию системы муниципального управления Московской области и обеспечения сбалансированности ресурсов из возможных источников финансирования на реализацию необходимых мероприятий.

Реализация программных мероприятий в период с 2023 по 2027 год обеспечит минимизацию усугубления существующих проблем, даст возможность городскому округу выйти на запланированные результаты развития и решение проблем в сфере муниципального управления в условиях цифровой экономики.

Решение муниципальных задач в сфере муниципального управления позволит достичь планируемые целевые значения показателей за счет комплексного подхода в их решении и оптимального планирования ресурсов на реализацию необходимых мероприятий, входящих в состав соответствующих подпрограмм и взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам.

Вместе с тем использование программно-целевого сценария не гарантирует отсутствие определенных рисков в ходе реализации муниципальной программы под воздействием соответствующих внешних и внутренних факторов.

Основные риски, которые могут возникнуть при реализации муниципальной программы:

не достижение значений целевых показателей планируемых результатов муниципальной программы к 2027 году;

невыполнение мероприятий в установленные сроки по причине несогласованности действий муниципальных заказчиков подпрограмм и исполнителей мероприятий подпрограмм;

снижение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы вследствие изменения прогнозируемых объемов доходов бюджета муниципального образования Московской области или неполное предоставление средств из запланированных источников в соответствующих подпрограммах;

неэффективное и/или неполное использование возможностей и сервисов, внедряемых в рамках муниципальной программы ИКТ, информационных систем и ресурсов;

технические и технологические риски, в том числе по причине несовместимости ИС;

методологические риски, связанные с отсутствием методических рекомендаций по применению нормативных правовых актов в сфере государственного и муниципального управления;

организационные риски при необеспечении необходимого взаимодействия участников решения программных задач.

В целях обеспечения управления рисками муниципальный заказчик программы организует осуществление контроля и оценку эффективности реализации подпрограмм в составе муниципальной программы и на основе результатов оценки вносит необходимые предложения координатору муниципальной программы для принятия соответствующих решений, в том числе по корректировке муниципальной программы.

Риск недостижения конечных результатов муниципальной программы минимизируется формированием процедур мониторинга показателей основных мероприятий подпрограмм, включая промежуточные значения показателей по годам реализации муниципальной программы.

Минимизация риска несогласованности действий участников муниципальной программы осуществляется в рамках взаимодействия муниципального заказчика муниципальной программы, координатора муниципальной программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в составе муниципальной программы.

Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных и других запланированных источников осуществляется путем ежегодного пересмотра прогнозных показателей доходов бюджета муниципального образования Московской области, учтенных при формировании финансовых параметров муниципальной программы, анализа и оценки результатов реализации мероприятий подпрограмм в ходе их исполнения, оперативного принятия решений в установленном порядке о перераспределении средств между подпрограммами.

На минимизацию наступления финансового риска направлены также меры по перераспределению финансовых ресурсов, определяющие изменение значений целевых показателей в зависимости от реализации отдельных мероприятий при снижении или увеличении объемов финансирования.

Для обеспечения эффективного и полного использования возможностей, предоставляемых ИКТ, в программу включены мероприятия централизованного обеспечения ИКТ ресурсами и системами с участием ОМСУ муниципального образования Московской области в качестве уполномоченного органа по осуществлению закупок, соответствующих ИТ-ресурсов для ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений.

Также для минимизации рисков планируется реализация комплекса мер по повышению квалификации муниципальных служащих, популяризации среди населения информационных технологий, стимулирование их использования для взаимодействия с ОМСУ муниципального образования Московской области.

Технические и технологические риски минимизируются на основе применения в ходе разработки и внедрения информационно-коммуникационных систем современных технологий и стандартов разработки ИКТ решений, организации управления техническими мероприятиями по разработке, внедрению и использованию ИС, привлечения квалифицированных исполнителей, а также на основе проведения экспертизы предлагаемых решений в ключе требований к ИС.

Отсутствие поддержки архивной отрасли не позволит обеспечить хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в соответствии с нормативными режимами хранения архивных документов, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства;

продолжится ухудшение физического состояния документов Архивного фонда Московской области, что приведет к ограничению доступа к архивным документам;

стопроцентная загруженность муниципального архива приведет к ограничению комплектования документами постоянного и долговременного срока хранения и создаст угрозу утраты документов Архивного фонда Московской области, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия Московской области;

будет замедлена или приостановлена работа по созданию страхового фонда и электронного фонда пользования архивных документов;

ограничена возможность удаленного использования копий архивных документов и справочно-поисковых средств к ним;

снизится уровень удовлетворенности населения государственной и муниципальной услугами в сфере архивного дела.

Реализация подпрограммы 4 «Развитие архивного дела» позволит:

сохранить на уровне 100 процентов долю архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве (улучшить условия хранения архивных документов);

продолжить работу по поддержанию в актуальном состоянии общеотраслевой базы данных «Архивный фонд» на уровне фонда и внесению описаний на уровне дела;

сформировать страховой фонд и электронный фонд пользования архивных документов;

принять на хранение все документы, подлежащие приему в сроки реализации подпрограммы;

обеспечить возможность удаленного доступа пользователей к копиям архивных документов и справочно-поисковых средств к ним с использованием информационной системы «Архивы Московской области»;

обеспечить эффективное освоение средств субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве.

**4. Целевые показатели муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Цифровое муниципальное образование».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | | Ответственный  за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя  (Y.ХХ.ZZ) |
| 2023  год | 2024  год | 2025 год | | 2026год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг. | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных муниципальных услуг | Приоритетный, отраслевой | % | 92,92 | 96,82 | 96,84 | 96,86 | | 96,88 | 96,90 | МБУ МФЦ | 1.02.01 |
| 2.Повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в городском округе Красногорск Московской области и создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для развития цифровой экономики. | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | Приоритетный, отраслевой | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | МКУ ЦОД[[1]](#footnote-1) | 2.01.02  2.01.04  2.01.05 |
| 3. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | Приоритетный, Региональный проект "Цифровое государственное управление" | % | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | | 80 | МКУ ЦОД | 2.03.01 |
| 4 | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Приоритетный, отраслевой | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | Отдел информатизации и защиты информации,  МКУ ЦОД | 2.02.01 |
| 5 | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Приоритетный, отраслевой | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | Отдел информатизации и защиты информации,  МКУ ЦОД | 2.02.01 |
| 6 | Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области | Приоритетный,  Указ ПРФ от 04.02.2021 № 68, "Цифровая зрелость" | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | МКУ ЦОД | 2.03.02 |
| 7 | Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг | Приоритетный,  Указ ПРФ от 04.02.2021 № 68, "Цифровая зрелость" | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | | 98 | МКУ ЦОД | 2.03.02 |
| 8 | Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг | Приоритетный, Региональный проект "Цифровое государственное управление" Соглашение от 16.12.2020 № 071-2019-D6001-50/2 | % | 95,5 | 95,6 | 95,7 | 95,8 | 96,0 | | 96,2 | МКУ ЦОД | 2.03.02 |
| 9 | Быстро/качественно решаем-Доля сообщений, отправленных на портал « Добродел» пользователями с подтвержденной учетной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа | Приоритетный, отраслевой | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | МКУ ЦОД | 2.03.02  2.03.03 |
| 10. | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Приоритетный, Региональный проект "Цифровая образовательная среда" | ед | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | | 0 | Управление образования | 2.E4.04 |
| 11 | Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» | % | 42,86 | 0 | 0\* | 0\* | 0 | | 0 | Управление образования | 2.E4.05 |
| 4. Повышение уровня сохранности документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве | Приоритетный,  отраслевой | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | УКТМП | 4.01.02  4.02.01 |
| 13 | Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве | Приоритетный,  отраслевой | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | УКТМП | 4.01.02 |
| 14 | Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования | Приоритетный,  отраслевой | % | 4,92 | 5,2 | 5,6 | 5,9 | 6,2 | | 6,5 | УКТМП | 4.01.02  4.01.03 |

**\***Значение будет уточнено после заключения соглашения с ведомством.

**5. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области**

**«Цифровое муниципальное образование»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | Значение показателя определяется по итогам мониторинга опросов граждан по вопросам качества предоставления услуг в МФЦ посредством системы Добродел, как доля положительных оценок от общего количества оценок в соответствии с методикой, утвержденной приказом Государственного казенного учреждения Московской области «Центр методической оптимизации процессов государственного управления в Московской области» от 10.09.2020 № 158-ОД.  Значение показателя по итогам за квартал, год определяется по следующей формуле:  , где  – уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных  и муниципальных услуг за отчетный период;  – уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных  и муниципальных услуг за месяц;  м – количество месяцев в отчетном периоде (квартал, год).  Значение показателя уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг за месяц определяется по следующей формуле:  , где:  – количество положительных оценок («да» и аналогов) по всем офисам МФЦ, полученных посредством системы Добродел;  – общее количество оценок по всем офисам МФЦ, полученных посредством системы Добродел.  Базовое значение показателя «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг» определено по итогам мониторинга опросов граждан по вопросам качества предоставления услуг в МФЦ посредством системы Добродел за период с января по октябрь года, предшествующего началу реализации программы.  Значение базового показателя определено по следующей формуле:  , где  – базовое значение показателя «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг», являющееся значением года предшествующего году реализации программы;  п – количество месяцев, по которым учтены данные за 2022 год, равное 10. | Данные мониторинга оценки гражданами качества предоставления услуг в МФЦ посредством системы добродел | квартальная годовая |
| 2. | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | % | где:  – доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области;  – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области;  – общее количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, нуждающихся в компьютерном оборудовании с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной технике в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области, или уже обеспеченных таким оборудованием;  – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимыми услугами связи в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме;  – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области. | Данные МКУ «ЦОД», МКУ «МФЦ», ФУА., УК, УО, СД, КСП, ИЗБ.КОМ. | квартальная годовая |
| 3. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | % | где:  n - стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения;  R – стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения;  K – общая стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области программного обеспечения. | Данные МКУ «ЦОД», МКУ «МФЦ», ФУА., УК, УО, СД, КСП, ИЗБ.КОМ. | квартальная годовая |
| 4. | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | % | где:  – доля защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;  – количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами защиты информации соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;  – общее количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, которые необходимо обеспечить средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;  – количество персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;  – общее количество компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области. | Данные отдела информатизации и защиты информации | квартальная годовая |
| 5. | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | % | где:  n – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями;  R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями;  K – общая потребность работников ОМСУ муниципального образования Московской области в средствах электронной подписи. | Данные отдела информатизации и защиты информации | квартальная годовая |
| 6. | Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области | % | где:  – доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области;  R – количество исходящих документов в электронном виде, заверенных ЭП, органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений;  К – общее количество исходящих документов органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений.  Документооборот оценивается через количество исходящих документов местного самоуправления и подведомственных им учреждений за отчетный период (по дате регистрации документа в установленном порядке). Входящие документы не учитываются при расчете показателя во избежание двойного счета.  В расчете показателя учитываются документы, отвечающие двум критериям:  - документ получил регистрационный номер в качестве исходящего документа (в соответствии с Приказом Федерального архивного агентства от 22.05.2019 N 71 «Об утверждении Правил делопроизводства в государственных органах, органах местного самоуправления», далее – Правила делопроизводства);  - вид документа относится к перечню видов документов, передаваемых в электронном виде, установленному Распоряжением Правительства РФ от 02.04.2015 N 583-р.  Не учитываются при расчете показателя (ни в числителе, ни в знаменателе):  - запросы в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), т.е. электронные сообщения в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг;  - документы, формируемые в Государственной интегрированной информационной системе (ГИИС) управления общественными финансами "Электронный бюджет";  - документы, на которые не распространяются указанные выше Правила делопроизводства, в том числе документы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну. | Данные общего отдела | квартальная годовая |
| 7.. | Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг | % | где:  – доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг;  R – количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде без нарушения регламентного срока оказания услуг;  K – общее количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде.  2% – возможно допустимая доля муниципальных услуг, по которым нарушены регламентные сроки оказания услуг, возникшая по техническим причинам, по причинам апробирования, а также просрочкам, связанным с федеральными ведомствами. | Данные Государственной информационной системы Московской области «Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (ЕИС ОУ). | квартальная годовая |
| 8. | Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг | % | где:  – доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг;  R – количество обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в отчетном периоде через Государственную информационную систему Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области»;  К – общее количество обращений за получением муниципальных (государственных) услуг, по которым предусмотрена подача заявлений на услугу через РПГУ, рассмотренных ОМСУ в отчетном периоде. | Данные Государственной информационной системы Московской области «Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (ЕИС ОУ). | квартальная годовая |
| 9. | Быстро/качественно решаем-Доля сообщений, отправленных на портал « Добродел» пользователями с подтвержденной учетной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа | % | где:  – доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа;  Фп – количество уникальных сообщений, которые имеют признак повторной отправки. Каждое сообщение считается с учётом повышающего коэффициента степени важности сообщения Кв.  Фппс – количество уникальных сообщений, которые имеют признак повторного переноса сроков решения. Каждое сообщение считается с учётом повышающего коэффициента степени важности сообщения Кв.  Фпр – количество уникальных сообщений, которые имеют признак нарушения срока предоставления ответа. Каждое сообщение считается  с учётом повышающего коэффициента степени важности сообщения Кв.  Вс – количество уникальных пользователей, направивших сообщения, требующие ответа, т.е. все пользователи направившие новые сообщения, которые поступают с портала «Добродел» в ЕЦУР или в МСЭД (из организации ЕКЖиП).  Сбос – количество уникальных пользователей, у которых хотя бы одно сообщение имеет статус «Получен ответ» и нет сообщений, у которых присутствую признаки повторной отправки, повторного переноса сроков  и нарушения срока предоставления ответа.  Кв – коэффициент степени важности факта сообщения, определенный профильным ведомством (контроллером факта) в классификаторе ЕЦУР:  - коэффициент х3 – факты по аварийным темам;  - коэффициент х2 – факты по социально значимым направлениям;  - коэффициент х1 – факты по операционным темам. | Источник информации – Еженедельный мониторинг единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, размещенный в системе Seafile (письмо от 4 июля 2016 г. № 10-4571/Исх). | квартальная годовая |
| 10. | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | ед | где:  n – количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, обеспеченных материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды;  R – количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области (образовательные организации, реализующие образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования) обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в соответствующем году, начиная с 2023 года (приобретены средства обучения и воспитания для обновления материально–технической базы);  K – количество общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, в которых в 2019 и 2020 годах внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.области, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, в которых в 2019 и 2020 годах внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. | Данные управления образования | Квартальная  Годовая |
| 11. | Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | % | Значение показателя берется индивидуально для каждого муниципального образования Московской области из соглашения, заключенного между Министерством образования Московской области и муниципальным образованием Московской области на текущий финансовый год и плановый период.  где:  n – доля общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, оснащенных (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования;  – количество общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, которые оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствующем году;  – количество общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, которые оснастили (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования в предыдущие годы, начиная с 2021 года;  K– общее количество общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области.\*  \*В расчете школ необходимо учитывать общее количество на дату заключения соглашения между Министерством образования Московской области и муниципальным образованием Московской области на текущий финансовый год и плановый период. | Данные управления образования | Квартальная  Годовая |
| 12 | Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве | % | Дну = Vну/ Vаф х 100%, где: Дну - доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве; Vну - количество архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение; Vаф - количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве | Паспорт муниципального архива Московской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом по форме, утвержденной Регламентом государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации (утвержден приказом Государственной архивной службы России от 11.03.1997 № 11 «Об утверждении Регламента государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации») | Годовая |
| 13 | Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве | % | Даф = Vа /Vоб х 100%,  где: Даф - доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве; Vа – количество архивных фондов, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд»; Vоб – общее количество архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве | статистическая форма № 1 «Показатели основных направлений и результатов деятельности государственных/муниципальных архивов», утвержденная приказом Росархива от 12.10.2006 № 59 «Об утверждении и введении в действие статистической формы планово-отчетной документации архивных учреждений «Показатели основных направлений и результатов деятельности на/за 20\_\_ год» | Квартальная |
| 14 | Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования | % | Дэц = Vэц / Vоб х 100%,  где: Дэц - доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования; Vэц – общее количество документов, переведенных в электронно-цифровую форму; Vоб – общее количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования | Отчет муниципального архива о выполнении основных направлений развития архивного дела в Московской области на очередной год; форма № 9 «Информация о создании фонда пользования описей дел и архивных документов в электронном виде, в том числе о переводе описей дел в электронный вид; оцифровке архивных документов» | Квартальная |

**6. Методика определения результатов выполнения мероприятий «Цифровое муниципальное образование»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | № подпрограммы ХХ | № основного  мероприятия YY | № мероприятия  ZZ | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1 | 02 | 01 | Количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в МФЦ, в отношении которых осуществлена техническая поддержка (единица)[[2]](#footnote-2) | ед | Показатель определяет количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории  Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления  государственных и муниципальных услуг, в отношении которых осуществлена техническая поддержка.  Значение показателя по итогам всех кварталов определяется по следующей формуле:  = где:  – количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность  гражданина Российской Федерации за пределами территории  Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления  государственных и муниципальных услуг, установленных в МФЦ  муниципальных образований, в отношении которых осуществляется техническая  поддержка;  – количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность  гражданина Российской Федерации за пределами территории  Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления  государственных и муниципальных услуг, установленных в МФЦ  муниципальных образований |
| 3. | 2 | 01 | 02 | Количество обеспеченных территорий возможностью: приема и обработки сообщений, направленных посредством единого телефонного номера 8-800-, единого адреса электронной почты и иных информационных каналов, доступных в сетях подвижной радиотелефонной связи; приема обращений работников органов администрации г.о. Красногорск Московской области, находящихся в их ведении организаций и учреждений по вопросам функционирования информационных систем Московской области; проведения и обработки опросов населения г.о. Красногорск Московской области по вопросам в сфере ИКТ, проведенных посредством стационарной телефонной связи, электронной почты и иных информационных каналов, доступных в сетях подвижной радиотелефонной связи | ед | Количественное значение обеспеченных территорий возможностью: приема и обработки сообщений, направленных посредством единого телефонного номера 8-800-, единого адреса электронной почты и иных информационных каналов, доступных в сетях подвижной радиотелефонной связи; приема обращений работников органов администрации г.о. Красногорск Московской области, находящихся в их ведении организаций и учреждений по вопросам функционирования информационных систем Московской области; проведения и обработки опросов населения г.о. Красногорск Московской области по вопросам в сфере ИКТ, проведенных посредством стационарной телефонной связи, электронной почты и иных информационных каналов, доступных в сетях подвижной радиотелефонной связи |
| 4. | 2 | 01 | 04 | Органы администрации г.о. Красногорск Московской области обеспечены компьютерной и организационной техникой,  обеспечено надежное и надлежащее функционирование имеющегося компьютерного и сетевого оборудования, а также организационной техники, обеспечено оказание услуг по ремонту и замене вышедшей из строя техники, организована своевременная установка и настройка вновь приобретаемого оборудования,  пользователи администрации г.о. Красногорск Московской области получают своевременную и качественную помощь и реакцию на свои запросы в соответствии с регламентами техподдержки, | % | Процент выполнения запросов органов администрации г.о. Красногорск Московской области: на обеспечение компьютерной и организационной техникой,  надежное и надлежащее функционирование имеющегося компьютерного и сетевого оборудования, а также оказание услуг по ремонту и замене вышедшей из строя техники, на своевременную установку и настройку вновь приобретаемого оборудования,  на своевременную и качественную помощь пользователям в соответствии с регламентами техподдержки |
| 5. | 2 | 01 | 05 | Обеспечено предоставление учреждениям начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящимся в их ведении, доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | % | Обеспечено предоставление учреждениям начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящимся в их ведении, доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет в относительном выражении к общему количеству учреждений |
| 6. | 2 | 02 | 01 | Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в информационных системах, обеспечение электронными подписями, обеспечение сертифицированными по требованиям безопасности информации техническими, программными и программно-техническими средствами защиты информации, обеспечение средствами защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, выполнение мероприятий по защите информации на объектах информатизации, автоматизированных системах, % | % | Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в информационных системах, обеспечение электронными подписями, обеспечение сертифицированными по требованиям безопасности информации техническими, программными и программно-техническими средствами защиты информации, обеспечение средствами защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, выполнение мероприятий по защите информации на объектах информатизации, автоматизированных системах, в процентом соотношении, в отчётном периоде |
| 7. | 2 | 03 | 01 | Обеспеченность общесистемным и прикладным программным обеспечением в соответствии с должностными обязанностями с учетом норм обеспечения | % | Пользователи обеспечены общесистемным и прикладным программным обеспечением в соответствии с должностными обязанностями с учетом норм обеспечения в процентом соотношении, в отчётном периоде |
| 8. | 2 | 03 | 02 | Обеспечена:  возможность предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, а также посредством МФЦ;  создание, развитие и модернизация региональных межведомственных информационных систем поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ЦИОГВ и ГО Московской области, а также ОМСУ муниципальных образований Московской области.  Обеспечено бесперебойное функционирование и техническая поддержка пользователей указанных систем;  развитие и сопровождение государственной информационной системы Московской области "Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг Московской области".  Осуществлены мероприятия в соответствии с Планом мероприятий по увеличению в Московской области показателя "Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в электронном виде | % | Обеспечена:  возможность предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, а также посредством МФЦ;  создание, развитие и модернизация региональных межведомственных информационных систем поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ЦИОГВ и ГО Московской области, а также ОМСУ муниципальных образований Московской области.  Обеспечено бесперебойное функционирование и техническая поддержка пользователей указанных систем;  развитие и сопровождение государственной информационной системы Московской области "Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг Московской области".  Осуществлены мероприятия в соответствии с Планом мероприятий по увеличению в Московской области показателя "Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в электронном виде, в процентом соотношении, в отчётном периоде |
| 9. | 2 | 03 | 03 | Количество муниципальных информационных систем обеспечения деятельности г.о. Красногорск Московской области, по которым осуществлено развитие и сопровождение | ед | Количественное значение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности г.о. Красногорск Московской области, по которым осуществлено развитие и сопровождение |
| 10. | 2 | E4 | 04 | Количество планшетных компьютеров, которыми оснащаются общеобразовательные организации, единиц | ед | Количественное значение планшетных компьютеров, которыми оснащаются общеобразовательные организации |
| 11. | 2 | E4 | 04 | Количество мультимедийных проекторов и экранов для мультимедийных проекторов, которыми оснащаются общеобразовательные организации | ед | Количественное значение мультимедийных проекторов и экранов для мультимедийных проекторов, которыми оснащаются общеобразовательные организации |
| 12. | 2 | E4 | 04 | Количество образовательных организаций, в которых осуществлено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидии на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" | ед | Количественное значение образовательных организаций, в которых осуществлено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидии на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование", единиц |
| 13 | 2 | E4 | 04 | Образовательные организации обеспечены комплектами оборудования, включающими средства вычислительной техники, программное обеспечение и презентационное оборудование, для внедрения цифровой образовательной среды | ед | Количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, обеспеченных комплектами оборудования, включающими средства вычислительной техники, программное обеспечение и презентационное оборудование, для внедрения цифровой образовательной среды определяется согласно распределению субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренных мероприятием Е4.04 подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Московской области» государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2023-2030 годы на софинансирование расходов  Периодичность представления – ежеквартально. |
| 14 | 2 | E4 | 05 | Обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | ед | Количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, в которых обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования, предусмотренных мероприятием Е4.05 подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Московской области» государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2023-2030 годы на софинансирование расходов  Периодичность представления – ежеквартально. |
| 15 | 4 | 01 | 02 | Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к муниципальной собственности | ед, хр | V = Vм + ∑соф, где:  V – количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве Московской области, относящиеся к муниципальной собственности;  Vм - количество архивных документов муниципального архива Московской области, относящихся к муниципальной собственности, на начало отчетного года;  ∑соф – количество архивных документов, относящихся к муниципальной собственности, на которое произошло изменение в составе и объеме фондов за отчетный период (прием на хранение, переработка описей дел, обнаружение, устранение технических ошибок в учете и др.) |
| 16 | 4 | 01 | 03 | Оцифровано архивных документов за отчетный период | ед, хр | Количество оцифрованных за отчетный период единиц хранения |
| 17 | 4 | 02 | 01 | Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области | ед, хр | Vмо = Vсм + ∑соф, где:  Vмо – количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве Московской области, относящиеся к собственности Московской области;  Vсм - количество архивных документов муниципального архива Московской области, относящихся к собственности Московской области, на начало отчетного года;  ∑соф – количество архивных документов, относящихся к собственности Московской области, на которое произошло изменение в составе и объеме фондов за отчетный период (прием на хранение, переработка описей дел, обнаружение, устранение технических ошибок в учете и др.) |

**7. Перечень мероприятий подпрограммы 1. « Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| **2023 год** | | | | | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Основное мероприятие 02.**  Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | **Итого:** | **2397,00000** | **799,00000** | | | | | **799,00000** | **799,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Х |
| Средства бюджета Московской области | 1479,00000 | 493,00000 | | | | | 493,00000 | 493,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 918,00000 | 306,00000 | | | | | 306,00000 | 306,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | **Мероприятие 02.01.** Техническая поддержка программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | **Итого:** | **2397,00000** | **799,00000** | | | | | **799,00000** | **799,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Администрация городского округа Красногорск,  МБУ МФЦ |
| Средства бюджета Московской области | 1479,00000 | 493,00000 | | | | | 493,00000 | 493,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 918,00000 | 306,00000 | | | | | 306,00000 | 306,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в МФЦ, в отношении которых осуществлена техническая поддержка (единица)[[3]](#footnote-3) | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | | | | **2024год:** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **1квартал** | **1полугодие** | **9месяцев** | **12месяцев** |
| Х | 1 | Х | Х | Х | 1 | 1 | 1 | Х | Х |
| **Итого по подпрограмме 1** | | | **Итого:** | **2397,00000** | **799,00000** | | | | | **799,00000** | **799,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Х |
| Средства бюджета Московской области | 1479,00000 | 493,00000 | | | | | 493,00000 | 493,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 918,00000 | 306,00000 | | | | | 306,00000 | 306,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

**8. Перечень мероприятий подпрограммы 2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| **2023 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Основное мероприятие 01.** Информационная инфраструктура | 2023-2027 | **Итого:** | **71455,00000** | **8291,00000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **8291,00000** | **18291,00000** | **18291,00000** | **18291,00000** | Х |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 71455,00000 | 8291,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8291,00000 | 18291,00000 | 8291,00000 | 8291,00000 |
| 1.1. | **Мероприятие 01.02.**  Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи | 2023-2027 | **Итого:** | **19955,00000** | **3991,00000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3991,00000** | **3991,00000** | **3991,00000** | **3991,00000** | МКУ "ЦОД" |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 19955,00000 | 3991,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3991,00000 | 3991,00000 | 3991,00000 | 3991,00000 |
| Количество обеспеченных территорий возможностью: приема и обработки сообщений, направленных посредством единого телефонного номера 8-800-, единого адреса электронной почты и иных информационных каналов, доступных в сетях подвижной радиотелефонной связи; приема обращений работников органов администрации г.о. Красногорск Московской области, находящихся в их ведении организаций и учреждений по вопросам функционирования информационных систем Московской области; проведения и обработки опросов населения г.о. Красногорск Московской области по вопросам в сфере ИКТ, проведенных посредством стационарной телефонной связи, электронной почты и иных информационных каналов, доступных в сетях подвижной радиотелефонной связи, единиц | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023**  **год** | | **В том числе по кварталам:** | | | | | | | | | | | | | | | | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **1квартал** | | | | | | | **1полугодие** | | | | **9месяцев** | | | | **12месяцев** |
| Х | 13 | | Х | | | | | | | Х | | | | Х | | | | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 1.2. | **Мероприятие 01.04.**  Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности | 2023-2027 | **Итого:** | **51500,00000** | **4300,00000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **4300,00000** | **14300,00000** | **14300,00000** | **14300,00000** | МКУ «ЦОД» |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 51500,00000 | 4300,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4300,00000 | 14300,00000 | 14300,00000 | 14300,00000 |
| Органы администрации г.о. Красногорск Московской области обеспечены компьютерной и организационной техникой,  обеспечено надежное и надлежащее функционирование имеющегося компьютерного и сетевого оборудования, а также организационной техники, обеспечено оказание услуг по ремонту и замене вышедшей из строя техники, организована своевременная установка и настройка вновь приобретаемого оборудования,  пользователи администрации г.о. Красногорск Московской области получают своевременную и качественную помощь и реакцию на свои запросы в соответствии с регламентами техподдержки, процент | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023**  **год** | **В том числе по кварталам:** | | | | | | | | | | | | | | | | | **2024год:** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **1квартал** | | | | | **1полугодие** | | | | | | **9месяцев** | | | **12месяцев** | | |
| Х | 100 | 100 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | **Мероприятие 01.05.**  Обеспечение организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление образования |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Обеспечено предоставление учреждениям начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящимся в их ведении, доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, процент | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023**  **год** | **В том числе по кварталам:** | | | | | | | | | | | | | | | | | **2024год:** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **1квартал** | | | | | **1полугодие** | | | | | | **9месяцев** | | **12месяцев** | | | |
| Х | 100 | 100 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | 100 | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | **Основное мероприятие 02.** Информационная безопасность | 2023-2027 | **Итого:** | **25205,00000** | **5041,00000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **5041,00000** | **5041,00000** | **5041,00000** | **5041,00000** | Х |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 25205,00000 | 5041,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5041,00000 | 5041,00000 | 5041,00000 | 5041,00000 |
| 2.1 | **Мероприятие 02.01.**  Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 2023-2027 | **Итого:** | **25205,00000** | **5041,00000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **5041,00000** | **5041,00000** | **5041,00000** | **5041,00000** | МКУ "ЦОД |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 25205,00000 | 5041,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5041,00000 | 5041,00000 | 5041,00000 | 5041,00000 |
| Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в информационных системах, обеспечение электронными подписями, обеспечение сертифицированными по требованиям безопасности информации техническими, программными и программно-техническими средствами защиты информации, обеспечение средствами защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, выполнение мероприятий по защите информации на объектах информатизации, автоматизированных системах, процент | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023**  **год** | **В том числе по кварталам:** | | | | | | | | | | | | | | | | | **2024год:** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **1квартал** | | | | | **1полугодие** | | | | | | **9месяцев** | | | | | **12месяцев** |
| Х | 100 | 100 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | **Основное мероприятие 03.** Цифровое государственное управление | 2023-2027 | **Итого:** | **35350,00000** | **7070,00000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **7070,00000** | **7070,00000** | **7070,00000** | **7070,00000** | Х |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 35350,00000 | 7070,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7070,00000 | 7070,00000 | 7070,00000 | 7070,00000 |
| 3.1 | **Мероприятие 03.01.**  Обеспечение программными продуктами | 2023-2027 | **Итого:** | **28350,00000** | **5670,00000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **5670,00000** | **5670,00000** | **5670,00000** | **5670,00000** | МКУ "ЦОД |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 28350,00000 | 5670,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5670,00000 | 5670,00000 | 5670,00000 | 5670,00000 |
| Обеспеченность общесистемным и прикладным программным обеспечением в соответствии с должностными обязанностями с учетом норм обеспечения, процент | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | | **В том числе по кварталам:** | | | | | | | | | | | | | | | | **2024год:** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **1квартал** | | | | | **1полугодие** | | | | | | **9месяцев** | | | | **12месяцев** |
| Х | 100 | | 100 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | **Мероприятие 03.02.**  Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2023-2027 | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | МКУ "ЦОД |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Обеспечена  возможность предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, а также посредством МФЦ, бесперебойное функционирование и техническая поддержка пользователей указанных систем,  процент | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | | **В том числе по кварталам:** | | | | | | | | | | | | | | | | **2024год:** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **1квартал** | | | | | **1полугодие** | | | | | | **9месяцев** | | | | **12месяцев** |
| Х | 100 | | 100 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3 | **Мероприятие 03.03.**  Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2023-2027 | **Итого:** | **7000,00000** | **1400,00000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1400,00000** | **1400,00000** | **1400,00000** | **1400,00000** | МКУ "ЦОД |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 7000,00000 | 1400,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1400,00000 | 1400,00000 | 1400,00000 | 1400,00000 |
| Количество муниципальных информационных систем обеспечения деятельности г.о. Красногорск Московской области, по которым осуществлено развитие и сопровождение, единиц | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | | | **В том числе по кварталам:** | | | | | | | | | | | | | | | **2024год:** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **1квартал** | | | | | **1полугодие** | | | | | **9месяцев** | | | | **12месяцев** |
| Х | 3 | | | Х | | | | | Х | | | | | Х | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4. | **Основное мероприятие E4.** Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» | 2023-2027 | **Итого:** | **6242,02585** | **0,00000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3872,02585** | **2370,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Х |
| Средства федерального бюджета | 2608,55550 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2608,55550 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  Московской области | 2522,51850 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1058,51850 | 1464,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 1110,95185 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 204,95185 | 906,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1. | **Мероприятие Е4.04.**  Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 2023-2027 | **Итого:** | **3565,02585** | **0,00000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3565,02585** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление образования |
| Средства федерального бюджета | 2608,55550 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2608,55550 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  Московской области | 869,51850 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 869,51850 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 86,95185 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 86,95185 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество планшетных компьютеров, которыми оснащаются общеобразовательные организации, единиц | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | | | | | | | | | | | | | | | | | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **1квартал** | | | | **1полугодие** | | | | | | **9месяцев** | | | | | **12месяцев** | |
| Х | 90 | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 90 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество мультимедийных проекторов и экранов для мультимедийных проекторов, которыми оснащают общеобразовательные организации, единиц | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | | | | | | | | | | | | | | | | | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **1квартал** | | | | **1полугодие** | | | | | | **9месяцев** | | | | | **12месяцев** | |
| Х | 180 | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 180 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество образовательных организаций, в которых осуществлено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидии на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование", единиц | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | | | | | | | | | | | | | | | | | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **1квартал** | | | | **1полугодие** | | | | | | **9месяцев** | | | | | **12месяцев** | |
| Х | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Образовательные организации обеспечены комплектами оборудования, включающими средства вычислительной техники, программное обеспечение и презентационное оборудование, для внедрения цифровой образовательной среды (единица) | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | | | | | | | | | | | | | | | | | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **1квартал** | | | | | | | | **1полугодие** | | | | **9месяцев** | | | | **12месяцев** |
| Х | 3 | 3 | | | | | | | | 3 | | | | 3 | | | | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | **Мероприятие Е4.05.**  Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | 2023-2027 | **Итого:** | **2677,00000** | **0,00000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **307,00000** | **2370,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление образования |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  Московской области | 1653,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 189,00000 | 1464,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 1024,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 118,00000 | 906,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования (единиц) | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | | | | | | | | | | | | | | | | | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **1квартал** | | | **1полугодие** | | | | | | **9месяцев** | | | | **12месяцев** | | | |
| Х | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0\* | 0\* | **0** | **0** |
| **Итого по подпрограмме 2** | | | **Итого:** | **138252,02585** | **20402,00000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **24274,02585** | **32772,00000** | **30402,00000** | **30402,00000** | Х |
| Средства федерального бюджета | 2608,55550 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2608,55550 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  Московской области | 2522,51850 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1058,51850 | 1464,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 133120,95185 | 20402,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20606,95185 | 31308,00000 | 30402,00000 | 30402,00000 |

**\***Значение будет уточнено после заключения соглашения с ведомством.

**9. Перечень мероприятий подпрограммы 3. «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Основное мероприятие 01.**  Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 | **Итого:** | **1 294 266,30000** | **253 770,30000** | **253 981,00000** | **280 985,00000** | **252 765,00000** | **252 765,00000** | Х |
| Средства бюджета  Московской области |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 1 294 266,30000 | 253 770,30000 | 253 981,00000 | 280 985,00000 | 252 765,00000 | 252 765,00000 |
| 1.1 | **Мероприятие 01.01.**  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | **Итого:** | **1 056 900,30000** | **211 536,30000** | **211 341,00000** | **211 341,00000** | **211 341,00000** | **211 341,00000** | Администрация городского округа Красногорск,  МБУ МФЦ |
| Средства бюджета  Московской области |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 1 056 900,30000 | 211 536,30000 | 211 341,00000 | 211 341,00000 | 211 341,00000 | 211 341,00000 |
| 1.2 | **Мероприятие 01.02.** Обеспечение оборудованием и поддержание работоспособности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | **Итого:** | **237 366,00000** | **42 234,00000** | **42 640,00000** | **69644,00000** | **41 424,00000** | **41 424,00000** | Администрация городского округа Красногорск,  МБУ МФЦ |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 237366,00000 | 42 234,00000 | 42 640,00000 | 69644,00000 | 41 424,00000 | 41 424,00000 |
| **Итого по подпрограмме 3** | | | **Итого:** | **1 294 266,30000** | **253 770,30000** | **253 981,00000** | **280 985,00000** | **252 765,00000** | **252 765,00000** | Х |
| Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 1 294 266,30000 | 253 770,30000 | 253 981,00000 | 280 985,00000 | 252 765,00000 | 252 765,00000 |

**10. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 4 «Развитие архивного дела»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки  исполнения, годы | Источник  финансирова- ния | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | Ответственный за  выполнение мероприятия |
| **2023 год** | | | | | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| 1 | **Основное мероприятие 01**  Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах | 2023-2027 | **Итого** | **3000,00000** | **600,00000** | | | | | **600,00000** | **600,00000** | **600,00000** | **600,00000** | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 3000,00000 | 600,00000 | | | | | 600,00000 | 600,00000 | 600,00000 | 600,00000 |
| 1.2 | **Мероприятие 01.02**  Расходы на обеспечение деятельности муниципальных архивов | 2023-2027 | **Итого** | **3000,00000** | **600,00000** | | | | | **600,00000** | **600,00000** | **600,00000** | **600,00000** | Архивный отдел |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 3000,00000 | 600,00000 | | | | | 600,00000 | 600,00000 | 600,00000 | 600,00000 |
| Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к муниципальной собственности, единица хранения | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | | | | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| **1квартал** | **1полугодие** | **9месяцев** | **12месяцев** |
| Х | 32251 | 31560 | 31660 | 31860 | 32251 | 32851 | 33451 | 34051 | 34651 |
| 1.3 | **Мероприятие 01.03**  Проведение оцифрования архивных документов | 2023-2027 | **Итого** | **0,00000** | **0,00000** | | | | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Архивный отдел |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Оцифровано архивных документов за отчетный период, единиц хранения | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | | | | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| **1квартал** | **1полугодие** | **9месяцев** | **12месяцев** |
| Х | 350 | 50 | 150 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2 | **Основное мероприятие 02**  Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах | 2023-2027 | **Итого** | **30791,00000** | **6138,00000** | | | | | **6155,00000** | **6166,00000** | **6166,00000** | **6166,00000** | Х |
| Средства бюджета Московской области | 30791,00000 | 6138,00000 | | | | | 6155,00000 | 6166,00000 | 6166,00000 | 6166,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1 | **Мероприятие 02.01**  Обеспечение переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах | 2023-2027 | **Итого** | **30791,00000** | **6138,00000** | | | | | **6155,00000** | **6166,00000** | **6166,00000** | **6166,00000** | Архивный отдел |
| Средства бюджета Московской области | 30791,00000 | 6138,00000 | | | | | 6155,00000 | 6166,00000 | 6166,00000 | 6166,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области, единица хранения | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | | | | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| **1квартал** | **1полугодие** | **9месяцев** | **12месяцев** |
| Х | 43119 | 43049 | 43049 | 43089 | 43119 | 43134 | 43149 | 43164 | 43179 |
| **Итого по подпрограмме 4** | | | **Итого:** | **33791,00000** | **6738,00000** | | | | | **6755,00000** | **6766,00000** | **6766,00000** | **6766,00000** | Х |
| Средства бюджета Московской области | 30791,00000 | 6138,00000 | | | | | 6155,00000 | 6166,00000 | 6166,00000 | 6166,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 3000,00000 | 600,00000 | | | | | 600,00000 | 600,00000 | 600,00000 | 600,00000 |

1. Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Красногорск» [↑](#footnote-ref-1)
2. Результат выполнения мероприятия для муниципального образования равен количеству ПТК КБК, находящемуся на территории муниципального образования. [↑](#footnote-ref-2)
3. Результат выполнения мероприятия для муниципального образования равен количеству ПТК КБК, находящемуся на территории муниципального образования. [↑](#footnote-ref-3)