УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Красногорск

Московской области

от 14.10.2022 № 2259/10

**Муниципальная программа городского округа Красногорск Московской области**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

**на 2023-2027 годы**

**Красногорск**

**2022**

1. **Паспорт муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации городского округа Красногорск Барило Н.С. |
| Заказчик муниципальной программы | Управление благоустройства администрации городского округа Красногорск Московской области |
| Цели муниципальной программы | Создание комфортных и безопасных условий для жизни и отдыха гражданСовершенствование внешнего благоустройства городского округа КрасногорскПридание художественной выразительности и эстетической привлекательности внешнего облика округаСоздание комфортных условий для массового отдыха граждан и обустройство зон отдыхаПовышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа КрасногорскСоздание комфортной городской световой средыСоздание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм  |
| 1. Комфортная городская среда | Управление благоустройства администрации городского округа Красногорск Московской области |
| 2 Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области  | Управление благоустройства администрации городского округа Красногорск Московской области |
| 3 Обеспечивающая подпрограмма | Управление благоустройства администрации городского округа Красногорск Московской области |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1.Благоустройство территории |
| 2.Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства и мест массового пребывания населения для обеспечения благоприятных условий проживания граждан в т.ч. в многоквартирных домах  |
| 3.Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | **Всего** | **2023 год** | **2024 год**  | **2025 год**  | **2026 год**  | **2027 год** |
| Средства федерального бюджета | **317 994,35000** | 0,00000 | 317 994,35000 | 0,00000  | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | **509 042,71000** | 374 120,23000 | 120 540,64000 | 14 381,84000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г.о. КрасногорскМосковской области | **5 811 414,16000** | 1 906 810,16000 | 1 826 252.00000 | 2 078 352,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Всего, в том числе по годам:** | **6 638 451,22000** | **2 280 930,39000** | **2 264 786,99000** | **2 092 733,84000** | **0,00000** | **0,00000** |

**2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей**

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» разработана с целью обеспечения комфортных условий проживания населения, повышения качества и условий жизни на территории городского округа Красногорск.

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления городского округа, в соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории. Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по озеленению, освещению, проведение объективного анализа современного состояния уровня благоустройства территории городского округа, определение наиболее проблемных мест, определение приоритетных направлений развития территории городского округа в целях создания современной городской среды, удобной и комфортной для проживания людей.

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» городского округа Красногорск состоит из подпрограмм:

-Комфортная городская включает в себя принципы развития городской среды, правила содержания муниципалитета, а также механизмы, согласно которым любые планы властей по изменению городской среды формируются с учетом мнения жителей. При этом дворы включаются в программу только по инициативе самих жителей.

Для достижения поставленной цели необходима реализация следующих основных мероприятий:

- повышение уровня благоустройства общественных территорий (пешеходных зон, скверов, бульваров, площадей, набережных, мест массового отдыха и т.д.);

- обеспечение надлежащего уровня уличного освещения территории городского округа,

- обеспечение чистоты и порядка на территориях общего пользования, объектах благоустройства городского округа Красногорск;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Красногорск.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы направлены следующие мероприятия:

Благоустройство дворовых территорий городского округа Красногорск.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

- ремонт покрытия дворовых территорий,

- обустройство уличного освещения,

- установка скамеек, урн.

Благоустройство территорий реализуется для того, чтобы обеспечить нормативное содержание территории округа и создать комфортные условия в местах проведения досуга людей.

-Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области направлена на обеспечение условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах, включает в себя мероприятия:

- ремонт подъездов в многоквартирных домах;

- установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов.

Целями подпрограммы является:

-приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах;

- создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Красногорск;

- повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов.

 Для достижения поставленных целей необходима реализация основных мероприятий Подпрограммы «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах», «проведение капитального ремонта многоквартирных домов», что позволит создать условия для реализации жилищной реформы на территории Московской области, организации ремонта и надлежащего содержания жилищного фонда городского округа Красногорск Московской области.

-Обеспечивающая подпрограмма направлена на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, реализующего мероприятия программы в сфере ЖКХ и благоустройства на территории городского округа Красногорск.

Основным мероприятием подпрограммы, решение которой обеспечивает достижение цели подпрограммы, является «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления».

**3. Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере**

На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и поддержанию уровня комфортности проживания.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства городского округа невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления городского округа, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа. Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории городского округа, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Красногорск».

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

-повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

-запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

-запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

-сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории городского округа.

 В целях повышения комфортности условий проживания граждан, эффективного расходования бюджетных средств городского округа и комплексного подхода к выполнению мероприятий по благоустройству дворовых территорий управляющими организациями совместно с собственниками помещений многоквартирных домов будут производиться сопутствующие работы по восстановлению отмосток, ремонту крылец, конструктивных элементов фасадов жилых домов, установке ограждений, формированию и озеленению клумб и газонов, выполняемые за счет средств на содержание и ремонт жилищного фонда.

В процессе реализации Программы могут проявиться риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, к числу которых относятся:

-бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

-социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий по благоустройству территории городского округа;

-управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы и недостаточным контролем за реализацией Программы.

 В рамках мер по предотвращению указанных рисков и снижению вероятности возникновения неблагоприятных последствий предусмотрены следующие меры:

-оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы при её реализации;

-проведение регулярного анализа исполнения мероприятий Программы;

-информационно-разъяснительная работа в целях стимулирования активности граждан и организаций в реализации мероприятий Программы;

-создание системы оперативного контроля и мониторинга за реализацией Программы.

В результате реализации Программы ожидается:

-улучшение эстетичного вида городской среды, в первую очередь в зонах наиболее активной посещаемости;

-улучшение организации пешеходных пространств в местах массовой посещаемости, единого ландшафтно-рекреационного пространства;

-увеличение площади озеленения за счет "неорганизованных" территорий;

-совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления;

-улучшение экологической ситуации в городе;

-рациональное размещение детских и спортивных сооружений различных уровней;

-увеличение количества благоустроенных дворов;

-увеличение количества жителей городского поселения, участвующих в благоустройстве территории;

-увеличение площади зелёных насаждений в поселении;

-обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан;

-обеспечения безопасного передвижения на территории округа маломобильных групп населения;

-обеспечение надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме;

-установление необходимого баланса интересов собственников жилья в части стоимости и качества работ и услуг;

-обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной сферы;

-обеспечение надёжными и качественными услугами электроснабжения;

-развитие объектов уличного освещения, находящихся в собственности муниципального образования;

-развитие системы уличного освещения обеспечивается за счет осуществления деятельности по проектированию, строительству, реконструкции и модернизации систем;

-создание комфортных условий для жизни граждан в целом.

**4. Целевые показатели муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение  | Планируемое значение по годам реализации программы | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя(Y.ХХ.ZZ)  |
| **2023 год** | **2024 год**  | **2025 год**  | **2026** **год** | **2027** **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1.Создание комфортных и безопасных условий для жизни и отдыха граждан** |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий. | Отраслевой показатель | ед. | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.F2.011.F2.021.F2.02 |
| 2. | Количество установленных детских игровых площадок | Обращение  | ед. | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01.03 |
| 3. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Отраслевой показатель | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.F2.04 |
| **2.Совершенствование внешнего благоустройства городского округа Красногорск****Придание художественной выразительности и эстетической привлекательности внешнего облика округа****Создание комфортных условий для массового отдыха граждан и обустройство зон отдыха****Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Красногорск****Создание комфортной городской световой среды****Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах** |
| 4. | Количество благоустроенных дворовых территорий. | Обращение | ед. | 37 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.F2.01 |
| 5. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта**\*** | Отраслевой показатель  | квадратный метр | 120 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01.01 |
| 6. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | Отраслевой показатель | ед | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01.02 |
| 7. | Количество приобретенной коммунальной техники | Отраслевой показатель | ед  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01.04 |
| 8. | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | Отраслевой показатель | ед  | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01.17 |
| 9. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области | Отраслевой показатель | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01.02 |
| 10. | Количество приобретенной коммунальной техники за счет средств муниципального образования Московской области | Отраслевой показатель | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01.04 |
| 11. | Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержанных за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | Квадратный метр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01.152.01.162.01.182.01.19 |
| 12. | Замена детских игровых площадок  | Отраслевой показатель | ед | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01.20 |

**5. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.02, F2.23, F2.27 основного мероприятия F2-«формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»Значение базового показателя (2021г)-1 ед | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Квартальная |
| 2. | Количество установленных детских игровых площадок | ед. | Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по согласованию с жителямиПоказатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога)Значение базового показателя (2021г)—30 ед | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Квартальная |
| 3. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | ед. | Рассчитывается как количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселенияхЗначение базового показателя (2021г)-0 ед | Данные администрации городского округа Красногорск | Квартальная |
| 4. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2020-2024 годах, утверждается органами местного самоуправления в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу.Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога)Значение базового показателя (2021г)-31ед | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Квартальная |
| 5. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Кв. метр | Значение показателя рассчитывается как площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта.Значение базового показателя (2021г)-126074,35 кв.метр | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Годовая |
| 6. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | ед | Рассчитывается как сумма благоустроенных пешеходных коммуникаций Значение базового показателя (2021г)-0 ед | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации г. о Красногорск | Квартальная  |
| 7. | Количество приобретенной коммунальной техники | ед | Значение показателей определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники Значение базового показателя (2021г)-0 ед | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники с софинансированием за счет средств бюджета Московской области | Годовая |
| 8. | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | ед | Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2020-2024 годах, утверждается органами местного самоуправления в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу. Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) Значение базового показателя (2021г)-31 ед | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Квартальная  |
| 9. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области | ед | Рассчитывается как сумма благоустроенных пешеходных коммуникацийЗначение базового показателя (2021г)-0 ед | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации г. о Красногорск | Квартальная |
| 10. | Количество приобретенной коммунальной техники за счет средств муниципального образования Московской области | ед | Значение показателей определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники с со финансированием за счет средств бюджета МО Значение базового показателя (2021г)-0 ед | Значение определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники за счет средств муниципального образования Московской области | Годовая |
| 11. | Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержанных за счет бюджетных средств | Кв метр | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Значение базового показателя (2021г)-0 кв метр | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Годовая |
| 12. | Замена детских игровых площадок  | ед | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год (в рамках реализации мероприятия 01.17, основного мероприятия 01, подпрограммы 2) Значение базового показателя (2021г)-0 ед | Предоставление отчетных форма в ГАС «Управление» | Годовая |

4)4

**6. Методика определения результатов выполнения мероприятий «Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № подпрограммы ХХ | № основного мероприятия YY | № мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1 | F2 | 01 | Благоустроены общественные территории с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области,  | ед. | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий» |
| 2. | 1 | F2 | 02 | Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области | ед. | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий» |
| 3. | 1 | F2 | 03 | Благоустроены скверы | ед. | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий» |
| 4. | 1 | F2 | 04 | Реализованы с использованием средств бюджета Московской области проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | ед. | Значение определяется как фактическое количество реализованных проектов благоустройства в муниципальных образованиях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в отчетном периоде |
| 5. | 1 | 01 | 01 | Изготовлено и установлено стел | шт | Значение определяется как фактическое количество изготовленных и установленных стел в отчетном периоде |
| 6. | 1 | 01 | 02 | Благоустроены лесопарковые зоны | ед. | Значение определяется как фактическое количество завершенных объектов благоустройства (лесопарковых зон) в отчетном периоде |
| 7. | 1 | 01 | 03 | Установлены детские, игровые площадки | ед | Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по итогам голосовани на портале «Добродел» в год, предшествующий году реализации.  |
| 8. | 1 | 01 | 04 | На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах)реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии | шт | Значение определяется как фактическое количество территорий, на которых реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии, включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах |
| 9. | 1 | 01 | 05 | Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха | ед | Значение определяется как фактическое количество завершенных объектов благоустройства (зон для досуга и отдыха, благоустроенных в парках культуры и отдыха) в отчетном периоде |
| 10. | 1 | 01 | 06 | Благоустроены пространства для активного отдыха | ед | Значение определяется как фактическое количество завершенных объектов благоустройства (пространств для активного отдыха) в отчетном периоде |
| 11. | 1 | 01 | 20 | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | ед | Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |
| Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий | ед | Количество разработанных архитектурно-планировочных концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий |
| Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | ед | Количество общественных территорий благоустроенных с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства и оценка качества выполненных работ | ед | Количество общественных территорий, для которых осуществлен строительный контроль и оценка качества выполненных работ  |
| Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства | ед | Количество общественных территорий, для которых осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства |
| Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости | ед | Количество общественных территорий, для которых проведена проверка достоверности определения сметной стоимости  |
| 12. | 1 | 01 | 21 | Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета | ед | Количество установленных детских, игровых площадок за счет средств местного бюджета |
| Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки | ед | Количество подготовленного асфальтобетонного покрытия под детские, игровые площадки |
| 13. | 1 | 01 | 22 | На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах)реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением за счет средств местного бюджета | шт. | Значение определяется как фактическое количество территорий, на которых реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии, включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах |
| 14. | 2 | F2 | 01 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед | Значение определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий |
| 15. | 2 | 01 | 01 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | кв.м | Значение рассчитывается как количество отремонтированных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов |
| 16. | 2 | 01 | 02 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | ед | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия с участием средств бюджета Московской области |
| Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области | ед | Значение определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия за счет средств муниципального образования Московской области |
| 17. | 2 | 01 | 03 | Количество созданных административных комиссий | ед | Значение определяется фактическим количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства |
| 18. | 2 | 01 | 04 | Количество приобретенной коммунальной техники | ед | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники с софинансированием за счет средств бюджета Московской области |
| Количество приобретенной коммунальной техники за счет средств муниципального образования Московской области | ед | Значение определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники за счет средств муниципального образования Московской области |
| 19. | 2 | 01 | 15 | Площадь дворовых территорий, содержащихся за счет бюджетных средств | кв. м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа |
| 20. | 2 | 01 | 16 | Площадь общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств (за исключением парков культуры и отдыха) | кв. м | Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа, за исключением парков культуры и отдыха. |
| 21. | 2 | 01 | 17 | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | ед | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий |
| 22. | 2 | 01 | 18 | Площадь парков культуры и отдыха, содержащихся за счет бюджетных средств | кв. м | Значение определяется как сумма площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа. |
| 23. | 2 | 01 | 19 | Площадь внутриквартальных проездов, содержащихся за счет бюджетных средств | кв. м | Значение определяется как сумма площадей внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа |
| 24. | 2 | 01 | 20 | Замена детских игровых площадок | ед | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 25. | 2 | 01 | 21 | Количество светильников | ед | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 26. | 2 | 01 | 22 | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | ед | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год |
| 27. | 2 | 01 | 23 | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | ед | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 28. | 2 | 01 | 24 | Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок | ед | Значение определяется фактическим количеством объектов (дворовые территории, общественные пространства), на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок |
| 29. | 2 | 01 | 25 | Количество организованных субботников и общественных работ | ед | Значение определяется фактическим количеством организованных субботников и общественных работ |
| 30. | 2 | 01 | 26 | Площадь бесхозяйных территорий, содержащихся за счет бюджетных средств | кв. м | Значение определяется как сумма площадей бесхозяйных территорий, находящихся на содержании ОМСУ городского округа |
| 31. | 2 | 02 | 01 | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | ед | Информация о достигнутом значении мероприятия предоставляется Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |
| 32. | 2 | 03 | 01 | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах  | ед | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в 2023 году на территории городского округа в соответствии с адресным перечнем подъездов |
| 33. | 2 | 03 | 02 | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов | ед | Значение показателя определяется фактическим количеством установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов |

**7.Перечень мероприятий подпрограммы 1. «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| **2023****год** | **2024****год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **Основное мероприятие F2.** Формирование комфортной городской среды | 2023-2027 | **Итого** | **686 071,97000** | **0,00000** | **686 071,97000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Х |
| Средства федерального бюджета | 317994,35000 | 0,00000 | 317 994,35000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 262079,50000 | 0,00000 | 262 079,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 105 998,12000 | 0,00000 | 105 998,12000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | **Мероприятие F2.01**.Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2023-2027 | **Итого** | **686 071,97000** | **0,00000** | **686 071,97** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  Управление благоустройства |
| Средства федерального бюджета | 317 994,35000 | 0,00000 | 317994,35000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 105 998,12000 | 0,00000 | 105 998,12000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 262 079,50000 | 0,00000 | 262079,500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены общественные территории с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, единица |  Х |  Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | **2024** **год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| I | II | III | IV |
| Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | **Мероприятие F2.02.**Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2023-2027 | **Итого** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление благоустройства |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области, единица |  Х | Х  | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | **2024** **год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | **Мероприятие F2.03.**Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 2023-2027 | **Итого** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление благоустройства |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены скверы, единица |  Х |  Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | **2024** **год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | **Мероприятие F2.04.**Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2023-2027 | **Итого** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление благоустройства |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Реализованы с использованием средств бюджета Московской области проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, единица |  Х | Х  | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | **2024** **год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | **Основное мероприятие 01.** Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | **Итого** | **546 673,38000** | **532 951,88000** | **13 721,50000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Х |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 283 053,72000 | 283 053,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 263 619,66000 | 249 898,16000 | 13721,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | **Мероприятие 01.01.**Изготовление и установку стел | 2023-2027 | **Итого** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление благоустройства |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Изготовлено и установлено стел, штук |  Х | Х  | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | **2024** **год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | **Мероприятие 01.02.**Благоустройство лесопарковых зон | 2023-2027 | **Итого** | **404 380,00000** | **404 380,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление благоустройства |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 249 906,84000 | 249 906,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 154 473,16000 | 154 473,16000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены лесопарковые зоны, единица | Х  | Х  | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | **2024** **год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | **Мероприятие 01.03.**Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований  | 2023-2027 | **Итого** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление благоустройства |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Установлены детские, игровые площадки, единица | Х  | Х  | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | **2024** **год** | **2025** **год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | **Мероприятие 01.04**.Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2023-2027 | **Итого** | **64 803,88000** | **64 803,88000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление благоустройства |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 33 146,88000 | 33 146,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 31 657,00000 | 31 657,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах)реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии, штук | Х  | Х  | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | **2024** **год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| I | II | III | IV |
| Х | 35 | 0 | 11 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | **Мероприятие 01.05.**Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха | 2023-2027 | **Итого** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление благоустройства |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, единица |  Х |  Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | **2024** **год** | **2025** **год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | **Мероприятие 01.06.** Благоустройство пространств для активного отдыха | 2023-2027 | **Итого** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление благоустройства |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены пространства для активного отдыха, единица | Х  |  Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | **2024** **год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | **Мероприятие 01.20.**Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 2023-2027 | **Итого** | **77 489,50000** | **63 768,00000** | **13 721,50000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление благоустройства |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 77 489,50 | 63 768,00 | 13721,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | **2024** **год** | **2025** **год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | **2024** **год** | **2025** **год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | **2024** **год** | **2025** **год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства и оценка качества выполненных работ, единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | **2024** **год** | **2025** **год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, единица  | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | **2024** **год** | **2025** **год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | **2024** **год** | **2025** **год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. |  **Мероприятие 01.21.**Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | **Итого** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление благоустройства |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета, единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | **2024** **год** | **2025** **год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки, единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | **2024** **год** | **2025** **год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9. | **Мероприятие 01.22.**Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | **Итого** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление благоустройства |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах)реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением за счет средств местного бюджета, штук | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 году** | **В том числе по кварталам:** | **2024** **год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по подпрограмме 1.** | **Итого** | **1 232 745,35000** | **532 951,88000** | **699 793,47000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Х |
| Средства федерального бюджета | 317 994,35000 | 0,00000 | 317 994,35000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 389 051,84000 | 283 053,72000 | 105 998,12000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 525 699,16000 | 249 898,16000 | 275 801,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

**Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)**

**муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.04 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеобъекта/адрес  | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| 2023 год | 2024 год | 2025год | 2026 год | 2027 год |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 41 | г.о Красногорск, ул. Парковая, 5,5а,6 до входа в парк |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 5 712,09 | 0,00 |  **Итого** | **5712,09000** | **5712,09000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 3027,40800 | 3027,40800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 2684,68200 | 2684,68200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 52 |  Нахабино, ул. Красноармейская, до Никольского святого источника |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 1 941,12 | 0,00 |  **Итого** | **1941,12000** | **1941,12000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 989,971200 | 989,971200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 951,14880 | 951,14880 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 63 | Красногорск, от ТЦ Пассаж до ул. Железнодорожная д. 1а |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 2 028,31 | 0,00 |  **Итого** | **2028,31000** | **2028,31000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1034,43800 | 1034,43800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 993,87190 | 993,87190 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 4 | Красногорск ул. Кирова, д.7 –ул. Народного Ополчения, д.5 (ост. Химчистка) |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 2 603,27 | 0,00 |  **Итого** | **2603,27000** | **2603,27000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1327,66800 | 1327,66800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 1275,60200 | 1275,60200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 85 | Нахабино ул .Панфилова, д.11(дорожка со стороны дс№23 |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 1293,50 | 0,00 |  **Итого** | **1293,50000** | **1293,50000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 659,68500 | 659,68500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 633,81500 | 633,81500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 96 | Красногорск от а/о «Кладбище» до 1.075 км |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 5574,93 |  |  **Итого** | **5574,93000** | **5574,93000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 2954,71300 | 2954,71300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 2620,21700 | 2620,21700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 18 | Красногорск ул. Ленина, д. 34-34а |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 3 026,17 |  |  **Итого** | **3026,1700** | **3026,1700** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1603,87000 | 1603,87000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 1422,30000 | 1422,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 19 | Красногорск ул. Комсомольская,д.9 (ДИП) |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 4 371,08 |  |  **Итого** | **4371,08000** | **4371,08000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 2316,67200 | 2316,67200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 2054,40800 | 2054,40800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 11 | Красногорск, ул. Вокзальная, д 11,12,23,24 |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 5 107,99 |  |  **Итого** | **5107,99000** | **5107,99000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 2605,07500 | 2605,07500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 2502,91500 | 2502,91500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 112 | Гольево ул. Центральная |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 4 651,09 |  |  **Итого** | **4651,09000** | **4651,09000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1823,55600 | 1823,55600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 2827,53400 | 2827,53400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 113 | Красногорск, ул. Мичурина |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 1 339,92 |  |  **Итого** | **1339,92000** | **1339,92000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 683,35920 | 683,359200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 656,56080 | 656,56080 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 114 | Нахабино ул. Дачная, от д.1(Верный) до д.3а |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 1 065,58 |  |  **Итого** | **1065,5800** | **1065,5800** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 564,75740 | 564,75740 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 500,82260 | 500,82260 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 115 | Нахабино дер.Нефедьево, от мемориала 9-й гвайдейской дивизии в сторону д.45г |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 4 674,75 |  |  **Итого** | **4674,75000** | **4674,75000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 2384,12300 | 2384,12300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 2290,62800 | 2290,62800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 116 | Ильинская дорога от ТЦ Премьера к госпиталю им. Вишневского |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 6 231,48 |  |  **Итого** | **6231,48000** | **6231,48000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 3302,68400 | 3302,68400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 2928,79600 | 2928,79600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 217 | Нахабино, ул. Школьная территория между д.1 и 3 (вблизи поликлиники) |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 1 932,60 |  |  **Итого** | **1932,60000** | **1932,60000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 985,62600 | 985,62600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 946,97400 | 946,97400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 218 | Красногорск ул. Ленина, д 29 |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 3 797,40 |  |  **Итого** | **3797,40000** | **3797,40000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1936,67400 | 1936,67400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 1860,72600 | 1860,72600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 19 | Нахабино ул. Панфилова, за д.13 (от пешеходного перехода вдоль д/с№13 по прямой с заворотом к 13д) |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 2 750,34 |  |  **Итого** | **2750,3400** | **2750,3400** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1457,68000 | 1457,68000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 1292,66000 | 1292,66000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 220 | Марьино ул. Центральная |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 2 953,30 |  |  **Итого** | **2953,30000** | **2953,30000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1565,24900 | 1565,24900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 1388,05100 | 1388,05100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 221 | Путилково ул. Сходненская, дд.23,21 |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 1 939,30 |  |  **Итого** | **1939,30000** | **1939,30000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1027,82900 | 1027,82900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 911,47100 | 911,47100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 222 | Нахабино ул. Институтская, д.10а (от сбербанка до памятника 300лет инженерным войскам) |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 1 592,13 |  |  **Итого** | **1592,13000** | **1592,13000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 843,82890 | 843,82890 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 748,30110 | 748,30110 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 223 | Путилково ул. Сходненская д.31 |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 1 705,90 |  |  **Итого** | **217,53000** | **217,53000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 52,01000 | 52,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 165,52000 | 165,52000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  ВСЕГО по мероприятию: **01.04**  |  |  |  |  |  |  |  **Итого** | **64 803,88000** | **64 803,88000** | **0,00** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 33 146,88000 | 33 146,88000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 31 657,00000 | 31 657,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

**Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)**

**муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.01**

 **подпрограммы 1. «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеобъекта/адрес  | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| 2023 год | 2024 год | 2025год | 2026 год | 2027 год |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | **Павшинская пойма, по адресу: ул. Красногорский бульвар, д. 14-18** |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.12.2024 | 31.12.2024 | 426,0000 | 0,00 |  Итого | **686 071,97000** | **0,00000** | **686 071,97** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета  | 317994,35000 | 0,00000 | 317994,35000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 105 998,12000 | 0,00000 | 105 998,12000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 262 079,50000 | 0,00000 | 262079,500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| **ВСЕГО по мероприятию : F2.01** |  |  |  |  |  |  |  Итого | **686 071,97000** | **0,00000** | **686 071,97000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 317994,35000 | 0,00000 | 317994,35000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 105 998,12000 | 0,00000 | 105 998,12000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 262079,50000 | 0,00000 | 262079,500 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |  |

**Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)**

**муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.02**

 **подпрограммы 1.«Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеобъекта/адрес  | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| 2023 год | 2024 год | 2025год | 2026 год | 2027 год |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Благоустройство Опалиховского лесопарка по адресу: Московская область, г.о Красногорск |  | Работы по благоустройству | 10.01.2022-01.06.2023 | 01.06.2023 | 103 421,14000 | 0,00000 |  **Итого** | **404 380,00000** | **404 380,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 249 906,84000 | 249 906,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа  | 154 473,16000 | 154 473,16000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **ВСЕГО по мероприятию: 01.02** |  |  |  |  |  |  |  **Итого** | **404 380,00000** | **404 380,00000** | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 249 906,84000 | 249 906,84000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 154 473,16000 | 154 473,16000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

**8. Перечень мероприятий подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия  |
|
| **2023****год** | **2024****год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| 1 | **Основное мероприятие F2.** Формирование комфортной городской среды | 2023-2027 | **Итого** | **110 500,00000** | **110 500,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Х  |
| Средства федерального бюджета  |  0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области |  68 289,00000 | 68 289,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области |  42 211,00000 | 42 211,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | **Мероприятие F2.01.**Ремонт дворовых территорий | 2023-2027 | **Итого** | **110 500,00000** | **110 500,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление благоустройства  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 68 289,00000 | 68 289,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 42 211,00000 | 42 211,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий, единица | Х  |  Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам** | **2024** **год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х  |  17 | 0  | 12 | 5  |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  |
| 2 | **Основное мероприятие 01**Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области  | 2023-2027 | **Итого** | **5 220 544,47** | **1 606 838,47000** | **1542853,00000** | **2070853,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Х |
| Средства федерального бюджета  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 10728,4700000  | 9 008,47000 |  860,00000 | 860,00 000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 5 209 816,00 000 | 1 597 830,00000 | 1541993,00000 | 2069993,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | **Мероприятие 01.01.**Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2023-2027 | **Итого** | **20 529,07000** | **10 529,07000** | **5 000,00000** | **5 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  Управление благоустройства  |
| Средства федерального бюджета  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 3 417,07 000 | 3 417,07000 |  0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 17 112,00 000 | 7 112,00000 |  5 000,00000 | 5 000,00000  |  0,00000 |  0,00000 |
| Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта, кв.м |  Х |  Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам** | **2024** **год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х  | 120  | 0  | 60  | 60  | 0  | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 2.2. | **Мероприятие 01.02.**Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023-2027 | **Итого** | **7 956,40000** | **7 756,40000** | **100,00 000** | **100,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  Управление благоустройства  |
| Средства федерального бюджета  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 4 731,40000  | 4 731,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 3 225,00 000 | 3 025,00000 | 100,00000 | 100,00 000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций, единица | Х  |  Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам** | **2024** **год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
|  Х | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 |  1 | 1  |  0 |  0 |
| Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области, единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам** | **2024** **год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | **Мероприятие 01.03.**Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2023-2027 | **Итого** | **2 580,00000** | **860,00 000** | **860,00 000** | **860,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  Управление благоустройства  |
| Средства федерального бюджета  |  0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 2 580,00000 | 860,00 000 | 860,00 000 | 860,00 000 |  0,00000 | 0,00000  |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество созданных административных комиссий, единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам** | **2024** **год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | **Мероприятие 01.04.**Приобретение коммунальной техники | 2023-2027 | **Итого** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление благоустройства   |
| Средства федерального бюджета |  0,00000 | 0,00000 |  0,00000 | 0,00000 |  0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области |  0,00000 | 0,00000 |  0,00000 | 0,00000 |  0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области |  0,00000 | 0,00000 |  0,00000 | 0,00000 |  0,00000 | 0,00000 |
| Количество приобретенной коммунальной техники, единица | Х |  Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |
|  Х |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Количество приобретенной коммунальной техники за счет средств муниципального образования Московской области, единица | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |
| Х |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2.5. | **Мероприятие 01.15.**Содержание дворовых территорий  | 2023-2027 | **Итого** | **1 079 444,00000** | **310 348,00000** | **309 548 ,00000** | **459 548,00000** | **0,00000** | **0 ,00000** |  Управление благоустройства   |
| Средства федерального бюджета |  0,00000 | 0,00000 |  0,00000 | 0,00000 |  0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области |  0,00000 | 0,00000 |  0,00000 | 0,00000 |  0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 1 079 444,00000 | 310 348,00000 | 309 548 ,00000 | 459 548,00000 |  0,00000 | 0,00000 |
| Площадь дворовых территорий, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м |  Х |  Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам** | **2024** **год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х |  294787,48 | *-* | *-* | *-* |  294787,48 |  0 |  0 | 0  | 0  |
| 2.6. | **Мероприятие 01.16.** Содержание в чистоте территории городского округа (общественные пространства) | 2023-2027 | **Итого** | **302472,00000** | **100 824,00000** | **100824,00000** | **100824,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  Управление благоустройства   |
| Средства федерального бюджета |  0,00000 | 0,00000 |  0,00000 | 0,00000 |  0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области |  0,00000 | 0,00000 |  0,00000 | 0,00000 |  0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 302472,00000 | 100824,00000 | 100824,00000 | 100824,00000 |  0,00000 | 0,00000 |
| Площадь общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств (за исключением парков культуры и отдыха), кв. м |  Х |  Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х  | 923396,03  | *-* | *-* | *-* | 923396,03  |  0 |  0 | 0  | 0  |
| 2.7. | **Мероприятие 01.17.**Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов) | 2023-2027 | **Итого** | **436 049,00000** | **52 683,00000** | **2683,00000** | **380683,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление благоустройства   |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 436 049,00000 | 52 683,00000 | 2 683,00000 | 380 683,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области, ед. | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам** | **2024** **год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  0 |  0 | 0  | 0  |
| 2.8. | **Мероприятие 01.18.**Содержание парков культуры и отдыха  | 2023-2027 | **Итого** | **1976571,00000** | 658 857,00000 | 658857,00000 | 658857,00000 | **0,00000** | **0,00000** |  Управление благоустройства   |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 1976571,00000 | 658857,00000 | 658857,00000 | 658857,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Площадь парков культуры и отдыха, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м |  Х |  Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам** | **2024** **год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
|  Х |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2.9. | **Мероприятие 01.19.** Содержание объектов дорожного хозяйства (внутриквартальные проезды) | 2023-2027 | **Итого** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  Управление благоустройства   |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Площадь внутриквартальных проездов, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м |  Х |  Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам** | **2024** **год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2.10. | **Мероприятие 01.20.** Замена и модернизация детских игровых площадок | 2023-2027 | **Итого** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  Управление благоустройства    |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  Замена детских игровых площадок, единица | Х  |  Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам** | **2024** **год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
|  Х |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2.11. | **Мероприятие 01.21.**Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения  | 2023-2027 | **Итого** | **641 346,00000** | **213 782,00000** | **213 782,00000** | **213 782,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  Управление благоустройства     |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 641 346,00000 | 213 782,00000 | 213 782,00000 | 213 782,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество светильников, единица |  Х |  Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам** | **2024** **год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х  |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2.12. | **Мероприятие 01.22.**Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения  | 2023-2027 | **Итого** | **34 500,00000** | **11 500,00000** | **11 500,00000** | **11 500,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  Управление благоустройства     |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 34 500,00000 | 11 500,00000 | 11 500,00000 | 11 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, единица | Х  |  Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам** | **2024** **год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
|  Х |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2.13. | **Мероприятие 01.23.**Установка шкафов управления наружным освещениям | 2023-2027 | **Итого** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление благоустройства     |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество установленных шкафов управления наружным освещением, единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам** | **2024** **год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2.14. | **Мероприятие 01.24.**Ликвидация несанкционированных навалов мусора | 2023-2027 | **Итого** | 182 343,00000 | 60 781,00000 | 60 781,00000 | 60 781,00000 | **0,00000** | **0,00000** | Управление благоустройства     |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 182 343,00000 | 60 781,00000 | 60 781,00000 | 60 781,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок, единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам** | **2024** **год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |  0 |  0 | 0  | 0  |
| 2.15. | **Мероприятие 01.25.**Организация общественных работ, субботников | 2023-2027 | **Итого** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление благоустройства     |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество организованных субботников и общественных работ, единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2.16. | **Мероприятие 01.26.**Содержание бесхозяйных территорий | 2023-2027 | **Итого** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление благоустройства     |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Площадь бесхозяйных территорий, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2.17 | **Мероприятие 01.51.**Укрепление материально-технической базы учреждения | 2023-2027 | **Итого** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.18 | **Мероприятие 01.52.**Содержание контейнерных площадок | 2023-2027 | **Итого** | **126 000,00000** | **42 000,00000** | **42000,00000** | **42000,00000** | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 126000,00000 | 42000,00000 | 42000,00000 | 42000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.19 | **Мероприятие 01.53.**Субсидии на иные цели учреждениям в сфере благоустройства | 2023-2027 | **Итого** | **48 300,00000** | **16 100,00000** | **16100,00000** | **16100,00000** | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 48300,00000 | 16100,00000 | 16100,00000 | 16100,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.20 | **Мероприятие 01.54.**Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства (МКУ) | 2023-2027 | **Итого** | **362 454,00000** | **120 818,00000** | **120818,00000** | **120818,00000** | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 362454,00000 | 120818,00000 | 120818,00000 | 120818,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | **Основное мероприятие 02** Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области  | 2023-2027 | **Итого** | **8 361,40000** | **8 360,04000** | **0,52000** | **0,84000** | **0,00000** | **0,00000** | Х |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 8 361,40000 | 8 360,04000 | 0,52000 | 0,84000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. | **Мероприятие 02.01.**Проведение капительного ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2023-2027 | **Итого** | **8 361,40000** | **8 360,04000** | **0,52000** | **0,84000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление благоустройства     |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 8 361,40000 | 8 360,04000 | 0,52000 | 0,84000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х | 35 | 0 | 11 | 11 | 13 |  0 |  0 | 0  | 0  |
| 4. | **Основное мероприятие 03** Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах  | 2023-2027 | **Итого** | **66300,00000** | **22 280,00000** | **22140,00000** | **21880,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Х |
| Средства федерального бюджета  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 40973,40000 | 13769,04000 | 13682,52000 | 13521,84000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 25326,60000 | 8510,96000 | 8457,48000 | 8358,16000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1. | **Мероприятие 03.01**. Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 | **Итого** | **66300,00000** | **22280,00000** | **22140,00000** | **21880,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление благоустройства     |
| Средства федерального бюджета  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 40973,40000 | 13769,04000 | 13682,52000 | 13521,84000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 25326,60000 | 8510,96000 | 8457,48000 | 8358,16000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х | 111 | 0 | 40 | 41 | 30 |  0 |  0 | 0  | 0  |
| 4.2. | **Мероприятие 03.02.** Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета  | 2023-2027 | **Итого** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление благоустройства     |
| Средства федерального бюджета  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов, единица | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |
| Х |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| **Итого по подпрограмме 2.** | **Итого** | **5 405 705,87000** | **1 747 978,51000** | **1564993,52000** | **2092733,84000** | **0,00000** | **0,00000** | Х |
| Средства федерального бюджета  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 119 990,87000 | 91 066,51000 | 14 542,52000 | 14 381,84000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 5 285 715,00000 | 1 656 912,00000 | 1550451,00000 | 2078352, 00000 | 0,00000 | 0,00000 |

**Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)**

**муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.02**

 **подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеобъекта/адрес  | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| 2023 год | 2024 год | 2025год | 2026 год | 2027 год |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Королёва, д. 8. Ориентиры:Пешеходная дорожка от парка Дружба до дороги между д. 8 и д. 9 | 25 | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 160,70 | 0,00 |  Итого | 160,70 | 160,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 99,63 | 99,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 61,07 | 61,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 66. Пешеходная дорожка между д. 66 и д. 64 по ул. Красноармейской | 25 | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 160,70 | 0,00 |  Итого | 160,70 | 160,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 99,63 | 99,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 61,07 | 61,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 48 и д. 56. Пешеходная дорожка вдоль детского сада № 41 и МБОУ СОШ № 3 | 574 | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 1330,40 | 0,00 |  Итого | 1330,40 | 1330,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 824,85 | 824,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 505,55 | 505,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Институтская, д. 9. Пешеходная дорожка от д. 9 по ул. Институтская к ГБУЗ МО Красногорская городская больница, поликлиника № 4 | 155 | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 996,34 | 0,00 |  Итого | 996,34 | 996,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 617,73 | 617,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 378,61 | 378,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Молодёжная, д. 2 и д. 10. Пешеходная дорожка от д. 2 до д. 10 по ул. Молодёжная | 278 | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 1800,34 | 0,00 |  Итого | 1800,34 | 1800,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1116,21 | 1116,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 684,13 | 684,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Школьная, д. 3, д. 3А. Пешеходная дорожка вблизи д. 3 и д. 3а | 318 | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 2200,03 | 0,00 |  Итого | 2200,03 | 2200,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1321,67 | 1321,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 878,36 | 878,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Чайковского, д. 12а.Пешеходная дорожка от д. 6 в сторону КП по ул. Чайковского. | 30 | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 150,84 | 0,00 |  Итого | 150,84 | 150,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 93,52 | 93,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 57,32 | 57,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Лесная, д. 4а | 10 | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 64,28 | 0,00 |  Итого | 64,28 | 64,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 39,85 | 39,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 24,43 | 24,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г.о. Красногорск, с. Дмитровское, ул. Центральная, д. 43 | 25 | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 120,70 | 0,00 |  Итого | 120,70 | 120,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 45,87 | 45,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 74,83 | 74,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Чайковского, д. 2.Пешеходная дорожка между д. 2 и Котельной № 6 по ул. Чайковского | 80 | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 631,40 | 0,00 |  Итого | 631,40 | 631,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 406,6 | 406,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 224,8 | 224,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, в д. Путилково, ул. Новотушинская 9 | 30 | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 140,67 | 0,00 |  **Итого** | **140,67** | **140,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 65,84 | 65,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 74,83 | 74,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, в п.Архангельское от дороги до д.21 | 25 | Работы по благоустройству | 10.01.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | 100,00 | 0,00 |  **Итого** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, в д. Грибаново от ул Ленина между д 48 и 49 | 25 | Работы по благоустройству | 10.01.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | 100,00 | 0,00 |  **Итого** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ВСЕГО по мероприятию 01.02** |  |  |  |  |  |  |  Итого | **7956,40000** | **7 756,40000** | **100,00 000** | **100,00000** | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 4731,40000  | 4 731,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 3 225,00 000 | 3 025,00000 | 100,00000 | 100,00 000 | 0,00 | 0,00 |

**9. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год  | 2024 год  | 2025 год  | 2026 год  | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Основное мероприятие 01**«Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | 2023-2027 | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | **Мероприятие 01.01.** «Обеспечение деятельности муниципальных органов- учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» | 2023-2027 | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление благоустройства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Итого по подпрограмме 3.** | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

**Адресный перечень общественных территорий, вынесенных на рейтинговое голосование, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке** **в 2023-2024 годах**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Победитель рейтингового голосования** | **2023** | **2024** |
| 1. | Обустройство Лесопарка «Изумрудные холмы» (2 этапа) |  |  |
|  | Обустройство Опалиховского лесопарка | **V** |  |
| 2. | «Благоустройство Торфяного озера по адресу: г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, Торфяной переулок |  | **V** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Адресный перечень дворовых территорий г.о. Красногорск, сформированный по результатам инвентаризации в СКПДИ, для выполнения работ по комплексному благоустройству в 2023 году** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОМСУ** | **Адрес объекта** | **2023****год** |
| Красногорск ГО | г.Красногорск, Советская 1 |   КБДТ |
| Красногорск ГО | г.Красногорск, ул. Советская 9,39,5, Октябрьская улица, 19Б,19 |    КБДТ |
| Красногорск ГО | го Красногорск, Красногорский б-р, к. 26, д. 28, д. 32, д. 34 |    КБДТ |
| Красногорск ГО | го Красногорск, Оптический переулок, д.5, д.5, к.1, д.7, д.7, к.1 |    КБДТ |
| Красногорск ГО | го Красногорск,р.п.Нахабино, ул. Красноармейская, д.49 |    КБДТ |
| Красногорск ГО | го Красногорск,р.п.Нахабино, ул.Красноармейская, д.5А |    КБДТ |
| Красногорск ГО | го Красногорскр.п.Нахабино, ул. Красноармейская, д.70 |    КБДТ |
| Красногорск ГО | го Красногорск,р.п.Нахабино, ул.Новая Лесная, д.1А, д.9 |    КБДТ |
| Красногорск ГО | го Красногорск,р.п.Нахабино, ул.Школьная, д.13 |    КБДТ |
| Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8, д. 10 |    КБДТ |
| Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Первомайская, д. 11, д. 12 |    КБДТ |
| Красногорск ГО | го Красногорск, ул.Светлая, д.д.6,8,9 |    КБДТ |
| Красногорск ГО | го Красногорск,ул. Успенская 11 |    КБДТ |
| Красногорск ГО | д. Путилково, д.14,15 |    КБДТ |
| Красногорск ГО | Красногорский бульвар, д.20 |    КБДТ |
| Красногорск ГО | Павшинский б-р, д. 16, д. 18, д. 20 |    КБДТ |
| Красногорск ГО | Павшинский б-р, д. 7 |   КБДТ  |
| Красногорск ГО | Павшинский бульвар, д.24,26,28 |    КБДТ |
| Красногорск ГО | п.Нахабино, ул. Молодежная, д.10 |    КБДТ |
| Красногорск ГО | Подмосковный бульвар, д.1,3,5,7 |    КБДТ |
| Красногорск ГО | поселок Архангельское, д.2, д. 5, д. 8, д. 13 |    КБДТ |
| Красногорск ГО | пос.Мечниково, д.22 |    КБДТ |
| Красногорск ГО | пос.Мечниково, д.8-9 |   КБДТ  |
| Красногорск ГО | Путилково, д.11 |    КБДТ |
| Красногорск ГО | Путилково, ул.Садовая, д.20 |   |
| Красногорск ГО | р.п.Нахабино, ул. Институтская, д.8 |    КБДТ |
| Красногорск ГО | р.п.Нахабино, ул.Молодежная, д.2, д.4, д.6; Школьная, д.5 |    КБДТ |
| Красногорск ГО | с.Петрово-Дальнее, ул.Новый поселок, д.5а-пос.Мечниково д.21 |    КБДТ |
| Красногорск ГО | ул. Головкина д.7 |   КБДТ  |
| Красногорск ГО | ул. Димитрова, д. 1, д. 3, д. 5, д. 7, ул. Железнодорожная, д. 23, д. 24, д. 25, д. 25А |    КБДТ |
| Красногорск ГО | ул. Заводская, д. 17, д. 23, д. 24 |    КБДТ |
| Красногорск ГО | ул. Зверева, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8 |   КБДТ  |
| Красногорск ГО | ул. Светлая, д.10 |   КБДТ |
| Красногорск ГО | ул. Чайковского, д. 13, д. 11, д.9; пр-д Чехова, д. 6, д. 4; Волоколамское шоссе, д. 5/2, д. 6, д. 7/1; Строительный проезд, д. 3, д. 5 |   КБДТ |
| Красногорск ГО | Красногорский б-р, д. 25 |   КБДТ |
| Красногорск ГО | Поселок дачного хозяйства Архангельское, д. 10.13.14 |   КБДТ |