О подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского округа Красногорск к осенне-зимнему периоду 2020/2021 годов

В целях подготовки жилищно-коммунального и энергетического хозяйства городского округа Красногорск к осенне-зимнему периоду 2020/2021 годов, во исполнение Распоряжения Правительства Московской области от 20.04.2020 №238-РП «О подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду 2020/2021 года», **постановляю:**

1. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов по городскому округу Красногорск (Приложение №1).

2. Утвердить состав комиссии по приемке готовности объектов теплосетевого хозяйства (котельные и тепловые сети) к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов (Приложение №2).

2.1. Утвердить состав комиссии по приемке готовности объектов жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов (Приложение №3).

2.2. Утвердить состав комиссии по приемке готовности объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов (Приложение №4).

3. Утвердить состав постоянно действующего штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2020/2021 года объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и объектов социальной сферы независимо от их форм собственности по городскому округу Красногорск (Приложение №5).

4. Утвердить план-график по подготовке жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2020/2021 годов (Приложение №6). Ответственность за непредоставление необходимого комплекта документов несет управляющая организация в соответствии с действующим законодательством.

5. Утвердить форму акта проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021гг (Приложение №7).

6. Утвердить форму паспорта готовности многоквартирного дома к эксплуатации в осенне-зимний период 2020/2021 (Приложение №8).

7. Утвердить требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии (Приложение №9).

8. Данное постановление опубликовать в газете «Красногорские вести» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Красногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Красногорск Р.В. Комиссарова.

Глава городского

округа Красногорск Э.А. Хаймурзина

Верно:

Старший инспектор общего отдела

Управления делами Ю.Г. Никифорова

Исполнитель: С.А. Голощапов

Разослано: в дело-2, прокуратура, Комиссарову, Миначенкову, Тельбухову, Мелешкевич, Шарварко, УК, РСО, редакция газеты «Красногорские вести».

Приложение №1

к постановлению администрации

городского округа Красногорск

от 30.04. 2020 № 835

Комплексный план мероприятий по подготовке

к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов

по городскому округу Красногорск

1. Начальникам территориальных отделов и МКУ «Единая служба заказчика» в части города Красногорск разработать и до 20 мая 2020 года представить в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск утвержденные комплексные планы мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда, социальной сферы, котельных и тепловых сетей к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов.
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства (Голощапов С.А.):

2.1. В срок до 30 апреля 2020 года представить в Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» утвержденные планы-графики готовности многоквартирных домов к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 года.

2.2. В период с 11 мая до 20 мая 2020 года провести проверки технического состояния объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Красногорск, находящихся на балансе подведомственных организаций.

2.3. По результатам проверок представить в Министерство энергетики Московской области комплексные планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в городском округе Красногорск независимо от форм собственности к осенне-зимнему периоду 2020/2021 годов.

2.4. В срок до 01 сентября 2020 года представить в Министерство энергетики Московской области реестры актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей.

2.5. В срок до 15 сентября 2020 года обеспечить готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетического хозяйства и социальной сферы в городском округе Красногорск, а также нормативный запас жидкого (в том числе резервного) топлива на муниципальных котельных к осенне-зимнему периоду 2020/2021 годов и представить данную информацию в Министерство энергетики Московской области.

2.6. В срок до 15 сентября 2020 года представить в Министерство энергетики Московской области реестры паспортов готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы.

2.7. Обеспечить проведение, начиная с 15 сентября 2020 года и до начала отопительного периода, пробных топок, в том числе на резервных видах топлива.

2.8. В срок до 15 октября 2020 года представить в Министерство энергетики Московской области акты и паспорта готовности теплоснабжающих организаций.

2.9. В срок до 15 октября 2020 года представить в Министерство энергетики Московской области акты и паспорта готовности электроснабжающих организаций.

2.10. В срок до 01 сентября 2020 года обеспечить контроль за формированием аварийных запасов материально-технических ресурсов в эксплуатирующих организациях, находящихся на территории городского округа Красногорск для оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2020/2021 годов.

2.11. В срок до 20 сентября 2020 года провести практические занятия с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры и энергетического хозяйства городского округа Красногорск.

2.12. Согласовать с Министерством энергетики Московской области и поставщиками топливно-энергетических ресурсов предельные годовые объемы потребления (лимиты) природного газа для котельных, обеспечивающих бесперебойное теплоснабжение потребителей.

2.13. Обеспечить объекты коммунальной инфраструктуры бесперебойным электроснабжением от двух независимых взаимнорезервирующих источников электропитания с использованием устройств автоматического переключения или автономных источников электроснабжения аварийного резерва.

2.14. В период с 01 июня по 01 ноября 2020 года представлять в Министерство энергетики Московской области обобщенные статистические данные по городскому округу Красногорск по форме федерального государственного статистического наблюдения №1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 №7.

2.15. При подготовке паспортов готовности многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду 2020/2021 годов указывать сведения о наличии договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, а также акты технического обслуживания внутридомового газового оборудования.

2.16. Обеспечить контроль за подготовкой ведомственного жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры.

2.17. Обеспечить контроль за своевременной оплатой муниципальными организациями потребленных топливно-энергетических ресурсов согласно заключенным договорам с поставщиками энергоносителей.

3. Руководителям ресурсоснабжающих организаций:

3.1. Совместно с территориальными отделами и администрацией городского округа Красногорск провести проверки технического состояния объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Красногорск, находящихся на балансе подведомственных организаций.

3.2. По результатам проверок представить в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск комплексные планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в городском округе Красногорск независимо от форм собственности к осенне-зимнему периоду 2020/2021 годов.

3.3. В срок до 01 сентября 2020 года представить в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск реестр актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей.

3.4. В срок до 01 сентября 2020 года обеспечить готовность объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в городском округе Красногорск, а также нормативный запас жидкого (в том числе резервного) топлива на муниципальных котельных к осенне-зимнему периоду 2020/2021 годов и представить данную информацию в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск.

3.5. В срок до 20 сентября 2020 года представить в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск акты проведения пробных топок.

3.6. В срок до 28 сентября 2020 года представить в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск акты и паспорта готовности теплоснабжающих организаций.

3.7. В срок до 28 сентября 2020 года представить в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск акты и паспорта готовности электроснабжающих организаций.

3.8. В срок до 01 сентября 2020 года обеспечить контроль за формированием аварийных запасов материально-технических ресурсов в эксплуатирующих организациях, находящихся на территории городского округа Красногорск для оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2020/2021 годов.

3.9. В срок до 20 сентября 2020 года совместно с Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск провести практические занятия с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры и энергетического хозяйства городского округа Красногорск.

3.10. Согласовать с Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск, Министерством энергетики Московской области и поставщиками топливно-энергетических ресурсов предельные годовые объемы потребления (лимиты) природного газа для котельных, обеспечивающих бесперебойное теплоснабжение потребителей.

3.11. Обеспечить объекты коммунальной инфраструктуры бесперебойным электроснабжением от двух независимых взаимнорезервирующих источников электропитания с использованием устройств автоматического переключения или автономных источников электроснабжения аварийного резерва.

3.12. В период с 01 июня по 01 ноября 2020 года представлять в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск статистические данные по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 №7.

3.13. Обеспечить контроль за своевременной оплатой муниципальными организациями потребленных топливно-энергетических ресурсов согласно заключенным договорам с поставщиками энергоносителей.

4. Начальникам Управления образования, Управления по культуре, Управления физической культуры и спорта, Отдела содействия здравоохранению Управления по социальным вопросам:

4.1. Предоставить графики подготовки объектов социальной сферы подведомственных организаций к осенне-зимнему периоду 2020/2021 годов в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск (Приложение).

4.2. Обеспечить готовность к осенне-зимнему периоду 2020/2021 годов объектов социальной сферы.

4.3. В срок до 10 сентября 2020 года представить в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск паспорта готовности объектов социальной сферы.

5. Руководителям управляющих организаций:

5.1. В срок до 10 сентября 2020 года представить в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск паспорта готовности жилищного фонда;

5.2. Представить в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск в срок до 10 сентября 2020 года реестры актов проверок и паспортов готовности к осенне-зимнему периоду 2020/2021 годов объектов жилищного фонда и социальной сферы;

5.3. При подготовке паспортов готовности к осенне-зимнему периоду 2020/2021 годов указывать сведения о наличии договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, а также акты технического обслуживания внутридомового газового оборудования;

6. Руководителям организаций и предприятий обеспечить 100% оплату текущих платежей за энергоносители.

7. Руководителям бюджетных организаций обеспечить полное и своевременное выполнение требований теплоснабжающих организаций, связанных с подготовкой к зиме.

Приложение к бланку № 013430

Приложение №2

к постановлению администрации

городского округа Красногорск

от 30.04. 2020 № 835 .

Состав комиссии по приемке готовности объектов теплосетевого хозяйства (котельные и тепловые сети) к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов по городскому округу Красногорск

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии: | Первый заместитель главы администрации  Р.В. Комиссаров |
| Заместитель председателя  Комиссии | Начальник управления ЖКХ администрации  Ю.В. Мелешкевич |
| Члены комиссии:  Руководитель теплоснабжающей организации  Представитель Министерства  энергетики Московской области  (по согласованию)  Представитель управления по технологическому и экологическому надзору федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Московской области (по согласованию)  Директор МКУ «Единая служба заказчика»  Э.В. Иванов  (на территории г. Красногорск) | Заместитель начальника управления ЖКХ – начальник отдела ОСИС  С.А. Голощапов  Начальник отдела Красногорск управления по развитию территорий  А.В. Шалаев  Начальник отдела Павшинская Пойма управления по развитию территорий  В.В. Леонов  Заместитель начальника управления по развитию территорий - начальник отдела Нахабино  М.Ю. Пшонкин  Заместитель начальника управления по развитию территорий - начальник отдела Ильинское  М.В. Комловский  Заместитель начальника управления по развитию территорий - начальник отдела Отрадненское  В.А. Цуканов |

Приложение к бланку № 013430

Приложение №3

к постановлению администрации

городского округа Красногорск

от 30.04. 2020 № 835

Состав комиссии по приемке готовности объектов жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов по городскому округу Красногорск

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии: | Первый заместитель главы администрации  Р.В. Комиссаров |
| Заместитель председателя  Комиссии: | Начальник управления ЖКХ администрации  Ю.В. Мелешкевич |
| Члены комиссии:  Руководитель теплоснабжающей организации  Представитель Министерства  энергетики Московской области  (по согласованию)  Представитель управления по технологическому и экологическому надзору федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Московской области (по согласованию)  Заведующий территориальным отделом №15 ГУМО «Государственная жилищная инспекция Московской области»  С.В. Белянский  Директор МКУ «Единая служба заказчика»  Э.В. Иванов  (на территории г. Красногорск) | Начальник отдела эксплуатации жилых помещений управления ЖКХ  О.А. Рожкова  Заместитель начальника управления ЖКХ – начальник отдела ОСИС  С.А. Голощапов  Начальник отдела Красногорск управления по развитию территорий  А.В. Шалаев  Начальник отдела Павшинская Пойма управления по развитию территорий  В.В. Леонов  Заместитель начальника управления по развитию территорий - начальник отдела Нахабино  М.Ю. Пшонкин  Заместитель начальника управления по развитию территорий - начальник отдела Ильинское  М.В. Комловский  Заместитель начальника управления по развитию территорий - начальник отдела Отрадненское  В.А. Цуканов |

Приложение к бланку № 013430

Приложение №4

к постановлению администрации

городского округа Красногорск

от 30.04. 2020 № 835

Состав комиссии по приемке готовности объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов по городскому округу Красногорск

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии: | Первый заместитель главы администрации  Р.В. Комиссаров |
| Заместитель председателя  Комиссии: | Начальник управления ЖКХ администрации  Ю.В. Мелешкевич |
| Члены комиссии:  Руководитель теплоснабжающей организации  Представитель Министерства  энергетики Московской области  (по согласованию)  Представитель управления по технологическому и экологическому надзору федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Московской области (по согласованию)  Директор МКУ «Единая служба заказчика»  Э.В. Иванов  (на территории г. Красногорск)  Начальник отдела Павшинская Пойма управления по развитию территорий  В.В. Леонов  Заместитель начальника управления по развитию территорий - начальник отдела Нахабино  М.Ю. Пшонкин  Заместитель начальника управления по развитию территорий - начальник отдела Ильинское  М.В. Комловский | Заместитель начальника управления ЖКХ – начальник отдела ОСИС  С.А. Голощапов  Начальник отдела эксплуатации жилых помещений управления ЖКХ  О.А. Рожкова  Начальник управления образования администрации  Н.С. Тимошина (по объектам образования)  Начальник управления по культуре администрации Г.М. Ковалева (по объектам культуры)  Начальник управления по социальным вопросам администрации  Э.К. Кавалерская (по социальным объектам и объектам здравоохранения)  Начальник управления по физической культуре и спорту администрации  А.В. Кокурин (по спортивным объектам)  Начальник отдела Красногорск управления по развитию территорий  А.В. Шалаев  Заместитель начальника управления по развитию территорий - начальник отдела Отрадненское  В.А. Цуканов |

Приложение к бланку № 013430

Приложение №5

к постановлению администрации

городского округа Красногорск

от 30.04. 2020 № 835

Состав постоянно действующего штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2020/2021 годов на объектах жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и объектов социальной сферы независимо от их форма собственности по городскому округу Красногорск

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии: | Первый заместитель главы администрации  Р.В. Комиссаров |
| Заместитель председателя  Комиссии: | Начальник управления ЖКХ администрации  Ю.В. Мелешкевич |
| Члены комиссии:  Генеральный директор  ПАО «Красногорская теплосеть»  Д.В. Левин  Заведующий территориальным отделом №15 ГУМО «Государственная жилищная инспекция Московской области»  С.В. Белянский  Директор МКУ «Единая служба заказчика»  Э.В. Иванов  (на территории г. Красногорск)  Начальник отдела Павшинская Пойма управления по развитию территорий  В.В. Леонов  Заместитель начальника управления по развитию территорий - начальник отдела Нахабино  М.Ю. Пшонкин  Заместитель начальника управления по развитию территорий - начальник отдела Ильинское  М.В. Комловский | Заместитель начальника управления ЖКХ – начальник отдела ОСИС  С.А. Голощапов  Начальник отдела эксплуатации жилых помещений управления ЖКХ  О.А. Рожкова  Начальник управления образования администрации  Н.С. Тимошина (по объектам образования)  Начальник управления по культуре администрации Г.М. Ковалева (по объектам культуры)  Начальник управления по социальным вопросам администрации  Э.К. Кавалерская (по социальным объектам и объектам здравоохранения)  Начальник управления по физической культуре и спорту администрации  А.В. Кокурин (по спортивным объектам)  Начальник отдела Красногорск управления по развитию территорий  А.В. Шалаев  Заместитель начальника управления по развитию территорий - начальник отдела Отрадненское  В.А. Цуканов |

Приложение к бланку № 013430

Приложение №6

к постановлению администрации

городского округа Красногорск

от 30.04. 2020 № 835

ПЛАН-ГРАФИК

по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 годов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес объекта | Управляющая (эксплуатирующая) организация | Дата сдачи паспорта |
| с. Петрово-Дальнее, ул. Суворовская, д. 4 | АО "Вектор Плюс" | 31.07.2020 |
| с. Петрово-Дальнее, ул. Суворовская, д. 6 | АО "Вектор Плюс" | 31.07.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Широкая, д. 5 | ЖСК "Диалог" | 07.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Широкая, д. 5А | ЖСК "Диалог-М" | 07.08.2020 |
| ул. Железнодорожная, д. 26А | ЖСК "ЗЕНИТ" | 21.08.2020 |
| ул. Железнодорожная, д. 28А | ЖСК "ЗЕНИТ" | 21.08.2020 |
| ул. Железнодорожная, д. 32 | ЖСК "ЗЕНИТ" | 21.08.2020 |
| ул. Железнодорожная, д. 34 | ЖСК "ЗЕНИТ" | 21.08.2020 |
| ул. Г. Димитрова, д. 4 | ЖСК "ЗЕНИТ" | 21.08.2020 |
| ул. Г. Димитрова, д. 6 | ЖСК "ЗЕНИТ" | 21.08.2020 |
| ул. Г. Димитрова, д. 8 | ЖСК "ЗЕНИТ" | 21.08.2020 |
| ул. Г. Димитрова, д. 10 | ЖСК "ЗЕНИТ" | 21.08.2020 |
| ул. Комсомольская, д. 25 | ЖСК "ЗЕНИТ" | 21.08.2020 |
| ул. Комсомольская, д. 29 | ЖСК "ЗЕНИТ" | 21.08.2020 |
| ул. Циолковского, д. 22 | ЖСК "ЗЕНИТ" | 21.08.2020 |
| ул. Школьная, д. 12 | ЖСК "Зенит-2" | 25.08.2020 |
| ул. Школьная, д. 20А | ЖСК "Зенит-2" | 25.08.2020 |
| ул. Циолковского, д. 17 | ЖСК "Зенит-К" | 25.08.2020 |
| ул. Братьев Горожанкиных, д. 8 | ЖСК "Зоркий" | 25.08.2020 |
| ул. Ленина, д. 49 | ЖСК "Зоркий-2" | 25.08.2020 |
| ул. Ленина, д. 47/3 | ЖСК "Зоркий-3" | 25.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 24 | ЖСК "ЛУЧ" | 26.08.2020 |
| ул. Заводская, д. 31 | ЖСК "Машиностроитель" | 25.08.2020 |
| д. Аристово, пер. Тихий, д. 6 | ЖСК "Новое Аристово" | 14.08.2020 |
| д. Аристово, пер. Тихий, д. 2 | ЖСК "Новое Аристово" | 14.08.2020 |
| д. Аристово, ул. Светлая, д. 2 | ЖСК "Новое Аристово" | 14.08.2020 |
| д. Аристово, ул. Светлая, д. 3 | МУП "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ" | 19.06.2020 |
| д. Аристово, ул. Светлая, д. 4 | ЖСК "Новое Аристово" | 14.08.2020 |
| д. Аристово, ул. Светлая, д. 5 | ЖСК "Новое Аристово" | 14.08.2020 |
| д. Аристово, ул. Светлая, д. 7 | ЖСК "Новое Аристово" | 14.08.2020 |
| д. Аристово, ул. Светлая, д. 9 | ЖСК "Новое Аристово" | 14.08.2020 |
| д. Аристово, ул. Светлая, д. 11 | МУП "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ" | 17.06.2020 |
| д. Аристово, ул. Светлая, д. 15 | ЖСК "Новое Аристово" | 14.08.2020 |
| д. Аристово, ул. Светлая, д. 17 | ЖСК "Новое Аристово" | 14.08.2020 |
| д. Аристово, ул. Светлая, д. 21 | МУП "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ" | 18.06.2020 |
| д. Аристово, ул. Светлая, д. 23 | ЖСК "Новое Аристово" | 14.08.2020 |
| д. Аристово, ул. Светлая, д. 29 | ЖСК "Новое Аристово" | 14.08.2020 |
| д. Аристово, ул. Весенняя, д. 2 | ЖСК "Новое Аристово" | 10.08.2020 |
| д. Аристово, ул. Весенняя, д. 4 | ЖСК "Новое Аристово" | 10.08.2020 |
| д. Аристово, ул. Весенняя, д. 5 | ЖСК "Новое Аристово" | 10.08.2020 |
| д. Аристово, ул. Весенняя, д. 6 | ЖСК "Новое Аристово" | 10.08.2020 |
| д. Аристово, ул. Весенняя, д. 7 | ЖСК "Новое Аристово" | 10.08.2020 |
| д. Аристово, ул. Весенняя, д. 8 | ЖСК "Новое Аристово" | 10.08.2020 |
| д. Аристово, пер. Тихий, д. 1 | МУП "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ" | 10.06.2020 |
| д. Аристово, пер. Тихий, д. 4 | МУП "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ" | 11.06.2020 |
| д. Аристово, ул. Светлая, д. 1 | МУП "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ" | 11.08.2020 |
| д. Аристово, ул. Светлая, д. 8 | МУП "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ" | 09.06.2020 |
| д. Аристово, ул. Светлая, д. 13 | МУП "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ" | 08.06.2020 |
| д. Аристово, ул. Светлая, д. 27 | МУП "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ" | 12.06.2020 |
| д. Аристово, ул. Весенняя, д. 3 | МУП "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ" | 11.06.2020 |
| п. Новый, д. 1 | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 31.07.2020 |
| п. Новый, д. 2 | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 31.07.2020 |
| п. Новый, д. 4 | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 31.07.2020 |
| п. Новый, д. 7 | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 31.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Новая, д. 6 | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 27.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 12А | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 27.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Институтская д. 15 | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 27.07.2020 |
| п. Новый, д. 12 | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 31.07.2020 |
| п. Новый, д. 23А | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 31.07.2020 |
| п. Архангельское, д. 3 | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 31.07.2020 |
| ул. Согласия, д. 4 | ЗАО "КРАУС-М" | 21.08.2020 |
| ул. Согласия, д. 5 | ЗАО "КРАУС-М" | 21.08.2020 |
| ул. Согласия, д. 6 | ЗАО "КРАУС-М" | 31.08.2020 |
| ул. Согласия, д. 7 | ЗАО "КРАУС-М" | 31.08.2020 |
| ул. Согласия, д. 9 | ЗАО "КРАУС-М" | 31.08.2020 |
| ул. Согласия, д. 10 | ЗАО "КРАУС-М" | 31.08.2020 |
| ул. Согласия, д. 11 | ЗАО "КРАУС-М" | 31.08.2020 |
| ул. Согласия, д. 13 | ЗАО "КРАУС-М" | 21.08.2020 |
| ул. Согласия, д. 14 | ЗАО "КРАУС-М" | 21.08.2020 |
| ул. Согласия, д. 15 | ЗАО "КРАУС-М" | 21.08.2020 |
| ул. Согласия, д. 16 | ЗАО "КРАУС-М" | 31.08.2020 |
| ул. Согласия, д. 17 | ЗАО "КРАУС-М" | 31.08.2020 |
| ул. Согласия, д. 19 | ЗАО "КРАУС-М" | 31.08.2020 |
| ул. Парковая, д. 1Г | ИП Беличенко | 27.07.2020 |
| ул. Парковая, д. 1Б | ИП Беличенко | 27.07.2020 |
| ул. Парковая, д. 1А | ИП Беличенко | 27.07.2020 |
| ул. Парковая, д. 1В | ИП Беличенко | 27.07.2020 |
| ул. Парковая, д. 5А | ИП Беличенко | 10.08.2020 |
| ул. Парковая, д. 5В | ИП Беличенко | 10.08.2020 |
| ул. Парковая, д. 5Г | ИП Беличенко | 10.08.2020 |
| ул. Парковая, д. 5Б | ИП Беличенко | 10.08.2020 |
| с. Дмитровское, ул. Молодежная, д. 7 | МБУ "КГС" | 11.08.2020 |
| с. Дмитровское, ул. Молодежная, д. 8 | МБУ "КГС" | 17.08.2020 |
| с. Дмитровское, ул. Молодежная, д. 9 | МБУ "КГС" | 17.08.2020 |
| с. Дмитровское, ул. Садовая, д. 1 | МБУ "КГС" | 15.06.2020 |
| с. Дмитровское, ул. Садовая, д. 2 | МБУ "КГС" | 15.06.2020 |
| с. Дмитровское, ул. Садовая, д. 3 | МБУ "КГС" | 15.06.2020 |
| с. Дмитровское, ул. Колхозная, д. 92А | МБУ "КГС" | 15.06.2020 |
| п. Ильинское-Усово, ул. Верхняя Стройка, д. 6 | МБУ "КГС" | 05.08.2020 |
| п. Ильинское-Усово, ул. Верхняя Стройка, д. 7 | МБУ "КГС" | 05.08.2020 |
| п. Ильинское-Усово, ул. Верхняя Стройка, д. 8 | МБУ "КГС" | 05.08.2020 |
| п. Ильинское-Усово, ул. Верхняя Стройка, д. 8А | МБУ "КГС" | 05.08.2020 |
| п. Ильинское-Усово, ул. Верхняя Стройка, д. 8Б | МБУ "КГС" | 05.08.2020 |
| п. Ильинское-Усово, ул. Верхняя Стройка, д. 8В | МБУ "КГС" | 05.08.2020 |
| п. Ильинское-Усово, ул. Верхняя Стройка, д. 16 | МБУ "КГС" | 05.08.2020 |
| п. Ильинское-Усово, ул. Верхняя Стройка, д. 17 | МБУ "КГС" | 05.08.2020 |
| п. Ильинское-Усово, ул. Верхняя Стройка, д. 18 | МБУ "КГС" | 05.08.2020 |
| п. Ильинское-Усово, ул. Новый поселок, д. 1 | МБУ "КГС" | 31.07.2020 |
| п. Ильинское-Усово, ул. Новый поселок, д. 2 | МБУ "КГС" | 31.07.2020 |
| п. Ильинское-Усово, ул. Новый поселок, д. 3 | МБУ "КГС" | 31.07.2020 |
| п. Ильинское-Усово, ул. Новый поселок, д. 4 | МБУ "КГС" | 31.07.2020 |
| п. Ильинское-Усово, ул. Новый поселок, д. 5 | МБУ "КГС" | 31.07.2020 |
| п. Ильинское-Усово, ул. Новый поселок, д. 5А | МБУ "КГС" | 31.07.2020 |
| п. Ильинское-Усово, ул. Новый поселок, д. 8А | МБУ "КГС" | 31.07.2020 |
| п. Ильинское-Усово, ул. Новый поселок, д. 11А | МБУ "КГС" | 31.07.2020 |
| п. Ильинское-Усово, ул. Новый поселок, д. 11Б | МБУ "КГС" | 31.07.2020 |
| п. Ильинское-Усово, ул. Центральная Усадьба, д. 1 | МБУ "КГС" | 17.08.2020 |
| п. Ильинское-Усово, ул. Центральная Усадьба, д. 2 | МБУ "КГС" | 17.08.2020 |
| с. Ильинское, ул. Ленина, д. 5 | МБУ "КГС" | 17.06.2020 |
| с. Петрово-Дальнее, ул. Колхозная, д. 3 | МБУ "КГС" | 11.08.2020 |
| с. Петрово-Дальнее, ул. Колхозная, д. 9А | МБУ "КГС" | 11.08.2020 |
| с. Петрово-Дальнее, ул. Колхозная, д. 11Б | МБУ "КГС" | 11.08.2020 |
| с. Петрово-Дальнее, ул. Поселок Ленинский, д. 16 | МБУ "КГС" | 31.07.2020 |
| с. Петрово-Дальнее, ул. Поселок Ленинский, д. 17 | МБУ "КГС" | 31.07.2020 |
| с. Петрово-Дальнее, ул. Поселок Ленинский, д. 18 | МБУ "КГС" | 31.07.2020 |
| с. Петрово-Дальнее, ул. Поселок Ленинский, д. 19 | МБУ "КГС" | 31.07.2020 |
| с. Петрово-Дальнее, ул. Поселок Ленинский, д. 20 | МБУ "КГС" | 31.07.2020 |
| с. Петрово-Дальнее, ул. Поселок Ленинский, д. 21 | МБУ "КГС" | 31.07.2020 |
| с. Петрово-Дальнее, ул. Поселок Ленинский, д. 22 | МБУ "КГС" | 31.07.2020 |
| с. Петрово-Дальнее, ул. Поселок Ленинский, д. 23 | МБУ "КГС" | 31.07.2020 |
| с. Петрово-Дальнее, ул. Поселок Ленинский, д. 24 | МБУ "КГС" | 31.07.2020 |
| с. Петрово-Дальнее, ул. Поселок Ленинский, д. 25 | МБУ "КГС" | 31.07.2020 |
| с. Петрово-Дальнее, ул. Поселок Ленинский, д. 26 | МБУ "КГС" | 31.07.2020 |
| с. Петрово-Дальнее, ул. Поселок Ленинский, д. 27 | МБУ "КГС" | 31.07.2020 |
| с. Петрово-Дальнее, ул. Поселок Ленинский, д. 28 | МБУ "КГС" | 05.08.2020 |
| с. Петрово-Дальнее, ул. Поселок Ленинский, д. 29 | МБУ "КГС" | 05.08.2020 |
| с. Петрово-Дальнее, ул. Поселок Ленинский, д. 30 | МБУ "КГС" | 05.08.2020 |
| с. Петрово-Дальнее, ул. Поселок Ленинский, д. 31 | МБУ "КГС" | 05.08.2020 |
| с. Петрово-Дальнее, ул. Поселок Ленинский, д. 32 | МБУ "КГС" | 05.08.2020 |
| с. Петрово-Дальнее, ул. Поселок Ленинский, д. 33 | МБУ "КГС" | 05.08.2020 |
| п. Архангельское, д. 36 | МБУ "КГС" | 31.07.2020 |
| п. Архангельское, д. 34 | МБУ "КГС" | 31.07.2020 |
| п. Архангельское, д. 9 | МБУ "КГС" | 31.07.2020 |
| п. Архангельское, д. 12 | МБУ "КГС" | 31.07.2020 |
| п. Архангельское, д. 20 | МБУ "КГС" | 31.07.2020 |
| п. Архангельское, д. 28 | МБУ "КГС" | 05.08.2020 |
| п. Архангельское, д. 29 | МБУ "КГС" | 05.08.2020 |
| пдх. Архангельское, д. 7 | МБУ "КГС" | 05.08.2020 |
| п. Истра, д. 1 | МБУ "КГС" | 28.07.2020 |
| п. Истра, д. 2 | МБУ "КГС" | 28.07.2020 |
| п. Истра, д. 3 | МБУ "КГС" | 28.07.2020 |
| п. Истра, д. 5 | МБУ "КГС" | 28.07.2020 |
| п. Истра, д. 6 | МБУ "КГС" | 28.07.2020 |
| п. Истра, д. 7 | МБУ "КГС" | 28.07.2020 |
| п. Истра, д. 8 | МБУ "КГС" | 28.07.2020 |
| п. Истра, д. 9 | МБУ "КГС" | 28.07.2020 |
| п. Истра, д. 11 | МБУ "КГС" | 28.07.2020 |
| п. Истра, д. 12 | МБУ "КГС" | 28.07.2020 |
| п. Истра, д. 13 | МБУ "КГС" | 28.07.2020 |
| п. Истра, д. 14 | МБУ "КГС" | 28.07.2020 |
| п. Истра, д. 15 | МБУ "КГС" | 28.07.2020 |
| п. Истра, д. 16 | МБУ "КГС" | 05.08.2020 |
| п. Истра, д. 17 | МБУ "КГС" | 05.08.2020 |
| п. Истра, д. 18 | МБУ "КГС" | 05.08.2020 |
| п. Истра, д. 19 | МБУ "КГС" | 05.08.2020 |
| п. Истра, д. 20 | МБУ "КГС" | 05.08.2020 |
| п. Истра, д. 21 | МБУ "КГС" | 05.08.2020 |
| п. Истра, д. 22 | МБУ "КГС" | 05.08.2020 |
| д. Поздняково, ул. Центральная, д. 1А | МБУ "КГС" | 17.06.2020 |
| п. Истра, д. 4 | МБУ "КГС" | 28.07.2020 |
| ул. Вокзальная, д. 1 | МУП "Жилищный трест" | 01.07.2020 |
| ул. Вокзальная, д. 2 | МУП "Жилищный трест" | 12.07.2020 |
| ул. Вокзальная, д. 3 | МУП "Жилищный трест" | 11.07.2020 |
| ул. Вокзальная, д. 4 | МУП "Жилищный трест" | 01.08.2020 |
| ул. Вокзальная, д. 5 | МУП "Жилищный трест" | 02.08.2020 |
| ул. Вокзальная, д. 6 | МУП "Жилищный трест" | 03.08.2020 |
| д. Гаврилково, ЭЖК "ЭДЕМ" 1 квартал, д. 3 | МУП "Жилищный трест" | 05.06.2020 |
| д. Гаврилково, ЭЖК "ЭДЕМ" 2 квартал, д. 1 | МУП "Жилищный трест" | 05.06.2020 |
| д. Гаврилково, ЭЖК "ЭДЕМ" 20 квартал, д. 4 | МУП "Жилищный трест" | 05.06.2020 |
| д. Гаврилково, ЭЖК "ЭДЕМ" 20 квартал, д. 5 | МУП "Жилищный трест" | 05.06.2020 |
| д. Гаврилково, ЭЖК "ЭДЕМ" 3 квартал, д. 2 | МУП "Жилищный трест" | 05.06.2020 |
| ул. Вокзальная, д. 19 | МУП "Жилищный трест" | 02.07.2020 |
| ул. Вокзальная, д. 19А | МУП "Жилищный трест" | 03.07.2020 |
| ул. Вокзальная, д. 19Б | МУП "Жилищный трест" | 04.07.2020 |
| ул. Вокзальная, д. 19В | МУП "Жилищный трест" | 05.07.2020 |
| Ильинский тупик, д. 11 | МУП "Жилищный трест" | 08.07.2020 |
| Ильинский тупик, д. 13 | МУП "Жилищный трест" | 04.08.2020 |
| д. Гольево, ул. Колхозная, д. 1 | МУП "Жилищный трест" | 30.07.2020 |
| д. Гольево, ул. Колхозная, д. 2 | МУП "Жилищный трест" | 30.07.2020 |
| ул. Заводская, д. 17 | МУП "Жилищный трест" | 10.07.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Новая Московская, д. 64 | МУП "Жилищный трест" | 30.07.2020 |
| д. Сабурово, ул. Рождественская, д. 5 | МУП "Жилищный трест" | 01.06.2020 |
| с.п.Отрадненское, п. Светлые горы, д. 1 | МУП "РСП" | 31.07.2020 |
| с.п.Отрадненское, п. Светлые горы, д. 4 | МУП "РСП" | 31.07.2020 |
| с.п.Отрадненское, п. Светлые горы, д. 5 | МУП "РСП" | 31.07.2020 |
| с.п.Отрадненское, п. Светлые горы, д. 6 | МУП "РСП" | 31.07.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Александра Шишкина, д. 28 | МУП "РСП" | 17.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Александра Шишкина, д. 29 | МУП "РСП" | 17.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Александра Шишкина, д. 30 | МУП "РСП" | 17.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Александра Шишкина, д. 31 | МУП "РСП" | 17.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Александра Шишкина, д. 32 | МУП "РСП" | 17.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Лермонтова, д. 1 | МУП "РСП" | 17.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Лермонтова, д. 3 | МУП "РСП" | 17.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Лермонтова, д. 4 | МУП "РСП" | 17.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Лермонтова, д. 8 | МУП "РСП" | 17.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Лермонтова, д. 9 | МУП "РСП" | 17.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Лермонтова, д. 10 | МУП "РСП" | 17.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Лермонтова, д. 11 | МУП "РСП" | 17.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Лермонтова, д. 13 | МУП "РСП" | 17.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Лермонтова, д. 15 | МУП "РСП" | 17.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Лермонтова, д. 16 | МУП "РСП" | 17.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Лермонтова, д. 17 | МУП "РСП" | 17.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Лермонтова, д. 18 | МУП "РСП" | 17.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Лермонтова, д. 19 | МУП "РСП" | 17.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Лермонтова, д. 20 | МУП "РСП" | 17.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Некрасова, д. 1 | МУП "РСП" | 17.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Некрасова, д. 2 | МУП "РСП" | 17.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Некрасова, д. 3 | МУП "РСП" | 17.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Некрасова, д. 4 | МУП "РСП" | 17.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Некрасова, д. 5 | МУП "РСП" | 17.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Некрасова, д. 6 | МУП "РСП" | 17.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Некрасова, д. 8 | МУП "РСП" | 17.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Некрасова, д. 10 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 18.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Новая Московская, д. 62 | МУП "РСП" | 17.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Новая Московская, д. 66 | МУП "РСП" | 17.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Новая Московская, д. 70 | МУП "РСП" | 17.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Новая Московская, д. 72 | МУП "РСП" | 17.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Новая Московская, д. 76 | МУП "РСП" | 17.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Оптиков, д. 1 | МУП "РСП" | 24.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Оптиков, д. 3 | МУП "РСП" | 24.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Оптиков, д. 4 | МУП "РСП" | 24.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Оптиков, д. 7 | МУП "РСП" | 24.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Оптиков, д. 9 | МУП "РСП" | 24.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Оптиков, д. 10 | МУП "РСП" | 24.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Оптиков, д. 14 | МУП "РСП" | 24.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Оптиков, д. 16 | МУП "РСП" | 24.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Оптиков, д. 18 | МУП "РСП" | 24.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Оптиков, д. 20 | МУП "РСП" | 24.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Оптиков, д. 22 | МУП "РСП" | 24.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Свердлова, д. 1 | МУП "РСП" | 24.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Свердлова, д. 3 | МУП "РСП" | 24.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Свердлова, д. 4 | МУП "РСП" | 24.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Свердлова, д. 5 | МУП "РСП" | 24.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Свердлова, д. 6 | МУП "РСП" | 24.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Свердлова, д. 7 | МУП "РСП" | 24.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Свердлова, д. 8 | МУП "РСП" | 24.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Свердлова, д. 9 | МУП "РСП" | 24.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Свердлова, д. 11 | МУП "РСП" | 24.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Свердлова, д. 12 | МУП "РСП" | 24.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Свердлова, д. 13 | МУП "РСП" | 24.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Свердлова, д. 16 | МУП "РСП" | 24.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Свердлова, д. 17 | МУП "РСП" | 24.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Свердлова, д. 18 | МУП "РСП" | 24.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Свердлова, д. 19 | МУП "РСП" | 24.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Физкультурный переулок, д. 2 | МУП "РСП" | 24.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Физкультурный переулок, д. 3 | МУП "РСП" | 24.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Физкультурный переулок, д. 4 | МУП "РСП" | 24.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Физкультурный переулок, д. 5 | МУП "РСП" | 24.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Физкультурный переулок, д. 6 | МУП "РСП" | 24.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Физкультурный переулок, д. 7 | МУП "РСП" | 24.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Чапаева, д. 58 | МУП "РСП" | 24.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Чапаева, д. 59 | МУП "РСП" | 24.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Чапаева, д. 60 | МУП "РСП" | 24.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Чапаева, д. 67 | МУП "РСП" | 24.06.2020 |
| мкр.Опалиха, Широкий переулок, д. 4 | МУП "РСП" | 24.06.2020 |
| с.п.Отрадненское, п. Светлые горы, д. 8 | МУП "РСП" | 31.07.2020 |
| с.п.Отрадненское, п. Светлые горы, д. 9 | МУП "РСП" | 31.07.2020 |
| с.п.Отрадненское, п. Светлые горы, д. 9А | МУП "РСП" | 31.07.2020 |
| с.п.Отрадненское, п. Светлые горы, д. 12 | МУП "РСП" | 31.07.2020 |
| с.п.Отрадненское, п. Светлые горы, д. 13 | МУП "РСП" | 31.07.2020 |
| с.п.Отрадненское, п. Светлые горы, д. 16 | МУП "РСП" | 31.07.2020 |
| с.п.Отрадненское, п. Светлые горы, д. 17 | МУП "РСП" | 31.07.2020 |
| с.п.Отрадненское, п. Светлые горы, д. 18 | МУП "РСП" | 31.07.2020 |
| с.п.Отрадненское, п. Светлые горы, д. 20 | МУП "РСП" | 31.07.2020 |
| с.п.Отрадненское, п. Светлые горы, д. 21 | МУП "РСП" | 31.07.2020 |
| с.п.Отрадненское, п. Светлые горы, д. 22 | МУП "РСП" | 31.07.2020 |
| с.п.Отрадненское, п. Светлые горы, д. 23 | МУП "РСП" | 31.07.2020 |
| с.п.Отрадненское, п. Светлые горы, д. 24 | МУП "РСП" | 31.07.2020 |
| с.п.Отрадненское, п. Светлые горы, д. 25 | МУП "РСП" | 31.07.2020 |
| с.п.Отрадненское, д. Аристово, д. 18А | МУП "РСП" | 31.07.2020 |
| ул. Новая, д. 5 | МУП "РСП" | 15.08.2020 |
| ул. Новая, д. 4 | МУП "РСП" | 15.08.2020 |
| ул. Им. Зверева, д. 8 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| Подмосковный бульвар, д. 5 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| Подмосковный бульвар, д. 10 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| Подмосковный бульвар, д. 13 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| Ильинский бульвар, д. 4 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| Ильинский бульвар, д. 9 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| Красногорский бульвар, д. 5 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| Красногорский бульвар, д. 9 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| Красногорский бульвар, д. 11 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| Красногорский бульвар, д. 13, корп. 1 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| Красногорский бульвар, д. 13, корп. 2 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| Красногорский бульвар, д. 21 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| Павшинский бульвар, д. 4 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| Павшинский бульвар, д. 24 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| Павшинский бульвар, д. 26 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| Павшинский бульвар, д. 28 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| Павшинский бульвар, д. 40 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| ул. Ленина, д. 37 | МУП "РСП" | 20.08.2020 |
| ул. Ленина, д. 39 | МУП "РСП" | 20.08.2020 |
| ул. Ленина, д. 41 | МУП "РСП" | 20.08.2020 |
| ул. Ленина, д. 47/1 | МУП "РСП" | 20.08.2020 |
| ул. Ленина, д. 47/2 | МУП "РСП" | 20.08.2020 |
| ул. Ленина, д. 45 | МУП "РСП" | 20.08.2020 |
| ул. Ленина, д. 51 | МУП "РСП" | 20.08.2020 |
| ул. Ленина, д. 53 | МУП "РСП" | 20.08.2020 |
| ул. Ленина, д. 55 | МУП "РСП" | 20.08.2020 |
| ул. Ленина, д. 57 | МУП "РСП" | 20.08.2020 |
| ул. Ленина, д. 59 | МУП "РСП" | 20.08.2020 |
| ул. Светлая, д. 1 | МУП "РСП" | 20.08.2020 |
| ул. Светлая, д. 10 | МУП "РСП" | 20.08.2020 |
| ул. Успенская, д. 4 | МУП "РСП" | 20.08.2020 |
| ул. Пионерская, д. 19 | МУП "РСП" | 20.08.2020 |
| ул. Народного Ополчения, д. 21 | МУП "РСП" | 20.08.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Ткацкая фабрики, д. 1А | МУП "РСП" | 21.08.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Ткацкая фабрики, д. 2А | МУП "РСП" | 21.08.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Ткацкая фабрики, д. 6 | МУП "РСП" | 21.08.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Ткацкая фабрики, д. 7 | МУП "РСП" | 21.08.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Ткацкая фабрики, д. 11 | МУП "РСП" | 21.08.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Ткацкая фабрики, д. 12 | МУП "РСП" | 21.08.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Ткацкая фабрики, д. 13 | МУП "РСП" | 21.08.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Ткацкая фабрики, д. 14 | МУП "РСП" | 21.08.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Ткацкая фабрики, д. 15 | МУП "РСП" | 21.08.2020 |
| мкр.Опалиха, дом отдыха "Опалиха" 7 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| п. Архангельское, д. 1 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| п. Архангельское, д. 2 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| п. Архангельское, д. 4 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| п. Архангельское, д. 5 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| п. Архангельское, д. 6 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| п. Архангельское, д. 7 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| п. Архангельское, д. 8 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| п. Архангельское, д. 10 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| п. Архангельское, д. 11 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| п. Архангельское, д. 14 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| п. Архангельское, д. 15 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| п. Архангельское, д. 16 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| п. Архангельское, д. 17 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| п. Архангельское, д. 21 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| п. Архангельское, д. 22 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| п. Архангельское, д. 23 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| п. Архангельское, д. 24 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| п. Архангельское, д. 25 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| п. Архангельское, д. 26 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| п. Архангельское, д. 27 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| п. Архангельское, д. 30 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| п. Архангельское, д. 31 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| п. Архангельское, д. 32 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| п. Архангельское, д. 33 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| п. Архангельское, д. 38 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| п. Архангельское, д. 39 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| пдх. Архангельское, д. 4 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| пдх. Архангельское, д. 6 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| пдх. Архангельское, д. 10 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| п. Инженерный -1, д. 1 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| п. Инженерный -1, д. 2 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| п. Инженерный -1, д. 3 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| п. Инженерный -1, д. 4 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| п. Инженерный -1, д. 5 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| п. Инженерный -1, д. 6 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| п. Инженерный -1, д. 7 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| п. Инженерный -1, д. 12 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| п. Инженерный -1, д. 51 | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| п. Петрово-Дальнее, ул. Колхозная, д. 33А | МУП "РСП" | 31.08.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Опалиха, д. 7 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 18.06.2020 |
| ул. Школьная, д. 6 | НКО ТСЖ "Наш Дом" | 31.07.2020 |
| п. Отрадное, ул. Кленовая, д. 3 | ООО "В ЛЕСУ" | 20.08.2020 |
| п. Отрадное, ул. Лесная, д. 16 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 30.06.2020 |
| п. Отрадное, ул. Лесная, д. 17 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 30.07.2020 |
| п. Отрадное, ул. Лесная, д. 18 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 20.08.2020 |
| Ильинское шоссе, д. 12 | ООО "Технологии комфорта" | 24.08.2020 |
| Ильинское шоссе, д. 14 | ООО "Технологии комфорта" | 24.08.2020 |
| Ильинское шоссе, д. 16 | ООО "Технологии комфорта" | 24.08.2020 |
| Ильинское шоссе, д. 18 | ООО "Технологии комфорта" | 24.08.2020 |
| ул. в/г. Павшино, д. 3 | ООО "Технологии комфорта" | 28.08.2020 |
| ул. в/г. Павшино, д. 15 | ООО "Технологии комфорта" | 28.08.2020 |
| ул. в/г. Павшино, д. 16 | ООО "Технологии комфорта" | 28.08.2020 |
| ул. в/г. Павшино, д. 18 | ООО "Технологии комфорта" | 28.08.2020 |
| ул. Им. Зверева д. 4 | ООО "Альтернатива-Профи" | 07.08.2020 |
| Подмосковный бульвар, д. 3 | ООО "Альтернатива-Профи" | 07.08.2020 |
| д. Сабурово, ул. Парковая, д. 2 | ООО "Вектор Сервис" | 15.06.2020 |
| д. Сабурово, ул. Парковая, д. 15 | ООО "Вектор Сервис" | 15.06.2020 |
| д. Сабурово, ул. Парковая, д. 7 | ООО "Вектор Сервис" | 30.06.2020 |
| д. Сабурово, ул. Парковая, д. 11 | ООО "Вектор Сервис" | 30.06.2020 |
| д. Сабурово, ул. Парковая, д. 4 | ООО "Вектор Сервис" | 15.07.2020 |
| д. Сабурово, ул. Парковая, д. 13 | ООО "Вектор Сервис" | 15.07.2020 |
| д. Сабурово, ул. Парковая, д. 3 | ООО "Вектор Сервис" | 30.07.2020 |
| д. Сабурово, ул. Парковая, д. 6 | ООО "Вектор Сервис" | 30.07.2020 |
| д. Сабурово, ул. Парковая, д. 5 | ООО "Вектор Сервис" | 15.08.2020 |
| д. Сабурово, ул. Парковая, д. 10 | ООО "Вектор Сервис" | 20.08.2020 |
| с.п Отрадное, д. Сабурово, ул. Парковая, д. 1 | ООО "УК РОДНОЙ ГОРОДОК" | 03.08.2020 |
| с.п Отрадное, д. Сабурово, ул. Парковая, д. 8 | ООО "УК РОДНОЙ ГОРОДОК" | 03.08.2020 |
| с.п Отрадное, д. Сабурово, ул. Парковая, д. 9 | ООО "УК РОДНОЙ ГОРОДОК" | 03.08.2020 |
| Подмосковный бульвар, д. 12 | ООО "УК РОДНОЙ ГОРОДОК" | 10.08.2020 |
| Красногорский бульвар, д. 19 | ООО "УК РОДНОЙ ГОРОДОК" | 10.08.2020 |
| ул. Жуковского, д. 19 | ООО "УК РОДНОЙ ГОРОДОК" | 10.08.2020 |
| д. Путилково, ул. Братцевская, д. 6 | МБУ "КГС" | 31.07.2020 |
| д. Путилково, ул. Братцевская, д. 8 | ООО "ГС-Эксплуатация" | 16.08.2020 |
| д. Путилково, ул. Братцевская, д. 10 | МБУ "КГС" | 31.07.2020 |
| д. Путилково, ул. Братцевская, д. 12 | МБУ "КГС" | 31.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. 11 Сапёров, д. 2 | ООО "ВТОРОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОМОВ" | 17.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Инженерная, д. 5 | ООО "ВТОРОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОМОВ" | 17.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Школьная, д. 8 | ООО "ВТОРОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОМОВ" | 31.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Школьная, д. 11 | ООО "ВТОРОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОМОВ" | 30.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Школьная, д. 15 | ООО "ВТОРОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОМОВ" | 30.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Новая, д. 8 | ООО "ВТОРОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОМОВ" | 31.08.2020 |
| ул. Речная, д. 2 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 23.06.2020 |
| ул. Речная, д. 3 | ООО "ДЭЗ" | 10.08.2020 |
| ул. Речная, д. 4 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 23.06.2020 |
| ул. Речная, д. 5 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 23.06.2020 |
| ул. Речная, д. 6 | ООО "ДЭЗ" | 10.08.2020 |
| ул. Речная, д. 7 | ООО "ДЭЗ" | 10.08.2020 |
| ул. Первомайская, д. 5 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 02.07.2020 |
| ул. Первомайская, д. 10 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 02.07.2020 |
| ул. Первомайская, д. 11 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 02.07.2020 |
| ул. Первомайская, д. 12 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 02.07.2020 |
| ул. Первомайская, д. 14 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 02.07.2020 |
| ул. Первомайская, д. 15 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 02.07.2020 |
| ул. Первомайская, д. 16 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 02.07.2020 |
| ул. Песочная, д. 7/2 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 15.06.2020 |
| Оптический переулок, д. 1 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 25.06.2020 |
| Оптический переулок, д. 2 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 25.06.2020 |
| Оптический переулок, д. 3 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 25.06.2020 |
| Оптический переулок, д. 4 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 25.06.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Опалиха, д. 2 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 15.06.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Опалиха, д. 4 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 15.06.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Опалиха, д. 6 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 15.06.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Опалиха, д. 14 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 15.06.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Опалиха, д. 16 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 15.06.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Опалиха, д. 18 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 15.06.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Опалиха, д. 20 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 15.06.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Опалиха, д. 22 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 15.06.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Опалиха, д. 24 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 15.06.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Опалиха, д. 26 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 17.06.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Опалиха, д. 28 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 17.06.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Опалиха, д. 30 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 17.06.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Опалиха, д. 32 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 17.06.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Опалиха, д. 34 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 17.06.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Опалиха, д. 36 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 17.06.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Опалиха, д. 38 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 17.06.2020 |
| Оптический переулок, д. 5 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 08.07.2020 |
| Оптический переулок, д. 6 | ООО "ДЭЗ" | 10.08.2020 |
| Оптический переулок, д. 7 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 08.07.2020 |
| Оптический переулок, д. 8 | ООО "ДЭЗ" | 10.08.2020 |
| Оптический проезд, д. 16 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 08.07.2020 |
| Оптический переулок, д. 7/1 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 08.07.2020 |
| Оптический переулок, д. 5/1 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 08.07.2020 |
| Оптический переулок, д. 3/1 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 08.07.2020 |
| ул. Октябрьская, д. 1 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 06.07.2020 |
| ул. Октябрьская, д. 2 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 06.07.2020 |
| ул. Октябрьская, д. 3 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 06.07.2020 |
| ул. Октябрьская, д. 5 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 06.07.2020 |
| ул. Октябрьская, д. 6 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 06.07.2020 |
| ул. Октябрьская, д. 7 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 20.07.2020 |
| ул. Октябрьская, д. 9 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 20.07.2020 |
| ул. Кирова, д. 1 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 16.07.2020 |
| ул. Кирова, д. 2 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 16.07.2020 |
| ул. Кирова, д. 3 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 16.07.2020 |
| ул. Кирова, д. 19 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 16.07.2020 |
| ул. Кирова, д. 21 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 16.07.2020 |
| ул. Пионерская, д. 1 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 22.07.2020 |
| ул. Пионерская, д. 2 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 22.07.2020 |
| ул. Пионерская, д. 3 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 22.07.2020 |
| ул. Пионерская, д. 4 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 22.07.2020 |
| ул. Пионерская, д. 6 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 27.07.2020 |
| ул. Пионерская, д. 7 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 27.07.2020 |
| ул. Пионерская, д. 8 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 27.07.2020 |
| ул. Пионерская, д. 9 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 27.07.2020 |
| ул. Кирова, д. 5 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 20.07.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Ольховая, д. 4 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 18.06.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Ольховая, д. 5 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 18.06.2020 |
| ул. Лесная, д. 3 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 10.07.2020 |
| ул. Лесная, д. 5 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 10.07.2020 |
| ул. Лесная, д. 6 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 10.07.2020 |
| ул. Лесная, д. 7 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 10.07.2020 |
| ул. Лесная, д. 9 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 10.07.2020 |
| ул. Кирова, д. 7 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 29.07.2020 |
| ул. Кирова, д. 9 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 29.07.2020 |
| ул. Кирова, д. 11 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 29.07.2020 |
| ул. Октябрьская, д. 14 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 29.07.2020 |
| ул. Октябрьская, д. 15 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 29.07.2020 |
| ул. Маяковского, д. 1 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 20.07.2020 |
| ул. Маяковского, д. 2 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 20.07.2020 |
| ул. Кирова, д. 13 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 20.07.2020 |
| ул. Советская, д. 2 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 29.07.2020 |
| ул. Пионерская, д. 12 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 14.07.2020 |
| ул. Пионерская, д. 14 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 14.07.2020 |
| ул. Пионерская, д. 16 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 14.07.2020 |
| ул. Пионерская, д. 18 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 14.07.2020 |
| ул. Пионерская, д. 20 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 14.07.2020 |
| ул. Кирова, д. 15 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 31.07.2020 |
| ул. Кирова, д. 17 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 31.07.2020 |
| ул. Пионерская, д. 10 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 31.07.2020 |
| ул. Пионерская, д. 15 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 31.07.2020 |
| ул. Пионерская, д. 17 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 31.07.2020 |
| ул. Кирова, д. 5А | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 31.07.2020 |
| ул. Народного Ополчения, д. 3 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 10.08.2020 |
| ул. Народного Ополчения, д. 4 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 10.08.2020 |
| ул. Народного Ополчения, д. 5А | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 10.08.2020 |
| ул. Народного Ополчения, д. 5 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 10.08.2020 |
| ул. Народного Ополчения, д. 6 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 10.08.2020 |
| ул. Народного Ополчения, д. 8 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 10.08.2020 |
| ул. Народного Ополчения, д. 11 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 10.08.2020 |
| ул. Народного Ополчения, д. 12 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 10.08.2020 |
| ул. Народного Ополчения, д. 13 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 10.08.2020 |
| ул. Народного Ополчения, д. 14 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 10.08.2020 |
| ул. Народного Ополчения, д. 16 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 10.08.2020 |
| ул. Народного Ополчения, д. 23 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 10.08.2020 |
| ул. Народного Ополчения, д. 24 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 12.08.2020 |
| ул. Народного Ополчения, д. 25 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 12.08.2020 |
| ул. Народного Ополчения, д. 27 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 12.08.2020 |
| ул. Народного Ополчения, д. 28 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 12.08.2020 |
| ул. Народного Ополчения, д. 29 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 12.08.2020 |
| ул. Народного Ополчения, д. 30 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 12.08.2020 |
| ул. Народного Ополчения, д. 31 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 12.08.2020 |
| ул. Народного Ополчения, д. 32 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 12.08.2020 |
| ул. Народного Ополчения, д. 33 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 12.08.2020 |
| ул. Народного Ополчения, д. 35 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 12.08.2020 |
| Центральный проезд, д. 9 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 03.08.2020 |
| Центральный проезд, д. 10 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 03.08.2020 |
| Центральный проезд, д. 11 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 03.08.2020 |
| Центральный проезд, д. 13 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 03.08.2020 |
| Центральный проезд, д. 14 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 03.08.2020 |
| Центральный проезд, д. 15 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 03.08.2020 |
| Центральный проезд, д. 16 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 03.08.2020 |
| Центральный проезд, д. 20 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 03.08.2020 |
| Центральный проезд, д. 23 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 03.08.2020 |
| Центральный проезд, д. 26 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 03.08.2020 |
| ул. Парковая, д. 1 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 14.08.2020 |
| ул. Парковая, д. 2 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 14.08.2020 |
| ул. Парковая, д. 3 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 14.08.2020 |
| ул. Парковая, д. 4 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 14.08.2020 |
| ул. Парковая, д. 5 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 14.08.2020 |
| ул. Парковая, д. 6 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 14.08.2020 |
| ул. Парковая, д. 12 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 14.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Геологов, д. 1 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 05.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Геологов, д. 2 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 05.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Геологов, д. 3 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 05.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Геологов, д. 4 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 05.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Геологов, д. 4А | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 05.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Геологов, д. 5 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 05.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Геологов, д. 10А | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 05.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Геологов, д. 10Б | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 05.08.2020 |
| ул. Карбышева, д. 1 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 17.08.2020 |
| ул. Народного Ополчения, д. 34 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 24.07.2020 |
| ул. Народного Ополчения, д. 36 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 24.07.2020 |
| ул. Карбышева, д. 3 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 17.08.2020 |
| ул. Народного Ополчения, д. 37 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 24.07.2020 |
| ул. Народного Ополчения, д. 38 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 24.07.2020 |
| ул. Карбышева, д. 7 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 17.08.2020 |
| ул. Карбышева, д. 9 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 17.08.2020 |
| ул. Карбышева, д. 11 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 17.08.2020 |
| ул. Карбышева, д. 13 | ООО "ДЭЗ" | 10.08.2020 |
| ул. Карбышева, д. 15 | ООО "ДЭЗ" | 10.08.2020 |
| ул. Кирова, д. 26 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 17.08.2020 |
| ул. Кирова, д. 28 | ООО "ДЭЗ" | 10.08.2020 |
| ул. Кирова, д. 30 | ООО "ДЭЗ" | 10.08.2020 |
| ул. Речная, д. 19 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 24.07.2020 |
| ул. Школьная, д. 8 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 21.08.2020 |
| ул. Школьная, д. 10 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 21.08.2020 |
| ул. Школьная, д. 14 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 21.08.2020 |
| ул. Школьная, д. 16 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 21.08.2020 |
| ул. Школьная, д. 18 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 21.08.2020 |
| ул. Школьная, д. 20 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 21.08.2020 |
| ул. Ленина, д. 65 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 19.08.2020 |
| ул. Карбышева, д. 33 | ООО "ДЭЗ" | 10.08.2020 |
| ул. Карбышева, д. 33/1 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 19.08.2020 |
| ул. Карбышева, д. 33/2 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 19.08.2020 |
| ул. Ленина, д. 63 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 19.08.2020 |
| ул. Ленина, д. 67 | ООО "ДЭЗ" | 10.08.2020 |
| ул. Карбышева, д. 35/69 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 19.08.2020 |
| ул. Ленина, д. 22 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 26.08.2020 |
| ул. Ленина, д. 24 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 26.08.2020 |
| ул. Ленина, д. 26 | ООО "ДЭЗ" | 10.08.2020 |
| ул. Ленина, д. 26А | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 26.08.2020 |
| ул. Ленина, д. 28 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 26.08.2020 |
| ул. Ленина, д. 30 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 26.08.2020 |
| ул. Братьев Горожанкиных, д. 2 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 26.08.2020 |
| ул. Братьев Горожанкиных, д. 6 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 26.08.2020 |
| ул. Братьев Горожанкиных, д. 10 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 26.08.2020 |
| ул. Братьев Горожанкиных, д. 14 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 26.08.2020 |
| ул. Братьев Горожанкиных, д. 15 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 28.08.2020 |
| ул. Братьев Горожанкиных, д. 18 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 28.08.2020 |
| ул. Братьев Горожанкиных, д. 20 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 28.08.2020 |
| ул. Первомайская, д. 7 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 02.07.2020 |
| ул. Братьев Горожанкиных, д. 4 | ООО "ДЭЗ-сервис" | 12.08.2020 |
| ул. Братьев Горожанкиных, д. 16 | ООО "ДЭЗ-сервис" | 12.08.2020 |
| ул. Братьев Горожанкиных, д. 23 | ООО "ДЭЗ-сервис" | 12.08.2020 |
| ул. Братьев Горожанкиных, д. 24 | ООО "ДЭЗ-сервис" | 03.07.2020 |
| ул. Братьев Горожанкиных, д. 26 | ООО "ДЭЗ-сервис" | 03.07.2020 |
| ул. Братьев Горожанкиных, д. 28 | ООО "ДЭЗ-сервис" | 03.07.2020 |
| ул. Братьев Горожанкиных, д. 30 | ООО "ДЭЗ-сервис" | 03.07.2020 |
| ул. Братьев Горожанкиных, д. 32 | ООО "ДЭЗ-сервис" | 03.07.2020 |
| ул. Ленина, д. 30А | ООО "ДЭЗ-сервис" | 03.07.2020 |
| ул. Ленина, д. 30Б | ООО "ДЭЗ-сервис" | 03.07.2020 |
| ул. Ленина, д. 34А | ООО "ДЭЗ-сервис" | 03.07.2020 |
| ул. Ленина, д. 36 | ООО "ДЭЗ-сервис" | 03.07.2020 |
| ул. Ленина, д. 38 | ООО "ДЭЗ-сервис" | 03.07.2020 |
| ул. Ленина, д. 38А | ООО "ДЭЗ-сервис" | 03.07.2020 |
| ул. Ленина, д. 42 | ООО "ДЭЗ-сервис" | 12.08.2020 |
| ул. Ленина, д. 44 | ООО "ДЭЗ-сервис" | 12.08.2020 |
| ул. Успенская, д. 26 | ООО "ДЭЗ-сервис" | 12.08.2020 |
| ул. Успенская, д. 32 | ООО "ДЭЗ-сервис" | 12.08.2020 |
| ул. 50 лет Октября, д. 7А | ООО "Жилэксплуатация" | 30.08.2020 |
| ул. 50 лет Октября, д. 10 | ООО "Жилэксплуатация" | 15.08.2020 |
| ул. 50 лет Октября, д. 6 | ООО "Жилэксплуатация" | 30.08.2020 |
| ул. 50 лет Октября, д. 8 | ООО "Жилэксплуатация" | 30.08.2020 |
| ул. Железнодорожная, д. 27А | ООО "Жилэксплуатация" | 15.08.2020 |
| ул. Комсомольская, д. 49 | ООО "Жилэксплуатация" | 15.08.2020 |
| ул. Почтовая, д. 16 | ООО "Жилэксплуатация" | 30.08.2020 |
| ул. Комсомольская, д. 47 | ООО "Жилэксплуатация" | 15.08.2020 |
| ул. Молодежная, д. 2 | ООО "Жилэксплуатация" | 21.08.2020 |
| ул. Молодежная, д. 4 | ООО "Жилэксплуатация" | 21.08.2020 |
| ул. Большая Воскресенская, д. 1 | ООО "Жилэксплуатация" | 30.08.2020 |
| ул. Первомайская, д. 9 | ООО "Зенит-Стройсервис" | 28.08.2020 |
| ул. Школьная, д. 16А | ООО "Зенит-Стройсервис" | 28.08.2020 |
| п. Отрадное, ул. Кленовая, д. 1 | ООО "Комфорт Эстейт" | 20.07.2020 |
| п. Отрадное, ул. Кленовая, д. 2 | ООО "Комфорт Эстейт" | 20.07.2020 |
| п. Отрадное, ул. Кленовая, д. 5 | ООО "Комфорт Эстейт" | 27.07.2020 |
| п. Отрадное, ул. Кленовая, д. 6 | ООО "Комфорт Эстейт" | 27.07.2020 |
| ул. Карбышева, д. 15, корп. 2 | ООО "Комфорт" | 28.08.2020 |
| ул. Карбышева, д. 17 | ООО "Комфорт" | 28.08.2020 |
| ул. Карбышева, д. 17, корп. 2 | ООО "Комфорт" | 28.08.2020 |
| ул. Карбышева, д. 19 | ООО "Комфорт" | 01.08.2020 |
| ул. Карбышева, д. 23, корп. 1 | ООО "Комфорт" | 01.08.2020 |
| ул. Карбышева, д. 23, корп. 2 | ООО "Комфорт" | 01.08.2020 |
| ул. Карбышева, д. 25 | ООО "Комфорт" | 01.07.2020 |
| ул. Карбышева, д. 27 | ООО "Комфорт" | 01.07.2020 |
| ул. Карбышева, д. 27, корп. 1 | ООО "Комфорт" | 01.08.2020 |
| ул. Карбышева, д. 29 | ООО "Комфорт" | 01.07.2020 |
| ул. Карбышева, д. 29, корп. 1 | ООО "Комфорт" | 01.08.2020 |
| ул. Ленина, д. 47 | ООО "Комфорт" | 28.08.2020 |
| ул. Вилора Трифонова, д. 4 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 28.08.2020 |
| ул. Вилора Трифонова, д. 6 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 28.08.2020 |
| ул. Вилора Трифонова, д. 8 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 28.08.2020 |
| ул. Вилора Трифонова, д. 7 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 28.08.2020 |
| ул. Вилора Трифонова, д. 3 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 28.08.2020 |
| ул. Вилора Трифонова, д. 1 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 28.08.2020 |
| ул. Светлая, д. 9 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 24.08.2020 |
| ул. Светлая, д. 8 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 24.08.2020 |
| ул. Светлая, д. 7 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 24.08.2020 |
| ул. Светлая, д. 5 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 24.08.2020 |
| ул. Светлая, д. 4 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 24.08.2020 |
| ул. Светлая, д. 2 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 24.08.2020 |
| ул. Светлая, д. 3 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 24.08.2020 |
| ул. Светлая, д. 6 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 24.08.2020 |
| ул. Спасская, д. 4 | ООО "Красногорье-ДЭЗ" | 14.08.2020 |
| ул. Спасская, д. 6 | ООО "Красногорье-ДЭЗ" | 07.08.2020 |
| ул. Спасская, д. 8 | ООО "Красногорье-ДЭЗ" | 07.08.2020 |
| ул. Спасская, д. 10 | ООО "Красногорье-ДЭЗ" | 28.07.2020 |
| ул. Спасская, д. 12 | ООО "Красногорье-ДЭЗ" | 28.07.2020 |
| ул. Игната Титова, д. 3 | ООО "Красногорье-ДЭЗ" | 14.08.2020 |
| ул. Игната Титова, д. 7 | ООО "Красногорье-ДЭЗ" | 14.08.2020 |
| ул. Им. Егорова, д. 3 | ООО "Красногорье-ДЭЗ" | 11.08.2020 |
| ул. Им. Егорова, д. 5 | ООО "Красногорье-ДЭЗ" | 11.08.2020 |
| Павшинский бульвар, д. 1 | ООО "Красногорье-ДЭЗ" | 17.08.2020 |
| Павшинский бульвар, д. 3 | ООО "Красногорье-ДЭЗ" | 17.08.2020 |
| Павшинский бульвар, д. 5 | ООО "Красногорье-ДЭЗ" | 17.08.2020 |
| Павшинский бульвар, д. 7 | ООО "Красногорье-ДЭЗ" | 17.08.2020 |
| Подмосковный бульвар, д. 11 | ООО "Красногорье-ДЭЗ" | 17.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Полюсная, д. 1 | ООО "Нормаль" | 30.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Полюсная, д. 3 | ООО "Нормаль" | 30.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Северная, д. 39 | ООО "Нормаль" | 30.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Северная, д. 53А | ООО "Нормаль" | 30.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Северная, д. 53 | ООО "Нормаль" | 30.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Северная, д. 55 | ООО "Нормаль" | 30.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Северная, д. 57/21 | ООО "Нормаль" | 30.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Большевистская, д. 12 | ООО "Нормаль" | 30.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 2 | ООО "Нормаль" | 30.06.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 4 | ООО "Нормаль" | 30.06.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 6 | ООО "Нормаль" | 30.06.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 10 | ООО "Нормаль" | 30.06.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Мира, д, 14 | ООО "Нормаль" | 30.06.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 16 | ООО "Нормаль" | 30.06.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 18 | ООО "Нормаль" | 30.07.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 20 | ООО "Нормаль" | 30.07.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 22 | ООО "Нормаль" | 30.07.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 24 | ООО "Нормаль" | 30.07.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 5 1 | ООО "Нормаль" | 30.07.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 5 2 | ООО "Нормаль" | 30.07.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 7 | ООО "Нормаль" | 30.06.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 9 | ООО "Нормаль" | 30.06.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Осенняя, д. 16 | ООО "Нормаль" | 30.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Осенняя, д. 18 | ООО "Нормаль" | 30.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 11 | ООО "Нормаль" | 30.06.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 13 | ООО "Нормаль" | 30.06.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 17 | ООО "Нормаль" | 30.07.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 19 | ООО "Нормаль" | 30.07.2020 |
| мкр. Опалиха, Островского проезд, д. 7 | ООО "Нормаль" | 30.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Пушкина, д. 25А | ООО "Нормаль" | 30.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Пушкина, д. 25Б | ООО "Нормаль" | 30.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Чапаева, д. 61А | ООО "Нормаль" | 30.08.2020 |
| ул. Молодежная, д. 3 | ООО "Жилэксплуатация" | 21.08.2020 |
| Павшинский бульвар, д. 16 | ООО "ПрофЖилАльянс" | 13.08.2020 |
| Ильинский бульвар, д. 2 | ООО "ПрофЖилАльянс" | 13.08.2020 |
| д. Путилково, Садовая, д. 20 | ООО "Путилково Сервис" | 04.08.2020 |
| д. Путилково, Садовая, д. 22 | ООО "Путилково Сервис" | 04.08.2020 |
| д. Путилково, Путилковское ш., д. 4, корп. 1 | ООО "Путилково Сервис" | 04.08.2020 |
| д. Путилково, Путилковское ш., д. 4, корп. 2 | ООО "Путилково Сервис" | 04.08.2020 |
| д. Путилково, д. 24 | ООО "Путилково Сервис" | 24.08.2020 |
| д. Путилково, д.10Ф | ООО "Путилково Сервис" | 31.07.2020 |
| Центральный проезд, д. 1 | ООО "Р.К.Х." | 10.08.2020 |
| Центральный проезд, д. 2 | ООО "Р.К.Х." | 10.08.2020 |
| ул. Парковая, д. 3А | ООО "Р.К.Х." (ТСЖ "Парковая ААА") | 10.08.2020 |
| ул. Парковая, д. 3Б | ООО "Р.К.Х." | 10.08.2020 |
| ул. Вилора Трифонова, д. 9 | ООО "Р.К.Х." | 10.08.2020 |
| ул. Рублевское предместье, д. 3, корп. 1 | ООО"УК "ПРЕДМЕСТЬЕ" | 19.08.2020 |
| ул. Рублевское предместье, д. 3, корп. 2 | ООО"УК "ПРЕДМЕСТЬЕ" | 19.08.2020 |
| ул. Рублевское предместье, д. 5, корп. 1 | ООО"УК "ПРЕДМЕСТЬЕ" | 19.08.2020 |
| ул. Рублевское предместье, д. 5, корп. 2 | ООО"УК "ПРЕДМЕСТЬЕ" | 19.08.2020 |
| ул. Рублевское предместье, д. 6, корп. 1 | ООО"УК "ПРЕДМЕСТЬЕ" | 17.08.2020 |
| ул. Рублевское предместье, д. 6, корп. 2 | ТСЖ "РП-62" | 17.08.2020 |
| ул. Рублевское предместье, д. 7, корп. 1 | ООО"УК "ПРЕДМЕСТЬЕ" | 21.08.2020 |
| ул. Рублевское предместье, д. 7, корп. 2 | ООО"УК "ПРЕДМЕСТЬЕ" | 21.08.2020 |
| ул. Рублевское предместье, д. 8, корп. 1 | ООО"УК "ПРЕДМЕСТЬЕ" | 18.08.2020 |
| ул. Рублевское предместье, д. 8, корп. 2 | ООО"УК "ПРЕДМЕСТЬЕ" | 18.08.2020 |
| ул. Рублевское предместье, д. 8, корп. 3 | ООО"УК "ПРЕДМЕСТЬЕ" | 18.08.2020 |
| ул. Рублевское предместье, д. 9, корп. 1 | ООО"УК "ПРЕДМЕСТЬЕ" | 21.08.2020 |
| ул. Рублевское предместье, д. 9, корп. 2 | ООО"УК "ПРЕДМЕСТЬЕ" | 21.08.2020 |
| ул. Рублевское предместье, д. 10, корп. 1 | ООО"УК "ПРЕДМЕСТЬЕ" | 26.08.2020 |
| ул. Рублевское предместье, д. 10, корп. 2 | ООО"УК "ПРЕДМЕСТЬЕ" | 26.08.2020 |
| ул. Рублевское предместье, д. 11, корп. 1 | ООО"УК "ПРЕДМЕСТЬЕ" | 21.08.2020 |
| ул. Рублевское предместье, д. 11, корп. 2 | ООО"УК "ПРЕДМЕСТЬЕ" | 21.08.2020 |
| ул. Рублевское предместье, д. 12, корп. 1 | ООО"УК "ПРЕДМЕСТЬЕ" | 26.08.2020 |
| ул. Рублевское предместье, д. 12, корп. 2 | ООО"УК "ПРЕДМЕСТЬЕ" | 26.08.2020 |
| ул. Рублевское предместье, д. 14, корп. 1 | ООО"УК "ПРЕДМЕСТЬЕ" | 26.08.2020 |
| ул. Рублевское предместье, д. 14, корп. 2 | ООО"УК "ПРЕДМЕСТЬЕ" | 26.08.2020 |
| ул. Рублевское предместье, д. 14, корп. 3 | ООО"УК "ПРЕДМЕСТЬЕ" | 26.08.2020 |
| ул. Рублевское предместье, д. 16, корп. 1 | ООО"УК "ПРЕДМЕСТЬЕ" | 26.08.2020 |
| ул. Рублевское предместье, д. 16, корп. 2 | ООО"УК "ПРЕДМЕСТЬЕ" | 26.08.2020 |
| ул. Рублевское предместье, д. 16, корп. 3 | ООО"УК "ПРЕДМЕСТЬЕ" | 26.08.2020 |
| ул. Рублевское предместье, д. 28 | ООО"УК "ПРЕДМЕСТЬЕ" | 27.08.2020 |
| ул. Рублевское предместье, д. 30 | ООО"УК "ПРЕДМЕСТЬЕ" | 27.08.2020 |
| п.Ильинское-Усово, пр. Александра Невского, д.2 | ООО "РЭУ №27" | 27.07.2020 |
| п.Ильинское-Усово, пр. Александра Невского, д.3 | ООО "РЭУ №27" | 27.07.2020 |
| п.Ильинское-Усово, пр. Александра Невского, д.4 | ООО "РЭУ №27" | 27.07.2020 |
| п.Ильинское-Усово, пр. Александра Невского, д.5 | ООО "РЭУ №27" | 20.08.2020 |
| п.Ильинское-Усово, пр. Александра Невского, д.6 | ООО "РЭУ №27" | 20.08.2020 |
| п.Ильинское-Усово, пр. Александра Невского, д.7 | ООО "РЭУ №27" | 20.08.2020 |
| п.Ильинское-Усово, пр. Александра Невского, д.8 | ООО "РЭУ №27" | 20.08.2020 |
| ул. Речная, д. 20, корп. 2 | ООО "Свой Дом" | 24.07.2020 |
| ул. Речная, д. 20, корп. 4 | ООО "Свой Дом" | 24.07.2020 |
| ул. Лесная, д. 10 | ООО "Свой Дом" | 24.07.2020 |
| ул. Лесная, д. 13 | ООО "Свой Дом" | 24.07.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Геологов, д. 17 | ООО "Свой Дом" | 24.07.2020 |
| Красногорский бульвар, д. 17 | ООО "Свой Дом" | 17.08.2020 |
| Подмосковный бульвар, д. 7 | ООО "Свой Дом" | 17.08.2020 |
| Подмосковный бульвар, д. 4 | ООО "Свой Дом" | 17.08.2020 |
| Павшинский бульвар, д. 12 | ООО "Свой Дом" | 17.08.2020 |
| Подмосковный бульвар, д. 6 | ООО "Свой Дом" | 17.08.2020 |
| Подмосковный бульвар, д. 2 | ООО "Свой Дом" | 17.08.2020 |
| ул. Им. Зверева, д. 2 | ООО "Свой Дом" | 17.08.2020 |
| Павшинский бульвар, д. 11 | ООО "Свой Дом" | 17.08.2020 |
| Ильинский бульвар, д. 8 | ООО "Свой Дом" | 17.08.2020 |
| ул. Вокзальная, д. 17А | ООО "СЕРВИС365" | 29.07.2020 |
| ул. Александра Блока, д. 5 | ООО "СервисГрад" | 28.07.2020 |
| ул. Александра Блока, д. 3 | ООО "СервисГрад" | 28.07.2020 |
| ул. Александра Блока, д. 7 | ООО "СервисГрад" | 28.07.2020 |
| ул. Александра Блока, д. 9 | ООО "СервисГрад" | 28.07.2020 |
| ул. Ленина, д. 38Б | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 10.06.2020 |
| Ильинский бульвар, д. 2А | ООО "Сфера" | 15.06.2020 |
| Красногорский бульвар, д. 3 | ООО "Сфера" | 15.06.2020 |
| Красногорский бульвар, д. 6 | ООО "Сфера" | 01.07.2020 |
| Красногорский бульвар, д. 8 | ООО "Сфера" | 01.07.2020 |
| Красногорский бульвар, д. 10 | ООО "Сфера" | 01.07.2020 |
| Красногорский бульвар, д. 34 | ООО "Сфера" | 15.07.2020 |
| ул. Им. Головкина, д. 7 | ООО "Сфера" | 15.07.2020 |
| Красногорский бульвар, д. 26 | ООО "Сфера" | 15.07.2020 |
| Красногорский бульвар, д. 28 | ООО "Сфера" | 15.07.2020 |
| Красногорский бульвар, д. 32 | ООО "Сфера" | 15.07.2020 |
| Красногорский бульвар, д. 36 | ООО "Сфера" | 01.08.2020 |
| Павшинский бульвар, д. 34 | ООО "Сфера" | 15.08.2020 |
| Павшинский бульвар, д. 36 | ООО "Сфера" | 15.08.2020 |
| Павшинский бульвар, д. 38 | ООО "Сфера" | 15.08.2020 |
| Павшинский бульвар, д. 15 | ООО "Сфера" | 01.08.2020 |
| Красногорский бульвар, д. 14 | ООО "Сфера" | 01.08.2020 |
| Красногорский бульвар, д. 18 | ООО "Сфера" | 01.08.2020 |
| Красногорский бульвар, д. 20 | ООО "Сфера" | 01.08.2020 |
| Красногорский бульвар, д. 46 | ООО "Сфера" | 15.08.2020 |
| Красногорский бульвар, д. 48 | ООО "Сфера" | 15.08.2020 |
| Красногорский бульвар, д. 24 | ООО "Сфера" | 25.08.2020 |
| Красногорский бульвар, д. 50 | ООО "Сфера" | 15.08.2020 |
| ул. Заводская, д. 18, корп. 1 | ООО "Темир Транс Групп" | 15.08.2020 |
| ул. Заводская, д. 18, корп. 2 | ООО "Темир Транс Групп" | 15.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Дежнёва, д. 11 | ООО "Территория Комфорта" | 28.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Пришвина, д. 1, корп. 1 | ООО "Территория Комфорта" | 28.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Пришвина, д. 1, корп. 2 | ООО "Территория Комфорта" | 28.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Пришвина, д. 2 | ООО "Территория Комфорта" | 28.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Пришвина, д. 6 | ООО "Территория Комфорта" | 28.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Дежнёва, д. 2 | ООО "Территория Комфорта-Опалиха" | 26.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Дежнёва, д. 4 | ООО "Территория Комфорта-Опалиха" | 26.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Дежнёва, д. 6 | ООО "Территория Комфорта-Опалиха" | 26.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Дежнёва, д. 8 | ООО "Территория Комфорта-Опалиха" | 26.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Дежнёва, д. 9 | ООО "Территория Комфорта-Опалиха" | 26.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Дежнёва, д. 10 | ООО "Территория Комфорта-Опалиха" | 26.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Дежнёва, д. 12 | ООО "Территория Комфорта-Опалиха" | 26.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Дежнёва, д. 13 | ООО "Территория Комфорта-Опалиха" | 26.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Дежнёва, д. 15 | ООО "Территория Комфорта-Опалиха" | 26.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Пришвина, д. 3 | ООО "Территория Комфорта-Опалиха" | 27.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Пришвина, д. 4 | ООО "Территория Комфорта-Опалиха" | 27.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Пришвина, д. 9 | ООО "Территория Комфорта-Опалиха" | 27.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Пришвина, д. 5 | ООО "Территория Комфорта-Опалиха" | 27.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Пришвина, д. 14 | ООО "Территория Комфорта-Опалиха" | 27.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Пришвина, д. 11 | ООО "Территория Комфорта-Экогород" | 27.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Пришвина, д. 13 | ООО "Территория Комфорта-Экогород" | 27.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Пришвина, д. 7 | ООО "Территория Комфорта-Экогород" | 27.08.2020 |
| д. Козино, ул. Совхозная, д. 4Б | ООО "УК "Акватория" | 25.08.2020 |
| д. Козино, ул. Совхозная, д. 6 | ООО "УК "Акватория" | 25.08.2020 |
| д. Козино, ул. Совхозная, д. 7 | ООО "УК "Акватория" | 25.08.2020 |
| д. Козино, ул. Совхозная, д. 10 | ООО "УК "Акватория" | 25.08.2020 |
| д. Козино, ул. Совхозная, д. 120 | ООО "УК "Акватория" | 25.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Совпартшкола, д. 6 | ООО "УК "Акватория" | 30.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. 35 КМ, д. 1 | ООО "УК "Акватория" | 28.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. 35 КМ, д. 2 | ООО "УК "Акватория" | 28.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Железнодорожная, д. 1 | ООО "УК "Акватория" | 17.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Железнодорожная, д. 2 | ООО "УК "Акватория" | 17.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Железнодорожная, д. 3 | ООО "УК "Акватория" | 17.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Железнодорожная, д. 4 | ООО "УК "Акватория" | 17.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Железнодорожная, д. 5 | ООО "УК "Акватория" | 17.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Железнодорожная, д. 7 | ООО "УК "Акватория" | 17.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Железнодорожная, д. 8 | ООО "УК "Акватория" | 17.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Железнодорожная, д. 9 | ООО "УК "Акватория" | 26.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Железнодорожная, д. 10 | ООО "УК "Акватория" | 26.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Железнодорожная, д. 12 | ООО "УК "Акватория" | 26.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Железнодорожная, д. 13 | ООО "УК "Акватория" | 26.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Железнодорожная, д. 14 | ООО "УК "Акватория" | 26.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Железнодорожная, д. 16 | ООО "УК "Акватория" | 26.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Железнодорожная, д. 17 | ООО "УК "Акватория" | 26.06.2020 |
| д. Козино, ул. Совхозная, д. 1А | ООО "УК "Акватория" | 26.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 4 | ООО "УК "Акватория" | 11.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 5А | ООО "УК "Акватория" | 11.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 15 | ООО "УК "Акватория" | 13.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Совпартшкола, д. 18 | ООО "УК "Акватория" | 30.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Совпартшкола, д. 19 | ООО "УК "Акватория" | 30.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Совпартшкола, д. 20 | ООО "УК "Акватория" | 30.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 60 | ООО "УК "Акватория" | 11.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Советская, д. 28 | ООО "УК "Акватория" | 11.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Совпартшкола, д. 10 | ООО "УК "Акватория" | 30.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Совпартшкола, д. 12 | ООО "УК "Акватория" | 30.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Совпартшкола, д. 13 | ООО "УК "Акватория" | 30.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 49 | ООО "УК "Акватория" | 14.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 51 | ООО "УК "Акватория" | 14.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 52А | ООО "УК "Акватория" | 19.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 52Б | ООО "УК "Акватория" | 19.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 54 | ООО "УК "Акватория" | 19.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 55 | ООО "УК "Акватория" | 14.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Новая Лесная, д. 1 | ООО "УК "Акватория" | 27.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Новая Лесная, д. 1А | ООО "УК "Акватория" | 27.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Новая Лесная, д. 3 | ООО "УК "Акватория" | 27.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Новая Лесная, д. 5 | ООО "УК "Акватория" | 27.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Новая Лесная, д. 9 | ООО "УК "Акватория" | 27.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 59 | ООО "УК "Акватория" | 23.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 44, корп. 1 | ООО "УК "Акватория" | 19.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 47 | ООО "УК "Акватория" | 14.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 50 | ООО "УК "Акватория" | 19.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 52 | ООО "УК "Акватория" | 19.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 57 | ООО "УК "Акватория" | 23.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 58 | ООО "УК "Акватория" | 23.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 61 | ООО "УК "Акватория" | 23.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 53 | ООО "УК "Акватория" | 23.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 33 | ООО "УК "Акватория" | 06.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 35 | ООО "УК "Акватория" | 06.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 37 | ООО "УК "Акватория" | 06.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 39 | ООО "УК "Акватория" | 06.07.2020 |
| п. Новый, д. 6 | ООО "УК "Акватория" | 30.08.2020 |
| п. Новый, д. 23 | ООО "УК "Акватория" | 30.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 63 | ООО "УК "Акватория" | 25.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Зеленая, д. 1 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 30.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Зеленая, д. 2 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 30.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Зеленая, д. 3 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 30.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Зеленая, д. 3А | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 30.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Зеленая, д. 4 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 30.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Зеленая, д. 5 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 30.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Зеленая, д. 6 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 30.06.2020 |
| рп, Нахабино, ул. Зеленая, д. 7 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 30.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Зеленая, д. 8 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 30.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Зеленая, д. 10 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 30.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Зеленая, д. 11 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 30.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Зеленая, д. 12 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 30.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Зеленая, д. 13 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 30.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Зеленая, д. 14 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 30.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Садовая, д. 9 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 30.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Садовая, д. 11 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 30.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Садовая, д. 13 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 30.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Садовая, д. 15 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 30.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Садовая, д. 17 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 30.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Садовая, д. 19 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 30.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Школьная, д. 1А | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 02.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Школьная, д. 3А | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 02.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Молодёжная, д. 4 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 02.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Молодёжная, д. 6 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 02.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Новая, д. 1 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 02.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Новая, д. 4 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 02.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Новая, д. 5 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 02.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Карбышева, д. 1 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 02.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Карбышева, д. 3 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 02.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Карбышева, д. 5 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 02.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Парковая, д. 21 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 02.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Дачная, д. 1А | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 30.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Дачная, д. 3А | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 30.06.2020 |
| ул. Парковая, д. 8 | ООО "УК "Парковые Аллеи" | 24.07.2020 |
| ул. Народного Ополчения, д. 18А | ООО "УК "Парковые Аллеи" | 20.08.2020 |
| п. Новый, д. 8, корп. 1 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 18.08.2020 |
| п. Новый, д. 8, корп. 2 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 19.08.2020 |
| п. Новый, д. 8, корп. 3 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 20.08.2020 |
| п. Новый, д. 9 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 21.08.2020 |
| п. Новый, д. 10 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 24.08.2020 |
| п. Новый, д. 11 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 25.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Чкалова, д. 1 | ООО "УК "Чкаловская" | 17.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Чкалова, д. 2 | ООО "УК "Чкаловская" | 06.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Чкалова, д. 3 | ООО "УК "Чкаловская" | 10.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Чкалова, д. 5 | ООО "УК "Чкаловская" | 01.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Институтская, д. 10 | ООО "УК "Чкаловская" | 24.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Институтская, д. 13, корп. 3 | ООО "УК "Чкаловская" | 02.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. 11 Сапёров, д. 1 | ООО "УК "Чкаловская" | 09.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. 11 Сапёров, д. 3 | ООО "УК "Чкаловская" | 17.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 66 | ООО "УК "Чкаловская" | 09.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 70 | ООО "УК "Чкаловская" | 19.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Инженерная, д. 4, корп. 1 | ООО "УК "Чкаловская" | 23.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Инженерная, д. 4, корп. 2 | ООО "УК "Чкаловская" | 31.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Школьная, д. 5 | ООО "УК "Чкаловская" | 26.08.2020 |
| ул. Кирова, д. 4 | МБУ "КГС" | 11.08.2020 |
| п. Отрадное, ул. Пятницкая, д. 12 | ООО "УК АЛЛЮР" | 26.08.2020 |
| п. Отрадное, ул. Пятницкая, д. 16 | ООО "УК АЛЛЮР" | 26.08.2020 |
| п. Отрадное, ул. 2-я Усадебная, д. 2 | ООО "УК АЛЛЮР" | 26.08.2020 |
| п. Отрадное, ул. 2-я Усадебная, д. 4 | ООО "УК АЛЛЮР" | 26.08.2020 |
| ул. Народного Ополчения, д. 2Б | ООО "УК ДЭЗ "Брусчатый" | 27.07.2020 |
| ул. 50 лет Октября, д. 7Б | ООО "УК МКД "КОМФОРТ-РЕГИОН" | 10.08.2020 |
| ул. Комсомольская, д. 37 | ООО "УК МКД "КОМФОРТ-РЕГИОН" | 10.08.2020 |
| ул. Комсомольская, д. 43 | ООО "УК МКД "КОМФОРТ-РЕГИОН" | 10.08.2020 |
| ул. Комсомольская, д. 45 | ООО "УК МКД "КОМФОРТ-РЕГИОН" | 10.08.2020 |
| ул. в/г Павшино, д. 2 | ООО "УК МКД "КОМФОРТ-РЕГИОН" | 18.08.2020 |
| ул. в/г Павшино, д. 6 | ООО "УК МКД "КОМФОРТ-РЕГИОН" | 18.08.2020 |
| ул. в/г Павшино, д. 7 | ООО "УК МКД "КОМФОРТ-РЕГИОН" | 18.08.2020 |
| ул. в/г Павшино, д. 14 | ООО "УК МКД "КОМФОРТ-РЕГИОН" | 18.08.2020 |
| ул. в/г Павшино, д. 17 | ООО "УК МКД "КОМФОРТ-РЕГИОН" | 18.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Институтская, д. 1 | ООО "УК НКС" | 01.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Институтская, д. 2 | ООО "УК НКС" | 04.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Институтская, д. 3А | ООО "УК НКС" | 11.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Садовая, д. 1 | ООО "УК НКС" | 24.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Садовая, д. 2 | ООО "УК НКС" | 24.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Садовая, д. 3 | ООО "УК НКС" | 24.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Садовая, д. 4 | ООО "УК НКС" | 24.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Садовая, д. 5 | ООО "УК НКС" | 24.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Садовая, д. 6 | ООО "УК НКС" | 24.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Садовая, д. 7 | ООО "УК НКС" | 24.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Садовая, д. 8 | ООО "УК НКС" | 24.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Садовая, д. 10 | ООО "УК НКС" | 24.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Садовая, д. 12 | ООО "УК НКС" | 24.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Садовая, д. 14 | ООО "УК НКС" | 24.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Садовая, д. 16 | ООО "УК НКС" | 24.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Институтская, д. 5 | ООО "УК НКС" | 19.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Институтская, д. 8А | ООО "УК НКС" | 02.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Институтская, д. 9 | ООО "УК НКС" | 09.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Институтская, д. 6 | ООО "УК НКС" | 25.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 13 | ООО "УК НКС" | 03.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 13А | ООО "УК НКС" | 10.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 9А | ООО "УК НКС" | 27.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 11 | ООО "УК НКС" | 28.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Институтская, д. 11 | ООО "УК НКС" | 14.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Институтская, д. 13, корп. 2 | ООО "УК НКС" | 20.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 12 | ООО "УК НКС" | 27.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 14 | ООО "УК НКС" | 13.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 1 | ООО "УК НКС" | 21.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 3А | ООО "УК НКС" | 21.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 8 | ООО "УК НКС" | 21.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 10 | ООО "УК НКС" | 21.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 16 | ООО "УК НКС" | 21.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 20 | ООО "УК НКС" | 21.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Парковая, д. 18А | ООО "УК НКС" | 21.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Стадионная, д. 2А | ООО "УК НКС" | 21.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Стадионная, д. 2Б | ООО "УК НКС" | 21.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Стадионная, д. 2В | ООО "УК НКС" | 21.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 22 | ООО "УК НКС" | 25.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Институтская, д. 4А | ООО "УК НКС" | 24.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 27 | ООО "УК НКС" | 30.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 4Б | ООО "УК НКС" | 05.08.2020 |
| пдх. Архангельское, д. 9 | ООО "УК НТК" | 22.07.2020 |
| пдх. Архангельское, д. 13 | ООО "УК НТК" | 27.07.2020 |
| пдх. Архангельское, д. 14 | ООО "УК НТК" | 27.07.2020 |
| пдх. Архангельское, д. 15 | ООО "УК НТК" | 27.07.2020 |
| пдх. Архангельское, д. 16 | ООО "УК НТК" | 03.08.2020 |
| пдх. Архангельское, д. 17 | ООО "УК НТК" | 03.08.2020 |
| пдх. Архангельское, д. 18 | ООО "УК НТК" | 22.07.2020 |
| п. Архангельское, д. 13 | ООО "УК НТК" | 11.08.2020 |
| пдх. Архангельское, д. 8 | МБУ "КГС" | 05.08.2020 |
| Бульвар Южный, д. 2 | МУП "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ" | 16.06.2020 |
| п. Отрадное, д. 2 | ООО "УК Отрада" | 15.07.2020 |
| п. Отрадное, д. 3 | ООО "УК Отрада" | 15.07.2020 |
| п. Отрадное, д. 4 | ООО "УК Отрада" | 15.07.2020 |
| п. Отрадное, д. 5 | ООО "УК Отрада" | 04.08.2020 |
| п. Отрадное, ул. Молодежная, д. 2 | ООО "УК Отрада" | 18.06.2020 |
| п. Отрадное, ул. Пятницкая, д. 2 | ООО "УК Отрада" | 18.06.2020 |
| п. Отрадное, ул. Пятницкая, д. 6 | ООО "УК Отрада" | 18.06.2020 |
| п. Отрадное, ул. Пятницкая, д. 8 | ООО "УК Отрада" | 25.06.2020 |
| п. Отрадное, ул. Пятницкая, д. 14 | ООО "УК Отрада" | 25.06.2020 |
| п. Отрадное, д. 6 | ООО "УК Отрада" | 04.08.2020 |
| п. Отрадное, д. 7 | ООО "УК Отрада" | 04.08.2020 |
| п. Отрадное, д. 8 | ООО "УК Отрада" | 04.08.2020 |
| п. Отрадное, д. 9 | ООО "УК Отрада" | 18.06.2020 |
| ул. Клубная, д. 4 | ООО "УК Отрада" | 25.06.2020 |
| ул. Клубная, д. 6 | ООО "УК Отрада" | 15.07.2020 |
| ул. Клубная, д. 7 | ООО "УК Отрада" | 15.07.2020 |
| ул. Клубная, д. 8 | ООО "УК Отрада" | 15.07.2020 |
| ул. Клубная, д. 9 | ООО "УК Отрада" | 04.08.2020 |
| п. Отрадное, д. 23 | ООО "УК Отрада" | 04.08.2020 |
| п. Отрадное, д. 10 | ООО "УК Отрада" | 18.06.2020 |
| п. Отрадное, д. 11 | ООО "УК Отрада" | 18.06.2020 |
| п. Отрадное, д. 12 | ООО "УК Отрада" | 25.06.2020 |
| п. Отрадное, д. 12А | ООО "УК Отрада" | 25.06.2020 |
| п. Отрадное, ул. 2-я Усадебная, д. 3 | ООО "УК Отрада" | 04.08.2020 |
| п. Отрадное, ул. 2-я Усадебная, д. 5 | ООО "УК Отрада" | 26.08.2020 |
| п. Отрадное, ул. 2-я Усадебная, д. 9 | ООО "УК Отрада" | 26.08.2020 |
| п. Отрадное, ул. 2-я Усадебная, д. 7 | ООО "УК Отрада" | 26.08.2020 |
| д. Путилково, ул. Новотушинская, д. 6 | ООО "УК Сервис 24" | 07.08.2020 |
| д. Путилково, ул. Новотушинская, д. 5 | ООО "УК Сервис 24" | 07.08.2020 |
| д. Путилково, ул. Новотушинская, д. 4 | ООО "УК Сервис 24" | 07.08.2020 |
| д. Путилково, Спасо-Тушинский бульвар, д. 2 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 15.07.2020 |
| д. Путилково, ул. 70-летия Победы, д. 3 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 10.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 25 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 22.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 23 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 23.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 29 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 24.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 7А | ООО "УК"ФЕНИКС" | 25.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 7Б | ООО "УК"ФЕНИКС" | 26.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Институтская, д. 4 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 29.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 15 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 30.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 5 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 01.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Братьев Волковых, д. 1 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 18.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Молодежная, д. 2 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 19.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Молодежная, д. 10 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 20.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Инженерная. д. 3 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 21.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Новая, д. 2 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 24.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Школьная, д. 9 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 25.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Школьная, д. 10 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 26.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Школьная, д. 7 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 27.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Школьная, д. 7Б | ООО "УК"ФЕНИКС" | 28.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Школьная, д. 7А | ООО "УК"ФЕНИКС" | 29.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 19 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 30.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Институтская, д. 5А | ООО "УК"ФЕНИКС" | 02.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Институтская, д. 2А | ООО "УК"ФЕНИКС" | 03.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Институтская, д. 3 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 06.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Институтская, д. 7 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 07.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 9 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 08.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Институтская, д. 13, корп.1 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 09.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 4А | ООО "УК"ФЕНИКС" | 04.08.2020 |
| рп. Нахабино ул. Новая Лесная, д. 7 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 05.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 44 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 06.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Институтская, д. 10А | ООО "УК"ФЕНИКС" | 10.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 17 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 13.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Чкалова, д. 7 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 14.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Институтская, д. 8 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 15.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Институтская, д. 13А | ООО "УК"ФЕНИКС" | 16.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Парковая, д. 13 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 17.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Парковая, д. 13А | ООО "УК"ФЕНИКС" | 20.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Парковая, д. 16 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 21.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Парковая, д. 17 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 22.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Парковая, д. 20 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 23.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Парковая, д. 15 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 24.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Парковая, д. 3 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 27.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Парковая, д. 7 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 28.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Парковая, д. 9 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 29.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Парковая, д. 11 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 30.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Парковая, д. 19 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 31.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Парковая, д. 4 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 03.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Парковая, д. 12 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 04.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Парковая, д. 18 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 05.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Парковая, д. 5 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 06.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Парковая, д. 6 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 07.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Парковая, д. 8 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 10.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Парковая, д. 10 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 11.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Парковая, д. 14 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 12.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. 11 Саперов, д. 8 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 13.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. 11 Саперов, д. 10 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 14.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. 11 Саперов, д. 12 | ООО "УК"ФЕНИКС" | 17.08.2020 |
| д. Сабурово, ул. Сиреневая, д. 3 | ООО "УК РОДНОЙ ГОРОДОК" | 14.08.2020 |
| д. Сабурово, ул. Сиреневая, д. 4 | ООО "УК РОДНОЙ ГОРОДОК" | 14.08.2020 |
| д. Сабурово, ул. Парковая, д. 12 | ООО "УКВЭРС" | 30.06.2020 |
| д. Сабурово, ул. Парковая, д. 14 | ООО "УКВЭРС" | 15.07.2020 |
| д. Сабурово, ул. Парковая, д. 20 | ООО "УКВЭРС" | 15.07.2020 |
| д. Сабурово, ул. Парковая, д. 22 | ООО "УКВЭРС" | 30.07.2020 |
| д. Сабурово, ул. Парковая, д. 23 | ООО "УКВЭРС" | 15.08.2020 |
| д. Сабурово, Вишневый проезд, д. 1 | ООО "УКВЭРС" | 20.08.2020 |
| ул. Игоря Мерлушкина, д. 12 | ООО "Управление и Эксплуатация Недвижимости "Эталон" | 12.08.2020 |
| Космонавтов бульвар, д. 13 | ООО "Управление и Эксплуатация Недвижимости "Эталон" | 26.08.2020 |
| Космонавтов бульвар, д. 11 | ООО "Управление и Эксплуатация Недвижимости "Эталон" | 26.08.2020 |
| Космонавтов бульвар, д. 8 | ООО "Управление и Эксплуатация Недвижимости "Эталон" | 26.08.2020 |
| ул. Игоря Мерлушкина, д. 1 | ООО "Управление и Эксплуатация Недвижимости "Эталон" | 12.08.2020 |
| ул. Игоря Мерлушкина, д. 3 | ООО "Управление и Эксплуатация Недвижимости "Эталон" | 12.08.2020 |
| ул. Игоря Мерлушкина, д. 4 | ООО "Управление и Эксплуатация Недвижимости "Эталон" | 12.08.2020 |
| ул. Игоря Мерлушкина, д. 2 | ООО "Управление и Эксплуатация Недвижимости "Эталон" | 12.08.2020 |
| Космонавтов бульвар, д. 1 | ООО "Управление и Эксплуатация Недвижимости "Эталон" | 26.08.2020 |
| Космонавтов бульвар, д. 4 | ООО "Управление и Эксплуатация Недвижимости "Эталон" | 26.08.2020 |
| Космонавтов бульвар, д. 6 | ООО "Управление и Эксплуатация Недвижимости "Эталон" | 26.08.2020 |
| Космонавтов бульвар, д. 5 | ООО "Управление и Эксплуатация Недвижимости "Эталон" | 26.08.2020 |
| Космонавтов бульвар, д. 7 | ООО "Управление и Эксплуатация Недвижимости "Эталон" | 26.08.2020 |
| ул. Игоря Мерлушкина, д. 6 | ООО "Управление и Эксплуатация Недвижимости "Эталон" | 12.08.2020 |
| ул. Игоря Мерлушкина, д. 8 | ООО "Управление и Эксплуатация Недвижимости "Эталон" | 12.08.2020 |
| ул. Игоря Мерлушкина, д. 10 | ООО "Управление и Эксплуатация Недвижимости "Эталон" | 12.08.2020 |
| Космонавтов бульвар, д. 17 | ООО "Управление и Эксплуатация Недвижимости "Эталон" | 26.08.2020 |
| д. Путилково, Спасо-Тушинский бульвар, д. 9 | ООО "ХаусМастер24" | 05.08.2020 |
| д. Путилково, ул. Сходненская, д. 1 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 15.07.2020 |
| д. Путилково, ул. Сходненская, д. 3 | ООО "ХаусМастер24" | 15.07.2020 |
| д. Путилково, ул. Сходненская, д. 5 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 08.07.2020 |
| д. Путилково, ул. Сходненская, д. 7 | ООО "ХаусМастер24" | 08.07.2020 |
| д. Путилково, Спасо-Тушинский бульвар, д. 5 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 29.07.2020 |
| д. Путилково, ул. Сходненская, д. 23 | ООО "ХаусМастер24" | 17.06.2020 |
| д. Путилково, ул. Сходненская, д. 25 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 17.06.2020 |
| д. Путилково, ул. Сходненская, д. 27 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 05.08.2020 |
| д. Путилково, ул. Сходненская, д. 31 | ООО "ХаусМастер24" | 12.08.2020 |
| д. Путилково, ул. Сходненская, д. 29 | ООО "ХаусМастер24" | 19.08.2020 |
| д. Путилково, ул. Сходненская, д. 33 | ООО "ХаусМастер24" | 12.08.2020 |
| д. Путилково, ул. 70-летия Победы, д. 1 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 12.08.2020 |
| д. Путилково, ул. 70-летия Победы, д. 2 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 05.08.2020 |
| ул. Успенская, д. 11 | ООО "ЭК АКВАРЕЛЬ" | 24.08.2020 |
| ул. Авангардная, д. 2 | ООО "ЭКСперт-Сервис" | 24.08.2020 |
| ул. Авангардная, д. 4 | ООО "ЭКСперт-Сервис" | 25.08.2020 |
| ул. Авангардная, д. 5 | ООО "ЭКСперт-Сервис" | 26.08.2020 |
| ул. Авангардная, д. 6 | ООО "ЭКСперт-Сервис" | 27.08.2020 |
| ул. Авангардная, д. 8 | ООО "ЭКСперт-Сервис" | 28.08.2020 |
| ул. Авангардная, д. 10 | ООО "ЭКСперт-Сервис" | 29.08.2020 |
| д. Сабурово, ул. Садовая, д. 2 | ООО "УК ЗАМИТИНО" | 20.08.2020 |
| д. Сабурово, ул. Садовая, д. 4 | МУП "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ" | 03.06.2020 |
| д. Сабурово, ул. Садовая, д. 6 | МУП "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ" | 04.06.2020 |
| д. Сабурово, ул. Садовая, д. 8 | МУП "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ" | 05.06.2020 |
| д. Сабурово, ул. Садовая, д. 10 | МУП "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ" | 02.06.2020 |
| д. Сабурово, ул. Садовая, д. 12 | МУП "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ" | 22.06.2020 |
| д. Сабурово, ул. Садовая, д. 14 | МУП "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ" | 23.06.2020 |
| д. Сабурово, ул. Садовая, д. 16 | МУП "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ" | 15.06.2020 |
| д. Сабурово, ул. Луговая, д. 1 | МУП "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ" | 05.06.2020 |
| д. Сабурово, ул. Луговая, д. 3 | МУП "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ" | 05.08.2020 |
| д. Сабурово, ул. Луговая, д. 5 | МУП "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ" | 06.08.2020 |
| д. Сабурово, ул. Луговая, д. 9 | МУП "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ" | 01.06.2020 |
| д. Сабурово, ул. Луговая, д. 7 | МУП "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ" | 10.08.2020 |
| ул. Пионерская, д. 17А | ООО "Эксплуатация-сервис МОИС 1" | 07.08.2020 |
| с. Петрово-Дальнее, терр. ФГУП РУ ЛОК, д. 2 | ООО "Эксплуатирующая организация Петрово-Дальнее" | 21.08.2020 |
| ул. Дачная, д. 5 | ООО "ЮИТ СитиСервис" | 07.08.2020 |
| ул. Советская, д. 9 | ООО «Жилищный комплекс» | 20.07.2020 |
| ул. Советская, д. 39 | ООО «Жилищный комплекс» | 20.07.2020 |
| ул. Октябрьская, д. 19Б | ООО «Жилищный комплекс» | 10.08.2020 |
| ул. Школьная, д. 2 | ООО «Жилищный комплекс» | 10.08.2020 |
| ул. Школьная, д. 4 | ООО «Жилищный комплекс» | 10.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 49А | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 03.06.2020 |
| д. Путилково, ул. Новотушинская, д. 3 | ООО "УК СЕРВИС 24" | 10.08.2020 |
| д. Путилково, ул. Новотушинская, д. 2 | ООО "УК СЕРВИС 24" | 10.08.2020 |
| п. Отрадное, ул. Айвазовского, д. 3 | ООО ДЭЗ "Отрадное" | 27.07.2020 |
| п. Отрадное, ул. Айвазовского, д. 5 | ООО ДЭЗ "Отрадное" | 27.07.2020 |
| п. Отрадное, ул. Айвазовского, д. 7 | ООО ДЭЗ "Отрадное" | 03.08.2020 |
| п. Отрадное, ул. Айвазовского, д. 1 | ООО ДЭЗ "Отрадное" | 03.08.2020 |
| с. Ангелово, МФЖК "Ангелово-Резиденц", д. 82 | ООО УК "Ангелово-Резиденц" | 15.06.2020 |
| с. Ангелово, МФЖК "Ангелово-Резиденц", д. 85 | ООО УК "Ангелово-Резиденц" | 15.06.2020 |
| с. Ангелово, МФЖК "Ангелово-Резиденц", д. 81 | ООО УК "Ангелово-Резиденц" | 15.06.2020 |
| с. Ангелово, МФЖК "Ангелово-Резиденц", д. 80 | ООО УК "Ангелово-Резиденц" | 30.06.2020 |
| с. Ангелово, МФЖК "Ангелово-Резиденц", д. 83 | ООО УК "Ангелово-Резиденц" | 30.06.2020 |
| с. Ангелово, МФЖК "Ангелово-Резиденц", д. 84 | ООО УК "Ангелово-Резиденц" | 30.06.2020 |
| с. Ангелово, МФЖК "Ангелово-Резиденц", д. 20 | ООО УК "Ангелово-Резиденц" | 15.07.2020 |
| с. Ангелово, МФЖК "Ангелово-Резиденц", д. 34 | ООО УК "Ангелово-Резиденц" | 15.07.2020 |
| с. Ангелово, МФЖК "Ангелово-Резиденц", д. 45 | ООО УК "Ангелово-Резиденц" | 15.07.2020 |
| с. Ангелово, МФЖК "Ангелово-Резиденц", д. 46 | ООО УК "Ангелово-Резиденц" | 15.07.2020 |
| с. Ангелово, МФЖК "Ангелово-Резиденц", д. 38 | ООО УК "Ангелово-Резиденц" | 30.07.2020 |
| с. Ангелово, МФЖК "Ангелово-Резиденц", д. 39 | ООО УК "Ангелово-Резиденц" | 30.07.2020 |
| с. Ангелово, МФЖК "Ангелово-Резиденц", д. 40 | ООО УК "Ангелово-Резиденц" | 30.07.2020 |
| с. Ангелово, МФЖК "Ангелово-Резиденц", д. 36 | ООО УК "Ангелово-Резиденц" | 15.08.2020 |
| с. Ангелово, МФЖК "Ангелово-Резиденц", д. 41 | ООО УК "Ангелово-Резиденц" | 15.08.2020 |
| с. Ангелово, МФЖК "Ангелово-Резиденц", д. 42 | ООО УК "Ангелово-Резиденц" | 15.08.2020 |
| с. Ангелово, МФЖК "Ангелово-Резиденц", д. 37 | ООО УК "Ангелово-Резиденц" | 20.08.2020 |
| с. Ангелово, МФЖК "Ангелово-Резиденц", д. 47 | ООО УК "Ангелово-Резиденц" | 20.08.2020 |
| мкр. Опалиха, Островского проезд, д. 19 | ООО УК "Вертикаль" | 06.08.2020 |
| ул. Лесная, д. 12 | ООО УК "Вертикаль" | 06.08.2020 |
| ул. Лесная, д. 14 | ООО УК "Вертикаль" | 06.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Королева, д. 1 | ООО УК "Европа" | 17.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Королева, д. 3 | ООО УК "Европа" | 18.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Королева, д. 5 | ООО УК "Европа" | 19.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Королева, д. 6 | ООО УК "Европа" | 23.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Королева, д. 7 | ООО УК "Европа" | 24.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Королева, д. 8 | ООО УК "Европа" | 25.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Королева, д. 9 | ООО УК "Европа" | 26.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Королева, д. 11 | ООО УК "Европа" | 21.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Королева, д. 13 | ООО УК "Европа" | 22.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Белобородова, д. 2 | ООО УК "Европа" | 23.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Белобородова, д. 4 | ООО УК "Европа" | 24.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Белобородова, д. 6 | ООО УК "Европа" | 28.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Белобородова, д. 8 | ООО УК "Европа" | 29.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Белобородова, д. 10 | ООО УК "Европа" | 30.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Белобородова, д. 12 | ООО УК "Европа" | 18.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Белобородова, д. 14 | ООО УК "Европа" | 19.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Королева, д. 2 | ООО УК "Европа" | 20.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Белобородова, д. 1 | ООО УК "Европа" | 21.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. 2-я Космическая, д. 1 | ООО УК "Европа" | 25.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Стартовая, д. 1 | ООО УК "Европа" | 26.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Стартовая, д. 2 | ООО УК "Европа" | 27.08.2020 |
| п. Мечниково, д. 3 | ООО УК "Жилищник" | 01.07.2020 |
| п. Мечниково, д. 4 | ООО УК "Жилищник" | 07.07.2020 |
| п. Мечниково, д. 18 | ООО УК "Жилищник" | 08.07.2020 |
| п. Мечниково, д. 1 | ООО УК "Жилищник" | 09.07.2020 |
| п. Мечниково, д. 5 | ООО УК "Жилищник" | 16.07.2020 |
| п. Мечниково, д. 6 | ООО УК "Жилищник" | 16.07.2020 |
| п. Мечниково, д. 7 | ООО УК "Жилищник" | 16.07.2020 |
| с. Петрово - Дальнее, ул. Новый посёлок, д. 5А | ООО УК "Жилищник" | 21.07.2020 |
| п. Мечниково, д. 8 | ООО УК "Жилищник" | 22.07.2020 |
| п. Мечниково, д. 9 | ООО УК "Жилищник" | 23.07.2020 |
| п. Мечниково, д. 10 | ООО УК "Жилищник" | 04.08.2020 |
| п. Мечниково, д. 11 | ООО УК "Жилищник" | 05.08.2020 |
| п. Мечниково, д. 12 | ООО УК "Жилищник" | 06.08.2020 |
| п. Мечниково, д. 13 | ООО УК "Жилищник" | 11.08.2020 |
| с. Петрово - Дальнее, д. 1А | ООО УК "Жилищник" | 12.08.2020 |
| п. Мечниково, д. 14 | ООО УК "Жилищник" | 13.08.2020 |
| п. Мечниково, д. 15 | ООО УК "Жилищник" | 18.08.2020 |
| п. Мечниково, д. 16 | ООО УК "Жилищник" | 19.08.2020 |
| п. Мечниково, д. 17 | ООО УК "Жилищник" | 20.08.2020 |
| п. Мечниково, д. 20 | ООО УК "Жилищник" | 25.08.2020 |
| п. Мечниково, д. 21 | ООО УК "Жилищник" | 26.08.2020 |
| п. Мечниково, д. 22 | ООО УК "Жилищник" | 27.08.2020 |
| ул. Железнодорожная, д. 32А | ООО УК "Жилищный трест и К" | 17.07.2020 |
| ул. Железнодорожная, д. 30 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 17.07.2020 |
| ул. Железнодорожная, д. 31 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 12.06.2020 |
| ул. Железнодорожная, д. 38А | ООО УК "Жилищный трест и К" | 17.07.2020 |
| ул. Г. Димитрова, д. 1 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 12.06.2020 |
| ул. Ленина, д. 5 | ООО "УК "ПЕГАС-СЕРВИС" | 17.08.2020 |
| ул. Ленина, д. 7 | ООО "УК "ПЕГАС-СЕРВИС" | 17.08.2020 |
| ул. Ленина, д. 13 | ООО УК "Жилищный Трест и К" | 10.07.2020 |
| ул. Железнодорожная, д. 35А | ООО УК "Жилищный трест и К" | 24.07.2020 |
| ул. Вокзальная, д. 7 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 17.08.2020 |
| ул. Вокзальная, д. 8 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 20.07.2020 |
| ул. Вокзальная, д. 9 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 07.08.2020 |
| ул. Вокзальная, д. 10 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 19.08.2020 |
| ул. Вокзальная, д. 11 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 13.08.2020 |
| ул. Ленина, д. 11А | ООО "УК "ПЕГАС-СЕРВИС" | 17.08.2020 |
| ул. Пушкинская, д. 21 | ООО "УК "ПЕГАС-СЕРВИС" | 17.08.2020 |
| ул. Вокзальная, д. 11/1 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 03.07.2020 |
| ул. Железнодорожная, д. 5 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 28.06.2020 |
| Волоколамское ш., д. 1 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 30.06.2020 |
| Волоколамское ш., д. 3 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 30.07.2020 |
| ул. Чайковского, д. 2 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 29.06.2020 |
| Проезд Чехова, д. 3 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 27.07.2020 |
| Проезд Чехова, д. 4 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 27.07.2020 |
| Проезд Чехова, д. 5 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 28.07.2020 |
| Проезд Чехова, д. 6 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 28.07.2020 |
| ул. Железнодорожная, д. 23 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 17.07.2020 |
| ул. Железнодорожная, д. 24 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 07.08.2020 |
| ул. Железнодорожная, д. 38 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 13.08.2020 |
| ул. Г. Димитрова, д. 9 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 26.06.2020 |
| ул. Железнодорожная, д. 3 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 05.07.2020 |
| Волоколамское ш., д. 1б | ООО УК "Жилищный трест и К" | 22.06.2020 |
| ул. 50 лет Октября, д. 2/37 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 13.08.2020 |
| ул. Дачная, д. 11 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 12.06.2020 |
| ул. Г. Димитрова, д. 11 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 29.06.2020 |
| ул. Вокзальная, д. 12 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 10.08.2020 |
| ул. Железнодорожная, д. 2 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 05.07.2020 |
| ул. Комсомольская, д. 33/13 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 25.06.2020 |
| ул. Ленина, д. 15 | ООО "УК "ПЕГАС-СЕРВИС" | 17.08.2020 |
| ул. Ленина, д. 17 | ООО "УК "ПЕГАС-СЕРВИС" | 17.08.2020 |
| ул. Ленина, д. 25 | ООО "УК "ПЕГАС-СЕРВИС" | 17.08.2020 |
| ул. Железнодорожная, д. 7 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 23.06.2020 |
| ул. Железнодорожная, д. 8 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 23.06.2020 |
| ул. Железнодорожная, д. 4 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 27.06.2020 |
| ул. Железнодорожная, д. 9 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 13.07.2020 |
| ул. Комсомольская, д. 31 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 30.06.2020 |
| ул. Комсомольская, д. 23 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 02.07.2020 |
| ул. Вокзальная, д. 13 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 10.07.2020 |
| ул. Железнодорожная, д. 1, корп. 3 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 13.07.2020 |
| ул. Циолковского, д. 20/2 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 28.08.2020 |
| ул. Ленина, д. 15А | ООО "УК "ПЕГАС-СЕРВИС" | 17.08.2020 |
| ул. Чайковского, д. 6 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 29.06.2020 |
| ул. Чайковского, д. 13 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 29.06.2020 |
| ул. Комсомольская, д. 35 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 05.06.2020 |
| ул. Комсомольская, д. 39 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 04.06.2020 |
| ул. Вокзальная, д. 13/1 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 13.07.2020 |
| ул. Железнодорожная, д. 25 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 24.07.2020 |
| ул. Железнодорожная, д. 25А | ООО УК "Жилищный трест и К" | 07.08.2020 |
| ул. Железнодорожная, д. 26 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 06.08.2020 |
| ул. Железнодорожная, д. 27 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 06.08.2020 |
| ул. Железнодорожная, д. 29 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 13.08.2020 |
| ул. Вокзальная, д. 14 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 24.08.2020 |
| ул. Комсомольская, д. 13 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 24.07.2020 |
| ул. Комсомольская, д. 15 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 28.07.2020 |
| ул. Вокзальная, д. 15 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 20.08.2020 |
| ул. Комсомольская, д. 17 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 29.07.2020 |
| ул. Вокзальная, д. 15/1 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 06.07.2020 |
| ул. Ленина, д. 21 | ООО "УК "ПЕГАС-СЕРВИС" | 24.08.2020 |
| ул. Комсомольская, д. 27 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 18.08.2020 |
| ул. Вокзальная, д. 16 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 24.07.2020 |
| ул. Лесная, д. 3 А | ООО "Жилэксплуатация" | 31.07.2020 |
| ул. Советская, д. 1 | ООО УК "Жилищный Трест и К" | 19.06.2020 |
| ул. Железнодорожная, д. 6 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 21.06.2020 |
| ул. Железнодорожная, д. 28 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 29.07.2020 |
| ул. Железнодорожная, д. 29А | ООО УК "Жилищный трест и К" | 29.07.2020 |
| ул. Железнодорожная, д. 30А | ООО УК "Жилищный трест и К" | 29.07.2020 |
| ул. Циолковского, д. 8 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 22.07.2020 |
| ул. Жуковского, д. 8А | ООО УК "Жилищный трест и К" | 29.06.2020 |
| Железнодорожный проезд, д. 7 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 03.08.2020 |
| Железнодорожный проезд, д. 3 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 30.06.2020 |
| ул. Чайковского, д. 7 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 05.07.2020 |
| ул. Циолковского, д. 10 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 05.08.2020 |
| ул. Вокзальная, д. 20 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 27.07.2020 |
| ул. Циолковского, д. 12 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 07.08.2020 |
| ул. Вокзальная, д. 22 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 31.07.2020 |
| ул. Железнодорожная, д. 36А | ООО УК "Жилищный трест и К" | 29.07.2020 |
| ул. Чайковского, д. 10 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 21.07.2020 |
| ул. Железнодорожная, д. 34А | ООО УК "Жилищный трест и К" | 12.08.2020 |
| ул. Железнодорожная, д. 31А | ООО УК "Жилищный трест и К" | 24.07.2020 |
| ул. Железнодорожная, д. 33 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 13.08.2020 |
| ул. Циолковского, д. 14 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 11.08.2020 |
| ул. Жуковского, д. 10 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 26.07.2020 |
| ул. Циолковского, д. 16 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 13.08.2020 |
| ул. Вокзальная, д. 24 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 03.08.2020 |
| ул. Чайковского, д. 18 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 26.07.2020 |
| ул. Циолковского, д. 18 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 14.08.2020 |
| ул. Вокзальная, д. 25 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 22.06.2020 |
| ул. Циолковского, д. 2/35 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 04.07.2020 |
| ул. Чайковского, д. 19 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 26.07.2020 |
| ул. Чайковского, д. 21, корп. 2 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 26.07.2020 |
| ул. Г. Димитрова, д. 5 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 03.08.2020 |
| ул. Г. Димитрова, д. 3 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 03.08.2020 |
| ул. Г. Димитрова, д. 7 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 03.08.2020 |
| Железнодорожный проезд, д. 11 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 17.07.2020 |
| ул. Жуковского, д. 6 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 18.07.2020 |
| Железнодорожный проезд, д. 1 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 18.07.2020 |
| ул. Жуковского, д. 4 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 20.07.2020 |
| Волоколамское ш., д. 7 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 20.07.2020 |
| ул. Чайковского, д. 8 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 20.07.2020 |
| ул. Чайковского, д. 8А | ООО УК "Жилищный трест и К" | 30.06.2020 |
| ул. Жуковского, д. 8 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 21.07.2020 |
| Железнодорожный проезд, д. 2 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 30.06.2020 |
| Железнодорожный проезд, д. 5 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 30.06.2020 |
| ул. Чайковского, д. 14 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 28.07.2020 |
| ул. Комсомольская, д. 5 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 16.06.2020 |
| ул. Комсомольская, д. 19 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 31.07.2020 |
| ул. Вокзальная, д. 27 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 19.06.2020 |
| ул. Ленина, д. 5А | ООО "УК "ПЕГАС-СЕРВИС" | 24.08.2020 |
| ул. Ленина, д. 5Б | ООО "УК "ПЕГАС-СЕРВИС" | 24.08.2020 |
| ул. Ленина, д. 23 | ООО "УК "ПЕГАС-СЕРВИС" | 24.08.2020 |
| ул. Ленина, д. 33 | ООО "УК "ПЕГАС-СЕРВИС" | 24.08.2020 |
| Железнодорожный проезд, д. 13 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 21.07.2020 |
| Железнодорожный проезд, д. 9 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 03.08.2020 |
| ул. Комсомольская, д. 3 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 02.08.2020 |
| ул. Вокзальная, д. 29 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 15.06.2020 |
| ул. Комсомольская, д. 7 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 14.07.2020 |
| Волоколамское ш., д. 4 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 30.06.2020 |
| Ильинское ш., д. 1 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 29.06.2020 |
| ул. Комсомольская, д. 9 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 09.07.2020 |
| Волоколамское ш., д. 5 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 30.06.2020 |
| Волоколамское ш., д. 6 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 08.08.2020 |
| ул. 50 лет Октября, д. 1 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 03.07.2020 |
| ул. 50 лет Октября, д. 1А | ООО УК "Жилищный трест и К" | 03.07.2020 |
| Ильинское ш., д. 2 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 26.06.2020 |
| ул. Железнодорожная, д. 1Б | ООО УК "Жилищный трест и К" | 22.06.2020 |
| Строительный проезд, д. 3 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 11.08.2020 |
| ул. Циолковского, д. 4 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 11.07.2020 |
| Строительный проезд, д. 5 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 11.08.2020 |
| ул. 50 лет Октября, д. 3А | ООО УК "Жилищный трест и К" | 10.07.2020 |
| ул. 50 лет Октября, д. 3 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 03.07.2020 |
| Ильинское ш., д. 3 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 20.07.2020 |
| ул. Циолковского, д. 15 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 25.08.2020 |
| ул. Чайковского, д. 12 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 16.08.2020 |
| Волоколамское ш., д. 8 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 18.08.2020 |
| Ильинское ш., д. 4 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 16.07.2020 |
| ул. Ленина, д. 27 | ООО "УК "ПЕГАС-СЕРВИС" | 24.08.2020 |
| ул. Ленина, д. 29 | ООО "Жилэксплуатация" | 30.08.2020 |
| ул. Ленина, д. 31 | ООО "УК "ПЕГАС-СЕРВИС" | 24.08.2020 |
| Волоколамское ш., д. 10 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 18.08.2020 |
| Волоколамское ш., д. 11, корп. 1 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 18.08.2020 |
| ул. 50 лет Октября, д. 5 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 16.07.2020 |
| ул. 50 лет Октября, д. 7 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 16.07.2020 |
| Строительный проезд, д. 4 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 24.08.2020 |
| Строительный проезд, д. 4А | ООО УК "Жилищный трест и К" | 24.08.2020 |
| ул. Чайковского, д. 9 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 30.06.2020 |
| ул. Чайковского, д. 11 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 28.08.2020 |
| ул. Пушкинская, д. 19 | ООО "УК "ПЕГАС-СЕРВИС" | 24.08.2020 |
| ул. Чайковского, д. 16 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 30.06.2020 |
| ул. 50 лет Октября, д. 4 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 09.07.2020 |
| Ильинское ш., д. 6 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 26.08.2020 |
| ул. Железнодорожная, д. 1А | ООО УК "Жилищный трест и К" | 29.08.2020 |
| Волоколамское ш., д. 1А | ООО УК "Жилищный трест и К" | 22.06.2020 |
| ул. Железнодорожная, д. 1 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 31.08.2020 |
| ул. Почтовая, д. 39 | ООО УК "Жилищный трест и К" | 31.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Глинки, д. 2 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 30.06.2020г. |
| мкр. Опалиха, ул. Глинки, д. 4 | ООО "УК "КОЛИБРИ" | 30.06.2020г. |
| ул. Успенская, д. 12 | ООО УК "Красногорский жилищный трест сервис" | 15.07.2020 |
| ул. Успенская, д. 8 | ООО УК "Красногорский жилищный трест сервис" | 14.07.2020 |
| ул. Успенская, д. 16 | ООО УК "Красногорский Жилищный трест сервис" | 24.07.2020 |
| ул. Успенская, д. 28 | ООО УК "Красногорский жилищный трест сервис" | 06.08.2020 |
| ул. Ленина, д. 35 | ООО УК "Красногорский жилищный трест сервис" | 25.08.2020 |
| ул. Успенская, д. 24 | ООО УК "Красногорский жилищный трест сервис" | 18.08.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Ткацкая фабрика, д. 18 | ООО "УК НКС" | 01.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Ткацкая фабрика, д. 23 | ООО "УК НКС" | 08.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Ткацкая фабрика, д. 24 | ООО "УК НКС" | 15.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Ткацкая фабрика, д. 3А | ООО "УК НКС" | 18.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Ткацкая фабрика, д. 4А | ООО "УК НКС" | 24.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Благовещенская, д. 6 | ООО "УК НКС" | 26.06.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Благовещенская, д. 8 | ООО "УК НКС" | 03.07.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Благовещенская, д. 12 | ООО "УК НКС" | 08.07.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Геологов, д. 4/2 | ООО "УК НКС" | 15.07.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Геологов, д. 4/3 | ООО "УК НКС" | 22.07.2020 |
| мкр.Опалиха, ул. Геологов, д. 2А | ООО "УК НКС" | 29.07.2020 |
| д. Путилково, ул. 70-летия Победы, д. 4 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 22.07.2020 |
| д. Путилково, ул. Сходненская, д. 21 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 24.06.2020 |
| д. Путилково, Спасо-Тушинский бульвар, д. 8 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 22.07.2020 |
| д. Путилково, ул. Сходненская, д. 17 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 19.08.2020 |
| д. Путилково, ул. Сходненская, д. 19 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 24.06.2020 |
| д. Путилково, Спасо-Тушинский бульвар, д. 7 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 22.07.2020 |
| д. Путилково, Спасо-Тушинский бульвар, д. 3 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 29.07.2020 |
| д. Путилково, ул. Сходненская, д. 11 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 01.07.2020 |
| д. Путилково, ул. Сходненская, д. 13 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 01.07.2020 |
| д. Путилково, ул. Сходненская, д. 35 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 29.07.2020 |
| Подмосковный бульвар, д. 8 | ООО "КЛИНЛОДЖИК" | 27.08.2020 |
| Ильинский бульвар, д. 3 | ООО "КЛИНЛОДЖИК" | 27.08.2020 |
| Ильинский бульвар, д. 5 | ООО "КЛИНЛОДЖИК" | 30.06.2020 |
| Павшинский бульвар, д. 18 | ООО "КЛИНЛОДЖИК" | 30.07.2020 |
| Павшинский бульвар, д. 6 | ООО "КЛИНЛОДЖИК" | 30.07.2020 |
| Ильинский бульвар, д. 7 | ООО "КЛИНЛОДЖИК" | 30.06.2020 |
| Павшинский бульвар, д. 30 | ТСН (Ж) «Павшино-30» (ООО УК "Сервис Дом") | 28.08.2020 |
| д. Путилково, ул. Новотушинская, д. 1 | ООО "УК АВГУСТ ЖКХ" | 10.08.2020 |
| Павшинский бульвар, д. 20 | ООО УК "Сервис Дом" | 26.08.2020 |
| Красногорский бульвар, д. 7 | ООО УК "Сервис Дом" | 27.08.2020 |
| ул. Им. Зверева, д. 6 | ООО УК "Сервис Дом" | 28.08.2020 |
| Подмосковный бульвар, д. 14 | ООО УК "Сервис Дом" | 31.08.2020 |
| д. Путилково, д. 7 | ООО УК "Сервис Дом" | 24.07.2020 |
| д. Путилково, д. 8 | ООО УК "Сервис Дом" | 27.07.2020 |
| д. Путилково, д. 9 | ООО УК "Сервис Дом" | 28.07.2020 |
| д. Путилково, д. 10 | ООО УК "Сервис Дом" | 29.07.2020 |
| д. Путилково, д. 12 | ООО УК "Сервис Дом" | 30.07.2020 |
| д. Путилково, д. 13 | ООО УК "Сервис Дом" | 30.07.2020 |
| д. Путилково, д. 14 | ООО УК "Сервис Дом" | 30.07.2020 |
| д. Путилково, д. 15 | ООО УК "Сервис Дом" | 31.07.2020 |
| д. Путилково, ул. Садовая, д. 18 | ООО УК "Сервис Дом" | 31.07.2020 |
| ул. Королева, д. 1 | ООО УК "Южный" | 08.06.2020 |
| ул. Королева, д. 2 | ООО УК "Южный" | 08.06.2020 |
| ул. Заводская, д. 29 | ООО УК "Южный" | 24.06.2020 |
| ул. Промышленная, д. 42 | ООО УК "Южный" | 24.06.2020 |
| ул. Королева, д. 5 | ООО УК "Южный" | 15.06.2020 |
| ул. Королева, д. 7 | ООО УК "Южный" | 22.06.2020 |
| ул. в/г Павшино, д. 2Б | ООО УК "Южный" | 14.07.2020 |
| ул. в/г Павшино, д. 19 | ООО УК "Южный" | 14.07.2020 |
| Ильинское ш., д. 2А | ООО УК "Южный" | 14.07.2020 |
| ул. Заводская, д. 2 | ООО УК "Южный" | 27.07.2020 |
| ул. Заводская, д. 22 | ООО УК "Южный" | 27.07.2020 |
| ул. Заводская, д. 23 | ООО УК "Южный" | 22.07.2020 |
| ул. Заводская, д. 24 | МУП "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ" | 13.08.2020 |
| ул. Заводская, д. 27 | ООО УК "Южный" | 30.08.2020 |
| д. Аристово, ул. Светлая, д. 25 | МУП "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ" | 12.08.2020 |
| п. Архангельское, д. 37 | ТСЖ "Архангельское" | 28.08.2020 |
| п. Архангельское, д. 40 | ТСЖ "Архангельское" | 28.08.2020 |
| п. Архангельское, д. 35 | ТСЖ "Архангельское" | 28.08.2020 |
| ул. Дачная, д. 9 | ТСЖ "Дачная, 9" | 25.08.2020 |
| ул. Школьная, д. 7 | ТСЖ "ЖК" Парковый" | 06.08.2020 |
| ул. Школьная, д. 9 | ТСЖ "ЖК" Парковый" | 06.08.2020 |
| ул. Школьная, д. 11 | ТСЖ "ЖК" Парковый" | 06.08.2020 |
| ул. Строительная, д. 5 | ТСЖ "Красная горка+" | 14.08.2020 |
| п. Мечниково, д.25 | ТСЖ "Лесная Усадьба" | 06.08.2020 |
| Москворецкий бульвар, д. 1 | ТСЖ "Москворецкий Бульвар" | 17.08.2020 |
| п. Мечниково, д.2 | ТСЖ "Надежда" | 06.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 62 | ТСЖ "Нахабинка" | 18.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 64 | ТСЖ "Нахабинка" | 18.08.2020 |
| ул. Оранжерейная, д. 5 | ТСЖ "Оранжерейная 5" (ООО "УК Вертикаль") | 11.08.2020 |
| п. Отрадное, д. 11, корп. 1 | ООО ДЭЗ "Отрадное" | 12.08.2020 |
| Подмосковный бульвар, д. 9 | ТСЖ "Подмосковный" | 11.08.2020 |
| Подмосковный бульвар, д. 1 | ТСЖ "Подмосковье" | 10.08.2020 |
| ул. Строительная, д. 3А | ТСЖ "Прогресс" | 14.08.2020 |
| ул. Строительная, д. 3 | ТСЖ "Прогресс" | 14.08.2020 |
| д. Путилково, д. 11 | ТСЖ "Путилково" | 12.08.2020 |
| д. Путилково, ул. Томаровича, д. 1 | ТСЖ "Путилково-Люкс" | 12.08.2020 |
| ул. Лесная, д. 17 | ТСЖ "Радость" | 05.08.2020 |
| д. Глухово, ул. Рублевское предместье, д. 4, корп. 1 | ТСЖ "РП-41" | 24.08.2020 |
| д. Глухово, ул. Рублевское предместье, д. 4, корп. 2 | ТСЖ "РП-42" | 24.08.2020 |
| д. Глухово, ул. Рублевское предместье, д. 6, корп. 3 | ТСЖ "РП-63" | 24.08.2020 |
| д. Путилково, ул. Садовая, д. 19 | ТСЖ "Садовая 19" | 05.08.2020 |
| ул. Ленина, д. 34 | ТСЖ "Сокол" | 14.08.2020 |
| ул. Спасская, д. 1, корп. 1 | ТСЖ "Спасский мост" | 17.08.2020 |
| ул. Спасская, д. 1, корп. 2 | ТСЖ "Спасский мост" | 17.08.2020 |
| ул. Спасская, д. 1, корп. 3 | ТСЖ "Спасский мост" | 17.08.2020 |
| ул. Лесная, д. 15 | ТСЖ "Успех" | 07.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Школьная, д. 13 | ТСЖ "Школьная" | 25.08.2020 |
| ул. Школьная, д. 1 | ТСЖ "Школьная-1" | 07.08.2020 |
| д. Гаврилково, ЭЖК "Эдем", квартал 1, д. 6 | ТСЖ "Эдем" | 10.08.2020 |
| ул. Королева, д. 7 секции 5 и 6 | ТСЖ "Южное-7" | 14.08.2020 |
| ул. Заводская, д. 4 | ТСЖ "Южный" | 10.08.2020 |
| ул. Королева, д. 9 | ТСЖ "Южный, 47" | 27.08.2020 |
| Южный бульвар, д. 4 | ТСЖ "Южный, 47" | 27.08.2020 |
| Южный бульвар, д. 6 | ТСЖ "Южный, 47" | 27.08.2020 |
| Павшинский бульвар, д. 32 | ТСЖ «Павшино-32» | 05.08.2020 |
| п. Мечниково, д. 27 | ТСН "ЖК Петровский" | 20.07.2020 |
| д. Бузланово, мкр. Западный остров, корп. 1 | ТСН "Западный остров" | 10.08.2020 |
| д. Бузланово, мкр. Западный остров, корп. 2 | ТСН "Западный остров" | 10.08.2020 |
| Павшинский бульвар, д. 21 | ТСН "Красногорье "Делюкс" | 12.08.2020 |
| Павшинский бульвар, д. 23 | ТСН "Красногорье "Делюкс" | 12.08.2020 |
| Павшинский бульвар, д. 35 | ТСН "Красногорье "Делюкс" | 12.08.2020 |
| Павшинский бульвар, д. 37 | ТСН "Красногорье "Делюкс" | 12.08.2020 |
| Павшинский бульвар, д. 41 | ТСН "Красногорье "Делюкс" | 12.08.2020 |
| Павшинский бульвар, д. 47 | ТСН "Красногорье "Делюкс" | 12.08.2020 |
| ул. Им. Головкина, д. 1 | ТСН "Красногорье "Делюкс" | 27.07.2020 |
| ул. Им. Головкина, д. 2 | ТСН "Красногорье "Делюкс" | 27.07.2020 |
| ул. Им. Головкина, д. 3 | ТСН "Красногорье "Делюкс" | 27.07.2020 |
| ул. Им. Головкина, д. 4 | ТСН "Красногорье "Делюкс" | 27.07.2020 |
| ул. Им. Головкина, д. 8 | ТСН "Красногорье "Делюкс" | 27.07.2020 |
| ул. Павшинская, д. 2 | ООО "УК НТК" | 18.08.2020 |
| Красногорский бульвар, д. 25 | ТСН "ТСЖ Красногорский-25" | 20.08.2020 |
| ул. Успенская, д. 6 | ТСН (ТСЖ) "Успенская 6" | 21.08.2020 |
| ул. в/г Павшино, д. 5 | ТСН «Городок 517» | 20.08.2020 |
| Павшинский бульвар, д. 17 | ТСН ТСЖ "Дом на набережной" | 24.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Новая Опалиха, д. 14 | ТСН ТСЖ "Новая Опалиха 14" | 24.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Новая Опалиха, д. 1 | ТСН ТСЖ "Новая Опалиха" | 10.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Новая Опалиха, д. 4 | ТСН ТСЖ "Новая Опалиха" | 15.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Новая Опалиха, д. 6 | ТСН ТСЖ "Новая Опалиха" | 20.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Новая Опалиха, д. 8 | ТСН ТСЖ "Новая Опалиха" | 25.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Новая Опалиха, д. 10 | ТСН ТСЖ "Новая Опалиха" | 28.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Новая Опалиха, д. 12 | ТСН ТСЖ "Новая Опалиха" | 28.08.2020 |
| мкр. Опалиха, ул. Новая Опалиха, д. 3 | ТСН ТСЖ "Новая Опалиха. Дом 3" | 27.07.2020 |
| п. Архангельское, ул. Архитектора Тюрина, д. 1 | МБУ "КГС" | 17.08.2020 |
| с. Петрово-Дальнее, пансионат Петрово-Дальнее тер, д. 19 | МБУ "КГС" | 17.08.2020 |
| д. Сабурово, ул. Рождественская, д. 6 | МУП "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ" | 02.06.2020 |
| д. Сабурово, ул. Заречная, д. 5 | МУП "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ" | 03.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Покровская, д. 5, корп. 1 | ООО "ГранельЖКХ" | 04.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Покровская, д. 5, корп. 4 | ООО "ГранельЖКХ" | 07.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Покровская, д. 5, корп. 2 | ООО "ГранельЖКХ" | 05.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Покровская, д. 5, корп. 3 | ООО "ГранельЖКХ" | 06.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Покровская, д. 5, корп. 5 | ООО "ГранельЖКХ" | 10.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Покровская, д. 3, корп. 5 | ООО "ГранельЖКХ" | 20.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Покровская, д. 3, корп. 6 | ООО "ГранельЖКХ" | 21.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Покровская, д. 3, корп. 4 | ООО "ГранельЖКХ" | 17.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Покровская, д. 3, корп. 3 | ООО "ГранельЖКХ" | 25.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Покровская, д. 3, корп. 1 | ООО "ГранельЖКХ" | 16.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Покровская, д. 3, корп. 2 | ООО "ГранельЖКХ" | 24.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Покровская, д. 1, корп. 1 | ООО "ГранельЖКХ" | 08.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Покровская, д. 1, корп. 3 | ООО "ГранельЖКХ" | 10.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Покровская, д. 1, корп. 5 | ООО "ГранельЖКХ" | 17.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Покровская, д. 1, корп. 4 | ООО "ГранельЖКХ" | 15.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Покровская, д. 1, корп. 2 | ООО "ГранельЖКХ" | 09.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Покровская, д. 10 | ООО "ГранельЖКХ" | 11.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Покровская, д. 12 | ООО "ГранельЖКХ" | 12.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Покровская, д. 14 | ООО "ГранельЖКХ" | 13.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Покровская, д. 16 | ООО "ГранельЖКХ" | 19.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Покровская, д. 8 | ООО "ГранельЖКХ" | 26.06.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Покровская, д. 7, корп. 2 | ООО "ГранельЖКХ" | 13.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Покровская, д. 7, корп. 3 | ООО "ГранельЖКХ" | 15.07.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Покровская, д. 7, корп. 1 | ООО "ГранельЖКХ" | 14.07.2020 |
| д. Путилково, ул. Сходненская, д. 15 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 19.08.2020 |
| ул. Видная, д. 1 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 20.08.2020 |
| ул. Видная, д. 2 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 20.08.2020 |
| п. Ильинское-Усово, ул. Заповедная, д. 1 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 20.08.2020 |
| п. Ильинское-Усово, ул. Заповедная, д. 3 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 20.08.2020 |
| п. Ильинское-Усово, ул. Заповедная, д. 5 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 20.08.2020 |
| п. Ильинское-Усово, ул. Заповедная, д. 2 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 20.08.2020 |
| п. Ильинское-Усово, ул. Заповедная, д. 4 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 20.08.2020 |
| д. Путилково, ул. Сходненская, д. 10, корп. 1 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 26.08.2020 |
| д. Путилково, ул. Сходненская, д. 10, корп. 2 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 26.08.2020 |
| д. Путилково, ул. Сходненская, д. 10, корп. 3 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 26.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 4 | ООО "УК НКС" | 21.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 6 | ООО "УК НКС" | 21.08.2020 |
| рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 18 | ООО "УК НКС" | 21.08.2020 |

Приложение к бланку № 013430

Приложение №7

к постановлению администрации

городского округа Красногорск

от 30.04.2020 № 835

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов

Городской округ Красногорск \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г

Наименование Объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес Объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель теплоснабжающей организации АО «Красногорская теплосеть»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (фамилия, имя, отчество)

Представитель абонента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (фамилия, имя, отчество)

далее совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт о том, что Сторонами проведено обследование объекта, предъявленного после проведения работ по подготовке к отопительному периоду 2020-2021 годов.

Выполнены следующие работы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гидропневматическая промывка системы  отопления | Акт № \_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г |  |
| 2. | Гидравлическое испытание системы  отопления | Акт № \_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г |  |
| 3. | Промывка системы  ГВС | Акт № \_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г |  |
| 4. | Гидравлическое испытание системы  ГВС | Акт № \_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г |  |
| 5. | Наличие акта сверки по задолженности перед РСО | Акт № \_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г |  |
|  |  |  |  |
| Проведена проверка (обследование) состояния следующего имущества: | | | |
|  |  |  |  |
|  | Имущество | Состояние | Примечание  (акт, предписание, гарантийное письмо) |
| 1. | Внутренняя система отопления и ГВС | неудовлетворительно/удовлетворительно  (не нужное зачеркнуть) |  |
| 2. | Наружная ТС, тепловая камера | неудовлетворительно/удовлетворительно  (не нужное зачеркнуть) |  |
| 3. | Тепловая изоляция трубопроводов | неудовлетворительно/удовлетворительно  (не нужное зачеркнуть) |  |
| 4. | Запорная и регулирующая арматура | неудовлетворительно/удовлетворительно  (не нужное зачеркнуть) |  |
| 5. | Гидроизоляция теплового ввода | неудовлетворительно/удовлетворительно  (не нужное зачеркнуть) |  |
| 6. | Подвальное помещение | неудовлетворительно/удовлетворительно  (не нужное зачеркнуть) |  |
| 7. | Расчётное дроссельное устройство | неудовлетворительно/удовлетворительно  (не нужное зачеркнуть) |  |
| 8. | Прибор учёта тепловой энергии | неудовлетворительно/удовлетворительно  (не нужное зачеркнуть) |  |
| 9. | КИП и А | неудовлетворительно/удовлетворительно  (не нужное зачеркнуть) |  |
| 10. | Паспорт теплопотребляющих установок, принципиальные схемы, инструкции для обслуживающего персонала и соответствие их действительности | отсутствует/имеется/соответствует  (не нужное зачеркнуть) |  |
| 11. | Договор с РСО | отсутствует/имеется/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (не нужное зачеркнуть) |  |
| 12. | Задолженность абонента за поставленную тепловую энергию | отсутствует/имеется  (не нужное зачеркнуть) |  |

Абонент несет в полном объеме ответственность за техническое состояние теплопотребляющих установок.

При несанкционированных изменениях схем присоединения систем отопления, вентиляции или ГВС ответственность за надежность и качество теплоснабжения объектов возлагается на владельцев теплопотребляющих установок.

Представитель Представитель

Абонента Теплоснабжающей организации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к бланку № 013430

Приложение №8

к постановлению администрации

городского округа Красногорск

от 30.04.2020 № 835

ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

город \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ район \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

1. **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

1. Адрес многоквартирного дома \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Год постройки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Характеристика объекта:

износ в % \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этажность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подъездов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наличие подвалов, цокольных этажей, м2, общей площади \_\_\_\_\_\_\_\_

количество квартир \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (шт.)

общая полезная площадь объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (кв. м)

жилая площадь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (кв. м)

нежилая площадь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в том числе под производственные нужды \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (кв. м) 4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Источники:

теплоснабжения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ газоснабжения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

твердого и жидкого топлива \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

энергоснабжения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Системы АПЗ и дымоудаления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г., срок действия \_\_\_\_года (лет)

7. Акт технического обслуживания внутридомового газового оборудования от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

8. Акт проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов от \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**II. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПРОШЕДШЕГО 20\_\_\_\_\_\_\_\_г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Основные виды неисправностей (аварий) | Дата | Причина возникновения | Отметка о выполненных работах по ликвидации |
|  |  |  |  |  |

**III. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 20\_\_\_\_\_\_\_\_ г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию | Единицы измерения | Всего по плану подготовки к зиме | | Выполнено при подготовке к зиме | Оценка результатов готовности (удовл./ неудовл.) |
| 1. | Объем работ |  |  | |  |  |
| 2. | Ремонт кровли | кв.м |  | |  |  |
| 3. | Ремонт чердачных помещений, в том числе:  - утепление (засыпка) чердачного перекрытия  - изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков | кв.м  м.п |  | |  |  |
| 4. | Ремонт фасадов, в том числе:  - ремонт и покраска  - герметизация швов  - ремонт водосточных труб  - утепление оконных проемов  - утепление дверных проемов | кв.м  м.п  м.п  шт.  шт. |  | |  |  |
| 5. | Ремонт подвальных помещений, в том числе:  - изоляция трубопроводов  - ремонт дренажных и водооотводящих устройств | м.п.  м.п. |  | |  |  |
| 6. | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе:  - отмостков  - приямков | кв.м  кв.м |  | |  |  |
| 7. | Ремонт инженерного оборудования, в том числе:  1) центрального отопления: радиаторов  трубопроводов  запорной арматуры  промывка и опрессовка.  2) котельных:  котлов на газовом топливе  то же, на угле  тепловых пунктом  элеваторных узлов.  3) горячего водоснабжения: трубопроводов  запорной арматуры  промывка и опрессовка.  4) водопровода:  ремонт и замена арматуры  ремонт и изоляция труб.  5) канализации:  ремонт трубопроводов  ремонт колодцев  промывка системы,  6) электрооборудования:  световой электропроводки  силовой электропроводки  вводных устройств  электрощитовых  электродвигателей | шт.  м.п  шт.  м.п  шт.  шт.  шт.  шт.  м.п  шт.  м.п  шт.  м.п  м.п  шт.  м.п  м.п  м.п  шт.  шт.  шт. |  | |  |  |
| 8. | Другие работы |  |  |  | |  |
| 9. | Обеспеченность объекта |  |  |  | |  |

котельных топливом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать запас в днях)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (тыс. куб. м)

горюче-смазочными материалами и бензином \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (тыс. усл. т)

пескосоляной смесью и химреагентами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (тыс. куб. м)

инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий \_\_\_\_\_ (шт.)

**IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 20\_\_\_\_\_\_\_\_ г.**

Комиссия в составе:

руководителя управляющей организации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

членов комиссии:

- представителей собственников помещений в многоквартирном доме (совета многоквартирного дома):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- представителей специализированных организаций

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - представителей муниципального образования

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к эксплуатации в осенне-зимний период подготовлен.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) подпись ФИО

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) подпись ФИО

\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) подпись ФИО

\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) подпись ФИО

\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) подпись ФИО

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

**Разрешаю** эксплуатацию данного дома в осенне-зимний период 20\_\_\_\_\_ г.

**Глава муниципального образования** (заместитель)

\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_

Приложение к бланку№ 013430

Приложение

к комплексному плану мероприятий

по подготовке к работе в осенне-

зимний период 2020/2021 года

по городскому округу Красногорск

ПЛАН-ГРАФИК

по подготовке объектов социальной сферы эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 гг

Объекты культуры

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | городской округ Красногорск | **Общее количество объектов** | 01.06.2020 | 15.06.2020 | 01.07.2020 | 15.07.2020 | 01.08.2020 | 15.08.2020 | 01.09.2020 |
| план | план | план | план | план | план | план |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | 0,05 | 0,15 | 0,25 | 0,45 | 0,65 | 0,85 | 1 |
| 1 | г. Красногорск | **24** | 1 | 3 | 6 | 12 | 13 | 20 | 24 |
| 2 | Территориальное управление Нахабино | **6** | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 3 | Территориальное управление Ильинское | **12** | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 12 |
| 4 | Территориальное управление Отрадненское | **6** | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|  | **ИТОГО** | **48** | **4** | **7** | **11** | **20** | **29** | **38** | **48** |

Приложение к бланку № 013430

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Адрес учреждения | Территориальная принадлежность (г. Красногорск, р.п. Нахабино, с.п. Ильинское, с.п. Отрадненское) |
| 1 | МАУК ККДК «Подмосковье» | г. Красногорск Ул. Ленина, д.3 | г.Красногорск |
| 2 | филиал МАУК ККДК:(КЦ) | г. Красногорск Ул. Вокзальная 10-а | г.Красногорск |
|  | Культурный центр «Красногорье» |
| 3 | Филиал МАУК ККДК | Пос. Архангельское, д.17-а | с.п.Ильинское |
|  | (КЦ )Культурный центр «Архангельское» |
| 4 | «Светик семицветик» | г. Красногорск Южный бульвар д.4 | г.Красногорск |
|  | Филиал МАУК ККДК |
| 5 | МУДО «Красногорская ДМШ» | г.Красногорск Ул. Вокзальная, д.27-а | г.Красногорск |
| 6 | МУДО «Красногорска детская художественная школа» | г.Красногорск ул.Вокзальная 27А | г.Красногорск |
|  | Филиал | И Мерлушкина 2 |
| 7 | МУДО «Детская хоровая школа «Алые паруса» | г.Красногорск Ул. Ленина, д.30-В | г.Красногорск |
| 8 | МУДО «Нахабинская школа искусств» | Пос. Нахабино, ул. Чкалова, д.4 | р.п.Нахабино |
|  | Чкалова д.6 |
| 9 | МУДО «Петрово-Дальневская школа искусств», сельская Филиал в КЦ «Архангельское» | С.Петрово-Дальнее, ул. Школьная | с.п.Ильинское |
| 10 | СДК «Луч» | С.Петрово-Дальнее, ул. Центральная, д.21 | с.п.Ильинское |
| 11 | СДК «Поздняково» | Д.Поздняково | с.п.Ильинское |
| 12 | МБУК "ДК "Луч" Филиал | г.о.Красногорск пос Мечникова д. 22, | С.п Ильинское |
| 13 | МУК «Центр культуры и досуга» | д. Путилково ул. Томировича д1 | с.п. Отрадненское |
| 14 | МУК «Центр культуры и досуга» (сельское поселение Отрадненское) | Пос Отрадное **29д** | с.п. Отрадненское |
| 15 | МУК «Центр культуры и досуга» | , городской округ Красногорск, д. Путилково, Путилковское шоссе, д.4. к.1. | С.п Отрадненское |
| 16 | МАУ «Культурно – досуговый клуб «Мечта» ( рабочий поселок Нахабино) | р.п.Нахабино, Красноармейская,д.44 | р.п.Нахабино |
| 17 | МАУ «Культурно – досуговый клуб «Мечта» филиал | р.п. Нахабино ул. Чкалова 7 | р.п.Нахабино |
| 18 | МУК «КЦБС» (13-30)Центральная районная библиотека | Ул.Димитрова,д.9 | г.Красногорск |
| 19 | Городская библиотека №6 | Ильинское шоссе, д.12 | г.Красногорск |
| 20 | Павшинская городская библиотека №2 | Вокзальная 10-а | г.Красногорск |
| 21 | Нахабинская городская библиотека | Нахабино. Вокзальный пер.25-а-отдельное здание | р.п.Нахабино |
| 22 | Городская библиотека №1 | Ул.Кирова, д.2 | г.Красногорск |
| 23 | Детская библиотека №20 | Ул. Пионерская,д.9 | г.Красногорск |
| 24 | Грибановская сельская библиотека | С.Дмитровское | с.п.Ильинское |
| 25 | Ильинская сельская библиотека | Пос.Ильинское-Усово | с.п.Ильинское |
| 26 | Ильинско-Усовская сельская библиотека | Пос.Ильинское-Усово, ДК | с.п.Ильинское |
| 27 | Петрово-Дальневская сельская библиотека | П-Д, ул.Новый поселок, д.5-а | с.п.Ильинское |
| 28 | Коростовская сельская библиотека | П/о Отрадное, Светлые горы . Отдельное здание | с.п. Отрадненское |
| 29 | Николо-Урюпинская сельская библиотпека | д. Поздняково | с.п.Ильинское |
| 30 | Опалиховская городская библиотека | мкр. Опалиха, ул. Мира, д.7 | г. Красногорск |
| 31 | Степановская сельская бибилиотека | п/о Степановское, пос. Истра | с.п.Ильинское |
| 32 | Путилковскя сельская библиотека | д. Путилково, ул. Томаровича, д.1 | с.п. Отрадненское |
| 33 | Марьинская сельская библиотека | Пос.Отрадное,д.1 | с.п. Отрадненское |
| 34 | Архангельская сельская библиотека | Пос.Архангельское, д.17-а | с.п.Ильинское |
| 35 | Муниципальное учреждение «Молодежный клуб «Досуг» | Красногорск, ул.Лесная ,д.9 | г.Красногорск |
| 36 | Сектор МУ «Досуг» Лад | П.Опалиха. ул.Геологов, д.3 | г.Красногорск |
| 37 | Сектор МУ «Досуг» | Красногорск, Оптический пер.д.8 | г.Красногорск |
| 38 | Сектор МУ «Досуг» | Красногорск,ул.Ленина,д.5 | г.Красногорск |
| 39 | Сектор МУ «Досуг» | Красногорск.ул.Кирова,д.1 | г.Красногорск |
| 40 | Сектор МУ «Досуг» | Красногорск. Ул.Ленина 39 | г.Красногорск |
| 41 | Сектор МУ «Досуг» | Красногорск | г.Красногорск |
|  | Ильинское шоссе д. 6 |
| 42 | Сектор МУ «Досуг» | г. Красногорск | г.Красногорск |
|  | Оптический пер.7 |
| 43 | Сектор МУ «Досуг» | г. Красногорск | г.Красногорск |
|  | ул.Железнодорожная д 23 |
| 44 | Сектор МУ «Досуг» | Г.О. Красногорск | р.п.Нахабино |
|  | Нахабино ул.Чкалова д.7 |
| 45 | Сектор МУ «Досуг» | Г.О. Красногорск | г.Красногорск |
|  | Д. Путилково |
|  | Ул.Садоваяд.18 |
| 46 | Сектор МУ «Досуг» | Красногорск | г.Красногорск |
|  | ул. Чайковского д.12 |
| 47 | МАУК КВК «Знаменское-Губайлово» | ул..Касная Горка 35 | г.Красногорск |
|  |
|  | образование | Ул.Райцентр д 8 |
| 48 | МУК «Районный центр культуры «Купина» | Нахабино | р.п.Нахабино |
|  | Чкалова 6 |

Приложение к бланку № 013430

Объекты спорта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | городской округ Красногорск | **Общее количество объектов** | 01.06.2020 | 15.06.2020 | 01.07.2020 | 15.07.2020 | 01.08.2020 | 15.08.2020 | 01.09.2020 |
| план | план | план | план | план | план | план |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | 0,05 | 0,15 | 0,25 | 0,45 | 0,65 | 0,85 | 1 |
| 1 | г. Красногорск | **10** | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 |
| 2 | Территориальное управление Нахабино | **3** | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Территориальное управление Ильинское | **1** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Территориальное управление Отрадненское | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **ИТОГО** | **14** | **1** | **2** | **4** | **6** | **9** | **12** | **14** |

Приложение к бланку № 013430

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Адрес учреждения | Территориальная принадлежность (г. Красногорск, р.п. Нахабино, с.п. Ильинское, с.п. Отрадненское) |
| 1 | Муниципальное автономное  спортивно-оздоровительное учреждение «Зоркий» | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 37 | Красногорск |
| 1.1. | Лыжный стадион | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 37 | Красногорск |
| 1.2. | Спортивный комплекс "Красногорск" | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Вокзальная, д. 25 А корп 1 | Красногорск |
| 1.3. | Стадион "Зоркий" | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Пионерская, д. 31 | Красногорск |
| 1.4. | Стадион "Машиностроитель" | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Заводская, д. 5 | Красногорск |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение комплексная спортивная школа олимпийского резерва «Зоркий» | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Пионерская, д. 31 | Красногорск |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Пионерская, д. 11А | Красногорск |
| 4 | Автономное учреждение «Красногорский спортивно-оздоровительный центр» | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Советская, д. 15. | Красногорск |
| 5 | Муниципальное автономное учреждение "Красногорск арена имени Владимира Владимировича Петрова" | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Лесная, д. 1А. | Красногорск |
| 6 | Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Опалиха» | 143400, Московская область, г. Красногорск, Опалиха, ул. Есенинская, д.13 | Красногорск |
| 7 | Муниципальное автономное  учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Нахабино» | 143433, Московская обл., г. Красногорск, рабочий поселок Нахабино, улица Инженерная, дом 7 | Нахабино |
| 7.1. | Муниципальное автономное  учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Нахабино». Зал для игровых видов спорта | 143433, Московская обл., г. Красногорск, рабочий поселок Нахабино, улица Стадионная, дом 1А | Нахабино |
| 7.2. | Муниципальное автономное  учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Нахабино». Борцовский зал | 143433, Московская обл., г. Красногорск, рабочий поселок Нахабино, улица Карбышева, дом 1 | Нахабино |
| 8 | Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Петрово-Дальнее» | 143422, Московская обл., Красногорский район, с. Петрово-Дальнее, ул. Школьная, д.18А | Ильинское |

Приложение к бланку № 013430

Объекты социальной защиты населения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | городской округ Красногорск | **Общее количество объектов** | 01.06.2020 | | 15.06.2020 | 01.07.2020 | 15.07.2020 | 01.08.2020 | 15.08.2020 | 01.09.2020 |
| план | | план | план | план | план | план | план |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | 0,05 | 0,15 | 0,25 | 0,45 | 0,65 | 0,85 | 1 |
| 1 | г. Красногорск | **8** | 1 | | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 2 | Территориальное управление Нахабино | **0** | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Территориальное управление Ильинское | **0** | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Территориальное управление Отрадненское | **0** | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **ИТОГО** | **8** | **1** | | **1** | **2** | **4** | **5** | **7** | **8** |

Приложение к бланку № 013430

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственное казенное учреждение социального обслуживания Московской области "Красногорский социально реабилитационный центр для несовершеннолетних" | 143403, Московская обл., Красногорск, ул. Центральный проезд д. 25 | г.Красногорск |
| 2 | Государственное казенное учреждение Московской области Красногорский центр занятости населения | 143402, Московская обл., г.Красногорск, ул. Жуковского, д.6 | г.Красногорск |
| 3 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области "Красногорский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" | 143402, Московская обл., г. Красногорск, ул. Октябрьская, д.1 | г.Красногорск |
| 4 | Красногорское управление социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области | Московская область, Красногорск, Волоколамское шоссе, 8 | г.Красногорск |
| 5 | Филиал №23 Московское областное региональное отделение Фонда социального страхования РФ | 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д.1А | г.Красногорск |
| 6 | Управление опеки и попечительства Министерства образования Московской области по городскому округу Красногорск | 143409 Московская область, г. Красногорск, ул. Успенская, д.8, 1 этаж, помещение № 13 | г.Красногорск |
| 7 | Главное управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 9 по г. Москве и Московской области | 143402, Московская обл, г Красногорск, ул. Чайковского, д 11 | г.Красногорск |
| 8 | Красногорское управление ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области | 143400, Московская область, г. Красногорск, ул. Железнодорожная, д. 38а | г.Красногорск |

Приложение к бланку № 013430

Объекты образования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | городской округ Красногорск | **Общее количество объектов** | 01.06.2020 | 15.06.2020 | 01.07.2020 | 15.07.2020 | 01.08.2020 | 15.08.2020 | 01.09.2020 |
| план | план | план | план | план | план | план |
|  | | | | | | | | | |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | | | 0,05 | 0,15 | 0,25 | 0,45 | 0,65 | 0,85 | 1 |
| 1 | г. Красногорск | **62** | 3 | 9 | 16 | 28 | 40 | 53 | 62 |
| 2 | Территориальное управление Нахабино | **10** | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 |
| 3 | Территориальное управление Ильинское | **8** | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 4 | Территориальное управление Отрадненское | **7** | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
|  | **ИТОГО** | **87** | **4** | **13** | **22** | **39** | **57** | **74** | **87** |

Приложение к бланку № 013430

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ СОШ №1 | 143400, Московская область, г.Красногорск, ул. Первомайская, д.13 | г.Красногорск |
| 2 | МБОУ гимназия №2 | 143400, Московская область, г.Красногорск, ул. Карбышева, д.5 | г.Красногорск |
| 3 | МБОУ СОШ №3 | 143400, Московская область, г.Красногорск, ул. Кирова, д.23 | г.Красногорск |
| 4 | МБОУ лицей №4 | 143400, Московская область, г.Красногорск, ул. Карбышева, д.21 | г.Красногорск |
| 5 | МБОУ гимназия №5 | 143400, Московская область, г.Красногорск, ул. Комсомольская, д.7-А | г.Красногорск |
| 6 | МБОУ гимназия №6 | 143400, Московская область, г.Красногорск, ул. Комсомольская, д. 41 | г.Красногорск |
| 7 | МБОУ гимназия 7 | 143402, Московская область, г.Красногорск, ул. Чайковского, д. 12а | г.Красногорск |
| 8 | МБОУ СОШ №8 | 143400, Московская область, г.Красногорск, ул. Пионерская, д. 11 | г.Красногорск |
| 9 | МБОУ СОШ №9 | 143400, Московская область, г.Красногорск, ул. Вокзальная, д. 19 | г.Красногорск |
| 10 | МБОУ СОШ №10 с УИОП | 143400, Московская область, г.Красногорск, ул. Ленина, д. 32 | г.Красногорск |
| 11 | МБОУ СОШ №11 | 143400, Московская область, г.Красногорск, ул. Ленина, д. 9 | г.Красногорск |
| 12 | МБОУ СОШ №12 | 143400, Московская область г.Красногорск, Южный бульвар, д. 3, д.3а. | г.Красногорск |
| 13 | МБОУ СОШ №14 | 143400, Московская область г.Красногорск, ул. Игната Титова, д.5 | г.Красногорск |
| 14 | МБОУ СОШ № 15 | 143400, Московская область г.Красногорск, ул. Успенская, д. 20 | г.Красногорск |
| 15 | МБОУ СОШ №16 | 143405, Московская область г.Красногорск, Ильинский бульвар, д.6 | г.Красногорск |
| 16 | МБОУ НОШ №17 | 143405, Московская область г.Красногорск, бульвар Космонавтов, д.2 | г.Красногорск |
| 17 | МБОУ СОШ №18 | 143405, Московская область г.Красногорск, бульвар Космонавтов, д.9 | г.Красногорск |
| 18 | МБОУ СОШ №19 | 143405, Московская область г.Красногорск, ул. Игната Титова, д.10 | г.Красногорск |
| 19 | МБОУ СОШ №20 | 143441, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, Спасо-Тушинский бульвар, д.4 | с.п. Отрадненское |
| 20 | МБОУ Опалиховская СОШ | 143400, Московская область г.Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Чапаева, д. 59 | г.Красногорск |
| 21 | МБОУ Опалиховская гимназия | 143400, Московская область г.Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 15 | г.Красногорск |
| 22 | МБО лицей №1 п.Нахабино | 143430, Московская область, Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. 11 Сапёров, д 6 | р.п. Нахабино |
| 23 | МБОУ Нахабинская СОШ №2 | 143430, Московская область, Красногорский р-н, п.Нахабино, ул. Институтская, д. 21 А(н/ш) ул.Институтская, д.10б | р.п. Нахабино |
| 24 | МБОУ Нахабинская СОШ №3 с УИОП | 143430, Московская область, Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 56 | р.п. Нахабино |
| 25 | МБОУ "Нахабинская гимназия №4" | 143430, Московская область, Красногорский р-н, п. Нахабино, ул.Школьная,д.6 | р.п. Нахабино |
| 26 | МБОУ Ангеловская СОШ | 143412, Московская область, Красногорский р-н, дер. Ангелово | с.п. Отрадненское |
| 27 | МБОУ Архангельская СОШ им. А.Н.Косыгина | 143420, Московская область, Красногорский р-н, п. Архангельское | с.п. Ильинское |
| 28 | МБОУ Петрово-Дальневская СОШ | 143430, Московская область, Красногорский р-н, с. Петрово-Дальнее, ул. Школьная | с.п. Ильинское |
| 29 | МБОУ Ильинская СОШ | 143421, Московская область, Красногорский р-н, п. Ильинское-Усово, ул. Новый посёлок, д. 11в | с.п. Ильинское |
| 30 | МБОУ Николо-Урюпинская ООШ | 143421, Московская область, Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино, ул. Сокольники, д. 1 | с.п. Ильинское |
| 31 | МБОУ Ульяновская СОШ | 143441, Московская область, Красногорский р-н, д. Путилково, д. 53 | с.п. Отрадненское |
| 32 | МБОУ "Образовательный центр "Созвездие" | 143400, Московская область, г. Красногорск, ул. Народного ополчения, д.7 | г. Красногорск |
| 33 | МБОУ "Начальная школа-детский сад" | 143400, Московская область, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября | г. Красногорск |
| 34 | МБДОУ дс №2 | 143406 Московская обл., г.Красногорск, ул.Димитрова д.7а. | г. Красногорск |
| 35 | МБДОУ дс №3 | 143405 Московская обл., г.Красногорск, ул.Вокзальная | г. Красногорск |
| 36 | МБДОУ дс №4 | 143430, Россия, Московская область, Красногорский р-н, д. Козино, ул. Школьная д.1г. | р.п. Нахабино |
| 37 | МБДОУ дс №5 | 143406 Московская обл., г.Красногорск, ул.Циолковского, д.1а. | г. Красногорск |
| 38 | МБДОУ дс №6 | 143422 Московская обл. Красногорский район, с. Петрово-Дальнее, ул.Садовая | с.п. Ильинское |
| 39 | МБДОУ дс №7 | 143420 Московская обл. Красногорский район, п.Архангельское | с.п. Ильинское |
| 40 | МБДОУ дс №8 | 143408 Московская обл., г. Красногорск, бульвар Космонавтов, д.3; бульвар Космонавтов, д. 5. | г. Красногорск |
| 41 | МБДОУ дс №9 | 143400 Московская обл. г.Красногорск, Оптический пер., д.10 | г. Красногорск |
| 42 | МБДОУ дс №10 | 143400, Московская область, г.Красногорск, ул. Циолковского, д.20-а. | г. Красногорск |
| 43 | МБДОУ дс №11 | 143400, Московская область, г.Красногорск, ул. Чайковского, д.21-а. | г. Красногорск |
| 44 | МБДОУ дс №12 | 143400, Московская область, г.Красногорск, ул. Карбышева, д.3А | г. Красногорск |
| 45 | МБДОУ дс №13 | 143430, Московская область, Красногорский р-н, п. Нахабино, Лесной переулок, д.10; п. Нахабино, ул. Панфилова, д.1 | р.п. Нахабино |
| 46 | МБДОУ дс №14 | 143432, Московская область, Красногорский р-н, п. Нахабино, ул.Парковая, д.6а. | р.п. Нахабино |
| 47 | МБДОУ дс №15 | 143400, Московская область, г.Красногорск, ул. Вокзальная, д.18 | г. Красногорск |
| 48 | МБДОУ дс №16 | 143421, МО, Красногорский район, п. Ильинское-Усово, ул. Новый поселок | с.п. Ильинское |
| 49 | МБДОУ дс №17 | 143441,Московская область, Красногорский р-н, д. Путилково; д. Путилково, ул.Садовая, д.20; д. Путилково, ул.70 летия Победы,д.2а., д. Путилково, ул. Путилковское ш., д.4, кор.2, пом.2. | с.п. Отрадненское |
| 50 | МБДОУ дс №18 | 143422 , Московская область, Красногорский р-н, п. Мечниково | с.п. Ильинское |
| 51 | МБДОУ дс №19 | 143405, Московская область, г.Красногорск, Павшинский б-р, дом 42; г.Красногорск, ул.Авангардная, д. 1. | г. Красногорск |
| 52 | МБДОУ дс №20 | 143444,Московская область, г.Красногорск, мкр.Опалиха, ул.Есенинская, д 3 | г. Красногорск |
| 53 | МБДОУ дс №21 | 143441, Московская область, Красногорский р-н, п. Отрадное; Красногорский р-н, д. Сабурово, ул.Парковая, д.10. | с.п. Отрадненское |
| 54 | МБДОУ дс №22 | 143405, Московская область, г.Красногорск, ул. Игната Титова, дом. 8 | г. Красногорск |
| 55 | МБДОУ дс №23 | 143430, Московская область, Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Братьев Волковых, д.2 | г. Красногорск |
| 56 | МБДОУ дс №24 | 143405 Московская область, г.Красногорск, Южный бульвар д. 2А | г. Красногорск |
| 57 | МБДОУ дс №25 | 143400 Московская область, г.Красногорск, ул. Карбышева д.12 | г. Красногорск |
| 58 | МБДОУ дс №26 | 143400, Московская область, г.Красногорск, ул.Ленина, д.61, корп.1. | г. Красногорск |
| 59 | МБДОУ дс №27 | 143444, Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул.Геологов, д. 8 | г. Красногорск |
| 60 | МБДОУ дс №28 | 143400, Московская область, г.Красногорск, ул. Ленина, д.61,корп.2. | г. Красногорск |
| 61 | МБДОУ дс №29 | 143405, Московская область, г. Красногорск, Красногорский б-р, дом 15 | г. Красногорск |
| 62 | МБДОУ дс №30 | 143400, Московская область, г.Красногорск, проезд Чехова, д.7-а. | г. Красногорск |
| 63 | МБДОУ дс №31 | 143400, Московская область, г.Красногорск, ул.Чайковского, д.13а. | г. Красногорск |
| 64 | МБДОУ дс №32 | 143400, Московская обл., г.Красногорск, ул.Октябрьская, д.8, ул. Пионерская, д.25 | г. Красногорск |
| 65 | МБДОУ дс №33 | 143400, Московская обл., г.Красногорск, ул.Успенская, д.32 | г. Красногорск |
| 66 | МБДОУ дс №34 | 143404, Московская обл., г.Красногорск, ул.Ленина, 17а. | г. Красногорск |
| 67 | МБДОУ дс №35 | 143400, Московская область, г.Красногорск, ул. Вокзальная, д.25-А. | г. Красногорск |
| 68 | МБДОУ дс №36 | 143400, Московская область, г.Красногорск, ул. Бр. Горожанкиных д.12 | г. Красногорск |
| 69 | МБДОУ дс №37 | 143400, Московская область, г.Красногорск, в/г Павшино | г. Красногорск |
| 70 | МБДОУ дс №38 | 143400, Московская область, г.Красногорск, ул. Королева, д.1-а | г. Красногорск |
| 71 | МБДОУ дс №39 | 143400, Московская область, г.Красногорск, ул.Карбышева,д.36 | г. Красногорск |
| 72 | МБДОУ дс №40 | 143444, Московская область, г.Красногорск, мкр Опалиха, ул.Горького, д.4; мкр Опалиха, ул.Дежнева, д. 14 | г. Красногорск |
| 73 | МБДОУ дс №41 | 143430,Московская обл., Красногорский р-н, п.Нахабино, ул.Красноармейская, д.48 | р.п. Нахабино |
| 74 | МБДОУ дс №42 | 143405, Московская область, г.Красногорск, ул.Спасская, д.5 | г. Красногорск |
| 75 | МБДОУ дс №43 | 143400, Московская область, г.Красногорск, ул. Бр. Горожанкиных, д.22 | г. Красногорск |
| 76 | МБДОУ дс №44 | 143403, Московская область, г.Красногорск, ул.Большая Комсомольская, д.13. Ул.Большая Комсомольская, д. 13 А | г. Красногорск |
| 77 | МБДОУ дс №45 | 143430, Московская обл. Красногорский р-н, п.Нахабино,ул.Молодежная,д.8 | р.п. Нахабино |
| 78 | МБДОУ дс №46 | 143405, Московская область, г.Красногорск, ул. Игната Титова, дом 4 | г. Красногорск |
| 79 | МБДОУ дс №47 | 143409, Московская область, г.Красногорск, ул. Вилора Трифонова д.2 | г. Красногорск |
| 80 | МБДОУ дс №48 | 143430, Московская обл., Красногорский р-н, п.Нахабино, ул.Школьная,12 | р.п. Нахабино |
| 81 | МБДОУ дс №49 | 143405, М.О, г.Красногорск, Подмосковный бульвар, д.5А.; Московская область, г.Красногорск, Красногорский бульвар, д. 22а | г. Красногорск |
| 82 | МБДОУ дс №50 | 143405, Московская область, г.Красногорск, Павшинский бульвар, д.10; Красногорский бульвар, д.16а. | г. Красногорск |
| 83 | МБДОУ дс №51 | 143441, Московская область, Красногорский район, с.п. Отрадненское, д. Путилково, ул. 70-летие Победы, д.1А | с.п. Отрадненское |
| 84 | МБДОУ дс №52 | 143444, МО, г.Красногорск, мкр Опалиха, ул. Ткацкой фабрики, д.4 б | г. Красногорск |
| 85 | МБДОУ дс №53 | Московская область, г.Красногорск, ул. Лесная, д.4 а. | г. Красногорск |
| 86 | МБОУ СОШ Мозаика | М.О., г.о. Красногорск, д. Путилково, ул. Новотушинская, д.9 | с.п. Отрадненское |
| 87 | МБУ ДО "Центр творчества" | М.О., г.Красногорск, ул.Райцентр, д.8 | г. Красногорск |

Приложение к бланку № 013430

Объекты здравоохранения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | городской округ Красногорск | **Общее количество объектов** | 01.06.2020 | 15.06.2020 | 01.07.2020 | 15.07.2020 | 01.08.2020 | 15.08.2020 | 01.09.2020 |
| план | план | план | план | план | план | план |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | 0,05 | 0,15 | 0,25 | 0,45 | 0,65 | 0,85 | 1 |
| 1 | г. Красногорск | **19** | 1 | 3 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 |
| 2 | Территориальное управление Нахабино | **3** | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Территориальное управление Ильинское | **3** | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Территориальное управление Отрадненское | **2** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | **ИТОГО** | **27** | **1** | **4** | **7** | **12** | **18** | **23** | **27** |

Приложение к бланку № 013430

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГБУЗ МО Красногорская городская больница №1 | г.о. Красногорск, ул. Карбышева д.4 | г.Красногорск |
| 2 | г.о. Красногорск, ул. Карбышева д.2 |
| 3 | г.о. Красногорск, ул. Карбышева д.2а |
| 4 | г.о. Красногорск, ул. Речная 27 |
| 5 | г.о. Красногорск, ул. Октябрьская 17 |
| 6 | г.о. Красногорск, ул. Ленина 55 |
| 7 | г.о. Красногорск, ул.Ткацкая фабрика 18, пом.1 |
| 8 | г.о. Красногорск, ул.Ткацкая фабрика 23, пом.1 |
| 9 | г.о. Красногорск, ул.Чайковского 12 |
| 10 | г.о. Красногорск, с. Петрово-Дальнее | с.п. Ильинское |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | г.о. Красногорск, пос. Истра пом.1 (ФАП) | с.п. Ильинское |
| 12 | г.о. Красногорск, пос. Ильинское – Усово, ул. Новый Поселок, 6 (ФАП) | с.п. Ильинское |
| 13 | г.о. Красногорск п. Светлые горы (ФАП) | с.п. Ильинское |
| 14 | г.о. Красногорск ,п. Отрадное,д1 | с.п. Ильинское |
| 15 | ГБУЗ МО «Красногорская городская больница №2» | г.о. Красногорск, ул. Карбышева д.4 | г. Красногорск |
| 16 | г.о. Красногорск, ул. Ленина, д.15А | г. Красногорск |
| 17 | г.о. Красногорск, ул. Пионерская, д.21 | г. Красногорск |
| 18 | г.о. Красногорск, в/г Павшино, Ильинское ш. д.2В | г. Красногорск |
| 19 | г.о. Красногорск, ул. Кирова, д.30А | г. Красногорск |
| 20 | г.о. Красногорск, Павшинский б-р, д.9 | г. Красногорск |
| 21 | г.о. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Мира, д.3 | г. Красногорск |
| 22 | г.о. Красногорск, РП Нахабино, ул. Институтская, д. 9А | р.п. Нахабино |
| 23 | г.о. Красногорск, РП Нахабино, ул. Институтская, д. 9Б | р.п. Нахабино |
| 24 | ГАУЗ МО "КСП им. Л.Ф. Смуровой" | г.о. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 4 | г.Красногорск |
| 25 | ГБУЗ МО "Красногорский кожно-венерологический диспансер" | Красногорск, ул. Циолковского,д.15А | г.Красногорск |
| 26 | ГБУЗ МО "Московская областная станция скорой медицинской помощи" | г.о. Красногорск, ул. Знаменская, д. 3; | г.Красногорск |
| 27 |  | г.о. Красногрск, рп Нахабино, ул.Панфилова,д.21 | р.п. Нахабино |

График подготовки котельных к ОЗП 2020/2021 гг.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Адрес МКД** | **Дата отключения ГВС** | **Дата включения ГВС** | **Ресурсоснабжающая организация** | **Адрес котельной** |
| 1 | п. Отрадное д. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,11/1,12,12а | 01.07.2020 | 11.07.2020 | ООО "НИГО-М" | Адрес котельной-МО, Го Красногорск, п. Отрадное, ул. Пятницкая д. 7 |
| 2 | ул. 2-я Усадебная д. 1,2,3,4,5,7,9 | 01.07.2020 | 11.07.2020 | ООО "НИГО-М" | Адрес котельной-МО, Го Красногорск, п. Отрадное, ул. Пятницкая д. 7 |
| 3 | ул. Клубная д. 4,6,7,8,9 | 01.07.2020 | 11.07.2020 | ООО "НИГО-М" | Адрес котельной-МО, Го Красногорск, п. Отрадное, ул. Пятницкая д. 7 |
| 4 | ул. Пятницкая д. 2,5,6,8,12,14,16 | 01.07.2020 | 11.07.2020 | ООО "НИГО-М" | Адрес котельной-МО, Го Красногорск, п. Отрадное, ул. Пятницкая д. 7 |
| 5 | ул. Конная д. 3 | 01.07.2020 | 11.07.2020 | ООО "НИГО-М" | Адрес котельной-МО, Го Красногорск, п. Отрадное, ул. Пятницкая д. 7 |
| 6 | ул. Молодежная д. 2 | 01.07.2020 | 11.07.2020 | ООО "НИГО-М" | Адрес котельной-МО, Го Красногорск, п. Отрадное, ул. Пятницкая д. 7 |
| 7 | д.Путилково | 03.08.2020 | 17.08.2020 | ООО "Самолет Энерго" | Красногорский район, д.Путилково, АОЗТ "Птицефабрика Красногорская" |
| 8 | ул. Молодёжная, д.2 | 06.07.2020 | 20.07.2020 | ООО "Проектстройальянс" | г. Красногорск, ул. Центральная, д.3А, сооружение 1 |
| 9 | ул. Молодёжная, д.3 | 06.07.2020 | 20.07.2020 | ООО "Проектстройальянс" | г. Красногорск, ул. Центральная, д.3А, сооружение 1 |
| 10 | ул. Молодёжная, д.4 | 06.07.2020 | 20.07.2020 | ООО "Проектстройальянс" | г. Красногорск, ул. Центральная, д.3А, сооружение 1 |
| 11 | ул. Авангардная, д.2 | 06.07.2020 | 20.07.2020 | ООО "Проектстройальянс" | г. Красногорск, ул. Центральная, д.3А, сооружение 1 |
| 12 | ул. Авангардная, д.3 | 06.07.2020 | 20.07.2020 | ООО "Проектстройальянс" | г. Красногорск, ул. Центральная, д.3А, сооружение 1 |
| 13 | ул. Авангардная, д.4 | 06.07.2020 | 20.07.2020 | ООО "Проектстройальянс" | г. Красногорск, ул. Центральная, д.3А, сооружение 1 |
| 14 | ул. Авангардная, д.5 | 06.07.2020 | 20.07.2020 | ООО "Проектстройальянс" | г. Красногорск, ул. Центральная, д.3А, сооружение 1 |
| 15 | ул. Авангардная, д.6 | 06.07.2020 | 20.07.2020 | ООО "Проектстройальянс" | г. Красногорск, ул. Центральная, д.3А, сооружение 1 |
| 16 | ул. Авангардная, д.8 | 06.07.2020 | 20.07.2020 | ООО "Проектстройальянс" | г. Красногорск, ул. Центральная, д.3А, сооружение 1 |
| 17 | ул. Авангардная, д.10 | 06.07.2020 | 20.07.2020 | ООО "Проектстройальянс" | г. Красногорск, ул. Центральная, д.3А, сооружение 1 |
| 18 | Красногорск, Подмосковный б-р, д. 1,2,3,3А,4,5,5А,6,7,8,10,12к1,12к2,14 | 01.07.2020 | 11.07.2020 | ООО "Котельная -Павшино" | г. Красногорск, Красногорский бульвар, д.4, сооружение 1 |
| 19 | Красногорск, Красногорский б-р, д. 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13к1,13к2,14,15,16А,17к1, 17к2,18,19,20,21,22А,24,26,28,30,32,34,36,46, 48,50 | 01.07.2020 | 11.07.2020 | ООО "Котельная -Павшино" | г. Красногорск, Красногорский бульвар, д.4, сооружение 1 |
| 20 | Красногорск, Павшинский б-р, д. 4,9,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,28, 30,32,34,35,36,37,39,38,40,41,42,43,45,47 | 01.07.2020 | 11.07.2020 | ООО "Котельная -Павшино" | г. Красногорск, Красногорский бульвар, д.4, сооружение 1 |
| 21 | Красногорск, ул. Игната Титова, д. 8,10 | 01.07.2020 | 11.07.2020 | ООО "Котельная -Павшино" | г. Красногорск, Красногорский бульвар, д.4, сооружение 1 |
| 22 | Красногорск, Ильинский б-р, д. 2,2А,3,4,5,6,7,8к1,8к2,9 | 01.07.2020 | 11.07.2020 | ООО "Котельная -Павшино" | г. Красногорск, Красногорский бульвар, д.4, сооружение 1 |
| 23 | Красногорск, ул. им. Головкина, д. 1,2,3,4,5,6,7,8 | 01.07.2020 | 11.07.2020 | ООО "Котельная -Павшино" | г. Красногорск, Красногорский бульвар, д.4, сооружение 1 |
| 24 | Красногорск, ул. Зверева, д. 2,4,6,6А,8 | 01.07.2020 | 11.07.2020 | ООО "Котельная -Павшино" | г. Красногорск, Красногорский бульвар, д.4, сооружение 1 |
| 25 | Красногорск, ул. Живописная набережная, д.6,8,11,12 | 01.07.2020 | 11.07.2020 | ООО "Котельная -Павшино" | г. Красногорск, Красногорский бульвар, д.4, сооружение 1 |
| 26 | Красногорск г, Путилково д, Новотушинская ул, 4 | 13.07.2020 | 22.07.2020 | ООО "Теплосервис-М" | М.О., Красногорский район, с. п. Отрадненское, д. Путилково, ул. Новотушинская, стр. 10 |
| 27 | Красногорск г, Путилково д, Новотушинская ул, 5 | 13.07.2020 | 22.07.2020 | ООО "Теплосервис-М" | М.О., Красногорский район, с. п. Отрадненское, д. Путилково, ул. Новотушинская, стр. 10 |
| 28 | Красногорск г, Путилково д, Новотушинская ул, 6 | 13.07.2020 | 22.07.2020 | ООО "Теплосервис-М" | М.О., Красногорский район, с. п. Отрадненское, д. Путилково, ул. Новотушинская, стр. 10 |
| 29 | Красногорск г, Путилково д, Новотушинская ул, 3 | 13.07.2020 | 22.07.2020 | ООО "Теплосервис-М" | М.О., Красногорский район, с. п. Отрадненское, д. Путилково, ул. Новотушинская, стр. 10 |
| 30 | Красногорск г, Путилково д, Новотушинская ул, 2 | 13.07.2020 | 22.07.2020 | ООО "Теплосервис-М" | М.О., Красногорский район, с. п. Отрадненское, д. Путилково, ул. Новотушинская, стр. 10 |
| 31 | Красногорск г, Путилково д, Новотушинская ул, 1 | 13.07.2020 | 22.07.2020 | ООО "Теплосервис-М" | М.О., Красногорский район, с. п. Отрадненское, д. Путилково, ул. Новотушинская, стр. 10 |
| 32 | М.О., Красногорский район, с. п. Отрадненское, д. Путилково, ул.Новотушинская д. 7 | 13.07.2020 | 22.07.2020 | ООО "Теплосервис-М" | М.О., Красногорский район, с. п. Отрадненское, д. Путилково, ул. Новотушинская, стр. 10 |
| 33 | М.О., Красногорский район, с. п. Отрадненское, д. Путилково, ул.Новотушинская д. 8 | 13.07.2020 | 22.07.2020 | ООО "Теплосервис-М" | М.О., Красногорский район, с. п. Отрадненское, д. Путилково, ул. Новотушинская, стр. 10 |
| 34 | М.О., Красногорский район, с. п. Отрадненское, д. Путилково, ул.Новотушинская д. 9 | 13.07.2020 | 22.07.2020 | ООО "Теплосервис-М" | М.О., Красногорский район, с. п. Отрадненское, д. Путилково, ул. Новотушинская, стр. 10 |
| 35 | Красногорск, ул. Жуковского - 19, 21, 23 | 06.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Жуковского, д. 9 |
| 36 | Красногорск, ул. Железнодорожная - 9 (1 отключение) | 06.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Жуковского, д. 9 |
| 37 | Красногорск, ул. Железнодорожная - 9 (2 отключение) | 17.08.2020 | 21.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Жуковского, д. 9 |
| 38 | Красногорск, ул. Чайковского - 14,16 (1 отключение) | 06.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Жуковского, д. 9 |
| 39 | Красногорск, ул. Чайковского - 14,16 (2 отключение) | 17.08.2020 | 21.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Жуковского, д. 9 |
| 40 | Красногорск, ул. Железнодорожный пр-д - 1,3,5,11,13 (1 отключение) | 06.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Жуковского, д. 9 |
| 41 | Красногорск, ул. Железнодорожный пр-д - 1,3,5,11,13 (2 отключение) | 17.08.2020 | 21.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Жуковского, д. 9 |
| 42 | Красногорск, ул. Жуковского - 4,6,8,8а,10 (1 отключение) | 06.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Жуковского, д. 9 |
| 43 | Красногорск, ул. Жуковского - 4,6,8,8а,10 (2 отключение) | 17.08.2020 | 21.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Жуковского, д. 9 |
| 44 | Красногорск, ул. Циолковского - 15,17 | 01.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Циолковского у д. 15 |
| 45 | Красногорск, ул. Комсомольская - 3,5,7,9 (1 отключение) | 06.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Циолковского у д. 4 |
| 46 | Красногорск, ул. Комсомольская - 3,5,7,9 (2 отключение) | 10.08.2020 | 14.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Циолковского у д. 4 |
| 47 | Красногорск, ул. Циолковского - 2/35,4,8,10,12,14,16 (1 отключение) | 06.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Циолковского у д. 4 |
| 48 | Красногорск, ул. Циолковского - 2/35,4,8,10,12,14,16 (2 отключение) | 10.08.2020 | 14.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Циолковского у д. 4 |
| 49 | Красногорск, ул. Димитрова - 4,6,8,10 | 01.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Димитрова у д. 4 |
| 50 | Красногорск, ул. Комсомольская - 13,15,17,19,23,25,27,29 | 01.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Димитрова у д. 4 |
| 51 | Красногорск, ул. Циолковского - 20/2,18 | 01.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Димитрова у д. 4 |
| 52 | Красногорск, ул. Школьная - 7,9,11 (1 откл.) | 06.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Школьная у д. 7 |
| 53 | Красногорск, ул. Школьная - 7,9,11 (2 откл.) | 10.08.2020 | 14.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Школьная у д. 7 |
| 54 | Красногорск, ул. Народного Ополчения - 18а | 06.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. 50 лет Октября |
| 55 | Красногорск, ул. Парковая - 8 | 06.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. 50 лет Октября |
| 56 | Красногорск, ул. Дачная - 5 | 06.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. 50 лет Октября |
| 57 | Красногорск, ул. Димитрова - 1,3,5 (1 отключение) | 06.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Димитрова у д. 1 |
| 58 | Красногорск, ул. Димитрова - 1,3,5 (2 отключение) | 03.08.2020 | 07.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Димитрова у д. 1 |
| 59 | Красногорск, ул. Железнодорожная -23,24,25,25а (1 отключение) | 06.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Димитрова у д. 1 |
| 60 | Красногорск, ул. Железнодорожная -23,24,25,25а (2 отключение) | 03.08.2020 | 07.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Димитрова у д. 1 |
| 61 | Красногорск, ул. Циолковского - 22 (1 отключение) | 06.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Димитрова у д. 1 |
| 62 | Красногорск, ул. Циолковского - 22 (2 отключение) | 03.08.2020 | 07.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Димитрова у д. 1 |
| 63 | Красногорск, ул. Димитрова - 7 (1 отключение) | 06.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Димитрова у д. 7 |
| 64 | Красногорск, ул. Димитрова - 7 (2 отключение) | 13.07.2020 | 17.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Димитрова у д. 7 |
| 65 | Красногорск, ул. Железнодорожная -26,26а,27,27а,28,28а (1 отключение) | 06.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Димитрова у д. 7 |
| 66 | Красногорск, ул. Железнодорожная -26,26а,27,27а,28,28а (2 отключение) | 13.07.2020 | 17.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Димитрова у д. 7 |
| 67 | Красногорск, ул. Димитрова - 9,11 (1 отключение) | 06.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Комсомольская у д. 35 |
| 68 | Красногорск, ул. Димитрова - 9,11 (2 отключение) | 20.07.2020 | 24.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Комсомольская у д. 35 |
| 69 | Красногорск, ул. Комсомольская - 31,33/13,35,37,39 (1 отключение) | 06.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Комсомольская у д. 35 |
| 70 | Красногорск, ул. Комсомольская - 31,33/13,35,37,39 (2 отключение) | 20.07.2020 | 24.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Комсомольская у д. 35 |
| 71 | Красногорск, ул. Железнодорожная - 29,29а,30,30а,31,31а,32,32а,33,34а (1 откл.) | 06.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Железнодорожная у д. 30а |
| 72 | Красногорск, ул. Железнодорожная - 29,29а,30,30а,31,31а,32,32а,33,34а (2 откл.) | 13.07.2020 | 17.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Железнодорожная у д. 30а |
| 73 | Красногорск, ул. 50 лет Октября - 6,8,2/37 (1 отключение) | 06.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Железнодорожная у д. 36а |
| 74 | Красногорск, ул. 50 лет Октября - 6,8,2/37 (2 отключение) | 27.07.2020 | 31.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Железнодорожная у д. 36а |
| 75 | Красногорск, ул. Железнодорожная - 34,35а,36а,38,38а (1 отключение) | 06.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Железнодорожная у д. 36а |
| 76 | Красногорск, ул. Железнодорожная - 34,35а,36а,38,38а (2 отключение) | 27.07.2020 | 31.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Железнодорожная у д. 36а |
| 77 | Красногорск, ул. 50 лет Октября - 4,10 (1 откл) | 06.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Комсомольская у д. 43 |
| 78 | Красногорск, ул. 50 лет Октября - 4,10 (2 откл.) | 20.07.2020 | 24.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Комсомольская у д. 43 |
| 79 | Красногорск, ул. Комсомольская - 43, 45, 47, 49 (1 откл.) | 06.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Комсомольская у д. 43 |
| 80 | Красногорск, ул. Комсомольская - 43, 45, 47, 49 (2 откл.) | 20.07.2020 | 24.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Комсомольская у д. 43 |
| 81 | Красногорск, ул. 50 лет Октября - 1,1а,3,3а,5,7 (1 откл.) | 06.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. 50 лет Октября у д. 7 |
| 82 | Красногорск, ул. 50 лет Октября - 1,1а,3,3а,5,7 (2 откл.) | 27.07.2020 | 31.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. 50 лет Октября у д. 7 |
| 83 | Красногорск, ул. 50 лет Октября - 7А,7б (1 откл.) | 06.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. 50 лет Октября у д. 7а |
| 84 | Красногорск, ул. 50 лет Октября - 7А,7б (2 откл.) | 27.07.2020 | 31.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. 50 лет Октября у д. 7а |
| 85 | Красногорск, ул. Дачная - 9,11 (1 откл.) | 06.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. 50 лет Октября у д. 7а |
| 86 | Красногорск, ул. Дачная - 9,11 (2 откл.) | 27.07.2020 | 31.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. 50 лет Октября у д. 7а |
| 87 | Красногорск, ул. Пушкинская - 19,21 (1 откл.) | 06.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. 50 лет Октября у д. 7а |
| 88 | Красногорск, ул. Пушкинская - 19,21 (2 откл.) | 27.07.2020 | 31.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. 50 лет Октября у д. 7а |
| 89 | Красногорск, ул. Ленина - 5,5а,5б,7 (1 откл.) | 06.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Ленина у д. 5а |
| 90 | Красногорск, ул. Ленина - 5,5а,5б,7 (2 откл.) | 24.08.2020 | 28.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Ленина у д. 5а |
| 91 | Красногорск, ул. Ленина - 11А,15а (1 откл.) | 06.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Ленина у д. 15а |
| 92 | Красногорск, ул. Ленина - 11А,15а (2 откл.) | 24.08.2020 | 28.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Ленина у д. 15а |
| 93 | Красногорск, ул. Ленина - 13,15,17,21,25 (1 отключение) | 06.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Ленина у д. 17 |
| 94 | Красногорск, ул. Ленина - 13,15,17,21,25 (2 отключение) | 17.08.2020 | 21.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Ленина у д. 17 |
| 95 | Красногорск, ул. Ленина - 23,27,29,31,33,35 (1 отключение) | 06.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Ленина у д. 31 |
| 96 | Красногорск, ул. Ленина - 23,27,29,31,33,35 (2 отключение) | 03.08.2020 | 07.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Ленина у д. 31 |
| 97 | Красногорск, ул. Чапаева - 59/1, 61а, 61к1, | 01.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | мкр. Опалиха ул. Новая Московская д. 60а |
| 98 | Красногорск, ул. Дом отдыха Опалиха д. 7 | 01.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | мкр. Опалиха ул. Новая Московская д. 60а |
| 99 | Красногорск, Опалиховский пер. - 5 (таунхаус) | 01.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | мкр. Опалиха ул. Новая Московская д. 60а |
| 100 | ул. Новая Опалиха д. 21, 19, 18, 15, 13, 11, 9, 7, 8, 6, 4, 5, 2, 3, 1 (таунхаусы), МКД 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12 | 01.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | мкр. Опалиха ул. Новая Московская д. 60а |
| 101 | Красногорск, ул. Светлая - 1(2 зоны), 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9(ИТП), 10 | 01.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Светлая д. 1 |
| 102 | Красногорск, ул. Волокаламское ш.- 1а,1б, | 06.07.2020 | 15.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Чайковская уд. 6 |
| 103 | Красногорск, ул. Железнодорожная - 1/3,1а,1б | 06.07.2020 | 15.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Чайковская уд. 6 |
| 104 | Красногорск, ул. Воскресенская - 1 | 06.07.2020 | 15.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Чайковская уд. 6 |
| 105 | Красногорск, ул. Народного Ополчения - 2Б к.1, 2Б, к.2, 21 | 01.07.2020 | 05.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, мкр. Чернево-1, ул. Карбышева |
| 106 | Красногорск, ул. Оранжерейная - 5 (Компл. Ветер.) | 01.07.2020 | 05.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, мкр. Чернево-1, ул. Карбышева |
| 107 | Красногорск, ул. Парковая - 1, 2 (свое ЦТП) | 01.07.2020 | 05.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, мкр. Чернево-1, ул. Карбышева |
| 108 | Красногорск, ул. Кирова - 26, 28 | 01.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Ленина у д. 37 |
| 109 | Красногорск, ул. Ленина - 37, 39, 41 | 01.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Ленина у д. 37 |
| 110 | Красногорск, ул. Карбышева - 1,3 | 01.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, мкр. Чернево-1, ул. Карбышева у д. 47 к. 3 |
| 111 | Красногорск, ул. Кирова - 30 | 01.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, мкр. Чернево-1, ул. Карбышева у д. 47 к. 3 |
| 112 | Красногорск, ул. Ленина - 47к2, 47к3 | 01.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, мкр. Чернево-1, ул. Карбышева у д. 47 к. 3 |
| 113 | Красногорск, ул. Карбышева - 7,9,11,13,15,15/2,17,17/2 (1 откл.) | 01.07.2020 | 05.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, мкр. Чернево-1, ул. Карбышева у д. 17 |
| 114 | Красногорск, ул. Карбышева - 7,9,11,13,15,15/2,17,17/2 (2 откл.) | 13.07.2020 | 17.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, мкр. Чернево-1, ул. Карбышева у д. 17 |
| 115 | Красногорск, ул. Ленина - 47к1 (1 откл.) | 01.07.2020 | 05.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, мкр. Чернево-1, ул. Карбышева у д. 17 |
| 116 | Красногорск, ул. Ленина - 47к1 (2 откл.) | 13.07.2020 | 17.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, мкр. Чернево-1, ул. Карбышева у д. 17 |
| 117 | Красногорск, ул. Карбышева - 19,23/1,23/2,25,27 (1 откл.) | 01.07.2020 | 05.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, мкр. Чернево-1, ул. Карбышева у д. 25 |
| 118 | Красногорск, ул. Карбышева - 19,23/1,23/2,25,27 (2 откл.) | 20.07.2020 | 24.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, мкр. Чернево-1, ул. Карбышева у д. 25 |
| 119 | Красногорск, ул. Ленина - 47 (1 откл.) | 01.07.2020 | 05.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, мкр. Чернево-1, ул. Карбышева у д. 25 |
| 120 | Красногорск, ул. Ленина - 47 (2 откл.) | 20.07.2020 | 24.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, мкр. Чернево-1, ул. Карбышева у д. 25 |
| 121 | Красногорск, ул. Карбышева - 27/1,29,29/1,33,33/1,33/2,35/69 (1 откл.) | 01.07.2020 | 05.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, мкр. Чернево-1, ул. Карбышева у д. 29 |
| 122 | Красногорск, ул. Карбышева - 27/1,29,29/1,33,33/1,33/2,35/69 (2 откл.) | 27.07.2020 | 31.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, мкр. Чернево-1, ул. Карбышева у д. 29 |
| 123 | Красногорск, ул. Ленина - 65,67 (1 откл.) | 01.07.2020 | 05.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, мкр. Чернево-1, ул. Карбышева у д. 29 |
| 124 | Красногорск, ул. Ленина - 65,67 (2 откл.) | 27.07.2020 | 31.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, мкр. Чернево-1, ул. Карбышева у д. 29 |
| 125 | Красногорск, ул. Кирова - 1,2,3,4,5а (1 откл.) | 01.07.2020 | 05.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Народного ополчения, у д. 2а |
| 126 | Красногорск, ул. Кирова - 1,2,3,4,5а (2 откл.) | 03.08.2020 | 07.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Народного ополчения, у д. 2а |
| 127 | Красногорск, ул. Ленина - 45,49,51,53,55,57,59,63 (1 откл.) | 01.07.2020 | 05.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Ленина у д. 45 |
| 128 | Красногорск, ул. Ленина - 45,49,51,53,55,57,59,63 (2 откл.) | 27.07.2020 | 31.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Ленина у д. 45 |
| 129 | Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных - 2,4,6,8,10 (1 откл.) | 01.07.2020 | 05.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, д. 2б |
| 130 | Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных - 2,4,6,8,10 (2 откл.) | 10.08.2020 | 14.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, д. 2б |
| 131 | Красногорск, ул. Ленина - 22,24,26,26а,28,30 (1 откл.) | 01.07.2020 | 05.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, д. 2б |
| 132 | Красногорск, ул. Ленина - 22,24,26,26а,28,30 (2 откл.) | 10.08.2020 | 14.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, д. 2б |
| 133 | Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных - 14,16,18,20 (1 откл.) | 01.07.2020 | 05.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, д. 2б |
| 134 | Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных - 14,16,18,20 (2 откл.) | 17.08.2020 | 21.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, д. 2б |
| 135 | Красногорск, ул. Ленина - 30а,30б (1 откл.) | 01.07.2020 | 05.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, д. 2б |
| 136 | Красногорск, ул. Ленина - 30а,30б (2 откл.) | 17.08.2020 | 21.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, д. 2б |
| 137 | Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных - 24,26,28,30,32 (1 откл.) | 01.07.2020 | 05.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Ленина у д. 36 |
| 138 | Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных - 24,26,28,30,32 (2 откл.) | 20.08.2020 | 24.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Ленина у д. 36 |
| 139 | Красногорск, ул. Ленина - 34,34а,36,38,38а,38б (1 откл.) | 01.07.2020 | 05.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Ленина у д. 36 |
| 140 | Красногорск, ул. Ленина - 34,34а,36,38,38а,38б (2 откл.) | 20.08.2020 | 24.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Ленина у д. 36 |
| 141 | Красногорск, ул. Успенская - 4,6 (1 откл.) | 01.07.2020 | 05.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Успенская у д. 4 |
| 142 | Красногорск, ул. Успенская - 4,6 (2 откл.) | 24.08.2020 | 28.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Успенская у д. 4 |
| 143 | Красногорск, ул. Парковая - 1а, 1б, 1в, 1г,3а,3б,5а,5б,5в,5г (1 откл.) | 01.07.2020 | 05.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Парковая у д. 1 |
| 144 | Красногорск, ул. Парковая - 1а, 1б, 1в, 1г,3а,3б,5а,5б,5в,5г (2 откл.) | 03.08.2020 | 07.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Парковая у д. 1 |
| 145 | Красногорск, ул. Лесная - 10,12,14 (1 откл.) | 01.07.2020 | 05.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Парковая у д. 1 |
| 146 | Красногорск, ул. Лесная - 10,12,14 (2 откл.) | 03.08.2020 | 07.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Парковая у д. 1 |
| 147 | Красногорск, ул. Центральный проезд - 1, 2 (1 откл.) | 01.07.2020 | 05.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Парковая у д. 1 |
| 148 | Красногорск, ул. Центральный проезд - 1, 2 (2 откл.) | 03.08.2020 | 07.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Парковая у д. 1 |
| 149 | Красногорск, ул. Железнодорожная - 1,2,6,7,8 | 20.07.2020 | 29.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, Железнодорожный пр-д, д. 4а |
| 150 | Красногорск, ул. Железнодорожный пр. - 2 | 20.07.2020 | 29.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, Железнодорожный пр-д, д. 4а |
| 151 | Красногорск, ул. Строительный пр. - 4,4а | 20.07.2020 | 29.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, Железнодорожный пр-д, д. 4а |
| 152 | Красногорск, ул. Вокзальная -11/1,13/1,15/1,17а (ИТП),25, 27,29 | 27.07.2020 | 05.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Вокзальная |
| 153 | Красногорск, ул. Ильинское шоссе-1,2,3,4,6 | 27.07.2020 | 05.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Вокзальная |
| 154 | Красногорск, ул. Павшинская - 2 | 27.07.2020 | 05.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Вокзальная |
| 155 | Красногорск, ул. Почтовая - 16 | 27.07.2020 | 05.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Вокзальная |
| 156 | Красногорск, ул. Заводская - 29 | 01.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Королева |
| 157 | Красногорск, ул. Королева - 1,2 | 01.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Королева |
| 158 | Красногорск, ул. Большевитская - 12 | 10.08.2020 | 19.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | мкр. Опалиха ул. Мира, д. 25 |
| 159 | Красногорск, ул. Мира - 5к1, 5к2, 7,9,17,18,19,20,22,24 | 10.08.2020 | 19.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | мкр. Опалиха ул. Мира, д. 25 |
| 160 | Красногорск, ул. Осенняя - 16,18 | 10.08.2020 | 19.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | мкр. Опалиха ул. Мира, д. 25 |
| 161 | Красногорск, ул. Полюсная - 1,3,6/1,6/2 | 10.08.2020 | 19.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | мкр. Опалиха ул. Мира, д. 25 |
| 162 | Красногорск, ул. Северный тупик - 2,3 | 10.08.2020 | 19.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | мкр. Опалиха ул. Мира, д. 25 |
| 163 | Красногорск, ул. Северная-39,47а,49а,53,53а,55,57/21,78 | 10.08.2020 | 19.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | мкр. Опалиха ул. Мира, д. 25 |
| 164 | Красногорск, ул. Ильинский тупик - 11 | 01.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, Ильинский тупик, д. 6 |
| 165 | Красногорск, ул. Королева - 5,7 | 01.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, Ильинский тупик, д. 6 |
| 166 | Красногорск, ул. Промышленная - 42 | 01.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, Ильинский тупик, д. 6 |
| 167 | Красногорск, ул. Вилора Трифонова - 1,3,4,6,7,8,9 (ИТП) | 01.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Светлая |
| 168 | Красногорск, П/Д, пос. Мечникова - 22, 25, 27 | 20.07.2020 | 29.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | с. Петрово-Дальнее |
| 169 | Красногорск, П/Д, пос. Ленинский - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14а,14б, 14в, 15 | 20.07.2020 | 29.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | с. Петрово-Дальнее, п. Ленинский у д. 16 |
| 170 | Красногорск, П/Д, пос. Ленинский - 16,16а,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33 | 20.07.2020 | 29.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | с. Петрово-Дальнее, п. Ленинский у д. 16 |
| 171 | Красногорск, П/Д, ул. Колхозная - 11Б, 23А | 20.07.2020 | 29.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | с. Петрово-Дальнее, п. ул. Садовая у д. 9 |
| 172 | Красногорск, П/Д, ул. Садовая - 29А Ч.Ж/Д РАКОВСКИЙ С.В. | 20.07.2020 | 29.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | с. Петрово-Дальнее, п. ул. Садовая у д. 9 |
| 173 | Красногорск, П/Д, пос. Мечникова - 1а, 2, 5а, 20, 21, 33а | 20.07.2020 | 29.07.2020 | РУЛОК | с. Петрово-Дальнее |
| 174 | Красногорск, ул. Оптический пер. - 3/1,5/1,7/1 | 03.08.2020 | 12.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, Оптический переулок, д. 15 |
| 175 | Красногорск, Оптический пр. - 16 | 03.08.2020 | 12.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, Оптический переулок, д. 15 |
| 176 | Красногорск, И/У Верхняя Стройка -6,7,8,8а,8б,8в,16,17,18 | 03.08.2020 | 12.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | с. Ильинское-Усово, ул. Центральная усадьба |
| 177 | Красногорск, И/У Новый пос. - 1,2,3,4,5,5а,6а,7а,8а,11а,11б,17а,18,19,20,21,22,23,24, | 03.08.2020 | 12.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | с. Ильинское-Усово, ул. Центральная усадьба |
| 178 | Красногорск, И/У, ул. Школьная - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17 | 03.08.2020 | 12.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | с. Ильинское-Усово, ул. Центральная усадьба |
| 179 | Красногорск, ул. Ленина - 42, 44 | 07.07.2020 | 16.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, Чернево-2, ул. Успенская |
| 180 | Красногорск, ул. Успенская - 11, 28, 32 | 07.07.2020 | 16.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, Чернево-2, ул. Успенская |
| 181 | Красногорск, ул. Геологов - 2а,4/2,4/3,4а, 5,10а,10б,17 | 01.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | мкр. Опалиха, ул. Геологов, д. 6в |
| 182 | Красногорск, ул. Островского - 7,19 | 01.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | мкр. Опалиха, ул. Геологов, д. 6в |
| 183 | Красногорск, ул. Пушкинская - 25А, 25Б | 01.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | мкр. Опалиха, ул. Геологов, д. 6в |
| 184 | Красногорск, ул. Дежнева - 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 | 01.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | мкр. Опалиха, ул. Геологов, д. 6в |
| 185 | Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных - 15,23 | 01.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, Чернево-2, ул. Успенская |
| 186 | Красногорск, ул. Успенская - 8,12,16,24,26 | 01.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, Чернево-2, ул. Успенская |
| 187 | Красногорск, ул. Бульвар Южный - 2 | 03.08.2020 | 12.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | мкр. Южный, ул. Строительная д. 10 |
| 188 | Красногорск, ул. Заводская - 18к1, 18к2 | 03.08.2020 | 12.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | мкр. Южный, ул. Строительная д. 10 |
| 189 | Красногорск, пос. Светлые Горы - 1, 5, 6, 8, 9, 9а, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 - мкд, 14, 14а, 15, 15а, 16а, 19 - чс. | 01.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | пос. Светлые горы |
| 190 | Красногорск, ул. Мира - 6,10 | 14.07.2020 | 23.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | мкр. Опалиха, ул. Мира у д. 6 |
| 191 | Красногорск, ул. Речная - 20 | 06.07.2020 | 15.07.2020 | ПАО КМЗ | мкр. Опалиха, ул. Мира у д. 6 |
| 192 | Красногорск, ул. Лесная - 13, 15, 17 | 06.07.2020 | 15.07.2020 | КМЗ | мкр. Опалиха, ул. Мира у д. 6 |
| 193 | Красногорск, ул. Октябрьская - 1, 3, 4, 5, 9 | 06.07.2020 | 15.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. пионерская, д. 10Б |
| 194 | Красногорск, ул. Пионерская - 4, 6, 15, 17а, 19, 21 | 06.07.2020 | 15.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. пионерская, д. 10Б |
| 195 | Красногорск, ул. Школьная - 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а | 06.07.2020 | 15.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. пионерская, д. 10Б |
| 196 | Красногорск, ул. Речная - 7 | 06.07.2020 | 15.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Речная у д. 6 |
| 197 | Красногорск, ул. Лесная - 3, 5 ,9 | 06.07.2020 | 15.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Первомайская д. 10 |
| 198 | Красногорск, ул. Первомайская - 10,14,15,16 | 06.07.2020 | 15.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Первомайская д. 10 |
| 199 | Красногорск, ул. Речная - 19 | 06.07.2020 | 15.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Первомайская д. 10 |
| 200 | Красногорск, ул. Путилковское шоссе, 24 | 03.08.2020 | 12.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | д. Путилково |
| 201 | Красногорск, д. Путилково - 7, 8, 9,10,12,13 | 03.08.2020 | 12.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | д. Путилково |
| 202 | Красногорск, д. Путилково - 14, 15, | 03.08.2020 | 12.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | д. Путилково, ул. Садовая у д. 18 |
| 203 | Красногорск, ул. Садовая - 18, 19, | 03.08.2020 | 12.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | д. Путилково, ул. Садовая у д. 18 |
| 204 | Красногорск, ул. Томаровича - 1 | 03.08.2020 | 12.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | д. Путилково, ул. Садовая у д. 18 |
| 205 | Красногорск, ул. Вокзальная - 19,19а,19б,19в | 13.07.2020 | 22.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | д. Путилково, ул. Садовая у д. 18 |
| 206 | Красногорск, ул. Вокзальная - 8, 9,10,11,12,13,14,15,16, 20, 22, 24 | 13.07.2020 | 22.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Вокзальная у д. 1 |
| 207 | Красногорск, ул. Заводская - 4,17,27,31 | 01.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Строительная у д. 3 |
| 208 | Красногорск, ул. Королева - 9 | 01.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Строительная у д. 3 |
| 209 | Красногорск, ул. Строительная - 3, 5 | 01.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Строительная у д. 3 |
| 210 | Красногорск, ул. Южный Бульвар - 4,6 | 01.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Строительная у д. 3 |
| 211 | Красногорск, П/Д, с. Дмитровское, ул Колхозная - 92а | 20.07.2020 | 29.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | с. Дмитровское, ул. Колхозная, д. 92 |
| 212 | Красногорск, ул. Пионерская - 18,20 | 13.07.2020 | 22.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногорск, ул. Пионерская, д. 20 |
| 213 | \* Красногорск, ул. Благовещенская - 7,8 ул. ТКАЦКОЙ ФАБРИКИ 1а, 2а, 3а, 4а, 6, 7, 1, 12, 13, 14, 15, 24 | 15.06.2020 | 28.06.2020 | АО "Никольское" | г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Ткацкой фабрики, 9 |
| 214 | Красногорск, ул. Ильинское шоссе - 12,14,16,18 | 20.07.2020 | 29.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногрск, Ильинский тупик |
| 215 | Красногорск, п. Архангельское - 11, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 31, 33, 34, 35, 36, 36, 37, 38, 39 | 01.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | п. Архангельское |
| 216 | Красногорск, п. Архангельское - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 24, 26, 27, 28, 29, 30 | 01.07.2020 | 10.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | п. Архангельское |
| 217 | Красногорск, Путилково, ул. Братцевская - 6,8,10,12 | 27.07.2020 | 05.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | д. Путилково, ул. Братцевская, стр. 2 |
| 218 | Красногорск, ПДХ Архангельское - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10а, 11,18. Дачи 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21 | 14.07.2020 | 23.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | ПДХ Архангельское |
| 219 | ПДХ Архангельское 10, 13, 14, 15, 16, 17 | 14.07.2020 | 23.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | ПДХ Архангельское |
| 220 | Красногорск, п. Инженерный, "МКД" 1,2,3,4,5,6,7, | 06.07.2020 | 15.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | п. Николо-Урюпино, в/г 8/1 литера 724а |
| 221 | Красногорск, Павшино в/г - 2, 2б, 3, 5, 6, 7, 14,15,16,17,18,19, Москворецкийб-р 1, Ильинское ш - 2/а, 125 (общежитие) | 15.07.2020 | 24.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | в/г Павшино |
| 222 | Красногорск, ул. Парковая - д.№22 (ИТП) (1 МКД) | 06.07.2020 | 15.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | пос. Нахабино ул. Парковая, вг. 4 КЭЧ |
| 223 | Красногорск, ул. 11-Саперов | 06.07.2020 | 15.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | пос. Нахабино ул. Парковая, вг. 4 |
| 224 | Красногорск, ул. Панфилова - 9А, 9Б, 12А, 13А, 15, 17, 19 | 06.07.2020 | 15.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | пос. Нахабино, ул. Панфилова у д. 13 |
| 225 | Красногорск, ул. Институтская - 9а | 06.07.2020 | 15.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | пос. Нахабино, ул. Панфилова у д. 13 |
| 226 | Красногорск, ул. Лесной пер.- д.10 (Д/С.№13) | 06.07.2020 | 15.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | пос. Нахабино, ул. Панфилова у д. 13 |
| 227 | Красногорск, ул. Панфилова - 4, 5, 5 стр.1, 5 стр.2, 6, 7А, 7Б, 8, 9, 10, 11, 13А, 14, 16, 18, 20, 24А | 06.07.2020 | 15.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | пос. Нахабино, ул. Панфилова у д. 3 |
| 228 | Красногорск, ул. Старая, 17 | 06.07.2020 | 15.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | пос. Нахабино, ул. Панфилова у д. 3 |
| 229 | Красногорск, ул. Институтская - 3А, 4А, 4Б, 11, 13/1, 13/2 | 06.07.2020 | 15.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | пос. Нахабино, ул. Панфилова у д. 3 |
| 230 | Красногорск, ул. Институтская - 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 8А, 9, 9В, 10, 10А, 15, 15А, 17, 21, 21А, 25 | 06.07.2020 | 15.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | пос. Нахабино, ул. Институтская у д. 8а |
| 231 | Красногорск, ул. Парковая - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, | 06.07.2020 | 15.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | пос. Нахабино, ул. Парковая у д. 13 |
| 232 | Красногорск, ул. Дачная - 1А, 3А | 06.07.2020 | 15.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | пос. Нахабино, ул. 300-летие инженерных войск у д. 1 |
| 233 | Красногорск, ул. Карбышева - 1, 3, 5 | 06.07.2020 | 15.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | пос. Нахабино, ул. Карбышева у д. 1 |
| 234 | Красногорск, ул. 11-Саперов - 8, 10, 12 | 06.07.2020 | 15.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | пос. Нахабино, ул. Карбышева у д. 1 |
| 235 | Красногорск, ул. Панфилова - 23, 25, 27, 29 | 06.07.2020 | 15.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | пос. Нахабино, ул. Чкалова у д. 7 |
| 236 | Красногорск, ул. Чкалова - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 06.07.2020 | 15.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | пос. Нахабино, ул. Панфилова у д. 25 |
| 237 | Красногорск, ул. Инженерная - 4, к.1, 4, к.2 | 06.07.2020 | 15.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | пос. Нахабино, ул. Инженерная у д. 4 к. 1 |
| 238 | Красногорск, ул. Инженерная - 7 (ИТП 1 МКД) | 06.07.2020 | 15.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | пос. Нахабино, ул. Инженерная у д. 4 к. 1 |
| 239 | Красногорск, ул. Новая - 1, 2, 3, 3Ак1, 4, 5 | 06.07.2020 | 15.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | пос. Нахабино, ул. Школьная у д. 8 |
| 240 | Красногорск, ул. Инженерная - 2 | 06.07.2020 | 15.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | пос. Нахабино, ул. Инженерная у д. 4 к. 1 |
| 241 | Красногорск, ул. Братьев Волковых - 3 | 06.07.2020 | 15.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | пос. Нахабино ул. Парковая у д. 21 |
| 242 | Красногорск, ул. Парковая - ж.д.21 | 06.07.2020 | 15.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | пос. Нахабино ул. Парковая у д. 21 |
| 243 | Красногорск, ул. Молодежная - 2, 4, 5, 6, 10 | 06.07.2020 | 15.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | пос. Нахабино, ул. Молодежная у д. 6 |
| 244 | Красногорск, ул. Школьная - 1А, 2, 3, 3А, 4, 5, 7, 7Б, 8А | 06.07.2020 | 15.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | пос. Нахабино, ул. Молодежная у д. 6 |
| 245 | Красногорск, ул. Братьев Волковых - 1 | 06.07.2020 | 15.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | пос. Нахабино, ул. Школьная у д. 11 |
| 246 | Красногорск, ул. Школьная - 7А, 9, 11 | 06.07.2020 | 15.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | пос. Нахабино, ул. Школьная у д. 11 |
| 247 | Красногорск, ул. Школьная - 11, 13, 15 | 06.07.2020 | 15.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | пос. Нахабино, ул. Школьная у д. 15 |
| 248 | Красногорск, ул. Школьная - 6, 10 | 06.07.2020 | 15.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | пос. Нахабино, ул. Школьная у д. 10 |
| 249 | Красногорск, ул. Школьная - 8 | 06.07.2020 | 15.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | пос. Нахабино, ул. Школьная у д. 8 |
| 250 | Красногорск, ул.Инженерная - 3, 5 | 06.07.2020 | 15.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | пос. Нахабино, ул. Инженерная у д. 3 |
| 251 | Красногорск, ул. Школьная - д. 1Б | 03.08.2020 | 12.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | д. Козино, ул. Совхозная д. 1б |
| 252 | Красногорск, ул. Совхозная - 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 4А, 4Б, 6, 7, 10, | 03.08.2020 | 12.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | д. Козино, ул. Совхозная д. 1б |
| 253 | Красногорск, ул. Красноармейская - 66 (ИТП), 70 (ИТП) (2 МКД) | 13.07.2020 | 22.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | пос. Нахабино, ул. Вокзальная д. 11 |
| 254 | Красногорск, ул. Советская - ж.д.№28 | 13.07.2020 | 22.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | пос. Нахабино, ул. Вокзальная д. 11 |
| 255 | Красногорск, ул. Красноармейская - ж.д.№4Б | 13.07.2020 | 22.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | пос. Нахабино, ул. Вокзальная д. 11 |
| 256 | Красногорск, ул. Красноармейская - ж.д.№4, ж.д.№4А | 13.07.2020 | 22.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | пос. Нахабино, ул. Вокзальная д. 11 |
| 257 | Красногорск, ул. Вокзальная - д.№7 | 13.07.2020 | 22.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | пос. Нахабино, ул. Вокзальная д. 11 |
| 258 | Красногорск, ул. Вокзальный переулок -4 | 13.07.2020 | 22.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | пос. Нахабино, ул. Вокзальная д. 11 |
| 259 | Красногорск, ул. Красноармейская - 5А, ж.д.№13/1(частный сектор), 44, 44/1, 48, 50, 52, 52А, 52Б, 54, 56, 57, 58, 60, 63, | 13.07.2020 | 22.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | пос. Нахабино, ул. Красноармейская у д. 50 |
| 260 | Красногорск, ул. Новая Лесная - 1, 1А, 3, 5, 7, 9 | 17.08.2020 | 26.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | пос. Нахабино, ул. Советская д. 99 |
| 261 | Красногорск, ул. Совпартшкола - 12, 13, 18, 19, 20, 20/2 | 20.07.2020 | 29.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | д. Желябино ул. Совпартшкола |
| 262 | Красногорск, ул. Красноармейская - 33,35,37,39,47,49,51,53,55,59,61 | 01.07.2020 | 10.07.2020 | АО РЖД |  |
| 262 | Красногорск, м-н Опалиха, ул. Пришвина - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 | 28.07.2020 | 06.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | мкр. Опалиха, ул. Ольховая, д. 21, стр. 1 |
| 263 | Красногорск, ул. СОГЛАСИЯ 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19 | 01.07.2020 | 03.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногрск, ул. Согласия |
| 263 | Красногорск, ул. СОГЛАСИЯ 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19 | 24.08.2020 | 31.08.2020 | АО "Красногорская теплосеть" | г. Красногрск, ул. Согласия |
| 264 | Митино О2 - 11к1, 11к2, 6 | 13.07.2020 | 22.07.2020 | АО "Красногорская теплосеть" |  |
| 264 | Красногорск, дер. Бузланово, мкрн. "Западный остров", корп. 1 | 06.07.2020 | 10.07.2020 | ТСН (Ж) "Западный остров №1" | М. О., го Красногорск, дер. Бузланово, мкрн. "Западный остров", корп. 1 |
| 265 | Красногорск, дер. Бузланово, мкрн. "Западный остров", корп. 2 | 13.07.2020 | 17.07.2020 | ТСН (Ж) "Западный остров №2" | М. О., го Красногорск, дер. Бузланово, мкрн. "Западный остров", корп. 2 |
| 266 | дер. Путилково, ул. Садовая, д.20 | 20.07.2020 | 31.07.2020 | ООО "Маркет Трейд Центр" | 71 км МКАД, д. Путилково, стр.17 |
| 267 | дер. Путилково, ул. Садовая, д.22 | 20.07.2020 | 31.07.2020 | ООО "Маркет Трейд Центр" | 71 км МКАД, д. Путилково, стр.17 |
| 268 | дер. Путилково, д.11 | 20.07.2020 | 31.07.2020 | ООО "Маркет Трейд Центр" | 71 км МКАД, д. Путилково, стр.17 |
| 269 | дер. Путилково, Путилковское шоссе, д 4к1 | 20.07.2020 | 31.07.2020 | ООО "Маркет Трейд Центр" | 71 км МКАД, д. Путилково, стр.17 |
| 270 | дер. Путилково, Путилковское шоссе, д4к2 | 20.07.2020 | 31.07.2020 | ООО "Маркет Трейд Центр" | 71 км МКАД, д. Путилково, стр.17 |
| 271 | ул. Рублевское предместье, д. 29, стр. 1 | 01.07.2020 | 10.07.2020 | ООО "Рублевское предместье" | МО, Красногорский р-он, д. Глухово, ул. Рублевское предместье 29стр1 |
| 272 | пос. Отрадное, ул. Лесная, д.16 | 27.07.2020 | 10.08.2020 | ООО "ТЭСИС" | г.о. Красногорск, с/п Отрадненское, вблизи д. Марьино |
| 273 | пос. Отрадное, ул. Лесная, д.17 | 27.07.2020 | 10.08.2020 | ООО "ТЭСИС" | г.о. Красногорск, с/п Отрадненское, вблизи д. Марьино |
| 274 | пос. Отрадное, ул. Лесная, д.18 | 27.07.2020 | 10.08.2020 | ООО "ТЭСИС" | г.о. Красногорск, с/п Отрадненское, вблизи д. Марьино |
| 275 | пос. Отрадное, ул. Кленовая, д.1 | 27.07.2020 | 10.08.2020 | ООО "ТЭСИС" | г.о. Красногорск, с/п Отрадненское, вблизи д. Марьино |
| 276 | пос. Отрадное, ул. Кленовая, д.2 | 27.07.2020 | 10.08.2020 | ООО "ТЭСИС" | г.о. Красногорск, с/п Отрадненское, вблизи д. Марьино |
| 277 | пос. Отрадное, ул. Кленовая, д.3 | 27.07.2020 | 10.08.2020 | ООО "ТЭСИС" | г.о. Красногорск, с/п Отрадненское, вблизи д. Марьино |
| 278 | пос. Отрадное, ул. Кленовая, д.5 | 27.07.2020 | 10.08.2020 | ООО "ТЭСИС" | г.о. Красногорск, с/п Отрадненское, вблизи д. Марьино |
| 279 | пос. Отрадное, ул. Кленовая, д.6 | 27.07.2020 | 10.08.2020 | ООО "ТЭСИС" | г.о. Красногорск, с/п Отрадненское, вблизи д. Марьино |
| 280 | пос. Отрадное, ул. Кленовая, д.14а | 27.07.2020 | 10.08.2020 | ООО "ТЭСИС" | г.о. Красногорск, с/п Отрадненское, вблизи д. Марьино |
| 281 | пос. Отрадное, ул. Кленовая, д.14б | 27.07.2020 | 10.08.2020 | ООО "ТЭСИС" | г.о. Красногорск, с/п Отрадненское, вблизи д. Марьино |
| 282 | ЖК "ИЗУМРУДНЫЕ ХОЛМЫ" | 06.07.2020 | 16.07.2020 | ООО "ЭнергоИнвест" | МО, г. Красногорск, ул. Светлая, 3а стр1 |
| 283 | р.п. Нахабино, мкр. Красногорский, ул. Белобородова №№ 1; 2; 4; 8; 10; 12; 14. | 06.07.2020 | 15.07.2020 | ООО "ЭТС" | МО, г.о Красногорск, р.п, Нахабино, мкр. Красногорский, ул. Королева, д. 1, стр3 |
| 284 | ул. Королева №№: 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 13. | 06.07.2020 | 15.07.2020 | ООО "ЭТС" | МО, г.о Красногорск, р.п, Нахабино, мкр. Красногорский, ул. Королева, д. 1, стр3 |
| 285 | ул. Стартовая №№: 1; 2. | 06.07.2020 | 15.07.2020 | ООО "ЭТС" | МО, г.о Красногорск, р.п, Нахабино, мкр. Красногорский, ул. Королева, д. 1, стр3 |
| 286 | ул. 2-я Космическая д.1 | 06.07.2020 | 15.07.2020 | ООО "ЭТС" | МО, г.о Красногорск, р.п, Нахабино, мкр. Красногорский, ул. Королева, д. 1, стр3 |
| 287 | г. Красногорск, Павшинский б-р, д.№ 1, 1а, 3, 5, 7, 11 | 01.07.2020 | 11.07.2020 | ООО "ТеплоВодоСнабжение" (вместо ГТС) | г.Красногорск, ул. Павшинский бульвар, д.4, соор.1 |
| 288 | Подмосковный б-р, д.№ 9,11;13. | 01.07.2020 | 11.07.2020 | ООО "ТеплоВодоСнабжение" (вместо ГТС) | г.Красногорск, ул. Павшинский бульвар, д.4, соор.1 |
| 289 | ул.Игната Титова, д.№ 3;4;5;7. | 01.07.2020 | 11.07.2020 | ООО "ТеплоВодоСнабжение" (вместо ГТС) | г.Красногорск, ул. Павшинский бульвар, д.4, соор.1 |
| 290 | ул.Егорова, д.№3;5 | 01.07.2020 | 11.07.2020 | ООО "ТеплоВодоСнабжение" (вместо ГТС) | г.Красногорск, ул. Павшинский бульвар, д.4, соор.1 |
| 291 | ул.Спасская,д.№ 1к.1;1к.2;1к.3; 4;5;6; 8;10;12 | 01.07.2020 | 11.07.2020 | ООО "ТеплоВодоСнабжение" (вместо ГТС) | г.Красногорск, ул. Павшинский бульвар, д.4, соор.1 |
| 292 | Красногорский б-р, д.23к1,2,3; 25 | 01.07.2020 | 11.07.2020 | ООО "ТеплоВодоСнабжение" (вместо ГТС) | г.Красногорск, ул. Павшинский бульвар, д.4, соор.1 |
| 293 | д. Путилково, ул. Сходненская - 1,3,5,7,10к1,10к2,10к3,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35 | 06.07.2020 | 16.07.2020 | ООО "ТермоТрон" | МО, го Красногорск, д. Путилково, ул Сходненская, 4 |
| 294 | д. Путилково, ул. Спасо-Тушинский б-р - 2,3,4,5,7,8,9 | 06.07.2020 | 16.07.2020 | ООО "ТермоТрон" | МО, го Красногорск, д. Путилково, ул Сходненская, 4 |
| 295 | д. Путилково, ул. 70-летия Победы - 1,2,3,4,2а,1а | 06.07.2020 | 16.07.2020 | ООО "ТермоТрон" | МО, го Красногорск, д. Путилково, ул Сходненская, 4 |
| 296 | проезд Александра Невского, д. 2 | 06.07.2020 | 16.07.2020 | ЗАО "Лагуна-Грин" | МО, г.о. Красногорск, п. Ильинское-Усово,проезд Александра Невского, стр. 1 |
| 297 | проезд Александра Невского, д. 3 | 06.07.2020 | 16.07.2020 | ЗАО "Лагуна-Грин" | МО, г.о. Красногорск, п. Ильинское-Усово,проезд Александра Невского, стр. 1 |
| 298 | проезд Александра Невского, д. 4 | 06.07.2020 | 16.07.2020 | ЗАО "Лагуна-Грин" | МО, г.о. Красногорск, п. Ильинское-Усово,проезд Александра Невского, стр. 1 |
| 299 | проезд Александра Невского, д. 5 | 06.07.2020 | 16.07.2020 | ЗАО "Лагуна-Грин" | МО, г.о. Красногорск, п. Ильинское-Усово,проезд Александра Невского, стр. 1 |
| 300 | проезд Александра Невского, д. 6 | 06.07.2020 | 16.07.2020 | ЗАО "Лагуна-Грин" | МО, г.о. Красногорск, п. Ильинское-Усово,проезд Александра Невского, стр. 1 |
| 301 | проезд Александра Невского, д. 7 | 06.07.2020 | 16.07.2020 | ЗАО "Лагуна-Грин" | МО, г.о. Красногорск, п. Ильинское-Усово,проезд Александра Невского, стр. 1 |
| 302 | проезд Александра Невского, д. 8 | 06.07.2020 | 16.07.2020 | ЗАО "Лагуна-Грин" | МО, г.о. Красногорск, п. Ильинское-Усово,проезд Александра Невского, стр.1 |
| 303 | р.п. Нахабино, ЖК "МАЛИНА", ул. Покровская, д. 1к1, 1к2, 1к3, 1к4, 1к5, 3к1, 3к2, 3к3, 3к4, 3к5, 3к6, 5к1, 5к2, 5к3, 5к4, 5к5, 6, 7к1, 7к2, 7к3, 8, 9, 10, 12, 14,16 | 03.08.2020 | 17.08.2020 | ООО "Гранель Инжениринг" | МО, г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Покровская, д.1 |
| 304 | ЖК "Пятницкие кварталы" | 06.07.2020 | 10.07.2020 | ООО "Саб-Урбан" | МО, г.о. Красногорск, д. Сабурово |
| 305 | с. Петрово-Дальнее, ул. Суворовская , д.4, д.6 | 10.08.2020 | 20.08.2020 | АО "ВЕКТОР +" | МО, г.о. Красногорск, с. Петрово-Дальнее, ул. Суворовская, 8 |

Приложение к бланку № 013430

Прложение №9

к постановлению администрации

городского округа Красногорск

от 30.04.2020 № 835

Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

1)Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2)Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3)Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4)Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5)Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6)Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7)Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8)Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9)Работоспособность защиты систем теплопотребления;

10)Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11)Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12)Плотность оборудования тепловых пунктов;

13)Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14)Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15)Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16)Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

Приложение к бланку № 013430