ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2004 г. N 778/50

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 ГОДА"

Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Правительства МО

от 30.05.2006 [N 467/16](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FBDF6B49CA35EF025727CEBB428BC5660675CDC6F7C1C7Au7i5J), от 07.06.2007 [N 415/21](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FBCF7B199A15EF025727CEBB428BC5660675CDC6F7C1C7Au7i5J),

от 26.12.2007 [N 1029/47](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FBCFFB79AA15EF025727CEBB428BC5660675CDC6F7C1C7Au7i5J), от 28.05.2008 [N 395/19](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FBFF3B69BA75EF025727CEBB428BC5660675CDC6F7C1C7Au7i5J),

от 05.12.2008 [N 1077/47](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FBEF5B09AA55EF025727CEBB428BC5660675CDC6F7C1C7Au7i5J), от 23.06.2009 [N 500/25](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FB8F6B295A657AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7A70u3i8J),

от 12.01.2010 [N 4/56](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FB8F7B395A653AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7A70u3i8J), от 25.05.2010 [N 372/21](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FB8F4B79FA754AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7A70u3i8J),

от 15.12.2010 [N 1109/58](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FB8F4B094A35DAD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7A70u3i8J), от 29.12.2011 [N 1683/53](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FB8F2B19DA755AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7A70u3i8J),

от 05.05.2012 [N 693/17](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FB8F3B49AA455AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7A70u3i8J), от 04.07.2013 [N 494/26](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FB8F1B39BA257AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7A70u3i8J),

от 11.09.2013 [N 726/39](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FB8F1B09FAC53AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7A70u3i8J), от 27.12.2013 [N 1163/57](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FB8FEB495A057AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7A70u3i8J),

от 16.09.2014 [N 732/36](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FB8FFB294A755AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7A70u3i8J), от 24.11.2015 [N 1106/45](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FBBF4B59BA353AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7A70u3i8J))

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955F59573D3A5FB8FEBE99AC5DAD2F7A25E7B62FuBi3J) от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" и в целях реализации государственной политики по обеспечению населения Московской области природным газом на основе внедрения прогрессивных технологий и максимального использования потенциала газораспределительной системы Московской области, повышения уровня газификации населенных пунктов Московской области, улучшения условий жизни населения, обеспечения роста промышленного и сельскохозяйственного производства Правительство Московской области постановляет:

(преамбула в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FB8F1B09FAC53AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7A70u3iBJ) Правительства МО от 11.09.2013 N 726/39)

1. Утвердить [Программу](#P40) Правительства Московской области "Развитие газификации в Московской области до 2025 года" (прилагается).

(в ред. постановлений Правительства МО от 23.06.2009 [N 500/25](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FB8F6B295A657AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7A70u3iAJ), от 29.12.2011 [N 1683/53](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FB8F2B19DA755AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7A70u3iAJ), от 04.07.2013 [N 494/26](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FB8F1B39BA257AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7A70u3iAJ), от 24.11.2015 [N 1106/45](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FBBF4B59BA353AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7A70u3iAJ))

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2005.

3. Министерству по делам печати и информации Московской области (Моисеев С.Н.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье".

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Московской области Пестова Д.В.

(п. 4 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FB8F1B09FAC53AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7A70u3i5J) Правительства МО от 11.09.2013 N 726/39)

Губернатор Московской области

Б.В. Громов

Утверждена

постановлением Правительства

Московской области

от 20 декабря 2004 г. N 778/50

ПРОГРАММА

ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 ГОДА"

Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Правительства МО

от 30.05.2006 [N 467/16](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FBDF6B49CA35EF025727CEBB428BC5660675CDC6F7C1C7Au7i7J), от 07.06.2007 [N 415/21](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FBCF7B199A15EF025727CEBB428BC5660675CDC6F7C1C7Au7i5J),

от 26.12.2007 [N 1029/47](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FBCFFB79AA15EF025727CEBB428BC5660675CDC6F7C1C7Au7i5J), от 28.05.2008 [N 395/19](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FBFF3B69BA75EF025727CEBB428BC5660675CDC6F7C1C7Au7i5J),

от 05.12.2008 [N 1077/47](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FBEF5B09AA55EF025727CEBB428BC5660675CDC6F7C1C7Au7i8J), от 23.06.2009 [N 500/25](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FB8F6B295A657AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7A70u3i4J),

от 12.01.2010 [N 4/56](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FB8F7B395A653AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7A70u3i8J), от 25.05.2010 [N 372/21](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FB8F4B79FA754AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7A70u3i8J),

от 15.12.2010 [N 1109/58](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FB8F4B094A35DAD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7A70u3i8J), от 29.12.2011 [N 1683/53](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FB8F2B19DA755AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7A70u3i5J),

от 05.05.2012 [N 693/17](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FB8F3B49AA455AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7A70u3i8J), от 04.07.2013 [N 494/26](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FB8F1B39BA257AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7A70u3i5J),

от 11.09.2013 [N 726/39](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FB8F1B09FAC53AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7A71u3iDJ), от 27.12.2013 [N 1163/57](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FB8FEB495A057AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7A70u3i8J),

от 16.09.2014 [N 732/36](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FB8FFB294A755AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7A70u3i8J), от 24.11.2015 [N 1106/45](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FBBF4B59BA353AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7A70u3i5J))

Паспорт

Программы Правительства Московской области "Развитие

газификации в Московской области до 2025 года"

(в ред. постановлений Правительства МО

от 23.06.2009 [N 500/25](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FB8F6B295A657AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7A71u3iFJ), от 29.12.2011 [N 1683/53](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FB8F2B19DA755AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7A71u3iFJ),

от 04.07.2013 [N 494/26](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FB8F1B39BA257AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7A71u3iFJ), от 24.11.2015 [N 1106/45](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FBBF4B59BA353AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7A71u3iCJ))

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа Правительства Московской области "Развитие газификации в Московской области до 2025 года" (далее также - Программа) |
| (в ред. постановлений Правительства МО от 23.06.2009 [N 500/25](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FB8F6B295A657AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7A71u3iEJ), от 29.12.2011 [N 1683/53](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FB8F2B19DA755AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7A71u3iFJ), от 04.07.2013 [N 494/26](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FB8F1B39BA257AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7A71u3iEJ), от 24.11.2015 [N 1106/45](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FBBF4B59BA353AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7A71u3iFJ)) | |
| Основания для разработки Программы | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955F59573D3A5FB8FEBE99AC5DAD2F7A25E7B62FuBi3J) от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ), [постановление](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FBDF3B699AC5EF025727CEBB4u2i8J) Правительства Московской области от 31.12.2002 N 638/50 "О разработке проектов областных целевых программ и программ Правительства Московской области" (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 04.03.2003 N 108/6, от 22.05.2003 N 305/18, от 01.07.2003 N 383/23, от 11.07.2003 N 411/25, от 16.03.2004 N 138/40, от 05.04.2004 N 177/12, от 13.05.2004 N 271/16, от 18.05.2004 N 281/18, от 16.06.2004 N 319/20, от 25.06.2004 N 359/23, от 29.06.2004 N 379/25, от 03.08.2004 N 453/29, от 05.08.2004 N 474/30, от 30.08.2004 N 534/34, от 12.10.2004 N 613/40, от 18.10.2004 N 625/41, от 10.12.2004 N 758/49) |
| Заказчик Программы | Министерство энергетики Московской области |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FB8F1B39BA257AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7A71u3i9J) Правительства МО от 04.07.2013 N 494/26) | |
| Разработчик Программы | Государственное унитарное предприятие газового хозяйства Московской области |
| Основные цели и задачи Программы | 1. Реализация государственной политики по обеспечению населения Московской области природным газом на основе внедрения прогрессивных технологий и максимального использования потенциала газораспределительной системы Московской области.  2. Создание благоприятных условий для перспективного развития газоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.  3. Создание благоприятных условий для газификации сельских населенных пунктов Московской области.  4. Создание благоприятных условий для перевода систем газораспределения населенных пунктов Московской области с сжиженного углеводородного газа на природный газ и перевода котельных с иных видов топлива на природный газ с внедрением энергосберегающих технологий и современных материалов, децентрализация систем отопления и горячего водоснабжения.  5. Содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства в Московской области.  6. Улучшение условий жизни населения Московской области, обеспечение роста промышленного и сельскохозяйственного производства, создание новых рабочих мест, увеличение поступлений налогов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.  7. Повышение инвестиционной привлекательности Московской области и развитие инвестиционной активности субъектов экономики.  8. Создание новых источников газоснабжения для подачи газа в газораспределительную систему Московской области.  9. Увеличение пропускной способности газораспределительной системы |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FBBF4B59BA353AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7A71u3iEJ) Правительства МО от 24.11.2015 N 1106/45) | |
| Сроки реализации Программы | до 2025 года |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FBBF4B59BA353AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7A72u3iBJ) Правительства МО от 24.11.2015 N 1106/45) | |
| Заказчик-застройщик | Государственное унитарное предприятие газового хозяйства Московской области |
| Исполнители Программы | Государственное унитарное предприятие газового хозяйства Московской области и привлекаемые им проектные, научно-исследовательские и строительные организации |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FBDF6B49CA35EF025727CEBB428BC5660675CDC6F7C1C7Bu7i0J) Правительства МО от 30.05.2006 N 467/16) | |
| Ресурсное обеспечение Программы (средства, направляемые за счет применения специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям) | Всего: 27546,37 млн руб.,  в том числе по годам:  2005 год - 245,82 млн руб.  2006 год - 850,65 млн руб.  2007 год - 1324,32 млн руб.  2008 год - 1044,28 млн руб.  2009 год - 442,31 млн руб.  2010 год - 192,50 млн руб.  2011 год - 147,84 млн руб.  2012 год - 498,87 млн руб.  2013 год - 576,91 млн руб.  2014 год - 897,44 млн руб.  2015 год - 1400,00 млн руб.  2016 год - 2212,00 млн руб.  2017 год - 2144,00 млн руб.  2018 год - 1770,00 млн руб.  2019 год - 1810,00 млн руб.  2020 год - 1904,00 млн руб.  2021 год - 1969,00 млн руб.  2022 год - 1707,00 млн руб.  2023 год - 1895,00 млн руб.  2024 год - 2203,00 млн руб.  2025 год - 2311,43 млн руб. |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FBBF4B59BA353AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7A73u3iCJ) Правительства МО от 24.11.2015 N 1106/45) | |
| Источники финансирования Программы | Финансирование Программы предусматривается из следующих источников: средства, получаемые за счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа; средства организаций и граждан; средства бюджетных и коммерческих кредитов, займов; иные источники, разрешенные законодательством Российской Федерации |
| Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы | Реализация настоящей Программы позволит:  создать условия для развития газификации 698 сельских населенных пунктов Московской области с общим числом постоянно проживающих граждан более 250,4 тысячи человек;  создать условия для развития газификации 52 сельских населенных пунктов Московской области в рамках исполнения обязательств Московской области по Плану-графику синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации, согласованному с ПАО "Газпром", для подключения к системе газоснабжения более 2000 домовладений;  создать условия для перевода на природный газ 164 котельных общей мощностью 520 Гкал/час;  создать условия для перевода работы газопроводов с сжиженного углеводородного газа на природный газ в 43 населенных пунктах Московской области, что позволит сократить уровень газификации населенных пунктов Московской области сжиженным углеводородным газом на 30 процентов;  создать резервные мощности газоснабжения в центрах инвестиционной активности;  создать условия для использования децентрализованных источников отопления;  повысить уровень газификации населенных пунктов в Московской области;  создать 2 новых источника газоснабжения для подачи газа в газораспределительную систему Московской области путем выполнения мероприятий по проектированию и строительству газораспределительных станций и газопроводов-отводов;  увеличить пропускную способность газораспределительной системы путем выполнения мероприятий:  по строительству 20 (двадцати) газопроводов-связок высокого давления на территории Московской области;  по строительству внутрипоселковых газопроводов-связок в 22 городах и 57 сельских населенных пунктах;  по перекладке (реконструкции) существующих газовых сетей и строительству газопроводов-связок в 65 городах и в 174 сельских населенных пунктах Московской области, если их срок эксплуатации более 50 лет либо такая необходимость возникла по результатам диагностики, приборного или коррозионного обследования;  создать условия для обеспечения развития газоснабжения земельных участков для реализации инвестиционных проектов на территории Московской области;  построить 5065,58 км газопроводов;  улучшить экологическую обстановку в Московской области |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FBBF4B59BA353AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7A73u3iBJ) Правительства МО от 24.11.2015 N 1106/45) | |
| Критерии для включения населенных пунктов Московской области и объектов газораспределения в Программу | 1. Для мероприятий по развитию газификации населенных пунктов Московской области - количество граждан, постоянно проживающих в населенном пункте Московской области, от 100 человек (за исключением населенных пунктов Московской области, развитие газификации которых планируется осуществить в рамках исполнения обязательств Московской области по Плану-графику синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации, согласованному с ПАО "Газпром").  2. Для мероприятий по увеличению пропускной способности газораспределительной системы:  1) проектирование и строительство новых газораспределительных станций, строительство межпоселковых газопроводов-связок, необходимых для бесперебойного функционирования существующих сетей от газораспределительных станций, мощность которых достигла проектной и/или реконструкция которых предусмотрена Договором о газификации Московской области от 18.03.2015 N 03, подписанным между Правительством Московской области и ООО "Газпром трансгаз Москва";  2) строительство газопроводов-связок в городах и сельских населенных пунктах Московской области, в том числе газопроводов-связок между пунктами редуцирования газа и социально-бытовыми объектами, необходимость которых связана с минимально зафиксированным давлением в сетях:  для газопроводов высокого давления I категории менее 0,6 МПа;  для газопроводов высокого давления II категории менее 0,3 МПа;  для газопроводов среднего давления менее 0,005 МПа;  для газопроводов низкого давления менее 0,0013 МПа;  3) реконструкция газопроводов в связи со значительным их износом или повреждениями, выявленными на основании результатов: диагностики газопроводов сроком эксплуатации более 40 лет; приборного обследования (каждые 5 лет); коррозионного обследования (ежегодно).  3. Для мероприятий по созданию условий для обеспечения развития газоснабжения земельных участков для реализации инвестиционных проектов на территории Московской области на период до 2025 года - соответствие инвестиционных проектов, подлежащих реализации на соответствующих земельных участках, [постановлению](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FBBF7B19DA450AD2F7A25E7B62FuBi3J) Правительства Московской области от 03.09.2015 N 757/24 "О порядке заключения, изменения и расторжения соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории Московской области" и наличие заключенного соглашения о реализации инвестиционных проектов на территории Московской области |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FBBF4B59BA353AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7A74u3iCJ) Правительства МО от 24.11.2015 N 1106/45) | |

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Программа Правительства Московской области "Развитие газификации в Московской области до 2025 года" разработана в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955F59573D3A5FB8FEBE99AC5DAD2F7A25E7B62FuBi3J) от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" и содержит перечни мероприятий по развитию газификации Московской области, увеличению пропускной способности газораспределительной системы, по созданию условий для обеспечения развития газоснабжения земельных участков для реализации инвестиционных проектов на территории Московской области на период до 2025 года.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FBBF4B59BA353AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7A75u3i8J) Правительства МО от 24.11.2015 N 1106/45)

В ходе реализации настоящей Программы предусматривается выполнить проектно-изыскательские работы на сумму свыше 4800 млн рублей, использовать материалов и оборудования на сумму свыше 15450 млн рублей, выполнить строительно-монтажные работы на сумму свыше 7300 млн рублей.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FBBF4B59BA353AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7A75u3iAJ) Правительства МО от 24.11.2015 N 1106/45)

Программа носит комплексный характер и предполагает участие в ней центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, организаций и граждан.

Учитывая, что на 1 октября 2004 года количество граждан, постоянно проживающих в сельской местности на территории Московской области, которые не имеют возможности использовать природный газ в быту, составляет 232521 человек, или 17,3 процента от общего количества граждан, проживающих в сельской местности (1111332 человека), приоритетной задачей настоящей Программы является развитие системы газоснабжения сельских населенных пунктов Московской области.

Газификация сельских населенных пунктов Московской области позволит создать условия для перевода котельных на природный газ, газоснабжения новых производств в зонах инвестиционной активности, активизировать работу по использованию децентрализованных источников теплоснабжения и поквартирных систем отопления.

Таким образом, реализация мероприятий настоящей Программы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

2. Цели и задачи настоящей Программы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FBBF4B59BA353AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7A75u3i5J) Правительства МО

от 24.11.2015 N 1106/45)

Основными целями настоящей Программы являются:

1) обеспечение единого подхода к решению проблем газификации населенных пунктов Московской области;

2) улучшение социально-экономических условий жизни населения Московской области, содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства;

3) создание условий для развития экономики Московской области с учетом промышленной и экологической безопасности, прогрессивных технологий и достижений научно-технического прогресса;

4) повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

5) создание условий для перевода систем газораспределения населенных пунктов Московской области с сжиженного углеводородного газа на природный газ и перевода котельных с иных видов топлива на природный газ;

6) внедрение энергоресурсосберегающих технологий;

7) повышение инвестиционной привлекательности Московской области и развитие инвестиционной активности субъектов экономики;

8) создание новых источников газоснабжения для подачи газа в газораспределительную систему Московской области;

9) увеличение пропускной способности газораспределительной системы.

Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи по:

использованию специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа в целях аккумулирования средств для обеспечения развития и модернизации газораспределительной системы Московской области;

привлечению инвестиционных ресурсов потенциальных потребителей газа, в том числе населения, промышленных и иных организаций;

интеграции участвующих в реализации мероприятий настоящей Программы организаций.

В результате реализации мероприятий настоящей Программы предполагается:

1) построить 5065,58 км газораспределительных сетей, создать условия для перевода на природный газ 164 котельных суммарной мощностью 520 Гкал/час;

2) создать условия для газификации 698 сельских населенных пунктов Московской области с общим числом постоянно проживающих граждан более 250,4 тысячи человек;

3) создать условия для газификации 52 сельских населенных пунктов Московской области в рамках исполнения обязательств Московской области по Плану-графику синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации, согласованному с ПАО "Газпром", для подключения к системе газоснабжения более 2000 домовладений;

4) создать условия для перевода газопроводов с сжиженного углеводородного газа на природный в 43 населенных пунктах Московской области, что позволит сократить уровень газификации населенных пунктов Московской области сжиженным углеводородным газом на 30 процентов;

5) создать 2 новых источника газоснабжения для подачи газа в газораспределительную систему Московской области путем выполнения мероприятий по проектированию и строительству газораспределительных станций и газопроводов-отводов;

6) увеличить пропускную способность газораспределительной системы путем выполнения мероприятий:

по строительству 20 газопроводов-связок высокого давления на территории Московской области, по завершении строительства которых будут созданы условия для подключения потребителей от 22 газораспределительных станций;

по строительству внутрипоселковых газопроводов-связок в 22 городах и 57 сельских населенных пунктах;

по перекладке (реконструкции) существующих газовых сетей и строительству газопроводов-связок в 65 городах и в 174 сельских населенных пунктах Московской области, если их срок эксплуатации более 50 лет либо такая необходимость возникла по результатам диагностики, приборного или коррозионного обследования;

7) создать условия для обеспечения развития газоснабжения земельных участков для реализации инвестиционных проектов на территории Московской области;

8) повысить уровень газоснабжения населения в Московской области с 96,6 процента до 98 процентов.

3. Ресурсное обеспечение настоящей Программы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FBBF4B59BA353AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7A78u3iBJ) Правительства МО

от 24.11.2015 N 1106/45)

Источниками финансирования Программы являются:

средства, получаемые Государственным унитарным предприятием газового хозяйства Московской области от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа;

средства организаций и граждан;

средства коммерческих кредитов, займов;

иные источники, разрешенные законодательством Российской Федерации.

Для реализации мероприятий настоящей Программы необходимо привлечь средства, получаемые за счет применения специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, в размере 27546,37 млн руб., в том числе по годам:

- 2005 год - 245,82 млн руб.;

- 2006 год - 850,65 млн руб.;

- 2007 год - 1324,32 млн руб.;

- 2008 год - 1044,28 млн руб.;

- 2009 год - 442,31 млн руб.;

- 2010 год - 192,50 млн руб.;

- 2011 год - 147,84 млн руб.;

- 2012 год - 498,87 млн руб.;

- 2013 год - 576,91 млн руб.;

- 2014 год - 897,44 млн руб.;

- 2015 год - 1400,00 млн руб.;

- 2016 год - 2212,00 млн руб.;

- 2017 год - 2144,00 млн руб.;

- 2018 год - 1770,00 млн руб.;

- 2019 год - 1810,00 млн руб.;

- 2020 год - 1904,00 млн руб.;

- 2021 год - 1969,00 млн руб.;

- 2022 год - 1707,00 млн руб.;

- 2023 год - 1895,00 млн руб.;

- 2024 год - 2203,00 млн руб.;

- 2025 год - 2311,43 млн руб.

4. Организация управления настоящей Программой

Функции заказчика настоящей Программы осуществляет Министерство энергетики Московской области.

(в ред. постановлений Правительства МО от 30.05.2006 [N 467/16](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FBDF6B49CA35EF025727CEBB428BC5660675CDC6F7C1C7Bu7i3J), от 04.07.2013 [N 494/26](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FB8F1B39BA257AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7B70u3iCJ))

В рамках выполнения настоящей Программы Министерство энергетики Московской области осуществляет следующие функции:

(в ред. постановлений Правительства МО от 30.05.2006 [N 467/16](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FBDF6B49CA35EF025727CEBB428BC5660675CDC6F7C1C7Bu7i4J), от 04.07.2013 [N 494/26](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FB8F1B39BA257AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7B70u3iFJ))

координацию деятельности заказчика-застройщика, проектных, строительных и научно-исследовательских организаций, участвующих в реализации мероприятий настоящей Программы;

организацию взаимодействия Государственного унитарного предприятия газового хозяйства Московской области с ОАО "Газпром", ООО "Газпром трансгаз Москва" и органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FB8F2B19DA755AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7A75u3iFJ) Правительства МО от 29.12.2011 N 1683/53)

абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FBDF6B49CA35EF025727CEBB428BC5660675CDC6F7C1C7Bu7i5J) Правительства МО от 30.05.2006 N 467/16;

осуществляет контроль за реализацией мероприятий настоящей Программы.

Функции заказчика-застройщика по объектам газификации, предусмотренным настоящей Программой, осуществляет Государственное унитарное предприятие газового хозяйства Московской области.

Выполнение настоящей Программы осуществляется Государственным унитарным предприятием газового хозяйства Московской области, научно-исследовательскими, проектными и строительными организациями, принимающими участие в реализации настоящей Программы.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FBDF6B49CA35EF025727CEBB428BC5660675CDC6F7C1C7Bu7i6J) Правительства МО от 30.05.2006 N 467/16)

В целях повышения эффективности использования средств, направляемых на реализацию настоящей Программы, предполагается использовать:

при строительстве газопроводов преимущественно полиэтиленовые трубы различного диаметра;

газоиспользующее оборудование с коэффициентом полезного действия не менее 0,9;

децентрализованные источники теплоснабжения и поквартирные системы отопления.

Проектирование системы газораспределения Московской области осуществляется в соответствии с градостроительной документацией и Генеральной схемой газоснабжения Московской области на период до 2030 года.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FB8FEB495A057AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7A73u3iDJ) Правительства МО от 27.12.2013 N 1163/57)

Права государственной собственности Московской области на созданные при реализации мероприятий настоящей Программы объекты газового хозяйства подлежат государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

[Перечни](#P264) мероприятий по развитию газификации Московской области, увеличению пропускной способности газораспределительной системы, созданию условий для обеспечения развития газоснабжения земельных участков для реализации инвестиционных проектов на территории Московской области на период до 2025 года приведены в приложении к настоящей Программе.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FBBF4B59BA353AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7B71u3iBJ) Правительства МО от 24.11.2015 N 1106/45)

При необходимости заказчик Программы вправе вносить на рассмотрение Правительства Московской области предложения по ее корректировке.

Перечень объектов строительства, подлежащих газификации согласно настоящей Программе, их основные технические характеристики, стоимость работ и сроки их выполнения могут уточняться на основании утвержденной в установленном порядке проектной документации и заключений государственной экспертизы с учетом объемов капитальных вложений, предусмотренных на соответствующий финансовый год, и фактически выполненных работ, а также в случае изменения источников финансирования работ по газификации объектов Программы.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FBBF4B59BA353AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7B71u3i5J) Правительства МО от 24.11.2015 N 1106/45)

5. Контроль за реализацией настоящей Программы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FB8F1B39BA257AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7B70u3iBJ) Правительства МО

от 04.07.2013 N 494/26)

Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляет заказчик настоящей Программы - Министерство энергетики Московской области в порядке, утвержденном Заказчиком.

Заказчик настоящей Программы ежегодно представляет в Правительство Московской области отчет о реализации Государственным унитарным предприятием газового хозяйства Московской области настоящей Программы за отчетный период нарастающим итогом.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FB8FFB294A755AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7A76u3iCJ) Правительства МО от 16.09.2014 N 732/36)

Итоговый отчет о реализации настоящей Программы представляется в Правительство Московской области заказчиком настоящей Программы не позднее 1 июня 2026 года.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FBBF4B59BA353AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7B72u3iDJ) Правительства МО от 24.11.2015 N 1106/45)

Приложение

к Программе

Список изменяющих документов

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FBBF4B59BA353AD2F7A25E7B62FB309776015D06E7C1C7B72u3iCJ) Правительства МО от 24.11.2015 N 1106/45)

Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ГАЗИФИКАЦИИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объектов Программы | Основные технические характеристики (км) | Ориентировочная стоимость работ (тыс. руб.) | Сроки исполнения | |
| ПИР | СМР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Разработка схемы газоснабжения Московской области в соответствии с Генеральным планом развития Московской области до 2030 года |  | 44693,21 | 2007-2012 |  |
|  | Городской округ Балашиха | 2,10 | 36241,10 |  |  |
| 1 | Газопровод от г. Железнодорожного до газопровода зверосовхоза "Салтыковский" вблизи г. Балашихи | 2,10 | 36241,10 | 2007-2009 | 2008-2010 |
|  | Городской округ Дубна | 2,10 | 5201,58 |  |  |
| 2 | Газопровод высокого давления в г. Дубне | 2,10 | 5201,58 | 2010-2014 | привлеченные средства |
|  | Волоколамский муниципальный район | 173,53 | 949643,20 |  |  |
| 3 | Газопровод к больнице в с. Теряево сельского поселения Теряевское | 2,10 | 11444,30 | 2005-2006 | 2006-2007 |
| 4 | Газопровод к с. Федоровское сельского поселения Ярополецкое | 5,83 | 20282,40 | 2005-2006 | 2006 |
| 5 | Газопровод к с. Болычево сельского поселения Осташевское, в том числе: | 17,95 | 135541,70 | 2006-2013 | 2010-2013 |
| I очередь объекта "Газопровод от с. Осташево до д. Жулино сельского поселения Осташевское" |
| II очередь объекта "Газопровод от д. Жулино до с. Болычево сельского поселения Осташевское" |
| 6 | Газопровод к д. Солодово сельского поселения Осташевское | 4,57 | 13711,90 | 2006 | 2007 |
| 7 | Газопровод к с. Шестаково сельского поселения Теряевское | 9,30 | 47648,98 | 2007-2013 | 2013-2014 |
| 8 | Газопровод к д. Матренино сельского поселения Чисменское | 1,82 | 19038,64 | 2007-2014 | 2014 |
| 9 | Газопровод высокого давления к д. Зубово сельского поселения Ярополецкое с последующей газификацией | 8,00 | 48000,00 | 2021-2022 | 2023 |
| 10 | Газопровод высокого давления к д. Львово сельского поселения Ярополецкое с последующей газификацией | 7,50 | 45000,00 | 2020-2021 | 2022 |
| 11 | Газопровод высокого давления к д. Михайловское сельского поселения Ярополецкое с последующей газификацией | 8,80 | 52800,00 | 2020-2021 | 2022 |
| 12 | Газопровод высокого давления к д. Мусино сельского поселения Ярополецкое с последующей газификацией | 6,60 | 39600,00 | 2020-2021 | 2022 |
| 13 | Газопровод высокого давления п. Чисмена - с. Покровское - д. Анино - п. Трехмарьино - д. Рождествено сельского поселения Чисменское | 14,00 | 84000,00 | 2017-2018 | 2019 |
| 14 | Перевод работы газопроводов в с. Шестаково сельского поселения Теряевское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта) | 2,86 | 8475,28 | - | 2013-2014 |
| 15 | Газификация с. Теряево сельского поселения Теряевское | 14,00 | 49000,00 | - | 2016-2017 |
| 16 | Газификация с. Болычево сельского поселения Осташевское | 5,50 | 27500,00 | 2014-2016 | 2016 |
| 17 | Газификация с. Ярополец сельского поселения Ярополецкое | 1,80 | 9000,00 | 2014-2016 | 2016 |
| 18 | Газификация с. Осташево сельского поселения Осташевское | 3,00 | 15000,00 | 2014-2015 | 2016 |
| 19 | Газификация д. Калеево сельского поселения Теряевское | 2,50 | 12500,00 | 2014-2015 | 2015 |
| 20 | Газификация с. Ильинское сельского поселения Теряевское | 2,60 | 13000,00 | 2014-2016 | 2018 |
| 21 | Газификация д. Кузяево сельского поселения Теряевское | 1,80 | 9000,00 | 2014-2016 | 2018 |
| 22 | Газификация д. Новое сельского поселения Теряевское | 1,60 | 8000,00 | 2014-2016 | 2018 |
| 23 | Газификация п. Чисмена сельского поселения Чисменское | 16,00 | 89600,00 | 2014-2016 | 2018-2019 |
| 24 | Газификация д. Гусенево сельского поселения Чисменское | 3,50 | 17500,00 | 2014-2016 | 2018 |
| 25 | Газификация д. Аксеново сельского поселения Чисменское | 1,80 | 9000,00 | 2014-2016 | 2018 |
| 26 | Газификация д. Золево сельского поселения Чисменское | 3,10 | 15500,00 | 2014-2016 | 2018 |
| 27 | Газификация д. Пристанино сельского поселения Чисменское | 0,70 | 3500,00 | 2014-2016 | 2018 |
| 28 | Газификация д. Кутьино сельского поселения Чисменское | 1,50 | 7500,00 | 2014-2016 | 2018 |
| 29 | Газификация д. Еднево сельского поселения Чисменское | 4,10 | 20500,00 | 2014-2016 | 2018 |
| 30 | Газификация д. Любятино сельского поселения Чисменское | 1,20 | 6000,00 | 2014-2016 | 2018 |
| 31 | Газификация д. Ханево сельского поселения Ярополецкое | 2,00 | 10000,00 | 2015-2016 | 2018 |
| 32 | Газификация с. Покровское сельского поселения Чисменское | 3,50 | 20000,00 | 2017-2018 | 2019 |
| 33 | Газификация д. Анино сельского поселения Чисменское | 3,00 | 17000,00 | 2017-2018 | 2019 |
| 34 | Газификация п. Трехмарьино сельского поселения Чисменское | 1,50 | 9000,00 | 2017-2018 | 2019 |
| 35 | Газификация д. Рождествено сельского поселения Чисменское | 9,50 | 56000,00 | 2017-2018 | 2019 |
|  | Воскресенский муниципальный район | 196,93 | 778205,90 |  |  |
| 36 | Газопровод с. Фаустово - д. Золотово - д. Исаково - с. Ашитково сельского поселения Ашитковское | 13,72 | 60012,80 | 2005-2006 | 2006-2007 |
| 37 | Газопровод-связка высокого давления от с. Ашитково до д. Расловлево сельского поселения Ашитковское | 6,80 | 38010,10 | - | 2007 |
| 38 | Газопровод к с. Фаустово сельского поселения Ашитковское | 1,14 | 5646,80 | 2005-2006 | 2006-2007 |
| 39 | Газопровод к д. Губино сельского поселения Ашитковское | 3,29 | 9639,00 | 2005-2006 | 2006-2007 |
| 40 | Газопровод к д. Щельпино сельского поселения Ашитковское | 0,78 | 1632,85 | 2007-2010 | привлеченные средства |
| 41 | Газопровод к д. Старая и д. Щербово сельского поселения Ашитковское | 5,94 | 29668,59 | 2007-2013 | 2012-2013 |
| 42 | Газопровод к пгт им. Цюрупы (в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FBBF4B59DA652AD2F7A25E7B62FuBi3J) Губернатора Московской области от 28.09.2010 N 123-ПГ "Об Учетных данных административно-территориальных и территориальных единиц Московской области": газопровод к р.п. им. Цюрупы) | 1,90 | 6949,20 | 2006-2007 | 2007-2008 |
| 43 | Газопровод к д. Максимовка сельского поселения Фединское | 4,33 | 17866,40 | 2006-2007 | 2007-2008 |
| 44 | Газопровод к с. Ачкасово сельского поселения Фединское | 5,35 | 24167,50 | 2006-2008 | 2008 |
| 45 | Газопровод высокого давления к с. Петровское сельского поселения Фединское с последующей газификацией | 8,90 | 35600,00 | - | 2022 |
| 46 | Газопровод высокого давления д. Чечевилово - д. Леоново - д. Силино - д. Медведево сельского поселения Ашитковское | 4,50 | 27000,00 | 2016-2017 | 2018 |
| 47 | Газопровод высокого давления к п. станции Берендино сельского поселения Ашитковское с последующей газификацией | 5,60 | 33600,00 | 2018-2019 | 2020 |
| 48 | Газопровод высокого давления к д. Хлопки городского поселения Воскресенск с последующей газификацией | 6,50 | 39000,00 | 2018-2019 | 2020 |
| 49 | Газификация д. Губино сельского поселения Ашитковское | 17,51 | 27557,81 | - | 2012-2013 |
| 50 | Перевод работы газопроводов по ул. Зеленая п. Виноградово сельского поселения Ашитковское с сжиженного углеводородного газа на природный газ | 1,83 | 5219,59 | - | 2013 |
| 51 | Газификация д. Исаково сельского поселения Ашитковское | 3,50 | 19250,00 | 2014-2016 | 2016 |
| 52 | Газификация с. Фаустово сельского поселения Ашитковское | 12,53 | 17877,57 | - | 2014 |
| 53 | Газификация с. Ашитково сельского поселения Ашитковское, II очередь | 8,55 | 22708,13 | - | 2014 |
| 54 | Газификация д. Щербово сельского поселения Ашитковское | 3,00 | 10500,00 | - | 2015 |
| 55 | Газификация д. Старая сельского поселения Ашитковское | 5,70 | 19950,00 | - | 2015 |
| 56 | Газификация улиц в с. Конобеево сельского поселения Ашитковское | 5,30 | 18550,00 | - | 2016 |
| 57 | Газификация с. Ачкасово сельского поселения Фединское | 4,90 | 6609,46 | - | 2014 |
| 58 | Газификация с. Косяково сельского поселения Фединское | 0,90 | 4500,00 | 2014-2015 | 2015 |
| 59 | Газификация д. Расловлево сельского поселения Ашитковское | 4,70 | 23500,00 | 2014-2016 | 2016 |
| 60 | Газификация слободки Алешино сельского поселения Ашитковское | 4,60 | 23000,00 | 2014-2016 | 2016 |
| 61 | Газификация д. Бессоново сельского поселения Ашитковское | 8,40 | 25000,00 | - | 2015-2016 |
| 62 | Газификация с. Сабурово сельского поселения Фединское | 2,36 | 4390,10 | - | 2014 |
| 63 | Газификация д. Дворниково городского поселения им. Цюрупы | 5,80 | 27500,00 | 2014-2015 | 2015 |
| 64 | Газификация д. Марьинка городского поселения им. Цюрупы | 4,50 | 22500,00 | 2014-2015 | 2015 |
| 65 | Газификация д. Знаменка городского поселения им. Цюрупы | 3,90 | 19500,00 | 2014-2015 | 2015 |
| 66 | Газификация улиц в р.п. им. Цюрупы улицы Левычинская, Дачная, Малинная, Юбилейная, Красная, Новый Микрорайон городского поселения им. Цюрупы | 6,00 | 30000,00 | 2014-2015 | 2016 |
| 67 | Газификация п. Сетовка сельского поселения Фединское | 3,50 | 17500,00 | 2015-2016 | 2018 |
| 68 | Газификация д. Гостилово сельского поселения Фединское | 8,20 | 31800,00 | - | 2020 |
| 69 | Газификация д. Чечевилово сельского поселения Ашитковское | 3,00 | 17000,00 | 2016-2017 | 2018 |
| 70 | Газификация д. Леоново и д. Силино сельского поселения Ашитковское | 4,50 | 26000,00 | 2016-2017 | 2018 |
| 71 | Газификация д. Медведево сельского поселения Ашитковское | 5,00 | 29000,00 | 2016-2017 | 2018 |
|  | Дмитровский муниципальный район | 167,75 | 755711,81 |  |  |
| 72 | Газопровод высокого давления к д. Парамоново городского поселения Дмитров | 3,50 | 14541,00 | - | 2007-2008 |
| 73 | Газопровод высокого давления к с. Белый Раст городского поселения Икша | 2,10 | 9328,40 | - | 2005-2006 |
| 74 | Газопровод к с. Якоть сельского поселения Якотское | 7,65 | 17434,60 | - | 2006 |
| 75 | Газопровод к котельной с. Якоть сельского поселения Якотское | 0,25 | 365,20 | - | 2007 |
| 76 | Газопровод с. Рогачево - д. Васнево - д. Кочергино - д. Александрово сельского поселения Большерогачевское | 8,37 | 42139,70 | 2006-2009 | 2008-2009 |
| 77 | Газопровод с. Куликово - д. Клюшниково - д. Насадкино сельского поселения Куликовское | 7,27 | 20365,40 | - | 2005-2006 |
| 78 | Газопровод к п. Мельчевка сельского поселения Куликовское | 8,11 | 47157,70 | 2006-2009 | 2008-2010 |
| 79 | Газопровод д. Насадкино - д. Раменье сельского поселения Куликовское | 14,90 | 95800,00 | 2007-2016 | 2016-2017 |
| 80 | Газопровод п. Новое Гришино - д. Гришино - д. Ассаурово - с. Костино сельского поселения Костинское | 16,14 | 53555,30 | - | 2006-2007 |
| 81 | Газопровод с. Куликово - п. Луговой сельского поселения Куликовское | 5,41 | 29154,90 | 2006-2009 | 2008-2009 |
| 82 | Газопровод с. Рогачево - д. Чайниково сельского поселения Большерогачевское - с. Семеновское сельского поселения Синьковское | 14,74 | 43423,60 | - | 2006-2007 |
| 83 | Газопровод к д. Жуковка городского поселения Дмитров | 1,16 | 6474,00 | 2005-2008 | 2008-2009 |
| 84 | Газопровод к с. Ольгово городского поселения Яхрома | 8,72 | 45700,20 | 2005-2009 | 2008-2009 |
| 85 | Газопровод д. Васнево - д. Трехденево - с. Покровское сельского поселения Большерогачевское | 7,80 | 54300,00 | 2007-2014 | 2014-2015 |
| 86 | Газопровод к п. 4-й Участок городского поселения Дмитров | 0,44 | 3684,46 | 2010 | 2011 |
| 87 | Газопровод высокого давления к д. Ивлево сельского поселения Большерогачевское с последующей газификацией | 4,00 | 24124,34 | 2018-2019 | 2020 |
| 88 | Газопровод высокого давления к д. Поповка сельского поселения Габовское с последующей газификацией | 6,00 | 36000,00 | 2019-2020 | 2021 |
| 89 | Газопровод высокого давления к д. Турбичево сельского поселения Синьковское с последующей газификацией | 10,30 | 61800,00 | 2022-2023 | 2024 |
| 90 | Газификация д. Подгорное сельского поселения Габовское | 2,99 | 13815,57 | 2011-2013 | 2014 |
| 91 | Перевод работы газопроводов в п. Луговой сельского поселения Куликовское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта) | 0,69 | 1350,56 | - | 2013 |
| 92 | Перевод работы газопроводов в п. Мельчевка сельского поселения Куликовское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта) | 3,25 | 4678,41 | - | 2013 |
| 93 | Перевод работы газопроводов в с. Костино сельского поселения Костинское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта) | 8,62 | 12501,60 | - | 2014 |
| 94 | Перевод работы газопроводов в д. Александрово сельского поселения Большерогачевское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта) | 2,34 | 4766,87 | - | 2013-2014 |
| 95 | Газификация д. Насадкино сельского поселения Куликовское (III очередь) | 2,50 | 8750,00 | - | 2017 |
| 96 | Газификация с. Покровское сельского поселения Большерогачевское | 4,50 | 22500,00 | 2015-2016 | 2017 |
| 97 | Газификация д. Раменье сельского поселения Куликовское | 2,50 | 12500,00 | 2014-2016 | 2017-2018 |
| 98 | Газификация д. Княжево городского поселения Дмитров | 2,50 | 12500,00 | 2013-2016 | 2016 |
| 99 | Газификация с. Храброво городского поселения Яхрома | 4,50 | 22500,00 | 2013-2016 | 2016 |
| 100 | Газификация ул. Московская, ул. Московский тупик, Московское шоссе, 1-й и 2-й Московские переулки в р.п. Деденево городского поселения Деденево | 3,50 | 17500,00 | 2013-2016 | 2017-2018 |
| 101 | Газификация п. Лавровки сельского поселения Костинское | 3,00 | 17000,00 | 2016-2017 | 2018 |
|  | Егорьевский муниципальный район | 217,72 | 957022,20 |  |  |
| 102 | Газопровод к д. Иваново сельского поселения Саввинское | 0,98 | 5072,30 | 2006-2008 | 2007-2008 |
| 103 | Газопровод к д. Верейка сельского поселения Саввинское | 8,20 | 41139,57 | 2006-2010 | 2010-2013 |
| 104 | Газопровод к д. Большое Гридино сельского поселения Саввинское | 7,92 | 55654,21 | 2008-2014 | 2010-2014 |
| 105 | Газопровод к д. Колычево - д. Сазоново городского поселения Егорьевск | 4,45 | 6668,90 | 2005-2006 | 2006 |
| 106 | Газопровод к д. Поповская сельского поселения Раменское | 5,53 | 21964,40 | 2005-2006 | 2006 |
| 107 | Газопровод к с. Раменки сельского поселения Раменское | 13,96 | 26592,40 | - | 2005-2006 |
| 108 | Газопровод д. Поминово - д. Саввино (газопровод к с. Саввино сельского поселения Саввинское; в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FB8F4B39BA752AD2F7A25E7B62FuBi3J) Губернатора Московской области от 15.03.2007 N 28-ПГ "Об объединении деревни Лосево, деревни Поминово, деревни Саввино в сельском поселении Саввинское Егорьевского района Московской области и преобразовании деревни Саввино в село Саввино в сельском поселении Саввинское Егорьевского района Московской области" деревня Поминово объединена с деревней Саввино, деревня Саввино преобразована в село) | 10,73 | 33324,10 | - | 2005-2006 |
| 109 | Газопровод к п. Павлова сельского поселения Раменское | 1,25 | 4578,40 | 2005-2006 | 2006-2007 |
| 110 | Газопровод п. Шувое - д. Гридино городского поселения Егорьевск | 3,24 | 10715,70 | 2006-2007 | 2007-2008 |
| 111 | Газопровод к д. Клеменово городского поселения Егорьевск | 0,16 | 2089,70 | - | 2005 |
| 112 | Газопровод к с. Никиткино сельского поселения Раменское | 4,89 | 31237,96 | 2007-2013 | 2012-2013 |
| 113 | Газопровод к с. Лелечи сельского поселения Раменское | 6,97 | 29661,20 | 2005-2006 | 2006 |
| 114 | Газопровод к д. Челохово, д. Горшково, д. Панкратовская городского поселения Егорьевск | 8,37 | 67443,88 | 2005-2012 | 2007-2011 |
| 115 | Газопровод к д. Дмитровка сельского поселения Юрцовское | 3,73 | 15311,90 | 2006-2008 | 2007-2008 |
| 116 | Газопровод к д. Семеновская городского поселения Егорьевск | 3,05 | 4029,50 | - | 2005 |
| 117 | Газопровод высокого давления к д. Бережки городского поселения Егорьевск | 0,44 | 2706,40 | - | 2005-2006 |
| 118 | Газопровод к д. Рахманово сельского поселения Юрцовское | 7,50 | 46050,00 | 2007-2015 | 2015-2016 |
| 119 | Газопровод к с. Радовицы городского поселения Рязановский | 3,48 | 29560,62 | 2007-2014 | 2014 |
| 120 | Газопровод к территории психоневрологического интерната в д. Колычево городского поселения Егорьевск | 0,60 | 3683,49 | 2008-2010 | 2012 |
| 121 | Газопровод высокого давления к с. Куплиям городского поселения Рязановский с последующей газификацией | 8,20 | 49200,00 | 2021-2022 | 2023 |
| 122 | Газопровод высокого давления к д. Василенцево сельского поселения Саввинское с последующей газификацией | 10,70 | 64200,00 | 2022-2023 | 2024 |
| 123 | Газопровод высокого давления к д. Подрядниково и д. Демидово сельского поселения Юрцовское с последующей газификацией | 10,20 | 61200,00 | 2021-2022 | 2023 |
| 124 | Газопровод высокого давления к п. Сергиевский городского поселения Егорьевск с последующей газификацией | 2,50 | 15000,00 | 2016-2017 | 2018 |
| 125 | Газопровод высокого давления к д. Волково городского поселения Раменское с последующей газификацией | 4,00 | 24000,00 | 2019-2020 | 2021 |
| 126 | Газификация п. Шувое городского поселения Егорьевск (II очередь) | 8,92 | 15329,85 | - | 2012-2013 |
| 127 | Перевод работы газопроводов в д. Дмитровка сельского поселения Юрцовское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта) | 2,59 | 6226,20 | - | 2014 |
| 128 | Перевод работы газопроводов в с. Лелечи сельского поселения Раменское с сжиженного углеводородного газа на природный газ | 0,35 | 626,05 | - | 2013-2014 |
| 129 | Газоснабжение жилых домов в с. Лелечи сельского поселения Раменское | 1,85 | 2482,54 | - | 2012 |
| 130 | Перевод работы газопроводов в п. Павлова сельского поселения Раменское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта) | 1,48 | 2517,80 | - | 2014 |
| 131 | Газификация р.п. Рязановский городского поселения Рязановский | 5,04 | 7265,02 | - | 2013 |
| 132 | Газификация д. Колычево - д. Зайцево городского поселения Егорьевск | 2,30 | 8050,00 | - | 2016-2017 |
| 133 | Газификация д. Гридино городского поселения Егорьевск | 2,00 | 10000,00 | 2014-2016 | 2016 |
| 134 | Газификация д. Челохово городского поселения Егорьевск | 3,36 | 5501,17 | - | 2014 |
| 135 | Газификация д. Иншино - д. Суханово сельского поселения Саввинское | 3,73 | 8238,94 | - | 2014 |
| 136 | Газификация д. Горшково городского поселения Егорьевск | 1,70 | 8500,00 | 2014-2016 | 2016 |
| 137 | Газификация с. Никиткино сельского поселения Раменское | 1,60 | 8000,00 | 2014-2016 | 2016-2017 |
| 138 | Газификация д. Рахманово сельского поселения Юрцовское | 2,70 | 13500,00 | 2014-2016 | 2016-2017 |
| 139 | Газификация с. Радовицы городского поселения Рязановский | 3,40 | 17000,00 | 2014-2016 | 2016 |
| 140 | Газификация д. Верейка сельского поселения Саввинское | 1,50 | 7500,00 | 2014-2016 | 2016 |
| 141 | Газификация д. Большое Гридино сельского поселения Саввинское | 1,70 | 8500,00 | 2014-2016 | 2016 |
| 142 | Газификация с. Раменки сельского поселения Раменское | 2,30 | 11500,00 | 2014-2016 | 2016-2017 |
| 143 | Газификация с. Саввино - д. Бруски сельского поселения Саввинское | 11,75 | 25000,00 | - | 2014-2015 |
| 144 | Газификация д. Поповская сельского поселения Раменское | 2,10 | 10500,00 | 2014-2016 | 2016 |
| 145 | Газификация д. Костылево городского поселения Егорьевск | 2,10 | 10500,00 | 2014-2016 | 2016 |
| 146 | Газификация д. Захарово городского поселения Егорьевск | 0,90 | 4500,00 | 2014-2015 | 2015 |
| 147 | Газификация д. Полбино сельского поселения Юрцовское | 1,50 | 7500,00 | 2014-2016 | 2016 |
| 148 | Газификация д. Леоново сельского поселения Юрцовское | 1,20 | 4200,00 | - | 2015-2016 |
| 149 | Газификация д. Алферово городского поселения Рязановский | 2,80 | 14000,00 | 2014-2016 | 2016 |
| 150 | Газификация д. Алексино-Шатур сельского поселения Саввинское | 1,60 | 8000,00 | 2015-2016 | 2018 |
| 151 | Газификация д. Бормусово сельского поселения Саввинское | 1,30 | 6500,00 | 2015-2016 | 2018 |
| 152 | Газификация д. Пожинская сельского поселения Саввинское | 1,50 | 7500,00 | 2015-2016 | 2018 |
| 153 | Газификация д. Сабанино сельского поселения Саввинское | 1,60 | 8000,00 | 2015-2016 | 2018 |
| 154 | Газификация д. Старое сельского поселения Раменское | 4,00 | 20000,00 | 2015-2016 | 2018 |
| 155 | Газификация д. Парыкино и д. Владычино сельского поселения Юрцовское | 7,80 | 39000,00 | 2015-2016 | 2018 |
|  | Зарайский муниципальный район | 92,36 | 383067,63 |  |  |
| 156 | Газопровод к д. Журавна сельского поселения Струпненское | 14,60 | 22247,20 | - | 2005 |
| 157 | Газопровод к д. Козловка сельского поселения Гололобовское | 8,22 | 27410,20 | 2006-2007 | 2007 |
| 158 | Газопровод к д. Новоселки сельского поселения Гололобовское | 4,90 | 17996,10 | 2006-2007 | 2007 |
| 159 | Газопровод к д. Зименки-1 сельского поселения Каринское | 2,52 | 6394,30 | 2005-2006 | 2006 |
| 160 | Газопровод к д. Большие Белыничи сельского поселения Каринское | 7,71 | 31445,99 | 2007-2009 | 2008-2009 |
| 161 | Газопровод высокого давления к д. Апонитищи сельского поселения Гололобовское с последующей газификацией | 11,00 | 66000,00 | 2022-2023 | 2024 |
| 162 | Газопровод высокого давления к д. Иванчиково сельского поселения Струпненское с последующей газификацией | 5,50 | 33000,00 | 2019-2020 | 2021 |
| 163 | Газопровод высокого давления к д. Саблино сельского поселения Каринское с последующей газификацией | 9,20 | 55200,00 | 2021-2022 | 2023 |
| 164 | Газопровод высокого давления к д. Чернево сельского поселения Машоновское с последующей газификацией | 10,00 | 60000,00 | 2020-2021 | 2022 |
| 165 | Газификация д. Зайцево сельского поселения Струпненское | 1,82 | 4273,55 | - | 2012-2013 |
| 166 | Газификация д. Федоровка сельского поселения Струпненское | 2,91 | 3656,70 | - | 2012-2013 |
| 167 | Газификация д. Новоселки сельского поселения Гололобовское | 3,60 | 18000,00 | 2014-2015 | 2016 |
| 168 | Газификация д. Большие Белыничи сельского поселения Каринское | 5,88 | 12693,59 | - | 2014 |
| 169 | Газификация д. Овечкино сельского поселения Машоновское | 4,50 | 24750,00 | 2016-2017 | 2017-2018 |
|  | Истринский муниципальный район | 61,47 | 305115,05 |  |  |
| 170 | Газопровод к п. станции Манихино сельского поселения Ивановское | 2,2 | 8799,90 | 2005-2006 | 2006 |
| 171 | Газопровод к п. опытного производственного хозяйства "Манихино" сельского поселения Ивановское | 0,76 | 4288,55 | 2007-2009 | 2008-2011 |
| 172 | Газопроводы с. Новопетровское сельского поселения Новопетровское | 21,91 | 78826,60 | 2007-2010 | 2007-2009 |
| 173 | Газопровод высокого давления к д. Деньково сельского поселения Новопетровское с последующей газификацией | 14,00 | 84000,00 | 2022-2023 | 2024 |
| 174 | Газопровод высокого давления к д. Курово сельского поселения Ядроминское с последующей газификацией | 10,60 | 63600,00 | 2021-2022 | 2023 |
| 175 | Газификация п. Румянцево сельского поселения Новопетровское | 9,00 | 48600,00 | 2014-2016 | 2016-2017 |
| 176 | Газификация негазифицированной части д. Рычково сельского поселения Ермолинское | 3,00 | 17000,00 | 2016-2017 | 2018 |
|  | Каширский муниципальный район | 66,61 | 266247,80 |  |  |
| 177 | Газопровод д. Ледово - д. Бурцево - д. Каменка сельского поселения Домнинское | 11,4 | 44133,50 | 2005-2006 | 2007-2008 |
| 178 | Газопровод к д. Колтово сельского поселения Колтовское | 1,28 | 7713,80 | 2006-2008 | 2007-2008 |
| 179 | Газопровод к д. Труфаново сельского поселения Домнинское | 1,14 | 4956,10 | 2006-2008 | 2007-2008 |
| 180 | Газопровод к д. Маслово сельского поселения Топкановское | 3,16 | 10248,80 | 2006-2009 | 2007-2009 |
| 181 | Газопровод к д. Яковское сельского поселения Домнинское | 5,53 | 28891,20 | 2006-2009 | 2007-2009 |
| 182 | Газопровод высокого давления к д. Домнинки сельского поселения Домнинское с последующей газификацией | 6,50 | 39000,00 | 2020-2021 | 2022 |
| 183 | Перевод работы газопроводов в д. Каменка сельского поселения Домнинское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта), в том числе: |  |  |  |  |
| I очередь объекта "Перевод работы газопроводов в д. Каменка сельского поселения Домнинское с сжиженного углеводородного газа на природный газ" | 1,41 | 3128,93 | - | 2013 |
| 184 | II очередь объекта "Газификация д. Каменка сельского поселения Домнинское" | 1,64 | 5740,00 | - | 2016 |
| 185 | Перевод работы газопроводов в д. Яковское сельского поселения Домнинское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта) | 4,03 | 8341,75 | - | 2013-2014 |
| 186 | Газификация жилых домов в д. Корыстово сельского поселения Колтовское | 6,89 | 12988,72 | - | 2013-2014 |
| 187 | Газификация д. Ледово сельского поселения Домнинское | 3,72 | 13020,00 | - | 2016 |
| 188 | Газификация д. Бурцево сельского поселения Домнинское | 2,74 | 9590,00 | - | 2016 |
| 189 | Газификация д. Труфаново сельского поселения Домнинское | 2,87 | 10045,00 | - | 2016 |
| 190 | Газификация д. Колтово сельского поселения Колтовское | 4,50 | 15750,00 | - | 2015 |
| 191 | Газификация п. Маслово сельского поселения Топкановское | 2,60 | 13000,00 | 2014-2015 | 2015 |
| 192 | Газификация п. Большое Руново сельского поселения Знаменское | 3,50 | 17500,00 | 2014-2015 | 2016 |
| 193 | Газификация д. Маслово сельского поселения Топкановское | 3,70 | 22200,00 | 2017-2018 | 2019 |
|  | Клинский муниципальный район | 15,90 | 58950,00 |  |  |
| 194 | Газификация п. Нудоль сельского поселения Нудольское | 2,20 | 11000,00 | 2014-2015 | 2016 |
| 195 | Газификация с. Спас-Заулок и д. Головково городского поселения Клин | 9,70 | 33950,00 | - | 2015-2016 |
| 196 | Газификация р.п. Решетниково городского поселения Решетниково | 4,00 | 14000,00 | - | 2015-2016 |
|  | Коломенский муниципальный район | 92,97 | 439101,29 |  |  |
| 197 | Газопровод к с. Большое Колычево и к котельной школы-интерната в с. Большое Колычево сельского поселения Акатьевское | 3,00 | 26550,00 | - | 2016-2017 |
| 198 | Газопровод к д. Малое Карасево сельского поселения Биорковское | 9,79 | 15963,00 | - | 2005-2006 |
| 199 | Газопровод к с. Городец сельского поселения Заруденское | 7,30 | 18422,40 | 2005-2006 | 2006-2007 |
| 200 | Газопровод к с. Старое Бобренево сельского поселения Хорошовское | 2,29 | 5429,60 | - | 2005-2006 |
| 201 | Газопровод к с. Федосьино сельского поселения Проводниковское | 6,72 | 29072,20 | - | 2008-2009 |
| 202 | Газопровод к д. Богдановка сельского поселения Проводниковское | 3,96 | 20120,20 | 2007-2009 | 2008-2009 |
| 203 | Газопровод высокого давления к д. Новая сельского поселения Хорошовское с последующей газификацией | 16,00 | 96000,00 | 2022-2023 | 2024 |
| 204 | Газопровод высокого давления к п. Запрудный сельского поселения Биорковское с последующей газификацией | 9,20 | 55200,00 | 2019-2020 | 2021 |
| 205 | Газопровод высокого давления к д. Щепотьево сельского поселения Акатьевское с последующей газификацией | 7,60 | 45600,00 | 2020-2021 | 2022 |
| 206 | Газопровод высокого давления к с. Горки сельского поселения Заруденское с последующей газификацией | 8,10 | 48600,00 | 2021-2022 | 2023 |
| 207 | Перевод работы газопроводов в с. Шеметово сельского поселения Непецинское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта) | 5,41 | 9243,89 | - | 2014 |
| 208 | Газификация с. Большое Колычево сельского поселения Акатьевское | 3,40 | 11900,00 | - | 2016 |
| 209 | Газификация д. Богдановка сельского поселения Проводниковское | 4,20 | 21000,00 | 2014-2016 | 2016-2017 |
| 210 | Газификация негазифицированной части д. Семеновское сельского поселения Биорковское | 2,00 | 12000,00 | 2016-2017 | 2018 |
| 211 | Газификация д. Туменское, д. Грайвороны сельского поселения Биорковское | 2,00 | 12000,00 | 2016-2017 | 2018 |
| 212 | Газификация негазифицированной части с. Нижнее Хорошово сельского поселения Хорошовское | 2,00 | 12000,00 | 2016-2017 | 2018 |
|  | Красногорский муниципальный район | 1,89 | 43227,51 |  |  |
| 213 | Газопровод высокого давления от мини-ТЭЦ комплекса зданий Правительства Московской области до микрорайона Павшинская пойма г. Красногорска | 1,89 | 43227,51 | 2008-2011 | 2012-2014 |
|  | Ленинский муниципальный район | 1,45 | 10146,50 |  |  |
| 214 | Газопровод к д. Дрожжино сельского поселения Булатниковское | 1,45 | 10146,50 | 2005-2006 | 2006 |
|  | Лотошинский муниципальный район | 78,02 | 335462,48 |  |  |
| 215 | Газопровод к д. Михалево - д. Монасеино городского поселения Лотошино | 13,57 | 45839,00 | 2005-2007 | 2007-2008 |
| 216 | Газопровод к д. Нововасильевское - д. Новошино городского поселения Лотошино | 5,08 | 13708,70 | - | 2005-2006 |
| 217 | Газопровод к с. Званово сельского поселения Ошейкинское | 4,80 | 18694,60 | 2006-2007 | 2007-2008 |
| 218 | Газопровод высокого давления с. Микулино - д. Хранево - д. Коноплево сельского поселения Микулинское | 13,80 | 82800,00 | 2019-2020 | 2021 |
| 219 | Газификация д. Монасеино городского поселения Лотошино | 3,47 | 7520,18 | - | 2014 |
| 220 | Газификация д. Кульпино городского поселения Лотошино | 1,70 | 5950,00 | - | 2016-2017 |
| 221 | Газификация п. Кировский городского поселения Лотошино | 2,90 | 10150,00 | - | 2015 |
| 222 | Газификация д. Введенское сельского поселения Микулинское | 4,00 | 14000,00 | - | 2016 |
| 223 | Газификация д. Акулово городского поселения Лотошино | 1,50 | 7500,00 | 2015-2016 | 2016-2017 |
| 224 | Газификация д. Софийское городского поселения Лотошино | 2,00 | 10000,00 | 2015-2016 | 2016-2017 |
| 225 | Газификация д. Новое Лисино городского поселения Лотошино | 2,50 | 12500,00 | 2015-2016 | 2016-2017 |
| 226 | Газификация д. Калицино городского поселения Лотошино | 3,00 | 15000,00 | 2015-2016 | 2016-2017 |
| 227 | Газификация д. Афанасово сельского поселения Микулинское | 3,30 | 16500,00 | 2015-2016 | 2016-2017 |
| 228 | Газификация д. Канищево сельского поселения Микулинское | 0,60 | 3000,00 | 2015-2016 | 2016-2017 |
| 229 | Газификация д. Вяхирево сельского поселения Микулинское | 2,00 | 10000,00 | 2015-2016 | 2016-2017 |
| 230 | Газификация д. Марково и с. Корневское городского поселения Лотошино | 6,20 | 21700,00 | - | 2015 |
| 231 | Газификация д. Стрешневы Горы городского поселения Лотошино | 2,00 | 7000,00 | - | 2015-2016 |
| 232 | Газификация д. Хранево сельского поселения Микулинское | 3,60 | 21600,00 | 2019-2020 | 2021 |
| 233 | Газификация д. Коноплево сельского поселения Микулинское | 2,00 | 12000,00 | 2019-2020 | 2021 |
|  | Луховицкий муниципальный район | 49,57 | 169546,11 |  |  |
| 234 | Газопровод к п. Каданок - д. Моховое городского поселения Белоомут | 6,36 | 7335,50 | - | 2005-2006 |
| 235 | Газопровод к с. Любичи сельского поселения Дединовское | 8,29 | 31135,00 | 2006-2008 | 2007-2008 |
| 236 | Газопровод к д. Врачово сельского поселения Фруктовское | 5,62 | 20852,90 | 2007-2009 | 2008-2009 |
| 237 | Газопровод к д. Староходыкино сельского поселения Астаповское | 1,36 | 1652,70 | - | 2005 |
| 238 | Газификация ул. Садовая, ул. Мичурина, ул. Троицкая с. Дединово сельского поселения Дединовское | 3,55 | 7429,67 | - | 2013 |
| 239 | Газификация п. Каданок городского поселения Белоомут | 2,39 | 3290,34 | - | 2013-2014 |
| 240 | Газификация с. Любичи сельского поселения Дединовское | 5,50 | 27500,00 | 2014-2016 | 2016-2017 |
| 241 | Газификация д. Врачово сельского поселения Фруктовское | 5,40 | 27000,00 | 2014-2016 | 2016-2017 |
| 242 | Газификация с. Ловцы сельского поселения Дединовское (II очередь) | 8,10 | 28350,00 | - | 2015 |
| 243 | Газификация с. Подлесная Слобода сельского поселения Головачевское | 3,00 | 15000,00 | 2014-2015 | 2015 |
|  | Можайский муниципальный район | 331,10 | 1801888,48 |  |  |
| 244 | Газопровод к центральной усадьбе АО "Юрловский" с. Сокольниково сельского поселения Юрловское | 9,04 | 78100,00 | 2005-2015 | 2008-2015 |
| 245 | Газопровод к центральной усадьбе АО "Ивакино" д. Ивакино сельского поселения Юрловское | 19,00 | 162730,00 | 2006-2015 | 2008-2015 |
| 246 | Газопровод к д. Бараново городского поселения Уваровка | 3,17 | 14943,60 | 2005-2006 | 2006-2007 |
| 247 | Газопровод к д. Мокрое сельского поселения Замошинское | 8,77 | 48181,80 | 2006-2009 | 2008-2009 |
| 248 | Газопровод к центральной усадьбе "Семеновское", с. Семеновское сельского поселения Замошинское | 18,00 | 115250,00 | 2007-2014 | 2014-2015 |
| 249 | Газопровод к центральной усадьбе д. Синичино (в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FBBF4B59DA652AD2F7A25E7B62FuBi3J) Губернатора Московской области от 28.09.2010 N 123-ПГ "Об Учетных данных административно-территориальных и территориальных единиц Московской области": газопровод к поселку центральной усадьбы совхоза "Синичино" сельского поселения Порецкое) | 7,17 | - | - | 2006-2009 |
| 250 | Газопровод к с. Поречье сельского поселения Порецкое | 23,00 | - | - | 2006 |
| 251 | Газопровод к д. Грибово сельского поселения Порецкое | 0,73 | 9081,92 | 2008-2014 | 2013-2014 |
| 252 | Газопровод к центральной усадьбе п. Цветковский, д. Дровнино сельского поселения Дровнинское | 24,90 | 178330,00 | 2007-2014 | 2015-2016 |
| 253 | Газопровод к д. Шаликово, д. Моденово и п. Шаликово сельского поселения Спутник | 11,00 | 83650,00 | 2007-2016 | 2017-2018 |
| 254 | Газопровод высокого давления с. Поречье - д. Астафьево - д. Чернево сельского поселения Порецкое | 13,00 | 78000,00 | 2019-2020 | 2021 |
| 255 | Газопровод высокого давления к д. Большие Парфенки сельского поселения Борисовское с последующей газификацией | 10,00 | 60000,00 | 2022-2023 | 2024 |
| 256 | Газопровод высокого давления к д. Большое Тесово сельского поселения Спутник с последующей газификацией | 9,00 | 54000,00 | 2020-2021 | 2022 |
| 257 | Газопровод высокого давления к д. Игумново сельского поселения Спутник с последующей газификацией | 4,00 | 24000,00 | 2017-2018 | 2019 |
| 258 | Газопровод высокого давления к д. Логиново сельского поселения Бородинское с последующей газификацией | 5,50 | 33000,00 | 2019-2020 | 2021 |
| 259 | Газопровод высокого давления к д. Сычики сельского поселения Дровнинское с последующей газификацией | 8,00 | 48000,00 | 2021-2022 | 2023 |
| 260 | Газопровод высокого давления к д. Дегтяри сельского поселения Порецкое с последующей газификацией | 7,60 | 45600,00 | 2021-2022 | 2023 |
| 261 | Газопровод высокого давления к д. Перещапово сельского поселения Клементьевское с последующей газификацией | 7,50 | 45000,00 | 2021-2022 | 2023 |
| 262 | Газопровод высокого давления к д. Пуршево сельского поселения Клементьевское с последующей газификацией | 6,50 | 39000,00 | 2020-2021 | 2022 |
| 263 | Газопровод высокого давления к д. Храброво сельского поселения Замошинское с последующей газификацией | 11,60 | 69600,00 | 2022-2023 | 2024 |
| 264 | Газопровод высокого давления к д. Юрлово сельского поселения Юрловское с последующей газификацией | 8,10 | 48600,00 | 2019-2020 | 2021 |
| 265 | Газопровод высокого давления к п. Бородинского лесничества сельского поселения Бородинское с последующей газификацией | 4,00 | 24000,00 | 2018-2019 | 2020 |
| 266 | Перевод работы газопроводов в д. Бараново городского поселения Уваровка с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта) | 3,39 | 9428,09 | - | 2014 |
| 267 | Перевод работы газопроводов в д. Мокрое сельского поселения Замошинское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта) | 8,36 | 17610,92 | - | 2014 |
| 268 | Перевод работы газопроводов в с. Поречье сельского поселения Порецкое с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта) | 11,27 | 54215,00 | - | 2014-2015 |
| 269 | Газификация с. Семеновское сельского поселения Замошинское | 7,70 | 38500,00 | 2015-2016 | 2017-2018 |
| 270 | Газификация п. Цветковский сельского поселения Дровнинское | 4,00 | 20000,00 | 2015-2016 | 2017-2018 |
| 271 | Газификация д. Шаликово сельского поселения Спутник | 5,00 | 25000,00 | 2014-2016 | 2018 |
| 272 | Газификация д. Моденово сельского поселения Спутник | 4,00 | 20000,00 | 2014-2016 | 2018 |
| 273 | Газификация р.п. Уваровка городского поселения Уваровка | 30,00 | 172500,00 | 2014-2016 | 2017-2019 |
| 274 | Газификация д. Ваулино сельского поселения Юрловское | 2,60 | 13000,00 | 2014-2016 | 2016 |
| 275 | Газификация д. Цезарево сельского поселения Юрловское | 2,30 | 11500,00 | 2014-2016 | 2016 |
| 276 | Газификация с. Сокольниково сельского поселения Юрловское | 3,50 | 17500,00 | 2014-2016 | 2016-2017 |
| 277 | Газификация д. Ивакино сельского поселения Юрловское | 5,00 | 25000,00 | 2014-2016 | 2016-2017 |
| 278 | Газификация с. Тропарево сельского поселения Юрловское | 2,70 | 13500,00 | 2014-2016 | 2016 |
| 279 | Газификация д. Старое Село сельского поселения Бородинское | 3,00 | 9800,00 | - | 2016 |
| 280 | Газификация д. Красный Стан сельского поселения Спутник | 2,90 | 4967,15 | - | 2013-2014 |
| 281 | Газификация п. учхоза "Александрово" сельского поселения Бородинское | 3,30 | 16500,00 | 2014-2015 | 2016 |
| 282 | Газификация д. Мышкино сельского поселения Горетовское, I очередь | 1,70 | 9000,00 | - | 2015 |
| 283 | Газификация д. Мышкино сельского поселения Горетовское, II очередь | 5,30 | 31800,00 | 2019-2020 | 2021 |
| 284 | Газификация д. Астафьево сельского поселения Порецкое | 2,50 | 15000,00 | 2019-2020 | 2021 |
| 285 | Газификация д. Чернево сельского поселения Порецкое | 3,00 | 18000,00 | 2019-2020 | 2021 |
|  | Наро-Фоминский муниципальный район | 142,46 | 587472,42 |  |  |
| 286 | Газопровод к д. Вышегород сельского поселения Веселевское | 8,45 | 35185,80 | 2006-2011 | 2008-2011 |
| 287 | Газопровод к д. Бекасово городского поселения Наро-Фоминск | 1,50 | 19000,00 привлеченные средства | 2007-2016 | 2016-2017 |
| 288 | Газопровод к д. Ивановка городского поселения Наро-Фоминск | 1,96 | 10987,70 | 2006-2008 | 2007-2008 |
| 289 | Газопровод к д. Симбухово городского поселения Верея | 8,24 | 17102,00 | 2005-2006 | 2006 |
| 290 | Газопровод к д. Рождествено городского поселения Верея | 3,50 | привлеченные средства | 2007 | 2007 |
| 291 | Газопровод к д. Волченки сельского поселения Волченковское | 9,22 | 46639,17 | 2006-2011 | 2008-2011 |
| 292 | Газопровод к д. Шустиково сельского поселения Веселевское | 14,70 | 51656,58 | 2006-2011 | 2008-2011 |
| 293 | Газопровод к д. Марушкино сельского поселения Марушкинское | 3,56 | 16742,50 | 2005-2006 | 2006-2007 |
| 294 | Газопровод к д. Головково сельского поселения Ташировское | 19,34 | 111738,60 | 2005-2007 | 2007-2008 |
| 295 | Перевод работы газопроводов в д. Головково сельского поселения Ташировское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта) | 1,30 | 3072,63 | - | 2014 |
| 296 | Перевод работы газопроводов в д. Шустиково сельского поселения Веселевское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта) | 5,60 | 5515,25 | - | 2013-2014 |
| 297 | Перевод работы газопроводов в д. Устье сельского поселения Волченковское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта) | 3,44 | 7957,19 | - | 2013 |
| 298 | Газификация д. Ивановка городского поселения Наро-Фоминск | 3,20 | привлеченные средства | - | 2014 |
| 299 | Газификация д. Вышегород сельского поселения Веселевское | 4,50 | 22500,00 | 2013-2016 | 2016 |
| 300 | Газификация п. Базисный Питомник городского поселения Наро-Фоминск | 4,00 | 14000,00 | - | 2016-2017 |
| 301 | Газификация с. Атепцево сельского поселения Атепцевское | 9,00 | 48600,00 | 2014-2016 | 2016-2017 |
| 302 | Газификация д. Назарьево сельского поселения Волченковское | 5,00 | 25000,00 | 2014-2016 | 2016 |
| 303 | Газификация с. Каменское сельского поселения Атепцевское | 8,30 | 41500,00 | 2014-2016 | 2016-2017 |
| 304 | Газификация с. Каменское сельского поселения Атепцевское (II очередь) | 3,00 | 10500,00 | - | 2016-2017 |
| 305 | Газификация д. Бекасово городского поселения Наро-Фоминск | 2,00 | 10000,00 | 2015-2016 | 2017 |
| 306 | Газификация п. Новая Ольховка сельского поселения Атепцевское | 2,00 | 10000,00 | 2014-2016 | 2016-2017 |
| 307 | Газификация д. Веселево сельского поселения Веселевское | 3,00 | 15000,00 | 2014-2016 | 2016 |
| 308 | Газификация д. Симбухово городского поселения Верея | 8,50 | 29750,00 | - | 2016-2017 |
| 309 | Газификация д. Рождествено городского поселения Верея | 4,70 | 16450,00 | - | 2016-2017 |
| 310 | Газификация д. Волченки сельского поселения Волченковское | 2,00 | 10000,00 | 2013-2016 | 2016 |
| 311 | Газификация д. Ястребово городского поселения Верея | 0,25 | 875,00 | - | 2016 |
| 312 | Газификация д. Башкино, д. Рождество сельского поселения Атепцевское | 2,20 | 7700,00 | - | 2016 |
|  | Ногинский муниципальный район | 94,56 | 428072,55 |  |  |
| 313 | Газопровод к д. Боровково сельского поселения Мамонтовское | 11,88 | 49697,22 | 2006-2014 | 2014 |
| 314 | Газопровод к д. Тимково сельского поселения Мамонтовское | 7,48 | 15142,80 | 2005-2006 | 2006-2008 |
| 315 | Газопровод к с. Стромынь сельского поселения Мамонтовское | 0,55 | 1718,00 | - | 2005-2006 |
| 316 | Газопровод высокого давления к с. Бисерово городского поселения Старая Купавна | 3,80 | 25670,00 | 2007-2015 | 2015-2016 |
| 317 | Газопровод высокого давления в р.п. им. Воровского городского поселения им. Воровского | 2,75 | 29044,53 | 2010-2013 | 2012-2013 |
| 318 | Газопровод высокого давления к мкр. "Лесная поляна" в р.п. им. Воровского городского поселения им. Воровского | 5,00 | 27500,00 | 2014-2016 | 2016-2017 |
| 319 | Газификация мкр. "Остановочный пункт 43 км" в р.п. им. Воровского городского поселения им. Воровского | 7,40 | 19800,00 | - | 2015-2016 |
| 320 | Газификация д. Бездедово сельского поселения Аксено-Бутырское | 2,90 | 14500,00 | 2013-2015 | 2016 |
| 321 | Газификация д. Тимково сельского поселения Мамонтовское | 7,00 | 35000,00 | 2013-2015 | 2015 |
| 322 | Газификация д. Боровково сельского поселения Мамонтовское | 5,20 | 26000,00 | 2015-2016 | 2016-2017 |
| 323 | Газификация с. Бисерово городского поселения Старая Купавна | 3,75 | 13125,00 | - | 2015-2016 |
| 324 | Газификация д. Щекавцево сельского поселения Мамонтовское | 4,00 | 20000,00 | 2015-2016 | 2016-2017 |
| 325 | Газификация д. Караваево сельского поселения Буньковское (I и II очереди) | 6,00 | 30000,00 | 2013-2016 | 2016-2017 |
| 326 | Газификация мкр. "Мир" в р.п. им. Воровского городского поселения им. Воровского | 1,45 | 5075,00 | - | 2017 |
| 327 | Газификация мкр. "Лесная поляна" в р.п. им. Воровского городского поселения им. Воровского | 2,80 | 9800,00 | - | 2017 |
| 328 | Газификация д. Большое Буньково сельского поселения Буньковское | 1,50 | 7500,00 | 2013-2015 | 2015 |
| 329 | Газификация д. Черново сельского поселения Мамонтовское | 5,77 | 28850,00 | 2014-2015 | 2015 |
| 330 | Газификация деревень Ново, Зубцово и села Новосергиево сельского поселения Мамонтовское | 15,33 | 69650,00 | 2014-2015 | 2014-2015 |
|  | Одинцовский муниципальный район | 73,67 | 337364,88 |  |  |
| 331 | Газопровод к с. Андреевское сельского поселения Ершовское | 9,35 | 63835,00 | 2005-2008 | 2008-2010 |
| 332 | Газопровод высокого давления в г. Кубинка городского поселения Кубинка | 1,84 | 9022,40 | - | 2007-2009 |
| 333 | Газопровод высокого давления от газораспределительной станции "Немчиновка 2" до бывшего головного газорегуляторного пункта "Ромашково" | 3,31 | 50500,00 | 2008-2015 | средства Программы и привлеченные средства |
| 334 | Газопровод от д. Ястребки сельского поселения Никольское до г. Звенигорода | 4,06 | 29009,79 | 2008-2013 | 2012-2013 |
| 335 | Газопровод от п. Горки-10 сельского поселения Успенское до г. Звенигорода | 14,77 | привлеченные средства | 2009-2011 | 2012-2013 |
| 336 | Перевод работы газопроводов в с. Никольское сельского поселения Никольское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта) | 3,70 | 10200,00 | 2014-2016 | 2016-2017 |
| 337 | Перевод работы газопроводов в с. Андреевское сельского поселения Ершовское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта) | 3,34 | 16097,69 | - | 2014-2015 |
| 338 | Газификация д. Улитино сельского поселения Ершовское | 3,40 | 11900,00 | - | 2017 |
| 339 | Газификация с. Шарапово сельского поселения Никольское | 9,10 | 45500,00 | 2013-2016 | 2017-2018 |
| 340 | Газификация д. Чапаевка сельского поселения Никольское | 15,10 | 75500,00 | 2013-2016 | 2017-2018 |
| 341 | Газификация д. Гигирево сельского поселения Никольское | 3,90 | 19500,00 | 2014-2016 | 2017-2018 |
| 342 | Газификация д. Малые Вяземы городского поселения Большие Вяземы | 1,80 | 6300,00 | - | 2017 |
|  | Озерский муниципальный район | 39,22 | 142931,37 |  |  |
| 343 | Газопровод к с. Клишино сельского поселения Клишинское | 1,73 | 4602,70 | - | 2005 |
| 344 | Газопровод к с. Белые Колодези сельского поселения Бояркинское | 8,26 | 16808,20 | 2005 | 2005 |
| 345 | Газопровод к с. Протасово сельского поселения Клишинское | 3,80 | 9657,80 | 2005-2006 | 2006 |
| 346 | Газопровод к с. Горы сельского поселения Бояркинское | 7,89 | 43661,90 | 2008 | 2007-2008 |
| 347 | Газопровод высокого давления к д. Боково-Акулово сельского поселения Бояркинское с последующей газификацией | 8,80 | 52800,00 | 2020-2021 | 2022 |
| 348 | Газификация с. Белые Колодези сельского поселения Бояркинское | 8,74 | 15400,77 | - | 2012-2013 |
|  | Орехово-Зуевский муниципальный район | 341,08 | 1912902,88 |  |  |
| 349 | Газопровод д. Дуброво сельского поселения Новинское - д. Губино сельского поселения Белавинское | 13,36 | 51791,40 | - | 2005-2006 |
| 350 | Газопровод д. Губино - д. Савинская сельского поселения Белавинское | 15,59 | 62663,98 | 2006-2012 | 2010-2012 |
| 351 | Газопровод с. Ильинский Погост - д. Абрамовка - д. Степановка сельского поселения Ильинское - п. Авсюнино сельского поселения Дороховское | 22,82 | 170471,00 | 2005-2010 | 2007-2009 |
| 352 | Газопровод д. Степановка сельского поселения Ильинское - с. Богородское сельского поселения Дороховское | 4,77 | 37616,51 | 2005-2014 | 2014 |
| 353 | Газопровод к д. Заполицы сельского поселения Дороховское, в том числе: |  |  |  |  |
| I очередь объекта "Газопровод к д. Рудне-Никитское сельского поселения Дороховское" | 4,20 | 33000,00 | 2006-2016 | 2017 |
| 354 | II очередь объекта "Газопровод к д. Заполицы сельского поселения Дороховское" | 5,00 | 39300,00 |  | 2017-2018 |
| 355 | Газопровод п. Авсюнино - д. Мисцево сельского поселения Дороховское | 4,80 | 47070,00 | 2006-2014 | 2015 |
| 356 | Газопровод д. Мисцево - д. Петрушино - д. Запутное сельского поселения Дороховское | 12,20 | 92700,00 | 2006-2014 | 2015 |
| 357 | Газопровод к п. Мисцево сельского поселения Новинское | 8,30 | 90500,00 | 2006-2014 | 2015-2016 |
| 358 | Газопровод с. Ильинский Погост - д. Слободище сельского поселения Ильинское - с. Хотеичи - д. Соболево сельского поселения Соболевское | 17,29 | 116002,70 | 2005-2014 | 2013-2014 |
| 359 | Газопровод д. Аринино сельского поселения Белавинское - д. Минино сельского поселения Соболевское | 6,41 | 20246,50 | - | 2006 |
| 360 | Газопровод к д. Войново-Гора сельского поселения Верейское | 7,05 | 50063,42 | 2007-2013 | 2011-2013 |
| 361 | Газопровод д. Беззубово - д. Игнатово сельского поселения Ильинское | 6,34 | 49800,00 | 2005-2014 | 2013-2015 |
| 362 | Газопровод высокого давления к д. Асташково сельского поселения Соболевское с последующей газификацией | 11,30 | 45200,00 | - | 2023 |
| 363 | Газопровод высокого давления к п. Беливо сельского поселения Дороховское с последующей газификацией | 7,80 | 46800,00 | 2021-2022 | 2023 |
| 364 | Газопровод высокого давления к д. Велино сельского поселения Дороховское с последующей газификацией | 10,50 | 63000,00 | 2018-2019 | 2020 |
| 365 | Газопровод высокого давления к д. Сенькино, д. Старово сельского поселения Ильинское с последующей газификацией | 9,80 | 58800,00 | 2020-2021 | 2022 |
| 366 | Газопровод высокого давления к п. Чистое сельского поселения Дороховское с последующей газификацией | 3,00 | 18000,00 | 2016-2017 | 2018 |
| 367 | Газопровод высокого давления к д. Тереньково сельского поселения Новинское с последующей газификацией | 7,20 | 28800,00 | - | 2020 |
| 368 | Газопровод высокого давления к д. Костино сельского поселения Давыдовское с последующей газификацией | 4,80 | 28800,00 | 2018-2019 | 2020 |
| 369 | Газопровод высокого давления к д. Яковлевская сельского поселения Давыдовское с последующей газификацией | 7,60 | 30400,00 | - | 2021 |
| 370 | Перевод работы газопроводов в д. Абрамовка сельского поселения Ильинское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта) | 6,50 | 18327,37 | - | 2014 |
| 371 | Газификация д. Степановка сельского поселения Ильинское | 7,50 | 37500,00 | 2015-2016 | 2017 |
| 372 | Газификация с. Богородское сельского поселения Дороховское | 6,50 | 32500,00 | 2015-2016 | 2017 |
| 373 | Газификация п. Мисцево сельского поселения Новинское | 3,70 | 18500,00 | 2015-2016 | 2017 |
| 374 | Газификация д. Слободище сельского поселения Ильинское | 7,50 | 37500,00 | 2014-2016 | 2017 |
| 375 | Газификация с. Хотеичи сельского поселения Соболевское | 10,50 | 52500,00 | 2014-2016 | 2017-2018 |
| 376 | Газификация д. Соболево сельского поселения Соболевское | 12,50 | 62500,00 | 2014-2016 | 2017-2018 |
| 377 | Газификация д. Беззубово сельского поселения Ильинское | 4,50 | 15750,00 | - | 2015-2016 |
| 378 | Газификация д. Игнатово сельского поселения Ильинское | 3,20 | 17600,00 | 2014-2016 | 2017 |
| 379 | Газификация д. Заполицы сельского поселения Дороховское | 6,00 | 33000,00 | 2015-2016 | 2017-2018 |
| 380 | Газификация д. Петрушино сельского поселения Дороховское | 5,80 | 31900,00 | 2015-2016 | 2017-2018 |
| 381 | Газификация д. Мисцево сельского поселения Дороховское | 6,50 | 35750,00 | 2015-2016 | 2017-2018 |
| 382 | Газификация д. Запутное сельского поселения Дороховское | 3,80 | 20900,00 | 2015-2016 | 2017 |
| 383 | Газификация д. Внуково сельского поселения Ильинское | 2,05 | 14000,00 | - | 2014-2015 |
| 384 | Газификация д. Старое Титово сельского поселения Дороховское | 7,00 | 35000,00 | 2014-2016 | 2017 |
| 385 | Газификация д. Селиваниха сельского поселения Дороховское | 4,30 | 21500,00 | 2015-2016 | 2017 |
| 386 | Газификация д. Понарино сельского поселения Дороховское | 5,80 | 29000,00 | 2015-2016 | 2017-2018 |
| 387 | Газификация д. Новое Титово сельского поселения Дороховское | 5,40 | 27000,00 | 2015-2016 | 2017 |
| 388 | Газификация д. Зворково сельского поселения Дороховское | 3,60 | 18000,00 | 2015-2016 | 2017 |
| 389 | Газификация д. Рудне-Никитское сельского поселения Дороховское | 6,60 | 33000,00 | 2015-2016 | 2017-2018 |
| 390 | Газификация д. Войново-Гора сельского поселения Верейское | 4,80 | 15000,00 | - | 2015 |
| 391 | Газификация д. Цаплино сельского поселения Ильинское | 4,50 | 15750,00 | - | 2016-2017 |
| 392 | Газификация д. Дорохово сельского поселения Дороховское | 3,10 | 17050,00 | - | 2015 |
| 393 | Газификация д. Грибчиха сельского поселения Белавинское | 1,70 | 8500,00 | 2015-2016 | 2017-2018 |
| 394 | Газификация д. Пашнево сельского поселения Белавинское | 0,70 | 3500,00 | 2015-2016 | 2017-2018 |
| 395 | Газификация д. Дорофеево сельского поселения Белавинское | 1,80 | 9000,00 | 2015-2016 | 2018 |
| 396 | Газификация д. Лыщиково сельского поселения Белавинское | 1,70 | 8500,00 | 2015-2016 | 2018 |
| 397 | Газификация д. Халтурино сельского поселения Белавинское | 2,30 | 11500,00 | 2015-2016 | 2018 |
| 398 | Газификация д. Белавино сельского поселения Белавинское | 2,50 | 12500,00 | 2015-2016 | 2018 |
| 399 | Газификация д. Савинская сельского поселения Белавинское | 5,10 | 17850,00 | - | 2016-2017 |
| 400 | Газификация д. Новониколаевка сельского поселения Белавинское | 3,50 | 21000,00 | 2021-2022 | 2023 |
|  | Павлово-Посадский муниципальный район | 25,26 | 81881,79 |  |  |
| 401 | Газопровод к д. Чисто-Перхурово сельского поселения Аверкиевское | 2,90 | 5165,80 | 2005 | 2006 |
| 402 | Газопровод к д. Васютино сельского поселения Кузнецовское | 9,78 | 53479,09 | 2006-2013 | 2007-2014 |
| 403 | Газопровод к д. Семеново сельского поселения Аверкиевское | 6,54 | 11809,90 | - | 2005-2006 |
| 404 | Перевод работы газопроводов в д. Чисто-Перхурово сельского поселения Аверкиевское с сжиженного углеводородного газа на природный газ | 0,14 | 387,98 | - | 2013 |
| 405 | Перевод работы газопроводов в д. Васютино сельского поселения Кузнецовское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта) | 4,90 | 6039,02 | - | 2014-2015 |
| 406 | Газификация д. Чисто-Перхурово сельского поселения Аверкиевское | 1,00 | 5000,00 | 2013-2015 | 2015 |
|  | Пушкинский муниципальный район | 43,95 | 197173,51 |  |  |
| 407 | Газопровод к п. санатория "Тишково" сельского поселения Ельдигинское | 2,90 | 10565,10 | - | 2005 |
| 408 | Газопровод к д. Алешино сельского поселения Ельдигинское | 5,14 | 12162,10 | 2005-2006 | 2006 |
| 409 | Газопровод к д. Федоровское сельского поселения Царевское | 0,20 | 2680,80 | 2006-2008 | 2007-2008 |
| 410 | Газопровод высокого давления с. Ельдигино сельского поселения Ельдигинское - пгт Зеленоградский (в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FBBF4B59DA652AD2F7A25E7B62FuBi3J) Губернатора Московской области от 28.09.2010 N 123-ПГ "Об Учетных данных административно-территориальных и территориальных единиц Московской области": газопровод высокого давления с. Ельдигино сельского поселения Ельдигинское - д.п. Зеленоградский), в том числе: |  |  |  |  |
| - I очередь объекта "Газопровод высокого давления с. Ельдигино сельского поселения Ельдигинское - д. Матюшино сельского поселения Ельдигинское" | 4,71 | 19398,91 | 2008 | 2007-2009 |
| - II очередь объекта "Газопровод высокого давления д. Матюшино сельского поселения Ельдигинское - пгт Зеленоградский" | 1,32 | 569,08  привлеченные средства | 2009-2012 | 2010-2012 |
| 411 | Газопровод к д. Грибово сельского поселения Царевское | 0,76 | 8691,30 | 2007-2010 | 2010-2011 |
| 412 | Газопровод от д. Зимогорье до д.п. Зеленоградский городского поселения Зеленоградский | 2,62 | 11606,22 | 2008-2013 | 2011-2013 |
| 413 | Газификация д. Федоровское сельского поселения Царевское | 5,50 | 27500,00 | 2014-2015 | 2015-2016 |
| 414 | Газификация д.п. Зеленоградский городского поселения Зеленоградский | 7,00 | 35000,00 | 2014-2016 | 2016-2017 |
| 415 | Газификация д.п. Зеленоградский городского поселения Зеленоградский (II очередь) | 7,00 | 35000,00 | 2015-2016 | 2017-2018 |
| 416 | Газификация с. Путилово сельского поселения Царевское | 6,80 | 34000,00 | 2014-2016 | 2016-2017 |
|  | Раменский муниципальный район | 94,74 | 395190,07 |  |  |
| 417 | Газопровод к с. Марково сельского поселения Кузнецовское - д. Рыбаки сельского поселения Заболотьевское | 8,57 | 21633,10 | 2005 | 2005-2006 |
| 418 | Газопровод к д. Починки - с. Салтыково - д. Малышево - д. Нестерово - д. Панино сельского поселения Ганусовское | 10,67 | 28523,60 | 2005-2006 | 2006 |
| 419 | Газопровод к д. Хрипань городского поселения Кратово, в том числе: |  |  |  |  |
| I очередь объекта | 2,40 | 17915,00 | 2011-2016 | 2017 |
| 420 | II очередь объекта | 1,15 | 8585,00 |  | 2018 |
| 421 | Газопровод высокого давления к с. Степановское сельского поселения Ульянинское с последующей газификацией | 10,60 | 63600,00 | 2020-2021 | 2022 |
| 422 | Газификация д. Левино сельского поселения Никоновское | 6,89 | 35053,60 | 2011-2014 | 2014 |
| 423 | Газификация с. Марково сельского поселения Кузнецовское | 2,46 | 5235,62 | - | 2013-2014 |
| 424 | Газификация д. Нестерово сельского поселения Ганусовское | 6,72 | 13539,15 | - | 2013-2014 |
| 425 | Газификация д. Рыбаки сельского поселения Заболотьевское | 4,50 | 15750,00 | - | 2015-2016 |
| 426 | Газификация п. Денежниково сельского поселения Константиновское | 2,50 | 12500,00 | 2014-2015 | 2015 |
| 427 | Газификация с. Софьино сельского поселения Софьинское | 0,45 | 2250,00 | 2014-2015 | 2015 |
| 428 | Газификация с. Загорново сельского поселения Сафоновское | 4,30 | 21500,00 | 2014-2015 | 2015-2016 |
| 429 | Газификация с. Константиново сельского поселения Константиновское | 16,50 | 82500,00 | 2014-2016 | 2016-2017 |
| 430 | Газификация ул. Школьная, Академика Иванова, Пионерская, Колхозная в с. Никоновское сельского поселения Никоновское | 4,00 | 14000,00 | - | 2016 |
| 431 | Газификация с. Никитское сельского поселения Ульянинское | 8,60 | 30100,00 | - | 2016 |
| 432 | Газификация ул. Коттеджная п. Рылеево сельского поселения Ганусовское | 1,63 | 5705,00 | - | 2015-2016 |
| 433 | Газификация д. Фоминское и д. Яньшино сельского поселения Ульянинское | 2,80 | 16800,00 | - | 2019 |
|  | Рузский муниципальный район | 236,76 | 1241445,10 |  |  |
| 434 | Газопровод к д. Орешки сельского поселения Колюбакинское | 14,36 | 57552,70 | - | 2005 |
| 435 | Газопровод д. Нестерово сельского поселения Старорузское - п. Кожино сельского поселения Дороховское | 5,02 | 24695,90 | 2005-2008 | 2007-2008 |
| 436 | Газопровод к д. Колодкино сельского поселения Дороховское | 6,13 | 51288,60 | 2005-2006 | 2006-2007 |
| 437 | Газопровод с. Богородское - д. Златоустово сельского поселения Дороховское | 11,11 | 37935,20 | 2006-2009 | 2008-2010 |
| 438 | Газопровод к д. Лыщиково сельского поселения Дороховское | 3,30 | 16950,00 | 2007-2015 | 2014-2015 |
| 439 | Газопровод к п. Беляная Гора сельского поселения Ивановское | 6,49 | 22600,40 | - | 2005 |
| 440 | Газопровод п. Беляная Гора сельского поселения Ивановское - д. Нововолково сельского поселения Волковское - д. Орешки сельского поселения Колюбакинское (Газопровод к д. Нововолково сельского поселения Волковское) |  |  | 2007-2014 |  |
| I очередь объекта: Газопровод от д. Орешки сельского поселения Колюбакинское до д. Волково сельского поселения Волковское | 10,13 | 82188,59 |  | 2012-2013 |
| 441 | II очередь объекта: Газопровод от д. Волково сельского поселения Волковское до п. Беляная Гора сельского поселения Ивановское | 16,39 | 107470,00 |  | 2013-2014 |
| 442 | Газопровод к д. Сумароково сельского поселения Ивановское | 4,53 | 32100,94 | 2007-2014 | 2013-2014 |
| 443 | Газопровод высокого давления к д. Барынино сельского поселения Колюбакинское с последующей газификацией | 4,50 | 27000,00 | 2018-2019 | 2020 |
| 444 | Газопровод высокого давления д. Брыньково - д. Ватулино сельского поселения Старорузское | 6,50 | 39000,00 | 2019-2020 | 2021 |
| 445 | Газопровод высокого давления к д. Леньково сельского поселения Ивановское с последующей газификацией | 7,20 | 43200,00 | 2020-2021 | 2022 |
| 446 | Газопровод высокого давления к с. Рождествено - д. Мамошино сельского поселения Волковское | 8,50 | 51000,00 | 2018-2019 | 2020 |
| 447 | Перевод работы газопроводов в п. Кожино сельского поселения Дороховское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта) | 1,81 | 4809,13 | - | 2014 |
| 448 | Газификация д. Нововолково и д. Волково сельского поселения Волковское | 7,34 | 16633,64 | - | 2014 |
| 449 | Газификация д. Лыщиково сельского поселения Дороховское | 1,30 | 6500,00 | 2014-2016 | 2016 |
| 450 | Газификация п. Брикет сельского поселения Волковское (I очередь) | 3,80 | 18370,00 | - | 2017 |
| 451 | Газификация п. Брикет сельского поселения Волковское (II очередь) | 1,90 | 9500,00 | 2015-2016 | 2017 |
| 452 | Газификация д. Сумароково сельского поселения Ивановское | 1,40 | 7000,00 | 2014-2016 | 2016 |
| 453 | Газификация д. Колодкино сельского поселения Дороховское | 5,50 | 15000,00 | 2013-2015 | 2015 |
| 454 | Газификация п. дома отдыха "Лужки" сельского поселения Ивановское | 0,60 | 2100,00 | - | 2016 |
| 455 | Газификация д. Коковино сельского поселения Колюбакинское | 1,00 | 5000,00 | 2014-2016 | 2016 |
| 456 | Газификация р.п. Тучково городского поселения Тучково | 30,00 | 172500,00 | 2014-2016 | 2017-2019 |
| 457 | Газификация д. Глухово сельского поселения Старорузское | 0,80 | 4000,00 | 2015-2016 | 2016 |
| 458 | Газификация п. Колюбакино сельского поселения Колюбакинское | 16,50 | 57750,00 | - | 2017-2018 |
| 459 | Газификация д. Грибцово сельского поселения Дороховское | 5,00 | 25000,00 | 2014-2016 | 2017 |
| 460 | Газификация улиц в п. Дорохово сельского поселения Дороховское (1-й Рабочий переулок, Рабочий переулок, Больничный переулок, улицы 1-я Рабочая, 2-я Рабочая, 1-я Советская, Невкипелого) | 2,90 | 10150,00 | - | 2016 |
| 461 | Газификация улиц Комсомольская, Пионерская, Некрасова, Кузовлево, 40 лет Октября в п. Дорохово сельского поселения Дороховское | 5,75 | 28750,00 | 2015-2016 | 2017-2018 |
| 462 | Газификация д. Старониколаево сельского поселения Дороховское | 2,30 | 11500,00 | 2015-2016 | 2017-2018 |
| 463 | Газификация д. Новоивановское сельского поселения Дороховское | 3,30 | 16500,00 | 2015-2016 | 2017-2018 |
| 464 | Газификация д. Заовражье и д. Неверово сельского поселения Колюбакинское | 4,50 | 27000,00 | 2019-2020 | 2021 |
| 465 | Газификация д. Брыньково сельского поселения Старорузское | 4,50 | 27000,00 | 2019-2020 | 2021 |
| 466 | Газификация д. Ватулино сельского поселения Старорузское | 4,40 | 26400,00 | 2019-2020 | 2021 |
| 467 | Газификация д. Хотебцово сельского поселения Волковское | 6,00 | 36000,00 | 2020-2021 | 2022 |
| 468 | Газификация д. Таблово сельского поселения Волковское | 5,50 | 22000,00 |  | 2020 |
| 469 | Газификация негазифицированной части с. Никольское сельского поселения Волковское | 5,00 | 30000,00 | 2018-2019 | 2020 |
| 470 | Газификация негазифицированной части д. Орешки сельского поселения Колюбакинское | 4,50 | 27000,00 | 2016-2017 | 2018 |
| 471 | Газификация с. Рождествено сельского поселения Волковское | 3,50 | 21000,00 | 2018-2019 | 2020 |
| 472 | Газификация д. Мамошино сельского поселения Волковское | 3,50 | 21000,00 | 2018-2019 | 2020 |
|  | Сергиево-Посадский муниципальный район | 184,51 | 878009,69 |  |  |
| 473 | Газопровод к д. Тураково городского поселения Сергиев Посад | 1,94 | 9368,10 | 2005-2007 | 2007 |
| 474 | Газопровод к п. Лоза сельского поселения Лозовское | 3,60 | 22167,40 | 2006-2007 | 2007 |
| 475 | Газопровод к с. Муханово городского поселения Богородское | 7,90 | 43700,00 | 2006-2016 | 2017 |
| 476 | Газопровод д. Бобошино - с. Константиново сельского поселения Шеметовское | 7,44 | 32816,90 | 2005-2007 | 2007-2008 |
| 477 | Газопровод к д. Кузьмино сельского поселения Шеметовское | 8,13 | 42280,40 | 2006-2007 | 2007 |
| 478 | Газопровод к д. Самотовино сельского поселения Шеметовское | 11,40 | 70746,89 | 2007-2013 | 2012-2013 |
| 479 | Газопровод к п. Заречный сельского поселения Лозовское | 9,00 | 38981,20 | 2007-2009 | 2008-2010 |
| 480 | Газопровод к д. Каменки сельского поселения Васильевское | 10,86 | 53988,90 | 2006-2008 | 2007-2008 |
| 481 | Газопровод к д. Трехселище сельского поселения Селковское | 1,63 | 11927,30 | 2007-2013 | 2012-2013 |
| 482 | Газопровод к д. Торгашино сельского поселения Селковское | 8,34 | 37348,70 | 2006-2008 | 2007-2008 |
| 483 | Газопровод к п. детского дома "МООСО" (газопровод к п. Здравница сельского поселения Лозовское; в соответствии с постановлениями Губернатора Московской области от 08.07.2005 [N 90-ПГ](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FBAF7B69EAC5EF025727CEBB4u2i8J) "О внесении изменений в учетные данные административно-территориальных и территориальных единиц Московской области", от 28.09.2010 [N 123-ПГ](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FBBF4B59DA652AD2F7A25E7B62FuBi3J) "Об Учетных данных административно-территориальных и территориальных единиц Московской области") | 4,79 | 31222,50 | 2007-2009 | 2008-2009 |
| 484 | Газопровод к д. Федорцово сельского поселения Селковское | 7,71 | 30765,50 | 2006-2009 | 2007-2009 |
| 485 | Газификация с. Радонеж сельского поселения Лозовское | 1,20 | 6000,00 | 2013-2014 | 2015 |
| 486 | Газопровод к с. Озерецкое сельского поселения Васильевское | 6,00 | 25200,00 | 2013-2016 | 2016-2017 |
| 487 | Газопровод высокого давления к с. Закубежье сельского поселения Шеметовское с последующей газификацией | 18,00 | 108000,00 | 2022-2023 | 2024 |
| 488 | Газопровод высокого давления к д. Путятино сельского поселения Березняковское с последующей газификацией | 10,00 | 60000,00 | 2020-2021 | 2022 |
| 489 | Газификация с. Константиново сельского поселения Шеметовское | 12,25 | 27150,50 | - | 2013-2014 |
| 490 | Перевод работы газопроводов в д. Федорцово сельского поселения Селковское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта) | 3,07 | 5249,07 | - | 2014 |
| 491 | Перевод работы газопроводов в д. Торгашино сельского поселения Селковское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта) | 5,16 | 13030,00 | - | 2015 |
| 492 | Перевод работы газопроводов в п. Здравница сельского поселения Лозовское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта) | 0,43 | 629,38 | - | 2014 |
| 493 | Перевод работы газопроводов в п. Заречный сельского поселения Лозовское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта) | 1,85 | 4186,95 | - | 2014 |
| 494 | Перевод работы газопроводов в д. Кузьмино сельского поселения Шеметовское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта) | 2,31 | 9100,00 | - | 2014-2015 |
| 495 | Газификация д. Каменки сельского поселения Васильевское | 2,40 | 8400,00 | - | 2017 |
| 496 | Газификация с. Озерецкое сельского поселения Васильевское | 2,80 | 9800,00 | - | 2017 |
| 497 | Газификация с. Муханово сельского поселения Богородское | 15,00 | 75000,00 | 2015-2016 | 2018-2019 |
| 498 | Газификация д. Самотовино сельского поселения Шеметовское | 2,60 | 13000,00 | 2013-2015 | 2015 |
| 499 | Газификация д. Трехселище сельского поселения Селковское | 3,00 | 15000,00 | 2013-2015 | 2015 |
| 500 | Газификация п. Ситники сельского поселения Лозовское | 1,20 | 4200,00 | - | 2014-2015 |
| 501 | Газификация с. Воздвиженское сельского поселения Лозовское | 6,00 | 30000,00 | 2014-2015 | 2015-2016 |
| 502 | Газификация д. Зубцово сельского поселения Лозовское | 2,50 | 8750,00 | - | 2017 |
| 503 | Газификация с. Васильевское сельского поселения Васильевское | 6,00 | 30000,00 | 2015-2016 | 2017-2018 |
|  | Серебряно-Прудский муниципальный район | 53,85 | 251761,75 |  |  |
| 504 | Газопровод д. Лошатово - д. Барыково сельского поселения Узуновское | 7,56 | 17497,60 | 2005-2006 | 2006 |
| 505 | Газопровод к д. Ламоново - д. Лишняги - д. Большое Рогатово сельского поселения Мочильское - д. Новомойгоры сельского поселения Узуновское | 7,41 | 18644,20 | 2005-2006 | 2006 |
| 506 | Газопровод д. Новомойгоры - д. Скородня - д. Боршово - с. Петрово сельского поселения Узуновское, в том числе: |  | 52519,95 | 2007-2009 |  |
| I очередь объекта "Газопровод от д. Новомойгоры до д. Боршово" | 6,79 |  |  | 2008-2010 |
| II очередь объекта "Газопровод от д. Боршово до с. Петрово" | 3,46 |  |  | 2011-2012 |
| III очередь объекта "Газопровод в с. Петрово" | 0,61 |  |  | 2008-2010 |
| 507 | Газопровод высокого давления к д. Митякино сельского поселения Успенское с последующей газификацией | 6,50 | 39000,00 | 2020-2021 | 2022 |
| 508 | Газопровод высокого давления к д. Серково сельского поселения Успенское с последующей газификацией | 5,70 | 34200,00 | 2019-2020 | 2021 |
| 509 | Газопровод высокого давления к д. Колеймино сельского поселения Узуновское с последующей газификацией | 3,80 | 24000,00 | 2018-2019 | 2020 |
| 510 | Газификация с. Дудино городского поселения Серебряные Пруды | 1,32 | 4200,00 | - | 2014-2015 |
| 511 | Газификация с. Узуново сельского поселения Узуновское | 2,50 | 12500,00 | 2014-2016 | 2016 |
| 512 | Газификация негазифицированной части п. Дмитриевский сельского поселения Успенское | 3,00 | 18000,00 | 2016-2017 | 2018 |
| 513 | Газификация улиц Лесная, Школьная, Садовая, Южная в с. Мочилы сельского поселения Мочильское | 5,20 | 31200,00 | 2016-2017 | 2018 |
|  | Серпуховский муниципальный район | 126,04 | 589373,96 |  |  |
| 514 | Газопровод к п. Шарапова Охота сельского поселения Васильевское | 4,19 | 14290,50 | 2005-2006 | 2006-2007 |
| 515 | Газопровод к д. Арнеево сельского поселения Данковское | 8,02 | 18610,80 | 2005-2006 | 2006-2007 |
| 516 | Газопровод к д. Фенино сельского поселения Васильевское | 5,04 | 27262,80 | 2006-2009 | 2008-2010 |
| 517 | Газопровод к д. Никифорово сельского поселения Данковское, в том числе: |  |  | 2006-2016 |  |
| I очередь объекта "Газопровод к с. Игумново сельского поселения Данковское" | 3,50 | 21000,00 |  | 2017 |
| 518 | II очередь объекта "Газопровод к д. Никифорово сельского поселения Данковское" | 4,90 | 29400,00 |  | 2018 |
| 519 | Газопровод к д. Щеболово сельского поселения Липицкое | 1,30 | 8875,17 | 2007-2014 | 2014 |
| 520 | Газопровод к д. Подмоклово сельского поселения Липицкое | 8,72 | 24611,40 | 2005-2006 | 2007 |
| 521 | Перевод газоснабжения п. кирпичного завода, д. Высокие Дворики сельского поселения Липицкое с газораспределительной станции "Кирпичного завода" на газораспределительную станцию "Михайловка" | 3,05 | 6440,10 | 2005-2006 | 2006 |
| 522 | Газопровод к д. Пущино сельского поселения Дашковское с отводом к котельной детского приюта в д. Пущино сельского поселения Дашковское | 1,79 | 13909,39 | 2007-2014 | 2014 |
| 523 | Газопровод к д. Дракино сельского поселения Дашковское | 3,43 | 10835,10 | 2005-2006 | 2006-2007 |
| 524 | Газопровод к д. Мартьяново сельского поселения Данковское | 0,97 | 5245,81 | 2007-2015 | привлеченные средства |
| 525 | Газопровод высокого давления к д. Большая Городня сельского поселения Липицкое с последующей газификацией | 13,70 | 82200,00 | 2022-2023 | 2024 |
| 526 | Газопровод высокого давления к д. Калугино городского поселения Оболенск с последующей газификацией | 8,10 | 48600,00 | 2021-2022 | 2023 |
| 527 | Газопровод высокого давления к д. Прончищево сельского поселения Липицкое с последующей газификацией | 13,00 | 78000,00 | 2022-2023 | 2024 |
| 528 | Газификация п. Шарапова Охота сельского поселения Васильевское | 12,40 | 43400,00 | - | 2015 |
| 529 | Перевод работы газопроводов в д. Подмоклово сельского поселения Липицкое с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта) | 6,53 | 14592,89 | - | 2014 |
| 530 | Газификация д. Пущино сельского поселения Дашковское | 4,00 | 20000,00 | 2014-2016 | 2016 |
| 531 | Газификация д. Никифорово сельского поселения Данковское | 4,10 | 20500,00 | 2014-2016 | 2017-2018 |
| 532 | Газификация д. Фенино сельского поселения Васильевское | 2,80 | 14000,00 | 2014-2016 | 2016 |
| 533 | Газификация д. Щеболово сельского поселения Липицкое | 5,00 | 25000,00 | 2014-2016 | 2016-2017 |
| 534 | Газификация с. Игумново сельского поселения Данковское | 4,20 | 21000,00 | 2014-2016 | 2018 |
| 535 | Газификация д. Родионовка сельского поселения Васильевское | 2,20 | 11000,00 | 2015-2016 | 2017 |
| 536 | Газификация д. Старые Кузьменки сельского поселения Васильевское | 5,10 | 30600,00 | 2018-2019 | 2020 |
|  | Солнечногорский муниципальный район | 77,67 | 305020,91 |  |  |
| 537 | Газопровод к д. Толстяково сельского поселения Смирновское | 1,31 | 9877,31 | 2007-2013 | 2012-2013 |
| 538 | Газопровод к д. Лыткино сельского поселения Соколовское | 8,00 | - | - | 2007-2008 |
| 539 | Газопровод к д. Соколово сельского поселения Соколовское | 4,42 | - | - | 2005 |
| 540 | Газопровод к п. дома отдыха "Владимира Ильича" городского поселения Солнечногорск | 3,50 | 27600,00 | 2007-2015 | 2015-2016 |
| 541 | Газопровод к д. Редино городского поселения Солнечногорск | 2,91 | 12972,10 | 2005-2008 | 2007-2008 |
| 542 | Газопровод к д. Гигирево городского поселения Солнечногорск | 0,64 | 6370,69 | 2007-2013 | 2012-2013 |
| 543 | Газопровод высокого давления к д. Хоругвино сельского поселения Пешковское с последующей газификацией | 10,00 | 60000,00 | 2020-2021 | 2022 |
| 544 | Перевод работы газопроводов в д.п. Поварово городского поселения Поварово с сжиженного углеводородного газа на природный газ | 3,06 | 14773,73 | - | 2013-2014 |
| 545 | Газификация д.п. Поварово городского поселения Поварово (II очередь) | 18,00 | 64414,56 | - | 2016-2017 |
| 546 | Перевод работы газопроводов в д. Лыткино сельского поселения Соколовское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта) | 4,41 | 7422,76 | - | 2014-2015 |
| 547 | Перевод работы газопроводов в д. Соколово сельского поселения Соколовское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта) | 5,45 | 14034,36 | - | 2014 |
| 548 | Перевод работы газопроводов в д. Радумля сельского поселения Пешковское с сжиженного углеводородного газа на природный газ | 0,47 | 2055,40 | - | 2014 |
| 549 | Газификация д. Толстяково сельского поселения Смирновское | 5,00 | 27500,00 | 2013-2016 | 2016 |
| 550 | Газификация п. Жуково сельского поселения Пешковское | 5,00 | 25000,00 | 2015-2016 | 2017-2018 |
| 551 | Газификация д. Дурыкино сельского поселения Пешковское | 5,50 | 33000,00 | 2018-2019 | 2020 |
|  | Ступинский муниципальный район | 76,32 | 483304,12 |  |  |
| 552 | Газопровод к д. Девяткино городского поселения Малино | 0,39 | 672,60 | - | 2005 |
| 553 | Газопровод к с. Киясово городского поселения Жилево | 3,60 | 11448,90 | 2006-2008 | 2007-2008 |
| 554 | Газопровод к д. Беспятово сельского поселения Аксиньинское | 6,26 | 24712,80 | 2006-2008 | 2007-2008 |
| 555 | Газопровод к с. Хонятино городского поселения Малино | 4,20 | 23200,00 | 2007-2014 | 2015 |
| 556 | Газопровод высокого давления к с. Хатунь сельского поселения Семеновское | 0,32 | 1161,20 | - | 2005 |
| 557 | Газопровод от газораспределительной станции г. Ступино до с. Ситне-Щелканово городского поселения Ступино | 8,92 | 85851,40 | 2007-2010 | 2008-2011 |
| 558 | Газопровод высокого давления выходных сетей АГРС ДОЛ им. Ю.А. Гагарина к территории застройки Новое Ступино городского поселения Жилево | 12,00 | 150000,00 | 2013-2015 | 2015 |
| 559 | Газопровод высокого давления к с. Иван-Теремец сельского поселения Жилево с последующей газификацией | 7,70 | 46200,00 | 2021-2022 | 2023 |
| 560 | Межпоселковый газопровод к с. Воскресенки городского поселения Ступино с последующей газификацией | 9,60 | 57600,00 | 2021-2022 | 2023 |
| 561 | Газификация с. Киясово городского поселения Жилево | 6,44 | 20520,00 | - | 2016 |
| 562 | Газификация д. Петрово городского поселения Жилево | 3,95 | привлеченные средства | - | 2013-2014 |
| 563 | Газификация с. Хонятино городского поселения Малино | 4,00 | 20000,00 | 2015-2016 | 2017 |
| 564 | Газификация с. Старая Ситня городского поселения Ступино | 0,94 | 1937,22 | - | 2014-2015 |
| 565 | Газификация с. Семеновское сельского поселения Семеновское | 2,00 | 10000,00 | 2013-2015 | 2015-2016 |
| 566 | Газификация п. Михнево-3 сельского поселения Семеновское | 6,00 | 30000,00 | 2015-2016 | 2016-2017 |
|  | Талдомский муниципальный район | 109,16 | 493746,26 |  |  |
| 567 | Газопровод к котельной школы для глухонемых в пгт Запрудня (в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FBBF4B59DA652AD2F7A25E7B62FuBi3J) Губернатора Московской области от 28.09.2010 N 123-ПГ "Об Учетных данных административно-территориальных и территориальных единиц Московской области": газопровод к котельной школы для глухонемых в р.п. Запрудня) | 3,69 | 8947,90 | - | 2005-2006 |
| 568 | Газопровод г. Талдом - д. Лебзино - с. Великий Двор сельского поселения Темповое | 7,26 | 45129,10 | 2006-2009 | 2008-2009 |
| 569 | Газопровод пгт Вербилки - с. Новогуслево сельского поселения Гуслевское (в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FBBF4B59DA652AD2F7A25E7B62FuBi3J) Губернатора Московской области от 28.09.2010 N 123-ПГ "Об Учетных данных административно-территориальных и территориальных единиц Московской области": газопровод р.п. Вербилки городского поселения Вербилки - с. Новогуслево сельского поселения Гуслевское) | 1,53 | 10044,40 | 2006-2008 | 2007-2008 |
| 570 | Газопровод с. Новогуслево - д. Павловичи сельского поселения Гуслевское | 6,41 | 33641,40 | 2006-2008 | 2007-2008 |
| 571 | Газопровод с. Квашенки - д. Парашино сельского поселения Квашенковское - д. Храброво - д. Ермолино сельского поселения Ермолинское | 17,34 | 85681,50 | 2005-2009 | 2007-2009 |
| 572 | Газопровод д. Храброво сельского поселения Ермолинское - д. Кошелево сельского поселения Квашенковское | 3,04 | 20334,00 | 2006-2009 | 2008-2009 |
| 573 | Газопровод к с. Николо-Кропотки сельского поселения Ермолинское | 13,73 | 66732,43 | 2005-2014 | 2014 |
| 574 | Газопровод к д. Григорово сельского поселения Гуслевское | 3,52 | 19908,80 | 2007-2013 | 2012-2013 |
| 575 | Газопровод к д. Пановка сельского поселения Темповое | 6,50 | 23000,00 | - | 2017 |
| 576 | Газопровод д. Самотовино сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района - д. Нушполы сельского поселения Гуслевское Талдомского муниципального района | 7,86 | 55023,39 | 2007-2013 | 2012-2013 |
| 577 | Газопровод к мкр. Костино г. Талдома городского поселения Талдом | 0,03 | 838,70 | - | 2005 |
| 578 | Перевод работы газопроводов в д. Кошелево сельского поселения Квашенковское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта) | 2,92 | 6207,62 | - | 2013 |
| 579 | Перевод работы газопроводов в д. Павловичи сельского поселения Гуслевское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта) | 2,74 | 4373,22 | - | 2013-2014 |
| 580 | Перевод работы газопроводов в с. Новогуслево сельского поселения Гуслевское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта) | 2,60 | 4279,93 | - | 2013 |
| 581 | Перевод работы газопроводов в с. Великий Двор сельского поселения Темповое с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта и д. Ябдино (II очередь) | 13,47 | 30000,00 | - | 2014-2015 |
| 582 | Газификация д. Нушполы сельского поселения Гуслевское | 3,40 | 17000,00 | 2014-2016 | 2017 |
| 583 | Газификация с. Николо-Кропотки сельского поселения Ермолинское | 2,50 | 12500,00 | 2014-2016 | 2017 |
| 584 | Газификация д. Григорово сельского поселения Гуслевское | 2,50 | 12500,00 | 2014-2016 | 2017 |
| 585 | Газификация р.п. Запрудня городского поселения Запрудня | 3,30 | 14000,00 | - | 2015 |
| 586 | Газификация д. Ермолино сельского поселения Ермолинское | 2,00 | 10000,00 | 2015-2016 | 2017 |
| 587 | Газификация ул. Западная в с. Новоникольское сельского поселения Гуслевское | 0,82 | 1603,87 | - | 2014 |
| 588 | Газификация д. Парашино сельского поселения Квашенковское | 2,00 | 12000,00 | 2016-2017 | 2018 |
|  | Чеховский муниципальный район | 45,40 | 261800,00 |  |  |
| 589 | Газопровод высокого давления к д. Бершово сельского поселения Баранцевское с последующей газификацией | 7,00 | 42000,00 | 2019-2020 | 2021 |
| 590 | Газопровод высокого давления к п. дома отдыха "Лопасня" сельского поселения Баранцевское с последующей газификацией | 4,20 | 25200,00 | 2017-2018 | 2019 |
| 591 | Газопровод высокого давления к д. Мерлеево сельского поселения Стремиловское с последующей газификацией | 23,60 | 141600,00 | 2022-2023 | 2024 |
| 592 | Газификация д. Крюково сельского поселения Баранцевское | 1,60 | 8000,00 | 2014-2015 | 2015 |
| 593 | Газификация д. Антропово сельского поселения Любучанское | 5,00 | 25000,00 | 2014-2015 | 2015-2016 |
| 594 | Газификация д. Сидориха сельского поселения Любучанское | 4,00 | 20000,00 | 2013-2015 | 2015-2016 |
|  | Шатурский муниципальный район | 334,02 | 1609529,61 |  |  |
| 595 | Газопровод к п. Пустоши городского поселения Черусти | 7,75 | 20199,80 | 2005-2006 | 2007-2008 |
| 596 | Газопровод к п. Осаново-Дубовое сельского поселения Кривандинское | 14,70 | - | 2008-2010 | 2009-2011 |
| 597 | Газопровод к с. Пустоша городского поселения Черусти | 1,12 | 7495,80 | 2006-2008 | 2007-2008 |
| 598 | Газопровод к с. Власово городского поселения Мишеронский | 4,67 | 38400,00 | 2007-2014 | 2014-2015 |
| 599 | Газопровод к д. Голыгино сельского поселения Радовицкое | 8,94 | 25047,30 | 2006-2009 | 2008-2009 |
| 600 | Газопровод к д. Бордуки городского поселения Мишеронский | 3,70 | 14681,90 | 2006-2009 | 2008-2009 |
| 601 | Газопровод к с. Кривандино сельского поселения Кривандинское | 1,00 | 12270,00 | 2007-2014 | 2013-2015 |
| 602 | Газопровод высокого давления к п. Туголесский Бор сельского поселения Кривандинское | 8,11 | 23468,70 | - | 2005 |
| 603 | Газопровод высокого давления к д. Волово сельского поселения Пышлицкое с последующей газификацией | 6,00 | 36000,00 | 2020-2021 | 2022 |
| 604 | Газопровод высокого давления к д. Дерзсковская сельского поселения Дмитровское с последующей газификацией | 9,00 | 54000,00 | 2021-2022 | 2023 |
| 605 | Газопровод высокого давления к д. Дмитровка сельского поселения Мишеронский с последующей газификацией | 10,70 | 64200,00 | 2022-2023 | 2024 |
| 606 | Газопровод высокого давления к п. Лесозавода сельского поселения Дмитровское с последующей газификацией | 5,70 | 34200,00 | 2018-2019 | 2020 |
| 607 | Газопровод высокого давления к д. Маланьинская сельского поселения Дмитровское с последующей газификацией | 9,30 | 55800,00 | 2020-2021 | 2022 |
| 608 | Газопровод высокого давления к п. Тархановка городского поселения Шатура с последующей газификацией | 5,50 | 33000,00 | 2018-2019 | 2020 |
| 609 | Газопровод высокого давления к д. Харлампеево сельского поселения Радовицкое с последующей газификацией | 5,30 | 31800,00 | 2019-2020 | 2021 |
| 610 | Газопровод высокого давления д. Митинская - д. Филисово - д. Андреевские Выселки - д. Кобелево городского поселения Шатура | 7,00 | 42000,00 | 2019-2020 | 2021 |
| 611 | Газопровод высокого давления к с. Дмитровский Погост - д. Пестовская - д. Кулаковка сельского поселения Дмитровское | 8,50 | 51000,00 | 2017-2018 | 2019 |
| 612 | Газопровод высокого давления к д. Волосунино сельского поселения Дмитровское с последующей газификацией | 12,50 | 75000,00 | 2022-2023 | 2024 |
| 613 | Перевод работы газопроводов в с. Пустоша городского поселения Черусти с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта) | 5,03 | 6113,31 | - | 2013 |
| 614 | Перевод работы газопроводов в с. Дмитровский Погост сельского поселения Дмитровское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта) | 9,86 | 26604,54 | - | 2013-2014 |
| 615 | Перевод работы газопроводов в д. Голыгино сельского поселения Радовицкое с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта) | 1,94 | 2793,26 | - | 2013 |
| 616 | Газификация с. Власово городского поселения Мишеронский | 5,00 | 25000,00 | 2014-2016 | 2017 |
| 617 | Газификация д. Бордуки городского поселения Мишеронский | 6,00 | 30000,00 | 2014-2016 | 2017-2018 |
| 618 | Газификация с. Кривандино сельского поселения Кривандинское | 10,20 | 51000,00 | 2014-2016 | 2017-2019 |
| 619 | Газификация р.п. Черусти городского поселения Черусти (II очередь) | 58,40 | 262800,00 | 2014-2016 | 2017-2019 |
| 620 | Газификация д. Коробовская сельского поселения Дмитровское | 2,30 | 11500,00 | 2014-2016 | 2017 |
| 621 | Газификация д. Новосидориха городского поселения Шатура | 3,00 | 15000,00 | 2014-2016 | 2017 |
| 622 | Газификация д. Дубровка сельского поселения Дмитровское | 3,0 | 15000,00 | 2014-2016 | 2018 |
| 623 | Газификация п. Шатурторф городского поселения Шатура | 12,20 | 61000,00 | 2015-2016 | 2018-2019 |
| 624 | Газификация р.п. Мишеронский городского поселения Мишеронский (II и III очереди) | 14,60 | 73000,00 | 2014-2016 | 2017-2019 |
| 625 | Газификация с. Петровское городского поселения Шатура | 3,60 | 18000,00 | 2014-2016 | 2017 |
| 626 | Газификация д. Мелиховская сельского поселения Кривандинское | 0,70 | 3500,00 | 2014-2016 | 2017 |
| 627 | Газификация д. Лузгарино сельского поселения Кривандинское | 1,70 | 8500,00 | 2014-2016 | 2017 |
| 628 | Газификация д. Починки сельского поселения Кривандинское | 1,10 | 5500,00 | 2014-2016 | 2017 |
| 629 | Газификация д. Горяновская сельского поселения Кривандинское | 1,30 | 6500,00 | 2014-2016 | 2017 |
| 630 | Газификация д. Курьяниха сельского поселения Кривандинское | 0,60 | 3000,00 | 2014-2016 | 2017 |
| 631 | Газификация с. Туголес сельского поселения Кривандинское | 1,10 | 5500,00 | 2014-2016 | 2017 |
| 632 | Газификация д. Вяхирево сельского поселения Кривандинское | 0,80 | 4000,00 | 2014-2016 | 2017 |
| 633 | Газификация д. Семеновская сельского поселения Кривандинское | 2,50 | 12500,00 | 2014-2016 | 2018 |
| 634 | Газификация с. Середниково сельского поселения Дмитровское | 3,60 | 18805,00 | 2014-2015 | 2016 |
| 635 | Газификация д. Бармино сельского поселения Дмитровское | 2,50 | 13750,00 | 2014-2016 | 2018 |
| 636 | Газификация д. Терехово сельского поселения Дмитровское | 0,80 | 4400,00 | 2014-2016 | 2018 |
| 637 | Газификация с. Шарапово сельского поселения Дмитровское | 3,80 | 19000,00 | 2014-2016 | 2018 |
| 638 | Газификация д. Тюшино сельского поселения Дмитровское | 1,00 | 5000,00 | 2014-2016 | 2018 |
| 639 | Газификация д. Спирино сельского поселения Дмитровское | 0,80 | 4000,00 | 2014-2016 | 2018 |
| 640 | Газификация д. Ворово сельского поселения Дмитровское | 2,00 | 10000,00 | 2014-2016 | 2018 |
| 641 | Газификация д. Гора сельского поселения Дмитровское | 0,80 | 4000,00 | 2014-2016 | 2018 |
| 642 | Газификация п. Саматиха сельского поселения Дмитровское | 0,60 | 3000,00 | 2014-2016 | 2018 |
| 643 | Газификация негазифицированной части п. Туголесский Бор сельского поселения Кривандинское | 4,20 | 25200,00 | 2019-2020 | 2021 |
| 644 | Газификация д. Алексино-Туголес сельского поселения Кривандинское | 4,00 | 24000,00 | 2017-2018 | 2019 |
| 645 | Газификация д. Воронинская и д. Гавриловская городского поселения Шатура | 8,00 | 48000,00 | 2018-2019 | 2020 |
| 646 | Газификация д. Андреевские выселки городского поселения Шатура | 3,50 | 21000,00 | 2019-2020 | 2021 |
| 647 | Газификация д. Филисово городского поселения Шатура | 4,00 | 24000,00 | 2019-2020 | 2021 |
| 648 | Газификация д. Кобелево городского поселения Шатура | 2,50 | 15000,00 | 2019-2020 | 2021 |
| 649 | Газификация д. Пестовская сельского поселения Дмитровское | 2,00 | 12000,00 | 2017-2018 | 2019 |
| 650 | Газификация д. Кулаковка сельского поселения Дмитровское | 5,00 | 30000,00 | 2017-2018 | 2019 |
| 651 | Газификация д. Гармониха городского поселения Мишеронский | 4,00 | 24000,00 | 2019-2020 | 2021 |
| 652 | Газификация д. Семеновская городского поселения Мишеронский | 3,00 | 18000,00 | 2018-2019 | 2020 |
| 653 | Газификация д. Лемешино городского поселения Мишеронский | 3,50 | 21000,00 | 2018-2019 | 2020 |
|  | Шаховской муниципальный район | 209,99 | 887005,03 |  |  |
| 654 | Газопровод к д. Городково сельского поселения Раменское | 9,69 | 44797,70 | 2006-2008 | 2008 |
| 655 | Газопровод к д. Дубранивка сельского поселения Серединское | 8,53 | 31753,30 | 2006-2008 | 2007-2008 |
| 656 | Газопровод к д. Новоникольское сельского поселения Раменское | 8,50 | 50115,54 | 2007-2013 | 2012-2013 |
| 657 | Газопровод д. Муриково сельского поселения Степаньковское - с. Середа - д. Филенино сельского поселения Серединское | 24,01 | 63095,30 | - | 2005-2006 |
| 658 | Газопровод к д. Дор сельского поселения Серединское | 11,69 | 35118,80 | 2005-2006 | 2006-2007 |
| 659 | Газопровод д. Муриково - д. Рябинки - д. Волочаново сельского поселения Степаньковское | 8,58 | 51066,15 | 2007-2014 | 2014 |
| 660 | Газопровод к д. Воскресенское - с. Ивашково сельского поселения Раменское | 13,99 | 22531,00 | - | 2005 |
| 661 | Газопровод высокого давления с. Середа - д. Житонино - д. Большое Сытьково сельского поселения Серединское | 10,50 | 63000,00 | 2019-2020 | 2021 |
| 662 | Газопровод высокого давления к д. Бурцево сельского поселения Степаньковское с последующей газификацией | 6,00 | 36000,00 | 2020-2021 | 2022 |
| 663 | Газопровод высокого давления к с. Никольское сельского поселения Серединское с последующей газификацией | 9,20 | 55200,00 | 2021-2022 | 2023 |
| 664 | Газопровод высокого давления к д. Подсухино сельского поселения Серединское с последующей газификацией | 6,00 | 36000,00 | 2017-2018 | 2019 |
| 665 | Газопровод высокого давления к д. Якшино сельского поселения Степаньковское с последующей газификацией | 7,00 | 42000,00 | 2019-2020 | 2021 |
| 666 | Газоснабжение жилых домов д. Плоское сельского поселения Раменское | 6,30 | 15977,24 | - | 2013 |
| 667 | Газификация с. Середа сельского поселения Серединское, в том числе: | 1,60 | 5600,00 | - | 2016 |
| I очередь объекта |
| 668 | II очередь объекта | 11,80 | 41300,00 | 2017-2018 |
| 669 | Газификация д. Дор сельского поселения Серединское | 5,00 | 17500,00 | - | 2017 |
| 670 | Газификация д. Новоникольское сельского поселения Раменское | 2,00 | 7000,00 | - | 2017 |
| 671 | Газификация д. Волочаново сельского поселения Степаньковское | 3,00 | 18000,00 | 2019-2020 | 2021-2022 |
| 672 | Газификация д. Лобаново - д. Павловское городского поселения Шаховская | 3,00 | 10500,00 | - | 2015-2016 |
| 673 | Газификация д. Аксаково сельского поселения Раменское | 2,00 | 7000,00 | - | 2016 |
| 674 | Газификация д. Воскресенское сельского поселения Раменское | 4,40 | 22000,00 | 2014-2015 | 2015-2016 |
| 675 | Газификация с. Белая Колпь сельского поселения Раменское | 2,00 | 10000,00 | 2014-2015 | 2016 |
| 676 | Газификация д. Холмец сельского поселения Серединское | 4,00 | 14000,00 | - | 2014-2015 |
| 677 | Газификация д. Коросткино и д. Новомихайловское сельского поселения Раменское | 9,30 | 23450,00 | - | 2016 |
| 678 | Газификация д. Малое Крутое сельского поселения Серединское | 9,50 | 47500,00 | 2014-2016 | 2017-2018 |
| 679 | Газификация д. Назарьево сельского поселения Степаньковское | 6,70 | 26800,00 | - | 2016-2017 |
| 680 | Газификация д. Дулепово сельского поселения Раменское | 4,50 | 22500,00 | 2015-2016 | 2017 |
| 681 | Газификация д. Житонино сельского поселения Серединское | 2,20 | 13200,00 | 2019-2020 | 2021 |
| 682 | Газификация д. Большое Сытьково сельского поселения Серединское | 3,50 | 21000,00 | 2019-2020 | 2021 |
| 683 | Газификация д. Дмитровка и д. Орешки сельского поселения Раменское | 3,50 | 21000,00 | 2017-2018 | 2019 |
| 684 | Газификация д. Рябинки сельского поселения Степаньковское | 2,00 | 12000,00 | 2016-2017 | 2018 |
|  | Щелковский муниципальный район | 31,76 | 232464,65 |  |  |
| 685 | Газопровод п. Литвиново сельского поселения Трубинское - д. Каблуково - д. Воря-Богородское - д. Вторая Алексеевка сельского поселения Огудневское | 8,36 | 40184,10 | 2005-2009 | 2007-2010 |
| 686 | Газопровод к д. Еремино городского поселения Фряново | 6,20 | 61569,47 | 2006-2014 | 2012-2014 |
| 687 | Газопровод д. Мосальское - д. Костыши городского поселения Фряново | 5,50 | 68260,00 | 2007-2016 | 2016-2017 |
| 688 | Газопровод-связка д. Митянино городского поселения Свердловский - г. Лосино-Петровский | 1,07 | 2,80 | - | 2005 |
| 689 | Газопровод к котельной школы-интерната в д. Алмазово сельского поселения Медвежье-Озерское | 1,63 | 14500,00 | 2011-2015 | 2016-2017 |
| 690 | Газификация п. Клюквенный сельского поселения Огудневское | 5,50 | 26948,28 | 2014-2016 | 2017-2018 |
| 691 | Газификация д. Еремино городского поселения Фряново | 3,50 | 21000,00 | 2018-2019 | 2020 |
|  | ВСЕГО: | 3891,89 | 18655922,40 |  |  |

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОПУСКНОЙ

СПОСОБНОСТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объектов Программы | Основные технические характеристики (км) | Ориентировочная стоимость работ (тыс. руб.) | Сроки исполнения | |
| ПИР | СМР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | городской округ Балашиха | 54,47 | 369518,46 |  |  |
| 1 | Газопровод-связка мкр. Никольско-Архангельский г. Балашиха | 0,33 | 2310,00 | - | 2017 |
| 2 | Газопровод-связка мкр. Солнцеград - 345 завод, г. Балашиха | 1,50 | 10500,00 | - | 2022 |
| 3 | Газопровод-связка д. Федурново | 0,30 | 2100,00 | - | 2017 |
| 4 | Газопровод-связка ГРС Черное - мкр. Северный | 9,00 | 63000,00 | - | 2022 |
| 5 | Реконструкция газопроводов в г. Балашиха с целью увеличения пропускной способности | 20,36 | 132392,05 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| 6 | Реконструкция газопровода в д. Пуршево с целью увеличения пропускной способности | 0,10 | 1830,00 | 2021-2022 | 2022 |
| 7 | Реконструкция газопровода в д. Фенино с целью увеличения пропускной способности | 0,06 | 1570,00 | 2021-2022 | 2022 |
| 8 | Реконструкция газопроводов в г. Железнодорожный с целью увеличения пропускной способности | 4,81 | 31919,00 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| 9 | Реконструкция газопроводов от Северного ввода п. Щитниково до ГРС Жегалово с целью увеличения пропускной способности | 6,27 | 41458,01 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| 10 | Реконструкция газопровода Северный ввод к КРП-51 с целью увеличения пропускной способности | 3,29 | 22084,50 | 2022-2023 | 2023 |
| 11 | Реконструкция газопровода от ул. Терешковой, пр. Ленина к ул. Комсомольская, Московский проезд с целью увеличения пропускной способности | 1,78 | 12737,00 | 2023-2024 | 2024 |
| 12 | Реконструкция газопровода от Завода 40 лет Октября до п. Северный ГРП с целью увеличения пропускной способности | 3,20 | 21506,00 | 2024-2025 | 2025 |
| 13 | Реконструкция газопровода от ГРП Кучино до ГГРП Ольгино с целью увеличения пропускной способности | 1,62 | 11736,00 | 2020-2021 | 2021 |
| 14 | Реконструкция от ГГРП Ольгино до завода Минвата с целью увеличения пропускной способности газопровода | 1,83 | 13068,50 | 2020-2021 | 2021 |
| 15 | Реконструкция газопровода от ГРС Жегалово до ГГРП 106 квартал с целью увеличения пропускной способности | 0,02 | 1307,40 | 2022-2023 | 2023 |
|  | городской округ Бронницы | 1,02 | 8323,00 |  |  |
| 16 | Реконструкция газопроводов в г. Бронницы с целью увеличения пропускной способности | 1,02 | 7823,00 | 2022-2023 | 2023 |
|  | городской округ Дзержинский | 0,38 | 4143,50 |  |  |
| 17 | Реконструкция газопроводов в г. Дзержинский с целью увеличения пропускной способности | 0,38 | 3643,50 | 2022-2023 | 2023 |
|  | городской округ Долгопрудный | 4,66 | 31983,00 |  |  |
| 18 | Реконструкция газопроводов в г. Долгопрудный с целью увеличения пропускной способности | 4,66 | 30983,00 | 2020-2021 | 2021-2022 |
|  | городской округ Домодедово | 24,95 | 175024,50 |  |  |
| 19 | Газопровод-связка от ул. Горной до ул. Мичурина в г. Домодедово | 0,30 | 2100,00 | - | 2018 |
| 20 | Строительство газопровода от б/о "Нефтяник" до ул. Сосновая в д. Битягово | 1,53 | 10710,00 | - | 2018 |
| 21 | Реконструкция газопровода от ул. Овражная до Огнеупорного завода в г. Домодедово с целью увеличения пропускной способности | 2,30 | 16149,50 | 2022-2023 | 2023 |
| 22 | Реконструкция газопроводов от д/о "Лесные поляны" до с. Растуново с целью увеличения пропускной способности | 11,90 | 78030,00 | 2024-2025 | 2025 |
| 23 | Реконструкция газопроводов п. Шубино-2, в/ч 92574 с целью увеличения пропускной способности | 5,00 | 33180,00 | 2023-2024 | 2024 |
| 24 | Реконструкция газопроводов в г. Домодедово с целью увеличения пропускной способности | 0,61 | 5164,50 | 2021-2022 | 2022 |
| 25 | Реконструкция газопровода в п. Чурилково с целью увеличения пропускной способности | 0,33 | 3299,00 | 2020-2021 | 2021 |
| 26 | Реконструкция газопровода с/х "Барыбино", г. Домодедово, д. Гальчино с целью увеличения пропускной способности | 0,42 | 3916,50 | 2020-2021 | 2021 |
| 27 | Реконструкция газопровода объект 268/1 в/ч 11282 Белые Столбы с целью увеличения пропускной способности | 0,10 | 1843,00 | 2023-2024 | 2024 |
| 28 | Реконструкция газопровода в/ч 1282 с целью увеличения пропускной способности | 0,68 | 5587,00 | 2023-2024 | 2024 |
| 29 | Реконструкция газопровода объект 282 в/ч Шахово с целью увеличения пропускной способности | 0,21 | 2519,00 | 2023-2024 | 2024 |
| 30 | Реконструкция газопровода к ж/д колхоза "Заветы Ильича" с целью увеличения пропускной способности | 0,67 | 5515,50 | 2024-2025 | 2025 |
| 31 | Реконструкция газопровода с/х "Красный путь" с целью увеличения пропускной способности | 0,90 | 7010,50 | 2022-2023 | 2023 |
|  | город Дубна | 22,27 | 150330,50 |  |  |
| 32 | Модернизация (с целью увеличения пропускной способности существующих сетей) - "Газопровод низкого давления ул. Ленинградская, Мичурина, Курчатова в г. Дубна" | 9,00 | 63000,00 | - | 2018 |
| 33 | Газопровод высокого давления ТИЗ "Ла Кросс" г. Дубна | 0,83 | 5810,00 | - | 2018 |
| 34 | Реконструкция газопроводов в г. Дубна с целью увеличения пропускной способности | 12,44 | 81520,50 | 2021-2022 | 2022-2023 |
|  | город Жуковский | 0,54 | 5216,00 |  |  |
| 35 | Реконструкция газопроводов в г. Жуковский с целью увеличения пропускной способности | 0,54 | 4716,00 | 2023-2024 | 2024 |
|  | городской округ Звенигород | 1,69 | 12665,00 |  |  |
| 36 | Реконструкция газопроводов в г. Звенигород с целью увеличения пропускной способности | 1,69 | 12165,00 | 2021-2022 | 2022 |
|  | городской округ Ивантеевка | 7,30 | 49156,00 |  |  |
| 37 | Реконструкция газопроводов г. Ивантеевка с целью увеличения пропускной способности | 7,30 | 48156,00 | 2022-2023 | 2023-2024 |
|  | городской округ Климовск | 4,33 | 31557,00 |  |  |
| 38 | Реконструкция газопровода в г. Климовск (переход через р. Петричку) с целью увеличения пропускной способности | 0,37 | 3611,00 | 2024-2025 | 2025 |
| 39 | Реконструкция газопровода от ГРС Климовска на ПЗЦМ с целью увеличения пропускной способности | 3,96 | 26446,00 | 2022-2023 | 2023 |
|  | городской округ Коломна | 3,91 | 27108,00 |  |  |
| 40 | Реконструкция газопроводов мкр. Щурово с целью увеличения пропускной способности | 3,91 | 26108,00 | 2020-2021 | 2021 |
|  | городской округ Королев | 24,56 | 169651,75 |  |  |
| 41 | Реконструкция газопроводов г. Королев с целью увеличения пропускной способности | 20,08 | 130600,00 | 2024-2025 | 2025 |
| 42 | Реконструкция газопровода в г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Советская, п. Первомайский (от ГРП до ул. Советская) с целью увеличения пропускной способности | 0,16 | 2187,50 | 2022-2023 | 2023 |
| 43 | Реконструкция газопровода в г. Королев, мкр. Болшево с целью увеличения пропускной способности | 0,15 | 2135,50 | 2022-2023 | 2023 |
| 44 | Реконструкция газопровода в п. Валентиновский, ул. Книжная с целью увеличения пропускной способности | 0,05 | 1482,25 | 2022-2023 | 2023 |
| 45 | Реконструкция газопровода в г. Юбилейный жилой городок N 1 (котельная) с целью увеличения пропускной способности | 0,56 | 4800,50 | 2023-2024 | 2024 |
| 46 | Реконструкция газопроводов Ярославское и Болшевское шоссе с целью увеличения пропускной способности | 3,56 | 23846,00 | 2020-2021 | 2021-2022 |
|  | городской округ Котельники | 5,14 | 35077,00 |  |  |
| 47 | Реконструкция газопроводов в г. Котельники с целью увеличения пропускной способности | 5,14 | 34077,00 | 2024-2025 | 2025 |
|  | городской округ Лобня | 1,34 | 12070,00 |  |  |
| 48 | Реконструкция газопровода ВНИИК (научный городок) с целью увеличения пропускной способности | 1,04 | 7953,00 | 2020-2021 | 2021 |
| 49 | Реконструкция газопровода в с/х "Останкино" с целью увеличения пропускной способности | 0,30 | 3117,00 | 2020-2021 | 2021 |
|  | городской округ Лосино-Петровский | 2,93 | 20731,50 |  |  |
| 50 | Реконструкция газопроводов в г. Лосино-Петровский с целью увеличения пропускной способности | 2,93 | 19731,50 | 2022-2023 | 2023 |
|  | городской округ Лыткарино | 4,07 | 28161,00 |  |  |
| 51 | Реконструкция газопроводов в г. Лыткарино с целью увеличения пропускной способности | 4,07 | 27161,00 | 2023-2024 | 2024 |
|  | город Москва | 21,59 | 160938,00 |  |  |
| 52 | Газопровод-связка по адресу: г. Москва, поселение Внуковское, ДСК "Мичуринец" | 2,27 | 18160,00 | - | 2020 |
| 53 | Реконструкция газопровода в п. Акулово с целью увеличения пропускной способности | 0,19 | 2389,00 | 2022-2023 | 2023 |
| 54 | Реконструкция газопроводов в городке писателей с целью увеличения пропускной способности | 0,17 | 2272,00 | 2022-2023 | 2023 |
| 55 | Реконструкция газопроводов с/п Рязановское с целью увеличения пропускной способности | 0,40 | 3806,00 | 2024-2025 | 2025 |
| 56 | Реконструкция газопровода в п. Воскресенское (газопровод по мосту через р. Цыганка) с целью увеличения пропускной способности | 0,01 | 1212,50 | 2021-2022 | 2022 |
| 57 | Реконструкция газопровода ГРС Новокосино - котельная "Прогресс" г. Железнодорожный с целью увеличения пропускной способности | 0,57 | 4885,00 | 2023-2024 | 2024 |
| 58 | Реконструкция газопровода ст. Аэрации к котельной с целью увеличения пропускной способности | 0,02 | 1284,00 | 2024-2025 | 2025 |
| 59 | Реконструкция газопровода в п. Знамя Октября с целью увеличения пропускной способности | 2,93 | 19699,00 | 2020-2021 | 2021 |
| 60 | Реконструкция газопровода от старой ГРС Воскресенское (газопровод отвод к д/о Остафьево) с целью увеличения пропускной способности | 1,00 | 7693,00 | 2024-2025 | 2025 |
| 61 | Реконструкция газопроводов в п. Воскресенское, газопровод среднего давления от старой ГРС до бойлерной (газопровод среднего давления в п. Воскресенское от ГРС до центральной котельной) с целью увеличения пропускной способности | 0,80 | 6373,50 | 2024-2025 | 2025 |
| 62 | Реконструкция газопровода в п. Минзаг (Хозяйство "Красная Пахра") с целью увеличения пропускной способности | 0,06 | 1537,50 | 2024-2025 | 2025 |
| 63 | Реконструкция газопровода в д. Марьино, Марьинской птицефабрики с целью увеличения пропускной способности | 0,06 | 1544,00 | 2024-2025 | 2025 |
| 64 | Реконструкция газопровода мкр. Жулебино - ПЭРМЗ с целью увеличения пропускной способности | 5,31 | 35208,00 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| 65 | Реконструкция газопровода в п. Киевский с целью увеличения пропускной способности | 2,58 | 17969,50 | 2022-2023 | 2023 |
| 66 | Реконструкция газопровода в с/х Птичное с целью увеличения пропускной способности | 0,42 | 3890,50 | 2024-2025 | 2025 |
| 67 | Реконструкция газопровода в с/х Первомайский с целью увеличения пропускной способности | 0,54 | 4670,50 | 2022-2023 | 2023 |
| 68 | Реконструкция газопровода в п. Кокошкино, ул. Дачная с целью увеличения пропускной способности | 4,26 | 28344,00 | 2022-2023 | 2023 |
|  | городской округ Реутов | 3,55 | 24735,50 |  |  |
| 69 | Реконструкция газопроводов в г. Реутов с целью увеличения пропускной способности | 3,55 | 23735,50 | 2022-2023 | 2023-2024 |
|  | городской округ Рошаль | 4,54 | 31203,00 |  |  |
| 70 | Реконструкция газопроводов в г. Рошаль с целью увеличения пропускной способности | 4,54 | 30203,00 | 2022-2023 | 2023-2024 |
|  | городской округ Фрязино | 4,21 | 29019,07 |  |  |
| 71 | Реконструкция газопроводов в г. Фрязино с целью увеличения пропускной способности | 4,21 | 28019,07 | 2022-2023 | 2023 |
|  | городской округ Химки | 66,57 | 451903,00 |  |  |
| 72 | Реконструкция участков газопроводов по ул. Московская, ул. Пролетарская, ул. Маяковского, ул. Первомайская с целью увеличения пропускной способности | 12,40 | 86800,00 | - | 2017 |
| 73 | Реконструкция стальных газопроводов с заменой цокольных вводов и заменой 3 ГРП на ГРПБ по ул. Спартаковская, ул. Кольцевая, ул. Аптечная с целью увеличения пропускной способности участков | 14,14 | 98980,00 | - | 2022 |
| 74 | Реконструкция газопроводов в г. Химки с целью увеличения пропускной способности | 35,00 | 227547,50 | 2022-2023 | 2024-2025 |
| 75 | Реконструкция газопровода высокого давления от "ТЭЦ-21" до ГРП ЗАО "ДНПП" (с целью увеличения пропускной способности участка газопровода, попадающего под Химкинский полигон ТБО) с целью увеличения пропускной способности | 1,50 | 10930,00 | 2020-2021 | 2021 |
| 76 | Реконструкция газопровода ГРС Алешкино - ГГРП Родионов с целью увеличения пропускной способности | 2,58 | 17930,50 | 2022-2023 | 2023 |
| 77 | Реконструкция газопровода в мкр. Фирсановка, санаторий "Артема Сергеева" с целью увеличения пропускной способности | 0,07 | 1635,00 | 2024-2025 | 2025 |
| 78 | Реконструкция газопровода в мкр. Сходня, ул. Мичурина с целью увеличения пропускной способности | 0,58 | 4950,00 | 2024-2025 | 2025 |
| 79 | Реконструкция газопровода от ГРС Сходня до Шереметьево (переход через Ленинградское шоссе) с целью увеличения пропускной способности | 0,30 | 3130,00 | 2021-2022 | 2022 |
|  | городской округ Электросталь | 10,29 | 68591,00 |  |  |
| 80 | Реконструкция газопроводов в г. Электросталь с целью увеличения пропускной способности | 10,29 | 67591,00 | 2020-2021 | 2021-2022 |
|  | Волоколамский муниципальный район | 10,00 | 60000,00 |  |  |
| 81 | Газопровод-связка д. Коверино сельского поселения Теряевское Волоколамского муниципального района - д. Дятлово - д. Елгозино Клинского муниципального района | 10,00 | 60000,00 | - | 2021 |
|  | Воскресенский муниципальный район | 20,03 | 135356,99 |  |  |
| 82 | Реконструкция газопроводов в г. Воскресенск с целью увеличения пропускной способности | 15,38 | 100967,50 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| 83 | Реконструкция газопроводов в п. Хорлово с целью увеличения пропускной способности | 0,51 | 4490,45 | 2020-2021 | 2021 |
| 84 | Реконструкция газопроводов в п. Белоозерский с целью увеличения пропускной способности | 3,62 | 24205,19 | 2022-2023 | 2023 |
| 85 | Реконструкция газопровода в д. Степанщино с целью увеличения пропускной способности | 0,19 | 2388,35 | 2020-2021 | 2021 |
| 86 | Реконструкция газопровода в д. Павловское с целью увеличения пропускной способности | 0,33 | 3305,50 | 2024-2025 | 2025 |
|  | Дмитровский муниципальный район | 41,59 | 288217,00 |  |  |
| 87 | Реконструкция газопровода п. Новосиньково с целью увеличения пропускной способности | 2,80 | 16800,00 | - | 2017 |
| 88 | Газопровод-связка д. Татищево | 0,35 | 2100,00 | - | 2017 |
| 89 | Газопровод высокого давления д. Капорки | 0,55 | 3300,00 | - | 2016 |
| 90 | Газопровод-связка г. Яхрома, ул. Перемиловская - г. Дмитров, ул. Сосновая (ГРС "Перемилово" - ГРС "Дмитров") | 1,50 | 10500,00 | - | 2019 |
| 91 | Закольцовка и прокладка газопровода ул. Гоголя, ул. Осипенко г. Дмитров | 0,39 | 2730,00 | - | 2019 |
| 92 | Газопровод-связка д. Парамоново - с. Ольгово (ГРС "Яхрома" - ГРС "Арбузово") | 7,50 | 52500,00 | - | 2020 |
| 93 | Прокладка газопровода с закольцовкой по ул. Новая, п. совхоза "Буденновец" | 1,00 | 6000,00 | - | 2019 |
| 94 | Газопровод-связка от с. Костино Дмитровского муниципального района до проектируемого газопровода к с. Озерецкое Сергиево-Посадского муниципального района | 9,00 | 54000,00 | - | 2021 |
| 95 | Строительство газопровода-связки ТИЗ Лесное - д. Мышецкое Дмитровского муниципального района, п/л "Звездный" Солнечногорского муниципального района | 0,25 | 1500,00 | - | 2019 |
| 96 | Реконструкция газопровода п/о Дядьково в/ч 32516 с целью увеличения пропускной способности | 1,10 | 8330,00 | 2023-2024 | 2024 |
| 97 | Реконструкция газопровода п/о Орудьево в/ч 32516 с целью увеличения пропускной способности | 1,10 | 8330,00 | 2023-2024 | 2024 |
| 98 | Реконструкция газопровода в п. Некрасовский с целью увеличения пропускной способности | 0,23 | 2701,00 | 2020-2021 | 2021 |
| 99 | Реконструкция газопровода в п. Икша с целью увеличения пропускной способности | 0,31 | 3208,00 | 2020-2021 | 2021 |
| 100 | Реконструкция газопровода в п. Новосиньково с целью увеличения пропускной способности | 3,94 | 26290,00 | 2023-2024 | 2024 |
| 101 | Реконструкция газопровода в п. Новое Гришино с целью увеличения пропускной способности | 0,48 | 4326,00 | 2022-2023 | 2023 |
| 102 | Реконструкция газопровода с/х "Борец", д. Подосинки с целью увеличения пропускной способности | 0,27 | 2909,00 | 2022-2023 | 2023 |
| 103 | Реконструкция газопровода в д. Подосинки с целью увеличения пропускной способности | 2,75 | 19035,50 | 2022-2023 | 2023 |
| 104 | Реконструкция газопровода в п. Деденево с целью увеличения пропускной способности | 3,00 | 20167,00 | 2024-2025 | 2025 |
| 105 | Реконструкция газопровода в д. Целеево с целью увеличения пропускной способности | 0,58 | 4924,00 | 2022-2023 | 2023 |
| 106 | Реконструкция газопровода в п. Горшково с целью увеличения пропускной способности | 0,26 | 2844,00 | 2022-2023 | 2023 |
| 107 | Реконструкция газопровода в г. Дмитров, Опорный проезд с целью увеличения пропускной способности | 0,06 | 1544,00 | 2020-2021 | 2021 |
| 108 | Реконструкция газопровода в д. Ольявидово с целью увеличения пропускной способности | 0,52 | 4553,50 | 2022-2023 | 2023 |
| 109 | Реконструкция газопровода в д. Орево с целью увеличения пропускной способности | 0,27 | 2928,50 | 2024-2025 | 2025 |
| 110 | Реконструкция газопровода в с. Орудьево с целью увеличения пропускной способности | 0,18 | 2369,50 | 2024-2025 | 2025 |
| 111 | Реконструкция газопровода в г. Яхрома, ул. Водников с целью увеличения пропускной способности | 0,21 | 2525,50 | 2024-2025 | 2025 |
| 112 | Реконструкция газопровода в с/х Внуковский с целью увеличения пропускной способности | 0,19 | 2421,50 | 2022-2023 | 2023 |
| 113 | Реконструкция газопровода от ГРС Яхрома - п. Новосиньково с целью увеличения пропускной способности | 2,80 | 19380,00 | 2021-2022 | 2022 |
|  | Егорьевский муниципальный район | 19,33 | 134676,05 |  |  |
| 114 | Реконструкция участка газопровода г. Егорьевск, ул. Красная (заключение диагностики) с целью увеличения пропускной способности | 1,60 | 11200,00 | - | 2016 |
| 115 | Реконструкция газопроводов в р.п. Рязановский городского поселения Рязановский с целью увеличения пропускной способности | 8,00 | 56000,00 | - | 2018-2019 |
| 116 | Реконструкция газопроводов в г. Егорьевск с целью увеличения пропускной способности | 7,71 | 50801,50 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| 117 | Реконструкция газопроводов в д. Полбино с целью увеличения пропускной способности | 0,62 | 5203,50 | 2023-2024 | 2024 |
| 118 | Реконструкция газопровода Рыбокомбинат с целью увеличения пропускной способности | 0,80 | 6391,05 | 2023-2024 | 2024 |
| 119 | Реконструкция газопровода к котельной ОЭЗТО, г. Егорьевск | 0,60 | 5080,00 | 2023-2024 | 2024 |
|  | Истринский муниципальный район | 16,26 | 114394,28 |  |  |
| 120 | Газопровод ул. Пушечная Гора, ул. Володарского г. Истра | 0,40 | 2800,00 | - | 2018 |
| 121 | Газопровод-связка ул. Западная, ул. Железнодорожная, ул. Калинина, ул. Суворова п. Снегири | 1,66 | 9960,00 | - | 2018 |
| 122 | Газопровод-связка от ул. Лесная до ул. Октябрьская, с. Павловская Слобода | 0,40 | 2400,00 | - | 2019 |
| 123 | Закольцовка тупиковых точек ул. Загородная, г. Дедовск | 0,70 | 4900,00 | - | 2020 |
| 124 | Закольцовка тупиковых точек ул. Западная, г. Дедовск | 0,25 | 1750,00 | - | 2020 |
| 125 | Закольцовка тупиковых точек ул. Московская и ул. Полевая, п. Снегири | 0,20 | 1200,00 | - | 2020 |
| 126 | Параллельная прокладка газопровода в д. Красновидово | 1,20 | 7200,00 | - | 2020 |
| 127 | Строительство участка газопровода между д. Ермолино и д. Сокольники | 0,70 | 4200,00 | - | 2020 |
| 128 | Реконструкция газопроводов в г. Истра с целью увеличения пропускной способности | 5,54 | 36685,78 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| 129 | Реконструкция газопроводов на территории санатория "Истра" с целью увеличения пропускной способности | 0,71 | 5821,00 | 2020-2021 | 2021 |
| 130 | Реконструкция газопровода в д. Онуфриево с целью увеличения пропускной способности | 0,83 | 6575,00 | 2023-2024 | 2024 |
| 131 | Реконструкция газопровода с/х "Курсаково" с. Дуплево с целью увеличения пропускной способности | 0,29 | 3058,50 | 2023-2024 | 2024 |
| 132 | Реконструкция газопровода в п. Ново-Петровское, ул. Полевая с целью увеличения пропускной способности | 0,81 | 6412,50 | 2022-2023 | 2023 |
| 133 | Реконструкция газопровода в д. Кострово с целью увеличения пропускной способности | 0,13 | 1992,50 | 2023-2024 | 2024 |
| 134 | Реконструкция газопроводов в д. Бужарово с целью увеличения пропускной способности | 0,71 | 5795,00 | 2020-2021 | 2021 |
| 135 | Реконструкция газопровода в с/з Победа (п. Агрогородок) с целью увеличения пропускной способности | 1,68 | 12113,00 | 2023-2024 | 2024 |
| 136 | Реконструкция в с. Павловская Слобода с целью увеличения пропускной способности газопровода | 0,05 | 1531,00 | 2022-2023 | 2023 |
|  | Каширский муниципальный район | 11,27 | 85784,11 |  |  |
| 137 | Строительство газопровода по ул. Локомотивная, ул. Солнечная в г. Кашира | 1,50 | 10500,00 | - | 2019 |
| 138 | Строительство газопровода по ул. Центральная д. Аладьино | 2,30 | 13800,00 | - | 2020 |
| 139 | Реконструкция газопроводов в г. Кашира с целью увеличения пропускной способности газопровода | 0,91 | 7064,84 | 2020-2021 | 2021 |
| 140 | Реконструкция газопровода в п. Большое Руново с целью увеличения пропускной способности | 0,21 | 2512,50 | 2020-2021 | 2021 |
| 141 | Реконструкция газопровода в д. Тарасково с целью увеличения пропускной способности | 1,18 | 8850,00 | 2021-2022 | 2022 |
| 142 | Реконструкция газопровода в п. Богатищево с целью увеличения пропускной способности | 1,10 | 8328,77 | 2020-2021 | 2021 |
| 143 | Реконструкция газопровода в д. Барабаново с целью увеличения пропускной способности | 0,87 | 6854,50 | 2021-2022 | 2022 |
| 144 | Реконструкция газопровода в г. Ожерелье с целью увеличения пропускной способности | 0,61 | 5112,50 | 2021-2022 | 2022 |
| 145 | Реконструкция газопровода в п. Зендиково с целью увеличения пропускной способности | 0,47 | 4222,00 | 2022-2023 | 2023 |
| 146 | Реконструкция газопровода в д. Топканово с целью увеличения пропускной способности | 0,84 | 6653,00 | 2023-2024 | 2024 |
| 147 | Реконструкция газопровода в д. Никулино с целью увеличения пропускной способности | 0,61 | 5164,50 | 2022-2023 | 2023 |
| 148 | Реконструкция газопровода в п. Зендиково с целью увеличения пропускной способности | 0,29 | 3045,50 | 2022-2023 | 2023 |
| 149 | Реконструкция газопровода в д. Кокино с целью увеличения пропускной способности | 0,38 | 3676,00 | 2022-2023 | 2023 |
|  | Клинский муниципальный район | 33,30 | 237639,70 |  |  |
| 150 | Газопровод-связка высокого давления д. Малеевка - д. Щекино (ГРС "Нудоль" - ГРС "Клин") | 12,00 | 84000,00 | - | 2022 |
| 151 | Газопровод-связка высокого давления п. Новорижские ключи - д. Павельцево (ГРС "Нудоль" - ГРС "Клин") | 5,50 | 38500,00 | - | 2021 |
| 152 | Реконструкция газопровода в с/з Клинский п. Чайковского с целью увеличения пропускной способности | 1,62 | 11697,00 | 2022-2023 | 2023 |
| 153 | Реконструкция газопровода по ул. Лавровская дорога в г. Клин с целью увеличения пропускной способности | 0,13 | 2051,00 | 2021-2022 | 2022 |
| 154 | Реконструкция газопроводов в г. Клин с целью увеличения пропускной способности | 4,71 | 31321,00 | 2023-2024 | 2024 |
| 155 | Реконструкция газопровода в д. Слобода с целью увеличения пропускной способности | 0,26 | 2868,70 | 2024-2025 | 2025 |
| 156 | Реконструкция газопровода в д. Першутино с целью увеличения пропускной способности | 1,60 | 11580,00 | 2022-2023 | 2023 |
| 157 | Реконструкция газопровода в д. Ямуга с целью увеличения пропускной способности | 0,66 | 5470,00 | 2023-2024 | 2024 |
| 158 | Реконструкция газопровода в д. Борозда с целью увеличения пропускной способности | 2,89 | 19965,00 | 2023-2024 | 2024 |
| 159 | Реконструкция участка газопровода от ГРС Клин до ул. Волоколамское шоссе с целью увеличения пропускной способности | 2,26 | 15844,00 | 2023-2024 | 2024 |
| 160 | Реконструкция газопровода в д. Нагорное с целью увеличения пропускной способности | 0,03 | 1342,50 | 2020-2021 | 2021 |
| 161 | Реконструкция надземного газопровода (переход через ручей Клин-5) с целью увеличения пропускной способности | 0,06 | 1570,00 | 2020-2021 | 2021 |
| 162 | Реконструкция газопроводов в г. Высоковск с целью увеличения пропускной способности | 1,58 | 11430,50 | 2024-2025 | 2025 |
|  | Коломенский муниципальный район | 30,76 | 209957,35 |  |  |
| 163 | Строительство газопровода в с. Лысцево | 0,65 | 3900,00 | - | 2021 |
| 164 | Строительство газопровода-связки в п. Сергиевский, с. Сергиевское | 1,50 | 9000,00 | - | 2021 |
| 165 | Строительство газопровода по ул. Нагорная, п. Пески | 1,60 | 9600,00 | - | 2021 |
| 166 | Реконструкция газопровода в п. Возрождение от ГРС до котельной, ШРП-1н с целью увеличения пропускной способности | 0,40 | 3766,35 | 2022-2023 | 2023 |
| 167 | Реконструкция газопроводов в г. Коломна с целью увеличения пропускной способности | 21,40 | 139186,50 | 2022-2023 | 2024-2025 |
| 168 | Реконструкция газопровода в д. Губастово с целью увеличения пропускной способности | 0,11 | 1882,00 | 2021-2022 | 2022 |
| 169 | Реконструкция газопровода в с. Нижнее Хорошово с целью увеличения пропускной способности | 1,13 | 8551,00 | 2023-2024 | 2024 |
| 170 | Реконструкция газопровода в с. Черкизово с целью увеличения пропускной способности | 0,13 | 1999,00 | 2022-2023 | 2023 |
| 171 | Реконструкция газопровода в п. Индустрия с целью увеличения пропускной способности | 0,40 | 3767,00 | 2024-2025 | 2025 |
| 172 | Реконструкция газопровода в с. Чанки с целью увеличения пропускной способности | 0,59 | 5041,00 | 2024-2025 | 2025 |
| 173 | Реконструкция газопровода с. Верхнее Хорошово с целью увеличения пропускной способности | 1,30 | 9649,50 | 2024-2025 | 2025 |
| 174 | Реконструкция газопровода в п. Проводник с целью увеличения пропускной способности | 0,99 | 7615,00 | 2024-2025 | 2025 |
| 175 | Реконструкция газопровода в с/х Сергиевский с целью увеличения пропускной способности | 0,16 | 2194,00 | 2024-2025 | 2025 |
| 176 | Реконструкция газопровода в с. Черкизово с целью увеличения пропускной способности | 0,40 | 3806,00 | 2024-2025 | 2025 |
|  | Красногорский муниципальный район | 49,73 | 639895,00 |  |  |
| 177 | Газопровод-связка д. Гольево | 0,40 | 2400,00 | - | 2017 |
| 178 | Строительство ГРС "Архангельское-2" с магистральным газопроводом-отводом P = 5,5 МПа | 0,30 | 100000,00 привлеченные средства | - | 2016-2025 |
| 179 | Строительство выходных сетей от ГРС "Архангельское-2" | 2,50 | 219000,00 | - | 2016-2025 |
| 180 | Строительство газопровода-связки высокого давления д. Дмитровское - д. Мечниково (ГРС "Павловская Слобода" - ГРС "Архангельское") | 6,20 | 43400,00 | - | 2018-2019 |
| 181 | Строительство газопровода-лупинга высокого давления ГРС "Снегири" - ГРС "Архангельское" мкр. Опалиха | 6,20 | 43400,00 | - | 2018-2019 |
| 182 | Закольцовка тупиковых точек ул. Победы, п. Нахабино | 0,90 | 5400,00 | - | 2020 |
| 183 | Реконструкция газопроводов в г. Красногорск с целью увеличения пропускной способности | 5,56 | 36846,00 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| 184 | Реконструкция газопровода Павшино - институт имени Мечникова с целью увеличения пропускной способности | 8,57 | 56391,50 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| 185 | Реконструкция газопровода в мкр. Опалиха с целью увеличения пропускной способности | 0,03 | 1394,50 | 2020-2021 | 2021 |
| 186 | Реконструкция газопровода в д/о "Опалиха" с целью увеличения пропускной способности | 0,14 | 2077,00 | 2020-2021 | 2021 |
| 187 | Реконструкция газопровода в д/о "Серебрянка" с целью увеличения пропускной способности | 0,22 | 2590,50 | 2022-2023 | 2023 |
| 188 | Реконструкция газопровода фабрика имени Лебедева с целью увеличения пропускной способности | 0,88 | 6887,00 | 2022-2023 | 2023 |
| 189 | Реконструкция газопровода в д. Желябино Совпартшкола с целью увеличения пропускной способности | 0,12 | 1966,50 | 2022-2023 | 2023 |
| 190 | Реконструкция газопровода в п. Нахабино с целью увеличения пропускной способности | 2,21 | 15532,00 | 2021-2022 | 2022 |
| 191 | Реконструкция газопровода ГРС "Снегири" - "Нахабино", ул. Озерная с целью увеличения пропускной способности | 13,50 | 88430,00 | 2022-2023 | 2023 |
| 192 | Реконструкция газопроводов в мкр. Опалиха, ул. Арктическая, пер. Тихий, ул. Опалиха, пр. Чехова, ул. Чкалова с целью увеличения пропускной способности | 2,00 | 14180,00 | 2023-2024 | 2024 |
|  | Ленинский муниципальный район | 20,50 | 137409,09 |  |  |
| 193 | Газопровод-связка с. Беседы | 0,40 | 2400,00 | - | 2016 |
| 194 | Строительство газопроводов до д. N 131 по ул. Советской в д. Мамоново | 0,20 | 1200,00 | - | 2018 |
| 195 | Реконструкция газопровода в п. Володарского с целью увеличения пропускной способности | 0,13 | 2012,00 | 2020-2021 | 2021 |
| 196 | Реконструкция газопроводов в г. Видное с целью увеличения пропускной способности | 4,65 | 30931,00 | 2022-2023 | 2023 |
| 197 | Реконструкция газопровода трасса на д. Суханово до ГРП с целью увеличения пропускной способности | 1,55 | 11273,27 | 2022-2023 | 2023 |
| 198 | Реконструкция газопровода ГРС Булатниково - ГГРП 1-й Калиновский проезд с целью увеличения пропускной способности | 3,37 | 22612,82 | 2024-2025 | 2025 |
| 199 | Реконструкция газопровода п. Развилка - ВНИИГАЗ - г. Лыткарино с целью увеличения пропускной способности | 10,20 | 66980,00 | 2021-2022 | 2022-2023 |
|  | Луховицкий муниципальный район | 11,03 | 80709,30 |  |  |
| 200 | Строительство газопровода-связки в д. Ивняги - п. СХТ Подлипки (ГРС "Красная Пойма" - ГРС "Врачево Горки") | 2,30 | 16100,00 | - | 2021 |
| 201 | Строительство газопровода, "врезка" в действующий газопровод д. Аксеново | 1,40 | 8400,00 | - | 2020 |
| 202 | Строительство газопровода до действующего газопровода по ул. Новая, с. Городна | 1,65 | 9900,00 | - | 2021 |
| 203 | Реконструкция газопровода в п. Белоомут, в/ч 22285 с целью увеличения пропускной способности | 1,00 | 7699,50 | 2020-2021 | 2021 |
| 204 | Реконструкция газопровода в д. Головачево с целью увеличения пропускной способности | 0,26 | 2889,50 | 2020-2021 | 2021 |
| 205 | Реконструкция газопровода в п. Астапово с целью увеличения пропускной способности | 0,52 | 4540,50 | 2024-2025 | 2025 |
| 206 | Реконструкция газопроводов в г. Луховицы с целью увеличения пропускной способности | 1,25 | 9285,50 | 2021-2022 | 2022 |
| 207 | Реконструкция газопровода в с. Матыра с целью увеличения пропускной способности | 1,42 | 10424,30 | 2023-2024 | 2024 |
| 208 | Реконструкция газопровода в п. СХТ Подлипки с целью увеличения пропускной способности | 0,82 | 6497,00 | 2020-2021 | 2021 |
| 209 | Реконструкция газопровода в с. Нижнемаслово с целью увеличения пропускной способности | 0,14 | 2057,50 | 2023-2024 | 2024 |
| 210 | Реконструкция газопровода в с. Дединово, ул. Совхозная с целью увеличения пропускной способности | 0,27 | 2915,50 | 2022-2023 | 2023 |
|  | Люберецкий муниципальный район | 33,53 | 220456,00 |  |  |
| 211 | Строительство газопровода-связки д. Машково - д. Марусино (ГГРП "Косино" - ГГРП "Ново-Косино") | 1,50 | 9000,00 | ... | 2021 |
| 212 | Реконструкция газопроводов в г. Люберцы с целью увеличения пропускной способности | 19,05 | 123931,00 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| 213 | Реконструкция газопровода от р. Пехорка п. Красково, ул. К. Маркса, п. Малаховка, Красковское ш., ул. Константинова, ул. Тургенева, до р. Македонка с целью увеличения пропускной способности | 4,56 | 30294,00 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| 214 | Реконструкция газопроводов ГГРП ул. Гоголя п. Малаховка до ГРП МЭЗ и котельной с целью увеличения пропускной способности | 4,58 | 30450,00 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| 215 | Реконструкция газопровода в п. Томилино с целью увеличения пропускной способности | 3,04 | 20414,00 | 2022-2023 | 2023 |
| 216 | Реконструкция газопровода в п. Красково с целью увеличения пропускной способности | 0,80 | 6367,00 | 2024-2025 | 2025 |
|  | Можайский муниципальный район | 18,97 | 137396,45 |  |  |
| 217 | Строительство газопровода-связки ул. Москворецкая - ул. Берестова в г. Можайск | 0,35 | 2450,00 | - | 2021 |
| 218 | Строительство газопровода и закольцовка по ул. Дениса Давыдова, Тучкова, Уварова г. Можайск, Кукаринское поле | 2,00 | 14000,00 | - | 2021 |
| 219 | Прокладка газопровода по ул. Правды в п. Красный Балтиец | 1,40 | 8400,00 | - | 2021 |
| 220 | Реконструкция газопроводов в г. Можайск с целью увеличения пропускной способности | 0,80 | 6380,00 | 2022-2023 | 2023 |
| 221 | Реконструкция газопровода в д. Павлищево с целью увеличения пропускной способности | 1,16 | 8746,00 | 2022-2023 | 2023 |
| 222 | Реконструкция газопровода в д. Тропарево с целью увеличения пропускной способности | 1,35 | 9955,00 | 2023-2024 | 2024 |
| 223 | Реконструкция газопровода в д. Клементьево с целью увеличения пропускной способности | 0,72 | 5827,50 | 2023-2024 | 2024 |
| 224 | Реконструкция газопровода в д. Горки с целью увеличения пропускной способности | 0,05 | 1524,50 | 2024-2025 | 2025 |
| 225 | Реконструкция газопровода в д. Горетово с целью увеличения пропускной способности | 1,22 | 9123,00 | 2024-2025 | 2025 |
| 226 | Реконструкция газопровода в д. Шохово с целью увеличения пропускной способности | 0,55 | 4750,45 | 2022-2023 | 2023 |
| 227 | Реконструкция газопровода в д. Красновидово с целью увеличения пропускной способности | 0,13 | 2005,50 | 2023-2024 | 2024 |
| 228 | Реконструкция газопроводов в г.п. Уваровка с целью увеличения пропускной способности | 1,17 | 8798,00 | 2024-2025 | 2025 |
| 229 | Реконструкция газопровода в п. Красный Балтиец, ул. Садовая с целью увеличения пропускной способности | 0,65 | 5372,50 | 2022-2023 | 2023 |
| 230 | Реконструкция газопровода в п. Спутник с целью увеличения пропускной способности | 2,58 | 17924,00 | 2020-2021 | 2021 |
| 231 | Реконструкция газопровода в д. Ямская с целью увеличения пропускной способности | 4,84 | 32140,00 | 2021-2022 | 2022 |
|  | Мытищинский муниципальный район | 29,03 | 191287,50 |  |  |
| 232 | Газопровод-связка д. Бельяниново, ул. Луговая - ул. Вишневая, ул. Цветочная | 0,20 | 1200,00 | - | 2017 |
| 233 | Реконструкция участка газопровода г. Мытищи, ул. Б. Шараповская с целью увеличения пропускной способности | 0,35 | 2450,00 | - | 2017 |
| 234 | Газопровод-связка п. Пирогово - д. Пруссы с отводом на д. Жостово | 9,10 | 54600,00 | - | 2016-2017 |
| 235 | Реконструкция газопровода п. Трудовая - Южная с целью увеличения пропускной способности | 0,12 | 720,00 | - | 2017 |
| 236 | Реконструкция газопровода г.п. "Пролетарская Победа", ул. Советская с целью увеличения пропускной способности | 0,19 | 2382,50 | 2022-2023 | 2023 |
| 237 | Реконструкция газопроводов в д. Пирогово с целью увеличения пропускной способности | 2,45 | 17124,50 | 2021-2022 | 2022 |
| 238 | Реконструкция газопровода в д. Аксаково с целью увеличения пропускной способности | 0,04 | 1440,00 | 2021-2022 | 2022 |
| 239 | Реконструкция газопровода в г. Мытищи с целью увеличения пропускной способности | 0,12 | 1960,00 | 2022-2023 | 2023 |
| 240 | Реконструкция газопровода в с/х "Меньжинец" с целью увеличения пропускной способности | 0,76 | 6113,50 | 2020-2021 | 2021 |
| 241 | Реконструкция газопровода в п. фабрики Федоскино с целью увеличения пропускной способности | 0,08 | 1693,50 | 2020-2021 | 2021 |
| 242 | Реконструкция газопроводов г. Мытищи с целью увеличения пропускной способности | 15,62 | 101603,50 | 2021-2022 | 2022-2023 |
|  | Наро-Фоминский муниципальный район | 37,76 | 255301,50 |  |  |
| 243 | Газопровод-связка Дороховское шоссе - ул. Красная Слобода г. Верея | 0,25 | 1625,00 | - | 2019 |
| 244 | Газопровод-связка ул. Солнечная д. Селятино | 0,40 | 2400,00 | - | 2019 |
| 245 | Строительство газопроводов 3, 4, 5, 6-й Строительные проезды в г. Наро-Фоминск | 1,00 | 6500,00 | - | 2020 |
| 246 | Строительство газопровода-связки ГРС "Васильчиново" - ГРС "Литвиново" - ГРС "Кубинка" | 18,00 | 117000,00 | - | 2022 |
| 247 | Реконструкция газопроводов в г. Наро-Фоминск с целью увеличения пропускной способности | 9,70 | 63730,00 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| 248 | Реконструкция газопровода в с/х "Веселевский" с целью увеличения пропускной способности | 0,55 | 4781,00 | 2022-2023 | 2023 |
| 249 | Реконструкция газопровода в с/х "Ковригино" с целью увеличения пропускной способности | 0,74 | 5957,50 | 2021-2022 | 2022 |
| 250 | Реконструкция газопровода в д. Волченки с целью увеличения пропускной способности | 0,08 | 1674,00 | 2020-2021 | 2021 |
| 251 | Реконструкция газопровода в с/х "Таширово" с целью увеличения пропускной способности | 0,84 | 6633,50 | 2021-2022 | 2022 |
| 252 | Реконструкция газопровода в п. Атепцево с целью увеличения пропускной способности | 1,59 | 11489,00 | 2020-2021 | 2021 |
| 253 | Реконструкция газопровода в п. Каменское с целью увеличения пропускной способности | 0,73 | 5892,50 | 2021-2022 | 2022 |
| 254 | Реконструкция газопровода в п. Селятино с целью увеличения пропускной способности | 2,00 | 14206,00 | 2024-2025 | 2025 |
| 255 | Реконструкция газопроводов в г. Апрелевка с целью увеличения пропускной способности | 1,88 | 13413,00 | 2024-2025 | 2025 |
|  | Ногинский муниципальный район | 28,96 | 184118,50 |  |  |
| 256 | Газопровод г. Электроугли (д. Исаково) | 1,95 | 12675,00 | - | 2017 |
| 257 | Реконструкция газопровода д/л "Орленок" у с. Мамонтово с целью увеличения пропускной способности | 0,81 | 4860,00 | - | 2019 |
| 258 | Строительство газопровода-связки по ул. Радио в г. Ногинск | 0,75 | 4875,00 | - | 2021 |
| 259 | Строительство газопровода-связки по ул. Луговая - ул. Плеханова, ул. Луговая - ул. Полевая, закольцовка газопровода по ул. Полевая в п. Вишняковские Дачи | 3,00 | 18000,00 | - | 2022 |
| 260 | Строительство газопроводов по ул. Школьная и ул. Кузнецкая в д. Вишняково | 2,20 | 13200,00 | - | 2022 |
| 261 | Строительство газопровода по ул. 1-я Центральная до ул. Заречная и закольцовка газопроводов от ул. Заречная, ул. Просторная в д. Исаково | 2,03 | 12180,00 | - | 2020 |
| 262 | Строительство газопровода в д. Клюшниково | 1,55 | 9300,00 | - | 2021 |
| 263 | Строительство газопровода по улицам 1-я Прудовая, 1-я Дементьевская, Дружная, Колодезная, Фрунзе в г. Ногинск | 2,80 | 18200,00 | - | 2022 |
| 264 | Строительство газопровода-связки д. Ельня - д. Пешково ГРС Ногинск - ГРС Обухово | 4,40 | 28600,00 | - | 2022 |
| 265 | Реконструкция газопроводов в г. Ногинск с целью увеличения пропускной способности | 9,47 | 62228,50 | 2022-2023 | 2024-2025 |
|  | Одинцовский муниципальный район | 56,03 | 390685,00 |  |  |
| 266 | Газопровод высокого давления ДСК "Сельскохозяйственный", ул. Нагорная | 0,53 | 3180,00 | - | 2018 |
| 267 | Строительство газопровода в с. Дубки | 1,00 | 6000,00 | - | 2018 |
| 268 | Газопровод-связка с. Перхушково, Николино поле МИД | 0,46 | 2760,00 | - | 2019 |
| 269 | Газопровод-связка д. Шульгино | 1,05 | 6300,00 | - | 2019 |
| 270 | Газопровод-связка ул. Верхнее-Отрадное, г. Одинцово | 0,20 | 1200,00 | - | 2019 |
| 271 | Газопровод-связка ГРС "Часцы" - ГРС "Голицыно" | 8,00 | 52000,00 | - | 2021 |
| 272 | Реконструкция газопровода п. Власиха - г. Одинцово - с. Ромашково с целью увеличения пропускной способности | 11,72 | 76853,50 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| 273 | Реконструкция газопровода в д. Чапаевка (военный склад 3007) с целью увеличения пропускной способности | 0,80 | 6380,00 | 2021-2022 | 2022 |
| 274 | Реконструкция газопровода в п. Покровское, в/ч 55208 с целью увеличения пропускной способности | 1,40 | 10280,00 | 2024-2025 | 2025 |
| 275 | Реконструкция газопровода в п. Малые Вяземы с целью увеличения пропускной способности | 0,06 | 1547,25 | 2022-2023 | 2023 |
| 276 | Реконструкция газопровода в г. Голицыно, Западный проспект с целью увеличения пропускной способности | 0,58 | 4963,52 | 2022-2023 | 2023 |
| 277 | Реконструкция газопровода в д/о "Сосны" с целью увеличения пропускной способности | 3,01 | 20232,00 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| 278 | Реконструкция газопровода в п. Назарьево с целью увеличения пропускной способности | 1,61 | 11651,50 | 2021-2022 | 2022 |
| 279 | Реконструкция газопровода от ГРП-1 до цеха "В" Внуковского завода огнеупорных изделий с целью увеличения пропускной способности | 3,96 | 26407,00 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| 280 | Реконструкция газопровода п/с Барвиха с целью увеличения пропускной способности | 0,90 | 7010,50 | 2023-2024 | 2024 |
| 281 | Реконструкция газопровода д/о "Успенское" с целью увеличения пропускной способности | 4,92 | 32673,00 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| 282 | Реконструкция газопровода в п. Матвейково с целью увеличения пропускной способности | 2,35 | 16461,50 | 2024-2025 | 2025 |
| 283 | Реконструкция газопровода ГРС Таганьково - п/т "Лесные дали" с целью увеличения пропускной способности | 6,24 | 41240,00 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| 284 | Реконструкция газопровода в п. Горки-2 с целью увеличения пропускной способности | 0,53 | 4615,58 | 2020-2021 | 2021 |
| 285 | Реконструкция газопровода в д/о "Сосны" с целью увеличения пропускной способности | 0,62 | 5193,75 | 2020-2021 | 2021 |
| 286 | Реконструкция газопровода п. Жаворонки д/о им. "Куйбышева" с целью увеличения пропускной способности | 0,37 | 3604,50 | 2020-2021 | 2021 |
| 287 | Реконструкция газопровода в п. Усово-Тупик с целью увеличения пропускной способности | 0,20 | 2485,85 | 2020-2021 | 2021 |
| 288 | Реконструкция газопровода в п. Летний отдых с целью увеличения пропускной способности | 1,04 | 7920,50 | 2021-2022 | 2022 |
| 289 | Реконструкция газопровода в д. Игнатьево с целью увеличения пропускной способности | 0,33 | 3318,50 | 2022-2023 | 2023 |
| 290 | Реконструкция газопровода в с. Ершово с целью увеличения пропускной способности | 0,12 | 1947,00 | 2020-2021 | 2021 |
| 291 | Реконструкция газопровода г. Кубинка, п. Старый Городок, ул. Заводская с целью увеличения пропускной способности | 0,15 | 2136,80 | 2021-2022 | 2022 |
| 292 | Реконструкция газопровода в п. Дубки с целью увеличения пропускной способности | 0,38 | 3664,95 | 2022-2023 | 2023 |
| 293 | Реконструкция газопровода Петелинская ПТФ с целью увеличения пропускной способности | 1,48 | 10801,30 | 2022-2023 | 2023 |
| 294 | Реконструкция газопровода в п. Петелино с целью увеличения пропускной способности | 0,05 | 1531,00 | 2022-2023 | 2023 |
| 295 | Реконструкция газопровода в п. санатория имени Герцена с целью увеличения пропускной способности | 0,96 | 7407,00 | 2023-2024 | 2024 |
| 296 | Реконструкция газопровода в г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе с целью увеличения пропускной способности | 0,37 | 3552,50 | 2022-2023 | 2023 |
| 297 | Реконструкция газопровода в п. ВНИИФ 1-6 с целью увеличения пропускной способности | 0,64 | 5366,00 | 2024-2025 | 2025 |
|  | Озерский муниципальный район | 5,00 | 34180,00 |  |  |
| 298 | Реконструкция газопровода в п. Паткино, в/ч 74059 с целью увеличения пропускной способности | 5,00 | 33180,00 | 2023-2024 | 2024-2025 |
|  | Орехово-Зуевский муниципальный район | 29,38 | 207809,00 |  |  |
| 299 | Реконструкция газопровода в п. Новый Снопок с целью увеличения пропускной способности | 0,13 | 2025,00 | 2021-2022 | 2022 |
| 300 | Реконструкция газопровода в д. Новая с целью увеличения пропускной способности | 1,59 | 11528,00 | 2024-2025 | 2025 |
| 301 | Реконструкция газопровода в п. Ильинский Погост с целью увеличения пропускной способности | 0,87 | 6841,50 | 2024-2025 | 2025 |
| 302 | Реконструкция газопровода в г. Куровское, д. Анциферово с целью увеличения пропускной способности | 1,24 | 9227,00 | 2021-2022 | 2022 |
| 303 | Реконструкция газопровода в г. Куровское с целью увеличения пропускной способности | 0,27 | 2954,50 | 2022-2023 | 2023 |
| 304 | Реконструкция газопровода от д. Демихово до д. Красная Дубрава с целью увеличения пропускной способности | 1,19 | 8934,50 | 2020-2021 | 2021 |
| 305 | Реконструкция газопровода в г. Дрезна с целью увеличения пропускной способности | 1,14 | 8577,00 | 2022-2023 | 2023 |
| 306 | Реконструкция газопроводов в г. Орехово-Зуево с целью увеличения пропускной способности | 10,85 | 71205,00 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| 307 | Реконструкция газопровода в г. Ликино-Дулево (от ГРС до ул. Карла Маркса) с целью увеличения пропускной способности | 2,56 | 17833,00 | 2023-2024 | 2024 |
| 308 | Реконструкция газопроводов в г. Дрезна (ГГРП-9) с целью увеличения пропускной способности | 9,54 | 62683,50 | 2023-2024 | 2024-2025 |
|  | Павлово-Посадский муниципальный район | 20,88 | 133025,00 |  |  |
| 309 | Строительство газопровода-связки в д. Кузнецы | 3,85 | 23100,00 | - | 2022 |
| 310 | Строительство газопровода в д. Ковригино | 3,95 | 23700,00 | - | 2022 |
| 311 | Строительство газопровода в д. Логиново | 1,05 | 6300,00 | - | 2021 |
| 312 | Строительство газопровода от ГРП ул. Московская, ул. Чехова, пер. Мещерский в г. Павловский Посад | 2,10 | 14700,00 | - | 2022 |
| 313 | Строительство газопровода через р. Ходца в г. Павловский Посад ул. Московская - ул. Речная | 0,10 | 650,00 | - | 2021 |
| 314 | Реконструкция газопроводов в г. Павловский Посад с целью увеличения пропускной способности | 9,83 | 64575,00 | 2021-2022 | 2022-2023 |
|  | Подольский муниципальный район | 38,58 | 249719,57 |  |  |
| 315 | Строительство газопроводов, от газопровода на ГРП д. Лаговское, с врезкой в газопровод по ул. Николаевская в д. Лаговское | 2,00 | 12000,00 | - | 2022 |
| 316 | Строительство газопровода-связки от д. Валищево до ЖСКИЗ "Валищево" ул. Успенья; от д. Меньшово, ул. Липовая аллея до ул. Дружбы | 2,00 | 12000,00 | - | 2021 |
| 317 | Строительство газопроводов от ул. Орджоникидзе с врезкой в газопровод по ул. Лесная, д. 1/1 в п. Львовский | 1,60 | 9600,00 | - | 2022 |
| 318 | Строительство газопроводов от газопровода на п. Курилово с врезкой в газопровод у д. 102 в д. Сертякино | 0,30 | 1800,00 | - | 2021 |
| 319 | Реконструкция газопроводов в г. Подольск с целью увеличения пропускной способности | 24,96 | 162292,57 | 2022-2023 | 2024-2025 |
| 320 | Реконструкция газопровода от ГРС Михалицы до д/о "Лесные поляны" с целью увеличения пропускной способности | 7,10 | 46843,00 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| 321 | Реконструкция газопровода к ГРП п. Железнодорожный с целью увеличения пропускной способности | 0,62 | 5184,00 | 2024-2025 | 2025 |
|  | Пушкинский муниципальный район | 17,24 | 122149,00 |  |  |
| 322 | Газопровод-связка с. Братовщина, ул. Колхозная - Новая | 0,90 | 5400,00 | - | 2016 |
| 323 | Газопровод-связка ГРС г. Красноармейск - п. Нагорное | 3,80 | 24700,00 | - | 2022 |
| 324 | Газопровод-связка п. Лесной - п. Зеленоградский | 2,60 | 15600,00 | - | 2022 |
| 325 | Строительство газопровода в надземном исполнении по опорам моста через р. Уча на подводный переход, мкр. Мамонтовка, г. Пушкино | 0,30 | 1950,00 | - | 2020 |
| 326 | Строительство надземного газопровода на опорах по ул. Лесная от ГГРП ул. Добролюбова до "Эльт-Пушкино" г. Пушкино | 0,60 | 3900,00 | - | 2020 |
| 327 | Реконструкция газопроводов в р.п. Правдинский с целью увеличения пропускной способности | 2,71 | 18821,00 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| 328 | Реконструкция газопровода в с. Братовщина, ул. Советская с целью увеличения пропускной способности | 0,06 | 1583,00 | 2022-2023 | 2023 |
| 329 | Реконструкция газопровода в п. Зеленоградский с целью увеличения пропускной способности | 0,55 | 4781,00 | 2022-2023 | 2023 |
| 330 | Реконструкция газопровода в с. Ельдигино с целью увеличения пропускной способности | 1,00 | 7693,00 | 2021-2022 | 2022 |
| 331 | Реконструкция газопровода в р.п. Софрино с целью увеличения пропускной способности | 1,58 | 11417,50 | 2022-2023 | 2023 |
| 332 | Реконструкция газопровода мкр. Росхмель с целью увеличения пропускной способности | 0,36 | 3526,50 | 2024-2025 | 2025 |
| 333 | Реконструкция газопровода п. Софрино-1 с целью увеличения пропускной способности | 0,85 | 6711,50 | 2022-2023 | 2023 |
| 334 | Реконструкция газопровода г. Пушкино с целью увеличения пропускной способности | 1,21 | 9019,00 | 2024-2025 | 2025 |
| 335 | Реконструкция газопровода в с. Тарасовка с целью увеличения пропускной способности | 0,27 | 2941,50 | 2020-2021 | 2021 |
| 336 | Реконструкция газопровода в г. Пушкино, мкр. Мамонтовка с целью увеличения пропускной способности | 0,45 | 4105,00 | 2024-2025 | 2025 |
|  | Раменский муниципальный район | 64,42 | 560330,50 |  |  |
| 337 | Строительство ГРС "Жуково" с магистральным газопроводом-отводом P = 5,5 МПа вблизи д. Жуково | 1,00 | 50000,00  привлеченные средства | 2015-2017 | 2018-2025 |
| 338 | Газопровод-связка с. Ульянино - с. Степановское ГРС "Бронницы" | 7,00 | 45500,00 | - | 2016 |
| 339 | Газопровод-связка с. Малышево - п. Машиностроитель ГРС "Раменское" - ГРС "Бронницы" | 4,00 | 26000,00 | - | 2019 |
| 340 | Строительство газопровода-связки ГРС "Аэропорт" (нов.) - д. Истомиха с отводом к с. Константиново | 8,50 | 55250,00 | - | 2016-2017 |
| 341 | Строительство газопровода ул. Октябрьская - ул. Школьная в д. Клишева | 1,10 | 6600,00 | - | 2019 |
| 342 | Строительство газопровода ул. Герцена - Большая Московская в п. Кратово | 0,68 | 4080,00 | - | 2019 |
| 343 | Строительство газопровода д. Верхнее Велино - д. Нижнее Велино | 0,25 | 1500,00 | - | 2020 |
| 344 | Строительство газопровода ул. Центральная в д. Михеево | 0,25 | 1500,00 | - | 2020 |
| 345 | Строительство газопровода Южный проспект в п. Удельная | 1,60 | 9600,00 | - | 2022 |
| 346 | Строительство газопровода ул. Луговая - Цветочная в д. Осеченки | 0,30 | 1800,00 | - | 2019 |
| 347 | Строительство газопроводов с закольцовкой с существующим газопроводом по 2-му и 1-му Московскому переулку и газопровод между ул. Заречная и ул. Запрудная д. Поповка | 0,95 | 5700,00 | - | 2019 |
| 348 | Газопровод высокого давления от с. Константиново сельского поселения Константиновское до д. Кулаково сельского поселения Чулковское | 13,00 | 159000,00 | 2015-2017 | 2018-2025 |
| 349 | Строительство газопровода-связки п. Родники - п. Малаховка (мкр. Овражки) | 3,40 | 20400,00 | - | 2020 |
| 350 | Реконструкция газопровода в г. Раменское с целью увеличения пропускной способности | 2,67 | 18554,50 | 2022-2023 | 2023 |
| 351 | Реконструкция газопровода в г. Раменское, п. Красный Октябрь с целью увеличения пропускной способности | 0,53 | 4625,00 | 2021-2022 | 2022 |
| 352 | Реконструкция газопровода в с/х "Раменское" с целью увеличения пропускной способности | 0,53 | 4631,50 | 2021-2022 | 2022 |
| 353 | Реконструкция газопровода в с. Карпово, с/х "Гжельский" с целью увеличения пропускной способности | 0,28 | 3026,00 | 2024-2025 | 2025 |
| 354 | Реконструкция газопроводов в с. Гжель с целью увеличения пропускной способности | 0,25 | 2805,00 | 2022-2023 | 2023 |
| 355 | Реконструкция газопровода в п. Быково с целью увеличения пропускной способности | 2,83 | 19575,00 | 2020-2021 | 2021 |
| 356 | Реконструкция газопровода в п. Ильинский с целью увеличения пропускной способности | 2,89 | 19978,00 | 2020-2021 | 2021 |
| 357 | Реконструкция газопровода в п. Удельная с целью увеличения пропускной способности | 4,02 | 26836,00 | 2020-2021 | 2021 |
| 358 | Реконструкция газопровода в с/х "Степановский" с целью увеличения пропускной способности | 0,74 | 5996,50 | 2021-2022 | 2022 |
| 359 | Реконструкция газопроводов в д. Панино, с/х "Малышево" с целью увеличения пропускной способности | 0,98 | 7550,00 | 2020-2021 | 2021 |
| 360 | Реконструкция газопровода в п. Рыболово, колхоз "Борец" с целью увеличения пропускной способности | 0,20 | 2493,00 | 2020-2021 | 2021 |
| 361 | Реконструкция газопровода Кузнецовский комбикормовый завод с целью увеличения пропускной способности | 0,33 | 3338,00 | 2022-2023 | 2023 |
| 362 | Реконструкция газопровода в с/х "Бояркино" с целью увеличения пропускной способности | 0,72 | 5827,50 | 2024-2025 | 2025 |
| 363 | Реконструкция газопровода в ст. Бронницы, п. Малышево с целью увеличения пропускной способности | 0,43 | 3994,50 | 2023-2024 | 2024 |
| 364 | Реконструкция газопровода в с/х "Петровское", отделение Ульянино с целью увеличения пропускной способности | 0,21 | 2558,00 | 2020-2021 | 2021 |
| 365 | Реконструкция газопровода в племсовхоз "Ульянино", п/о "Ульянино" с целью увеличения пропускной способности | 0,12 | 1934,00 | 2024-2025 | 2025 |
| 366 | Реконструкция газопровода в д. Ульянино, ГПЗ "Петровское" с целью увеличения пропускной способности | 0,74 | 6016,00 | 2024-2025 | 2025 |
| 367 | Реконструкция газопровода в п. Заворово с целью увеличения пропускной способности | 2,33 | 16318,50 | 2022-2023 | 2023 |
| 368 | Реконструкция газопровода в п. Быково, ул. Карла Маркса с целью увеличения пропускной способности | 0,17 | 2272,00 | 2024-2025 | 2025 |
| 369 | Реконструкция газопровода в д. Полушкино с целью увеличения пропускной способности | 0,49 | 4339,00 | 2024-2025 | 2025 |
| 370 | Реконструкция газопровода в д. Зюзино с целью увеличения пропускной способности | 0,23 | 2655,50 | 2024-2025 | 2025 |
| 371 | Реконструкция газопровода п. фабрики "Спартак" с целью увеличения пропускной способности | 0,09 | 1732,50 | 2022-2023 | 2023 |
| 372 | Реконструкция газопровода в п. Новохаритоново с целью увеличения пропускной способности | 0,45 | 4124,50 | 2024-2025 | 2025 |
| 373 | Реконструкция газопровода в/ч 36944 с целью увеличения пропускной способности | 0,16 | 2220,00 | 2022-2023 | 2023 |
|  | Рузский муниципальный район | 19,31 | 131275,00 |  |  |
| 374 | Газопровод-связка д. Григорово - д/о "Строитель" | 5,00 | 30000,00 | - | 2020 |
| 375 | Газопровод-связка высокого давления д. Никольское Рузского муниципального района - д. Ануфриево Истринского муниципального района (ГРС "Пагубино" - ГРС "Глебово") | 10,00 | 65000,00 | - | 2018-2019 |
| 376 | Реконструкция газопроводов в г. Руза с целью увеличения пропускной способности | 1,61 | 11645,00 | 2024-2025 | 2025 |
| 377 | Реконструкция газопровода в д. Сытьково с целью увеличения пропускной способности | 0,56 | 4826,50 | 2023-2024 | 2024 |
| 378 | Реконструкция газопровода в д. Лидино с целью увеличения пропускной способности | 1,36 | 10013,50 | 2023-2024 | 2024 |
| 379 | Реконструкция газопровода в с. Покровское с целью увеличения пропускной способности | 0,43 | 3942,50 | 2024-2025 | 2025 |
| 380 | Реконструкция газопровода в с. Никольское с целью увеличения пропускной способности | 0,11 | 1908,00 | 2023-2024 | 2024 |
| 381 | Реконструкция газопровода в п. Тучково, мкр. Восточный с целью увеличения пропускной способности | 0,07 | 1635,00 | 2023-2024 | 2024 |
| 382 | Реконструкция газопровода в п. Дорохово, ул. Виксне с целью увеличения пропускной способности | 0,17 | 2304,50 | 2020-2021 | 2021 |
|  | Сергиево-Посадский муниципальный район | 22,96 | 158713,50 |  |  |
| 383 | Газопровод высокого давления д. Шабурново - д. Константиново | 6,00 | 36000,00 | - | 2018 |
| 384 | Реконструкция газопровода в г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии с целью увеличения пропускной способности | 0,46 | 4183,00 | 2022-2023 | 2023 |
| 385 | Реконструкция газопровода с/з "Победа" с целью увеличения пропускной способности | 1,52 | 11034,00 | 2022-2023 | 2023 |
| 386 | Реконструкция газопровода с/з "Марьинский", д. Марьино с целью увеличения пропускной способности | 0,61 | 5132,00 | 2022-2023 | 2023 |
| 387 | Реконструкция газопровода г. Пересвет, п. Новостройка с целью увеличения пропускной способности | 5,15 | 34142,00 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| 388 | Реконструкция газопровода Загорская птицефабрика (ЗПФ), п. Сватково с целью увеличения пропускной способности | 1,28 | 9500,00 | 2023-2024 | 2024 |
| 389 | Реконструкция газопровода ППЗ-Смена п. Березняки с целью увеличения пропускной способности | 2,87 | 19815,50 | 2024-2025 | 2025 |
| 390 | Реконструкция газопровода в д. Жучки с целью увеличения пропускной способности | 0,14 | 2057,50 | 2024-2025 | 2025 |
| 391 | Реконструкция газопровода в п. Мостовик с целью увеличения пропускной способности | 1,93 | 13751,00 | 2024-2025 | 2025 |
| 392 | Реконструкция газопровода в с. Васильевское с целью увеличения пропускной способности | 0,74 | 5996,50 | 2023-2024 | 2024 |
| 393 | Реконструкция газопровода с/х "Загорский", д. Селково с целью увеличения пропускной способности | 0,18 | 2376,00 | 2022-2023 | 2023 |
| 394 | Реконструкция газопровода в г. Хотьково с целью увеличения пропускной способности | 2,08 | 14726,00 | 2020-2021 | 2021 |
|  | Серпуховский муниципальный район | 48,60 | 319507,00 |  |  |
| 395 | Строительство газопроводов в г. Серпухов в районе ул. Молодежной - 8 Марта | 1,02 | 6630,00 | - | 2022 |
| 396 | Реконструкция газопроводов в г. Серпухов с целью увеличения пропускной способности | 42,74 | 277883,50 | 2021-2022 | 2023-2025 |
| 397 | Реконструкция газопровода п/о Фенино в/ч 31500 с целью увеличения пропускной способности | 2,00 | 14180,00 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| 398 | Реконструкция газопровода п/о Съяново-2, в/ч 31500 с целью увеличения пропускной способности | 2,50 | 17430,00 | 2022-2023 | 2023 |
| 399 | Реконструкция газопровода в д. Турово с целью увеличения пропускной способности | 0,34 | 3383,50 | 2022-2023 | 2023 |
|  | Солнечногорский муниципальный район | 16,18 | 107556,00 |  |  |
| 400 | Газопровод-связка высокого давления д. Пешки - сан. ВМФ (ГРС "Солнечногорск" - ГРС "Мехзавод") | 3,00 | 19500,00 | - | 2019-2020 |
| 401 | Газопровод-связка высокого давления д. Брехово - п. Андреевка (ГРС "Андреевка" - ГРС "Сходня") | 5,00 | 32500,00 | - | 2020-2021 |
| 402 | Газопровод-связка ГРС "Крюково" - ГРС "Мехзавод" | 6,00 | 39000,00 | 2016-2017 | 2017-2018 |
| 403 | Реконструкция газопроводов в г. Солнечногорск с целью увеличения пропускной способности | 1,38 | 10176,00 | 2020-2021 | 2021 |
| 404 | Реконструкция газопровода от АБЗ Зеленограда до ГРП Брехово (переход через ручей) с целью увеличения пропускной способности | 0,80 | 6380,00 | 2020-2021 | 2021 |
|  | Ступинский муниципальный район | 28,37 | 203478,50 |  |  |
| 405 | Газопровод-связка ГРС "Ступино" - ГРС "Суково" | 1,12 | 7280,00 | - | 2019 |
| 406 | Строительство газопровода-закольцовки от д. Тростники до ул. Лермонтова с. Старая Ситня Ступинского муниципального района | 0,45 | 2700,00 | - | 2019 |
| 407 | Реконструкция газопроводов в г. Ступино с целью увеличения пропускной способности | 5,00 | 33206,00 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| 408 | Реконструкция газопровода в п/о Михнево в/ч 51858 с целью увеличения пропускной способности | 3,00 | 20180,00 | 2021-2022 | 2022 |
| 409 | Реконструкция газопровода в д. Торбеево с целью увеличения пропускной способности | 3,00 | 20180,00 | 2022-2023 | 2023 |
| 410 | Реконструкция газопровода в г. Ступино с целью увеличения пропускной способности | 1,24 | 9246,50 | 2024-2025 | 2025 |
| 411 | Реконструкция газопровода к домам Центральной усадьбы с/х "Шугарово" с целью увеличения пропускной способности | 1,45 | 10631,00 | 2023-2024 | 2024 |
| 412 | Реконструкция газопровода на ст. Михнево с целью увеличения пропускной способности | 4,15 | 27655,00 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| 413 | Реконструкция газопровода в с/х "Красная заря" с целью увеличения пропускной способности | 0,43 | 3962,00 | 2022-2023 | 2023 |
| 414 | Реконструкция газопровода в к/з "Мичурина" с целью увеличения пропускной способности | 0,57 | 4898,00 | 2022-2023 | 2023 |
| 415 | Реконструкция газопровода в д. Аксиньино с целью увеличения пропускной способности | 0,21 | 2551,50 | 2024-2025 | 2025 |
| 416 | Реконструкция газопровода в п. Малино, ПМК-20 "Водстрой" с целью увеличения пропускной способности | 1,59 | 11482,50 | 2023-2024 | 2024 |
| 417 | Реконструкция газопровода ГПЗ Большое Алексеевское, с. Большое Алексеевское с целью увеличения пропускной способности | 0,72 | 5853,50 | 2023-2024 | 2024 |
| 418 | Реконструкция газопровода в с. Хатунь с целью увеличения пропускной способности | 0,22 | 2636,00 | 2023-2024 | 2024 |
| 419 | Реконструкция газопровода в с. Ивановское с целью увеличения пропускной способности | 0,72 | 5866,50 | 2023-2024 | 2024 |
| 420 | Реконструкция газопровода в п. Белые Столбы, мкр. Белые Столбы с целью увеличения пропускной способности | 1,30 | 9656,00 | 2024-2025 | 2025 |
| 421 | Реконструкция газопровода в п. Южный, мкр. Барыбино с целью увеличения пропускной способности | 0,35 | 3455,00 | 2024-2025 | 2025 |
| 422 | Реконструкция газопровода в с. Лужники с целью увеличения пропускной способности | 0,30 | 3117,00 | 2024-2025 | 2025 |
| 423 | Реконструкция газопровода в с. Старая Ситня с целью увеличения пропускной способности | 0,83 | 6549,00 | 2024-2025 | 2025 |
| 424 | Реконструкция газопровода в п. Жилево с целью увеличения пропускной способности | 1,72 | 12373,00 | 2024-2025 | 2025 |
|  | Талдомский муниципальный район | 3,59 | 28164,50 |  |  |
| 425 | Газопровод высокого давления к ГРП ул. Центральная п. Вербилки с целью увеличения пропускной способности | 0,05 | 300,00 | - | 2016 |
| 426 | Реконструкция газопровода низкого давления ул. Заводская п. Вербилки с целью увеличения пропускной способности | 0,03 | 180,00 | - | 2016 |
| 427 | Обводной газопровод п. Запрудня, ул. Горького - ул. Карла Маркса (вокруг промплощадки п. Запрудня, ул. Ленина, д. 1) | 2,10 | 12600,00 | - | 2022 |
| 428 | Реконструкция газопровода в с/з Правда п. Квашенки с целью увеличения пропускной способности | 0,18 | 2317,50 | 2020-2021 | 2021 |
| 429 | Реконструкция газопровода в ц. усадьбе с/х Правда д. Квашенки с целью увеличения пропускной способности | 0,26 | 2870,00 | 2020-2021 | 2021 |
| 430 | Реконструкция газопровода в г. Талдом микрорайон Северной части с целью увеличения пропускной способности | 0,59 | 5041,00 | 2022-2023 | 2023 |
| 431 | Реконструкция газопровода в г. Талдом, п. Юбилейный с целью увеличения пропускной способности | 0,13 | 2051,00 | 2022-2023 | 2023 |
| 432 | Реконструкция газопровода в г. Талдом с/з "Талдом" с целью увеличения пропускной способности | 0,25 | 2805,00 | 2021-2022 | 2022 |
|  | Чеховский муниципальный район | 31,82 | 211943,00 |  |  |
| 433 | Газопровод-связка ГРС "Чехов" - ГРС "Любучаны" | 8,00 | 52000,00 | - | 2022 |
| 434 | Реконструкция газопроводов в г. Чехов с целью увеличения пропускной способности | 21,30 | 138830,00 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| 435 | Реконструкция газопровода в д. Детково ТУСМ с целью увеличения пропускной способности | 0,02 | 1297,00 | 2022-2023 | 2023 |
| 436 | Реконструкция газопровода в п. Любучаны с целью увеличения пропускной способности | 0,10 | 1804,00 | 2022-2023 | 2023 |
| 437 | Реконструкция газопровода в п. Столбовая с целью увеличения пропускной способности | 2,24 | 15766,00 | 2024-2025 | 2025 |
| 438 | Реконструкция газопровода в д. Ходаево с целью увеличения пропускной способности | 0,16 | 2246,00 | 2021-2022 | 2022 |
|  | Шатурский муниципальный район | 19,49 | 129731,50 |  |  |
| 439 | Строительство газопровода-связки высокого давления АБЗ "Бордуки" - мкр. Керва г. Шатура (ГРС "Новосидориха" - ГРС "Шатура") | 7,00 | 45500,00 | - | 2022 |
| 440 | Реконструкция газопровода в г. Шатура с целью увеличения пропускной способности | 9,72 | 63879,50 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| 441 | Реконструкция с целью увеличения пропускной способности газопровода в п. центральной усадьбы с/х "Мир" | 2,00 | 14167,00 | 2020-2021 | 2021 |
| 442 | Реконструкция с целью увеличения пропускной способности газопровода в п. Мишеронский | 0,77 | 6185,00 | 2024-2025 | 2025 |
|  | Щелковский муниципальный район | 65,48 | 439074,75 |  |  |
| 443 | Газопровод-связка д. Соколово - д. Никифорово | 4,50 | 27000,00 | - | 2022 |
| 444 | Газопровод-связка г. Лосино-Петровский - д. Митянино | 1,80 | 10800,00 | - | 2022 |
| 445 | Газопровод-связка высокого давления д. Мосальское - д. Костыши Ду - 200 мм - д. Малые Петрищи Ду - 200 мм (ГРС "Фряново" - ГРС "Петровское") | 8,35 | 54275,00 | - | 2022 |
| 446 | Газопровод-связка высокого давления: ГРС "Литвиново" Ду - 150 мм - ГРС "Орловский" д. Кармолино Ду - 300 мм | 3,20 | 20800,00 | - | 2022 |
| 447 | Строительство газопровода низкого давления ул. Центральная с. Анискино | 0,84 | 5040,00 | - | 2018 |
| 448 | Строительство газопровода высокого давления с установкой ШРП и низкого давления д. Осеево | 2,00 | 11640,00 | - | 2019 |
| 449 | Реконструкция газопроводов в г. Щелково с целью увеличения пропускной способности | 20,08 | 130885,40 | 2022-2023 | 2023-2025 |
| 450 | Реконструкция газопровода в п. РТС Щелковское шоссе с целью увеличения пропускной способности | 0,11 | 1897,70 | 2024-2025 | 2025 |
| 451 | Реконструкция газопровода в г. Щелково с целью увеличения пропускной способности | 0,07 | 1635,00 | 2023-2024 | 2024 |
| 452 | Реконструкция газопровода в д. Новофрязино с целью увеличения пропускной способности | 0,01 | 1245,00 | 2022-2023 | 2023 |
| 453 | Реконструкция газопровода в д. Ново с целью увеличения пропускной способности | 0,10 | 1830,00 | 2022-2023 | 2023 |
| 454 | Реконструкция газопровода от ГРС "Монино" на Свердловку с целью увеличения пропускной способности | 3,99 | 26602,00 | 2022-2023 | 2023 |
| 455 | Реконструкция газопровода в п. Монино с целью увеличения пропускной способности | 3,44 | 23066,00 | 2023-2024 | 2024 |
| 456 | Реконструкция газопровода от ГРС 106 кв. до сифона на границе обслуживания с. Монино с целью увеличения пропускной способности | 6,61 | 43612,50 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| 457 | Реконструкция газопровода на котельную фабрики Свердлова с целью увеличения пропускной способности | 2,46 | 17170,00 | 2022-2023 | 2023 |
| 458 | Реконструкция газопровода в п. Свердловский до ГРП в/ч 26266 с целью увеличения пропускной способности | 1,85 | 13224,50 | 2024-2025 | 2025 |
| 459 | Реконструкция газопровода от ГРС Жегалово до сифона на границе обслуживания с. Монино с целью увеличения пропускной способности | 1,48 | 10800,00 | 2023-2024 | 2024 |
| 460 | Реконструкция газопровода от ГРП "Бани" до РД N 2 в/ч 52531 с целью увеличения пропускной способности | 0,76 | 6139,50 | 2021-2022 | 2022 |
| 461 | Реконструкция газопровода от ГРС 106 квартал до ГРП "Бани" с целью увеличения пропускной способности | 0,03 | 1378,90 | 2022-2023 | 2023 |
| 462 | Реконструкция газопровода до котельной ДОС, ул. Институтская с целью увеличения пропускной способности | 0,95 | 7368,00 | 2024-2025 | 2025 |
| 463 | Реконструкция газопровода в д. Ново-Гребнево с целью увеличения пропускной способности | 0,03 | 1346,40 | 2020-2021 | 2021 |
| 464 | Реконструкция газопровода в п. Фряново с целью увеличения пропускной способности | 1,49 | 10834,50 | 2024-2025 | 2025 |
| 465 | Реконструкция газопровода в д. Огуднево с целью увеличения пропускной способности | 0,48 | 4302,90 | 2021-2022 | 2022 |
| 466 | Реконструкция газопровода в д. Новая Слобода - д. Старая Слобода с целью увеличения пропускной способности | 0,85 | 6181,45 | 2022-2023 | 2023 |
|  | ИТОГО: | 1173,69 | 8437046,40 |  |  |

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объектов Программы | Ориентировочная стоимость работ (тыс. руб.) | Сроки исполнения | |
| ПИР | СМР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Создание условий для обеспечения развития газоснабжения земельных участков под размещение инвестиционных проектов на территории Московской области на период до 2025 года [<\*>](#P7875) | 453400,00 | 2016-2021 | 2017-2022 |

--------------------------------

<\*> Перечень объектов раздела 3 подлежит уточнению при последующей корректировке Программы в случае соответствия инвестиционных проектов, подлежащих реализации на соответствующих земельных участках, [постановлению](consultantplus://offline/ref=08F6730D2C91D125A8955E57423D3A5FBBF7B19DA450AD2F7A25E7B62FuBi3J) Правительства Московской области от 03.09.2015 N 757/24 "О порядке заключения, изменения и расторжения соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории Московской области" и наличия заключенного соглашения о реализации инвестиционных проектов на территории Московской области.

Перечень сокращений:

- ПИР - проектно-изыскательские и землеустроительные работы;

- СМР - строительно-монтажные работы.