|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению администрации  городского округа Красногорск  от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201 г.  №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Перечень мероприятий Программы**

| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс.руб.)** | **Всего, (тыс.руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятий** | **Результат выполнения мероприятия программы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2 018** | **2 019** | **2 020** | **2 021** | **2 022** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 2 | ***Основное мероприятие 2***  Благоустройство дворовых территорий городского округа Красногорск | 2018-2022 | **Итого по Мероприятию № 2** | | **976 720,24** | **768 864,24** | **856,00** | **7 000,00** | **100 000,00** | **100 000,00** |  | Совершенствование внешнего благоустройства городского округа Красногорск |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | **936 129,31** | **728 273,31** | **856,00** | **7 000,00** | **100 000,00** | **100 000,00** |  |
| Средства бюджета МО |  | **19 244,52** | **19 244,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства федерального бюджета |  | **21 346,41** | **21 346,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 2.1. | *Комплексное благоустройство дворовых территорий, Разработка архитектурно-планировочных концепций (и рабочей документации) благоустройства дворовых территорий* | 2018-2022 | ***Итого по п 2.1.*** | | ***912 483,54*** | ***704 627,54*** | ***856,00*** | ***7 000,00*** | ***100 000,00*** | ***100 000,00*** |  | Приведение в нормативное состояние следующих объектов благоустройства:  1. Детская площадка  2. Озеленение.  3. Наружное освещение.  4. Контейнерная площадка.  5.Информационный стенд.  6.Лавочки (скамейки)  7. Урны |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 278 904,00 | 911 423,00 | 703 567,00 | 856,00 | 7 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
| *911 423,00* | *700,00* | *856,00* | *7 000,00* | *100 000,00* | *100 000,00* | Управление благоустройства |
| *507 428,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" |
| *138 478,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Нахабино |
| *46 841,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Ильинское |
| *10 120,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Отрадненское |
| Средства бюджета МО |  | 1 060,54 | 1 060,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | *Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов дворовых территорий по адресам:*  *1. г. Красногорск, Волоколамское шоссе, д. 1, 1а, 1б, 2; проезд Чехова, д. 3, 5; ул. Чайковского, д. 6, 7.*  *2. г. Красногорск, Железнодорожный проезд, д. 7, 9, 11, 13; ул. Жуковского, д. 8, 8а, 10; ул. Железнодорожная, д. 9.*  *3. г. Красногорск, Красногорский бульвар, д. 18.*  *4. г. Красногорск, Красногорский бульвар, д. 24.*  *5. г. Красногорск, Павшинский бульвар, д. 34.*  *6. г. Красногорск, пос. Архангельское, д. 12, 20, 21.*  *7. пос. Архангельское, д. 23, 24, 25.*  *8. пос. Ильинское-Усово, ул. Верхняя стройка, д. 8, 8в, 16, 18.*  *9. пос. Ильинское-Усово, ул. Новый поселок, д. 5, 5а.*  *10. пос. Ильинское-Усово, ул. Новый поселок, д. 11а, 11б.*  *11. пос. Мечниково, д.1.*  *12. пос. Мечниково, д.2.*  *13. пос. Светлые горы, д. 16, 17, 18.*  *14. пос. Светлые горы, д. 9а, 24, 25.*  *15. с. Петрово-Дальнее, д. 1а.*  *16. г. Красногорск, ул. Железнодорожная, д. 1, 2, 3, 4, 5; Железнодорожный проезд, д. 2.*  *17. г. Красногорск, ул. Железнодорожная, д. 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а.*  *18. г. Красногорск, ул. Железнодорожная, д. 29, 30, 31, 31а.*  *19. г. Красногорск, ул. Железнодорожная, д. 35а, 36а, 38, 38а; ул. 50-летия Октября, д. 2/37, 6.*  *20. г. Красногорск, ул. Заводская, д. 2, 4, 22; ул. Строителей, д. 3, 5.*  *21. г. Красногорск, ул. Карбышева, д. 11, 13, 15.*  *22. г. Красногорск, ул. Комсомольская, д. 35, 37, 39.*  *23. г. Красногорск, ул. Красноармейская, д. 62, 64.*  *24. г. Красногорск, ул. Ленина, д. 15, 15а, 17.*  *25. г. Красногорск, ул. Ленина, д. 21, 23, 25, 27, 29.*  *26. г. Красногорск, ул. Ленина, д. 49, 51, 53, 55.*  *27. г. Красногорск, ул. Осенняя, д.18.*  *28. г. Красногорск, ул. Ткацкой фабрики, д. 18, 24.*  *29. г. Красногорск, ул. Чайковского, д. 21/2, 19; Волоколамское шоссе, д. 10, 11/1.*  *30. г. Красногорск, ул. Чайковского, д. 8, 8а, 10, 12.*  *31. г. Красногорск, Южный бульвар, д. 2, 4; ул. Заводская, д. 31* | 2018-2022 | ***Итого по п 2.2.*** | | ***64 236,70*** | ***64 236,70*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | 24 706,31 | 24 706,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Выполнение следующего перечня видов работ:  -ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий;  -обустройство автомобильных парковок |
| *24 706,31* | *17 937,31* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" |
| *2 715,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Нахабино |
| *2 805,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Ильинское |
| *1 249,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Отрадненское |
| Средства бюджета МО |  | 18 183,98 | 18 183,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| *18 183,98* | *13 147,04* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" |
| *2 020,31* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Нахабино |
| *2 087,27* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Ильинское |
| *929,36* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Отрадненское |
| Средства федерального бюджета |  | 21 346,41 | 21 346,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| *21 346,41* | *15 433,48* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" |  |
| *2 371,67* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Нахабино |  |
| *2 450,28* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Ильинское |  |
| *1 090,98* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Отрадненское |  |