**РЕШЕНИЕ**  
**Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности**  
**Красногорского муниципального района**  
**от 27 марта 2012 г**

**I. О подготовке Красногорского районного звена МОСЧС к работе в паводковый период 2012 года.**

В целях обеспечения выполнения превентивных мероприятий, устойчивой работы объектов экономики и жизнеобеспечения населения в период весеннего половодья и возможных паводков на территории Красногорского муниципального района (далее — района) в 2012 году Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее КЧС и ОПБ района) **РЕШИЛА:**

**1. Рекомендовать главам городских и сельских поселений района:**  
1.1. Обеспечить эксплуатацию гидротехнических сооружений, расположенных на территории городских и сельских поселений района в соответствии с положениями Федерального закона от 21.07.1997г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»   
**Срок: постоянно.**

1.2. Определить ответственных должностных лиц за перепуск паводковых вод в бассейнах рек проходящих через территорию поселения и организовать их работу в тесном взаимодействии с ЕДДС района.   
**Срок: с 28 марта 2012 года и на протяжении всего паводкового периода.**

1.3. Обеспечить выполнение комплекса организационных, оперативных и практических мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС), безопасность населения и устойчивость функционирования объектов экономики в период весеннего половодья и паводков на подведомственных территориях.   
**Срок: на протяжении всего паводкового периода 2012г.**

1.4. Организовать проведение предупредительных мероприятий по недопущению гибели рыбаков и других лиц, находящихся на льду водоемов.  
**Срок: в период половодья и паводков.**

1.5. Принять меры по уборке мусора, находящегося в прибрежной полосе и на льду рек и водоемов.   
**Срок: до их вскрытия.**

**2. Начальнику управления по безопасности и защиты населения Красногорского муниципального района совместно с главами городских и сельских поселений, руководителями организаций и предприятий района:**  
2.1. Уточнить состав и порядок применения группировки сил и средств для действий в паводковый период 2012 года.  
**Срок: до 30 марта 2012 г.**

2.2. Обеспечить своевременное выполнение мероприятий плана противопаводковых мероприятий района на 2012 год.  
**Срок: в сроки, предусмотренные планом.**

2.3. В случае ухудшения обстановки на территории района развернуть оперативный штаб с привлечением всех заинтересованных организаций. Организовать взаимодействие с оперативными штабами соседних районов и информирование о ходе прохождения весеннего половодья.  
**Срок: в период половодья и паводков.**

**3. Начальнику отдела по ГО и ЧС управления по безопасности и защиты населения администрации Красногорского муниципального района, начальнику отдела единой дежурной диспетчерской службы района совместно:**  
3.1. Организовать и обеспечить контроль за осуществлением перепуска паводковых вод в бассейнах рек, проходящих по территории района, сбор и обобщение информации о паводковой обстановки в период обильного снеготаяния.  
**Срок: в паводковый период 2012г.**

**4. Начальнику управления по безопасности и защиты населения Красногорского муниципального района совместно с начальником управления природопользования, главами городских и сельских поселений, начальником территориального отдела территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Московской области, Государственным инспектором Росприроднадзора, руководителями организаций и предприятий района:**

4.1. Принять действенные меры по сохранению природной среды района от негативного воздействия на нее продуктов деятельности человека, способных привести к возникновению ЧС.   
**Срок: постоянно.**

4.2. Через средства массовой информации организовать доведение до населения необходимых правил поведения и мер безопасности в период весеннего половодья и паводка, мерах по недопущению гибели людей на водных объектах и информирование о ходе прохождения весеннего половодья.  
**Срок: в период половодья и паводков.**

**5. Начальнику управления ЖКХ администрации Красногорского муниципального района:**  
5.1. Проверить готовность к действиям подведомственных по линии ответственности аварийно-восстановительных бригад, работу диспетчерских служб.  
**Срок: до 1апреля 2012г.**

**6. Начальнику УМВД России по Красногорскому району:**  
6.1. Обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения в зонах со сложной паводковой обстановкой, первоочередной пропуск по автодорогам специальной и спасательной техники в места проведения противопаводковых мероприятий и аварийно-спасательных работ. При необходимости обеспечить их сопровождение.  
6.2. Оказывать помощь поисково-спасательным группам в удалении рыбаков и пешеходов с ледяного покрова, спасении людей на водоемах.  
**Срок: в период половодья и паводков.**

**7. Начальнику территориального отдела территориального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Московской области в г. Химки, Красногорском районе:**  
7.1. Усилить контроль за качеством питьевой воды и воды водоемов 1 категории водопользования в период весеннего половодья, организовать дополнительные обследования источников водоснабжения.  
7.2. Обеспечить надзор за санитарно-эпидемиологической обстановкой в населенных пунктах, расположенных в зонах возможного затопления (подтопления).  
7.3. Организовать, при необходимости, проведение профилактических мероприятий по недопущению вспышек инфекционных заболеваний в период весеннего половодья и паводка.  
**Срок: в период половодья и паводков.**

**8. Начальнику управления образования Красногорского муниципального района совместно с начальником управления по безопасности и защиты населения:**  
8.1. Организовать и провести профилактическую работу среди несовершеннолетних по вопросам обеспечения безопасности на водных объектах в период половодья и паводка  
**Срок: постоянно до завершения паводкового периода.**

**II. Об организации подготовки органов исполнительной власти Красногорского муниципального района, органов управления, сил и средств Красногорского районного звена МОСЧС по обеспечению пожарной безопасности на территории Красногорского муниципального района в пожароопасный период 2012 года.**

В целях обеспечения выполнения мероприятий по защите населения и территории Красногорского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организации и осуществления мероприятий с целью минимизации рисков, повышения безопасности проживающего населения и сохранности материальных средств впожароопасный период 2012 года, а также стабилизации пожарной обстановки в районе КЧС и ОПБ района**РЕШИЛА:**

**1. Рекомендовать главам городских и сельских поселений района:**  
1.1. Организовать работу по выполнению решений КЧС и ОПБ Московской области при Губернаторе Московской области от 09.02. 2012г. и 29.02.2012 в соответствии с определенными сроками и требуемым качеством в части касающейся вопросов обеспечения пожарной безопасности на территории Московской области«.  
**Срок: в сроки, определенные решениями КЧС и ОПБ Московской области.**

1.2. Организовать и обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории поселений.  
**Срок: постоянно.**

1.3. Завершить работу по оформлению паспортов пожарной безопасности населенных пунктов, СНТ, объектов экономики подверженных угрозе лесных пожаров. Копии паспортов пожарной безопасности предоставить в отдел по ГО и ЧС управления по безопасности и защиты населения Красногорского муниципального района.  
**Срок: до 30 марта 2012 г.**   
  
1.4. Организовать работу по созданию (обновлению) защитных противопожарных полос в границах населенных пунктов примыкающих к лесным массивам и лесопарковым зонам.  
**Срок: до 30 мая 2012 г.**

1.5. Продолжить работу по выделению мест под установку пожарной техники в пред дворовых территориях жилых домов многоэтажной застройки с обозначением их «Красным квадратом» размерами 6×3 метра и указателями.  
**Срок: в течении 2012 года.**

1.6. Совместно с руководителями управляющих компаний по обслуживанию жилых домов многоэтажной застройки, руководством ОАО «Водоканала» и других ресурсоснабжающих организаций организовать и провести работу по проверке и приведению в соответствие эксплуатационным требованиям систем наружного пожарного водоснабжения с составлением актов технического состояния.   
**Срок: при подготовке к пожароопасному периоду до 01 мая 2012г, при подготовке к зиме до 01 октября 2012г.**

**2. Первому заместителю главы администрации Красногорского муниципального района — руководителю районного оперативного штаба по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров:**

2.1. Провести совместное совещание по обеспечению пожарной безопасности на Лохин острове в пожароопасный период 2012года с участием арендаторов земельных участков, представителей ОНД Красногорского района УНД ГУ МЧС России по Московской области, Истринского филиала ФГУ «Мособллес», музея-усадьбы «Архангельское»  
**Срок: до 20 апреля 2012 г.**

2.2. Совместно с главами городских и сельских поселений района, председателем союза садоводов района, представителями Красногорского гарнизона пожарной охраны, Истринского филиала ФГУ «Мособллес» провести собрание с руководителями садовых некоммерческих товариществ (СНТ) по вопросам обеспечения пожарной безопасности на их подведомственных территориях и очистки от мусора 10 метровой полосы от границ участков СНТ по периметру.   
**Срок: до 25 апреля 2012 г.**

2.3. Провести служебное совещание по подготовке строительства быстровозводимого пожарного депо в д. Глухово сельского поселения «Ильинское»  
**Срок: до 10 апреля 2012 г.**

**3. Начальнику управления по безопасности и защиты населения администрации Красногорского муниципального района:**

3.1. Совместно с руководством Красногорского гарнизона пожарной охраны, Истринского филиала ФГУ «Мособллес», Нахабинского участкового военного лесничества спланировать и отработать вопросы взаимодействия по ликвидации лесных пожаров на территории района.   
**Срок: до 1 мая 2012 г.**

3.2. Организовать работу по созданию и обеспечить ведение реестра открытых водоемов позволяющих осуществлять из них забор воды пожарной техникой.   
**Срок: до 1 июня 2012 г.**

**4. Начальнику отдела по ГО и ЧС управления по безопасности и защиты населения администрации Красногорского муниципального района, начальнику отдела единой дежурной диспетчерской службы района совместно:**  
4.1. Организовать сбор и обобщение информации о пожароопасной обстановке на территории района, своевременное оповещение руководящего состава органов управления силами и средствами Красногорского районного звена МОСЧС.  
**Срок: в пожароопасный период 2012 г.**

**5. Руководителям Истринского филиала ФГУ «Мособллес», Нахабинского участкового военного лесничества:**

5.1. Согласовать с руководством УМВД России по Красногорскому району, отделами НД и Госадмтехнадзора вопросы организации и осуществления взаимодействия в области обеспечения пожарной безопасности в пожароопасный период 2012 года на территории района.   
**Срок: до 30 апреля 2012 г.**

5.2. В управление по безопасности и защиты населения администрации Красногорского муниципального района подать заявки на создание запасов ГСМ и других необходимых материальных средств для нужд района на пожароопасный период 2012г., предоставить копии оперативных планов предупреждения и ликвидации лесных пожаров, графики патрулирования закрепленных территорий, сведения по мероприятиям проведенным с целью предупреждения возникновения лесных пожаров на территории района.   
**Срок: до 15 апреля 2012 г.**

5.3. Обеспечить предоставление оперативной информации в единую дежурную диспетчерскую службу администрации Красногорского муниципального района о пожароопасной обстановке в лесопарковой зоне на территории района  
**Срок: на протяжении всего пожароопасного периода 2012 г.**

**6. Председатель союза садоводов Красногорского муниципального района**:

6.1. Предоставить в отдел по ГО и ЧС управления по безопасности и защиты населения Красногорского муниципального района о наличии и состоянии пожарных водоемов на территории СНТ района .   
**Срок: до 15 апреля 2012 г.**

**Глава Красногорского муниципального района —   
Председатель Комиссии по предупреждению   
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и  
обеспечению пожарной безопасности   
Красногорского муниципального района Б.Е. Рассказов**